Об утверждении паспортов республиканских бюджетных программ Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан на 2002 год

Постановление Правительства Республики Казахстан от 26 января 2002 года N 122

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 1 апреля 1999 года "О бюджетной системе" Правительство Республики Казахстан постановляет: 

      1. Утвердить паспорта республиканских бюджетных программ Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан на 2002 год согласно приложениям 1-40. 

      2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Премьер-Министр 

     Республики Казахстан

Приложение 1 к 

                                   постановлению Правительства 

                                   Республики Казахстан 

                                   от 26 января 2002 года N 122

Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан ----------------------------------------------------------- 

            Администратор бюджетной программы

Паспорт 

             республиканской бюджетной программы 030 

          "Субсидирование общеобразовательного обучения 

             на республиканском уровне" на 2002 год

1. Стоимость: 252 630 тысяч тенге (двести пятьдесят два миллиона шестьсот тридцать тысяч тенге). 

      2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы: 

      Статья 43 Закона Республики Казахстан Z990389_ "Об образовании" 

      Статья 1 Закона Республики Казахстан Z010273_ "О республиканском бюджете на 2002 год" 

      Постановление Правительства Республики Казахстан от 27 декабря 2001 года N 1715 P011715_   "О реализации Закона Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2002 год". 

      3. Источники финансирования бюджетной программы: средства республиканского бюджета. 

      4. Цель бюджетной программы: обеспечение общеобразовательного обучения. 

      5. Задачи бюджетной программы: субсидирование РГП "Казакстан темiр жолы" на обеспечение общеобразовательного обучения в организациях образования (общеобразовательные школы и школы-интернаты). 

      6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:

--------------------------------------------------------------------------- N !Код !Код !Наименование!Мероприятия по реализации! Сроки !Ответственные !прог-!под- !программ !программы !реали- !исполнители !раммы!прог-! ! !зации ! ! !раммы! ! ! ! --!-----!-----!------------!-------------------------!-------!------------- 1 30 Субсидирование Финансирование убытков В течение Министерство общеобразо- РГП "Казакстан темiр года транспорта и вательного жолы" по содержанию и коммуникаций обучения на обеспечению функциони- Республики республи- рования учреждений Казахстан канском общеобразовательного уровне обучения

7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы: 

      Обеспечение функционирования учреждений образования РГП "Казакстан темiр жолы".

Приложение 2 к 

                                   постановлению Правительства 

                                   Республики Казахстан 

                                   от 26 января 2002 года N 122

Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан 

-----------------------------------------------------------     

           Администратор бюджетной программы

Паспорт 

          республиканской бюджетной программы 045 

            "Повышение квалификации специалистов 

           Министерства транспорта и коммуникаций 

             Республики Казахстан" на 2002 год

1. Стоимость: 15 802 тысячи тенге (пятнадцать миллионов восемьсот две тысячи тенге). 

      2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы: B926300_ Конвенция о Международной гражданской авиации (приложение 1, 6); Указ Президента Республики Казахстан от 20 декабря 1995 года N 2697 U952697_ "Об использовании воздушного пространства и деятельности гражданской авиации"; P000599_ Положение о Комитете гражданской авиации Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан, утвержденное постановлением Правительства Республики Казахстан от 18 апреля 2000 года N 599. 

      3. Источники финансирования бюджетной программы: средства республиканского бюджета. 

      4. Цель бюджетной программы: подготовка и повышение квалификации инспекторского состава Комитета гражданской авиации Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан. 

      5. Задачи бюджетной программы: повышение квалификации, уровня профессиональной подготовки специалистов гражданской авиации Комитета гражданской авиации Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан. 

      6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:

N !Код !Код !Наименование!Мероприятия по реализации! Сроки !Ответственные !прог-!под- !программ !программ (подпрограмм) !реали- !исполнители !раммы!прог-!(подпро- ! !зации ! ! !рамм !грамм) ! ! ! --!-----!-----!------------!-------------------------!-------!------------- 1 045 Повышение Обучение специалистов март- Министерство квалификации Комитета гражданской ноябрь транспорта и специалистов авиации: коммуникаций Министерства 1) сертификация Республики транспорта и аэропортов - 3 специа- Казахстан коммуникаций листа; Республики 2) сертификация Казахстан авиакомпаний - 3 специ- алиста; 3) расследования авиа- ционных происшествий - 8 специалиста; 4) экономика авиаком- паний - 1 специалист.

Сноска. В пункт 6 внесены изменения - постановлением Правительства РК от 23 августа 2002 г. N 122a P02122a_; от 9 декабря 2002 г. N 1291.

7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы: Оснащение Министерства квалифицированными специалистами в области гражданской авиации.

Приложение 3 к 

                                   постановлению Правительства 

                                   Республики Казахстан 

                                   от 26 января 2002 года N 122

Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан 

-----------------------------------------------------------     

           Администратор бюджетной программы

Паспорт 

              республиканской бюджетной программы 301 

               "Строительство железнодорожной линии 

                Алтынсарино - Хромтау" на 2002 год

1. Стоимость: 5 000 000 тысяч тенге (пять миллиардов тенге). 

      2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы: 

      K012002_ Ежегодное Послание Президента Республики народу Казахстана от 3 сентября 2001 года. 

      3. Источники финансирования бюджетной программы: средства республиканского бюджета. 

      4. Цель бюджетной программы: 

      Обеспечение транспортного суверенитета Республики путем формирования национальной замкнутой железнодорожной сети. 

      5. Задачи бюджетной программы: 

      Строительство железнодорожной линии "Алтынсарино - Хромтау" 

      6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:

N !Код !Код !Наименование!Мероприятия по реализации! Сроки !Ответственные !прог-!под- !программы !программы !реали- !исполнители !раммы!прог-!(подпро- ! !зации ! ! !раммы!граммы) ! ! ! --!-----!-----!------------!-------------------------!-------!------------- 1 301 Строительство 1. Подготовка территории январь- Министерство железнодо- строительства: декабрь транспорта и рожной линии отвод земельного участка - коммуникаций "Алтынсарино- 400 км; переустройство Республики Хромтау" высоковольтных линий - Казахстан 20 шт; переустройство водопроводов - 4 шт; переустройство газопроводов - 3 шт; 2. Отсыпка земляного полотна - 4 400 тыс. м3; 3. Искусственные сооружения: водопропускные трубы - 115 п.м; мосты 4 шт, 345 п.м.; 4. Укладка верхнего строения пути: перегон Арка - Талдыколь - 50 км; перегон Хромтау - Жоса - 60 км; капитальный ремонт ст.Арка - Арыстансор - 38 км; восстановительные работы на перегоне Арка - Арыстансор - 38 км; энергоснабжение на перегонах Арка - Талдыколь - 50 км, Хромтау - Жоса - 60 км. 5. Заготовка материалов (приобретение материалов для зашивки рельсо- шпальной решетки в количестве 283 км.).

Сноска. В пункт 6 внесены изменения - постановлением Правительства РК от 25 ноября 2002 г. N 1247.

7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы: 

      Количественные критерии: 

      1) подготовка территории строительства: 

 

                - отвод земельного участка - 400 км; переустройство высоковольтных линий - 20 шт; переустройство водопроводов - 4 шт; переустройство газопроводов - 3 шт; 

      2) отсыпка земляного полотна - 4400 тыс. м3; 

      3) искусственные сооружения: 

      водопропускные трубы - 115 п.м; мосты - 4 шт, 345 п.м.; 

      4) Укладка верхнего строения пути: 

      перегон Арка - Талдыколь - 50 км; перегон Хромтау - Жоса - 60 км; капитальный ремонт ст.Арка - Арыстансор - 38 км; восстановительные работы на перегоне Арка - Арыстансор - 38 км; энергоснабжение на перегонах Арка - Талдыколь - 50 км; Хромтау - Жоса - 60 км. 

      5) Заготовка материалов (приобретение материалов для зашивки рельсо-шпальной решетки в количестве 283 км.). <*>

Сноска. В пункт 7 внесены изменения - постановлением Правительства РК от 25 ноября 2002 г. N 1247.

Приложение 4 к 

                                   постановлению Правительства 

                                   Республики Казахстан 

                                   от 26 января 2002 года N 122

Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан 

-----------------------------------------------------------     

           Администратор бюджетной программы

Паспорт 

           республиканской бюджетной программы 032 

           "Обеспечение безопасности судоходства и 

                   мореплавания" на 2002 год

1. Стоимость: 53 277 тысяч тенге (пятьдесят три миллиона двести семьдесят семь тысяч тенге). 

      2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы: 

      Статья 23 Закона Республики Казахстан от 21 сентября 1997 года Z947000_ "О транспорте в Республике Казахстан" 

      Указ Президента Республики Казахстан от 7 сентября 1999 года N 205 U990205_ "Об упорядочении государственных контрольных и надзорных функций". 

      P991334_ Положение о Комитете транспортного контроля Министерства транспорта, коммуникаций и туризма Республики Казахстан, утвержденное постановлением Правительства Республики Казахстан от 8 сентября 1999 года N 1334. 

      3. Источники финансирования бюджетной программы: средства республиканского бюджета. 

      4. Цель бюджетной программы: обеспечение безопасности судоходства и мореплавания на водоемах Республики Казахстан. 

      5. Задачи программы: оснащение территориальных органов Комитета транспортного контроля судами, контрольно-измерительными приборами и радиостанциями. 

      6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:

N !Код !Код !Наименование!Мероприятия по реализации! Сроки !Ответственные !прог-!под- !программ !программы (подпрограммы) !реали- !исполнители !раммы!прог-!(подпро- ! !зации ! ! !раммы!грамм) ! ! ! --!-----!-----!------------!-------------------------!-------!------------- 1 032 Обеспечение 1. Приобретение морского март- Министерство безопасности катера (1 ед.), лодок с декабрь транспорта и судоходства и подвесными моторами и коммуникаций мореплавания прицепами в количестве Республики 18 единиц. Казахстан 2. Приобретение переносных апрель- радиостанций в количестве декабрь 2 единиц, контрольно- измерительных приборов в количестве 1 комплекта.

Сноска. В пункт 6 внесены изменения - постановлением Правительства РК от 14 октября 2002 г. N 122б P02122b_. 

      7. Ожидаемый результат выполнения бюджетной программы: приобретение 1 морского катера, лодок с подвесными моторами и прицепами в количестве 18 единиц, переносных радиостанций в количестве 2 единиц и 1 комплекта контрольно-измерительного прибора для осуществления патрулирования и надзора на внутренних судоходных путях, в морских портах за соблюдением правил и норм, регламентирующих безопасность плавания судов в течение навигационного периода. 

      Сноска. В пункт 7 внесены изменения - постановлением Правительства РК от 14 октября 2002 г. N 122б P02122b_.

Приложение 5 к 

                                   постановлению Правительства 

                                   Республики Казахстан 

                                   от 26 января 2002 года N 122 

 

Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан ----------------------------------------------------------- 

            Администратор бюджетной программы

Паспорт 

            республиканской бюджетной программы 033 

            "Обеспечение водных путей в судоходном 

          состоянии и содержание шлюзов" на 2002 год

1. Стоимость: 328 479 тысяч тенге (триста двадцать восемь миллионов четыреста семьдесят девять тысяч тенге). 

      2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы: 

      Статья 9 Закона Республики Казахстан от 21 сентября 1997 года "О транспорте в Республике Казахстан" 

      Постановление Кабинета Министров Республики Казахстан от 21 декабря 1994 года N 1429 P941429_ "Об утверждении положения о государственных внутренних водных путях Республики Казахстан" 

      Постановление Правительства Республики Казахстан от 24 октября 2000 года N 1587  P001587_   "Об утверждении Перечня объектов государственной собственности, не подлежащих приватизации". 

      3. Источники финансирования бюджетной программы: средства республиканского бюджета. 

      4. Цель бюджетной программы: обеспечение безопасности судоходства на внутренних водных путях. 

      5. Задачи бюджетной программы: обеспечение гарантированных габаритов судового хода посредством выставления и содержания знаков навигационного инвентаря и оборудования, выполнения дноуглубительных (землечерпательных), выправительных, дноочистительных работ, содержание судоходных гидротехнических сооружений (шлюзов) в безопасном состоянии. 

      6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:

N !Код !Код !Наименование!Мероприятия по реализации! Сроки !Ответственные !прог-!под- !программ !программы !реали- !исполнители !раммы!прог-!(подпро- ! !зации ! ! !раммы!грамм) ! ! ! --!-----!-----!------------!-------------------------!-------!------------- 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7 --!-----!-----!------------!-------------------------!-------!------------- 1 033 Обеспечение Павлодарская область: Период водных - выставление (снятие) и навигации путей в обслуживание знаков с 1 мая судоходном навигационного обору- до 16 состоянии и дования на участках октября Министерство содержание р. Иртыш протяженностью транспорта и шлюзов 634 км; коммуникаций - работы по дноуглублению Республики (землечерпанию) в объеме Казахстан 1275 тыс.м3; - дноочистительные работы - 5500 т; - ремонт флота (текущий, январь- средний); декабрь - изготовление и ремонт обстановочного инвентаря и имущества; 2 Восточно-Казахстанская область: - выставление (снятие) и Период обслуживание знаков навигации навигационного оборудо- с 25 апреля вания на участках до 10 р. Иртыш протяженностью ноября 1014 км; - приобретение основных средств и прочих активов, в том числе: - оргтехника - 1 комплект; - радиостанция - 2 шт; - ремонт флота (текущий, январь- средний); изготовление декабрь ремонт обстановочного инвентаря и имущества; - реализация плана мероприятий по обеспечению безаварийной работы Усть-Каменогорского и Бухтарминского шлюзов; - содержание и текущий ремонт Усть-Каменогорского и Бухтарминского шлюзов; - работы по дноуглублению Период (землечерпанию) - навигации 95 тыс.м3; с 1 мая - выправительные работы до 15 - 40 тыс.м3; октября 3 Западно-Казахстанская Министерство область: транспорта и - выставление (снятие) Период коммуникаций и обслуживание знаков навигации Республики навигационного оборудо- с 20 Казахстан вания на участках апреля до р. Урал - 623 км; 16 октября - работы по дноуглублению (землечерпанию) - 120 тыс.м3; - дноочистительные (тральные) работы - 5200 т; - ремонт флота (текущий, январь- средний); декабрь - изготовление и ремонт обстановочного инвентаря и имущества; - приобретение основных средств и прочих активов (1 комплект оргтехники, 1 радиостанция, 1 комплект спасательных принадлежностей) 4 Атырауская область: Министерство - выставление (снятие) Период транспорта и и обслуживание знаков навигации коммуникаций навигационного с 20 Республики оборудования на участках марта до Казахстан р. Урал - 333 км; 11 ноября - приобретение основных средств и прочих активов (2 морских буя, 2 радиостанций, 1 маяка); - ремонт флота (текущий, январь- средний, капитальный); декабрь - изготовление и ремонт обстановочного инвентаря и имущества; 5 Алматинская область: Министерство - выставление (снятие) Период транспорта и и обслуживание знаков навигации коммуникаций навигационного оборудо- с 1 Республики вания на р. Или и апреля до Казахстан Капчагайском 16 ноября водохранилище - 330 км; - приобретение основных средств и прочих активов (1 радиостанция, 1 комплект оргтехники, 3 комплекта спасательных принадлежностей); - ремонт флота (текущий, январь- средний); декабрь - изготовление и ремонт обстановочного инвентаря и имущества; 6 Карагандинская область: Министерство - выставление (снятие) Период транспорта и и обслуживание знаков навигации коммуникаций навигационного с 14 Республики оборудования на апреля Казахстан оз. Балхаш - 978 км; до 4 ноября - ремонт флота (текущий, январь- средний, капитальный); декабрь - изготовление и ремонт обстановочного инвентаря и имущества.

Сноска. В пункт 6 внесены изменения - постановлением Правительства РК от 23 августа 2002 г. N 122a   P02122a_   . 

      7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы:               

      Количественные показатели: 

 

      выставление (снятие) и обслуживание знаков навигационного оборудования на участках водных путей протяженностью 3912 км; работы по дноуглублению (землечерпанию) в объеме 1490 тыс.м.куб; выправительные работы в объеме 40 тыс. м. куб. дноочистительные работы в объеме 10700 т; ремонт флота, в том числе текущий ремонт - 83 единицы, средний ремонт - 9 единиц, капитальный ремонт - 2 единицы; приобретение основных средств (2 морских буя, 6 радиостанций, 1 маяк, 4 комплекта спасательных принадлежностей, 3 комплекта оргтехники). 

      Качественные показатели: 

      - увеличение объема перевозок грузов на реке Урал; 

      - открытие дополнительного транспортного маршрута по реке Урал: Российская Федерация - Казахстан - Каспийское море; 

      - обеспечение безопасности судоходства на обслуживаемых участках протяженностью 3912 км. 

      Сноска. В пункт 7 внесены изменения - постановлением Правительства РК от 23 августа 2002 г. N 122a P02122a_ .

Приложение 6 к 

                                   постановлению Правительства 

                                   Республики Казахстан 

                                   от 26 января 2002 года N 122 

 

Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан ----------------------------------------------------------- 

            Администратор бюджетной программы

Паспорт 

              республиканской бюджетной программы 035 

         "Подготовка документов по ведению государственных 

          регистров воздушных судов, трасс и аэродромов 

               для гражданской авиации" на 2002 год

1. Стоимость: 18 162 тысячи тенге (восемнадцать миллионов сто шестьдесят две тысячи тенге). 

      2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы: 

      Указ Президента Республики Казахстан от 20 декабря 1995 года N 2697 U952697_ "Об использовании воздушного пространства и деятельности гражданской авиации" 

      P000599_ Положение о Комитете гражданской авиации Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан, утвержденное постановлением Правительства Республики Казахстан от 18 апреля 2000 года N 599. 

      3. Источники финансирования бюджетной программы: средства республиканского бюджета. 

      4. Цель бюджетной программы: повышение безопасности полетов воздушных судов и предупреждение технических неисправностей объектов гражданской авиации. 

      5. Задачи бюджетной программы: разработка новых и совершенствование действующих нормативных правовых актов, регламентирующих вопросы использования воздушного пространства, организации воздушного движения и деятельности гражданской и экспериментальной авиации. 

      6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:

N !Код !Код !Наименование!Мероприятия по реализации! Сроки !Ответственные !прог-!под- !программ !программ (подпрограмм) !реали- !исполнители !раммы!прог-!(подпро- ! !зации ! ! !рамм !грамм) ! ! ! --!-----!-----!------------!-------------------------!-------!------------- 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7 --!-----!-----!------------!-------------------------!-------!------------- 1. 035 Подготовка Разработка документов: В течение Министерство документов Инструкция по обеспечению года транспорта и по ведению метрологического контроля коммуникаций государс- аппаратуры, стендов Республики твенных эталонных образцов назем- Казахстан регистров ной техники и на борту воздушных воздушных судов судов,трасс гражданской авиации; и аэродромов Перечень подлежащих для граждан- проверке средств ской авиации измерений, применяемых в гражданской авиации Республики Казахстан; Инструкция "О порядке продления ресурсов и сроков службы воздушных судов, авиадвигателей и их комплектующих изделий в предприятиях"; Правила перевозок пассажиров, багажа и грузов на воздушном транспорте; Воздушный кодекс Республики Казахстан; Правила государственной регистрации и порядок определения годности аэродромов для сверхлегкой авиации в гражданской авиации Республики Казахстан; Положение об организациях по авиатопливообеспечению в гражданской авиации Республики Казахстан; Правила приема, хранения, подготовки к выдаче на заправку и контролю качества авиационных ГСМ и спецжидкостей в гражданской авиации Республики Казахстан; Программа авиационной безопасности Республики Казахстан; Типовой аварийный план по организации поисковых и аварийно- спасательных работ в районе ответственности аэропортов Республики Казахстан; Правила предполетного и специального досмотра воздушных судов; Правила сертификации организации гражданской авиации по авиационной безопасности; Руководство по поисковому и аварийно-спасательному обеспечению полетов гражданской авиации Республики Казахстан; Наставление по штурманскому обеспечению в гражданской авиации Республики Казахстан; Инструкция по организации и выполнению полетов для оказания медицинской помощи населению; Правила фразеологии и радиообмена при выполнении полетов и управлению воздушным движением; Инструкция о порядке проведения в гражданской авиации Республики Казахстан предполетного медицинского осмотра членов экипажа; Разработка правил сертификации медицинских учреждений гражданской авиации; Разработка сертификации учебных организаций, заведений, осуществляющих подготовку авиационного персонала гражданской авиации; Правила проведения независимого аудита систем поддержания летной годности воздушных судов; Положение о методической работе в службе движения гражданской авиации Республики Казахстан; Наставление по технической эксплуатации наземных средств радиотехнического обеспечения полетов и электросвязи в гражданской авиации Республики Казахстан.

Сноска. В пункт 6 внесены изменения - постановлением Правительства РК от 23 августа 2002 г. N 122a   P02122a_   .

7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы: Разработка новых нормативно-правовых документов в отрасли гражданской авиации Республики Казахстан, отвечающих международным нормам и стандартам ИКАО. 

      Количество нормативных документов - 22.

Качественный критерий - повышение безопасности полетов воздушных судов и предупреждение технических неисправностей объектов гражданской авиации.

Приложение 7 к 

                                   постановлению Правительства 

                                   Республики Казахстан 

                                   от 26 января 2002 года N 122

Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан 

-----------------------------------------------------------     

           Администратор бюджетной программы

Паспорт 

           республиканской бюджетной программы 036 

         "Строительство и реконструкция автомобильных 

               дорог республиканского значения" 

                         на 2002 год

1. Стоимость: 5 400 000 тысяч тенге (пять миллиардов четыреста миллионов тенге). 

      2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы: 

      Статья 17 Закона Республики Казахстан от 17 июля 2001 года Z010245_ "Об автомобильных дорогах" 

      Указ Президента Республики Казахстан от 28 ноября 2001 года N 730 U010730_ "О Государственной программе развития автодорожной отрасли Республики Казахстан на 2001-2005 годы". 

      3. Источники финансирования бюджетной программы: средства республиканского бюджета. 

      4. Цель бюджетной программы: 

      Создание эффективной сети автомобильных дорог, интегрированной в международные транспортные коммуникации. 

      5. Задачи бюджетной программы: Строительство моста через реку Урал в районе г. Уральска, реконструкция участка автодороги "Астана - Боровое", строительство автодороги "г. Лениногорск - граница Республики Алтай", строительство моста через р. Сырдарья у г. Кызылорда, строительство автодороги к селу Багыс в Южно-Казахстанской области, реконструкция автомобильной дороги "Бейнеу - Акжигит - граница Узбекистана". 

      Сноска. В пункт 5 внесены изменения - постановлением Правительства РК от 11 сентября 2002 г. N 994 P020994_   . 

      6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:

N !Код !Код !Наименование!Мероприятия по реализации! Срок !Ответственный п/!прог-!под- !программы !программы (подпрограммы) !реали- !исполнитель п !раммы!прог-!(подпро- ! !зации ! ! !раммы!грамм) ! ! ! --!-----!-----!------------!-------------------------!-------!------------- 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7 --!-----!-----!------------!-------------------------!-------!------------- 1 036 Строительст- во и рекон- струкция автомобиль- ных дорог республикан- ского значения 032 Строительст- Выполнение строительных фев- Министерство во моста работ в соответствии с раль- транспорта и через реку проектно-сметной ноябрь коммуникаций Урал в документацией, прошедшей Республики районе в установленном порядке Казахстан г. Уральска государственную экспер- тизу и утверждение: 1) подходы к русловому мосту: - земляные работы - 500 тыс. м3; - устройство дорожной одежды - 8,1 км; 2) русловой мост: - устройство дорожной одежды - 495 п.м.; 3) строительство поймен- ного моста - 1450 п.м. 2 035 Реконструк- Выполнение фев- Министерство ция участка работ в соответствии с раль- транспорта и автомобиль- проектно-сметной ноябрь коммуникаций ной дороги документацией, прошедшей Республики Астана - в установленном порядке Казахстан Боровое государственную экспер- тизу и утверждение: - устройство земляного полотна - 936,7 тыс. м3; - устройство дорожной одежды - 918 тыс. м2; - ремонт искусственных сооружений; - заготовка дорожно- строительных материалов. 3 040 Строительст- Выполнение строительных фев- Министерство во автомо- работ в соответствии с раль- транспорта и бильной проектно-сметной ноябрь коммуникаций дороги "г. документацией, прошедшей Республики Лениногорск в установленном порядке Казахстан - граница государственную экспер- Республики тизу и утверждение: Алтай" - подготовительные работы - 22 км; - устройство земляного полотна - 402 тыс. м3; - устройство искусствен- ных сооружений - 20 шт; - устройство мостов - 2 шт. 4 044 Мост через Выполнение фев- Министерство реку работ в соответствии с раль- транспорта и Сырдарья у проектно-сметной декабрь коммуникаций г. Кызылорда документацией, в уста- Республики новленном порядке про- Казахстан шедшей государственную экспертизу и утверж- дение: - устройство подходов - 230 тыс. м3; - выполнение 14 % строительных работ по мосту. 5 059 Строительст- Выполнение следующих сен- Министерство во автодоро- видов работ: тябрь транспорта и ги к селу - проектно-изыскатель- - де- коммуникаций Багыс в ские работы; кабрь Республики Южно-Казах- - устройство земляного Казахстан станской полотна - 86,6 тыс. м3; области - устройство дорожной одежды - 8км; - устройство искусст- венных сооружений - 33 шт; - устройство мостов - 2 шт. 6 048 Реконструк- Выполнение строительных сен- Министерство ция автомо- работ в соответствии с тябрь транспорта и бильной до- проектно-сметной - де- коммуникаций роги "Бейнеу документацией, прошедшей кабрь Республики - Акжигит - в установленном порядке Казахстан граница государственную экспер- Узбекистана" тизу и утверждение: - устройство земляного полотна - 47,1 тыс. м3. 7 061 Реконструкция Выполнение строительных октябрь Минис- автомобильной работ в соответствии с - де- терст- дороги Самара проектно-сметной доку- кабрь во - Шымкент на ментацией, прошедшей в тран- участке установленном порядке спорта Шымкент - государственную экспер- и ком- Туркестан тизу и утверждение: муника- - подготовительные ций работы - 5,15 км; Рес- - устройство земляного публи- полотна - 20,1 тыс. м 3 ; ки - устройство дорожной Казах- одежды - 81,6 тыс. м 2 ; стан - ремонт искусственных сооружений - 6 шт.

Сноска. В пункт 6 внесены изменения - постановлением Правительства РК от 23 августа 2002 г. N 122a P02122a_ ; новая редакция - постановлением Правительства РК от 11 сентября 2002 г. N 994 P020994_ ; от 25 ноября 2002 г. N 1247 ; от 9 декабря 2002 г. N 1291 .

7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы: 

      Обеспечение проезда транспортных средств через реку Урал, реконструкция участка автомобильной дороги "Астана - Боровое", обеспечение дальнейшего развития торгово-экономических отношений между приграничными районами Казахстана, России и Монголии, обеспечение проезда транспортных средств через реку Сырдарья. 

      1) Завершение строительства моста через реку Урал в районе г. Уральска в соответствии с проектно-сметной документацией, прошедшей в установленном порядке государственную экспертизу и утверждение, в том числе: 

      строительство пойменного моста протяженностью 1450 п.м.; 

      строительство подходов к мосту - 12 км; 

      2) Завершение реконструкции участка автодороги "Астана - Боровое" протяженностью 128 км в соответствии с проектно-сметной документацией, прошедшей в установленном порядке государственную экспертизу и утверждение: 

      устройство земляного полотна - 936,7 тыс. м3; 

      устройство дорожной одежды - 918 тыс. м2; 

      ремонт искусственных сооружений;

- заготовка дорожно-строительных материалов. 

      3) Строительство автомобильной дороги "г.Лениногорск - граница Республики Алтай" в соответствии с проектно-сметной документацией, прошедшей в установленном порядке государственную экспертизу и утверждение, в том числе: 

      подготовительные работы на участке автодороги протяженностью 22 км; устройство земляного полотна - 402 тыс. м2; устройство 20 искусственных сооружений; строительство 2 мостов; 

      4) Моста через реку Сырдарья у г. Кызылорда в соответствии с проектно-сметной документацией, прошедшей в установленном порядке государственную экспертизу и утверждение, в том числе: 

      работы по устройству подходов - 230 тыс. м3; выполнение 14 % строительных работ по мосту; 

      5) Строительство автомобильной дороги к селу Багыс в Южно-Казахстанской области, в том числе: 

      проектно-изыскательские работы; 

      устройство земляного полотна - 86,6 тыс. м3; 

      устройство дорожной одежды - 8 км; 

      устройство искусственных сооружений - 33 шт; 

      устройство мостов - 2 шт; 

      6) реконструкция автомобильной дороги "Бейнеу - Акжигит - граница Узбекистана": 

      7) Реконструкция автомобильной дороги Самара - Шымкент на участке Шымкент - Туркестан, в том числе: 

      - подготовительные работы - 5,15 км; 

      - устройство земляного полотна - 20,1 тыс. м 3 ; 

      - устройство дорожной одежды - 81,6 тыс. м 2 ; 

      - ремонт искусственных сооружений - 6 шт.- устройство земляного полотна - 47,1 тыс. м3. <*>

Сноска. В пункт 7 внесены изменения - постановлениями Правительства РК от 23 августа 2002 г. N 122a   P02122a_   ; от 11 сентября 2002 г. N 994 P020994_   ; от 25 ноября 2002 г. N 1247 ; от 9 декабря 2002 г. N 1291 .

Приложение 8 к 

                                   постановлению Правительства 

                                   Республики Казахстан 

                                   от 26 января 2002 года N 122

Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан 

-----------------------------------------------------------     

           Администратор бюджетной программы 

 

                            Паспорт 

            республиканской бюджетной программы 037 

            "Строительство международного аэропорта 

                   в г. Астане" на 2002 год

1. Стоимость: 2 267 364 тысячи тенге (два миллиарда двести шестьдесят семь миллионов триста шестьдесят четыре тысячи тенге). 

      2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы: 

      Закон Республики Казахстан от 19 мая 1999 года  Z990383_   "О ратификации Соглашения о займе по проекту реконструкции аэропорта в городе Астане между Республикой Казахстан и Международным Фондом Экономического Сотрудничества". 

      3. Источники финансирования бюджетной программы: 

      Средства правительственного внешнего займа 

      Средства республиканского бюджета 

      4. Цель бюджетной программы: 

      Обеспечение соответствия технических параметров аэропорта в г. Астана требованиям международных стандартов, качественное и комфортное обслуживание пассажиров. 

      5. Задачи бюджетной программы: 

      Строительство пассажирского терминала аэропорта в г. Астана и создание инфраструктуры аэропорта. 

      6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:

N !Код !Код !Наименование!Мероприятия по реализации! Сроки !Ответственные !прог-!под- !программ !программы (подпрограммы) !реали- !исполнители !раммы!прог-!(подпро- ! !зации ! ! !раммы!грамм) ! ! ! --!-----!-----!------------!-------------------------!-------!------------- 1 037 Строительство международного аэропорта в г. Астане 080 Реализация Оплата консалтинговых В течение Министерство проекта за услуг Консорциуму года транспорта и счет внешних СН2М НILL/ККА&А/РСI коммуникаций займов Республики Казахстан Строительство зданий аэропорта г. Астана и прилегающих к нему сооружений. 2 037 081 Реализация Оплата консалтинговых В течение Министерство проекта за услуг Консорциуму года транспорта и счет СН2М НILL/ККА&А/РСI. коммуникаций внутренних Проведение государст- Республики источников венной экспертизы. Казахстан Строительство зданий аэропорта г. Астана и прилегающих к нему сооружений согласно контракту с Подрядчиком

Сноска. В пункт 6 внесены изменения - постановлением Правительства РК от 23 августа 2002 г. N 122a   P02122a_   . 

 

      7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы: Строительство зданий и прилегающих сооружений (в размере 80% от стоимости Контракта). 

      Качество выполненных работ определяется в соответствии со СНиП и нормами ИКАО (Международная организация гражданской авиации). 

      Увеличение количества международных и внутренних рейсов, повышение безопасности полетов, передача международного опыта и технологий местным подрядным, проектным и консультационным организациям.

Приложение 9 к 

                                   постановлению Правительства 

                                   Республики Казахстан 

                                   от 26 января 2002 года N 122

Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан 

-----------------------------------------------------------     

           Администратор бюджетной программы

Паспорт 

            республиканской бюджетной программы 039 

           "Реабилитация автодороги Алматы - Боровое 

            на участке Гульшад-Акчатау" на 2002 год

1. Стоимость: 785 986 тысяч тенге (семьсот восемьдесят пять миллионов девятьсот восемьдесят шесть тысяч тенге). 

      2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы: 

      Закон Республики Казахстан от 5 марта 1997 года  Z970081_   "О ратификации Соглашения о займе (Обычные операции) (Проект восстановления дороги) между Республикой Казахстан и Азиатским банком развития от 18 октября 1996 года". 

      3. Источники финансирования бюджетной программы: 

      Средства правительственного внешнего займа 

      Средства республиканского бюджета 

      4. Цель бюджетной программы: 

      Восстановление участка дороги, усовершенствование обслуживания и эксплуатации дороги на направлении Алматы-Боровое, создание эффективной системы эксплуатации автодороги. 

      5. Задачи бюджетной программы: 

     Восстановление приоритетных участков автомобильной дороги 

республиканского значения "Алматы - Боровое"; приобретение необходимого оборудования для текущего содержания и ремонта республиканской сети дорог. 

      6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:

N !Код !Код !Наименование!Мероприятия по реализации! Сроки !Ответственные !прог-!под- !программ !программы (подпрограммы) !реали- !исполнители !раммы!прог-!(подпро- ! !зации ! ! !раммы!грамм) ! ! ! --!-----!-----!------------!-------------------------!-------!------------- 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7 --!-----!-----!------------!-------------------------!-------!------------- 1 039 "Реабилитация автодороги Алматы - Боровое на участке Гульшад- Акчатау" 080 Реализация Оплата консалтинговых В течение Комитет проекта услуг JОС/WSА (Япония). года автомобильных за счет дорог внешних Приобретение основного займов оборудования. Капитальный ремонт дороги Алматы - Боровое СП "Балфор Битти (Англия)- Менсел (Турция) - Афдан (Казахстан) - Жезказган жолдары (Казахстан) 2 039 081 Реализация Оплата консалтинговых В течение Комитет проекта услуг JОС/WSА (Япония). года автомобильных за счет Проведение работ по дорог внутренних текущему ремонту и источников содержанию автомо- бильной дороги Алматы-Боровое. СП "Балфор Битти Приобретение основного (Англия)- Менсел оборудования. (Турция) - Афдан Капитальный ремонт (Казахстан) - дороги Алматы - Боровое Жезказган жолдары (Казахстан) Проведение технического аудита выполненных работ

Сноска. В пункт 6 внесены изменения - постановлением Правительства РК от 23 августа 2002 г. N 122a   P02122a_   ; от 25 ноября 2002 г. N 1247 .

7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы: 

      Реабилитация 192 км автодороги Алматы - Боровое с двумя полосами движения, искусственными сооружениями, инженерным обустройством дороги. 

      Овладение отечественными дорожно-строительными, проектными и консультационными организациями передовым мировым опытом организации работ; улучшение социально-экономической ситуации в регионах, расположенных вдоль дороги.

Приложение 10 к 

                                   постановлению Правительства 

                                   Республики Казахстан 

                                   от 26 января 2002 года N 122

Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан 

-----------------------------------------------------------     

           Администратор бюджетной программы

Паспорт 

             республиканской бюджетной программы 040 

    "Реконструкция автодороги Алматы-Караганда-Астана-Боровое 

          на участках Алматы-Гульшад и Акчатау-Караганда" 

                           на 2002 год

1. Стоимость: 10 149 490 тысяч тенге (десять миллиардов сто сорок девять миллионов четыреста девяносто тысяч тенге). 

      2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы: 

      Закон Республики Казахстан от 20 июля 1999 года  Z990446_   "О ратификации Соглашения о займе (Проект реструктуризации дорожно-транспортной отрасли) между Республикой Казахстан и Международным банком реконструкции и развития". 

      3. Источники финансирования бюджетной программы: 

      Средства правительственного внешнего займа 

      Средства республиканского бюджета. 

      4. Цель бюджетной программы: 

      Развитие эффективной сети дорог и дорожного транспорта в Казахстане. 

      5. Задачи бюджетной программы: 

      Восстановление приоритетных участков автомобильной дороги республиканского значения Алматы - Боровое на участках Алматы - Гульшад и Акчатау - Караганда; приобретение необходимого оборудования для текущего содержания и ремонта республиканской сети дорог. 

      6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:

N !Код !Код !Наименование!Мероприятия по реализации! Сроки !Ответственные !прог-!под- !программ !программы (подпрограммы) !реали- !исполнители !раммы!прог-!(подпро- ! !зации ! ! !раммы!грамм) ! ! ! --!-----!-----!------------!-------------------------!-------!------------- 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7 --!-----!-----!------------!-------------------------!-------!------------- 1 040 Реконструкция автодороги Алматы- Караганда- Астана-Боровое на участках Алматы-Гульшад и Акчатау- Караганда 080 Реализация Оплата консалтинговых В течение Комитет проекта услуг компаниям "СМЕК" года автомобильных за счет (Австралия), Скот Уилсон дорог внешних Киркпатрик (Великобритания). займов Проведение технического аудита выполненных работ Приобретение основного оборудования. Оплата услуг 2 технических переводчиков. Осуществление капитального Компания ремонта автодороги Алматы - "Тодини Астана на участках Алматы - конструциони Гульшад и Акчатау - дженерали" Караганда (Италия), "ИРДО" (Иран), Корпорация "Прогресс", ОАО "Желдорстрой" (Казахстан), СП "Энергопроект" - АО "Казакстан жолдары" (Югославия- Казахстан) 2 040 081 Реализация Оплата консалтинговых январь- Комитет проекта услуг компаниям "СМЕК" декабрь автомобильных за счет (Австралия), Скот Уилсон дорог внутренних Киркпатрик источников (Великобритания). Приобретение основного оборудования. Осуществление капитального Компания ремонта дороги Алматы - "Тодини Астана на участках Алматы - конструциони Гульшад и Акчатау - дженерали" Караганда (Италия), "ИРДО" (Иран), Корпорация "Прогресс", ОАО "Желдорстрой" (Казахстан), СП "Энергопроект" - АО "Казакстан жолдары" (Югославия- Казахстан)

Сноска. В пункт 6 внесены изменения - постановлением Правительства РК от 23 августа 2002 г. N 122a   P02122a_   ; от 25 ноября 2002 г. N 1247 .

7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы: 

 

      Капитальный ремонт участка автодороги Алматы - Астана на участках Алматы - Гульшад и Акчатау - Караганда протяженностью 156 км. 

      Качество выполненных работ определяется в соответствии со спецификациями тендерных документов. 

      Улучшение качественного состояния автодороги; повышение уровня материально-технической оснащенности казахстанских дорожных организаций, их обеспеченность современным оборудованием для содержания и текущего ремонта автодорог.

Приложение 11 к 

                                   постановлению Правительства 

                                   Республики Казахстан 

                                   от 26 января 2002 года N 122 

 

Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан 

----------------------------------------------------------- 

            Администратор бюджетной программы

Паспорт 

              республиканской бюджетной программы 041 

             "Прикладные научные исследования в области 

               транспорта и коммуникаций" на 2002 год

1. Стоимость: 50 000 тысяч тенге (пятьдесят миллионов тенге). 

      2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы: 

      Указ Президента Республики Казахстан от 28 ноября 2001 года N 730 U010730_ "О Государственной программе развития автодорожной отрасли Республики Казахстан на 2001-2005 годы" 

      Постановление Правительства Республики Казахстан от 23 февраля 1999 года N 145 P990145_ "О некоторых вопросах формирования и реализации программ прикладных научных исследований, выполняемых за счет средств республиканского бюджета". 

      Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 мая 2001 года N 726  P010726_   "О Концепции развития автодорожной отрасли Республики Казахстан на 2001-2008 годы". 

      3. Источники финансирования бюджетной программы: средства республиканского бюджета. 

      4. Цель бюджетной программы: совершенствование технологии дорожно-строительного производства, системы учета производственных затрат, повышение автоматизации управленческого процесса. 

      5. Задачи бюджетной программы: проведение научных разработок по совершенствованию базы данных отрасли, внедрение данных достижений в практическую деятельность. 

      6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:

N !Код !Код !Наименование!Мероприятия по реализации! Сроки !Ответственные !прог-!под- !программ !программы (подпрограммы) !реали- !исполнители !раммы!прог-!(подпро- ! !зации ! ! !раммы!грамм) ! ! ! --!-----!-----!------------!-------------------------!-------!------------- 1 041 "Прикладные научные исследования в области транспорта и коммуникаций" 030 "Прикладные Разработки по научно- март- Министерство научные прикладным темам - 22 декабрь транспорта и исследования единицы коммуникаций в дорожной Республики отрасли" Казахстан

7. Ожидаемые результаты бюджетной программы: 

      Предоставление отчетов по научно-прикладным разработкам по темам, утверждаемым Научно-экспертным советом Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан. 

      Обеспечение дорожной отрасли нормативно-технической документацией, научная разработка и внедрение прогрессивных новых технологий и дорожно- строительных материалов. 

      Качество выполненных работ определяется заключением Научно- экспертного совета Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан.

Приложение 12 к 

                                   постановлению Правительства 

                                   Республики Казахстан 

                                   от 26 января 2002 года N 122

Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан 

-----------------------------------------------------------     

           Администратор бюджетной программы 

 

                             Паспорт 

             республиканской бюджетной программы 042 

        "Техническое оснащение, оборудование, модернизация и               

           передислокация постов транспортного контроля " 

                           на 2002 год

1. Стоимость: 53 788 тысяч тенге (пятьдесят три миллиона семьсот восемьдесят восемь тысяч тенге). 

      2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы: статья 1 Закона Республики Казахстан от 15 декабря 2001 года "О республиканском бюджете на 2002 год"; статья 5 Закона Республики Казахстан от 21 сентября 1997 года "О транспорте в Республике Казахстан"; статья 28 Закона Республики Казахстан от 17 июля 2001 года "Об автомобильных дорогах"; Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о пунктах пропуска через казахстанско-российскую границу от 23 декабря 1998 года; постановление Кабинета Министров Республики Казахстан от 26 апреля 1995 года N 557 P950557_ "О мерах по развитию и совершенствованию организации международных автомобильных перевозок в Республике Казахстан"; постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 1998 года N 1397 P981397_ "О сборах за проезд автотранспортных средств по территории Республики Казахстан"; постановление Правительства Республики Казахстан от 8 сентября 1999 года N 1334 P991334_ "Вопросы Комитета транспортного контроля Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан". 

      3. Источники финансирования бюджетной программы: средства республиканского бюджета. 

      4. Цель бюджетной программы: обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог путем контроля за проездом крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств на постах транспортного контроля. 

      5. Задачи программы: обустройство и оснащение постов транспортного контроля необходимым весоизмерительным оборудованием, модернизация стационарного весового оборудования, оптимизация дислокации постов транспортного контроля. 

      6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:

N !Код !Код !Наименование!Мероприятия по реализации! Сроки !Ответственные !прог-!под- !программ !программы (подпрограммы) !реали- !исполнители !раммы!прог-!(подпро- ! !зации ! ! !раммы!грамм) ! ! ! --!-----!-----!------------!-------------------------!-------!------------- 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7 --!-----!-----!------------!-------------------------!-------!------------- 1 042 Техническое Составление проектно- Министерство оснащение, сметной документации по февраль- транспорта и оборудо- 10 постам транспортного март коммуникаций вание, контроля Республики модернизация Проведение работ по: Казахстан и передисло- - передислокации постов кация постов транспортного контроля и апрель- транспорт- модернизации декабрь ного стационарного весового контроля оборудования на 6 постах; - техническому оснащению постов транспортного контроля стационарным весовым оборудованием в количестве 4 комплектов, включая обустройство дорожного полотна.

7. Ожидаемый результат выполнения бюджетной программы: техническое оснащение 4 постов транспортного контроля стационарным весовым оборудованием, включая обустройство дорожного полотна, а также передислокация постов транспортного контроля и модернизация стационарного весового оборудования на 6 постах, позволит обеспечить посты транспортного контроля стационарным весовым оборудованием, в том числе на казахстанско-российской границе в 2002 году на 60%, что приведет к увеличению поступлений средств в республиканский бюджет от сборов за проезд автотранспортных средств по территории Республики Казахстан.

Приложение 13 к 

                                   постановлению Правительства 

                                   Республики Казахстан 

                                   от 26 января 2002 года N 122 

 

Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан ----------------------------------------------------------- 

            Администратор бюджетной программы

Паспорт 

                республиканской бюджетной программы 044 

             "Создание системы мониторинга радиочастотного 

                 спектра и радиоэлектронных средств" 

                            на 2002 год

1. Стоимость: 520 000 тысяч тенге (пятьсот двадцать миллионов тенге). 

      2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы: 

      Статья 5 Закона Республики Казахстан от 18 мая 1999 года Z990382_ "О связи" 

      пункты 5, 25 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 17 апреля 1995 года Z952200_ "О лицензировании" 

      Указ Президента Республики Казахстан от 14 марта 2000 года N 359 U000359_ "О государственной программе обеспечения информационной безопасности Республики Казахстан на 2000-2003 годы" 

      Постановление Правительства Республики Казахстан от 6 октября 2001 года N 1293 P011293_ "Об утверждении Правил приобретения (продажи), регистрации, проектирования, строительства (установки), эксплуатации на территории Республики Казахстан и ввоза из-за границы радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств" 

      Постановление Правительства Республики Казахстан от 3 ноября 2000 года N 1665 P001665_ "О некоторых вопросах транспортно-коммуникационного комплекса Республики Казахстан" 

      3. Источники финансирования бюджетной программы: средства республиканского бюджета. 

      4. Цель бюджетной программы: создание системы технического радиоконтроля в Республике Казахстан, которое позволит: 

      1) обеспечить полноценное регулирование использования радиочастотного спектра, отследить работающие радиоэлектронные средства, обнаружить источники радиопомех, проверить соответствие заявляемых параметров радиоэлектронных средств реальным; 

      2) увеличить поступления в государственный бюджет за использование радиочастотного спектра, вследствие выявления максимального количества незаконно работающих радиоэлектронных средств; 

      3) принимать эффективные меры по защите государственных информационных ресурсов. 

      5. Задачи бюджетной программы: закуп необходимого радиоконтрольного оборудования для территориальных органов по связи и информатизации Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан, создание стационарных пунктов и передвижных станций технического радиоконтроля 

      6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:

N !Код !Код !Наименование!Мероприятия по реализации! Сроки !Ответственные !прог-!под- !программ !программы (подпрограммы) !реали- !исполнители !раммы!прог-!(подпро- ! !зации ! ! !раммы!грамм) ! ! ! --!-----!-----!------------!-------------------------!-------!------------- 1 044 Создание Закупки: март- Министерство системы - оборудования для 10 декабрь транспорта и мониторинга стационарных радио- коммуникаций радиочастот- контрольных пунктов; Республики ного спектра - 2 передвижных станций Казахстан и радиоэлек- радиотехнического контроля; тронных - 1 ведомственной сети средств обмена информацией; - 10 комплектов портативных поисково-измерительных приборов (многофункциональ- ный тестовый приемник, портативный тестовый приемник, многофункциональный тестовый частотомер, радиостанции с расширенным диапазоном). - создание 19 региональных пунктов обмена информацией (2 сервера, 21 персональных компьютера, 1 программное обеспечение, 23 модема, 40 сетевых карт, 15 сетевых комплектующих, услуги по созданию сети).

<*>

Сноска. В пункт 6 внесены изменения - постановлением Правительства РК от 9 декабря 2002 г. N 1291 .

7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы: 

      Количественные критерии: 

     - 10 стационарных радиоконтрольных пунктов; 

     - 2 передвижные станции радиотехнического контроля; 

     - 1 ведомственная сеть обмена информацией; 

     - 19 региональных пунктов обмена информацией;

- 10 комплектов портативных поисково-измерительных приборов (многофункциональный тестовый приемник, портативный тестовый приемник, многофункциональный тестовый частотомер, радиостанции с расширенным диапазоном).

Создание стационарных пунктов и передвижных станций технического радиоконтроля, а также повышение результативности работ по жалобам пользователей радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств на помехи и электромагнитную совместимость позволит: 

      - снизить угрозу безопасности государства; 

      - улучшить качество принимаемых мер по защите государственных информационных ресурсов и предоставляемых услуг связи; 

      - устранить помехи, угрожающие безопасности полетов самолетов, мешающие диспетчерским службам энергетики и наземного транспорта, приему радио-, телевизионных передач; 

      - выявить незаконно действующих пользователей радиочастотного спектра и радиоэлектронных средств; 

      - усилить контроль за использованием радиочастотного спектра; 

      - увеличить поступления платежей в республиканский бюджет. <*>

Сноска. В пункт 7 внесены изменения - постановлением Правительства РК от 9 декабря 2002 г. N 1291 .

Приложение 14 к 

                                   постановлению Правительства 

                                   Республики Казахстан 

                                   от 26 января 2002 года N 122

Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан ----------------------------------------------------------- 

            Администратор бюджетной программы

Паспорт 

            республиканской бюджетной программы 046 

            "Капитальный и средний ремонты автодорог 

             республиканского значения" на 2002 год

1. Стоимость: 4 200 000 тысяч тенге (четыре миллиарда двести миллионов тенге). 

      2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы: 

      Статья 17 Закона Республики Казахстан от 17 июля 2001 года "Об автомобильных дорогах" 

      Указ Президента Республики Казахстан от 28 ноября 2001 года N 730 "О Государственной программе развития автодорожной отрасли Республики Казахстан на 2001-2005 годы" 

      3. Источники финансирования бюджетной программы: средства республиканского бюджета. 

      4. Цель бюджетной программы: обеспечение безопасного и бесперебойного проезда транспортных средств по автодорогам республиканского значения. 

      5. Задачи бюджетной программы: проведение ремонтных работ по капитальному и среднему ремонту автомобильных дорог республиканского значения. 

      6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:

N !Код !Код !Наименование!Мероприятия по реализации! Сроки !Ответственные !прог-!под- !программ !программы (подпрограммы) !реали- !исполнители !раммы!прог-!(подпро- ! !зации ! ! !раммы!грамм) ! ! ! --!-----!-----!------------!-------------------------!-------!------------- 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7 --!-----!-----!------------!-------------------------!-------!------------- 1 046 Капитальный Проведение работ по март- Министерство и средний капитальному ремонту декабрь транспорта и ремонты 37 км автодорог, коммуникаций автодорог в том числе: Республики республи- - ремонт дорог - 40 км; Казахстан канского - ремонт мостов - 6 шт, значения 278 п.м.; Проведение работ по март- среднему ремонту декабрь 1547 км автодорог, в том числе: ремонт дорог с черным покрытием с шероховатой поверхностной обработкой - 1447 км; ремонт дорог с щебеночным покрытием - 100 км".

Сноска. В пункт 6 внесены изменения - постановлением Правительства РК от 23 августа 2002 г. N 122a P02122a_ ; от 16 сентября 2002 г. N 1012 P021012_ ; от 25 ноября 2002 г. N 1247 .

7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы: 

      В количественном выражении проведение работ по капитальному и среднему ремонтам автомобильных дорог республиканского значения предполагается выполнить на протяжении 1 587 км, в том числе: 

      1) по капитальному ремонту в соответствии с проектно-сметной документацией, прошедшей в установленном порядке государственную экспертизу и утверждение:

Наименование области ! Ед. !Количест- ! изм. !во _________________________________________________________!_______!_________ Актюбинская область: Автодорога "Актобе-Орск" Ремонт черного покрытия и с нанесением разметки, км 5 км 130-135 Алматинская область мост через реку Коксу на автодороге "Алматы - шт./ 2/229 Усть-Каменогорск", км 248, 249 (в т.ч. ПИР) п.м. автодорога "Сары-Озек-Коктал" Капитальный ремонт моста через реку Конбе, км 142 шт./ 1/60 п.м. "Кокпек - Кегень - Тюп - Жаланаш - Саты - Курмет" с подъездом к озеру Кольсай (ликвидация паводковых разрушений) Автодорога "Алматы-Космостанция" с подъездом к санаториям Алматы, Алма-Арасан Ликвидация паводковых разрушений, км 7-10 км 3 Атырауская область автодорога "Доссор-Бейнеу-Актау" ремонт моста через реку Сагиз на 23 км шт./ 1/52 п.м. Ликвидация паводковых разрушений, км 95-97, 100-102, 104-105, 109-111, 115 Восточно-Казахстанская область автодорога "Усть-Каменогорск - Зыряновск - Катон - Рахмановские Ключи" (ликвидация паводковых разрушений (восстановление земляного полотна), км 383-385) автодорога "Омск - Майкапшагай" Ремонт земляного полотна с устройством черного км 2 покрытия, км 1254-1256 Ремонт земляного полотна с устройством щебеночного км 3 покрытия, км 1256-1259 Жамбылская область Автодорога "Граница Республики Узбекистан км 10 (на Ташкент) - Шымкент - Тараз - Алматы - Хоргос", ликвидация последствий паводковых разрушений, км 505-530 (выборочно) Карагандинская область Автодорога "Кызылорда-Павлодар" Ремонт путепровода через железную дорогу, км 922 шт./ 1/48 (в т.ч. ПИР) п.м. Ремонт путепровода через железную дорогу, км 873 шт./ 1/38 п.м. Костанайская область автодорога "Костанай - Аулиеколь - Есиль - Сурган" Ремонт чернощебеночного покрытия, км 31-32 км 2 Павлодарская область автодорога "Ульяновский - Умуткер - Баянаул - Майкаин - Калкаман" Устройство чернощебеночного покрытия с ШПО, км 4 км 172-176 Северо-Казахстанская область автодорога "Подъезд к мемориальному комплексу Карасай Батыра" Перевод в черное покрытие, км 13-24 км 11 Устройство железобетонных труб, км 14, 18, 23 шт./ 3/46,5 п.м. Южно-Казахстанская область автодорога "Жизак - Кызыласкер - Сарыагаш - Жибек км 11 жолы", подвод линий электропередач к мосту через реку Сырдарья (в т.ч. ПИР) автодорога "Самара-Шымкент" Уширение моста через канал, км 2128+600 шт./ 1/18 п.м. Всего: 40 ___________________________________________________________________________ 2) по среднему ремонту: ___________________________________________________________________________ Наименование области ! Ед. !Количест- ! изм. !во _________________________________________________________!_______!_________ Акмолинская область автодорога "Астана-Петропавловск" Ремонт покрытия с устройством ШПО и укреплением км 45 обочин, км 140-175,6; 176,7-185,9 Устройство ШПО с выравнивающим слоем, км 241 км 1 Устройство ШПО с выравнивающим слоем, км 252 км 1 Устройство ШПО с выравнивающим слоем, км 275-280 км 5 Устройство ШПО с выравнивающим слоем, км 280-283 км 3 Устройство ШПО, км 330-332 км 2 Устройство ШПО с выравнивающим слоем, км 332-337 км 5 Устройство ШПО с выравнивающим слоем, км 341 км 1 автодорога "Кокшетау-Рузаевка" Устройство ШПО с выравнивающим слоем, км 26-31 км 5 Устройство ШПО с выравнивающим слоем, км 35-37 км 2 Устройство ШПО с выравнивающим слоем, км 41-43 км 2 автодорога "Астана-Ерейментау-Шидерты" км 4 Устройство ШПО с выравнивающим слоем, км 42-46 автодорога "Обход г. Кокшетау" км 4 Устройство ШПО с выравнивающим слоем, км 0-4 автодорога "Екатеринбург-Алматы" Ремонт покрытия с устройством ШПО и укреплением км 1 обочин, км 1272+489 - 1273+109 Устройство ШПО с выравнивающим слоем, км 1141-1145 км 4 автодорога "Кокшетау-Атбасар" Устройство ШПО с выравнивающим слоем, км 0-8 км 8 автодорога "Астана-Рождественка" Устройство ШПО с выравнивающим слоем, км 16-21 км 5 автодорога "Щучинск-Зеренда" Устройство ШПО с выравнивающим слоем, км 38-48 км 10 автодорога "Кокшетау-Омск" Устройство ШПО с выравнивающим слоем, км 19 км 1 Устройство ШПО с выравнивающим слоем, км 25-29 км 4 автодорога "Астана-Коргалджино" Устройство ШПО с выравнивающим слоем, км 2-7 км 5 автодорога "Астана-Петропавловск" - Боровое, с подъездом к Щучинскому санаторию Устройство ШПО с выравнивающим слоем, км 3, 6-8 км 3 Устройство ШПО с выравнивающим слоем, км 22-28 км 6 автодорога "Щучинск-Боровое" Устройство ШПО с выравнивающим слоем, км 10-18 км 8 автодорога "Макинск-Аксу-Торгай" Устройство ШПО с выравнивающим слоем, км 106-116 км 10 Устройство ШПО с выравнивающим слоем, км 230-240 км 10 Итого по Акмолинской области: 155 Актюбинская область Автодорога "Актобе-Орск" Устройство ШПО с выравнивающим слоем, км 37-51 км 14 Автодорога "Актобе-Астрахань" Устройство ШПО с выравнивающим слоем, км 34-46 км 12 Ремонт черного покрытия с устройством ШПО, км 158-166 км 8 Автодорога "Кандыгаш-Эмба-Шалкар-Иргиз" Кирковка существующего покрытия с добавлением нового км 12 материала (щебня), км 68-80 Итого по Актюбинской области: 46 Алматинская область Автодорога "Алматы-Усть-Каменогорск" км 4 Устройство ШПО, км 73-76, 124 Устройство ШПО, км 145-175, 181-192, 201-210, 223-230 км 57 Устройство ШПО, км 301, 303, 304, 367-370 км 7 Ремонт земляного полотна с укреплением обочин, км 137-141, 184-189, 172, 173, 222, 223 автодорога "Алматы-Кокпек-Байсерке-Междуреченск" - автодорога "Екатеринбург-Алматы" Ремонт моста через реку Каскеленка, км 51 шт./ 1/24 п.м. Ремонт моста через реку Малая Алматинка, км 44 шт./ 1/34 п.м. Автодорога "Алматы-Шамолган-Узунагаш-Прутки-гр. Кыргызстана" км 23 Устройство ШПО, км 17-40 Автодорога "Алматы-Хоргос" км 278 Автодорога "Кокпек-Кегень-Тюп" км 6 Устройство ШПО, км 41-51 (обход - 5,6 км) Автодорога "Алматы-Талгар-Евгеньевка" км 4 Устройство ШПО, км 8-12 Итого по Алматинской области: 379 Атырауская область автодорога "Актобе-Астрахань" Ремонт черного покрытия с устройством ШПО, км 530-543 км 5 (выборочно) Ремонт черного покрытия с устройством ШПО, км 6 км 576-590 (выборочно) Ремонт черного покрытия с устройством ШПО, км 732-742 км 10 Итого по Атырауской области: 21 Восточно-Казахстанская область Автодорога "Омск-Майкапшагай" Устройство ШПО с выравнивающим слоем, км 587-605 км 15 (выборочно) Устройство ШПО с выравнивающим слоем, км 944-959 км 15 Устройство ШПО с выравнивающим слоем, км 1087-1103 км 10 (выборочно) автодорога "Алматы-Усть-Каменогорск" Устройство ШПО с выравнивающим слоем, км 723-730 км 7 Устройство ШПО с выравнивающим слоем, км 858-865 км 7 (ликвидация пучин, км 859 - 300 м) Устройство ШПО с выравнивающим слоем, км 989-998 км 9 автодорога "Караганда-Аягуз-Бугаз" Ремонт железобетонных труб, км 743+100 шт./ 1/20 п.м. автодорога "Омск-Майкапшагай" - Калжыр - Теректы" Ремонт железобетонных труб, км 77+670, 77+890, 78+060 шт./ 3/51 п.м. автодорога "Усть-Каменогорск-Зыряновск-Рахмановские Ключи" Устройство ШПО с выравнивающим слоем, км 240-251 км 11 Ремонт гравийного покрытия, км 418-432 км 15 автодорога "Усть-Каменогорск-Семипалатинск" Устройство ШПО с выравнивающим слоем, км 89-94 км 5 Устройство ШПО с выравнивающим слоем, км 140-158 км 18 Итого по Восточно-Казахстанской области: 112 Жамбылская область Автодорога "Алматы-Кордай-Благовещенка-Мерке- Ташкент-Термез" - ремонт черного покрытия с устройством ШПО и км 81 укреплением обочин, км 252, 253, 257, 259, 277, 278, 324, 327, 328, 353, 422, 425-430, 441, 442, 448-451, 468, 469, 471, 479-481, 486, 493, 494, 503-505, 534, 535, 538-542, 545, 547-551, 554, 557, 559-567, 569- 578, 581-588, 590-593 - ремонт черного покрытия с устройством ШПО км 54 (разметка), км 238, 247, 279, 286-291, 294-299, 301-304, 306, 308-312, 317, 320, 326, 331, 332, 334, 416-419, 482-485, 488-492, 495-500, 530, 531, 548-550 - ремонт труб, км 533, 550 шт./ 2/40 п.м. Автодорога Мерке-Бурылбайтал - ремонт черного покрытия с устройством ШПО и км 19 укреплением обочин, км 46, 47, 69, 83, 84, 129-131, 203-205, 239-246 - ремонт черного покрытия с устройством ШПО, км 25, км 30 26, 27, 44, 45, 51, 52, 65, 72, 76, 135, 136, 138, 139, 140, 165, 170-175, 184, 185, 193, 194, 231, 251, 252, 253 Автодорога "Обход с. Кулан" - устройство ШПО, км 2-8 км 6 Автодорога "Шу-Благовещенск" - устройство ШПО, км 17, 18, 22-26, 42, 43, 44 км 10 Итого по Жамбылской области: 200 Западно-Казахстанская область автодорога "Чапаево - Жалпактал - Казталовка - граница Российской Федерации" Ремонт щебеночного покрытия, км 21-28 км 7 автодорога "Уральск-Каменка-граница РФ" км 24 Ремонт асфальтобетонного покрытия с ШПО, км 4-28 км Ремонт водопропускной трубы D=2,0*1,5 м, км 73+900 шт./ 1/14,7 п.м. Ремонт водопропускной трубы D=2,0*1,5 м, км 74+500 шт./ 1/13,2 п.м. Ремонт водопропускной трубы D=3,0*1,5 м, км 77+300 шт./ 1/14,2 п.м. Ремонт водопропускной трубы D=3,0*1,5 м, км 80+200 шт./ 1/15,2 п.м. Устройство ШПО с выравнивающим слоем, км 73-77 км 4 Автодорога "Подстепное-Федоровка-граница Российской Федерации" Ремонт а/б покрытия с ШПО, км 32-56 (В=9 м) км 24 Ремонт ж/б труб D=1,5 м, км 48+900 шт./ 1/17 п.м. Итого по Западно-Казахстанской области: 59 Карагандинская область автодорога "Кызылорда-Павлодар" Ремонт черного покрытия с устройством ШПО, км 525-552 км 27 км 1017-1027 км 10 автодорога "Жезказган-Петропавловск" Ремонт черного покрытия с устройством ШПО, км 102-137 км 10 (выборочно) автодорога "Караганда-Аягуз-Бугаз" Ремонт черного покрытия с устройством ШПО, км 131-148 км 17 автодорога "Астана-Рождественка-Киевка-Темиртау" Ремонт черного покрытия с устройством ШПО, км 97-106 км 9 Итого по Карагандинской области: 73 Костанайская область автодорога "Екатеринбург-Алматы" км Устройство ШПО с выравнивающим слоем 7 км 549-555(B=15 м) 4 км 416-419 6 км 622-627 км автодорога "Костанай-Аулиеколь-Есиль-Сурган" 22 Устройство ШПО с выравнивающим слоем, км 118-140 10 Устройство ШПО с выравнивающим слоем, км 220-229 1 Ремонт асфальтобетонного покрытия, км 92 автодорога "Денисовка-Житикара-Мюктыколь-гр.Р.Ф." Ремонт щебеночного покрытия, с добавлением нового км 29 материала, 137-174 (выборочно) автодорога "Мамлютка-Костанай" Устройство ШПО с выравнивающим слоем, км 270-285 км 16 Итого по Костанайской области: 95 Кызылординская область автодорога "Кызылорда-Жалагаш" - "Самара-Шымкент" Устройство ШПО с выравнивающим слоем, км 0-2, км 30 36-52, 55-58, 60-63, 76-82 Автодорога "Самара-Шымкент" Устройство ШПО с выравнивающим слоем, км 1288-1291, км 61 1293-1296, 1336-1344, 1382-1390, 1421-1426, 1435-1441, 1445-1450, 1490-1494, 1668-1671, 1712-1717, 1753-1757, 1913-1914, 1936-1937, 1941-1945, 1968-1969, 2002-2003, 2010-2012, 2024-2026 Итого по Кызылординской области: 91 Мангыстауская область автодорога "Доссор-Кульсары-Бейнеу-Шетпе-Жетыбай- морпорт Актау" Устройство ШПО с выравнивающим слоем, км 736-750 км 14 Ремонт гравийного покрытия с добавлением нового км 37 материала, км 376-413 Итого по Мангыстауской области: 51 Павлодарская область автодорога "Кызылорда-Павлодар" Ремонт чернощебеночного покрытия с ШПО, км 1283-1288, км 17 1338, 1345, 1362-1367 (две полосы) Ремонт покрытия с ШПО, км 1200, 1212, 1214, 1215, км 6 1242, 1248 Ремонт покрытия с ШПО, км 1308 (левая часть), 1309 км 6 (левая часть), 1313, 1314, 1318 (левая часть), 1319 (левая часть), 1326, 1330 Ремонт покрытия с ШПО, км 1344 (левая сторона), 1345 км 3 (левая сторона), 1349 (левая сторона), 1353 (левая сторона), 1354 Ремонт покрытия с устройством 2-й ШПО, км 1335-1338 км 3 Ремонт покрытия с ШПО, км 1232-1239 км 7 Ремонт покрытия с ШПО, км 1271, 1274, 1275, 1277-1280 км 6 Устройство ШПО с выравнивающим слоем, км 1201, 1213 км 2 автодорога "Павлодар-Щербакты-гр.Р.Ф." Ремонт чернощебеночного покрытия с ШПО, км 83-89 км 6 Ремонт покрытия с ШПО, км 11, 12, 28, 29, 38, 39, км 11 40, 42, 43, 45, 46 Ремонт покрытия с устройством ШПО, км 103, 104, 108, км 5 110, 111 автодорога "Астана-Ерейментау-Шидерты" Ремонт чернощебеночного покрытия с устройством ШПО, км 5 км 211, 212, 215, 217, 222 Ремонт покрытия с устройством ШПО, км 202,5-203,5, км 3 205, 207,5-208,5 Устройство ШПО с выравнивающим слоем, км 199, 252, км 3 218 Автодорога "Ульяновский - Баянаул - Майкаин - Калкаман" Устройство ШПО, км 2, 3, 12, 13-15 (выборочно 1 км), км 22 16, 17, 19-21 (выборочно 1 км), 31-35, 40-41, 43, 68-72 (выб. 3 км), 136-140 автодорога "Павлодар - Успенка - гр. Российской Федерации" Ремонт черного покрытия с устройством ШПО, км 76-78, км 6 106-110 Итого по Павлодарской области: 111 Северо-Казахстанская область автодорога "Астана-Петропавловск" Ремонт асфальтобетонного покрытия, с устройством ШПО, км 22 км 358-380 Ремонт асфальтобетонного покрытия, с устройством ШПО, км 9 км 401-411 Ремонт асфальтобетонного покрытия, с устройством ШПО, км 14 км 430-444 Автодорога "Екатеринбург-Алматы" Ремонт черного покрытия, с устройством ШПО, км 7 км 751-756, 744, 746 автодорога "Челябинск-Новосибирск" Ремонт асфальтобетонного покрытия, с устройством км 8 ШПО, км 606-614 Автодорога "Кокшетау-Омск" Ремонт черного покрытия, с устройством ШПО, км 5 км 260-265 Итого по Северо-Казахстанской области: 65 Южно-Казахстанская область автодорога "Граница Республики Узбекистан км (на Ташкент) - Шымкент - Тараз Алматы - Хоргос" Ремонт а/б покрытия с устройством ШПО, км 621-626, 8 631-633, 638 км 638-644 (две стороны) 12 км 737-742 (две полосы) 10 км 780-789 (правая полоса) 9 Устройство ШПО с выравнивающим слоем, км 649-652 км 3 автодорога "Самара - Шымкент" Ремонт чернощебеночного покрытия с ШПО, км 2057-2062 км 5 автодорога "Жизак - Жибек жолы" Ремонт чернощебеночного покрытия с устройством ШПО, км 20 км 74-79, 190-200, 215-220 автодорога "Кентау - Тортколь" Ремонт чернощебеночного покрытия с устройством ШПО, км 16 км 31-37, 88-90, 110-115, 148-151 Устройство ШПО с выравнивающим слоем, км 142-148 км 6 Итого по Южно-Казахстанской области: 89 Всего: 1547

Данные мероприятия позволят остановить дальнейшее разрушение дорог, поддержать техническое состояние и обеспечит транспортные сообщения между регионами республики, что приведет к снижению стоимости автотранспортных перевозок и повысит безопасность движения. 

      Выполнение качественных работ контролируется территориальными органами Комитета автомобильных дорог и строительства инфраструктурного комплекса Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан, в соответствии с Инструкцией приемки работ по капитальному и среднему ремонтам. 

      Сноска. Пункт 7 - в редакции постановления Правительства РК от 16 сентября 2002 г. N 1012 P021012_ ; Внесены изменения - постановлением Правительства РК от 25 ноября 2002 г. N 1247 .

Приложение 15 к 

                                   постановлению Правительства 

                                   Республики Казахстан 

                                   от 26 января 2002 года N 122

Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан 

-----------------------------------------------------------     

           Администратор бюджетной программы

Паспорт 

              республиканской бюджетной программы 400 

        "Проект реконструкции автодороги Караганда - Астана 

                на участке Караганда - Осакаровка" 

                           на 2002 год

1. Стоимость: 4 576 160 тысяч тенге (четыре миллиарда пятьсот семьдесят шесть миллионов сто шестьдесят тысяч тенге). 

      2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы: 

      Закон Республики Казахстан от 10 июля 2001 года  Z010229_   "О ратификации Соглашения о займе между Правительством Республики Казахстан и Фондом развития Абу-Даби для финансирования строительства дороги Караганда - Астана, совершенного 28 апреля 2001 года" 

      3. Источники финансирования бюджетной программы: 

      Средства правительственного внешнего займа 

      Средства республиканского бюджета

4. Цель бюджетной программы: 

      Развитие эффективной сети дорог и дорожного транспорта в Казахстане 

      5. Задачи бюджетной программы: 

      Восстановление приоритетных участков автомобильной дороги "Караганда - Астана" на участке "Караганда - Осакаровка" 

      6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:

N !Код !Код !Наименование!Мероприятия по реализации! Сроки !Ответственные !прог-!под- !программ !программы (подпрограммы) !реали- !исполнители !раммы!прог-!(подпро- ! !зации ! ! !раммы!грамм) ! ! ! --!-----!-----!------------!-------------------------!-------!------------- 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7 --!-----!-----!------------!-------------------------!-------!------------- 1 400 Проект реконструкции автодороги Караганда - Астана на участке Караганда - Осакаровка 080 Реализация Капитальный ремонт февраль- Комитет проекта за автодороги Караганда - декабрь автомобильных счет Осакаровка дорог внешних займов 2 400 081 Реализация Капитальный ремонт февраль- Комитет проекта за автодороги Караганда - декабрь автомобильных счет Осакаровка дорог внутренних источников

7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы: 

      Капитальный ремонт участка автодороги Караганда - Астана на участке Караганда - Осакаровка протяженностью 86 км. 

      Качество выполненных работ определяется в соответствии с тендерной документацией. 

      Овладение отечественными дорожно-строительными, проектными и консультационными организациями передовым мировым опытом организации работ; улучшение качественного состояния автодорог.

Приложение 16 к 

                                   постановлению Правительства 

                                   Республики Казахстан 

                                   от 26 января 2002 года N 122

Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан ----------------------------------------------------------- 

            Администратор бюджетной программы

Паспорт 

             республиканской бюджетной программы 052 

          "Реконструкция автодорог Западного Казахстана" 

                           на 2002 год

1. Стоимость: 3 395 480 тысяч тенге (три миллиарда триста девяносто пять миллионов четыреста восемьдесят тысяч тенге). 

      2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы: 

      Закон Республики Казахстан от 14 апреля 2001 года Z010168_ "О ратификации Соглашения в форме обмена нотами между Правительством Республики Казахстан и Правительством Японии о намерении предоставления Японским банком международного сотрудничества займа Правительству Республики Казахстан для осуществления проекта реконструкции дорожной сети Западного Казахстана" 

      Закон Республики Казахстан от 30 марта 2001 года Z010169_ "О ратификации Соглашения о займе по проекту реконструкции дорожной сети Западного Казахстана между Японским банком международного сотрудничества и Правительством Республики Казахстан" 

      3. Источники финансирования бюджетной программы: 

      Средства правительственного внешнего займа 

      Средства республиканского бюджета 

      4. Цель бюджетной программы: Повышение эффективности и надежности основной системы дорожного транспорта страны в Западном Казахстане 

      5. Задачи бюджетной программы: реконструкции наиболее важных участков автодорог Западного Казахстана и повышение уровня текущего технического обслуживания благодаря оказанию технической помощи 

      6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:

N !Код !Код !Наименование!Мероприятия по реализации! Сроки !Ответственные !прог-!под- !программ !программы (подпрограммы) !реали- !исполнители !раммы!прог-!(подпро- ! !зации ! ! !раммы!грамм) ! ! ! --!-----!-----!------------!-------------------------!-------!------------- 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7 --!-----!-----!------------!-------------------------!-------!------------- 1 052 Реконструкция автодорог Западного Казахстана 080 Реализация Оплата консалтинговых В течение Комитет проекта услуг ассоциации года автомобильных за счет "Нипон Коей" (Япония)/ дорог внешних Консалт лтд. /ОАО займов "Каздорпроект" (Казахстан) Авансирование подрядчика для проведения капитального ремонта дорог (до 25% от суммы контракта) 2 052 081 Реализация Оплата консалтинговых В течение Комитет проекта услуг ассоциации года автомобильных за счет "Нипон Коей" (Япония)/ дорог внутренних Консалт лтд. /ОАО источников "Каздорпроект" (Казахстан) Оплата услуг двух технических переводчиков . Оплата аренды помещения ассоциации "Нипон Коей" (Япония)/Консалт лтд. /ОАО "Каздорпроект" (Казахстан) согласно контракту.

Сноска. В пункт 6 внесены изменения - постановлением Правительства РК от 23 августа 2002 г. N 122a   P02122a_   . 

      7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы: 

      Улучшение качественного состояния сети автодорог Западного Казахстана, овладение отечественными дорожно-строительными, проектными и консультационными организациями передовым мировым опытом организации работ.

Приложение 17 к 

                                   постановлению Правительства 

                                   Республики Казахстан 

                                   от 26 января 2002 года N 122

Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан 

-----------------------------------------------------------     

           Администратор бюджетной программы

Паспорт 

             республиканской бюджетной программы 053 

          "Реабилитация автодороги Алматы - Георгиевка" 

                           на 2002 год

1. Стоимость: 633 860 тысяч тенге (шестьсот тридцать три миллиона восемьсот шестьдесят тысяч тенге). 

      2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы: 

      Соглашение о займе между Республикой Казахстан и Европейским банком развития и реконструкции от 8 декабря 2000 года. 

      3. Источники финансирования бюджетной программы: 

      Средства правительственного внешнего займа 

      Средства республиканского бюджета 

      4. Цель бюджетной программы: 

      Развитие эффективной сети дорог и дорожного транспорта в Казахстане 

      5. Задачи бюджетной программы: 

      Улучшение сложных участков Кордайского перевала по условиям обеспечения безопасности движения 

      6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:

N !Код !Код !Наименование!Мероприятия по реализации! Сроки !Ответственные !прог-!под- !программ !программы (подпрограммы) !реали- !исполнители !раммы!прог-!(подпро- ! !зации ! ! !раммы!грамм) ! ! ! --!-----!-----!------------!-------------------------!-------!------------- 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7 --!-----!-----!------------!-------------------------!-------!------------- 1 053 Реабилитация автодороги Алматы - Георгиевка 080 Реализация Капитальный ремонт дороги май- Комитет проекта за на участке Кордайского декабрь автомобильных счет перевала дорог внешних займов 2 053 081 Реализация Капитальный ремонт дороги май- Комитет проекта за на участке Кордайского декабрь автомобильных счет перевала дорог внутренних источников

7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы: 

      Реконструкция участка автомобильной дороги Алматы - Георгиевка (50 км). 

      Качество определяется в соответствии с тендерной документацией. 

      Овладение отечественными дорожно-строительными, проектными и консультационными организациями передовым мировым опытом организации работ; улучшение социально-экономической ситуации в регионах, расположенных вдоль дороги.

Приложение 18 к 

                                   постановлению Правительства 

                                   Республики Казахстан 

                                   от 26 января 2002 года N 122

Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан ----------------------------------------------------------- 

            Администратор бюджетной программы

Паспорт 

             республиканской бюджетной программы 054 

         "Текущий ремонт, содержание, озеленение автодорог 

              республиканского значения" на 2002 год

1. Стоимость: 1 885 543 тысячи тенге (один миллиард восемьсот восемьдесят пять миллионов пятьсот сорок три тысячи тенге). 

      2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы: 

      Статья 17 Закона Республики Казахстан от 17 июля 2001 года Z010245_ "Об автомобильных дорогах" 

      Указ Президента Республики Казахстан от 28 ноября 2001 года N 730 U010730_ "О Государственной программе развития автодорожной отрасли Республики Казахстан на 2001-2005 годы" 

      Постановление Правительства Республики Казахстан от 14 ноября 2000 года N 1527  P001527_   "О некоторых вопросах дорожной отрасли" 

      3. Источники финансирования бюджетной программы: средства республиканского бюджета. 

      4. Цель бюджетной программы: обеспечение безопасного и бесперебойного проезда транспортных средств по автодорогам республиканского значения. 

      5. Задачи бюджетной программы: проведение работ по эксплуатационному обслуживанию автомобильных дорог республиканского значения. 

      6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:

N !Код !Код !Наименование!Мероприятия по реализации! Сроки !Ответственные !прог-!под- !программ !программы (подпрограммы) !реали- !исполнители !раммы!прог-!(подпро- ! !зации ! ! !раммы!грамм) ! ! ! --!-----!-----!------------!-------------------------!-------!------------- 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7 --!-----!-----!------------!-------------------------!-------!------------- 1 054 Текущий ремонт, 1. Проведение работ по январь- Министерство содержание, содержанию автомобильных декабрь транспорта и озеленение дорог республиканского коммуникаций автодорог значения, включая зимнее Республики республи- - 23011 км Казахстан канского значения 2. Проведение работ по май- текущему ремонту и октябрь озеленению автодорог республиканского значения, в том числе: - ямочный ремонт - 570 км; - ликвидация просадок, выбоин, колей - 375 км; - озеленение - 581 км.

7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы:  

      Выполнение данной программы позволит провести текущий ремонт 570 км, содержание 23011 км и озеленение 581 км автодорог республиканского значения. 

      Обеспечение безопасного, безаварийного и бесперебойного круглогодичного движения участников дорожного движения по сети автомобильных дорог республиканского значения по территории Республики Казахстан. Обеспечение защиты автомобильных дорог от снежных и песчаных заносов или эрозии и создания архитектурно-художественного оформления. Выполнение качественных работ определяется в соответствии с Инструкцией по приемке работ.

Приложение 19 к 

                                   постановлению Правительства 

                                   Республики Казахстан 

                                   от 26 января 2002 года N 122

Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан 

-----------------------------------------------------------     

           Администратор бюджетной программы 

 

                             Паспорт 

              республиканской бюджетной программы 055 

            "Реконструкция автодороги Алматы - Боровое 

                на участке Алматы - Гульшад (88 км)" 

                           на 2002 год

1. Стоимость: 2 565 432 тысячи тенге (два миллиарда пятьсот шестьдесят пять миллионов четыреста тридцать две тысячи тенге). 

      2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы: 

     Закон Республики Казахстан от 30 декабря 1999 года  Z990028_   "О ратификации Соглашения о займе между Республикой Казахстан и Исламским банком развития для проекта дороги "Алматы - Гульшад". 

      3. Источники финансирования бюджетной программы: 

      Средства правительственного внешнего займа 

      Средства республиканского бюджета 

      4. Цель бюджетной программы: 

      Развитие эффективной сети дорог и дорожного транспорта в Казахстане 

      5. Задачи бюджетной программы: 

     Восстановление приоритетных участков автомобильной дороги республиканского значения на участке Алматы - Гульшад. 

      6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:

N !Код !Код !Наименование!Мероприятия по реализации! Сроки !Ответственные !прог-!под- !программ !программы (подпрограммы) !реали- !исполнители !раммы!прог-!(подпро- ! !зации ! ! !раммы!грамм) ! ! ! --!-----!-----!------------!-------------------------!-------!------------- 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7 --!-----!-----!------------!-------------------------!-------!------------- 1 055 "Реконструкция автодороги Алматы - Боровое на участке Алматы - Гульшад (88 км)" 080 Реализация Оплата консалтинговых В течение Комитет проекта услуг компании "СМЕК" года автомобильных за счет дорог внешних Проведение работ по займов капитальному ремонту Компания дороги "Алматы - Боровое" "Ирдо" на участке "Алматы - Гульшад" компанией "Ирдо" 2 055 081 Реализация Оплата консалтинговых В течение Комитет проекта услуг компании "СМЕК" года автомобильных за счет дорог внутренних Проведение работ по источников капитальному ремонту Компания дороги "Алматы - Боровое" "Ирдо" на участке "Алматы - Гульшад" компанией "Ирдо"

7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы: 

      Капитальный ремонт участка автодороги "Алматы - Боровое" на участке "Алматы - Гульшад" протяженностью 88 км. 

      Качество выполненных работ определяется в соответствии со спецификациями тендерных документов. 

      Овладение отечественными дорожно-строительными, проектными и консультационными организациями передовым мировым опытом организации работ; улучшениесоциально-экономической ситуации в регионах, расположенных вдоль дороги.

Приложение 20 

                                   к постановлению Правительства 

                                   Республики Казахстан 

                                   от 26 января 2002 года N 122

Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан ----------------------------------------------------------- 

            Администратор бюджетной программы

Паспорт 

                      республиканской бюджетной программы 

            056 "Проект реконструкции автодороги Караганда-Астана   

                 на участке Осакаровка-Вишневка" на 2002 год

1. Стоимость: 1 718 070 тысяч тенге (один миллиард семьсот восемнадцать миллионов семьдесят тысяч тенге) 

      2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы: 

      Закон Республики Казахстан от 30 марта 2001 года  Z010170_   "О ратификации Соглашения о займе между Республикой Казахстан и Саудовским фондом развития (проект "Дорога Караганда - Астана"), совершенного 5 числа месяца Шабан 1421 года Хиджры, соответствующего 1 ноябрю 2001 года" 

      3. Источники финансирования бюджетной программы: 

      Средства правительственного внешнего займа| 

      Средства республиканского бюджета 

      4. Цель бюджетной программы: 

      Развитие сети автомобильных дорог и дорожного транспорта в Казахстане 

      5. Задачи бюджетной программы: 

      Восстановление приоритетных участков автомобильной дороги республиканского значения Караганда-Астана на участке Осакаровка-Вишневка. 

      6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:

N !Код !Код !Наименование!Мероприятия по реализации! Сроки !Ответственные п/!прог-!под- !программ !программы (подпрограммы) !реали- !исполнители п !раммы!прог-!(подпро- ! !зации ! ! !раммы!грамм) ! ! ! --!-----!-----!------------!-------------------------!-------!------------- 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7 --!-----!-----!------------!-------------------------!-------!------------- 1 056 Проект реконструкции автодороги Караганда- Астана на участке Осакаровка- Вишневка 080 Реализация Оплата консалтинговых В течение Комитет проекта за услуг компании Аль года автомобильных счет Мухандис Низар Курди дорог внешних займов Проведение работ по СП "АО капитальному ремонту "Желдорстрой" автодороги Караганда- - АО "Жез- Астана на участке казган Осакаровка-Вишневка жолдары" совместным предприятием "АО "Желдорстрой" - АО "Жезказган жолдары" --------------------------------------------------------------------------- 2 056 081 Реализация Оплата консалтинговых В течение Комитет проекта за услуг компании Аль года автомобильных счет Мухандис Низар Курди дорог внутренних источников Проведение работ по СП "АО капитальному ремонту "Желдорстрой" автодороги Караганда- - АО "Жез- Астана на участке казган Осакаровка-Вишневка жолдары" совместным предприятием "АО "Желдорстрой" - АО "Жезказган жолдары"

7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы: 

      Капитальный ремонт участка автодороги Караганда-Астана на участке Осакаровка-Вишневка протяженностью 43 км. 

      Качество выполненных работ определяется согласно спецификаций тендерных документов. 

      Овладение отечественными дорожно-строительными, проектными и консультационными организациями передовым мировым опытом организации работ; улучшение социально-экономической ситуации в регионах, расположенных вдоль дороги

Приложение 21 

                                   к постановлению Правительства 

                                   Республики Казахстан 

                                   от 26 января 2002 года N 122 

 

Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан ----------------------------------------------------------- 

           Администратор бюджетной программы

Паспорт 

                    республиканской бюджетной программы 

           057 "Проект реконструкции автодороги Караганда-Астана 

                  на участке Вишневка-Астана" на 2002 год

1. Стоимость: 2 389 498 тысяч тенге (два миллиарда триста восемьдесят девять миллионов четыреста девяносто восемь тысяч тенге) 

      2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы: 

      Закон Республики Казахстан от 13 ноября 2000 года  Z000102_   "О ратификации Соглашения Истисна А между Республикой Казахстан и Исламским Банком Развития по реконструкции последнего участка автодороги Караганда - Астана (секция IV между Вишневкой и Астана)" 

      3. Источники финансирования бюджетной программы: 

|     Средства правительственного внешнего займа 

      Средства республиканского бюджета 

      4. Цель бюджетной программы: 

      Обеспечение бесперебойного и безопасного проезда транспортных средств по автодороге Караганда - Астана, восстановление автодороги 

      5. Задачи бюджетной программы: 

      Восстановление приоритетных участков автомобильной дороги республиканского значения Караганда-Астана; приобретение необходимого оборудования для текущего содержания и ремонта республиканской сети дорог 

      6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:

N !Код !Код !Наименование!Мероприятия по реализации! Сроки !Ответственные п/!прог-!под- !программ !программы (подпрограммы) !реали- !исполнители п !раммы!прог-!(подпро- ! !зации ! ! !раммы!грамм) ! ! ! --!-----!-----!------------!-------------------------!-------!------------- 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7 --!-----!-----!------------!-------------------------!-------!------------- 1 057 Проект реконструкции автодороги Караганда- Астана на участке Вишневка- Астана 080 Реализация Приобретение основного январь- Комитет проекта за оборудования декабрь автомобильных счет дорог внешних займов Проведение работ по Совместное капитальному ремонту предприятия автодороги Караганда- "Ексен-Тепе- Астана на участке Аксу" Вишневка-Астана совместным казахстанско-турецким предприятием "Ексен- Тепе-Аксу" --------------------------------------------------------------------------- 2 057 081 Реализация Приобретение основного январь- Комитет проекта за оборудования декабрь автомобильных счет дорог внутренних источников Проведение работ по Совместное капитальному ремонту предприятия дороги Караганда- "Ексен-Тепе- Астана на участке Аксу" Вишневка-Астана совместным казахстанско-турецким предприятием "Ексен- Тепе-Аксу"

7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы: 

      Капитальный ремонт участка автодороги Караганда - Астана на участке Вишневка - Астана протяженностью 54,5 км. 

      Качество выполненных работ определяется согласно спецификаций тендерных документов. 

      Овладение отечественными дорожно-строительными, проектными и консультационными организациями передовым мировым опытом организации работ; улучшение социально-экономической ситуации в регионах, расположенных вдоль дороги.

Приложение 22 

                                   к постановлению Правительства 

                                   Республики Казахстан 

                                   от 26 января 2002 года N 122 

 

Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан ----------------------------------------------------------- 

            Администратор бюджетной программы

Паспорт 

                     республиканской бюджетной программы 

          059 "Реабилитация автодороги Алматы-Георгиевка на участке  

                      Узынагач-Георгиевка" на 2002 год

1. Стоимость: 2 071 640 тысяч тенге (два миллиарда семьдесят один миллион шестьсот сорок тысяч тенге) 

      2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы: 

      Соглашение о займе N 1774-KAZ между Республикой Казахстан и Азиатским банком развития (АБР) от 4 июня 2001 года 

      3. Источники финансирования бюджетной программы: 

      Средства правительственного внешнего займа 

      Средства республиканского бюджета 

      4. Цель бюджетной программы: 

      Восстановление участка Узынагач-Георгиевка автодороги Алматы-Георгиевка с целью обеспечения безопасности движения и развития транзитных коридоров 

      5. Задачи бюджетной программы: 

      Улучшение сложных участков Кордайского перевала по условиям обеспечения безопасности движения 

      6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:

N !Код !Код !Наименование!Мероприятия по реализации! Сроки !Ответственные п/!прог-!под- !программ !программы (подпрограммы) !реали- !исполнители п !раммы!прог-!(подпро- ! !зации ! ! !раммы!грамм) ! ! ! --!-----!-----!------------!-------------------------!-------!------------- 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7 --!-----!-----!------------!-------------------------!-------!------------- 1 059 Реабилитация автодороги Алматы- Георгиевка на участке Узынагач- Георгиевка 080 Реализация Оплата консалтинговых январь- Комитет проекта за услуг Ассоциации декабрь автомобильных счет "Луисбергер групп" (США)/ дорог внешних Есил (Пакистан)/АО займов "Каздорпроект"/ "Шымкентдорпроект" (Казахстан). Капитальный ремонт дороги Алматы-Георгиевка на участке Узынагач-Георгиевка, приобретение основного оборудования --------------------------------------------------------------------------- 2 059 081 Реализация Оплата консалтинговых январь- Комитет проекта за услуг Ассоциации декабрь автомобильных счет "Луисбергер групп" (США)/ дорог внутренних Есил (Пакистан)/АО источников "Каздорпроект"/ "Шымкентдорпроект" (Казахстан). Капитальный ремонт дороги Алматы-Георгиевка на участке Узынагач-Георгиевка

7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы: 

      Капитальный ремонт автодороги Алматы-Георгиевка на участке Узынагач-Георгиевка (205 км). 

      Повышение уровня материально-технической оснащенности казахстанских дорожных организаций, их обеспеченность современным оборудованием для содержания и текущего ремонта автодорог; повышение безопасности дорожного движения.

Приложение 23 

                                   к постановлению Правительства 

                                   Республики Казахстан 

                                   от 26 января 2002 года N 122

Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан ----------------------------------------------------------- 

           Администратор бюджетной программы

Паспорт 

                     республиканской бюджетной программы 

             060 "Проектно-изыскательские работы по реконструкции 

                     автодорог республиканского значения" 

                                на 2002 год

1. Стоимость: 301 000 тысяч тенге (триста один миллион тенге) 

      2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы: 

      Статья 17 Закона Республики Казахстан от 17 июля 2001 года "Об автомобильных дорогах" 

      Указ Президента Республики Казахстан от 28 ноября 2001 года N 730 "О Государственной программе развития автодорожной отрасли Республики Казахстан на 2001-2005 годы" 

      3. Источники финансирования бюджетной программы: средства республиканского бюджета. 

      4. Цель бюджетной программы: обеспечение проектно-сметной документацией по реконструкции автодорог республиканского значения 

      5. Задачи бюджетной программы: проведение проектно-изыскательских работ по реконструкции автодорог республиканского значения 

      6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:

N !Код !Код !Наименование!Мероприятия по реализации! Сроки !Ответственные !прог-!под- !программ !программы (подпрограммы) !реали- !исполнители !раммы!прог-!(подпро- ! !зации ! ! !раммы!грамм) ! ! ! --!-----!-----!------------!-------------------------!-------!------------- 1 060 "Проектно- изыскатель- ские работы по реконст- рукции авто- дорог рес- публиканско- го значения" 030 "Подготовка Разработка проектно-смет- Фев- Министерство проекта ной документации - 1 раль - транспорта и реконструк- комплект декабрь коммуникаций ции автодо- Республики роги "Грани- Казахстан ца Российс- кой Федера- ции - Уральск - Актобе" 2 031 "Подготовка Разработка проектно-смет- Фев- проекта ре- ной документации - 1 раль - конструкции комплект декабрь автодороги "Ушарал - Достык" 3 032 "Подготовка Разработка проектно-смет- Фев- проекта ной документации - 1 раль - реконструк- комплект декабрь ции автодо- роги "Астана - Костанай - Челябинск" 4 033 "Подготовка Разработка проектно-смет- Фев- проекта ной документации - 1 раль - реконструк- комплект декабрь ции автодо- роги "Омск - Павлодар - Майкапчагай" 5 035 "Подготовка Разработка проектно-смет- Фев- проекта ной документации - 1 раль - реабилита- комплект декабрь ции автодо- роги "Кара- бутак - Иргиз - гр. Кызылордин- ской облас- ти" 6 038 "Подготовка Разработка проектно-смет- Сен- проекта ной документации - 1 тябрь - реконструк- комплект декабрь ции автодо- роги "Бейнеу - Акжигит - граница Узбекистана" 7 043 "Подготовка Разработка проектно-смет- Сен- проекта ной документации - 1 тябрь - обустройст- комплект декабрь ва автомо- бильной до- роги "Обход г. Астана" 8 044 "Подготовка Разработка проектно-смет- сен- проекта ной документации - 1 тябрь - капитально- комплект декабрь го ремонта участков автодорог Южно-Казах- станской области"

Сноска. Пункт 6 - в редакции постановления Правительства РК от 11 сентября 2002 г. N 994 P020994_ ; Новая редакция - постановлением Правительства РК от 16 сентября 2002 г. N 1012 P021012_ .

7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы: 

      Наличие утвержденной в установленном порядке проектно-сметной документации по реконструкции дорог: 

      "Граница Российской Федерации - Уральск - Актобе"; "Подготовка проекта реконструкции автодороги "Ушарал - Достык"; "Подготовка проекта реконструкции автодороги "Астана - Костанай - Челябинск"; "Подготовка проекта реконструкции автодороги "Омск - Павлодар - Майкапчагай"; "Подготовка проекта реконструкции автодороги "Карабутак - Иргиз - гр. Кызылординской области"; "подготовка проекта реконструкции автодороги "Бейнеу - Акжигит - граница Узбекистана"; подготовка проекта обустройства автомобильной дороги "Обход г. Астана", подготовка проекта капитального ремонта участков автодорог Южно-Казахстанской области." 

      Наличие разработанной и утвержденной проектно-сметной документации для строительства и реконструкции автомобильных дорог позволит получить обоснованные расчеты по объемам финансирования и строительства участков международных транзитных коридоров: Узбекистан - Казахстан - Россия; с Китайской Народной Республикой; Ташкент-Шымкент-Уральск-Самара; Екатеринбург-Астана-Алматы-Бишкек, а также обеспечит кратчайшую связь между промышленными регионами Западной Сибири, регионами Восточного Казахстана и Китайской Народной Республикой, что соответственно повлияет на рост грузооборота между соседними странами, улучшит техническое состояние автомобильных дорог. 

      Сноска. В пункт 7 внесены изменения - постановлением Правительства РК от 11 сентября 2002 г. N 994 P020994_ ; от 16 сентября 2002 г. N 1012 P021012_ .

Приложение 24 

                                   к постановлению Правительства 

                                   Республики Казахстан 

                                   от 26 января 2002 года N 122

Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан ----------------------------------------------------------- 

          Администратор бюджетной программы

Паспорт 

                    республиканской бюджетной программы 

             061 "Увеличение уставного капитала ОАО "Казпочта" 

                                на 2002 год

1. Стоимость: 643 123 тысячи тенге (шестьсот сорок три миллиона сто двадцать три тысячи тенге) 

      2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы: 

      Пункт 4 Статьи 3 Закона Республики Казахстан от 10 июля 1998 года Z980281_ "Об акционерных обществах" 

      Статьи 4, 5 Закона Республики Казахстан от 18 мая 1999 года Z990382_ "О связи" 

      P001716_ Программа развития почтовой отрасли Республики Казахстан и формирования почтово-сберегательной системы, утвержденная постановлением Правительства Республики Казахстан от 15 ноября 2000 года N 1716 

      P011600_ План развития ОАО "Казпочта" на 2001-2005 годы, утвержденный постановлением Правительства Республики Казахстан от 8 декабря 2001 года N 1600 

      3. Источники финансирования бюджетной программы: средства республиканского бюджета 

      4. Цель бюджетной программы: формирование эффективной почтово-сберегательной системы, предоставляющей широкий спектр как почтовых, так и финансовых услуг на базе современных технологий и прогрессивных форм международного сотрудничества 

      5. Задачи бюджетной программы: увеличение уставного капитала ОАО "Казпочта" 

      6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:

N !Код !Код !Наименование!Мероприятия по реализации! Сроки !Ответственные п/!прог-!под- !программ !программы (подпрограммы) !реали- !исполнители п !раммы!прог-!(подпро- ! !зации ! ! !раммы!грамм) ! ! ! --!-----!-----!------------!-------------------------!-------!------------- 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7 --!-----!-----!------------!-------------------------!-------!------------- 061 Увеличение Увеличение уставного февраль Министерство уставного капитала ОАО "Казпочта" транспорта и капитала коммуникаций ОАО Республики "Казпочта" Казахстан

7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы: повышение эффективности почтово-сберегательной системы путем применения современных технологий и прогрессивных форм международного сотрудничества.

Приложение 25 

                                   к постановлению Правительства 

                                   Республики Казахстан 

                                   от 26 января 2002 года N 122

Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан ----------------------------------------------------------- 

             Администратор бюджетной программы

Паспорт 

                     республиканской бюджетной программы 

         074 "Субсидирование регулярных внутренних авиаперевозок" 

                               на 2002 год

1. Стоимость: 300 000 тысяч тенге (триста миллионов тенге) 

      2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы: статья 7 Закона Республики Казахстан от 15 декабря 2001 года  Z010271_   "О государственном регулировании гражданской авиации" 

      статья 9 Закона Республики Казахстан от 21 сентября 1994 года Z947000_   "О транспорте в Республике Казахстан" 

      3. Источники финансирования бюджетной программы: средства республиканского бюджета 

      4. Цель бюджетной программы: Государственная поддержка отечественных авиакомпаний 

      5. Задачи бюджетной программы: субсидирование отдельных внутренних авиамаршрутов по решению Правительства Республики Казахстан, уполномоченного органа в области государственного регулирования гражданской авиации. 

      6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:

N !Код !Код !Наименование!Мероприятия по реализации! Сроки !Ответственные п/!прог-!под- !программ !программ (подпрограмм) !реали- !исполнители п !раммы!прог-!(подпро- ! !зации ! ! !раммы!грамм) ! ! ! --!-----!-----!------------!-------------------------!-------!------------- 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7 --!-----!-----!------------!-------------------------!-------!------------- 1 074 Субсидирова- Субсидирование регулярных март- Министерство ние авиаперевозок по внутрен- декабрь транспорта и регулярных ним авиамаршрутам в коммуникаций внутренних соответствии с Правилами, Республики авиаперево- утверждаемыми Правительством Казахстан зок Республики Казахстан: - Астана - Актобе - Уральск; - Уральск - Актобе - Астана; - Астана - Актау; - Актау - Астана; - Алматы - Атырау; - Атырау - Алматы; - Астана - Атырау; - Атырау - Астана; - Алматы - Актобе; - Актобе - Алматы; - Алматы - Актау; - Актау - Алматы; - Астана - Кызылорда; - Кызылорда - Астана; - Алматы - Жезказган; - Жезказган - Алматы; - Астана - Семипалатинск; - Семипалатинск - Астана; - Алматы - Караганда; - Караганда - Алматы; - Астана - Костанай; - Костанай - Астана; - Астана - Павлодар - Семипалатинск; - Семипалатинск - Павлодар - Астана; - Астана - Петропавловск; - Петропавловск - Астана; - Астана - Усть-Каменогорск; - Усть-Каменогорск - Астана; - Астана - Тараз; - Тараз - Астана; - Астана - Талды-Курган; - Талды-Курган - Астана; - Астана - Жезказган - Кызылорда; - Кызылорда - Жезказган - Астана; - Астана - Балхаш; - Балхаш - Астана.

Сноска. В пункт 6 внесены изменения - постановлением Правительства РК от 14 октября 2002 г. N 122б   P02122b_   . 

      7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы: обеспечение стабильного пассажиропотока и достаточного уровня рентабельности на внутренних маршрутах общей протяженностью 525 473 тыс. пкм, снижение стоимости тарифа на авиаперевозки в среднем на 50%, увеличение пассажиропотока в среднем на 40%, доведение численности пассажиров до 493886 человек.

Приложение 26 

                                   к постановлению Правительства 

                                   Республики Казахстан 

                                   от 26 января 2002 года N 122

Сноска. Приложение 26 - в редакции постановления Правительства РК от 16 сентября 2002 г. N 1012   P021012_   .

Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан 

----------------------------------------------------------- 

             Администратор бюджетной программы

Паспорт 

                республиканской бюджетной программы 079 

                   "Выполнение функций лицензиаров" 

                             на 2002 год

1. Стоимость: 52 400 тысяч тенге (пятьдесят два миллиона четыреста тысяч тенге) 

      2. Нормативная правовая основа бюджетной программы: 

      Статья 1 Закона Республики Казахстан от 15 декабря 2001 года Z010273_ "О республиканском бюджете на 2002 год" 

      Статья 9 Закона Республики Казахстан от 17 апреля 1995 года Z952200_ "О лицензировании" 

      Статья 7 Закона Республики Казахстан от 21 сентября 1994 года Z947000_ "О транспорте в Республике Казахстан" 

      Постановление Правительства Республики Казахстан от 25 декабря 1996 года N 1621 P961621_ "Об утверждении Положения о порядке и условиях лицензирования международных перевозок пассажиров и грузов, опасных грузов на автомобильном транспорте и квалификационных требований в Республике Казахстан" 

      Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 июля 1998 года N 714 P980714_ "Об утверждении Правил лицензирования перевозок пассажиров и грузов, опасных грузов железнодорожным транспортом в Республике Казахстан" 

      Постановление Правительства Республики Казахстан от 27 мая 1997 года N 885 P970885_ "Об утверждении Положения о порядке и условиях лицензирования перевозок пассажиров и грузов, опасных грузов на морском и речном транспорте в Республике Казахстан" 

      Постановление Правительства Республики Казахстан от 25 ноября 1996 года N 1443 P961443_ "Об утверждении Положения о порядке лицензирования предпринимательской деятельности в сфере почтовой связи и телекоммуникаций, использования радиочастотного спектра в Республике Казахстан" 

      3. Источники финансирования бюджетной программы: средства республиканского бюджета 

      4. Цель бюджетной программы: обеспечение выполнения функций Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан, его Комитетов и территориальных органов в части выдачи лицензий на право осуществления лицензируемых видов деятельности в транспортно-коммуникационном комплексе и контроля по соблюдению лицензионного законодательства Республики Казахстан 

      5. Задачи бюджетной программы: выдача лицензий и иных разрешительных документов и контроль за соблюдением лицензиатами квалификационных требований к лицензируемым видам деятельности 

      6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:

N !Код !Код !Наименование!Мероприятия по реализации! Сроки !Ответственные !прог-!под- !программ !программы (подпрограммы) !реали- !исполнители !раммы!прог-!(подпро- ! !зации ! ! !раммы!грамм) ! ! ! --!-----!-----!------------!-------------------------!-------!------------- 1 079 Выполнение Приобретение услуг по январь Министерство функций изготовлению бланков транспорта и лицензиаров строгой отчетности, в том коммуникаций числе: Республики - разрешительных докумен- Казахстан, тов - около 110000; его Комитеты - бланков лицензий около и террито- - 25 000; риальные - учетных документов органы около - 54200. Командирование работников фев- Министерства, его раль - Комитетов и территориаль- ноябрь ных органов для контроля за соблюдением квалифика- ционных требований к лицензируемым видам дея- тельности (7368 чел./дн). Оплата услуг связи на фев- обеспечение бесперебойной раль - работы, в том числе услуг ноябрь электронной почты (16 номеров), междугородних переговоров (78 номеров) и почтовотелеграфных расходов (16 номеров). Приобретение бумаги, фев- канцелярских товаров раль - и других расходных ноябрь материалов и товаров, необходимых для выполнения функций лицензиаров.

Сноска. В пункт 6 внесены изменения - постановлением Правительства РК от 14 октября 2002 г. N 122б   P02122b_   .

7. Ожидаемые результаты от реализации бюджетной программы: обеспечение условий для нормального функционирования рынка транспортных услуг, безопасности и регулярности полетов воздушных судов, объектов.

Приложение 27 

                                   к постановлению Правительства 

                                   Республики Казахстан 

                                   от 26 января 2002 года N 122

Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан ----------------------------------------------------------- 

            Администратор бюджетной программы

Паспорт 

                   республиканской бюджетной программы 

      201 "Оснащение ситуационной комнаты безопасности гражданской 

                           авиации" на 2002 год

1. Стоимость: 3 620 тысяч тенге (три миллиона шестьсот двадцать тысяч тенге) 

      2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы: 

      подпункт 8) статьи 8, подпункт 13) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 23 июля 1999 года Z990453_ "О государственной службе" 

      P000599_ Положение о Комитете гражданской авиации Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан, утвержденное постановлением Правительства Республики Казахстан от 18 апреля 2000 года N 599 

      3. Источники финансирования бюджетной программы: средства республиканского бюджета 

      4. Цель бюджетной программы: повышение профессионального уровня авиационных специалистов гражданской авиации Республики Казахстан 

      5. Задачи бюджетной программы: 

      Создание авиационно-технической библиотеки Комитета гражданской авиации (новейшие издания по технической эксплуатации, обслуживанию и содержанию современных воздушных судов, организации работы аэропортов и аэронавигации, а также литературы, выпускаемой международными организациями) 

      6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:

N !Код !Код !Наименование!Мероприятия по реализации! Сроки !Ответственные п/!прог-!под- !программ !программ (подпрограмм) !реали- !исполнители п !раммы!прог-!(подпро- ! !зации ! ! !раммы!грамм) ! ! ! --!-----!-----!------------!-------------------------!-------!------------- 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7 --!-----!-----!------------!-------------------------!-------!------------- 1 201 Оснащение Приобретение оборудования март - Министерство ситуационной и литературы: ноябрь транспорта и комнаты 1 компьютера; 1 телевизора; коммуникаций безопасности 1 видеомагнитофона; 1 Республики гражданской экрана для проектора; 1 Казахстан авиации цветного принтера; 1 копировального аппарата; 30 флоппи-дискет; 50 видеокассет; 1 стола для компьютера; 1 стола для проектора; 45 офисных стульев для класса; 10 шкафов для книг; учебной литературы (500 экз.); 10 наглядных пособий; 4 связывающих кабелей, 1 сканера, 3 ноутбуков. Закупка и монтаж 1 Апрель - видеопроектора октябрь

Сноска. В пункт 6 внесены изменения - постановлением Правительства РК от 23 августа 2002 г. N 122a P02122a_   .

7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы: 

      Количественный критерий - оснащение и закупка оборудования и литературы для специального кабинета - ситуационной комнаты безопасности: 

      1 компьютера, 1 телевизора, 1 видеомагнитофона, 1 экрана для проектора, 1 цветного принтера, 1 копировального аппарата, 30 флоппи дискет, 50 видеокассет, 1 стола для компьютера, 1 стола для проектора, 45 офисных стульев для класса, 10 шкафов для книг, учебной литературы (500 экземпляров), 10 наглядных пособий, 4 связывающих кабелей, 1 сканера, 3 ноутбуков, 1 видеопроектор. 

      Качественный критерий - повышение профессионального уровня авиационных специалистов Комитета гражданской авиации в соответствии с требованиями международных норм и стандартов Международной организации гражданской авиации (ИКАО). 

      Сноска. Пункт 7 - в редакции постановления Правительства РК от 23 августа 2002 г. N 122a   P02122a_   .

Приложение 28 

                                   к постановлению Правительства 

                                   Республики Казахстан 

                                   от 26 января 2002 года N 122 

 

     Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан 

----------------------------------------------------------- 

          Администратор бюджетной программы

Паспорт 

                 республиканской бюджетной программы 

          206 "Приобретение дорожной техники для выполнения 

          государственных функций по содержанию автомобильных 

                  дорог республиканского значения" 

                            на 2002 год

1. Стоимость: 2 000 000 тысяч тенге (два миллиарда тенге)  

      2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы: 

      Статья 1 Закона Республики Казахстан от 15 декабря 2001 года "О республиканском бюджете на 2002 год" 

      Указ Президента Республики Казахстан от 28 ноября 2001 года N 730 "О Государственной программе развития автодорожной отрасли Республики Казахстан на 2001-2005 годы" 

      Постановление Правительства Республики Казахстан от 27 декабря 2001 года N 1715 "О реализации Закона Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2002 год" 

      3. Источники финансирования бюджетной программы: средства республиканского бюджета 

      4. Цель бюджетной программы: Обеспечение дорожных предприятий республики современной техникой по содержанию автомобильных дорог 

      5. Задачи бюджетной программы: Закуп и поставка дорожной техники и оборудования для содержания сети автодорог республиканского значения 

      6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:

N !Код !Код !Наименование!Мероприятия по реализации! Сроки !Ответственные п/!прог-!под- !программ !программы (подпрограммы) !реали- !исполнители п !раммы!прог-!(подпро- ! !зации ! ! !раммы!грамм) ! ! ! --!-----!-----!------------!-------------------------!-------!------------- 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7 --!-----!-----!------------!-------------------------!-------!------------ 1 206 Приобретение Закупка дорожной техники: март- Министерство дорожной - автогрейдер гидравли- ноябрь транспорта и техники для ческий средний - 86 шт., коммуникаций выполнения автогрейдер гидравличес- Республики государст- кий тяжелый - 2 шт., Казахстан венных битуморазогреватель функций по передвижной - 40 шт., содержанию бульдозер - 4 шт., автомобиль- самоходный вибрационный ных дорог каток с прицепом для республи- перевозки - 60 шт., канского косилка навесная - 80 шт., значения магистральная маркиро- вочная машина - 4 шт., микроавтобус для дорожного мастера - 17 шт., погрузчик фронтальный колесный - 32 шт., экскаватор-погрузчик легкий колесный - 2 шт., трактор колесный - 41 шт., фреза навесная с трактором - 40 шт., пескоразбрасыватель - 12 шт., ямокопатель - 16 шт., снегоочиститель шнекороторный - 8 шт., универсальная машина для содержания дорог - 13 шт., передвижная ремонтная мастерская - 24 шт., экскаватор тяжелый гусеничный, гидравлический - 2 шт., каток вибрационный комбинированный - 2 шт., каток вибрационный двухвальцовый - 2 шт., каток статический пневмоколесный - 1 шт., асфальтобетонный завод - 1 шт., дробильная установка по производству кубовидного щебня - 1 шт., автомобиль самосвал - 10 шт., автомобиль пикап - 4 шт., лабораторное оборудование - 5 комплектов, битумно-эмульсионная установка - 2 шт., виброплита - 4 шт., прицепной сварочный агрегат - 15 шт., прицепной компрессор - 30 шт., автомобиль самосвал - 14 шт., асфальтоукладчик - 2 шт.

Сноска. В пункт 6 внесены изменения - постановлением Правительства РК от 23 августа 2002 г. N 122a   P02122a_   ; от 25 ноября 2002 г. N 1247 .

7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы: 

      Общее количество приобретаемой дорожной техники - 501 единица. 

      Обеспечение дорожной отрасли современной ремонтно-строительной техникой и комплектование парка дорожно-эксплуатационной техникой для более качественного и полного ремонта и содержания автомобильных дорог республиканского значения.

Приложение 29 

                                   к постановлению Правительства 

                                   Республики Казахстан 

                                   от 26 января 2002 года N 122

Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан ----------------------------------------------------------- 

            Администратор бюджетной программы

Паспорт 

                       республиканской бюджетной программы 

             501 "Сопровождение информационных систем Министерства 

                транспорта и коммуникаций Республики Казахстан" 

                                 на 2002 год

1. Стоимость: 22 636 (двадцать два миллиона шестьсот тридцать шесть) тысяч тенге 

      2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы: 

      статья 1 Закона Республики Казахстан от 15 декабря 2001 года Z010273_ "О республиканском бюджете на 2002 год" 

      Указ Президента Республики Казахстан от 31 июля 2000 года N 427 U000427_ "О мерах по улучшению работы государственного аппарата, по борьбе с бюрократизмом и сокращению документооборота" 

      3. Источники финансирования бюджетной программы: средства республиканского бюджета 

      4. Цель бюджетной программы: обеспечение бесперебойного функционирования информационной системы Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан и его территориальных органов 

      5. Задачи бюджетной программы: системно-техническое обслуживание локально-вычислительной сети Министерства и его территориальных органов; техническое обслуживание оргтехники; сопровождение информационно-телекоммуникационных систем Министерства и его территориальных органов, включающее в себя абонентскую и арендную плату за услуги по доступу к сетям передачи данных 

      6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:

N !Код !Код !Наименование!Мероприятия по реализации! Сроки !Ответственные п/!прог-!под- !программы !программы (подпрограммы) !реали- !исполнители п !раммы!прог-!(подпро- ! !зации ! ! !раммы!граммы) ! ! ! --!-----!-----!------------!-------------------------!-------!------------- 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7 --!-----!-----!------------!-------------------------!-------!------------ 1 501 Сопровожде- Проведение работ по март- Министерство ние информа- системно-техническому декабрь транспорта и ционных обслуживанию локально- коммуникаций систем вычислительной сети, Республики Министерства техническому обслуживанию Казахстан транспорта и оргтехники Министерства коммуникаций транспорта и коммуникаций Республики Республики Казахстан в Казахстан количестве 771 единиц.

7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы: организация бесперебойной, отказоустойчивой работы информационно-телекоммуникационных систем; предотвращение преждевременного износа оборудования и оргтехники Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан.

Приложение 30 

                                   к постановлению Правительства 

                                   Республики Казахстан 

                                   от 26 января 2002 года N 122

Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан 

----------------------------------------------------------- 

           Администратор бюджетной программы

Паспорт 

                 республиканской бюджетной программы 

      603 "Создание информационной системы органов Министерства 

           транспорта и коммуникаций Республики Казахстан" 

                             на 2002 год

1. Стоимость: 96 204 тысячи тенге (девяносто шесть миллионов двести четыре тысячи тенге) 

      2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы: 

      Закон Республики Казахстан от 15 декабря 2001 года "О республиканском бюджете на 2002 год" 

      Указ Президента Республики Казахстан от 31 июля 2000 года N 427 "О мерах по улучшению работы государственного аппарата, по борьбе с бюрократизмом и сокращению документооборота" 

      3. Источники финансирования бюджетной программы: средства республиканского бюджета 

      4. Цель программы: создание информационно-телекоммуникационной системы и материально-технической базы Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан и его территориальных органов 

      5. Задачи программы: приобретение и монтаж оборудования и аппаратно-программных средств для создания информационно-телекоммуникационной системы; приобретение офисной оргтехники; оснащение ведомственной телефонной сети 

      6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:

N !Код !Код !Наименование!Мероприятия по реализации! Сроки !Ответственные п/!прог-!под- !программы !программы (подпрограммы) !реали- !исполнители п !раммы!прог-!(подпро- ! !зации ! ! !раммы!граммы) ! ! ! --!-----!-----!------------!-------------------------!-------!------------- 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7 --!-----!-----!------------!-------------------------!-------!------------ 1 603 Создание Приобретение и монтаж март- Министерство информацион- оборудования и аппаратно- ноябрь транспорта и ной системы программных средств для коммуникаций Министерства создания информационно- Республики транспорта и телекоммуникационной Казахстан коммуникаций системы: Республики - персональные компьютеры Казахстан - 414; - оборудование для защиты сетей - 1; - принтеры - 162; - источники бесперебойного питания - 32; - модемы - 41; - программное обеспечение - 1 комплект; - антивирусное программное обеспечение - 1 комплект; - копировальные аппараты - 47; - оборудование для модернизации телефонной сети Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан.

Сноска. В пункт 6 внесены изменения - постановлением Правительства РК от 14 октября 2002 г. N 122б   P02122b_   . 

      7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы: создание информационно-телекоммуникационной системы; внедрение современных информационных технологий в целях повышения оперативности и качества управления отрасли транспорта и коммуникаций.

Приложение 31 

                                   к постановлению Правительства 

                                   Республики Казахстан 

                                   от 26 января 2002 года N 122

Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан ----------------------------------------------------------- 

            Администратор бюджетной программы

Паспорт 

                    республиканской бюджетной программы 

              303 "Строительство здания серверного центра для 

                    государственных органов в г.Астане" 

                                на 2002 год

1.Стоимость: 150 000 тысяч тенге (сто пятьдесят миллионов тенге) 

      2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы: 

      U010573_ Государственная программа формирования и развития национальной информационной инфраструктуры Республики Казахстан, утвержденная Указом Президента Республики Казахстан от 16 марта 2001 года N 573 

      Постановление Правительства Республики Казахстан от 4 апреля 2000 года N 492 P000492_ "О развитии единого информационного пространства в Республике Казахстан и создании закрытого акционерного общества "Национальные информационные технологии" 

      Постановление Правительства Республики Казахстан от 5 октября 2000 года N 1501  P001501_   "О вопросах информатизации государственных органов" 

      3. Источники финансирования бюджетной программы: средства республиканского бюджета 

      4. Цель бюджетной программы: централизация серверов государственных органов, обеспечение надежности и информационной безопасности в информационно-телекоммуникационных системах государственных органов Республики Казахстан 

      5. Задача бюджетной программы: строительство здания Серверного центра для государственных органов 

      6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:

N !Код !Код !Наименование!Мероприятия по реализации! Сроки !Ответственные п/!прог-!под- !программы !программы (подпрограммы) !реали- !исполнители п !раммы!прог-!(подпро- ! !зации ! ! !раммы!граммы) ! ! ! --!-----!-----!------------!-------------------------!-------!------------- 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7 --!-----!-----!------------!-------------------------!-------!------------ 1 303 Строительст- Разработка проектно- февраль- Министерство во здания сметной документации - май транспорта и Серверного 1 комплект коммуникаций 2 центра для Строительно-монтажные июнь- Республики государст- работы - около 40% декабрь Казахстан венных органов в г.Астане

7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы: 

      Количественные показатели 

      Наличие проектно-сметной документации - 1 комплект. 

      Объем выполненных строительно-монтажных работ по зданию Серверного центра в соответствии с проектно-сметной документацией.

Приложение 32 

                                   к постановлению Правительства 

                                   Республики Казахстан 

                                   от 26 января 2002 года N 122 

 

Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан ----------------------------------------------------------- 

           Администратор бюджетной программы

Паспорт 

                      республиканской бюджетной программы 

              500 "Сопровождение информационной инфраструктуры 

                    государственных органов" на 2002 год

1. Стоимость: 6 687 тысяч тенге (шесть миллионов шестьсот восемьдесят семь тысяч тенге) 

      2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы: 

      Государственная программа формирования и развития национальной информационной инфраструктуры Республики Казахстан, утвержденная Указом Президента Республики Казахстан от 16 марта 2001 года N 573 

      Постановления Правительства Республики Казахстан от 4 апреля 2000 года N 492 "О развитии единого информационного пространства в Республике Казахстан и создании закрытого акционерного общества "Национальные информационные технологии"; от 5 октября 2000 года N 1501 "О вопросах информатизации государственных органов"; от 21 мая 2001 года N 674 P010674_ "О Плане мероприятий по реализации Государственной программы формирования и развития национальной информационной инфраструктуры Республики Казахстан на 2001-2003 годы" 

      3. Источники финансирования бюджетной программы: средства республиканского бюджета 

      4. Цель бюджетной программы: обеспечение функционирования Государственного регистра информационно-телекоммуникационных ресурсов республики 

      5. Задачи бюджетной программы: 

      сопровождение Государственного регистра информационно- телекоммуникационных ресурсов государственных органов и обслуживание сегмента Интернета "KZ" 

      6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:

N !Код !Код !Наименование!Мероприятия по реализации! Сроки !Ответственные п/!прог-!под- !программы !программы (подпрограммы) !реали- !исполнители п !раммы!прог-!(подпро- ! !зации ! ! !раммы!граммы) ! ! ! --!-----!-----!------------!-------------------------!-------!------------- 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7 --!-----!-----!------------!-------------------------!-------!------------ 1 500 Сопровожде- Сопровождение Государст- январь- Министерство ние венного регистра декабрь транспорта и информацион- информационно-телеком- коммуникаций ной инфра- муникационных ресурсов Республики структуры государственных органов- Казахстан систем 534 чел.дн. государст- венных органов 2 Обслуживание сегмента апрель - Интернета "KZ" - 70 декабрь чел. дн.

7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы: 

      Количественные показатели 

      Ведение Государственного регистра информационно-телекоммуникационных ресурсов - 534 чел.дн. 

      Обслуживание сегмента Интернета "KZ" - 70 чел.дн. 

      Бесперебойное функционирование Государственного регистра информационно-телекоммуникационных ресурсов.

Приложение 33 

                                   к постановлению Правительства 

                                   Республики Казахстан 

                                   от 26 января 2002 года N 122

Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан ----------------------------------------------------------- 

            Администратор бюджетной программы

Паспорт 

                     республиканской бюджетной программы 

         602 "Создание Государственной базы данных "Физические лица" 

                                  на 2002 год

1. Стоимость: 257 336 тысяч тенге (двести пятьдесят семь миллионов триста тридцать шесть тысяч тенге) 

      2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы: 

      Государственная программа формирования и развития национальной информационной инфраструктуры Республики Казахстан, утвержденная Указом Президента Республики Казахстан от 16 марта 2001 года N 573; 

      Постановления Правительства Республики Казахстан от 4 апреля 2000 года N 492 "О развитии единого информационного пространства в Республике Казахстан и создании закрытого акционерного общества "Национальные информационные технологии"; от 5 октября 2000 года N 1501 "О вопросах информатизации государственных органов"; от 21 мая 2001 года N 674 "О плане мероприятий по реализации Государственной программы формирования и развития национальной информационной инфраструктуры Республики Казахстан на 2001-2003 годы" 

      3. Источники финансирования бюджетной программы: средства республиканского бюджета 

      4. Цель бюджетной программы: координация в создании и функционировании систем регистрации физических лиц 

      5. Задачи программы: 

      введение единого регистрационного кода физических лиц; 

      разработка нормативных документов по функционированию Государственной 

базы данных "Физические лица"; 

      создание информационной системы Государственной базы данных "Физические лица" 

      6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:

N !Код !Код !Наименование!Мероприятия по реализации! Сроки !Ответственные п/!прог-!под- !программы !программы (подпрограммы) !реали- !исполнители п !раммы!прог-!(подпро- ! !зации ! ! !раммы!граммы) ! ! ! --!-----!-----!------------!-------------------------!-------!------------- 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7 --!-----!-----!------------!-------------------------!-------!------------ 1 602 Создание Разработка концепции Январь Министерство Государст- создания и функциониро- транспорта и венной базы вания Государственной коммуникаций данных базы данных "Физические Республики "Физические лица" - 1 ед. Казахстан лица" 2 Разработка единого Февраль регистрационного кода для физических лиц Республики Казахстан и правил их ведения - 1 ед. 3 Разработка технического Апрель задания информационной системы "Государственная база данных "Физические лица" - 1 компл. 4 Приобретение технических Август, средств и системного ноябрь программного обеспечения - 1 компл. 5 Разработка Ноябрь информационной системы Государственная база данных "Физические лица" - 1 компл.

<*>

Сноска. В пункт 6 внесены изменения - постановлением Правительства РК от 25 ноября 2002 г. N 1247 .

7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы: 

     Количественные показатели: 

     Разработка концепции, единого регистрационного кода - 2 ед. 

     Разработка технического задания информационной системы Государственная база данных "Физические лица" - 1 компл. 

     Разработка информационной системы - 1 компл. 

     Приобретение и инсталляция программно-технических средств - 1 компл. 

     Качественные показатели: 

     Автоматизация регистрации физических лиц и универсальный доступ к государственной базе данных <*>

Сноска. В пункт 7 внесены изменения - постановлением Правительства РК от 25 ноября 2002 г. N 1247 .

Приложение 34 

                                   к постановлению Правительства 

                                   Республики Казахстан 

                                   от 26 января 2002 года N 122

Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан ----------------------------------------------------------- 

            Администратор бюджетной программы

Паспорт 

                 республиканской бюджетной программы 

      604 "Создание единой системы электронного документооборота 

                государственных органов" на 2002 год

1. Стоимость: 363 751 тысяча тенге (триста шестьдесят три миллиона семьсот пятьдесят одна тысяча тенге) 

      2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы: 

      Государственная программа формирования и развития национальной информационной инфраструктуры Республики Казахстан, утвержденная Указом Президента Республики Казахстан от 16 марта 2001 года N 573 

      Постановления Правительства Республики Казахстан от 4 апреля 2000 года N 492 "О развитии единого информационного пространства в Республике Казахстан и создании закрытого акционерного общества "Национальные информационные технологии"; от 5 октября 2000 года N 1501 "О вопросах информатизации государственных органов"; от 21 мая 2001 года N 674 "О плане мероприятий по реализации Государственной программы формирования и развития национальной информационной инфраструктуры Республики Казахстан на 2001-2003 годы" 

      3. Источники финансирования бюджетной программы: средства республиканского бюджета 

      4. Цель бюджетной программы: 

      создание единой технологии обработки информации на всех уровнях государственного управления и единой идеологии документооборота с помощью механизмов коллективного использования документов 

      5. Задачи бюджетной программы: 

      создание документооборота между всеми структурными подразделениями управления государством; 

      использование единой технологии обработки информации на всех уровнях управления; 

      рациональная организация информационных потоков, исключение дублирования информации и повышение ее достоверности, актуальности и безопасности; 

      повышение оперативности и качества принятия управленческих решений; 

      повышение эффективности государственного управления в целом через внедрение современных информационных технологий. 

      6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:

N !Код !Код !Наименование!Мероприятия по реализации! Сроки !Ответственные п/!прог-!под- !программы !программы (подпрограммы) !реали- !исполнители п !раммы!прог-!(подпро- ! !зации ! ! !раммы!граммы) ! ! ! --!-----!-----!------------!-------------------------!-------!------------- 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7 --!-----!-----!------------!-------------------------!-------!------------ 1 604 Создание Организация учебного январь- Министерство единой процесса и подготовка декабрь транспорта и системы 80-ти пользователей коммуникаций электронного Республики документо- Казахстан оборота государст- венных органов 2 Инсталляция и внедрение январь- первой очереди системы декабрь в 8-ми государственных органах 3 Приобретение лицензионного базового программного обеспечения, проведение научно-исследовательских работ по созданию второй очереди единой системы электронного документо- оборота - 1 комплект 4 Управление проектом - 712 чел.дн. 5 Приобретение и наладка Февраль- оборудования - 8 компл. декабрь 6 Обслуживание оборудова- Февраль- ния - 65 чел. дн. декабрь Приобретение и наладка оборудования для организации обмена электронными документами для государственных органов -участников РНиОН - 6 компл.

<*>

Сноска. В пункт 6 внесены изменения - постановлением Правительства РК от 25 ноября 2002 г. N 1247 .

7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы: 

      Количественные показатели 

      Приобретение лицензионного базового программного обеспечения, проведение научно-исследовательских работ по созданию второй очереди единой системы электронного документооборота - 1 комплект 

      Внедрение системы по государственным органам - 8 ведомств 

      Обучение пользователей - 80 чел. 

      Управление проектом - 712 чел.дн. 

      Обслуживание оборудования - 65 чел.дн. 

      Приобретение оборудования - 8 комплектов 

      Приобретение и наладка оборудования для организаций обмена электронными документами для государственных органов-участников РНиОН - 6 компл. 

      Качественные показатели 

      Рост производительности труда государственных служащих за счет совершенствования процесса подготовки и работы с документацией <*>

Сноска. В пункт 7 внесены изменения - постановлением Правительства РК от 25 ноября 2002 г. N 1247 .

Приложение 35 

                                   к постановлению Правительства 

                                   Республики Казахстан 

                                   от 26 января 2002 года N 122 

 

Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан ----------------------------------------------------------- 

           Администратор бюджетной программы

Паспорт 

               республиканской бюджетной программы 

            605 "Создание информационной инфраструктуры 

               государственных органов" на 2002 год

1. Стоимость: 176 462 тысячи тенге (сто семьдесят шесть миллионов четыреста шестьдесят две тысячи тенге) 

      2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы: 

      Государственная программа формирования и развития национальной информационной инфраструктуры Республики Казахстан, утвержденная Указом Президента Республики Казахстан от 16 марта 2001 года N 573 

      Постановления Правительства Республики Казахстан от 4 апреля 2000 года N 492 "О развитии единого информационного пространства в Республике Казахстан и создании закрытого акционерного общества "Национальные информационные технологии"; от 5 октября 2000 года N 1501 "О вопросах информатизации государственных органов"; от 21 мая 2001 года N 674 "О Плане мероприятий по реализации Государственной программы формирования и развития национальной информационной инфраструктуры Республики Казахстан на 2001-2003 годы" 

      3. Источники финансирования бюджетной программы: средства республиканского бюджета 

      4. Цель бюджетной программы: создание и обеспечение функционирования информационной инфраструктуры государственных органов 

      5. Задачи бюджетной программы: 

      создание и поддержка Wеb-сайтов и Wеb-портала государственных органов; 

      оснащение серверного центра телекоммуникационным оборудованием; 

      упорядочение представительства Республики Казахстан в глобальной информационной инфраструктуре; 

      создание и поддержка системы электронных архивов государственных органов; 

      создание и поддержка инфрастуктуры открытых ключей участников 

государственного электронного документооборота; 

      создание и обслуживание типовых механизмов сбора и обработки информации. 

      6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:

N !Код !Код !Наименование!Мероприятия по реализации! Сроки !Ответственные п/!прог-!под- !программы !программы (подпрограммы) !реали- !исполнители п !раммы!прог-!(подпро- ! !зации ! ! !раммы!граммы) ! ! ! --!-----!-----!------------!-------------------------!-------!------------- 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7 --!-----!-----!------------!-------------------------!-------!------------ 1 605 Создание Закупка оборудования, март, Министерство информацион- системного программного август транспорта и ной обеспечения для коммуникаций инфраструк- функционирования Web- Республики туры сайтов - 1 компл. Казахстан государст- венных органов ------------------------------------------------------------------------ 2 Разработка программного февраль- Министерство обеспечения, внедрение декабрь транспорта и и развитие дизайна, коммуникаций алгоритмов доступа, Республики механизмов Казахстан администрирования, защиты информации, взаимодействия с базами данных "Web-сайта Правительства Республики Казахстан - 1 компл. ------------------------------------------------------------------------ 3 Закуп пассивного сентябрь, Министерство телекоммуникационного ноябрь транспорта и оборудования для коммуникаций оснащения серверного Республики центра - 1 компл. Казахстан ------------------------------------------------------------------------ 4 Разработка правил апрель Министерство получения электронных транспорта и адресов и использования коммуникаций государственных символов Республики и государственной Казахстан информации в Интернет- пространстве - 2 ед. ------------------------------------------------------------------------- 5 Создание справочника июнь- Министерство и сайта официальных декабрь транспорта и электронных адресов коммуникаций Республики Казахстан, Республики опытное сопровождение- Казахстан 1 компл. -------------------------------------------------------------------------- 6 Разработка технического задания на создание системы электронных архивов государственных органов - 1 ед. --------------------------------------------------------------------------- 7 Разработка первой очереди прикладного программного обеспечения системы электронных архивов государственных органов - 1 компл. --------------------------------------------------------------------------- 8 Приобретение технических средств для Государственного электронного архива - 1 компл. --------------------------------------------------------------------------- 9 Разработка технического задания и приобретение программного обеспечения для центра идентификации ключей - 1 компл. --------------------------------------------------------------------------- 10 Проведение научно- исследовательских работ, разработка и приобретение программного обеспечения для системы сбора и обработки информации - 1 ед.

<*>

Сноска. В пункт 6 внесены изменения - постановлением Правительства РК от 25 ноября 2002 г. N 1247 .

7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы: 

      Количественные показатели 

      Оборудование, системное программное обеспечение для функционирования Wеb-сайтов - 1 компл. 

      Разработка программного обеспечения, внедрение и развитие дизайна, алгоритмов доступа, механизмов администрирования, защиты информации, взаимодействия с базами данных, Web-сайта Правительства Республики Казахстан - 1 компл. 

      Закуп пассивного телекоммуникационного оборудования для оснащения серверного центра - 1 компл. 

      Правила получения электронных адресов и использования государственных символов и государственной информации в Интернет-пространстве - 2 ед. 

      Справочник и сайт официальных электронных адресов Республики Казахстан - 1 компл. 

      Создание информационной системы электронных архивов госорганов: 

      - Техническое задание - 1 ед. 

      - Прикладное программное обеспечение первой очереди - 1 компл. 

      Создание инфраструктуры открытых ключей электронного документооборота 

      - техническое задание - 1 компл. 

      - приобретение программного обеспечения - 1 компл.

Проведение НИР, разработка и приобретение программного обеспечения для системы сбора и обработки информации - 1 ед. 

      Приобретение технических средств для Государственного электронного архива - 1 компл. 

      Качественные показатели 

      Обеспечение полноценного представительства Республики Казахстан в 

Глобальной информационной инфраструктуре, унификация хранения и обработки архивных документов, унификация систем сбора и обработки информации для ведомственных информационных систем. <*>

Сноска. В пункт 7 внесены изменения - постановлением Правительства РК от 25 ноября 2002 г. N 1247 .

Приложение 36 

                                   к постановлению Правительства 

                                   Республики Казахстан 

                                   от 26 января 2002 года N 122

Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан ----------------------------------------------------------- 

            Администратор бюджетной программы

Паспорт 

                  республиканской бюджетной программы 

       606 "Создание системы мониторинга состояния информационно- 

               телекоммуникационных ресурсов" на 2002 год

1. Стоимость: 64 366 тысяч тенге (шестьдесят четыре миллиона триста шестьдесят шесть тысяч тенге). 

      2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы: 

      Государственная программа формирования и развития национальной информационной инфраструктуры Республики Казахстан, утвержденная Указом Президента Республики Казахстан от 16 марта 2001 года N 573; постановления Правительства Республики Казахстан от 4 апреля 2000 года N 492 "О развитии единого информационного пространства в Республике Казахстан и создании закрытого акционерного общества "Национальные информационные технологии"; от 5 октября 2000 года N 1501 "О вопросах информатизации государственных органов"; от 21 мая 2001 года N 674 "О плане мероприятий по реализации Государственной программы формирования и развития национальной информационной инфраструктуры Республики Казахстан на 2001-2003 годы"; от 23 октября 2001 года N 1351 P011351_ "Об утверждении Правил ведения государственного регистра информационно-телекоммуникационных ресурсов". 

      3. Источники финансирования бюджетной программы: средства республиканского бюджета. 

      4. Цель бюджетной программы: создание условий для стабильной и бесперебойной работы информационно-телекоммуникационных ресурсов республики. 

      5. Задачи бюджетной программы: 

      создание и ведение Государственного регистра информационно- 

телекоммуникационных ресурсов; 

      создание и поддержка системы экспертизы информационно-телекоммуникационных систем и отдельных программных продуктов государственных органов и сертификации программ и баз данных; 

      создание и обеспечение функционирования депозитариев документации и кодов информационно-телекоммуникационных государственных систем. 

      6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:

N !Код !Код !Наименование!Мероприятия по реализации! Сроки !Ответственные п/!прог-!под- !программы !программы (подпрограммы) !реали- !исполнители п !раммы!прог-!(подпро- ! !зации ! ! !раммы!граммы) ! ! ! --!-----!-----!------------!-------------------------!-------!------------- 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7 --!-----!-----!------------!-------------------------!-------!------------ 1 606 Создание Внедрение первой очереди январь- Министерство системы информационной системы апрель транспорта и мониторинга "Государственный регистр коммуникаций состояния информационно- Республики информацион- телекоммуникационных Казахстан но-телеком- ресурсов" - 1 ед. муникацион- ных ресурсов --------------------------------------------------------------------------- 2 Разработка второй очереди январь- Министерство информационной системы август транспорта и "Государственный регистр коммуникаций информационно- Республики телекоммуникационных Казахстан ресурсов", в том числе системы мониторинга сегмента KZ в Интернет - 1 ед. --------------------------------------------------------------------------- 3 Приобретение и март, Министерство инсталляция технических май транспорта и и программных средств и коммуникаций системного программного Республики обеспечения второй Казахстан очереди Государственного регистра информационно- телекоммуникационных ресурсов - 1 компл. --------------------------------------------------------------------------- 4 Совершенствование июнь Министерство нормативной базы по транспорта и развитию механизмов коммуникаций экспертизы и сертификации Республики программ и баз данных - Казахстан 2 компл. --------------------------------------------------------------------------- 5 Развитие информационной Министерство системы "Государственный транспорта и регистр информационно- коммуникаций телекоммуникационных Республики ресурсов" для учета Казахстан результатов сертификации - 1 ед. --------------------------------------------------------------------------- 7 Приобретение и июль- Министерство инсталляция технических сентябрь транспорта и и программных средств и коммуникаций системного программного Республики обеспечения для Казахстан функционирования испытательной лаборатории - 1 компл. --------------------------------------------------------------------------- 8 Разработка нормативных август Министерство документов, транспорта и регламентирующих коммуникаций порядок передачи и Республики хранения документации Казахстан и кодов информационно- телекоммуникационных систем государственных органов - 1 компл. --------------------------------------------------------------------------- 9 Разработка прикладного Май- Министерство программного сентябрь транспорта и обеспечения коммуникаций функционирования Республики депозитария программных Казахстан кодов и документации - 1 ед. --------------------------------------------------------------------------- 10 Приобретение и август- Министерство инсталляция технических ноябрь транспорта и и программных средств и коммуникаций системного программного Республики обеспечения депозитария Казахстан программных кодов и документации - 1 компл.

<*>

Сноска. В пункт 6 внесены изменения - постановлением Правительства РК от 25 ноября 2002 г. N 1247 .

7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы: 

      Количественные показатели 

      Внедрение информационных систем - 3 ед. 

      Нормативные документы функционирования Государственного регистра, сертификации программной продукции, депозитария документов и кодов - 3 компл. 

      Разработка прикладного программного функционирования депозитария - 1 ед.        

      Приобретение технических средств и системного программного обеспечения - 3 компл. 

      Качественные показатели 

      Обеспечение мониторинга существующих информационно- телекоммуникационных ресурсов государственных органов. <*>

Сноска. В пункт 7 внесены изменения - постановлением Правительства РК от 25 ноября 2002 г. N 1247 .

Приложение 37 

                                   к постановлению Правительства 

                                   Республики Казахстан 

                                   от 26 января 2002 года N 122

Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан ----------------------------------------------------------- 

             Администратор бюджетной программы

Паспорт 

                   республиканской бюджетной программы 

          607 "Создание стандартов электронного обмена данными" 

                               на 2002 год

1. Стоимость: 39 087 тысяч тенге (тридцать девять миллионов восемьдесят семь тысяч тенге). 

      2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы: 

      Государственная программа формирования и развития национальной информационной инфраструктуры Республики Казахстан, утвержденная Указом Президента Республики Казахстан от 16 марта 2001 года N 573; постановления Правительства Республики Казахстан от 4 апреля 2000 года N 492 "О развитии единого информационного пространства в Республике Казахстан и создании закрытого акционерного общества "Национальные информационные технологии"; от 5 октября 2000 года N 1501 "О вопросах информатизации государственных органов"; от 21 мая 2001 года N 674 "О плане мероприятий по реализации Государственной программы формирования и развития национальной информационной инфраструктуры Республики Казахстан на 2001-2003 годы". 

      3. Источники финансирования бюджетной программы: средства республиканского бюджета. 

      4. Цель бюджетной программы: 

      обеспечение электронного обмена и защиты данных информационных систем государственных органов. 

      5. Задачи бюджетной программы: 

      создание средств, процедур и механизмов защиты электронного обмена данными. 

      6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:

N !Код !Код !Наименование!Мероприятия по реализации! Сроки !Ответственные п/!прог-!под- !программы !программы (подпрограммы) !реали- !исполнители п !раммы!прог-!(подпро- ! !зации ! ! !раммы!граммы) ! ! ! --!-----!-----!------------!-------------------------!-------!------------- 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7 --!-----!-----!------------!-------------------------!-------!------------ 1 607 Создание Разработка форматов март- Министерство стандартов представления данных, ноябрь транспорта и электронного средств и процедур коммуникаций обмена электронного обмена Республики данными данными между Казахстан информационными системами государственных органов - 1 компл. --------------------------------------------------------------------------- 2 Разработка механизмов май- Министерство защиты данных от декабрь транспорта и несанкционированного коммуникаций использования и Республики искажения в процессе Казахстан электронного обмена данными - 1 компл.

7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы: 

      Количественные показатели: 

      Программный модуль - 1 компл. 

      Механизм защиты данных - 1 компл. 

      Качественные показатели: 

      Унификация электронного обмена данными между информационными системами государственных органов, исключение искажения данных при электронном обмене, защита от несанкционированного доступа

Приложение 38 

                                   к постановлению Правительства 

                                   Республики Казахстан 

                                   от 26 января 2002 года N 122

Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан 

----------------------------------------------------------- 

           Администратор бюджетной программы

Паспорт 

                  республиканской бюджетной программы 

      608 "Создание системы электронной коммерции, аукционов и        

                        тендеров" на 2002 год

1. Стоимость: 11 712 тысяч тенге (одиннадцать миллионов семьсот двенадцать тысяч тенге). 

      2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы: 

      Государственная программа формирования и развития национальной информационной инфраструктуры Республики Казахстан, утвержденная Указом Президента Республики Казахстан от 16 марта 2001 года N 573; постановления Правительства Республики Казахстан от 4 апреля 2000 года N 492 "О развитии единого информационного пространства в Республике Казахстан и создании закрытого акционерного общества "Национальные информационные технологии"; от 5 октября 2000 года N 1501 "О вопросах информатизации государственных органов"; от 21 мая 2001 года N 674 "О плане мероприятий по реализации Государственной программы формирования и развития национальной информационной инфраструктуры Республики Казахстан на 2001-2003 годы". 

      3. Источники финансирования бюджетной программы: средства республиканского бюджета. 

      4. Цель бюджетной программы: 

      создание системы электронного ведения бизнеса, торговли в Республике Казахстан и реализация механизма электронных аукционов. 

      5. Задачи бюджетной программы: 

      разработка нормативных документов, технического задания и программного обеспечения в области электронной коммерции. 

      6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:

N !Код !Код !Наименование!Мероприятия по реализации! Сроки !Ответственные п/!прог-!под- !программы !программы (подпрограммы) !реали- !исполнители п !раммы!прог-!(подпро- ! !зации ! ! !раммы!граммы) ! ! ! --!-----!-----!------------!-------------------------!-------!------------- 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7 --!-----!-----!------------!-------------------------!-------!------------ 608 -------------------------------------------------------------------------- 3 Разработка технического Министерство задания, в том числе транспорта и проведение научно- коммуникаций исследовательской работы Республики для организации центра Казахстан электронной коммерции - 1 ед.

<*>

Сноска. В пункт 6 внесены изменения - постановлением Правительства РК от 25 ноября 2002 г. N 1247 .

7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы: 

      Количественные показатели      

      Техническое задание для организации центра электронной коммерции - 1 компл. 

      Качественные показатели 

      Обеспечение возможности экстерриториального совершения сделок <*>

Сноска. В пункт 7 внесены изменения - постановлением Правительства РК от 25 ноября 2002 г. N 1247 .

Приложение 39 

                                   к постановлению Правительства 

                                   Республики Казахстан 

                                   от 26 января 2002 года N 122

Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан ----------------------------------------------------------- 

            Администратор бюджетной программы

Паспорт 

                   республиканской бюджетной программы 

           609 "Создание интегрированной информационной системы 

                   государственных финансов" на 2002 год

1. Стоимость: 17 876 тысяч тенге (семнадцать миллионов восемьсот семьдесят шесть тысяч тенге). 

      2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы: 

      Государственная программа формирования и развития национальной информационной инфраструктуры Республики Казахстан, утвержденная Указом Президента Республики Казахстан от 16 марта 2001 года N 573; постановления Правительства Республики Казахстан от 4 апреля 2000 года N 492 "О развитии единого информационного пространства в Республике Казахстан и создании закрытого акционерного общества "Национальные информационные технологии"; от 5 октября 2000 года N 1501 "О вопросах информатизации государственных органов"; от 21 мая 2001 года N 674 "О плане мероприятий по реализации Государственной программы формирования и развития национальной информационной инфраструктуры Республики Казахстан на 2001-2003 годы"; от 23 октября 2001 года N 1351 "Об утверждении Правил ведения государственного регистра информационно-телекоммуникационных ресурсов". 

      3. Источники финансирования бюджетной программы: средства республиканского бюджета. 

      4. Цель бюджетной программы: 

      создание интегрированной информационно-телекоммуникационной системы государственных финансов. 

      5. Задачи бюджетной программы: 

      определение принципов построения объединенной информационной системы финансовых органов; 

      разработка нормативных документов по регламентированному доступу к интегрированной информации; 

      организация разработки прикладного программного обеспечения. 

      6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:

N !Код !Код !Наименование!Мероприятия по реализации! Сроки !Ответственные п/!прог-!под- !программы !программы (подпрограммы) !реали- !исполнители п !раммы!прог-!(подпро- ! !зации ! ! !раммы!граммы) ! ! ! --!-----!-----!------------!-------------------------!-------!------------- 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7 --!-----!-----!------------!-------------------------!-------!------------ 609 3 Приобретение и наладка Министерство оборудования информационной транспорта и системы "Государственный коммуникаций земельный кадастр" в Республики рамках интеграции Казахстан информационных систем государственных финансов с учетом РНиОН - 1 компл.

<*>

Сноска. В пункт 6 внесены изменения - постановлением Правительства РК от 25 ноября 2002 г. N 1247 .

7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы: 

      Количественные показатели: 

      Приобретение и наладка оборудования информационной системы "Государственный земельный кадастр - 1 компл. 

      Качественные показатели: 

      Развитие системы "Государственный земельный кадастр" интегрированный с информационной системой РНиОН <*>

Сноска. В пункт 7 внесены изменения - постановлением Правительства РК от 25 ноября 2002 г. N 1247 .

Приложение 40 

                                   к постановлению Правительства 

                                   Республики Казахстан 

                                   от 26 января 2002 года N 122

Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан ----------------------------------------------------------- 

            Администратор бюджетной программы

Паспорт 

                    республиканской бюджетной программы 

           084 "Кредитование РГП "Международный аэропорт Астана" 

            для реализации проекта строительства международного 

                    аэропорта в г.Астане" на 2002 год

1. Стоимость: 463 800 тысяч тенге (четыреста шестьдесят три миллиона восемьсот тысяч тенге) 

      2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы: 

      Закон Республики Казахстан от 19 мая 1999 года  Z990383_   "О ратификации Соглашения о займе по проекту реконструкции аэропорта в городе Астане между Республикой Казахстан и Международным Фондом Экономического Сотрудничества" 

      3. Источники финансирования бюджетной программы: 

      Средства правительственного внешнего займа 

      4. Цель бюджетной программы: 

      Обеспечение соответствия технических параметров аэропорта в г. Астана требованиям международных стандартов, качественное и комфортное обслуживание пассажиров 

      5. Задачи бюджетной программы: 

      Строительство пассажирского терминала аэропорта в г. Астана, создание инфраструктуры аэропорта 

      6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:

N !Код !Код !Наименование!Мероприятия по реализации! Сроки !Ответственные п/!прог-!под- !программы !программы (подпрограммы) !реали- !исполнители п !раммы!прог-!(подпро- ! !зации ! ! !раммы!граммы) ! ! ! --!-----!-----!------------!-------------------------!-------!------------- 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7 --!-----!-----!------------!-------------------------!-------!------------ 1 084 Кредитование РГП "Международный аэропорт Астана" для реализации проекта "Строительства международного аэропорта в г. Астане" 080 Реализация Проведение строительных В течение Министерство проекта за работ по реконструкции года транспорта и счет здания аэропорта в коммуникаций внешних г. Астана и прилегающих Республики займов к нему сооружений в Казахстан соответствии с контрактом с Подрядчиком (20% от объема стоимости контракта)

7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы: 

      Качество выполненных работ определяется в соответствии со СНиП и нормами ИКАО (Международная организация гражданской авиации). 

      Увеличение количества международных и внутренних рейсов, повышение безопасности полетов, передача международного опыта и технологий местным подрядным, проектным и консультационным организациям.

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан