О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 25 июля 2001 года N 1006

Утративший силу

Постановление Правительства Республики Казахстан от 25 февраля 2003 года N 199. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 14 апреля 2010 года № 302

Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 14.04.2010 № 302.

Правительство Республики Казахстан постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 25 июля 2001 года N 1006 "Об утверждении Программы консервации уранодобывающих предприятий и ликвидации последствий разработки урановых месторождений на 2001-2010 годы" следующие изменения: 

      в Программе консервации уранодобывающих предприятий и ликвидации последствий разработки урановых месторождений на 2001-2010 годы, утвержденной указанным постановлением: 

      таблицу 3 изложить в следующей редакции:

"                                                      Таблица 3

Сводные 

таблицы стоимости рекультивационных мер 

Объекты I очереди (2001-2005 гг.)

____________________________________________________________________ 

N !     Объекты       !  Вид      !Стоимость работ! Период      

п/п!                   !  работ    !   млн. тенге  ! выполнения; 

   !                   !           !               ! источник 

   !                   !           !               ! финансирования 

-------------------------------------------------------------------- 

1 !        2          !     3     !       4       !        5 

-------------------------------------------------------------------- 

1  Северный            консервация    103,6         2001-2002 

    Казахстан                        (49,3-54,3)     Республиканский 

    Рудник N 12                                      бюджет 

    Рудоуправления N 5 

    (месторождение 

    Грачевское) 

2  Рудник N 3          консервация    118,0         2001-2003 

    Рудоуправления N 4                (50,4-60,1     Республиканский 

    (месторождения                     -7,5)         бюджет 

    Шокпак и Камышовое) 

3  Рудник N 1 и N 2    ликвидация     127,0         2001-2003 

    Рудоуправления N 4                (50,3-69,0-    Республиканский 

    (месторождение                     7,7)          бюджет 

    Ишимское) 

4  Месторождение       консервация    106,6         2002-2003 

    Косачиное                         (52,0-54,6)    Республиканский 

                                                     бюджет 

5  Южный Казахстан     ликвидация     506,4         2002-2005 

    Восточный рудник                  (75,0-182,0-   Республиканский 

    (месторождения                     150,0-99,4)   бюджет 

    Бота-Бурум и 

    Джусандалинское) 

6  Рудник N 8          консервация    260,0         2003-2004 

    Рудоуправления N 3                (138,0-122,0)  Республиканский 

    (месторождение                                   бюджет 

    Заозерное) 

7  Рудник N 9          ликвидация     161,9         2003-2004 

    Рудоуправления N 3                (49,4-112,5)   Республиканский 

    (месторождение                                   бюджет 

     Тастыколь) 

8  Рудник Курдай       ликвидация     136,5         2004-2005 

    (месторождение                    (66,5-70,0)    Республиканский 

    Курдай)                                          бюджет 

-------------------------------------------------------------------- 

    Итого                                1520,0 

                                         в т.ч. 

                                       2001 - 150,0 

                                       2002 - 310,4 

                                       2003 - 439,2 

                                       2004 - 451,0 

                                       2005 - 169,4 

-------------------------------------------------------------------- 

      раздел 6 изложить в следующей редакции: 

"     6. План мероприятий по реализации Программы 

____________________________________________________________________ 

N !  Мероприятие  !  Форма   !Ответст-!Срок  !Предпола-!Источник 

п/п!               !завершения!венные  !испол-!гаемые   !финансиро- 

   !               !          !за ис-  !нения !расходы  !вания 

   !               !          !полнение!      !         ! 

   !               !          !(реали- !      !         ! 

   !               !          !зацию)  !      !         ! 

-------------------------------------------------------------------- 

1 !       2       !    3     !    4   !   5  !    6    !     7 

-------------------------------------------------------------------- 

1.  Консервация     Акты       РГП      2001-  103,6     Респуб- 

     рудника N 12    выполнен-  "Уран-   2002   (49,3-    ликанский 

     Рудоуправления  ных работ  ликвид-  работа 54,3)     бюджет 

     N 5             по ф-2 и   рудник"  выпол- средства 

                     ф-3, акты           нена   исполь- 

                     приемки                    зованы 

                     Межведом-                  полнос- 

                     ственной                   тью 

                     комиссии 

2.  Консервация     Акты       РГП      2001-  118,0     Респуб- 

     рудника N 3     выполнен-  "Уран-   2003   (50,4-    ликанский 

     Рудоуправления  ных работ  ликвид-          60,1-    бюджет 

     N 4             по ф-2 и   рудник"          7,5) 

                     ф-3, акты 

                     приемки 

                     Межведом- 

                     ственной 

                     комиссии 

3.  Консервация     Акты       РГП      2001-  127,0     Респуб- 

     рудников N 1    выполнен-  "Уран-   2003   (50,3-    ликанский 

     N 2 Рудо-       ных работ  ликвид-          69,0-    бюджет 

     управления N 4  по ф-2 и   рудник"          7,7) 

                     ф-3, акты 

                     приемки 

                     Межведом- 

                     ственной 

                     комиссии 

4.  Инвентаризация  Электрон-  Комитет  2002      0          - 

     и создание базы ная база   по атом-        средства 

     данных ампуль-  данных по  ной             не выде- 

     ных источников  АИИИ       энерге-         лялись 

     ионизирующего              тике 

     излучения                  МЭМР 

     (АИИИ), находя-            Респуб- 

     щихся республике           лики 

                                Казахстан 

5.  Консервация     Акты       РГП      2002-  106,6     Респуб- 

     месторождения   выполнен-  "Уран-   2003   (52,0-    ликанский 

     Косачиное       ных работ  ликвид-          54,6)    бюджет 

                     по ф-2 и   рудник"          

                     ф-3, акты 

                     приемки 

                     Межведом- 

                     ственной 

                     комиссии 

6.  Ликвидация      Акты       РГП      2002-  506,4     Респуб- 

     Восточного      выполнен-  "Уран-   2005   (75,0-    ликанский 

     Рудника         ных работ  ликвид-         182,0-    бюджет 

                     по ф-2 и   рудник"         150,0- 

                     ф-3, акты                  99,4) 

                     приемки 

                     Межведом- 

                     ственной 

                     комиссии 

7.  Консервация     Акты       РГП      2003-  260,0     Респуб- 

     рудника N 8     выполнен-  "Уран-   2004   (138,0-   ликанский 

     Рудоуправления  ных работ  ликвид-         122,0)    бюджет 

     N 3             по ф-2 и   рудник" 

                     ф-3, акты 

                     приемки 

                     Межведом- 

                     ственной 

                     комиссии 

8.  Ликвидация      Акты       РГП      2003-  161,9     Респуб- 

     рудника N 9     выполнен-  "Уран-   2004   (49,4-    ликанский 

     Рудоуправления  ных работ  ликвид-         112,5)    бюджет 

     N 3             по ф-2 и   рудник" 

                     ф-3, акты 

                     приемки 

                     Межведом- 

                     ственной 

                     комиссии 

9.  Ликвидация      Акты       РГП      2004-  136,5     Респуб- 

     рудника         выполнен-  "Уран-   2005   (66,5-    ликанский 

     Курдай          ных работ  ликвид-         70,0)     бюджет 

                     по ф-2 и   рудник" 

                     ф-3, акты 

                     приемки 

                     Межведом- 

                     ственной 

                     комиссии 

-------------------------------------------------------------------- 

                                                                  ".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

        Премьер-Министр 

      Республики Казахстан

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан