О развитии биотехнологического производства в городе Степногорске

Постановление Правительства Республики Казахстан от 20 марта 2003 года N 277

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 3 июля 2002 года "Об инновационной деятельности", статьей 16 Указа Президента Республики Казахстан, имеющего силу Закона, от 19 июня 1995 года N 2335 "О государственном предприятии", Программой инновационного развития Республики Казахстан, утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан от 10 мая 2001 года N 617, Правительство Республики Казахстан постановляет:

1. Утвердить прилагаемую Программу формирования и развития биотехнологического производства на открытом акционерном обществе "Технопарк научно-производственного объединения "Прогресс" в городе Степногорске на 2003-2005 годы (далее - Программа).

2. Реорганизовать республиканское государственное казенное предприятие "Институт фармацевтической биотехнологии" путем преобразования в открытое акционерное общество "Институт фармацевтической биотехнологии" (далее - Общество 1) со стопроцентным участием государства в уставном капитале.

3. Создать открытое акционерное общество "Образовательный центр по биотехнологии" (далее - Общество 2) со стопроцентным участием государства в уставном капитале на базе медико-биологического факультета республиканского государственного казенного предприятия "Акмолинская государственная медицинская академия".

4. Создать открытое акционерное общество "Технопарк научно-производственного объединения "Прогресс" (далее - Общество 3) с участием государства в его уставном капитале в размере не менее 51%.

5. Комитету государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан совместно с Министерством образования и науки Республики Казахстан в установленном законодательством порядке: 

      1) утвердить уставы Общества 1, Общества 2 и Общества 3 и обеспечить их государственную регистрацию в органах юстиции; 

      2) обеспечить формирование уставного капитала Общества 3 путем: 

      передачи государственных пакетов акций Общества 1, Общества 2 и открытого акционерного общества "Биомедпрепарат"; 

      проведения необходимых мероприятий в целях передачи соответствующих долей организаций, указанных в приложении к настоящему постановлению; 

      3) принять иные меры, вытекающие из настоящего постановления.

6. Министерству образования и науки Республики Казахстан обеспечить выделение в установленном законодательством порядке в 2003 году республиканским государственным учреждением "Национальная академия наук Республики Казахстан" 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) тенге из средств Фонда науки на реализацию Программы.

7. Утвердить прилагаемые изменения и дополнения, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписании.

Премьер-Министр 

      Республики Казахстан

Утверждена               

постановлением Правительства      

Республики Казахстан          

от 20 марта 2003 г. N 277

Программа формирования и развития 

биотехнологического поизводства на открытом 

акционерном обществе "Технопарк научно-производственного 

объединения "Прогресс" в городе Степногорске 

на 2003-2005 годы

1. Паспорт Программы

Наименование             - Программа формирования и развития 

                           биотехнологического производства на 

                           открытом акционерном обществе "Технопарк 

                           научно-производственного объединения 

                           "Прогресс" в городе Степногорске на 

                           2003-2005 годы

Основной разработчик     - Министерство образования и науки 

                           Республики Казахстан 

 

  Основание для разработки - Закон Республики Казахстан от 3 июля 

                           2002 года "Об инновационной 

                           деятельности", Программа инновационного 

                           развития Республики Казахстан, 

                           утвержденная постановлением 

                           Правительства Республики Казахстан от 10 

                           мая 2001 года N 617, Республиканская 

                           научно-техническая программа "Научно- 

                           техническое обеспечение и организация 

                           производства биотехнологической 

                           продукции в Республике Казахстан" на 

                           2001-2005 годы, утвержденная 

                           постановлением Правительства Республики 

                           Казахстан от 26 июня 2001 года N 871, 

                           Концепция научной и научно-технической 

                           политики Республики Казахстан, 

                           одобренная постановлением Правительства 

                           Республики Казахстан от 12 июля 2000 

                           года N 1059

Сроки реализации         - 2003-2005 годы 

 

  Цель программы           - Организация выпуска биотехнологической 

                           продукции для здравоохранения, сельского 

                           хозяйства и промышленности (антибиотики, 

                           аминокислоты, ферменты, клейковина, 

                           этанол, инсектициды)

Источник финансирования  - Республиканский бюджет

Ожидаемые результаты     - На основе научного обоснования 

                           параметров новых и адаптирования 

                           созданных экологически чистых и 

                           импортозамещающих технологий по 

                           производству медицинских и ветеринарных 

                           лекарственных препаратов, кормовых и 

                           пищевых добавок, микробиологических 

                           средств защиты растений и животных в том 

                           числе: производство имозимазы и 

                           эритромицина для медицины, тилозина и 

                           монензина ветеринарного назначения; 

                           очищенных ферментов-глюкаваморина и 

                           амилосубтилина; микробных инсектицидов - 

                           лепидоцид, битоксибациллин, 

                           бактоларвицид; кормовых добавок, 

                           включающих витаминные смеси, премиксы, 

                           кормовые концентраты и белково- 

                           витаминно-минеральные добавки по гибкой 

                           схеме. Комплексная переработка зерна с 

                           получением сухой товарной клейковины, 

                           крахмальной жидкости 39%, крахмальной 

                           смеси 14%, используемых в качестве 

                           углеводного компонента питательных сред 

                           при ферментации микробиологических 

                           препаратов, этанола. Таблетирование 

                           фитопрепаратов и других лекарственных 

                           средств медицинского назначения на 

                           основе отечественных субстанций.

2. Введение

Биотехнология является одним из приоритетных направлений научно-технического прогресса, позволяющим на основе современных достижений в области биологических и технических наук, генетической и клеточной инженерии максимально использовать потенциальные возможности целенаправленно созданных живых систем (прежде всего микроорганизмов) для повышения жизненного уровня людей, на основе решения производственно-технологических, экологических и социально-экономических проблем как на ближайшую перспективу, так и в стратегическом плане. 

      По заключению экспертов ООН в XXI веке биотехнология будет определять развитие человечества во всех сферах его деятельности и, в первую очередь, в получении продуктов питания, медицинских препаратов, в сельском хозяйстве, экологии, энергетике. 

      В Казахстане сложилась достаточно сложная ситуация в обеспечении населения биопрепаратами медицинского, сельскохозяйственного и промышленного назначения. Ранее потребности народного хозяйства Республики в лекарственных препаратах,  биологически активных веществах, средствах защиты растений, пищевых и кормовых добавках обеспечивались микробиологической промышленностью бывшего СССР. 

      В течение 90-х годов в условиях реформирования экономики стран СНГ производство микробиологической продукции и затраты на развитие биотехнологической науки резко сократились. В то же время в странах СНГ, в том числе и в Казахстане накоплен и сохраняется до настоящего времени значительный научный и технологический потенциал, созданный за время интенсивного развития биотехнологии в СССР. Производственный комплекс, технологические линии, высококвалифицированный инженерно-технический персонал в бывшем ПО "Прогресс" сохранены. 

      Для ускоренного и эффективного развития научно-производственной базы бывшего ПО "Прогресс" необходимо участие Казахстана в Межгосударственной инновационной научно-технической программе "Развитие биотехнологии" стран СНГ, нацеленной на создание конкурентоспособных, экологически чистых, высокоэффективных и энергосберегающих технологий, биотехнологических производств пищевых и кормовых добавок, ветеринарных и медицинских препаратов, микробиологических средств защиты растений и дезинсектантов. 

      Настоящая Программа разработана на основе научно-технических разработок прошлых лет и ориентирована на развитие биотехнологического производства на базе бывшего ПО "Прогресс" и ОАО "Биомедпрепарат". Основанием для ее разработки являются: 

      Закон Республики Казахстан от 3 июля 2002 года "Об инновационной деятельности"; 

      Программа инновационного развития Республики Казахстан, утвержденная постановлением Правительства Республики Казахстан от 10 мая 2001 года N 617; 

      Республиканская научно-техническая программа "Научно-техническое обеспечение и организация производства биотехнологической продукции в Республике Казахстан" на 2001-2005 годы, утвержденная постановлением Правительства Республики Казахстан от 26 июня 2001 года N 871; 

      Концепция научной и научно-технической политики Республики Казахстан, одобренная постановлением Правительства Республики Казахстан от 12 июля 2000 года N 1059.

3. Анализ современного состояния проблемы

Во всех ведущих странах мира разработаны и действуют национальные и международные программы по биотехнологии, финансируемые государственным и частным капиталом. Мировой рынок биотехнологической продукции в настоящее время оценивается в 150 млрд. долл. в год, в том числе для сельского хозяйства и пищевой промышленности - около 45 млрд. долл. США, фармацевтической промышленности - 26,8 млрд. долл. США, химической и других отраслей - 21,7 млрд. долларов США. 

      Согласно официальным данным в 1998 г. население Казахстана закупило лекарственных препаратов, в том числе антибиотиков на сумму свыше 300 млн. долл. США. Объем продаж лекарственных средств казахстанского производства в 1999 году составил порядка 4%, в 2001 году - 6% фактической емкости фармацевтического рынка. Производство антибиотиков для здравоохранения в республике не налажено, хотя вопросы разработки химиопрепаратов широкого спектра действия, пролонгированного действия актуальны. 

      Столь же важны разработки технологии и производство антибиотиков и кормовых добавок в области сельскохозяйственной биотехнологии. Развитие животноводства было и остается стратегическим направлением агропромышленного комплекса в Республике. 

      Республика Казахстан располагает необходимыми мощностями и технологиями для организации крупнотоннажного производства ферментов, используемых в спиртовой и хлебопекарной отраслях пищевой промышленности, для удовлетворения потребностей своего внутреннего рынка. 

      Существующие мощности производства ферментов позволяют рассчитывать на выпуск препаратов в объемах, достаточных для покрытия потребности всех спиртовых заводов Казахстана (около 15 млн. декалитров), частично экспортировать ферментные препараты в СНГ (5 млн. декалитров). 

      Во многих странах для повышения октанового числа горючего материала вместо экологически вредного тетраэтил свинца применяется этанол. Поэтому производство высокоочищенного этилового спирта (99,6%) будет существенно способствовать сохранению экологического благополучия при низкой себестоимости для биотехнологической продукции. 

      Очищенные концентрированные амилолитические препараты используются также в пищевой промышленности при производстве хлебобулочных и мучных изделий, в том числе и антидиабетических, в качестве биодобавок. Кроме того, при выпуске концентрированных амилолитических ферментов побочным продуктом данного производства является кормовой белок - ценный питательный продукт, содержащий в своем составе белково-аминокислотный комплекс, незаменимый ингредиент для обогащения дефицитных по белку кормов для сельскохозяйственных животных. 

      Защита растений от вредителей с использованием методов биотехнологии является актуальной задачей, обусловленной безвредностью и экологической безопасностью применения специальных культур микроорганизмов. Производство бактериальных средств защиты растений обеспечит потребности Казахстана, сократит импорт химических средств защиты растений. 

      Наиболее часто употребляемыми средствами борьбы с переносчиками особо опасных инфекций на протяжении последних 40 лет являются химические инсектициды. Однако, длительное применение химических инсектицидов, высокая стойкость этих препаратов, проникновение в водные экосистемы привели к загрязнению окружающей среды. Уничтожение комаров экологически безопасными и, вместе с тем, высокоэффективными биопрепаратами, созданными на основе бактерий весьма актуально и перспективно. Научное обоснование параметров и показателей, создаваемых препаратов, средств и веществ, адаптация научных разработок к технологиям в конкретных условиях производства, технико-технологическое обеспечение производства биотехнологической продукции является первостепенной актуальной задачей в этой сфере.

4. Цель и задачи Программы

Развитие биотехнологического производства продукции на базе промышленных площадей бывшего ПО "Прогресс", выпуск конкурентоспособной продукции с использованием отечественных сырьевых ресурсов для здравоохранения, сельского хозяйства, пищевой и фармацевтической промышленности. 

      Задачи по реализации Программы включают комплексную переработку зерна и получение крахмала, клейковины, этанола; организацию производства кормовых добавок; очищенных ферментов; субстанций антибиотиков, кристаллического лизина, витамина В2; пестицидов (микробиологических и химических); фармацевтической продукции. 

      Одновременно планируется провести реконструкцию предприятия с целью оптимизации процесса производства этилового спирта и возобновления выпуска биологических инсектицидов. 

      В Программе предусматривается последовательная реконструкция и модернизация имеющихся на площадке корпусов, строительство дополнительных цехов очистки и выделения биотехнологической продукции. 

      Как основополагающие, определены следующие задачи Программы: 

      модернизация существующих корпусов, восстановление энергокомплекса, развитие транспортного хозяйства; 

      организация производства микробиологических средств защиты растений; организация производства фармацевтической продукции; организация производства пестицидов; организация производства кормовых добавок, клейковины, крахмала; оптимизация процесса этилового спирта и производство очищенных ферментных препаратов.

5. Основные направления и механизм реализации Программы

Реализация Программы будет осуществляться по следующим основным направлениям. 

      Организация производства субстанций антибиотиков: эритромицина, тилозина и монензина, востребованных для здравоохранения и ветеринарии. Актуальность обусловлена наличием спроса как в Казахстане, так и за ее пределами, в силу рентабельности и достаточно низкой себестоимости продукции. 

      Производство очищенных ферментов: глюкаваморин Г18, амилосубтилин Г18. Препараты глюкаваморин и амилосубтилин используются в спиртовой промышленности в комплексе для осахаривания крахмалосодержащих субстратов. 

      Основная цель применения ферментных препаратов в спиртовом производстве - отказ от дефицитного солодового зерна, обеспечение стабильности процесса брожения сусла, и, в конечном счете, снижение себестоимости спирта. 

      Комплексная (глубокая) переработка зерна с получением сухой клейковины, крахмальной жидкости 39%, крахмальной смеси 14%, отрубей основана на использовании современной технологии фирмы Альфа-Лаваль. Эта технология позволяет перерабатывать даже неликвидное, не пользующееся спросом зерно с получением вышеуказанной продукции. Результаты маркетинговых исследований показали дефицит клейковины и крахмала, широко применяющихся в пищевой и микробиологической промышленности, биотехнологии на рынках не только стран СНГ, но и Европы. Промышленное производство высокоочищенного этилового спирта является востребованной, экономически рентабельной и экологически безопасной продукцией. 

      Оптимизация технологического процесса получения бактоларвицида и организация его промышленного производства также обоснованы потребностью данного инсектицида для борьбы с вредителями, переносчиками болезней - насекомыми. Столь же востребованным в сельском хозяйстве и растениеводстве, также имеющим штаммовое обеспечение (наличие микроорганизмов - продуцентов инсектицидов, обладающих высокой биологической активностью) являются микробиологические средства защиты растений - лепидоцид, битоксибациллин. 

      Проведение реконструкции производства этилового спирта с оптимизацией процесса брожения и организацией участка по производству растворителей. 

      Производство препарата имозимаза медицинского назначения. Имозимаза является высокоочищенным протеолитическим ферментом широко применяющейся при лечении гнойно-воспалительных процессов и раневых поверхностей. 

      Таблетирование фитопрепаратов и других лекарственных средств для здравоохранения на основе отечественных субстанций. Арглабин, саллсоколин и другие столь необходимые для больных оригинальные препараты в таблетированной форме будут более доступны для потребителя. 

      Реализация данной программы осуществляется в рамках Программы инновационного развития Республики Казахстан, утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан от 10 мая 2001 года N 617. 

      Для обеспечения реализации биотехнологической продукции, полученной в ходе выполнения Программы, в рамках потребностей отраслевых министерств, создается Межведомственный координационный совет. 

      Рабочая группа данного Совета подготавливает для рассмотрения Координационного совета перечень необходимой Республике Казахстан продукции в области биотехнологии и химии для медицины и агропромышленного комплекса, объемы госзаказа, определяет закупочные цены на препараты, которые могут быть произведены и реализованы в рамках Программы. 

      Рабочая группа представляет Координационному совету предложения о начале или продолжении работ, о вариантах финансирования проектов, о внесении изменений в проекты или их прекращении. По представлению Рабочей группы Программа может дополняться новыми направлениями или проектами. 

      Министерство образования и науки Республики Казахстан обеспечивает: 

      координацию выполнения заданий Программы и текущий контроль; 

      организацию и проведение конкурса по отбору проектов на размещение государственного заказа на выполнение Программы; 

      заключение договора о государственных закупках на выполнение государственного заказа по реализации Программы; 

      подготовку промежуточных и заключительных отчетов по Программе; 

      постоянное функционирование рабочей группы.

6. Необходимые ресурсы и источники финансирования

Мероприятия по реализации данной Программы будут осуществляться за счет и в пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете. 

      Предусмотренные финансовые затраты, связанные с реализацией Программы, составляют всего 600,0 млн. тенге на период 2003-2005 годы, в 2003 году - 150,0 млн. тенге; в 2004 году - 200,0 млн. тенге; в 2005 году - 250,0 млн. тенге.

7. Ожидаемый результат от реализации Программы

Ожидаемые результаты по основным направлениям Программы приведены в таблице. 

____________________________________________________________________ 

N !   Основные задания      !   Ожидаемые результаты 

п/п!                         ! 

-------------------------------------------------------------------- 

1  Организация производства    Производство антибиотиков: 

    субстанций антибиотиков:    эритромицина для здравоохранения, 

    эритромицина, тилозина,     авермектин, тилозина и монензина 

    монензина                   для ветеринарии

2  Производство очищенных      Путем микробного синтеза наработка 

    ферментов: глюкаваморина    культурной жидкости с последующей 

    и амилосубтилина            очисткой и концентрацией ферментов 

                                ультрафильтрацией; дополнительно - 

                                получение кормового белка 

 

   3  Комплексная (глубокая)      Производство крахмальной жидкости 

    переработка зерна           39% - частично для производства 

                                этилового спирта, частично для 

                                синтеза микробиологических 

                                продуктов, получение из нее 

                                глюкозной патоки c целью реализации 

                                пищевым производствам; производство 

                                крахмальной смеси 14%, 

                                используемой в технологическом 

                                процессе производства этилового 

                                спирта; получение товарной 

                                клейковины и отрубей 

 

   4  Оптимизация процесса        Получение высокоочищенного этанола 

    производства                (99,6%), для повышения октанового 

    технического спирта для     числа продуктов нефтепереработки 

    нефтеперерабатывающей 

    промышленности 

 

   5  Оптимизация                 Выпуск бактоларвицида в форме 

    технологического            пасты, упакованной в полиэтиленовую 

    процесса получения          тару 

    бактоларвицида и 

    организация промышленного 

    производства 

 

   6  Организация производства    Создание участка по производству 

    кормовых добавок            кормовых добавок для 

                                сельскохозяйственных животных и 

                                птицы с использованием комплексной 

                                линии 

 

   7  Организация производства    Промышленное производство микробных 

    микробиологических          инсектицидных препаратов: лепидоцида 

    средств защиты растений     и битоксибациллина, химических 

    и химических пестицидов     препаратов пумасупер, премис и т.д. 

 

8  Проведение реконструкции    Промышленное производство 

    производства этилового      высококачественного этилового 

    спирта с оптимизацией       спирта, организация участка по 

    процесса брожения и         производству технических продуктов 

    организацией участка по     из эфироальдегидной фракции 

    производству спиртовых 

    технических продуктов

9  Производство препарата      Производство готовой лекарственной 

    имозимаза медицинского      формы имозимазы 

    назначения 

 

  10  Запуск технологической      Выпуск таблеток медицинского 

    линии таблетирования и      назначения в блистерной упаковке 

    блистирования медицинских 

    препаратов

11  Производство                Экстракты трав для фармацевтической 

    фармацевтической продукции  промышленности, субстанции 

                                никотиновой кислоты, галеновые 

                                препараты 

-------------------------------------------------------------------

8. План мероприятий по реализации Программы 

на 2003-2005 годы

___________________________________________________________________ 

N !  Мероприятие  !  Форма   !Ответствен-!Срок  !Предпо- !Источник 

п/п!               !завершения!ный за     !испол-!лагаемые!финанси- 

   !               !          !исполнение !нения !расходы !рования 

   !               !          !(реализа-  !      !(млн.   ! 

   !               !          !цию)       !      !тенге)  ! 

------------------------------------------------------------------- 

1 !      2        !    3     !     4     !   5  !    6   !   7 

------------------------------------------------------------------- 

                   Организационные мероприятия 

 

   1. Создание Меж-   Совместный  МОН, МЗ,   IV     Не тре- 

    отраслевого     приказ      МСХ,       квар-  буются 

    координацион-               МООС       тал 

    ного совета                            2003 

    по проблемам                           года 

    промышленной 

    биотехнологии 

2. Разработка      Бизнес-     Опреде-    I      Не тре- 

    бизнес-планов   план        литься     квар-  буются 

    по отдельным                по ре-     тал 

    подпрограммам               зульта-    2003 

                                там        года 

                                конкурса   и да- 

                                           лее 

                                           посто- 

                                           янно 

3. Подготовить     Отчет       ОАО "Тех-  IV     Не тре- 

    промежуточные   основному   нопарк     квар-  буются 

    и заключитель-  разработ-   НПО        тал, 

    ные отчеты об   чику        "Прогресс" еже- 

    исполнении      Программы              годно 

    мероприятий 

    Программы 

 

                   Научно-технические мероприятия 

 

        Организация производства биотехнологических продуктов 

        (субстанций антибиотиков, витаминов, аминокислот) 

 

   4. Приобретение    Договор     Опреде-    2003-  Всего    Респуб- 

    штаммов и тех-  поставки    литься по  2005гг.70,0     ликан- 

    нологических                результа-         млн.     ский 

    регламентов                 там кон-          тенге    бюджет 

                                курса             т.ч. по 

                                                  годам: 

                                                  2003- 

                                                  25,0; 

                                                  2004- 

                                                  25,0; 

                                                  2005- 

                                                  20,0 

5. Отработка       Научно-     Опреде-    2003-  Всего    Респуб- 

    технологичес-   технический литься по  2005гг.103,0    ликанский 

    ких процессов,  отчет,      результа-         млн.     бюджет 

    оптимизация     научно-     там кон-          тенге 

    технологичес-   техническая курса             т.ч. по 

    ких регламен-   докумен-                      годам: 

    тов             тация                         2003- 

                                                  5,0; 

                                                  2004- 

                                                  60,0; 

                                                  2005- 

                                                  38,0 

6. Разработка      Рабочий     Опреде-    2003-  Всего    Респуб- 

    проектно-       проект      литься по  2005гг.125,0    ликанский 

    конструктор-                результа-         млн.     бюджет 

    ской, строи-                там кон-          тенге 

    тельной                     курса             в т.ч. 

    документации                                  по годам: 

                                                  2003- 

                                                  5,0; 

                                                  2004- 

                                                  60,0; 

                                                  2005- 

                                                  60,0 

7.  Разработка     Отчеты,      Опреде-    2003-  Всего    Респуб- 

    технической    техническая  литься по  2005гг.11,5     ликанский 

    документации   документа-   результа-         млн.     бюджет 

    в производство ция, лицен-  там кон-          тенге 

                   зии          курса             в т.ч. 

                                                  по годам: 

                                                  2003- 

                                                  2,5; 

                                                  2004- 

                                                  1,0; 

                                                  2005-8,0 

8. Приобретение    Договор     Опреде-    2003-  Всего    Респуб- 

    полупромышлен-  поставки    литься по  2005гг.9,6      ликанский 

    ных лаборатор-              результа-         млн.     бюджет 

    ных пилотных                там кон-          тенге 

    установок и                 курса             в т.ч. 

    оборудования                                  по годам: 

                                                  2003- 

                                                  2,6; 

                                                  2004- 

                                                  1,0; 

                                                  2005-6,0

Производство очищенных ферментных препаратов 

 

   9. Приобретение    Договор     Опреде-    2003-  Всего    Респуб- 

    штаммов и тех-  поставки    литься по  2005гг.17,0     ликан- 

    нологических                результа-         млн.     ский 

    регламентов                 там кон-          тенге    бюджет 

                                курса             в т.ч. 

                                                  по годам: 

                                                  2003- 

                                                  10,0; 

                                                  2004- 

                                                  1,0; 

                                                  2005- 

                                                  6,0 

10. Отработка       Научно-     Опреде-    2003-  Всего    Респуб- 

    технологичес-   технический литься по  2005гг.12,0     ликанский 

    ких процессов,  отчет,      результа-         млн.     бюджет 

    оптимизация     научно-     там кон-          тенге 

    технологичес-   техническая курса             в т.ч. 

    ких регламен-   докумен-                      по годам: 

    тов             тация                         2003- 

                                                  4,0; 

                                                  2004- 

                                                  4,0; 

                                                  2005- 

                                                  4,0 

11. Разработка      Рабочий     Опреде-    2003-  Всего    Респуб- 

    проектно-       проект      литься по  2005гг.7,0      ликанский 

    конструктор-                результа-         млн.     бюджет 

    ской, строи-                там кон-          тенге 

    тельной                     курса             в т.ч. 

    документации                                  по годам: 

                                                  2003- 

                                                  2,0; 

                                                  2004- 

                                                  1,0; 

                                                  2005- 

                                                  4,0 

12. Разработка     Отчеты,      Опреде-    2003-  Всего    Респуб- 

    технической    техническая  литься по  2005гг.7,0      ликанский 

    документации   документа-   результа-         млн.     бюджет 

    в производство ция, лицен-  там кон-          тенге 

                   зии          курса             в т.ч. 

                                                  по годам: 

                                                  2003- 

                                                  2,0; 

                                                  2004- 

                                                  1,0; 

                                                  2005-4,0 

13. Приобретение    Договор     Опреде-    2003-  Всего    Респуб- 

    полупромышлен-  поставки    литься по  2005гг.3,8      ликанский 

    ных лаборатор-              результа-         млн.     бюджет 

    ных пилотных                там кон-          тенге 

    установок и                 курса             в т.ч. 

    оборудования                                  по годам: 

                                                  2003- 

                                                  0,8; 

                                                  2004- 

                                                  1,0; 

                                                  2005-2,0

Комплексная (глубокая) переработка зерна

14. Отработка       Научно-     Опреде-    2003-  Всего    Респуб- 

    технологичес-   технический литься по  2005гг.25,0     ликанский 

    ких процессов,  отчет,      результа-         млн.     бюджет 

    оптимизация     научно-     там кон-          тенге 

    технологичес-   техническая курса             в т.ч. 

    ких регламен-   докумен-                      по годам: 

    тов             тация                         2003- 

                                                  20,0; 

                                                  2004- 

                                                  1,0; 

                                                  2005- 

                                                  4,0 

15. Разработка      Рабочий     Опреде-    2003-  Всего    Респуб- 

    проектно-       проект      литься по  2005гг.11,0     ликанский 

    конструктор-                результа-         млн.     бюджет 

    ской, строи-                там кон-          тенге 

    тельной                     курса             в т.ч. 

    документации                                  по годам: 

                                                  2003- 

                                                  3,0; 

                                                  2004- 

                                                  4,0; 

                                                  2005- 

                                                  4,0 

16. Разработка     Отчеты,      Опреде-    2003-  Всего    Респуб- 

    технической    техническая  литься по  2005гг.8,0      ликанский 

    документации   документа-   результа-         млн.     бюджет 

    в производство ция          там кон-          тенге 

                                курса             в т.ч. 

                                                  по годам: 

                                                  2003- 

                                                  3,0; 

                                                  2004- 

                                                  1,0; 

                                                  2005-4,0 

17. Приобретение    Договор     Опреде-    2003-  Всего    Респуб- 

    полупромышлен-  поставки    литься по  2005гг.9,0      ликанский 

    ных лаборатор-              результа-         млн.     бюджет 

    ных пилотных                там кон-          тенге 

    установок и                 курса             в т.ч. 

    оборудования                                  по годам: 

                                                  2003- 

                                                  4,0; 

                                                  2004- 

                                                  1,0; 

                                                  2005-4,0

Организация производства кормовых добавок

18. Отработка       Научно-     Опреде-    2003-  Всего    Респуб- 

    технологичес-   технический литься по  2005гг.18,0     ликанский 

    ких процессов,  отчет,      результа-         млн.     бюджет 

    оптимизация     научно-     там кон-          тенге 

    технологичес-   техническая курса             в т.ч. 

    ких регламен-   докумен-                      по годам: 

    тов             тация                         2003- 

                                                  13,0; 

                                                  2004- 

                                                  1,0; 

                                                  2005- 

                                                  4,0 

19. Разработка      Рабочий     Опреде-    2003-  Всего    Респуб- 

    проектно-       проект      литься по  2005гг.8,5      ликанский 

    конструктор-                результа-         млн.     бюджет 

    ской, строи-                там кон-          тенге 

    тельной                     курса             в т.ч.  

    документации                                  по годам: 

                                                  2003- 

                                                  3,5; 

                                                  2004- 

                                                  1,0; 

                                                  2005- 

                                                  4,0 

20. Разработка     Отчеты,      Опреде-    2003-  Всего    Респуб- 

    технической    техническая  литься по  2005гг.8,5      ликанский 

    документации   документа-   результа-         млн.     бюджет 

    в производство ция, лицен-  там кон-          тенге 

                   зии          курса             в т.ч. 

                                                  по годам: 

                                                  2003- 

                                                  3,5; 

                                                  2004- 

                                                  1,0; 

                                                  2005-4,0 

21. Приобретение    Договор     Опреде-    2003-  Всего    Респуб- 

    полупромышлен-  поставки    литься по  2005гг.8,1      ликанский 

    ных лаборатор-              результа-         млн.     бюджет 

    ных пилотных                там кон-          тенге 

    установок и                 курса             в т.ч. 

    оборудования                                  по годам: 

                                                  2003- 

                                                  3,1; 

                                                  2004- 

                                                  1,0; 

                                                  2005-4,0

Организация производства химических пестицидов 

             и биологических средств защиты растений

22. Отработка       Научно-     Опреде-    2003-  Всего    Респуб- 

    технологичес-   технический литься по  2005гг.12,0     ликанский 

    ких процессов,  отчет,      результа-         млн.     бюджет 

    оптимизация     научно-     там кон-          тенге 

    технологичес-   техническая курса             в т.ч. 

    ких регламен-   докумен-                      по годам: 

    тов             тация                         2003- 

                                                  4,0; 

                                                  2004- 

                                                  4,0; 

                                                  2005- 

                                                  4,0 

23. Разработка      Рабочий     Опреде-    2003-  Всего    Респуб- 

    проектно-       проект      литься по  2005гг.6,0      ликанский 

    конструктор-                результа-         млн.     бюджет 

    ской, строи-                там кон-          тенге 

    тельной                     курса             в т.ч. 

    документации                                  по годам: 

                                                  2003- 

                                                  1,0; 

                                                  2004- 

                                                  1,0; 

                                                  2005- 

                                                  4,0 

24. Разработка     Отчеты,      Опреде-    2003-  Всего    Респуб- 

    технической    техническая  литься по  2005гг.6,0      ликанский 

    документации   документа-   результа-         млн.     бюджет 

    в производство ция, лицен-  там кон-          тенге 

                   зии          курса             в т.ч. 

                                                  по годам: 

                                                  2003- 

                                                  1,0; 

                                                  2004- 

                                                  1,0; 

                                                  2005-4,0 

25. Приобретение    Договор     Опреде-    2003-  Всего    Респуб- 

    полупромышлен-  поставки    литься по  2005гг.9,7      ликанский 

    ных лаборатор-              результа-         млн.     бюджет 

    ных пилотных                там кон-          тенге 

    установок и                 курса             в т.ч. 

    оборудования                                  по годам: 

                                                  2003- 

                                                  1,7; 

                                                  2004- 

                                                  4,0; 

                                                  2005-4,0

Оптимизация процесса получения бактоларвицида 

            и организация промышленного производства

26. Отработка       Научно-     Опреде-    2003-  Всего    Респуб- 

    технологичес-   технический литься по  2005гг.6,0      ликанский 

    ких процессов,  отчет,      результа-         млн.     бюджет 

    оптимизация     научно-     там кон-          тенге 

    технологичес-   техническая курса             в т.ч. 

    ких регламентов документа-                    по годам 

                    ция                           2003- 

                                                  1,0; 

                                                  2004- 

                                                  1,0; 

                                                  2005- 

                                                  4,0 

27. Разработка      Рабочий     Опреде-    2003-  Всего    Респуб- 

    проектно-       проект      литься по  2005гг.5,5      ликанский 

    конструктор-                результа-         млн.     бюджет 

    ской, строи-                там кон-          тенге 

    тельной                     курса             в т.ч. 

    документации                                  по годам: 

                                                  2003- 

                                                  0,5; 

                                                  2004- 

                                                  1,0; 

                                                  2005- 

                                                  4,0 

28. Разработка     Отчеты,      Опреде-    2003-  Всего    Респуб- 

    технической    техническая  литься по  2005гг.5,5      ликанский 

    документации   документа-   результа-         млн.     бюджет 

    в производство ция, лицен-  там кон-          тенге 

                   зии          курса             в т.ч. 

                                                  по годам: 

                                                  2003- 

                                                  0,5; 

                                                  2004- 

                                                  1,0; 

                                                  2005-4,0 

29. Приобретение    Договор     Опреде-    2003-  Всего    Респуб- 

    полупромышлен-  поставки    литься по  2005гг.6,0      ликанский 

    ных лаборатор-              результа-         млн.     бюджет 

    ных пилотных                там кон-          тенге 

    установок и                 курса             в т.ч. 

    оборудования                                  по годам: 

                                                  2003- 

                                                  1,0; 

                                                  2004- 

                                                  1,0; 

                                                  2005-4,0

Организация производства фармацевтической продукции

30. Отработка       Научно-     Опреде-    2003-  Всего    Респуб- 

    технологичес-   технический литься по  2005гг.9,0      ликанский 

    ких процессов,  отчет,      результа-         млн.     бюджет 

    оптимизация     научно-     там кон-          тенге 

    технологичес-   техническая курса             в т.ч. 

    ких регламен-   докумен-                      по годам: 

    тов             тация                         2003- 

                                                  4,0; 

                                                  2004- 

                                                  1,0; 

                                                  2005- 

                                                  4,0 

31. Разработка      Рабочий     Опреде-    2003-  Всего    Респуб- 

    проектно-       проект      литься по  2005гг.6,5      ликанский 

    конструктор-                результа-         млн.     бюджет 

    ской, строи-                там кон-          тенге 

    тельной                     курса             в т.ч. 

    документации                                  по годам: 

                                                  2003- 

                                                  1,5; 

                                                  2004- 

                                                  1,0; 

                                                  2005- 

                                                  4,0 

32. Разработка     Отчеты,      Опреде-    2003-  Всего    Респуб- 

    технической    техническая  литься по  2005гг.6,5      ликанский 

    документации   документа-   результа-         млн.     бюджет 

    в производство ция, лицен-  там кон-          тенге 

                   зии          курса             в т.ч. 

                                                  по годам: 

                                                  2003- 

                                                  1,5; 

                                                  2004- 

                                                  1,0; 

                                                  2005-4,0 

33. Приобретение    Договор     Опреде-    2003-  Всего    Респуб- 

    полупромышлен-  поставки    литься по  2005гг.12,7     ликанский 

    ных лаборатор-              результа-         млн.     бюджет 

    ных пилотных                там кон-          тенге 

    установок и                 курса             в т.ч. 

    оборудования                                  по годам: 

                                                  2003- 

                                                  1,7; 

                                                  2004- 

                                                  7,0; 

                                                  2005-4,0

Оптимизация процесса производства технического 

        спирта для нефтеперерабатывающей промышленности

34. Отработка       Научно-     Опреде-    2003-  Всего    Респуб- 

    технологичес-   технический литься по  2005гг.16,0     ликанский 

    ких процессов,  отчет,      результа-         млн.     бюджет 

    оптимизация     научно-     там кон-          тенге 

    технологичес-   техническая курса             в т.ч. 

    ких регламен-   докумен-                      по годам: 

    тов             тация                         2003- 

                                                  11,0; 

                                                  2004- 

                                                  1,0; 

                                                  2005- 

                                                  4,0 

35. Разработка      Рабочий     Опреде-    2003-  Всего    Респуб- 

    проектно-       проект      литься по  2005гг.18,0     ликанский 

    конструктор-                результа-         млн.     бюджет 

    ской, строи-                там кон-          тенге 

    тельной                     курса             в т.ч. 

    документации                                  по годам: 

                                                  2003- 

                                                  5,0; 

                                                  2004- 

                                                  7,0; 

                                                  2005- 

                                                  6,0 

36. Разработка     Отчеты,      Опреде-    2003-  Всего    Респуб- 

    технической    техническая  литься по  2005гг.6,0      ликанский 

    документации   документа-   результа-         млн.     бюджет 

    в производство ция, лицен-  там кон-          тенге 

                   зии          курса             в т.ч. 

                                                  по годам: 

                                                  2003- 

                                                  1,0; 

                                                  2004- 

                                                  1,0; 

                                                  2005-4,0 

37. Приобретение    Договор     Опреде-    2003-  Всего    Респуб- 

    полупромышлен-  поставки    литься по  2005гг.6,6      ликанский 

    ных лаборатор-              результа-         млн.     бюджет 

    ных пилотных                там кон-          тенге 

    установок и                 курса             в т.ч. 

    оборудования                                  по 

                                                  годам: 

                                                  2003- 

                                                  1,6; 

                                                  2004- 

                                                  1,0; 

                                                  2005-4,0 

--------------------------------------------------------------------

Приложение         

к постановлению Правительства 

Республики Казахстан     

от 20 марта 2003 года N 277

Перечень товариществ с ограниченной ответственностью, 

участвующих в формировании уставного капитала открытого 

акционерного общества "Технопарк научно-производственного 

объединения "Прогресс"

1. Товарищество с ограниченной        Акмолинская область 

         ответственностью "Биокорм"         город Степногорск

2. Товарищество с ограниченной        Акмолинская область 

         ответственностью "CRODACO"         город Степногорск

3. Товарищество с ограниченной        Акмолинская область 

         ответственностью "Прогресс-        город Степногорск 

         Фармахим"

4. Товарищество с ограниченной        Акмолинская область 

         ответственностью "Прогресс-        город Степногорск 

         Агро"

5. Товарищество с ограниченной        Акмолинская область 

         ответственностью "Прогресс-Эта"    город Степногорск

6. Товарищество с ограниченной        Акмолинская область 

         ответственностью "Прогресс-Био"    город Степногорск

7. Товарищество с ограниченной        Акмолинская область 

         ответственностью "Прогресс-        город Степногорск 

         Сельхозхим"

8. Товарищество с ограниченной        Акмолинская область 

         ответственностью "Прогресс-        город Степногорск 

         Строймонтаж"

Утверждены         

постановлением Правительства 

Республики Казахстан    

от 20 марта 2003 года N 277

Изменения и дополнения, которые вносятся в некоторые 

решения Правительства Республики Казахстан

1. Утратил силу постановлением Правительства РК от 05.08.2013 № 796.

2. В постановление Правительства Республики Казахстан от 12 апреля 1999 года N 405 "О видах государственной собственности на государственные пакеты акций и государственные доли участия в организациях" (САПП Республики Казахстан, 1999 г., N 13, ст. 124): 

      в перечне акционерных обществ и хозяйственных товариществ, государственные пакеты акций и доли которых отнесены к республиканской собственности, утвержденном указанным постановлением: 

      в разделе "Акмолинская область": 

      строку, порядковый номер 4, исключить; 

      дополнить строкой, порядковый номер 13-7, следующего содержания: 

      "13-7. ОАО "Технопарк научно-производственного объединения "Прогресс".

3. В постановление Правительства Республики Казахстан от 27 мая 1999 года N 659 "О передаче прав по владению и пользованию государственными пакетами акций и государственными долями в организациях, находящихся в республиканской собственности": 

      в перечне государственных пакетов акций и государственных долей участия в организациях республиканской собственности, право владения и пользования которыми передается отраслевым министерствам и иным государственным органам, утвержденном указанным постановлением: 

      в разделе "Министерству образования и науки Республики Казахстан": 

      строку, порядковый номер 219, исключить; 

      дополнить строкой, порядковый номер 222-25, следующего содержания: 

      "222-25. ОАО "Технопарк научно-производственного объединения "Прогресс".

4. (Пункт 4 утратил силу - постановлением Правительства РК от 28 октября 2004 г. N 1111 )

5. В постановление Правительства Республики Казахстан от 24 октября 2000 года N 1587 "О перечне объектов государственной собственности, не подлежащих приватизации" (САПП Республики Казахстан, 2000 г., N 43, ст. 513): 

      в перечне акционерных обществ, государственные пакеты акций которых не подлежат приватизации, в том числе ее предварительным стадиям до 2006 года, утвержденном указанным постановлением: 

      строку, порядковый номер 24, исключить.

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан