О мерах по дальнейшему развитию международного железнодорожного пограничного перехода Достык - Алашанькоу, железнодорожного участка Актогай - Достык и международного автомобильного пункта пропуска Коргас на 2004-2005 годы

Постановление Правительства Республики Казахстан от 26 августа 2003 года N 870

В целях обеспечения устойчивого роста перевозок железнодорожным транспортом в сообщении с Китайской Народной Республикой, развития социальной сферы поселка Достык, инфраструктуры железнодорожного транспорта, таможенной, пограничной и санитарно-карантинной служб на международном железнодорожном пограничном переходе Достык - Алашанькоу и международном автомобильном пункте пропуска Коргас Правительство Республики Казахстан постановляет:

1. Министерству транспорта и коммуникаций Республики Казахстан, Министерству здравоохранения Республики Казахстан, Пограничной службе Комитета национальной безопасности Республики Казахстан (по согласованию), Агентству таможенного контроля Республики Казахстан, Агентству по информатизации и связи Республики Казахстан, акиму Алматинской области и закрытому акционерному обществу "Национальная компания "Казахстан темир жолы" принять необходимые меры, обеспечивающие увеличение с 2006 года перевозок внешнеторговых грузов через международный железнодорожный пограничный переход Достык - Алашанькоу в объеме 10 миллионов тонн.

2. Утвердить план мероприятий закрытого акционерного общества "Национальная компания "Казахстан темир жолы" по развитию станции Достык и участка Актогай - Достык на 2004-2005 годы, план мероприятий министерств и ведомств Республики Казахстан по развитию международного пограничного перехода Достык - Алашанькоу и социальной сферы поселка Достык на 2004-2005 годы и план мероприятий государственных органов Республики Казахстан по развитию международного автомобильного пункта пропуска Коргас (приложения 1, 2 и 3).

3. Закрытому акционерному обществу "Национальная компания "Казахстан темир жолы": 

      1) в 2004-2005 годах на всем участке Актогай - Достык обеспечить скорость движения грузовых поездов 80 км/час; 

      2) завершить строительство и ввести в эксплуатацию в 2004 году линию электропередач ВЛ 110 кВ "Кабанбай - Достык".

4. Министерству здравоохранения Республики Казахстан и Агентству таможенного контроля Республики Казахстан принять исчерпывающие меры по недопущению перевозок металлолома и других грузов железнодорожным транспортом с превышением допустимого уровня радиационного фона.

5. Агентству таможенного контроля Республики Казахстан, Пограничной службе Комитета национальной безопасности Республики Казахстан (по согласованию), акиму Алматинской области в срок до 1 сентября 2003 года внести в Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан инвестиционные предложения на строительство основных объектов военных городков, контрольно-пропускных пунктов Достык и Коргас, средней школы в поселке Достык Алматинской области, строительство досмотровой площадки и склада временного хранения на станции Достык, указанных в приложениях 2 и 3.

6. Акиму Алматинской области: 

      1) обеспечить выделение земельных участков под строительство объектов на станции Достык и автомобильном пункте пропуска Коргас, указанных в приложениях 1, 2 и 3; 

      2) осуществить дальнейшее развитие объектов социального, культурно-бытового и коммунального назначения поселка Достык.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан Мынбаева С.М.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Премьер-Министр 

   Республики Казахстан

Приложение 1             

к постановлению Правительства      

Республики Казахстан          

от 26 августа 2003 года N 870

План 

мероприятий ЗАО "Национальная компания 

"Казакстан темiр жолы" по развитию станции 

Достык и участка Актогай - Достык 

на 2004-2005 годы

____________________________________________________________________ 

 N !Наименования!Мощность!Стоимость,!    Сроки строительства 

п/п!объектов    !объекта !тыс.тенге !----------------------------- 

   !            !        !          !   2004 год    !  2005 год 

   !            !        !          !----------------------------- 

   !            !        !          !Объем !Стоимо- !Объем !Стоимо- 

   !            !        !          !работ !сть,тыс.!работ !сть тыс. 

   !            !        !          !      !тенге   !      !тенге 

-------------------------------------------------------------------- 

              1. Участок Актогай - Достык

1.1. Усиление 

     верхнего 

     строения 

     пути          266 км    2953000  100 км  1110000 166 км 1843000 

1.2. Строительство 

     автоблоки- 

     ровки и 

     высоковольт- 

     ной линии 

     10 кВ         140 км     540000   58 км   224000  82 км  316000 

1.3. Внедрение 

     приборов 

     обнаружения 

     перегрева 

     букс            7        103000    3       44143   4      58857 

                    станций            станций         станций 

-------------------------------------------------------------------- 

     Итого                   3596000          1378143        2217857

2. Станция Достык

2.1. Завершение 

     строительства 

     хозяйственно- 

     питьевого 

     водовода        20км     15000     20 км   15000 

2.2. Завершение 

     строительства 

     очистных 

     сооружений     объект    15000             15000 

2.3. Строительство 

     ЛЭП-110 кВ 

     Кабанбай - 

     Достык         178 км   702000    178 км  702000 

2.4. Усиление 

     освещения 

     парков 

     станции      5 парков   190000   3 парка  114000 2 парка 76000 

2.5. Строитель- 

     ство горки 

     малой мощ- 

     ности и 1 

     очереди сор- 

     тировочного 

     парка колеи                                      Компрес- 

     1520 с комп-                                     сорная 

     рессорной    1 горка,            горка,          станция, 

     станцией     6 путей    600000   4 пути   450000 2 пути  150000 

2.6. Строитель- 

     ство пункта 

     перестановки 

     вагонов (ППВ)    ППВ   1771000    Ангар   568491 9 путей 

                                                             1202509 

2.7. Строительство 

     жилья для 

     работников 

     железно- 

     дорожного 

     транспорта  12000 кв.м  700000  6520 кв.м 380000 

                                                    5480 кв.м 

                                                             320000 

     Итого                  3993000           2244491       1748509 

-------------------------------------------------------------------- 

     Всего                  7589000           3622634       3966366 

--------------------------------------------------------------------

Приложение 2             

к постановлению Правительства      

Республики Казахстан          

от 26 августа 2003 года N 870

План 

мероприятий министерств и ведомств Республики Казахстан 

по развитию международного пограничного перехода 

Достык - Алашанькоу и социальной сферы поселка Достык 

на 2004-2005 годы

____________________________________________________________________ 

 N !Наименование!Мощность!Стоимость,!   Стоимость      !Источники 

п/п!объектов    !объекта !тыс.тенге !   строительства  !финансиро- 

   !            !        !          !   по годам       !ния 

   !            !        !          !------------------! 

   !            !        !          ! 2004 г.! 2005г.  ! 

-------------------------------------------------------------------- 

           1. Агентство таможенного контроля

1.1 Строитель- 

    ство между- 

    народного 

    железно- 

    дорожного 

    таможенного                                          Республи- 

    терминала    1 тер-                                  канский 

    "Достык"     минал      532484    372740   159744    Бюджет 

1.2 Проектиро- 

    вание и 

    строительство 

    досмотровой 

    площадки и 

    склада вре-                                          Республи- 

    менного                                              канский 

    хранения    1 объект     50000     50000      -      Бюджет* 

1.3 Строитель- 

    ство жилья 

    для работ- 

    ников тамо- 

    женной 

    службы                                               Республи- 

    таможни                                              канский 

    "Достык"   7215 кв.м    496752    248400   248352    Бюджет 

 

      Итого                  1079236    671140   408096

2. Пограничная служба Комитета национальной безопасности

2.1. Проектиро- 

     вание и 

     строитель- 

     ство основ- 

     ных объек- 

     тов военно- 

     го городка 

     отдельного 

     контрольно- 

     пропускного 

     пункта,     объект, 

     в том числе жилье                                   Республи- 

     жилье для   8246                                    канский 

     служащих    кв.м.       650531    200000  450531    Бюджет* 

 

          Итого                   650531    200000  450531

3. Акимат Алматинской области

3.1. Проектиро- 

     вание и 

     строитель-                                           Республи- 

     ство сред-                                           канский 

     ней школы  1200 мест    440200       -    440200     Бюджет* 

3.2. Строитель- 

     ство ас- 

     фальтиро- 

     ванной     поселок                                   Местный 

     дороги     Достык       90000     40000   50000      бюджет 

3.3. Освещение  поселок                                   Местный 

     улиц       Достык        2500      1000    1500      бюджет 

 

          Итого                  532700     41000  419700

4. Агентство по информатизации и связи

4.1  Капиталь-                                            Соствен- 

     ный ремонт                                           ные сред- 

     отделения                                            ства ОАО 

     почтовой   1 от-                                     "Каз- 

     связи      деление       2300      2300    -         почта"

Итого                    2300      2300    - 

     Всего                 2262467    914440  1350327 

-------------------------------------------------------------------- 

Примечание:* - сумма ТЭО будет уточнена после представления 

администраторами бюджетных программ инвестиционных предложений.

Приложение 3             

к постановлению Правительства      

Республики Казахстан          

от 26 августа 2003 года N 870

План 

мероприятий государственных органов Республики Казахстан 

по развитию международного автомобильного пункта 

 пропуска Коргас

____________________________________________________________________ 

 N !Наименование!Мощность!Стоимость,!   Сроки          !Источники 

п/п!объектов    !объекта !тыс.тенге !   строительства  !финансиро- 

   !            !        !          !                  !ния 

   !            !        !          !------------------! 

   !            !        !          ! 2004 г.! 2005 г. ! 

-------------------------------------------------------------------- 

             1. Агентство таможенного контроля

1.1. Установка 

     автоматизи- 

     рованной 

     системы 

     контроля                                            Республи- 

     доставки                                            канский 

     товаров     1 объект    235500   235500      -      Бюджет

Итого                   235500   235500 

-------------------------------------------------------------------- 

   2. Пограничная служба Комитета национальной безопасности 

-------------------------------------------------------------------- 

2.1  Проектиро- 

     вание и 

     строительство 

     основных 

     объектов 

     военного 

     городка 

     отдельного 

     контрольно-                                         Республи- 

     пропускного                                         канский 

     пункта       объекты   650531      -       650531   Бюджет* 

 

     Итого                  650531      -       650531 

     Всего                  886031    235500    650531 

--------------------------------------------------------------------

Примечание:* - сумма ТЭО будет уточнена после представления администраторами бюджетных программ инвестиционных предложений.

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан