Об утверждении Плана мероприятий по решению проблем теплоснабжения некоторых городов

Постановление Правительства Республики Казахстан от 6 октября 2003 года N 1025

В целях решения проблем теплоснабжения некоторых городов Правительство Республики Казахстан постановляет:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по решению проблем теплоснабжения некоторых городов (далее - План).

2. Центральным и местным исполнительным органам, иным государственным органам Республики Казахстан (по согласованию): 

      обеспечить надлежащее и своевременное исполнение мероприятий, определенных Планом; 

      информировать Правительство Республики Казахстан о ходе выполнения мероприятий Плана не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан Мынбаева С.М.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию.

Премьер-Министр 

      Республики Казахстан

Утвержден           

постановлением Правительства 

Республики Казахстан     

от 6 октября 2003 года N 1025

План мероприятий по решению проблем теплоснабжения 

                        некоторых городов

------------------------------------------------------------------- 

N  !     Мероприятие     !   Форма     ! Ответственные  !   Срок 

п/п!                     ! завершения  ! за исполнение  !исполнения 

------------------------------------------------------------------- 

 1 !          2          !      3      !        4       !    5 

------------------------------------------------------------------- 

                 1. Внедрение передового опыта 

------------------------------------------------------------------- 

1.1 Рекомендовать акимам  Решения       Акимы областей   4 квартал 

    областей внедрить     акимов                         2003 года 

    опыт города Лисаков-  областей 

    ска по обеспечению 

    оплаты населением 

    коммунальных плате- 

    жей и организации 

    теплоснабжения в 

    городе 

------------------------------------------------------------------- 

                 2. Оптимизация жилищного фонда 

------------------------------------------------------------------- 

2.1 Провести инвентариза- Информация    Акимы областей   Октябрь- 

    цию имеющегося жилищ- Правительству и малых городов  ноябрь 

    ного фонда с целью    Республики                     2003 года 

    определения жилья,    Казахстан 

    пригодного для засе- 

    ления из неблагопо- 

    лучных районов 

    городов

2.2 Изыскать необходимые  Решения       Акимы соответст- 4 квартал 

    средства и обеспечить акимов соот-  вующих областей  2003 года 

    проведение оптимиза-  ветствующих 

    ции жилья и переселе- областей 

    ние населения внутри 

    городов Аркалык 

    Костанайской области, 

    Жанатас, Каратау 

    Жамбылской области и 

    Кентау Южно-Казах- 

    станской области

2.3 Выработать предложе-  Предложения в  МИТ, МЮ         4 квартал 

    ния по целесообраз-   Правительство                  2003 года 

    ности внесения изме-  Республики 

    нений и дополнений в  Казахстан 

    законодательство в 

    части предоставления 

    жилища в собствен- 

    ность гражданам в 

    рамках оптимизации 

    жилищного фонда

2.4 Выработать предложе-  Предложения в  МИТ, МЮ         1 квартал 

    ния относительно усо- Правительство                  2004 года 

    вершенствования меха- Республики 

    низма обращения взыс- Казахстан 

    кания на недвижимость 

    у недобросовестных 

    собственников в рам- 

    ках оптимизации 

    жилищного фонда 

------------------------------------------------------------------- 

                     3. Финансовые вопросы 

------------------------------------------------------------------- 

3.1 Разработать проект    Проект        МЭМР             до 10 

    нормативного право-   нормативного                   октября 

    вого акта, предусмат- правового                      2003 года 

    ривающего субсидиро-  акта 

    вание теплоснабжающих 

    предприятий комму- 

    нальной собственности 

    из государственного 

    бюджета на приобрете- 

    ние топлива

3.2 Ввести в Единую бюд-  Приказ        МЭБП             В трех- 

    жетную классификацию  Министерства                   дневный 

    программу для финан-  экономики и                    срок после 

    сирования мероприятий бюджетного                     принятия 

    по подготовке тепло-  планирования                   норматив- 

    снабжающих предприя-                                 ного пра- 

    тий коммунальной                                     вового ак- 

    собственности к                                      та, ука- 

    осенне-зимнему                                       занного в 

    отопительному сезону                                 пункте 3.1

3.3 Акимату города Кентау Решение акима Аким города      4 квартал 

    обеспечить в соответ-               Кентау           2003 года 

    ствии с действующим 

    законодательством 

    выплату жилищных 

    пособий

3.4 Рекомендовать акимату Решение акима Аким Жамбылской  4 квартал 

    Жамбылской области                  области          2003 года 

    предусмотреть при 

    уточнении бюджета на 

    2003 год оказание 

    помощи бюджетам 

    Сарысуского и Талас- 

    ского районов для 

    выплаты жилищных 

    пособий

3.5 Акимам Сарысуского и  Решения       Акимы Сарысуско- 4 квартал 

    Таласского районов    акимов        го и Таласского  2003 года 

    принять меры по пога-               районов 

    шению задолженности 

    за потребленную теп- 

    ловую энергию органи- 

    зациями, финансируе- 

    мыми из местного 

    бюджета, и населением

3.6 Повысить платежную    Решение акима Акимы городов    4 квартал 

    дисциплину потребите-               Аркалык, Кентау, 2003 года 

    лей тепловой энергии                Сарысуского и 

    посредством проведе-                Таласского 

    ния разъяснительной                 районов 

    работы и принятия мер 

    в соответствии с 

    законодательством 

------------------------------------------------------------------- 

                 4. Обновление основных фондов 

------------------------------------------------------------------- 

4.1 Подготовить бюджетную Бюджетная     Аким Южно-Казах- 1 квартал 

    заявку на выделение   заявка        станской облас-  2004 года 

    средств из республи-                ти, МЭМР 

    канского бюджета на 

    2004 и 2005 годы для 

    реализации проекта по 

    организации системы 

    теплоснабжения в 

    городе Кентау

4.2 Акиму города Кентау   Решение акима Акимы Южно-      4 квартал 

    подготовить технико-  города Кентау Казахстанской    2003 года 

    экономическое обосно-               области и города 

    вание проекта "Орга-                Кентау 

    низация системы 

    теплоснабжения города 

    Кентау" за счет 

    средств местного 

    бюджета

4.3 Внести предложения по Предложения в Акимы Южно-      4 квартал 

    приемлемой системе    Правительство Казахстанской и  2003 года 

    организации тепло-    Республики    Жамбылской 

    снабжения в городах   Казахстан     областей, МЭМР 

    Кентау Южно-Казах- 

    станской области, 

    Жанатас и Каратау 

    Жамбылской области, 

    учитывая текущее 

    состояние источников 

    теплоснабжения, с 

    перспективой рас- 

    пространения на 

    другие города 

    республики 

------------------------------------------------------------------- 

                       5. Тарифная политика 

------------------------------------------------------------------- 

5.1 Рассмотреть возмож-   Информация    АРЕМ (по согла-  4 квартал 

    ность введения упро-  Правительству сованию), МЭМР   2003 года 

    щенного порядка пода- Республики 

    чи заявки на утверж-  Казахстан 

    дение тарифов на 

    услуги субъектов 

    естественных монопо- 

    лий по производству 

    тепловой энергии с 

    установленной мощнос- 

    тью до 50 Гкал/ час 

------------------------------------------------------------------- 

                        6. Другие вопросы 

------------------------------------------------------------------- 

6.1 Акимам городов Арка-  Информация    Акимы Костанай-  4 квартал 

    лык Костанайской      Правительству ской, Южно-Ка-   2003 года, 

    области, Кентау       Республики    захстанской и    

    Южно-Казахстанской    Казахстан     Жамбылской       1 квартал 

    области, Жанатас и                  областей, МЭБП   2004 года 

    Каратау Жамбылской 

    области обеспечить 

    разработку и реализа- 

    цию мероприятий по 

    повышению экономичес- 

    кого потенциала горо- 

    дов в рамках программ 

    развития соответст- 

    вующих городов 

-------------------------------------------------------------------

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан