

**Об утверждении Плана мероприятий по реализации Государственной программы развития жилищного строительства в Республике Казахстан на 2005-2007 годы**

***Утративший силу***

Постановление Правительства Республики Казахстан от 28 июня 2004 года N 715. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 19 сентября 2009 года № 1411

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 19.09.2009 № 1411.

      В целях реализации Послания Президента народу Казахстана от 19 марта 2004 года "К конкурентоспособному Казахстану, конкурентоспособной экономике, конкурентоспособной нации" Правительство Республики Казахстан постановляет:

      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации Государственной программы развития жилищного строительства в Республике Казахстан на 2005-2007 годы (далее - План мероприятий).

      2. Заинтересованным министерствам, а также государственным органам, непосредственно подчиненным и подотчетным Президенту Республики Казахстан (по согласованию), акимам областей, городов Астаны и Алматы:

      обеспечить надлежащее и своевременное исполнение Плана мероприятий;

      один раз в полугодие, не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным полугодием, предоставлять в Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан аналитическую информацию о ходе реализации Плана мероприятий.

      3. Министерству индустрии и торговли Республики Казахстан предоставлять Правительству Республики Казахстан один раз в полугодие, не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным полугодием, сводную информацию о выполнении Плана мероприятий.

      4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан.

      5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

*Премьер-Министр*

*Республики Казахстан*

Утвержден

постановлением Правительства

Республики Казахстан

от 28 июня 2004 года N 715

 **План мероприятий**
**по реализации Государственной программы развития**
**жилищного строительства в Республике Казахстан**
**на 2005-2007 годы <\*>**
**Сноска. План с изменениями - постановлением Правительства РК от 20 октября 2004 года N 1082 .**

-------------------------------------------------------------------

N  !    Мероприятие   !  Форма   !Ответст-!Сроки   !Предпо-!Источ-

п/п!                  !завершения!венный  !исполне-!лагае- !ник

   !                  !          !испол-  !ния     !мые    !финан-

   !                  !          !нители  !        !расходы!сирова-

   !                  !          !        !        !       !ния

-------------------------------------------------------------------

1 !         2        !     3    !    4   !    5   !   6   !   7

-------------------------------------------------------------------                     1. Организационные мероприятия

1.1. Подготовить       Постанов-  Акимы     II      Расходы

     региональные      ление      областей, квартал не пред-

     программы         местных    городов   2004    пола-

     развития          исполни-   Астаны    года    гаются

     жилищного         тельных    и Алматы,

     строительства     органов    МИТ

1.2. Завершить         Проекты    Акимы     2004-   Средства  Мест-

     разработку и      постанов-  областей, 2006    заказ-    ный

     утверждение       лений      МИТ       годы    чика      бюджет

     генеральных       Прави-

     планов городов    тельства

     областного        Республики

     значения          Казахстан

1.3. Разработать       Проект     Акимы     II      Средства  Мест-

     и согласовать     детальной  областей, квартал заказчика ный

     с МИТ проекты     планировки городов   2004              бюджет

     детальной                    Астаны    года

     планировки                   и Алматы,

     районов пред-                МИТ

     полагаемой

     застройки

     областных

     центров,

     городов Астаны

     и Алматы

1.4. Разработать,      Проектно-  Акимы     Пос-    Средства

     провести          сметная    областей, тоянно  заказчика

     экспертизу        докумен-   городов

     и утвердить       тация      Астаны и

     необходимую                  Алматы,

     проектно-                    МИТ

     сметную докумен-

     тацию к строи-

     тельству жилых

     домов

  1.5. Провести          Опреде-    Акимы     Согласно Средства

     конкурсы на       ление      областей, плану    заказ-

     определение       подряд-    городов   регионов чика

     подрядчиков       чиков      Астаны и

     строительства                Алматы

     жилых домов

1.6. Заказчикам        Наличие    Акимы     Пос-     Расходы

     (застройщикам)    согласо-   областей, тоянно   не пред-

     согласовать с     ваний      городов            пола-

     Комитетом по                 Астаны и           гаются

     делам строитель-             Алматы,

     ства Министерства            МИТ

     индустрии и

     торговли

     Республики

     Казахстан задания

     на проектирование

     жилья (жилых

     домов, общежитий),

     возводимых за

     счет государст-

     венных средств

1.7. Подготовить       Приказ     МИТ       II      Расходы

     рекомендации      Комитета             квартал не пред-

     по определению    по делам             2004    пола-

     рациональных      строитель-           года    гаются

     объемно-планиро-  ства МИТ

     вочных, конст-

     руктивных и

     инженерных реше-

     ний, а также место-

     расположения

     жилых кварталов

     в системе город-

     ской застройки

     для строительства

     жилых домов за

     счет государст-

     венных средств

1.8. Подготовить       Проект     МИТ,      Июль    Расходы

     проект Указа      Указа      МЭБП,     2004    не пред-

     Президента        Президента МЮ        года    пола-

     Республики        Республики                   гаются

     Казахстан о       Казахстан

     создании Госу-

     дарственной

     комиссии для

     осуществления

     контроля за

     реализацией

     Государственной

     программы разви-

     тия жилищного

     строительства на

     2005-2007 годы

1.9. Подготовить       Проект     МИТ       Июль    Расходы

     распоряжение,     распоря-             2004    не пред-

     определяющее      жения                года    пола-

     порядок контроля  Премьер-                     гаются

     за реализацией    Министра

     Государственной   Респуб-

     программы разви-  лики

     тия жилищного     Казахстан

     строительства

     на 2005-2007

     годы

1.10. Разработать      Проект     МФ, МЭБП, Еже-    Расходы

      Правила кредито- постанов-   МИТ      годно   не пред-

      вания местных    ления                        пола-

      исполнительных   Правитель-                   гаются

      органов облас-   ства

      тей, городов     Республики

      Астаны и Алматы  Казахстан

      за счет рес-

      публиканского

      бюджета на

      строительство

      жилья

1.11. Выделить целе-   Информация   МФ      2004-   18,9     Респу-

      вые трансферты   Правитель-           2006    млрд.    бликан-

      местным исполни- ству                 годы    тенге,   ский

      тельным органам  Республики                   в том    бюджет

      областей, горо-  Казахстан                    числе:

      дов Алматы и                                  2004 год-

      Астаны на                                     6,40

      строительство                                 млрд.

      коммунального                                 тенге;

      жилья                                         2006 год-

                                                    6,30

                                                    млрд.

                                                    тенге;

                                                    2006 год-

                                                    6,20

                                                    млрд.

                                                    тенге

1.12. Разработать      Проект     МФ, МЭБП, III     Расходы

      Правила реали-   постанов-  МИТ, КИК  квартал не пред-

      зации местными   ления      (по сог-  2004    пола-

      исполнительными  Правитель- ласова-   года    гаются

      органами жилья,  ства       нию)

      построенного в   Республики

      рамках Государ-  Казахстан

      ственной прог-

      раммы развития

      жилищного строи-

      тельства на

      2005-2007 годы

1.13. (Строка исключена - постановлением Правительства РК от 20 октября 2004 года N 1082 ).

  1.14. Определить       Бюджетные  МИТ       2004-   Расходы

      потребности      заявки               2006    не пред-

      областей,                             годы    пола-

      городов Астаны                                гаются

      и Алматы в кре-

      дитных средствах

      на 2005-2007

      годы

  1.15. Разработать,    Проектно-   Акимы    Посто-  Средства   Мест-

      провести        сметная     областей,  янно  заказчика  ный

      экспертизу и    докумен-    городов                     бюджет

      утвердить       тация       Астаны и

      необходимую                 Алматы

      проектно-

      сметную

      документацию

      к строительству

      инженерных

      сетей и

      коммуникаций

**2. Совершенствование системы ипотечного кредитования**

2.1.  Принять меры по  Информация  НБРК     Еже-    Расходы

      снижению уровня  Правитель-  (по сог- годно,  не пред-

      инфляции, спо-   ству        ласова-  до 15   пола-

      собствующие сни- Республики  нию),    числа   гаются

      жению вознаграж- Казахстан   МФ,      месяца,

      дения по ипотеч-             МЭБП,    следую-

      ным кредитам                 акимы    щего за

                                   облас-   отчетным

                                   тей,     годом

                                   городов

                                   Астаны

                                   и Алматы

2.2.  Разработать      Информация  КИК (по  IVквар- Расходы

      специальную      Правитель-  согла-   тал     не пред-

      Программу ипо-   ству        сованию) 2004    пола-

      течного креди-   Республики           года    гаются

      тования доступ-  Казахстан

      ного жилья в

      рамках действую-

      щей Программы

      АО "Казахстан-

      ская ипотечная

      компания"

2.3.  Передать права   Проект     НБРК (по  III     Расходы

      владения и поль- постанов-  согласо-  квартал не пред-

      зования государ- ления      ванию),   2004    пола-

      ственным пакетом Правления  МФ        года    гаются

      акций АО "Казах- Националь-

      станская ипотеч- ного Банка

      ная компания"    Республики

      от Национального Казахстан

      Банка Республики

      Казахстан

      Министерству

      финансов Респуб-

      лики Казахстан

2.4.  Увеличить        Информация МФ, НБРК  2005-   26,8      Рес-

      уставной капитал Правитель- (по сог-  2007    млрд.     публи-

      АО "Казахстан-   ству       ласова-   годы    тенге,    кан-

      ская ипотечная   Республики нию)              в том     ский

      компания" для    Казахстан                    числе:    бюджет

      целей поддержания                             2005 год-

      адекватного                                   6,40

      уровня собствен-                              млрд.

      ного капитала                                 тенге;

                                                    2006

                                                    год-

                                                    9,02

                                                    млрд.

                                                    тенге;

                                                    2007 год-

                                                    11,38

                                                    млрд.

                                                    тенге

2.5.  Проводить эмис-  Информация  КИК (по  2005-

      сию ипотечных    Правитель-  согла-   2007

      облигаций АО     ству        сованию),годы

      "Казахстанская   Республики  МФ

      ипотечная компа- Казахстан

      ния" со сроком

      до 20 лет для

      финансирования

      спроса на

      доступное жилье

2.6.  (Строка исключена - постановлением Правительства РК от 20 октября 2004 года N 1082 ).

2.7.  Увеличить        Информация НБРК      2005-   3,8       Рес-

      уставной капитал Правитель- (по сог-  2007    млрд.     пуб-

      АО "Казахстан-   ству       ласо-     годы    тенге,    ликан-

      ский фонд гаран- Республики ванию),           в том     ский

      тирования ипо-   Казахстан  МФ                числе:    бюджет

      течных кредитов"                              2005 год-

                                                    1,50

                                                    млрд.

                                                    тенге;

                                                    2006 год-

                                                    1,40

                                                    млрд.

                                                    тенге;

                                                    2007 год-

                                                    0,90

                                                    млрд.

                                                    тенге

 **3. Развитие системы жилищных строительных сбережений**

3.1.  Внести изменения Проект     МФ, АФН,  III     Расходы

      и дополнения в   Закона     НБРК (по  квартал не пред-

      Закон Республики Республики согласо-  2004    пола-

      Казахстан        Казахстан  ванию),   года    гаются

      "О жилищных                 ЖССБК

      строительных                (по сог-

      сбережениях в               ласова-

      Республике                  нию),

      Казахстан"                  МИТ

      в части снижения

      минимального

      размера необ-

      ходимых накоп-

      лений в жилищ-

      ных строительных

      сберегательных

      банках до 25 %

      от стоимости

      жилья и увеличе-

      ния размера

      поощряемой

      государством

      суммы вклада

      до 200 месячных

      расчетных

      показателей

3.2.  Увеличить        Информация   МФ      2005-   12,26     Рес-

      уставной капитал Правитель-           2007    млрд.     пуб-

      АО "Жилищный     ству                 годы    тенге,    ликан-

      строительный     Республики                   в том     ский

      сберегательный   Казахстан                    числе:    бюджет

      банк Казахстана"                              2005 год-

                                                    4,00

                                                    млрд.

                                                    тенге;

                                                    2006 год-

                                                    4,00

                                                    млрд.

                                                    тенге;

                                                    2007 год-

                                                    4,26

                                                    млрд.

                                                    тенге

3.3.  Предоставить     Информация  МФ       2006-   1,90      Рес-

      долгосрочные     Правитель-           2007    млрд.     пуб-

      бюджетные кре-   ству                 годы    тенге,    ликан-

      диты АО "Жилищ-  Республики                   в том     ский

      ный строительный Казахстан                    числе:    бюджет

      сберегательный                                2006 год-

      банк Казахстана"                              0,28

                                                    млрд.

                                                    тенге;

                                                    2007 год-

                                                    1,62

                                                    млрд.

                                                    тенге

3.4.  Выделить бюд-    Информация  МФ       2005-   2,34      Рес-

      жетные средства  Правитель-           2007    млрд.     публи-

      на выплату       ству                 годы    тенге,    кан-

      премий по вкла-  Республики                   в том     ский

      дам АО "Жилищный Казахстан                    числе:    бюджет

      строительный                                  2005 год-

      сберегательный                                0,27

      банк Казахстана"                              млрд.

                                                    тенге;

                                                    2006 год-

                                                    0,70

                                                    млрд.

                                                    тенге

                                                    2007 год-

                                                    1,37

                                                    млрд.

                                                    тенге

3.5.  Обеспечить       Информация ЖССБК     По мере Расходы

      привлечение АО   Правитель- (по сог-  необхо- не пред-

      "Жилищный        ству       ласова-   димости пола-

      строительный     Республики нию)              гаются

      сберегательный   Казахстан

      банк Казахстана"

      долгосрочных

      займов

3.6.  Создать условия  Информация ЖССБК     2005-   Расходы

      для привлечения  Правитель- (по сог-  2007    не пред-

      вкладчиков в     ству       ласова-   годы    пола-

      регионах, расши- Республики нию),             гаются

      рения представи- Казахстан  АФН,

      тельной сети АО             акимы

      "Жилищный строи-            областей,

      тельный сберега-            городов

      тельный банк                Астаны

      Казахстана"                 и Алматы

3.7.  Обеспечить даль- Информация КФГИК     2005-   Расходы

      нейшее развитие  Правитель- (по сог-  2007    не пред-

      системы гаранти- ству       ласова-   годы    пола-

      рования ипотеч-  Республики нию)              гаются

      ных кредитов     Казахстан

**4. Развитие строительной индустрии**

4.1.  Минимизировать   Информация МИТ,акимы Январь  Расходы

      применение       Правитель- областей, еже-    не пред-

      дорогостоящих    ству       городов   годно   пола-

      импортных строи- Республики Астаны            гаются

      тельных материа- Казахстан  и Алматы

      лов, изделий,

      конструкций,

      инженерного

      оборудования и

      предметов домо-

      устройства при

      строительстве

      жилья (жилых

      домов, общежитий),

      возводимого за

      счет государст-

      венных инвестиций

      или с их участием,

      при наличии

      соответствующей

      отечественной

      продукции

4.2.  Подготовить      Предложе-   МИТ      II      Расходы

      перечень прио-   ния Пра-             квартал не пред-

      ритетных инвес-  вительству           2004    пола-

      тиционных проек- Республики           года    гаются

      тов для привле-  Казахстан

      чения потенци-

      альных инвес-

      торов на

      развитие произ-

      водства строи-

      тельных матери-

      алов, изделий,

      конструкций на

      2004-2010 годы

4.3.  Разработать      Альбомы     МИТ      II      10 млн.  Рес-

      альбомы техни-   техничес-            квартал тенге    пуб-

      ческих решений   ких реше-            2005    по реше- ликан-

      ограждающих      ний                  года    нию Рес- ский

      конструкций с                                 публи-   бюджет

      применением                                   канской

      эффективных                                   бюджет-

      материалов                                    ной

      (ячеистый бетон,                              комиссии

      полистирол

      бетон, мелко-

      штучные блоки)

      для строитель-

      ства индиви-

      дуальных жилых

      домов

4.4.  Разработать      Проект     МИТ       III     Расходы

      Программу раз-   постанов-            квартал не пред-

      вития промышлен- ления                2004    пола-

      ности строитель- Правитель-           года    гаются

      ных материалов,  ству

      изделий и конст- Республики

      рукций в Респуб-

      лике Казахстан

      на 2005-2014

      годы, предусмат-

      ривающей:

      1) Научно-техни- Информация  МИТ      2005-   270 млн.  Рес-

      ческое обеспече- Правитель-           2007    тенге по  пуб-

      ние Программы    ству                 годы    решению   ликан-

      (исследования,   Республики                   Респуб-   ский

      технические      Казахстан                    ликанской бюджет

      регламенты, ТЭО                               бюджет-

      и нормативные                                 ной коми-

      документы)                                    ссии,

                                                    в том

                                                    числе:

                                                    2005 год-

                                                    110

                                                    млн.

                                                    тенге;

                                                    2006 год-

                                                    120

                                                    млн.

                                                    тенге;

                                                    2007 год-

                                                    40 млн.

                                                    тенге

      2) Разработать

      региональные

      инвестиционные

      проекты (всего

      35 проектов),

      в том числе:

      Привлечение      Информация Аким      2005-   6975      Кре-

      инвестиций для   Правитель- Актюбин-  2007    млн.      дитные

      организации      ству       ской      годы    тенге     сред-

      производства     Республики области,                    ства

      листового стекла Казахстан  МИТ,

      мощностью 27 млн.           финансо-

      кв. метров в год            вые инс-

      (Актюбинская                титуты

      область)                    развития

                                  Республики

                                  Казахстан

                                  (по согла-

                                  сованию)

      Привлечение      Информация Акимы     2005-   2092,5    Кре-

      инвестиций для   Правитель- Западно-  2007    млн.      дит-

      организации      ству       Казах-    годы    тенге     ные

      производства     Республики станской,                   сред-

      керамического    Казахстан  Караган-                    ства

      кирпича мощнос-             динской,

      тью 157 млн.                Кызыл-

      условных                    ординской,

      штук в год                  Мангистау-

      (Западно-                   ской,

      Казахстанская,              областей,

      Карагандинская,             МИТ,

      Кызылординская,             финансовые

      Мангистауская               институты

      области)                    развития

                                  Республики

                                  Казахстан

                                  (по согла-

                                  сованию)

      Привлечение      Информация Аким      2005-   45        Кре-

      инвестиций для   Правитель- Восточно- 2006    млн.      дит-

      организации      ству       Казах-    годы    тенге     ные

      производства     Республики станской                    сред-

      эмалевой краски  Казахстан  области,                    ства

      мощностью 500               МИТ,

      тонн в год,                 финансо-

      (г.Семипалатинск,           вые инс-

      Восточно-                   титуты

      Казахстанская               развития

      область)                    Республики

                                  Казахстан

                                  (по согла-

                                  сованию)

      Привлечение      Информация Аким      2005-   6707,4    Кре-

      инвестиций для   Правитель- Западно-  2007    млн.      дит-

      производства     ству       Казах-    годы    тенге     ные

      цемента (сухому  Республики станской                    сред-

      способу)         Казахстан  области,                    ства

      мощностью 500               МИТ,

      тыс. тонн в год             финансо-

      (Западно-                   вые инс-

      Казахстанская               титуты

      область)                    развития

                                  Республики

                                  Казахстан

                                  (по согла-

                                  сованию)

      Привлечение      Информация Аким      2005-   2092,5    Кре-

      инвестиций для   Правитель- Кара-     2006    млн.      дит-

      организации      ству       гандин-   годы    тенге     ные

      производства     Республики ской                        сред-

      линолеума        Казахстан  области,                    ства

      мощностью 4 млн.            МИТ,

      кв. метров в                финансо-

      год                         вые инс-

      (Карагандин-                титуты

      ская область)               развития

                                  Республики

                                  Казахстан

                                  (по согла-

                                  сованию)

      Привлечение      Информация Аким      2005-   1674      Кре-

      инвестиций для   Правитель- Кос-      2007    млн.      дит-

      организации      ству       тай-      годы    тенге     ные

      производства     Республики ской                        сред-

      минерало-        Казахстан  области,                    ства

      ватных изделий              МИТ,

      мощностью 160               финансо-

      тыс. куб.                   вые инс-

      метров                      титуты

      (Костанайская               развития

      область)                    Республики

                                  Казахстан

                                  (по согла-

                                  сованию)

      Привлечение      Информация Акимы     2005-   7672,5    Кре-

      инвестиций для   Правитель- Павлодар- 2007    млн.      дит-

      организации      ству       ской,     годы    тенге     ные

      производства     Республики Караган-                    сред-

      сортового        Казахстан  динской                     ства

      металлопроката              областей,

      мощностью                   МИТ,

      600 тыс. тонн в             финансо-

      год на базе ТОО             вые инс-

      "Кастинг" в                 титуты

      г. Павлодаре и              развития

      мощностью 300 тыс.          Республики

      тонн на базе ТОО            Казахстан

      "Вторметиндустрия"          (по сог-

      в г. Темиртау               ласованию)

**5. Информационно-разъяснительное обеспечение Программы**

5.1.  Разработать      Распоря-   МИТ, МИ,  Июнь    Расходы

      Медиа-план       жение      МФ, МЭБП, 2004    не пред-

      информационного  Премьер-   КИК (по   года    пола-

      сопровождения    Министра   согласо-          гаются

      Государственной  Республики ванию),

      программы разви- Казахстан  ЖССБК (по

      тия жилищного               согласо-

      строительства               ванию)

      в Республике

      Казахстан на

      2005-2007 годы

5.2.  Организовать     Изготовле- МИТ, КИК  2004    15,0      Рес-

      информационно-   ние и рас- (по сог-  год     млн.      пуб-

      разъяснительную  простране- ласова-           тенге     ликан-

      работу по основ- ние бро-   нию),                       ский

      ным положениям   шюр, бук-  ЖССБК                       бюджет

      Государственной  летов,     (по сог-

      программы разви- выпуск     ласованию)

      тия жилищного    наглядного

      строительства,   материала

      изготовить

      брошюры "Госу-

      дарственная

      программа раз-

      вития жилищного

      строительства

      в Республике

      Казахстан на

      2005-2007 годы",

      выпустить наг-

      лядные материалы

      по механизмам

      реализации

      Госпрограммы

      "Основные

      механизмы реали-

      зации жилищной

      политики",

      "Как приобрести

      себе новое жилье"

5.3.  Активизировать   Производ-  МИ, КИК   2004    5,3       Рес-

      работу по дове-  ство и     (по сог-  год     млн.      пуб-

      дению до населе- прокат     ласова-           тенге     ликан-

      ния условий и    видео-     нию),                       ский

      порядка выдачи   роликов,   ЖССБК                       бюджет

      ипотечных креди- размещение (по сог-

      тов и информации материалов сованию),

      о системе жилищ- в печатных акимы

      ных строительных СМИ        областей,

      сбережений                  городов

                                  Астаны

                                  и Алматы

5.4.  Активизировать   Производ-  Акимы     2004    Расходы   Мест-

      работу по дове-  ство и     областей, год     не пред-  ный

      дению до населе- прокат     городов           пола-     бюджет

      ния условий и    видео-     Астаны            гаются

      порядка выдачи   роликов,   и Алматы

      ипотечных креди- размещение

      тов и информации материалов

      о системе жилищ- в печат-

      ных строительных ных СМИ

      сбережений

5.5.  Провести рек-    Производ-  КИК (по   2004-   Средства

      ламную компанию  ство и     согласо-  2006    КИК и

      по условиям      прокат     ванию)    годы    банков

      предоставления   видео-     совместно         второго

      банками ипотеч-  роликов    с банками         уровня

      ных кредитов     (на госу-  второго

      населению на     дарствен-  уровня,

      приобретение     ном и      акимы

      жилья, возводи-  русском    областей,

      мого за счет     языках)    городов

      кредитных                   Астаны

      средств из                  и Алматы

      республиканского

      бюджета

5.6.  Организовать     Информа-   ЖССБК     2004-   Средства  Мест-

      публикацию       ционные    (по сог-  2006    ЖССБК     ный

      статей в перио-  материалы  ласова-   годы              бюджет

      дической печати, в СМИ      нию),

      а также выступ-  (телеви-   акимы

      ления на теле-   дение,     областей,

      видении, радио   радио,     городов

      о развитии сис-  газеты и   Астаны

      темы жилищных    т.д.)      и Алматы

      строительных

      сбережений

5.7.  Организовать     Проведение МФ, акимы 2004    Расходы

      и провести во    "круглых   областей, год     не пред-

      всех регионах    столов",   городов           пола-

      разъяснительную  семинаров, Астаны            гаются

      работу по        конферен-  и Алматы

      Правилам реали-  ций и

      зации населению  разъясне-

      жилья, построен- ний в СМИ

      ного за счет

      кредитных

      средств из рес-

      публиканского

      бюджета

------------------------------------------------------------------

      Итого: Объем                          2005-   150,00    Рес-

      бюджетных средств                     2007    млрд.     пуб-

      на обеспечение                        годы    тенге,    ликан-

      Государственной                               в том     ский

      программы разви-                              числе:    бюджет

      тия жилищного                                 2005 год-

      строительства                                 60,47

      на 2005-2007 годы                             млрд.

                                                    тенге;

                                                    2006 год-

                                                    63,70

                                                    млрд.

                                                    тенге;

                                                    2007 год-

                                                    67,82

                                                    млрд.

                                                    тенге

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      \*в 2007 году предполагается реинвестирование 42,0 млрд. тенге, предоставленных в кредит в 2005 году

      Примечание: расшифровка буквенных аббревиатур

МИТ    -  Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан;

МИ     -  Министерство информации;

МФ     -  Министерство финансов Республики Казахстан;

МЭБП   -  Министерство экономики и бюджетного планирования

          Республики Казахстан;

МЮ     -  Министерство юстиции Республики Казахстан;

АФН    -  Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору

          финансового рынка и финансовых организаций;

НБРК   -  Национальный Банк Республики Казахстан;

КИК    -  АО "Казахстанская ипотечная компания";

ЖССБК  -  АО "Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана";

КФГИК  -  Казахстанский фонд гарантирования ипотечных кредитов.

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан