Об утверждении Правил рассмотрения бюджетных инвестиционных проектов (программ)

Утративший силу

Постановление Правительства Республики Казахстан от 18 марта 2005 года N 245. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 17 апреля 2009 года N 545

Сноска. Утратило силу 


 постановлением 


 Правительства РК от 17.04.2009 N 545.

В соответствии со 
 статьей 58 
 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 24 апреля 2004 года Правительство Республики Казахстан 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые Правила рассмотрения бюджетных инвестиционных проектов (программ).

2. Признать утратившим силу 
 постановление 
 Правительства Республики Казахстан от 18 ноября 2002 года N 1219 "Об утверждении Правил рассмотрения инвестиционных проектов".

3. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

Премьер-Министр




      Республики Казахстан

Утверждены             


постановлением Правительства    


Республики Казахстан        


от 18 марта 2005 года N 245

Правила






рассмотрения бюджетных инвестиционных






проектов (программ)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящие Правила рассмотрения бюджетных инвестиционных проектов (программ) (далее - Правила) разработаны в соответствии с 
 Бюджетным Кодексом 
 Республики Казахстан и определяют порядок рассмотрения бюджетных инвестиционных проектов (программ) (далее - проект(-ы), в том числе порядок их рассмотрения на стадии отбора инвестиционных предложений. 
 K080095 


      2. Целью Правил является повышение эффективности системы планирования бюджетных инвестиций, осуществляемых посредством реализации проектов.


      3. Проекты реализуются в соответствии с 

утвержденными в

 установленном 

 порядке

 технико-экономическими обоснованиями (далее - ТЭО).


      4. Рассмотрение проектов, предусматривающих строительную деятельность на территории других государств, осуществляется на основании проектно-сметной документации, утвержденной юридическим лицом, уполномоченным на проведение экспертизы проектно-сметной документации на предмет технических и (или) ценовых параметров на территории соответствующего государства.


      При этом администратором бюджетной программы обеспечивается представление аутентичного перевода к документам, выданным уполномоченным юридическим лицом соответствующего государства на проектно-сметную документацию.


      5. В настоящих Правилах используются следующие понятия:


      1) информационный лист проекта - документ, содержащий основную информацию по проекту, представляемый администратором бюджетной программы в соответствующий уполномоченный орган по экономическому планированию;


      2) логическое обоснование проекта - документ, раскрывающий целесообразность и содержание инвестиционного предложения, а также обеспечивающий оценку структуры и ожидаемой эффективности проекта (задачи, мероприятия и результаты);


      3) отраслевая оценка инвестиционного предложения - оценка концепции проекта на предмет соответствия развитию и потребностям соответствующей отрасли;


      4) отраслевая экспертиза проекта - оценка параметров ТЭО проекта, связанных с отраслевой спецификой;


      5) региональная экспресс-экспертиза - экспертиза, дополнительно проводимая в целях определения целесообразности и приоритетности реализации проекта для региона путем совместного рассмотрения и обсуждения проекта юридическим лицом, уполномоченным на проведение экономической экспертизы, администратором бюджетной программы и уполномоченными представителями соответствующего региона;


      6) техническое задание на подготовку проекта - документ, определяющий требования к ТЭО проекта, квалификационные требования к его потенциальному разработчику, а также регламентирующий объем работ по разработке ТЭО и сроки выполнения этих работ;


      7) экономическая экспертиза проекта - комплексная оценка проводимого экономического анализа проекта в рамках утверждения ТЭО проекта.

Глава 2. Подготовка и отбор инвестиционных предложений

6. Инвестиционные предложения включают следующие документы:


      1) информационный лист проекта;


      2) логическое обоснование проекта с пояснительной запиской;


      3) отраслевая оценка инвестиционного предложения;


      4) техническое задание на разработку ТЭО проекта;


      5) информация, обосновывающая стоимость разработки и проведения экспертиз ТЭО проекта.


      7. Информационный лист содержит общую информацию по проекту, включая его основные финансовые параметры.


      Информационный лист корректируется по мере уточнения информации, в том числе по итогам утверждения ТЭО.


      8. Логическое обоснование проекта представляется по форме согласно приложению к настоящим Правилам.


      Пояснительная записка к логическому обоснованию проекта должна содержать следующие сведения:


      1) описание и историю проблемы, решаемой проектом;


      2) краткое изложение концепции проекта, в том числе предполагаемое место реализации проекта, и краткий анализ реализации аналогичных проектов в рамках мирового опыта;


      3) альтернативные варианты, рассмотренные при выборе варианта решения проблемы;


      4) обоснование выбора проекта в качестве оптимального пути ее решения.


      9. Техническое задание на разработку ТЭО проекта разрабатывается с учетом требований к ТЭО проекта, определяемых уполномоченным органом по экономическому планированию.


      10. Для обоснования стоимости разработки и проведения экспертиз ТЭО проекта представляется информация по методике ее расчета.


      11. В случае положительного заключения соответствующего уполномоченного органа по экономическому планированию в отношении инвестиционных предложений, они могут быть включены в государственную, отраслевую (секторальную), региональную программы в качестве мероприятий, предусматривающих возможность последующей реализации соответствующего проекта во втором и третьем годах планируемого периода и для разработки ТЭО.

Глава 3. Подготовка и отбор проектов

12. При отборе проектов, планируемых к реализации на территории Республики Казахстан, проводится экономическая экспертиза на основе ТЭО проекта и положительных заключений экспертиз, требуемых в зависимости от специфики проектов, а именно:


      1) государственной экспертизы юридического лица, уполномоченного Правительством Республики Казахстан на осуществление государственной экспертизы проектов;


      2) экспертизы отраслевого органа;


      3) экологической экспертизы уполномоченного органа в области охраны окружающей среды;


      4) банковской экспертизы;


      5) государственной научно-технической экспертизы;


      6) экспертизы уполномоченного органа в области санитарно-эпидемиологического надзора;


      7) заключения уполномоченного органа по экономическому планированию;


      8) других экспертиз, необходимых в соответствии с 
 законодательством 

 Республики Казахстан

.


      Экономическая экспертиза проектов, планируемых к реализации на территории других государств, проводится на основе ТЭО и заключения к нему экспертизы отраслевого органа.


      13. Отраслевая экспертиза проектов проводится отраслевым уполномоченным органом в течение тридцати рабочих дней с даты представления ТЭО и предусматривает рассмотрение следующих основных вопросов:


      оценка соответствия целей проекта приоритетам развития отрасли;


      анализ ситуации в отрасли в случаях реализации и нереализации проекта;


      оценка соответствия ТЭО проекта техническому заданию на разработку ТЭО проекта;


      оценка технологических, технических и ценовых решений;


      оценка альтернативных вариантов достижения целей проекта;


      оценка распределения выгод от реализации проекта.


      14. Экономическая экспертиза проектов проводится в течение сорока пяти рабочих дней после внесения полного пакета документов, указанных в пункте 13 настоящих Правил.


      При проведении экономической экспертизы юридическому лицу, уполномоченному на проведение экономической экспертизы, в случае необходимости, предоставляется дополнительная информация по проекту.


      15. В целях уточнения вопроса целесообразности и приоритетности реализации проекта на территории определенного региона юридическим лицом, уполномоченным на проведение экономической экспертизы проектов, может быть инициирована организация региональной экспресс-экспертизы.


      16. Состав экспертов для проведения региональной экспресс-экспертизы определяется юридическим лицом, уполномоченным на проведение экономической экспертизы проектов, с учетом региональной принадлежности проекта.


      17. При проведении региональной экспресс-экспертизы решение по проекту принимается путем голосования. При этом председательствующее лицо имеет равное право голоса наряду с другими лицами, входящими в состав экспертов по проведению региональной экспресс-экспертизы.

Приложение                


к Правилам рассмотрения         


бюджетных инвестиционных         


проектов (программ)

Логическое обоснование проекта

| Этапы достижения цели проекта | Измеряемые индикаторы | Мониторинг и оценка | Предположения и риски |
| --- | --- | --- | --- |
| Цель: |  |  |  |
| Задача: |  |  |  |
| Результаты: |  |  |  |
| Мероприятия: |  |  |  |

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан