Об утверждении Плана мероприятий по реализации Государственной программы "Развитие космической деятельности в Республике Казахстан на 2005-2007 годы"

Утративший силу

Постановление Правительства Республики Казахстан от 14 апреля 2005 года N 352. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 19 сентября 2009 года № 1411

Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 19.09.2009 № 1411.

В целях реализации Указа Президента Республики Казахстан от 25 января 2005 года N 1513 "О развитии космической деятельности в Республике Казахстан на 2005-2007 годы" Правительство Республики Казахстан  ПОСТАНОВЛЯЕТ :

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации Государственной программы "Развитие космической деятельности в Республике Казахстан на 2005-2007 годы" (далее - План мероприятий).

2. Центральным исполнительным органам: 

      1) принять меры по реализации Плана мероприятий; 

      2) по итогам полугодия к 10 июля и 10 января представлять информацию о ходе исполнения Плана мероприятий в Министерство образования и науки Республики Казахстан.

3. Министерству образования и науки Республики Казахстан обеспечить представление в Правительство Республики Казахстан сводной информации о ходе выполнения Плана мероприятий ежегодно к 25 июля и 25 января.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан Есимова А.С.

5. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

Премьер-Министр 

      Республики Казахстан

Утвержден                 

постановлением Правительства         

Республики Казахстан            

от 14 апреля 2005 года N№352

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

          ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

            В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН НА 2005-2007 ГОДЫ"  <*>

Сноска. Внесены изменения - постановлением Правительства РК от 3 октября 2005 г.  N 989 ; от 15 февраля 2008 года  N 144 .

| N п\п | Мероприятия | Форма завер- шения | Ответ- ствен- ные за испол- нение | Срок испол- нения | Предпо- лагаемые расходы (млн. тенге) | Источники финанси- рования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Разработка основ для создания и запуска отечественных космических аппаратов различного назначения |
| 1. | Осуществить создание и запуск первого казахстанского геостационарного спутника связи и вещания "KazSat" | Инфор- мация в МОН | АИС (созыв) МИТ | 10 июля 2005 года, 10 января2006 года | 5016.8 - на 2005 год | Респуб- ликанский бюджет (далее - РБ) |
| 2. | Создать специальное конструкторско-тех- нологическое бюро космической техники | Инфор- мация в Прави- тель- ство Респуб- лики Казах- стан | МОН | IV квар- тал 2007 года | 290.9, в т.ч. по годам: 2005 - 130.9; 2006 - 80.0; 2007 - 80.0 | РБ |
| 3. | Разработать технико- экономическое обо- снование создания универсальной кос- мической платформы для обеспечения функционирования КА на низкой около- земной и геостацио- нарной орбите | Приказ | МОН | 20 сен- тября 2007 года | 66.6, в т.ч. по годам: 2005 - 31.6; 2006 - 20.0; 2007 - 15.0 | РБ |
| 4. | Подготовить предло- жения по созданию и запуску национально- го геостационарного спутника связи, непосредственного телевещания и пре- доставления интер- активных услуг мультимедиа | Инфор- мация в Прави- тельст- во Рес- публики Казах- стан | МОН (созыв) АИС МКИС КНБ (по согла- сова- нию) | 25 января 2007 года | 55.4, в т.ч. по годам: 2005 - 23.4; 2006 - 32 | РБ |
| 5. | Разработать эскизный проект КА национальной космической системы дистанционного зондирования Земли | Совмес- тный приказ | МОН МО МЧС МСХ МООС МЭМР | 20 декаб- ря 2007 года | 420.0, в т.ч. по годам: 2005 - 60.0; 2006 - 304.0; 2007 - 56.0 | РБ |
| 6. | Разработать проект- ные материалы по созданию КА научного назначения | Приказ | МОН | 20 декаб- ря 2006 года | 73.4, в т.ч. по годам: 2005 - 23.4; 2006 - 25.0; 2007 - 25.0 | РБ |
| 7. | Выполнить пилотный проект по созданию многофункциональной системы персональной спутниковой связи "Гонец-М" | Инфор- мация в Прави- тельст- во Рес- публики Казах- стан | МОН (созыв)МЭМР МТК МЧС МО | 25 января 2007 года | 504.0, в т.ч. по годам: 2005 - 157.0; 2006 - 347.0 | РБ |
| 8. | Принять участие в создании международ- ной системы радиа- ционного мониторинга космического пространства | Инфор- мация в Прави- тель- ство Респуб- лики Казах- стан | МОН (созыв) МЭМР | 25 июля 2007 года | 150.0, в т.ч. по годам: 2005 - 50.0; 2006 - 50.0; 2007 - 50.0 | РБ |
| 9. | Обеспечить спецстой- кость аппаратуры за счет локальных экранов (защитных корпусов) критичес- ких элементов и проведения ресурсных испытаний защитных экранов к действию космического излучения | Совмес- тный приказ | МОН МЭМР | 20 декаб- ря 2007 года | 42.0, в т.ч. по годам: 2005 - 15.0; 2006 - 15.0; 2007 - 12.0 | РБ |
| 10. | Разработать и внед- рить спецстойкую и экстратемпературо- стойкую электронную компонентную базу и провести ресурсные испытания к действию космического излучения | Совмес- тный приказ | МОН МЭМР | 20 декаб- ря 2007 года | 42.0, в т.ч. по годам: 2005 - 12.0; 2006 - 15.0; 2007 - 15.0 | РБ |
| 11. | Осуществить работы по выделению и за- креплению за Респуб- ликой Казахстан точек стояния для казахстанских КА на геостационарной орбите | Отчет в Прави- тельст- во Респуб- лики Казах- стан | АИС МОН | 25 января 2008 года | Объемы финан- сирова- ния будут опреде- лены на этапе проведе- ния работ | РБ |
| 2. Развитие наземной инфраструктуры для запуска и управления космическими аппаратами различного назначения |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Разработать проект- ную и конструкторс- кую документацию, провести работы по строительству и техническому оснащению КРК "Байтерек" | Отчет в Прави- тельст- во Респуб- лики Казах- стан | МОН (созыв)КНБ (по согла- сова- нию) | 25 января 2008 года | 28796.5, т.ч. по годам: 2005 - 6585.0; 2006 - 11105.8; 2007 - 11105.7 | РБ (041 "Креди- тование создания КРК "Байте- рек" на космодро- ме "Бай- коныр") |
| 13. | Создать командно- измерительный ком- плекс Республики Казахстан на базе оптических и радио- технических средств полигона "Сары-Шаган" | Отчет в Прави- тельст- во Респуб- лики Казах- стан | МОН (созыв) КНБ (по согла- сова- нию) | 25 января 2008 года | 1260.0, в т.ч. по годам: 2005 - 500.044; 2006 - 504.548; 2007 - 255.408 | РБ |
| 14. | Модернизовать тех- нические средства радиополигона "Орбита" в городе Алматы | Совме- стный приказ | МОН КНБ (по согла- сова- нию) | 20 декаб- ря 2006 года | 60.0, в т. ч. по годам: 2005 - 40.0; 2006 - 20.0 | РБ |
| 15. | Модернизировать экспериментальную базу "Космостанция" в городе Алматы | Совме- стный приказ | МОН КНБ (по согла- сова- нию) | 20 декаб- ря 2007 года | 21.0, в т.ч. по годам: 2005 - 7.0; 2006 - 7.0; 2007 - 7.0 | РБ |
| 16. | Исключена - от 15 февраля 2008 года N 144. |  |  |  |  |  |
| 17. | Осуществить строи- тельство и техни- ческое оснащение наземного комплекса управления и системы мониторинга связи в городе Акколь Акмолинской области в рамках проекта создания и запуска первого казахстанского гео- стационарного спут- ника связи и веща- ния "KazSat" | Инфор- мация в Прави- тельст- во Респуб- лики Казах- стан | МОН (созыв) АИС МО КНБ (по согла- сова- нию) | 25 января 2006 года | 533.126 на 2005 год | РБ (004 "Развитие нацио- нальной спутни- ковой системы связи и вещания") |
| 3. Проведение работ по программе научных исследований и экспериментов Республики Казахстан для их реализации на борту Международной космической станции |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Разработать комплек- сную программу проведения научных исследований и экс- периментов Респу- блики Казахстан на борту Международной космической станции | Прог- рамма, утверж- денная прика- зом ми- нистра | МОН | 20 сен- тября 2005 года | На 2005 год - 10.0 | РБ |
| 19. | Изучение термодиффузии в металлических сплавах в твердом и жидком состоянии | Научно- техни- ческий отчет | МОН | 20 декаб- ря 2007 года | 110,452, в т.ч. по годам: 2005 - 50,0; 2006 - 40,0; 2007 - 20,452 | РБ |
| 20. | Провести комплексные исследования по изучению оптических явлений в верхней атмосфере | Научно- техни- ческий отчет | МОН | 20 декаб- ря 2007 года | 100, в т.ч. по годам: 2005 - 40; 2006 - 30; 2007 - 30 | РБ |
| 21. | Исследование молекулярно-биоло- гических механизмов воздействия факторов, имитирующих условия космического полета, на гены высших организмов и создание исходных устойчивых линий сельскохозяйственных культур | Научно- техни- ческий отчет | МОН | 20 декаб- ря 2007 года | 115, в т. ч. по годам: 2005 - 50; 2006 - 40; 2007 - 25 | РБ |
| 22. | Разработка химических, биохимических и психофизиологических методов защиты человека в условиях повышенных перегрузок | Научно- техни- ческий отчет | МОН | 20 декаб- ря 2007 года | 57.5, в т.ч. по годам: 2005 - 25; 2006 - 20; 2007 - 12.5 | РБ |
| 23. | Разработка биологически активных добавок и специализированных продуктов с направленными медико-биологически- ми свойствами, повышающими адаптационные возможности организма человека | Научно- техни- ческий отчет | МОН | 20 декаб- ря 2007 года | 57.5, в т. ч. по годам: 2005 - 25; 2006 - 20; 2007 - 12.5 | РБ |
| 24. | Разработать техни- ческие предложения по оснащению много- целевого лаборатор- ного модуля на базе ФГБ-2 для реализации казахстанской научной программы | Предло- жения в Прави- тель- ство Респуб- лики Казах- стан | МОН | 20 декаб- ря 2005 года | На 2005 год - 150.0 | РБ |
| 4. Развитие информационных космических технологий на основе спутниковых телекоммуникационных сетей |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Разработать эффек- тивные методы и технологии сбора, обработки, анализа и синтеза аэрокос- мических изображе- ний, моделирования процессов управлениякосмическими системами | Отчет в Прави- тельст- во Рес- публики Казах- стан | МОН (созыв)МИТ КНБ (по согла- сова- нию) | 25 января 2008 года | 125.0, в т.ч. по годам: 2005 - 60.0; 2006 - 30.0; 2007 - 35.0 | РБ |
| 26. | Разработать техно- логические основы создания и приме- нения спутниковых информационно-теле- коммуникационных систем и обеспечения их безопасности. Разработать техни- ческие предложения по созданию нацио- нального космичес- кого сегмента спут- никовой системы телекоммуникаций, национальной системы спутникового цифрового телера- диовещания и инте- грированного обслуживания | Отчет в Прави- тельст- во Рес- публики Казах- стан | МОН (созыв)МИТ АИС МКИС КНБ (по согла- сова- нию) МО | 25 января 2008 года | 376.0, в т.ч. по годам: 2005 - 125.3; 2006 - 125.3; 2007 - 125.3 | РБ |
| 27. | Создать корпоратив- ную информационно- телекоммуникацион- ную сеть космичес- кой инфраструктуры | Отчет в Прави- тельст- во Рес- публики Казах- стан | МОН (созыв)АИС МО КНБ (по согла- сова- нию) | 25 января 2008 года | 60.0, в т.ч. по годам: 2005 - 15.0; 2006 - 25.0; 2007 - 20.0 | РБ |
| 28. | Разработать технико- экономическое обоснование, техно- логические и тех- нические решения по созданию казахстан- ских телепортов спутниковой связи | Совмес- тный приказ | МОН АИС | 20 декаб- ря 2006 года | 30.0, в т.ч. по годам: 2005 - 15.0; 2006 - 15.0 | РБ |
| 29. | Разработать научно- обоснованные реко- мендации по эффек- тивному использова- нию национального орбитально-частот- ного ресурса | Совме- стный приказ | МОН АИС МО | 20 декаб- ря 2005 года | на 2005 год - 5.0 | РБ |
| 30. | Создать Центр ото- бражения полетной информации о стар- тующих ракетах- носителях. | Инфор- мация в Прави- тель- ство Респуб- лики Казах- стан | МОН | 25 июля 2007 года | 140.0, в т.ч. по годам: 2005 - 46.6; 2006 - 46.6; 2007 - 46.8 | РБ |
| 31. | Разработать техно- логические основы создания и примене- ния спутниковых на- вигационных систем | Отчет в Прави- тельст- во Рес- публики Казах- стан | МОН (созыв)МО МЧС | 25 января 2007 года | 280.0, в т.ч. по годам: 2005 - 93.33; 2006 - 93.33; 2007 - 93.34 | РБ |
| 5. Развитие Национальной системы космического мониторинга территории Республики Казахстан, в том числе состояния окружающей среды |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Модернизировать центр космического мониторинга и ото- бражения в городе Астане | Отчет в Прави- тельст- во Рес- публики Казах- стан | МОН (созыв)МЭМР МСХ МООС МО КНБ (по согла- сова- нию) | 25 января 2007 года | 96.4, в т.ч. по годам: 2005 - 34.1; 2006 - 32.0; 2007 - 30.3 | РБ |
| 33. | Создать национальныйархив цифровых изображений | Архив на ма- шинных носи- телях | МОН (созыв) КНБ (по согла- сова- нию) | 20 декаб- ря 2007 года | 21.0, в т.ч. по годам: 2005 - 11.0; 2006 - 5.0; 2007 - 5.0 | РБ |
| 34. | Организовать опорную сеть центров приема данных в городах Астане, Алматы, Атырау | Прото- кол испы- таний. Научно- техни- ческий отчет в МОН | МОН (созыв)МЭМР | 20 декаб- ря 2007 года | 10.0, в т.ч. по годам: 2005 - 2.0; 2006 - 4.0; 2007 - 4.0 | РБ |
| 35. | Создать межотрасле- вую ГИС с использо- ванием методов дис- танционного зонди- рования и цифровой картографии | Отчет в Прави- тельст- во Рес- публики Казах- стан | МОН (созыв)МСХ МООС МЭМР МЧС МО КНБ (по согла- сова- нию) | 25 января 2007 года | 240.0, в т.ч. по годам: 2005 - 100.0; 2006 - 100.0; 2007 - 40.0 | РБ |
|  |  |  |  |  | 300.0, в т.ч. по годам: 2005 - 150.0; 2006 - 150.0 | Инвес- тиции |
| 36. | Создать сеть подспутниковых полигонов | Научно- техни- ческая доку- мента- ция | МОН (созыв)МСХ МООС МЭМР | 20 декаб- ря 2006 года | 80.0, в т.ч. по годам: 2005 - 50.0; 2006 - 15.0; 2007 - 15.0 | РБ |
| 37. | Разработать корпо- ративную сеть ре- зультатов космичес- кого мониторинга для потенциальных потребителей Рес- публики Казахстан | Научно- техни- ческая доку- мента- ция | МОН (созыв)МИТ МЭМР МЧС МООС МСХ МО КНБ (по согла- сова- нию) | 20 декаб- ря 2007 года | 25.5, в т.ч. по годам: 2005 - 10.0; 2006 - 10.5; 2007 - 5.0 | РБ |
| 6. Создание системы экологической безопасности территории Республики Казахстан при эксплуатации ракетно-космических комплексов |  |  |  |  |  |  |
| 38. | Создать многоуровне- вую систему мониторинга состояния и прогнозирования устойчивости терри- тории Республики Казахстан к воздей- ствию ракетно- космической дея- тельности на базе современных ГИС-технологий | Отчет в Прави- тельст- во Рес- публики Казах- стан | МОН (созыв)МЧС МООС | 25 января 2008 года | 45.0, в т.ч. по годам: 2005 - 25.0; 2006 - 10.0; 2007 - 10.0 | РБ |
| 39. | Создать систему физико-химической диагностики содер- жания компонентов ракетного топлива и продуктов их пре- вращения в объектах окружающей среды | Отчет в Прави- тельст- во Рес- публики Казах- стан | МОН (созыв)МООС МИТ | 25 января 2008 года | 58.0, в т.ч. по годам: 2005 - 28.0; 2006 - 15.0; 2007 - 15.0 | РБ |
| 40. | Изучить физико- химические основы поведения компонен- тов жидкого ракет- ного топлива в различных объектах окружающей среды с моделированием про- цессов их трансфор- мации и распростра- нения | Отчет в Прави- тельст- во Рес- публики Казах- стан | МОН (созыв)МООС | 25 января 2008 года | 25.0, в т.ч. по годам: 2005 - 10.0; 2006 - 8.0; 2007 - 7.0 | РБ |
| 41. | Провести комплекс- ную оценку состоя- ния экосистем тер- ритории космодрома "Байконур", районов падения отделяющих- ся частей ракет- носителей и приле- гающих территорий | Отчет в Прави- тельст- во Рес- публики Казах- стан | МОН (созыв)МООС | 25 января 2008 года | 30.0, в т.ч. по годам: 2005 - 10.0; 2006 - 10.0; 2007 - 10.0 | РБ |
| 42. | Провести санитарно- гигиенический мони- торинг последствий эксплуатации раке- тно-космической техники для опреде- ления риска и сте- пени доказанного вреда на здоровье населения, проживающего на сопредельных, ракетно-космическим комплексом территориях | Отчет в Прави- тельст- во Рес- публики Казах- стан | МОН (созыв)МЗ | 25 января 2008 года | 30.0, в т.ч. по годам: 2005 - 10.0; 2006 - 10.0; 2007 - 10.0 | РБ |
| 43. | Разработать систему критериев экологи- ческой устойчивости территории РК, эко- лого-гигиенических нормативов и стан- дартов по допусти- мому воздействию эксплуатации ракет- но-космической техники на объекты окружающей среды | Отчет в Прави- тельст- во Рес- публики Казах- стан | МОН (созыв)МООС МСХ | 25 января 2008 года | 10.0, в т.ч. по годам: 2005 - 3.0; 2006 - 3.0; 2007 - 4.0 | РБ |
| 44. | Провести анализ и дать оценку уровней инфразвукового из- лучения при запус- ках ракет-носителей и их влияния на здоровье населения | Отчет в Прави- тельст- во Рес- публики Казах- стан | МОН (созыв)МИТ МЗ | 25 января 2008 года | 23.0, в т.ч. по годам: 2005 - 10.0; 2006 - 7.0; 2007 - 6.0 | РБ |
| 45. | Разработать эколо- гически безопасные методы и технологии детоксикации и реа- билитации почвенно- го и растительного покрова, загрязнен- ных токсичными ком- понентами ракетного топлива | Отчет в Прави- тельст- во Рес- публики Казах- стан | МОН (созыв)МСХ МООС АЗР | 25 января 2008 года | 56.0, в т.ч. по годам: 2005 - 26.0; 2006 - 15.0; 2007 - 15.0 | РБ |
| 46. | Разработать комплекс мероприятий по снижению негативного воздействия комплекса "Байконур" на окружающую среду и здоровье человека | Отчет в Прави- тельст- во Рес- публики Казах- стан | МОН (созыв)МООС МЗ | 25 января 2008 года | 30.0, в т.ч. по годам: 2005 - 15.0; 2006 - 8.0; 2007 - 7.0 | РБ |
| 7. Кадровое обеспеченность космической деятельности |  |  |  |  |  |  |
| 47. | Внести в учебные планы высших учеб- ных заведений Рес- публики Казахстан специальных дисци- плин по космичес- кой связи, телеком- муникациям, навига- ции, бортовой тех- нике, ракетным топ- ливу и двигателю, защите информации | Инфор- мация в Прави- тель- ство Респуб- лики Казах- стан | МОН | Еже- годно 25 января | Не требу- ются |  |
| 48. | Организовать и провести подготовку магистров по спе- циальностям«"Инфор- мационные системы", "Радиотехника, электроника и те- лекоммуникации", "Экология"»со спе- циальностями для космической дея- тельности по обра- ботке данных ДЗЗ, технологиям косми- ческой связи, эко- логической безопас- ности при эксплуа- тации космических ракетных комплексов | Инфор- мация в Прави- тельст- во Рес- публики Казах- стан | МОН (созыв)АИС МО | 25 января 2008 года | 40.0, в т.ч. по годам: 2005 - 16.0; 2006 - 12.0; 2007 - 12.0 | РБ (Госу- дарст- венная прог- рамма разви- тия обра- зования в РК на 2005- 2010 годы, 020 "Подго- товка спе- циали- стов") |
| 49. | Организовать и провести переподго- товку 40 специалис- тов в РФ для эксплуатации НКУ и CMC космической системы "Kazsat" | Инфор- мация в МОН | АИС МО | 10 января 2006 год | 84.5 на 2005 год | РБ (Бюд- жетная прог- рамма 006 "Техни- ческое сопро- вожде- ние системы мони- торинга радио- часто- тного спектра и радио- элект- ронных сред- ств" АИС) |
| 50. | Разработать и внед- рить технологии дистанционного обу- чения специалистов по аэрокосмическому направлению | Акты приемки | МОН | 2005- 2007 годы | 150.0, в т.ч. по годам: 2005 - 50.0; 2006 - 50.0; 2007 - 50.0 | РБ |
| 51. | Подготовить специ- алистов в вузах Российской Федера- ции по космической связи, телекоммуни- кациям, навигации, бортовой технике, ракетным топливу и двигателям, защите информации (подго- товка ежегодно: 15 специалистов, в том числе в МГТУ - 5, РГТУ имени К. Циолковского - 2, МАИ - 5, МГУГК - 3) | Инфор- мация в Прави- тельст- во Рес- публики Казах- стан | МОН (созыв)АИС МИД МО | 2005- 2007 годы | 45.0, в т.ч. по годам: 2005 г. - 15 2006 г. - 15 2007 г. - 15 | РБ (Государ- ственная программа развития образова- ния в Республи- ке Казахстан на 2005-2010 годы, 020 "Подго- товка специали- стов") |
| 52 | Провести переподго- товку ежегодно 30 специалистов в об- ласти космической связи | Инфор- мация в Прави- тельст- во Рес- публики Казах- стан | МОН (созыв)АИС МО | 2005- 2007 годы | 36.9, в т.ч. по годам: 2005 - 11.7; 2006 - 12.3; 2007 - 12.9 | РБ (023 Повыше- ние ква- лификации и пере- подготов- ка кадров государс- твенных органи- заций образо- вания) |
| 53. | Организовать и про- вести курсы повыше- ния квалификации ежегодно для 140 специалистов в сфере космической деятельности | Инфор- мация в Прави- тельст- во Рес- публики Казах- стан | МОН (созыв)АИС МО | 2005- 2007 годы | 50.0, в т.ч. по годам: 2005 - 20.0; 2006 - 15 .0; 2007 - 15.0 | РБ (023 По- вышение квалифи- кации и перепод- готовка кадров государс- твенных организа- ций обра- зования) |
| 54. | Организовать повыше- ние квалификации и провести стажировку для 30 специалистов в области космической деятель- ности за рубежом | Инфор- мация в Прави- тельст- во Рес- публики Казах- стан | МОН (созыв)АИС МИД МО | 2005- 2007 годы | 36.9, в т.ч. по годам: 2005- 11.7; 2006 - 12.3; 2007 - 12.9 | РБ (023 "По- вышение квалифи- кации и перепод- готовка кадров государ- ственных организа- ций образо- вания") |
| 55. | Организовать разра- ботку и выпуск 10 методических и учебных пособий для обеспечения подго- товки, переподго- товки и повышения квалификации кадров по аэрокосмическому направлению | Методи- ческие и учебные пособия | МОН | 2005- 2007 годы | 12.0, в т.ч. по годам: 2005 - 3.0; 2006 - 4.0; 2007 - 5.0 | РБ (025 "Ме- тодичес- кое обеспе- чение системы образо- вания и анализ качества образова- тельных услуг") |
| 8. Совершенствование нормативной правовой базы и экономическое обеспечение развития космической деятельности |  |  |  |  |  |  |
| 56. | Разработать проект Закона Республики Казахстан«"О косми- ческой деятельности" | Проект Закона Респу- блики Казах- стан | МОН МЮ | 20 декаб-ря 2006 года | Не требу- ются |  |
| 57. | Провести необходи- мые мероприятия для присоединения Республики Казах- стан к международ- ному Режиму контроля ракетной технологии | Инфор- мация в Прави- тельст- во Рес- публики Казах- стан | МОН (созыв)МИД | 25 января 2006 года | Не требу- ются |  |
| 58. | Создать консульта- тивно-совещательный орган при Прави- тельстве Республики Казахстан - "Совет по космосу" | Проект поста- новле- ния Прави- тель- ства Респу- блики Казах- стан | МОН | 20 сен- тября 2005 года | Не требу- ются |  |
| 59. | Обосновать страте- гию поэтапного фор- мирования и управ- ления аэрокосмичес- кой отраслью в Рес- публике Казахстан и приоритетов ее раз- вития, ориентиро- ванных на коммерци- ализацию и экономи- ческую эффективность реализуемых проектов | Отчет в Прави- тельст- во Рес- публики Казах- стан | МОН (созыв)МО | 25 января 2006 года | 10.0 на 2005 год | РБ |
| 60. | Разработать меры и механизмы прямого и косвенного государ- ственного стимули- рования развития космической дея- тельности на основе государственного заказа, налогового, кредитного, тамо- женного регулирова- ния; обосновать на- правления и методы формирования инфор- мационной системы мониторинга, ана- лиза и маркетинга рынка космических технологий и услуг | Отчет в Прави- тельст- во Рес- публики Казах- стан | МОН (созыв)МЭБП | 25 января 2007 года | 15.9, в т.ч. по годам: 2005 - 8.2; 2006 - 7.7 | РБ |
| 61. | Создать систему многоканального финансирования, управления рисками и венчурного инвес- тирования; разрабо- тать меры и механизмы по привлечению частного капитала и инвестиций в развитие космической деятельности | Отчет в Прави- тельст- во Рес- публики Казах- стан | МОН (созыв)МФ | 25 января 2007 года | 15.0, в т.ч. по годам: 2005 - 7.0; 2006 - 8.0 | РБ |
| 62. | Обосновать предложе- ния по формированию инновационной инф- раструктуры, обеспе- чивающей развитие космических техноло- гий и их использо- вание в других сферах науки, техники и экономики | Инфор- мация в Прави- тельст- во Рес- публики Казах- стан | МОН (созыв)МЭБП | 25 января 2007 года | 10.0, на 2006 год | РБ |

Финансовые затраты, связанные с реализацией Программы, составляют всего 44364,75 млн. тенге. 

      Республиканский бюджет всего 44064,75 млн. тенге, в том числе в 2005 году - 14861,2 млн. тенге. 

      Инвестиции всего - 300.0 млн. тенге, в том числе, 2005 год - 150.0 млн. тенге; 2006 год - 150.0 млн. тенге. 

      Финансовые затраты, связанные с созданием и запуском КА "Kazsat" и КРК "Байтерек", составляют 38346.39 млн. тенге, в т.ч. 4000,0 млн. тенге выделено на создание и запуск КА "Kazsat" в 2004 году (пункт 1 плана мероприятий). 

      Финансовые затраты из республиканского бюджета на обеспечение научно- 

исследовательских и опытно-конструкторских работ составляют 5582,1 млн. тенге, в том числе в 2005 году - 2179,9 млн. тенге, 2006 году - 2232,6 млн. тенге, 2007 году - 1169,6 млн. тенге. На указанные виды работ планируется привлечение инвестиций в размере 300 млн. тенге, в том числе в 2005 году - 150 млн. тенге, 2006 году - 150 млн. тенге. 

      Финансовые средства на подготовку, переподготовку, повышение квалификации специалистов и другие образовательные мероприятия составляют всего 455,3 млн. тенге, в том числе - 285,8 млн. тенге в рамках данной Программы по бюджетным программам: 

      002 "Фундаментальные и прикладные научные исследования" (подпрограмма 101 "Прикладные научные исследования") составляют всего 150,0 млн. тенге, в том числе 2005 год - 50 млн. тенге; 2006 год - 50,0 млн. тенге; 2007 год - 50,0 млн.тенге; 

      023 "Повышение квалификации и переподготовка кадров государственных организаций образования" составляют всего 123,8 млн. тенге, в том числе 2005 год - 43,4 млн. тенге; 2006 год - 39,6 млн. тенге; 2007 год - 40,8 млн. тенге; 

      025 "Методическое обеспечение системы образования и анализ качества образовательных услуг" составляют всего 12,0 млн. тенге, в том числе 2005 год - 3,0 млн. тенге; 2006 год - 4,0 млн. тенге; 2007 год - 5,0 млн. тенге. 

      Кроме того, на эти цели предусмотрены финансовые средства в объеме 85,0 млн. тенге и 84,5 млн. тенге соответственно по бюджетным программам: 

      020 "Подготовка специалистов с высшим и послевузовским профессиональным образованием" (подпрограмма 112 "Подготовка кадров в высших учебных заведениях Российской Федерации и Восточной Европы") составляют всего 85,0 млн. тенге, в том числе 2005 год - 31,0 млн. тенге; 2006 год - 27,0 млн. тенге; 2007 год - 27.0 млн. тенге; 

      006 "Техническое сопровождение системы мониторинга радиочастотного спектра и радиоэлектронных средств" составляют в 2005 году 84,5 млн. тенге. 

      Объемы расходов по мероприятиям, финансируемым за счет средств республиканского бюджета на 2006-2007 годы, будут уточняться в соответствии с Законом Республики Казахстан "О республиканском бюджете" на соответствующий финансовый год. 

       Сноска. В тексте, после Плана мероприятий, внесены изменения постановлением Правительства РК от 15 февраля 2008 года  N 144 .

Примечание: 

      расшифровка буквенных аббревиатур: 

      АИС - Агентство Республики Казахстан по информатизации и связи 

      МОН - Министерство образования и науки Республики Казахстан 

      МИТ - Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан 

      МКИС - Министерство культуры, информации и спорта Республики Казахстан 

      МО - Министерство обороны Республики Казахстан 

      МЧС - Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан 

      МСХ - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан 

      МООС - Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан 

      МЭМР - Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан 

      МТК - Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан 

      КНБ - Комитет национальной безопасности Республики Казахстан 

      МЭБП - Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан 

      МЗ - Министерство здравоохранения Республики Казахстан       

      АЗР - Агентство Республики Казахстан по управлению земельными ресурсами 

      МИД - Министерство иностранных дел Республики Казахстан 

      МСЭ - Международный союз электросвязи 

      МЮ - Министерство юстиции Республики Казахстан 

      МФ - Министерство финансов Республики Казахстан 

      КА - космический аппарат 

      ТЗ - техническое задание 

      ТЭО - технико-экономическое обоснование 

      ФГБ - функциональный грузовой блок       

      ГИС - геоинформационная система 

      НКУ и CMC - наземный комплекс управления и средства электромагнитной совместимости 

      КРК - космический ракетный комплекс 

      РКТ - ракетно-космическая техника 

      РБ - Республиканский бюджет 

      РФ - Российская Федерация 

      МГТУ - Московский государственный технический университет 

      РГТУ - Российский государственный технический университет 

      МГАУ - Московский государственный авиационный университет 

      МГУГК - Московский государственный университет геодезии и картографии. 

       Сноска. В Примечание внесены изменения постановлением Правительства РК от 15 февраля 2008 года  N 144 .

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан