О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 7 мая 2004 года N 520

Утративший силу

Постановление Правительства Республики Казахстан от 6 октября 2005 года N 1003. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 19 сентября 2009 года № 1411

Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 19.09.2009 № 1411.

Правительство Республики Казахстан  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в  постановление  Правительства Республики Казахстан от 7 мая 2004 года N 520 "Об утверждении Программы по комплексному решению проблем Приаралья на 2004-2006 годы" (САПП Республики Казахстан, 2004 г., N 21, ст. 270) следующие изменения и дополнения: 

      в Программе по комплексному решению проблем Приаралья на 2004-2006 годы, утвержденной указанным постановлением: 

      в разделе "1. Паспорт Программы": 

      в строке "Задачи" слова "организация переселенческих мероприятий" заменить словами "оказание социальной помощи населению"; 

      в строке "Источники финансирования" слова "44796,56 млн. тенге, в том числе в 2004 году - 10693,41 млн. тенге, в 2005 году - 16077,09 млн. тенге, в 2006 году - 18026,06 млн. тенге" заменить словами "31928,4 млн. тенге, в том числе в 2004 году - 11120,9 млн. тенге, в 2005 году - 13073,2 млн. тенге, в 2006 году - 7734,3 млн. тенге"; 

      в строке "Ожидаемые результаты от реализации Программы" слова "будут построены или реконструированы за счет средств республиканского бюджета 7 противотуберкулезных больниц и диспансеров, 11 школ, 9 магистральных и межхозяйственных каналов, 9 водохранилищ" заменить словами "за счет средств республиканского бюджета будут построены или начато строительство 10 противотуберкулезных больниц и диспансеров, 2 центральных районных больниц, 2 поликлиник, 1 родильного дома, 19 школ, реконструированы 12 магистральных и межхозяйственных каналов, 1 водохранилище"; 

      в абзаце четвертом раздела "2. Введение" слова "организацию переселенческих мероприятий" заменить словами "социальную помощь населению"; 

      в абзаце восьмом раздела "4. Цель и задачи Программы" слова "организация переселенческих мероприятий" заменить словами "оказание социальной помощи населению"; 

      в разделе "5. Основные направления и механизм реализации Программы": 

      в абзаце первом слова "проработка переселенческих мероприятий" заменить словами "оказание социальной помощи населению"; 

      в подразделе "5.1 Оздоровление экологической ситуации": 

      дополнить абзацами третьим и четвертым следующего содержания: 

      "реализовать проект по регулированию русла реки Сырдарьи и сохранению северной части Аральского моря - 2 фаза, начиная с 2006 года; 

      реконструировать приток Караозек с головным сбросным сооружением Кызылординской области;"; 

      абзац пятый исключить; 

      в подразделе "5.2 Оздоровление населения, развитие социальной инфраструктуры и обеспечение доступа к качественной питьевой воде": 

      абзацы шестой, седьмой и восьмой изложить в следующей редакции: 

      "в Актюбинской области построить противотуберкулезные больницы в городах Кандыагаше, Шалкаре и поселке Шубаркудуке, районную больницу в селе Байганин, поликлинику в городе Шалкаре, школы в селах Таскопа, Кенесту, Монке би, Байкадам; 

      в Кызылординской области построить противотуберкулезный диспансер в поселке Жосалы, противотуберкулезные больницы в городе Аральске, поселках Теренозеке и Айтеке би, центральную районную больницу в поселке Жанакоргане, поликлинику в городе Аральске, школы в городах Кызылорде и Аральске, селах Актобе, Тартогай, Бесарык, Сулутобе, поселках Торетам и Жаксыкылыш; 

      в Южно-Казахстанской области построить противотуберкулезный диспансер в городе Туркестане, противотуберкулезные больницы в городе Арысь и селе Шаульдер, родильный дом в селе Шолаккорган, школы в селах Шолаккорган, Мельдеби, Ортак, Шорнак, Жуантюбе, Арысь, отделении Новостройка."; 

      в абзаце девятом слова "построить 11" заменить словами "построить и начать строительство 19"; 

      в абзаце тринадцатом слова "и магистральный водовод "Иргиз-Тельман-Коминтерн" исключить; 

      в абзаце четырнадцатом: 

      слова "водоочистной установки "Струя" в поселке Каратерень, разводящих сетей поселка Шиели," заменить словами "обеспечить водоснабжением Казалинск (Новоказалинск), построить водозаборные сооружения в новых поселках Бекет-1, Жансеит, Ортакшыл с подключением к Жиделинскому водоводу Шиелийского района, реконструировать систему водоснабжения в поселке Теренозек Сырдарьинского района, реконструировать и расширить системы водоснабжения и водоотведения в поселке Тасбогет,"; 

      слова "разводящих сетей поселка Торетам" исключить; 

      абзацы пятнадцатый и шестнадцатый изложить в следующей редакции: 

      "построить и реконструировать напорные коллекторы и канализационные насосные станции, идущие к станции биологической очистки сточных вод города Кызылорды; 

      в Южно-Казахстанской области осуществить строительство Кентау-Туркестанского группового водопровода, реконструировать Шардаринский групповой водопровод, обеспечить водоснабжение населенных пунктов Каракур Созакского района, Шаульдер и Аметбек Отырарского района, построить водопровод в населенных пунктах Арыс, Шойманов, Темир, Когам, Кокмардан, Кызыл-Ту и улучшить водоснабжение города Туркестана."; 

      абзац восьмой подраздела "5.3 Создание условий для повышения экономической активности в регионе, развитие производственной инфраструктуры и рациональное водопользование" изложить в следующей редакции: 

      "реконструировать и отремонтировать 12 магистральных и межхозяйственных каналов, 1 водохранилище, 1 коллектор;"; 

      подраздел "5.4 Организация переселенческих мероприятий" изложить в следующей редакции: 

      "5.4 Социальная помощь населению Приаралья 

      Для социальной защиты населения предусматриваются: 

      оказание государственной адресной социальной помощи населению Аральского и Казалинского районов Кызылординской области и Шалкарского района Актюбинской области; 

      рассмотрение возможности выделения целевых трансфертов для субсидирования социально значимых внутриобластных пригородных поездов Кызылординской области по маршрутам "Казалинск - Саксаульская", "Казалинск - Жосалы", "Кызылорда - Жосалы."; 

      в разделе "6. Необходимые ресурсы и источники финансирования": 

      в абзаце девятом слова "17285,33 млн. тенге, в том числе в 2004 году - 5051,28 млн. тенге, в 2005 году - 7884,33 млн. тенге, в 2006 году - 4349,72 млн. тенге" заменить словами "14433,79 млн. тенге, в том числе в 2004 году - 4822,04 млн. тенге, в 2005 году - 5045,69 млн. тенге, в 2006 году - 4566,06 млн. тенге"; 

      в абзаце десятом слова "44796,56 млн. тенге, в том числе в 2004 году - 10693,41 млн. тенге, в 2005 году - 16077,09 млн. тенге, в 2006 году - 18026,06 млн. тенге" заменить словами "31928,4 млн. тенге, в том числе в 2004 году - 11120,9 млн. тенге, в 2005 году - 13073,2 млн. тенге, в 2006 году - 7734,3 млн. тенге"; 

      в абзаце пятом раздела "7. Ожидаемые результаты от реализации Программы" слова "будут построены или реконструированы за счет средств республиканского бюджета 7 противотуберкулезных больниц и диспансеров, 11 школ, 9 магистральных и межхозяйственных каналов, 9 водохранилищ" заменить словами "за счет средств республиканского бюджета будут построены или начато строительство 10 противотуберкулезных больниц и диспансеров, 2 центральных районных больниц, 2 поликлиник, 1 родильного дома, 19 школ, реконструированы 12 магистральных и межхозяйственных каналов, 1 водохранилище"; 

      раздел "8. План мероприятий по реализации Программы по комплексному решению проблем Приаралья на 2004-2006 годы" изложить в новой редакции согласно приложению.

2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

Премьер-Министр 

      Республики Казахстан

Приложение              

к постановлению Правительства   

Республики Казахстан        

от 6 октября 2005 года N 1003

8. План мероприятий по реализации Программы 

         по комплексному решению проблем Приаралья  

                        на 2004-2006 годы

| N п/ п | Мероприятие | Форма заверше- ния | Ответст- венный за исполне- ние (реали- зацию) | Срок испол- нения (реа- лиза- ции) | Предпо- лагае- мые расходы (млн. тенге) | Источ- ники финан- сиро- вания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Оздоровление экологической ситуации |
| 1 | Провести эколого- демографические обследования сельских террито- рий, подпадающих под действие Закона Республики Казахстан "О социальной защите граждан, пострадавших вследствие экологического бедствия в Приаралье", создать экологи- ческие паспорта административных районов | Информацияв Прави- тельство Республики Казахстан | МООС | 4 квартал 2004 года | 2004 год - 9,0 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 2 | В рамках разраба- тываемой Программы охраны окружающей среды на 2005-2007 годы предусмот- реть меры по борьбе с опусты- ниванием зоны Приаралья | Информацияв Прави- тельство Республики Казахстан | МООС, МСХ, АЗР, акимы Актюбин- ской, Караган- динской, Кызылор- динской, Южно- Казах- станской областей | 4 квартал 2004 года | Не тре- буются |  |
| 3 | Разработать меры по сохранению сайги и среды ее обитания на путях миграций, местах зимовок и летовок | Проект норматив- ного пра- вового акта | МСХ, акимы Актюбин- ской, Караган- динской, Кызылор- динской, Южно- Казах- станской областей | 1 квартал 2005 года | Не тре- буются |  |
| 4 | Разработать меры по сохранению и восстановлению тугайных лесов и пастбищных угодий в дельте и пойме реки Сырдарьи | Проекты норматив- ного пра- вового акта | Акимы Актюбин- ской, Караган- динской, Кызылор- динской, Южно- Казах- станской областей, МСХ, МООС | 1 квартал 2005 года | Не тре- буются |  |
| 5 | Осуществить проект по регули- рованию русла реки Сырдарьи и сохранению северной части Аральского моря | Информация в Мини- стерство экономики и бюджет- ного пла- нирования Республики Казахстан | МСХ | 20 июля 2006 года | 2004 год - 3144,47 2005 год - 2917,76 2006 год - 1477,36 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 6 | Осуществить проект по регули- рованию русла реки Сырдарьи и сохранению северной части Аральского моря (2 фаза) | Информация в Мини- стерство экономики и бюджет- ного пла- нирования Республики Казахстан | МСХ | 20 июля 2006 года | 2006 год - 88,9 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 7 | Подготовить предложения по строительству водорегулирующих шлюзов для сохранения 33 озер в Торгайском государственном природном зооло- гическом заказнике | Предложе- ния в Пра- вительство Республики Казахстан | МСХ (свод), аким Актюбин- ской об- ласти | 4 квартал 2005 года | Не тре- буются |  |
| 8 | Организовать мониторинг ок- ружающей среды и здоровья насе- ления города Кызылорды | Информацияв Прави- тельство Республики Казахстан | МООС, МЗ, аким Кызылор- динской области | 4 квартал 2004 года | 2004 год - 4,55 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 9 | Расширить сеть пунктов наблюде- ний за состояни- ем окружающей среды | Информацияв Прави- тельство Республики Казахстан | МООС | 4 квартал 2004 года | 2004 год - 8,3 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 10 | Провести комплек- сную оценку ка- чества поверхностных вод реки Сырдарьи | Информацияв Прави- тельство Республики Казахстан | МООС | 4 квартал 2004 года | 2004 год - 5,1 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 11 | Подготовить предложения по обеспечению безопасности плотин, водохра- нилищ и защите населенных пунктов от повышенных расходов воды в зимний период в Кызылординской и Южно-Казахстанс- кой областях | Предложе- ния в Пра- вительство Республики Казахстан | МСХ, акимы Кызылор- динской и Южно- Казах- станской областей | 2 квартал 2004 года | Не тре- буются |  |
| 12 | Определить нормы экологических попусков в низовьях реки Сырдарьи | Проект норматив- ного пра- вового ак- та | МСХ, МООС, аким Кызылор- динской области | 4 квартал 2004 года | Не тре- буются |  |
| 13 | Реконструировать приток Караозек с головным сбросным сооружением в Кызылординской области | Информация в Мини- стерство экономики и бюджет- ного пла- нирования Республики Казахстан | МСХ | 20 июля 2006 года | 2005 год - 400,0 2006 год - 200,0 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 2. Оздоровление населения, развитие социальной инфраструктуры и обеспечение доступа к качественной питьевой воде |
| 1 | Подготовить комплексное заключение о состоянии здоро- вья населения, проживающего на территориях, подпадающих под действие Закона Республики Казахстан "О социальной защите граждан, пострадавших вследствие экологического бедствия в Приаралье", в том числе в сравнении с 1992 годом | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЗ, акимы Актюбин- ской, Караган- динской, Кызылор- динской, Южно- Казах- станской областей | 1 квартал 2005 года | Не тре- буются |  |
| 2 | Проанализировать состояние сети здравоохранения в регионах Приаралья и внести предложения по дальнейшему ее развитию (проти- вотуберкулезные больницы, родильные дома, центральные районные больницы) с учетом перспек- тивности сельских населенных пунктов | Предложе- ния в Пра- вительство Республики Казахстан | МЗ, акимы Актюбин- ской, Караган- динской, Кызылор- динской, Южно-Ка- захстан- ской областей | 2 квартал 2005 года | Не тре- буются |  |
| 3 | Проанализировать состояние сети образования в регионах Приаралья и внести предложе- ния по дальнейшему ее развитию (школы, профессионально- технические школы) с учетом перспективности сельских населен- ных пунктов | Предложе- ния в Пра- вительство Республики Казахстан | МОН, акимы Актюбин- ской, Караган- динской, Кызылор- динской, Южно-Ка- захстан- ской об- ластей | 2 квартал 2005 года | Не тре- буются |  |
| 4 | Построить проти- вотуберкулезную больницу на 60 коек в городе Кандыагаш Мугал- жарского района Актюбинской области | Информация в Мини- стерство экономики и бюджет- ного пла- нирования Республики Казахстан | Аким Актюбин- ской области | 20 января 2006 года | 2004 год - 80,0 2005 год - 240,0 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 5 | Построить проти- вотуберкулезную больницу на 60 коек в поселке Шубаркудук Темирского района Актюбинской области | Информация в Мини- стерство экономики и бюджет- ного пла- нирования Республики Казахстан | Аким Актюбин- ской области | 20 января 2006 года | 2004 год - 100,0 2005 год - 240,0 | Респуб- ликанс- кий бюджет бюджет |
| 6 | Построить проти- вотуберкулезную больницу на 60 коек в городе Шалкаре Шалкарс- кого района Актюбинской области | Информация в Мини- стерство экономики и бюджет- ного пла- нирования Республики Казахстан | Аким Актюбин- ской области | 20 января 2006 года | 2004 год - 140,0 2005 год - 220,0 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 7 | Построить Байга- нинскую районную больницу на 60 коек в селе Байганин Байганинского района Актюбинской области | Информация в Мини- стерство экономики и бюджет- ного пла- нирования Республики Казахстан | Аким Актюбин- ской области | 20 июля 2006 года | 2005 год - 150,0 2006 год - 208,9 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 8 | Начать строитель- ство центральной районной поликлиники на 250 посещений с детской и женской консультациями, дневным стационаром на 30 коек и детской молочной кухней в городе Шалкаре Шалкарского района Актюбинской области | Информация в Мини- стерство экономики и бюджет- ного пла- нирования Республики Казахстан | Аким Актюбин- ской области | 20 июля 2006 года | 2006 год - 100,0 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 9 | Построить проти- вотуберкулезный диспансер на 60 коек с поликлиникой на 200 посещений в городе Туркестане Южно-Казахстанс- кой области | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | Аким Южно-Ка- захстан- ской об- ласти | 4 квартал 2004 года | 2004 год - 54,65 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 10 | Построить проти- вотуберкулезный диспансер на 60 коек в поселке Жосалы Кармакшин- ского района Кызылординской области | Информация в Мини- стерство экономики и бюджет- ного пла- нирования Республики Казахстан | Аким Кызылор- динской области | 20 января 2006 года | 2004 год - 100,0 2005 год - 92,15 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 11 | Построить проти- вотуберкулезную больницу на 50 коек в поселке Теренозек Сыр- дарьинского района Кызылординской области | Информация в Мини- стерство экономики и бюджет- ного пла- нирования Республики Казахстан | Аким Кызылор- динской области | 20 января 2006 года | 2004 год - 100,0 2005 год - 251,54 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 12 | Построить проти- вотуберкулезную больницу на 100 коек в городе Аральске Кызылор- динской области | Информация в Мини- стерство экономики и бюджет- ного пла- нирования Республики Казахстан | Аким Кызылор- динской области | 20 января 2006 года | 2004 год - 100,0 2005 год - 222,47 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 13 | Начать строитель- ство Жанакорган- ской центральной районной больницы на 190 коек в поселке Жанакорган Кызылординской области | Информация в Мини- стерство экономики и бюджет- ного пла- нирования Республики Казахстан | Аким Кызылор- динской области | 20 июля 2006 года | 2005 год - 130,0 2006 год - 249,55 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 14 | Начать строитель- ство поликлиники на 300 посещений в смену в городе Аральске Кызылординской области | Информация в Мини- стерство экономики и бюджет- ного пла- нирования Республики Казахстан | Аким Кызылор- динской области | 20 июля 2006 года | 2006 год - 100,0 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 15 | Начать строитель- ство противоту- беркулезной больницы на 100 коек в кенте Айтеке би Каза- линского района Кызылординской области | Информация в Мини- стерство экономики и бюджет- ного пла- нирования Республики Казахстан | Аким Кызылор- динской области | 20 июля 2006 года | 2006 год - 100,0 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 16 | Начать строитель- ство противоту- беркулезной боль- ницы на 50 коек в городе Арысь Южно-Казахстанс- кой области | Информация в Мини- стерство экономики и бюджет- ного пла- нирования Республики Казахстан | Аким Южно-Ка- захстан- ской об- ласти | 20 июля 2006 года | 2005 год - 100,0 2006 год - 100,0 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 17 | Построить проти- вотуберкулезную больницу на 50 коек в селе Шаульдер Отрарского района Южно- Казахстанской области | Информация в Мини- стерство экономики и бюджет- ного пла- нирования Республики Казахстан | Аким Южно-Ка- захстан- ской об- ласти | 20 июля 2006 года | 2005 год - 80,0 2006 год - 240,32 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 18 | Начать строитель- ство родильного дома на 40 коек в селе Шолаккорган Созакского района Южно-Казахстанс- кой области | Информация в Мини- стерство экономики и бюджет- ного пла- нирования Республики Казахстан | Аким Южно-Ка- захстан- ской об- ласти | 20 июля 2006 года | 2006 год - 100,0 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 19 | Построить Терек- тинскую школу на 320 мест в селе Таскопа Темирско- го района Актюбинской области | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | Аким Ак- тюбинс- кой об- ласти | 4 квартал 2004 года | 2004 год - 132,5 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 20 | Построить Копинс- кую среднюю школу на 320 мест в селе Кенесту Темирского района Актюбинской области | Информация в Мини- стерство экономики и бюджет- ного пла- нирования Республики Казахстан | Аким Ак- тюбинской области | 20 июля 2006 года | 2005 год - 52,08 2006 год - 125,14 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 21 | Построить среднюю школу имени М.Тажина на 320 мест в селе Монке би Шалкарского района Актюбинской области | Информация в Мини- стерство экономики и бюджет- ного пла- нирования Республики Казахстан | Аким Ак- тюбинской области | 20 июля 2006 года | 2005 год - 100,0 2006 год - 69,34 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 22 | Построить Кор- гантузскую среднюю школу на 270 мест в селе Байкадам Шалкарского района Актюбинской области | Информация в Мини- стерство экономики и бюджет- ного пла- нирования Республики Казахстан | Аким Ак- тюбинской области | 20 июля 2006 года | 2006 год - 52,17 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 23 | Начать строитель- ство средней школы на 624 места по улице аль-Фараби в городе Кызылорде | Информация в Мини- стерство экономики и бюджет- ного пла- нирования Республики Казахстан | Аким Ак- тюбинской области | 20 июля 2006 года | 2006 год - 150,0 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 24 | Построить школу на 864 места в городе Аральске Кызылординской области | Информация в Мини- стерство экономики и бюджет- ного пла- нирования Республики Казахстан | Аким Кызылор- динской области | 20 января 2006 года | 2004 год - 200,0 2005 год - 66,25 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 25 | Построить школу на 464 места в селе Актобе Кармакшинского района Кызылординской области | Информация в Мини- стерство экономики и бюджет- ного пла- нирования Республики Казахстан | Аким Кызылор- динской области | 20 января 2006 года | 2004 год - 90,0 2005 год - 59,83 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 26 | Построить школу на 464 места в селе Тартогай Шиелийского района Кызылординской области | Информация в Мини- стерство экономики и бюджет- ного пла- нирования Республики Казахстан | Аким Кызылор- динской области | 20 января 2006 года | 2004 год - 90,0 2005 год - 96,45 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 27 | Построить школу на 360 мест в селе Бесарык Сырдарьинского района Кызыл- ординской области | Информация в Мини- стерство экономики и бюджет- ного пла- нирования Республики Казахстан | Аким Кызылор- динской области | 20 июля 2006 года | 2005 год - 50,0 2006 год - 141,75 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 28 | Начать строитель- ство средней школы на 464 места в поселке Торетам Кармакшинского района Кызылординской области | Информация в Мини- стерство экономики и бюджет- ного пла- нирования Республики Казахстан | Аким Кызылор- динской области | 20 июля 2006 года | 2006 год - 100,0 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 29 | Начать строитель- ство средней школы на 624 места в поселке Жаксыкылыш Аральского района Кызылординской области | Информация в Мини- стерство экономики и бюджет- ного пла- нирования Республики Казахстан | Аким Кызылор- динской области | 20 июля 2006 года | 2006 год - 100,0 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 30 | Начать строитель- ство школы на 464 места N 41 в ауле Сулутобе Шиелийского района Кызылординской области | Информация в Мини- стерство экономики и бюджет- ного пла- нирования Республики Казахстан | Аким Кызылор- динской области | 20 июля 2006 года | 2006 год - 100,0 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 31 | Построить школу на 1266 мест в селе Шолаккорган Созакского района Южно- Казахстанской области | Информация в Мини- стерство экономики и бюджет- ного пла- нирования Республики Казахстан | Аким Южно-Ка- захстан- ской об- ласти | 20 января 2006 года | 2004 год - 190,0 2005 год - 152,97 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 32 | Начать строитель- ство средней школы имени Сейфуллина на 622 места в селе Жуантюбе Созакского района Южно- Казахстанской школы | Информация в Мини- стерство экономики и бюджет- ного пла- нирования Республики Казахстан | Аким Южно-Ка- захстан- ской об- ласти | 20 июля 2006 года | 2006 год - 68,6 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 33 | Построить школу на 1266 мест в селе Мельдеби Шардаринского района Южно- Казахстанской области | Информация в Мини- стерство экономики и бюджет- ного пла- нирования Республики Казахстан | Аким Южно-Ка- захстан- ской об- ласти | 20 января 2006 года | 2004 год - 170,0 2005 год - 160,77 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 34 | Построить школу на 900 мест в отделении Новостройка села Карачик города Туркестана Южно-Казахстанс- кой области | Информация в Мини- стерство экономики и бюджет- ного пла- нирования Республики Казахстан | Аким Южно-Ка- захстан- ской об- ласти | 4 квартал 2004 года | 2004 год - 193,63 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 35 | Начать строитель- ство школы на 800 мест в селе Ортак города Туркестана Южно-Казахстанс- кой области | Информация в Мини- стерство экономики и бюджет- ного пла- нирования Республики Казахстан | Аким Южно-Ка- захстан- ской об- ласти области | 20 июля 2006 года | 2005 год - 100,0 2006 год - 180,34 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 36 | Построить среднюю школу на 624 места в селе Арысь Отырарского района Южно- Казахстанской области | Информация в Мини- стерство экономики и бюджет- ного пла- нирования Республики Казахстан | Аким Южно-Ка- захстан- ской об- ласти | 20 июля 2006 года | 2005 год - 100,0 2006 год - 94,48 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 37 | Начать строитель- ство спального корпуса, учебного блока на 250 мест со спортзалом, столовой, хозблоком и котельной школы- интернат N 5 в селе Шорнак города Туркестана Южно-Казахстанс- кой области | Информация в Мини- стерство экономики и бюджет- ного пла- нирования Республики Казахстан | Аким Южно-Ка- захстан- ской об- ласти | 20 июля 2006 года | 2006 год - 70,0 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 38 | Провести комплек- сную оценку состояния водо- снабжения населения При- аралья и внести предложения по дальнейшему его улучшению | Предложе- ния в Пра- вительство Республики Казахстан | МСХ, МЭМР, акимы Актюбин- ской, Караган- динской, Кызылор- динской, Южно-Ка- захстан- ской об- ластей | 1 квартал 2005 года | Не тре- буются |  |
| 39 | Реконструировать комплекс сооружений водо- провода в селе Байганин Байганинского района Актюбинской области | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МСХ | 4 квартал 2004 года | 2004 год - 87,63 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 40 | Реконструировать Жиделинский групповой водопровод в Кызылординской области | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МСХ | 4 квартал 2004 года | 2004 год - 260,73 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 41 | Расширить водо- провод в районном центре Жалагаш Жалагашского района Кызылординской области | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МСХ | 4 квартал 2004 года | 2004 год - 118,35 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 42 | Начать строитель- ство IV очереди Арало-Сарыбулакс- кого группового водопровода в Кызылординской области | Информация в Мини- стерство экономики и бюджет- ного пла- нирования Республики Казахстан | МСХ | 20 января 2006 года | 2004 год - 287,08 2005 год - 148,28 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 43 | Построить Арало- Сарыбулакский групповой водопровод (IV очередь) в Кызылординской области. Подключить разводящие сети в аулах Актан батыр, Жанкожа батыр, Бекарыс- тан би, Майда- коль, Туктибаева Казалинского района | Информация в Мини- стерство экономики и бюджет- ного пла- нирования Республики Казахстан | МСХ | 20 июля 2006 года | 2005 год - 201,72 2006 год - 200,0 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 44 | Начать строитель- ство V очереди Арало-Сарыбулак- ского группового водопровода в Кызылординской области | Информация в Мини- стерство экономики и бюджет- ного пла- нирования Республики Казахстан | МСХ | 20 июля 2006 года | 2005 год - 53,0 2006 год - 300,0 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 45 | Начать строитель- ство Октябрьского группового водо- провода в Кызылординской области | Информация в Мини- стерство экономики и бюджет- ного пла- нирования Республики Казахстан | МСХ | 20 июля 2006 года | 2005 год - 17,3 2006 год - 250,0 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 46 | Построить водо- провод в районном центре Жосалы Кармакчинского района Кызылор- динской области (II-я очередь) | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МСХ | 3 квартал 2004 года | 2004 год - 119,0 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 47 | Построить ветку подключения поселка Жанакор- ган Жанакорганс- кого района к Жи- делинскому групповому водо- проводу Кызылор- динской области | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МСХ | 4 квартал 2004 года | 2004 год - 10,5 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 48 | Обеспечить водо- снабжением город Казалинск (Новоказалинск) Кызылординской области | Информация в Мини- стерство экономики и бюджет- ного пла- нирования Республики Казахстан | МСХ | 20 июля 2006 года | 2004 год - 28,37 2005 год - 643,62 2006 год - 337,03 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 49 | Построить водоза- борные сооружения в новых поселках Бекет-1, Жансеит, Ортакшыл с подключением к Жиделинскому водоводу Шиелийского района Кызылординской области | Информация в Мини- стерство экономики и бюджет- ного пла- нирования Республики Казахстан | МСХ | 20 июля 2006 года | 2005 год - 93,84 2006 год - 92,75 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 50 | Реконструировать систему водоснаб- жения в поселке Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области | Информация в Мини- стерство экономики и бюджет- ного пла- нирования Республики Казахстан | МСХ | 20 июля 2006 года | 2005 год - 26,88 2006 год - 134,78 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 51 | Реконструировать и расширить системы водоснаб- жения и водоот- ведения в поселке Тасбогет Кызылординской области | Информация в Мини- стерство экономики и бюджет- ного пла- нирования Республики Казахстан | МСХ | 20 июля 2006 года | 2005 год - 37,5 2006 год - 150,0 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 52 | Расширить водо- провод в райцентре Жалагаш Жалагаш- ского района Кызылординской области. Головное водоза- борное сооружение (2 этап) | Информация в Мини- стерство экономики и бюджет- ного пла- нирования Республики Казахстан | МСХ | 20 января 2006 года | 2005 год - 139,86 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 53 | Обеспечить водо- снабжение населенного пункта Шаульдер Отырарского района Южно- Казахстанской области | Информация в Мини- стерство экономики и бюджет- ного пла- нирования Республики Казахстан | МСХ | 20 января 2006 года | 2005 год - 46,33 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 54 | Построить водо- провод населенных пунктов Арыс, Шойманов, Темир, Когам, Кокмардан, Кызыл-Ту. Поселок Темир Южно-Казахстанс- кой области | Информация в Мини- стерство экономики и бюджет- ного пла- нирования Республики Казахстан | МСХ | 20 июля 2006 года | 2005 год - 30,0 2006 год - 46,47 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 55 | Построить водо- провод населенных пунктов Арыс, Шойманов, Темир, Когам, Кокмардан, Кызыл-Ту. Поселок Кокмардан Южно-Казахстанс- кой области | Информация в Мини- стерство экономики и бюджет- ного пла- нирования Республики Казахстан | МСХ | 20 июля 2006 года | 2005 год - 25,0 2006 год - 34,64 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 56 | Построить водо- провод населенных пунктов Арыс, Шойманов,Темир, Когам, Кокмардан, Кызыл-Ту. Поселок Арыс Южно-Казахстанс- кой области | Информация в Мини- стерство экономики и бюджет- ного пла- нирования Республики Казахстан | МСХ | 20 января 2006 года | 2005 год - 31,97 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 57 | Построить водо- провод населенных пунктов Арыс, Шойманов, Темир, Когам, Кокмардан, Кызыл-Ту. Поселок Кызыл-Ту Южно-Казахстанс- кой области | Информация в Мини- стерство экономики и бюджет- ного пла- нирования Республики Казахстан | МСХ | 20 января 2006 года | 2005 год - 13,36 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 58 | Построить водо- провод населенных пунктов Арыс, Шойманов, Темир, Когам, Кокмардан, Кызыл-Ту. Поселок Шойманов Южно-Казахстанс- кой области | Информация в Мини- стерство экономики и бюджет- ного пла- нирования Республики Казахстан | МСХ | 20 января 2006 года | 2005 год - 28,54 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 59 | Построить водо- провод населенных пунктов Арыс, Шойманов, Темир, Когам, Кокмардан, Кызыл-Ту. Поселок Когам Южно-Казахстанс- кой области | Информация в Мини- стерство экономики и бюджет- ного пла- нирования Республики Казахстан | МСХ | 20 января 2006 года | 2005 год - 24,87 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 60 | Обеспечить водо- снабжение населенного пункта Аметбек Отырарского района Южно- Казахстанской области | Информация в Мини- стерство экономики и бюджет- ного пла- нирования Республики Казахстан | МСХ | 20 января 2006 года | 2005 год - 26,15 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 61 | Реконструировать Шардаринский групповой водопровод Шардаринского района Южно- Казахстанской области | Информация в Мини- стерство экономики и бюджет- ного пла- нирования Республики Казахстан | МСХ | 3 квартал 2004 года | 2004 год - 27,5 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 62 | Обеспечить во- доснабжение села Каракур Созакского района Южно- Казахстанской области | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МСХ | 4 квартал 2004 года | 2004 год - 46,7 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 63 | Реализовать проект водо- снабжения и санитарии насе- ленных пунктов Аральского региона | Информация в Мини- стерство экономики и бюджет- ного пла- нирования Республики Казахстан | МСХ | 20 июля 2006 года | 2004 год - 627,4 2005 год - 313,16 2006 год - 446,24 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 64 | Завершить строительство Жиделинского группового водопровода Кызылординской области | Информация в Мини- стерство экономики и бюджет- ного пла- нирования Республики Казахстан | МСХ | 20 января 2006 года | 2004 год - 200,0 2005 год - 56,16 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 65 | Улучшить водо- снабжение города Туркестан Южно- Казахстанской области | Информация в Мини- стерство экономики и бюджет- ного пла- нирования Республики Казахстан | МСХ | 20 июля 2006 года | 2005 год - 100,0 2006 год - 200,0 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 66 | Завершить строительство Кентау - Туркестанского группового водопровода Южно- Казахстанской области | Информация в Мини- стерство экономики и бюджет- ного пла- нирования Республики Казахстан | МСХ | 20 июля 2006 года | 2004 год - 481,11 2005 год - 400,0 2006 год - 233,96 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 67 | Построить станцию биоло- гической очистки сточных вод в городе Кызылорде | Информация в Мини- стерство экономики и бюджет- ного пла- нирования Республики Казахстан | МООС | 20 января 2006 года | 2004 год - 500,0 2005 год - 676,73 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 68 | Реконструировать системы водоснабжения в поселке Жана- коргане Жана- корганского района Кызылор- динской области | Информация в Мини- стерство экономики и бюджет- ного пла- нирования Республики Казахстан | МСХ | 20 января 2006 года | 2004 год - 100,0 2005 год - 52,7 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 69 | Строительство и реконструкция напорных коллекторов и канализационных насосных станций, идущих к станции биологической очистки сточных вод города Кызылорды в Кызылординской области | Информация в Мини- стерство экономики и бюджет- ного пла- нирования Республики Казахстан | МООС | 20 июля 2006 года | 2006 год - 955,73 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 3. Создание условий для повышения экономической активности в регионе, развитие производственной инфраструктуры и рациональное водопользование |
| 1 | Разработать меры по сохранению, воспроизводству и рациональному использованию ценных видов рыб Арало-Сыр- дарьинского бассейна | Проект норматив- ного пра- вового ак- та | МСХ, акимы Актюбин- ской, Караган- динской, Кызылор- динской, Южно-Ка- захстан- ской об- ластей | 2 квартал 2005 года | Не тре- буются |  |
| 2 | Подготовить предложения по реабилитации водохозяйственных объектов и рациональному потреблению воды в отраслях экономики Приаралья | Предложе- ния в Пра- вительство Республики Казахстан | МСХ, акимы Актюбин- ской, Караган- динской, Кызылор- динской, Южно-Ка- захстан- ской об- ластей | 4 квартал 2004 года | Не тре- буются |  |
| 3 | Проанализировать состояние сети коммунальных объектов, уровень обеспеченности инженерной инфра- структурой города Кызылорды и внести предложения по дальнейшему их развитию | Предложе- ния в Пра- вительство Республики Казахстан | Аким Кызылор- динской области | 3 квартал 2004 года | Не тре- буются |  |
| 4 | Перевести теп- лоэнергоисточники и жилой сектор города Кызылорды на попутный газ | Информация в Мини- стерство экономики и бюджет- ного пла- нирования Республики Казахстан | Аким Кызылор- динской области | 20 января 2006 года | 2004 год - 2000,0 2005 год - 3506,8 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 5 | Внести предложе- ния по строительству газопровода Шубаркудук - Байганин | Предложе- ния в Пра- вительство Республики Казахстан | МЭМР, аким Актюбин- ской об- ласти, МЭБП | 2 квартал 2005 года | Не тре- буются |  |
| 6 | Завершить рекон- струкцию автомобильной дороги Карабутак - Иргиз - граница Кызылординской области | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МТК | 4 квартал 2004 года | 2004 год - 860,84 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 7 | Реконструировать автомобильную дорогу Самара - Шымкент на участке границы Актюбинской области - Кызылорда - Шымкент | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МТК | 3 квартал 2004 года | 2004 год - 184,24 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 8 | Подготовить предложения по продолжению реконструкции автомобильной дороги "Кызылорда-Жезказган" | Предложе- ния в Пра- вительство Республики Казахстан | МТК, аким Кызылор- динской области | 3 квартал 2004 года | Не тре- буются |  |
| 9 | Внести предложе- ния по внедрению экологически чистых технологий в земледелии в зоне Приаралья | Предложе- ния в Пра- вительство Республики Казахстан | МСХ, МООС, акимы Актюбин- ской, Кызылор- динской, Южно-Ка- захстан- ской об- ластей | 3 квартал 2004 года | Не тре- буются |  |
| 10 | В рамках регио- нальных агропро- довольственных программ внести предложения по внедрению в сельскохозяйст- венное производ- ство Приаралья солеустойчивых и засухоустойчивых сортов растений | Предложе- ния в Пра- вительство Республики Казахстан | Акимы Актюбин- ской, Кызылор- динской, Южно-Ка- захстан- ской об- ластей, МСХ | 3 квартал 2004 года | Не тре- буются |  |
| 11 | Реконструировать магистральный канал Кандыаральской системы Жанакорганского района Кызылординской области | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МСХ | 4 квартал 2004 года | 2004 год - 16,62 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 12 | Реконструировать магистральный канал Келинто- бинской системы Жанакорганского района Кызылординской области | Информация в Мини- стерство экономики и бюджет- ного пла- нирования Республики Казахстан | МСХ | 20 января 2006 года | 2004 год - 30,0 2005 год - 35,41 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 13 | Реконструировать магистральный канал Сумагарской системы Жанакорганского района Кызылординской области | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МСХ | 4 квартал 2004 года | 2004 год - 35,1 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 14 | Реконструировать магистральный канал Айтекской системы Сырдарь- инского района Кызылординской области | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МСХ | 4 квартал 2004 года | 2004 год - 17,78 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 15 | Реконструировать магистральный канал Баскарынской системы Аральского района Кызылординской области | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МСХ | 4 квартал 2004 года | 2004 год - 10,18 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 16 | Реконструировать магистральный канал Баскарынской системы Казалинского района Кызылординской области | Информация в Мини- стерство экономики и бюджет- ного пла- нирования Республики Казахстан | МСХ | 20 января 2006 года | 2004 год - 11,4 2005 год - 16,75 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 17 | Реконструировать правобережный магистральный канал в городе Кызылорде | Информация в Мини- стерство экономики и бюджет- ного пла- нирования Республики Казахстан | МСХ | 20 января 2006 года | 2004 год - 19,0 2005 год - 17,34 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 18 | Реконструировать левобережный магистральный канал Сырдарьин- ского района Кызылординской области | Информация в Мини- стерство экономики и бюджет- ного пла- нирования Республики Казахстан | МСХ | 20 января 2006 года | 2004 год - 21,58 2005 год - 79,4 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 19 | Реконструировать левобережный магистральный канал - 9 Сырдарьинского района Кызылординской области | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МСХ | 4 квартал 2004 года | 2004 год - 12,62 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 20 | Реконструировать каналы Айтек, Коммунизм, Байби- хан Атекской системы Жала- гашского района Кызылординской области | Информация в Мини- стерство экономики и бюджет- ного пла- нирования Республики Казахстан | МСХ | 20 января 2006 года | 2004 год - 17,02 2005 год - 10,84 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 21 | Реконструировать канал Ботабай Шиелийского района Кызылординской области | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МСХ | 4 квартал 2004 года | 2004 год - 8,6 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 22 | Реконструировать Казалинский левобережный магистральный канал Казалинского района Кызылординской области с ПК 137+12 по ПК | Информация в Мини- стерство экономики и бюджет- ного пла- нирования Республики Казахстан | МСХ | 20 июля 2006 года | 2005 год - 24,35 2006 год - 135,85 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 23 | Подготовить предложения по реконструкции и восстановлению водохозяйственных объектов Тогус- кенского и Жана- коргано-Шиелийс- кого массивов орошения | Предложе- ния в Пра- вительство Республики Казахстан | Аким Кызылор- динской области, МСХ | 2 квартал 2005 года | Не тре- буются |  |
| 24 | Внести предложе- ния по восстанов- лению Жанадарь- инской и Кувандарьинской оросительно- обводнительных трактов | Предложе- ния в Пра- вительство Республики Казахстан | Аким Кызылор- динской области, МСХ | 2 квартал 2005 года | Не тре- буются |  |
| 25 | Провести ремонт Северного коллектора Жала- гашского района Кызылординской области | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МСХ, аким Кызылор- динской области | 4 квартал 2004 года | 2004 год - 63,13 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 26 | Реконструировать водохранилище Актобе Туркестанского региона Южно- Казахстанской области | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МСХ | 4 квартал 2004 года | 2004 год - 6,2 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 27 | Подготовить предложения по строительству рыбоперерабаты- вающего предприятия в Аральском районе Кызылординской области | Предложе- ния в Пра- вительство Республики Казахстан | МСХ, аким Кызылор- динской области | 2 квартал 2005 года | Не тре- буются |  |
| 28 | Проработать вопросы кредитования проектов в сфере малого предприни- мательства в районах Приаралья | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МИТ, акцио- нерное общество "Фонд развития малого предпри- нимате- льства" (по сог- ласова- нию) | 1 квартал 2005 года | Не тре- буются |  |
| 29 | Проработать вопросы финанси- рования инвести- ционных проектов в реальном секто- ре экономики Приаралья в рамках Стратегии индустриально- инновационного развития Республики Казахстан | Предложе- ния в Пра- вительство Республики Казахстан | МИТ, акцио- нерное общество "Банк Развития Казах- стана" (по сог- ласова- нию), акцио- нерное общество "Инвес- тицион- ная ком- пания: Инвести- ционный фонд Ка- захста- на" (по согласо- ванию), акцио- нерное общество "Нацио- нальный иннова- ционный фонд" (по сог- ласова- нию), акимы Актюбин- ской, Караган- динской, Кызылор- динской, Южно-Ка- захстан- ской об- ластей | 3 квартал 2004 года | Не тре- буются |  |
| 4. Социальная помощь населению Приаралья |
| 1 | Рассмотреть возможность выде- ления целевых текущих трансфертов областному бюджету Кызылор- динской области для оказания государственной адресной социаль- ной помощи населению Араль- ского и Казалин- ского районов | Информация в Мини- стерство экономики и бюджет- ного пла- нирования Республики Казахстан | МТСЗН | 20 января 2006 года | 2005 год - 40,0 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 2 | Рассмотреть возможность выделения целевых текущих трансфертов областному бюджету Актю- бинской области для оказания государственной адресной социальной помощи населению Шалкарского района | Информация в Мини- стерство экономики и бюджет- ного пла- нирования Республики Казахстан | МТСЗН | 20 января 2006 года | 2005 год - 20,0 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 3 | Рассмотреть возможность выделения целевых трансфертов для субсидирования социально значи- мых внутриобласт- ных пригородных поездов Кызылор- динской области по маршрутам "Казалинск- Саксаульская", "Казалинск- Жосалы",« "Кызылорда- Жосалы" | Информация в Мини- стерство экономики и бюджет- ного пла- нирования Республики Казахстан | МТК | 20 января 2006 года | 2005 год - 153,1 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
|  | ИТОГО (объемы финансирования по годам) |  |  |  | 2004 год - 11120,9 2005 год - 13073,2 2006 год - 7734,3 | Респуб- ликанс- кий бюджет |

Примечание. Расшифровка аббревиатур: 

      МООС - Министерство охраны окружающей среды 

      МСХ - Министерство сельского хозяйства 

      МЗ - Министерство здравоохранения 

      МОН - Министерство образования и науки 

      МЭМР - Министерство энергетики и минеральных ресурсов 

      МТК - Министерство транспорта и коммуникаций 

      МИТ - Министерство индустрии и торговли 

      МЭБП - Министерство экономики и бюджетного планирования 

      МТСЗН - Министерство труда и социальной защиты населения 

      АЗР - Агентство по управлению земельными ресурсами.

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан