

**О мерах по реализации проекта строительства межрегиональной линии электропередачи "Северный Казахстан - Актюбинская область"**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 7 октября 2005 года N 1008

      Во исполнение  Указа Президента Республики Казахстан от 4 декабря 2001 года N 735 "О дальнейших мерах по реализации Стратегии развития Казахстана до 2030 года" и в целях обеспечения энергетической независимости государства Правительство Республики Казахстан  **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Согласиться с предложением Министерства энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан о необходимости реализации проекта строительства межрегиональной линии электропередачи "Северный Казахстан - Актюбинская область".

      2. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации проекта строительства межрегиональной линии электропередачи "Северный Казахстан - Актюбинская область" (далее - План).

      3. Центральным исполнительным органам, а также иным заинтересованным государственным органам и организациям (по согласованию) принять меры по реализации Плана.

      4. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

*Премьер-Министр*   
*Республики Казахстан*

Утвержден                 
постановлением Правительства       
Республики Казахстан           
от 7 октября 2005 года N 1008

**План мероприятий**   
**по реализации проекта строительства межрегиональной**   
**линии электропередачи "Северный Казахстан -**   
**Актюбинская область"**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N   п/п | Наименование   мероприятия | Форма   завершения | Ответст-   венные за   исполнение | Сроки   завершения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Осуществить меро-   приятия по созда-   нию и структури-   рованию уставного   капитала компании   концессионера с   участием АО "KEGOC" не более   20 % | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МЭМР   (созыв),   АРЕМ,   АО "KEGOC"   (по согла-   сованию) | Октябрь   2005 года |
| 2 | Организовать раз-   работку технико-   экономического   обоснования и его   государственную   экспертизу | Отчет в Правительство   Республики   Казахстан | МЭМР   (созыв),   АО "KEGOC"   (по согла-   сованию) | Октябрь   2005 года |
| 3 | Разработать проект   постановления Пра-   вительства Респуб-   лики Казахстан "О   заключении концес-   сионного соглаше-   ния на строитель-   ство и эксплуата-   цию межрегиональ-   ной линии электро-   передачи "Северный   Казахстан - Актю-   бинская область" | Проект   постановления   Правительства   Республики   Казахстан | МЭМР   (созыв),   МФ,   МЭБП,   АРЕМ | Октябрь   2005 года |
| 4 | Разработать проект   постановления Пра-   вительства Респуб-   лики Казахстан "О   предоставлении по-   ручительства госу-   дарства в рамках   концессионного соглашения по строительству и   эксплуатации меж-   региональной линии   электропередачи   "Северный Казах-   стан - Актюбинская   область" | Проект   постановления   Правительства   Республики   Казахстан | МЭМР   (созыв),   МФ,   МЭБП | Октябрь   2005 года |
| 5 | Разработать проект   Закона Республики   Казахстан "О вне-   сении изменений и   дополнений в Закон   Республики Казах-   стан«"Об электро-   энергетике»в части   исключения из сос-   тава национальной   электрической се-   ти линий электро-   передачи, создан-   ных в рамках кон-   цессионных согла-   шений, на срок их   действия, а также   устранения пробела   в законодательстве   и включения в За-   кон понятия - "межрегиональная линия   электропередачи" | Проект Закона   Республики   Казахстан | МЭМР   (созыв),   МФ,   МЭБП | Октябрь   2005 года |
| 6 | Организовать рабо-   ту по выпуску и   размещению инфра-   структурных обли-   гаций, в первую   очередь, среди на-   копительных пенси-   онных фондов, а   также других инс-   титуциональных ин-   весторов | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МЭМР   (созыв),   концессио-   нер, АФН   (по согла-   сованию) | Ноябрь   2005 года |

      Примечание: расшифровка аббревиатур:   
      МФ - Министерство финансов Республики Казахстан   
      МЭБП - Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан   
      МЭМР - Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан   
      АФН - Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и     
            финансовых организаций   
      АРЕМ - Агентство Республики Казахстан по регулированию естественных монополий   
      АО "KEGOC" - акционерное общество "Казахстанская компания по управлению    
                   электрическими сетями "KEGOC"

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан