Об утверждении Плана мероприятий по созданию единого учетного центра на базе Республиканского государственного казенного предприятия "Государственный центр по выплате пенсий"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 26 декабря 2005 года N 1285

В соответствии с  постановлением  Правительства Республики Казахстан от 24 декабря 2004 года N 1359 "Об утверждении Программы развития накопительной пенсионной системы Республики Казахстан на 2005-2007 годы" Правительство Республики Казахстан  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по созданию единого учетного центра на базе Республиканского государственного казенного предприятия "Государственный центр по выплате пенсий" (далее - План мероприятий).

2. Министерству труда и социальной защиты населения Республики Казахстан, Агентству Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (по согласованию) принять меры по реализации Плана мероприятий.

3. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

Премьер-Министр 

      Республики Казахстан

Утвержден                

постановлением Правительства      

Республики Казахстан         

от 26 декабря 2005 года N 1285

План мероприятий 

               по созданию единого учетного центра на базе 

        Республиканского государственного казенного предприятия 

                "Государственный центр по выплате пенсий"

| N п/п | Наименование мероприятия | Форма завер- шения | Ответс- твенный за испол- нение | Срок испол- нения | Предпо- лагаемые расходы (тыс. тенге) | Источ- ники финан- сиро- вания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Разработка формата данных по вклад- чикам (получа- телям) обяза- тельных пенсионных взносов, предос- тавляемых накопи- тельными пенсион- ными фондами в Республиканское государственное казенное предприятие "Государственный центр по выплате пенсий"»для создания электрон- ной базы данных вкладчиков (получателей) обязательных пенсионных взносов | Инфор- мация в Прави- тельство Респуб- лики Казах- стан | ГЦВП, АФН (по согласо- ванию) | Январь 2006 года | Не требуется | - |
| 2. | Разработка техни- ческого задания для разработки программного обеспечения по оптимизации платежей в накопи- тельной пенсионной системе | Утверж- дение техни- ческого задания вице- минист- ром | МТСЗН, ГЦВП | Январь 2006 года | Не требуется | - |
| 3. | Разработка программного обеспечения и приобретение технических средств, необхо- димых для реали- зации оптимизации платежей в накопительной пенсионной системе | Состав- ление акта приемки | МТСЗН, ГЦВП | Январь 2006 года | 152000 тыс. тенге | Респу- блика- нский бюджет |
| 4. | Передача накопи- тельными пенсион- ными фондами электронной базы данных вкладчиков (получателей) обязательных пенсионных взносов в Республиканское государственное казенное предприятие "Государственный центр по выплате пенсий" | Инфор- мация в Прави- тельство Респуб- лики Казах- стан | МТСЗН, ГЦВП, АФН (по согласо- ванию), НПФ | Фев- раль 2006 года | 80000 тыс. тенге | Респу- блика- нский бюджет |
| 5. | Установка и запуск в эксплуатацию разработанного программного обеспечения, технических средств, необходимых для реализации оптимизации платежей в накопительной пенсионной системе | Отчет в Прави- тельство Респуб- лики Казах- стан | МТСЗН, ГЦВП | Фев- раль 2006 года | 18000 тыс. тенге | Респу- блика- нский бюджет |
| 6. | Принятие мер по обеспечению тайны пенсионных накоп- лений вкладчиков (получателей), а также сохранности сведений, состав- ляющих тайну пенсионных накоплений | Предло- жения в Прави- тельство Респуб- лики Казах- стан | МТСЗН, АФН (по согласо- ванию) | Июнь 2006 года | Не требуется | - |

Примечание: расшифровка аббревиатур: 

      МТСЗН - Министерство труда и социальной защиты населения  

              Республики Казахстан 

      АФН   - Агентство Республики Казахстан по регулированию и  

              надзору финансового рынка и финансовых организаций 

      ГЦВП  - Республиканское государственное казенное предприятие 

              "Государственный центр по выплате пенсий" 

      НПФ   - накопительные пенсионные фонды

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан