Об утверждении Плана мероприятий по реализации Транспортной стратегии Республики Казахстан до 2015 года

Утративший силу

Постановление Правительства Республики Казахстан от 10 мая 2006 года N 377. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 сентября 2010 года N 1006

Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 30.09.2010 N 1006.

Во исполнение  Указа Президента Республики Казахстан от 11 апреля 2006 года N 86 "О Транспортной стратегии Республики Казахстан до 2015 года" Правительство Республики Казахстан  ПОСТАНОВЛЯЕТ : 

      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации Транспортной стратегии Республики Казахстан до 2015 года (далее - План). 

      2. Центральным и местным исполнительным органам, а также заинтересованным организациям: 

      1) принять меры по реализации Плана; 

      2) по итогам полугодия к 10 января и 10 июля представлять информацию о ходе исполнения Плана в Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан. 

      3. Министерству транспорта и коммуникаций Республики Казахстан обеспечить представление в Правительство Республики Казахстан сводной информации о ходе выполнения Плана ежегодно к 20 января и 20 июля. 

      4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан - Министра экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан Масимова К.К. 

      5. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

Премьер-Министр 

      Республики Казахстан

Утвержден           

постановлением Правительства 

Республики Казахстан     

от 10 мая 2006 года N 377

План мероприятий 

             по реализации Транспортной стратегии 

               Республики Казахстан до 2015 года

Сноска. План с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 27 ноября 2006 года N  1124 ; от 16 января 2007 года  N 28 ; от 28 февраля 2007 года N  161 .

| N п/п | Содержание мероприятий | Форма завер- шения | Ответ- ствен- ные за испол- нение (реа- лиза- цию) | Сроки испол- нения (реали- зации) | Предпо- лагае- мые расходы (млрд. тенге) | Источник финанси- рования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Совершенствование системы государственного регулирования деятельности транспорта |
| На международном уровне |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Участие и обеспечение правовых и экономических интересов в различных региональных и международ- ных организа- циях | Инфор- мация в Пра- витель- ство Респу- блики Казах- стан | МТК, МИД | январь еже- годно | Не тре- буются | - |
| На национальном уровне |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Разработка проекта Тран- спортного кодекса Респуб- лики Казахстан | Проект Тран- спорт- ного кодекса Респу- блики Казах- стан | МТК | 3, 4 квартал 2006 | Не тре- буются | - |
| 2. На железнодорожном транспорте |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Принять меры по субсидиро- ванию желез- нодорожных пассажирских перевозок по социально значимым межобластным сообщениям | Поста- новле- ние Прави- тель- ства Респу- блики Казах- стан | МТК | 2006- 2015 | 2007 - * 2008 - * | РБ |
| 2.2. | Принять меры по субсидиро- ванию желез- нодорожных пассажирских перевозок по социально значимым межрайонными и межгородским сообщениям | Решение масли- хатов | Акимы обла- стей, | 2006- 2008 | 2006 - 1,1 2007 - 1,1* 2008 - 1,1* | Целевые тран- сферты из РБ в МБ |
| 3. На автомобильном транспорте |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Активизиро- вать работу по присоеди- нению Рес- публики Казахстан к международным конвенциям и соглашениям в том числе: | Инфор- мация в Прави- тель- ство Респу- блики Казах- стан |  |  | Не тре- буются | - |
|  | а) принять меры по при- соединению к Международно- му соглашению (Универсаль- ный договор) по страхова- нию граждан- ской ответ- ственности владельцев автотранспор- тных средств "Зеленая карта" (1956 г. г. Каса- бланка); |  | АФН, МФ, МТК, | 2008- 2010 ежегодно |  |  |
|  | б) решить вопрос по присоединению Казахстана к Таможенной конвенции о временном ввозе (1990 г. Стамбул) |  | МФ, МТК | Январь 2007- 2010 Еже- годно |  |  |
|  | в) К Согла- шению о при- нятии едино- образных тех- нических предписаний для колесных транспортных средств, предметов оборудования и частей, которые мо- гут быть установлены и (или) ис- пользованы на колесных транспортных средствах, и об условиях взаимного признания официальных утверждений, выдаваемых на основе этих предпи- саний, подпи- санному в г. Женеве в 1958 году (с изме- нениями и дополнениями, вступившему в силу 16 октя- бря 1995 г.) |  | МВД, МТК, МИТ, МООС | Январь 2007- 2010 Еже- годно |  |  |
|  | г) К Согла- шению о при- нятии едино- образных условий для периодических технических осмотров колесных транспортных средств и о взаимном при- знании таких осмотров, подписанному в 1997 г. г. Вена. |  | МВД, МТК | Январь 2007- 2010 Ежегодно |  |  |
| 3.2. | Подписание межправитель- ственных со- глашений в области меж- дународных автомобильных перевозок с государствами - торговыми партнерами Республики Казахстан | Инфор- мация в Прави- тель- ство Респу- блики Казах- стан | МТК | Январь 2007- 2015 ежегодно | Не тре- буются |  |
| Повышение эффективности бюджетного планирования |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Поэтапный переход на нормативное финансирование работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог | Отчет в Прави- тель- ство Респу- блики Казах- стан | МТК | Январь ежегодно | 2006 - 17,2 2007 - 23,8* 2008 - 27,2* | РБ |
| 4. На водном транспорте |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Присоединение к международ- ным конвен- циям Междуна- родной мор- ской органи- зации в об- ласти морско- го транспорта | Инфор- мация в Прави- тель- ство Респу- блики Казах- стан | МТК, МИД | Ежегодно январь | Не тре- буются | - |
| 4.2. | Подписание соглашений в области мор- ского тран- спорта с при- каспийскими государствами | Инфор- мация в Прави- тель- ство Респу- блики Казах- стан | МТК | 2006- 2008 | МТК | - |
| 4.3. | Разработка Программы развития судоходства и обеспечения безопасности на внутренних водных путях на 2007-2012 годы | Проект поста- новле- ния Прави- тельс- тва Респу- блики Казах- стан | МТК | Сентябрь 2006 | Не тре- буются | - |
| 4.4. | Разработка Программы развития мор- ского тран- спорта Респу- блики Казах- стан на 2006 -2012 годы | Проект поста- новле- ния Прави- тель- ства Респу- блики Казах- стан | МТК | 2006 Сентябрь | Не тре- буются | - |
| 5. На воздушном транспорте |  |  |  |  |  |  |
| Создание условий для развития международного воздушного сообщения |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Внести изме- нения в дей- ствующие меж- правитель- ственные со- глашения о воздушном сообщении с целью поэтап- ной либерали- зации системы регулирования международных воздушных авиаперевозок | Инфор- мация в Прави- тель- ство Респу- блики Казах- стан | МТК, МИД | 4 квар- тал до 2010 | Не тре- буются | - |
| 5.2 | Заключить но- вые межправи- тельственные соглашения о воздушном сообщении с целью откры- тия новых авиационных рынков для казахстанских авиакомпаний | Инфор- мация в Прави- тель- ство Респу- блики Казах- стан | МТК, МИД | 4 квар- тал до 2010 | Не тре- буются | - |
| Внедрение новой концепции системы организации воздушного движения |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. | Разработать концепцию развития аэронавига- ционной сис- темы Респу- блики Казах- стан на 2007-2015 годы | Приказ Министра транс- порта и комму- никаций Респу- блики Казах- стан | МТК | Февраль 2007 | Не тре- буются | - |
| 6. Формирование и развитие транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. На железнодорожном транспорте |  |  |  |  |  |  |
| Строительство железных дорог |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Принятие мер по строитель- ству железной дороги Мангы- шлак-Баутино (протяжен- ность 135,1 км) | Инфор- мация в Прави- тель- ство Респу- блики Казах- стан | МТК, АО "НК "Қа- зақ- стан темір жолы" | 2006- 2008 | 22,759 | Частные инвести- ции, между- народ- ные фи- нансовые институ- ты. Воз- можна реализа- ция про- екта на концес- сионной основе по схеме ВОТ (строи- тель- ство- эксплуа- тация- переда- ча) |
| 6.1.2 | Принятие мер по строитель- ству железной дороги Ерали- ево-Курык (эксплуатаци- онная длина 14,1 км, строительная длина - 31,79 км) | Инфор- мация в Прави- тель- ство Респу- блики Казах- стан | МТК, АО "НК "Қа- зақ- стан темір жолы" | 2006- 2008 | 7,568 | Частные инвести- ции, между- народ- ные фи- нансовые институты. Возможна реализа- ция про- екта на концес- сионной основе по схеме ВОТ |
| 6.1.3 | Принятие мер по строитель- ству железно- дорожного участка Хор- гос-Сарыозек (протяжен- ность 235 км) | Инфор- мация в Пра- витель- ство Респу- блики Казах- стан | МТК, АО "НК "Қа- зақ- стан темір жолы" | 2006- 2009 | 67,500 | Частные инвести- ции, между- народные финансо- вые ин- ституты. Возможна реализа- ция про- екта на концеси- онной основе по схеме ВОТ |
| 6.1.4 | Принятие мер по строитель- ству железно- дорожного- участка Жез- казган-Бейнеу (протяжен- ность 960 км) | Инфор- мация в Пра- витель- ство Респу- блики Казах- стан | МТК, АО "НК "Қа- зақ- стан темір жолы" | 2006- 2009 | 184,1 | Частные инвести- ции, междуна- родные финансо- вые ин- ституты. Возможна реализа- ция про- екта на концес- сионной основе по схеме ВОТ |
| 6.1.5 | Приобретение новых пасса- жирских ваго- нов для орга- низации пас- сажирских перевозок по социально значимым сообщениям | Инфор- мация в Прави- тель- ство Респу- блики Казах- стан | МТК, АО "НК "Қа- зақ- стан темір жолы" АО "Пас- сажир- ская лизин- говая вагон- ная компа- ния" | 2006- 2010 | 2006 - 12,7 | Собствен- ные и заемные средства АО "НК "Қазақ- стан темір жолы" РБ |
|  |  |  |  |  | 2007 - * 2008 - * 2009 - * 2010 - * |  |
| Электрификация железных дорог |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.6 | Принятие мер по электри- фикации желез- нодорожного участка Хром- тау-Алтынсарин (протяженность 402 км) | Инфор- мация в Прави- тель- ство Респу- блики Казах- стан | МТК, АО "НК "Қа- зақ- стан темір жолы" | 2008- 2010 | 49,028 | Частные инвести- ции, междуна- родные финансо- вые ин- ституты. Возможна реализа- ция про- екта на концес- сионной основе по схеме ВОТ |
| 6.1.7 | Принятие мер по электрифи- кации желез- нодорожного участка Макат-Кандагач (протяженность 392 км) | Инфор- мация в Прави- тель- ство Респу- блики Казах- стан | МТК, АО "НК "Қазақ- стан темір жолы" | 2010- 2012 | 47,809 | Частные инвести- ции, междуна- родные финансо- вые ин- ституты. Возможна реализа- ция про- екта на концес- сионной основе по схеме ВОТ |
| 6.1.8 | Электрифика- ция железно- дорожного участка Алма- ты-Актогай (протяженность 558 км) | Инфор- мация в Прави- тель- ство Респу- блики Казах- стан | МТК, АО "НК "Қазақ- стан темір жолы" | 2009- 2011 | 32,544 | Частные инвести- ции, междуна- родные финансо- вые ин- ституты. Возможна реализа- ция про- екта на концес- сионной основе по схеме ВОТ |
| 6.1.9 | Принятие мер по электрифи- кации желез- нодорожного участка Костанай-Же- лезорудный (протяженность 48 км) | Инфор- мация в Прави- тель- ство Респу- блики Казах- стан | МТК, АО "НК "Қазақ- стан темір жолы" | 2006 | 1,497 | Частные инвести- ции, междуна- родные финансо- вые ин- ституты. Возможна реализа- ция про- екта на концес- сионной основе по схеме ВОТ |
| Создание разветвленной транспортно-логистической цепи (развитие транспортно-логистических центров) |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.10 | Создание и развитие транспортно- логистического центра в г. Алматы | Инфор- мация в Прави- тель- ство Респу- блики Казах- стан | МТК, АО "Астана-Кон- тракт" | 2006 2009- |  | Соб- ственные и заемные средства |
| 6.2. На автомобильном транспорте |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Реконструкция автомобильных дорог респу- бликанского значения: 1) Алматы- Аягоз-Георги- евка-Усть- Каменогорск; 2) Ушарал- Достык; 3) Жезказган- Петропавловск; 4) Кызылорда- Павлодар; а также прио- ритетные участки дорог республикан- ского значе- ния. | Инфор- мация в Прави- тель- ство Респу- блики Казах- стан | МТК | Ян- варь 2013- 2015 | 479,02* | РБ |
| 7. На водном транспорте |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. На морском транспорте |  |  |  |  |  |  |
| Создание морского торгового флота |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1 | - строитель- ство танкер- ного флота; - формирование сухогрузного флота; - строитель- ство и при- обретение флота поддер- жки морских операций | Инфор- мация в Прави- тель- ство Респу- блики Казах- стан | МТК, АО "НМСК "Каз- мор- транс- флот", АО "НК "Каз- Мунай- Газ" | Ян- варь 2006- 2012 | 33,218 2,432 23,898 | Заемные средства |
| Создание и развитие портовой инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.2 | Расширение порта Актау в северном направлении | Инфор- мация в Прави- тель- ство Респу- блики Казах- стан | МТК, РГП "АММТП" | Январь 2006- 2008 | 32,717 | Частные инвести- ции и заемные средства (банки второго уровня РК, меж- дународ- ные фи- нансовые институты) |
| Создание объектов инфраструктуры морского транспорта |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.3 | Строительство судоремонтной базы | Инфор- мация в Прави- тель- ство Респу- блики Казах- стан | МТК, АО "НМСК "Каз- мор- транс- флот", Акимат Ман- гиста- уской области | I квар- тал 2012- 2015 | 4,840 | Заемные средства |
| 7.2. На внутреннем водном транспорте |  |  |  |  |  |  |
| Реализация инфраструктурных проектов |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.1 | Реконструкция Атырауского речного (устьевого) порта | Инфор- мация в Прави- тель- ство Респу- блики Казах- стан | МТК, АО "Аты- рау өзен- порты" | Январь 2010- 2012 | 4,000 | Частные инвести- ции и заемные средства (банки второго уровня) |
| 7.2.2 | Реабилитация судострои- тельного производства | Инфор- мация в Прави- тель- ство Респу- блики Казах- стан | МТК, АО "Ком- плекс" | Январь 2012- 2015 | 0,541 | Частные инвести- ции и заемные средства (банки второго уровня) |
| 8. На воздушном транспорте |  |  |  |  |  |  |
| Осуществление модернизации и развития объектов наземной инфраструктуры (реконструкция ИВПП, аэровокзальных комплексов, оснащение современной спецтехникой аэропортов), модернизации производственных мощностей по УВД |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Провести поэтапную реконструкцию наземной ин- фраструктуры аэропортов г. Уральск, Тараз, Кара- ганда, Кок- шетау, Жез- казган, Балхаш | Отчет в Прави- тель- ство Респу- блики Казах- стан | МТК | 2008- 2015 | 13,3* | Инвести- ции соб- ственни- ков аэ- ропортов (держа- телей акций) |
| Обновление парка воздушных судов |  |  |  |  |  |  |
| 8.2. | Приобретение воздушных су- дов для раз- вития нацио- нальных авиа- компаний | Отчет в Прави- тель- ство Респу- блики Казах- стан | МТК (со- зыв) АО "Эйр Аста на" | 2009- 2015 |  | С при- влече- нием инвести- ций меж- дународ- ных фи- нансовых институ- тов |
| 9. Развитие рынка транспортных услуг |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. На железнодорожном транспорте |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.1 | Организация контейнерных поездов по основным гру- зопотокам кон- тейнеропригод- ных грузов | Инфор- мация в Прави- тель- ство Респу- блики Казах- стан | МТК "АО "Каз транс- сер вис", АО "НК "Қазақ- стан темір жолы" | декабрь ежегодно | - | - |
| 9.2. На автомобильном транспорте |  |  |  |  |  |  |
| 9.2.1 | Стимулирова- ние внедре- ния диспетчер- ского упра- вления пере- возками пас- сажиров авто- мобильным транспортом | Инфор- мация в Прави- тель- ство Респу- блики Казах- стан | МТК | Январь 2007- 2010 Ежегодно | Не тре- буются | - |
| 9.2.2 | Проведение мероприятий по восстано- влению систе- мы оператив- ного учета работы авто- транспорта на пассажирских и грузовых перевозках | Инфор- мация в Прави- тель- ство Респу- блики Казах- стан | АС, МТК | 2009 | Не тре- буются | - |
| 9.3. На водном транспорте: |  |  |  |  |  |  |
| На морском транспорте |  |  |  |  |  |  |
| 9.3.1 | Проведение маркетинговых мероприятий по привлече- нию грузо- потоков через порт Актау | Отчет в Прави- тель- ство Респу- блики Казах- стан | МТК, РГП "АММТП" | Декабрь до 2015 | Не тре- буются | - |
| 10. Региональное развитие транспортной системы |  |  |  |  |  |  |
| На железнодорожном транспорте |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Разработать План меропри- ятий о мерах по дальнейшему развитию между- народного же- лезнодорожного пограничного перехода Дос- тык и железно- дорожного участка Акто- гай-Достык на 2006-2011 годы | Поста- новле- ние Прави- тель- ства Респу- блики Казах- стан | МТК |  | Не тре- буются |  |
| 11. Повышение безопасности транспортных процессов |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Совершенство- вание норма- тивного пра- вового обес- печения дея- тельности на транспорте | Поста- новле- ние Прави- тель- ства Респу- блики Казах- стан | МТК | 2006- 2009 | Не тре- буются | - |
| 11.2 | Разработка и внедрение ин- формационно- аналитической системы тран- спортной базы данных и мониторинга безопасности перевозок | Акты сдачи- приемки | МТК | 2006- 2007 | 2006 - 0,32942 2007 - 0,2689* | РБ |
| На железнодорожном транспорте |  |  |  |  |  |  |
| 11.3 | Усиление кон- троля за со- держанием и эксплуатацией верхнего строения пути и искусствен- ных соору- жений. | Отчет в Прави- тель- ство Респу- блики Казах- стан | МТК | февраль, ежегодно | Не тре- буются | - |
| 11.4 | Усиление контроля за перевозками пассажиров багажа и грузобагажа. | Отчет в Прави- тель- ство Респу- блики Казах- стан | МТК | февраль, ежегодно | Не тре- буются | - |
| 11.5 | Постоянный контроль за техническим состоянием локомотивов, пассажирских и грузовых вагонов, а также за при- емкой плано- вых видов ремонтов | Отчет в Прави- тель- ство Респу- блики Казах- стан | МТК, АО "НК "Қазақ- стан темір жолы" | февраль,ежегодно | Не тре- буются | - |
| На автомобильном транспорте |  |  |  |  |  |  |
| Повышение безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |
| 11.6 | Внести пред- ложение по оптимизации схемы дислока- ции постов транспортного контроля с приоритетным расположением их на строя- щихся и ре- конструируе- мых участках автодорог. | Предло- жение в Прави- тель- ство Респу- блики Казах- стан | МТК | 4 квар- тал 2006- 2007 | Не тре- буются |  |
| 11.7 | Внести пред- ложение по совершенство- ванию кон- троля допус- тимых пара- метров авто- транспортных средств на основе современных технических устройств*** | Предло- жение в Прави- тель- ство Респу- блики Казах- стан | МТК | 2007- 2009 | Не тре- буются |  |
| Повышение экологической безопасности |  |  |  |  |  |  |
| 11.8 | Установление требований к выбросам авто- мобильной тех- ники, выпуска- емой в обраще- ние на терри- тории Респу- блики Казах- стан, вредных загрязняющих веществ и ос- новных техни- ческих требо- ваний к харак- теристикам нефтепродуктов | Техни- ческий регла- мент | МТК | 2006 | 2006 - 0,0045 | РБ |
| 11.9 | Повышение экологических требований к автотранспорт- ным средствам | Техни- ческий регла- мент | МТК, МООС, МИТ | 2006- 2010 | Не тре- буются |  |
| На водном транспорте: |  |  |  |  |  |  |
| 11. 10 | Проведение мероприятий по охране окружающей среды | Инфор- мация в Прави- тель- ство Респу- блики Казах- стан | МТК, АО "НМСК" "Каз- мор- транс- флот" | 1 квар- тал, ежегодно | 1,8 | Заемные средства |
| На морском транспорте |  |  |  |  |  |  |
| Организация охраны труда и техники безопасности |  |  |  |  |  |  |
| 11. 11 | Внедрение сис- темы управле- ния безопас- ностью, соот- ветствующе требованиям Международной морской орга- низации | Инфор- мация в Прави- тель- ство Респу- блики Казах- стан | МТК, АО "НМСК" "Каз- мор- транс- флот" | 2007 | 2,7 | Заемные средства |
| На воздушном транспорте |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение безопасности полетов и авиационной безопасности |  |  |  |  |  |  |
| 11. 12 | Внести пред- ложение по созданию в крупных аэро- портах Респу- блики Казах- стан террито- риальных под- разделений уполномочен- ного органа в сфере граждан- ской авиации по контролю за безопас- ностью полетов и авивционной безопасностью | Отчет в Прави- тель- ство Респу- блики Казах- стан | МТК, МЭБП | 2007- 2008 | Не тре- буются |  |
| 11. 13 | Внести предло- жение по созда- нию экспертных центров по контролю и поддержанию летной годности воздушных су- дов, внесенных в реестр граж- данских воздуш- ных судов Республики Казахстан (в г. Алматы и Атырау) | Отчет в Прави- тель- ство Респу- блики Казах- стан | МТК | 2008 | Не тре- буются | - |
| 11. 14 | Обеспечить ос- нащение крупных аэропортов Рес- публики Казах- стан современ- ным метеороло- гическим обору- дованием в соответствии с требованиями Международной организации гражданской авиации | Отчет в Прави- тель- ство Респу- блики Казах- стан | МООС, МТК | 2007- 2015 | 2007 - 0,8133* 2008 - 0,3314* 2009 - 0,4423* | РБ |
| 12. Повышение эффективности использования транзитного потенциала Республики Казахстан |  |  |  |  |  |  |
| На железнодорожном транспорте |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Работа с Меж- дународным союзом желез- ных дорог и Организацией сотрудничества железных дорог по проекту N.E.W. -corridor (КНР-Казахстан (Достык-Петро- павловск)-Рос- сия-Норвегия) | Инфор- мация в Прави- тель- ство Респуб- лики Казах- стан | МТК, АО "НК "Қазақ- стан темір жолы" | декабрь, ежегодно |  |  |
| 12.2 | Организация контейнерных поездов по основным транспортным коридорам республики | Инфор- мация в Пра- витель- ство Респуб- лики Казах- стан | МТК, АО "Каз- транс- сер- вис", АО "НК "Қазақ- стан темір жолы" | декабрь, ежегодно |  |  |
| 12.3 | Максимальное привлечение объемов пере- возок контей- неропригодных грузов в соп- редельных го- сударствах | Инфор- мация в Пра- витель- ство Респуб- лики Казах- стан | МТК, АО "Каз- транс- сер- вис", АО "НК "Қазақ- стан темір жолы" | декабрь, ежегодно |  |  |
| 12.4 | Привлечение транзитных грузов в кон- тейнерах за счет представ- ления понижаю- щих коэффи- циентов в Казахстане | Прото- кольное решение | МТК, АО "НК "Қазақ- стан темір жолы" | декабрь, ежегодно | Не тре- буются | - |
| На автомобильном транспорте |  |  |  |  |  |  |
| 12.5 | Реализация проекта (NELTI) Новая Евразий- ская автотранс- портная инициа- тива - "Зеленый коридор" Пекин- Берлин | Инфор- мация в Пра- витель- ство Респуб- лики Казах- стан | МТК, Союз между- народ- ных автомо- бильных пере- возчи- ков Респуб- лики Казах- стан | Январь 2007 - 2009 ежегодно |  | Частные инвестиции |
| На водном транспорте: |  |  |  |  |  |  |
| На морском транспорте |  |  |  |  |  |  |
| 12.6 | Участие казах- станских компа- ний в мультимо- дальных схемах транспортировки грузов в рамках проектов по освоению казах- станского сек- тора шельфа Каспийского моря | Инфор- мация в Пра- витель- ство Респуб- лики Казах- стан | МТК, МЭМР, АО "НК Каз- Мунай Газ", АО "НМСК "Каз- мор- транс- флот" | 1 квар- тал, ежегодно | - | - |
| На внутреннем водном транспорте |  |  |  |  |  |  |
| 12.7 | Проработка воп- роса организа- ции транзитно- го маршрута Китай-Казахстан -Россия на реке Иртыш | Инфор- мация в Пра- витель- ство Респуб- лики Казах- стан | МТК | 2007- 2008 | Не тре- буются | - |
| На воздушном транспорте |  |  |  |  |  |  |
| 12.8 | Сформировать условия для развития между- народных узло- вых аэропортов -"хабов" (Аста- на, Алматы, Атырау) с целью формирования сети междуна- родных маршру- тов Европа - Казахстан - Азия (трансфер- ные перевозки) | Инфор- мация в Прави- тельст- во Рес- публики Казах- стан | МТК | декабрь, ежегодно | Не тре- буются | - |
| 12.9 | Расширить гео- графию междуна- родных перево- зок (развитие сети авиацион- ных маршрутов) крупной нацио- нальной авиа- компании | Отчет в Прави- тельст- во Рес- публики Казах- стан | МТК, АО "Эйр- Астана" | декабрь, ежегодно | Не тре- буются | - |
| 12. 10 | Провести работу по открытию дополнительных воздушных кори- доров на грани- це с Китаем и Россией | Отчет в Прави- тельст- во Рес- публики Казах- стан | МТК, РГП "Каз- аэро- нави- гация" | 4 квар- тал 2008 | Не тре- буются | - |
| 13. Инновационное развитие в сфере транспорта |  |  |  |  |  |  |
| На железнодорожном транспорте |  |  |  |  |  |  |
| Инновационное развитие транспортной инфраструктуры контейнерных перевозок (внедрение современных технологий в сфере контейнерных перевозок) |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Обеспечение инновационного развития грузо- вых перевозок, инфраструктуры контейнерных перевозок, изу- чение и созда- ние условий для внедрения пере- возок с приме- нением танк- контейнеров, балк-контейне- ров, спецкон- тейнеров, конт- рейлерных пере- возок | Инфор- мация в Прави- тельст- во Рес- публики Казах- стан | МТК, АО "НК "Қазақ-стан темір жолы", АО "Каз- транс- сер- вис", АО "Казах- сель- маш" | 2006- 2011 |  | Собст- венные средства и частные инвестиции |
| 13.2 | Внедрение авто- матизированной системы управ- ления контей- нерными пере- возками | Инфор- мация в Прави- тельст- во Рес- публики Казах- стан | МТК, АО "НК "Қазақ-стан темір жолы", АО "Каз- транс- сер- вис" | 2006- 2011 | 0,5 | Средства АО "НК "КТЖ" АО "Казтранс- сервис" |
| На автомобильном транспорте |  |  |  |  |  |  |
| 13.3 | Создание центра по проведению освидетельство- вания авто- транспортных средств на предмет соот- ветствия эколо- гическим требо- ваниям стандар- та Евро с выда- чей сертифика- тов пригодности | Инфор- мация в Прави- тельст- во Рес- публики Казах- стан | МООС, МИТ, МТК, Союз между- народ- ных ав- томоби- льных пере- возчи- ков Респуб- лики Казах- стан | 2007- 2009 | 0,0815 | Частные инвести- ции, между- народные финансовые институты |
| На водном транспорте |  |  |  |  |  |  |
| На морском транспорте |  |  |  |  |  |  |
| 13.4 | Создание систе- мы управления движением судов в Тупкараганс- ком заливе Мангистауской области | Отчет в Прави- тельст- во Рес- публики Казах- стан | МТК | 2006- 2007 | 0,3214 2006 - 0,1607 2007 - 0,1607* | РБ |
| На воздушном транспорте |  |  |  |  |  |  |
| 13.5 | Обеспечить раз- витие автомати- зированной сис- темы управления воздушным дви- жением (АСУВД) с созданием главного и региональных центров управ- ления воздушным движением | Отчет в Прави- тельст- во Рес- публики Казах- стан | МТК, РГП "Каз- аэро- нави- гация" | 2015 | В пределах средств, преду- смотрен- ных пла- нами развития пред- приятия | Внебюджет- ные средства |
| 13.6 | Внедрить новые технологии и расширить спектр оказы- ваемых услуг по техническому обслуживанию и ремонту воздуш- ных судов на казахстанских авиаремонтных заводах в г.г. Алматы и Актобе | Отчет в Прави- тельст- во Рес- публики Казах- стан | МИТ, МТК | 2015 | В пределах средств, предус- мотрен- ных планами развития предп- риятия | Внебюджет- ные средства |
| 13.7 | Провести комп- лекс мероприя- тий по внедре- нию новой кон- цепции управле- ния воздушным движением (CNS/ATM), предложенной Международной организацией гражданской авиации | Отчет в Прави- тельст- во Рес- публики Казах- стан | МТК, РГП "Каз- аэро- нави- гация" | 2015 | В пределах средств, предус- мотрен- ных планами развития предп- риятия | Внебюджет- ные средства |
| 14. Повышение научного и кадрового потенциала в сфере транспорта |  |  |  |  |  |  |
| На железнодорожном транспорте |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Совершенствова-ние системы подготовки и переподготовки кадров в отрас- ли железнодо- рожного транс- порта | Инфор- мация в Прави- тельст- во Рес- публики Казах- стан | МТК | 2007- 2015 | 2007 - 0,0831 | Частные инвес- тиции, между- народ- ные финансовые институты |
| На водном транспорте: |  |  |  |  |  |  |
| 14.2 | Создание систе- мы кадрового обеспечения потребностей отечественного флота. | Отчет в Прави- тельст- во Рес- публики Казах- стан | АО "НМСК "Каз- мор- транс- флот" | 2007- 2010 | 0,6 | Заемные средства |

Примечание:

* - объемы финансирования, которые будут ежегодно уточняться при формировании республиканского бюджета на соответствующий год 

** - суммы расходов являются предварительными и будут уточняться планами развития предприятий 

*** - при условии положительного решения РБК

Расшифровка аббревиатур:

MTK - Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан 

МИТ - Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан 

МФ - Министерство финансов Республики Казахстан 

МООС - Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан 

МВД - Министерство внутренних дел Республики Казахстан 

МЭМР - Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан 

МИД - Министерство иностранных дел Республики Казахстан 

АФН - Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций 

АС - Агентство Республики Казахстан по статистике 

МБ - местный бюджет 

РБ - республиканский бюджет 

АО - акционерное общество 

РГП - республиканское государственное предприятие 

АММТП - Актауский международный морской торговый порт 

МЭБП - Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан