Некоторые вопросы по проектному обеспечению строительства и дальнейшему совершенствованию системы государственных нормативов в области архитектурной, градостроительной, строительной деятельности и жилищно-коммунального хозяйства

Постановление Правительства Республики Казахстан от 16 июня 2006 года № 557

В целях развития архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан и совершенствования системы государственных нормативов в этой сфере Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:


      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по проектному обеспечению строительства и дальнейшему совершенствованию системы государственных нормативов в области архитектурной, градостроительной, строительной деятельности и жилищно-коммунального хозяйства на 2006-2008 годы (далее - План).


      2. Центральным исполнительным органам обеспечить своевременное исполнение мероприятий Плана и ежегодно до 10 января и 10 июля, представлять информацию о ходе его исполнения в Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан.


      3. Министерству индустрии и торговли Республики Казахстан ежегодно до 20 января и 20 июля информировать Правительство Республики Казахстан о ходе исполнения Плана.


      4. Внести в некоторые решения Правительства Республики Казахстан следующие изменения и дополнение: 

      1) утратил силу постановлением Правительства РК от 24.06.2015 № 479 (вводится в действие со дня его первого официального опубликования);


      2) в  постановлении Правительства Республики Казахстан от 26 августа 2005 года N 884 "О Среднесрочном плане социально-экономического развития Республики Казахстан на 2006-2008 годы (второй этап)" (САПП Республики Казахстан, 2005 г., N 33, ст. 458): 

      в Среднесрочном  плане социально-экономического развития Республики Казахстан на 2006-2008 годы (второй этап), утвержденном указанным постановлением: 

      в  разделе 4. Перечень действующих и разрабатываемых государственных и отраслевых (секторальных) программ на 2006-2008 годы: 

      строку, порядковый номер 72, исключить.

      Сноска. Пункт 4 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 24.06.2015 № 479 (вводится в действие со дня его первого официального опубликования).


      5. Признать утратившим силу некоторые решения Правительства Республики Казахстан согласно приложению.


      6. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

Премьер-Министр 

      Республики Казахстан

Утвержден             

постановлением Правительства   

Республики Казахстан       

от 16 июня 2006 года N 557

Сноска. План с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 11 марта 2007 года N  187 ;  от 1 марта 2008 года  N 208 .

План мероприятий 

по проектному обеспечению строительства и дальнейшему совершенствованию 

системы государственных нормативов в области архитектурной, 

градостроительной, строительной деятельности и  

жилищно-коммунального хозяйства на 2006-2008 годы

| N п/п | Мероприятие | Форма завершения | Ответ- ствен- ные за испол- нение | Срок испол- нения | Предпо- лагаемые расходы, млн. тенге | Источ- ник финан- сиро- вания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Государственная поддержка совершенствования нормативно-технического обеспечения проектирования и строительства |
| 1 | Разработать и внести изменения и дополнения в Закон Республики Казахстан "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан" в рамках разрабатываемого законопроекта "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам технического регулирования" | Проект Закона Республики Казахстан | МИТ | II квартал 2006 года | Не требуются |  |
| 2 | Провести инвентаризацию действующих ведомственных норм проектирования и строительства объектов базовых отраслей экономики и организовать работу по их совершенствованию и изданию | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МИТ (созыв), МЗ, МОН, МСХ, МТК, МТСЗН, МЧС, МЭМР | 20 января ежегодно | Не требуются |  |
| 3 | Рассмотреть возможность создания специализированного государственного центра по изданию и распространению нормативно-технических документов в области архитектуры, градостроительства, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Комитете по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МИТ | 20 января 2007 года | Не требуются |  |
| 4 | Организовать ежегодное издание перечня действующих государственных нормативов в области строительства | Утвержден- ный перечень | МИТ | IV квартал, ежегодно | Не требуются |  |
| 5 | Организовать ежегодное издание перечня действующих ведомственных строительных нормативов по согласованию с КДСиЖКХ МИТ | Перечень, утвержден- ный по сог- ласованию с КДСиЖКХ МИТ | МИТ (созыв), МЗ, МОН, МСХ, МТК, МТСЗН, МЧС, МЭМР | IV квартал, ежегодно | Не требуются |  |
| 6 | Рассмотреть возможность создания Центра государственного градостроительного кадастра (республиканский уровень) при Комитете по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МИТ | 20 января 2007 года | Не требуются |  |
| 7 | Внести предложение о внесении изменений в законодательство о лицензировании, в части введения практики лицензирования физических лиц- проектировщиков и экспертов, работающих в проектных организациях | Предложение в Прави- тельство Республики Казахстан | МИТ (созыв), РГП "Гос- экспер- тиза" | III квартал 2006 года | Не требуются |  |
| 8 | Внести предложение в Правительство Республики Казахстан по внесению изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан от 30 января 2001 года N 155 "Об административных правонарушениях" в части повышения совместной ответственности проектировщиков и заказчиков за качество проектирования | Предложение в Прави- тельство Республики Казахстан | МИТ (созыв), РГП "Гос- экспер- тиза" | II квартал 2006 года | Не требуются |  |
| 9 | Внести предложение об изменении и дополнении в законодательство о государственных закупках в части, предусматривающей, что потенциальный поставщик, являющийся разработчиком технико- экономического обоснования проекта, имеет право участвовать в конкурсе по государственным закупкам услуг по разработке проектно- сметной документации данного проекта | Предложение в Прави- тельство Республики Казахстан | МИТ (созыв), МФ, МЭБП, МЮ | II квартал 2006 года | Не требуются |  |
| 2. Усиление контроля качества проектирования и строительства объектов и комплексов, повышение производственного потенциала научно-исследовательских и проектных организаций |
| 10 | Внести предложения о внесении изменений и дополнений в законодательство о лицензировании в области архитектуры, градостроительства и строительства в части введения квалификационных требований о наличии службы нормы контроля и качества к заявителям и лицензиатам, осуществляющим проектные работы для строительства | Предложение в Прави- тельство Республики Казахстан | МИТ (созыв), РГП "Гос- экспер- тиза" | II квартал 2006 года | Не требуются |  |
| 11 | Рассмотреть вопрос об увеличении государственного образовательного заказа на подготовку специалистов с высшим профессиональным образованием на специальности строительства и архитектуры | Информация в МИТ | МОН (созыв), МИТ | 10 июля 2006 года | Не требуются |  |
| 12 | Проведение прикладных научных исследований в области строительства по снижению сейсмического риска и ущерба от возможных разрушительных землетрясений, а также обеспечения устойчивости и долговечности зданий и сооружений с разработкой эффективных конструктивных решений | Нормативно- технические документы | МИТ | IV квартал, ежегодно | 67,70 2006 г. - 26,46 2007 г. - 20,02 2008 г. - 21,22* | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 13 | Проведение мониторинга деятельности действующих физических и юридических лиц, имеющих лицензии на проведение проектных работ | Ведение мониторинга | МИТ (созыв), акимы облас- тей, гг. Астаны и Алматы | Апрель, ежегодно | Не требуются |  |
| 3. Совершенствование законодательной базы проектирования и нормативно-технического обеспечения строительства и жилищно-коммунального хозяйства |
| 14 | Разработка, утверждение типовых проектов объектов образования, здравоохранения и других объектов социальной инфраструктуры, издание каталогов типовых проектов | Проект приказа КДСиЖКХ МИТ | МИТ | IV квартал, ежегодно | 1070,02 2006 г. - 89,6 2007 г. - 797,75 2008 г. - 182,67* | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 15 | Разработка новых и обновление действующих нормативно-технических документов в области архитектуры, градостроительства, строительства и жилищно-коммунального хозяйства и перевод на государственный язык нормативно-технических документов | Нормативно- технические документы | МИТ | IV квартал, ежегодно | 278,86 2006 г. - 85,4 2007 г. - 105,20 2008 г. - 88,26* | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 16 | Сотрудничество со странами СНГ и долевое участие в рамках Межгосударственной научно-технической комиссии по стандартизации, метрологии и сертификации в строительстве (МНТКС) по разработке и приобретению общих для стран СНГ межгосударственных нормативно-технических документов | Нормативно- технические документы | МИТ | IV квартал, ежегодно | Не требуются |  |
| 17 | Разработать предложения по усовершенствованию нормативных правовых актов в области технического регулирования (технические регламенты) в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности | Предложения в Прави- тельство Республики Казахстан | МИТ | IV квартал, ежегодно | Не требуются |  |
| 18 | Обновление и формирование банка данных нормативно- технических документов на бумажном и электронном носителях | Банк данных нормативно- технических документов | МИТ | IV квартал, ежегодно | Не требуются |  |
| 19 | Внести предложения об упрощении порядка временного применения российских нормативно- технических документов в Республике Казахстан | Предложения в Межпра- вительст- венный совет СНГ | МИТ (созыв), РГП "Гос- экспер- тиза" | IV квартал 2006 года | Не требуются |  |
| 19-1 | Проведение подготовительных мероприятий по разработке Генеральной схемы организации территории Республики Казахстан | Нормативно- технические документы | МИТ | IV квартал 2008 года | 29,97 2008 г. - 29,97 | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 20 | итого |  |  |  | 1446,55 2006 г. - 201,46 2007 г. - 922,97 2008 г. - 322,12 | Респуб- ликан- ский бюджет |

Примечание: 

* суммы будут уточняться ежегодно в соответствии с решениями Республиканской бюджетной комиссии;

расшифровка аббревиатур: 

МИТ                 - Министерство индустрии и торговли 

                      Республики Казахстан 

МЗ                  - Министерство здравоохранения Республики Казахстан 

МОН                 - Министерство образования и науки  

                      Республики Казахстан 

МСХ                 - Министерство сельского хозяйства  

                      Республики Казахстан 

МТК                 - Министерство транспорта и коммуникаций  

                      Республики Казахстан 

МТСЗН               - Министерство труда и социальной защиты населения 

                      Республики Казахстан 

МФ                  - Министерство финансов Республики Казахстан 

МЧС                 - Министерство по чрезвычайным ситуациям  

                      Республики Казахстан 

МЭБП                - Министерство экономики и бюджетного планирования 

                      Республики Казахстан 

МЭМР                - Министерство энергетики и минеральных ресурсов  

                      Республики Казахстан 

МЮ                  - Министерство юстиции Республики Казахстан 

КДСиЖКХ МИТ         - Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального 

                      хозяйства Министерства индустрии и торговли 

                      Республики Казахстан 

РГП "Госэкспертиза" - республиканское государственное предприятие 

                      "Государственная вневедомственная экспертиза 

                      проектов "Госэкспертиза"

Приложение             

к постановлению Правительства   

Республики Казахстан       

от 16 июня 2006 года N 557

Перечень 

утративших силу некоторых решений 

Правительства Республики Казахстан

1.  Постановление Правительства Республики Казахстан от 28 ноября 2000 года N 1778 "О мерах по развитию архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2000 г., N 51, ст. 582).

2. Пункт 22  Изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 октября 2001 года N 1369 "О внесении изменений и дополнений и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2001 г., N 36-37, ст. 478).

3. Пункт 4  Изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 26 января 2002 года N 127 "О реорганизации Республиканского государственного предприятия "Государственный центр лицензирования архитектурно-градостроительной деятельности (Госстройлицензия)" Комитета по делам строительства Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2002 г., N 5, ст. 34).

4.  Постановление Правительства Республики Казахстан от 17 мая 2002 года N 534 "О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 28 ноября 2000 года N 1778" (САПП Республики Казахстан, 2002 г., N 14, ст. 147).

5.  Пункт 5 Изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 20 мая 2003 года N 462 "О внесении изменений и дополнений и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2003 г., N 20, ст. 208).

6.  Постановление Правительства Республики Казахстан от 27 августа 2004 года N 907 "О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 28 ноября 2000 года N 1778" (САПП Республики Казахстан, 2004 г., N 31, ст. 427).

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан