О мерах по реализации проекта строительства и эксплуатации газотурбинной электростанции мощностью 100 МВт в городе Кандыагаш Актюбинской области

Постановление Правительства Республики Казахстан от 26 июня 2006 года N 579

Во исполнение поручения Президента Республики Казахстан, данное в ходе его рабочей поездки в Актюбинскую область 11-13 мая 2005 года, Правительство Республики Казахстан 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:



      1. Согласиться с предложением Министерства энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан о необходимости реализации проекта строительства газотурбинной электростанции мощностью 100 МВт в городе Кандыагаш Актюбинской области.


      2. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации проекта строительства и эксплуатации газотурбинной электростанции мощностью 100 МВт в городе Кандыагаш Актюбинской области (далее - План).


      3. Центральным исполнительным органам, а также иным заинтересованным государственным органам и организациям принять меры по реализации Плана.


      4. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

Премьер-Министр




      Республики Казахстан

Утвержден            


постановлением Правительства  


Республики Казахстан      


от 26 июня 2006 года N 579

План






мероприятий по реализации проекта строительства и эксплуатации






газотурбинной электростанции мощностью 100 МВт






в городе Кандыагаш Актюбинской области

| N п/п | Наименование мероприятия | Форма завершения | Ответственные за исполнение | Сроки завершения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Организовать разработку технико- экономического обоснования и проведение государственной экспертизы | Отчет в Правительство Республики Казахстан | акимат Актюбинской области (созыв), АО "Кандыагашская ГТЭС" | Август 2006 г. |
| 2. | Рассмотреть вопрос о предоставлении инвестиционных преференций, предусмотренных Законом Республики Казахстан "Об инвестициях" по проекту строительства газотурбинной электростанции мощностью 100 МВт в городе Кандыагаш Актюбинской области | Информация в Правительство Республики Казахстан | МИТ (созыв), МЭМР, МЭБП, МФ, акимат Актюбинской области, АО "Кандыагашская ГТЭС" | Сентябрь 2006 г. |
| 3. | Разработать проект постановления Правительства Республики Казахстан "О заключении концессионного соглашения на строительство и эксплуатацию газотурбинной электростанции мощностью 100 МВт в городе Кандыагаш Актюбинской области" | Постановление Правительства Республики Казахстан | МЭМР (созыв), МЭБП, МФ, АРЕМ, акимат Актюбинской области, АО "Кандыагашская ГТЭС" | Сентябрь 2006 г. |
| 4. | Разработать проект постановления Правительства Республики Казахстан "О предоставлении поручительства государства в рамках концессионного соглашения по строительству и эксплуатации газотурбинной электростанции мощностью 100 МВт в городе Кандыагаш Актюбинской области" | Постановление Правительства Республики Казахстан | МФ (созыв), МЭМР, МЭБП, акимат Актюбинской области, АО "Кандыагашская ГТЭС" | Сентябрь 2006 г. |
| 5. | Организовать работу по выпуску и размещению инфраструктурных облигаций, в первую очередь, среди накопительных пенсионных фондов, а также других институциональных инвесторов | Информация в Правительство Республики Казахстан | АО "Кандыагашская ГТЭС", акимат Актюбинской области | Декабрь 2006 г. |
| 6. | Определить АО "Кандыагашская ГТЭС" в качестве одного из источников энергии при электрификации железнодорожного участка Кандыагаш - Макат | Информация в Правительство Республики Казахстан | МТК (созыв), МЭМР, АО "НК "КТЖ", АО "KEGOC", акимат Актюбинской области, АО "Кандыагашская ГТЭС" | Декабрь 2006 г. |
| 7. | Проработать вопрос о ежегодных поставках с 2009 года попутного газа для эксплуатационных нужд АО "Кандыагашская ГТЭС" в объеме до 220 млн. м 3 с нефтегазовых месторождений Актюбинской области | Информация в Правительство Республики Казахстан | АО "НК "КМГ", акимат Актюбинской области, АО "Кандыагашская ГТЭС" | Декабрь 2006 г. |

Примечания:



МФ                        - Министерство финансов Республики Казахстан


МЭБП                      - Министерство экономики и бюджетного планирования 


                            Республики Казахстан


МЭМР                      - Министерство энергетики и минеральных ресурсов


                            Республики Казахстан


МИТ                       - Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан


МТК                       - Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан


АФН                       - Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору


                            финансового рынка и финансовых организаций


АРЕМ                      - Агентство Республики Казахстан по регулированию 


                            естественных монополий


АО "Кандыагашская ГТЭС"   - акционерное общество "Кандыагашская газотурбинная


                            электростанция"


АО "KEGOC"                - акционерное общество "Казахстанская компания по управлению


                            электрическими сетями "KEGOC"


АО "НК "КМГ"              - акционерное общество "Национальная компания "КазМунайГаз"


АО "НК "КТЖ"              - акционерное общество "Национальная компания


                            "Казахстан Темир Жолы"

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан