Об утверждении Плана мероприятий по реализации Государственной программы социально-экономического развития города Астаны на 2006-2010 годы

Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 июня 2006 года N 624

В целях реализации Указа Президента Республики Казахстан от 4 мая 2006 года N 111 "О Государственной программе социально-экономического развития города Астаны на 2006-2010 годы" Правительство Республики Казахстан  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации Государственной программы социально-экономического развития города Астаны на 2006-2010 годы (далее - План).

2. Акиму города Астаны в установленном законодательством порядке обеспечить координацию выполнения Плана.

3. Центральным и местным исполнительным органам Республики Казахстан, а также государственным органам, непосредственно подчиненным и подотчетным Президенту Республики Казахстан, обеспечить реализацию мероприятий, предусмотренных Планом, и представлять акиму города Астаны один раз в полугодие не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, информацию о выполнении мероприятий Плана.

4. Акиму города Астаны обеспечить представление в Администрацию Президента Республики Казахстан и Правительство Республики Казахстан один раз в полугодие не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, сводной информации о выполнении мероприятий Плана.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан Шукеева У.Е.

      Сноска. Пункт 5 с изменением, внесенным постановлением Правительства РК от 07.04.2010 № 289.

6. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

Премьер-Министр 

      Республики Казахстан

Утвержден              

постановлением Правительства   

Республики Казахстан        

от 30 июня 2006 года N 624

План мероприятий по реализации Государственной программы 

социально-экономического развития города Астаны на 2006-2010 годы

Сноска. План мероприятий с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 10.11.2009 № 1803; от 07.04.2010 № 289.

| N п/п | Мероприятия | Форма завер- шения | Ответст- венные за испол- нение | Срок ис- полнения | Предпо- лагаемые расходы (млн. тенге) | Источник финанси- рования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I этап 2006-2008 годы |
| 1. Создание развитой инфраструктуры жизнедеятельности города |
| 1. | Обеспечить расширение и реконструкцию ТЭЦ-2, тепло- вых и элек- тросетевых объектов города Астаны | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | Аким города Астаны (созыв), Министерство энергетики и минеральных ресурсов | Один раз в полу- годие не позднее 25 числа месяца, следую- щего за отчетным периодом | 2006 год - 7942,5 2007 год - 3500,0 2008 год - 2166,7 13609,2 2006 год - 1,8 | Республи- канский бюджет Местный бюджет |
| 2. | Организовать реконструкцию и строитель- ство 5 подстанций | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | Аким города Астаны (созыв), Министерство энергетики и минеральных ресурсов | Один раз в полу- годие не позднее 25 числа месяца, следую- щего за отчетным периодом | 2006 год - 3327,7 2007 год - 1803,2 2008 год - 2185,9 7316,8 2006 год - 95,0 | Республи- канский бюджет Местный бюджет |
| 3. | Строительство подстанции "Новая" на левобережной части города Астаны | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | Аким города Астаны (созыв), Министерство энергетики и минеральных ресурсов | Один раз в полу- годие не позднее 25 числа месяца, следую- щего за отчетным периодом | 2006 год - 1480,0 2007 год - 162,5 1642,5 2006 год - 12,0 | Республи- канский бюджет Местный бюджет |
| 4. | Организовать строительство ТЭЦ-3 | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | Аким города Астаны (созыв), Министерство энергетики и минеральных ресурсов | Один раз в полу- годие не позднее 25 числа месяца, следую- щего за отчетным периодом | 2006 год - 300,0 2007 год - 5444,5 2008 год - 6505,8 12250,18 | Республи- канский бюджет |
| 5. | Обеспечить расширение ТЭЦ-2 с установкой котлоагрегата станции N 7, 8, турбоагре- гатов станции N 5, 6 и водогрейной котельной | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | Аким города Астаны (созыв), Министерство энергетики и минеральных ресурсов | Один раз в полу- годие не позднее 25 числа месяца, следую- щего за отчетным периодом | 2006 год - 400,0 2007 год - 4188,0 2008 год - 6500,0 11088,0 2006 год - 200,0 | Республи- канский бюджет Местный бюджет |
| 6. | Организовать строительство тепломагист- рали III вво- да от ТЭЦ-2 на левобереж- ную часть города Астаны | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | Аким города Астаны (созыв), Министерство энергетики и минеральных ресурсов | Один раз в полу- годие не позднее 25 числа месяца, следую- щего за отчетным периодом | 2007 год - 247,3 2008 год - 4402,2 4649,5 2006 год - 100,0 | Республи- канский бюджет Местный бюджет |
| 7. | Обеспечить реконструкцию ТЭЦ-1 | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | Аким города Астаны (созыв), Министерство энергетики и минеральных ресурсов | Один раз в полу- годие не позднее 25 числа месяца, следую- щего за отчетным периодом | 2007 год - 331,6 2008 год - 3466,2 3797,8 2006 год - 269,4 | Республи- канский бюджет Местный бюджет |
| 8. | Произвести реконструкцию существующих электрических сетей в городе Астане | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | Аким города Астаны (созыв), Министерство энергетики и минеральных ресурсов | Один раз в полу- годие не позднее 25 числа месяца, следую- щего за отчетным периодом | 2008 год - 1800,0 2006 год - 40,0 | Республи- канский бюджет Местный бюджет |
| 9. | Произвести реконструкцию существующих магистральных тепловых сетей и теплотрасс в городе Астане | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | Аким города Астаны (созыв), Министерство энергетики и минеральных ресурсов | Один раз в полу- годие не позднее 25 числа месяца, следую- щего за отчетным периодом | 2008 год - 3607,4 2006 год - 35,0 | Республи- канский бюджет Местный бюджет |
| 2. Водообеспечение и водоотведение |
| 10. | Обеспечить развитие системы водоснабжения и водоотведе- ния города Астаны (JBIC) | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | Аким города Астаны (созыв), Министерство индустрии и торговли | Один раз в полу- годие не позднее 25 числа месяца, следую- щего за отчетным периодом | 2006 год - 2890,8 2007 год - 6661,1 2008 год - 5535,6 15087,5 | Респуб- ликанский бюджет |
| 11. | Обеспечить развитие системы водоснабжения и водоотведе- ния города Астаны | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | Аким города Астаны (созыв), Министерство индустрии и торговли | Один раз в полу- годие не позднее 25 числа месяца, следую- щего за отчетным периодом | 2007 год - 100,0 2008 год - 1753,8 1853,8 | Республи- канский бюджет |
| 12. | Осуществить ликвидацию накопителя сточных вод Талдыколь с рекультива- цией | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | Аким города Астаны (созыв), Министерство индустрии и торговли | Один раз в полу- годие не позднее 25 числа месяца, следую- щего за отчетным периодом | 2006 год - 5000,0 2007 год - 6000,0 2008 год - 5000,0 16000,0 | Республи- канский бюджет |
| 13. | Обеспечить инженерную защиту от подтопления, дренаж, понижение уровня грунтовых вод левобережной территории застройки города Астаны | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | Аким города Астаны (созыв), Министерство индустрии и торговли | Один раз в полу- годие не позднее 25 числа месяца, следую- щего за отчетным периодом | 2006 год - 100,3 2007 год - 3994,0 2008 год - 3600,0 7694,3 | Республи- канский бюджет |
| 14. | Обеспечить развитие системы ливневой канализации в городе Астане | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | Аким города Астаны (созыв), Министерство индустрии и торговли | Один раз в полу- годие не позднее 25 числа месяца, следую- щего за отчетным периодом | 2006 год - 1451,3 2007 год - 3850,0 2008 год - 2650,0 7951,3 | Республи- канский бюджет |
| 15. | Произвести реконструкцию второй нити водовода с Вячеславского водохранилища | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | Аким города Астаны (созыв), Министерство индустрии и торговли | Один раз в полу- годие не позднее 25 числа месяца, следую- щего за отчетным периодом | 2008 год - 800,0 2006 год - 5,0 | Республи- канский бюджет Местный бюджет |
| 16. | Произвести разработку Нуринского месторождения подземных вод | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | Аким города Астаны (созыв), Министерство сельского хозяйства | Один раз в полу- годие не позднее 25 числа месяца, следую- щего за отчетным периодом | 2008 год - 950,0 | Республи- канский бюджет |
| 17. | Организовать строительство магистрально- го водовода для водо- обеспечения города Астаны из Селетинского водохранилища | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | Аким города Астаны (созыв), Министерство сельского хозяйства | Один раз в полу- годие не позднее 25 числа месяца, следую- щего за отчетным периодом | 2008 год - 180,0 | Республи- канский бюджет |
| 18. | Организовать строительство водопроводов в городе Астане | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | Аким города Астаны | Один раз в полу- годие не позднее 25 числа месяца, следую- щего за отчетным периодом | 2006 год - 42,9 | Местный бюджет |
| 3. Транспорт |
| 19. | Разработать Региональную комплексную программу по обеспечению безопасности дорожного движения в городе Астане на 2007-2009 годы, в том числе пешеходного и велосипедного движения | Решение маслихата г. Астаны | Аким города Астаны | 3 квартал 2006 года | Не пред- полага- ются |  |
| 20. | Осуществить реконструкцию дорог города Астаны | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | Аким города Астаны (созыв), Министерство транспорта и коммуникаций | Один раз в полу- годие не позднее 25 числа месяца, следую- щего за отчетным периодом | 2006 год - 1700,0 2007 год - 3800,0 2008 год - 4700,0 10200,0 2006 год - 161,6 2007 год - 1608,1 2008 год - 1105,0 2874,7 | Республи- канский бюджет Местный бюджет |
| 21. | Осуществить строительство автомобильных дорог в новом администра- тивном центре | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | Аким города Астаны (созыв), Министерство транспорта и коммуникаций | Один раз в полу- годие не позднее 25 числа месяца, следую- щего за отчетным периодом | 2006 год - 1015,0 2007 год - 2000,0 2008 год - 1208,6 4223,6 2006 год - 2441,1 2007 год - 540,0 2981,1 | Республи- канский бюджет Местный бюджет |
| 22. | Осуществить строительство транспортных развязок города Астаны | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | Аким города Астаны (созыв), Министерство транспорта и коммуникаций | Один раз в полу- годие не позднее 25 числа месяца, следую- щего за отчетным периодом | 2006 год - 3624,7 2007 год - 4197,4 2008 год - 4248,7 12070,8 2006 год - 22,0 | Республи- канский бюджет Местный бюджет |
| 23. | Осуществить строительство мостов и путепроводов в городе Астане | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | Аким города Астаны (созыв), Министерство транспорта и коммуникаций | Один раз в полу- годие не позднее 25 числа месяца, следую- щего за отчетным периодом | 2006 год - 1812,0 2007 год - 4900,0 2008 год - 5995,0 12707,0 2006 год - 715,0 | Республи- канский бюджет Местный бюджет |
| 24. | Осуществить строительство автомобильных дорог города | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | Аким города Астаны (созыв), Министерство транспорта и коммуникаций | Один раз в полу- годие не позднее 25 числа месяца, следую- щего за отчетным периодом | 2006 год - 7721,9 2007 год - 1491,3 2008 год - 3574,3 12787,5 | Республи- канский бюджет |
| 25. | Завершить строительство международно- го аэропорта в городе Астане | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | Аким города Астаны (созыв), Министерство транспорта и коммуникаций | Один раз в полу- годие не позднее 25 числа месяца, следую- щего за отчетным периодом | 2006 год - 552,8 | Республи- канский бюджет |
| 26. | Осуществить строительство крытого гаража на 400 легковых автомобилей со вспомога- тельными помещениями на левом берегу реки Ишим в городе Астане | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | Аким города Астаны (созыв), Управление делами Президента | Один раз в полу- годие не позднее 25 числа месяца, следую- щего за отчетным периодом | 2006 год - 422,7 2007 год - 201,7 624,4 | Республи- канский бюджет |
| 27. | Внедрить аль- тернативный вид транспорта в городе Астане | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | Аким города Астаны (созыв), Министерство транспорта и коммуникаций | Один раз в полу- годие не позднее 25 числа месяца, следую- щего за отчетным периодом | 2007 год - 453,2 2008 год - 1560,8 2014,0 2006 год - 65,0 | Республи- канский бюджет Местный бюджет |
| 4. Образование |
| 28. | Разработать Региональную программу развития системы образования города Астаны на 2008-2010 годы | Решение маслихата г. Астаны | Аким города Астаны | 4 квартал 2007 года | Не предпо- лагаются |  |
| 29. | Разработать Региональную программу подготовки квалифициро- ванных кадров рабочих про- фессий на 2008-2010 годы в соот- ветствии с потребностями на рынке труда, вклю- чающую тру- довое воспи- тание молодо- го поколения в учебных заведениях и на производ- стве | Решение маслихата г. Астаны | Аким города Астаны | 4 квартал 2007 года | Не предпо- лагаются |  |
| 30. | Организовать строительство 8 общеобра- зовательных школ | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | Аким города Астаны (созыв), Министерство образования и науки | Один раз в полу- годие не позднее 25 числа месяца, следую- щего за отчетным периодом | 2007 год - 750,0 2008 год - 2987,0 3737,0 2006 год - 391,5 2007 год - 147,0 538,5 | Республи- канский бюджет Местный бюджет |
| 31. | Осуществить строительство 3 организаций начального и среднего профессио- нального образования | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | Аким города Астаны (созыв), Министерство образования и науки | Один раз в полу- годие не позднее 25 числа месяца, следую- щего за отчетным периодом | 2008 год - 750,0 2006 год - 2,55 2007 год - 200,0 2008 год - 3359,6 5562,1 | Республи- канский бюджет Местный бюджет |
| 32. | Организовать строительство специализиро- ванной школы- интерната на 300 мест и коррекционной школы интер- нат на 375 мест | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | Аким города Астаны (созыв), Министерство образования и науки | Один раз в полу- годие не позднее 25 числа месяца, следую- щего за отчетным периодом | 2007 год - 683,8 2008 год - 1400,8 2084,6 | Республи- канский бюджет |
| 33. | Организовать строительство пристройки к зданию Обще- образователь- ного профес- сионального учебного центра (спортзалы, мастерские) и пристройки к общеобразо- вательной школе N 19 на 600 мест, ул. Дулатова | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | Аким города Астаны (созыв), Министерство образования и науки | Один раз в полу- годие не позднее 25 числа месяца, следую- щего за отчетным периодом | 2008 год - 200,0 | Республи- канский бюджет |
| 34. | Осуществить строительство 7 детских садов | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | Аким города Астаны (созыв), Министерство образования и науки | Один раз в полу- годие не позднее 25 числа месяца, следую- щего за отчетным периодом | 2006 год - 573,7 2007 год - 1505,0 2008 год - 694,0 2772,2 | Местный бюджет |
| 35. | Осуществить строительство 4 жилых корпусов для детского дома | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | Аким города Астаны (созыв), Министерство образования и науки | Один раз в полу- годие не позднее 25 числа месяца, следую- щего за отчетным периодом | 2007 год - 208,7 | Местный бюджет |
| 36. | Обеспечить реконструкцию Дворца школьников | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | Аким города Астаны (созыв), Министерство образования и науки | Один раз в полу- годие не позднее 25 числа месяца, следую- щего за отчетным периодом | 2007 год - 441,3 2008 год - 314,4 755,7 | Местный бюджет |
| 5. Здравоохранение |
| 37. | Разработать Региональную программу формирования здорового образа жизни в городе Астане на 2006-2008 годы | Решение маслихата г. Астаны | Аким города Астаны | 4 квартал 2007 года | Не предпо- лагаются |  |
| 38. | Разработать Региональную программу ре- формирования и развития здравоохра- нения города Астаны на 2008-2010 годы | Решение маслихата г. Астаны | Аким города Астаны | 4 квартал 2007 года | Не предпо- лагаются |  |
| 39. | Осуществить строительство 3 амбулаторно -поликлини- ческих комплексов мощностью 500 посещений каждой (взрослая на 350, детская на 150 посещений в смену) | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | Аким города Астаны (созыв), Министерство здравоохра- нения | Один раз в полу- годие не позднее 25 числа месяца, следую- щего за отчетным периодом | 2007 год - 866,1 2008 год - 328,0 1194,1 2006 год - 739,1 2007 год - 27,1 766,2 | Республи- канский бюджет Местный бюджет |
| 40. | Осуществить строительство женской консультации на 250 посещений в составе строящегося амбулаторно- поликлини- ческого корпуса на Юго-Востоке | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | Аким города Астаны (созыв), Министерство здравоохра- нения | Один раз в полу- годие не позднее 25 числа месяца, следую- щего за отчетным периодом | 2007 год - 254,8 2008 год - 500,0 754,8 2006 год - 14,2 | Республи- канский бюджет Местный бюджет |
| 41. | Осуществить строительство инфекционных больниц для взрослых и детей | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | Аким города Астаны (созыв), Министерство здравоохра- нения | Один раз в полу- годие не позднее 25 числа месяца, следую- щего за отчетным периодом | 2007 год - 370,0 2008 год - 500,0 870,0 2006 год - 57,0 2007 год - 35,0 92,0 | Республиканский бюджет Местный бюджет |
| 42. | Осуществить строительство перинаталь- ного центра на 150 коек с женской консультацией на 250 посещений в смену в районе Кабанбай батыра | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | Аким города Астаны (созыв), Министерство здравоохра- нения | Один раз в полу- годие не позднее 25 числа месяца, следую- щего за отчетным периодом | 2007 год - 280,0 2008 год - 500,0 780,0 2006 год - 53,3 | Республи- канский бюджет Местный бюджет |
| 43. | Организовать строительство центра крови | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | Министерство здравоохра- нения | Один раз в полу- годие не позднее 25 числа месяца, следую- щего за отчетным периодом | 2007 год - 166,0 2008 год - 1004,0 1170,0 2006 год - 72,7 | Республи- канский бюджет Местный бюджет |
| 44. | Организовать строительство малосемейного общежития для медицинских работников | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | Аким города Астаны (созыв), Министерство здравоохра- нения | Один раз в полу- годие не позднее 25 числа месяца, следую- щего за отчетным периодом | 2006 год - 1,7 2007 год - 200,0 2008 год - 200,0 401,7 | Местный бюджет |
| 45. | Начало строительства паталогоана- томического бюро с крематорием в составе многопро- фильного стационара | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | Аким города Астаны (созыв), Министерство здравоохра- нения | Один раз в полу- годие не позднее 25 числа месяца, следую- щего за отчетным периодом | 2008 год - 24,0 | Местный бюджет |
| 46. | Начало строительства студенческой поликлиники | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | Аким города Астаны (созыв), Министерство здравоохра- нения | Один раз в полу- годие не позднее 25 числа месяца, следую- щего за отчетным периодом | 2007 год - 14,4 | Местный бюджет |
| 47. | Начало строительства хосписа на 100 коек | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | Аким города Астаны (созыв), Министерство здравоохра- нения | Один раз в полу- годие не позднее 25 числа месяца, следую- щего за отчетным периодом | 2008 год - 15,0 | Местный бюджет |
| 48. | Начало строительства учебного корпуса медицинского колледжа на 1200 учащихся | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | Аким города Астаны (созыв), Министерство здравоохра- нения | Один раз в полу- годие не позднее 25 числа месяца, следую- щего за отчетным периодом | 2008 год - 38,0 | Местный бюджет |
| 49. | Начало строительства многопрофиль- ной детской городской больницы на 350 коек с консульта- тивно-диаг- ностической поликлиникой на 250 посещений в смену | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | Аким города Астаны (созыв), Министерство здравоохра- нения | Один раз в полу- годие не позднее 25 числа месяца, следую- щего за отчетным периодом | 2007 год - 37,5 | Местный бюджет |
| 50. | Обеспечить развитие объектов здравоохра- нения | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | Аким города Астаны (созыв), Министерство здравоохра- нения | Один раз в полу- годие не позднее 25 числа месяца, следую- щего за отчетным периодом | 2006 год - 45,1 | Местный бюджет |
| 51. | Начало строительства многопрофиль- ного стационара на 360 коек | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | Аким города Астаны (созыв), Министерство здравоохра- нения | Один раз в полу- годие не позднее 25 числа месяца, следую- щего за отчетным периодом | 2008 год - 41,0 | Местный бюджет |
| 6. Туризм, культура и спорт |
| 52. | Внести изменения и дополнения в Программу развития туристской отрасли в городе Астане на 2006-2008 годы в части создания и развития туристского кластера, организации и проведения в столице международных выставок и конференций | Решение маслихата города Астаны | Аким города Астаны | 4 квартал 2006 года | Не предпо- лагаются |  |
| 53. | Разработать Региональную программу развития сферы культуры города Астаны на 2006-2008 годы | Решение маслихата города Астаны | Аким города Астаны | 3 квартал 2006 года | Не предпо- лагаются |  |
| 54. | Разработать Региональную программу по развитию физической культуры и спорта города Астаны на 2007-2009 годы | Решение маслихата города Астаны | Аким города Астаны | 3 квартал 2007 года | Не предпо- лагаются |  |
| 55. | Строительство зоны кратко- временного отдыха для жителей города на водохранилище р. Коянды | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | Аким города Астаны (созыв), Министерство культуры и информации | Один раз в полу- годие не позднее 25 числа месяца, следую- щего за отчетным периодом | 2006 год - 458,8 2007 год - 1570,5 2029,3 | Республи- канский бюджет |
| 56. | Построить теннисный корт | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | Аким города Астаны (созыв), Министерство туризма и спорта | Один раз в полу- годие не позднее 25 числа месяца, следую- щего за отчетным периодом | 2006 год - 924,9 | Республи- канский бюджет |
| 57. | Завершить строительство Дворца Мира и Согласия | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | Аким города Астаны (созыв), Управление делами Президента | Один раз в полу- годие не позднее 25 числа месяца, следую- щего за отчетным периодом | 2006 год 4897,5 2007 год - 2384,2 7281,7 | Республи- канский бюджет |
| 58. | Завершить строительство стадиона (левый берег) | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | Аким города Астаны (созыв), Управление делами Президента | Один раз в полу- годие не позднее 25 числа месяца, следую- щего за отчетным периодом | 2006 год - 2200,0 2007 год - 2107,6 4307,6 | Республи- канский бюджет |
| 59. | Осуществить строительство республикан- ского велотрека в городе Астане | Информация Правитель- ству Республики Казахстан | Аким города Астаны (созыв), Министерство туризма и спорта | Один раз в полу- годие не позднее 25 числа месяца, следую- щего за отчетным периодом | 2006 год - 4000,0 | Республи- канский бюджет |
| 60. | Строительство Универсаль- ного кино- концертного зала на 3500 мест | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | Аким города Астаны (созыв), Министерство культуры и информации | Один раз в полу- годие не позднее 25 числа месяца, следую- щего за отчетным периодом | 2006 год - 2223,4 2007 год - 1441,4 3664,8 2006 год - 574,1 | Республи- канский бюджет Местный бюджет |
| 61. | Осуществить строительство конькобежного стадиона | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | Аким города Астаны (созыв), Министерство туризма и спорта | Один раз в полу- годие не позднее 25 числа месяца, следую- щего за отчетным периодом | 2008 год - 474,8 2006 год - 262,1 | Республи- канский бюджет Местный бюджет |
| 62. | Организовать строительство и реконструк- цию объектов культурного и спортивного назначения | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | Аким города Астаны | Один раз в полу- годие не позднее 25 числа месяца, следую- щего за отчетным периодом | 2006 год - 254,8 2007 год - 452,1 2008 год - 347,9 1054,8 | Местный бюджет |
| 7. Жилищное строительство и рынок жилья |
| 63. | Провести анализ состояния жилищного фонда города Астаны | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | Аким города Астаны | 2 квартал 2007 года | Не предпо- лагаются |  |
| 64. | Разработать предложения по пересмотру градострои- тельных нормативов и строительных норм и правил на соответ- ствие их международным стандартам | Предложе- ния в Ми- нистерство индустрии и торговли Республики Казахстан | Аким города Астаны | 2 квартал 2007 года | Не предпо- лагаются |  |
| 65. | Дальнейшая реализация политики жилищного строитель- ства, строительство доступного жилья | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | Аким города Астаны (созыв), Министерство индустрии и торговли | Один раз в полу- годие не позднее 25 числа месяца, следую- щего за отчетным периодом | 2008 год - 5000,0 2006 год - 228,7 | Республи- канский бюджет Местный бюджет |
| 66. | Предусмотреть дальнейшее финансиро- вание строительства коммунального жилья в городе Астане | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | Аким города Астаны (созыв), Министерство индустрии и торговли | Один раз в полу- годие не позднее 25 числа месяца, следую- щего за отчетным периодом | 2008 год - 500,0 | Республи- канский бюджет |
| 8. Благоустройство города |
| 67. | Организовать строительство Президент- ского парка | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | Аким города Астаны (созыв), Министерство индустрии и торговли | Один раз в полу- годие не позднее 25 числа месяца, следую- щего за отчетным периодом | 2006 год - 5000,0 2007 год - 7000,0 2008 год - 1523,3 13523,3 | Республи- канский бюджет |
| 68. | Организовать строительство парка Арай | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | Аким города Астаны (созыв), Министерство индустрии и торговли | Один раз в полу- годие не позднее 25 числа месяца, следую- щего за отчетным периодом | 2006 год - 1239,9 2007 год - 225,0 1464,9 | Республи- канский бюджет |
| 69. | Организовать строительство парка вдоль реки Ишим | Информация Прави- тельству Республики Казахстан | Аким города Астаны (созыв), Министерство индустрии и торговли | Один раз в полу- годие не позднее 25 числа месяца, следую- щего за отчетным периодом | 2008 год - 880,6 | Республи- канский бюджет |
| 70. | Организовать строительство Линейного парка | Информация Прави- тельству Республики Казахстан | Аким города Астаны (созыв), Министерство индустрии и торговли | Один раз в полу- годие не позднее 25 числа месяца, следую- щего за отчетным периодом | 2008 год - 700,0 | Республи- канский бюджет |
| 71. | Организовать строительство Дендрологи- ческого сада | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | Аким города Астаны (созыв), Министерство индустрии и торговли | Один раз в полу- годие не позднее 25 числа месяца, следую- щего за отчетным периодом | 2008 год - 239,0 | Республи- канский бюджет |
| 72. | Проводить мероприятия по озеленению города | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | Аким города Астаны | Один раз в полу- годие не позднее 25 числа месяца, следую- щего за отчетным периодом | 2006 год - 931,0 2007 год - 1249,2 2008 год - 537,1 2717,3 | Местный бюджет |
| 73. | Произвести комплексное благоустрой- ство внутри- квартальных территорий | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | Аким города Астаны | Один раз в полу- годие не позднее 25 числа месяца, следую- щего за отчетным периодом | 2006 год - 500,0 2007 год - 600,0 1100,0 | Местный бюджет |
| 74. | Организовать строительство инженерных сетей и бла- гоустройство к перво- очередным объектам | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | Аким города Астаны (созыв), Министерство индустрии и торговли | Один раз в полу- годие не позднее 25 числа месяца, следую- щего за отчетным периодом | 2006 год - 400,0 2007 год - 500,0 2008 год - 500,0 1400,0 | Республи- канский бюджет |
| 75. | Организовать строительство инженерных сетей и дорог города Астаны | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | Аким города Астаны (созыв), Министерство индустрии и торговли | Один раз в полу- годие не позднее 25 числа месяца, следую- щего за отчетным периодом | 2006 год - 1162,5 2007 год - 2690,0 2008 год - 4610,0 8462,5 2006 год - 2084,1 | Республи- канский бюджет Местный бюджет |
| 76. | Реконструкция русла реки Есиль для обеспечения защиты города Астаны от затопления паводковыми водами, в том числе реализация проекта "Судоходный Ишим" | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | Аким города Астаны (созыв), Министерство индустрии и торговли | Один раз в полу- годие не позднее 25 числа месяца, следую- щего за отчетным периодом | 2006 год - 4100,0 2007 год - 2700,1 2008 год - 3449,1 10249,2 2006 год - 67,6 | Республи- канский бюджет Местный бюджет |
| 77. | Организовать строительство Главной площади в г. Acтане | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | Аким города Астаны | Один раз в полу- годие не позднее 25 числа месяца, следую- щего за отчетным периодом | 2006 год - 700,0 | Республи- канский бюджет |
| 78. | Организовать строительство нового кладбища | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | Аким города Астаны | Один раз в полу- годие не позднее 25 числа месяца, следую- щего за отчетным периодом | 2007 год - 339,8 2008 год - 200,0 539,8 | Местный бюджет |
| 79. | Организовать строительство Дома министерств | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | Аким города Астаны (созыв), Управление делами Президента | Один раз в полу- годие не позднее 25 числа месяца, следую- щего за отчетным периодом | 2006 год - 21699,6 | Республи- канский бюджет |
| 80. | Организация строительства инженерных коммуникаций нового Университета | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | Аким города Астаны (созыв), Министерство индустрии и торговли | Один раз в полу- годие не позднее 25 числа месяца, следую- щего за отчетным периодом | 2006 год - 2500,0 | Республи- канский бюджет |
| 9. Экологическая политика |
| 81. | Разработать Региональную программу на 2008-2010 годы по внедрению в городе системы управления отходами, предусматри- вающую их сбор, переработку, повторное использование и утилизацию | Решение маслихата города Астаны | Аким города Астаны | 1 квартал 2007 года | Не предпо- лагаются |  |
| 82. | Разработать План мероприятий по снижению уровня загрязнения атмосферы, стимулирова- нию внедрения на предприя- тиях города стратегии экологически чистых производств, переводу ав- тотранспорта на экологи- чески чистый вид топлива | Постанов- ление акимата города Астаны | Аким города Астаны (созыв), Министерство охраны окружающей среды | 4 квартал 2008 года | Не предпо- лагаются |  |
| 83. | Организовать строительство мусоропере- рабатывающего завода | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | Аким города Астаны | Один раз в полу- годие не позднее 25 числа месяца, следую- щего за отчетным периодом | 2008 год - 6,5 | За счет средств предприя- тий и органи- заций |
| 84. | Внедрить но- вое высоко- технологичес- кое оборудо- вание и средства измерений на предприятиях промышлен- ности, соот- ветствующих требованиям международ- ного стандарта | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | Аким города Астаны | Один раз в полу- годие не позднее 25 числа месяца, следую- щего за отчетным периодом | Не предпо- лагаются | За счет средств пред- приятий |
| 85. | Организовать реконструкцию существующих золоуловите- лей на тепло- энергетичес- ких объектах города | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | Аким города Астаны | Один раз в полу- годие не позднее 25 числа месяца, следую- щего за отчетным периодом | 2006 год - 93,2 2007 год - 83,6 2008 год - 69,7 246,5 | Местный бюджет |
| 86. | Обеспечить очистку и благоустрой- ство ручья Сары-булак | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | Аким города Астаны | Один раз в полу- годие не позднее 25 числа месяца, следую- щего за отчетным периодом | 2008 год - 90,3 | Местный бюджет |
| 87. | Организовать строительство специального полигона для обезврежива- ния опасных отходов | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | Аким города Астаны | Один раз в полу- годие не позднее 25 числа месяца, следую- щего за отчетным периодом | 2008 год - 20,0 | Местный бюджет |
| 88. | Организовать строительство очистных сооружений в городе Астане | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | Аким города Астаны | Один раз в полу- годие не позднее 25 числа месяца, следую- щего за отчетным периодом | 2006 год - 53,7 | Местный бюджет |
| 10. Индустриально-инновационная политика |
| 89. | Обеспечить создание Ин- дустриального парка | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | Аким города Астаны (созыв), Министерство индустрии и торговли | Один раз в полу- годие не позднее 25 числа месяца, следую- щего за отчетным периодом | 2006 год - 1000,0 2007 год - 2000,0 2008 год - 2500,0 5500,0 2006 год - 400,0 | Республи- канский бюджет Местный бюджет |

| II этап 2009-2010 годы |
| --- |
| Инвестиционная политика |
| № п/п | Мероприятия | Форма завершения | Ответ- ственные за исполне- ние | Срок исполнения | Предпола- гаемые расходы (млн. тенге) | Источник финан- сирова- ния |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Развитие инфраструктуры жизнедеятельности города |
| 90. | Обеспечить расширение и реконструкцию ТЭЦ-2 с установкой котлоагрегата станции № 7, 8, турбоагрегатов станции № 5, 6 и водогрейной котельной | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | Аким города Астаны (созыв), МИНТ | Один раз в полугодие, не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом | 2009 год - 11 438,9 2010 год - 17 500,0 28 938,9 2009 год - 123,8 | РБ МБ |
| 91. | Обеспечить реконструкцию ТЭЦ-1 | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | Аким города Астаны (созыв), МИНТ | Один раз в полугодие, не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом | 2009 год - 2 077,5 2010 год - 3 096,8 5 174,3 2009 год - 83,8 | РБ МБ |
| 92. | Произвести реконструкцию существующих электрических сетей | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | Аким города Астаны (созыв), МИНТ | Один раз в полугодие, не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом | 2009 год - 521,6 2010 год - 1 000,0 1 521,6 | РБ |
| 93. | Произвести реконструкцию существующих магистральных тепловых сетей в городе Астане | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | Аким города Астаны (созыв), МИНТ | Один раз в полугодие, не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом | 2009 год - 1 701,1 2010 год - 2 000,0 3 701,1 2009 год - 17,9 2010 год - 130,7 148,6 | РБ МБ |
| 94. | Организовать строительство тепломагистрали III ввода от ТЭЦ-2 в левобережную часть города | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | Аким города Астаны (созыв), МЭМР | Один раз в полугодие, не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом | 2009 год - 3 139,6 2009 год - 70,3 | РБ МБ |
| 95. | Строительство, реконструкция и разработка ПСД подстанций | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | Аким города Астаны (созыв), МИНТ | Один раз в полугодие, не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом | 2009 год - 1 998,6 2010 год - 1 762,9 3 761,5 2010 год - 33,6 | РБ МБ |
| 96. | Обеспечить расширение и реконструкцию ТЭЦ-2, тепловых и электросетевых объектов города Астаны | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | Аким города Астаны (созыв), МИНТ | Один раз в полугодие, не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом | 2009 год - 878,4 2010 год - 2 170,7 3 049,1 2010 год - 112,0 | РБ МБ |
| 97. | Организовать строительство котельной для детского сада в поселке Коктал | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | Аким города Астаны | Один раз в полугодие, не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом | 2009 год - 47,2 | МБ |
| 2. Водообеспечение и водоотведение |
| 98. | Обеспечить развитие системы водоснабжения и водоотведения города Астаны (JBIC) | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | Аким города Астаны (созыв), АДС и ЖКХ | Один раз в полугодие, не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом | 2009 год - 8 686,7 | РБ |
| 99. | Обеспечить развитие системы водоснабжения и водоотведения города Астаны на 2004-2010 годы | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | Аким города Астаны (созыв), АДС и ЖКХ | Один раз в полугодие, не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом | 2009 год - 18 468,3 2010 год - 12 626,9 31 095,2 | РБ |
| 100. | Осуществить ликвидацию накопителя сточных вод Талдыколь с рекультивацией | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | Аким города Астаны (созыв), АДС и ЖКХ | Один раз в полугодие, не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом | 2009 год - 1 044,2 2010 год - 5 000,0 6 044,2 | РБ |
| 101. | Обеспечить развитие системы ливневой канализации | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | Аким города Астаны (созыв), АДС и ЖКХ | Один раз в полугодие, не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом | 2009 год - 1 000,0 2010 год - 6 236,3 7 236,3 | РБ |
| 102. | Произвести реконструкцию второй нити водовода с Вячеславского (Астанинского) водохранилища | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | Аким города Астаны (созыв), АДС и ЖКХ | Один раз в полугодие, не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом | 2009 год - 2 198,4 2010 год - 1 275,8 3 474,2 | РБ |
| 3. Транспорт |
| 103. | Осуществить строительство автомобильных дорог города Астаны | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | Аким города Астаны (созыв), МТК | Один раз в полугодие, не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом | 2009 год - 17 344,6 2010 год - 12 873,2 30 217,8 2009 год - 119,5 2010 год - 203,6 323,1 | РБ МБ |
| 104. | Осуществить строительство мостов и путепроводов в городе Астане | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | Аким города Астаны (созыв), МТК | Один раз в полугодие, не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом | 2009 год - 1 158,0 2009 год - 1 665,9 2010 год - 62,6 1 728,5 | РБ МБ |
| 105. | Внедрить альтернативный вид транспорта в городе Астане | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | Аким города Астаны (созыв), МТК | Один раз в полугодие, не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом | 2010 год - 500,0 | За счет средств концес- сионе- ров |
| 106. | Осуществить реконструкцию дорог города Астаны | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | Аким города Астаны (созыв), МТК | Один раз в полугодие, не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом | 2009 год - 5 448,6 2009 год - 258,2 2010 год - 115,5 373,7 | РБ МБ |
| 4. Образование |
| 107. | Осуществить строительство 11 общеобразо- вательных школ и проектирование 14 общеобразо- вательных школ | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | Аким города Астаны (созыв), МОН | Один раз в полугодие, не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом | 2009 год - 4 614,9 2009 год - 63,4 2010 год - 37,3 100,7 | РБ МБ |
| 108. | Организовать строительство организации начального и среднего про- фессионального образования | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | Аким города Астаны (созыв), МОН | Один раз в полугодие, не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом | 2009 год - 379,3 2009 год - 6,0 2010 год - 14,0 20,0 | РБ МБ |
| 109. | Осуществить строительство 15 детских садов и проектирование 25 детских садов | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | Аким города Астаны (созыв), МОН | Один раз в полугодие, не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом | 2009 год - 3 501,2 2010 год - 3 468,3 6 969,5 2009 год - 113,7 2010 год - 43,2 156,9 | РБ МБ |
| 110. | Реконструкция объектов образования | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | Аким города Астаны | Один раз в полугодие, не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом | 2009 год - 156,5 2010 год - 70,2 226,7 | МБ |
| 111. | Осуществить строительство 4 жилых корпусов для детского дома | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | Аким города Астаны | Один раз в полугодие, не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом | 2009 год - 83,4 | МБ |
| 112. | Осуществить строительство пристроек к объектам образования | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | Аким города Астаны | Один раз в полугодие, не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом | 2009 год - 7,8 2010 год - 347,9 355,7 | МБ |
| 113. | Продолжение строительства профессиональ- ного лицея на 300 мест | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | Аким города Астаны | Один раз в полугодие, не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом | 2009 год - 1 767,0 | За счет средств предпри- ятий и органи- заций |
| 5. Здравоохранение |
| 114. | Осуществить строительство городской многопрофильной детской больницы на 350 коек с консультативно- диагностической поликлиникой на 250 посещений в смену | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | Аким города Астаны (созыв), МЗ | Один раз в полугодие, не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом | 2009 год - 1 508,0 2010 год - 2 727,1 4 235,1 2009 год - 5,4 | РБ МБ |
| 115. | Завершение строительства 2 и разработка проектно- сметной документации 1 амбулаторно- поликлинических комплексов мощностью 500 посещений каждой (взрослая на 350, детская на 150 посещений в смену) | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | Аким города Астаны (созыв), МЗ | Один раз в полугодие, не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом | 2009 год - 829,1 2010 год - 196,6 1 025,7 2009 год - 0,02 2010 год - 25,3 25,3 | РБ МБ |
| 116. | Осуществить строительство инфекционных больниц для взрослых и детей | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | Аким города Астаны (созыв), МЗ | Один раз в полугодие, не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом | 2009 год - 1 000,0 2010 год - 2 953,5 3 953,5 2009 год - 4,0 2010 год - 12,3 16,3 | РБ МБ |
| 117. | Осуществить строительство 2 многопрофильных стационаров | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | Аким города Астаны (созыв), МЗ | Один раз в полугодие, не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом | 2009 год - 7 299,1 2010 год - 3 747,3 11 046,4 | РБ |
| 118. | Строительство онкологического диспансера на 270 коек с поликлиникой на 380 посещений в смену в городе Астане | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | Аким города Астаны (созыв), МЗ | Один раз в полугодие, не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом | 2009 год - 1 695,0 | РБ |
| 119. | Осуществить строительство родильного дома на 150 коек, с отделением в 2 этапа выхаживания новорожденных, с женской консультацией на 250 посещений в смену в районе проспекта Кабанбай батыра | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | Аким города Астаны (созыв), МЗ | Один раз в полугодие, не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом | 2009 год - 6 000,0 2010 год - 395,3 6 395,3 2010 год - 4,7 | РБ МБ |
| 120. | Организовать строительство центра крови | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | Аким города Астаны (созыв), МЗ | Один раз в полугодие, не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом | 2009 год - 448,4 | РБ |
| 121. | Обеспечить развитие объектов здравоохранения | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | Аким города Астаны | Один раз в полугодие, не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом | 2009 год - 60,8 2010 год - 71,9 132,7 | МБ |
| 6. Культура и спорт |
| 122. | Строительство теннисного корта | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | Аким города Астаны (созыв), МТС | Один раз в полугодие, не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом | 2009 год - 530,8 | РБ |
| 123. | Строительство Универсального киноконцертного зала на 3500 мест | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | Аким города Астаны (созыв), МКИ | Один раз в полугодие, не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом | 2009 год - 11 300,0 | РБ |
| 124. | Организовать строительство и реконструкцию объектов культурного и спортивного назначения | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | Аким города Астаны | Один раз в полугодие, не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом | 2009 год - 151,1 2010 год - 124,6 275,7 | МБ |
| 125. | Осуществить строительство конькобежного стадиона | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | Аким города Астаны (созыв), МТС | Один раз в полугодие, не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом | 2009 год - 2 435,9 2010 год - 2 864,4 5 300,3 | РБ |
| 126. | Осуществить строительство республиканско- го велотрека в городе Астане | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | Аким города Астаны (созыв), МТС | Один раз в полугодие, не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом | 2009 год - 1 868,4 2010 год - 3 298,3 5 166,7 | РБ |
| 127. | Осуществить строительство Конгресс-Холла в городе Астане | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | Аким города Астаны (созыв), МК | Один раз в полугодие, не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом | 2009 год - 1 000,0 2009 год - 3,0 2010 год - 11,7 14,7 | РБ МБ |
| 128. | Осуществить строительство Дворца творчества "Шабыт" в городе Астане | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | Аким города Астаны (созыв), МК | Один раз в полугодие, не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом | 2009 год - 4 395,0 2009 год - 2,0 2010 год - 6,6 8,6 | РБ МБ |
| 129. | Осуществить реконструкцию Дворца спорта "Казахстан" с пристройкой раскаточного катка | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | Аким города Астаны (созыв), МТС | Один раз в полугодие, не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом | 2009 год - 545,7 2010 год - 2 754,5 3 300,2 2010 год - 0,1 | РБ МБ |
| 130. | Осуществить строительство теннисного комплекса в городе Астане | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | Аким города Астаны (созыв), МТС | Один раз в полугодие, не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом | 2009 год - 507,1 2009 год - 1,5 2010 год - 0,1 1,6 | РБ МБ |
| 131. | Осуществить строительство зоны кратковре- менного отдыха для жителей города на водохранилище реки Коянды | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | Аким города Астаны (созыв), МКИ | Один раз в полугодие, не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом | 2009 год - 173,9 | РБ |
| 132. | Осуществить разработку проектно- сметной документации по строительству Классического театра оперы и балета в городе Астане | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | Аким города Астаны (созыв), МКИ | Один раз в полугодие, не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом | 2009 год - 200,0 | РБ |
| 7. Жилищное строительство и рынок жилья |
| 133. | Продолжить дальнейшую реализацию политики жилищного строительства, строительство доступного жилья в городе Астане | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | Аким города Астаны | Один раз в полугодие, не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом | 2009 год - 1 231,5 2010 год - 740,2 1 971,7 | МБ |
| 8. Благоустройство города |
| 134. | Организовать строительство парка вдоль реки Ишим | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | Аким города Астаны (созыв), АДС и ЖКХ | Один раз в полугодие, не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом | 2010 год - 4 392,9 | РБ |
| 135. | Проводить мероприятия по озеленению города Астаны | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | Аким города Астаны | Один раз в полугодие, не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом | 2010 год - 64,2 | МБ |
| 136. | Обеспечить строительство инженерных сетей и дорог города Астаны | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | Аким города Астаны (созыв), АДС и ЖКХ | Один раз в полугодие, не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом | 2009 год - 2 025,3 2010 год - 1 421,7 3 447,0 2009 год - 142,4 2010 год - 152,3 294,7 | РБ МБ |
| 137. | Осуществить комплексное благоустройство внутрикварталь- ных территорий | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | Аким города Астаны | Один раз в полугодие, не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом | 2009 год - 526,5 2010 год - 41,0 567,5 | МБ |
| 138. | Организовать строительство инженерных сетей и благоустройство к первоочередным объектам | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | Аким города Астаны (созыв), АДС и ЖКХ | Один раз в полугодие, не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом | 2009 год - 1 000,0 2010 год - 1 500,0 2 500,0 | РБ |
| 139. | Осуществить реконструкцию русла реки Есиль для обеспечения защиты города Астаны от затопления паводковыми водами, в том числе реализация проекта "Судоходный Ишим" | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | Аким города Астаны (созыв), АДС и ЖКХ, МЧС | Один раз в полугодие, не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом | 2009 год - 2 248,2 2010 год - 4 020,1 6 268,3 | РБ |
| 140. | Организовать строительство главной площади в городе Астане | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | Аким города Астаны (созыв), АДС и ЖКХ | Один раз в полугодие, не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом | 2009 год - 178,9 | РБ |
| 141. | Осуществить разработку проектно- сметной документации строительства второго этапа Водно-зеленого бульвара | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | Аким города Астаны (созыв), АДС и ЖКХ | Один раз в полугодие, не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом | 2009 год - 50,0 | РБ |
| 142. | Осуществить строительство объектов органов внутренних дел | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | Аким города Астаны | Один раз в полугодие, не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом | 2009 год - 21,2 2010 год - 136,0 157,2 | МБ |
| 9. Экологическая политика |
| 143. | Осуществить строительство завода и организацию производства композиционных материалов на основе переработки отходов пластика | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | Аким города Астаны | Один раз в полугодие, не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом | 2009 год - 20,0 | За счет средств предпри- ятий и органи- заций |
| 144. | Организовать строительство завода по производству водостойких пенобетонных блоков на базе местного сырья с применением золы-уноса ТЭЦ-2 | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | Аким города Астаны | Один раз в полугодие, не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом | 2010 год - 40,0 | За счет средств предпри- ятий и органи- заций |
| 145. | Обеспечить реконструкцию существующих золоуловителей на теплоэнерге- тических объектах города | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | Аким города Астаны | Один раз в полугодие, не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом | 2009 год - 9,6 2010 год - 108,2 117,8 | МБ |
| 146. | Внедрить новое высокотехноло- гическое оборудование и средства измерений на предприятиях промышленности, соответствующих требованиям международных стандартов | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | Аким города Астаны | Один раз в полугодие, не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом | Не предпо- лагается | За счет средств пред- приятий |
| 147. | Обеспечить очистку и благоустройство ручья Сары-булак | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | Аким города Астаны | Один раз в полугодие, не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом | 2009 год - 4,0 2010 год - 5,0 9,0 | МБ |
| 148. | Осуществить строительство специального полигона для обезвреживания опасных отходов | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | Аким города Астаны | Один раз в полугодие, не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом | 2009 год - 2,0 | МБ |
| 149. | Организовать строительство очистных сооружений в городе Астане | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | Аким города Астаны | Один раз в полугодие, не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом | 2009 год - 1,0 2010 год - 4,2 5,2 | МБ |
| 150. | Разработать программу развития города Астаны на 2011-2015 годы в рамках Стратегического плана устойчи- вого развития города Астаны до 2030 года | Решение маслихата города Астаны | Аким города Астаны | 4 квартал 2010 года | 2010 год - 7,0 | МБ |
| 10. Индустриально-инновационная политика |
| 151. | Обеспечить создание инфраструктуры Индустриального парка | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | Аким города Астаны (созыв), МИНТ | Один раз в полугодие, не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом | 2009 год - 7 596,7 2010 год - 2 000,0 9 596,7 | РБ |

Источники предполагаемых расходов на реализацию

государственной программы

| Источники предполагаемых расходов | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Республиканский бюджет | 92 248,3 | 79 315,3 | 100 937,6 | 140 435,4 | 101 282,6 |
| Местный бюджет | 11 605,9 | 7 688,8 | 4 056,0 | 4 983,4 | 2 686,0 |
| За счет средств предприятий, организаций и концессионеров |  |  | 6,5 | 1 787,0 | 540,0 |
| ИТОГО | 103 854,2 | 87 004,1 | 105 000,1 | 147 205,8 | 104 508,6 |

Всего на реализацию Государственной программы потребуется средства в сумме 547 572,8 млн. тенге, в том числе за счет средств республиканского бюджета 514 219,2 млн. тенге, местного бюджета 31 020,1 млн. тенге, за счет средств предприятий, организаций и концессионеров 2 333,5 млн. тенге.

Примечание: объемы расходов на 2009-2010 годы будут уточняться в соответствии с законом Республики Казахстан о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год.


      Объемы финансирования объектов строительства будут уточняться по мере прохождения государственной экспертизы проектов и их утверждения в установленном порядке.

Примечание:

расшифровка аббревиатур

МИНТ - Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан

МЭМР - Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан

МТК - Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан

МОН - Министерство образования и науки Республики Казахстан

МЗ - Министерство здравоохранения Республики Казахстан

МТС - Министерство туризма и спорта Республики Казахстан

МКИ - Министерство культуры и информации Республики Казахстан

МК - Министерство культуры Республики Казахстан

МЧС - Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан

АДС и ЖКХ - Агентство Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства

ПСД - проектно-сметная документация

РБ - республиканский бюджет

МБ - местный бюджет

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан