Об утверждении Плана мероприятий на 2006-2010 годы (II этап) по реализации Государственной программы освоения казахстанского сектора Каспийского моря

Утративший силу

Постановление Правительства Республики Казахстан от 13 июля 2006 года N 673. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 18 октября 2010 года N 1072

Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 18.10.2010 № 1072.

В целях реализации Указа Президента Республики Казахстан от 16 мая 2003 года N 1095 "О Государственной программе освоения казахстанского сектора Каспийского моря" Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий на 2006-2010 годы (II этап) по реализации Государственной программы освоения казахстанского сектора Каспийского моря (далее - План).

2. Центральным и местным исполнительным органам, иным государственным органам и заинтересованным организациям принять конкретные меры по реализации Плана.

3. Министерству энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан представлять в Правительство Республики Казахстан информацию о ходе выполнения Плана два раза в год, к 25 января и 25 июля каждого года.

4. Контроль по обеспечению выполнения Плана возложить на Канцелярию Премьер-Министра Республики Казахстан.

5. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

Премьер-Министр 

      Республики Казахстан

Утвержден                   

постановлением Правительства 

Республики Казахстан        

от 13 июля 2006 года N 673

Сноска. План мероприятий с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 24.12.2008 N 1258 .

План мероприятий 

         на 2006-2010 годы (II этап) по реализации 

      Государственной программы освоения казахстанского 

                сектора Каспийского моря

| N п/ п | Мероприя- тия | Форма завершения | Ответ- ствен- ные за испол- нение | Срок испол- нения | Предпо- лагаемые расходы (млн. тенге) | Источ- ники финан- сиро- вания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Планомерное выставление на конкурсы новых морских блоков |
| 1. | Проведение конкурсов прямых перегово- ров по представ- лению пра- ва недро- пользова- ния по но- вым мор- ским учас- ткам | Отчет в Прави- тельство Респуб- лики Казах- стан | МЭМР (созыв), АО "НК" КазМу- найГаз" | Еже- годно 20 де- кабря | Финанси- рование не тре- буется |  |
| 2. | Проведение неэксклю- зивных сейсмораз- ведочных работ МОГТ | Получе- ние гео- лого-ге- офизи- ческой инфор- мации | МЭМР, АО "НК "КазМу- найГаз", компания "Веритас Каспиан" | 2007- 2010 гг. | Будут оп- ределены при под- писании контракта | Сред- ства компании "Вери- тас" Каспи- ан" |
| 3. | Представ- ление ин- тересов государ- ства в контрактах на прове- дение нефтяных операций, а также при тран- спортиров- ке, пере- работке и реализации углеводо- родов | Отчет в Прави- тельство Респу- блики Казах- стан | МЭМР (созыв), АО "НК "КазМу- найГаз" | 20 де- кабря 2006 г. | 300 | Респу- блика- нский бюджет |
| 3-1. | Проведение гравиметри- ческих и магнито- метрических съемок | Получение геолого- геофизи- ческой информации | АО НК "КазМунай Газ" (по согласо- ванию) МЭМР | 2009- 2010 гг. | 600 | Средства АО НК "Каз- Мунай- Газ" |
| Исполнение национальной нефтегазовой компанией функций оператора по морским проектам |
| 4. | Выполнение роли опе- ратора по морским проектам | Инфор- мация в МЭМР | «АО "НК "КазМу- найГаз" | 25 ию- ня, 25 дека- бря еже- годно | Финанси- рование не тре- буется |  |
| Совершенствование требований к охране окружающей среды, соответствующих международным экологическим стандартам |
| 5. | Разрабо- тать новую редакцию Националь- ного плана по преду- преждению нефтяных разливов и по реа- гированию на них в море и внутренних водоемах Республики Казахстан | Проект постано- вления Прави- тельства Респу- блики Казах- стан | МЭМР (созыв), АО "НК "КазМу- найГаз" | Де- кабрь 2006 г. | Финанси- рование не тре- буется |  |
| Мониторинг нефтегазовых проектов |
| 6. | Развитие Националь- ного банка нефтегазо- вых дан- ных (на- полнение базы дан- ных, фор- мирование террирори- альных центров, создание Контроль- ного цен- ра) | Инфор- мация в МЭМР | МЭМР (созыв), АО "НК "КазМу- найГаз" | 25 ию- ня, 25 дека- бря еже- годно | Финанси- рование не тре- буется |  |
| Дополнительные природохранные мероприятия, соответствующие повышенным экологическим стандартам |
| 7. | Подготовка техничес- кого за- дания на научные исследова- ния состо- яния живо- тного и раститель- ного мира Каспийс- кого моря и его прибрежной зоны для ведения государ- ственного учета, мо- ниторинга и кадастра | Отчет в Прави- тельство Респу- блики Казах- стан с внесе- нием предло- жения о рассмо- трении на Рес- публи- канской бюджет- ной ко- миссии | МСХ (созыв), МОН, МООС, МТК, акимы Атыраус- кой и Мангис- тауской областей | 20 де- кабря 2006 г. | Финанси- рование не тре- буется |  |
| 8. | Подготовка техничес- кого за- дания по функцио- нальному зонирова- нию запо- ведной зо- ны север- ной части Каспийс- кого моря с целью ограниче- ния воз- действия морских операций на биораз- нообразие | Отчет в Прави- тельство Респу- блики Казах- стан с внесе- нием предло- жения о рассмо- трении на Рес- публи- канской бюджет ной ко- миссии | МСХ (созыв), МОН, МООС, МТК, акимы Атыраус- кой и Мангис- тауской областей | 20 де- кабря 2006 г. | Финанси- рование не тре- буется |  |
| Подготовка и переподготовка казахстанских специалистов для нефтегазового комплекса |
| 9. | Реализация Планов подготовки и перепод- готовки казахстан- ских спе- циалистов для нефте- газового комплекса нефтегазо- выми ком- паниями | Информа- ция в МЭМР | АО "НК "КазМу- найГаз", нефтяные компании | 25 де- кабря еже- годно | В соот- ветствии с контра- ктами на недро- пользо- вание | Сред- ства нефтя- ных компа- ний |
| Создание инфраструктуры для береговой поддержки морских операций |
| 10. | Реализация проектов Комплексно- го плана развития береговой полосы КСКМ: строитель- ство произ- водственной площадки под завод металокон- струкций в районе п. Баутино; в районе п. Курык: строитель- ство нефте- наливного терминала; строитель- ство базы поддержки морских нефтяных операций; строитель- ство завода металлокон- струкций; строитель- ство Судоремонт- ного/Судо- строитель- ного завода; строитель- ство Северо- Каспийской базы реаги- рования на разливы нефти в Атырауской области | Информация в МЭМР | АО НК "КазМунай Газ" (по согласо- ванию) Аким Мангис- тауской области АО НК "КазМунай Газ" (по согласо- ванию) Аким Мангис- тауской области АО НК "Каз- Мунай- Газ" (по согласо- ванию) Аким Мангис- тауской области ТОО "Тениз- Сервис" (по согласо- ванию) | 25 июня, 25 де- кабря еже- годно | Требуется | Заемные средства |
| 10-1. | Проектиро- вание и строитель- ство Само- подъемной плавучей буровой установки | Информация в МЭМР | АО "МНК "КазМунай Тениз" (по согласо- ванию) | 25 июня, 25 де- кабря еже- годно | 315 млн. долларов США | Средства АО "МНК "Каз- Мунай- Тениз" |
| 11. | Внести предложе- ние по увеличению на 14 еди- ниц штат- ной чис- ленности инспекто- ров Госу- дарствен- ного учре- ждения "Государ- ственная инспекция по над- зору за безопасным ведением нефтяных операций на море и внутренних водоемах Республики Казахстан" и осущес- твить его поэтапное техничес- кое осна- щение | Предло- жения в МЭМР | МЧС | Де- кабрь 2006 г. | Не тре- буется |  |
| 12. | Внести предложе- ния по созданию государ- ственного учреждения"Специали- зированный морской аварийно- спасатель- ный отряд" и приобре- тению спе- циализиро- ванных су- дов "Спа- сатель" | Предло- жение в МЭМР | МЧС | Де- кабрь 2006 г. | Не тре- буется |  |
| 13. | Строитель- ство новых и усиление мощностей действующих объектов энергоснаб- жения, в том числе: | Информация в МЭМР | Аким Мангис- тауской области (созыв), МЭМР, АО "ФНБ "Самрук- Казына" АО "МРЭК" (по согласо- ванию |  |  |  |
|  | строитель- ство линии электрифи- кации 6 и 0,4 кВ про- тяженностью 54 км с установкой дополни- тельной КТП; |  |  | Октябрь 2009 г. | 365 567 тыс. | Респуб- ликан- ский бюджет |
|  | реконструк- ция ПС-110 кВ "Форт- Шевченко"; |  |  | Сентябрь 2010 г. | Требуется | Заемные средства АО "МРЭК" |
|  | строитель- ство новой ВЛ-110 кВ Актау-Форт- Шевченко |  |  | Сентябрь 2011 г. |  |  |
| 14. | Строитель- ство новых комплексов пассажир- ского и грузового терминалов в "Между- народном аэропорту Атырау" | Информа- ция в МЭМР | АО "НК "КазМу- найГаз", АО "Меж- дународ- ный аэро- порт Атырау | Но- ябрь 2010 г. | Требуются | Внешние займы |
| 15. | Расширение порта Актау в северном направле- нии | Информа- ция в МЭМР | МТК | 25 де- кабря 2009- 2010 гг. | 41,680 млрд. тенге | государ- ственная гарантия на 25 млн. долл. США на него- судар- ствен- ный займ |
| 16. | Развитие флота поддержки морских операций | Информация в МЭМР | МТК (созыв), АО "НМСК "Казмор- транс- флот" | Де- кабрь еже- годно | Требуется | Заем- ные сред- ства АО "НМСК "Каз- мор- транс- флот" |
| 16-1. | Строитель- ство новых в инфра- структурных объектов в с. Курык Каракиян- ского района Мангистау- ской области, в том числе: газопровода с установ- кой ГРП среднего давления протяжен- ностью 9,8 км.; | Информация в МЭМР | Аким Мангис- тауской области (созыв), МЭМР, МЭБП, МИТ | Ноябрь 2009 г. | 86 850 тыс. | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 16-2. | Создание новой береговой базы поддержки морских операций в заливе "Сартас" | Информация в МЭМР | Аким Мангис- тауской области | 25 июня, 25 декабря ежегодно | Требуется | АО "Кас- пий- мунай- курылыс" |
| Определение маршрутов экспортных направлений транспортировки нефти |
| 17. | Строитель- ство нового экспортного нефепровода Искене - Курык | Информация в МЭМР | АО "НК "КазМу- найГаз" и нефте- добываю- щие ком- пании (по согласо- ванию) | 25 июня, 25 декабря ежегодно | Требуется | Собстве- нные и заемные средства |
| 18. | Предста- вить пред- ложения по определе- нию марш- рутов экс- портных направле- ний транс- портировки нефтяных ресурсов КСКМ | Информа- ция в МЭМР | МЭМР (созыв), АО "НК "КазМу- найГаз" | Де- кабрь 2009 г. | Финанси- рования не тре- буется |  |
| 19. | Разработка Плана ме- роприятий по транс- портировке углеводо- родного сырья с Кашагана. | Информа- ция в МЭМР | МЭМР (созыв), АО "НК "КазМу- найГаз" | Де- кабрь 2006 г. | Финанси- рование не тре- буется |  |
| Достижение конкурентоспособности основных отечественных товаров и услуг для морского нефтегазового комплекса (Импортозамещение для ведения морских операций) |
| 20. | Проводить постоянный мониторинг инвестици- онных про- ектов, предусма- тривающих создание конкурен- тоспособ- ных про- изводств для нефте- газовых проектов на КСКМ | Информа- ция в МЭМР | МИТ (созыв), МЭМР, МТК, АО "Қа- зына" | 25 де- кабря еже- годно | Финанси- рования не тре- буется |  |

Примечание: 

Расшифровка письменных аббревиатур: 

МЭМР - Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики 

       Казахстан 

МСХ  - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан 

МОН  - Министерство образования и науки Республики Казахстан 

МООС - Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан 

МТК  - Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан 

МИТ  - Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан 

МЧС  - Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан 

АУЗР - Агентство Республики Казахстан по управлению земельных 

       ресурсов 

АО "НК "КазМунайГаз" - акционерное общество "Национальная компания 

       "КазМунайГаз" 

АО "ФНБ "Самрук-Казына" - акционерное общество "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" 

АО "МНК "КазМунайТениз" - акционерное общество "Морская нефтяная компания "КазМунайТениз" 

АО "Каспиймунайкурылыс" - акционерное общество "Каспиймунайкурылыс"; 

АО "Қазына" - акционерное общество "Фонд устойчивого развития 

       "Қазына" 

АО "МРЭК" - акционерное общество "Мангистауская распределительная 

       электросетевая компания" 

АО "Международный аэропорт Атырау" - акционерное общество 

       "Международный аэропорт Атырау" 

АО "Актауский международный морской торговый порт" - акционерное 

       общество "Актауский международный морской порт" 

АО "НМСК "Казмортрансфлот" - акционерное общество "Национальная 

       морская судоходная компания "Казмортрансфлот" 

КСКМ - казахстанский сектор Каспийского моря 

ПСД  - проектно-сметная документация 

ТЭО  - технико-экономическое обоснование 

МОГТ - метод общей глубинной точки 

ПС   - подстанция 

ВЛ   - высоковольтная линия 

ГРП  - газораспределительный пункт 

КТП  - комплектная трансформаторная подстанция

Сноска. Примечание с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 24.12.2008 N 1258 .

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан