Об утверждении Плана мероприятий на 2006-2008 годы по реализации Государственной программы развития города Алматы на 2003-2010 годы

Постановление Правительства Республики Казахстан от 14 декабря 2006 года N 1200

В соответствии с  Указом  Президента Республики Казахстан от 10 февраля 2003 года N 1019 "О Государственной программе развития города Алматы на 2003-2010 годы" Правительство Республики Казахстан  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий на 2006-2008 годы по реализации Государственной программы развития города Алматы на 2003-2010 годы (далее - План).

2. Центральным и местным исполнительным органам обеспечить реализацию мероприятий Плана и представлять акиму города Алматы информацию о ходе его выполнения два раза в год, к 20 января и 20 июля по итогам полугодия.

3. Акиму города Алматы два раза в год, до 1 февраля и до 1 августа по итогам полугодия представлять в Правительство Республики Казахстан сводную информацию о ходе реализации мероприятий Плана.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан Масимова К.К.

5. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

Премьер-Министр 

   Республики Казахстан

Утвержден             

постановлением Правительства   

Республики Казахстан     

от 14 декабря 2006 года N 1200

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

  НА 2006-2008 ГОДЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

            РАЗВИТИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ НА 2003-2010 ГОДЫ

| N п/п | Наименование мероприятия | Форма заверше- ния | Ответ- ствен- ные за испол- нение | Срок испол- нения | Предпо- лагае- мые расходы (млн. тенге) | Ис- точ- ник фи- нан- сиро- вания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Социальная сфера |
| 1.1. Демографическое развитие |
| 1.1.1. | Завершить застройку поселка оралманов "Байбесик" | Отчет в Прави- тельство Республики Казахстан | Аким города Алматы | IV квар- тал, 2006- 2008 годы | 2006 г. - 50 2007 г. - 50 2008 г. - 50 | Собст- венные сред- ства зас- трой- щиков |
| 1.2. Уровень жизни |
| 1.2.1. | Строительство дома-интерната для инвалидов и психически больных граждан за счет средств республикан- ского бюджета | Отчет в Прави- тельство Республики Казахстан | Аким города Алматы | IV квар- тал 2008 года | 2008 г. - 200 | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 1.2.2. | Обеспечить строительство спортивной школы для инвалидов | Отчет в Прави- тельство Республики Казахстан | Аким города Алматы | IV квар- тал, 2007- 2008 годы | 2007 г. - 12 (ПСД) 2008 г. - 250 | Бюджет города Алматы |
| 1.3. Здравоохранение |
| 1.3.1. | Открыть врачебные амбулатории в поселке "Заря Востока", микрорайонах "Жулдыз", "Шанырак", "Калкаман" | Отчет в Прави- тельство Республики Казахстан | Аким города Алматы | IV квар- тал, 2006- 2008 годы | 2006 г. - 37 2007 г. - 105 2008 г. - 57 | Бюджет города Алматы |
| 1.3.2. | Создать корпоративную сеть передачи данных с корпоративным порталом. Сформировать электронный регистр прикрепленного населения города. Обеспечить количественное наполнение организаций здравоохране- ния города средствами вычислительной техники | Отчет в Прави- тельство Республики Казахстан | Аким города Алматы | IV квар- тал, 2007- 2008 годы | 2007 г. - 50 2008 г. - 60 | Бюджет города Алматы |
| 1.3.3. | Обеспечить строительство: | Отчет в Прави- тельство Республики Казахстан | Аким города Алматы | IV квар- тал, 2006- 2008 годы |  |  |
|  | городского перинатального центра на 250 коек |  |  |  | 2008 г. - 800 | Респуб- ликан- ский бюджет |
|  | межрайонного противотубер- кулезного диспансера на 260 мест |  |  |  | 2008 г. - 1000 | Респуб- ликан- ский бюджет |
|  | больницы скорой неот- ложной помощи на 350 коек |  |  |  | 2008 г. - 500 | Респуб- ликан- ский бюджет |
|  | подстанции скорой меди- цинской помощи в микрорайоне "Алтай" Турксибского района |  |  |  | 2008 г. - 148 | Бюджет города Алматы |
|  | морга с крематорием |  |  |  | 2006 г. - 14 (ПСД) 2007 г. - 300 2008 г. - 450 | Бюджет города Алматы |
| 1.3.4. | Произвести реконструкцию здания нарко- диспансера | Отчет в Прави- тельство Республики Казахстан | Аким города Алматы | IV квар- тал 2006 года | 2006 г. - 394 | Бюджет города Алматы |
| 1.4. Образование |
| 1.4.1. | Осуществить строительство: | Отчет в Прави- тельство Республики Казахстан | Аким города Алматы | IV квар- тал, 2006- 2008 годы |  |  |
|  | школы в Бостандыкском районе |  |  |  | 2006 г. - 71 2007 г. - 466 | Бюджет города Алматы |
|  | школы в микрорайоне "Мамыр" на 1000 мест |  |  |  | 2006 г. - 150 2007 г. - 588 | Бюджет города Алматы |
|  | нового здания к школе- гимназии N 4 на 200 мест |  |  |  | 2006 г. - 53 2007 г. - 267 | Бюджет города Алматы |
|  | школы в микрорайоне "Аксай-1" на 1000 мест |  |  |  | 2007 г. - 11 (ПСД) 2008 г. - 300 | Бюджет города Алматы |
|  | нового здания к школе-гимна- зии N 104 на 400 мест |  |  |  | 2008 г. - 450 | Бюджет города Алматы |
|  | нового здания к школе N 105 на 400 мест |  |  |  | 2008 г. - 320 | Бюджет города Алматы |
|  | нового здания на 280 мест к школе N 171 (Медеуский район) |  |  |  | 2008 г. - 205 | Бюджет города Алматы |
|  | детсада в микрорайоне "Шанырак-1" на 140 мест |  |  |  | 2008 г. - 92 | Респуб- ликан- ский бюджет |
|  | детсада в микрорайоне "Кулагер" на 280 мест |  |  |  | 2008 г. - 380 | Бюджет города Алматы |
|  | детсада в микрорайоне "Таугуль" на 140 мест |  |  |  | 2007 г. - 206 | Бюджет города Алматы |
|  | детсада в микрорайоне "Мамыр" на 140 мест |  |  |  | 2007 г. - 207 | Бюджет города Алматы |
|  | детсада в микрорайоне "Красный трудовик" на 320 мест |  |  |  | 2008 г. - 380 | Бюджет города Алматы |
|  | профессиональ- ной школы на 720 мест в микрорайоне "Жулдыз" |  |  |  | 2008 г. - 10 (ПСД) | Бюджет города Алматы |
|  | микрорайоне "Калкаман" на 1000 мест |  |  |  | 2008 г. - 400 | Респуб- ликан- ский бюджет |
|  | микрорайоне "Шанырак-4" на 1000 мест |  |  |  | 2008 г. - 400 | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 1.4.2. | Продолжить эксперимен- тальную работу по апробации новых учебников и учебно-мето- дических кабинетов по предметам профессиналь- но-техничес- кого цикла | Решение акима города Алматы | Аким города Алматы | IV квар- тал, 2006- 2008 годы |  | За счет внебюд- жетных средств |
| 1.4.3. | Разработать Правила организации работы психо- лого-педагоги- ческой консультации | Отчет в Прави- тельство Республики Казахстан | Аким города Алматы | IV квар- тал 2006 года | Не тре- буется |  |
| 1.4.4. | Внедрить в систему образования технологии дистанционного управления | Решение акима города Алматы | Аким города Алматы | IV квар- тал, 2007- 2008 годы | В пределах средств местного бюджета | Бюджет города Алматы |
| 1.4.5. | Определить потребность сфер экономики города Алматы и Алматинской области в специалистах с высшим профессиональ- ным образова- нием для высокотехноло- гичных наукоемких производств с учетом кластерных инициатив | Информация акиму города Алматы | МИТ, МОН, Акимы города Алматы и Алма- тинской области | IV квар- тал 2006 года |  | За счет внебюд- жетных средств |
| 1.4.6. | Обеспечить поэтапное внедрение в ВУЗах города Алматы системы менеджмента качества в соответствии с международными стандартами | Информация акиму города Алматы | МОН | IV квар- тал, 2006- 2007 годы |  | За счет внебюд- жетных средств |
| 1.5. Культура и спорт |
| 1.5.1. | Осуществить реконструкцию комплекса зда- ний Республи- канского государствен- ного казенно- го предприятия "Центральная научная библиотека" | Информация акиму города Алматы | МОН | I квар- тал, 2007- 2008 годы | 2006 г. - 342 2007 г. - 500 2008 г. - 1438 | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 1.5.2. | Осуществить реконструкцию помещений библиотек | Отчет в Прави- тельство Республики Казахстан | Аким города Алматы | IV квар- тал, 2007- 2008 годы | 2007 г. - 50 2008 г. - 50 | Бюджет города Алматы |
| 1.5.3. | Активизировать работу с национально- культурными центрами по вопросам развития и поддержания национальных традиций и культуры наро- дов Республики Казахстан | Отчет в Прави- тельство Республики Казахстан | Аким города Алматы | IV квар- тал, 2006- 2008 годы | Не тре- буется |  |
| 1.5.4. | Создать "Музей кочевой цивилизации" | Отчет в Прави- тельство Республики Казахстан | Аким города Алматы | IV квар- тал 2008 года | 2008 г. - 150 | Бюджет города Алматы |
| 1.5.5. | Обеспечить широкое внедрение в делопроизвод- ство государ- ственных организаций и органов местного самоуправления города госу- дарственного языка | Отчет в Прави- тельство Республики Казахстан | Аким города Алматы | IV квар- тал 2006 года | Не тре- буется |  |
| 1.5.6. | Обеспечить строительство помещения для содержания хищников, ограждения территории зоопарка | Отчет в Прави- тельство Республики Казахстан | Аким города Алматы | IV квар- тал, 2006- 2008 годы | 2006 г. - 87 2007 г. - 50 2008 г. - 69 | Бюджет города Алматы |
| 1.5.7. | Осуществить строительство республи- канской школы- интерната для одаренных в спорте детей в микрорайоне "Шанырак" | Информация акиму города Алматы | МТС | IV квар- тал 2007 года | 2006 г. - 943 | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 1.5.8. | Осуществить подготовку к проведению Азиатских игр 2011 года | Отчет в Прави- тельство Республики Казахстан | Аким города Алматы | IV квар- тал 2006 года | 2006 г. - 1000 | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 1.5.9. | Обеспечить развитие физкультурно- оздоровитель- ных комплексов в микрорайонах индивидуально- го жилищного строительства | Отчет в Прави- тельство Республики Казахстан | Аким города Алматы | IV квар- тал, 2006- 2008 годы | 2007 г. - 6 (ПСД) 2008 г. - 200 | Бюджет города Алматы |
| 1.5.10. | Осуществить реконструкцию и капитальный ремонт Центрального стадиона | Отчет в Прави- тельство Республики Казахстан | Аким города Алматы | I квар- тал 2007 года | 2006 г. - 175 | Бюджет города Алматы |
| 1.5.11. | Разработать городскую программу развития физической культуры и спорта | Решение Маслихата | Аким города Алматы | IV квар- тал 2006 года | Не тре- буется |  |
| 2. Промышленность и энергетический комплекс |
| 2.1. Промышленность |
| 2.1.1. | Обеспечить развитие кластерных связей в пищевой промышленности | Проекты постанов- лений акимов города Алматы и Алматин- ской области | Акимы города Алматы и Алма- тинской облас- ти, МСХ | IV квар- тал, 2006- 2008 годы | Не тре- буется |  |
| 2.1.2. | Принять меры по стимулированию предприятий, разрабатываю- щих и внедряющих системы менеджмента качества в соответствии с требованиями международных стандартов | Отчет в Прави- тельство Республики Казахстан | Аким города Алматы | IV квар- тал, 2006- 2008 годы | Не тре- буется |  |
| 2.2. Энергетический комплекс |
| 2.2.1. | Осуществить реконструкцию и расширение: ТЭЦ-2 с установкой котлоагрегата N 8 | Отчет в Прави- тельство Республики Казахстан | Аким города Алматы | IV квар- тал, 2006- 2008 годы | 2006 г. - 2000 2007 г. - 3000 2008 г. - 4000 | Сред- ства хозяй- ствую- щих субъек- тов |
|  | ТЭЦ-3 |  |  |  | 2007 г. - 1000 2008 г. - 2000 | Сред- ства хозяй- ствую- щих субъек- тов |
| 2.2.2. | Обеспечить строительство: подстанции "Ак-Каин" | Отчет в Прави- тельство Республики Казахстан | Аким города Алматы | IV квар- тал, 2006- 2008 годы | 2006 г. - 658 2007 г. - 500 2008 г. - 500 | Бюджет города Алматы |
|  | новой двухтрансфор- маторной подстанции 35/6 кВ за территорией комплекса "Алмалы" с переустройст- вом заходов существующих линий 35 и 6 кВ на новую подстанцию |  |  |  | 2006 г. - 332 | Респуб- ликан- ский бюджет |
|  | подстанции Мамыр с кабельной ЛЭП 110кВ |  |  |  | 2007 г. - 520 2008 г. - 1880 | Сред- ства хозяй- ствую- щих субъек- тов |
|  | соединительной тепломагистра- ли ТЭЦ-2 и ТЭЦ-1 с насосной станцией |  |  |  | 2006 г. - 1000 2007 г. - 2000 2008 г. - 3000 | Сред- ства хозяй- ствую- щих субъек- тов |
| 2.2.3. | Осуществить реконструкцию: | Отчет в Прави- тельство Республики Казахстан | Аким города Алматы | IV квар- тал, 2006- 2008 годы |  |  |
|  | градирен N 1-6 ТЭЦ-2 |  |  |  | 2006 г. - 500 2007 г. - 500 2008 г. - 472 | Сред- ства хозяй- ствую- щих субъек- тов |
|  | градирен N 1-4 ТЭЦ-3 |  |  |  | 2006 г. - 329 2007 г. - 387 2008 г. - 119 | Сред- ства хозяй- ствую- щих субъек- тов |
|  | ТЭЦ-1 |  |  |  | 2007 г. - 2660 2008 г. - 1632 | Сред- ства хозяй- ствую- щих субъек- тов |
|  | тепломагистра- ли N 7 в районе улиц Гагарина- Мынбаева |  |  |  | 2008 г. - 1234 | Бюджет города Алматы |
|  | аварийных электро-, тепло-, водо-, канализацион- ных сетей |  |  |  | 2006 г. - 500 2007 г. - 500 2008 г. - 500 | Бюджет города Алматы |
|  | аварийных коммунальных инженерных сетей (безхозяйные сети) |  |  |  | 2006 г. - 300 2007 г. - 600 2008 г. - 600 | Бюджет города Алматы |
| 2.2.4. | Осуществить работу по развитию электроснабже- ния районов индивидуально- го жилищного строительства | Отчет в Прави- тельство Республики Казахстан | Аким города Алматы | IV квар- тал, 2006- 2008 годы | 2006 г. - 250 2007 г. - 250 2008 г. - 250 | Бюджет города Алматы |
| 2.2.5. | Осуществить работы по теплоснабжению южной части города, в том числе расширение и реконструкцию котельной "Орбита" | Отчет в Прави- тельство Республики Казахстан | Аким города Алматы | IV квар- тал, 2006- 2007 годы | 2006 г. - 840 2007 г. - 1645 | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 2.2.6. | Завершить разработку схемы теплоснабжения города Алматы до 2020 года | Отчет в Прави- тельство Республики Казахстан | Аким города Алматы | I квар- тал 2007 года | 2006 г. - 12 (ПСД) | Бюджет города Алматы |
| 2.2.7. | Разработать технико-эконо- мическое обоснование: расширения магистральных теплосетей | Отчет в Прави- тельство Республики Казахстан | Аким города Алматы | I квар- тал 2007 года | 2006 г. - 60 | Бюджет города Алматы |
|  | реконструкции и строительст- ва ЛЭП |  |  |  | 2006 г. - 80 | Бюджет города Алматы |
| 2.3. Наука и инновационная деятельность |
| 2.3.1. | Разработать план мероприятий по продвижению и реализации приоритетных инвестиционных и инновацион- ных проектов с ежегодной его корректировкой | Отчет в Прави- тельство Республики Казахстан | Аким города Алматы, АО "Фонд устой- чивого разви- тия "Казы- на", АО "Инвес- тицион- ные Фонд Казах- стана" АО "Банк Разви- тия Казах- стана" АО "Инно- вацион- ный Фонд" | IV квар- тал, 2006- 2008 годы | Не тре- буется |  |
| 2.3.2. | Активировать работу с банками 2-го уровня по продвижению и реализации приоритетных инновационных проектов | Отчет в Прави- тельство Республики Казахстан | Аким города Алматы | IV квар- тал, 2006- 2008 годы | Не тре- буется |  |
| 2.3.3. | Сформировать базу данных инновационных продуктов для последующего их продвижения и коммерциали- зации | Отчет в Прави- тельство Республики Казахстан | Аким города Алматы | III квар- тал 2006 года | Не тре- буется |  |
| 3. Малый и средний бизнес |
| 3.1. | Принять меры по созданию и развитию информационно- маркетингового центра | Отчет в Прави- тельство Республики Казахстан | Аким города Алматы | IV квар- тал 2008 года | 2008 г. - 150 | Сред- ства хозяй- ствую- щих субъек- тов |
| 3.2. | Принять меры по развитию малого и среднего пред- приниматель- ства, ориентирован- ного на создание гибких, мобильных технологий и производств, быстро реагирующих на нововведения, в том числе венчурного бизнеса | Отчет в Прави- тельство Республики Казахстан | Аким города Алматы | IV квар- тал, 2006- 2008 годы | 2006 г. - 50 2007 г. - 50 2008 г. - 50 | Сред- ства хозяй- ствую- щих субъек- тов, гранты |
| 3.3. | Обеспечить проведение конкурса "Лучший социально- ответственный предпринима- тель" | Отчет в Прави- тельство Республики Казахстан | Аким города Алматы | IV квар- тал, 2006- 2008 годы | Не тре- буется |  |
| 3.4. | Обеспечить развитие системы гарантирования кредитов субъектам малого пред- принимательст- ва | Отчет в Прави- тельство Республики Казахстан | Аким города Алматы, АО "Фонд разви- тия малого пред- прини- матель- ства" | I квар- тал 2007 года | Не тре- буется |  |
| 4. Туризм |
| 4.1. | Обеспечить реализацию программы развития туризма города Алматы на 2004-2010 годы | Отчет в Правитель- ство Республики Казахстан | Аким города Алматы | IV квар- тал, 2006- 2008 годы | 2006 г. - 15 2007 г. - 16 2008 г. - 18 | Бюджет города Алматы |
| 4.2. | Принять участие в обеспечении исполнения плана по созданию и развитию пилотного кластера "Туризм" | Отчет в Правитель- ство Республики Казахстан | МТС, акимы города Алматы и Алма- тинской области | IV квар- тал 2006 года | Не тре- буется |  |
| 4.3. | Проводить Международную Казахстанскую выставку KITF "Путешествия и Туризм" в города Алматы | Отчет в Правитель- ство Республики Казахстан | Аким города Алматы | II квар- тал, 2007- 2008 годы | 2007 г. - 1 2008 г. - 2 | Бюджет города Алматы |
| 4.4. | Создать телефонную информационную службу помощи туристам в круглосуточном режиме "Горячая линия" в городе и его окрестностях | Отчет в Правитель- ство Республики Казахстан | Аким города Алматы | IV квар- тал, 2006- 2008 годы | 2006 г. - 1 2007 г. - 2 2008 г. - 2 | Бюджет города Алматы |

| 5. Градостроительство и жилищно-коммунальное хозяйство |
| --- |
| 5.1. Градостроительство и благоустройство города |
| 5.1.1. | Разработать нормативно- правовую базу регламентации градострои- тельной деятельности на территории города Алматы с учетом гео- логических и экологических требований, расширения границ города | Решение Маслихата города Алматы, решение Маслихата Алматинс- кой области | Акимы города Алматы и Алма- тинской области | IV квар- тал 2006 года | В пределах средств местного бюджета | Бюджет города Алматы |
| 5.1.2. | Обеспечить электронный обмен информа- цией с Налого- вым комитетом Министерства финансов Республики Казахстан о заключенных договорах временного возмездного землепользо- вания и о выданных лицензиях на осуществление отдельных видов лицензионной деятельности | Отчет в Правитель- ство Республики Казахстан | Аким города Алматы | I квар- тал 2007 года | Не тре- буется |  |
| 5.1.3. | Создать единообразный банк по налогоплатель- щикам и установить модемную связь с земельным кадастром | Отчет в Правитель- ство Республики Казахстан | Аким города Алматы | I квар- тал 2007 года | В пределах средств местного бюджета | Бюджет города Алматы |
| 5.1.4. | Осуществить строительство: | Отчет в Правитель- ство Республики Казахстан | Аким города Алматы | IV квар- тал, 2006- 2008 годы |  |  |
|  | транспортной развязки на пересечении улицы Саина- проспекта Райымбека |  |  |  | 2006 г. - 232 | Респуб- ликан- ский бюджет |
|  | транспортной развязки на пересечении проспектов Рыскулова- Сейфуллина и улицы Жансугурова |  |  |  | 2006 г. - 4510 2007 г. - 1112 | Респуб- ликан- ский бюджет |
|  | транспортной развязки на пересечении проспекта Рыскулова и улицы Бокейханова |  |  |  | 2006 г. - 3000 2007 г. - 1513 | Респуб- ликан- ский бюджет |
|  | транспортной развязки на пересечении проспекта Рыскулова и улицы Кудерина |  |  |  | 2006 г. - 3000 2007 г. - 1482 | Респуб- ликан- ский бюджет |
|  | транспортной развязки на пересечении улиц Саина-Шаляпина |  |  |  | 2008 г. - 3000 | Респуб- ликан- ский бюджет |
|  | транспортной развязки на пересечении проспекта Райымбека и улиц Пушкина- Суюнбая |  |  |  | 2008 г. - 4000 | Респуб- ликан- ский бюджет |
|  | транспортной развязки на пересечении улиц Сатпаева- Джандосова- Абая |  |  |  | 2008 г. - 3800 | Респуб- ликан- ский бюджет |
|  | транспортной развязки на пересечении улицы Фурманова- проспекта Аль-Фараби |  |  |  | 2007 г. - 3500 2008 г. - 2000 | Бюджет города Алматы |
|  | улицы Муканова от улицы Макатаева до проспекта Райымбека |  |  |  | 2007 г. - 1353 | Бюджет города Алматы |
|  | улицы Жолдасбекова от проспекта Достык до улицы Луганского |  |  |  | 2007 г. - 523 | Бюджет города Алматы |
|  | улицы Толе би от улицы Яссауи до улицы Ауэзова (микрорайон "Калкаман") |  |  |  | 2008 г. - 500 | Бюджет города Алматы |
|  | улицы Ауэзова от улицы Гоголя до улицы Райымбека |  |  |  | 2008 г. - 3000 | Бюджет города Алматы |
|  | бульвара Мендыкулова от улицы Жолдасбекова до улицы Сатпаева |  |  |  | 2008 г. - 500 | Бюджет города Алматы |
|  | автомобильных дорог в микрорайонах малой застройки |  |  |  | 2006 г. - 441 (р.б) 2006 г. - 112 (м.б., ПСД) 2007 г. - 450 (м.б) 2008 г. - 700 (м.б) | Респуб- ликан- ский бюджет, бюджет города Алматы |
| 5.1.5. | Обеспечить разработку Плана функцио- нального зонирования территории города Алматы для установле- ния градо- строительных регламентов, правил застройки и величины дифференциро- ванного земельного налогооблаже- ния по терри- тории города | Решение Маслихата | Аким города Алматы | II квар- тал 2007 года | В пределах средств местного бюджета | Бюджет города Алматы |
| 5.1.6. | Разработать городскую программу по благоустрой- ству дворовых территорий детских дошкольных учреждений | Решение Маслихата | Аким города Алматы | IV квар- тал 2006 года |  | За счет внебюд- жетных средств |
| 5.1.7. | Разработать градострои- тельные мероприятия по реализации "Комплексной схемы планиро- вания и градострои- тельного регулирования территорий природной зоны городa Алматы" | Отчет в Правитель- ство Республики Казахстан | Аким города Алматы | IV квар- тал 2006 года |  |  |
| 5.1.8. | Осуществить строительство здания архива | Отчет в Правитель- ство Республики Казахстан | Аким города Алматы | IV квар- тал, 2006- 2008 годы | 2006 г. - 25 (ПСД) 2007 г. - 300 2008 г. - 300 | Бюджет города Алматы |
| 5.1.9. | Осуществить разработку проектно- сметной документации Большой Алматинской Кольцевой Автомобильной Дороги (БАКАД) | Отчет в Правитель- ство Республики Казахстан | Акимы города Алматы и Алма- тинской области | IV квар- тал 2008 года | 2006 г. - 150 м.б. (ПСД) 2007 г. - 1224 (ПСД) другие источни- ки финан- сирова- ния | Бюджет города Алматы, другие источ- ники финан- сирова- ния |
| 5.1.10. | Осуществить строительство Большой Алматинской Кольцевой Автомобильной Дороги (БАКАД) | Отчет в Правитель- ство Республики Казахстан | Акимы города Алматы и Алма- тинской области | IV квар- тал 2008 года | 2008 г. - 2000 | Другие источ- ники финан- сиро- вания |
| 5.1.11. | Осуществить проектирование и строительст- во путепрово- дов в двух уровнях на пересечении ряда улиц | Отчет в Правитель- ство Республики Казахстан | Аким города Алматы | IV квар- тал, 2006- 2008 годы | 2006 г. - 338 (ПИР, м.б.) 2007 г. - 600 (ПИР, м.б.) 2008 г. - 3000 (р.б.) 2008 г. - 700 (м.б.) | Респуб- ликан- ский бюджет, бюджет города Алматы |
| 5.1.12. | Обеспечить капитальный ремонт дорог | Отчет в Правитель- ство Республики Казахстан | Аким города Алматы | IV квар- тал, 2006- 2008 годы | 2006 г. - 1700 2007 г. - 2500 2008 г. - 2500 | Бюджет города Алматы |
| 5.2. Среда обитания |
| 5.2.1. | Рассмотреть возможность финансирования за счет средств республиканс- кого бюджета: | Предложе- ние акима города Алматы Правитель- ству Республики Казахстан | МЧС, Аким города Алматы | IV квар- тал 2006 года |  |  |
|  | строительства каскада защитных сооружений на реках Бедельбай и Батарейка |  |  |  |  |  |
|  | строительства противолавин- ных ограждений в урочище реки Малая Алматинка |  |  |  |  |  |
|  | проведение противоопол- зневых мероприятий в районе катка "Медео", горы Кок-Тобе, Каменского плата |  |  |  |  |  |
|  | проведение работ по стабилизации русел рек Есентай, Бутаковка, Кимасар, Каргалинка, Малая Алматинка |  |  |  |  |  |
| 5.2.2. | Обеспечить реконструкцию сейсмоопасного жилого фонда | Отчет в Правитель- ство Республики Казахстан | Аким города Алматы | IV квар- тал, 2007- 2008 годы | 2008 г. - 500 | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 5.2.3. | Обеспечить сейсмоусиление обьектов здравоохране- ния | Информация в МЗ | Аким города Алматы | IV квар- тал, 2006- 2008 годы | 2006 г. - 1000 2007 г. - 500 2008 г. - 1000 | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 5.2.4. | Обеспечить сейсмоусиление объектов образования | Информация в МОН | Аким города Алматы | IV квар- тал, 2006- 2008 годы | 2006 г. - 1000 2007 г. - 500 2008 г. - 1000 | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 5.2.5. | Создать сейсмобиоста- ционары | Отчет в Правитель- ство Республики Казахстан | Акимы города Алматы и Алма- тинской области | IV квар- тал, 2007- 2008 годы | 2007 г. - 10 2008 г. - 20 | Бюджет города Алматы |
| 5.3. Состояние жилого фонда |
| 5.3.1. | Обеспечить строительство и покупку жилья для социально- защищаемых слоев населения | Отчет в Правитель- ство Республики Казахстан | Аким города Алматы | IV квар- тал, 2006- 2008 годы | 2006 г. - 363 2007 г. - 363 2008 г. - 363 | Бюджет города Алматы |
| 5.3.2. | Реализовать городскую программу сноса аварийно- ветхого жилья | Отчет в Правитель- ство Республики Казахстан | Аким города Алматы | IV квар- тал, 2007- 2008 годы | 2007 г. - 480 2008 г. - 360 | Бюджет города Алматы |
| 5.4. Газоснабжение |
| 5.4.1. | Осуществить строительство подводящего газопровода к котельной "Орбита" | Отчет в Правитель- ство Республики Казахстан | Аким города Алматы | IV квар- тал 2008 год | 2008 г. - 800 | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 5.4.2. | Обеспечить газоснабжение районов инди- видуального жилищного строительства | Отчет в Правитель- ство Республики Казахстан | Аким города Алматы | IV квар- тал, 2006- 2008 годы | 2006 г. - 35 2007 г. - 50 2008 г. - 50 | Бюджет города Алматы |
| 5.5. Водоснабжение и водоотведение |
| 5.5.1. | Осуществить строительство и реконструк- цию водопроводных, канализацион- ных сетей в районах инди- видуального жилищного строительства | Отчет в Правитель- ство Республики Казахстан | Аким города Алматы | IV квар- тал, 2006- 2008 годы | 2006 г. - 200 2007 г. - 330 2008 г. - 330 | Бюджет города Алматы |
| 5.5.2. | Осуществить модернизацию существующих технологичес- ких схем канализацион- ных очистных сооружений | Отчет в Правитель- ство Республики Казахстан | Аким города Алматы | IV квар- тал, 2006- 2008 годы | 2006 г. - 18 (ПСД) 2007 г. - 275 2008 г. - 293 | Бюджет города Алматы |
| 6. Транспортно-коммуникационный комплекс |
| 6.1. Транспорт |
| 6.1.1. | Осуществить строительство современной трамвайной системы | Пилотный проект | Аким города Алматы, НИИ "Транс- порта" | IV квар- тал, 2007- 2008 годы | 2008 г. - 2000 | Другие источ- ники финан- сирова- ния |
| 6.1.2. | Осуществить строительство первой очереди метрополитена | Отчет в Правитель- ство Республики Казахстан | Аким города Алматы | IV квар- тал, 2006- 2008 годы | 2006 г. - 8000 2007 г. - 20000 2008 г. - 23597 | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 6.1.3. | Обеспечить приобретение горнопроход- ческого оборудования для строитель- ства метрополитена | Отчет в Правитель- ство Республики Казахстан | Аким города Алматы | IV квар- тал 2006 года | 2006 г. - 2500 | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 6.1.4. | Обеспечить приобретение электротранс- порта | Отчет в Правитель- ство Республики Казахстан | Аким города Алматы | IV квар- тал, 2006- 2008 годы | 2006 г. - 450 2007 г. - 389 2008 г. - 400 | Бюджет города Алматы |
| 6.1.5. | Обеспечить развитие автоматизиро- ванной системы управления дорожным движением | Отчет в Правитель- ство Республики Казахстан | Аким города Алматы | IV квар- тал, 2006- 2008 годы | 2006 г. - 150 2007 г. - 250 2008 г. - 280 | Бюджет города Алматы |
| 6.1.6. | Осуществить строительство и реконструк- цию троллейбусных, трамвайных линий, путей и подстанций | Отчет в Правитель- ство Республики Казахстан | Аким города Алматы | IV квар- тал, 2007- 2008 годы | 2007 г. - 500 2008 г. - 800 | Бюджет города Алматы |
| 6.1.7. | Осуществить строительство конечных диспетчерских пунктов (терминалов) общественного транспорта | Отчет в Правитель- ство Республики Казахстан | Аким города Алматы | IV квар- тал, 2006- 2008 годы | 2006 г. - 45 (ПСД) 2007 г. - 1045 2008 г. - 1045 | Бюджет города Алматы |
| 6.2. Связь |
| 6.2.1. | Осуществить полную замену аналоговых станций на современные электронные станции, а также переход на цифровые высоконадежные системы межстанционной связи | Отчет в Правитель- ство Республики Казахстан | Аким города Алматы | IV квар- тал, 2006- 2008 годы | 2006 г. - 1000 2007 г. - 1500 2008 г. - 1500 | АО "Казах- теле- ком" |
| 6.2.2. | Обеспечить телефонной связью на тендерной основе районы периферии города: поселки и микрорайоны "Курылысши", "Шанырак", "Калкаман", имени Кирова, "Горный Гигант", "Кок Тобе", "Акбулак", "Каргалы", "Кок-Кайнар", "Трудовик", "Казахфильм", "Улжан", "Думан", "Атырау", "Дархан" | Отчет в Правитель- ство Республики Казахстан | Аким города Алматы | IV квар- тал, 2006- 2008 годы | 2006 г. - 1000 2007 г. - 1000 2008 г. - 1000 | Сред- ства хозяй- ствую- щих субъек- тов |
| 7. Инвестиционный климат |
| 7.1. Инвестиционная деятельность |
| 7.1.1. | Обеспечить привлечение прямых инвестиций в реализацию приоритетных проектов социально- экономического развития города | Отчет в Правитель- ство Республики Казахстан | Аким города Алматы | IV квар- тал, 2006- 2008 годы | Не тре- буется |  |
| 7.1.2. | Обеспечить развитие сети информационных бизнес-центров | Отчет в Правитель- ство Республики Казахстан | Аким города Алматы | IV квар- тал, 2006- 2008 годы | Не тре- буется |  |
| 7.2. Финансовые инструменты и технологии |
| 7.2.1. | Обеспечить создание в городе Алматы международного (регионально- го) финансово- го центра | Информация акиму города Алматы | Агент- ство Респуб- лики Казах- стан по регули- рованию дея- тель- ности регио- нально- го финан- сового центра, Акимат города Алматы, МФ, МЮ, НБРК | IV квар- тал, 2006- 2008 годы | 2006 г. - 1400 2007 г. - 1500 2008 г. - 1600 | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 7.2.2. | Разработать программу обновления основных производствен- ных фондов предприятий с использованием механизмов финансового лизинга | Пилотный проект, решение Маслихата | Аким города Алматы, ТОО "Казах- стан- ский центр содей- ствия инвес- тициям" | IV квар- тал 2007 года | Не тре- буется |  |
| 7.2.3. | Обеспечить коммерческое строительство нежилого фонда с использованием механизмов финансового и оперативного лизинга и передачу объектов в эксплуатацию | Отчет в Правитель- ство Республики Казахстан | Аким города Алматы, ТОО "Казах- стан- ский центр содей- ствия инвес- ти- циям", пред- приятия и орга- низации | IV квар- тал 2007 года | Не тре- буется |  |
| 7.2.4. | Разработать механизм использования государствен- ных активов для привлечения дополнительных инвестиций в городские проекты | Решение Маслихата | Аким города Алматы, ТОО "Казах- стан- ский центр содей- ствия инвес- ти- циям", пред- приятия и орга- низации (проек- тоуст- роите- ли) | I квар- тал 2007 года | Не тре- буется |  |
| 7.2.5. | Обеспечить проведение региональных мероприятий по вопросам привлечения прямых инвестиций в городские проекты, проведение семинаров, круглых столов, конференций, презентацион- но-выставочных мероприятий совместно с представитель- ствами международных организаций |  | Аким города Алматы, ТОО "Казах- стан- ский центр содей- ствия инвес- тициям" | IV квар- тал, 2006- 2008 годы |  | За счет внебюд- жетных средств |
| 8. Торговля |
| 8.1. | Проводить оптимизацию рынков города | Отчет в Правитель- ство Республики Казахстан | Аким города Алматы | IV квар- тал, 2006- 2008 годы | Не тре- буется |  |
| 8.2. | Обеспечить развитие сети супермаркетов с целью повышения качества торгового обслуживания населения | Отчет в Правитель- ство Республики Казахстан | Аким города Алматы | IV квар- тал, 2006- 2008 годы | 2006 г. - 500 2007 г. - 500 2008 г. - 500 | Средст- ва пред- приятий и орга- низаций |
| 9. Налоги и бюджет |
| 9.1. | Создать информационную базу земель города Алматы в целях рационального использования земельных участков и упорядочения оформления жилых и нежилых строений в районах массовой индивидуальной застройки | Отчет в Правитель- ство Республики Казахстан | Аким города Алматы | IV квар- тал 2006 года | В пределах средств местного бюджета | Бюджет города Алматы |
| 9.2. | Обеспечить открытость и прозрачность бюджетного финансирования через опубли- кование в СМИ финансовых отчетов и информации на Веб-сайте о движении финансовых ресурсов | Отчет в Правитель- ство Республики Казахстан | Аким города Алматы | IV квар- тал, 2006- 2008 годы | Не тре- буется |  |
| 9.3. | Обеспечить привлечение 70 % юридических лиц города Алматы к предоставлению налоговой отчетности в электронном виде | Отчет в Правитель- ство Республики Казахстан | Аким города Алматы | I квар- тал 2008 года | Не тре- буется |  |
| 9.4. | Принять меры по созданию во всех район- ных налоговых комитетах города надлежащих условий для функционирова- ния центров приема и обработки информации | Отчет в Правитель- ство Республики Казахстан | Аким города Алматы | IV квар- тал, 2007- 2008 годы | Не тре- буется |  |
| 10. Управление государственными активами |
| 10.1. | Усовершенство- вать порядок определения размеров арендной платы по представлению в имуществен- ный наем (аренду) помещений, находящихся в коммунальной собственности | Отчет в Правитель- ство Республики Казахстан | Аким города Алматы | IV квар- тал 2006 года | Не тре- буется |  |
| 10.2. | Провести классификацию объектов коммунальной собственности с учетом текущих и перспективных возможностей с целью возрастания роли государ- ственной собственности как стабильной воспроизводст- венной основы социально- экономического развития города | Отчет в Правитель- ство Республики Казахстан | Аким города Алматы | II квар- тал 2007 года | Не тре- буется |  |
| 10.3. | Проводить оптимизацию административ- ных расходов коммунальных государствен- ных предприя- тий и акционерных обществ, пакеты акций которых находятся в коммунальной собственности | Отчет в Правитель- ство Республики Казахстан | Аким города Алматы | IV квар- тал, 2006- 2008 годы | Не тре- буется |  |
| 10.4. | Осуществлять передачу субъектам малого пред- приниматель- ства в имущественный наем (аренду) или доверительное управление сроком на один год с правом последующей безвозмездной передачи в собственность объекты коммунальных государствен- ных предприя- тий и учреждений, не используемые по назначению более одного года | Отчет в Правитель- ство Республики Казахстан | Аким города Алматы | IV квар- тал, 2006- 2008 годы | Не тре- буется |  |
| 11. Охрана окружающей среды |
| 11.1. | Осуществить строительство нового полигона по захоронению промышленных токсичных отходов | Отчет в Правитель- ство Республики Казахстан | Акимы города Алматы и Алма- тинской области | IV квар- тал, 2006- 2008 годы | 2006 г. - 10 (ПСД) 2007 г. - 22 (ПСД) 2008 г. - 600 | Бюджет города Алматы |
| 11.2. | Обеспечить строительство дендропарка | Отчет в Правитель- ство Республики Казахстан | Аким города Алматы | IV квар- тал, 2006- 2008 годы | 2006 г. - 250 2007 г. - 500 2008 г. - 500 | Бюджет города Алматы |
| 11.3. | Провести реконструкцию Карасайского полигона по захоронению твердых быто- вых отходов | Отчет в Правитель- ство Республики Казахстан | Аким города Алматы | IV квар- тал 2007 года | 2007 г. - 18 | Бюджет города Алматы |
| 11.4. | Осуществить строительство завода по сортировке и прессованию твердых бытовых отходов по технологии испанской компании "Имабе Иберика" | Отчет в Правитель- ство Республики Казахстан | Аким города Алматы | IV квар- тал, 2006- 2007 годы | 2006 г. - 1500 2007 г. - 2400 | Средст- ва хозяй- ствую- щих субъек- тов |
| 12. Имиджевое сопровождение развития города |
| 12.1. | Организовать проведение "круглых столов" по актуальным вопросам развития гражданского общества с представите- лями неправитель- ственных организаций | Отчет в Правитель- ство Республики Казахстан | Аким города Алматы | IV квар- тал, 2006- 2008 годы |  | За счет внебюд- жетных средств |
| 12.2. | Обеспечить создание системы единого инфор- мационного пространства города Алматы | Отчет в Правитель- ство Республики Казахстан | Аким города Алматы | IV квар- тал 2006- 2008 годы | 2006 г. - 106 2007 г. - 150 2008 г. - 150 | Бюджет города Алматы |
| 12.3. | Организовать публикацию серии статей и информации в республи- канских и зарубежных информационных изданиях, на сайте акимата города Алматы о придании мегаполису функций финансового, делового, торгового, культурного и инновационного центра международного значения | Отчет в Правитель- ство Республики Казахстан | Аким города Алматы | IV квар- тал, 2006- 2008 годы | Не тре- буется |  |
| 12.4. | Обеспечить информационное взаимодействие хозяйствующих субъектов города Алматы с предприятия- ми других регионов в рамках инфор- мационного проекта "Электронный портал МАГ" | Отчет в Правитель- ство Республики Казахстан | Аким города Алматы | IV квар- тал, 2006- 2008 годы | Не тре- буется |  |
|  | Потребность в бюджетных ресурсах: республиканс- кий бюджет |  |  |  | 2006 г. - 28540 2007 г. - 28752 2008 г. - 47127 |  |
|  | местный бюджет |  |  |  | 2006 г. - 6809 2007 г. - 17795 2008 г. - 21976 |  |
|  | Итого: |  |  |  | 2006 г. - 35349 2007 г. - 46547 2008 г. - 69103 |  |

Примечание: 

ежегодные объемы расходов из республиканского бюждета будут 

уточняться в соответствии с Законом Республики Казахстан 

"О республиканском бюджете" на соответствующий финансовый год. 

МОН  - Министерство образования и науки Республики Казахстан 

МИТ  - Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан 

МКИ  - Министерство культуры и информации Республики Казахстан 

МТС  - Министерство туризма и спорта Республики Казахстан 

МСХ  - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан 

МТК  - Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан 

МЭБП - Министерство экономики и бюджетного планирования Республики 

       Казахстан 

МФ   - Министерство финансов Республики Казахстан 

МЭМР - Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики 

       Казахстан 

МЮ   - Министерство юстиции Республики Казахстан 

МЧС  - Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан 

НБРК - Национальный Банк Республики Казахстан 

АО   - акционерное общество 

ТОО  - товарищество с ограниченной ответственностью 

НИИ  - научно-исследовательский институт

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан