Об утверждении Плана мероприятий по реализации Государственной программы жилищного строительства в Республике Казахстан на 2008-2010 годы

Постановление Правительства Республики Казахстан от 1 октября 2007 года N 867

В целях реализации пункта 2 Указа Президента Республики Казахстан от 20 августа 2007 года N 383 "О Государственной программе жилищного строительства в Республике Казахстан на 2008-2010 годы" Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ :

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации Государственной программы жилищного строительства в Республике Казахстан на 2008-2010 годы (далее - План мероприятий).

2. Заинтересованным министерствам, а также государственным органам, непосредственно подчиненным и подотчетным Президенту Республики Казахстан (по согласованию), акимам областей, городов Астаны и Алматы: 

      1) обеспечить надлежащее и своевременное исполнение Плана мероприятий; 

      2) один раз в полугодие, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным полугодием, представлять в Агентство Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства аналитическую информацию о ходе реализации Плана мероприятий. 

      Сноска. Пункт 2 с изменением, внесенным постановлением Правительства РК от 04.08.2010 № 796.

3. Агентству Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства представлять в Правительство Республики Казахстан один раз в полугодие, не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным полугодием, сводную информацию о выполнении Плана мероприятий. 

      Сноска. Пункт 3 с изменением, внесенным постановлением Правительства РК от 04.08.2010 № 796.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Агентство Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства. 

      Сноска. Пункт 4 с изменением, внесенным постановлением Правительства РК от 04.08.2010 № 796.

5. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

Премьер-Министр 

   Республики Казахстан

Утвержден          

постановлением Правительства 

Республики Казахстан    

от 1 октября 2007 года N 867

План мероприятий 

      по реализации Государственной программы жилищного 

   строительства в Республике Казахстан на 2008-2010 годы

Сноска. План с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 30.07.2008 N 722; от 15.05.2009 N 731; от 30.12.2009 № 2305 (порядок введения в действие см. п. 2); от 04.08.2010 № 796; от 31.12.2010 № 1496.

| N п/п | Мероприятия |  | Форма завершения | Ответст- венные исполни- тели | Сроки испол- нения | Предпола- гаемые расходы | Источ- ник финан- сиро- вания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Подготовить региональные программы жилищного строительства |  | Постановления местных исполнитель- ных органов | Акимы облас- тей, городов Астаны и Алматы | IV квартал 2007 года | Расходы не предпола- гаются |  |
| 1.2 | Разработать и направить в местные исполнительные органы рекомендации по развитию арендного сектора жилья |  | Рекомендации по развитию арендного сектора жилья | МИТ | IV квартал 2007 года | Расходы не предпола- гаются |  |
| 1.2-1 | Утверждение методики расчета арендной платы, взимаемой в государственных арендных домах |  | Приказ МИТ | МИТ | III квартал 2008 года | Расходы не предпола- гаются |  |
| 1.3 | Провести разъяснительную работу и ока- зать содействие гражданам в создании жилищно- строительных кооперативов |  | Информация в АДС и ЖКХ | Акимы облас- тей, городов Астаны и Алматы | Еже- годно, не позднее 10 июля и 10 января | Расходы не предпола- гаются |  |
| 1.4 | Застройка территорий населенных пунктов на принципах государствен- но-частного партнерства с коммерческими застройщиками |  | Информация в АДС и ЖКХ | Акимы облас- тей, городов Астаны и Алматы, частные застрой- щики | Еже- годно, не позднее 10 июля и 10 января 2008- 2011 годов | Часть целевых трансфертов, предусмо- тренных местным исполни- тельным органам областей, городов Алматы и Астаны на проектиро- вание, развитие и обустройст- во инженер- но-коммуни- кационной инфраструк- туры в районах жилищной застройки | Рес- пуб- ликан- ский бюджет |
| 1.5 | Подготовить проект Указа Президента Республики Казахстан о создании Государственной комиссии по осуществлению контроля за реализацией Государственной программы жилищного строительства на 2008-2010 годы |  | Проект Указа Президента Республики Казахстан | МИТ, МЭБП, МФ | Ноябрь 2007 года | Расходы не предпола- гаются |  |
| 1.6 | Определить условия предоставления бюджетных кредитов местным исполнительным органам за счет респуб- ликанского бюджета: |  | Проект постановления Правительства Республики Казахстан | АДС и ЖКХ, МЭРТ, МФ |  |  | Рес- пуб- ликан- ский бюджет |
|  | бюджетное кредитование местного ис- полнительного органа города Астаны по нулевой ставке вознаграждения (интересы) на проектирование, строительство и (или) приобретение у частных застройщиков жилья для работников бюджетной сферы; |  |  |  | 2008- 2010 годы | 25 млрд. тенге, в том числе: 2008 год - 7,9 млрд. тенге; 2009 год - 7,8 млрд. тенге; 2010 год - 9,3 млрд. тенге |  |
|  | бюджетное кредитование местных исполнительных органов областей, города Алматы по нулевой ставке возна- граждения (интересы) на проектирование, строительство и (или) приобретение у частных застройщиков жилья для работников строящихся 100 школ и 100 больниц |  |  |  | 2008- 2010 годы | 24,8 млрд. тенге, в том числе: 2008 год - 8,3 млрд. тенге; 2009 год - 8,3 млрд. тенге; 2010 год - 8,2 млрд. тенге |  |
| 1.7 | Предусмотреть в бюджетной заявке целевые трансферты местным исполнительным органам областей, городов Алматы и Астаны на проектирование, строительство и (или) приобретение у частных застройщиков государственных арендных домов для граждан, состоящих в очереди в акиматах |  | Информация в Правительство Республики Казахстан | АДС и ЖКХ, МФ, МЭРТ | 2008- 2010 годы | 29,101 млрд. тенге, в том числе: 2008 год - 8,734 млрд. тенге; 2009 год - 9,6 млрд. тенге; 2010 год - 10,767 млрд. тенге | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 1.8 | Предусмотреть в бюджетной заявке целевые трансферты местным испол- нительным органам областей, городов Алматы и Астаны на проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение у частных застройщиков инженерно-ком- муникационной инфраструктуры в районах жилищной застройки |  | Информация в Правительство Республики Казахстан | АДС и ЖКХ, МФ, МЭРТ | 2008- 2010 годы | 90,487 млрд. тенге, в том числе: 2008 год - 29,905 млрд. тенге; 2009 год - 30,108 млрд. тенге; 2010 год - 30,474 млрд. тенге | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 1.9 | Предусмотреть в бюджетной заявке целевые трансферты местным исполнительным органам областей, городов Алматы и Астаны на проектирование, реконструкцию и ремонт инженерно-ком- муникационной инфраструктуры |  | Информация в Правительство Республики Казахстан | АДС и ЖКХ, МФ, МЭРТ | 2008- 2010 годы | 9,960 млрд. тенге, в том числе: 2008 год - 5,0 млрд. тенге; 2009 год - 4,960 млрд. тенге | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 1.10 | Предусмотреть в бюджетной заявке целевые трансферты на проведение в Алматинской области пред- варительных работ по развитию 4-х городов- спутников города Алматы |  | Информация в Правительство Республики Казахстан | АДС и ЖКХ, МФ, МЭРТ | 2008- 2010 годы | 6 млрд. 818 млн. тенге, в том числе: 2008 год - 1 млрд. 026 млн. тенге; 2009 год - 2 млрд. 312 млн. тенге; 2010 год - 3 млрд. 480 млн. тенге | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 1.11 | Предусмотреть в бюджетной заявке целевые трансферты на проведение в Акмолинской области предваритель- ных работ по развитию села Кощи, как города- спутника города Астаны |  | Информация в Правительство Республики Казахстан | АДС и ЖКХ, МФ, МЭРТ | 2008- 2010 годы | 8 млрд. 872 млн. тенге, в том числе: 2008 год - 633 млн. тенге; 2009 год - 3 млрд. 560 млн. тенге; 2010 год - 4 млрд. 679 млн. тенге | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 1.12 | Разработать Правила реализации местными исполнитель- ными органами жилья, построенного за счет кредитных средств с учетом бальной системы |  | Проект постановления Правительства Республики Казахстан | МФ, МЭБП, МИТ, КИК (по сог- ласованию) | III квартал 2008 года | Расходы не предпола- гаются |  |
| 1.12-1 | Внести изменения и дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 19 июля 2008 года N 711 "Об утверждении Правил реализации местными исполнительными органами жилья, построенного в рамках Государственной программы жилищного строительства в Республике Казахстан на 2008-2010 годы" |  | Постановление Правительства Республики Казахстан | МФ, МИТ, МЭБП, МЮ | Март 2009 года |  |  |
| 1.13 | Размещать на интернет- ресурсах местных исполнитель- ных органов и опубликовы- вать в периодической печати, материалы о реализации жилья, построенного в рамках Государствен- ной программы жилищного строительства на 2008-2010 годы |  | Информация в АДС и ЖКХ | Акимы областей, городов Астаны и Алматы | Ежегод- но, не позднее 10 июля и 10 января | Расходы не предпола- гаются |  |
| 2. Совершенствование системы ипотечного кредитования |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | (Исключена - постановлением Правительства РК от 30.07.2008 N 722) |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | (Исключена - постановлением Правительства РК от 30.07.2008 N 722) |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | (Исключена - постановлением Правительства РК от 30.07.2008 N 722) |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Предусмотреть в бюджетной заявке средства на увеличение уставного капитала СПК |  | Информация в Правительство Республики Казахстан | МИТ МЭБП, МФ | 2008 год | 15 млрд. тенге в 2008 году |  |
| 3. Развитие системы жилищных строительных сбережений |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Увеличение уставного капитала ЖССБК |  | Оплата эмиссии акции | МЭРТ, МФ, АО ФНБ "Самрук- Қазына" (по согласова- нию), ЖССБК (по согласова- нию) | 2008- 2010 годы | 10 млрд. 300 млн. тенге, в том числе: 2008 год - 6 млрд. 600 млн. тенге; 2009 год - 1 млрд. 900 млн. тенге; 2010 год - 1 млрд. 800 млн. тенге | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 3.2 | Определить условия предоставления бюджетного кредита за счет республикан- ского бюджета |  | Проект поста- новления Прави- тельства Респуб- лики Казахс- тан | МЭРТ, МФ, АО "ФНБ "Самрук- Қазына" (по согласова- нию), ЖССБК (по согласова- нию) | 2008- 2010 годы | 57 млрд. тенге, в том числе: 2008 год - 23 млрд. 560 млн. тенге; 2009 год - 18 млрд. 277 млн. тенге; 2010 год - 15 млрд. 163 млн. тенге | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 3.3 | Рассмотреть возможность передачи го- сударственных пакетов акций АО "ЖССБК" и АО "КИК" в оплату уставного капитала АО "ФУР "Қазына" |  | Внесение предложения в Правительство Республики Казахстан | МФ (созыв), МЭБП, МИТ, МЮ, НБ (по согласо- ванию), АФН (по согласо-ванию), АО "ФУР "Қазына" (по согла- сованию) | II полу- годие 2008 года | Расходы не предпола- гаются |  |
| 4. Информационно-разъяснительное обеспечение Государственной программы жилищного строительства в Республике Казахстан на 2008-2010 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Публикация статей в периодической печати, выступления на телевиде- нии и радио с разъяснением основных положений Государствен- ной программы жилищного строительства | Информация в АДС и ЖКХ | АДС и ЖКХ, МФ, АЗР, КИК (по сог- ласованию), ЖССБ (по согласо- ванию) | Ежегодно, не позднее 10 июля и 10 января | Расходы не предпола- гаются |  |
| 4.2 |  | Проведение "круглых столов", семинаров, конференций и разъяснений в СМИ по Правилам реализации населению жилья, построенного за счет кредитных средств из республикан- ского бюджета | Информация в АДС и ЖКХ | МФ, Акимы областей, городов Астаны и Алматы, областей | Ежегодно, не позднее 10 июля и 10 января | Расходы не предпола- гаются |  |
| 4.3 |  | Ежемесячно размещать на интернет- ресурсе МИТ материалы о ходе реализации Государствен- ной программы жилищного строительства на 2008-2010 годы | Информация в Правительство Республики Казахстан | АДС и ЖКХ | Ежегодно, не позднее 25 июля и 25 января | Расходы не предпола- гаются |  |
|  |  | Итого: объем бюджетных средств на обеспечение Государствен- ной программы жилищного строительства на 2008-2010 годы |  |  | 2008- 2010 годы | 277,338 млрд. тенге, в том числе: 2008 год - 106,658 млрд. тенге; 2009 год - 86,817 млрд. тенге; 2010 год - 83,863 млрд. тенге | Респуб- ликан- ский бюджет |

Примечание: расшифровка аббревиатур:

МИТ     - Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан; 

МФ      - Министерство финансов Республики Казахстан; 

МЭБП    - Министерство экономики и бюджетного планирования

          Республики Казахстан; 

МТСЗН   - Министерство труда и социальной защиты населения; 

АФН     - Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору 

          финансового рынка и финансовых организаций; 

АЗР     - Агентство Республики Казахстан по управлению земельными 

          ресурсами; 

КИК     - акционерное общество "Казахстанская ипотечная компания"; 

ЖССБ    - акционерное общество "Жилищный строительный сберегательный 

          банк Казахстана"; 

КФГИК   - акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования 

          ипотечных кредитов";

АДСиЖКХ - Агентство Республики Казахстан по делам строительства и

          жилищно-коммунального хозяйства;

МЭРТ    - Министерство экономического развития и торговли Республики

          Казахстан;

АО "ФНБ "Самрук-Қазына" - акционерное общество "Фонд национального

                          благосостояния "Самрук-Қазына".

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан