Об утверждении Плана развития современной инфраструктуры

Постановление Правительства Республики Казахстан от 12 октября 2007 года N 932

В целях реализации Указа Президента Республики Казахстан от 6 апреля 2007 года N 310 "О дальнейших мерах по реализации Стратегии развития Казахстана до 2030 года" Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ :

1. Утвердить прилагаемый План развития современной инфраструктуры (далее - План).

2. Центральным и местным исполнительным органам, иным государственным органам Республики Казахстан, ответственным за выполнение Плана: 

      1) обеспечить своевременное выполнение мероприятий, предусмотренных Планом; 

      2) два раза в год, к 15 января и 15 июля, по итогам полугодия представлять информацию о ходе выполнения Плана в Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан.

3. Министерству экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан два раза в год, к 30 января и 30 июля, по итогам полугодия представлять сводную информацию о ходе выполнения Плана в Правительство Республики Казахстан.

4. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

Премьер-Министр 

   Республики Казахстан

Утвержден             

постановлением Правительства   

Республики Казахстан       

от 12 октября 2007 года N 932

План 

          развития современной инфраструктуры

| N п/п | Мероприятие | Форма завершения | Ответст- венные за испол- нение (реали- зацию) | Срок исполнения (реализации) | Предпо- лагаемые расходы (тыс. тенге) | Источ- ники финан- сирова- ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Анализ мировых тенденций развития современной инф- раструктуры, в т.ч. прогрессив- ных технологий и материалов | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЭБП (созыв), МТК, АИС, МЭМР, МСХ, МИТ, АО "Холдинг "Самгау" | Ежегодно, 30 января, 30 июня | Не тре- буются |  |
| 2. | Анализ реализации действующих стратегических и программных доку- ментов на предмет соответствия сов- ременным требова- ниям и спросу | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЭБП (созыв), МТК, АИС, МЭМР, МСХ, МИТ, АО "Холдинг "Самгау" | Ежегодно, 30 января, 30 июня | Не тре- буются |  |
| 3. | Инфраструктурное обеспечение реали- зации прорывных макропроектов | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЭБП (созыв), МИТ, МТК, АИС, МЭМР, МСХ, АО "Холдинг "Самрук", АО "Холдинг "Самгау", АО "Холдинг "КазАгро" | Ежегодно, 30 января, 30 июня | Объемы будут опреде- лены по мере прора- ботки проектов | Вне- бюд- жет- ные сред- ства |
| 4. | Разработка комплекса мер по развитию отрасли гражданской авиации на 2009-2011 годы | Предложение в Прави- тельство Республики Казахстан | МТК | Декабрь 2008 год | Не тре- буются |  |
| 5. | Разработка комплекса мер по развитию современ- ной отрасли телекоммуникаций на 2009-2011 годы | Предложение в Прави- тельство Республики Казахстан | АИС (созыв), АО "Холдинг "Самгау" | Август 2008 год | Не тре- буются |  |
| 6. | Проведение подго- товительных меро- приятий по разра- ботке Генеральной схемы организации территорий Респуб- лики Казахстан, в том числе: | Информация в МЭБП РК | МИТ | 15 января 2008 года, 15 июля 2008 года | 29974 | Рес- публи- кан- ский бюджет |
| 6.1. | Подготовка пред- ложения по опреде- лению порядка раз- работки и согласо- вания Генеральной схемы Республики Казахстан | Предложение в Прави- тельство Республики Казахстан | МИТ | Декабрь 2008 год | Не тре- буются |  |
| 6.2. | Внесение изменений в действующий СНиП Республики Казахстан 3.01-07-2001 "Инструкция о составе, порядке разработки, согла- сования и утверж- дения градострои- тельных проектов в Республики Казахстан" | Информация в МЭБП РК | МИТ | 15 января 2008 года, 15 июля 2008 года | 4760 | Рес- публи- кан- ский бюджет |
| 6.3. | Разработка и согласование в установленном порядке рекоменда- ции по разработке Генеральной схемы организации терри- тории Республики Казахстан | Информация в МЭБП РК | МИТ | 15 января 2008 года, 15 июля 2008 года | 25214 | Рес- публи- кан- ский бюджет |
| 7. | Разработка комп- лекса мер по реа- лизации междуна- родного инвести- ционного мегапро- екта создания единой системы транзита в направ- лении Европа-Азия | Предложение в Прави- тельство Республики Казахстан | МТК (созыв), МИД, МЮ, МФ, МЭБП, МСХ, акимы областей, гг. Астаны и Алматы, АО "Холдинг "Самгау", АО "ФУР "Қазына", АО "Холдинг "КазАгро", "НЭПК "Союз "Атамекен" | Июль 2008 год | Не тре- буются |  |
| 8. | Оценка финансовой обеспеченности программных доку- ментов с предос- тавлением оценки эффективности использования бюджетных средств | Информация в МЭБП РК | МТК, АИС, МЭМР, МСХ, АО "ФУР "Қазына", АО "Холдинг "Самгау" | Ежегодно 15 января, 15 июня | Не тре- буются |  |
| 9. | Разработка комп- лекса мер по раз- витию мультимо- дальных перевозок | Предложение в Прави- тельство Республики Казахстан | МТК | 2009 год | Не тре- буются |  |
| 10. | Корректировка дей- ствующих програм- мных документов с учетом разрабо- танной Генеральной схемы организации территорий Респуб- лики Казахстан | Постанов- ление Пра- вительства Республики Казахстан | Заинтере- сованные государ- ственные органы | 2011 год | Не тре- буются |  |
| 11. | Разработка комп- лекса мер по раз- витию почтовой отрасли и почтово- сберегательной системы Республики Казахстан на 2011-2015 годы | Предложение в Прави- тельство Республики Казахстан | АИС, АО "Холдинг "Самгау" | 2010 год | Не тре- буются |  |

Примечание: расшифровка аббревиатур:

МЭБП   - Министерство экономики и бюджетного планирования 

         Республики Казахстан 

МЮ     - Министерство юстиции Республики Казахстан 

МФ     - Министерство финансов Республики Казахстан 

МТК    - Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан 

МИТ    - Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан 

МИД    - Министерство иностранных дел Республики Казахстан 

МЭМР   - Министерство энергетики и минеральных ресурсов 

         Республики Казахстан 

МСХ    - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан 

АИС    - Агентство Республики Казахстан по информатизации и связи 

АО "Холдинг "Самрук"  - акционерное общество "Казахстанский холдинг 

по управлению государственными активами "Самрук" 

АО "ФУР "Қазына"      - акционерное общество "Фонд устойчивого развития "Қазына" 

АО "Холдинг "Самгау"  - акционерное общество "Государственный холдинг "Самгау" 

АО "Холдинг "КазАгро" - акционерное общество "Национальный управляющий холдинг "КазАгро" 

НЭПК "Союз "Атамекен" - Объединение юридических лиц "Народная экономическая палата Казахстана "Союз "Атамекен" 

СНиП                  - строительные нормы и правила

Сноска. Примечание с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 20.07.2009 N 1101 .

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан