Об утверждении Плана мероприятий по полноценному обеспечению Казахстана собственными удобрениями

Постановление Правительства Республики Казахстан от 19 ноября 2007 года N 1105

В целях полноценного обеспечения Казахстана собственными удобрениями Правительство Республики Казахстан  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по полноценному обеспечению Казахстана собственными удобрениями (далее - План).

2. Заинтересованным государственным органам, акимам областей и организациям: 

      1) обеспечить надлежащее и своевременное исполнение Плана; 

      2) один раз в полугодие, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным полугодием, представлять в Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан аналитическую информацию о ходе реализации Плана.

3. Министерству сельского хозяйства Республики Казахстан представлять в Правительство Республики Казахстан один раз в полугодие, не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным полугодием, сводную информацию о выполнении Плана.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан.

5. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

Премьер-Министр 

       Республики Казахстан

Утвержден          

постановлением Правительства 

Республики Казахстан     

от 19 ноября 2007 года N 1105

Сноска. План с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК   от 27.08.2008  N 776 .

План 

       мероприятий по полноценному обеспечению Казахстана 

                     собственными удобрениями

| N п/п | Мероприятие | Форма завершения | Ответ- ствен- ные за испол- нение | Срок испол- нения | Источ- ники финан- сиро- вания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Завершение строитель- ства сернокислотного цеха в городе Балхаше | Информация в МСХ | МИТ, АО "Корпорация Казахмыс" (по согла- сованию) | I квар- тал 2008 года | Средства хозяйст- вующих субъек- тов |
| 2 | Заключение меморанду- ма между: АО "Казцинк" и ТОО "Казфосфат"; АО "Корпорация Казахмыс" и ТОО "Казфосфат" по ста- бильным поставкам серной кислоты для производства мине- ральных удобрений | Информация в МСХ | МИТ, МЭМР, АО "Казцинк" (по согла- сованию), АО "Корпорация Казахмыс" (по согла- сованию), ТОО "Казфосфат" (по согла- сованию) | IV квар- тал 2007 года | Не тре- буются |
| 3 | Изучение возможности: 1) организации допол- нительного производ- ства серной кислоты на территории респуб- лики на базе вторич- ного серосодержащего сырья, образующегося в процессе обессери- вания нефти, добывае- мой в Западном Казах- стане; 2) использования неф- тяной серы в процес- сах экстракционной переработки фосфори- тов Каратау для час- тичной (5-10%) замены серной кислоты с дальнейшим получением аммофоса и аммофосфата | Предложения в Правительство Республики Казахстан | МОН (созыв), МИТ | I квар- тал 2008 года | Не тре- буются |
| 4 | Проработка вопросов: 1) создания транс- портной компании- владельца специальных цистерн для перевозки серной кислоты за счет средств хозяйст- вующих субъектов и институтов развития; | Предложения в Правительство Республики Казахстан | МТК (созыв), МЭБП, АО "НК "КТЖ" (по согла- сованию), АО "Казцинк" (по согла- сованию), АО "Корпорация Казахмыс" (по согла- сованию), АО "КХ "Самрук" (по согла- сованию), АО "ФУР "Қазына" (по согла- сованию) | I квар- тал 2008 года | - |
|  | 2) приобретения спе- циальных цистерн для перевозки серной кис- лоты на лизинговой основе с учетом выде- ления на эти цели средств из республи- канского бюджета, а также с привлечением средств институтов развития. | Предложения в Правительство Республики Казахстан | МТК (созыв), МЭБП, АО "НК "КТЖ" (по согла- сованию), АО "Казцинк" (по согла- сованию), АО "Корпорация Казахмыс" (по согла- сованию), АО "КХ "Самрук" (по согла- сованию), АО "ФУР "Қазына" (по согла- сованию) | I квар- тал 2008 года | - |
| 5 | 1) проработка с пос- тавщиками газа вопро- са по поставкам газа для наращивания вы- пуска карбамида и аммиачной селитры в ТОО "КазАзот", начи- ная с 2009 года в объеме 1,5 млрд. куб.м. в год; | Многосторон- ний меморан- дум или со- глашение меж- ду недрополь- зователями, потребителями (ТОО "КазАзот", акимат Ман- гистауской области и другие), го- сударственны- ми органами | МЭМР, МИТ, акимат Мангистау- ской облас- ти, ТОО "КазАзот" (по согла- сованию) | IV квар- тал 2007 года | Не тре- буются |
|  | 2) при положительном решении вопроса по поставкам газа - строительство нового аммиачно-карбамидного комплекса в Мангистауской области | Информация в МСХ о ходе строительства нового аммиачно- карбамидного комплекса | МИТ, акимат Мангистау- ской области | Ежегод- но I квар- тал 2008- 2010 годы | Средства хозяйст- вующих субъек- тов |
| 6 | В целях обеспечения бесперебойного функ- ционирования произво- дителей минеральных удобрений проработка вопросов: 1) контрактных поста- вок электроэнергии от электростанций север- ных областей Казах- стана "Север-Юг" согласно суточному графику производства- потребления электри- ческой энергии; | Суточный график производства- потребления электрической энергии | АО "KEGOC" (по согла- сованию), ТОО "Казфосфат" (по согла- сованию) | Еже- годно | Не тре- буются |
|  | 2) о поставке электроэнергии в соответствии с меж- правительственным протоколом об исполь- зовании водно-энерге- тических ресурсов, и графиком, разработан- ным АО "KEGOC" и кыргызской стороной; | Проект Прото- кола между Правитель- ством Республики Казахстан и Правитель- ством Кыргызской Республики об использовании водно-энерге- тических ресурсов | МСХ (созыв), МЭМР, МИТ, АО "KEGOC" (по согла- сованию) | Еже- годно | Не тре- буются |
|  | 3) установления вре- менных понижающих коэффициентов к тари- фам на услуги переда- чи электрической энергии по сетям АО "KEGOC" в установлен- ном законодательством порядке | Информация в МСХ | АРЕМ, МЭМР, АО "KEGOC" (по согласо- ванию) | Еже- годно | Не тре- буются |
| 7 | Предоставление произ- водителям минеральных удобрений временных понижающих коэффи- циентов к тарифам на услуги магистральной железнодорожной сети при перевозке серной кислоты, аммиака и фоссырья тонкого помола по территории Казахстана в установ- ленном законодатель- ством порядке | Информация в МСХ | АРЕМ, МТК, МИТ, АО "Казцинк" (по согла- сованию), АО "Корпорация Казахмыс" (по согла- сованию), АО НК "КТЖ" (по согласова- нию), ТОО "Казфосфат" (по согла- сованию) | Еже- годно | Не тре- буются |
| 8 | Рассмотрение возмож- ности расширения ассортимента выпус- каемых удобрений оте- чественными заводами за счет: производства гуматов натрия и калия, органо- минеральных удобрений из бурых углей и фос- форитов Казахстана, удобрений на основе фосфогипса, сложно- фосфорных и сбаланси- рованных по N, Р, S- компонентам из фосфо- ритов и нефтяной се- ры; производства био- препаратов, удобрений на основе коттрельной пыли, огарка-продукта переработки фосфатно- го шлама и бурых уг- лей в городе Шымкен- те, а также создания малотоннажного произ- водства новых видов удобрений | Предложения в МИТ | МИТ, МОН, МЭМР, МСХ, акиматы Алматинской области и ЮКО, ТОО "Казфосфат" (по согла- сованию), АО "ФУР "Қазына" (по согла- сованию), ТОО "НПО "Ана Жер" (по согла- сованию), ТОО "НПЦ Экобиошун- гит" (по согласова- нию) | I квар- тал 2008 года | Не тре- буются |
| 9 | Определение совместно с научными организа- циями научно-обосно- ванной потребности сельхозтоваропроиз- водителей в удобре- ниях по каждому виду | Информация в МИТ | МСХ, МОН, акиматы областей, ГУ "РНМЦАС" | IV квар- тал 2007 года | Не тре- буются |
| 10 | Рассмотрение вопроса: 1) увеличения за счет средств республикан- ского бюджета объема возмещения затрат сельхозтоваропроизво- дителей на приобрете- ние удобрений; | Предложения в Правительство Республики Казахстан | МСХ (созыв), МЭБП | I квар- тал 2008 года | - |
|  | 2) поставок удобрений через АО "Национальная компания "Продкорпорация" путем увеличения уставного капитала АО "Национальная компания "Продкорпорация" для кредитования приобретения сельхоз- товаропроизводителями удобрений | Предложения в Правительство Республики Казахстан | МСХ (созыв), МЭБП, АО "НХ "КазАгро" (по согла- сованию), АО "НК "ПКК" (по согла- сованию) | I квар- тал 2008 года | - |
| 11 | Рассмотрение возмож- ности приобретения сельхозтоваропроизво- дителями сельскохо- зяйственных машин по применению удобрений на лизинговой основе | Информация в Правительство Республики Казахстан | МСХ (созыв), АО "НХ "КазАгро" (по сог- ласованию) | 25 января 2008 года | Не тре- буются |
| 12 | Оказание содействия сельхозтоваропроизво- дителям в вопросе приобретения и хране- ния удобрений, в т.ч. путем создания пред- ставительств произво- дителей минеральных удобрений в регионах и определения на областном уровне операторов по поставкам удобрений | Предложения акимов облас- тей и СПК в МСХ по вопро- су строитель- ства регио- нальных (меж- районных) складов | Акимы областей, МСХ, СПК (по согла- сованию), ТОО "Казфосфат" (по согла- сованию), ТОО "КазАзот" (по согла- сованию), ТОО "НПО "Ана Жер" (по согла- сованию), ТОО "НПЦ "Экобиошун- гит" (по согла- сованию) | I квар- тал 2008 года | Не тре- буются |
| 13 | 1) Разработать техни- ческий регламент "Требования к безо- пасности удобрений"; | Проект постановления Правительство Республики Казахстан | МСХ (свод), МЗ, МООС, МИТ | IV квар- тал 2009 года | РБ* |
|  | 2) проработка вопроса законодательного уре- гулирования порядка регистрационных испы- таний и государствен- ной регистрации удоб- рений в Республике Казахстан | Предложения в Правительство Республики Казахстан | МСХ (созыв), МЗ, МООС, МИТ | Июль 2008 года | Не тре- буются |
| 14 | Приведение государ- ственных стандартов на удобрения в соот- ветствие с междуна- родными требованиями | Информация в МСХ | МИТ | 2009 год | РБ* |
| 15 | Внедрение на пред- приятиях, производя- щих минеральные удобрения, систем менеджмента качества и экологического менеджмента на соот- ветствие требованиям международных стан- дартов ИСО серии 9000 и 14000 | Информация в МСХ | МИТ | 2007- 2009 годы | Средства хозяйст- вующих субъек- тов |
| 16 | Рассмотрение вопроса по увеличению коли- чества грантов для промышленных (хими- ческих) специальнос- тей в высших учебных заведениях страны, сотрудничеству между высшими учебными за- ведениями и произво- дителями удобрений в сфере обучения, про- хождения производ- ственной практики, консультирования и др. | Предложения в Правительство Республики Казахстан | МОН (созыв), МИТ, МСХ, ТОО "КазАзот" (по согла- сованию), ТОО "Казфосфат" (по согла- сованию) | Декабрь 2007 года | Не тре- буются |

Примечания: 

* объемы финансового обеспечения мероприятий предусмотренных, Планом мероприятий по полноценному обеспечению Казахстана собственными удобрениями, будут устанавливаться при формировании республиканского бюджета на соответствующий финансовый год;

Расшифровка аббревиатур :

МЗ               - Министерство здравоохранения Республики Казахстан 

МИТ              - Министерство индустрии и торговли Республики 

                   Казахстан 

МОН              - Министерство образования и науки Республики 

                   Казахстан 

МООС             - Министерство охраны окружающей среды Республики 

                   Казахстан 

МСХ              - Министерство сельского хозяйства Республики 

                   Казахстан 

МТК              - Министерство транспорта и коммуникаций 

                   Республики Казахстан 

МЭБП             - Министерство экономики и бюджетного планирования 

                   Республики Казахстан 

МЭМР             - Министерство энергетики и минеральных ресурсов 

                   Республики Казахстан 

АРЕМ             - Агентство Республики Казахстан по регулированию 

                   естественных монополий 

РБ               - республиканский бюджет 

АО "КХ "Самрук"  - акционерное общество "Казахстанский холдинг по 

                   управлению государственными активами "Самрук" 

АО "ФУР "Қазына" - акционерное общество "Фонд устойчивого развития 

                   "Қазына" 

АО "НК "КТЖ"     - акционерное общество "Национальная компания 

                   "Қазақстан тeміp жолы" 

"АО "НК "ПКК"    - акционерное общество "Национальная компания  

                   "Продовольственная контрактная корпорация" 

ЮКО              - Южно-Казахстанская область 

СПК              - Социально-предпринимательская корпорация 

АО "Казцинк"     - акционерное общество "Казцинк" 

АО "Корпорация   - акционерное общество "Корпорация Казахмыс" 

Казахмыс" 

ГУ "РНМЦАС"      - ГУ "Республиканский научно-методический центр 

                   агрохимической службы Министерства сельского 

                   хозяйства Республики Казахстан" 

ТОО "Казфосфат"  - товарищество с ограниченной ответственностью 

                   "Казфосфат" 

ТОО "КазАзот"    - товарищество с ограниченной ответственностью 

                   "КазАзот" 

ТОО НПО "Ана     - товарищество с ограниченной ответственностью 

Жер"               "Научно-производственное объединение "Ана Жер" 

ТОО "НПЦ         - товарищество с ограниченной ответственностью 

"Экобиошунгит"     "Научно-производственный центр "Экобиошунгит" 

АО "Нацхолдинг   - акционерное общество "Национальный холдинг 

"КазАгро"          "КазАгро"

Сноска. Расшифровка с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК   от 27.08.2008  N 776 .

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан