Об утверждении Плана мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения в Республике Казахстан на 2008-2010 годы

Постановление Правительства Республики Казахстан от 11 декабря 2007 года N 1213

Во исполнение  постановления  Правительства Республики Казахстан от 20 апреля 2007 года N 319 "Об утверждении Плана мероприятий по исполнению Общенационального плана основных направлений (мероприятий) по реализации ежегодных 2005-2007 годов посланий Главы государства народу Казахстана и Программы Правительства Республики Казахстан на 2007-2009 годы" и в целях повышения эффективности системы обеспечения безопасности дорожного движения Правительство Республики Казахстан  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения в Республике Казахстан на 2008-2010 годы (далее - План).

2. Центральным и местным исполнительным органам: 

      1) принять меры по реализации Плана; 

      2) представлять ежегодно, к 10 января и 10 июля, информацию о ходе выполнения Плана в Министерство внутренних дел Республики Казахстан.

3. Министерству внутренних дел Республики Казахстан представлять ежегодно, к 25 января и 25 июля, сводную информацию о ходе выполнения Плана в Правительство Республики Казахстан.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Канцелярию Премьер-Министра Республики Казахстан.

5. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

Премьер-Министр 

       Республики Казахстан

Утвержден           

постановлением Правительства  

Республики Казахстан      

от 11 декабря 2007 года N 1213

План 

   мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения 

            в Республике Казахстан на 2008-2010 годы

| N п/п | Мероприятие | Форма завер- шения | Ответ- ственный за испол- нение | Срок испол- нения | Предпо- лагае- мый расход (млн. тенге) | Источ- ник финан- сиро- вания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения |
| 1.1 | Осуществить совершенствование нормативно- правового регулиро- вания и методичес- кого обеспечения системы подготовки и допуска водителей к участию в дорожном движении. | отчет в Прави- тельство | МВД (созыв), МОН, МТК | 4 квартал 2008 г. | не тре- буется |  |
| 1.2 | Организовать и провести оперативно- профилактические мероприятия "Внимание дети!", "Автобус", "Безопасная дорога" и др. | отчет в Прави- тельство | МВД (созыв), МТК, МОН, МКИ, Акимы областей, городов Астаны, Алматы | 2008- 2010 г.г. | не тре- буется |  |
| 1.3 | Создание социальных роликов по вопросам обеспечения безо- пасности дорожного движения и обеспе- чение их проката на центральных, республиканских телеканалах. | бюджетная заявка на республи- канскую бюджетную комиссию | МВД (созыв), МКИ | 2 квартал 2008 г. | не тре- буется |  |
| 1.4 | Создание специали- зированной програм- мы на республикан- ском телеканале "Казахстан" по актуальным вопросам безопасности дорожного движения. | бюджетная заявка на республи- канскую бюджетную комиссию | МВД (созыв), МКИ | 2 квартал 2008 г. | не тре- буется |  |
| 1.5 | Создание общерес- публиканского жур- нала для участников дорожного движения с детальным разъяс- нением вопросов, связанных с обеспе- чением безопасности дорожного движения, и ответами на письма и вопросы читателей. | бюджетная заявка на республи- канскую бюджетную комиссию | МВД (созыв), МКИ | 2 квартал 2008 г. | не тре- буется |  |
| 2. Развитие системы оказания помощи пострадавшим и ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий |
| 2.1 | Отработать типовые решения по сопряже- нию дежурно- диспетчерских служб органов по чрезвы- чайным ситуациям, здравоохранения и дорожных органов с дежурными частями дорожной полиции. | совмест- ный приказ | МВД (созыв), МЗ, МТК, МЧС | 4 квартал 2008 г. | не тре- буется |  |
| 2.2 | Рассмотреть вопрос организации на автомобильных доро- гах специальных служб по оказанию экстренной медицин- ской помощи и лик- видации последствий дорожно-транспорт- ных происшествий и внести обоснованные предложения в Правительство. | предложе- ния в Прави- тельство | МЧС (созыв), МЗ, МВД, МТК, Акимы областей, городов Астаны, Алматы | 4 квартал 2008 г. | не тре- буется |  |
| 3. Повышение эффективности государственного контроля за обеспечением безопасности дорожного движения |
| 3.1 | Продолжить дальней- шее совершенствова- ние административ- ного законодатель- ства в целях приня- тия эффективных мер по снижению уровня аварийности на дорогах республики. | предложе- ния в Межведом- ственную комиссию по вопросам совершен- ствования адми- нистра- тивного законода- тельства | МВД | 2008- 2010 г.г. | не тре- буется |  |
| 3.2 | Проведение совмест- ных рейдовых прове- рок осуществления автомобильных пере- возок пассажиров и грузов. | совмест- ный приказ | МВД (созыв), МТК | постоянно | не тре- буется |  |
| 3.3 | Проведение совмест- ных расследований крупных дорожно- транспортных происшествий на автотранспорте с целью выявления причин, условий и предпосылок их совершения. | совмест- ный приказ | МВД (созыв), МТК | постоянно | не тре- буется |  |
| 3.4 | Осуществить техни- ческое оснащение стационарным весо- вым оборудованием 6 постов транспорт- ного контроля: "Кызыл-Жар" в г. Астана, "Атырау" в Атырауской области, "Заречный" в Карагандинской области, "Акжайык" в Западно- Казахстанской об- ласти, "Карабутак" в Актюбинской об- ласти, "Шыганак" в Жамбылской области. | акт государ- ственной приемки | МТК (созыв), МЭБП | 2008 г. | 221,329 | рес- публи- кан- ский бюджет |
| 3.5 | Приобретение систем видеоконтроля и фиксации нарушений правил дорожного движения с процес- синговыми центрами. | бюджетная заявка на республи- канскую бюджетную комиссию | МВД | 2 квартал 2008 г. | не тре- буется |  |
| 3.6 | Оснащение дорожной полиции вертолетной техникой с дополни- тельным финансиро- ванием штатной чис- ленности 29 единиц (летный, инженерно- технический состав), расходов на эксплуатацию, содержание и обслу- живание вертолетной техники. | бюджетная заявка на республи- канскую бюджетную комиссию | МВД | 2 квартал 2008 г. | не тре- буется |  |
| 3.7 | Оснащение постов дорожной полиции системы "Рубеж" и управления дорожной полиции Департамен- тов внутренних дел стационарными и мо- бильными аппаратно- программными комплексами иденти- фикации транспорт- ных средств по государственным регистрационным номерным знакам. | бюджетная заявка на республи- канскую бюджетную комиссию | МВД | 2 квартал 2009 г. | не тре- буется |  |
| 3.8 | Создать автоматизи- рованную информа- ционно-поисковую систему "Контроль" по учету выявленных административных правонарушений в сфере дорожного движения, взаимо- действие с элек- тронным водитель- ским удостоверением (разработка прог- раммного обеспече- ния, приобретение для подразделений дорожной полиции мобильных термина- лов, серверов, рабочих станций). | инвести- ционный проект | МВД (созыв), АИС, МЭБП | 2008 г. | 287,536 | рес- публи- кан- ский бюджет |
|  | Всего из республиканского бюджета |  |  |  | 508,865 |  |
|  | на 2008 г. |  |  |  | 508,865 |  |

Примечание:  суммы расходов по республиканскому бюджету на 2009-2010 годы подлежат уточнению при формировании республиканского бюджета на 2009-2010 годы.

Расшифровка аббревиатур: 

МВД  - Министерство внутренних дел 

МЧС  - Министерство по чрезвычайным ситуациям 

МЭБП - Министерство экономики и бюджетного планирования 

МКИ  - Министерство культуры и информации 

МОН  - Министерство образования и науки 

МТК  - Министерство транспорта и коммуникаций 

МЗ   - Министерство здравоохранения 

АИС  - Агентство по информатизации и связи

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан