О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2002 года N 1449

Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2007 года N 1402

Правительство Республики Казахстан  ПОСТАНОВЛЯЕТ :

1. Внести в  постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2002 года N 1449 "Об утверждении Программы развития ресурсной базы минерально-сырьевого комплекса страны на 2003-2010 годы" (САПП Республики Казахстан, 2002 г., N 50, ст. 496) следующие изменения и дополнения: 

      1) пункт 3 изложить в следующей редакции:  

      "3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан Шукеева У.Е.";  

      2) в Программе развития ресурсной базы минерально-сырьевого комплекса страны на 2003-2010 годы, утвержденной указанным постановлением:  

      в разделе 1. "Паспорт Программы":  

      в строке "Ожидаемые результаты":  

      абзацы второй, третий и четвертый изложить в следующей редакции:  

      "2007 год - восточное обрамление Семипалатинского полигона, приграничные с Россией районы Рудного Алтая, северная Джунгария (Текелийский), Центрально-Каратауский, Жайрем-Ушкатынский, Жетикаринский горнорудные районы;  

      2008 год - Мугоджарский, Кокшетауский, Жезказганский, Карагандинский, северная Джунгария, Западно-Калбинский, Каратауский горнорудные районы;  

      2009 год - Рудно-Алтайский горнорудный район;";  

      абзацы одиннадцатый, двенадцатый и тринадцатый изложить в следующей редакции: 

      "в 2007 году - золота - 3 тонны, серебра - 5 тонн, меди - 200 тыс. тонн, полиметаллов - 100 тыс. тонн;  

      в 2008 году - золота - 10-12 тонн, меди - 50-80 тыс. тонн, полиметаллов - 100-120 тыс. тонн; 

      в 2009 году - золота - 12-15 тонн, меди - 50-80 тыс. тонн, полиметаллов - 100-120 тыс. тонн;";  

      абзацы шестнадцатый семнадцатый и восемнадцатый изложить в следующей редакции: 

      "в 2007 году - 197 сельских населенных пунктов;  

      в 2008 году - 108 сельских населенных пунктов; 

      в 2009 году - 256 сельских населенных пунктов;"; 

      в строке "Объемы и источники финансирования" слова:  

      "2005 г. - 2920,9 млн. тенге;  

      2006 г. - 4963,1 млн. тенге; 

      2007 г. - 3285,1 млн. тенге; 

      2008 г. - 3413,7 млн. тенге; 

      2009-2010 гг. - 27238,4 млн. тенге" 

      заменить словами: 

      "2006 г. - 4959,5 млн. тенге; 

      2007 г. - 5713,5 млн. тенге; 

      2008 г. - 6520,7 млн. тенге; 

      2009 г. - 7829,9 млн. тенге"; 

      в разделе 3. "Анализ современного состояния минерально-сырьевой базы страны":  

      в подразделе 3.2. "Состояние минерально-сырьевой базы страны.":  

      в абзаце первом: 

      слова "В последние годы" исключить; 

      слова "обозначились и нарастают" заменить словом "сохраняются"; 

      в разделе 5. "Основные направления и механизм реализации Программы":  

      в подразделе 5.1.-1. "Геолого-минерагеническое картирование рудных районов.": 

      абзацы второй, третий и четвертый изложить в следующей редакции: 

      "В 2007 году - продолжение геолого-минерагенического картирования в пределах Темерлик-Туюкской площади и Акбастау-Космурунской металлогенической зоны, начало работ в пределах Кетменской вторично-рифтовой структуры.  

      В 2008 году - завершение геолого-минерагенического картирования в пределах Темерлик-Туюкской площади и Акбастау-Космурунской металлогенической зоны; продолжение работ в пределах Кетменской вторично-рифтовой структуры; начало проведения работ в Текелийском и Биже-Коксайском горнорудных районах, на Бозшакольской структурно-металлогенической зоне.  

      В 2009 году - продолжение геолого-минерагенического картирования в пределах Кетменской вторично-рифтовой структуры; Текелийском и Биже-Коксайском горнорудных районах, на Бозшакольской структурно-металлогенической зоне, начало работ на Западно-Тарбагатайской площади."; 

      главы 5.3.1., 5.3.2., 5.3.3. подраздела 5.3. изложить в следующей редакции: 

      "5.3.1. Поисково-оценочные работы на твердые полезные ископаемые. 

      В 2007 году ожидается завершение поисково-оценочных работ в Восточном регионе Казахстана на перспективных участках, выявленных в результате проведения геологического доизучения площадей масштаба 1:200000 и обобщения геологических материалов. Результатом работ будет оценка прогнозных ресурсов меди, никеля, полиметаллов, редких металлов, золота и угля. Будут продолжены поисково-оценочные работы с целью получения прироста запасов золота, меди, цинка, свинца в Средне-Орском районе и в пределах Каратауского мегантиклинория Горного Мангистау (Западный Казахстан), на участках Глебовский и Баталинский (Северный Казахстан), на Снегирихинско-Сакмаринско-Черноубинской площади, Такыр-Кальджирском и Ново-Снегиревском участках (Восточный Казахстан), участке Ыргайты и на Тасполинском рудном поле (Южный Казахстан). С целью получения прироста запасов меди и золота планируется выполнение работ в пределах Байского рудного поля (Центральный Казахстан), на участках Красноармейском (Северный Казахстан), Кулан-Тобе и Попутном (Южный Казахстан).  

      Ниже приводится характеристика наиболее характерных объектов поисково-оценочных работ.  

      Глебовский участок расположен в 30 км северо-восточнее города Жетикара. На участке установлены три золотоносные зоны протяженностью 3-5 км, шириной 300-500 м. В их пределах выявлено 12 рудных тел со средними содержаниями золота 2,1-6,6 г/т. Протяженность рудных тел по простиранию до 500 м, по падению - до 110 м, при мощности 1,5 м. Рудные тела имеют приповерхностное залегание. Площадь участка 20 кв. км. Целью работ является укрепление минерально-сырьевой базы Жетикаринского горнорудного района.  

      Баталинский участок находится в Денисовском районе Костанайской области, 10 км к юго-западу от железнодорожной станции Баталы. Оруденение носит прожилково-вкрапленный характер и представлено медно-порфировым типом. Среднее содержание меди в пределах 0,6 %. Глубина залегания руд 2,5-4,0 м, средняя мощность рудной зоны 36,2 м. Целью работ является укрепление минерально-сырьевой базы меднорудной промышленности Западного Казахстана.  

      Участок Ыргайты расположен в Северо-Джунгарском районе в 150 км к северо-востоку от города Сарканда и включает перспективные на золото аллювиально-проллювиальные россыпи рек Тентек, Жаманты, Ыргайты. Предполагается выявление 28 золотоносных струй с содержаниями золота не менее 0,3 г/т. Целью проводимых работ является выявление экономически рентабельного золоторудного объекта для привлечения инвесторов.  

      Участок Такыр-Кальджирский расположен в Южно-Алтайском районе в 100 км к северу от города Зайсана. Перспективы выявления золотоносных россыпей связаны с аллювиально-пролювиальными отложениями, развитыми на водоразделах в бассейнах рек Такыр, Бала-Кальджир и Кальджир. В пределах участка работ мощность золотоносного пласта 5 м, среднее содержание золота 300 мг/м 3 . Целью работ является укрепление минерально-сырьевой базы Рудноалтайского горнорудного района. 

      Тасполинское рудное поле расположено на левобережье реки Агалатас, в 165 км к юго-западу от города Алматы. В пределах рудного поля выявлен ряд проявлений золота, связанных с наложенными скарновыми золотосульфидными метасоматическими телами. Целью проводимых работ является выявление экономически рентабельного золоторудного объекта для привлечения инвесторов.  

      Участок Красноармейский находится в Денисовском районе Костанайской области, в пределах железнодорожной станции Баталы. Оруденение носит прожилково-вкрапленный характер и представлено медно-порфировым типом. Мощность зон минерализации с промышленными содержаниями меди колеблется от 4 до 20 м. Среднее содержание меди по скважинам от 0,25 до 1,22 %. Попутными полезными компонентами является молибден 0,02 %, золото 0,2 г/т. Целью работ является укрепление минерально-сырьевой базы меднорудной промышленности Западного Казахстана.  

      Рудопроявление Кулан-Тобе расположено в 120 км к северо-западу от города Алматы. Оруденение приурочено к малой интрузии диоритовых порфиритов, связано с зонами пиритизации и карбонатизации в пропилитизированных порфиритах. По двум скважинам выявлено 6 рудных тел мощностью от 1 до 12 м с содержанием золота от 0,05 до 5,6 г/т. По простиранию не прослежено. Цель проводимых работ - выявление экономически рентабельного золоторудного объекта с последующим составлением тендерного предложения и привлечением инвесторов.  

      Байское рудное поле расположено в 230 км к юго-востоку от города Караганды. Оруденение носит прожилково-вкрапленный характер и представлено медно-порфировым типом. Оруденелый блок имеет размеры 500 х 850 м, прослежен на глубину до 500 м. Цель проводимых работ - выявление экономически рентабельного золоторудного объекта с последующим составлением тендерного предложения и привлечением инвесторов.  

      В 2008 году будут завершены поисково-оценочные работы с целью получения прироста запасов золота, меди, цинка, свинца в Средне-Орском районе и в пределах Каратауского мегаантиклинория Горного Мангистау (Западный Казахстан), на участках Глебовский и Баталинский (Северный Казахстан), на Снегирихинско-Сакмаринско-Черноубинской площади, Такыр-Кальджирском и Ново-Снегиревском участках (Восточный Казахстан), участке Ыргайты и на Тасполинском рудном поле (Южный Казахстан). Будут продолжены работы в пределах Байского рудного поля (Центральный Казахстан), на участках Красноармейском (Северный Казахстан), Кулан-Тобе и Попутном (Южный Казахстан). С целью получения прироста запасов меди, полиметаллов и золота планируется выполнение поисково-оценочных работ на флангах Селекционной рудной зоны, участках Туран, Тарутинский, Каргоба (Восточный Казахстан), Северо-Леонидовский (Северный Казахстан), Заречный (Центральный Казахстан) и Кастекском рудном поле (Южный Казахстан).  

      Ниже приводится описание наиболее характерных объектов поисково-оценочных работ. 

      Участок Туран расположен в Акмолинской области в 25 км северо-западнее Васильковского рудного поля. В пределах участка выделены 2 рудные зоны: Центральная и Южная. Наиболее изучена Центральная зона протяженностью 2 км при мощности 10-70 м. По падению зона прослежена на глубину 270 м. Содержание золота в рудных интервалах достигает 19 г/т. Целью работ является укрепление минерально-сырьевой базы Васильковского горнорудного района.  

      Участок Каргоба расположен в 280 км к югу от города Усть-Каменогорска. Оруденение представлено медно-порфировым типом с прожилково-вкрапленным характером распределения. Минерализованные зоны прослежены на расстояние более 1000 м при мощности первые сотни метров. Содержание меди в рудных пересечениях от 0,1 до 1,5 %. Цель проводимых работ - выявление экономически рентабельного меднорудного объекта с последующим составлением тендерного предложения и привлечением инвесторов.  

      Северо-Леонидовский участок расположен в 180 км к юго-западу от города Костаная. В пределах участка широко развиты золотоносные линейные коры выветривания средней мощностью 50-70 м, в пределах которых выявлены протяженные первичные и вторичные ореолы рассеяния золота с содержаниями от 0,5 до 20 г/т. Целью работ является укрепление минерально-сырьевой базы Жетикаринского горнорудного района.  

      Участок Заречный расположен в Карагандинской области, в 35 км к юго-западу от районного центра Баршино. По результатам поисковых работ в пределах участка выявлены рудные тела с содержаниями меди от 0,5 % до 1,13 % при мощности от 4 до 29 м. Руды содержат золото в пределах 0,4-5 г/т. Целью работ является укрепление минерально-сырьевой базы Жезказганского горнорудного района. 

      В 2009 году предусматривается завершение поисково-оценочных работ в пределах Байского рудного поля (Центральный Казахстан), на участках Красноармейский, Кулан-Тобе и Попутный (Южный Казахстан). Будут продолжены работы на флангах Селекционной рудной зоны, участках Туран, Тарутинский, Каргоба (Восточный Казахстан), Северо-Леонидовский (Северный Казахстан), Заречный (Центральный Казахстан) и Кастекском рудном поле (Южный Казахстан). Планируется выполнение поисково-оценочных работ на золото, медь, полиметаллы и редкие металлы в Северном Казахстане - на Константиновской площади, Клочковском участке, в пределах Володаровской рудной зоны; в Южном Казахстане - на рудопроявлениях Кушокы, Аюсай и Адыр, участках Карстовый и Мынчукур-Кумыстинский; в Восточном Казахстане - на месторождении Туз, Вавилонском рудном поле, участке Мурзагул; в Центральном Казахстане - на Жангельдинском рудном поле. 

      Ниже приводится описание наиболее характерных объектов поисково-оценочных работ. 

      Месторождение Туз расположено в Восточно-Казахстанской области в 180 км к востоку от города Саяк. На восточном фланге месторождения канавами на протяжении 4 км вскрыты золотосодержащие руды с содержанием золота от 4 до 38 г/т. Оруденение приурочено к магматическим брекчиям. Цель проводимых работ - выявление экономически рентабельного золоторудного объекта с последующим составлением тендерного предложения и привлечением инвесторов.  

      Рудопроявление Кушокы расположено в 150 км к северо-западу от города Алматы. Золотое и золото-сульфидное оруденение приурочено к экзоконтакту штока гранодиоритов. В пределах штока и по его периферии выявлены вторичные ореолы меди, свинца и цинка. Цель проводимых работ - выявление экономически рентабельного золоторудного объекта с последующим составлением тендерного предложения и привлечением инвесторов.  

      Мынчукур-Кумыстинский участок расположен на северо-восточном склоне Большого Каратау в Южно-Казахстанской области, в 225 км к северо-западу от города Шымкент. Перспективы выявления большеобъемных россыпей здесь связаны с конусами выноса рек Шован, Кумысты, Ранг и Алтынтаусай. Золотоносность конусов выноса прослежена на расстояние до 10 км. Распределение золото струйчатое. Содержание золота в обогащенных струях составляет 0,4-0,5 г/м 3 . Цель проводимых работ - выявление экономически рентабельного золоторудного объекта с последующим составлением тендерного предложения и привлечением инвесторов.  

      Вавилонское рудное поле расположено в 70-80 км к востоку от города Семипалатинска. Площадь рудного поля составляет 49 км 2 и включает месторождение меди Вавилонское, ряд медно-пирротиновых рудопроявлений и точек минерализации. Вавилонское месторождение, как и рудное поле в целом не оценивались на полиметаллы, золото, серебро, металлы платиновой группы. Целью работ является укрепление минерально-сырьевой базы меднорудной промышленности Рудного Алтая.  

      5.3.2. Поисковые работы на углеводородное сырье.  

      Программой предусматривается: 

      в 2007 году - завершение комплексной интерпретации геолого-геофизических материалов в пределах Шалкарской зоны с целью выделения перспективных участков для дальнейших поисков нефти и газа и продолжение поисковых работ на участке Музбель в юго-восточной части Тенизской впадины; намечается проведение поисково-оценочных работ в пределах участка Бекет-Бесоба в центральной части Прикаспийской впадины; 

      в 2008 году - завершение работ на участке Музбель и продолжение работ на участке Бекет-Бесоба, начало поисково-оценочных работ в Устюртско-Бузашинском осадочном бассейне; 

      в 2009 году - завершение поисково-оценочных работ в пределах участка Бекет-Бесоба и в Устюртско-Бузашинском осадочном бассейне, начало геологоразведочных работ в Прииртышском, Илийском, Сырдарьинском осадочных бассейнах.  

      5.3.3. Поисково-разведочные работы на подземные воды.  

      Программой предусматривается:  

      в 2007 году - завершение поисково-разведочных работ для питьевого водообеспечения 152 сельских населенных пунктов и начало проведения работ для 197 сельских населенных пунктов;  

      начало поисково-разведочных работ для выявления и оценки эксплуатационных запасов геотермальных вод участка города Жаркент;  

      в 2008 году - завершение поисково-разведочных работ для питьевого водообеспечения 197 сельских населенных пунктов и начало проведения работ для 108 сельских населенных пунктов;  

      начало доразведки и переутверждения запасов подземных вод по участкам Толагайского месторождения (Бердыкольский, Кусаманский) в Кызылординской области и Шардаринского месторождения в Южно-Казахстанской области для обеспечения водой групповых водопроводов; завершение поисково-разведочных работ для выявления и оценки эксплуатационных запасов геотермальных вод участка города Жаркент;  

      в 2009 году - завершение поисково-разведочных работ для питьевого водообеспечения 108 сельских населенных пунктов и начало проведения работ для 256 сельских населенных пунктов;  

      завершение доразведки и переутверждения запасов подземных вод по участкам Толагайского месторождения (Бердыкольский, Кусаманский) в Кызылординской области и Шардаринского месторождения в Южно-Казахстанской области для обеспечения водой групповых водопроводов;  

      начало доразведки и переутверждения запасов подземных вод Жиделинского месторождения в Кызылординской области для обеспечения водой группового водопровода; 

      начало поисково-разведочных работ для выявления и оценки эксплуатационных запасов геотермальных вод на участках Арыс и Туркестан;  

      инвентаризация разведанных месторождений (участков) подземных вод.";  

      в подразделе 5.4. "Мониторинг минерально-сырьевой базы и недропользования.":  

      в абзаце втором слова "ведутся работы по магнию, ванадию, серебру, висмуту." заменить словами "магнию, ванадию, серебру, висмуту (2006 год).";  

      абзац пятый исключить; 

      подраздел 5.5. изложить в следующей редакции: 

      "5.5. Мониторинг подземных вод и опасных геологических процессов. Программой предусматривается: 

      в 2007 году - ведение мониторинга подземных вод на 5005 пунктах наблюдений, в том числе на пунктах по изучению предвестников землетрясений Алматинского, Шалкарского и Зайсанского полигонов, на 3 полигонах техногенного загрязнения подземных вод (Илекский, Миргалимсай-Туркестанский и Кошкаратинский), создание 2 постов по изучению предвестников землетрясений Атырауской (Кульсары) и Мангистауской (Жетыбай) областях, создание 1 полигона мониторинга техногенного загрязнения подземных вод (Рудненско-Костанайский), ведение наблюдений за опасными геологическими процессами на 15 постах, создание и ведение наблюдений на 35 постах и 2 полигонах (Иртышский и Каскелен-Талгарский), ведение банка данных мониторинга в системе "Геолинк", государственного водного кадастра подземных вод, продолжение развития информационно-аналитической подсистемы "Подземные воды" в составе Государственного банка информации Республики Казахстан о недрах и недропользовании, завершение оформления земельных отводов на государственные пункты наблюдений; 

      сопровождение проведения мониторинга подземных вод и опасных геологических процессов (программное, техническое, информационное и картографическое обеспечение мониторинга с использованием дистанционных методов исследований, оценка водообеспеченности, ресурсов и состояния подземных вод, включая загрязнение, создание автоматизированных постоянно-действующих моделей гидрогеологических объектов, составление и выпуск тематических карт, включая гидрогеологические по бассейнам рек, районирование территорий, разработка нормативных документов); 

      в 2008 году - ведение мониторинга подземных вод на 5000 пунктах наблюдений и 13 сейсмических постах по изучению предвестников землетрясений Алматинского и Шалкарского полигонов, постах Зайсанский, Кульсары, Жетыбай, 4 полигонах техногенного загрязнения подземных вод (Илекский, Миргалимсай-Туркестанский, Кошкаратинский, Семипалатинский), создание и ведение наблюдений на Рудненско-Костанайском полигоне техногенного загрязнения подземных вод, создание и ведение наблюдений за опасными геологическими процессами на 42 постах и 2 полигонах (Иртышский, Каскелен-Талгарский), ведение банка данных мониторинга в системе "Геолинк", государственного водного кадастра подземных вод, продолжение развития информационно-аналитической подсистемы "Подземные воды" в составе Государственного банка информации Республики Казахстан о недрах и недропользовании;  

      сопровождение проведения мониторинга подземных вод и опасных геологических процессов (программное, техническое, информационное и картографическое обеспечение мониторинга с использованием дистанционных методов исследований, оценка водообеспеченности, ресурсов и состояния подземных вод, включая загрязнение, создание автоматизированных постоянно-действующих моделей гидрогеологических объектов, составление и выпуск тематических карт, включая гидрогеологические по бассейнам рек, районирование территорий, разработка нормативных документов);  

      в 2009 году - ведение мониторинга подземных вод на 5000 пунктах наблюдений и 13 сейсмических постах по изучению предвестников землетрясений Алматинского и Шалкарского полигонов, постах Зайсанский Кульсары, Жетыбай, 4 полигонах техногенного загрязнения подземных вод (Илекский, Миргалимсай-Туркестанский, Кошкаратинский, Семипалатинский), создание и ведение наблюдений на Рудненско-Костанайском полигоне техногенного загрязнения подземных вод, создание и ведение наблюдений за опасными геологическими процессами на 42 постах и 2 полигонах (Иртышский, Каскелен-Талгарский), ведение банка данных мониторинга в системе "Геолинк", государственного водного кадастра подземных вод, продолжение развития информационно-аналитической подсистемы "Подземные воды" в составе Государственного банка информации Республики Казахстан о недрах и недропользовании;  

      сопровождение проведения мониторинга подземных вод и опасных геологических процессов (программное, техническое, информационное и картографическое обеспечение мониторинга с использованием дистанционных методов исследований, оценка водообеспеченности, ресурсов и состояния подземных вод, включая загрязнение, создание автоматизированных постоянно-действующих моделей гидрогеологических объектов, составление и выпуск тематических карт, включая гидрогеологические по бассейнам рек, районирование территорий, разработка нормативных документов);";  

      в подразделе "5.6. Создание современной информационной системы о недрах и недропользовании. Информационное обеспечение геологических исследований.":  

      заголовок изложить в следующей редакции:  

      "5.6. Информационно-техническое обеспечение геологических исследований."; 

      дополнить абзацами седьмым, восьмым следующего содержания: 

      "проведение компьютерной архивации текстовых и графических геологических материалов, хранящихся в Республиканском геологическом фонде, и оцифровка первичной геологической информации;  

      сопровождение информационной системы банка данных о недрах;"; 

      подраздел 5.6.-1. изложить в следующей редакции: 

      "5.6.-1. Ликвидация и консервация самоизливающихся скважин.  

      Работы будут проводиться в соответствии с пунктом 139 Единых правил охраны недр при разработке месторождений твердых полезных ископаемых, нефти, газа, подземных вод в Республике Казахстан от 21 июля 1999 года N 1019.  

      В 2007 году - ликвидация и консервация 8 нефтяных скважин в зоне затопления Каспийским морем, 117 самоизливающихся гидрогеологических скважин.  

      В 2008 году - ликвидация и консервация 8 нефтяных скважин в зоне затопления Каспийским морем, 146 самоизливающихся гидрогеологических скважин.  

      В 2009 году - ликвидация и консервация 8 нефтяных скважин в зоне затопления Каспийским морем, 146 самоизливающихся гидрогеологических скважин.";  

      в разделе 6. "Необходимые ресурсы и источники их финансирования":  

      таблицу планируемых геологоразведочных работ на 2006-2009 годы изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;  

      в разделе 7. "Ожидаемые результаты от реализации Программы":  

      в пункте 1:  

      абзац второй исключить;  

      абзацы третий и четвертый изложить в следующей редакции:  

      "В 2007 году будет завершено геологическое доизучение площадей масштаба 1:200000 в пределах восточного обрамления Семипалатинского полигона, в приграничных с Россией районах Рудного Алтая, в северной Джунгарии (Текелийский горнорудный район), в Центрально-Каратауском, Жайрем-Ушкатынском, Жетикаринском горно-рудных районах.  

      В 2008 году - будет завершено геологическое доизучение площадей масштаба 1:200000 в пределах Мугоджарского, Кокшетауского, Жезказганского, Западно-Калбинского, Каратауского горнорудных районов, Чингиз-Тарбагатайской металлогенической зоны.";  

      пункт 2 дополнить абзацами следующего содержания:  

      "В 2008 году завершение геолого-минерагенического картирования Темерлик-Туюкской площади, где ожидается выявление объектов золото-полиметаллического и редкометального оруденения, и Акбастау-Космурунской металлогенической зоны с преобладанием золото-полиметаллического и меднопорфирового оруденения.";  

      пункт 4 изложить в следующей редакции:  

      "4. В 2007 году ожидается завершение поисково-оценочных работ в Восточном регионе Казахстана на перспективных участках, выявленных в результате проведения геологического доизучения площадей масштаба 1:200000 и обобщения геологических материалов. Результатом работ будет оценка прогнозных ресурсов меди, никеля, полиметаллов, редких металлов, золота и угля.  

      В 2008 году будут завершены поисково-оценочные работы с целью получения прироста запасов золота, меди, цинка, свинца в Средне-Орском районе и в пределах Каратауского мегантиклинория Горного Мангистау (Западный Казахстан), на участках Глебовский и Баталинский (Северный Казахстан), на Снегирихинско-Сакмаринско-Черноубинской площади, Такыр-Кальджирском и Ново-Снегиревском участках (Восточный Казахстан), участке Ыргайты и на Тасполинском рудном поле (Южный Казахстан).  

      В 2009 году будут завершены поисково-оценочные работы с целью получения прироста запасов золота, меди в пределах Байского рудного поля (Центральный Казахстан), на участках Красноармейский, Кулан-Тобе и Попутный (Южный Казахстан).";  

      раздел 8. "План мероприятий по реализации Программы развития ресурсной базы минерально-сырьевого комплекса страны на 2003-2010 годы" изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;  

      раздел 9 "Приложения к Программе" изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.  

 

              Премьер-Министр 

      Республики Казахстан

Приложение 1             

к постановлению Правительства      

Республики Казахстан           

от 29 декабря 2007 года N 1402

Таблица планируемых геологоразведочных работ на 2006-2009 годы

| N п/п | Виды работ | Ед. изм. | Объем работ |  |  |  | Стоимость работ (млн. тенге) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Государственное геологическое изучение (программа 013) |  |  |  |  |  |  | 2921,8 | 3372,8 | 3798,8 | 5000,9 |
| 1) Региональные и геолого-съемочные работы (подпрограмма 100), в том числе: |  |  |  |  |  |  | 464,0 | 603,2 | 671,9 | 742,0 |
| 1.1. | Подготовитель- ные мероприятия при проведении региональных и геолого- съемочных работ (подготовка мелкомасштабных карт; опережающие геофизические, геохимические работы; разработка методических и нормативных документов); международные проекты по геологическому изучению приграничных районов | млн. тенге | - | - | - | - | 52,5 | 55,1 | 43,9 | 48,5 |
| 1.2. | Геологическое доизучение площадей в масштабе 1:200000 | тыс. кв. км | 31,4 | 38,98 | 41,63 | 45,97 | 291,4 | 362,6 | 387,9 | 428,4 |
| 1.3. | Геолого-минера- геническое картирование рудных районов | млн. тенге | - | - | - | - | 60,0 | 105,7 | 114,7 | 126,6 |
| 1.4. | Гидрогеологи- ческое доизучение недр в масштабе 1:200000 и гидрогеологи- ческие и инженерно- геологические исследования | тыс. кв. км | 17,54 | 13,323 | 20,93 | 20,93 | 60,1 | 79,8 | 125,4 | 138,5 |
| 2) Поисково-оценочные работы (подпрограмма 101), в том числе: |  |  |  |  |  |  | 1674,0 | 1750,6 | 2036,4 | 3168,4 |
| 2.1. | Поисково- оценочные работы на твердые полезные ископаемые | кв. км | 250,0 | - | - | - | 324,3 | 459,4 | 368,3 | 575,0 |
| 2.2. | Поисково- оценочные работы на участках, выявленных в результате проведения геологического доизучения площадей и обобщения геологических материалов | млн. тенге | - | - | - | - | 41,0 | 30,0 | - | - |
| 2.3. | Проведение геологоразве- дочных работ на углеводородное сырье | млн. тенге | - | - | - | - | 1308,7 | 1261,2 | 1668,1 | 2593,4 |
| 3) Поисково-разведочные работы на подземные воды (подпрограмма 102), в том числе: |  |  |  |  |  |  | 783,8 | 1019,0 | 1090,5 | 1090,5 |
| 3.1. | Поисково- разведочные работы для водообеспечения сельских населенных пунктов, городов | пункт | 152 | 197 | 108 | 256 | 647,3 | 870,8 | 835,8 | 894,5 |
| 3.2. | Поисково- разведочные работы на геотермальные воды, в т.ч.: 1) проведение пилотного проекта по поисково- разведочным работам на геотермальные воды, в том числе: обследование 40 скважин, вскрывших геотермальные воды, составление технико- экономического обоснования их использования | об- слу- жива- ние буро- вых сква- жин | 40/- | - | - | - | 136,6 | - | - | - |
|  | 2) оценка эксплуатацион- ных запасов подземных геотермальных вод | про- ект | - | 1 | - | 1 | - | 148,2 | 224,7 | 110,0 |
| 3.3. | Доразведка и переутверждение запасов подземных вод по участкам Толагайского месторождения (Бердыкольский, Кусаманский) и Жиделинского месторождения в Кызылординской области, Шардаринского месторождения в Южно-Казахстан- ской области для обеспечения водой групповых водопроводов | млн. тенге | - | - | - | - | - | - | 30,0 | 50,0 |
| 3.4. | Инвентаризация разведанных месторождений (участков) подземных вод | млн. тенге | - | - | - | - | - | - | - | 36,0 |

| 2. Мониторинг недр и недропользования (программа 014), в том числе: |  |  |  |  |  |  | 661,7 | 702,6 | 663,7 | 663,7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) | Мониторинг минерально- сырьевой базы и недрополь- зования (подпрограмма 100) | чело- век/ месяц | 1420 | 1488 | 1174 | 1174 | 65,2 | 69,8 | 59,0 | 59,0 |
| 2) | Мониторинг подземных вод и опасных геологических процессов (подпрограмма 101) | млн. тенге | - | - | - | - | 596,5 | 632,8 | 604,7 | 604,7 |
| 2.1. | Ведение мониторинга подземных вод на пунктах наблюдений | пункт | 5005 | 5005 | 5000 | 5000 | 310,3 | 310,3 | 310,0 | 310,0 |
| 2.2. | Ведение мониторинга подземных вод на полигонах и их создание | поли- гон | 1 | 4 | 5 | 5 | 9,0 | 50,0 | 63,3 | 63,3 |
| 2.3. | Ведение госу- дарственного водного кадастра (подземные воды), банка данных мониторинга подземных вод и опасных геологических процессов | млн. тенге | - | - | - | - | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 2.4. | Ведение мониторинга за опасными геологическими процессами на постах и их создание | пост | 25 | 50 | 42 | 42 | 31,3 | 62,5 | 52,5 | 52,5 |
| 2.5. | Ведение мониторинга за опасными геологическими процессами на полигонах и их создание | поли- гон | 1 | 2 | 2 | 2 | 66,2 | 66,3 | 55,7 | 55,7 |
| 2.6. | Оформление земельных отводов на государственные пункты наблюдений, государственная регистрация правоудостове- ряющих документов | пункт | 2005 | 5005 | - | - | 125,0 | 22,2 | - | - |
| 2.7. | Создание постов сейсмомонито- ринга по изучению предвестников землетрясений | пост | 1 | 2 | - | - | 34,7 | 74,0 | - | - |
| 2.8. | Ведение наблюдений на постах по изучению предвестников землетрясений |  | - | - | 13 | 13 | - | - | 39,0 | 39,0 |
| 2.9. | Сопровождение мониторинга подземных вод и опасных геологических процессов | про- ект | - | 5 | 9 | 9 | - | 27,5 | 64,2 | 64,2 |
| 3. Ликвидация и консервация самоизливающихся скважин (программа 017), в том числе: |  |  |  |  |  |  | 1180,2 | 1250,8 | 1385,5 | 1385,5 |
| 1) | Ликвидация самоизливающихся гидрогеологи- ческих скважин | сква- жина | 47 | 117 | 146 | 146 | 220,2 | 610,8 | 745,5 | 745,5 |
| 2) | Ликвидация и консервация нефтяных скважин в зоне затопления Каспийским морем | сква- жина | 12 | 8 | 8 | 8 | 960,0 | 640,0 | 640,0 | 640,0 |
| 4. Прикладные научные исследования (программа 003) |  |  |  |  |  |  | 88,1 | 93,4 | 99,9 | 106,9 |
| 5. Информационно-техническое обеспечение геологических исследований |  |  |  |  |  |  | 39,8 | 211,0 | 448,9 | 551,0 |
| 1) Обеспечение функционирования информационных систем и информационно-техническое обеспечение государственных органов (программа 001 подпрограмма 017) |  |  |  |  |  |  | 39,8 | - | - | - |
| 2) Развитие информационных систем (программа 022, программа 016 подпрограмма 100) |  |  |  |  |  |  | - | 211,0 | 448,9 | 551,0 |
| 6. Формирование геологической информации (программа 012) |  |  |  |  |  |  | 67,9 | 82,9 | 123,9 | 121,9 |
| Всего по расчету |  |  |  |  |  |  | 4959,5 | 5713,5 | 6520,7 | 7829,9 |

Приложение 2                

к постановлению Правительства      

Республики Казахстан          

от 29 декабря 2007 года N 1402

8. План мероприятий по реализации Программы 

развития ресурсной базы минерально-сырьевого 

комплекса страны на 2003-2010 годы

| N п/п | Мероприятие | Форма завершения | Ответс- твенные за испол- нение | Срок испол- нения | Предпо- лагаемые расходы (тыс. тенге) | Источ- ник финан- сиро- вания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Геологическое доизучение площадей в масштабе 1:200000 (ГДП - 200) |
| 1 | Геологическое доизучение с оценкой металлоносности и восполнение сырьевой базы Кокшетауского горнорудного района, лист N-42-XXIX | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЭМР | январь, июль 2004- 2006гг. | 2006 г.- 8000,0 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 2 | Оценка прогнозных ресурсов золота, полиметаллов, листы К-43-IX, X | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЭМР | январь, июль 2004- 2006гг. | 2006 г.- 15000,0 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 3 | Геологическое доизучение с оценкой прогнозных ресурсов золота и меди в Бенкалинском горнорудном районе, листы M-41-III, IX | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЭМР | январь, июль 2004- 2006гг. | 2006 г.- 24000,0 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 4 | Выявление перспективных площадей на золото, редкометальное и полиметаллическое оруденения на Семипалатинском полигоне, листы М-44-XX, XXI | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЭМР | январь, июль 2004- 2007гг. | 2006 г.- 20000,0 2007 г.- 10000,0 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 5 | Восполнение сырьевой базы Рудного Алтая, оценка прогнозных ресурсов полиметаллов, золота, листы М-44-IX, X, XI | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЭМР | январь, июль 2004- 2007гг. | 2006 г.- 20000,0 2007 г.- 19500,0 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 6 | Восполнение минерально- сырьевой базы Центрально- Каратауского горнорудного района, листы К-42-II, III | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЭМР | январь, июль 2004- 2007гг. | 2006 г.- 25000,0 2007 г.- 5000,0 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 7 | Восполнение минерально- сырьевой базы Жайрем-Ушкатынско- го горнорудного района, листы М-42-XXX, XXXVI; М-43-XXV | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЭМР | январь, июль 2004- 2007гг. | 2006 г.- 33000,0 2007 г.- 10000,0 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 8 | Восполнение минерально- сырьевой базы Текелийского горнорудного района, листы L-44-XX, XXI | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЭМР | январь, июль 2004- 2007гг. | 2006 г.- 25000,0 2007 г.- 5000,0 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 9 | Геологическое доизучение с оценкой прогнозных ресурсов золота Жетикаринского горнорудного района, листы N-41-XX, XXV, XXVI, XXXI; М-41-1 | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЭМР | январь, июль 2006- 2007гг. | 2006 г.- 35000,0 2007 г.- 35000,0 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 10 | Получение прироста запасов хромитов, меди, цинка, листы М-40-XXIII, XXIV | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЭМР | январь, июль 2006- 2008гг. | 2006 г.- 14440,0 2007 г.- 33000,0 2008 г.- 31760,0 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 11 | Восполнение сырьевой базы Жезказганского горнорудного района, листы М-42-XXV, XXXI | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЭМР | январь, июль 2006- 2008гг. | 2006 г.- 12000,0 2007 г.- 33000,0 2008 г.- 29000,0 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 12 | Восполнение сырьевой базы Кокшетауского горнорудного района, лист N-42-XXI | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЭМР | январь, июль 2006- 2008гг. | 2006 г.- 10000,0 2007 г.- 19800,0 2008 г.- 5000,0 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 13 | Восполнение сырьевой базы Кокшетауского горнорудного района, лист N-42-XX | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЭМР | январь, июль 2006- 2008гг. | 2006 г.- 10000,0 2007 г.- 24000,0 2008 г.- 6000,0 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 14 | Восполнение сырьевой базы Рудного Алтая и оценка прогнозных ресурсов золота, полиметаллов, редких земель Калба - Нарымской и Западно-Калбинской структурно- металлогенических зон, листы М-44-XXII, XXIII | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЭМР | январь, июль 2006- 2008гг. | 2006 г.- 9000,0 2007 г.- 33000,0 2008 г.- 38000,0 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 15 | Геологическое доизучение с оценкой прогнозных ресурсов меди Жезказганского горнорудного района, листы М-42-XXVI, XXVII | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЭМР | январь, июль 2006- 2008гг. | 2006 г.- 12000,0 2007 г.- 33000,0 2008 г.- 30000,0 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 16 | Геологическое доизучение с оценкой прогнозных ресурсов золота, меди, полиметаллов Малого Каратау, листы К-42-IV, X | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЭМР | январь, июль 2006- 2008гг. | 2006 г.- 10000,0 2007 г.- 55000,0 2008 г.- 15000,0 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 17 | Геологическое доизучение с оценкой прогнозных ресурсов золота, меди, полиметаллов Чингиз-Тарбагатай- ской металлогени- ческой зоны, листы М-44-XXVII, XXVIII | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЭМР | январь, июль 2006- 2008гг. | 2006 г.- 9000,0 2007 г.- 33000,0 2008 г.- 38000,0 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 18 | Геологическое доизучение с оценкой прогнозных ресурсов золота и полиметаллов Рудноалтайского горнорудного района, листы М-44-XXIX, XXX | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЭМР | январь, июль 2007- 2009гг. | 2007 г.- 7280,0 2008 г.- 42720,0 2009 г.- 30000,0 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 19 | Геологическое доизучение с оценкой прогнозных ресурсов золота и полиметаллов Жунгарского района, листы L-44-XXII, XXIII | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЭМР | январь, июль 2007- 2010гг. | 2007 г.- 7000,0 2008 г.- 35000,0 2009 г.- 20000,0 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 20 | Геологическое доизучение с оценкой прогнозных ресурсов полезных ископаемых юго-западной части Кокшетауской глыбы, листы N-42-XXXIII, XXXIV | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЭМР | январь, июль 2008- 2009гг. | 2008 г.- 16480,0 2009 г.- 40000,0 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 21 | Геологическое доизучение с оценкой прогнозных ресурсов золота, меди, полиметаллов Малого Каратау, листы К-42-V, XI, XII | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЭМР | январь, июль 2008- 2009гг. | 2008 г.- 30000,0 2009 г.- 50000,0 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 22 | Геологическое доизучение с оценкой прогнозных ресурсов меди Жезказганского горнорудного района, листы М-42-XXXII, XXXIII | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЭМР | январь, июль 2008- 2009гг. | 2008 г.- 20000,0 2009 г.- 40000,0 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 23 | Геологическое доизучение с оценкой прогнозных ресурсов золота, меди Чингиз- Тарбагатайской металлогенической зоны, листы М-43-XXX; М-44-XXV | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЭМР | январь, июль 2008- 2009гг. | 2008 г.- 20000,0 2009 г.- 40000,0 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 24 | Геологическое доизучение с оценкой прогнозных ресурсов золота, меди, железа, бокситов Костанайского горнорудного района, листы N-41-XXI, XXII, XXVIII | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЭМР | январь, июль 2008- 2009гг. | 2008 г.- 30000,0 2009 г.- 50000,0 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 25 | Геологическое доизучение с оценкой прогнозных ресурсов золота, меди, полиметаллов Чингиз- Тарбагатайской металлогенической зоны, листы L-44-X, XI | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЭМР | январь, июль 2009 г. | 2009 г.- 20000,0 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 26 | Восполнение минерально- сырьевой базы Жайрем- Ушкатынского горнорудного района, листы М-42-XXXIV, XXXV | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЭМР | январь, июль 2009г. | 2009 г.- 20000,0 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 27 | Геологическое доизучение с оценкой прогнозных ресурсов золота, меди, полиметаллов Чингиз- Тарбагатайской металлогенической зоны, листы М-44-XXVI, XXXII | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЭМР | январь, июль 2009г. | 2009 г.- 20000,0 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 28 | Геологическое доизучение с оценкой прогнозных ресурсов Мугоджар, листы М-40-XXIX, XXX | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЭМР | январь, июль 2009г. | 2009 г.- 20000,0 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 29 | Геологическое доизучение с оценкой прогнозных ресурсов полиметаллов и золота Каркаралинского рудного района, листы М-43-XXII, XXIII | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЭМР | январь, июль 2009г. | 2009 г.- 20000,0 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 30 | Геологическое доизучение с оценкой прогнозных ресурсов золота и меди Тарбагатайского района, листы М-44-XXXIII, XXXIV | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЭМР | январь, июль 2009г. | 2009 г.- 20000,0 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 31 | Геологическое доизучение с оценкой прогнозных ресурсов золота, полиметаллов, меди Бощекульского рудного района, листы М-43-IX, X | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЭМР | январь, июль 2009г. | 2009 г.- 20000,0 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 32 | Геологическое доизучение с оценкой прогнозных ресурсов золота, полиметаллов района Ишимской луки, листы N-42-XXXI, XXXII | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЭМР | январь, июль 2009г. | 2009 г.- 18429,0 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| Итого: | 2006 г.- 291440,0 2007 г.- 362580,0 2008 г.- 387960,0 2009 г.- 428429,0 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 33 | Подготовительные мероприятия при проведении региональных и геолого-съемочных работ | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЭМР | январь, июль 2006- 2009гг. | 2006 г.- 52500,0 2007 г.- 55125,0 2008 г.- 43905,0 2009 г.- 48485,0 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| Геолого-минерагеническое картирование рудных районов |
| 34 | Темерлик-Туюкская площадь, листы К-44-13, 14, 15 | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЭМР | январь, июль 2006- 2008гг. | 2006 г.- 20000,0 2007 г.- 28000,0 2008 г.- 12000,0 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 35 | Темерлик-Туюкская площадь, листы К-44-25, 26, 37, 38 | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЭМР | январь, июль 2006- 2008гг. | 2006 г.- 10000,0 2007 г.- 38000,0 2008 г.- 12000,0 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 36 | Акбастау- Космурунская металлогеническая зона, листы М-44-121, 122, 134, 135 | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЭМР | январь, июль 2006- 2008гг. | 2006 г.- 30000,0 2007 г.- 12000,0 2008 г.- 13000,0 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 37 | Кетменская вторично-рифтовая структура, листы К-44-16, 17, 18 | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЭМР | январь, июль 2007- 2009гг. | 2007 г.- 13000,0 2008 г.- 25000,0 2009 г.- 25000,0 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 38 | Кетменская вторично-рифтовая структура, листы К-44-27, 28, 29, 30 | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЭМР | январь, июль 2007- 2009гг. | 2007 г.- 14663,0 2008 г.- 25000,0 2009 г.- 25000,0 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 39 | Текелийский и Биже-Коксайский горнорудные районы, листы -44-99, 100, 110 | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЭМР | январь, июль 2008- 2009гг. | 2008 г.- 14000,0 2009 г.- 35000,0 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 40 | Бозшакольская структурно- металлогеническая зона, листы N-43-137-В, Г; 138-В, Г; М-43-4-Г; 5-А, Б, В, Г; 6-А, Б, В | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЭМР | январь, июль 2008- 2009гг. | 2008 г.- 13663,0 2009 г.- 35000,0 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 41 | Западно-Тарбага- тайская площадь, листы М-44-137-Г; 138-В; L-44-6; 7; 18-Б; 19-А | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЭМР | январь, июль 2009 г. | 2009 г.- 6624,0 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| Итого: | 2006 г.- 60000,0 2007 г.- 105663,0 2008 г.- 114663,0 2009 г.- 126624,0 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| Гидрогеологическое доизучение недр в масштабе 1:200000 и гидрогеологические и инженерно-геологические исследования |
| 42 | Комплексная геологическая, гидрогеологическая и инженерно- геологическая съемки с геоэкологическими исследованиями листа L-39-I (полигон Азгир) | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЭМР | январь, июль 2003- 2006гг. | 2006 г.- 6000,0 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 43 | Комплексная геологическая, гидрогеологическая и инженерно- геологическая съемки с геоэкологическими исследованиями листов L-41-XIX, XXV, XXXI (Восточное Приаралье) | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЭМР | январь, июль 2004- 2006гг. | 2006 г.- 13570,0 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 44 | Гидрогеологическая и инженерно- геологическая съемки масштаба 1:200000 листа L-41-XVI (Байконур) | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЭМР | январь, июль 2004- 2006гг. | 2006 г.- 8000,0 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 45 | Инженерно- геологическая съемка с гидрогеологическим доизучением и геоэкологическими исследованиями листа М-44-XIX | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЭМР | январь, июль 2004- 2006гг. | 2006 г.- 5000,0 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 46 | Гидрогеологическая съемка с геоэкологическими исследованиями листа N-41-XXVIII | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЭМР | январь, июль 2004- 2006гг. | 2006 г.- 11800,0 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 47 | Гидрогеологическая и инженерно- геологическая съемки с геоэкологическими исследованиями листов М-40-XXXIV (восточная часть); XXXV (Эмба-5) | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЭМР | январь, июль 2006- 2008гг. | 2006г.- 9000,0 2007 г.- 12300,0 2008 г.- 12200,0 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 48 | Комплексная геологическая, гидрогеологическая и инженерно- геологическая съемки с геоэкологическими исследованиями листа L-39-II (полигон Азгир) | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЭМР | январь, июль 2006- 2008гг. | 2006 г.- 6690,0 2007 г.- 13400,0 2008 г.- 13360,0 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 49 | Гидрогеологическая и инженерно- геологическая съемки с геоэкологическими исследованиями листов К-43-VI; К-44-I | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЭМР | январь, июль 2007- 2009гг. | 2007 г.- 27132,0 2008 г.- 15900,0 2009 г.- 15968,0 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 50 | Гидрогеологическая и инженерно- геологическая съемки с геоэкологическими исследованиями листов М-43-XVIII; М-43-46, 58, 70 | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЭМР | январь, июль 2007- 2009гг. | 2007 г.- 9000,0 2008 г.- 16000,0 2009 г.- 15000,0 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 51 | Гидрогеологическая и инженерно- геологическая съемки с геоэкологическими исследованиями листа М-44-XIII | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЭМР | январь, июль 2007- 2009гг. | 2007 г.- 9000,0 2008 г.- 21000,0 2009 г.- 20000,0 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 52 | Гидрогеологическое и инженерно- геологическое доизучение с геоэкологическими исследованиями и картографированием масштаба 1:200000 листов М-39-III, IV | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЭМР | январь, июль 2007- 2008гг. | 2007 г.- 9000,0 2008 г.- 14000,0 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 53 | Гидрогеологическая и инженерно- геологическая съемки масштаба 1:200000 листа L-39-VII, VIII и гидрогеологическое доизучение с геоэкологическими исследованиями листа L-39-VII (северо-восточная часть, полигон Азгир) | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЭМР | январь, июль 2008- 2009гг. | 2008 г.- 10000,0 2009 г.- 17000,0 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 54 | Гидрогеологическая и инженерно- геологическая съемки с геоэкологическими исследованиями листа L-40-IV, V (западная часть) и гидрогеологическое доизучение листа L-40-V (восточная часть, Эмба-5) | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЭМР | январь, июль 2008- 2009гг. | 2008 г.- 12958,0 2009 г.- 28764,0 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 55 | Гидрогеологическая и инженерно- геологическая съемки с геоэкологическими исследованиями листа М-39-XXX (Тайсоган) | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЭМР | январь, июль 2008- 2009гг. | 2008 г.- 10000,0 2009 г.- 12042,0 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 56 | Гидрогеологическая и инженерно- геологическая съемки с геоэкологическими исследованиями листа L-44-XXII, XXIII, XXVIII, XXIX | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЭМР | январь, июль 2009 г. | 2009 г.- 16644,0 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 57 | Гидрогеологическая и инженерно- геологическая съемки с геоэкологическими исследованиями листа N-41-XXXIII (северо-восточная и юго-западная части) и гидрогеологическое доизучение (северо-западная и юго-восточная части) | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЭМР | январь, июль 2009 г. | 2009 г.- 13082,0 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| Итого: | 2006 г.- 60060,0 2007г. - 79832,0 2008г.- 125418,0 2009г.- 138500,0 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| Поисково-оценочные работы на твердые полезные ископаемые |
| 58 | Селекционная рудная зона (полиметаллы) 1. 49 о 40,09' с.ш. 84 о 18,5' в.д. 2. 49 о 42,8' с.ш. 84 о 19,5' в.д. 3. 49 о 40,8 с.ш. 84 о 21,5' в.д. 4. 49 о 40' с.ш. 84 о 20,8' в.д. (6,1 кв. км) | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЭМР | январь, июль 2004- 2006гг. | 2006 г.- 5433,6 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 59 | Участок Камкор в пределах Спасской рудной зоны (медь) | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЭМР | январь, июль 2005- 2006гг. | 2006 г.- 54500,0 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 60 | Средне-Орский район (медь, цинк) | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЭМР | январь, июль 2006- 2008гг. | 2006 г.- 30000,0 2007 г.- 40000,0 2008 г.- 29000,0 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 61 | Каратауский мегантиклинорий Горного Мангистау (железные руды, золото, медь) | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЭМР | январь, июль 2006- 2008гг. | 2006 г.- 51000,0 2007 г.- 59000,0 2008 г.- 30000,0 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 62 | Баталинский участок (медь) | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЭМР | январь, июль 2006- 2008гг. | 2006 г.- 30000,0 2007 г.- 50000,0 2008 г.- 20000,0 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 63 | Глебовский участок (золото) | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЭМР | январь, июль 2006- 2008гг. | 2006 г.- 25000,0 2007 г.- 30000,0 2008 г.- 25000,0 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 64 | Снегирихинско- Сакмарихинско- Черноубинская площадь (золото, полиметаллы) | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЭМР | январь, июль 2006- 2008гг. | 2006 г.- 40000,0 2007 г.- 50000,0 2008 г.- 30000,0 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 65 | Такыр-Кальджирский участок (россыпное золото) | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЭМР | январь, июль 2006- 2008гг. | 2006 г.- 20000,0 2007 г.- 20000,0 2008 г.- 10000,0 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 66 | Ново-Снегиревский участок (полиметаллы) | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЭМР | январь, июль 2006- 2008гг. | 2006 г.- 30000,0 2007 г.- 30000,0 2008 г.- 20000,0 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 67 | Тасполинское рудное поле (золото) | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЭМР | январь, июль 2006- 2007гг. | 2006 г.- 28366,0 2007 г.- 10000,0 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 68 | Участок Ыргайты (золото) | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЭМР | январь, июль 2006- 2008гг. | 2006 г.- 10000,0 2007 г.- 25000,0 2008 г.- 14000,0 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 69 | Красноармейский участок (медь) | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЭМР | январь, июль 2007- 2009гг. | 2007 г.- 40000,0 2008 г.- 53000,0 2009 г.- 7000,0 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 70 | Байское рудное поле (медь) | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЭМР | январь, июль 2007- 2009гг. | 2007 г.- 56300,0 2008 г.- 35700,0 2009 г.- 8000,0 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 71 | Попутный участок (золото) | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЭМР | январь, июль 2007- 2009гг. | 2007 г.- 15000,0 2008 г.- 60000,0 2009 г.- 10000,0 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 72 | Участок Кулан-Тобе (золото) | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЭМР | январь, июль 2007- 2009гг. | 2007 г.- 34060,0 2008 г.- 41634,0 2009 г.- 4306,0 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 73 | Участок Каргоба (медь) | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЭМР | январь, июль 2009 г. | 2009 г.- 30000,0 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 74 | Фланги Селекционной рудной зоны (полиметаллы) | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЭМР | январь, июль 2009 г. | 2009 г.- 30000,0 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 75 | Участок Печугинский (полиметаллы) | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЭМР | январь, июль 2009 г. | 2009 г.- 30000,0 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 76 | Вавилонское рудное поле (медь) | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЭМР | январь, июль 2009 г. | 2009 г.- 25000,0 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 77 | Участок Туран (золото) | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЭМР | январь, июль 2009 г. | 2009 г.- 30000,0 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 78 | Кастекское рудное поле (полиметаллы) | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЭМР | январь, июль 2009 г. | 2009 г.- 30000,0 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 79 | Рудопроявление Сулеймансай Золотой (золото) | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЭМР | январь, июль 2009 г. | 2009 г.- 30000,0 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 80 | Участок Тарутинский (золото) | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЭМР | январь, июль 2009 г. | 2009 г.- 30000,0 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 81 | Участок Заречный (медь) | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЭМР | январь, июль 2009 г. | 2009 г.- 30000,0 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 82 | Северо- Леонидовский участок (золото) | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЭМР | январь, июль 2009 г. | 2009 г.- 30000,0 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 83 | Рудопроявлении Аюсай (полиметаллы) | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЭМР | январь, июль 2009 г. | 2009 г.- 30000,0 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 84 | Мынчукур- Кумыстинский участок (золото) | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЭМР | январь, июль 2009 г. | 2009 г.- 30000,0 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 85 | Константиновская площадь (золото) | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЭМР | январь, июль 2009 г. | 2009 г.- 25000,0 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 86 | Озерное рудное поле (медь) | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЭМР | январь, июль 2009 г. | 2009 г.- 30000,0 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 87 | Рудопроявление Высокое (золото) | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЭМР | январь, июль 2009 г. | 2009 г.- 30000,0 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 88 | Участок Георгиевский (золото) | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЭМР | январь, июль 2009 г. | 2009 г.- 30000,0 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 89 | Участок Дрожиловский (золото) | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЭМР | январь, июль 2009 г. | 2009 г.- 25000,0 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 90 | Володаровская рудная зона (тантал) | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЭМР | январь, июль 2009 г. | 2009 г.- 20694,0 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 91 | Клочковский участок (медь) | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЭМР | январь, июль 2009 г. | 2009 г.- 30000,0 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| Итого: | 2006 г.- 324299,6 2007 г.- 459360,0 2008 г.- 368334,0 2009 г. - 575000,0 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 92 | Поисково-оценочные работы на участках, выявленных в результате проведения геологического доизучения площадей и обобщения геологических материалов | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЭМР | январь июль, 2004- 2007гг. | 2006 г.- 41000,0 2007 г.- 30000,0 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| Поисковые работы на углеводородное сырье |
| 93 | Проведение поисково-оценочных работ на нефть и газ сейсмическими методами в надсолевом комплексе Жаныбекской зоны и прилегающих районах Прикаспийской впадины | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЭМР | январь июль, 2004- 2006гг. | 2006 г.- 7000,0 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 94 | Проведение поисково-оценочных работ на нефть и газ гравиметрическими методами в надсолевом комплексе Жаныбекской зоны и прилегающих районах Прикаспийской впадины | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЭМР | январь июль, 2004- 2006гг. | 2006 г.- 18000,0 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 95 | Проведение поисково-оценочных работ на углеводородное сырье в пределах участка Приаральский | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЭМР | январь июль, 2005- 2006гг. | 2006 г.- 878949,0 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 96 | Комплексная интерпретация геолого- геофизических материалов в пределах Шалкарской зоны | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЭМР | январь июль, 2005- 2007гг. | 2006 г.- 7000,0 2007 г.- 3087,0 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 97 | Поисково-оценочные работы в пределах участка Музбель в Тенизской впадине | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЭМР | январь июль, 2006- 2008гг. | 2006 г.- 397751,0 2007 г.- 970000,0 2008 г.- 580764,0 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 98 | Проведение поисково-оценочных работ в пределах участка Бекет- Бесоба в центральной части Прикаспийской впадины | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЭМР | январь июль, 2007- 2009гг. | 2007 г.- 288140,0 2008 г.- 1087300,0 2009 г.- 2593448,0 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| Итого: | 2006 г.- 1308700,0 2007 г.- 1261227,0 2008 г.- 1668064,0 2009 г.- 2593448,0 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| Поисково-разведочные работы на подземные воды |
| 99 | Поисково- разведочные работы для питьевого водообеспечения 152 сельских населенных пунктов | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЭМР | январь, июль 2006- 2007гг. | 2006 г.- 647332,0 2007 г.- 186350,0 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 100 | Проведение пилотного проекта по поисково- разведочным работам на геотермальные воды, в том числе: обследование 40 скважин, вскрывших геотермальные воды и составление технико- экономического обоснования их использования | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЭМР | январь, июль 2006 г. | 2006 г.- 136500,0 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 101 | Поисково- разведочные работы для питьевого водообеспечения 197 сельских населенных пунктов | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЭМР | 2007- 2008гг. | 2007 г.- 684412,0 2008 г.- 362391,0 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 102 | Поисково- разведочные работы для выявления и оценки эксплуатационных запасов геотер- мальных вод участка города Жаркент | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЭМР | январь, июль 2007- 2008гг. | 2007 г.- 148220,0 2008 г.- 224671,0 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 103 | Поисково- разведочные работы для питьевого водообеспечения 108 сельских населенных пунктов | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЭМР | январь, июль 2008- 2009гг. | 2008 г.- 473390,0 2009 г.- 216180,0 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 104 | Доразведка и переутверждение запасов подземных вод по участкам Толагайского месторождения (Бердыкольский, Кусаманский) и Жиделинского месторождения в Кызылординской области, Шардаринского месторождения в Южно-Казахстанской области для обеспечения водой групповых водопроводов | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЭМР | январь, июль 2008- 2009гг. | 2008 г.- 30000,0 2009 г.- 50000,0 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 105 | Поисково- разведочные работы для питьевого водообеспечения 256 сельских населенных пунктов | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЭМР | январь, июль 2009 г. | 2009 г.- 678272,0 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 106 | Поисково- разведочные работы для выявления и оценки эксплуатационных запасов геотермальных вод на участках Арыс и Туркестан | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЭМР | январь июль, 2009 г. | 2009 г.- 110000,0 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 107 | Инвентаризация разведанных месторождений (участков) подземных вод | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЭМР | январь июль, 2009 г. | 2009 г.- 36000,0 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| Итого: | 2006 г.- 783832,0 2007 г.- 1018982,0 2008 г.- 1090452,0 2009 г.- 1090452,0 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| Мониторинг недр и недропользования, мониторинг подземных вод и опасных геологических процессов |
| 108 | Мониторинг минерально- сырьевой базы и недропользования (5256 чел./мес.) | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЭМР | январь июль, 2003- 2009гг | 2006 г.- 65200,0 2007 г.- 69765,0 2008 г.- 58970,0 2009 г.- 58970,0 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 109 | Ведение мониторинга подземных вод на пунктах наблюдений | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЭМР | январь июль, 2003- 2009гг | 2006 г.- 310310,0 2007 г.- 310310,0 2008 г.- 310000,0 2009 г.- 310000,0 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 110 | Ведение мониторинга подземных вод на полигонах и их создание | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЭМР | январь июль, 2005- 2009гг. | 2006 г.- 9000,0 2007 г.- 50000,0 2008 г.- 63332,0 2009 г.- 63332,0 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 111 | Ведение государственного водного кадастра (подземные воды), банка данных мониторинга подземных вод и опасных геологических процессов | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МСХ, МЭМР | январь июль, 2005- 2009гг. | 2006 г.- 20000,0 2007 г.- 20000,0 2008 г.- 20000,0 2009 г.- 20000,0 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 112 | Ведение мониторинга за опасными геологическими процессами на постах и их создание | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЭМР | январь июль, 2005- 2009гг. | 2006 г.- 31250,0 2007 г.- 62500,0 2008 г.- 52500,0 2009 г.- 52500,0 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 113 | Ведение мониторинга за опасными геологическими процессами на полигонах и их создание | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МСХ, МЭМР | январь июль, 2005- 2009гг. | 2006 г.- 66200,0 2007 г.- 66300,0 2008 г.- 55700,0 2009 г.- 55700,0 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 114 | Оформление земельных отводов на государственные пункты наблюдений, государственная регистрация правоудостоверяю- щих документов | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЭМР | январь июль, 2006- 2007гг. | 2006 г.- 125022,0 2007 г.- 22219,0 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 115 | Создание постов сейсмомониторинга по изучению предвестников землетрясений | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЭМР | январь июль, 2006- 2007гг. | 2006 г.- 34740,0 2007 г.- 74025,0 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 116 | Сопровождение мониторинга подземных вод и опасных геологических процессов | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЭМР | январь июль, 2007- 2009гг. | 2007 г.- 27500,0 2008 г.- 64172,0 2009 г.- 64172,0 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 117 | Ведение наблюдений на постах по изучению предвестников землетрясений | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЭМР | январь июль, 2008- 2009гг. | 2008 г.- 39000,0 2009 г.- 39000,0 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| Итого: |  |  |  |  | 2006 г.- 661722,0 2007 г.- 702619,0 2008 г.- 663674,0 2009 г.- 663674,0 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| Ликвидация и консервация самоизливающихся скважин |
| 118 | Ликвидация 36 неф- тяных скважин в зоне затопления Каспийским морем | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЭМР, МЧС, МООС | январь, июль 2004- 2009гг. | 2006 г.- 960000,0 2007 г.- 640000,0 2008 г.- 640000,0 2009 г.- 640000,0 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 119 | Ликвидация 456 самоизливающихся гидрогеологических скважин | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЭМР, МЧС, МООС | январь, июль 2004- 2009гг. | 2006 г.- 220210,0 2007 г.- 610830,0 2008 г.- 745540,0 2009 г.- 745540,0 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| Итого: | 2006 г.- 1180210,0 2007 г.- 1250830,0 2008 г.- 1385540,0 2009 г.- 1385540,0 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| Прикладные научные исследования (программа 003) | 2006 г.- 88063,0 2007 г.- 93347,0 2008 г.- 99881,0 2009 г.- 106873,0 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| Информационно-техническое обеспечение геологических исследований (программа 001 подпрограмма 017, программа 022, программа 016 подпрограмма 100) | 2006 г.- 39775,3 2007 г.- 211037,0 2008 г.- 448860,0 2009 г.- 551003,0 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| Формирование геологической информации (программа 012) | 2006 г.- 67928,0 2007 г.- 82943,0 2008 г.- 123932,0 2009 г.- 121945,0 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 2006-2010 годы | 2006 г.- 4959529,9 2007 г.- 5713545,0 2008 г.- 6520683,0 2009 г.- 7829973,0 | Респуб- ликанс- кий бюджет |

Примечания : в случае выявления новых перспективных участков в План  

мероприятий будут внесены коррективы  

      Расшифровка буквенных аббревиатур: 

      МЭМР - Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан; 

      МЧС - Министерство чрезвычайных ситуаций Республики Казахстан; 

      МСХ - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан; 

      МООС - Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан.

Приложение 3             

к постановлению Правительства    

Республики Казахстан         

от 29 декабря 2007 года N 1402

9. Приложения к Программе

1. Схема размещения площадей геологического доизучения масштаба 1:200000 в 2003-2009 годах.  См. бумажный вариант 

      2. Схема размещения региональных гидрогеологических и инженерно-геологических исследований в 2003-2009 годах.  См. бумажный вариант 

      3. Схема размещения объектов геолого-минерагенического картирования масштаба 1:200000 в 2006-2009 годах.  См. бумажный вариант 

      4. Схема размещения участков на поиски месторождений твердых полезных ископаемых, углеводородного сырья в 2007-2009 годах.  См. бумажный вариант 

      5. Схема размещения участков поисково-разведочных работ для водообеспечения сельских населенных пунктов в 2007-2009 годах.  См. бумажный вариант 

      6. Схема размещения пунктов, постов и полигонов государственных наблюдательных сетей мониторинга подземных вод и опасных геологических процессов в 2003-2007 годах.  См. бумажный вариант 

      7. Схема размещения пунктов, постов и полигонов государственных наблюдательных сетей мониторинга подземных вод и опасных геологических процессов в 2008-2009 годах.  См. бумажный вариант 

      8. Схема размещения гидрогеологических самоизливающихся скважин, ликвидируемых в 2007-2009 годах.  См. бумажный вариант 

      9. Схема размещения нефтяных и газовых скважин, подлежащих ликвидации в 2007-2009 годах.  См. бумажный вариант

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан