Об утверждении Генерального плана по реализации "прорывных" и инфраструктурных инвестиционных проектов в приоритетных несырьевых отраслях экономики

Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 января 2008 года N 81

В целях устойчивого роста и диверсификации экономики Республики Казахстан Правительство Республики Казахстан  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Генеральный план по реализации "прорывных" и инфраструктурных инвестиционных проектов в приоритетных несырьевых отраслях экономики (далее - План).

2. Государственным органам и организациям, акимам областей, городов Астаны, Алматы: 

      1) обеспечить надлежащее и своевременное исполнение Плана; 

      2) по итогам полугодия и года, к 5 января и 5 июля, представлять информацию о ходе реализации Плана в Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан.

3. Министерству индустрии и торговли Республики Казахстан обеспечить представление в Правительство Республики Казахстан сводной информации о ходе выполнения Плана, два раза в год, к 15 января и 15 июля.

4. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

Премьер-Министр 

       Республики Казахстан

Утвержден          

постановлением Правительства 

Республики Казахстан     

от 31 января 2008 года N 81

Генеральный план 

                 по реализации "прорывных" 

        и инфраструктурных инвестиционных проектов 

       в приоритетных несырьевых отраслях экономики

| N п/п | Наименование | Мероприятия по реали- зации прорывных проектов и сроки выполнения | Предла- гаемое закреп- ление проекта за госу- дарствен- ными органами и органи- зациями | Общая стои- мость проек- та (млн. долла- ров США) | Источ- ники финанси- рования | Форма завер- шения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Увеличение выпус- ка феррохрома до 1,2 млн. тонн, мелкого концентрата до 700 тыс. тонн, 700 тыс. тонн окатышей, 150 тыс. тонн брикетов, 150 тыс. тонн хромо- вых и 80 тыс. тонн марганцевых брикетов, 200 тыс. тонн высоко- углеродистого феррохрома в год | Срок реали- зации - 2007-2012 годы ввод в экс- плуатацию - 2011 год выход на проектную мощность - 2012 год | МИТ, акимат Актюбин- ской области | 285 | Заемные и собствен- ные средства организа- ции, реа- лизующей проект | Акт ввода в экс- плуа- тацию |
| 2 | Строительство хлор-щелочного производства на базе Павлодарско- го химзавода мощностью 30 тыс. тонн каустической соды, 16,7 тыс. тонн хлора (жидкого), 24,9 тыс. тонн соляной кислоты в год | Срок реали- зации - 2007-2011 годы 1-й этап ввода в эксплуа- тацию - 2009 год 2-й этап ввода в эксплуа- тацию - 2010 год 3-й этап ввода в эксплуа- тацию - 2011 год выход на проектную мощность - 2011 год | МИТ, акимат Павлодар- ской области | 108,3 | Заемные и собствен- ные средства организа- ции, реа- лизующей проект | Акт ввода в экс- плуа- тацию |
| 3 | Строительство Павлодарского трубопрокатного завода мощностью 250 тыс. тонн труб, 700 тыс. тонн стальной арматуры, 50 тыс. тонн стальных армированных шаров в год | Срок реали- зации - 2007-2009 годы 1-й этап ввода в эксплуа- тацию - 2008 год 2-й этап ввода в эксплуа- тацию - 2009 год выход на проектную мощность - 2009 год | МИТ, акимат Павлодар- ской области | 800 | Заемные и собствен- ные средства организа- ции, реа- лизующей проект | Акт ввода в экс- плуа- тацию |
| 4 | Создание металлургического производства со строительством обогатительной фабрики и произ- водства чернового свинца на базе свинцово- серебряного месторождения "Алайгыр" и организация производства по выпуску свинцовых аккумуляторных батарей мощностью 1,2 млн. штук в 2008 году, 3 млн. штук в 2010 году | Срок реали- зации - 2008-2010 годы ввод в экс- плуатацию - 2009 год выход на проектную мощность - 2010 год | МИТ, акимат Южно- Казах- станской области | 100 | Заемные и собствен- ные средства организа- ции, реа- лизующей проект | Акт ввода в экс- плуа- тацию |
| 5 | Строительство электролизного завода по производству первичного алюминия в Павлодарской области мощностью 250 тыс. тонн первичного алюминия в год | Срок реали- зации - 2005-2010 годы 1-й этап ввода в эксплуа- тацию - 2007 год 2-й этап ввода в эксплуа- тацию - 2009 год выход на проектную мощность - 2010 год | МИТ, акимат Павлодар- ской области | 864,5 | Заемные и собствен- ные средства организа- ции, реа- лизующей проект | Акт ввода в экс- плуа- тацию |
| 6 | Строительство металлургического завода на АО "ССГПО" по производству проката листового и сортового мощностью 2,16 млн. тонн в год | Срок реали- зации - 2011-2013 годы ввод в экс- плуатацию - 2013 год выход на проектную мощность - 2013 год | МИТ, акимат Костанай- ской области | 350 | Заемные и собствен- ные средства организа- ции, реа- лизующей проект | Акт ввода в экс- плуа- тацию |
| 7 | Создание производства по прямому восстановлению железа на АО "ССГПО" мощностью 2,4 млн. тонн металлизованного продукта в год | Срок реали- зации - 2009-2012 годы ввод в экс- плуатацию - 2012 год выход на проектную мощность - 2012 год | МИТ, акимат Костанай- ской области | 470 | Заемные и собствен- ные средства организа- ции, реа- лизующей проект | Акт ввода в экс- плуа- тацию |
| 8 | Строительство Актогайского горно- обогатительного комбината мощностью 50-65 млн. тонн медной руды в год | Срок реали- зации - 2010-2016 годы ввод в экс- плуатацию - 2015 год выход на проектную мощность - 2016 год | МИТ, акимат Восточно- Казах- станской области | 1500 | Заемные и собствен- ные средства организа- ции, реа- лизующей проект | Акт ввода в экс- плуа- тацию |
| 9 | Строительство нового завода по выпуску шин класса "А" в г. Астане, мощностью 4 млн. штук в год | Срок реали- зации - 2008-2011 годы ввод в экс- плуатацию - 2011 год выход на проектную мощность - 2011 год | МИТ, акимат г. Астаны | 256 | Заемные и собствен- ные средства организа- ции, реа- лизующей проект | Акт ввода в экс- плуа- тацию |
| 10 | Создание производства прямошовных стальных труб (с антикоррозийной изоляцией), мощностью 200-250 тысяч тонн в год | Срок реали- зации - 2008-2010 годы ввод в экс- плуатацию - 2010 год выход на проектную мощность - 2010 год | МИТ, акимат Караган- динской области | 148 | Заемные и собствен- ные средства организа- ции, реа- лизующей проект | Акт ввода в экс- плуа- тацию |
| 11 | Строительство завода по сборке локомотивов (г. Астана) | Срок реали- зации - 2007-2009 годы ввод в экс- плуатацию - 2009 год выход на проектную мощность - 2009 год | МИТ, акимат г. Астаны | 78 | Заемные и собствен- ные средства организа- ции, реа- лизующей проект | Акт ввода в экс- плуа- тацию |
| 12 | Организация производства ферроникеля, мощностью 140 тысяч тонн, также организации производства высококачествен- ных сталей | Срок реали- зации - 2008-2011 годы ввод в экс- плуатацию - 2010 год выход на проектную мощность - 2011 год | МИТ, акимат Костанай- ской области | 600 | Заемные и собствен- ные средства организа- ции, реа- лизующей проект | Акт ввода в экс- плуа- тацию |
| 13 | Организация производства ферросплавной продукции, организации сталеплавильного производства, электрокальцини- рованного антрацита, катодных блоков и анодной массы | Срок реали- зации - 2006-2009 годы ввод в экс- плуатацию - 2009 год выход на проектную мощность - 2009 год | МИТ, акимат Жамбыл- ской области | 127,8 | Заемные и собствен- ные средства организа- ции, реа- лизующей проект | Акт ввода в экс- плуа- тацию |
| 14 | Строительство медеплавильного и электролизного заводов мощностью 80 тысяч тонн катодной меди в год | Срок реали- зации - 2006-2009 годы ввод в экс- плуатацию - 2009 год выход на проектную мощность - 2009 год | МИТ, акимат Восточно- Казах- станской области | 270 | Заемные и собствен- ные средства организа- ции, реа- лизующей проект | Акт ввода в экс- плуа- тацию |
| 15 | Организация производства кальцинированной соды, мощностью 400 тысяч тонн | Срок реали- зации - 2008-2011 годы ввод в экс- плуатацию - 2011 год выход на проектную мощность - 2011 год | МИТ, акимат Павлодар- ской области | 275 | Заемные и собствен- ные средства организа- ции, реа- лизующей проект | Акт ввода в экс- плуа- тацию |
| 16 | Строительство завода по производству автомобилей в г. Астане | Срок реали- зации - 2008-2010 годы ввод в экс- плуатацию - 2010 год выход на проектную мощность - 2010 год | Акимат г. Астаны | 110 | Заемные и собствен- ные средства организа- ции, реа- лизующей проект | Акт ввода в экс- плуа- тацию |
| 17 | Строительство транспортно- логистического центра класса "А" | Срок реали- зации - 2008-2010 годы 1-й этап ввода в эксплуа- тацию - 2008 год 2-й этап ввода в эксплуа- тацию - 2010 год выход на проектную мощность - 2010 год | Акимат г. Астаны | 100 | Заемные и собствен- ные средства организа- ции, реа- лизующей проект | Акт ввода в экс- плуа- тацию |
| 18 | Производство свинцово-цинковых концентратов с получением редких металлов на месторождении Шалкия, мощностью 4 млн. тонн | Срок реали- зации - 2008-2011 годы ввод в экс- плуатацию - 2011 год выход на проектную мощность - 2011 год | МИТ, акимат Кызылор- динской области | 500 | Заемные и собствен- ные средства организа- ции, реа- лизующей проект | Акт ввода в экс- плуа- тацию |
| 19 | Строительство Мойнакской гидроэлектро- станции мощностью 300 МВт | Срок реали- зации - 2008-2011 годы ввод в экс- плуатацию - 2011 год выход на проектную мощность - 2011 год | ГХ "Самрук" (по согласо- ванию), МЭМР, акимат Алматин- ской области | 402,8 | Заемные и собствен- ные средства организа- ции, реа- лизующей проект | Акт ввода в экс- плуа- тацию |
| 20 | Строительство первого интегрированного нефтехимического комплекса в Атырауской области мощностью 800 тысяч тонн полиэтилена и 400 тысяч тонн полипропилена в год | Срок реали- зации - 2008-2012 годы ввод в экс- плуатацию - 2012 год выход на проектную мощность - 2012 год | МЭМР, акимат Атырау- ской области, ГХ "Самрук" (по согласо- ванию) | 5200 | Заемные и собствен- ные средства организа- ции, реа- лизующей проект | Акт ввода в экс- плуа- тацию |
| 21 | Строительство комплекса по производству ароматических углеводородов на базе Атырауского нефтеперерабаты- вающего завода по производству 133 тысяч тонн в год бензола и 496 тысяч тонн в год параксилола | Срок реали- зации - 2008-2012 годы ввод в экс- плуатацию - 2012 год выход на проектную мощность - 2012 год | МЭМР, акимат Атырау- ской области, ГХ "Самрук" (по согласо- ванию) | 850 | Заемные и собствен- ные средства организа- ции, реа- лизующей проект | Акт ввода в экс- плуа- тацию |
| 22 | Расширение порта Актау в северном направлении, мощностью 9,6 млн. тонн нефтеналивных и 1,5 млн. тонн сухих грузов в год | Срок реали- зации - 2007-2010 годы ввод в экс- плуатацию - 2010 год выход на проектную мощность - 2010 год | МТК, акимат Мангис- тауской области, ГХ "Самрук" (по согласо- ванию) | 315 | Заемные и собствен- ные средства организа- ции, реа- лизующей проект | Акт ввода в экс- плуа- тацию |
| 23 | Строительство железнодорожной линии Жезказган- Саксаульское протяженностью 535 км | Срок реали- зации - 2008-2013 годы ввод в экс- плуатацию - 2012 год выход на проектную мощность - 2013 год | МТК, акиматы Караган- динской и Мангис- тауской областей | 1046,5 | Заемные и собствен- ные средства организа- ции, реа- лизующей проект | Акт ввода в экс- плуа- тацию |
| 24 | Строительство железнодорожной линии Бейнеу- Шалкар (Саксаульское) протяженностью 468 км | Срок реали- зации - 2008-2013 годы ввод в экс- плуатацию - 2012 год выход на проектную мощность - 2013 год | МТК, акиматы Актюбин- ской и Мангис- тауской областей | 873 | Заемные и собствен- ные средства организа- ции, реа- лизующей проект | Акт ввода в экс- плуа- тацию |
| 25 | Строительство железнодорожной линии Узень - Государственная граница с Туркменистаном - 130 км по Казахстану | Срок реали- зации - 2008-2011 годы ввод в экс- плуатацию - 2012 год выход на проектную мощность - 2014 год | МТК, акимат Мангис- тауской области | 150 | Заемные и собствен- ные средства организа- ции, реа- лизующей проект | Акт ввода в экс- плуа- тацию |
| 26 | Строительство новой автомобильной дороги Бейнеу-Шалкар | Срок реали- зации - 2010-2012 годы ввод в экс- плуатацию - 2012 год выход на проектную мощность - 2012 год | МТК, акимат Мангис- тауской области | 399,7 | Заемные и собствен- ные средства организа- ции, реа- лизующей проект | Акт ввода в экс- плуа- тацию |
| 27 | Реконструкция автодорожного транзитного коридора Западная Европа- Западный Китай протяженностью по территории Республики Казахстан 2 787 км | Срок реали- зации - 2007-2012 годы ввод в экс- плуатацию - 2012 год выход на проектную мощность - 2013 год | МТК, акиматы Алматин- ской и Мангис- тауской областей | 2288 | Заемные и собствен- ные средства организа- ции, реа- лизующей проект | Акт ввода в экс- плуа- тацию |
| 28 | Строительство автодороги Астана-Щучинск 1-ой технической категории с 6-типолосным движением, протяженностью 224 км | Срок реали- зации - 2006-2009 годы ввод в экс- плуатацию - 2009 год выход на проектную мощность - 2009 год | МТК, акимат Акмолин- ской области | 816 | Заемные и собствен- ные средства организа- ции, реа- лизующей проект | Акт ввода в экс- плуа- тацию |
| 29 | Строительство железнодорожной линии Коргас-Жетыген протяженностью 298 км | Срок реали- зации - 2007-2012 годы ввод в экс- плуатацию - 2012 год выход на проектную мощность - 2012 год | МТК, акимат Алматин- ской области | 745 | Заемные и собствен- ные средства организа- ции, реа- лизующей проект | Акт ввода в экс- плуа- тацию |
| 30 | Строительство железнодорожной линии Мангышлак- Баутино протяженностью 135 км | Срок реали- зации - 2007-2010 годы ввод в экс- плуатацию - 2010 год выход на проектную мощность - 2011 год | МТК, акимат Мангис- тауской области | 187 | Заемные и собствен- ные средства организа- ции, реа- лизующей проект | Акт ввода в экс- плуа- тацию |
| 31 | Производство молока и молочной продукции мощностью 110 тыс. тонн молока и 11 тыс. тонн молочной продукции в год | Срок реали- зации - 2007-2014 годы ввод в экс- плуатацию - 2012 год выход на проектную мощность - 2013 год | МСХ, акимат Алматин- ской области | 345 | Заемные и собствен- ные средства организа- ции, реа- лизующей проект | Акт ввода в экс- плуа- тацию |
| 32 | Создание вертикально интегрированной структуры по производству сельхозпродукции, ее переработке и распределению на внутреннем и внешнем рынках | Срок реали- зации - 2008-2017 годы ввод в экс- плуатацию - первый этап 2008 год выход на проектную мощность - с 2012 года | МСХ, акиматы Алматин- ской, Восточно- Казах- станской, Костанай- ской и Жамбыл- ской областей | 589 | Заемные и собствен- ные средства организа- ции, реа- лизующей проект | Акт ввода в экс- плуа- тацию |
| 33 | Создание производства экологически чистой сельскохо- зяйственной продукции | Срок реали- зации - 2007-2011 годы ввод в экс- плуатацию - 2010 год выход на проектную мощность - 2011 год | МСХ, акимат Алматин- ской области | 112 | Заемные и собствен- ные средства организа- ции, реа- лизующей проект | Акт ввода в экс- плуа- тацию |
| 34 | Организация современной текстильной фабрики в г. Шымкенте, с годовым объемом выпуска ткани - 13 млн. метров, готовых джинсовых изделий - 6 млн. штук, изделий повседневной одежды - 1 млн. штук, готовых трикотажных изделий - 5 млн. штук. | Срок реали- зации - 2007-2009 годы ввод в экс- плуатацию - 2009 год выход на проектную мощность - 2009 год | акимат Южно- Казах- станской области | 250 | Заемные и собствен- ные средства организа- ции, реа- лизующей проект | Акт ввода в экс- плуа- тацию |

Примечание:  расшифровка аббревиатур:

МИТ      - Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан 

МТК      - Министерство транспорта и коммуникаций Республики 

           Казахстан 

МСХ      - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан 

МЭМР     - Министерство энергетики и минеральных ресурсов 

           Республики Казахстан 

ГХ       - акционерное общество "Казахстанский холдинг по 

"Самрук"   управлению государственными активами "Самрук"

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан