

**Об утверждении Генерального плана по реализации "прорывных" и инфраструктурных инвестиционных проектов в приоритетных несырьевых отраслях экономики**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 января 2008 года N 81

      В целях устойчивого роста и диверсификации экономики Республики Казахстан Правительство Республики Казахстан  **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Утвердить прилагаемый Генеральный план по реализации "прорывных" и инфраструктурных инвестиционных проектов в приоритетных несырьевых отраслях экономики (далее - План).

      2. Государственным органам и организациям, акимам областей, городов Астаны, Алматы:

      1) обеспечить надлежащее и своевременное исполнение Плана;

      2) по итогам полугодия и года, к 5 января и 5 июля, представлять информацию о ходе реализации Плана в Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан.

      3. Министерству индустрии и торговли Республики Казахстан обеспечить представление в Правительство Республики Казахстан сводной информации о ходе выполнения Плана, два раза в год, к 15 января и 15 июля.

      4. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

*Премьер-Министр*

*Республики Казахстан*

Утвержден

постановлением Правительства

Республики Казахстан

от 31 января 2008 года N 81

**Генеральный план**

**по реализации "прорывных"**

**и инфраструктурных инвестиционных проектов**

**в приоритетных несырьевых отраслях экономики**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N
п/п  | Наименование  | Мероприятия
по реали-
зации
прорывных
проектов и
сроки
выполнения  | Предла-
гаемое
закреп-
ление
проекта
за госу-
дарствен-
ными
органами
и органи-
зациями  | Общая
стои-
мость
проек-
та
(млн.
долла-
ров
США)  | Источ-
ники
финанси-
рования  | Форма
завер-
шения  |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  |
| 1  | Увеличение выпус-
ка феррохрома до
1,2 млн. тонн,
мелкого
концентрата до
700 тыс. тонн,
700 тыс. тонн
окатышей, 150
тыс. тонн
брикетов, 150
тыс. тонн хромо-
вых и 80 тыс.
тонн марганцевых
брикетов, 200
тыс. тонн высоко-
углеродистого
феррохрома в год  | Срок реали-
зации -
2007-2012
годы
ввод в экс-
плуатацию -
2011 год
выход на
проектную
мощность -
2012 год  | МИТ,
акимат
Актюбин-
ской
области  | 285  | Заемные и
собствен-
ные
средства
организа-
ции, реа-
лизующей
проект  | Акт
ввода
в
экс-
плуа-
тацию  |
| 2  | Строительство
хлор-щелочного
производства на
базе Павлодарско-
го химзавода
мощностью 30 тыс.
тонн каустической
соды, 16,7 тыс.
тонн хлора
(жидкого),
24,9 тыс. тонн
соляной кислоты
в год  | Срок реали-
зации -
2007-2011
годы
1-й этап
ввода в
эксплуа-
тацию -
2009 год
2-й этап
ввода в
эксплуа-
тацию -
2010 год
3-й этап
ввода в
эксплуа-
тацию -
2011 год
выход на
проектную
мощность -
2011 год  | МИТ,
акимат
Павлодар-
ской
области  | 108,3  | Заемные и
собствен-
ные
средства
организа-
ции, реа-
лизующей
проект  | Акт
ввода
в
экс-
плуа-
тацию  |
| 3  | Строительство
Павлодарского
трубопрокатного
завода мощностью
250 тыс. тонн
труб, 700 тыс.
тонн стальной
арматуры, 50 тыс.
тонн стальных
армированных
шаров в год  | Срок реали-
зации -
2007-2009
годы
1-й этап
ввода в
эксплуа-
тацию -
2008 год
2-й этап
ввода в
эксплуа-
тацию -
2009 год
выход на
проектную
мощность -
2009 год  | МИТ,
акимат
Павлодар-
ской
области  | 800  | Заемные и
собствен-
ные
средства
организа-
ции, реа-
лизующей
проект  | Акт
ввода
в
экс-
плуа-
тацию  |
| 4  | Создание
металлургического
производства со
строительством
обогатительной
фабрики и произ-
водства чернового
свинца на базе
свинцово-
серебряного
месторождения
"Алайгыр" и
организация
производства по
выпуску свинцовых
аккумуляторных
батарей мощностью
1,2 млн. штук в
2008 году, 3 млн.
штук в 2010 году  | Срок реали-
зации -
2008-2010
годы
ввод в экс-
плуатацию -
2009 год
выход на
проектную
мощность -
2010 год  | МИТ,
акимат
Южно-
Казах-
станской
области  | 100  | Заемные и
собствен-
ные
средства
организа-
ции, реа-
лизующей
проект  | Акт
ввода
в
экс-
плуа-
тацию  |
| 5  | Строительство
электролизного
завода по
производству
первичного
алюминия в
Павлодарской
области мощностью
250 тыс. тонн
первичного
алюминия в год  | Срок реали-
зации -
2005-2010
годы
1-й этап
ввода в
эксплуа-
тацию -
2007 год
2-й этап
ввода в
эксплуа-
тацию -
2009 год
выход на
проектную
мощность -
2010 год  | МИТ,
акимат
Павлодар-
ской
области  | 864,5  | Заемные и
собствен-
ные
средства
организа-
ции, реа-
лизующей
проект  | Акт
ввода
в
экс-
плуа-
тацию  |
| 6  | Строительство
металлургического
завода на АО
"ССГПО" по
производству
проката листового
и сортового
мощностью 2,16
млн. тонн в год  | Срок реали-
зации -
2011-2013
годы
ввод в экс-
плуатацию -
2013 год
выход на
проектную
мощность -
2013 год  | МИТ,
акимат
Костанай-
ской
области  | 350  | Заемные и
собствен-
ные
средства
организа-
ции, реа-
лизующей
проект  | Акт
ввода
в
экс-
плуа-
тацию  |
| 7  | Создание
производства по
прямому
восстановлению
железа на АО
"ССГПО" мощностью
2,4 млн. тонн
металлизованного
продукта в год  | Срок реали-
зации -
2009-2012
годы
ввод в экс-
плуатацию -
2012 год
выход на
проектную
мощность -
2012 год  | МИТ,
акимат
Костанай-
ской
области  | 470  | Заемные и
собствен-
ные
средства
организа-
ции, реа-
лизующей
проект  | Акт
ввода
в
экс-
плуа-
тацию  |
| 8  | Строительство
Актогайского
горно-
обогатительного
комбината
мощностью 50-65
млн. тонн медной
руды в год  | Срок реали-
зации -
2010-2016
годы
ввод в экс-
плуатацию -
2015 год
выход на
проектную
мощность -
2016 год  | МИТ,
акимат
Восточно-
Казах-
станской
области  | 1500  | Заемные и
собствен-
ные
средства
организа-
ции, реа-
лизующей
проект  | Акт
ввода
в
экс-
плуа-
тацию  |
| 9  | Строительство
нового завода
по выпуску шин
класса "А" в
г. Астане,
мощностью 4 млн.
штук в год  | Срок реали-
зации -
2008-2011
годы
ввод в экс-
плуатацию -
2011 год
выход на
проектную
мощность -
2011 год  | МИТ,
акимат
г. Астаны  | 256  | Заемные и
собствен-
ные
средства
организа-
ции, реа-
лизующей
проект  | Акт
ввода
в
экс-
плуа-
тацию  |
| 10  | Создание
производства
прямошовных
стальных труб (с
антикоррозийной
изоляцией),
мощностью 200-250
тысяч тонн в год  | Срок реали-
зации -
2008-2010
годы
ввод в экс-
плуатацию -
2010 год
выход на
проектную
мощность -
2010 год  | МИТ,
акимат
Караган-
динской
области  | 148  | Заемные и
собствен-
ные
средства
организа-
ции, реа-
лизующей
проект  | Акт
ввода
в
экс-
плуа-
тацию  |
| 11  | Строительство
завода по сборке
локомотивов
(г. Астана)  | Срок реали-
зации -
2007-2009
годы
ввод в экс-
плуатацию -
2009 год
выход на
проектную
мощность -
2009 год  | МИТ,
акимат
г. Астаны  | 78  | Заемные и
собствен-
ные
средства
организа-
ции, реа-
лизующей
проект  | Акт
ввода
в
экс-
плуа-
тацию  |
| 12  | Организация
производства
ферроникеля,
мощностью 140
тысяч тонн, также
организации
производства
высококачествен-
ных сталей  | Срок реали-
зации -
2008-2011
годы
ввод в экс-
плуатацию -
2010 год
выход на
проектную
мощность -
2011 год  | МИТ,
акимат
Костанай-
ской
области  | 600  | Заемные и
собствен-
ные
средства
организа-
ции, реа-
лизующей
проект  | Акт
ввода
в
экс-
плуа-
тацию  |
| 13  | Организация
производства
ферросплавной
продукции,
организации
сталеплавильного
производства,
электрокальцини-
рованного
антрацита,
катодных блоков и
анодной массы  | Срок реали-
зации -
2006-2009
годы
ввод в экс-
плуатацию -
2009 год
выход на
проектную
мощность -
2009 год  | МИТ,
акимат
Жамбыл-
ской
области  | 127,8  | Заемные и
собствен-
ные
средства
организа-
ции, реа-
лизующей
проект  | Акт
ввода
в
экс-
плуа-
тацию  |
| 14  | Строительство
медеплавильного и
электролизного
заводов мощностью
80 тысяч тонн
катодной меди
в год  | Срок реали-
зации -
2006-2009
годы
ввод в экс-
плуатацию -
2009 год
выход на
проектную
мощность -
2009 год  | МИТ,
акимат
Восточно-
Казах-
станской
области  | 270  | Заемные и
собствен-
ные
средства
организа-
ции, реа-
лизующей
проект  | Акт
ввода
в
экс-
плуа-
тацию  |
| 15  | Организация
производства
кальцинированной
соды, мощностью
400 тысяч тонн  | Срок реали-
зации -
2008-2011
годы
ввод в экс-
плуатацию -
2011 год
выход на
проектную
мощность -
2011 год  | МИТ,
акимат
Павлодар-
ской
области  | 275  | Заемные и
собствен-
ные
средства
организа-
ции, реа-
лизующей
проект  | Акт
ввода
в
экс-
плуа-
тацию  |
| 16  | Строительство
завода по
производству
автомобилей в
г. Астане  | Срок реали-
зации -
2008-2010
годы
ввод в экс-
плуатацию -
2010 год
выход на
проектную
мощность -
2010 год  | Акимат
г. Астаны  | 110  | Заемные и
собствен-
ные
средства
организа-
ции, реа-
лизующей
проект  | Акт
ввода
в
экс-
плуа-
тацию  |
| 17  | Строительство
транспортно-
логистического
центра класса "А"  | Срок реали-
зации -
2008-2010
годы
1-й этап
ввода в
эксплуа-
тацию -
2008 год
2-й этап
ввода в
эксплуа-
тацию -
2010 год
выход на
проектную
мощность -
2010 год  | Акимат
г. Астаны  | 100  | Заемные и
собствен-
ные
средства
организа-
ции, реа-
лизующей
проект  | Акт
ввода
в
экс-
плуа-
тацию  |
| 18  | Производство
свинцово-цинковых
концентратов с
получением редких
металлов на
месторождении
Шалкия, мощностью
4 млн. тонн  | Срок реали-
зации -
2008-2011
годы
ввод в экс-
плуатацию -
2011 год
выход на
проектную
мощность -
2011 год  | МИТ,
акимат
Кызылор-
динской
области  | 500  | Заемные и
собствен-
ные
средства
организа-
ции, реа-
лизующей
проект  | Акт
ввода
в
экс-
плуа-
тацию  |
| 19  | Строительство
Мойнакской
гидроэлектро-
станции мощностью
300 МВт  | Срок реали-
зации -
2008-2011
годы
ввод в экс-
плуатацию -
2011 год
выход на
проектную
мощность -
2011 год  | ГХ
"Самрук"
(по
согласо-
ванию),
МЭМР,
акимат
Алматин-
ской
области  | 402,8  | Заемные и
собствен-
ные
средства
организа-
ции, реа-
лизующей
проект  | Акт
ввода
в
экс-
плуа-
тацию  |
| 20  | Строительство
первого
интегрированного
нефтехимического
комплекса в
Атырауской
области мощностью
800 тысяч тонн
полиэтилена и
400 тысяч тонн
полипропилена в
год  | Срок реали-
зации -
2008-2012
годы
ввод в экс-
плуатацию -
2012 год
выход на
проектную
мощность -
2012 год  | МЭМР,
акимат
Атырау-
ской
области,
ГХ
"Самрук"
(по
согласо-
ванию)  | 5200  | Заемные и
собствен-
ные
средства
организа-
ции, реа-
лизующей
проект  | Акт
ввода
в
экс-
плуа-
тацию  |
| 21  | Строительство
комплекса по
производству
ароматических
углеводородов на
базе Атырауского
нефтеперерабаты-
вающего завода
по производству
133 тысяч тонн в
год бензола и
496 тысяч тонн в
год параксилола  | Срок реали-
зации -
2008-2012
годы
ввод в экс-
плуатацию -
2012 год
выход на
проектную
мощность -
2012 год  | МЭМР,
акимат
Атырау-
ской
области,
ГХ
"Самрук"
(по
согласо-
ванию)  | 850  | Заемные и
собствен-
ные
средства
организа-
ции, реа-
лизующей
проект  | Акт
ввода
в
экс-
плуа-
тацию  |
| 22  | Расширение порта
Актау в северном
направлении,
мощностью 9,6
млн. тонн
нефтеналивных и
1,5 млн. тонн
сухих грузов в
год  | Срок реали-
зации -
2007-2010
годы
ввод в экс-
плуатацию -
2010 год
выход на
проектную
мощность -
2010 год  | МТК,
акимат
Мангис-
тауской
области,
ГХ
"Самрук"
(по
согласо-
ванию)  | 315  | Заемные и
собствен-
ные
средства
организа-
ции, реа-
лизующей
проект  | Акт
ввода
в
экс-
плуа-
тацию  |
| 23  | Строительство
железнодорожной
линии Жезказган-
Саксаульское
протяженностью
535 км  | Срок реали-
зации -
2008-2013
годы
ввод в экс-
плуатацию -
2012 год
выход на
проектную
мощность -
2013 год  | МТК,
акиматы
Караган-
динской и
Мангис-
тауской
областей  | 1046,5  | Заемные и
собствен-
ные
средства
организа-
ции, реа-
лизующей
проект  | Акт
ввода
в
экс-
плуа-
тацию  |
| 24  | Строительство
железнодорожной
линии Бейнеу-
Шалкар
(Саксаульское)
протяженностью
468 км  | Срок реали-
зации -
2008-2013
годы
ввод в экс-
плуатацию -
2012 год
выход на
проектную
мощность -
2013 год  | МТК,
акиматы
Актюбин-
ской и
Мангис-
тауской
областей  | 873  | Заемные и
собствен-
ные
средства
организа-
ции, реа-
лизующей
проект  | Акт
ввода
в
экс-
плуа-
тацию  |
| 25  | Строительство
железнодорожной
линии Узень -
Государственная
граница с
Туркменистаном -
130 км по
Казахстану  | Срок реали-
зации -
2008-2011
годы
ввод в экс-
плуатацию -
2012 год
выход на
проектную
мощность -
2014 год  | МТК,
акимат
Мангис-
тауской
области  | 150  | Заемные и
собствен-
ные
средства
организа-
ции, реа-
лизующей
проект  | Акт
ввода
в
экс-
плуа-
тацию  |
| 26  | Строительство
новой
автомобильной
дороги
Бейнеу-Шалкар  | Срок реали-
зации -
2010-2012
годы
ввод в экс-
плуатацию -
2012 год
выход на
проектную
мощность -
2012 год  | МТК,
акимат
Мангис-
тауской
области  | 399,7  | Заемные и
собствен-
ные
средства
организа-
ции, реа-
лизующей
проект  | Акт
ввода
в
экс-
плуа-
тацию  |
| 27  | Реконструкция
автодорожного
транзитного
коридора
Западная Европа-
Западный Китай
протяженностью
по территории
Республики
Казахстан
2 787 км  | Срок реали-
зации -
2007-2012
годы
ввод в экс-
плуатацию -
2012 год
выход на
проектную
мощность -
2013 год  | МТК,
акиматы
Алматин-
ской и
Мангис-
тауской
областей  | 2288  | Заемные и
собствен-
ные
средства
организа-
ции, реа-
лизующей
проект  | Акт
ввода
в
экс-
плуа-
тацию  |
| 28  | Строительство
автодороги
Астана-Щучинск
1-ой технической
категории с
6-типолосным
движением,
протяженностью
224 км  | Срок реали-
зации -
2006-2009
годы
ввод в экс-
плуатацию -
2009 год
выход на
проектную
мощность -
2009 год  | МТК,
акимат
Акмолин-
ской
области  | 816  | Заемные и
собствен-
ные
средства
организа-
ции, реа-
лизующей
проект  | Акт
ввода
в
экс-
плуа-
тацию  |
| 29  | Строительство
железнодорожной
линии
Коргас-Жетыген
протяженностью
298 км  | Срок реали-
зации -
2007-2012
годы
ввод в экс-
плуатацию -
2012 год
выход на
проектную
мощность -
2012 год  | МТК,
акимат
Алматин-
ской
области  | 745  | Заемные и
собствен-
ные
средства
организа-
ции, реа-
лизующей
проект  | Акт
ввода
в
экс-
плуа-
тацию  |
| 30  | Строительство
железнодорожной
линии Мангышлак-
Баутино
протяженностью
135 км  | Срок реали-
зации -
2007-2010
годы
ввод в экс-
плуатацию -
2010 год
выход на
проектную
мощность -
2011 год  | МТК,
акимат
Мангис-
тауской
области  | 187  | Заемные и
собствен-
ные
средства
организа-
ции, реа-
лизующей
проект  | Акт
ввода
в
экс-
плуа-
тацию  |
| 31  | Производство
молока и молочной
продукции
мощностью 110
тыс. тонн молока
и 11 тыс. тонн
молочной
продукции в год  | Срок реали-
зации -
2007-2014
годы
ввод в экс-
плуатацию -
2012 год
выход на
проектную
мощность -
2013 год  | МСХ,
акимат
Алматин-
ской
области  | 345  | Заемные и
собствен-
ные
средства
организа-
ции, реа-
лизующей
проект  | Акт
ввода
в
экс-
плуа-
тацию  |
| 32  | Создание
вертикально
интегрированной
структуры по
производству
сельхозпродукции,
ее переработке
и распределению
на внутреннем и
внешнем рынках  | Срок реали-
зации -
2008-2017
годы
ввод в экс-
плуатацию -
первый этап
2008 год
выход на
проектную
мощность -
с 2012 года  | МСХ,
акиматы
Алматин-
ской,
Восточно-
Казах-
станской,
Костанай-
ской и
Жамбыл-
ской
областей  | 589  | Заемные и
собствен-
ные
средства
организа-
ции, реа-
лизующей
проект  | Акт
ввода
в
экс-
плуа-
тацию  |
| 33  | Создание
производства
экологически
чистой сельскохо-
зяйственной
продукции  | Срок реали-
зации -
2007-2011
годы
ввод в экс-
плуатацию -
2010 год
выход на
проектную
мощность -
2011 год  | МСХ,
акимат
Алматин-
ской
области  | 112  | Заемные и
собствен-
ные
средства
организа-
ции, реа-
лизующей
проект  | Акт
ввода
в
экс-
плуа-
тацию  |
| 34  | Организация
современной
текстильной
фабрики в
г. Шымкенте, с
годовым объемом
выпуска ткани -
13 млн. метров,
готовых джинсовых
изделий - 6 млн.
штук, изделий
повседневной
одежды - 1 млн.
штук, готовых
трикотажных
изделий - 5 млн.
штук.  | Срок реали-
зации -
2007-2009
годы
ввод в экс-
плуатацию -
2009 год
выход на
проектную
мощность -
2009 год  | акимат
Южно-
Казах-
станской
области  | 250  | Заемные и
собствен-
ные
средства
организа-
ции, реа-
лизующей
проект  | Акт
ввода
в
экс-
плуа-
тацию  |

**Примечание:**  расшифровка аббревиатур:

МИТ      - Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан

МТК      - Министерство транспорта и коммуникаций Республики

           Казахстан

МСХ      - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

МЭМР     - Министерство энергетики и минеральных ресурсов

           Республики Казахстан

ГХ       - акционерное общество "Казахстанский холдинг по

"Самрук"   управлению государственными активами "Самрук"

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан