О мерах по ликвидации последствий наводнения и восстановлению объектов социального назначения и жилых домов в Южно-Казахстанской области

Постановление Правительства Республики Казахстан от 21 марта 2008 года N 280

В целях оперативного решения вопросов ликвидации последствий наводнения и восстановления объектов социального назначения и жилых домов, пострадавших от наводнения в Сарыагашском, Ордабасинском районах, городе Арысь с сельскими округами Южно-Казахстанской области Правительство Республики Казахстан  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить прилагаемый План мероприятий по восстановлению объектов, пострадавших от наводнения в Южно-Казахстанской области (далее - План мероприятий).

2. Выделить Министерству индустрии и торговли Республики Казахстан из резерва Правительства Республики Казахстан, предусмотренного в республиканском бюджете на 2008 год на неотложные затраты, 3 000 000 000 (три миллиарда) тенге для перечисления акиму Южно-Казахстанской области целевых текущих трансфертов на строительство жилых домов, взамен пострадавших в результате наводнения в Сарыагашском, Ордабасинском районах, городе Арысь с сельскими округами Южно-Казахстанской области.

3. Рекомендовать акиматам областей, городов Астаны и Алматы, за исключением акиматов Алматинской, Жамбылской, Кызылординской, Южно-Казахстанской областей, в установленном законодательством порядке перечислить государственному коммунальному предприятию на праве хозяйственного ведения «Дирекция по ликвидации и восстановлению последствий чрезвычайных ситуаций» акимата Южно-Казахстанской области (далее - Дирекция) по 200 000 000 (двести миллионов) тенге за счет средств резервов соответствующих местных исполнительных органов на неотложные затраты, предусмотренных в местных бюджетах на 2008 год, для приобретения товаров, работ и услуг по локализации, и (или) ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Южно-Казахстанской области.

4. Согласиться с предложениями об оказании помощи по ликвидации последствий наводнения и восстановлению объектов социального назначения и жилых домов в Южно-Казахстанской области акционерного общества «Казахстанский холдинг по управлению государственными активами «Самрук» в сумме 790 000 000 (семьсот девяносто миллионов) и акционерного общества «Национальная Атомная Компания «Казатомпром» в сумме 200 000 000 (двести миллионов) тенге.

5. Рекомендовать акционерному обществу «Национальный холдинг «КазАгро» производить в установленном законодательством порядке выдачу кредитов для обеспечения сельскохозяйственных работ в соответствии с Планом мероприятий.

6. Приобретение товаров, работ и услуг для локализации и (или) ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Южно-Казахстанской области, вытекающее из настоящего постановления, осуществлять на основании подпункта 28) пункта 1  статьи 4  Закона Республики Казахстан от 21 июля 2007 года «О государственных закупках».

7. Министерству финансов Республики Казахстан обеспечить контроль за целевым использованием выделенных средств.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан Шукеева У.Е.

9. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

Премьер-Министр

Республики Казахстан                                      К. Масимов

Одобрен

постановлением Правительства

Республики Казахстан

от 21 марта 2008 года № 280

План мероприятий по восстановлению объектов, пострадавших 

от наводнения в Южно-Казахстанской области на 2008 год

Сноска. План с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 15.07.2008  N 686 .

| № п/ п | Наименование объектов | Место- нахож- дение | Мощность | Резуль- таты обсле- дования | Сроки окончания строи- тельства | Сумма финан- сирован ия (в млн. тенге) | Источ- ник финан- сиро- вания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Объекты образования и здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Школа им. Б. Онтаева | г.Арысь сельский округ Монтай- тас | 1200 ученичес- ких мест | Капиталь- ный ремонт | 1 сентября 2008 г. | 412,5 | Средства АО «Самрук», НАК «Каз- атомпром» |
| 2 | Школа им. Жуантобе | Сарыагаш - ский район село Амирова сельский округ Бирлесу | 624 ученичес- ких мест | Капиталь- ный ремонт | 1 сентября 2008 г. | 200,0 | Средства АО «Самрук», НАК «Казатом- пром» |
| 3 | Сельская врачебная амбулатория "Кокбулак" | Населенный пункт Кокбулак Актюбинского сельского округа Сарыагашского района | 60 посе- щений в смену | Новое строи- тельство | 1 октября 2008 года | 55,0 | Средства АО "Самрук", НАК "Казатом- пром" |
| 4 | Сельская врачебная амбулатория "Бозсу" | Населенный пункт Бозсу Актюбинского сельского округа Сарыагашского района | 60 посе- щений в смену | Новое строи- тельство | 1 октября 2008 года | 55,0 | Средства АО "Самрук", НАК "Казатом- пром" |
| 5 | Сельская врачебная амбулатория "Абдихан" | Населенный пункт Абдихан Ошактинского сельского округа Сарыагашского района | 60 посе- щений в смену | Новое строи- тельство | 1 октября 2008 года | 55,0 | Средства АО "Самрук", НАК "Казатом- пром" |
| 6 | Сельская врачебная амбулатория "Коммуна" | Населенный пункт Коммуна Кошкаратинского сельского округа Сарыагашского района | 60 посе- щений в смену | Новое строи- тельство | 1 октября 2008 года | 55,0 | Средства АО "Самрук", НАК "Казатом- пром" |
| Итого: |  |  |  |  |  | 832,5 млн. тенге |  |
| 2. Жилищное строительство |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Одноквартир- ный жилой дом площадью 60 м 2 | Сарыагаш- ский, Ордаба- синский районы и г. Арысь | 196 | Новое строитель- ство | 1 сентября 2008 г. | 514,7 | Средства АО «Самрук», НАК «Казатом- пром», средства местных исполни- тельных органов |
| 2 | Одноквартир- ный жилой дом площадью 80 м 2 | Сарыагаш- ский, Ордаба- синский районы и г. Арысь | 169 | Новое строитель- ство | 1 сентября 2008 г. | 560,3 | Средства местных исполни- тельных органов |
| 3 | Одноквартир- ный жилой дом площадью 100 м 2 | Сарыагаш- ский, Ордаба- синский районы и г. Арысь | 1113 | Новое строитель- ство | 1 сентября 2008 г. | 4482,5 | Резерв Прави- тельства Респуб- лики Казах- стан, средства местных исполни- тельных органов |
| Итого: |  |  |  |  |  | 5 557,5 млн. тенге |  |
| 3. Кредиты |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Кредиты для обеспечения сельскохоз- яйственных работ | Сарыагаш- ский Ордаба- синский район и г. Арысь | 2346 семей |  | 1 мая 2008 г. | 469,2 | АО «НХ «КазАгро» (Фонд поддержки сельского хозяйства) |
| Итого: |  |  |  |  |  | 469,2 млн. тенге |  |
| Всего: |  |  |  |  |  | 6 859,2 млн. тенге |  |

Итого: из средств резерва Правительства - 3000,000 млн. тенге;

Из средств областей, г.г. Астаны и Алматы (кроме Алматинской,

Жамбылской, Кызылординской и ЮКО)- 2400,0 млн. тенге;

кредиты - 469,2 млн. тг;

за счет собственных средств национальных компаний и

других юридических лиц - 990,0 млн. тенге;

Всего: 6 859,2 млн. тенге При этом общая сумма затрат за счет домовладельцев по строительству и ремонту жилых домов составляет 315,8 млн. тенге.

Примечание:

АО «Самрук» - акционерное общество «Казахстанский холдинг по управлению государственными активами «Самрук»,

НАК «Казатомпром» - национальная атомная компания «Казатомпром»,

АО «НХ «КазАгро» - акционерное общество «Национальный Холдинг «КазАгро».

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан