Об утверждении Комплекса мер по развитию отечественного машиностроения

Утративший силу

Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 ноября 2008 года № 1115. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 сентября 2010 года № 1002

Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 30.09.2010 № 1002.

В целях реализации Указа Президента Республики Казахстан от 14 февраля 2008 года № 535 "О мерах по реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 6 февраля 2008 года "Повышение благосостояния граждан Казахстана - главная цель государственной политики" Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ: 


      1. Утвердить прилагаемый комплекс мер по развитию отечественного машиностроения (далее - Комплекс мер). 


      2. Центральным и местным исполнительным органам, иным государственным органам Республики Казахстан и заинтересованным организациям обеспечить надлежащее и своевременное исполнение Комплекса мер. 


      3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан. 


      4. Министерству индустрии и торговли Республики Казахстан обеспечить представление в Правительство Республики Казахстан сводной информации о ходе выполнения Комплекса мер, один раз в год к 15 июля. 


      5. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

Премьер-Министр 

      Республики Казахстан                       К. Масимов

Утвержден          

постановлением Правительства 

Республики Казахстан    

от 29 ноября 2008 года № 1115

Комплекс мер по развитию отечественного машиностроения

| № п/п | Мероприятие | Форма завершения | Ответ ственные за исполнение | Срок испол- нения | Источники финанси- рования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Общесистемные меры |
| 1.1 | Подготовить предложения по созданию в городах Уральск, Усть- Каменогорск, Петропавловск и Алматы, структуру венчурного финан- сирования опытно- конструкторских разработок в сфере машиностроения. | Предложения в Правительство Республики Казахстан | МИТ, АО «ФНБ «Самрук-Казына» (по согласо- ванию), Акиматы областей и городов Алматы и Астаны | 4 квартал 2009 года | Не требуются |
| 1.2 | Изучить практику стимулирования предприятий- экспортеров машиностроительной продукции, приме- няемой в развитых странах и на ее основе подготовить предложения для применения этого опыта в Казахстане. | Предложения в Правительство Республики Казахстан | МИТ, МСХ, АО «ФНБ «Самрук- Казына» (по согласованию) | 1 июля 2009 года | Не требуются |
| 1.3 | Анализ состояния подвижного состава акционерного общества «Нацио- нальная компания «Қазақстан Teміp Жолы». | Информация в Правительство Республики Казахстан | МТК (созыв), АО «ФНБ «Самрук- Казына» (по согласованию), АО «НК «ҚТЖ» (по согласова- нию), ТОО «Ремонтная корпорация «Қамқор» (по согласованию) | 15 июля 2009 года и 15 декабря 2009 года | Не требуются |
| 1.4 | Анализ состояния путевого хозяйства магистральной железнодорожной сети акционерного общества «Нацио- нальная компания «Қазақстан Teміp Жолы». | Информация в Правительство Республики Казахстан | МТК (созыв), АО «ФНБ «Самрук- Казына» (по согласованию), АО «НК «ҚТЖ» (по согласованию) | 15 июля 2009 года и 15 декабря 2009 года | Не требуются |
| 2. Финансово-кредитная и инвестиционная поддержка |
| 2.1 | Подготовить предложения по разработке меха- низмов привлечения активов накопи- тельных пенсионных фондов, страховых компаний и других инвестиционных фондов в развитие машиностроения. | Предложения в Правительство Республики Казахстан | МИТ, МЭБП, МТСЗН, АО «ФНБ «Самрук-Казына» (по согласова- нию), АО «НХ «КазАгро» (по согласованию) | 1 июля 2009 года | Не требуются |
| 2.2 | Проводить работу по формированию портфеля инвести- ционных проектов организации новых производств в отраслях машиностроения и сопутствующих ему отраслях. | Информация в Правительство Республики Казахстан | МИТ, АО «ФНБ «Самрук-Казына» (по согласова- нию) | 1 июля 2009 года | Не требуются |
| 3. Кадровая политика |
| 3.1 | Подготовить предложения по созданию эффектив- ной системы профессионально- технической подготовки кадров машиностроительных специальностей и менеджеров для машиностроительных предприятий. | Информация в Правительство Республики Казахстан | МИТ, МОН, МСХ, АО «НХ «КазАгро» (по согласованию), АО «ФНБ «Самрук-Казына» (по согласова- нию) | 4 квартал 2009 года | Не требуются |
| 3.2 | Ежегодно проводить анализ прогнозной потребности предприятий машиностроения в инженерных кадрах, по результатам которого вносить предложения по подготовке кадров по техническим специальностям в рамках государ- ственного образо- вательного заказа в вузах страны и за рубежом. | Предложения в МОН | МИТ, МСХ, Акиматы областей и городов Алматы и Астаны | 15 июля 2009 года и 15 декабря 2009 года | Не требуются |
| 4. Развитие инфраструктуры машиностроительного комплекса |
| 4.1 | Организация производства деталей для железнодорожного транспорта, в том числе деталей крупного литья. | Информировать Правительство Республики Казахстан об объемах выпущенной продукций | Акимат Карагандинской области, Акимат Восточно- Казахстанской области, АО «Карагандинский машинострои- тельный завод им. Пархоменко» (по согласова- нию), АО «Востокмаш- завод» (по согласованию) | 4 квартал 2009 года | Средства хозяйст- вующих субъектов |
| 4.2 | Организация сборочного производства локомотивов. | Сборочное производство локомотивов | Акимат города Астаны, АО «ФНБ «Самрук-Казына» (по согласова- нию), АО «Локомотив лизинг» (по согласованию) | 4 квартал 2009 года | Средства хозяйст- вующих субъектов |
| 4.3 | Организация производства грузовых вагонов. | Информировать Правительство Республики Казахстан об объемах выпущенной продукций | Акимат Северо- Казахстанской области, АО «ЗИКСТО» (по согласованию), АО «ФНБ «Самрук-Казына» (по согласова- нию) | 4 квартал 2009 года | Средства хозяйст- вующих субъектов |
| 4.4 | Разработка и организация серийного производства оборудования для бурения, освоения и ремонта скважин. | Информировать Правительство Республики Казахстан об объемах выпущенной продукций | Акимат Северо- Казахстанской области, Акимат Атырауской области, АО «ФНБ «Самрук- Казына», АО «Петропавлов- ский завод тяжелого машиностроения» (по согласова- нию), ТОО «АтырауНефте- Маш» (по согласованию) | 4 квартал 2010 года | Средства хозяйст- вующих субъектов |
| 4.5 | Создание произ- водства наземного оборудования для обустройства месторождений и первичной обработ- ки нефти и газа. | Информировать Правительство Республики Казахстан об объемах выпущенной продукций | Акимат Северо- Казахстанской области, Акимат Атырауской области, АО «ФНБ «Самрук- Казына», АО «Петропавлов- ский завод тяжелого машиностроения» (по согласова- нию), ТОО «АтырауНефте- Маш» (по согласованию) | 4 квартал 2010 года | Средства хозяйст- вующих субъектов |
| 4.6 | Организация производства машин и оборудования для строительства, обслуживания, ремонта и диагнос- тики железнодорож- ных путей. | Информировать Правительство Республики Казахстан об объемах выпущенной продукций | Акимат Северо- Казахстанской области, АО «ФНБ «Самрук- Казына» (по согласованию), АО «Петро- павловский завод тяжелого машиностроения» (по согласова- нию) | 4 квартал 2010 года | Средства хозяйст- вующих субъектов |
| 4.7 | Разработка и организация производства перспективных видов нефтяного оборудования на базе технического переоснащения АО «Петропавловский завод тяжелого машиностроения» и ТОО «АтырауНефтеМаш». | Информировать Правительство Республики Казахстан об объемах выпущенной продукций | Акимат Северо- Казахстанской области, Акимат Атырауской области, АО «Петропавлов- ский завод тяжелого машиностроения» (по согласова- нию), ТОО «АтырауНефте- Маш» (по согласованию) | 4 квартал 2014 года | Средства хозяйст- вующих субъектов |
| 4.8 | Организация производства по строительству грузовых вагонов в Республике Казах- стан на базе това- рищества с ограни- ченной ответствен- ностью «Таман», г. Экибастуз совместно с акционерным обществом «Востокмашзавод» г. Усть-Каменогорск | Информировать Правительство Республики Казахстан об объемах выпущенной продукций | МТК, МИТ, АО «ФНБ «Самрук- Казына» (по согласованию), ТОО «Ремонтная корпорация «Қамқор» (по согласованию), АО «НК «ҚТЖ» (по согласованию) | 4 квартал 2009 года | Средства хозяйст- вующих субъектов |
| 4.9 | Организация производства крупного стального вагонного литья (боковой рамы, надрессорной балки и автосцепки). | Информировать Правительство Республики Казахстан об объемах выпущенной продукций | МТК, МИТ, АО «НК «ҚТЖ» (по согласованию), АО «Восток- машзавод» (по согласованию) | 4 квартал 2009 года | Средства хозяйст- вующих субъектов |
| 4.10 | Организация производства по выпуску гильзы цилиндра дизеля 10Д100. | Информировать Правительство Республики Казахстан об объемах выпущенной продукций | МИТ, МТК, АО «НК «ҚТЖ» (по согласованию), АО «Локомотив» (по согласова- нию), ТОО «Сталелитейный завод «Кастинг» (по согласова- нию), ТОО «Ремонтная корпорация «Қамқор» (по согласованию) | 4 квартал 2009 года | Средства хозяйст- вующих субъектов |
| 4.11 | Организация производства по выпуску поршней дизеля 10Д100. | Информировать Правительство Республики Казахстан об объемах выпущенной продукций | МИТ, МТК, АО «НК «ҚТЖ» (по согласованию), АО «Локомотив» (по согласова- нию), ТОО «Инструменталь- ный завод - 2000» (по согласованию), ТОО «Ремонтная корпорация «Қамқор» (по согласованию) | 4 квартал 2009 года | Средства хозяйст- вующих субъектов |
| 4.12 | Организация производства по выпуску накладок стыковых изолирующих стеклопластиковых типа Р65ВП. | Информировать Правительство Республики Казахстан об объемах выпущенной продукций | МИТ, МТК, АО «НК «ҚТЖ» (по согласованию), ТОО «ТрансПолимер Технолоджи» (по согласованию) | 4 квартал 2009 года | Средства хозяйст- вующих субъектов |
| 4.13 | Обеспечение насе- ленных пунктов, расположенных вблизи железной дороги, очищенной водой. | Договор на поставку водоочисти- тельных установок | МИТ, МТК, АО «НК «ҚТЖ» (по согласованию), АО «Приборо- строительный завод «Омега» (по согласова- нию) | 4 квартал 2010 года | Средства хозяйст- вующих субъектов |
| 4.14 | Создание лабораторий по продлению срока службы полувагонов. | Создание лабораторий | МИТ, МТК, ТОО «Ремонтная корпорация «Қамқор» (по согласованию), АО «НК «ҚТЖ» (по согласованию) | 4 квартал 2009 года | Средства хозяйст- вующих субъектов |
| 5. Научно-техническое и инновационное обеспечение |
| 5.1 | Составить перечень инвестиционных и инновационных проектов, поддер- жанных институтами развития и банками второго уровня, акиматами областей по направлениям машиностроения, в целях выпуска конкурентоспособ- ной продукции. | Информация в МИТ | Акиматы областей и городов Алматы и Астаны | 3 квартал 2009 года | Не требуются |
| 5.2 | Сформировать План научно-исследова- тельских и опытно- конструкторской работ и освоения новых видов оборудования на машиностроительных заводах республики на период до 2012 года. | Проект Плана, представляе- мый в МИТ | МИТ, МСХ, АО «ФНБ «Самрук- Казына» (по согласованию) | 4 квартал 2009 года | Не требуются |
| 5.3 | Разработать пред- ложения по систем- ному финансирова- нию комплексных и целевых научно- технических программ по прио- ритетным отраслям машиностроения. | Предложения в Правительство Республики Казахстан | МИТ, МСХ, МОН, МЭБП | 3 квартал 2009 года | Не требуются |
| 6. Информационное обеспечение |
| 6.1 | Обеспечить проз- рачность доведения информации до машиностроительных предприятий о планируемых и про- веденных результа- тов конкурсов по закупкам оборудо- вания недропользо- вателями и их сервисными (под- рядными) компания- ми, их потребности на рассматриваемый период. | Информация в Правительство Республики Казахстан | МИТ, МЭМР, АО «ФНБ «Самрук- Казына» (по согласованию) | 4 квартал 2009 года | Не требуются |

Примечание: 

      расшифровка аббревиатур:

МИТ                     - Министерство индустрии и торговли 

                          Республики Казахстан 

МТК                     - Министерство транспорта и коммуникаций 

                          Республики Казахстан 

МСХ                     - Министерство сельского хозяйства 

                          Республики Казахстан 

МЭМР                    - Министерство энергетики и минеральных 

                          ресурсов Республики Казахстан 

МОН                     - Министерство образования и науки 

                          Республики Казахстан 

МТСЗН                   - Министерство труда и социальной защиты 

                          населения Республики Казахстан 

МЭБП                    - Министерство экономики и бюджетного 

                          планирования Республики Казахстан 

МЮ                      - Министерство юстиции Республики Казахстан 

АО "ФНБ "Самрук-Казына" - акционерное общество "Фонд национального 

                          благосостояния "Самрук-Казына" 

АО "НХ "КазАгро""       - акционерное общество "Национальный 

                          управляющий холдинг "КазАгро" 

АО "НК "ҚТЖ"            - акционерное общество "Национальная 

                          компания "Қазақстан Teмip Жолы" 

ТОО "Ремонтная          - товарищество с ограниченной 

корпорация "Қамқор"       ответственностью "Ремонтная корпорация 

                          "Қамқор" 

АО "Карагандинский      - акционерное общество "Карагандинский 

машиностроительный        машиностроительный завод им. Пархоменко" 

завод им. Пархоменко" 

АО "Локомотив лизинг"   - акционерное общество "Локомотив лизинг" 

АО "ЗИКСТО"             - акционерное общество "ЗИКСТО" 

АО "Петропавловский     - акционерное общество "Петропавловский 

завод тяжелого            завод тяжелого машиностроения" 

машиностроения" 

ТОО "АтырауНефтеМаш"    - товарищество с ограниченной 

                          ответственностью "АтырауНефтеМаш" 

АО "Востокмашзавод"     - акционерное общество "Востокмашзавод" 

АО "ЛОКОМОТИВ"          - акционерное общество "Локомотив" 

ТОО "Сталелитейный      - товарищество с ограниченной 

завод "Кастинг"           ответственностью "Сталелитейный завод 

                          "Кастинг" 

ТОО "Инструментальный   - товарищество с ограниченной 

завод - 2000"             ответственностью "Инструментальный 

                          завод - 2000" 

ТОО "ТрансПолимер       - товарищество с ограниченной 

Технолоджи"               ответственностью "ТрансПолимер Технолоджи"

АО "Приборостроительный - акционерное общество "Приборостроительный 

завод "Омега"             завод "Омега"

Сноска. Примечание с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 20.07.2009 N 1101 .

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан