О внесении дополнений и изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 13 июля 2006 года № 673

Утративший силу

Постановление Правительства Республики Казахстан от 24 декабря 2008 года № 1258. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 18 октября 2010 года N 1072

Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 18.10.2010 № 1072.

Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 13 июля 2006 года № 673 "Об утверждении Плана мероприятий на 2006-2010 годы (II этап) по реализации Государственной программы освоения казахстанского сектора Каспийского моря" следующие дополнения и изменения: 

      в Плане мероприятий на 2006-2010 годы (II этап) по реализации Государственной программы освоения казахстанского сектора Каспийского моря, утвержденном указанным постановлением: 


      раздел "Планомерное выставление на конкурсы новых морских блоков" дополнить строкой, порядковый номер 3-1, следующего содержания:

"

| 3-1. | Проведение гравиметри- ческих и магнито- метрических съемок | Получение геолого- геофизи- ческой информации | АО НК "КазМунай Газ" (по согласо- ванию) МЭМР | 2009- 2010 гг. | 600 | Средства АО НК "Каз- Мунай- Газ" |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

"; 

      в разделе "Создание инфраструктуры для береговой поддержки морских операций": 

      строку, порядковый номер 10, изложить в следующей редакции:

"

| 10. | Реализация проектов Комплексно- го плана развития береговой полосы КСКМ: строитель- ство произ- водственной площадки под завод металокон- струкций в районе п. Баутино; в районе п. Курык: строитель- ство нефте- наливного терминала; строитель- ство базы поддержки морских нефтяных операций; строитель- ство завода металлокон- струкций; строитель- ство Судоремонт- ного/Судо- строитель- ного завода; строитель- ство Северо- Каспийской базы реаги- рования на разливы нефти в Атырауской области | Информация в МЭМР | АО НК "КазМунай Газ" (по согласо- ванию) Аким Мангис- тауской области АО НК "КазМунай Газ" (по согласо- ванию) Аким Мангис- тауской области АО НК "Каз- Мунай- Газ" (по согласо- ванию) Аким Мангис- тауской области ТОО "Тениз- Сервис" (по согласо- ванию) | 25 июня, 25 декабря ежегодно | Требуется | Заемные средства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

"; 

      дополнить строкой, порядковый номер 10-1, следующего содержания:

"

| 10-1. | Проектиро- вание и строитель- ство Само- подъемной плавучей буровой установки | Информация в МЭМР | АО "МНК "КазМунай Тениз" (по согласо- ванию) | 25 июня, 25 декабря ежегодно | 315 млн. долларов США | Средства АО "МНК "Каз- Мунай- Тениз" |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

"; 

      строку, порядковый номер 13, изложить в следующей редакции:

"

| 13. | Строитель- ство новых и усиление мощностей действующих объектов энергоснаб- жения, в том числе: | Информация в МЭМР | Аким Мангис- тауской области (созыв), МЭМР, АО "ФНБ "Самрук- Казына" АО "МРЭК" (по согласо- ванию) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | строитель- ство линии электрифи- кации 6 и 0,4 кВ про- тяженностью 54 км с установкой дополни- тельной КТП; |  |  | Октябрь 2009 г. | 365 567 тыс. | Респуб- ликан- ский бюджет |
|  | реконструк- ция ПС-110 кВ "Форт- Шевченко"; |  |  | Сентябрь 2010 г. | Требуется | Заемные средства АО "МРЭК" |
|  | строитель- ство новой ВЛ-110 кВ Актау-Форт- Шевченко |  |  | Сентябрь 2011 г. |  |  |

"; 

      в строке, порядковый номер 15: 

      в графе 5 слова "2006-2008 гг." заменить словами "2009-2010 гг."; 

      графы 6, 7 изложить в следующей редакции: 

      "41,680 млрд. тенге"; 

      "государственная гарантия на 25 млн. долл. США на негосударственный займ"; 


      дополнить строками, порядковые номера 16-1 и 16-2, следующего содержания:

"

| 16-1. | Строитель- ство новых в инфра- структурных объектов в с. Курык Каракиян- ского района Мангистау- ской области, в том числе: газопровода с установ- кой ГРП среднего давления протяжен- ностью 9,8 км.; | Информация в МЭМР | Аким Мангис- тауской области (созыв), МЭМР, МЭБП, МИТ | Ноябрь 2009 г. | 86 850 тыс. | Респуб- ликан- ский бюджет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16-2. | Создание новой береговой базы поддержки морских операций в заливе "Сартас" | Информация в МЭМР | Аким Мангис- тауской области | 25 июня, 25 декабря ежегодно | Требуется | АО "Кас- пий- мунай- курылыс" |

"; 

      в разделе "Определение маршрутов экспортных направлений транспортировки нефти": 

      строку, порядковый номер 17, изложить в следующей редакции:

"

| 17. | Строитель- ство нового экспортного нефтепрово- да Ескене- Курык | Информация в МЭМР | АО НК "КазМунай Газ" и нефтедо- бывающие компании (по согласо- ванию) | 25 июня, 25 декабря ежегодно | Требуется | Собст- венные и заемные средства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

"; 

      в примечании расшифровка письменных аббревиатур: 

      после строки "АО НК "КазМунайГаз" - акционерное общество "Национальная компания "КазМунайГаз" дополнить строками следующего содержания: 

      "АО "ФНБ "Самрук-Казына" - акционерное общество "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына"; 

      "АО "МНК "КазМунайТениз" - акционерное общество "Морская нефтяная компания "КазМунайТениз"; 

      "АО "Каспиймунайкурылыс" - акционерное общество "Каспиймунайкурылыс"; 

      дополнить строками следующего содержания: 

      "ГРП" - газораспределительный пункт"; 

      "КТП" - комплектная трансформаторная подстанция. 


      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

Премьер-Министр 

      Республики Казахстан                       К. Масимов

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан