Об утверждении Плана мероприятий на 2009-2011 годы по реализации Стратегии индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2003-2015 годы

Утративший силу

Постановление Правительства Республики Казахстан от 25 февраля 2009 года № 219. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 22 декабря 2010 года № 1396

Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 22.12.2010 N 1396 (вводится в действие со дня первого официального опубликования).

В целях реализации Указа Президента Республики Казахстан от 17 мая 2003 года № 1096 "О Стратегии индустриально-инновационного развития на 2003-2015 годы" Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ: 


      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий на 2009-2011 годы по реализации Стратегии индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2003-2015 годы (далее - План). 


      2. Центральным и местным исполнительным органам, государственным органам, непосредственно подчиненным и подотчетным Президенту Республики Казахстан, национальным компаниям и акционерным обществам представлять информацию о ходе выполнения Плана в Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан два раза в год, к 10 января и к 10 июля, по итогам полугодия. 


      3. Министерству индустрии и торговли Республики Казахстан представлять сводную информацию о ходе выполнения Плана в Правительство Республики Казахстан два раза в год, к 25 января и к 25 июля, по итогам полугодия. 


      4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министра индустрии и торговли Республики Казахстан Школьника B.C. 


      5. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

Премьер-Министр 

      Республики Казахстан                       К. Масимов

Утвержден          

постановлением Правительства 

Республики Казахстан     

от 25 февраля 2009 года № 219

План 

           мероприятий на 2009-2011 годы по реализации 

       Стратегии индустриально-инновационного развития 

              Республики Казахстан на 2003-2015 годы

| № п/п | Мероприятие | Форма завершения | Ответ- ственные за испол- нение | Сроки испол- нения | Предполагаемые расходы (млн. тенге)* |  |  |  | Источ- ники финанси- рования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | Всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Стимулирование повышения конкурентоспособности предприятий несырьевого сектора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аналитическое и информационное обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Освещение в средствах массовой информации сведений о принятых мерах и достигнутых результатах в рамках реализации Стратегии индустриально- инновационного развития на 2003-2015 годы | Медиа-план | МКИ, МИТ, акимы областей, г.г. Астаны и Алматы | К 25 июля 2009 года | В пределах средств, предусмотренных на реализацию бюджетной программы 025 «Проведение государственной информационной политики» |  |  |  | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 2 | Выпуск справочников «Investors Guide», содержащих информацию о бизнес-климате в Казахстане для распростра- нения среди потенциальных инвесторов | Журнал | МИТ | К 25 июля еже- годно | 8,025 | 8,587 | 9,188 | 25,8 | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 3 | Обеспечение загранучрежде- ний Республики Казахстан информацией об инвестиционных возможностях и о деловом за- конодательстве Республики Казахстан на английском языке | Информация загран- учреждениям Республики Казахстан | МИД, заинтере- сованные государ- ственные органы | К 10 января еже- годно | - | - | - | - | Не тре- буются |
| 4 | Проведение анализа участия национальных компаний в реализации Стратегии индустриально- инновационного развития на 2003-2015 годы, в том числе инвестиционных проектов | Информация в МИТ | МЭБП, АО «ФНБ «Самрук- Казына» (по согла- сованию), АО «ННТХ «Парасат» (по согла- сованию), АО «НХ «КазАгро» (по согла- сованию) | К 10 января еже- годно | - | - | - | - | Не тре- буются |
| Развитие базовых отраслей промышленности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение анализа развития обрабатывающих отраслей промышленности | Информация в Правительство Республики Казахстан | МИТ (созыв), заинтере- сованные государ- ственные органы, акимы областей, г.г. Астаны и Алматы | К 25 января еже- годно | - | - | - | - | Не тре- буются |
| 2 | Определение перспективных направлений развития горно- металлургичес- кой отрасли в условиях миро- вого финансо- вого кризиса | Информация в Правительство Республики Казахстан | МИТ (созыв), АО «ННТХ «Парасат» (по согла- сованию) | К 25 июля 2009 года | - | - | - | - | Не тре- буются |
| 3 | Предоставление согласованных предложений по внедрению эффективных технологий по комплексной переработке минерального и некондиционного сырья | Информация в Правительство Республики Казахстан | МИТ (созыв), МЭМР, МООС, РГП «НЦКПМС», АО «ННТХ «Парасат» (по согла- сованию), предприя- тия горно- металлур- гического сектора (по согла- сованию) | К 25 января 2010 года | - | - | - | - | Не тре- буются |
| 4 | Предоставление предложений по мерам, направленным на развитие маши- ностроительной отрасли, исходя из анализа проблем и перспектив раз- вития отрасли | Предложения в Правительство Республики Казахстан | МИТ (созыв), АО «ФНБ «Самрук- Казына» (по согла- сованию) | К 25 июля 2009 года | - | - | - | - | Не тре- буются |
| 5 | С целью поддержки и развития отечественных производств обеспечить использование средств национальных компаний и государственных органов для размещения заказов на отечественных предприятиях | Отчет в Правительство Республики Казахстан | МИТ (созыв), МФ, МСХ, МЭМР, МТК, МЭБП, АО «ФНБ «Самрук- Казына» (по согла- сованию) | К 25 июля еже- годно | - | - | - | - | Не тре- буются |
| 6 | Принятие мер по увеличению казахстанского содержания в закупках добывающих компаний | Отчет в Правительство Республики Казахстан | МИТ (созыв), МФ, МЭБП МТСЗН, МЭМР, АО «ФНБ «Самрук- Казына» (по согла- сованию) | К 25 июля еже- годно | - | - | - | - | Не тре- буются |
| 7 | Внесение предложений по безвозмездной передаче отечественным предприятиям обрабатывающей промышленности в собственность земельных участков, на которых реализовываются инвестиционные прорывные проекты | Предложения в Правительство Республики Казахстан | МИТ (созыв), АУЗР, МФ, МЭБП, МСХ, МЭМР, МТК, АО «ФНБ «Самрук- Казына» (по согла- сованию) | К 25 июля 2010 года | - | - | - | - | Не тре- буются |
| 8 | Обеспечение внедрения международных стандартов GMP на предприятиях по производству лекарственных средств | Информация в Правительство Республики Казахстан | МИТ (созыв), МЗ, АО «ФНБ «Самрук- Казына» (по согла- сованию), АО «ННТХ «Парасат» (по согла- сованию), Ассоциация «Фарммед индустрии Казахста- на» (по согласова- нию) | К 25 января еже- годно | - | - | - | - | Не тре- буются |
| 9 | Оказание государственной поддержки инвестиционным проектам, предлагаемым бизнесом к реализации несырьевого сектора экономики | Информация в Правительство Республики Казахстан | МИТ (созыв), МЭБП, МФ, АО «ФНБ «Самрук- Казына» (по согла- сованию) | К 25 июля еже- годно | - | - | - | - | Не тре- буются |
| 10 | Содействие освоению новых конкурентоспо- собных производств в химической промышленности | Отчет в Правительство Республики Казахстан | МИТ (созыв), МСХ, МЭМР, МООС, АО «ФНБ «Самрук- Казына» (по согла- сованию), АО «ННТХ «Парасат» (по согла- сованию) | К 25 июля еже- годно | - | - | - | - | Не тре- буются |
| Инвестиционная политика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Изучение между- народного опыта привлечения иностранных инвестиций в несырьевые сектора экономики | Отчет в Правительство Республики Казахстан | МИТ (созыв), МИД, акиматы областей, г.г. Астаны и Алматы, АО «ФНБ «Самрук- Казына» (по согла- сованию) | К 25 января 2010- 2011 г.г. | 36,3 | 36,3 | 36,3 | 108,9 | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 2 | Проведение комплексного исследования «Инвестиционные возможности Казахстана» | Отчет в Правительство Республики Казахстан | МИТ (созыв), МИД акиматы областей, г.г. Астаны и Алматы, АО «ФНБ «Самрук- Казына» (по согла- сованию) | К 25 января 2010- 2011 г.г. | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 72,6 | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 3 | Организация работы по привлечению иностранных инвестиций в обрабатывающие отрасли эконо- мики, поиску и привлечению крупных глобальных компаний для реализации конкретных инвестиционных проектов в несырьевых секторах экономики | Отчет в Правительство Республики Казахстан | МИТ (созыв), заинтере- сованные государ- ственные органы, АО «ФНБ «Самрук- Казына» (по согла- сованию), АО «НХ «КазАгро» (по согла- сованию), АО «ННТХ «Парасат» (по согла- сованию) | К 25 января 2010- 2011 г.г. | 72,65 | 76,04 | 79,67 | 228,4 | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 4 | Проведение ана- лиза факторов, негативно влияющих на инвестиционный климат и выработка предложений по их устранению | Информация в Правительство Республики Казахстан | МИТ (созыв), МЭБП, заинтере- сованные государ- ственные органы | К 25 января 2010 года | - | - | - | - | Не тре- буются |
| 5 | Проработка вопроса подпи- сания межпра- вительственных соглашений о взаимной защите и поощрении инвестиций в целях создания благоприятных правовых условий для деятельности казахстанских компаний за рубежом | Информация в Правительство Республики Казахстан | МИТ (созыв), МИД, МЭБП, МФ, НБ (по согласо- ванию) | К 25 января еже- годно | - | - | - | - | Не тре- буются |
| Развитие национальной инновационной системы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реализация проекта «Коммерциализа- ция технологий» | Информация в МИТ | МОН, Всемирный банк (по согласо- ванию) | К 10 января 2010 года | 1359,8 | 1209,7 | 176,2 | 2745,7 | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 2 | Проведение переговоров с иностранными компаниями с целью создания совместных производств на территории Казахстана в несырьевых сек- торах экономики | Отчет в Правительство Республики Казахстан | МИТ (созыв), МИД, АО «ФНБ «Самрук- Казына» (по согла- сованию) | К 25 июля еже- годно | - | - | - | - | Не тре- буются |
| 3 | Внесение согласованного предложения по наделению одно- го из действую- щих институтов развития полномочиями по постоянному мониторингу потребностей отечественной индустрии в технологической модернизации за счет приобрете- ния передовых технологий | Информация в Правительство Республики Казахстан | МИТ (созыв), АО «ФНБ «Самрук- Казына» (по согла- сованию), АО «ННТХ «Парасат» (по согла- сованию) | К 25 июля 2009 года | - | - | - | - | Не тре- буются |
| 4 | Проведение ана- лиза деятель- ности созданных отечественных венчурных фондов | Информация в МИТ | АО «ФНБ «Самрук- Казына» (по согла- сованию) | К 10 июля 2009 года | - | - | - | - | Не тре- буются |
| 5 | Создание и обеспечение развития региональных технопарков в Восточно- Казахстанской, Северо- Казахстанской, Южно-Казахстан- ской областях и в г. Астане | Акты ввода в эксплуатацию | АО «ФНБ «Самрук- Казына» (по согла- сованию) | К 10 июля еже- годно | 2227,0 | 3990,0 | 953,0 | 7170,0 | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 6 | Создание опытно- производствен- ных центров на базе региональ- ных технопарков в г.г. Уральске и Караганде | Акты ввода в эксплуатацию | АО «ФНБ «Самрук- Казына» (по согла- сованию) | К 10 января 2010 года | 882,0 | - | - | 882,0 | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 7 | Развитие регионального технопарка в г. Караганде (создание и дальнейшее развитие лабораторного комплекса) | Информация в МИТ | АО «ФНБ «Самрук- Казына» (по согла- сованию) | К 10 января 2010 года | 343,31 | - | - | 343,31 | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 8 | Создание опытно- конструкторско- го бюро на базе регионального технопарка в г. Астане | Акт ввода в эксплуатацию | АО «ФНБ «Самрук- Казына» (по согла- сованию) | К 10 июля 2010 г. | 25,0 | 796,2 | - | 821,2 | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 9 | Обеспечение выполнения опытно- конструкторских работ через АО «Фонд науки» | Информация в Правительство Республики Казахстан | МИТ (созыв), МОН, АО «ННТХ «Парасат» (по согла- сованию) | К 25 июля еже- годно | - | - | - | - | Не тре- буются |
| 10 | Предоставление инновационных грантов в соответствии с Правилами предоставления инновационных грантов | Информация в Правительство Республики Казахстан | МИТ (созыв), МОН, АО «ННТХ «Парасат» (по согла- сованию) | К 25 июля еже- годно | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 450,0 | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 11 | Проработка вопроса созда- ния венчурного фонда в агро- промышленном комплексе, нанотехнологиях и альтернатив- ной энергетике | Информация в МИТ | МСХ, АО «НХ «КазАгро- Инновация» (по согла- сованию), АО «ФНБ «Самрук- Казына» (по согла- сованию), АО «ННТХ «Парасат» (по согла- сованию) | К 10 июля 2009 года | - | - | - | - | Не тре- буются |
| Региональное развитие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение мониторинга и анализа проектов, направленных на модернизацию промышленности | Информация в МИТ | МЭМР, МТК, МСХ, акимы областей, г.г. Астаны и Алматы, АО «ФНБ «Самрук- Казына» (по согла- сованию) | К 10 июля еже- годно | - | - | - | - | Не тре- буются |
| 2 | Разработка региональных Планов мероприятий на 2009-2011 г.г. по реализации Стратегии индустриально- инновационного развития на 2003-2015 годы | Информация в МИТ | Акимы областей, г.г. Астаны и Алматы | К 10 июля 2009 года | - | - | - | - | Не тре- буются |
| 3 | Разработка региональных медиа-планов информационной работы на 2009- 2011 годы по освещению хода реализации Стратегии индустриально- инновационного развития в ре- гиональных СМИ | Информация в МИТ | Акимы областей, г.г. Астаны и Алматы | К 10 июля 2009 года | - | - | - | - | Не тре- буются |
| Развитие науки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка и реализация научно- технической программы «Разработка и использование генно-инженер- ных и клеточных технологий в медицине, сельском хозяйстве, охране окружаю- щей среды, пищевой и пере- рабатывающей промышленности на 2009-2011 годы» | Проект Постановления Правительства Республики Казахстан | МОН | К 10 июля 2009 года | 530,9 | 578,6 | 630,7 | 1740,2 | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 2 | Внесение предложений по разработке научно- технической программы «Разработка научно- технической основы обеспе- чения качества фармацевтичес- кого производ- ства по между- народным нормам надлежащей программы (GMP) и безопасности лекарственных средств в Республики Казахстан на 2010-2012 годы» | Информация в МИТ | МОН, МЗ | К 10 июля 2010 года | - | - | - | - | Не тре- буются |
| 3 | Разработка и реализация научно- технической программы «Технологии для углеводородного и горно- металлургичес- кого секторов и связанных с ними сервисных отраслей на 2009-2011 годы» | Проект Постановления Правительства Республики Казахстан | МОН, МИТ | К 10 июля 2009 года | 215,0 | 375,5 | 391,1 | 981,6 | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 4 | Проведение работы по со- вершенствованию законодательной базы, регули- рующей процессы аттестации научных кадров высшей квалификации | Информация в МИТ | МОН | К 10 января еже- годно | - | - | - | - | Не тре- буются |
| 5 | Проведение работы по со- вершенствованию законодательной базы аккредита- ции и аттеста- ции научных организаций для повышения эффективности и качества научных исследований | Информация в МИТ | МОН | К 10 января еже- годно | - | - | - | - | Не тре- буются |
| Развитие индустриальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Завершение строительства инфраструктуры СЭЗ «Оңтүстік» | Акты ввода в эксплуатацию | МИТ, МЭБП, МФ, акимат ЮКО | К 25 июля 2010 года | 2104,5 | - | - | 2104,5 | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 2 | Внесение предложений по созданию Международного космического центра на комплексе «Байконур» | Информация в МИТ | НКА | 4 квар- тал 2011 года | - | - | - | - | Не тре- буются |
| 3 | Создание сборочно- испытательного комплекса Специального конструкторско- технологическо- го бюро косми- ческой техники | Акт ввода в эксплуатацию | НКА | 4 квар- тал 2011 года | 2164,3 | 4759,6 | 7092,7 | 14016,6 | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 4 | Завершение строительных, монтажных и пуско-наладоч- ных работ стартового и технического комплексов и инфраструктуры космического ракетного комплекса «Байтерек» на космодроме «Байконур» | Информация в МИТ | НКА | 4 квар- тал 2011 года | - | 1200,0 | 2800,0 | 4000,0 | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 5 | Завершение строительства объектов второй очереди СЭЗ «Парк информационных технологий» | Акты ввода в эксплуатацию | МИТ, АО «ФНБ «Самрук- Казына» (по согла- сованию) | 4 квар- тал 2011 года | 6996,0 | 6000,0 | 10000,0 | 22996,0 | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 6 | Внесение предложений о продлении срока действия СЭЗ «Парк информационных технологий» | Предложения в Правительство Республики Казахстан | МИТ (созыв), МЭБП, МФ | К 25 сен- тября 2009 года | - | - | - | - | Не тре- буются |
| 7 | Проведение ана- лиза эффектив- ности созданных специальных экономических зон и индус- триальных зон с участием государства, а также их влия- ние на экономи- ку регионов и страны в целом | Информация в Правительство Республики Казахстан | МИТ (созыв), МЭБП, АО «ФНБ «Самрук- Казына» (по согла- сованию) | К 25 января 2010 года | - | - | - | - | Не тре- буются |
| 8 | Разработка предложений по улучшению эффективности нормативной правовой базы по специальным экономическим зонам | Информация в Правительство Республики Казахстан | МИТ (созыв), МЭБП, АО «ФНБ «Самрук- Казына» (по согла- сованию) | К 25 января 2010 года | - | - | - | - | Не тре- буются |
| 9 | Строительство 4 клинических баз в медицинских организациях образования в Карагандинской, Южно-Казахстан- ской областях, а также г.г. Астане и Алматы | Акты ввода в эксплуатацию | МЗ | К 25 июля 2011 года | 3916,3 | 12905,2 | - | 16821,5 | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 10 | Строительство инфраструктуры газохимического комплекса в Атырауской области | Акт ввода в эксплуатацию | МЭМР, акимат Атырауской области | К 10 января еже- годно | 20000,0 - РБ | 10000,0 - РБ | 10000,0 - РБ | 40000,0 - РБ | Респуб- ликан- ский бюджет, заемные сред- ства, акцио- нерный капитал |
| Торговая политика и поддержка казахстанского экспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Принятие мер таможенно- тарифного регулирования внешнеэкономи- ческой деятельности, направленных на поддержку казахстанских предприятий, в том числе экспортирующих свои товары на внешние рынки | Информация в Правительство Республики Казахстан | МИТ (созыв), МФ | К 25 января еже- годно | - | - | - | - | Не тре- буются |
| 2 | Проведение информационно- разъяснительной работы с казахстанскими предпринимате- лями по использованию экономических и юридических механизмов Всемирной торговой организации, в том числе применения механизма по разрешению торговых споров в международной торговле | Отчет в Правительство Республики Казахстан | МИТ | К 25 июля еже- годно | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 108,0 | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 3 | Проведение мероприятий, направленных на развитие экспортоориен- тированных производств и продвижение экспорта казахстанских товаров на внешние рынки | Отчет в Правительство Республики Казахстан | МИТ (созыв), АО «ФНБ «Самрук- Казына» (по согла- сованию) | К 25 июля еже- годно | 448,200 | 488,538 | 532,507 | 1469,245 | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 4 | Формирование и поддержание базы данных открытого доступа компетентных международных и национальных экспертов, в области подго- товки предприя- тий к ведению экспортных операций | Базы данных МИТ | МИТ | К 25 июля 2009 года | - | - | - | - | Не тре- буются |
| 5 | Опубликование каталогов имеющихся услуг обучения в области управ- ления экспор- том, а также справочники услуг и поставщиков услуг в области качества и безопасности | Каталоги и справочники | МИТ | К 25 июля 2009 года | 10,000 | 10,900 | 11,881 | 32,781 | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 6 | Проведение семинаров по продвижению экспорта и ведению бизнеса за рубежом для отечественных предпринимате- лей-экспортеров | Отчет в Правительство Республики Казахстан | МИТ | К 25 января 2010 года | 21,800 | 23,762 | 25,901 | 71,463 | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 7 | Проведение конкурса «Лучший экспор- тер готовой отечественной продукции» | Отчет в Правительство Республики Казахстан | МИТ | К 25 января еже- годно | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 63,0 | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 8 | Организация участия Республики Казахстан в международных выставках | Отчет в Правительство Республики Казахстан | МИТ | К 25 января еже- годно | 530,55 | 615,0 | 620,0 | 1765,55 | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 9 | Разработка предложений по созданию торгово-эконо- мических зон продвижения торговли с Российской Федерацией, Кыргызской Республикой и Республикой Узбекистан | Предложения в Правительство Республики Казахстан | МИТ | К 25 января еже- годно | - | - | - | - | Не тре- буются |
| 10 | Разработка ме- ханизма обмена информацией между предста- вительствами Казахстана за рубежом (торго- выми, институ- тами развития, частными компа- ниями и др.) и уполномоченными государственны- ми органами | Отчет в Правительство Республики Казахстан | МИТ | К 25 января еже- годно | - | - | - | - | Не тре- буются |
| 11 | Повышение эффективности деятельности торговых пред- ставительств Республики Казахстан в Российской Федерации | Отчет в Правительство Республики Казахстан | МИТ | К 25 июля еже- годно | - | - | - | - | Не тре- буются |
| 2. Развитие потенциала сельского хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Приобретение сельскохозяйст- венной техники, спецтехники, технологическо- го оборудования (в том числе для последующей передачи в лизинг) | Информация в МИТ | МСХ, АО «НХ «КазАгро» (по согла- сованию) | К 10 июля еже- годно | 1000,0 | 1262,0 | 1972,5 | 4234,5 | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 2 | Реализация проектов по переработке сельскохозяйст- венной и рыбной продукции | Информация в МИТ | МСХ, АО «НХ «КазАгро» (по согла- сованию) | К 10 июля еже- годно | В рамках средств, предусмотренных на производство и переработку сельхоз продукции |  |  |  | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 3 | Реализация проектов по внедрению ресурсосбере- гающих техноло- гий в АПК | Информация в МИТ | МСХ, АО «НХ «КазАгро» (по согла- сованию) | К 10 января еже- годно | В рамках средств, предусмотренных на кредитование и лизинг техники и спецтехники |  |  |  | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 4 | Создание откор- мочных площадок с развитой инфраструктурой экспорта | Акты ввода в эксплуатацию | МСХ, АО «НХ «КазАгро» (по согла- сованию) | К 10 июля ежегодно | 7500,0 | 7500,0 | 7500,0 | 22500,0 | Нацио- нальный фонд |
| 5 | Строительство нового зернового терминала в порту Актау | Акты ввода в эксплуатацию | МСХ, АО «НХ «КазАгро» (по согла- сованию) | К 10 июля еже- годно | 3432,0 | 2057,0 | 511,0 | 6000,0 | Нацио- нальный фонд |
| 6 | Разработка ТЭО к проекту «Строительство зернового тер- минала на гра- нице с Китаем» | ТЭО | МСХ, АО «НХ «КазАгро» (по согла- сованию) | К 10 июля 2012 года | - | - | 30,2 | 30,2 | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 7 | Строительство завода по глубокой пере- работке зерна | Акт ввода в эксплуатацию | МСХ, АО «НХ «КазАгро» (по согла- сованию) | К 10 июля 2011 года | - | 441,50 | 1893,75 | 2335,25 | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 8 | Создание и развитие сети тепличных хозяйств и овощехранилищ и частичное кредитование их оборотных средств | Информация в МИТ | МСХ, АО «НХ «КазАгро» (по согла- сованию) | К 10 января еже- годно | 6385,0 | 6385,0 | 6385,0 | 19155,0 | Нацио- нальный фонд |
| 9 | Создание и развитие крупнотоварных животноводчес- ких ферм молоч- ного и мясного направления и частичное кредитование их оборотных средств | Информация в МИТ | МСХ, АО «НХ «КазАгро» (по согла- сованию) | К 10 января еже- годно | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 30000,0 | Нацио- нальный фонд |
| 10 | Реализация пилотного проекта по созданию сети убойных пунктов | Акт ввода в эксплуатацию | МСХ, АО «НХ «КазАгро» (по согла- сованию) | К 10 января 2010 года | 3025,0 | - | - | 3025,0 | Нацио- нальный фонд |
| 11 | Создание и развитие сети птицефабрик и частичное кредитование их оборотных средств | Информация в МИТ | МСХ, АО «НХ «КазАгро» (по согла- сованию) | К 10 января 2010- 2011 г.г. | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 15000,0 | Нацио- нальный фонд |
| 12 | Развитие производства и глубокой переработки тонкой шерсти | Информация в МИТ | МСХ, АО «НХ «КазАгро» (по согла- сованию) | К 10 января 2010- 2011 г.г. | 5400,0 | 3500,0 | 3800,0 | 12700,0 | Нацио- нальный фонд |
| 13 | Создание сер- висных центров по обслуживанию сельскохозяйст- венной техники и продаже запасных частей (агротехмарке- тов) и производств по сборке сельско- хозяйственной техники, а также частичное кредитование их оборотных средств | Информация в МИТ | МСХ, АО «НХ «КазАгро» (по согла- сованию) | К 10 января 2010- 2011 г.г. | 2925,0 | 1615,0 | 1320,0 | 5860,0 | Нацио- нальный фонд |
| 14 | Организация мясоперерабаты- вающих комплек- сов с производ- ством блочного мяса и крупно- кусковых наре- зок в вакуумной упаковке | Информация в МИТ | МСХ, АО «НХ «КазАгро» (по согла- сованию) | К 10 января 2010- 2011 г.г. | 2500,0 | 2500,0 | - | 5000,0 | Нацио- нальный фонд |
| 3. Создание благоприятного предпринимательского климата и развитие малого и среднего бизнеса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация кластерной инициативы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение мониторинга и анализа реализации кластерной инициативы | Информация в Правительство Республики Казахстан | МИТ (созыв), заинтере- сованные государ- ственные органы, акимы областей, г.г. Астаны и Алматы, АО «ФНБ «Самрук- Казына» (по согла- сованию) | К 25 января еже- годно | - | - | - | - | Не тре- буются |
| 2 | Выработка предложений по совершенство- ванию развития кластерной инициативы | Информация в Правительство Республики Казахстан | МИТ (созыв), заинтере- сованные государ- ственные органы, акимы областей, г.г. Астаны и Алматы, АО «ФНБ «Самрук- Казына» (по согла- сованию) | К 25 января 2010 года | - | - | - | - | Не тре- буются |
| 3 | Организация современной интегрированной текстильной фабрики по глубокой пере- работке хлопка | Информация в МИТ | Акимат ЮКО, АО «НХ «КазАгро» (по согла- сованию) | К 10 января еже- годно | - | - | - | - | Не тре- буются |
| Улучшение бизнес-среды и развитие предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение мониторинга создания новых рабочих мест за счет создания новых производств и расширения действующих предприятий | Информация в МИТ | МТСЗН, МТК, МЭМР, МТС, МЗ, акимы областей, г.г. Астаны и Алматы, АО «ФНБ «Самрук- Казына» (по согла- сованию) | К 10 января еже- годно | - | - | - | - | Не тре- буются |
| 2 | Проведение мероприятий по выявлению фак- тов незаконного вмешательства в предпринима- тельскую деятельность | Информация в МИТ | АБЭКП (по согласо- ванию) | К 10 янва- ря, 10 июля еже- годно | - | - | - | - | Не тре- буются |
| 3 | Проведение работы по формированию благоприятной среды, стимули- рующей повыше- ние субъектами предпринима- тельства корпоративной социальной ответственности | Информация в Правительство Республики Казахстан | МИТ (созыв), МТСЗН, МФ, МЭМР, МСХ, МТК, МЗ, МТС, акимы областей, г.г. Астаны и Алматы, АО «ФНБ «Самрук- Казына» (по согла- сованию) и ООП (по согласо- ванию) | К 25 января 2010 года | - | - | - | - | Не тре- буются |
| 4 | Совершенствова- ние нормативной правовой базы по устранению административ- ных барьеров и улучшению бизнес климата для малого и среднего бизнеса | Информация в Правительство Республики Казахстан | МИТ (созыв), МТСЗН, МФ, МЭМР, МСХ, МТК, МЗ, МООС, МТС, МЧС, АУЗР, МТСЗН, АФН (по согла- сованию), акимы областей, г.г. Астаны и Алматы, ООП (по согласо- ванию) | К 25 июля еже- годно | - | - | - | - | Не тре- буются |
| 5 | Подготовка предложений по поддержке мало- го инновацион- ного предприни- мательства в приоритетных направлениях научно- технологическо- го развития | Информация в Правительство Республики Казахстан | МИТ (созыв), МОН, АО «ФНБ «Самрук- Казына» (по согла- сованию), АО «ННТХ «Парасат» (по согла- сованию) | К 25 января 2010 года | - | - | - | - | Не тре- буются |
| 4. Координация деятельности государственных холдингов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение предоставления бюджетных кредитов АО «Банк Развития Казахстана» для финансирования проектов в приоритетных отраслях обрабатывающей промышленности и инфраструкту- ры на доступных условиях | Информация в МИТ | МЭБП, АО «ФНБ «Самрук- Казына» (по согла- сованию) | К 10 января еже- годно | 5000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 55000,0 | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 2 | Обеспечение формирования материально- технической базы и информа- ционной базы данных в АО «Национальный медицинский холдинг» с целью постоян- ного внедрения в практику современных инновационных медицинских, информационных и управленчес- ких технологий | Информация в МИТ | МЗ, АО «Нацио- нальный медицин- ский холдинг» (по согла- сованию) | К 10 января еже- годно | 2692,5 | 1314,6 | 967,9 | 4975,0 | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 3 | Разработка и реализация комплекса мероприятий по совершенствова- нию социальной поддержки работников медицины в г. Астане | Информация в МИТ | МЗ, АО «Нацио- нальный медицин- ский холдинг» (по согла- сованию) | К 10 июля еже- годно | 1493,8 | 1497,65 | 1505,35 | 4496,8 | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 4 | Принятие мер по совершенствова- нию нормативно- правовой базы, регулирующей деятельность государственно- го холдинга, в том числе в области внедре- ния современных инновационных технологий, рационального управления активами, раз- вития челове- ческих ресурсов | Информация в МИТ | МЗ, АО «Нацио- нальный медицин- ский холдинг» (по согла- сованию) | К 10 января еже- годно | - | - | - | - | Не тре- буются |
| 5 | Разработка среднесрочных планов развития национальных компаний, при этом уделяя особое внимание вопросам инновационной и инвестиционной деятельности | Решение Совета директоров | АО «ФНБ «Самрук- Казына» (по согла- сованию) | К 10 июля 2009 года | - | - | - | - | Не тре- буются |
| 6 | Внесение предложений по обеспечению дальнейшей капитализации АО «ННТХ «Парасат» с целью создания условий для внедрения пере- довых научно- технических разработок, реализации прорывных инновационных проектов | Информация в МИТ | АО «ННТХ «Парасат» (по согла- сованию) | К 10 января 2009 года | - | - | - | - | Не тре- буются |
| 5. Создание благоприятных условий для развития материальной и нематериальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электроэнергетическая политика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение работы по созданию новых и модернизации действующих энергетических мощностей, в том числе с применением государственно- частного партнерства | Информация в МИТ | МЭМР, МЭБП, АО «ФНБ «Самрук- Казына» (по согла- сованию) | К 10 января еже- годно | - | - | - | - | Не тре- буются |
| 2 | Строительство Балхашской ТЭС | Информация в МИТ | МЭМР, АО «ФНБ «Самрук- Казына» (по согла- сованию) | К 10 января еже- годно | 79184,0 - АК и ЗК | 4903,0 - РБ, 60473,0 - АК и ЗК | 6987,0 - РБ, 88030 - АК и ЗК | 11890,0 - РБ, 227687 - АК и ЗК Всего - 239577,0 | Респуб- ликан- ский бюджет, акцио- нерный и заемный капитал |
| 3 | Строительство Мойнакской ГЭС | Акт ввода в эксплуатацию | МЭМР, АО «ФНБ «Самрук- Казына» (по согла- сованию) | К 10 января еже- годно | 17224,2 | 23703,67 | 4427,49 | 45355,36 | Заемные средства |
| 4 | Завершение строительства второй линии 500 кВ Север-Юг Казахстана | Акт ввода в эксплуатацию | МЭМР, АО «ФНБ «Самрук- Казына» (по согла- сованию) | К 10 января 2010 года | 15000,0 | - | - | 15000,0 | Заемные сред- ства, собст- венные средства |
| 5 | Строительство третьего энергоблока на Экибастузской ГРЭС-2 | Информация в МИТ | МЭМР, АО «ФНБ «Самрук- Казына» (по согла- сованию) | К 10 января еже- годно | 25966,0 | 32916,0 | 9449,0 | 68331,0 | Заемные сред- ства, акцио- нерный капитал |
| 6 | Модернизация НЭС, II этап | Информация в МИТ | МЭМР, АО «ФНБ «Самрук- Казына» (по согла- сованию) | К 10 января еже- годно | - | 2005,56 | 14038,94 | 16044,5 | Займ ЕБРР |
| 7 | Строительство ПС 500 кВ «Алма» с при- соединениями к НЭС Казахстана линиями 500, 220 кВ | Информация в МИТ | МЭМР, АО «ФНБ «Самрук- Казына» (по согла- сованию) | К 10 января еже- годно | 224,3 | 2374,87 | 6355,68 | 8954,85 | Заемные средства |
| Транспортно-инфраструктурное развитие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Начать реализа- цию проекта строительство железнодорожной линии «Узень государственная граница с Турк- менистаном». Протяженность участка - 138 км | Информация в МИТ | МТК | К 10 января еже- годно | 1100,0 | - | - | 1100,0 | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 2 | Продолжение дальнейшей реализации проекта «Расширение порта Актау в северном направлении» | Информация в МИТ | МТК, РГП «АММТП» (по согла- сованию) | К 10 января еже- годно | 14951,72 | 11082,5 | - | 26034,22 | Собст- венные и заемные средства РГП «АММТП» |
| 3 | Продолжение работы по созданию систем управления движением судов в заливе А. Бековича- Черкасского, Урало-Каспий- ском бассейне и управления спасательными операциями в казахстанском секторе Каспий- ского моря | Информация в МИТ | МТК, МЭБП | К 10 января еже- годно | 258,8 | - | - | 258,8 | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 4 | Проведение реконструкции Усть- Каменогорского и Бухтарминско- го шлюзов | Информация в МИТ | МТК, МЭБП | К 10 января еже- годно | 163,4 | 599,0 | 306,9 | 1069,3 | Респуб- ликан- ский бюджет |
| Развитие телекоммуникаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Внедрение цифрового теле- радиовещания | Информация в МИТ | МКИ | К 10 января еже- годно | 424,6 | 6121,1 | 6256,0 | 12801,7 | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 2 | Реализация комплекса мероприятий по обеспечению 40 % потенциальных пользователей Интернет компьютерным оборудованием | Информация в МИТ | АИС, АО «НИТ» (по согла- сованию) | К 10 января еже- годно | - | - | - | - | Не тре- буются |
| 3 | Разработка и реализация комплекса мер по развитию электронных сервисов для расширения контента казахстанского сегмента сети Интернет (Казнета) | Информация в МИТ | АИС, МЭБП, МКИ, другие заинтере- сованные государ- ственные органы | К 10 января еже- годно | - | - | - | - | Не тре- буются |
| Развитие образования и подготовка кадров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение участия работодателей, профессиональ- ных ассоциаций в прогнозирова- нии средне- и долгосрочной потребности в кадрах технического и обслуживающего труда в разрезе специальностей, отраслей и регионов | Информация в МИТ | МТСЗН, МОН, заинтере- сованные государ- ственные органы, акимы областей, г.г. Астаны и Алматы, объедине- ния рабо- тодателей | К 10 июля еже- годно | - | - | - | - | Не тре- буются |
| 2 | Определение квалификацион- ных требований к работникам с учетом потребностей индустриально- инновационного развития | Информация в МТСЗН | Заинтере- сованные государ- ственные органы, объедине- ния рабо- тодателей | 4 квар- тал 2009 года | - | - | - | - | Не тре- буются |
| 3 | Обеспечение развития научных связей с академиями и школами государственно- го управления | Информация в МИТ | АДГС (по согласова- нию), научно- исследова- тельские институты | К 10 января еже- годно | - | - | - | - | Не тре- буются |
| 4 | Проведение семинаров, тренингов, обу- чающих курсов по изучению зарубежного опыта в области индустриально- инновационного развития и по их использова- нию в ходе реализации Стратегии индустриально- инновационного развития на 2003-2015 годы | Информация в МИТ | АДГС (по согласо- ванию) | К 10 января еже- годно | - | - | - | - | Не тре- буются |
| Тарифная политика и защита конкуренции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Совершенствова- ние тарифной политики в отношении деятельности субъектов естественных монополий, способствующее стимулированию инвестиций в основной капитал | Информация в МИТ | АРЕМ | К 10 января еже- годно | - | - | - | - | Не требуются |
| 2 | Проведение ана- лиза состояния конкуренции на отдельных товарных рынках и мерах, принимаемых по ограничению мо- нополистической деятельности | Информация в МИТ | АЗК (созыв), МСХ, МЭМР, МТК, МЗ, МТС, АРЕМ, АИС, акиматы областей, г.г. Астаны и Алматы | К 10 июля еже- годно | - | - | - | - | Не тре- буются |
| Развитие системы технического регулирования и обеспечения единства измерений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка и принятие технических регламентов в соответствии с Планом по разработке технических регламентов | Технические регламенты | МИТ (созыв), заинтере- сованные государ- ственные органы | К 25 июля еже- годно | 15,57 | 15,57 | 23,355 | 54,495 | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 2 | Обеспечение гармонизации государственных стандартов в соответствии с международными требованиями до уровня 65 % | Информация в Правительство Республики Казахстан | МИТ (созыв), заинтере- сованные государ- ственные органы | К 25 июля еже- годно | - | - | - | - | Не тре- буются |
| 3 | Разработка государственных стандартов | Приказ КТРМ МИТ | МИТ | 25 июля еже- годно | 347,291 | 397,558 | 498,83 | 1243,679 | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 4 | Проведение анализа и систематизации государственных и межгосудар- ственных стандартов | Информация в Правительство Республики Казахстан | МИТ | К 25 января еже- годно | 9,759 | 10,442 | 11,173 | 31,374 | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 5 | Приобретение международных, региональных и межгосудар- ственных стандартов | Информация в Правительство Республики Казахстан | МИТ | К 25 июля еже- годно | 26,6 | 38,151 | 53,411 | 118,162 | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 6 | Проведение прикладных научных исследований в области технического регулирования и метрологии | Информация в Правительство Республики Казахстан | МИТ | К 25 июля еже- годно | 20,111 | 21,52 | 23,026 | 64,657 | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 7 | Повышение квалификации и переподготовки кадров в облас- ти технического регулирования | Информация в Правительство Республики Казахстан | МИТ | К 25 июля еже- годно | 10,828 | 11,803 | 12,865 | 35,496 | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 8 | Проведение отраслевых и региональных семинаров (конференций) по внедрению систем менеджмента | Информация в Правительство Республики Казахстан | МИТ | К 25 июля еже- годно | 26,137 | 4,5 | 4,5 | 35,137 | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 9 | Организация проведения кон- курса на соис- кание премии Президента Республики Казахстан «За достижения в области качества» и республиканско- го конкурса- выставки «Алтын сапа» | Информация в Администрацию Президента Республики Казахстан | МИТ (созыв), МКИ, акиматы областей, г.г. Астаны и Алматы | К 25 июля еже- годно | 60,0 | 64,2 | 69,4 | 193,6 | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 10 | Принятие мер по созданию испытательных лабораторий (центров) и совершенствова- ние работы действующих испытательных лабораторий (центров) | Информация в Правительство Республики Казахстан | МИТ (созыв), заинтере- сованные государ- ственные органы | К 25 января еже- годно | - | - | - | - | Не тре- буются |
| 11 | Принятие мер по внедрению международных стандартов систем менеджмента | Информация в Правительство Республики Казахстан | МИТ (созыв), заинтере- сованные государ- ственные органы, акиматы областей, г.г. Астаны и Алматы | К 25 января еже- годно | - | - | - | - | Не тре- буются |
| 12 | Принятие мер по присоединению к Международной ассоциации аккредитации испытательных лабораторий (ILAC) и Международный форум по аккре- дитации (IAF) | Информация в Правительство Республики Казахстан | МИТ | К 25 июля еже- годно | 158,891 | 174,188 | 189,465 | 522,544 | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 13 | Организация и проведение межлабораторных сравнительных испытаний | Информация в Правительство Республики Казахстан | МИТ | К 25 июля еже- годно | 38,919 | 53,471 | 81,180 | 173,570 | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 14 | Создание национальной эталонной базы единиц величин республики, сопровождение и обслуживание государственных эталонов, доос- нащение эталон- ного комплекса | Информация в Правительство Республики Казахстан | МИТ | К 25 января 2010- 2011 г.г. | 769,351 | 734,63 | 742,238 | 2246,219 | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 15 | Создание госу- дарственного центра испыта- ний средств измерений | Информация в Правительство Республики Казахстан | МИТ | К 25 июля еже- годно | 58 | 60 | - | 118 | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 16 | Создание пове- рочных лабора- торий и органи- заций повероч- ных работ для средств измере- ний, используе- мых в отраслях деятельности, имеющих социальное, экономическое и политическое значение | Информация в Правительство Республики Казахстан | МИТ | К 25 июля еже- годно | 21 | - | - | 21 | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 17 | Разработка технических регламентов и стандартов, создание фонда нормативных актов по вопро- сам техническо- го регулирова- ния в области космической деятельности | Технические регламенты, Фонд | МИТ, НКА (по согла- сованию) | К 25 января еже- годно | 37,0 | 30,0 | 30,0 | 97,0 | Респуб- ликан- ский бюджет |
| Экологическая политика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Создание демонстрацион- ных зон новых энергосберегаю- щих технологий с использова- нием возобнов- ляемых источни- ков энергии в различных климатических регионах Республики Казахстан | Информация в МИТ | МООС, акиматы Акмолин- ской, Павлодар- ской и Восточно- Казахстан- ской областей | К 10 января еже- годно | - | - | - | - | Не тре- буются |
| 2 | В целях нормализации экологической обстановки стимулировать работу по внедрению экологического стандарта ЕВРО по выбросам автомобильного транспорта | Информация в МИТ | МТК, МООС, МЭМР, МВД | К 10 июля 2009 года | - | - | - | - | Не тре- буются |

* суммы расходов по республиканскому бюджету на 2009-2011 годы 

являются предварительными и будут определяться бюджетной комиссией 

по формированию республиканского бюджета на соответствующие годы в 

соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан;

Примечание: расшифровка аббревиатур:

МЗ               - Министерство здравоохранения Республики Казахстан 

МИД              - Министерство иностранных дел Республики Казахстан 

МИТ              - Министерство индустрии и торговли Республики 

                   Казахстан 

МКИ              - Министерство культуры и информации Республики 

                   Казахстан 

МОН              - Министерство образования и науки Республики 

                   Казахстан 

МООС             - Министерство охраны окружающей среды Республики 

                   Казахстан 

МСХ              - Министерство сельского хозяйства Республики 

                   Казахстан 

МТК              - Министерство транспорта и коммуникаций Республики 

                   Казахстан 

МТС              - Министерство туризма и спорта Республики 

                   Казахстан 

МТСЗН            - Министерство труда и социальной защиты населения 

                   Республики Казахстан 

МФ               - Министерство финансов Республики Казахстан 

МЭБП             - Министерство экономики и бюджетного планирования 

                   Республики Казахстан 

МЭМР             - Министерство энергетики и минеральных ресурсов 

                   Республики Казахстан 

МЮ               - Министерство юстиции Республики Казахстан 

МЧС              - Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики 

                   Казахстан 

МО               - Министерство обороны Республики Казахстан 

МВД              - Министерство внутренних дел Республики Казахстан 

КНБ              - Комитет национальной безопасности Республики 

                   Казахстан 

НБ               - Национальный Банк Республики Казахстан 

АБЭКП            - Агентство Республики Казахстан по борьбе с 

                   экономической и коррупционной преступностью 

                   (финансовая полиция) 

АДГС             - Агентство по делам государственной службы 

                   Республики Казахстан 

АУЗР             - Агентство Республики Казахстан по управлению 

                   земельными ресурсами 

АИС              - Агентство Республики Казахстан по информатизации 

                   и связи 

АРЕМ             - Агентство Республики Казахстан по регулированию 

                   естественных монополий 

АЗК              - Агентство Республики Казахстан по защите 

                   конкуренции 

АФН              - Агентство Республики Казахстан по регулированию 

                   и надзору финансового рынка и финансовых 

                   организаций 

НКА              - Национальное космическое агентство Республики 

                   Казахстан 

КТРМ             - Комитет технического регулирования и метрологии 

                   Министерства индустрии и торговли Республики 

                   Казахстан 

РГП "АММТП"      - Республиканское государственное предприятие 

                   "Актауский международный морской торговый порт" 

РГП "НЦКПМС"     - Республиканское государственное предприятие 

                   "Национальный центр комплексной переработки 

                   минерального сырья" 

АО "ФНБ          - акционерное общество "Фонд национального 

"Самрук-Казына"    благосостояния "Самрук-Казына" 

АО "НХ "КазАгро" - акционерное общество "Национальный холдинг 

                   "КазАгро" 

АО "ННТХ         - акционерное общество "Национальный научно- 

"Парасат"          технологический холдинг "Парасат" 

АО "Национальный - акционерное общество "Национальный медицинский 

медицинский        холдинг" 

холдинг" 

АО "ЦРТП"        - акционерное общество "Центр развития торговой 

                   политики" 

АО "НИТ"         - акционерное общество "Национальные информационные 

                   технологии" 

ЕБРР             - Европейский банк реконструкции и развития 

ООП              - отраслевые объединения предпринимателей 

СМИ              - средства массовой информации 

СЭЗ              - свободная экономическая зона 

СОЗ              - стойкие органические загрязнения 

ГЭС              - гидроэлектростанция 

ТЭС              - теплоэлектростанция 

кВ               - киловольт 

НЭС              - национальная электрическая сеть 

ПС               - подстанция 

ТЭО              - технико-экономическое обоснование 

АО               - акционерное общество

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан