

**Об утверждении Комплексного плана энергосбережения на 2009-2010 годы (1 этап)**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 26 февраля 2009 года № 221

      Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**   
      1. Утвердить прилагаемый Комплексный план энергосбережения на 2009-2010 годы (1 этап) (далее - План).   
      2. Центральным и местным исполнительным органам, а также заинтересованным организациям, ответственным за исполнение Плана:   
      1) принять меры по реализации Плана;   
      2) предоставлять информацию о ходе реализации Плана в Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан два раза в год к 10 января и 10 июля, по итогам полугодия.   
      3. Министерству энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан предоставлять сводную информацию о ходе реализации Плана в Правительство Республики Казахстан два раза в год к 20 января и 20 июля, по итогам полугодия.   
      4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан.   
      5. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

*Премьер-Министр*   
*Республики Казахстан                       К. Масимов*

Утвержден            
постановлением Правительства   
Республики Казахстан       
от 26 февраля 2009 года № 221

**Комплексный план энергосбережения на 2009-2010 годы (1 этап)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №   п/п | Мероприятие | Форма завершения | Испол-   нитель | Срок   испол-   нения | Предпо-   лагаемые   расходы,   млн.   тенге | Источ-   ники   финан-   сиро-   вания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Организационные мероприятия** |
| 1 | Выработка предложений   по разработке положе-   ния об отраслевых и   региональных   комплексных планах   энергосбережения | Предложение в   Правительство   Республики   Казахстан | МЭМР | II   квартал   2009   года | Не тре-   буется |  |
| 2 | Разработка и утвержде-   ние формы и методики   статистической   отчетности по   энергосбережению и   энергоэффективности | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МЭМР, АС | III квартал 2009 года | Не тре-   буется |  |
| 3 | Разработка региональ-   ных комплексных пла-   нов, а также проектов   комплексных планов   хозяйствующих субъек-   тов по энергосбереже-   нию и использованию   возобновляемых источ-   ников энергии, вторич-   ных энергетических   ресурсов | Решения   маслихатов,   приказы   руководителей   хозяйствующих   субъектов | Акимы   областей,   городов   Астаны и   Алматы,   руково ди-   тели   хозяйст-   вующих   субъектов | III   квартал   2009   года | Не тре-   буется |  |
| 4 | Разработка плана   регулярных энергети-   ческих обследований   хозяйствующих   субъектов | Решения   маслихатов | Акимы   областей,   городов   Астаны и   Алматы,   руководи-   тели   хозяйст-   вующих   субъектов | 2009-   2010   годы | Не тре-   буется |  |
| 5 | Выработка предложений   по созданию энергосер-   висных компании (ЭСКО)   в регионах | Предложение в   Правительство   Республики   Казахстан | МЭМР,   Акимы   областей,   городов   Астаны и   Алматы | 2009-   2010   годы | Не тре-   буется |  |
| 6 | Создание демонстра-   ционных зон высокой   энергетической   эффективности | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МЭМР | 2009-   2010   годы | Не тре-   буется |  |
| **Нормативно-правовые мероприятия** |
| 7 | Рассмотрение вопроса о   порядке и сроках про-   ведения энергетическо-   го обследования   (энергоаудита) пред-   приятий, учреждений и   организаций | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МЭМР | II   квартал   2009   года | Не тре-   буется |  |
| 8 | Разработка и утверж-   дение порядка ввода в   действие нормативов   энергопотребления на   единицу продукции | Постановление   Правительства   Республики   Казахстан | МЭМР | II   квартал   2009   года | Не тре-   буется |  |
| 9 | Рассмотрение вопроса о   разработке норматива   по соотношению   потребляемой активной   и реактивной мощности | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МЭМР | II   квартал   2009   года | Не тре-   буется |  |
| 10 | Подготовка предложений   о порядке проведения   регулярных энергети-   ческих обследований   организаций,   финансируемых из   бюджетов всех уровней | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МЭМР | II   квартал   2009   года | Не тре-   буется |  |
| 11 | Выработка предложений   по разработке порядка   осуществления государ-   ственного надзора в   сфере энергосбережения | Предложение в   Правительство   Республики   Казахстан | МЭМР | III   квартал   2009   года | Не тре-   буется |  |
| 12 | Установление лимитов   на потребляемые   энергетические ресурсы   и проверка их соблюде-   ния в организациях,   финансируемых из   бюджетов всех уровней | Решения | Акимы   областей,   городов   Астаны и   Алматы | 2009-   2010   годы | Не тре-   буется |  |
| 13 | Проработка вопроса о   совершенствовании   механизмов стимулиро-   вания энергосбережения   в бюджетной сфере | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МЭМР | 2010   год | Не тре-   буется |  |
| **Образовательные мероприятия** |
| 14 | Создание методических   материалов для   компьютерных классов   энергосбережения | Методические   рекомендации | МЭМР | 2009-   2010   годы | Не тре-   буется |  |
| **Информационное обеспечение и пропаганда энергосбережения** |
| 15 | Создание концепции и   методики информацион-   ного портала по   энергоэффективности,   который будет иметь   интерфейс доступа к   базам данных по   проблемам и опыту   энергосбережения и   рационального   использования энергии   в регионах | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МЭМР | 2010   год | Не тре-   буется |  |
| 16 | Периодический выпуск   справочных пособий и   информационных   бюллетеней по вопросу   энергосбережения | справочные   пособия,   информацион-   ные бюллетени | МЭМР | 2010   год | Не тре-   буется |  |
| 17 | Подготовка плана   проведение выставок,   конкурсов и   тематических семинаров   по энергосбережению | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МЭМР | 2009-   2010   годы | Не тре-   буется |  |
| **Мероприятия по стандартизации и сертификации** |
| 18 | Выработка предложений   по созданию и аккреди-   тации в регионах   республики аналитичес-   ких лабораторий,   органов по подтвержде-   нию соответствия в   направлениях по   энергосбережению в   строительном комплексе   с целью осуществления   теплотехнических   обследований зданий и   сооружений, изделий   конструкций на тепло-   проводность, испытаний   светопрозрачных   конструкций на предмет   сертификации | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МИТ | 2009   год | Не тре-   буется |  |
| 19 | Выработка предложений   по созданию и   аккредитации учебно-   исследовательских   лабораторий по   технологии энергоре-   сурсоэнергосбержения с   целью разработки энер-   гоэффективных   мероприятий для   электростанций промыш-   ленных предприятий | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МИТ   МЭМР | 2009   год | Не тре-   буется |  |
| 20 | Разработка методов   испытаний, отбора проб   и расчета для   альтернативных видов   топлива (биодизельное   и др.) на основе   европейских норм | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МИТ   МЭМР | 2009   год | Не тре-   буется |  |
| 21 | Рассмотрение вопроса   по регламентации обя-   зательного подтвержде-   ния соответствия   систем кондиционирова-   ния воздуха, как   потенциально влияющих   на здоровье людей и   окружающую среду, а   также зданий и   сооружений на   энергосбережение | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МИТ | 2009-   2010   годы | Не тре-   буется |  |
| 22 | Внедрение системы   менеджмента, соответ-   ствующего международ-   ным стандартам серии   9000, 14000 и др., на   предприятиях   теплоэнергетического   комплекса | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МИТ | 2009-   2010   годы | Не тре-   буется |  |
| 23 | Разработка предложений   по созданию техничес-   кого комитета по   оценке соответствия   в области   энергосбережения | Предложение в   Правительство   Республики   Казахстан | МЭМР   МИТ | 2009   год | Не тре-   буется |  |
| 24 | Проведение анализа   деятельности испыта-   тельных, поверочных и   калибровочных лабора-   торий по вопросам   энергосбережения | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МИТ   МЭМР | 2009   год | Не тре-   буется |  |
| 25 | Внесение предложений   об исключении из   области аккредитации   поверки и калибровки   следующих СИ:   - счетчиков   электроэнергии с   классом точности 1,5;   2; и 2,5 %;   - счетчиков тепловой   энергии с классом   точности 5; 6;   - счетчиков газа с   классом точности 3; 4;   5. | Предложение в   Правительство   Республики   Казахстан | МИТ   МЭМР | 2009   год | Не тре-   буется |  |
| 26 | Разработка предложений   об исключении из сферы   деятельности в области   лицензирования на   право ремонта и   производства счетчиков   электроэнергии с   погрешностью 1,5; 2 и   2,5 %. | Предложение в   Правительство   Республики   Казахстан | МИТ   МЭМР | 2009   год | Не тре-   буется |  |
| 27 | Выработка предложений   о разработке и утверж-   дении государственных   стандартов в области   энергосбережения | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МИТ   МЭМР | 2009   год | Не тре-   буется |  |

**Примечание:**   
расшифровка аббревиатур:   
МЭМР - Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики   
       Казахстан;   
МИТ  - Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан;   
АС   - Агентство Республики Казахстан по статистике.

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан