Об утверждении Комплексного плана энергосбережения на 2009-2010 годы (1 этап)

Постановление Правительства Республики Казахстан от 26 февраля 2009 года № 221

Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ: 


      1. Утвердить прилагаемый Комплексный план энергосбережения на 2009-2010 годы (1 этап) (далее - План). 


      2. Центральным и местным исполнительным органам, а также заинтересованным организациям, ответственным за исполнение Плана: 


      1) принять меры по реализации Плана; 


      2) предоставлять информацию о ходе реализации Плана в Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан два раза в год к 10 января и 10 июля, по итогам полугодия. 


      3. Министерству энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан предоставлять сводную информацию о ходе реализации Плана в Правительство Республики Казахстан два раза в год к 20 января и 20 июля, по итогам полугодия. 


      4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан. 


      5. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

Премьер-Министр 

      Республики Казахстан                       К. Масимов

Утвержден          

постановлением Правительства 

Республики Казахстан     

от 26 февраля 2009 года № 221

Комплексный план энергосбережения на 2009-2010 годы (1 этап)

| № п/п | Мероприятие | Форма завершения | Испол- нитель | Срок испол- нения | Предпо- лагаемые расходы, млн. тенге | Источ- ники финан- сиро- вания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Организационные мероприятия |
| 1 | Выработка предложений по разработке положе- ния об отраслевых и региональных комплексных планах энергосбережения | Предложение в Правительство Республики Казахстан | МЭМР | II квартал 2009 года | Не тре- буется |  |
| 2 | Разработка и утвержде- ние формы и методики статистической отчетности по энергосбережению и энергоэффективности | Информация в Правительство Республики Казахстан | МЭМР, АС | III квартал 2009 года | Не тре- буется |  |
| 3 | Разработка региональ- ных комплексных пла- нов, а также проектов комплексных планов хозяйствующих субъек- тов по энергосбереже- нию и использованию возобновляемых источ- ников энергии, вторич- ных энергетических ресурсов | Решения маслихатов, приказы руководителей хозяйствующих субъектов | Акимы областей, городов Астаны и Алматы, руково ди- тели хозяйст- вующих субъектов | III квартал 2009 года | Не тре- буется |  |
| 4 | Разработка плана регулярных энергети- ческих обследований хозяйствующих субъектов | Решения маслихатов | Акимы областей, городов Астаны и Алматы, руководи- тели хозяйст- вующих субъектов | 2009- 2010 годы | Не тре- буется |  |
| 5 | Выработка предложений по созданию энергосер- висных компании (ЭСКО) в регионах | Предложение в Правительство Республики Казахстан | МЭМР, Акимы областей, городов Астаны и Алматы | 2009- 2010 годы | Не тре- буется |  |
| 6 | Создание демонстра- ционных зон высокой энергетической эффективности | Информация в Правительство Республики Казахстан | МЭМР | 2009- 2010 годы | Не тре- буется |  |
| Нормативно-правовые мероприятия |
| 7 | Рассмотрение вопроса о порядке и сроках про- ведения энергетическо- го обследования (энергоаудита) пред- приятий, учреждений и организаций | Информация в Правительство Республики Казахстан | МЭМР | II квартал 2009 года | Не тре- буется |  |
| 8 | Разработка и утверж- дение порядка ввода в действие нормативов энергопотребления на единицу продукции | Постановление Правительства Республики Казахстан | МЭМР | II квартал 2009 года | Не тре- буется |  |
| 9 | Рассмотрение вопроса о разработке норматива по соотношению потребляемой активной и реактивной мощности | Информация в Правительство Республики Казахстан | МЭМР | II квартал 2009 года | Не тре- буется |  |
| 10 | Подготовка предложений о порядке проведения регулярных энергети- ческих обследований организаций, финансируемых из бюджетов всех уровней | Информация в Правительство Республики Казахстан | МЭМР | II квартал 2009 года | Не тре- буется |  |
| 11 | Выработка предложений по разработке порядка осуществления государ- ственного надзора в сфере энергосбережения | Предложение в Правительство Республики Казахстан | МЭМР | III квартал 2009 года | Не тре- буется |  |
| 12 | Установление лимитов на потребляемые энергетические ресурсы и проверка их соблюде- ния в организациях, финансируемых из бюджетов всех уровней | Решения | Акимы областей, городов Астаны и Алматы | 2009- 2010 годы | Не тре- буется |  |
| 13 | Проработка вопроса о совершенствовании механизмов стимулиро- вания энергосбережения в бюджетной сфере | Информация в Правительство Республики Казахстан | МЭМР | 2010 год | Не тре- буется |  |
| Образовательные мероприятия |
| 14 | Создание методических материалов для компьютерных классов энергосбережения | Методические рекомендации | МЭМР | 2009- 2010 годы | Не тре- буется |  |
| Информационное обеспечение и пропаганда энергосбережения |
| 15 | Создание концепции и методики информацион- ного портала по энергоэффективности, который будет иметь интерфейс доступа к базам данных по проблемам и опыту энергосбережения и рационального использования энергии в регионах | Информация в Правительство Республики Казахстан | МЭМР | 2010 год | Не тре- буется |  |
| 16 | Периодический выпуск справочных пособий и информационных бюллетеней по вопросу энергосбережения | справочные пособия, информацион- ные бюллетени | МЭМР | 2010 год | Не тре- буется |  |
| 17 | Подготовка плана проведение выставок, конкурсов и тематических семинаров по энергосбережению | Информация в Правительство Республики Казахстан | МЭМР | 2009- 2010 годы | Не тре- буется |  |
| Мероприятия по стандартизации и сертификации |
| 18 | Выработка предложений по созданию и аккреди- тации в регионах республики аналитичес- ких лабораторий, органов по подтвержде- нию соответствия в направлениях по энергосбережению в строительном комплексе с целью осуществления теплотехнических обследований зданий и сооружений, изделий конструкций на тепло- проводность, испытаний светопрозрачных конструкций на предмет сертификации | Информация в Правительство Республики Казахстан | МИТ | 2009 год | Не тре- буется |  |
| 19 | Выработка предложений по созданию и аккредитации учебно- исследовательских лабораторий по технологии энергоре- сурсоэнергосбержения с целью разработки энер- гоэффективных мероприятий для электростанций промыш- ленных предприятий | Информация в Правительство Республики Казахстан | МИТ МЭМР | 2009 год | Не тре- буется |  |
| 20 | Разработка методов испытаний, отбора проб и расчета для альтернативных видов топлива (биодизельное и др.) на основе европейских норм | Информация в Правительство Республики Казахстан | МИТ МЭМР | 2009 год | Не тре- буется |  |
| 21 | Рассмотрение вопроса по регламентации обя- зательного подтвержде- ния соответствия систем кондиционирова- ния воздуха, как потенциально влияющих на здоровье людей и окружающую среду, а также зданий и сооружений на энергосбережение | Информация в Правительство Республики Казахстан | МИТ | 2009- 2010 годы | Не тре- буется |  |
| 22 | Внедрение системы менеджмента, соответ- ствующего международ- ным стандартам серии 9000, 14000 и др., на предприятиях теплоэнергетического комплекса | Информация в Правительство Республики Казахстан | МИТ | 2009- 2010 годы | Не тре- буется |  |
| 23 | Разработка предложений по созданию техничес- кого комитета по оценке соответствия в области энергосбережения | Предложение в Правительство Республики Казахстан | МЭМР МИТ | 2009 год | Не тре- буется |  |
| 24 | Проведение анализа деятельности испыта- тельных, поверочных и калибровочных лабора- торий по вопросам энергосбережения | Информация в Правительство Республики Казахстан | МИТ МЭМР | 2009 год | Не тре- буется |  |
| 25 | Внесение предложений об исключении из области аккредитации поверки и калибровки следующих СИ: - счетчиков электроэнергии с классом точности 1,5; 2; и 2,5 %; - счетчиков тепловой энергии с классом точности 5; 6; - счетчиков газа с классом точности 3; 4; 5. | Предложение в Правительство Республики Казахстан | МИТ МЭМР | 2009 год | Не тре- буется |  |
| 26 | Разработка предложений об исключении из сферы деятельности в области лицензирования на право ремонта и производства счетчиков электроэнергии с погрешностью 1,5; 2 и 2,5 %. | Предложение в Правительство Республики Казахстан | МИТ МЭМР | 2009 год | Не тре- буется |  |
| 27 | Выработка предложений о разработке и утверж- дении государственных стандартов в области энергосбережения | Информация в Правительство Республики Казахстан | МИТ МЭМР | 2009 год | Не тре- буется |  |

Примечание: 

расшифровка аббревиатур: 

МЭМР - Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики 

       Казахстан; 

МИТ  - Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан; 

АС   - Агентство Республики Казахстан по статистике.

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан