

**Об утверждении Комплексного плана энергосбережения на 2009-2010 годы (1 этап)**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 26 февраля 2009 года № 221

      Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Утвердить прилагаемый Комплексный план энергосбережения на 2009-2010 годы (1 этап) (далее - План).

      2. Центральным и местным исполнительным органам, а также заинтересованным организациям, ответственным за исполнение Плана:

      1) принять меры по реализации Плана;

      2) предоставлять информацию о ходе реализации Плана в Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан два раза в год к 10 января и 10 июля, по итогам полугодия.

      3. Министерству энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан предоставлять сводную информацию о ходе реализации Плана в Правительство Республики Казахстан два раза в год к 20 января и 20 июля, по итогам полугодия.

      4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан.

      5. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

*Премьер-Министр*

*Республики Казахстан                       К. Масимов*

Утвержден

постановлением Правительства

Республики Казахстан

от 26 февраля 2009 года № 221

  **Комплексный план энергосбережения на 2009-2010 годы (1 этап)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №
п/п  | Мероприятие  | Форма завершения  | Испол-
нитель  | Срок
испол-
нения  | Предпо-
лагаемые
расходы,
млн.
тенге  | Источ-
ники
финан-
сиро-
вания  |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  |
| **Организационные мероприятия** |
| 1  | Выработка предложений
по разработке положе-
ния об отраслевых и
региональных
комплексных планах
энергосбережения  | Предложение в
Правительство
Республики
Казахстан  | МЭМР  | II
квартал
2009
года  | Не тре-
буется  |
 |
| 2  | Разработка и утвержде-
ние формы и методики
статистической
отчетности по
энергосбережению и
энергоэффективности  | Информация в
Правительство
Республики
Казахстан  | МЭМР, АС  | III квартал 2009 года  | Не тре-
буется  |
 |
| 3  | Разработка региональ-
ных комплексных пла-
нов, а также проектов
комплексных планов
хозяйствующих субъек-
тов по энергосбереже-
нию и использованию
возобновляемых источ-
ников энергии, вторич-
ных энергетических
ресурсов  | Решения
маслихатов,
приказы
руководителей
хозяйствующих
субъектов  | Акимы
областей,
городов
Астаны и
Алматы,
руково ди-
тели
хозяйст-
вующих
субъектов  | III
квартал
2009
года  | Не тре-
буется  |
 |
| 4  | Разработка плана
регулярных энергети-
ческих обследований
хозяйствующих
субъектов  | Решения
маслихатов  | Акимы
областей,
городов
Астаны и
Алматы,
руководи-
тели
хозяйст-
вующих
субъектов  | 2009-
2010
годы  | Не тре-
буется  |
 |
| 5  | Выработка предложений
по созданию энергосер-
висных компании (ЭСКО)
в регионах  | Предложение в
Правительство
Республики
Казахстан  | МЭМР,
Акимы
областей,
городов
Астаны и
Алматы  | 2009-
2010
годы  | Не тре-
буется  |
 |
| 6  | Создание демонстра-
ционных зон высокой
энергетической
эффективности  | Информация в
Правительство
Республики
Казахстан  | МЭМР  | 2009-
2010
годы  | Не тре-
буется  |
 |
| **Нормативно-правовые мероприятия** |
| 7  | Рассмотрение вопроса о
порядке и сроках про-
ведения энергетическо-
го обследования
(энергоаудита) пред-
приятий, учреждений и
организаций  | Информация в
Правительство
Республики
Казахстан  | МЭМР  | II
квартал
2009
года  | Не тре-
буется  |
 |
| 8  | Разработка и утверж-
дение порядка ввода в
действие нормативов
энергопотребления на
единицу продукции  | Постановление
Правительства
Республики
Казахстан  | МЭМР  | II
квартал
2009
года  | Не тре-
буется  |
 |
| 9  | Рассмотрение вопроса о
разработке норматива
по соотношению
потребляемой активной
и реактивной мощности  | Информация в
Правительство
Республики
Казахстан  | МЭМР  | II
квартал
2009
года  | Не тре-
буется  |
 |
| 10  | Подготовка предложений
о порядке проведения
регулярных энергети-
ческих обследований
организаций,
финансируемых из
бюджетов всех уровней  | Информация в
Правительство
Республики
Казахстан  | МЭМР  | II
квартал
2009
года  | Не тре-
буется  |
 |
| 11  | Выработка предложений
по разработке порядка
осуществления государ-
ственного надзора в
сфере энергосбережения  | Предложение в
Правительство
Республики
Казахстан  | МЭМР  | III
квартал
2009
года  | Не тре-
буется  |
 |
| 12  | Установление лимитов
на потребляемые
энергетические ресурсы
и проверка их соблюде-
ния в организациях,
финансируемых из
бюджетов всех уровней  | Решения  | Акимы
областей,
городов
Астаны и
Алматы  | 2009-
2010
годы  | Не тре-
буется  |
 |
| 13  | Проработка вопроса о
совершенствовании
механизмов стимулиро-
вания энергосбережения
в бюджетной сфере  | Информация в
Правительство
Республики
Казахстан  | МЭМР  | 2010
год  | Не тре-
буется  |
 |
| **Образовательные мероприятия** |
| 14  | Создание методических
материалов для
компьютерных классов
энергосбережения  | Методические
рекомендации  | МЭМР  | 2009-
2010
годы  | Не тре-
буется  |
 |
| **Информационное обеспечение и пропаганда энергосбережения** |
| 15  | Создание концепции и
методики информацион-
ного портала по
энергоэффективности,
который будет иметь
интерфейс доступа к
базам данных по
проблемам и опыту
энергосбережения и
рационального
использования энергии
в регионах  | Информация в
Правительство
Республики
Казахстан  | МЭМР  | 2010
год  | Не тре-
буется  |
 |
| 16  | Периодический выпуск
справочных пособий и
информационных
бюллетеней по вопросу
энергосбережения  | справочные
пособия,
информацион-
ные бюллетени  | МЭМР  | 2010
год  | Не тре-
буется  |
 |
| 17  | Подготовка плана
проведение выставок,
конкурсов и
тематических семинаров
по энергосбережению  | Информация в
Правительство
Республики
Казахстан  | МЭМР  | 2009-
2010
годы  | Не тре-
буется  |
 |
| **Мероприятия по стандартизации и сертификации** |
| 18  | Выработка предложений
по созданию и аккреди-
тации в регионах
республики аналитичес-
ких лабораторий,
органов по подтвержде-
нию соответствия в
направлениях по
энергосбережению в
строительном комплексе
с целью осуществления
теплотехнических
обследований зданий и
сооружений, изделий
конструкций на тепло-
проводность, испытаний
светопрозрачных
конструкций на предмет
сертификации  | Информация в
Правительство
Республики
Казахстан  | МИТ  | 2009
год  | Не тре-
буется  |
 |
| 19  | Выработка предложений
по созданию и
аккредитации учебно-
исследовательских
лабораторий по
технологии энергоре-
сурсоэнергосбержения с
целью разработки энер-
гоэффективных
мероприятий для
электростанций промыш-
ленных предприятий  | Информация в
Правительство
Республики
Казахстан  | МИТ
МЭМР  | 2009
год  | Не тре-
буется  |
 |
| 20  | Разработка методов
испытаний, отбора проб
и расчета для
альтернативных видов
топлива (биодизельное
и др.) на основе
европейских норм  | Информация в
Правительство
Республики
Казахстан  | МИТ
МЭМР  | 2009
год  | Не тре-
буется  |
 |
| 21  | Рассмотрение вопроса
по регламентации обя-
зательного подтвержде-
ния соответствия
систем кондиционирова-
ния воздуха, как
потенциально влияющих
на здоровье людей и
окружающую среду, а
также зданий и
сооружений на
энергосбережение  | Информация в
Правительство
Республики
Казахстан  | МИТ  | 2009-
2010
годы  | Не тре-
буется  |
 |
| 22  | Внедрение системы
менеджмента, соответ-
ствующего международ-
ным стандартам серии
9000, 14000 и др., на
предприятиях
теплоэнергетического
комплекса  | Информация в
Правительство
Республики
Казахстан  | МИТ  | 2009-
2010
годы  | Не тре-
буется  |
 |
| 23  | Разработка предложений
по созданию техничес-
кого комитета по
оценке соответствия
в области
энергосбережения  | Предложение в
Правительство
Республики
Казахстан  | МЭМР
МИТ  | 2009
год  | Не тре-
буется  |
 |
| 24  | Проведение анализа
деятельности испыта-
тельных, поверочных и
калибровочных лабора-
торий по вопросам
энергосбережения  | Информация в
Правительство
Республики
Казахстан  | МИТ
МЭМР  | 2009
год  | Не тре-
буется  |
 |
| 25  | Внесение предложений
об исключении из
области аккредитации
поверки и калибровки
следующих СИ:
- счетчиков
электроэнергии с
классом точности 1,5;
2; и 2,5 %;
- счетчиков тепловой
энергии с классом
точности 5; 6;
- счетчиков газа с
классом точности 3; 4;
5.  | Предложение в
Правительство
Республики
Казахстан  | МИТ
МЭМР  | 2009
год  | Не тре-
буется  |
 |
| 26  | Разработка предложений
об исключении из сферы
деятельности в области
лицензирования на
право ремонта и
производства счетчиков
электроэнергии с
погрешностью 1,5; 2 и
2,5 %.  | Предложение в
Правительство
Республики
Казахстан  | МИТ
МЭМР  | 2009
год  | Не тре-
буется  |
 |
| 27  | Выработка предложений
о разработке и утверж-
дении государственных
стандартов в области
энергосбережения  | Информация в
Правительство
Республики
Казахстан  | МИТ
МЭМР  | 2009
год  | Не тре-
буется  |
 |

**Примечание:**

расшифровка аббревиатур:

МЭМР - Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики

       Казахстан;

МИТ  - Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан;

АС   - Агентство Республики Казахстан по статистике.

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан