Об утверждении Комплексного плана развития нефтеперерабатывающих заводов Республики Казахстан на 2009 - 2015 годы

Утративший силу

Постановление Правительства Республики Казахстан от 14 мая 2009 года № 712. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 14 апреля 2010 года № 302

Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 14.04.2010 № 302.

Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ : 

      1. Утвердить прилагаемые: 


      1) Комплексный план развития нефтеперерабатывающих заводов Республики Казахстан на 2009 - 2015 годы (далее - Комплексный план); 


      2) План мероприятий по реализации Комплексного плана развития нефтеперерабатывающих заводов Республики Казахстан на 2009 - 2015 годы (далее - План мероприятий). 


      2. Заинтересованным организациям представлять по итогам полугодия, не позднее 20 января и 20 июля, информацию в Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан о ходе реализации Плана мероприятий. 


      3. Министерству энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан по итогам полугодия, не позднее 1 февраля и 1 августа, представлять в Правительство Республики Казахстан сводную информацию о ходе реализации Плана мероприятий. 


      4. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

Премьер-Министр 

      Республики Казахстан                       К. Масимов

Утвержден         

постановлением Правительства 

Республики Казахстан     

от 14 мая 2009 года № 712

Комплексный план 

развития нефтеперерабатывающих заводов 

Республики Казахстан на 2009 - 2015 годы

1. Введение

Настоящий Комплексный план развития нефтеперерабатывающих заводов Республики Казахстан на 2009 - 2015 годы (далее - Комплексный план) подготовлен в соответствии с Посланием Президента Республики Казахстан народу Казахстана от 1 марта 2006 года "Стратегия вхождения Казахстана в число 50 наиболее конкурентоспособных стран мира" и Концепцией перехода Республики Казахстан к устойчивому развитию на 2007 - 2024 годы. 


      В последние годы мировые нефтеперерабатывающие мощности загружены на 90-95 %. В условиях значительного роста спроса потребления нефтепродуктов в Азиатско-Тихоокеанском регионе (экономический рост в странах Юго-Восточной Азии, включая Индию и Китай) и недостаточного приращения объема мощностей возникает дефицит мощностей по переработке нефти. 


      Основными причинами недостатка перерабатывающих мощностей наряду с экономическим ростом и увеличением потребления нефтепродуктов являются высокие капитальные затраты на создание новых мощностей, продолжительные сроки окупаемости инвестиций, ужесточение экологических требований и связанная с этим необходимость инвестиций в действующие производства. 


      Высокий темп автомобилизации и соответственно потребление нефтепродуктов приводит к ухудшению экологического состояния в мире, следовательно, требования к качеству нефтепродуктов ужесточаются. 


      В результате экономического роста за последние годы в Республике Казахстан складываются тенденции, аналогичные общемировым - рост потребления и изменения ассортимента потребляемых нефтепродуктов, ужесточение требований к качеству топлива. 


      В настоящее время в Республике Казахстан действуют три нефтеперерабатывающих завода - Атырауский нефтеперерабатывающий завод (далее - Атырауский НПЗ), Павлодарский нефтехимическийл завод (далее - Павлодарский НХЗ) и Шымкентский нефтеперерабатывающий завод (далее - Шымкентский НПЗ). Несмотря на высокую суммарную мощность, комплексность переработки нефти, текущая загрузка казахстанских производств значительно отстает от аналогичных показателей передовых нефтеперерабатывающих предприятий. 


      Указанные современные тенденции наряду с тем, что Республика Казахстан имеет значительные объемы добычи нефти и в период реализации Комплексного плана объемы добычи планируются к увеличению, обуславливают необходимость анализа текущей ситуации и разработки Комплексного плана, направленного на развитие нефтеперерабатывающей отрасли в Республике Казахстан. 


      В Комплексном плане определены цели и задачи развития нефтеперерабатывающих заводов Республики Казахстан, а также ожидаемые результаты и механизм реализации.

2. Анализ внутреннего рынка нефтепродуктов и 

текущего состояния нефтеперерабатывающих заводов 

Республики Казахстан

Анализ внутреннего рынка нефтепродуктов

В соответствии с данными Главного Диспетчерского Управления Нефтяной и Газовой Промышленности ежегодный темп роста потребления основных видов нефтепродуктов автомобильного бензина, дизельного топлива, авиатоплива и мазута в период 2000 - 2007 годы в среднем составил 9 %. Увеличение потребления обусловлено общим ростом экономики Республики Казахстан в энергетической, горнодобывающей, металлургической и строительной отраслях. 


      Суммарное производство и потребление основных видов нефтепродуктов автомобильного бензина, дизельного топлива, авиатоплива и мазута за период 2000 - 2007 годы представлены на диаграмме 1. Рассматриваемому периоду характерно превышение суммарного производства основных видов нефтепродуктов над потреблением.

Диаграмма 1

Производство и потребление основных нефтепродуктов 

за 2000 - 2007 годы

Примечание РЦПИ. См. бумажный вариант.

Темп роста потребления автомобильного бензина в период 2000 - 2007 годы в среднем составил 8 % (диаграмма 2). Этому способствовал общий экономический рост в республике и увеличение автотранспортных средств. Так по итогам 2007 года общее количество автотранспорта составило 2 670 тысяч автомобилей, что на 900 тысяч больше, чем в 2005 году - увеличение на 52 % (источник Интерфакс-Казахстан от 23 мая 2008 года). При этом 80 % прироста составляют легковые автомобили, в основном импортного производства, требующие высокооктановый бензин. 


      Производство автомобильного бензина в среднем до 20 % не обеспечивает потребность, структура потребления автомобильного бензина значительно изменилась и в настоящее время производство высокооктанового бензина составляет около 50 %, а потребление - 65 %.

Диаграмма 2

Производство и потребление бензина 

за 2000 - 2007 годы

Примечание РЦПИ. См. бумажный вариант.

Темп роста потребления дизельного топлива в период 2000 - 2007 годы в среднем составило 5 %. Увеличение потребления, представленное на диаграмме 3, связано с ростом производства в строительстве, сельском хозяйстве, увеличением железнодорожных перевозок, а также увеличением автотранспортных средств. Несмотря на данные показатели, производство дизельного топлива с 2005 года обеспечивает внутренний рынок в полном объеме.

Диаграмма 3

Производство и потребление дизтоплива 

за 2000 - 2007 годы

Примечание РЦПИ. См. бумажный вариант.

Темп роста потребления авиатоплива, показанный на диаграмме 4, в период с 2000 - 2007 годах в среднем составил 16,23 %. По сравнению с остальными видами нефтепродуктов темп роста потребления авиатоплива самый высокий, что связано с увеличением регулярных пассажирских и транзитных рейсов. Только в акционерном обществе "Эйр Астана" в 2007 году количество перевезенных авиакомпанией пассажиров и грузов по сравнению с 2006 годом увеличилось на 45 % и 90 % соответственно. Объемы производства авиатоплива значительно ниже растущей потребности, что характеризует возможности существующих производств.

Диаграмма 4

Производство и потребление авиатоплива 

за 2000 - 2007 годы

Примечание РЦПИ. См. бумажный вариант.

Темп роста потребления мазута в период 2000 - 2007 годов в среднем составил 8 % (диаграмма 5). Это связано с увеличением потребления тепла и электроэнергии в городах республики. В отличие от других нефтепродуктов за указанный период рост потребления носит нелинейный характер, что связано с ограничением подачи газа в южные регионы республики в осенне-зимний период. При этом производство мазута значительно превышает потребление.

Диаграмма 5

Производство и потребление мазута 

2000 - 2007 годы

Примечание РЦПИ. См. бумажный вариант.

Потребление основных видов нефтепродуктов Республики Казахстан за период 2000 - 2007 годы показывает определенный дисбаланс между структурой производства и спроса на нефтепродукты. Так, при значительном росте потребления авиатоплива производство данного вида нефтепродукта отстает и дефицит 2007 года в объеме 233 тысяч тонн в год (47 %) восполнялся за счет импорта. 


      Аналогичная ситуация и с потреблением и производством автомобильного бензина, которые также характеризуются ростом дефицита производства. Кроме этого, в последние годы наблюдаются изменения в структуре потребления - рост потребления высокооктанового бензина. Так, в настоящее время при общем потреблении автомобильного бензина более 3 000 тысяч тонн в год до 70 % приходится на высокооктановый бензин. При этом до 35 % потребности в высокооктановом бензине покрывается за счет импорта. 


      Дефицит производства авиатоплива и высокооктанового бензина наряду с превышающим внутреннее потребление производством дизельного топлива и мазута характеризует общее состояние существующей базы нефтеперерабатывающей отрасли, не способной удовлетворить изменения в динамике и структуре потребления нефтепродуктов. 


      Кроме этого, определенное влияние на производство нефтепродуктов оказывает недозагруженность производственных мощностей ввиду зависимости от поставок нефти из России. В настоящее время Павлодарский НХЗ перерабатывает нефть, полностью поставляемый из Российской Федерации, Шымкентский НПЗ перерабатывает до 50 % российской нефти. В целом объем российской нефти составляет 50 % от всей перерабатываемой нефти на казахстанских нефтеперерабатывающих заводов. 


      Указанная зависимость от поставок нефти из России, стоимость которой зависит от мировых цен на нефть, наряду с импортом нефтепродуктов из Российской Федерации, влияет на формирование внутренних цен на нефтепродукты. 

      За 2008 год на нефтеперерабатывающих заводах Республики Казахстан переработано 12 288,7 тысяч тонн нефти 102,1 % к соответствующему периоду 2007 года.

Баланс производства и потребления нефтепродуктов за 2008 год

тысяч тонн

| Наименование | произ- водство | импорт | Ресурсы к распределению | экспорт | Потреб- ление | Потреб- ление к 2007 году % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дизельное топливо | 3 898,0 | 610,1 | 4 508,1 | 444,0 | 4 064,1 | 109,6 |
| Мазут | 3 134,7 | 145,7 | 3 280,4 | 1 564,2 | 1 716,2 | 109,2 |
| Авиакеросин | 399,2 | 200,4 | 599,6 | 0 | 599,6 | 121,7 |
| Бензин по маркам |  |  |  |  |  |  |
| Аи-80 | 1 137,0 | 140,3 | 1 277,3 | 153,1 | 1 124,2 | 111,3 |
| Аи-92/93 | 1 184,8 | 848,9 | 2 033,7 | 9,4 | 2 024,3 | 115,2 |
| Аи-95/96 | 162,9 | 61,1 | 224,0 | 1,4 | 222,6 | 108,2 |
| Аи-98 | 6,4 | 5,4 | 11,8 | 0,0 | 11,8 | 106,2 |
| Всего | 2 491 ,1 | 1 055,7 | 3 546,8 | 163,9 | 3 382,9 | 110,2 |

Атырауский нефтеперерабатывающий завод

Атырауский НПЗ перерабатывает тяжелую нефть месторождений Западного региона Казахстана, с высоким содержанием парафина. В период с середины 60-х годов до середины 80-х годов прошлого столетия осуществлено большое техническое перевооружение всех технологических установок по переработке нефти, что позволило увеличить мощность до 4,9 миллионов тонн в год. 


      Завершенный в 2006 году 1-этап реконструкции позволил заменить морально и физически изношенное оборудование, улучшить качество бензинов и дизельного топлива по уровню содержания серы, увеличить производство авиатоплива и уменьшить вредное воздействие на окружающую среду. 


      В настоящее время технологические возможности Атырауского НПЗ позволяют производить следующий ассортимент нефтепродуктов: 

      сжиженные углеводородные газы; 

      автомобильные бензины марок АИ-80, АИ-92, АИ-95, соответствующие требованиям ЕВРО-2 (86 % от общего объема производства бензинов составляет бензин марки АИ-80); 

      дизельные топлива в соответствии требованиям ЕВРО-2,3 (требованиям ЕВРО-3 соответствует 57 % от общего объема производства дизельного топлива); 

      авиатопливо, уайт-спирит, вакуумный газойль, печное топливо, нефтяной кокс и сера. 


      Вместе с тем, технологические возможности Атырауского НПЗ ограничены и не позволяют осуществлять глубокую переработку нефти и производство нефтепродуктов в полном соответствии стандартам ЕВРО-3,4. В структуре производства основных нефтепродуктов высока доля выработки мазута и вакуумного газойля ввиду отсутствия процессов переработки данных продуктов. Глубина переработки составляет 62 %.

Шымкентский нефтеперерабатывающий завод

Шымкентский НПЗ введен в эксплуатацию в 1985 году. Проектная мощность завода по переработке нефти составляла 6 миллионов тонн в год. В 2000 году проведена реконструкция секции гидроочистки дизтоплива и керосина. В настоящее время установленная мощность завода составляет 5,25 миллионов тонн в год. 


      Перерабатываемая нефть - смесь нефти с Кумкольского месторождения (80 %) и покупная нефть Западносибирских месторождений (20 %). 


      Производственные мощности завода состоят из следующих основных установок: Комбинированная установка ЛК-6У (атмосферная перегонка, каталитический риформинг, гидроочистка дизтоплива, гидроочистка керосина, газофракционирующая установка), установка вакуумной перегонки мазута. 


      В целях увеличения глубины переработки нефти и объема производства моторных топлив в 1998 году было начато строительство установки каталитического крекинга мазута мощностью 1,8 миллионов тонн в год, которое приостановилось из-за отсутствия финансирования и осталось незавершенной. До 50 % незавершенного строительства возможно использовать для последующей реконструкции. 


      Технологические возможности Шымкентского НПЗ также ограничены и не позволяют осуществлять глубокую переработку. 


       В настоящее время технологические возможности позволяют производить следующий ассортимент нефтепродуктов: 

      сжиженные углеводородные газы; 

      автомобильные бензины марок АИ-80, АИ-92, АИ-96, соответствующие требованиям ЕВРО-2 (42 % от общего объема производства бензинов составляет бензин марки АИ-80); 

      дизельные топлива, соответствующие требованиям ЕВРО-2, следующих марок: ДТ З-02 (-35), Л-0,2-40 и ЛД-0,2 и другие марки дизельных топлив; 

      авиационный керосин, вакуумный газойль и мазут. 


      Глубина переработки составляет 77 %, что также как и на Атырауском НПЗ связано с низкой долей вторичных процессов глубокой переработки нефти.

Павлодарский нефтехимический завод

Павлодарский НХЗ введен в эксплуатацию в 1978 году. Проектная мощность завода по переработке нефти составляет 6 миллионов тонн в год. В 1978 году была введена в эксплуатацию установка по производству битума. В 1983 году произошло крупное расширение нефтеперерабатывающих заводов, включающее ввод в действие комплекса глубокой переработки, после чего в 1986 году была пущена установка замедленного коксования. Завод перерабатывает смесь западносибирской сырой нефти, поступающая по нефтепроводу Омск-Павлодар. 


      На сегодняшний день установленная мощность завода составляет 5,0 миллионов тонн сырой нефти в год. 


      Основное технологическое оборудование нефтеперерабатывающих заводов состоит из двух комплексов. Первый - это комплекс ЛК-6У (атмосферная ректификация, каталитический риформинг, установка гидроочистки газойля, газофракционирующая установка), а второй - это комплекс КТ-1 (установка вакуумной перегонки, установка гидроочистки вакуумного газойля, установка каталитического крекинга и газофракционирующая установка). 


      В настоящее время для большинства установок наблюдаются низкие коэффициенты загрузок (около 45 % для установки FCC и гидроочистки вакуумного газойля, 70 % - для атмосферной ректификации, риформинга и установки замедленного коксования), обусловленные недостаточным количеством сырья, неготовностью к эксплуатации и демонтажем некоторых важных единиц оборудования. 


      В сентябре 2008 года на заводе введена в эксплуатацию установка производства водорода, которая позволяет устранить дефицит водородосодержащего газа для гидрогенизационных процессов, и соответственно значительно улучшать качественные характеристики готовой продукции. 


      В настоящий момент предприятие выпускает автомобильный бензин и дизельное топливо, соответствующие требованиям ЕВРО-2.

3. Прогноз потребления основных нефтепродуктов 

на 2009 - 2015 годы Республики Казахстан

Прогноз потребления основных нефтепродуктов на 2009 - 2015 годы Республики Казахстан основан на историческом росте потребления нефтепродуктов (среднегодовой темп роста за 2000 - 2007 годы), среднегодовом росте внутренней валовой продукт (среднее значение за 2000 - 2007 годы 9,04 %) и росту внутренней валовой продукт по Прогнозу макроэкономических показателей Республики Казахстан на 2008 - 2013 годы, рекомендованному Министерством экономики и бюджетного планирования. 


      Расчет роста потребления основных видов нефтепродуктов на 2009 - 2015 годы представлен в Таблице 1.

Таблица 1

| Годы | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рост внутренней валовой продукт, % | 1,00 | 3,00 | 3,80 | 4,10 | 4,30 | 4,30* | 4,30* |
| Рост потребления бензина, % | 1,06 | 3,18 | 4,03 | 4,35 | 4,56 | 4,56 | 4,56 |
| Рост потребления дизтоплива, % | 0,90 | 2,71 | 3,43 | 3,70 | 3,88 | 3,88 | 3,88 |
| Рост потребления авиатоплива, % | 1,94 | 5,82 | 7,37 | 7,96 | 8,35 | 8,35 | 8,35 |
| Рост потребления мазута**, % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Примечание: * Рост внутренней валовой продукт принят на уровне роста внутренней валовой продукта 2013 года по Прогнозу макроэкономических показателей Республики Казахстан на 2009-2013 годы. 

      ** Потребление мазута на прогнозируемый период принят в объеме исторического максимума за 2000-2007 годы (2 355 тысяч тонн в год).

Прогнозные объемы переработки нефти и баланс нефтепродуктов 

                       на 2009-2015 годы

Таблица 2 (тысяч тонн)

| Наименование | Прогноз |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годы | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Переработка |  |  |  |  |  |  |  |
| Павлодарский НХЗ | 4 350 | 4 500 | 4 600 | 4 750 | 4 900 | 5 100 | 6 000 |
| Шымкентский НПЗ | 4 250 | 4 400 | 4 500 | 4 700 | 4 900 | 5 100 | 6 000 |
| Атырауский НПЗ | 3 900 | 4 100 | 4 400 | 4 550 | 4 700 | 4 800 | 5 000 |
| Всего переработка | 12 500 | 13 000 | 13 500 | 14 000 | 14 500 | 15 000 | 17 000 |
| Бензин |  |  |  |  |  |  |  |
| производство | 2520,0 | 2675,8 | 2829,4 | 2916,9 | 3014,7 | 4553,6 | 5188,6 |
| Импорт всего | 1038,8 | 1064,7 | 1154,5 | 1307,7 | 1802,4 | 0,0 | 0,0 |
| ресурсы к распределению | 3558,8 | 3740,5 | 3983,9 | 4224,6 | 4817,1 | 4553,6 | 5188,6 |
| экспорт всего | 140,0 | 213,0 | 314,2 | 384,1 | 801,5 | 354,9 | 798,4 |
| Потребление на внутреннем рынке | 3418,8 | 3527,5 | 3669,7 | 3840,5 | 4015,6 | 4198,7 | 4390,2 |
| Дизельное топливо |  |  |  |  |  |  |  |
| производство | 3966,6 | 4124,1 | 4206,4 | 4362,8 | 4519,2 | 4961,2 | 5647,8 |
| Импорт всего | 134,1 | 87,7 | 149,9 | 166,6 | 185,9 | 0,0 | 0,0 |
| ресурсы к распределению | 4100,7 | 4211,8 | 4356,3 | 4529,4 | 4705,1 | 4961,2 | 5647,8 |
| экспорт всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 73,5 | 570,5 |
| Потребление на внутреннем рынке | 4100,7 | 4211,8 | 4356,3 | 4529,4 | 4705,1 | 4887,7 | 5077,3 |
| Авиатопливо |  |  |  |  |  |  |  |
| производство | 360,0 | 416,0 | 461,3 | 479,9 | 498,4 | 1006,3 | 1136,6 |
| импорт всего | 247,4 | 226,8 | 228,9 | 269,3 | 313,4 | 0,0 | 0,0 |
| ресурсы к распределению | 607,4 | 642,8 | 690,2 | 749,2 | 811,8 | 1006,3 | 1136,6 |
| экспорт всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 126,7 | 183,6 |
| Потребление на внутреннем рынке | 607,4 | 642,8 | 690,2 | 749,2 | 811,8 | 879,6 | 953,0 |
| Мазут |  |  |  |  |  |  |  |
| производство | 2720,0 | 2811,2 | 2923,6 | 3031,0 | 3135,6 | 3210,1 | 1167,6 |
| импорт всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1186,9 |
| ресурсы к распределению | 2720,0 | 2811,2 | 2923,6 | 3031,0 | 3135,6 | 3210,1 | 2354,5 |
| экспорт всего | 365,5 | 456,7 | 569,1 | 676,5 | 781,1 | 855,6 | 0,0 |
| Потребление на внутреннем рынке | 2354,5 | 2354,5 | 2354,5 | 2354,5 | 2354,5 | 2354,5 | 2354,5 |

4. Анализ действующих и вводимых в данный период 

экологических норм и стандартов для казахстанских 

нефтеперерабатывающих заводов

В связи с ростом потребления нефтепродуктов в мире и как следствие ухудшение экологической ситуации в последние годы предпринимаются меры по снижению вредного воздействия на окружающую среду. 


      Так в 2000 году Европейский Союз ввел ужесточенные спецификации на бензины и дизельные топлива, связанные с программой экологии автотранспорта ЕВРО-3, с 2005 года перешел на более жесткие нормы по программе ЕВРО-4. Также принята Директива Европейского Союза о введении с 2009 года еще более жестких требований ЕВРО-5. 


      В настоящее время требования к качеству производимых нефтепродуктов в Республике Казахстан устанавливаются паспортами и спецификациями качества, разработанные на основе Государственного отраслевого стандарта и Технического условия, действовавших в Советском Союзе. 


      В целях обеспечения экологической безопасности Республики Казахстан и соответствия высоким международным стандартам качества, а также обеспечения конкурентоспособности продукции отечественных производителей Правительством Республики Казахстан предпринимаются шаги по ужесточению экологических требований к производимым автомобильным топливам. 


      Так в настоящее время разрабатывается и планируется к утверждению Технический регламент "Требования к безопасности бензина, дизельного топлива и мазута" устанавливающие требования к безопасности бензина, дизельного топлива и мазута при их обороте на территории Республики Казахстан. 


      Согласно Техническому регламенту производство автомобильного бензина и дизельного топлива для автомобильной и иной техники в отношении экологических нормативов вводятся в следующие сроки: 

      экологический этап ЕВРО-2 с 1 января 2010 года; 

      экологический этап ЕВРО-3 с 1 января 2014 года; 

      экологический этап ЕВРО-4 с 1 января 2016 года. 


      Основные характеристики автомобильного топлива, выпускаемых на казахстанских заводах, в сравнении с требованиями международных стандартов качества нефтепродуктов приведены ниже:

Спецификации на бензин по ТУ 38.001165-2003 и EN 228

Таблица 3

| Параметр | Качество бензина А-80* По ТУ 38.001165- 2003 | EN 228:2000 (Euro III) |  |  | EN 228:2005 (Euro IV) |  |  | EN 228:2009 (Euro V) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Октановое число, ИОЧ | 80 | 92* | 95* | 98* | 92* | 95* | 98* | 92* | 95* | 98* |
| Октановое число, МОЧ | 76 | 83* | 85* | 88* | 83* | 85* | 88* | 83* | 85* | 88* |
| Плотность, кг/м 3 | Не нормируется | 720-775 |  |  | 720-775 |  |  | 720-775 |  |  |
| Сера, ppm | 1000 | 150 max |  |  | 50 max |  |  | 10 max |  |  |
| Ароматика, % | Не нормируется | 42 max |  |  | 35 max |  |  | 35 max |  |  |
| Бензол, % | 5 | 1 max |  |  | 1 max |  |  | 1 max |  |  |
| Содержание кислорода, % | не более 3 | 2.7 max |  |  | 2.7 max |  |  | 2.7 max |  |  |

* Основное количество производимых бензинов составляет бензин марки А-80 

      * По требованию EN марки бензинов подразделяются: Регуляр Евро-92 (92/83); Премиум Евро-95 (95/85); Супер Евро-98 (98/88).

Спецификации на дизельное топливо по ГОСТ 305-82 и EN 590

Таблица 4

| Параметр | Качество диз- топлива по ГОСТ 305-82 | EN 590:2000 (Euro III) | EN 590:2005 (Euro IV) | EN 590:2009 (Euro V) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Цетановое число | 45 | 51 min | 51 min | 51 min |
| Цетановый индекс | - | 46 min | 46 min | 46 min |
| Плотность, кг/м 3 | 860 | 820-845 | 820-845 | 820 - 845 |
| Вязкость, мм 2 /с | 3,0-6,0 | 2-4.5 | 2-4.5 | 2-4.5 |
| Сера, ppm | 2000 | 350 max | 50 max | 10 max |
| Температура вспышки, о С | 40 | 55 min | 55 min | 55 min |
| Смазывающая способность, мкм | - | 460 | 460 | 460 |

Для обеспечения выпуска продукции по новым стандартам в настоящее время необходимы строительство новых технологических установок, замена катализаторов и реконструкции действующих установок облагораживания нефтепродуктов - установок гидроочисток дистиллятов, изомеризации, извлечения бензола и ароматических углеводородов, производства водорода, производства серы.

5. Цели и задачи Комплексного плана

| Годы | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рост внутренней валовой продукт, % | 1,00 | 3,00 | 3,80 | 4,10 | 4,30 | 4,30 | 4,30 |
| Рост потребления бензина, % | 1,06 | 3,18 | 4,03 | 4,35 | 4,56 | 4,56 | 4,56 |
| Рост потребления дизтоплива, % | 0,90 | 2,71 | 3,43 | 3,70 | 3,88 | 3,88 | 3,88 |
| Рост потребления авиатоплива, % | 1,94 | 5,82 | 7,37 | 7,96 | 8,35 | 8,35 | 8,35 |
| Рост потребления мазута**, % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Исходя из анализа и прогноза внутреннего рынка нефтепродуктов, текущего состояния нефтеперерабатывающих заводов и планирующихся к  вводу требований к качеству выпускаемой продукции главной целью настоящего Комплексного плана является обеспечение энергетической безопасности Республики Казахстан в части полного удовлетворения внутренней потребности в основных видах нефтепродуктов - бензина, авиатоплива и дизельного топлива, комплексное развитие нефтеперерабатывающей отрасли. Наряду с этим Комплексным планом устанавливаются цели в достижении динамичного развития конкурентоспособности предприятий на основе внедрения новой техники, новых технологий и повышение уровня эффективности и экономической отдачи. 


      Цели Комплексного плана будут достигнуты при реализации следующих стратегических задач: 

      увеличение загрузки существующих производственных мощностей; 

      привлечение инвестиций и выполнение Комплексного плана модернизации и реконструкции существующих производственных мощностей; 

      повышение комплексности переработки с достижением средней глубины переработки нефти до 84 %; 

      оптимизация и увеличение ассортимента выпускаемой продукции, направленное на удовлетворение прогнозируемого изменения структуры потребления нефтепродуктов; 

      повышение качества выпускаемой продукции и соответствие требованиям Евростандартов; 

      снижение вредного воздействия на окружающую среду.

6. Комплексный план развития нефтеперерабатывающих заводов

С учетом существующего технического состояния нефтеперерабатывающих заводов - низкой глубины переработки нефти и низкой доходности переработки нефти, растущего спроса на потребление более высококачественных нефтепродуктов и планируемых изменений в требованиях к качеству продукции на всех трех заводах запланированы проекты развития и модернизаций.

Атырауский нефтеперерабатывающий завод

1. Реконструкция вакуумного блока установки ЭЛОУ-АВТ и установки замедленного коксования.

Таблица 5 (тыс. тонн)

| Наименование | 2007 год | 2010 год | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- |
| Переработка всего | 3 701 | 4 100 | 399 |
| Автобензин в том числе: | 470,3 | 514,9 | 44,6 |
| А-80 | 406,2 | 442,6 | 36,4 |
| АИ-93+ | 64,1 | 72,3 | 8,2 |
| Авиатопливо | 21,1 | 46,6 | 25,5 |
| Дизельное топливо | 1 019,0 | 1 228,0 | 209,0 |
| Мазут | 1 167,9 | 1315,0 | 147,1 |

Оценка инвестиций: 

      127,5 миллион долларов Соединенных Штатов Америки (далее - США). 

      Эффект: 

      увеличение выработки автобензинов, авиатоплива, дизтоплива и мазута.

2. Строительство установки каталитического риформинга.

Таблица 6 (тысяч тонн)

| Наименование | 2009 год | 2013 год | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- |
| Переработка всего | 3 900 | 4 700 | 800 |
| Автобензин в том числе: | 492,5 | 648,6 | 156,1 |
| А-80 | 421,0 | 498,2 | 77,2 |
| АИ-93+ | 71,5 | 150,4 | 78,9 |
| Авиатопливо | 39,0 | 89,3 | 50,3 |
| Дизельное топливо | 1 168,2 | 1 330,1 | 161,9 |
| Мазут | 1 265,2 | 1 464,6 | 199,4 |

Оценка инвестиций: 

      398 миллион долларов США. 

      Эффект: 

      увеличение выработки высокооктанового бензина и соответствие Требованиям Евростандартов.

3. Строительство комплекса по производству ароматических углеводородов 

      Оценка инвестиций: 

      393 миллион долларов США. 

      Эффект: 

      производство бензола и параксилола для нефтехимической промышленности.

4. Строительство комплекса по глубокой переработке нефти (Каталитический крекинг). 

                                             Таблица 7 (тысяч тонн)

| Наименование | 2009 год | 2014 год | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- |
| Переработка всего | 3 900 | 4 800 | 900 |
| Автобензин в том числе: | 492,5 | 1 250,9 | 758,4 |
| А-80 | 421,0 | 0,0 | -421,0 |
| АИ-93+ | 71,5 | 1 250,9 | 1 179,4 |
| Авиатопливо | 39,0 | 350,4 | 311,4 |
| Дизельное топливо | 1 168,2 | 1 401,6 | 233,4 |
| Мазут | 1 265,2 | 144,0 | -1 121,2 |

Оценка инвестиций: 

      1 366,2 миллион долларов США. 

      Эффект: 

      увеличение выработки автобензинов (только высокооктановые), авиатоплива, дизтоплива; 

      соответствие дизтоплива требованиям Евростандартов; 

      сокращение выработки мазута.

5. Развитие транспортной инфраструктуры на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе. 

      "Строительство обводного железнодорожного пути на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе". 

      Оценка инвестиций: 

      ориентировочно 80 миллион долларов США. 

      Эффект: 

      решение санитарных и экологических проблем; 

      независимость от сторонних организаций при транспортировке нефти и нефтепродуктов; 

      рост объема транспортировки нефти и нефтепродуктов. 

      Срок реализации - 2009-2011 годы.

Шымкентский нефтеперерабатывающий завод

1. Восстановление мощности* 

                                             Таблица 8 (тысяч тонн)

| Наименование | 2007 год | 2011 год | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- |
| Переработка всего | 4 060 | 4 500 | 440 |
| Автобензин в том числе: | 869,8 | 912,2 | 42,4 |
| А-80 | 385,7 | 390,0 | 4,3 |
| АИ-93+ | 484,1 | 522,2 | 38,1 |
| Авиатопливо | 160,9 | 287,1 | 126,2 |
| Дизельное топливо | 1 401,3 | 1 470,9 | 69,6 |
| Мазут | 655,3 | 662,9 | 7,6 |

* Замена внутренних устройств аппаратов, катализаторов, насосного оборудования, КИПиА, восстановление теплообменников. 

      Оценка инвестиций: 

      80 миллион долларов США. 

      Эффект: 

      увеличение выработки автобензинов, авиатоплива, дизтоплива, мазута.

2. Реконструкция* 

                                             Таблица 9 (тысяч тонн)

| Наименование | 2009 год | 2014 год | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- |
| Переработка всего | 4 250 | 5 100 | 850 |
| Автобензин в том числе: | 838,7 | 1 505,0 | 666,3 |
| А-80 | 338,1 | 0,0 | -338,1 |
| АИ-93+ | 500,6 | 1 505,0 | 1 004,4 |
| Авиатопливо | 241,0 | 515,6 | 274,6 |
| Дизельное топливо | 1 389,2 | 1 684,5 | 295,3 |
| Мазут | 620,2 | 650,8 | 30,6 |

* Завершение строительства комплекса каталитического крекинга, строительство новых установок изомеризации, производства водорода, полипропиленовой установки, производства серы, реконструкция установки гидроочистки дизтоплива. 

      Оценка инвестиций: 

      600 миллион долларов США. 

      Эффект: 

      увеличение выработки автобензинов (только высокооктановые), авиатоплива, дизтоплива; 

      соответствие автобензинов и дизтоплива требованиям Евростандартов; 

      сокращение выработки мазута.

Павлодарский нефтехимический завод

1. Восстановление мощности* 

                                             Таблица 10 (тысяч тонн)

| Наименование | 2007 год | 2010 год | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- |
| Переработка всего | 4 276 | 4 500 | 224 |
| Автобензин в том числе: | 1 286,7 | 1 300,3 | 13,6 |
| А-80 | 407,6 | 415,0 | 7,4 |
| АИ-93+ | 879,1 | 885,3 | 6,2 |
| Авиатопливо | 76,8 | 88,3 | 11,5 |
| Дизельное топливо | 1 425,3 | 1 457,9 | 32,6_ |
| Мазут | 751,8 | 858,1 | 106,3 |

* Замена внутренних устройств вакуумной колонны, замена штуцера ввода сырья в реактор каткрекинга, замена циклонов регенератора, печи П-2, насосного оборудования, КИПиА, восстановление теплообменников 

      Оценка инвестиций: 

      158 миллион долларов США 

      Эффект: 

      увеличение выработки автобензинов, авиатоплива, дизтоплива, мазута.

2. Строительство эстакады под слив вакуумного газойля с Атырауского нефтеперерабатывающего завода и Шымкентского нефтеперерабатывающего завода для переработки на установке каталитического крекинга. 

      Оценка инвестиций: 

      30 миллион долларов США 

      Эффект: 

      увеличение выработки автобензинов, авиатоплива, дизтоплива.

3. Реконструкция* 

                                           Таблица 11 (тысяч тонн)

| Наименование | 2009 год | 2014 год | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- |
| Переработка всего | 4 350 | 5 100 | 750 |
| Автобензин в том числе: | 1 188,8 | 1 797,8 | 609,0 |
| А-80 | 397,1 | 0,0 | -397,1 |
| АИ-93+ | 791,7 | 1 797,8 | 1 006,1 |
| Авиатопливо | 80,0 | 140,3 | 60,3 |
| Дизельное топливо | 1 409,3 | 1 875,1 | 465,8 |
| Мазут | 834,6 | 172,5 | -662,1 |

* Реконструкция установки гидроочистки дизтоплива и строительство новых установок изомеризации и селективного обессеривания бензина каталитического крекинга. 

      Оценка инвестиций: 

      412 миллион долларов США. 

      Эффект: 

      увеличение выработки автобензинов (только высокооктановые), авиатоплива, дизтоплива; 

      соответствие автобензинов и дизтоплива требованиям Евростандартов; 

      сокращение выработки мазута. 

      Несмотря на то, что указанные проекты развития и модернизации нефтеперерабатывающих заводов запланированы, а часть из них уже начата, реализация их сопровождается рядом проблем, решение которых позволит ускорить завершение запланированных работ. 


      Общая сумма инвестиций по проектам развития и модернизаций трех нефтеперерабатывающих заводов превышает 3,4 миллиард долларов США, что характеризует капиталоемкость нефтепереработки. Размеры инвестиций предполагают привлечение заемного финансирования, что в условиях ограниченности доступных кредитов и увеличения стоимости кредитов ухудшит экономические показатели проектов и увеличит сроки возврата инвестиций. Учитывая цель настоящего Комплексного плана - обеспечение энергетической безопасности Республики Казахстан и при условии наличия свободных финансовых ресурсов привлечение финансирования из казахстанских фондов развития и разработка мер государственного стимулирования развития нефтеперерабатывающей отрасли будет способствовать достижению поставленных целей. 


      В соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан нефтеперерабатывающие заводы работают на процессинговой основе - цена процессинга регулируется Агентством Республики Казахстан по регулированию естественных монополий. При реализации инвестиционных программ при неизменной цене процессинга выгодополучателями от реализованных проектов наравне с владельцами нефтеперерабатывающих заводов будут являться нефтедобывающие организации, которые в соответствии с Законом РК от 7 апреля 2003 года № 402-II "О государственном регулировании производства и оборота отдельных видов нефтепродуктов" имеют равное право на переработку собственной нефти. В результате владельцы нефтеперерабатывающих заводов, финансируя в полном объеме инвестиционные проекты, получают только часть выгоды, что негативно влияет на экономические показатели проектов и соответственно может привести к отрицательным решениям по реализации проектов.

7. Механизм реализации Комплексного плана

Для эффективного осуществления мероприятий и достижения цели и задач, установленной настоящим Комплексным планом, должны обеспечиваться следующие условия: 


      обеспечение максимальной загрузки нефтеперерабатывающих заводов, в том числе и за счет установления обязательств недропользователей по поставке сырой нефти на внутренний рынок Республики Казахстан; 


      реализация нефтепродуктов на внутреннем рынке в точном соответствии с порядком, установленном действующим законодательством; 


      рассмотрение возможности финансирования Комплексного плана из средств казахстанских фондов развития; 


      разработка Комплексного плана обеспечения производственных и социальных объектов; 


      утверждение Технического регламента "Требования к безопасности бензина, дизельного топлива и мазута"; 


      своевременная разработка стандартов на новые виды продукции; 


      реализация мер для обеспечения технической и экологической безопасности при эксплуатации нефтеперерабатывающих заводов; 


      обучение, переобучение и создание условий для привлечения специалистов в нефтеперерабатывающую отрасль; 


      принятие мер по решению задач централизованного сбора информации и координирования информационных, материальных и денежных потоков с целью достижения более высокой степени эффективности управления ресурсами отечественных нефтеперерабатывающих заводов; 


      принятие мер по развитию транспортной инфраструктуры, обеспечивающих максимальную загрузку нефтеперерабатывающих заводов и своевременный вывоз продукции. 


      При необходимости Комплексный план развития нефтеперерабатывающих заводов Республики Казахстан на 2009 - 2015 годы следует корректировать по мере завершения конкретных мероприятий и в случае изменения тенденций рынка.

8. Ожидаемые результаты от реализации Комплексного плана

На основании прогноза потребления нефтепродуктов в Комплексном плане рассматривается прогноз производства нефтепродуктов с учетом сроков завершения проектов развития и модернизации.

Прогноз производства и потребления основных видов 

             нефтепродуктов на 2009 - 2015 годы.

Таблица 12 (тысяч тонн)

| Годы | 2009 |  | 2010 |  | 2011 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Производ- ст во | Потребление | Производ- ст во | Потребление | Производ- ст во | Потребление |
| Бензин, в том числе | 2 520,0 | 3 418,8 | 2 675,8 | 3 527,5 | 2 829,4 | 3 669,7 |
| Высокооктановые | 1 363,8 | 2 402,6 | 1 468,2 | 2 532,9 | 1 548,7 | 2 703,2 |
| Низкооктановые | 1 156,2 | 1 016,2 | 1 207,6 | 994,6 | 1 280,8 | 966,5 |
| Дизтопливо | 3 966,6 | 4 100,7 | 4 124,1 | 4211,8 | 4 206,4 | 4 356,3 |
| Авиатопливо | 360,0 | 607,4 | 416,0 | 642,8 | 461,3 | 690,2 |
| Мазут | 2 720,0 | 2 354,5 | 2 811,2 | 2 354,5 | 2 923,6 | 2 354,5 |

Продолжение таблицы

| 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производ- ст во | Потребле- ние | Производ- ст во | Потребле- ние | Производ- ст во | Потребле- ние | Производ- ст во | Потреб- ление |
| 2 916,9 | 3 840,5 | 3 014,7 | 4 015,6 | 4 553,6 | 4 198,7 | 5 188,6 | 4 390,2 |
| 1 601,0 | 2 908,7 | 1 667,1 | 3 769,6 | 4 553,6 | 4 198,7 | 5 188,6 | 4 390,2 |
| 1 315,9 | 931,8 | 1 347,5 | 246,0 | - | - | - | - |
| 4 362,8 | 4 529,4 | 4 519,2 | 4 705,1 | 4 961,2 | 4 887,7 | 5 647,8 | 5 077,3 |
| 479,9 | 749,2 | 498,4 | 811,8 | 1 006,3 | 879,6 | 1 136,6 | 953,0 |
| 3 031,0 | 2 354,5 | 3 135,6 | 2 354,5 | 967,3 | 2354,5 | 1 118,6 | 2 354,5 |

Объемы выработки автомобильного топлива в прогнозируемый период возрастают с 2 520,0 до 5 188,6 тысяч тонн в год. Тем не менее, зависимость от импорта автомобильного бензина в период до 2013 года сохраняется в объеме до 1 412 тысяч тонн в год. 


      Производство низкооктанового бензина в период до 2013 года обеспечит потребление данного нефтепродукта. В связи с ожидаемым вводом Технического регламента "Требования к безопасности бензина, дизельного топлива и мазута" ожидается прекращение использования с 2014 года низкооктанового бензина. 


      Производство высокооктанового бензина не сможет исключить дефицит данного продукта до 2013 года. Начиная с 2014 года объемы производства высокооктанового автомобильного бензина превышают прогнозируемый уровень потребления.

Прогнозный баланс высооктанового и низкооктанового 

                  бензинов 2009-2015 годы

Таблица 13

| Наименование | Единица измерения | Прогноз |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| Бензин высокооктановый |  |  |  |  |  |  |  |  |
| производство | тысяч тонн | 1 363,8 | 1 468,2 | 1 548,7 | 1 601,0 | 1 667,1 | 4 553,6 | 5 188,6 |
| импорт всего | тысяч тонн | 1 038,8 | 1 064,7 | 1 154,5 | 1 307,7 | 1 802,5 | 0,0 | 0,0 |
| ресурсы к распределению | тысяч тонн | 2 402,6 | 2 532,9 | 2 703,2 | 2 908,7 | 3 469,6 | 4 553,6 | 5 188,6 |
| экспорт всего | тысяч тонн | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 354,9 | 798,4 |
| потребление на внутреннем рынке | тысяч тонн | 2 402,6 | 2 532,9 | 2 703,2 | 2 908,7 | 3 469,6 | 4 198,7 | 4 390,2 |
| Бензин А-80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| производство | тысяч тонн | 1 156,2 | 1 207,6 | 1 280,7 | 1 315,9 | 1 347,5 | 0,0 | 0,0 |
| импорт всего | тысяч тонн | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ресурсы к распределению | тысяч тонн | 1 156,2 | 1 207,6 | 1 280,8 | 1 315,9 | 1 347,5 | 0,0 | 0,0 |
| экспорт всего | тысяч тонн | 140,0 | 213,0 | 314,2 | 384,1 | 801,5 | 0,0 | 0,0 |
| потребление на внутреннем рынке | тысяч тонн | 1 016,2 | 994,6 | 966,5 | 931,8 | 546,0 | 0,0 | 0,0 |

Объемы производства дизельного топлива на прогнозируемый период полностью покрывает внутреннее потребление. 


      Производство авиатоплива также до 2013 года ниже прогнозируемого потребления, дефицит которого должен быть восполнен импортом в объеме до 325 тысяч тонн в год. 


      Производство мазута в прогнозируемом периоде позволит обеспечить внутреннее потребление мазута. Несмотря на то, что при прогнозировании потребления мазута принято максимальное потребление на уровне 2005 года, вероятно потребление мазута в будущем будет снижаться. 


      Реализация Комплексного плана развития нефтеперерабатывающих заводов Республики Казахстан на 2009 - 2015 годы позволит сократить дефицит в потребности авиатоплива и автомобильного бензина, полностью обеспечить потребность в дизельном топливе и мазуте до 2014 года. 


      Суммарная мощность нефтеперерабатывающих заводов достигнет 17 млн. тонн в год, средняя глубина переработки нефти составит 84 %. 


      Одним из важных аспектов в реализации данного Комплексного плана является обеспечение снижения вредного воздействия на окружающую среду. В результате предполагаемых мер в Комплексном плане ожидается обеспечение высококачественными нефтепродуктами, соответствующие экологическим требованиям Республики Казахстан. В результате, которого, снизится: 

      к 2014 году в бензине (объемная доля бензола до 1 %, массовая доля серы до 150 ppm), в дизельном топливе (массовая доля серы до 350 ppm); 

      к 2016 году в бензине (объемная доля бензола до 1 %, массовая доля серы до 50 ppm), в дизельном топливе (массовая доля серы до 50 ppm). 


      Достижение качества вырабатываемых нефтепродуктов по Евростандартам позволяет экспортировать нефтепродукты с высокой добавленной стоимостью на мировые рынки. 


      Решая экологические задачи по снижению ароматических соединений в нефтепродуктах, инвестиционные проекты по производству ароматических углеводородов (бензол, параксилол), позволяют создать отечественную базу сырьевых ресурсов для развития нефтехимической отрасли Казахстана, удовлетворение потребностей в сырье - бензоле и параксилоле - производителей полистирола и полиэтилентерефталата и улучшение качества выпускаемых моторных топлив.

Перспективы дальнейшего развития

Учитывая динамику загрузки нефтеперерабатывающих заводов на основании прогноза потребления нефтепродуктов к 2015 году ожидается загрузка мощностей 100 %, то есть на прогнозируемый период существующих мощностей будет достаточно, но на дальнейший рост потребления ресурсов существующих мощностей будет недостаточно. Принимая во внимание продолжительность реализации проектов, начиная с 2010 года необходимо приступить к проекту развития мощностей нефтеперерабатывающих заводов на первом этапе с завершением к 2015 году - 6 миллионов тонн в год и начиная с 2015 года приступить к реализации второго этапа с завершением к 2020 году - 6 миллионов тонн в год. Для начала работ в данном направлении необходимо провести анализ правильности прогноза потребления нефтепродуктов. Возможными вариантами увеличения нефтеперерабатывающих мощностей является строительство объектов на базе Шымкентского НПЗ и Павлодарског НХЗ. Тем не менее, решение должно основываться на полном анализе регионального роста и объемов потребления, наличия и развития транспортной инфраструктуры и оценки ресурсов нефти.

Утвержден          

постановлением Правительства 

Республики Казахстан    

от 14 мая 2009 года № 712

План мероприятий 

          по реализации Комплексного плана развития 

      нефтеперерабатывающих заводов Республики Казахстан 

                       на 2009 - 2015 годы

| № п/ п | Мероприятия | Форма завершения | Ответственные за исполнение (реализацию) | Срок исполнения (реализации) | Предпола- га емые расходы долл. США | Источник Финанси- рования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1 | Строительство установки каталитического риформинга с блоком извлечения бензола на ТОО «АНПЗ» | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЭМР (созыв) АО «ФНБ «Самрук- Казына» АО НК «КМГ» (по согласованию) | 2009-2013 годы | 398 000 000 | Заемные средства |
| 2 | Строительство комплекса по производству ароматических углеводородов на ТОО «АНПЗ» | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЭМР (созыв) АО «ФНБ «Самрук- Казына» АО НК «КМГ» (по согласованию) | 2009-2013 | 393 000 000 | Заемные средства |
| 3 | Строительство комплекса по глубокой переработке нефти на ТОО «АНПЗ» | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЭМР (созыв) АО «ФНБ «Самрук- Казына» АО НК «КМГ» (по согласованию) | 2009-2014 годы | 1 366 200 000 | Собствен- ные средства АО «ТД «КМГ» и заемные средства |
| 4 | Реконструкция вакуумного блока ЭЛОУ-АВТ на ТОО «АНПЗ» | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЭМР (созыв) АО «ФНБ «Самрук- Казына» АО НК «КМГ» (по согласованию) | 2007-2010 годы | 77 600 000 | Собствен- ные средства АО «ТД «КМГ» |
| 5 | Реконструкция установки замедленного коксования на ТОО «АНПЗ» | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЭМР (созыв) АО «ФНБ «Самрук- Казына» АОНК «КМГ» (по согласованию) | 2008-2010 годы | 49 900 000 | Собствен- ные средства АО «ТД «КМГ» |
| 6 | Строительство объездных железнодорожных путей на ТОО «АНПЗ» | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЭМР (созыв) АО «ФНБ «Самрук- Казына» АО НК «КМГ» (по согласованию) | 2009-2011 годы | 80 000 000 | Собствен- ные средства АО «ТД «КМГ» |
| 7 | Восстановление проектной мощности завода на ТОО «ПКОП» | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЭМР (созыв) АО «ФНБ «Самрук- Казына» АО НК «КМГ» (по согласованию) CNPC (ТОО «ПКОП») (по согласованию) | 2009-2010 годы | 80 000 000 | Собствен- ные средства АО «ТД «КМГ» |
| 8 | Строительство установки каталитического крекинга на ТОО «ПКОП» | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЭМР (созыв) АО «ФНБ «Самрук- Казына» АО НК «КМГ» (по согласованию) CNPC (ТОО «ПКОП») (по согласованию) | 2009-2013 годы | 200 000 000 | Заемные средства |
| 9 | Строительство установки демеркаптанизации бензина на ТОО «ПКОП» | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЭМР (созыв) АО «ФНБ «Самрук- Казына» АО НК «КМГ» (по согласованию) CNPC (ТОО «ПКОП») (по согласованию) | 2009-2013 годы | 85 000 000 | Заемные средства |
| 10 | Строительство установки изомеризации на ТОО «ПКОП» | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЭМР (созыв) АО «ФНБ «Самрук- Казына» АО НК «КМГ» (по согласованию) CNPC (ТОО «ПКОП») (по согласованию) | 2009-2013 годы | 63 000 000 | Заемные средства |
| 11 | Строительство газофракционирующей установки на ТОО «ПКОП» | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЭМР (созыв) АО «ФНБ «Самрук- Казына» АО НК «КМГ» (по согласованию) CNPC (ТОО «ПКОП») (по согласованию) | 2009-2013 годы | 30 000 000 | Заемные средства |
| 12 | Строительство полипропиленовой установки на ТОО «ПКОП» | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЭМР (созыв) АО «ФНБ «Самрук- Казына» АО НК «КМГ» (по согласованию) CNPC (ТОО «ПКОП») (по согласованию) | 2009-2013 годы | 32 000 000 | Заемные средства |
| 13 | Строительство установки экстракции бензола на ТОО «ПКОП» | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЭМР (созыв) АО «ФНБ «Самрук- Казына» АО НК «КМГ» (по согласованию) CNPC (ТОО «ПКОП») (по согласованию) | 2009-2013 годы | 50 000 000 | Заемные средства |
| 14 | Строительство установки метилтретбутилового эфира на ТОО «ПКОП» | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЭМР (созыв) АО «ФНБ «Самрук- Казына» АО НК «КМГ» (по согласованию) CNPC (ТОО «ПКОП») (по согласованию) | 2009-2013 годы | 25 000 000 | Заемные средства |
| 15 | Строительство установки производства серы с блоком очистки кислой воды на ТОО «ПКОП» | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЭМР (созыв) АО «ФНБ «Самрук- Казына» АО НК «КМГ» (по согласованию) CNPC (ТОО «ПКОП») (по согласованию) | 2009-2013 годы | 35 000 000 | Заемные средства |
| 16 | Строительство установки производства водорода на ТОО «ПКОП» | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЭМР (созыв) АО «ФНБ «Самрук- Казына» АО НК «КМГ» (по согласованию) CNPC (ТОО «ПКОП») (по согласованию) | 2009-2013 годы | 25 000 000 | Заемные средства |
| 17 | Реконструкция установки гидроочистки дизтоплива на ТОО «ПКОП» | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЭМР (созыв) АО «ФНБ «Самрук- Казына» АО НК «КМГ» (по согласованию) CNPC (ТОО «ПКОП») (по согласованию) | 2009-2013 годы | 30 000 000 | Заемные средства |
| 18 | Реконструкция газофракционирующей установки на ТОО «ПКОП» | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЭМР (созыв) АО «ФНБ «Самрук- Казына» АО НК «КМГ» (по согласованию) CNPC (ТОО «ПКОП») (по согласованию) | 2009-2013 годы | 25 000 000 | Заемные средства |
| 19 | Восстановление проектной мощности завода на АО «ПНХЗ» | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЭМР (созыв) АО «ПНХЗ» (по согласованию) | 2009-2010 годы | 158 000 000 | Собствен- ные средства АО «ТД «КМГ» |
| 20 | Строительство эстакады под слив вакуумного газойля с Атырауского НПЗ и Шымкентского НПЗ для переработки на установке каталитического крекинга на АО «ПНХЗ» | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЭМР (созыв) АО «ПНХЗ» (по согласованию) | 2010-2011 годы | 30 000 000 | Собствен- ные средства АО «ТД «КМГ» |
| 21 | Строительство установки фракционирования нафты на АО «ПНХЗ» | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЭМР (созыв) АО «ПНХЗ» (по согласованию) | 2009-2013 годы | 95 000 000 | Заемные средства |
| 22 | Строительство установки изомеризации углеводородов на АО «ПНХЗ» | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЭМР (созыв) АО «ПНХЗ» (по согласованию) | 2009-2013 годы | 65 000 000 | Заемные средства |
| 23 | Строительство установки селективного обессеривания бензина каткрекинга на АО «ПНХЗ» | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЭМР (созыв) АО «ПНХЗ» (по согласованию) | 2009-2013 годы | 95 000 000 | Заемные средства |
| 24 | Реконструкция установки гидроочистки газойля на АО «ПНХЗ» | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЭМР (созыв) АО «ПНХЗ» (по согласованию) | 2009-2013 годы | 73 000 000 | Заемные средства |
| 25 | Реконструкция установки производства серы (увеличение мощности с 21 до 35 тыс. тонн в год) на АО «ПНХЗ» | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЭМР (созыв) АО «ПНХЗ» (по согласованию) | 2009-2013 годы | 84 000 000 | Заемные средства |
|  | Итого |  |  |  | 3 644 700 000 |  |

Примечание: расшифровка аббревиатур 

      МЭМР - Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан 

      АО "ФНБ "Самрук-Казына" - акционерное общество "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" 

      АО "НК "КМГ" - акционерное общество "Национальная компания "КазМунайГаз" 

      АО "ТД "КМГ" - акционерное общество "Торговый Дом "КазМунайГаз" 

      ТОО "АНПЗ" - товарищество с ограниченной ответственностью "Атырауский нефтеперерабатывающий завод" 

      ТОО "ПКОП" - товарищество с ограниченной ответственностью "ПетроКазахстан ОйлПродакст" 

      АО "ПНХЗ" - акционерное общество "Павлодарский нефтехимический завод"

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан