Об утверждении Комплексного плана социально-экономического развития города Семей Восточно-Казахстанской области на 2009 - 2012 годы

Постановление Правительства Республики Казахстан от 17 июня 2009 года № 927

Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ : 


      1. Утвердить прилагаемый Комплексный план социально-экономического развития города Семей Восточно-Казахстанской области на 2009 - 2012 годы (далее - План). 


      2. Центральным исполнительным органам Республики Казахстан и акиму Восточно-Казахстанской области обеспечить своевременное выполнение мероприятий, предусмотренных Планом, и по итогам полугодия, не позднее 20 января и 20 июля, представлять информацию о ходе их реализации в Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан. 


      3. Министерству экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан по итогам полугодия, не позднее 1 февраля и 1 августа, представлять в Правительство Республики Казахстан сводную информацию о ходе реализации Плана. 


      4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан Ахметова С.Н. 


      5. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

Премьер-Министр 

      Республики Казахстан                       К. Масимов

Утвержден         

постановлением Правительства 

Республики Казахстан    

от 17 июня 2009 года № 927

Комплексный план 

социально-экономического развития 

города Семей Восточно-Казахстанской области 

на 2009 - 2012 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Форма завершения | Ответствен- ные за исполнение | Сроки испол- нения | Предпо- лагае- мые расходы (млн. тенге) | Источ- ники финан- сиро- вания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Транспортный комплекс |
| 1.1. | Обеспечить реконструкцию участка 0-8 км автомобильной дороги «Семей - Кайнар» | Информация в Минис- терство экономики и бюджетного планирова- ния | МТК, аким Восточно- Казахстан- ской области | 3 квартал 2011 года | 2010 год - 57,1* 2011 год - 576* | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 1.2. | Построить новые и обустроить существующие остановочные пункты | Информация в Минис- терство экономики и бюджетного планирова- ния | Аким Восточно- Казахстан- ской области | 3 квартал 2010 - 2012 гг. | 2010 год - 12,0 2011 год - 15,0 2012 год - 17,0 | Местный бюджет |
| 1.3. | Провести средний и текущий ремонт проезжей части улиц города Семей | Информация в Минис- терство экономики и бюджетного планирова- ния | Аким Восточно- Казахстан- ской области | 3 квартал 2010 - 2012 гг. | 2010 год - 208,0 2011 год - 224,0 2012 год - 258,0 | Местный бюджет |
| 1.4. | Обеспечить реконструкцию проезжей части улиц города Семей | Информация в Минис- терство экономики и бюджетного планирова- ния | Аким Восточно- Казахстан- ской области | 3 квартал 2010 - 2012 гг. | 2010 год - 357,0 2011 год - 231,0 2012 год - 500,0 | Местный бюджет |
| 2. Водоснабжение |
| 2.1. | Провести поисково-разведо- чные работы для переоценки запасов ранее разведанного месторождения подземных вод на острове Смычка, разведку месторождений подземных вод на острове Свобода и в Затонской части города, а также сел Жазык и Новобаженова | Информация в Минис- терство экономики и бюджетного планирова- ния | МЭМР, аким Восточно- Казахстан- ской области | 3 квартал 2010, 2011 гг. | 2010 год - 73,5* 2011 год - 31,5* | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 2.2. | Разработать технико-экономи- ческое обоснова- ние реконструкции системы водоснабжения города Семей | Информация в Минис- терство экономики и бюджетного планирова- ния | Аким Восточно- Казахстан- ской области | 3 квартал 2011 года | 2011 год - 24,0 | Местный бюджет |
| 2.3. | Разработать проектно-сметную документацию на реконструкцию водозаборных сооружений на островах Свобода, Смычка, Большой, строительство насосной станции 3-го подъема и водопроводных сетей в районах города | Информация в Минис- терство экономики и бюджетного планирова- ния | Аким Восточно- Казахстан- ской области | 3 квартал 2011, 2012 гг. | 2011 год - 63,0 2012 год - 104,0 | Местный бюджет |
| 2.4. | Выработать и внести в Правительство Республики Казахстан предложения по строительству и реконструкции объектов водосна- бжения в городе Семей и сельских населенных пунктах, находящихся в административном подчинении города Семей | Предложения в Минис- терство экономики и бюджетного планирова- ния | МИТ, аким Восточно- Казахстан- ской области | Август 2009 года | Не требуют- ся |  |
| 3. Водоотведение |
| 3.1. | Разработать технико-экономи- ческое обоснова- ние реконструкции системы водоотведения города Семей | Информация в Минис- терство экономики и бюджетного планирова- ния | Аким Восточно- Казахстан- ской области | 4 квартал 2011 года | 2011 год - 14,0 | Местный бюджет |
| 3.2. | Разработать проектно-сметную документацию на реконструкцию системы водоотве- ния города Семей | Информация в Минис- терство экономики и бюджетного планирова- ния | Аким Восточно- Казахстан- ской области | 4 квартал 2012 года | 2012 год - 99,0 | Местный бюджет |
| 3.3. | Обеспечить реконструкцию и расширение очист- ных сооружений с биологической очисткой сточных вод в городе Семей | Информация в Минис- терство экономики и бюджетного планирова- ния | МООС, аким Восточно- Казахстан- ской области | 4 квартал 2010 - 2012 г.г. | 2010 год - 650,0* 2011 год - 2000,0* 2012 год - 2342,0* | Респу- бликан- ский бюджет |
| 3.4. | Построить дренажно-ливневую канализацию на дорогах города Семей | Информация в Минис- терство экономики и бюджетного планирова- ния | Аким Восточно- Казахстан- ской области | 4 квартал 2010 - 2012 г.г. | 2010 год - 12,0 2011 год - 65,0 2012 год - 65,0 | Местный бюджет |
| 3.5. | Обеспечить реконструкцию канализационного дюкера через реку Иртыш в городе Семей | Информация в Минис- терство экономики и бюджетного планирова- ния | МООС, аким Восточно- Казахстан- ской области | 4 квартал 2010 года | 2010 год - 442,9* | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 3.6. | Построить канализационные сети к поселку Холодный ключ города Семей: | Информация в Минис- терство экономики и бюджетного планирова- ния | Аким Восточно- Казахстан- ской области |  |  |  |
|  | а) разработать проектно-сметную документацию на проект; |  |  | 3 квартал 2011 года | 2011 год - 9,0 | Местный бюджет |
|  | б) построить канализационные сети |  |  | 4 квартал 2012 года | 2012 год - 120,0 | Местный бюджет |
| 4. Энергоснабжение |
| 4.1. | Обеспечить модернизацию и реконструкцию существующей системы теплоснабжения города Семей | Информация в Минис- терство экономики и бюджетного планирова- ния | МЭМР, аким Восточно- Казахстан- ской области | 4 квартал 2009 - 2011 г.г. | 2009 год - 2257,3 2010 год - 3500,0* 2011 год - 7500,0* | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 4.2. | Завершить корректировку имеющейся схемы теплоснабжения города Семей, по результатам внести предложе- ния о дальнейших мерах по развитию системы теплоснабжения города Семей | Предложения Правитель- ству Республики Казахстан | Аким Восточно- Казахстан- ской области, МЭМР | 4 квартал 2009 года | Не требу- ются |  |
| 5. Здравоохранение |
| 5.1. | Завершить строительство радиологического центра областного онкологического диспансера (3 очередь) в городе Семей: | Информация в Минис- терство экономики и бюджетного планирова- ния | Аким Восточно- Казахстан- ской области МЗ, аким Восточно- Казахстан- ской области |  |  |  |
|  | а) разработать проектно-сметную документацию на проект; |  |  | 3 квартал 2010 года | 2010 год - 150,0 | Местный бюджет |
|  | б) завершить строительство объекта и обеспечить установку медицинского оборудования |  |  | 4 квартал 2011, 2012 г.г. | 2011 год - 800,0* 2012 год - 11140,8* | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 5.2. | Построить детскую противотуберку- лезную больницу на 80 коек в городе Семей: | Информация в Минис- терство экономики и бюджетного планирова- ния | МЗ, аким Восточно- Казахстан- ской области |  |  |  |
|  | а) разработать проектно-сметную документацию на проект; |  |  | 3 квартал 2010 года | 2010 год - 58,0 | Местный бюджет |
|  | б) построить детскую противо- туберкулезную больницу |  |  | 4 квартал 2011, 2012 гг. | 2011 год - 400,0* 2012 год - 317,0* | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 5.3. | Построить станцию скорой медицин- ской помощи в городе Семей | Информация в Минис- терство экономики и бюджетного планирова- ния | МЗ, аким Восточно- Казахстан- ской области |  |  |  |
|  | а) разработать проектно-сметную документацию на проект; |  |  | 3 квартал 2010 года | 2010 год - 133,0 | Местный бюджет |
|  | б) построить станцию скорой медицинской помощи |  |  | 4 квартал 2011, 2012 г.г. | 2011 год - 650,0* 2012 год - 673,0* | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 6. Образование |
| 6.1. | Построить детский сад на 320 мест в городе Семей | Информация в Минис- терство экономики и бюджетного планирова- ния | МОН, аким Восточно- Казахстан- ской области | 4 квартал 2009 года | 2009 год - 220,0 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 6.2. | Построить среднюю школу на 400 мест в поселке Холодный ключ города Семей | Информация в Минис- терство экономики и бюджетного планирова- ния | МОН, аким Восточно- Казахстан- ской области | 2 квартал 2009 года | 2009 год - 178,3 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 6.3. | Построить детский сад на 230 мест в поселке Холодный ключ города Семей | Информация в Минис- терство экономики и бюджетного планирова- ния | МОН, аким Восточно- Казахстан- ской области | 4 квартал 2010 года | 2010 год - 310,0* | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 6.4. | Пристроить актовый и спортивный залы к мужскому лицею- интернату в городе Семей | Информация в Минис- терство экономики и бюджетного планирова- ния | Аким Восточно- Казахстан- ской области | 4 квартал 2011 года | 2011 год - 85,0 | Местный бюджет |
| 6.5. | Пристроить спортивный зал к средней школе № 26 | Информация в Минис- терство экономики и бюджетного планирова- ния | Аким Восточно- Казахстан- ской области | 4 квартал 2010 года | 2010 год - 54,5 | Местный бюджет |
| 6.6. | Пристроить мастерские к школе-интернату № 5 | Информация в Минис- терство экономики и бюджетного планирова- ния | Аким Восточно- Казахстан- ской области | 4 квартал 2011 года | 2011 год - 75,0 | Местный бюджет |
| 6.7. | Построить котельные к школам в селах Новобаженово, Чекоман, Прииртышское | Информация в Минис- терство экономики и бюджетного планирова- ния | Аким Восточно- Казахстан- ской области | 4 квартал 2011 года | 2010 год - 31,8 2011 год - 59,7 | Местный бюджет |

* - предусмотренные из республиканского бюджета средства будут уточняться в соответствии с Законом о республиканском бюджете на 2010 - 2012 годы и утвержденной проектно-сметной документацией;

Примечание: расшифровка аббревиатур:

МТК - Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан 

МЭМР - Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан 

МОН - Министерство образования и науки Республики Казахстан 

МООС - Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан 

МЗ - Министерство здравоохранения Республики Казахстан 

МИТ - Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан