Об утверждении Плана мероприятий по реализации Концепции дальнейшего совершенствования рыночных отношений в электроэнергетике Республики Казахстан

Утративший силу

Постановление Правительства Республики Казахстан от 18 июля 2009 года № 1096. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 22 декабря 2010 года № 1396

Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 22.12.2010 N 1396 (вводится в действие со дня первого официального опубликования).

В целях реализации пункта 2 постановления Правительства Республики Казахстан от 3 апреля 2009 года № 465 "О Концепции дальнейшего совершенствования рыночных отношений в электроэнергетике Республики Казахстан" Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ : 


      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации Концепции дальнейшего совершенствования рыночных отношений в электроэнергетике Республики Казахстан (далее - План мероприятий). 


      2. Центральным исполнительным органам и заинтересованным организациям (по согласованию) ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, предоставлять в Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан информацию о ходе реализации Плана мероприятий. 


      3. Министерству энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан ежеквартально, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, предоставлять в Правительство Республики Казахстан сводную информацию о ходе реализации Плана мероприятий. 


      4. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

Премьер-Министр 

      Республики Казахстан                       К. Масимов

Утвержден          

постановлением Правительства 

Республики Казахстан   

от 18 июля 2009 года № 1096

План мероприятий 

      по реализации Концепции дальнейшего совершенствования 

   рыночных отношений в электроэнергетике Республики Казахстан

| № п/п | Мероприятие | Форма завершения | Ответственный исполнитель | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Анализ результатов применения предельных тарифов на электрическую энергию по группам энергопроизводящих организаций | Информация в Правительство Республики Казахстан | МЭМР (созыв), АРЕМ, электростанции (по согласованию) | Ежегодно, 20 января 2010 г., 20 января 2011 г., 20 января 2012 г. |
| 2 | Совершенствование методов регулирования деятельности субъектов в сфере электроэнергетики, направленных на повышение инвестиционной привлекательности отрасли и развитие конкурентных отношений на рынке электрической энергии | Информация в Правительство Республики Казахстан | МЭМР (созыв), АРЕМ, АЗК | 20 апреля 2010 года |
| 3 | Разработка предложений по совершенствованию рыночных отношений в электроэнергетике и формированию модели оптимальной структуры рынка электрической энергии | Предложения в Правительство Республики Казахстан | МЭМР (созыв), АРЕМ, АЗК, АО «KEGOC» (по согласованию), АО «КОРЭМ» (по согласованию), КЭА (по согласованию) | 20 июля 2010 года |
| 4 | Разработка основных параметров развития электроэнергетической отрасли на период до 2020 года | Информация в Правительство Республики Казахстан | МЭМР (созыв), АРЕМ, АЗК | 20 октября 2010 года |
| 5 | Формирование модели межгосударственного рынка электрической энергии на основе Центральноазиатской энергетической торговой площадки с использованием торговой площадки оператора рынка централизованной торговли электрической энергией | Информация в Правительство Республики Казахстан | МЭМР (созыв), АО «КОРЭМ» (по согласованию), АО «KEGOC» (по согласованию), КЭА (по согласованию) | 20 января 2011 года |
| 6 | Разработка модели рынка электрической мощности | Информация в Правительство Республики Казахстан | МЭМР (созыв), АРЕМ, АЗК АО «KEGOC» (по согласованию), АО «КОРЭМ» (по согласованию) | 20 апреля 2011 года |
| 7 | Разработка концепции законопроекта «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «Об электроэнергетике» по вопросам развития рыночных отношений в электроэнергетике» | Внесение концепции законопроекта на рассмотрение Межведом- ственной комиссии по вопросам законопроект- ной деятельности | МЭМР (созыв), АРЕМ, АЗК, МЭБП | 20 октября 2011 года |

Примечания: расшифровка аббревиатур : 

АЗК - Агентство Республики Казахстан по защите конкуренции 

АРЕМ - Агентство Республики Казахстан по регулированию естественных 

монополий 

МЭБП - Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан 

МЭМР - Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан 

КЭА - Казахстанская электроэнергетическая ассоциация 

АО "KEGOC" - акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Elektricity Grid Operating Company) "KEGOC" 

АО "КОРЭМ" - акционерное общество "Казахстанский оператор рынка электрической энергии и мощности" 

электростанции - энергопроизводящие организации, заключившие с уполномоченным органом соглашения, предусматривающие инвестиционные обязательства энергопроизводящих организаций по реализации мероприятий, направленных на создание новых активов, расширение, обновление, поддержку, реконструкцию и техническое перевооружение существующих активов.

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан