Об утверждении Плана мероприятий на 2010 год по реализации Государственной программы развития сельских территорий Республики Казахстан на 2004 - 2010 годы

Постановление Правительства Республики Казахстан от 18 ноября 2009 года № 1874

В целях реализации Указа Президента Республики Казахстан от 10 июля 2003 года № 1149 «О Государственной программе развития сельских территорий Республики Казахстан на 2004 - 2010 годы» Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:


      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий на 2010 год по реализации Государственной программы развития сельских территорий Республики Казахстан на 2004 - 2010 годы (далее - План мероприятий).


      2. Центральным и местным исполнительным органам Республики Казахстан, а также заинтересованным организациям (по согласованию):


      1) принять меры по реализации Плана мероприятий;


      2) обеспечить представление Министерству сельского хозяйства Республики Казахстан ежеквартально, не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом:


      информации о ходе выполнения Плана мероприятий;

      аналитической информации о ходе реализации Государственной программы развития сельских территорий Республики Казахстан на 2004 - 2010 годы.


      3. Министерству сельского хозяйства Республики Казахстан представить:


      1) в Правительство Республики Казахстан не позднее 1 марта 2011 года:

      сводную информацию о выполнении Плана мероприятий;

      итоговую информацию о выполнении Государственной программы развития сельских территорий Республики Казахстан на 2004 - 2010 годы;


      2) Министерству экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан не позднее 25 июля 2010 года и 1 марта 2011 года аналитическую информацию о ходе реализации Государственной программы развития сельских территорий Республики Казахстан на 2004 - 2010 годы.


      4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Канцелярию Премьер-Министра Республики Казахстан.


      5. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

Премьер-Министр

      Республики Казахстан                       К. Масимов

Утвержден          

постановлением Правительства

Республики Казахстан    

от 18 ноября 2009 года № 1874

План мероприятий

на 2010 год по реализации Государственной программы развития

сельских территорий Республики Казахстан на 2004 - 2010 годы

| № п/п |  | Мероприятия | Форма завершения | Ответствен- ные за исполнение | Срок исполнения | Предпола- гаемые расходы, млн. тенге 2010 г. | Источник финансиро- вания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Анализ социально-экономического развития сельских территорий |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Проведение мониторинга социально-экономичес- кого развития сельских населенных пунктов республики в течение 2010 года | Отчет* в Правитель- ство Республики Казахстан | МСХ (созыв), заинтересо- ванные центральные исполнитель- ные органы, акимы областей | 20 февраля 2011 года |  | Не требуется |
| 2 |  | Завершение реализации региональных программ развития сельских территорий на 2004 - 2010 годы | Отчет в МСХ РК | Акимы областей | 20 января 2011 года |  | Не требуется |
| 2. Развитие инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 |  | Обеспечить разработку проектно-сметной документации для строительства и реконструкции объектов питьевого водоснабжения, финансируемых из республиканского бюджета за счет целевых трансфертов | Информация в МСХ РК | Акимы областей | 10 января 2010 года | 151,3 | Местный бюджет |
| 2.1.2 |  | Провести капитальный ремонт объектов питьевого водоснабжения и жилищно-коммунального хозяйства в сельских населенных пунктах | Информация* в МСХ | Акимы областей | 20 января 2011 года | 968,3 | Местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | 464,5 | Другие источники |
| 2.1.3 |  | Строительство и реконструкция объектов питьевого водоснабжения в сельских населенных пунктах, с численностью населения более 1000 человек, пользующихся привозной водой и децентрализованным водоснабжением | Информация* в МСХ | Акимы областей | 1 февраля 2011 года | 10 212,1 | **Респуб- ликанский бюджет |
|  |  |  |  |  |  | 10 812,5 | Местный бюджет |
| 2.2. Электрификация |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 |  | Принять меры по электроснабжению не электрифицированных сельских населенных пунктов, где имеется техническая возможность | Информация* в МСХ | Акимы областей | 20 января 2011 года | 165,2 | Другие источники |
| 2.2.2 |  | Провести строительство, реконструкцию и ремонт сельских объектов электроснабжения | Информация* в МСХ | Акимы областей | 20 января 2011 года | 1 915,0 | **Респуб- ликанский бюджет |
|  |  |  |  |  |  | 525,7 | Местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | 125,9 | Другие источники |
| 2.2.3 |  | Обеспечить использование возобновляемых источников энергии в сельских населенных пунктах | Информация* в МСХ | МЭМР (созыв), акимы областей | 20 января 2011 года |  | Не требуется |
| 2.3. Сельские дороги*** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 |  | Провести строительство и реконструкцию автомобильных дорог местного значения с использованием результатов ежегодного весеннего и осеннего осмотров | Информация* в МСХ | МТК (созыв), акимы областей | 20 января 2011 года | 5 290,9 | **Респуб- ликанский бюджет |
|  |  |  |  |  |  | 4 743,9 | Местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | 0,2 | Другие источники |
| 2.3.2 |  | Провести капитальный и средний ремонт автомобильных дорог местного значения | Информация* в МСХ | МТК (созыв), акимы областей | 20 января 2011 года | 10 044,8 | **Республи- канский бюджет |
|  |  |  |  |  |  | 18 518,4 | Местный бюджет |
| 2.4. Связь, телефонизация, почтово-сберегательная система |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 |  | Обеспечить полную телефонизацию сельских населенных пунктов республики, включая сельские населенные пункты с численностью населения менее 50 чел. | Информация* в МСХ | АИС (созыв), акимы областей, АО "Казах- телеком" | 20 января 2011 года |  | Не требуется |
| 2.5. Газификация |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1 | Провести работы по газификации сельских населенных пунктов, в том числе находящихся вблизи магистральных газопроводов |  | Информация* в МСХ | МЭМР (созыв), АДСЖКХ, акимы областей | 20 января 2011 года | 4 078,1 | **Респуб- ликанский бюджет |
|  |  |  |  |  |  | 10 789,7 | Местный бюджет |
| 3. Развитие социальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Образование |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Провести строительство объектов образования в сельской местности взамен аварийных и перегруженных школ, а также строительство школ-интернатов для обучения детей работников отгонного животноводства |  | Информация* в МСХ | МОН (созыв), акимы областей | 20 января 2011 года | 10 233,0 | **Респуб- ликанский бюджет |
|  |  |  |  |  |  | 19 120,4 | Местный бюджет |
| 3.1.2 | Провести реконструкцию и капитальный ремонт объектов образования в сельской местности |  | Информация* в МСХ | Акимы областей | 20 января 2011 года | 5 689,5 | Местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | 8,968 | Другие источники |
| 3.1.3 | Осуществить работы по укреплению материальной базы государственных сельских организаций образования |  | Информация* в МСХ | Акимы областей | 20 января 2011 года | 2 712,0 | Местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | 24,7 | Другие источники |
| 3.1.4 | Обеспечить подвоз учащихся к школе из отдаленных сел и аулов |  | Информация* в МСХ | Акимы областей | 20 января 2011 года | 280,5 | Местный бюджет |
| 3.2. Здравоохранение |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Провести строительство объектов здравоохранения, в сельских населенных пунктах взамен объектов, находящихся в присобленных, аварийных или арендуемых помещениях |  | Информация* в МСХ | МЗ (созыв), акимы областей | 20 января 2011 года | 27 055,2 | **Респуб- ликанский бюджет |
|  |  |  |  |  |  | 8 665,2 | Местный бюджет |
| 3.2.2 | Провести реконструкцию и капитальный ремонт объектов здравоохранения в сельских населенных пунктах |  | Информация* в МСХ | Акимы областей | 20 января 2011 года | 2 281,7 | Местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | 0,02 | Другие источники |
| 3.2.3 | Реализовать проект "Развитие телемедицины и мобильной медицины в здравоохранении аульной (сельской) местности" |  | Информация в МСХ | МЗ (созыв), акимы областей | 20 января 2011 года | 747,7 | **Респуб- ликанский бюджет |
| 3.2.4 | Принять меры по укреплению материально- технической базы государственных организаций здравоохранения в сельской местности |  | Информация* в МСХ | Акимы областей | 20 января 2011 года | 1 563,04 | Местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | 0,446 | Другие источники |
| 3.2.5 | Принять меры по приведению сети сельских объектов здравоохранения в соответствие с утвержденными государственными нормативами |  | Информация* в МЗ | Акимы областей | 20 января 2011 года |  | Не требуется |
| 3.3. Культура |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Осуществить строительство культурно-досуговых центров в сельских населенных пунктах с численностью населения более 1000 человек |  | Информация* в МСХ | Акимы областей | 20 января 2011 года | 1 083,3 | Местный бюджет |
| 3.3.2 | Обеспечить восстановление неработающих организаций культуры (клубов, библиотек) в сельских населенных пунктах |  | Информация* в МСХ | Акимы областей | 20 января 2011 года | 1 054,8 | Местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | 45,5 | Другие источники |
| 3.3.3 | Провести работы по укреплению материально- технической базы учреждений культуры в сельской местности |  | Информация* в МСХ | Акимы областей | 20 января 2011 года | 1 702,9 | Местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | 6,2 | Другие источники |
| 3.3.4 | Разработать государственный минимальный норматив сети организаций культуры |  | Информация* в МСХ | МКИ | 20 января 2011 года |  | Не требуется |
| 3.3.5 | Провести капитальный и текущий ремонт объектов культуры в сельской местности |  | Информация* в МСХ | Акимы областей | 20 января 2011 года | 89,0 | Местный бюджет |
| 3.4. Жилье |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1 | Обеспечить строительство жилья в сельских населенных пунктах для работников социальной сферы, прибывающих для работы в сельскую местность |  | Информация* в МСХ | АДСЖКХ (созыв), акимы областей | 20 января 2011 года | 621,8 | Местный бюджет |
| 3.5. Спорт, туризм |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1 | Провести строительство, реконструкцию и ремонт объектов сельских спортивных сооружений |  | Информация* в МСХ | Акимы областей | 20 января 2011 года | 1 567,5 | Местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | 1,9 | Другие источники |
| 3.5.2 | Провести соревнования по различным видам спорта среди сельской молодежи |  | Информация* в МСХ | Акимы областей | 20 января 2011 года | 187,5 | Местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | 3,4 | Другие источники |
| 3.6. Занятость населения |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.1 | Осуществить микрокредитование социально уязвимых слоев сельского населения |  | Информация в МСХ | Акимы областей | 20 января 2011 года | 822,3 | Местный бюджет |
| 3.7 Общественная безопасность |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7.1 | Создать участковые пункты полиции в сельских населенных пунктах, не имеющих служебных помещений для участковых инспекторов полиции |  | Информация* в МСХ | Акимы областей | 20 января 2011 года |  | Не требуется |
| 3.7.2 | Оснастить сельские участковые пункты полиции необходимым инвентарем |  | Информация* в МСХ | Акимы областей | 20 января 2011 года | 66,0 | Местный бюджет |
| 4. Земельные отношения |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Обеспечить картографическими материалами сельские населенные пункты (аэросъемка, полевые и камеральные работы) |  | Информация в МСХ | АЗР (созыв), акимы областей | 20 января 2011 года | 17,8 | Местный бюджет |
| 5. Моделирование сельского расселения |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Определить потенциальную емкость каждого сельского населенного пункта, выявить опорные сельские населенные пункты |  | Информация* в МСХ | Акимы областей | 20 января 2011 года |  | Не требуется |
| 5.2 | Провести инвентаризацию сельских населенных пунктов на соответствие закону Республики Казахстан «Об административно- территориальном устройстве Республики Казахстан» и учет упраздненных сельских населенных пунктов |  | Информация* в МСХ | Акимы областей | 20 января 2011 года |  | Не требуется |
| 5.3 | Реализовать меры по развитию сельских населенных пунктов, расположенных на приграничных территориях |  | Информация* в МСХ | Акимы областей | 20 января 2011 года |  | Не требуется |
| 5.4 | Реализовать меры по регулированию внутренних миграционных потоков в рамках программы «Нурлы кош» |  | Информация* в МСХ | МТСЗН (созыв), акимы областей | 20 января 2011 года |  | Не требуется |
| 5.5 | Реализовать меры социальной поддержки специалистов социальной сферы, прибывших для работы в сельские населенные пункты |  | Информация* в МСХ | Акимы областей | 20 января 2011 года | 4 063,2 | **Респуб- ликанский бюджет |
| 6. Обеспечение экологической безопасности сельских территорий |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  | Провести в сельских населенных пунктах мониторинг производств и технологий, опасных для населения и окружающей среды | Информация* в МСХ | Акимы областей |  | 20 января 2011 года | Не требуется |
| 6.2 |  | Реализовать мероприятия по благоустройству, озеленению и санитарной очистке сельских территорий | Информация* в МСХ | Акимы областей | 20 января 2011 года | 4 609,9 | Местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | 111,8 | Другие источники |
| 6.3 |  | Восстановить особо аварийные водохозяйственные сооружения и гидромелиоративные системы | Информация* в МСХ | Акимы областей | 20 января 2011 года | 550,0 | **Респуб- ликанский бюджет |

Примечание:

*     - информация в разрезе сельских населенных пунктов

**    - предполагаемые суммы расходов будут уточнены при утверждении

        республиканского и местных бюджетов на 2010 - 2012 годы

***   - предусмотрено в рамках Программы развития автодорожной

        отрасли Республики Казахстан на 2006 - 2012 годы,

        утвержденной постановлением Правительства Республики

        Казахстан от 9 декабря 2005 года № 1227


Расшифровка аббревиатур:

МСХ    - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

МЗ     - Министерство здравоохранения Республики Казахстан

МОН    - Министерство образования и науки Республики Казахстан

МТК    - Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан

МТСЗН  - Министерство труда и социальной защиты населения

         Республики Казахстан

МЭМР   - Министерство энергетики и минеральных ресурсов

         Республики Казахстан

МКИ    - Министерство культуры и информации Республики Казахстан

АДСЖКХ - Агентство Республики Казахстан по делам строительства и

         жилищно-коммунального хозяйства

АИС    - Агентство по информатизации и связи Республики Казахстан

АЗР    - Агентство Республики Казахстан по управлению земельными

         ресурсами

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан