Об утверждении Плана мероприятий на 2009 - 2010 годы по реализации Государственной программы развития города Алматы на 2003 - 2010 годы

Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2009 года № 2240

В соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 10 февраля 2003 года № 1019 «О Государственной программе развития города Алматы на 2003-2010 годы» Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:


      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий на 2009 - 2010 годы по реализации Государственной программы развития города Алматы на 2003 - 2010 годы (далее - План).


      2. Центральным и местным исполнительным органам обеспечить реализацию Плана и представлять акиму города Алматы информацию о ходе его выполнения два раза в год, к 20 января и 20 июля по итогам полугодия.


      3. Акиму города Алматы два раза в год, до 1 февраля и 1 августа по итогам полугодия представлять в Правительство Республики Казахстан сводную информацию о ходе реализации Плана.


      4. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

Премьер-Министр

      Республики Казахстан                       К. Масимов

Утвержден          

постановлением Правительства

Республики Казахстан    

от 29 декабря 2009 года № 2240

План мероприятий по реализации государственной

программы развития города Алматы на 2009-2010 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Форма завершения | Ответст- венные за исполне- ние |  | Сроки испол- нения | Предполага- емые расходы (млн. тенге) |  | Источник финанси- рования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |
| 1. Социальная сфера |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Демографическое развитие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Завершить застройку поселка оралманов «Байбесик» | Отчет в Правительство Республики Казахстан | Аким города Алматы |  | IV квартал, 2009-2010 годы | 2009 год | 100,0 | Собствен- ные средства застрой- щиков |
|  |  |  |  |  |  | 2010 год | 100,0 |  |
| 1.2. Уровень жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Продолжить строительства дома-интерната для инвалидов и психохроников | Акт рабочей комиссии ввода в эксплуатацию | Аким города Алматы |  | IV квартал, 2009-2010 годы | 2009 год | 52,8 | Местный бюджет |
| 1.2.2. | Обеспечить разработку проектно-сметной документации на строительство спортивного комплекса для инвалидов | Проектно- сметная документация | Аким города Алматы |  | IV квартал 2009 года | 2009 год | 12,0 | Местный бюджет |
| 1.3. Здравоохранение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Обеспечить строительство 6-и объектов здравоохранения | Акт рабочей комиссии ввода в эксплуатацию | Аким города Алматы |  | IV квартал, 2009-2010 годы | 2009 год | 1606,0 | Местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  | 5306,7 | Республи- канский бюджет |
|  |  |  |  |  |  | 2010 год | 14620,7 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство городской многопрофильной детской больницы на 200 коек в городе Алматы |  |  |  |  | 2009 год | 804,7 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2010 год | 2895,1 |  |
|  | строительство городской многопрофильной больницы на 300 коек в городе Алматы |  |  |  |  | 2009 год | 1250,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2010 год | 4270,1 |  |
|  | строительство городского перинатального центра на 150 коек в городе Алматы |  |  |  |  | 2009 год | 952,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2010 год | 2964,7 |  |
|  | строительство межрайонного противотуберкулез- ного диспансера на 260 коек в городе Алматы |  |  |  |  | 2009 год | 800,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2010 год | 1937,9 |  |
|  | строительство больницы скорой неотложной помощи на 350 коек в городе Алматы |  |  |  |  | 2009 год | 1606,0 | Местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  | 1500,0 | Республи- канский бюджет |
|  |  |  |  |  |  | 2010 год | 2234,2 |  |
|  | строительство городской поликлиники на 500 посвящений в Бостандыкском районе города Алматы |  |  |  |  | 2010 год | 318,7 |  |
| 1.4. Образование |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Разработать план мероприятий по обеспечению развития технического и профессионального образования в городе Алматы | План мероприятий | Аким города Алматы |  | IV квартал 2009 года | Не требу- ется |  |  |
| 1.4.2. | Осуществить строительство 3-х общеобразовательных школ | Акт рабочей комиссии ввода в эксплуатацию | Аким города Алматы |  | IV квартал 2009 года | 2009 год | 3047,2 | Республи- канский бюджет |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство средней школы на 1200 мест в микрорайоне «Айгерим» города Алматы |  |  |  |  | 2009 год | 1315,0 |  |
|  | строительство средней школы на 1200 мест в микрорайоне «Улжан» города Алматы |  |  |  |  | 2009 год | 593,0 |  |
|  | строительство средней школы на 1200 мест в районе Пятилетка Турксиба города Алматы |  |  |  |  | 2009 год | 1139,2 |  |
| 1.4.3. | Обеспечить строительство пристройки к городской общеобразовательной школе № 142 в микрорайоне Жулдуз на 288 мест | Акт рабочей комиссии ввода в эксплуатацию |  | Аким города Алматы | II квартал 2010 года | 2009 год | 252,4 | Местный бюджет |
| 1.4.4. | Обеспечить строительство профессионально- технической школы на 720 мест в микрорайоне Военный городок | Акт рабочей комиссии ввода в эксплуатацию |  | Аким города Алматы | II квартал 2010 года | 2009 год | 36,5 | Местный бюджет |
| 1.4.5 | Осуществить строительство детского сада на 320 мест в микрорайоне Улжан | Акт рабочей комиссии ввода в эксплуатацию |  | Аким города Алматы | II квартал 2010 года | 2009 год | 582,7 | Местный бюджет |
| 1.4.6. | Проводить работу по выводу арендаторов из зданий детских дошкольных учреждений | Отчет в Правительство Республики Казахстан |  | Аким города Алматы | IV квартал, 2009-2010 годы | Не требу- ется |  |  |
| 1.5. Культура и спорт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1. | Проводить улучше- ние технического оснащения город- ских библиотек | Отчет в Правительство Республики Казахстан |  | Аким города Алматы | IV квартал, 2009-2010 годы | 2009 год | 29,7 | Местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | 2010 год | 46,6 |  |
| 1.5.2. | Проводить активную работу с национальными культурными центрами по поддержке национальных традиций и культуры народов Казахстана | Отчет в Правительство Республики Казахстан |  | Аким города Алматы | IV квартал 2010 года | Не требу- ется |  |  |
| 1.5.3. | Разработать план мероприятий «Культурное наследие города Алматы» | План мероприятий |  | Аким города Алматы | IV квартал 2009 года | Не требу- ется |  |  |
| 1.5.4. | Продолжить работу по созданию археологического парка «Боролдайские сакские курганы» | Отчет в Правительство Республики Казахстан |  | Аким города Алматы | IV квартал 2009 года | 2009 год | 163,9 | Местный бюджет |
| 1.5.5. | Осуществить строительство 2-х физкультурных комплексов | Акт рабочей комиссии ввода в эксплуатацию |  | Аким города Алматы | IV квартал, 2009-2010 годы | 2009 год | 44,4 | Местный бюджет |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 36,4 |  |
|  | строительство типового физкультурного комплекса в Медеуском районе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 8,0 |  |
|  | строительство универсального спортивного зала из металлоконструкций на территории специальной школы Высшего спортивного мастерства в микрорайоне Аксай |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Промышленность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Подготовить предложения по финансированию и поддержке субъектов, задействованных в индустриально- инновационном развитии города | Предложения в МИТ РК | Аким города Алматы |  | IV квартал 2009 года | Не требу- ется |  |  |
| 2.1.2. | Разработать План мероприятий на 2010 год по развитию Продовольственного пояса вокруг Алматы | План мероприятий | Акимы города Алматы и Алматин- ской области |  | IV квартал 2009 года | Не требу- ется |  |  |
| 2.1.3. | Оказывать практическую поддержку сельхозпроизводи- телям в рамках развития продовольственного пояса вокруг города Алматы | Отчет в Правительство Республики Казахстан | Акимы города Алматы и Алматин- ской области |  | IV квартал, 2009-2010 годы | Не требу- ется |  |  |
| 2.1.4. | Подготовить предложения по выносу отдельных промышленных предприятий за пределы города Алматы в рамках Проекта градостроительного планирования развития территории пригородной зоны города Алматы | Предложения в Правительство Республики Казахстан | Акимы города Алматы и Алматин- ской области |  | II квартал 2010 года | Не требу- ется |  |  |
| 2.2. Энергетический комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Осуществить строительство энергетических подстанций с линиями электропередач «Кенсай», «Отрар», «Алатау», «Топливная», «Ерменсай», «Шымбулак», «Медеу», «КазГУ», «Новая» в рамках подготовки к проведению Зимних Азиатских игр 2011 года и запуска метро | Акт рабочей комиссии ввода в эксплуатацию | АО «ФНБ «Самрук- Казына», МЭБП, аким города Алматы |  | IV квартал, 2010 года | 2009 год | 16810,0 | Республи- канский бюджет за счет увеличения уставного фонда АО «ФНБ «Самрук- Казына» |
|  |  |  |  |  |  | 2010 год | 23317,5 | Заемные средства |
| 2.2.2. | Обеспечить строительство соединительной тепломагистрали ТЭЦ-2 - ТЭЦ-1 с реконструкцией насосной станции | Акт рабочей комиссии ввода в эксплуатацию | Аким города Алматы |  | IV квартал, 2009-2010 годы | 2009 год | 5000,0 | Республи- канский бюджет |
|  |  |  |  |  |  | 2010 год | 6710,9 |  |
| 2.2.3. | Обеспечить реконструкцию магистральных и распределительных тепловых сетей | Акт рабочей комиссии ввода в эксплуатацию | Аким города Алматы |  | IV квартал, 2009-2010 годы | 2009 год | 59,2 | Местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  | 5000,0 | Республи- канский бюджет |
|  |  |  |  |  |  | 2010 год | 5000,0 |  |
| 2.2.4. | Реконструкция ТЭЦ-1 для приема тепла от ТЭЦ-2 | Акт рабочей комиссии ввода в эксплуатацию | Аким города Алматы |  | IV квартал, 2009-2010 годы | 2009 год | 700,0 | Республи- канский бюджет |
|  |  |  |  |  |  | 2010 год | 2468,0 |  |
| 2.2.5. | Обеспечить строительство сетей электроснабжения в присоединенных к городу поселках | Акт рабочей комиссии ввода в эксплуатацию | Аким города Алматы |  | IV квартал, 2009-2010 годы | 2009 год | 610,4 | Местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | 2010 год | 602,0 |  |
| 2.3. Наука и инновационная деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Обеспечить эффективное продвижение и реализацию приоритетных инвестиционных проектов города Алматы, в том числе по Программе «30 корпоративных лидеров Казахстана» | Отчет в Правительство Республики Казахстан | Аким города Алматы |  | IV квартал, 2009-2010 годы | Не требу- ется |  |  |
| 2.3.2. | Обеспечить мониторинг и постоянное обновление базы данных инновацион- ных проектов | Отчет в Правительство Республики Казахстан | Аким города Алматы |  | IV квартал 2010 года | Не требу- ется |  |  |
| 2.3.3. | Организовать на базе городского технологического парка работу Международного центра трансферта технологий | Отчет в Правительство Республики Казахстан | Аким города Алматы |  | IV квартал 2010 года | Не требу- ется |  |  |
| 3. Малый и средний бизнес |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Разработать План мероприятий развития малого предпринимательства города Алматы | План мероприятий | Аким города Алматы |  | IV квартал 2009 года | Не требу- ется |  |  |
| 3.2. | Обеспечить эффективную работу Делового совета города Алматы, как совещательного органа по снижению административных барьеров для малого и среднего бизнеса | Отчет в Правительство Республики Казахстан | Аким города Алматы |  | IV квартал, 2009-2010 годы | Не требу- ется |  |  |
| 3.3. | Обеспечить организацию конкурсов «Лучший социально- ответственный предприниматель» | Отчет в Правительство Республики Казахстан | Аким города Алматы |  | IV квартал, 2009-2010 годы | Не требу- ется |  |  |
| 4. Туризм |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Разработать План мероприятий по развитию туризма Алматинского региона | План мероприятий | Аким города Алматы и Алматин- ской области |  | III квартал 2010 года | Не требу- ется |  |  |
| 4.2. | Оказывать поддержку региональным производителям туристских услуг для развития перспективных видов туризма города Алматы: культурно- познавательного, экологического, делового и горнолыжного | Отчет в Правительство Республики Казахстан | Аким города Алматы |  | IV квартал, 2009-2010 годы | Не требу- ется |  |  |
| 4.3. | Проводить активную рекламно-информаци- онную работу, направленную на формирование туристского имиджа города Алматы и продвижение отечественного туристского продукта на международный рынок | Отчет в Правительство Республики Казахстан | Аким города Алматы |  | IV квартал, 2009-2010 годы | 2009 год | 19,5 | Местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | 2010 год | 19,5 |  |
| 5. Градостроительство и жилищно-коммунальное хозяйство |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Градостроительство и благоустройство города |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. | Разработать градостроительные мероприятия в соответствии с Комплексным проектом градостроительного планирования развития территории пригородной зоны | План градострои- тельных мероприятий | Акимы города Алматы и Алматин- ской области |  | IV квартал 2009 года | Не требу- ется |  |  |
| 5.1.2. | Разработать проекты детальных планировок районов города Алматы | Разработанные проекты | Аким города Алматы |  | IV квартал 2010 года | 2010 год | 473,0 | Местный бюджет |
| 5.1.3. | Обеспечить эффективную работу по ведению государственного градостроительного кадастра | Отчет в Правительство Республики Казахстан | Аким города Алматы |  | IV квартал 2010 года | Не требу- ется |  |  |
| 5.1.4. | Обеспечить пробивку ряда улиц в Алатауском районе города | Акт рабочей комиссии ввода в эксплуатацию | Аким города Алматы |  | IV квартал 2009 года | 2009 год | 680,9 | Местный бюджет |
| 5.1.5. | Осуществить строительство дороги «Восточная Объездная Алматинская Автодорога» | Акт рабочей комиссии ввода в эксплуатацию | Аким города Алматы |  | IV квартал, 2009-2010 годы | 2009 год | 10478,8 | Республи- канский бюджет |
|  |  |  |  |  |  | 2010 год | 14800,0 |  |
| 5.1.6. | Осуществить строительство 2-х транспортных развязок в городе Алматы | Акт рабочей комиссии ввода в эксплуатацию | Аким города Алматы |  | IV квартал 2009 года | 2009 год | 12763,0 | Республи- канский бюджет |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство транспортной развязки на пересечении улиц Аль-Фараби-Жарокова |  |  |  |  | 2009 год | 8308,0 |  |
|  | строительство транспортной развязки на пересечении улиц Саина-Толе би |  |  |  |  | 2009 год | 4455,0 |  |
| 5.1.7. | Обеспечить реконструкцию отдельных участков реки «Есентай» | Акт рабочей комиссии ввода в эксплуатацию | Аким города Алматы |  | IV квартал, 2009-2010 годы | 2009 год | 500,0 | Местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | 2010 год | 807,1 |  |
| 5.2. Среда обитания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1. | Подготовить предложения по реконструкции сейсмоопасного жилого фонда | Предложения в Правительство | Аким города Алматы |  | IV квартал, 2009 года | Не требу- ется |  |  |
| 5.2.2. | Обеспечить сейсмоусиление объектов образования | Акт рабочей комиссии ввода в эксплуатацию | Аким города Алматы |  | IV квартал, 2009-2010 годы | 2010 год | 318,6 | Республи- канский бюджет |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сейсмоусиление средней школы №120 |  |  |  |  |  | 39,9 |  |
|  | сейсмоусиление с восстановительными работами средней школы № 112 |  |  |  |  |  | 278,7 |  |
| 5.2.3. | Обеспечить сейсмоусиление объектов здравоохранения | Акт рабочей комиссии ввода в эксплуатацию | Аким города Алматы |  | IV квартал, 2009-2010 годы | 2009 год | 1682,0 | Республи- канский бюджет |
|  |  |  |  |  |  | 2010 год | 1092,5 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сейсмоусиление зданий павильонов № 1, 3, 5, 6, 10 ГККП городской клинической больницы № 7 в микрорайоне Калкаман города Алматы |  |  |  |  | 2009 год | 1313,1 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2010 год | 616,1 |  |
|  | сейсмоусиление с ремонтно-восстано- вительными работами корпуса № 2 городской клинической больницы № 5 в городе Алматы |  |  |  |  | 2009 год | 103,2 |  |
|  | сейсмоусиление с ремонтно-восстано- вительными работами корпуса № 3 городской клинической больницы № 1 в городе Алматы |  |  |  |  | 2009 год | 265,7 |  |
|  | сейсмоусиление городской поликлиники № 3 города Алматы |  |  |  |  | 2010 год | 366,0 |  |
|  | сейсмоусиление детской городской клинической больницы № 1-блок 2Б города Алматы |  |  |  |  | 2010 год | 110,4 |  |
| 5.3. Развитие жилого фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1. | Обеспечить строительство и покупку жилья для социально-защищае- мых слоев населения | Отчет в Правительство Республики Казахстан | Аким города Алматы |  | IV квартал, 2009-2010 годы | 2009 год | 334,8 | Местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | 2010 год | 500,0 |  |
| 5.3.2. | Обеспечить постоянный мониторинг жилищного строительства в городе Алматы | Отчет в Правительство Республики Казахстан | Аким города Алматы |  | IV квартал, 2009-2010 годы | Не требу- ется |  |  |
| 5.4. Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.1. | Подготовить предложения и обоснования по выносу газораспределитель- ной станции № 2 за пределы города Алматы в рамках строительства комплекса газопроводной сети «Алматы-Байсерке- Талгар» | Предложения и обоснования в Правительство Республики Казахстан | Акимы города Алматы и Алматин- ской области, АО «ФНБ «Самрук- Казына» |  | IV квартал 2009 года | Не требу- ется |  |  |
| 5.4.2. | Обеспечить развитие сетей газоснабжения в присоединенных к городу территориях и районах индивидуальной жилищной застройки | Отчет в Правительство Республики Казахстан | Аким города Алматы |  | IV квартал, 2009-2010 годы | 2009 год | 400,0 | Местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | 2010 год | 400,0 |  |
| 5.5. Водоснабжение и водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5.1. | Обеспечить аварийно-восстано- вительный ремонт водопроводных и канализационных сетей города Алматы | Акт рабочей комиссии ввода в эксплуатацию | Аким города Алматы |  | IV квартал, 2009-2010 годы | 2009 год | 583,5 | Местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | 2010 год | 600,0 |  |
| 5.5.2. | Осуществить ремонт арычной сети по улицам города Алматы | Акт рабочей комиссии ввода в эксплуатацию | Аким города Алматы |  | IV квартал 2010 года | 2010 год | 332,2 | Местный бюджет |
| 6.1. Транспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1. | Обеспечить строительство метрополитена в городе Алматы | Акт рабочей комиссии ввода в эксплуатацию | Аким города Алматы |  | IV квартал, 2009-2010 годы | 2009 год | 12697,0 | Республи- канский бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  | 14000,0 | резерв из республи- канского бюджета |
|  |  |  |  |  |  | 2010 год | 19650,2 | Республи_ канский бюджет |
| 6.1.2. | Обеспечить развитие альтернативных видов городского пассажирского транспорта (доработка проекта) | Проект | Аким города Алматы |  | IV квартал 2010 года | Не требу- ется |  |  |
| 6.1.3. | Организовать работу по созданию в городе одного государственного автобусного парка | Отчет в Правительство Республики Казахстан | Аким города Алматы |  | IV квартал 2010 года | 2010 год | 3072,0 | Инвесторы |
| 6.1.4. | Построить 4 автомобильных паркинга на территории города | Акт рабочей комиссии ввода в эксплуатацию | Аким города Алматы |  | IV квартал 2010 года | 2010 год | 8000,0 | Заемные средства |
| 6.2. Связь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1. | Обеспечить телефонной связью присоединенные к городу территории | Отчет в Правительство Республики Казахстан | Аким города Алматы |  | IV квартал 2010 года | 2009 год | 1000,0 | Средства хозяйству- ющих субъектов |
|  |  |  |  |  |  | 2010 год | 1000,0 |  |
| 7. Инвестиционный климат |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. Инвестиционная деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1. | Обеспечить привлечение внебюджетных средств на реализацию приоритетных для города инвестиционных проектов | Отчет в Правительство Республики Казахстан | Аким города Алматы, АО «СПК «Жетісу», АО «Центр развития города Алматы» |  | IV квартал, 2009-2010 годы | Не требу- ется |  |  |
| 7.2. Финансовые инструменты и технологии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.1. | Обеспечить выпуск ценных бумаг местным исполнительным органом в рамках заимствования местного исполнительного органа с целью реализации приоритетных инвестиционных проектов | Реализованные проекты | Аким города Алматы, АО «Центр развития города Алматы» |  | II квартал 2010 года |  |  | В рамках лимита заимство- вания местного исполни- тельного органа |
| 7.2.2. | Разработать механизм использования государственных активов для привлечения дополнительных инвестиций в городские проекты | Предложение местного исполнитель- ного органа маслихату | Аким города Алматы |  | II квартал 2010 года | Не требу- ется |  |  |
| 8. Торговля |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Обеспечить развитие сети супермаркетов и магазинов оптовой торговли с целью улучшения торгового обслуживания населения и снижения цен на продукты питания и другие товары первой необходимости | Отчет в Правительство Республики Казахстан | Аким города Алматы |  | IV квартал, 2009-2010 годы | 2009 год | 3000,0 | Средства хозяйству- ющих субъектов |
|  |  |  |  |  |  | 2010 год | 1500,0 |  |
| 8.2. | Проводить ярмарки продажи сельскохозяйствен- ной продукции и создавать муниципальные ряды на рынках города с целью продажи продукции по сниженным ценам | Отчет в Правительство Республики Казахстан | Аким города Алматы |  | IV квартал, 2009-2010 годы | Не требу- ется |  |  |
| 9. Налоги и бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Проводить эффективную работу по легализации доходов малого и среднего бизнеса и расширению налогооблагаемой базы | Отчет в Правительство Республики Казахстан | Аким города Алматы |  | IV квартал, 2009-2010 годы | Не требу- ется |  |  |
| 9.2. | Расширять практику предоставления хозяйствующими субъектами налоговой отчетности в электронном виде | Отчет в Правительство Республики Казахстан | Аким города Алматы |  | IV квартал, 2009-2010 годы | Не требу- ется |  |  |
| 9.3. | Обеспечить открытость и прозрачность бюджетного финансирования через опубликование в СМИ финансовых отчетов и информации на Веб-сайте о движении финансовых ресурсов | Отчет в Правительство Республики Казахстан | Аким города Алматы |  | IV квартал, 2009-2010 годы | Не требу- ется |  |  |
| 10. Управление государственными активами |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Проводить классификацию объектов коммунальной собственности с учетом текущих и перспективных возможностей с целью повышения роли государствен- ных активов в стабилизации и последующем обеспечении посткризисного развития | Отчет в Правительство Республики Казахстан | Аким города Алматы |  | IV квартал, 2009-2010 годы | Не требу- ется |  |  |
| 10.2. | Проводить мониторинг и оптимизацию административных расходов коммунальных государственных предприятий и акционерных обществ, у которых пакеты акций находятся в коммунальной собственности | Отчет в Правительство Республики Казахстан | Аким города Алматы |  | IV квартал, 2009-2010 годы | Не требу- ется |  |  |
| 11. Охрана окружающей среды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Осуществить строительство биогазовых установок по утилизации биологически разлагаемых отходов | Отчет в Правительство Республики Казахстан | Аким города Алматы |  | IV квартал 2010 года | 2010 год | 60,0 | Местный бюджет |
| 11.2. | Продолжить работу по реализации комплекса мероприятий по снижению выбросов вредных веществ в атмосферу и загрязнению окружающей среды, контролю токсичности выхлопных газов автотранспорта | Отчет в Правительство Республики Казахстан | Аким города Алматы |  | IV квартал 2010 года | 2010 год |  |  |
| 11.3. | Проработать дополнительные возможности по природоохранитель- ным мерам с учетом рассмотрения использования электроэнергии, газа при отоплении зданий и сооружений города Алматы | Отчет в Правительство Республики Казахстан | Аким города Алматы |  | IV квартал 2010 года | 2010 год |  |  |
| 11.4 | Обеспечить строительство дендропарка | Акт рабочей комиссии ввода в эксплуатацию | Аким города Алматы |  | IV квартал 2009-2010 годы | 2009 год | 528,5 | Местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | 2010 год | 600,0 | Местный бюджет |

|  | 2009 | 2010 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ИТОГО | 98081,9 | 106090,7 | 204172,6 |
| в т.ч. Рб | 87484,7 | 64660,9 | 152145,6 |
| Мб | 6497,2 | 4440,4 | 10937,6 |
| Др.ист. | 4100,0 | 36989,5 | 41089,5 |

Примечание: расшифровка аббревиатур:

МИТ                               - Министерство индустрии и

                                    торговли Республики Казахстан

МЭБП                              - Министерство экономики и

                                    бюджетного планирования

                                    Республики Казахстан

АО «ФНБ «Самрук-Казына»           - акционерное общество «Фонд

                                    национального благосостояния

                                    «Самрук-Казына»

АО «СПК «Жетісу»                  - акционерное общество

                                    «Национальная компания

                                    «Социально-предпринимательская

                                    корпорация «Жетісу»

АО «Центр развития города Алматы» - акционерное общество

                                    «Центр развития города Алматы»

ГККП                              - Государственное коммунальное

                                    казенное предприятие

ТЭЦ                               - теплоэнергетический центр

СМИ                               - средства массовой информации

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан