Об утверждении Правил осуществления мониторинга и контроля за соблюдением выполнения условий контрактов

Утративший силу

Постановление Правительства Республики Казахстан от 10 февраля 2011 года № 117. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 24 ноября 2015 года № 941

Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 24.11.2015 № 941 (вводится в действие со дня его первого официального опубликования).

Примечание РЦПИ.

      В соответствии с Законом РК от 29.09.2014 г. № 239-V ЗРК по вопросам разграничения полномочий между уровнями государственного управления см. приказ Министра по инвестициям и развитию РК от 28.04.2015 г. № 500.

В соответствии с подпунктом 17) статьи 16 Закона Республики Казахстан от 24 июня 2010 года "О недрах и недропользовании" Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:


      1. Утвердить прилагаемые Правила осуществления мониторинга и контроля за соблюдением выполнения условий контрактов (далее - Правила).


      2. Признать утратившими силу:


      1) постановление Правительства Республики Казахстан от 1 октября 2007 года № 863-1 "Об утверждении Правил осуществления мониторинга и контроля за соблюдением выполнения условий контрактов на недропользование" (САПП Республики Казахстан, 2007 г., № 36, ст. 406);


      2) пункт 7 изменений, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан, утвержденные постановлением Правительства Республики Казахстан от 20 мая 2010 года № 454 "Вопросы Министерства нефти и газа Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2010 г., № 34, ст. 273).


      3. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после первого официального опубликования.

Премьер-Министр

      Республики Казахстан                       К. Масимов

Утверждены        

постановлением Правительства

Республики Казахстан    

от 10 февраля 2011 года № 117

Правила

осуществления мониторинга и контроля за соблюдением

выполнения условий контрактов

1. Общие положения

1. Настоящие Правила осуществления мониторинга и контроля за соблюдением выполнения условий контрактов (далее - Правила) разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 24 июня 2010 года "О недрах и недропользовании" (далее - Закон о недрах) и определяют порядок осуществления мониторинга и контроля за соблюдением выполнения условий контрактов на недропользование (далее - контракты).


      2. Мониторинг за соблюдением выполнения условий контрактов включает в себя деятельность по сбору и обобщению информации о ходе реализации недропользователями обязательств по контрактам, в целях обеспечения контроля за соблюдением выполнения условий контрактов.


      3. Контроль за соблюдением выполнения условий контрактов, включает в себя деятельность по обеспечению выполнения недропользователями условий контрактов.


      4. Мониторинг и контроль за соблюдением выполнения условий контрактов осуществляется компетентными органами, местными исполнительными органами области, города республиканского значения, столицы и уполномоченным органом по изучению и использованию недр.


      5. Компетентными органами при осуществлении мониторинга и контроля за соблюдением выполнения условий контрактов в соответствии с Законом о недрах являются:


      по контрактам на разведку, добычу и совмещенную разведку и добычу углеводородных полезных ископаемых - уполномоченный орган в области нефти и газа;


      по контрактам на разведку, добычу и совмещенную разведку и добычу твердых полезных ископаемых и подземных вод - уполномоченный орган в области государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности.

      Сноска. Пункт 5 с изменением, внесенным постановлением Правительства РК от 29.04.2013 № 405 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после первого официального опубликования).


      6. Мониторинг и контроль осуществляется:


      1) по выполнению недропользователями условий контрактов (договоров) на государственное геологическое изучение недр - уполномоченным органом по изучению и использованию недр;


      2) по исполнению недропользователями контрактных обязательств по контрактам на разведку, добычу общераспространенных полезных ископаемых и строительству и (или) эксплуатации подземных сооружений, не связанных с разведкой или добычей, - местными исполнительными органами области, города республиканского значения, столицы.

      Сноска. Пункт 6 в редакции постановления Правительства РК от 08.02.2013 № 108 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после первого официального опубликования).

2. Порядок осуществления мониторинга

за соблюдением выполнения условий контрактов

7. Мониторинг за соблюдением выполнения условий контрактов осуществляется на основе первичной информации, предоставляемой недропользователями в форме отчетности, письменных разъяснений по выполнению условий контрактов и требований законодательства при проведении операций по недропользованию, а также данных государственных органов, участвующих в мониторинге в соответствии с Законом о недрах и (или) уполномоченных в соответствии с законодательными актами осуществлять государственный контроль за соблюдением недропользователями требований законодательства Республики Казахстан при проведении операций по недропользованию.


      8. Недропользователи, осуществляющие разведку и (или) добычу твердых полезных ископаемых, представляют ежеквартальный отчет о выполнении условий контракта в срок не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, по форме, согласно приложению 1 к настоящим Правилам, уполномоченный орган по изучению и использованию недр, а также в уполномоченный орган в области государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности посредством заполнения экранной формы интегрированной информационной системы «Единая государственная система управления недропользованием Республики Казахстан» (далее - ИИС ЕГСУ НП РК) и подписания электронной цифровой подписью должностного лица недропользователя, ответственного за представление информации.


      Недропользователи, осуществляющие разведку и (или) добычу общераспространенных полезных ископаемых, представляют в уполномоченный орган по изучению и использованию недр ежеквартальный отчет о выполнении условий контракта в срок не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, по форме, согласно приложению 1 к настоящим Правилам.

      Сноска. Пункт 8 с изменением, внесенным постановлением Правительства РК от 29.04.2013 № 405 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после первого официального опубликования).


      9. Недропользователи, осуществляющие разведку и (или) добычу углеводородных полезных ископаемых, представляют в уполномоченный орган в области нефти и газа ежеквартальный отчет о выполнении условий контракта, в срок не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, по форме, согласно приложению 2 к настоящим Правилам, посредством заполнения экранной формы ИИС ЕГСУ НП РК и подписания электронной цифровой подписью должностного лица недропользователя, ответственного за предоставление информации.


      10. Недропользователи, осуществляющие разведку и (или) добычу подземных вод, лечебных грязей, представляют ежеквартальный отчет о выполнении условий контракта в срок не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, по форме, согласно приложению 3 к настоящим Правилам, в уполномоченный орган по изучению и использованию недр, а также уполномоченный орган в области государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности посредством заполнения экранной формы ИИС ЕГСУ НП РК и подписания электронной цифровой подписью должностного лица недропользователя, ответственного за представление информации.

      Сноска. Пункт 10 в редакции постановления Правительства РК от 29.04.2013 № 405 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после первого официального опубликования).


      11. Недропользователи, осуществляющие строительство и (или) эксплуатацию подземных сооружений, не связанных с разведкой или добычей, представляют в уполномоченный орган по изучению и использованию недр ежеквартальный отчет о выполнении условий контракта, в срок не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, по форме, согласно приложению 4 к настоящим Правилам.


      12. Уполномоченный орган по изучению и использованию недр на основе отчетов о выполнении условий контрактов, предоставляемых недропользователями в соответствии с пунктами 8, 10, 11 настоящих Правил, подготавливает сводные отчеты, которые направляются в уполномоченный орган в области государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности и местные исполнительные органы области, города республиканского значения, столицы в течение двух месяцев по истечении срока представления отчетов о выполнении условий контрактов.

      Сноска. Пункт 12 в редакции постановления Правительства РК от 29.04.2013 № 405 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после первого официального опубликования).


      13. В целях осуществления мониторинга за соблюдением выполнения условий контрактов, государственные органы, участвующие в мониторинге и (или) уполномоченные в соответствии с законодательными актами осуществлять государственный контроль за соблюдением недропользователями требований законодательства Республики Казахстан при проведении операций по недропользованию, предоставляют данные о результатах мониторинга и (или) контроля в компетентные органы на основании приказов об обмене информации, издаваемых компетентными органами совместно с центральными и местными исполнительными органами.


      Информация о результатах мониторинга и (или) контроля предоставляется следующими государственными органами:


      1) уполномоченным органом в области охраны окружающей среды - в части осуществления государственного контроля за консервацией и ликвидацией объектов недропользования;


      2) уполномоченным органом по вопросам занятости населения - по местному содержанию в кадрах, а также обеспечению условий и оплаты труда казахстанских кадров на не дискриминационной основе;


      3) уполномоченным органом в области образования и науки - в части обучения казахстанских специалистов;


      4) местными исполнительными органами области, города республиканского значения, столицы - в части местного содержания в товарах, работах, услугах и кадрах и социального развития территорий, в том числе через реестр товаров, работ и услуг, используемых при проведении операций по недропользованию, и их производителей;


      5) уполномоченным органом в области промышленной безопасности в части соблюдения законодательства Республики Казахстан в области промышленной безопасности;


      6) уполномоченным органом в области здравоохранения в части соблюдения законодательства Республики Казахстан в области здравоохранения;


      7) уполномоченным органом, осуществляющим руководство в сфере обеспечения поступлений налогов и других обязательных платежей в бюджет, в части соблюдения налогового законодательства Республики Казахстан;


      8) уполномоченным органом по изучению и использованию недр в части соблюдения законодательства Республики Казахстан о недрах и недропользовании.

      Сноска. Пункт 13 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 29.04.2013 № 405 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после первого официального опубликования).


      14. Все данные мониторинга, в том числе поступающие от других государственных органов, вводятся компетентными органами в ИИС ЕГСУ НП РК.

3. Контроль за соблюдением выполнения условий контракта

15. Контроль за соблюдением выполнения условий контрактов в пределах своей компетенции (далее - контроль) осуществляется компетентными органами, местными исполнительными органами области, города республиканского значения, столицы и уполномоченным органом по изучению и использованию недр.


      16. В ходе контроля компетентные органы, местные исполнительные органы области, города республиканского значения, столицы и уполномоченный орган по изучению и использованию недр осуществляют анализ данных мониторинга, а также проводят проверки недропользователей по соблюдению ими условий контрактов в соответствии с Законом Республики Казахстан от 24 июня 2010 года "О недрах и недропользовании" и Законом Республики Казахстан от 6 января 2011 года "О государственном контроле и надзоре в Республике Казахстан".

      Сноска. Пункт 16 в редакции постановления Правительства РК от 29.04.2013 № 405 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после первого официального опубликования).


      17. В случае если в ходе контроля будет выявлен факт невыполнения недропользователем условий контракта, компетентные органы, местные исполнительные органы области, города республиканского значения, столицы и уполномоченный орган по изучению и использованию недр принимают в отношении такого недропользователя меры в соответствии с законами и положениями контракта. Компетентные органы информируют о принятых мерах соответствующие государственные органы, предоставившие информацию согласно пункту 13 настоящих Правил.

Приложение 1    

к Правилам осуществления

мониторинга и контроля 

за соблюдением выполнения

условий контрактов

Кем представляется __________________________________________________

_____________________________________________________________________

Наименование, адрес, телефон, электронная почта

РНН ______________________________ 

Идентификационный номер (БИН, ИИН) ______________________

ФОРМА № 1-ЛКУ

Отчет

о выполнении лицензионных/контрактных условий

(разведка и (или) добыча твердых или общераспространенных

полезных ископаемых)

за ____________ 20__ г.

Сноска. Приложение 1 с изменением, внесенным постановлением Правительства РК от 29.04.2013 № 405 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после первого официального опубликования).

| Код объекта отчета |  |
| --- | --- |
| Номер/дата выдачи/заключения лицензии/контракта |  |
| Дополнительные соглашения - номер/дата регистрации |  |
| Вид операции по недропользованию |  |
| Форма собственности предприятия-недропользователя |  |
| Инвестор(ы)/страна(ны) |  |
| Долевое участие (в % акций) |  |
| Контрактная территория/месторождение, площадь и т.п. |  |
| Срок действия лицензии/контракта |  |
| Средний курс по Республике Казахстан за отчетный период 1 $ = ______ тенге |  |

| Наименование статей | Шифр строки | Единицы измерения | Условие по контракту | Факт с начала года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А | Б | В | 1 | 2 |
| Финансовые обязательства (ФО) | 500 | тыс. тенге |  |  |
| Инвестиции, всего | 501 | тыс. тенге |  |  |
| из них прямые иностранные инвестиции | 502 | тыс. тенге |  |  |
| капитальные затраты, всего | 503 | тыс. тенге |  |  |
| в том числе: здания, сооружения | 504 | тыс. тенге |  |  |
| обустройство, реконструкция | 505 | тыс. тенге |  |  |
| машины, оборудование | 506 | тыс. тенге |  |  |
| транспортные средства | 507 | тыс. тенге |  |  |
| затраты на очистные сооружения/охрану окружающей среды, всего | 508 | тыс. тенге |  |  |
| затраты на геологоразведку, всего | 509 | тыс. тенге |  |  |
| из них: поисковые маршруты | 100 | тыс. тенге |  |  |
|  |  | пог.км |  |  |
| геологосъемочные работы | 101 | тыс. тенге |  |  |
|  |  | кв.км |  |  |
| топографические работы | 102 | тыс. тенге |  |  |
|  |  | пог.км |  |  |
| литогеохимические работы | 103 | тыс. тенге |  |  |
|  |  | пробы |  |  |
| горные работы | 104 | тыс. тенге |  |  |
|  |  | куб. м |  |  |
| буровые работы | 105 | тыс. тенге |  |  |
|  |  | м |  |  |
|  |  | скважин |  |  |
| геофизические работы, всего | 106 | тыс. тенге |  |  |
| из них: электроразведка | 107 | тыс. тенге |  |  |
|  |  | пог.км |  |  |
|  |  | кв.км |  |  |
| гравиразведка | 108 | тыс. тенге |  |  |
|  |  | кв.км |  |  |
| магниторазведка | 109 | тыс. тенге |  |  |
|  |  | кв.км |  |  |
| сейсморазведка | 110 | тыс. тенге |  |  |
|  |  | пог.м |  |  |
| геофизические исследования в скважинах | 111 | тыс. тенге |  |  |
| и скважинная геофизика |  | м |  |  |
| обработка геофизических данных | 112 | тыс. тенге |  |  |
| гидрогеологические работы | 113 | тыс. тенге |  |  |
|  |  | бр/см |  |  |
| инженерно-геологические работы | 114 | тыс. тенге |  |  |
|  |  | бр/см |  |  |
| лабораторные и технологические исследования | 115 | тыс. тенге |  |  |
| прочие работы по разведке | 116 | тыс. тенге |  |  |
| затраты на добычу/переработку, всего | 510 | тыс. тенге |  |  |
| горно-подготовительные работы | 117 | пог.м |  |  |
|  |  | тыс. куб.м |  |  |
| горно-капитальные работы | 118 | пог.м |  |  |
|  |  | тыс. куб.м |  |  |
| нарезные работы | 119 | пог.м |  |  |
|  |  | тыс. куб.м |  |  |
| эксплоразведочные работы | 120 | пог.м |  |  |
|  |  | тыс. куб.м |  |  |
| опробование | 121 | пробы |  |  |
| прочие работы по добыче/переработке | 122 | тыс. тенге |  |  |
| объем добычи (товарной руды) | 511 | тыс.тонн |  |  |
|  |  | тыс. куб.м |  |  |
| объем добычи по металлам | 123 | кг |  |  |
| содержание металлов в добытой руде | 124 | % |  |  |
| разубоживание | 125 | % |  |  |
| потери | 126 | % |  |  |
| вскрыша | 127 | тыс. куб.м |  |  |
| объем реализации | 512 | тыс. тенге |  |  |
|  |  | тыс.тонн |  |  |
|  |  | тыс. куб.м |  |  |
|  |  | кг |  |  |
| в том числе на экспорт | 513 | тыс. тенге |  |  |
|  |  | тыс.тонн |  |  |
|  |  | тыс. куб.м |  |  |
|  |  | кг |  |  |
| приобретение технологий | 514 | тыс. тенге |  |  |
| социально-экономическое развитие региона и развитие его инфраструктуры | 515 | тыс. тенге |  |  |
| мониторинг состояния (загрязнения) недр | 516 | тыс. тенге |  |  |
| страхование, всего | 517 | тыс. тенге |  |  |
| в том числе экологическое страхование | 518 | тыс. тенге |  |  |
| ликвидационный фонд | 519 | тыс. тенге |  |  |
| обучение казахстанских специалистов | 520 | тыс. тенге |  |  |
| в том числе обучение граждан Республики Казахстан по перечню специальностей, согласованному с компетентным органом | 521 | тыс. тенге |  |  |
| расходы на научно-исследовательские, научно-технические и (или) опытно-конструкторские работы | 522 | тыс. тенге |  |  |
| в том числе на территории Республики Казахстан | 523 | тыс. тенге |  |  |
| возврат территорий | 524 | % |  |  |
| численность персонала | 525 | человек |  |  |
| косвенные расходы, всего | 526 | тыс. тенге |  |  |
| в том числе на территории Республики Казахстана | 527 | тыс. тенге |  |  |
| налоги и платежи, всего | 528 | тыс. тенге |  |  |
| из них: корпоративный подоходный налог | 529 | тыс. тенге |  |  |
| налог на добавленную стоимость | 530 | тыс. тенге |  |  |
| бонусы | 531 | тыс. тенге |  |  |
| в том числе: подписной | 532 | тыс. тенге |  |  |
| коммерческого обнаружения | 533 | тыс. тенге |  |  |
| налог на добычу полезных ископаемых | 534 | тыс. тенге |  |  |
|  |  | тыс.тонн |  |  |
| доля Республики Казахстан в ранее заключенных соглашениях (контрактах) о разделе продукции | 535 | тыс. тенге |  |  |
|  |  | кг |  |  |
|  |  | тыс.тонн |  |  |
| налог на сверхприбыль | 536 | тыс. тенге |  |  |
| социальный налог | 537 | тыс. тенге |  |  |
| налог на транспортные средства | 538 | тыс. тенге |  |  |
| таможенные платежи | 539 | тыс. тенге |  |  |
| платежи за загрязнение окружающей среды | 540 | тыс. тенге |  |  |
| платеж по возмещению исторических затрат | 541 | тыс. тенге |  |  |
| в том числе за приобретение геологической информации | 542 | тыс. тенге |  |  |
| аренда земли, участка недр | 543 | тыс. тенге |  |  |
|  |  | га |  |  |
| прочие налоги и платежи | 544 | тыс. тенге |  |  |
| штрафы и пени, всего | 545 | тыс. тенге |  |  |
| в том числе: по платежам налогового характера | 546 | тыс. тенге |  |  |
| по платежам неналогового характера | 547 | тыс. тенге |  |  |
| за неисполнение, ненадлежащее исполнение контрактных обязательств | 548 | тыс. тенге |  |  |

Недропользователь-руководитель   Руководитель финансово-экономической

_____________________________    службы ______________________

Исп._________тел.____________    дата "___"____________20__ года

Приложение 2     

к Правилам осуществления 

мониторинга и контроля 

за соблюдением выполнения

условий контрактов

Кем представляется _________________________________

___________________________________________________

Наименование, адрес, телефон, электронная почта

РНН ______________________________

Идентификационный номер (БИН, ИИН) _______________

ФОРМА № 2-ЛКУ

Отчет

о выполнении лицензионных/контрактных условий

(разведка и (или) добыча углеводородного сырья)

за ____________20__ г.

Сноска. Приложение 2 с изменением, внесенным постановлением Правительства РК от 29.04.2013 № 405 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после первого официального опубликования).

| Код объекта отчета |  |
| --- | --- |
| Номер/дата выдачи/заключения лицензии/контракта |  |
| Дополнительное соглашения/СРП - номер/дата регистрации |  |
| Вид операции по недропользованию |  |
| Форма собственности предприятия-недропользователя |  |
| Инвестор(ы)/страна(ны) |  |
| Долевое участие (в % акций) |  |
| Контрактная территория/месторождение, площадь и т.п. |  |
| Срок действия лицензии/контракта |  |
| Средний курс по Республике Казахстан за отчетный период 1 $ = ______ тенге |  |

| Наименование статей | Шифр строк | Единицы измерения | Условие по контракту | Факт с начала года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А | Б | В | 1 | 2 |
| Финансовые обязательства (ФО) | 500 | млн. тенге |  |  |
| Инвестиции, всего | 501 | млн. тенге |  |  |
| из них прямые иностранные инвестиции | 502 | млн. тенге |  |  |
| капитальные затраты, всего | 503 | млн. тенге |  |  |
| в том числе: здания, сооружения | 504 | млн. тенге |  |  |
| обустройство, реконструкция | 505 | млн. тенге |  |  |
| машины, оборудование | 506 | млн. тенге |  |  |
| транспортные средства | 507 | млн. тенге |  |  |
| затраты на очистные сооружения/охрану окружающей среды, всего | 508 | млн. тенге |  |  |
| затраты на геологоразведку, всего | 509 | млн. тенге |  |  |
| геофизические работы, итого: | 200 | млн. тенге |  |  |
| в том числе сейсморазведка | 201 | млн. тенге |  |  |
| (2 D и/или 3 D) |  | пог.км |  |  |
|  |  | кв.км |  |  |
| обработка и интерпретация данных сейсморазведки | 202 | млн. тенге |  |  |
|  |  | пог.км |  |  |
|  |  | кв.км |  |  |
| переобработка и переинтерпретация данных сейсморазведки | 203 | млн. тенге |  |  |
|  |  | пог.км |  |  |
|  |  | кв.км |  |  |
| гравиразведка и другие виды | 204 | млн. тенге |  |  |
| геофизических исследований |  | точки |  |  |
| буровые работы | 205 | млн. тенге |  |  |
|  |  | пог.м |  |  |
|  |  | скважин |  |  |
| опробование и испытание объектов | 206 | млн. тенге |  |  |
|  |  | объектов |  |  |
| гидрогеологические | 207 | млн. тенге |  |  |
|  |  | бр/см |  |  |
| инженерно-геологические | 208 | млн. тенге |  |  |
|  |  | бр/см |  |  |
| прочие работы по геологоразведке | 209 | млн. тенге |  |  |
| затраты на добычу, всего | 510 | млн. тенге |  |  |
| в том числе эксплуатационное бурение | 210 | млн. тенге |  |  |
|  |  | пог.м |  |  |
|  |  | скважин |  |  |
| прочие затраты по добыче (расконсервация, ремонт скважин) | 211 | млн. тенге |  |  |
| объем добычи: нефти | 511 | тыс.тонн |  |  |
| газа |  | млн.куб.м |  |  |
| в том числе попутный газ |  | млн.куб.м |  |  |
| конденсата |  | тыс.тонн |  |  |
| площадь ликвидированных нефтяных амбаров | 212 | м.кв |  |  |
| объем утилизированного газа | 213 | тыс. куб.м |  |  |
| объем сожженного газа | 214 | тыс. куб.м |  |  |
| закачка в пласт: воды | 215 | тыс. куб.м |  |  |
| газа |  | тыс. куб.м |  |  |
| Объем реализации: нефти | 512 | млн. тенге |  |  |
|  |  | тыс. тонн |  |  |
| газа |  | млн. тенге |  |  |
|  |  | млн. куб.м |  |  |
| конденсата |  | млн. тенге |  |  |
|  |  | тыс.тонн |  |  |
| в том числе на экспорт: нефти | 513 | млн. тенге |  |  |
|  |  | тыс.тонн |  |  |
| газа |  | млн. тенге |  |  |
|  |  | млн.куб.м |  |  |
| конденсата |  | млн. тенге |  |  |
| приобретение технологий | 514 | млн. тенге |  |  |
| социально-экономическое развитие региона и развитие его инфраструктуры | 515 | млн. тенге |  |  |
| мониторинг состояния (загрязнения) недр | 516 | млн. тенге |  |  |
| страхование, всего | 517 | млн. тенге |  |  |
| в том числе экологическое страхование | 518 | млн. тенге |  |  |
| ликвидационный фонд | 519 | млн. тенге |  |  |
| обучение казахстанских специалистов | 520 | млн. тенге |  |  |
| в том числе обучение граждан Республики Казахстан по перечню специальностей, согласованному с компетентным органом | 521 | млн. тенге |  |  |
| расходы на научно-исследовательские, научно-технические и (или) опытно-конструкторские работы | 522 | млн. тенге |  |  |
| в том числе на территории Республики Казахстан | 523 | млн. тенге |  |  |
| возврат территорий | 524 | % |  |  |
| численность персонала | 525 | человек |  |  |
| косвенные расходы, всего | 526 | млн. тенге |  |  |
| в том числе на территории Республики Казахстана | 527 | млн. тенге |  |  |
| налоги и платежи, всего | 528 | млн. тенге |  |  |
| из них: корпоративный подоходный налог | 529 | млн. тенге |  |  |
| налог на добавленную стоимость | 530 | млн. тенге |  |  |
| бонусы | 531 | млн. тенге |  |  |
| в том числе: подписной | 532 | млн. тенге |  |  |
| коммерческого обнаружения | 533 | млн. тенге |  |  |
| налог на добычу полезных ископаемых | 534 | млн. тенге |  |  |
|  |  | тыс.тонн |  |  |
| доля Республики Казахстан в ранее заключенных соглашениях (контрактах) о разделе продукции | 535 | млн. тенге |  |  |
|  |  | тыс.тонн |  |  |
| налог на сверхприбыль | 536 | млн. тенге |  |  |
| социальный налог | 537 | млн. тенге |  |  |
| налог на транспортные средства | 538 | млн. тенге |  |  |
| таможенные платежи | 539 | млн. тенге |  |  |
| платежи за загрязнение окружающей среды | 540 | млн. тенге |  |  |
| платеж по возмещению исторических затрат | 541 | млн. тенге |  |  |
| в том числе за приобретение геологической информации | 542 | млн. тенге |  |  |
| аренда земли, участка недр | 543 | млн. тенге |  |  |
|  |  | га |  |  |
| прочие налоги и платежи | 544 | млн. тенге |  |  |
| штрафы и пени, всего | 545 | млн. тенге |  |  |
| в том числе: по платежам налогового характера | 546 | млн. тенге |  |  |
| по платежам неналогового характера | 547 | млн. тенге |  |  |
| за неисполнение, ненадлежащее исполнение контрактных обязательств | 548 | млн. тенге |  |  |

Недропользователь-руководитель _____________________________

Исп._________тел.____________

Руководитель финансово-экономической службы _________________

дата "__"____________20__ года

Приложение           

к Форме № 2-ЛКУ          

"Отчет о выполнении       

лицензионных/контрактных    

условий (разведка и (или) добыча

углеводородного сырья)"

Дополнение к отчету по выполнению лицензионных/контрактных

условий (для ранее заключенных соглашений (контрактов) о

разделе продукции)

за _____ квартал 20__г.

| Наименование статей | Шифр строки | Ут- верж- ден- ный бюд- жет | Фактически произведенные |  |  | Над- бавка (ап- лифт) | Фактически возмещенные |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | За квартал | С нача- ла года | С на- чала ос- во- ения |  | За квар- тал | С начала года | С начала осво- ения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Отчет по возмещаемым затратам (в тенге млн.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Возмещаемые затраты, всего | 216 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них: подготовка и разработка технико- экономического обоснования | 217 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| затраты на разведку и оценку | 218 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе:капитальные затраты | 219 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| исследования и изыскания | 220 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бурение, углубление, заглушивание | 221 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| товарно-материальные запасы | 222 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| оплата труда и услуг | 223 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие затраты | 224 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| затраты на освоение (добычу) | 225 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: капитальные затраты | 226 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| исследования и изыскания | 227 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бурение, заканчивание | 228 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| товарно-материальные запасы | 229 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| оплата труда и услуг | 230 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| объекты для добычи, транспорт, хранения | 231 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие затраты | 232 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| эксплуатационные затраты | 233 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: эксплуатация и обслуживание | 234 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ликвидация | 235 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мониторинг состояния (загрязнения) недр | 236 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| затраты на услуги и расходы | 237 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие затраты | 238 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| общие и административные затраты | 239 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: содержание офисов (основного и полевых) | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| техобслуживание и связь | 241 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| администрат. расходы на этапе разведки | 242 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| администрат. расходы на этапе освоения | 243 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие расходы | 244 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| другие возмещаемые затраты | 245 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: бонус коммерческого обнаружения | 246 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бонус добычи | 247 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| другие возмещаемые налоги и платежи | 248 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| развитие социальной сферы | 249 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| природоохранные мероприятия | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| затраты на обучение | 251 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| затраты по реализации продукции Республики Казахстан | 252 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие возмещаемые расходы | 253 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отчет по затратам, не подлежащих возмещению (в тенге млн.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Невозмещаемые затраты, всего | 254 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: взнос на участие в конкурсе | 255 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на геологическую информацию | 256 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| превышенные затраты | 257 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сверхлимиты за загрязнение окружающей среды | 258 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на реализацию продукции подрядчика | 259 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ревизии, аудит | 260 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| не выполнение условий соглашения о разделе продукции | 261 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на путевки, экскурсии, путешествия | 262 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на вознаграждения за кредит (заем) | 263 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| убытки от аварий (по вине Подрядчика) | 264 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на добровольное страхование | 265 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| затраты на суды | 266 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| штрафы и пени | 267 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на личное потребление работников | 268 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| разовые фиксированные платежи по соглашению о разделе продукции | 269 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| налоги и обязательные платежи | 270 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| затраты, не связанные с соглашением о разделе продукции | 271 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Отчет по компенсационной и прибыльной продукции

| Наименование статей | Шифр строки | Единицы измерения | Факт за квартал | Факт за год | Факт с начала освое- ния | Усло- вия СРП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| валовой доход | 272 | тенге млн. |  |  |  |  |
| внутренняя норма рентабельности | 273 | % |  |  |  |  |
| чистый денежный поток наличности | 274 | тенге млн. |  |  |  |  |
| цена реализации продукции в точке раздела | 275 | тенге млн./ тонну |  |  |  |  |
| цена реализации продукции в пункте сбыта (без налога на добавленную стоимость) | 276 | тенге млн./ тонну |  |  |  |  |
| удельные издержки на реализацию продукции | 277 | тенге млн./ тонну |  |  |  |  |
| компенсационная продукция, всего | 278 | тенге млн. |  |  |  |  |
|  |  | тыс.тонн |  |  |  |  |
| прибыльная продукция, всего | 279 | тенге млн. |  |  |  |  |
|  |  | тыс.тонн |  |  |  |  |
| в том числе: доля Республики Казахстан | 280 | % |  |  |  |  |
|  |  | тенге млн. |  |  |  |  |
|  |  | тыс.тонн |  |  |  |  |
| доля подрядчика | 281 | % |  |  |  |  |
|  |  | тенге млн. |  |  |  |  |
|  |  | тыс.тонн |  |  |  |  |

Недропользователь (Оператор)-руководитель _______________

Исп._________ тел.____________

Руководитель финансово-экономической службы ___________

дата "__"____________ 20__ года

Приложение 3     

к Правилам осуществления

мониторинга и контроля 

за соблюдением выполнения

условий контрактов

Кем представляется ____________________________________

______________________________________________________

Наименование, адрес, телефон, электронная почта

РНН ______________________________

Идентификационный номер (БИН, ИИН) __________________

ФОРМА № 3-ЛКУ

Отчет

о выполнении лицензионных/контрактных условий

(разведка и (или) добыча подземных вод, лечебных грязей)

за ___________20__ г.

Сноска. Приложение 3 с изменением, внесенным постановлением Правительства РК от 29.04.2013 № 405 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после первого официального опубликования).

| Код объекта отчета |  |
| --- | --- |
| Номер/дата выдачи/заключения лицензии/контракта |  |
| Дополнительные соглашения - номер/дата регистрации |  |
| Вид операции по недропользованию |  |
| Форма собственности предприятия-недропользователя |  |
| Инвестор(ы)/страна(ны) |  |
| Долевое участие (в % акций) |  |
| Контрактная территория/месторождение, площадь и т.п. |  |
| Срок действия лицензии/контракта |  |
| Средний курс по Республике Казахстан за отчетный период 1 $ = ______ тенге |  |

| Наименование статей | Шифр строки | Единицы измерения | Условие по контрак- ту | Факт с начала года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А | Б | В | 1 | 2 |
| Финансовые обязательства (ФО) | 500 | тыс. тенге |  |  |
| Инвестиции, всего | 501 | тыс. тенге |  |  |
| из них прямые иностранные инвестиции | 502 | тыс. тенге |  |  |
| капитальные затраты, всего | 503 | тыс. тенге |  |  |
| в том числе: здания, сооружения | 504 | тыс. тенге |  |  |
| обустройство, реконструкция | 505 | тыс. тенге |  |  |
| машины, оборудование | 506 | тыс. тенге |  |  |
| транспортные средства | 507 | тыс. тенге |  |  |
| затраты на очистные сооружения/ охраны окружающей среды, всего | 508 | тыс. тенге |  |  |
| затраты на геологоразведку, всего | 509 | тыс. тенге |  |  |
| в том числе: буровые работы | 300 | тыс. тенге |  |  |
|  |  | пог.м |  |  |
|  |  | скважин |  |  |
| горные работы | 301 | тыс. тенге |  |  |
|  |  | пог.м |  |  |
| опытно-фильтрационные работы | 302 | тыс. тенге |  |  |
| режимные наблюдения | 303 | тыс. тенге |  |  |
| общее кол-во наблюдательных скважин | 304 | скважин |  |  |
| из них наблюдаемых | 305 | скважин |  |  |
| количество замеров | 306 | проб |  |  |
| лабораторные исследования | 307 | тыс. тенге |  |  |
| прочие работы и затраты | 308 | тыс. тенге |  |  |
| затраты на добычу/водоподготовку | 510 | тыс. тенге |  |  |
| в том числе: эксплуатационное бурение | 309 | тыс. тенге |  |  |
| прочие работы (реанимация, текущий ремонт скважин и т.п.) | 310 | тыс. тенге |  |  |
| объем добычи подземных вод, всего | 511 | тыс.куб.м |  |  |
| в том числе хозяйственно-питьевое водоснабжение | 311 | тыс.куб.м |  |  |
| промышленно-техническое | 312 | тыс.куб.м |  |  |
| орошение земель | 313 | тыс.куб.м |  |  |
| лечебные, формацептические | 314 | тыс.куб.м |  |  |
| теплоэнергетические | 315 | тыс.куб.м |  |  |
| промышленные | 316 | тыс.куб.м |  |  |
| потери при транспортировке | 317 | тыс.куб.м |  |  |
| сброс без использования | 318 | тыс.куб.м |  |  |
| объем добычи лечебных грязей | 319 | куб.м |  |  |
| объем реализации | 512 | тыс. тенге |  |  |
|  |  | тыс.куб.м |  |  |
| в том числе на экспорт | 513 | тыс. тенге |  |  |
|  |  | тыс.куб.м |  |  |
| приобретение технологий | 514 | тыс. тенге |  |  |
| социально-экономическое развитие региона и развитие его инфраструктуры | 515 | тыс. тенге |  |  |
| мониторинг состояния (загрязнения) недр | 516 | тыс. тенге |  |  |
| страхование, всего | 517 | тыс. тенге |  |  |
| в том числе экологическое страхование | 518 | тыс. тенге |  |  |
| ликвидационный фонд | 519 | тыс. тенге |  |  |
| обучение казахстанских специалистов | 520 | тыс. тенге |  |  |
| в том числе обучение граждан Республики Казахстан по перечню специальностей, согласованному с компетентным органом | 521 | тыс. тенге |  |  |
| расходы на научно-исследовательские, научно- технические и (или) опытно-конструкторские работы | 522 | тыс. тенге |  |  |
| в том числе на территории Республики Казахстан | 523 | тыс. тенге |  |  |
| возврат территорий | 524 | % |  |  |
| численность персонала | 525 | человек |  |  |
| косвенные расходы, всего | 526 | тыс. тенге |  |  |
| в том числе на территории Республики Казахстан | 527 | тыс. тенге |  |  |
| налоги и платежи, всего | 528 | тыс. тенге |  |  |
| из них: корпоративный подоходный налог | 529 | тыс. тенге |  |  |
| налог на добавленную стоимость | 530 | тыс. тенге |  |  |
| бонусы | 531 | тыс. тенге |  |  |
| в том числе: подписной | 532 | тыс. тенге |  |  |
| коммерческого обнаружения | 533 | тыс. тенге |  |  |
| налог на добычу полезных ископаемых | 534 | тыс. тенге |  |  |
|  |  | тыс.тонн |  |  |
| доля Республики Казахстан в ранее заключенных соглашениях (контрактах) о разделе продукции | 535 | тыс. тенге |  |  |
|  |  | тыс.тонн |  |  |
| налог на сверхприбыль | 536 | тыс. тенге |  |  |
| социальный налог | 537 | тыс. тенге |  |  |
| налог на транспортные средства | 538 | тыс. тенге |  |  |
| таможенные платежи | 539 | тыс. тенге |  |  |
| платежи за загрязнение окружающей среды | 540 | тыс. тенге |  |  |
| платеж по возмещению исторических затрат | 541 | тыс. тенге |  |  |
| в том числе за приобретение геологической информации | 542 | тыс. тенге |  |  |
| аренда земли, участка недр | 543 | тыс. тенге |  |  |
|  |  | га |  |  |
| прочие налоги и платежи | 544 | тыс. тенге |  |  |
| штрафы и пени, всего | 545 | тыс. тенге |  |  |
| в том числе: по платежам налогового характера | 546 | тыс. тенге |  |  |
| по платежам неналогового характера | 547 | тыс. тенге |  |  |
| за неисполнение, ненадлежащее исполнение контрактных обязательств | 548 | тыс. тенге |  |  |

Недропользователь-руководитель   Руководитель финансово-экономической

                                 службы

_____________________________     ______________________

Исп._________ тел.____________    дата "____"____________20__года

Приложение 4     

к Правилам осуществления

мониторинга и контроля 

за соблюдением выполнения

условий контрактов

Кем представляется  __________________________________

____________________________________________________

Наименование, адрес, телефон, электронная почта

РНН ______________________________

Идентификационный номер (БИН, ИИН) ________________

ФОРМА № 4-ЛКУ

Отчет

о выполнении лицензионных/контрактных условий

(строительство и (или) эксплуатация подземных сооружений,

не связанных с разведкой и (или) добычей)

за____________ 20__ г.

Сноска. Приложение 4 с изменением, внесенным постановлением Правительства РК от 29.04.2013 № 405 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после первого официального опубликования).

| Код объекта отчета |  |
| --- | --- |
| Номер/дата заключения контракта |  |
| Дополнительные соглашения - номер/дата регистрации |  |
| Вид операции по недропользованию |  |
| Форма собственности предприятия-недропользователя |  |
| Инвестор(ы)/страна(ны) |  |
| Долевое участие (в % акций) |  |
| Контрактная территория |  |
| Срок действия контракта |  |
| Средний курс по Республике Казахстан за отчетный период 1 $ = ______ тенге |  |

| Наименование статей | Шифр строки | Единицы измере- ния | Условие по контракту | Факт с начала года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А | Б | В | 1 | 3 |
| Финансовые обязательства (ФО) | 500 | тыс. тенге |  |  |
| Инвестиции, всего | 501 | тыс. тенге |  |  |
| из них прямые иностранные инвестиции | 502 | тыс. тенге |  |  |
| капитальные затраты, всего | 503 | тыс. тенге |  |  |
| в том числе: здания, сооружения | 504 | тыс. тенге |  |  |
| обустройство, реконструкция | 505 | тыс. тенге |  |  |
| машины, оборудование | 506 | тыс. тенге |  |  |
| транспортные средства | 507 | тыс. тенге |  |  |
| затраты на очистные сооружения/охраны окружающей среды, всего | 508 | тыс. тенге |  |  |
| строительство и/или эксплуатация сооружений | 400 | тыс. тенге |  |  |
| в том числе: горные работы | 401 | тыс. тенге |  |  |
| буровые работы | 402 | тыс. тенге |  |  |
| гидрогеологические | 403 | тыс. тенге |  |  |
| инженерно-геологические | 404 | тыс. тенге |  |  |
| лабораторные работы | 405 | тыс. тенге |  |  |
| общецеховые расходы | 406 | тыс. тенге |  |  |
| прочие затраты | 407 | тыс. тенге |  |  |
| начало эксплуатации | 408 | год |  |  |
| вид сооружения | 409 | наименов. |  |  |
| глубина | 410 | м |  |  |
| ширина | 411 | м |  |  |
| длина | 412 | м |  |  |
| объем | 413 | куб.м |  |  |
| количество емкостей | 414 | шт. |  |  |
| объем выемки грунта | 415 | тыс. куб.м |  |  |
| объем захоронения отходов (стоков и т.п.) | 416 | тыс.т |  |  |
|  |  | куб.м |  |  |
| состав захороняемых отходов (стоков и т.п.) | 417 | содерж. |  |  |
| годовая производительность полигона | 418 | тыс.т |  |  |
| расход грунта на возведение дамбы обвалования | 419 | куб.м |  |  |
| количество очистных сооружений | 420 | шт |  |  |
| объем очищенных стоков | 421 | куб.м |  |  |
| количество могильников (для радиактивн. веществ) | 422 | шт |  |  |
| класс опасности | 423 | номер кл. |  |  |
| количество нагнетательных скважин | 424 | скважин |  |  |
| количество наблюдаемых скважин | 425 | скважин |  |  |
| объем нагнетания | 426 | млн.м3 |  |  |
| объем извлечения | 427 | млн.м3 |  |  |
| давление нагнетания | 428 | млн.м3 |  |  |
| приобретение технологий | 514 | тыс. тенге |  |  |
| социально-экономическое развитие региона и развитие его инфраструктуры | 515 | тыс. тенге |  |  |
| мониторинг состояния (загрязнения) недр | 516 | тыс. тенге |  |  |
| страхование, всего | 517 | тыс. тенге |  |  |
| в том числе экологическое страхование | 518 | тыс. тенге |  |  |
| ликвидационный фонд | 519 | тыс. тенге |  |  |
| обучение казахстанских специалистов | 520 | тыс. тенге |  |  |
| в том числе обучение граждан Республики Казахстан по перечню специальностей, согласованному с компетентным органом | 521 | тыс. тенге |  |  |
| расходы на научно-исследовательские, научно- технические и (или) опытно-конструкторские работы | 522 | тыс. тенге |  |  |
| в том числе на территории Республики Казахстан | 523 | тыс. тенге |  |  |
| возврат территорий | 524 | % |  |  |
| численность персонала | 525 | человек |  |  |
| косвенные расходы, всего | 526 | тыс. тенге |  |  |
| в том числе на территории Республики Казахстан | 527 | тыс. тенге |  |  |
| налоги и платежи, всего | 528 | тыс. тенге |  |  |
| из них: корпоративный подоходный налог | 529 | тыс. тенге |  |  |
| налог на добавленную стоимость | 530 | тыс. тенге |  |  |
| бонусы | 531 | тыс. тенге |  |  |
| в том числе: подписной | 532 | тыс. тенге |  |  |
| налог на добычу полезных ископаемых | 533 | тыс. тенге |  |  |
|  |  | тыс.тонн |  |  |
| налог на сверхприбыль | 534 | тыс. тенге |  |  |
| социальный налог | 535 | тыс. тенге |  |  |
| налог на транспортные средства | 536 | тыс. тенге |  |  |
| таможенные платежи | 537 | тыс. тенге |  |  |
| платежи за загрязнение окружающей среды | 538 | тыс. тенге |  |  |
| платеж по возмещению исторических затрат | 539 | тыс. тенге |  |  |
| в том числе за приобретение геологической информации | 540 | тыс. тенге |  |  |
| аренда земли, участка недр | 541 | тыс. тенге |  |  |
|  |  | га |  |  |
| прочие налоги и платежи | 542 | тыс. тенге |  |  |
| штрафы и пени, всего | 543 | тыс. тенге |  |  |
| в том числе: по платежам налогового характера | 544 | тыс. тенге |  |  |
| по платежам неналогового характера | 545 | тыс. тенге |  |  |
| за неисполнение, ненадлежащее исполнение контрактных обязательств | 546 | тыс. тенге |  |  |

Недропользователь-руководитель   Руководитель финансово-экономической

                                 службы

_____________________________    ____________________________

Исп._________ тел.____________   дата "___"____________ 20__ года

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан