Об утверждении Комплексного плана социально-экономического развития города Приозерск Карагандинской области на 2011 - 2013 годы

Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 марта 2011 года № 291

В целях решения проблем социально-экономического развития города Приозерска Карагандинской области Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:


      1. Утвердить прилагаемый Комплексный план социально-экономического развития города Приозерск Карагандинской области на 2011 - 2013 годы (далее - План).


      2. Центральным исполнительным органам Республики Казахстан и местным исполнительным органам Карагандинской области обеспечить своевременное выполнение мероприятий, предусмотренных Планом и по итогам полугодия, не позднее 20 января и 20 июля, представлять информацию о ходе их реализации в Министерство экономического развития и торговли Республики Казахстан.


      3. Министерству экономического развития и торговли Республики Казахстан по итогам полугодия, не позднее 1 февраля и 1 августа, представлять в Правительство Республики Казахстан сводную информацию о ходе реализации Плана.


      4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Канцелярию Премьер-Министра Республики Казахстан.


      5. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

Премьер-Министр

      Республики Казахстан                       К. Масимов

Утвержден        

постановлением Правительства

Республики Казахстан   

от 30 марта 2011 года № 291

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН

    социально-экономического развития города Приозерска

        Карагандинской области на 2011 - 2013 гады

| № п/п | Наименование мероприятия | Форма заверше- ния | Ответствен- ные за исполнение (реализацию) | Сроки представ- ления информа- ции | Предпола- гаемые расходы (млн. тенге) | Источники финансиро- вания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Вопросы по обеспечению жизнедеятельности города Приозерска, вытекающие из международных договоров и соглашений |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Провести инвентаризацию объектов города Приозерска, используемых российской стороной в соответствии с Соглашением между Республикой Казахстан и Российской Федерацией от 20 января 1995 года и Договором между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации от 18 октября 1996 года | Информа- ция в МЭРТ | Аким Карагандинской области, МО | январь 2012 года | Не требуется |  |
| 2. Жилищно-коммунальное хозяйство |  |  |  |  |  |  |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Провести комплекс работ и технических мероприятий по поддержанию котельной № 1 Приозерска Карагандинской области, для обеспечения теплоснабжения города до ввода в эксплуатацию новой котельной | Информа- ция в МЭРТ | АДС ЖКХ, МФ, аким Карагандинской области | июль 2011 года, январь 2012 года | 2011 год- 432,0* | Республи- канский бюджет |
| 3. | Проработать вопрос строительства новой котельной в городе Приозерске Карагандинской области | Информа- ция в МЭРТ | АДС ЖКХ, МИНТ, МФ, аким Карагандинской области | июль 2011 года, январь, июль 2012-2013 годов | 2011 год- 10,7 2012 год- 352,0 2013 год- 200,0 | Местный бюджет |
|  |  |  |  |  | 2012 год- 1800** 2013 год- 1800** | Республи- канский бюджет |
| 4. | Провести работы по поддержке инфраструктуры города Приозерска, в том числе по подготовке котельной № 1 и тепловых сетей к предстоящему отопительному сезону (текущий ремонт, закуп топлива, катионита, электроэнергии, технической соли и др.) | Информа- ция в МЭРТ | Аким Карагандинской области | июль 2011 года, январь, июль 2012-2013 годов | 2011 год- 520,0 2012 год- 520,0 2013 год- 520,0 | Местный бюджет |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Реконструировать комплекс очистки питьевого водоснабжения на водозаборе № 2 и сети водоснабжения (4,5 км) в рамках программы «Ак-Булак» по улицам Чапаева, Абая, Бауыржана Момышулы, Дорохова, Балхашская, Новая, Песчаная города Приозерска Карагандинской области: | Информа- ция в МЭРТ | АДС ЖКХ, МФ, аким Карагандинской области | июль 2011 года, январь, июль 2012-2013 годов |  |  |
|  | а) разработать проектно- сметную документацию |  |  |  | 2011 год- 33,0 2012 год- 36,0 2013 год- 60,0 | Местный бюджет |
|  | б) реконструировать комплекс очистки питьевого водоснабжения на водозаборе № 2 и сети водоснабжения |  |  |  | 2012 год- 180,0* 2013 год- 300,0* | Республи- канский бюджет |
| Жилые дома и производственные сооружения |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Подключить к центральному теплоснабжению девятнадцать многоэтажных жилых домов, находящихся в коммунальной собственности города Приозерска Карагандинской области | Информа- ция в МЭРТ | АДС ЖКХ, МФ, аким Карагандинской области | июль 2011 года, январь 2012 года | 2011 год- 118,6* | Республи- канский бюджет |
| 7. | Провести капитальный ремонт на внутридомовых системах водоснабжения и канализации в многоэтажных жилых домах, находящихся в коммунальной собственности города Приозерска Карагандинской области | Информа- ция в МЭРТ | Аким Карагандинской области | июль 2011 года, январь 2012 года | 2011 год- 48,4 | Местный бюджет |
| 8. | Провести капитальный ремонт на внутридомовых системах электроснабжения в многоэтажных жилых домах, находящихся в коммунальной собственности города Приозерска Карагандинской области | Информа- ция в МЭРТ | Аким Карагандинской области | июль 2012 года, январь 2013 года | 2012 год- 166,8 | Местный бюджет |
| 9. | Провести капитальный ремонт лифтов в десяти жилых девятиэтажных домах, находящихся в коммунальной собственности города Приозерска Карагандинской области | Информа- ция в МЭРТ | Аким Карагандинской области | июль 2013 года | 2013 год- 67,7 | Местный бюджет |
| 10. | Провести капитальный ремонт кровель, фасадов жилых многоэтажных домов, находящихся в коммунальной собственности города Приозерска Карагандинской области | Информа- ция в МЭРТ | Аким Карагандинской области | июль 2011 года, январь, июль 2012-2013 годов | 2011 год- 61,1 2012 год- 66,4 2013 год- 55,9 | Местный бюджет |
| 11. | Провести реконструкцию шести пустующих жилых домой и инженерных коммуникаций к ним, находящихся в коммунальной собственности города Приозерска Карагандинской области: | Информа- ция в МЭРТ | АДС ЖКХ, МФ, аким Карагандинской области | июль 2011 года, январь, июль 2012-2013 годов |  | Местный бюджет |
|  | а) провести техническое обследование и разработать проектно-сметную документацию |  |  |  | 2011 год- 32,5 |  |
|  | б) провести реконструкцию |  |  |  | 2012 год- 35,3 2013 год- 42,5 | Республи- канский бюджет |
|  |  |  |  |  | 2012 год- 317,9* 2013 год- 382,0* |  |
| 12. | Провести ремонтные работы по усилению конструкций в аварийных жилых домах по улицам Абая, Агыбай-батыра, Бауыржана Момышулы, Достык, Космонавтов, Кисунько, Чапаева, бульвара Советской Армии города Приозерска Карагандинской области: | Информа- ция в МЭРТ | Аким Карагандинской области | июль 2011 года, январь 2012 года |  |  |
|  | а) провести техническое обследование и разработать проектно-сметную документацию |  |  |  | 2011 год- 27,0 | Местный бюджет |
|  | б) провести ремонтные работы по усилению конструкции в аварийных домах |  |  |  | 2011 год- 320,0 |  |
| 13. | Провести снос конструкций жилищно-гражданских зданий города Приозерска Карагандинской области, не подлежащих восстановлению, с рекультивацией и уборкой строительного мусора | Информа- ция в МЭРТ | АДС ЖКХ, МФ, аким Карагандинской области | июль 2012 года, январь, июль 2013 года | 2012 год- 49,0 2013 год- 49,0 | Местный бюджет |
|  |  |  |  |  | 2012 год- 257,0* 2013 год- 257,0* | Республи- канский бюджет |
| 14. | Провести снос разрушенных домов и строений воинских частей и рекультивировать территории в районе военного аэродрома «Камбала» | Информа- ция в МЭРТ | Аким Карагандинской области | июль 2012 года, январь 2013 года | 2012 год- 160,0 | Местный бюджет |
| Благоустройство |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Восстановить уличное освещение города Приозерска Карагандинской области с установкой 213 опор и светоточек протяженностью 7,5 км | Информа- ция в МЭРТ | Аким Карагандинской области | июль 2011 года, январь, июль 2012 года, январь 2013 года | 2011 год- 33,9 2012 год- 31,5 | Местный бюджет |
| 16. | Построить трубопровод для полива зеленых насаждений в городе Приозерске Карагандинской области | Информа- ция в МЭРТ | Аким Карагандинской области | июль 2012 года, январь, июль 2013 года | 2012 год- 22,8 2013 год- 18,9 | Местный бюджет |
| 17. | Приобрести специальную технику для коммунального государственного предприятия «Управление жилищно-коммунального реформирования» города Приозерска Карагандинской области | Информа- ция в МЭРТ | Аким Карагандинской области | июль 2012 года, январь 2013 года | 2012 год- 78,4 | Местный бюджет |
| 3. Экология и природопользование |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Ликвидировать площадные загрязнения нефтепродуктами береговых территорий с последующей рекультивацией (загрязненное битумом соленое озеро южнее города Приозерска Карагандинской области): | Информа- ция в МЭРТ | МООС, МФ, аким Карагандинской области | июль 2011 года, январь, июль 2012-2013 годов |  |  |
|  | а) разработать проектно- сметную документацию |  |  |  | 2011 год- 10,0 | Местный бюджет |
|  | б) ликвидировать площадные загрязнения нефтепродуктами береговых территорий с последующей рекультивацией |  |  |  | 2012 год- 100,0* 2013 год- 100,0* | Республи- канский бюджет |
| 19. | Построить полигон твердых бытовых отходов в городе Приозерске Карагандинской области | Информа- ция в МЭРТ | МООС, МФ, аким Карагандинской области | июль 2012 года, январь 2013 года | 2012 год- 12,4 2012 год- 111,6* | Местный бюджет Республи- канский бюджет |
| 20. | Реконструировать очистные сооружения канализационных стоков города Приозерска Карагандинской области: | Информа- ция в МЭРТ | АДС ЖКХ, МФ, аким Карагандинской области | июль 2011 года, январь, июль 2012-2013 годов |  |  |
|  | а) разработать проектно-сметную документацию |  |  |  | 2011 год- 61,0 | Местный бюджет |
|  |  |  |  |  | 2012 год- 61,0 2013 год- 61,0 |  |
|  | б) реконструировать очистные сооружения |  |  |  | 2012 год- 551,2* 2013 год- 551,2* | Республи- канский бюджет |
| 21. | Провести капитальный ремонт внутриквартальных канализационных сетей города Приозерска Карагандинской области | Информа- ция в МЭРТ | Аким Карагандинской области | июль 2011 года, январь, июль 2012 года | 2011 год- 49,0 2012 год- 13,3 | Местный бюджет |
| 4. Образование |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Построить детский сад на 200 мест в городе Приозерске Карагандинской области: | Информа- ция в МЭРТ | МОН, МФ, аким Карагандинской области | июль 2011 года, январь, июль 2012-2013 годов |  |  |
|  | а) разработать проектно-сметную документацию |  |  |  | 2011 год- 10,0 | Местный бюджет |
|  | б) построить детский сад |  |  |  | 2012 год- 25,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2012 год- 225,0* | Республи- канский бюджет |
| 23. | Провести реконструкцию школы искусств и спорта города Приозерска Карагандинской области: | Информа- ция в МЭРТ | МОН, МТС, МФ, аким Карагандинской области | июль 2011 года, январь, июль 2012-2013 годов |  | Местный бюджет |
|  | а) разработать проектно-сметную документацию |  |  |  | 2011 год- 9,5 |  |
|  |  |  |  |  | 2012 год- 14,0 2013 год- 14,0 |  |
|  | б) провести реконструкцию школы искусств и спорта |  |  |  | 2012 год- 127,0* 2013 год- 126,0* | Республи- канский бюджет |
| 5. Государственные услуги, общественный порядок и безопасность |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Построить пристройку зала ожидания с оснащением к Центру обслуживания населения в городе Приозерске Карагандинской области | Информа- ция в МЭРТ | МСИ, МФ, аким Карагандинской области | июль 2012 года, январь 2013 года | 2012 год- 27,4* | Республи- канский бюджет |
| 25. | Создать управление юстиции в городе Приозерске Карагандинской области (в рамках имеющейся штатной численности) | Постанов- ление Прави- тельства РК, информа- ция в МЭРТ | МЮ, МФ, аким Карагандинской области | январь 2012 года | Не требуется |  |
| 26. | Приобрести специальную технику и оборудование для отдела внутренних дел города Приозерска Карагандинской области | Информа- ция в МЭРТ | МВД, МФ, аким Карагандинской области | июль 2012 года, январь, июль 2013 года | 2012 год- 14,2* 2013 год- 12,8* | Республи- канский бюджет |
| 6. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Создать водно-спасательную станцию Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан в городе Приозерске Карагандинской области: | Информа- ция в МЭРТ | МЧС, МФ, аким Карагандинской области | июль 2011 года, январь, июль 2012-2013 годов |  | Республи- канский бюджет |
|  | а) оформить земельный участок |  |  |  | 2011 год- 0,4* |  |
|  | б) разработать проектно-сметную документацию |  |  |  | 2011 год- 7,0* |  |
|  | в) построить станцию |  |  |  | 2012 год- 331,3* |  |
|  | г) приобрести оборудование, технику и снаряжение |  |  |  | 2013 год- 141,9* |  |
|  | д) предусмотреть средства на обеспечение деятельности водно-спасательной станции |  |  |  | 2013 год- 22,7* |  |
| 28. | Провести капитальный ремонт здания пожарного депо пожарной части № 47 города Приозерска Карагандинской области | Информа- ция в МЭРТ | МЧС, МФ, аким Карагандинской области | июль 2011 года, январь 2012 года | 2011 год- 47,0* | Республи- канский бюджет |
| 29. | Построить гаражный бокс для пожарной техники на 4 выезда: | Информа- ция в МЭРТ | МЧС, МФ, аким Карагандинской области | июль 2011 года, январь, июль 2012 года, январь 2013 года |  | Республи- канский бюджет |
|  | а) разработать проектно-сметную документацию |  |  |  | 2011 год- 3,0* |  |
|  | б) построить гаражный бокс |  |  |  | 2012 год- 57,0* |  |
| 30. | Приобрести специальную пожарную технику для пожарной части № 47 города Приозерска Карагандинской области | Информа- ция в МЭРТ | МЧС, МФ | июль 2012 года, январь 2013 года | 2012 год- 85,0* | Республи- канский бюджет |
| 31. | Приобрести для пожарной части № 47 города Приозерска Карагандинской области специальную автомобильную технику для проведения аварийно-спасательных работ | Информа- ция в МЭРТ | МЧС, МФ | июль 2012 года, январь 2013 года | 2012 год- 159,4* | Республи- канский бюджет |
| Потребность в бюджетных ресурсах: |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Республиканский бюджет | 2011 год | 608,0 |  |  |  |
|  |  | 2012 год | 4 344,0 |  |  |  |
|  |  | 2013 год | 3 693,6 |  |  |  |
|  | Итого: |  | 8 645,6 |  |  |  |
| 2 | Местный бюджет | 2011 год | 1 226,1 |  |  |  |
|  |  | 2012 год | 1 643,9 |  |  |  |
|  |  | 2013 год | 1 089,0 |  |  |  |
|  | Итого: |  | 3 959,0 |  |  |  |
| 3 | Бюджетные средства, всего | 2011 год | 1 834,1 |  |  |  |
|  |  | 2012 год | 5 987,9 |  |  |  |
|  |  | 2013 год | 4 782,6 |  |  |  |
|  | Итого: |  | 12 604,6 |  |  |  |

Примечание:

* объемы расходов по мероприятиям, финансируемым за счет средств республиканского и местного бюджетов на 2011 - 2013 годы, будут уточняться при формировании (уточнении) республиканского и местного бюджетов на соответствующий плановый период.

** целесообразность строительства новой котельной в городе Приозерске Карагандинской области будет определена на основании положительного экономического заключения на технико-экономическое обоснование, сумма строительства определена ориентировочно.

Расшифровка аббревиатур:

МОН - Министерство образования и науки Республики Казахстан

МИНТ - Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан

МТК - Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан

АДС ЖКХ - Агентство Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства

МВД - Министерство внутренних дел Республики Казахстан

МО - Министерство обороны Республики Казахстан

МООС - Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан

МСИ - Министерство связи и информации Республики Казахстан

МТС - Министерство туризма и спорта Республики Казахстан

МЧС - Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан

МФ - Министерство финансов Республики Казахстан

МЮ - Министерство юстиции Республики Казахстан

МЭРТ - Министерство экономического развития и торговли Республики Казахстан

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан