

**О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 11 ноября 2011 года № 1321 "Об утверждении Комплексного плана социально-экономического развития города Жанаозен Мангистауской области на 2012 - 2020 годы"**

***Утративший силу***

Постановление Правительства Республики Казахстан от 10 января 2012 года № 14. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 ноября 2021 года № 784.

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 04.11.2021 № 784.

      Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:

      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 11 ноября 2011 года № 1321 "Об утверждении Комплексного плана социально-экономического развития города Жанаозен Мангистауской области на 2012 - 2020 годы" следующее изменение:

      Комплексный план социально-экономического развития города Жанаозен Мангистауской области на 2012 - 2020 годы, утвержденный указанным постановлением, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

      2. Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2012 года.

|  |  |
| --- | --- |
| Премьер-Министр |  |
| Республики Казахстан | К. Масимов |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Утвержден постановлением Правительства Республики Казахстан от 10 января 2012 года № 14 |

**Комплексный план**  
**социально-экономического развития города Жанаозен Мангистауской области**  
**на 2012 - 2020 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятия | Форма  завершения | Ответственный  за исполнение  (реализацию) | Срок  исполнения  (реализации) | Предла-  гаемые  расходы  (тыс.  тенге) | Источ-  ники  финанси-  рования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1. Решение проблемы перенаселенности города Жанаозен** | | | | | | |
| 1. | Принятие комплекса мер по  обеспечению стабильности  численности населения в  городе Жанаозен на уровне  2011 года | Информация  в МЭРТ | Акимат  Мангистауской  области,  МВД | 2012 -  2020 годы | Не  требуется | - |
| 2. | Разработка Генерального  плана города Жанаозен с  учетом последующей  оптимизации численности  населения | Постанов-  ление  Прави-  тельства | АДСиЖКХ,  акимат  Мангистауской  области | IV квартал  2012 года | Согласно  бюджетной  заявке | Местный  бюджет |
| **2. Обеспечение оптимальной структуры занятости города Жанаозен** | | | | | | |
| **1. Обеспечение стабильной работы предприятий нефтегазовой отрасли** | | | | | | |
| 1. | Реорганизация ПФ  "Озенмунайгаз"  АО "РД "КазМунайГаз"  в городе Жанаозен в  самостоятельное  юридическое лицо с правом  недропользования | Информация  в Прави-  тельство | АО "НК  "КазМунайГаз",  АО "РД  "КазМунайГаз"  (по  согласованию) | II квартал  2012 года | Не  требуется | - |
| 2. | Обеспечение уровня добычи  нефти на месторождениях ПФ  "Озенмунайгаз" в объеме не  менее 5,8 млн. тонн в год  с целью сохранения рабочих  мест | Информация  в МЭРТ | АО "РД  "КазМунайГаз"  (по  согласованию) | 2012 -  2020 годы | Не  требуется | - |
| 3. | Проработка вопроса  выделения и передачи  оператору Узеньского  месторождения АО  "РД "КазМунайГаз" новых  территорий для целей  геологоразведки и  последующего расширения  добычи нефти | Контракты  на  разведку,  добычу | МНГ, МИНТ,  АО "НК  "КазМунайГаз",  АО "РД  "КазМунайГаз",  АО "НГК  "Казгеология"  (по  согласованию) | 2019 год | Не  требуется | - |
| 4. | Продление контракта  на недропользование по  месторождениям Узень и  Карамандыбас | Дополни-  тельное  соглашение  к  контрактам  на  разведку,  добычу | МНГ,  АО "РД  "КазМунайГаз"  (по  согласованию) | 2018 год | Не  требуется | - |
| 5. | Строительство и  организация ремонтно-  механического  производства,  специализирующегося  на нефтепромысловом  оборудовании в городе  Жанаозен | Акт ввода  в эксплуа-  тацию | АО "НК  "КазМунайГаз"  (по  согласованию) | 2012 -  2013 годы | Согласно  ТЭО | Средства  АО "НК  "Каз-  МунайГаз" |
| 6. | Проработка вопроса  строительства малого НПЗ  на базе АО "KPI" (после  получения результатов ТЭО  "Стратегия развития и  диверсификации  производственной  деятельности АЗПМ и  обоснования инвестиций",  разрабатываемого АО "KPI")  в городе Актау | Информация  в МЭРТ | АО "НК  "КазМунайГаз"  (по  согласованию),  Акимат  Мангистауской  области | I квартал  2012 года | Не  требуется | - |
| 7. | Внесение в Правила закупок  товаров, работ и услуг  изменений, предусматривающих  приоритетное право  приобретения продукции,  работ и услуг, производимых  предприятиями города  Жанаозен, при закупках  материально-технических  ресурсов для нужд ПФ  "Озенмунайгаз" | Решение  Совета  директоров | АО "ФНБ  "Самрук-  Казына",  АО "НК  "КазМунайГаз"  (по  согласованию) | II квартал  2012 года | Не  требуется | - |
| **2. Повышение предпринимательской активности и улучшение бизнес климата**  **в городе** | | | | | | |
| 1. | Принятие комплекса  мер по повышению  предпринимательской  активности и улучшению  бизнес климата в городе  Жанаозен в рамках  реализации программ  Дорожная карта бизнеса -  2020, Производительность -  2020 и других аналогичных  программ | Информация  в Прави-  тельство | Акимат  Мангистауской  области,  МИНТ,  МЭРТ,  АО "ФРП  "Даму" (по  согласованию) | 2012 -  2020 годы | Не  требуется | - |
| 2. | Разработка и принятие  Специального плана  развития предпринима-  тельства города Жанаозен  на 2012-2014 годы | Поста-  новление  Прави-  тельства | МЭРТ,  АО "ФРП  "Даму" (по  согласованию) | Январь  2012 года | Согласно  бюджетной  заявке | Респуб-  ликанский  бюджет |
| 3. | Предоставление  микрокредитов самозанятым,  безработным,  малообеспеченным жителям  города Жанаозен для  создания и расширения  собственного дела в рамках  Программы занятости 2020 | Информация  в МЭРТ | Акимат  Мангистауской  области | 2012 -  2020 годы | 660 000  В том  числе: | Респуб-  ликанский  бюджет |
| 2012 г. –  120 000\*  2013 г. –  120 000\*  2014 г. –  120 000\* |
| Ежегодно с  2015 года  по 2020  годы по  50 000\*\* | Местный бюджет |
| 4. | Обеспечение спецодеждой  и спецобувью работников  предприятий нефтегазовой  отрасли региона через  местных производителей -  швейную фабрику города  Жанаозен и обувную фабрику  города Актау | Заключение  договора  на пошив  спецодежды | АО "РД  "КазМунайГаз",  нефтегазовые  компании  региона (по  согласованию) | Январь,  ежегодно | Не  требуется | - |
| 5. | Проработка вопроса по  созданию условий для  самозанятого населения  развивающихся населенных  пунктов вдоль железнодо-  рожной линии "Узень –  государственная граница с  Туркменистаном" в целях  обеспечения  жизнедеятельности  (преимущественно в сферах  животноводства,  выращивания овощебахчевых  культур) | Информация  в МЭРТ | Акимат  Мангистауской  области | 2012 -  2014 годы | Не  требуется | - |
| **3. Обеспечение занятости населения, стимулирование экономической активности,**  **содействие в создании новых производств и рабочих мест в точках**  **экономического роста** | | | | | | |
| **1. Активные меры содействия занятости населения города Жанаозен** | | | | | | |
| 1. | Мониторинг качественной,  количественной, возрастной  структуры трудоспособного  населения города Жанаозен | Информация  в МЭРТ | Акимат  Мангистауской  области,  МТСЗН | Ежегодно,  март | Не  требуется |  |
| 2. | Определение спроса и  предложения на рынке  труда:  - по Мангистауской области  - по городу Жанаозен | Информация  в МТСЗН | Акимат  Мангистауской  области | Ежегодно,  март | Не  требуется | - |
| 3. | Определение потребности  в кадрах в разрезе  специальностей (профессий)  в период строительства и  эксплуатации по:  - проектам, реализуемым в  рамках Государственной  программы форсированного  индустриально-  инновационного развития;  - проектам, реализуемым  национальными  компаниями;  -региональным инвестиционным проектам | Информация  в МЭРТ | Акимат  Мангистауской  области,  МИНТ, МНГ,  МСХ,  национальные  компании (по  согласованию) | Ежегодно,  март | Не  требуется | - |
| 4. | Организация профессио-  нальной подготовки,  переподготовки, повышения  квалификации  трудоспособного населения  города Жанаозен по  Программе занятости 2020,  государственному заказу,  программам развития  территорий для проектов,  реализуемых в рамках  Государственной программы  форсированного  индустриально-  инновационного развития  и региональных  инвестиционных проектов | Информация  в МЭРТ | Акимат  Мангистауской  области,  МТСЗН, МОН,  национальные  компании (по  согласованию) | 2012 -  2020 годы | В пределах  средств,  выделенных  на  реализацию  программ и  государст-  венный  заказ | Респуб-  ликанский  бюджет,  местный  бюджет,  средства  работо-  дателей |
| 5. | Организация  профессиональной  подготовки,  переподготовки, повышения  квалификации  трудоспособного населения  города Жанаозен для  проектов реализуемых  национальными компаниями  на базе учебных центров  крупных производственных  предприятий,  межрегионального центра  подготовки кадров в городе  Атырау, частных учебно-  тренинговых центров | Информация  в МЭРТ | Акимат  Мангистауской  области,  национальные  компании  (по  согласованию) | 2012 -  2020 годы | В пределах  предусмот-  ренных  средств | Средства  работо-  дателей |
| 6. | Организация  трудоустройства  подготовленных кадров  на постоянную работу с  предоставлением им  арендного жилья и  компенсационных выплат на  переезд в рамках Программы  занятости 2020, в том  числе и организацией  вахтового метода работы и  квотированием рабочих мест  для жителей города Жанаозен | Информация  в МЭРТ | Акимат  Мангистауской  области,  МТСЗН,  компании-  работодатели  (по  согласованию) | 2012 -  2020 годы | Не  требуется |  |
| 7. | Организация  трудоустройства  подготовленных кадров  на постоянную работу на  проекты, реализуемые  национальными компаниями,  в том числе организацией  вахтового метода работы | Информация  в МЭРТ | Акимат  Мангистауской  области,  национальные  компании (по  согласованию) | 2012 -  2020 годы | Не  требуется | - |
| 8. | Разработка региональной  Дорожной карты занятости  города Жанаозен | Информация  в МЭРТ | Акимат  Мангистауской  области | Ежегодно,  январь | Не  требуется | - |
| 9. | Содействие в занятости  женщин и молодежи за счет  организации в городе  Жанаозен не менее 1000  социальных рабочих мест  ежегодно | Информация  в МЭРТ | Акимат  Мангистауской  области | 2012 -  2020 годы | Согласно  бюджетной  заявке | Местный  бюджет |
| 10. | Организация прохождения  молодежной практики  выпускников высших учебных  заведений и средне-  специальных учебных  заведений на предприятиях  и организациях ежегодно  не менее 160 человек  (из числа жителей города  Жанаозен) | Информация  в МЭРТ | Акимат  Мангистауской  области,  компании-  работодатели  (по  согласованию) | 2012 -  2020 годы | 225 000\*\*  Ежегодно по  25 000\*\* | Местный  бюджет |
| 11. | Выделение средств для  обучения ежегодно не  менее 50 человек из числа  молодежи города Жанаозен  в учебном центре  профессионального обучения  по учебным программам в  соответствии с  международными стандартами  - Актауский тренинговый  центр | Информация  в МЭРТ | Акимат  Мангистауской  области | 2012 -  2020 годы | Согласно  бюджетной  заявке | Местный  бюджет |
| 12. | Выделение квоты для  обучения молодежи из числа  жителей города Жанаозен  по востребованным  специальностям в  межрегиональном центре  подготовки кадров в городе  Атырау | Квота на  обучение | МОН | Ежегодно,  январь | Не  требуется | - |
| 13. | Строительство здания  колледжа нефти и газа на  960 мест в городе Жанаозен | Акт ввода в  эксплуатацию | МОН,  акимат  Мангистауской  области | 2014 год | 1 560 000  В том  числе: |  |
| 2014 г. -  1 404 000\* | Респуб-  ликанский  бюджет |
| 2014 г. –  156 000\*\* | Местный  бюджет |
| 14. | Переоснащение  материально-технической  базы ГКП "Колледж нефти  и газа имени  О. Турмаганбетулы"  в городе Жанаозен | Информация  в МЭРТ | МОН, акимат  Мангистауской  области | 2012 -  2013 годы | 50 000\*  В том  числе:  2012 г. -  25 000\*  2013 г. -  25 000\* | Респуб-  ликанский  бюджет |
| **2. Создание новых производств и рабочих мест в точках экономического роста**  **области** | | | | | | |
| 1. | Установление для населения  города Жанаозен квоты  трудоустройства не менее  чем 10 % от общего числа  создаваемых новых рабочих  мест, в том числе  организация подготовки и  переподготовки кадров по  новым специальностям на  следующих проектах: | Информация  в МЭРТ | Акимат  Мангистауской  области,  компании-  работодатели  (по  согласованию) | 2012 -  2020 годы | Согласно  бюджетной  заявки | Респуб-  ликанский  бюджет,  местный  бюджет,  средства  работо-  дателей |
| 1) | нефтеналивной терминал  в селе Курык с выносными  причальными устройствами | Информация  в МЭРТ | АО "НК  "КазМунайГаз"  (по  согласованию) | Сроки  реализации  увязаны с  началом  добычи  нефти в  рамках  Фазы II  место-  рождения  Кашаган и  началом  добычи  нефти в  южном  секторе  КСКМ | Не  требуется | - |
| 2) | судоремонтный/  судостроительный завод в  районе села Курык | Информация  в МЭРТ | АО "НК  "КазМунайГаз"  (по  согласованию) | 2013 -  2015 годы | Не  требуется | - |
| 3) | проработка вопроса  расширения  производственной мощности  ТОО "ЕРСАЙ Каспиан  Контрактор" в селе Курык | Информация  в МЭРТ | Акимат  Мангистауской  области,  ТОО "ЕРСАЙ  Каспиан  Контрактор"  (по  согласованию) | Сроки  реализации  увязаны с  началом  добычи  нефти  в южном  секторе  КСКМ | Не  требуется | - |
| 4) | база поддержки морских  нефтяных операций в селе  Курык, в том числе  создание базы обслуживания  дноуглубительного флота,  строительство зон  технического обслуживания  флота, зоны отстоя судов | Информация  в МЭРТ | АО "НК  "КазМунайГаз"  (по  согласованию) | Сроки  реализации  увязаны с  началом  добычи  нефти в  рамках  Фазы II  месторож-  дения  Кашаган и  началом  добычи  нефти в  южном  секторе  КСКМ | Не  требуется | - |
| 5) | полигон размещения и  захоронения отходов в  селе Курык | Информация  в МЭРТ | АО "НК  "КазМунайГаз"  (по  согласованию) | Сроки  реализации  увязаны с  началом  добычи  нефти  в южном  секторе  КСКМ | Не  требуется | - |
| 6) | проработка вопроса  строительства завода  металлоконструкций на  территории специальной  экономической зоны  "Морпорт Актау" в городе  Актау | Информация  в МЭРТ | Акимат  Мангистауской  области,  ТОО "Дос  Марин" (по  согласованию) | Сроки  реализации  увязаны с  началом  добычи  нефти в  южном  секторе  КСКМ | Не  требуется | - |
| 7) | береговая база поддержки  морских операций в заливе  "Сартас" в Тупкараганском  районе | Информация  в МЭРТ | Акимат  Мангистауской  области | 2014 год | Не  требуется | - |
| 8) | производство дорожных  битумов на Актауском  заводе пластических масс"  ТОО "СП "Caspi Bitum" в  городе Актау | Информация  в МЭРТ | АО "НК  "КазМунайГаз"  (по  согласованию) | 2012 год | Не  требуется | - |
| 9) | фармацевтический  комплекс по выпуску жидких  лекарственных форм и  изделий медицинского  назначения" ТОО "Медикал  Фарм "Ча-Кур" в городе  Актау | Информация  в МЭРТ | Акимат  Мангистауской  области | 2012 год | Не  требуется | - |
| 10) | строительство  электросталеплавильного  комплекса ТОО "Актауский  литейный завод" в городе  Актау | Информация  в МЭРТ | Акимат  Мангистауской  области | 2012 -  2013 годы | Не  требуется | - |
| 11) | строительство и  эксплуатация товарно-  осетровой фермы | Информация  в МЭРТ | Акимат  Мангистауской  области,  "Сервисное  сельскохо-  зяйственное  товарищество  "Осетр-Аралды" | 2012 год | Не  требуется | - |
| 2. | Установление для населения  города Жанаозен квоты  трудоустройства не менее  чем 50 % от общего числа  создаваемых новых рабочих  мест, в том числе  организация подготовки и  переподготовки кадров по  новым специальностям в  рамках инвестиционного  проекта по созданию и  развитию курортной зоны  отдыха "Кендерли" | Информация  в МЭРТ | Акимат  Мангистауской  области,  компании-  работодатели  (по  согласованию) | 2012 -  2020 годы | Согласно  бюджетной  заявки | Респуб-  ликанский  бюджет,  местный  бюджет,  средства  работо-  дателей |
| 3. | Создание и развитие  курортной зоны отдыха  "Кендерли" | Информация  в Прави-  тельство | Акимат  Мангистауской  области, МТС,  МИНТ, АО СПК  "Каспий" (по  согласованию) | 2012 -  2020 годы | Согласно  ТЭО | Частные  инвес-  тиции |
| 4. | Строительство 9 объектов  внешней инженерной  инфраструктуры курортной  зоны отдыха "Кендерли" и  международного аэропорта  "Кендерли", в том числе: | Акт ввода в  эксплуатацию | Акимат  Мангистауской  области,  АДСиЖКХ, МТК,  МИНТ, МНГ, АО  СПК "Каспий"  (по  согласованию) | 2013 -  2015 годы | 9 294 724  В том  числе: |  |
| 2013 г. –  4 075 970\*  2014 г. –  3 328 673\*  2015 г. –  960 609\* | Респуб-  ликанский  бюджет |
| 2013 г. –  446 219\*\*  2014 г. –  374 297 \*\*  2015 г. –  108 956\*\* | Местный  бюджет |
| 1) | канализационно-очистного  сооружения на 26 000  куб. м курортной зоны  отдыха "Кендерли" | Акт ввода в  эксплуатацию | Акимат  Мангистауской  области,  АДСиЖКХ | 2013 -  2015 годы | 3 289 565  В том  числе: |  |
| 2013 г. –  1 000 000\*  2014 г. -  1 000 000\*  2015 г. –  960 609\* | Респуб-  ликанский  бюджет |
| 2013 г. –  110 000\*\*  2014 г. –  110 000\*\*  2015 г. –  108 956\*\* | Местный  бюджет |
| 2) | канализационно-очистных  сооружений международного  аэропорта "Кендерли" | Акт ввода в  эксплуатацию | Акимат  Мангистауской  области,  АДСиЖКХ | 2013 -  2014 годы | 1 005 762  В том  числе: |  |
| 2013 г. –  450 000\*  2014 г. –  455 186\* | Респуб-  ликанский  бюджет |
| 2013 г. –  50 000\*\*  2014 г. –  50 576\*\* | Местный  бюджет |
| 3) | газопроводного отвода  и автоматизированной  газораспределительной  системы от магистрального  газопровода "Окарем-Бейнеу"  курортной зоны отдыха  "Кендерли" | Акт ввода в  эксплуатацию | Акимат  Мангистауской  области, МНГ | 2013 -  2014 годы | 883 559  В том  числе: |  |
| 2013 г. -  397 602\*  2014 г. -  397 601\* | Респуб-  ликанский  бюджет |
| 2013 г. –  44 178\*\*  2014 г. –  44 178\*\* | Местный  бюджет |
| 4) | газификация международного  аэропорта "Кендерли" | Акт ввода в  эксплуатацию | Акимат  Мангистауской  области, МНГ | 2014 год | 343 452  В том  числе: |  |
| 2014 г. -  309 107\* | Респуб-  ликанский  бюджет |
| 2014 г. –  34 345\*\* | Местный  бюджет |
| 5) | водоснабжение  международного аэропорта  "Кендерли" | Акт ввода в  эксплуатацию | Акимат  Мангистауской  области,  АДСиЖКХ | 2013 год | 346 672  В том  числе: |  |
| 2013 г. –  312 005\* | Респуб-  ликанский  бюджет |
| 2013 г. –  34 667\*\* | Местный  бюджет |
| 6) | автодороги международного  аэропорта "Кендерли",  протяженностью 6,4 км | Акт ввода в  эксплуатацию | Акимат  Мангистауской  области, МТК | 2013 год | 686 307  В том  числе: |  |
| 2013 г. –  617 676\* | Респуб-  ликанский  бюджет |
| 2013 г. –  68 631\*\* | Местный  бюджет |
| 7) | автодороги курортной  зоны отдыха "Кендерли",  протяженностью 2,2 км | Акт ввода в  эксплуатацию | Акимат  Мангистауской  области, МТК | 2013 год | 282 257  В том  числе: |  |
| 2013 г. –  254 031\* | Респуб-  ликанский  бюджет |
| 2013 г. –  28 226\*\* | Местный  бюджет |
| 8) | новой подстанции 110/6 кВ  с двумя силовыми  трансформаторами мощностью  40 МВА, ОРУ – 110 кВ по  схеме 110-4Н,  реконструкция существующей  высоковольтной линии кВ  Л-Фетисово с полной  заменой проводов и  частичной заменой опор  и строительство новой  питающей линии  электропередачи курортной  зоны отдыха "Кендерли" | Акт ввода в  эксплуатацию | Акимат  Мангистауской  области, МИНТ | 2013 -  2014 годы | 1 851 977  В том  числе: |  |
| 2013 г. -  500 000\*  2014 г.-  1 166 779\* | Респуб-  ликанский  бюджет |
| 2013 г. –  50 000\*  2014 г. –  135 198\* | Местный  бюджет |
| 9) | подстанции 110/10 кВ  международного аэропорта  "Кендерли" | Акт ввода в  эксплуатацию | Акимат  Мангистауской  области, МИНТ | 2013 год | 605 173  В том  числе: |  |
| 2013 г. –  544 656\* | Респуб-  ликанский  бюджет |
| 2013 г. –  60 517\*\* | Местный  бюджет |
| 5. | Обеспечение создания  рабочих мест для населения  города Жанаозен на  инфраструктуре  железнодорожной линии  "Узень – государственная  граница Туркменистана" с  развитием населенных  пунктов вокруг станций и  разъездов, расположенных  на данной линии, в том  числе: на станциях  Болашак, Бопай и разъездах  Бастау, Бестортколь,  Акбобек, Тайгыр, Курмаш | Информация  в МЭРТ | АО "НК "КТЖ" | 2012 –  2013 годы | Не  требуется | - |
| **3. Развитие новых населенных пунктов и населенных пунктов с высоким**  **потенциалом развития** | | | | | | |
| 1. | Прогнозирование и  мониторинг численности  жителей новых населенных  пунктов и населенных  пунктов с высоким  потенциалом развития  в целях определения  потребности в  финансировании  строительства объектов  социальной, инженерной  и транспортной  инфраструктуры | Информация  в МЭРТ | Акимат  Мангистауской  области,  АДСиЖКХ,  МЭРТ | Ежегодно | Не  требуется | - |
| 2. | Строительство объектов  социального и культурно-  бытового назначения на  станциях Узень, Болашак,  Бопай железнодорожной  линии "Узень –  государственная граница  Туркменистана" | Акт ввода в  эксплуатацию | АО "НК "КТЖ" | 2012 год | 4 195 748 | Средства  АО "НК  "КТЖ" |
| 3. | Проработка вопроса  комплексного решения  проблем обеспечения  населения города Жанаозен  и других населенных  пунктов Мангистауской  области доступным жильем | Информация  в МЭРТ | Акимат  Мангистауской  области,  АДСиЖКХ,  АО "ЖССБК"  (по  согласованию) | 2012 –  2020 годы | Не  требуется | - |
| 4. | Проработка вопроса  создания транспортной  инфраструктуры между  городом Жанаозен, новыми  населенными пунктами и  населенными пунктами с  высоким потенциалом  развития | Предложение  в Прави-  тельство | Акимат  Мангистауской  области,  АО "НК "КТЖ" | I квартал  2012 года | Не  требуется | - |
| 5. | Проработка вопроса  строительства  автомобильной дороги вдоль  железнодорожной линии  "Узень – государственная  граница с Туркменистаном" | Предложение  в Прави-  тельство | МТК, МФ,  акимат  Мангистауской  области | II квартал  2012 года | Не  требуется | - |
| **4. Поддержание социальной и инженерной инфраструктуры города Жанаозен** | | | | | | |
| **1. Здравоохранение** | | | | | | |
| 1. | Завершение строительства  врачебных амбулаторий в  селах Тенге и Кызылсай  города Жанаозен | Акт ввода в  эксплуатацию | МЗ, акимат  Мангистауской  области | 2012 год | 152 037  В том  числе: |  |
| 2012 г. -  126 833\* | Респуб  ликанский  бюджет |
| 2012 г. –  25 204\*\* | Местный  бюджет |
| 2. | Строительство поликлиники  в микрорайоне "Рахат"  города Жанаозен | Акт ввода в  эксплуатацию | МЗ, акимат  Мангистауской  области | 2012 год | 611 431  В том  числе: |  |
| 2012 г. –  550 288\* | Респуб-  ликанский  бюджет |
| 2012 г. –  61 143\*\* | Местный  бюджет |
| 3. | Строительство здания  терапевтического корпуса  городской больницы в  городе Жанаозен | Акт ввода в  эксплуатацию | МЗ, акимат  Мангистауской  области | 2012 -  2013 годы | 525 000  В том числе: |  |
| 2012 г. –  180 000\*  2013 г. –  292 500\* | Респуб-  ликанский  бюджет |
| 2012 г. –  52 500\*\* | Местный  бюджет |
| 4. | Строительство лечебного  медицинского центра  (поликлиники) со  стационаром на 50 койко-  мест в городе Жанаозен | Акт ввода в  эксплуатацию | АО "РД  "КазМунайГаз",  акимат  Мангистауской  области | 2013 -  2014 годы | 3 000 000  В том  числе:  2013 г. –  1 300 000  2014 г. –  1 700 000 | Средства  АО "РД  "Каз-  МунайГаз" |
| **2. Образование** | | | | | | |
| 1. | Завершение строительства  детского сада на 320 мест  в микрорайоне "Жулдыз"  города Жанаозен | Акт ввода в  эксплуатацию | МОН, акимат  Мангистауской  области | 2012 год | 165 181\* | Респуб-  ликанский  бюджет |
| 2. | Завершение строительства  детского сада на 320 мест  в микрорайоне "Бостандык"  (Арай-3) города Жанаозен | Акт ввода в  эксплуатацию | МОН, акимат  Мангистауской  области | 2012 год | 324 000  В том  числе: |  |
| 2012 г. -  312 301\* | Респуб-  ликанский  бюджет |
| 2012 г. –  11 699\*\* | Местный  бюджет |
| 3. | Проработка вопроса  строительства 8-ми детских  дошкольных учреждений  (детские сады не менее  320 мест каждый) в городе  Жанаозен | Акт ввода в  эксплуатацию | МОН, акимат  Мангистауской  области | 2015 –  2017 годы | \* в период с  2015-2017  годы финансиро-  вание  согласно  бюджетной  заявке | Респуб-  ликанский  бюджет |
| 4. | Строительство средней  школы на 624 места в  микрорайоне "Бостандык"  (Арай-3) города Жанаозен | Акт ввода в  эксплуатацию | МОН, акимат  Мангистауской  области | 2012 год | 805 187  В том  числе: |  |
| 2012 г. –  708 318\* | Респуб-  ликанский  бюджет |
| 2012 г. –  96 869\*\* | Местный  бюджет |
| 5. | Строительство средней  школы на 900 мест в селе  Тенге города Жанаозен | Акт ввода в  эксплуатацию | МОН, акимат  Мангистауской  области | 2012 –  2013 годы | 1 350 000  2012 г. –  100 000\*  2013 г. – 1 115 000\* | Респуб-  ликанский  бюджет |
| 2012 г. –  35 000\*\*  2013 г. –  100 000\*\* | Местный  бюджет |
| 6. | Строительство школы на  640 мест в микрорайоне  "Мерей" города Жанаозен | Акт ввода в  эксплуатацию | МОН, акимат  Мангистауской  области | 2012 –  2013 годы | 893 200  В том числе: |  |
| 2012 г. –  200 000\*  2013 г. –  612 000\* | Респуб-  ликанский  бюджет |
| 2012 г. –  20 000\*\*  2013 г. –  61 200\*\* | Местный  бюджет |
| 7. | Строительство профильной  школы на 1200 мест для  детей 11-12 классов в  городе Жанаозен | Акт ввода в  эксплуатацию | МОН, акимат  Мангистауской  области | 2014 год | 1 000 000\* | Респуб-  ликанский  бюджет |
| **3. Культура и спорт** | | | | | | |
| 1. | Строительство 24-х  спортивных сооружений  (спортивные площадки)  в городе Жанаозен | Акт ввода в  эксплуатацию | Акимат  Мангистауской  области | 2012 -  2020 годы | 450 000\*\*  Ежегодно  по  50 000\*\* | Местный  бюджет |
| 2. | Строительство сельских  домов культуры в селах  Тенге и Кызылсай города  Жанаозен | Акт ввода в  эксплуатацию | Акимат  Мангистауской  области,  АО "РД  "КазМунайГаз"  (по  согласованию) | 2012 год | 300 267 | Средства  АО "РД  "Каз-  МунайГаз"  (по  согласо-  ванию) в  рамках  испол-  нения  конт-  рактных  обяза-  тельств |
| 3. | Строительство городской  библиотеки в городе  Жанаозен | Акт ввода в  эксплуатацию | МК, акимат  Мангистауской  области | 2013 год | Согласно  ПСД | Респуб-  ликанский  бюджет |
| **4. Организация досуга и отдыха молодежи** | | | | | | |
| 1. | Строительство Дворца  школьников в городе  Жанаозен | Акт ввода в  эксплуатацию | МОН, акимат  Мангистауской  области | 2014 год | Согласно  ПСД | Респуб-  ликанский  бюджет |
| 2. | Строительство 20 дворовых  площадок и обустройство 12  школьных дворов в городе  Жанаозен | Акт ввода в  эксплуатацию | Акимат  Мангистауской  области | 2012 -  2020 годы | 135 000\*\*  Ежегодно  по  15 000\*\* | Местный  бюджет |
| **5. Развитие жизнеобеспечивающей инфраструктуры города Жанаозен** | | | | | | |
| 1. | Создание инфраструктуры  по обеспечению населения  электричеством, теплом,  водоснабжением,  газоснабжением и  канализацией, в том числе: | Информация  в МЭРТ | Акимат  Мангистауской  области,  МИНТ, АДСиЖКХ | 2012 -  2020 годы | 7 376 370  В том  числе: |  |
| 2012 г. –  3 217 237\*  2013 г. –  2 658 914\*  2014 г. –  1 177 290\* | Респуб-  ликанский  бюджет |
| 2012 г. –  56 428\*\*  2013 г. –  135 801\*\*  2014 г. –  130 700\*\* | Местный  бюджет |
| 1) | реконструкция и расширение  существующих сетей  электроснабжения города  Жанаозен | Акт ввода в  эксплуатацию | Акимат  Мангистауской  области,  АДСиЖКХ | 2012 -  2014 годы | 886 990  В том  числе: |  |
| 2012 г. –  270 000\*  2013 г. –  315 000\*  2014 г. –  213 290\* | Респуб-  ликанский  бюджет |
| 2012 г. –  30 000\*\*  2013 г. –  35 000\*\*  2014 г. –  23 700\*\* | Местный  бюджет |
| 2) | завершение реконструкции и  расширение тепловых сетей  в городе Жанаозен | Акт ввода в  эксплуатацию | Акимат  Мангистауской  области, МИНТ | 2012 год | 1 544 387\* | Респуб-  ликанский  бюджет |
| 3) | завершение реконструкции  и расширение центральной  котельной с переводом на  мини-ТЭЦ в городе Жанаозен | Акт ввода в  эксплуатацию | Акимат  Мангистауской  области, МИНТ | 2012 -  2013 годы | 2 005 000\*  В том  числе:  2012 г.-  1 005 000\*  2013 г. –  1 000 000\* | Респуб-  ликанский  бюджет |
| 4) | завершение строительства  систем водоснабжения  микрорайона "Рахат-2"  (2 очередь) города Жанаозен | Акт ввода в  эксплуатацию | Акимат  Мангистауской  области,  АДСиЖКХ | 2012 год | 94 945  В том  числе: |  |
| 2012 г. –  78 450\* | Респуб-  ликанский  бюджет |
| 2012 г. –  16 495\*\* | Местный  бюджет |
| 5) | завершение строительства  систем водоснабжения  микрорайона "Рахат-2"  (3 очередь) города  Жанаозен | Акт ввода в  эксплуатацию | Акимат  Мангистауской  области,  АДСиЖКХ | 2012 год | 29 333  В том  числе: |  |
| 2012 г. –  19 400\* | Респуб-  ликанский  бюджет |
| 2012 г. –  9 933\*\* | Местный  бюджет |
| 6) | строительство  распределительных сетей  водоснабжения микрорайона  "Жулдыз" и "Мерей" города  Жанаозен | Акт ввода в  эксплуатацию | Акимат  Мангистауской  области,  АДСиЖКХ | 2013 -  2014 годы | 1 671 000\*  В том  числе: |  |
| 2013 г. –  540 000\*  2014 г. –  964 000\* | Респуб-  ликанский  бюджет |
| 2013 г. –  60 000\*\*  2014 г. –  107 000\*\* | Местный  бюджет |
| 7) | строительство системы  водоснабжения микрорайона  "Рахат-3" города Жанаозен  (1 очередь, дополнение) | Акт ввода в  эксплуатацию | Акимат  Мангистауской  области,  АДСиЖКХ | 2013 год | 222 008  В том  числе: |  |
| 2013 г. –  199 807\* | Респуб-  ликанский  бюджет |
| 2013 г. –  22 201\*\* | Местный  бюджет |
| 8) | строительство системы  водоснабжения микрорайона  "Рахат-3" города Жанаозен  (2 очередь, дополнение) | Акт ввода в  эксплуатацию | Акимат  Мангистауской  области,  АДСиЖКХ | 2013 год | 186 001  В том числе: |  |
| 2013 г. –  167 401\* | Респуб-  ликанский  бюджет |
| 2013 г. –  18 600\*\* | Местный  бюджет |
| 9) | завершение строительства  систем электроснабжения  в новых микрорайонах  "Жулдыз" и "Мерей" города  Жанаозен | Акт ввода в  эксплуатацию | Акимат  Мангистауской  области, МИНТ | 2012 -  2013 годы | 736 706\*  В том  числе:  2012 г. –  300 000\*  2013 г. –  436 706\* | Респуб-  ликанский  бюджет |
| 2. | Строительство и  реконструкция дорог внутри  города Жанаозен | Акт ввода в  эксплуатацию | Акимат  Мангистауской  области | 2012 -  2020 годы | 900 000\*\*  ежегодно по  100 000\*\* | Местный  бюджет |
| 3. | Осуществление разведки  и бурения колодцев,  реконструкция  водопроводных сооружений  и сетей локальных  водопроводов в городских  и сельских населенных  пунктах | Информация  в МЭРТ | Акимат  Мангистауской  области | 2012 -  2018 годы | 700 000\*\*  В том  числе:  2012 г. -  100 000\*\*  2013 г. -  116 000\*\*  2014 г. –  100 000\*\*  2016 г. –  185 000\*\*  2018 г. –  199 000\*\* | Местный  бюджет |
| 4. | Строительство комбината по  переработке, утилизации  и захоронению твердых  бытовых отходов в городе  Жанаозен (1-3 этапы) | Акт ввода в  эксплуатацию | Акимат  Мангистауской  области,  АДСиЖКХ | 2012 -  2013 годы | 1 072 324  В том  числе: |  |
| 2012 г. -  403 500\*  2013 г. -  541 942\* | Респуб-  ликанский  бюджет |
| 2012 г. –  60 000\*\*  2013 г. –  66 882\*\* | Местный  бюджет |
| 5. | Строительство  канализационно-очистных  сооружений (1 и 2 очереди)  в городе Жанаозен | Акт ввода в  эксплуатацию | Акимат  Мангистауской  области,  АДСиЖКХ | 2012 -  2014 годы | 800 000\*  В том  числе:  2012 г. –  300 000\*  2014 г. –  500 000\* | Респуб-  ликанский  бюджет |
| 6. | Строительство 2-х 200  квартирных коммунальных  (арендных) жилых домов  для работников бюджетных  организаций и остро  нуждающихся слоев  населения в городе  Жанаозен | Акт ввода в  эксплуатацию | Акимат  Мангистауской  области,  АДСиЖКХ | 2013 –  2015 годы | 3 040 000\*  В том  числе:  2013 г. –  760 000\*  2014 г. –  1 520 000\*  2015 г. –  760 000\* | Респуб-  ликанский  бюджет |
| 7. | Строительство систем  водоснабжения села Тенге  города Жанаозен  (дополнение) | Акт ввода в  эксплуатацию | Акимат  Мангистауской  области,  АДСиЖКХ | 2012 год | 102 091  В том  числе: |  |
| 2012 г. –  91 882\* | Респуб-  ликанский  бюджет |
| 2012 г. –  10 209\*\* | Местный  бюджет |
| 8. | Устройство и установка  счетчиков холодной воды  в микрорайоне "Жулдыз"  (Рахат-3, 1-2 очередь)  (дополнительные работы)  города Жанаозен | Акт ввода в  эксплуатацию | Акимат  Мангистауской  области,  АДСиЖКХ | 2012 год | 153 274  В том  числе: |  |
| 2012 г. –  137 947\* | Респуб-  ликанский  бюджет |
| 2012 г. –  15 327\*\* | Местный  бюджет |
| 9. | Перенос существующих  сетей водоснабжения и  газоснабжения сел  Кызылсай, Тенге и города  Жанаозен | Акт ввода в  эксплуатацию | Акимат  Мангистауской  области | 2012 год | 76 869\*\* | Местный  бюджет |
| 10. | Строительство инженерных  сетей по незавершенным  участкам прилегающих  населенных пунктов города  Жанаозен (газо,  водоснабжение) | Акт ввода в  эксплуатацию | Акимат  Мангистауской  области | 2012 год | 20 513\*\* | Местный  бюджет |
| 11. | Строительство РВС-5000 м3  для хранения  канализационных очищенных  вод с насосной станции для  перекачки к городским  поливочным системам города  Жанаозен | Акт ввода в  эксплуатацию | Акимат  Мангистауской  области | 2012 год | 176 775\*\* | Местный  бюджет |
| 12. | Благоустройство улиц  Бейбитшилик, Достык,  Мангистау, Кашагана,  Сарбопеева, 17 маусым,  микрорайонов "Самал",  "Коктем", аллеи "Адайдың  алпыс батыры" в  микрорайоне "Аксу" города  Жанаозен | Акт ввода в  эксплуатацию | Акимат  Мангистауской  области | 2012 год | 847 108\*\* | Местный  бюджет |
| 13. | Облицовка, художественная  покраска жилых домов –  объектов кондоминиума по  центральным улицам города  Жанаозен | Акт ввода в  эксплуатацию | Акимат  Мангистауской  области | 2013 год | Согласно  ПСД | Средства  АО "РД  "Каз-  МунайГаз"  (по  согласо-  ванию) в  рамках  исполне-  ния  конт-  рактных  обяза-  тельств |
| 14. | Реконструкция линий  освещения центральных  улиц Кашагана, Мангистау,  Коскулакова, Бейбитшилик,  Достык, Абая, Мунайшы,  Мичурина, 17 маусым города  Жанаозен | Акт ввода в  эксплуатацию | Акимат  Мангистауской  области | 2014 -  2016 годы | 750 000\*\*  В том  числе:  2014 г. –  222 990\*\*  2015 г. –  263 505\*\*  2016 г. -  263 505\*\* | Местный  бюджет |
| 15. | Строительство линий  освещения центральных улиц  микрорайонов "Мунайлы",  "Бостандык", "Рахат",  "Аксу", "Байтерек",  "Акбулак", "Мамыр",  "Арай", "Астана" и сел  Тенге, Кызылсай города  Жанаозен | Акт ввода в  эксплуатацию | Акимат  Мангистауской  области,  АДСиЖКХ | 2014 -  2016 годы | Согласно  ПСД | Местный  бюджет |
| 16. | Капитальный ремонт  центрального стадиона  на 3000 мест в городе  Жанаозен | Акт ввода в  эксплуатацию | Акимат  Мангистауской  области,  АО "РД  "КазМунайГаз"  (по  согласованию) | 2012 год | 100 000 | Средства  АО "РД  "Каз-  МунайГаз"  (по согласо-  ванию) в  рамках  исполне-  ния  конт-  рактных  обяза-  тельств |
| **5. Вопросы продовольственного обеспечения региона** | | | | | | |
| 1. | Организация доставки  продовольственных товаров  из регионов Казахстана и  сопредельных государств  (Азербайджан, Иран, Россия  и другие сопредельные  государства) | Информация  в МЭРТ | Акимат  Мангистауской  области,  АО СПК  "Каспий", АО  "КМТФ" (по  согласованию) | 2012 -  2020 годы | Не  требуется | - |
| 2. | Проработка вопроса  строительства хранилищ  продуктов питания (крупы,  подсолнечное масло и  другие продукты питания)  на долгосрочный период в  городе Жанаозен | Предложение  в МЭРТ | Акимат  Мангистауской  области,  АО СПК  "Каспий" (по  согласованию) | I квартал  2012 года | Согласно  ТЭО | Частные  инвести-  ции |
| 3. | Строительство  овощехранилищ, теплиц в  городе Жанаозен и  прилегающих территориях | Акт ввода в  эксплуатацию | Акимат  Мангистауской  области,  АО СПК  "Каспий",  АО "НУХ  "КазАгро" (по  согласованию) | II квартал  2012 года | Не  требуется | - |
| 4. | Выработка предложений  о целесообразности  строительства коммунальных  рынков | Предложение  в МЭРТ | Акимат  Мангистауской  области,  АО СПК  "Каспий" (по  согласованию) | I квартал  2012 года | Не  требуется | - |
| 5. | Разработка перспективной  схемы развития подсобных  и тепличных хозяйств в  городе Жанаозен и  прилегающих к нему  населенных пунктов | Информация  в МЭРТ | Акимат  Мангистауской  области | 2012 год | Не  требуется | - |
| **6. Меры по укреплению правопорядка, общественной безопасности и**  **предупреждению чрезвычайных ситуаций** | | | | | | |
| 1. | Строительство типового  военного городка в городе  Жанаозен | Акт ввода в  эксплуатацию | МВД | 2012 -  2013 годы | 2 744 322\*  В том  числе:  2012 г. –  1 373 161\*  2013 г. –  1 371 161\* | Респуб-  ликанский  бюджет |
| 2. | Материально-техническое  обеспечение органов  внутренних дел и  проведение мероприятий  антинаркотической  направленности в городе  Жанаозен | Информация  в МЭРТ | МВД, ДВД  Мангистауской  области | 2012 -  2020 годы | В пределах  средств,  предусмат-  риваемых в  республи-  канском и  местном  бюджетах  органам  внутренних  дел по  соответст-  вующим  бюджетным  программам | Респуб-  ликанский  бюджет,  Местный  бюджет |
| 3. | Завершение строительства  центра оперативного  управления в микрорайоне  "Шанырак" города Жанаозен | Акт ввода в  эксплуатацию | МВД, ДВД  Мангистауской  области,  акимат  Мангистауской  области | 2012 год | 178 297  В том  числе: |  |
| 2012 г. –  150 467\* | Респуб-  ликанский  бюджет |
| 2012 г. –  27 830\*\* | Местный  бюджет |
| 4. | Строительство зданий  военкоматов в селах Тенге  и Кызылсай города Жанаозен | Акт ввода в  эксплуатацию | Акимат  Мангистауской  области | 2013 -  2014 годы | 245 500\*\*  В том  числе:  2013 г. –  122 750\*\*  2014 г. –  122 750\*\* | Местный  бюджет |
| 5. | Строительство опорных  пунктов в селах Тенге и  Кызылсай города Жанаозен | Акт ввода в  эксплуатацию | Акимат  Мангистауской  области | 2013 год | 2013 г. –  30 000\*\* | Местный  бюджет |
| 6. | Строительство типового  пожарного депо на 6  выездов в городе Жанаозен | Акт ввода в  эксплуатацию | МЧС, акимат  Мангистауской  области | 2012 -  2013 годы | 989 000\*  В том  числе:  2012 г. –  150 000\*  2013 г. –  839 000\* | Респуб-  ликанский  бюджет |
|  | **ИТОГО** |  |  |  | 45 999 218 |  |
|  |  |  |  | 2012 г. | 14 791 604 |  |
|  |  |  |  | 2013 г. | 14 980 339 |  |
|  |  |  |  | 2014 г. | 12 046 700 |  |
|  |  |  |  | после  2014 г. | 4 180 575 |  |
|  | **ВСЕГО: республиканский**  **бюджет** |  |  |  | 31 494 174  В том  числе: |  |
|  |  |  |  | 2012 г. | 8 312 115 |  |
|  |  |  |  | 2013 г. | 12 411 487 |  |
|  |  |  |  | 2014 г. | 9 049 963 |  |
|  |  |  |  | после  2014 г. | 1 720 609 |  |
|  | **ВСЕГО: местный бюджет** |  |  |  | 6 909 029  В том  числе: |  |
|  |  |  |  | 2012 г. | 1 883 474 |  |
|  |  |  |  | 2013 г. | 1 268 852 |  |
|  |  |  |  | 2014 г. | 1 296 737 |  |
|  |  |  |  | после  2014 г. | 2 459 966 |  |
|  | **ВСЕГО: другие источники** |  |  |  | 7 596 015  В том  числе: |  |
|  |  |  |  | 2012 г. | 4 596 015 |  |
|  |  |  |  | 2013 г. | 1 300 000 |  |
|  |  |  |  | 2014 г. | 1 700 000 |  |
|  |  |  |  | после  2014 г. | - |  |

**Примечание:**

      \* - объемы расходов на 2012 год по мероприятиям, финансируемым за счет средств республиканского бюджета, будут рассмотрены в установленном законодательством порядке при уточнении республиканского бюджета на соответствующий год; объемы расходов на 2013-2015 годы будут рассмотрены в установленном законодательством порядке при формировании республиканского бюджета на 2013-2015 годы;

      \*\* - объемы финансирования будут уточняться при составлении местного бюджета соответствующего года;

**расшифровка аббревиатур:**

      АДСиЖКХ - Агентство Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства

      МВД - Министерство внутренних дел Республики Казахстан

      МИНТ - Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан

      МНГ - Министерство нефти и газа Республики Казахстан

      МСХ - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

      МТК - Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан

      МТС - Министерство туризма и спорта Республики Казахстан

      МОН - Министерство образования и науки Республики Казахстан

      МТСЗН - Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан

      МЗ - Министерство здравоохранения Республики Казахстан

      МФ - Министерство финансов Республики Казахстан

      МЭРТ - Министерство экономического развития и торговли Республики Казахстан

      МК - Министерство культуры Республики Казахстан

      МЧС - Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан

      ДВД Мангистауской области - Департамент внутренних дел Мангистауской области

      АО "ЖССБК" - акционерное общество "Жилстройсбербанк Казахстана"

      АО "КМТФ" - акционерное общество "Национальная морская судоходная компания "Казмортрансфлот"

      АО "НГК "Казгеология" - акционерное общество "Национальная геологоразведочная компания "Казгеология"

      АО "НК "КазМунайГаз" - акционерное общество "Национальная компания "КазМунайГаз"

      АО "НК "КТЖ" - акционерное общество "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"

      АО "НУХ "КазАгро" - акционерное общество "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"

      АО "РД "КазМунайГаз" - акционерное общество "Разведка Добыча "КазМунайГаз"

      АО СПК "Каспий" - акционерное общество "Национальная компания "Социально-предпринимательская корпорация "Каспий"

      АО "ФНБ "Самрук-Казына" - акционерное общество "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына"

      АО "ФРП "Даму" - акционерное общество "Фонд развития предпринимательства "Даму"

      ПФ "Озенмунайгаз" - производственный филиал "Озенмунайгаз" АО "РД "КазМунайГаз"

      КСКМ - казахстанский сектор Каспийского моря

      АЗПМ - Актауский завод пластических масс

      НПЗ - нефтеперерабатывающий завод

      АО "KPI" - акционерное общество "Kazakhstan Petrol Industrial"

      ПСД - проектно-сметная документация

      ТЭО - технико-экономическое обоснование

      ГКП - государственное коммунальное предприятие

      ТОО - товарищество с ограниченной ответственностью

      СП - совместное предприятие

      ТЭЦ - тепловая электростанция

      РВС - резервуар водоснабжения

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан