О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 11 ноября 2011 года № 1321 "Об утверждении Комплексного плана социально-экономического развития города Жанаозен Мангистауской области на 2012 - 2020 годы"

Утративший силу

Постановление Правительства Республики Казахстан от 10 января 2012 года № 14. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 ноября 2021 года № 784.

Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 04.11.2021 № 784.

Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 11 ноября 2011 года № 1321 "Об утверждении Комплексного плана социально-экономического развития города Жанаозен Мангистауской области на 2012 - 2020 годы" следующее изменение:

Комплексный план социально-экономического развития города Жанаозен Мангистауской области на 2012 - 2020 годы, утвержденный указанным постановлением, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2012 года.

| Премьер-Министр |  |
| --- | --- |
| Республики Казахстан | К. Масимов |

|  | Утвержден постановлением Правительства Республики Казахстан от 10 января 2012 года № 14 |
| --- | --- |

Комплексный план
социально-экономического развития города Жанаозен Мангистауской области
на 2012 - 2020 годы

| № п/п | Мероприятия | Форма завершения | Ответственный за исполнение (реализацию) | Срок исполнения (реализации) | Предла- гаемые расходы (тыс. тенге) | Источ- ники финанси- рования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Решение проблемы перенаселенности города Жанаозен |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Принятие комплекса мер по обеспечению стабильности численности населения в городе Жанаозен на уровне 2011 года | Информация в МЭРТ | Акимат Мангистауской области, МВД | 2012 - 2020 годы | Не требуется | - |
| 2. | Разработка Генерального плана города Жанаозен с учетом последующей оптимизации численности населения | Постанов- ление Прави- тельства | АДСиЖКХ, акимат Мангистауской области | IV квартал 2012 года | Согласно бюджетной заявке | Местный бюджет |
| 2. Обеспечение оптимальной структуры занятости города Жанаозен |  |  |  |  |  |  |
| 1. Обеспечение стабильной работы предприятий нефтегазовой отрасли |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Реорганизация ПФ "Озенмунайгаз" АО "РД "КазМунайГаз" в городе Жанаозен в самостоятельное юридическое лицо с правом недропользования | Информация в Прави- тельство | АО "НК "КазМунайГаз", АО "РД "КазМунайГаз" (по согласованию) | II квартал 2012 года | Не требуется | - |
| 2. | Обеспечение уровня добычи нефти на месторождениях ПФ "Озенмунайгаз" в объеме не менее 5,8 млн. тонн в год с целью сохранения рабочих мест | Информация в МЭРТ | АО "РД "КазМунайГаз" (по согласованию) | 2012 - 2020 годы | Не требуется | - |
| 3. | Проработка вопроса выделения и передачи оператору Узеньского месторождения АО "РД "КазМунайГаз" новых территорий для целей геологоразведки и последующего расширения добычи нефти | Контракты на разведку, добычу | МНГ, МИНТ, АО "НК "КазМунайГаз", АО "РД "КазМунайГаз", АО "НГК "Казгеология" (по согласованию) | 2019 год | Не требуется | - |
| 4. | Продление контракта на недропользование по месторождениям Узень и Карамандыбас | Дополни- тельное соглашение к контрактам на разведку, добычу | МНГ, АО "РД "КазМунайГаз" (по согласованию) | 2018 год | Не требуется | - |
| 5. | Строительство и организация ремонтно- механического производства, специализирующегося на нефтепромысловом оборудовании в городе Жанаозен | Акт ввода в эксплуа- тацию | АО "НК "КазМунайГаз" (по согласованию) | 2012 - 2013 годы | Согласно ТЭО | Средства АО "НК "Каз- МунайГаз" |
| 6. | Проработка вопроса строительства малого НПЗ на базе АО "KPI" (после получения результатов ТЭО "Стратегия развития и диверсификации производственной деятельности АЗПМ и обоснования инвестиций", разрабатываемого АО "KPI") в городе Актау | Информация в МЭРТ | АО "НК "КазМунайГаз" (по согласованию), Акимат Мангистауской области | I квартал 2012 года | Не требуется | - |
| 7. | Внесение в Правила закупок товаров, работ и услуг изменений, предусматривающих приоритетное право приобретения продукции, работ и услуг, производимых предприятиями города Жанаозен, при закупках материально-технических ресурсов для нужд ПФ "Озенмунайгаз" | Решение Совета директоров | АО "ФНБ "Самрук- Казына", АО "НК "КазМунайГаз" (по согласованию) | II квартал 2012 года | Не требуется | - |
| 2. Повышение предпринимательской активности и улучшение бизнес климата в городе |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Принятие комплекса мер по повышению предпринимательской активности и улучшению бизнес климата в городе Жанаозен в рамках реализации программ Дорожная карта бизнеса - 2020, Производительность - 2020 и других аналогичных программ | Информация в Прави- тельство | Акимат Мангистауской области, МИНТ, МЭРТ, АО "ФРП "Даму" (по согласованию) | 2012 - 2020 годы | Не требуется | - |
| 2. | Разработка и принятие Специального плана развития предпринима- тельства города Жанаозен на 2012-2014 годы | Поста- новление Прави- тельства | МЭРТ, АО "ФРП "Даму" (по согласованию) | Январь 2012 года | Согласно бюджетной заявке | Респуб- ликанский бюджет |
| 3. | Предоставление микрокредитов самозанятым, безработным, малообеспеченным жителям города Жанаозен для создания и расширения собственного дела в рамках Программы занятости 2020 | Информация в МЭРТ | Акимат Мангистауской области | 2012 - 2020 годы | 660 000 В том числе: | Респуб- ликанский бюджет |
|  |  |  |  |  | 2012 г. – 120 000* 2013 г. – 120 000* 2014 г. – 120 000* |  |
|  |  |  |  |  | Ежегодно с 2015 года по 2020 годы по 50 000** | Местный бюджет |
| 4. | Обеспечение спецодеждой и спецобувью работников предприятий нефтегазовой отрасли региона через местных производителей - швейную фабрику города Жанаозен и обувную фабрику города Актау | Заключение договора на пошив спецодежды | АО "РД "КазМунайГаз", нефтегазовые компании региона (по согласованию) | Январь, ежегодно | Не требуется | - |
| 5. | Проработка вопроса по созданию условий для самозанятого населения развивающихся населенных пунктов вдоль железнодо- рожной линии "Узень – государственная граница с Туркменистаном" в целях обеспечения жизнедеятельности (преимущественно в сферах животноводства, выращивания овощебахчевых культур) | Информация в МЭРТ | Акимат Мангистауской области | 2012 - 2014 годы | Не требуется | - |
| 3. Обеспечение занятости населения, стимулирование экономической активности, содействие в создании новых производств и рабочих мест в точках экономического роста |  |  |  |  |  |  |
| 1. Активные меры содействия занятости населения города Жанаозен |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мониторинг качественной, количественной, возрастной структуры трудоспособного населения города Жанаозен | Информация в МЭРТ | Акимат Мангистауской области, МТСЗН | Ежегодно, март | Не требуется |  |
| 2. | Определение спроса и предложения на рынке труда: - по Мангистауской области - по городу Жанаозен | Информация в МТСЗН | Акимат Мангистауской области | Ежегодно, март | Не требуется | - |
| 3. | Определение потребности в кадрах в разрезе специальностей (профессий) в период строительства и эксплуатации по: - проектам, реализуемым в рамках Государственной программы форсированного индустриально- инновационного развития; - проектам, реализуемым национальными компаниями; -региональным инвестиционным проектам | Информация в МЭРТ | Акимат Мангистауской области, МИНТ, МНГ, МСХ, национальные компании (по согласованию) | Ежегодно, март | Не требуется | - |
| 4. | Организация профессио- нальной подготовки, переподготовки, повышения квалификации трудоспособного населения города Жанаозен по Программе занятости 2020, государственному заказу, программам развития территорий для проектов, реализуемых в рамках Государственной программы форсированного индустриально- инновационного развития и региональных инвестиционных проектов | Информация в МЭРТ | Акимат Мангистауской области, МТСЗН, МОН, национальные компании (по согласованию) | 2012 - 2020 годы | В пределах средств, выделенных на реализацию программ и государст- венный заказ | Респуб- ликанский бюджет, местный бюджет, средства работо- дателей |
| 5. | Организация профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации трудоспособного населения города Жанаозен для проектов реализуемых национальными компаниями на базе учебных центров крупных производственных предприятий, межрегионального центра подготовки кадров в городе Атырау, частных учебно- тренинговых центров | Информация в МЭРТ | Акимат Мангистауской области, национальные компании (по согласованию) | 2012 - 2020 годы | В пределах предусмот- ренных средств | Средства работо- дателей |
| 6. | Организация трудоустройства подготовленных кадров на постоянную работу с предоставлением им арендного жилья и компенсационных выплат на переезд в рамках Программы занятости 2020, в том числе и организацией вахтового метода работы и квотированием рабочих мест для жителей города Жанаозен | Информация в МЭРТ | Акимат Мангистауской области, МТСЗН, компании- работодатели (по согласованию) | 2012 - 2020 годы | Не требуется |  |
| 7. | Организация трудоустройства подготовленных кадров на постоянную работу на проекты, реализуемые национальными компаниями, в том числе организацией вахтового метода работы | Информация в МЭРТ | Акимат Мангистауской области, национальные компании (по согласованию) | 2012 - 2020 годы | Не требуется | - |
| 8. | Разработка региональной Дорожной карты занятости города Жанаозен | Информация в МЭРТ | Акимат Мангистауской области | Ежегодно, январь | Не требуется | - |
| 9. | Содействие в занятости женщин и молодежи за счет организации в городе Жанаозен не менее 1000 социальных рабочих мест ежегодно | Информация в МЭРТ | Акимат Мангистауской области | 2012 - 2020 годы | Согласно бюджетной заявке | Местный бюджет |
| 10. | Организация прохождения молодежной практики выпускников высших учебных заведений и средне- специальных учебных заведений на предприятиях и организациях ежегодно не менее 160 человек (из числа жителей города Жанаозен) | Информация в МЭРТ | Акимат Мангистауской области, компании- работодатели (по согласованию) | 2012 - 2020 годы | 225 000** Ежегодно по 25 000** | Местный бюджет |
| 11. | Выделение средств для обучения ежегодно не менее 50 человек из числа молодежи города Жанаозен в учебном центре профессионального обучения по учебным программам в соответствии с международными стандартами - Актауский тренинговый центр | Информация в МЭРТ | Акимат Мангистауской области | 2012 - 2020 годы | Согласно бюджетной заявке | Местный бюджет |
| 12. | Выделение квоты для обучения молодежи из числа жителей города Жанаозен по востребованным специальностям в межрегиональном центре подготовки кадров в городе Атырау | Квота на обучение | МОН | Ежегодно, январь | Не требуется | - |
| 13. | Строительство здания колледжа нефти и газа на 960 мест в городе Жанаозен | Акт ввода в эксплуатацию | МОН, акимат Мангистауской области | 2014 год | 1 560 000 В том числе: |  |
|  |  |  |  |  | 2014 г. - 1 404 000* | Респуб- ликанский бюджет |
|  |  |  |  |  | 2014 г. – 156 000** | Местный бюджет |
| 14. | Переоснащение материально-технической базы ГКП "Колледж нефти и газа имени О. Турмаганбетулы" в городе Жанаозен | Информация в МЭРТ | МОН, акимат Мангистауской области | 2012 - 2013 годы | 50 000* В том числе: 2012 г. - 25 000* 2013 г. - 25 000* | Респуб- ликанский бюджет |
| 2. Создание новых производств и рабочих мест в точках экономического роста области |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Установление для населения города Жанаозен квоты трудоустройства не менее чем 10 % от общего числа создаваемых новых рабочих мест, в том числе организация подготовки и переподготовки кадров по новым специальностям на следующих проектах: | Информация в МЭРТ | Акимат Мангистауской области, компании- работодатели (по согласованию) | 2012 - 2020 годы | Согласно бюджетной заявки | Респуб- ликанский бюджет, местный бюджет, средства работо- дателей |
| 1) | нефтеналивной терминал в селе Курык с выносными причальными устройствами | Информация в МЭРТ | АО "НК "КазМунайГаз" (по согласованию) | Сроки реализации увязаны с началом добычи нефти в рамках Фазы II место- рождения Кашаган и началом добычи нефти в южном секторе КСКМ | Не требуется | - |
| 2) | судоремонтный/ судостроительный завод в районе села Курык | Информация в МЭРТ | АО "НК "КазМунайГаз" (по согласованию) | 2013 - 2015 годы | Не требуется | - |
| 3) | проработка вопроса расширения производственной мощности ТОО "ЕРСАЙ Каспиан Контрактор" в селе Курык | Информация в МЭРТ | Акимат Мангистауской области, ТОО "ЕРСАЙ Каспиан Контрактор" (по согласованию) | Сроки реализации увязаны с началом добычи нефти в южном секторе КСКМ | Не требуется | - |
| 4) | база поддержки морских нефтяных операций в селе Курык, в том числе создание базы обслуживания дноуглубительного флота, строительство зон технического обслуживания флота, зоны отстоя судов | Информация в МЭРТ | АО "НК "КазМунайГаз" (по согласованию) | Сроки реализации увязаны с началом добычи нефти в рамках Фазы II месторож- дения Кашаган и началом добычи нефти в южном секторе КСКМ | Не требуется | - |
| 5) | полигон размещения и захоронения отходов в селе Курык | Информация в МЭРТ | АО "НК "КазМунайГаз" (по согласованию) | Сроки реализации увязаны с началом добычи нефти в южном секторе КСКМ | Не требуется | - |
| 6) | проработка вопроса строительства завода металлоконструкций на территории специальной экономической зоны "Морпорт Актау" в городе Актау | Информация в МЭРТ | Акимат Мангистауской области, ТОО "Дос Марин" (по согласованию) | Сроки реализации увязаны с началом добычи нефти в южном секторе КСКМ | Не требуется | - |
| 7) | береговая база поддержки морских операций в заливе "Сартас" в Тупкараганском районе | Информация в МЭРТ | Акимат Мангистауской области | 2014 год | Не требуется | - |
| 8) | производство дорожных битумов на Актауском заводе пластических масс" ТОО "СП "Caspi Bitum" в городе Актау | Информация в МЭРТ | АО "НК "КазМунайГаз" (по согласованию) | 2012 год | Не требуется | - |
| 9) | фармацевтический комплекс по выпуску жидких лекарственных форм и изделий медицинского назначения" ТОО "Медикал Фарм "Ча-Кур" в городе Актау | Информация в МЭРТ | Акимат Мангистауской области | 2012 год | Не требуется | - |
| 10) | строительство электросталеплавильного комплекса ТОО "Актауский литейный завод" в городе Актау | Информация в МЭРТ | Акимат Мангистауской области | 2012 - 2013 годы | Не требуется | - |
| 11) | строительство и эксплуатация товарно- осетровой фермы | Информация в МЭРТ | Акимат Мангистауской области, "Сервисное сельскохо- зяйственное товарищество "Осетр-Аралды" | 2012 год | Не требуется | - |
| 2. | Установление для населения города Жанаозен квоты трудоустройства не менее чем 50 % от общего числа создаваемых новых рабочих мест, в том числе организация подготовки и переподготовки кадров по новым специальностям в рамках инвестиционного проекта по созданию и развитию курортной зоны отдыха "Кендерли" | Информация в МЭРТ | Акимат Мангистауской области, компании- работодатели (по согласованию) | 2012 - 2020 годы | Согласно бюджетной заявки | Респуб- ликанский бюджет, местный бюджет, средства работо- дателей |
| 3. | Создание и развитие курортной зоны отдыха "Кендерли" | Информация в Прави- тельство | Акимат Мангистауской области, МТС, МИНТ, АО СПК "Каспий" (по согласованию) | 2012 - 2020 годы | Согласно ТЭО | Частные инвес- тиции |
| 4. | Строительство 9 объектов внешней инженерной инфраструктуры курортной зоны отдыха "Кендерли" и международного аэропорта "Кендерли", в том числе: | Акт ввода в эксплуатацию | Акимат Мангистауской области, АДСиЖКХ, МТК, МИНТ, МНГ, АО СПК "Каспий" (по согласованию) | 2013 - 2015 годы | 9 294 724 В том числе: |  |
|  |  |  |  |  | 2013 г. – 4 075 970* 2014 г. – 3 328 673* 2015 г. – 960 609* | Респуб- ликанский бюджет |
|  |  |  |  |  | 2013 г. – 446 219** 2014 г. – 374 297 ** 2015 г. – 108 956** | Местный бюджет |
| 1) | канализационно-очистного сооружения на 26 000 куб. м курортной зоны отдыха "Кендерли" | Акт ввода в эксплуатацию | Акимат Мангистауской области, АДСиЖКХ | 2013 - 2015 годы | 3 289 565 В том числе: |  |
|  |  |  |  |  | 2013 г. – 1 000 000* 2014 г. - 1 000 000* 2015 г. – 960 609* | Респуб- ликанский бюджет |
|  |  |  |  |  | 2013 г. – 110 000** 2014 г. – 110 000** 2015 г. – 108 956** | Местный бюджет |
| 2) | канализационно-очистных сооружений международного аэропорта "Кендерли" | Акт ввода в эксплуатацию | Акимат Мангистауской области, АДСиЖКХ | 2013 - 2014 годы | 1 005 762 В том числе: |  |
|  |  |  |  |  | 2013 г. – 450 000* 2014 г. – 455 186* | Респуб- ликанский бюджет |
|  |  |  |  |  | 2013 г. – 50 000** 2014 г. – 50 576** | Местный бюджет |
| 3) | газопроводного отвода и автоматизированной газораспределительной системы от магистрального газопровода "Окарем-Бейнеу" курортной зоны отдыха "Кендерли" | Акт ввода в эксплуатацию | Акимат Мангистауской области, МНГ | 2013 - 2014 годы | 883 559 В том числе: |  |
|  |  |  |  |  | 2013 г. - 397 602* 2014 г. - 397 601* | Респуб- ликанский бюджет |
|  |  |  |  |  | 2013 г. – 44 178** 2014 г. – 44 178** | Местный бюджет |
| 4) | газификация международного аэропорта "Кендерли" | Акт ввода в эксплуатацию | Акимат Мангистауской области, МНГ | 2014 год | 343 452 В том числе: |  |
|  |  |  |  |  | 2014 г. - 309 107* | Респуб- ликанский бюджет |
|  |  |  |  |  | 2014 г. – 34 345** | Местный бюджет |
| 5) | водоснабжение международного аэропорта "Кендерли" | Акт ввода в эксплуатацию | Акимат Мангистауской области, АДСиЖКХ | 2013 год | 346 672 В том числе: |  |
|  |  |  |  |  | 2013 г. – 312 005* | Респуб- ликанский бюджет |
|  |  |  |  |  | 2013 г. – 34 667** | Местный бюджет |
| 6) | автодороги международного аэропорта "Кендерли", протяженностью 6,4 км | Акт ввода в эксплуатацию | Акимат Мангистауской области, МТК | 2013 год | 686 307 В том числе: |  |
|  |  |  |  |  | 2013 г. – 617 676* | Респуб- ликанский бюджет |
|  |  |  |  |  | 2013 г. – 68 631** | Местный бюджет |
| 7) | автодороги курортной зоны отдыха "Кендерли", протяженностью 2,2 км | Акт ввода в эксплуатацию | Акимат Мангистауской области, МТК | 2013 год | 282 257 В том числе: |  |
|  |  |  |  |  | 2013 г. – 254 031* | Респуб- ликанский бюджет |
|  |  |  |  |  | 2013 г. – 28 226** | Местный бюджет |
| 8) | новой подстанции 110/6 кВ с двумя силовыми трансформаторами мощностью 40 МВА, ОРУ – 110 кВ по схеме 110-4Н, реконструкция существующей высоковольтной линии кВ Л-Фетисово с полной заменой проводов и частичной заменой опор и строительство новой питающей линии электропередачи курортной зоны отдыха "Кендерли" | Акт ввода в эксплуатацию | Акимат Мангистауской области, МИНТ | 2013 - 2014 годы | 1 851 977 В том числе: |  |
|  |  |  |  |  | 2013 г. - 500 000* 2014 г.- 1 166 779* | Респуб- ликанский бюджет |
|  |  |  |  |  | 2013 г. – 50 000* 2014 г. – 135 198* | Местный бюджет |
| 9) | подстанции 110/10 кВ международного аэропорта "Кендерли" | Акт ввода в эксплуатацию | Акимат Мангистауской области, МИНТ | 2013 год | 605 173 В том числе: |  |
|  |  |  |  |  | 2013 г. – 544 656* | Респуб- ликанский бюджет |
|  |  |  |  |  | 2013 г. – 60 517** | Местный бюджет |
| 5. | Обеспечение создания рабочих мест для населения города Жанаозен на инфраструктуре железнодорожной линии "Узень – государственная граница Туркменистана" с развитием населенных пунктов вокруг станций и разъездов, расположенных на данной линии, в том числе: на станциях Болашак, Бопай и разъездах Бастау, Бестортколь, Акбобек, Тайгыр, Курмаш | Информация в МЭРТ | АО "НК "КТЖ" | 2012 – 2013 годы | Не требуется | - |
| 3. Развитие новых населенных пунктов и населенных пунктов с высоким потенциалом развития |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Прогнозирование и мониторинг численности жителей новых населенных пунктов и населенных пунктов с высоким потенциалом развития в целях определения потребности в финансировании строительства объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры | Информация в МЭРТ | Акимат Мангистауской области, АДСиЖКХ, МЭРТ | Ежегодно | Не требуется | - |
| 2. | Строительство объектов социального и культурно- бытового назначения на станциях Узень, Болашак, Бопай железнодорожной линии "Узень – государственная граница Туркменистана" | Акт ввода в эксплуатацию | АО "НК "КТЖ" | 2012 год | 4 195 748 | Средства АО "НК "КТЖ" |
| 3. | Проработка вопроса комплексного решения проблем обеспечения населения города Жанаозен и других населенных пунктов Мангистауской области доступным жильем | Информация в МЭРТ | Акимат Мангистауской области, АДСиЖКХ, АО "ЖССБК" (по согласованию) | 2012 – 2020 годы | Не требуется | - |
| 4. | Проработка вопроса создания транспортной инфраструктуры между городом Жанаозен, новыми населенными пунктами и населенными пунктами с высоким потенциалом развития | Предложение в Прави- тельство | Акимат Мангистауской области, АО "НК "КТЖ" | I квартал 2012 года | Не требуется | - |
| 5. | Проработка вопроса строительства автомобильной дороги вдоль железнодорожной линии "Узень – государственная граница с Туркменистаном" | Предложение в Прави- тельство | МТК, МФ, акимат Мангистауской области | II квартал 2012 года | Не требуется | - |
| 4. Поддержание социальной и инженерной инфраструктуры города Жанаозен |  |  |  |  |  |  |
| 1. Здравоохранение |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Завершение строительства врачебных амбулаторий в селах Тенге и Кызылсай города Жанаозен | Акт ввода в эксплуатацию | МЗ, акимат Мангистауской области | 2012 год | 152 037 В том числе: |  |
|  |  |  |  |  | 2012 г. - 126 833* | Респуб ликанский бюджет |
|  |  |  |  |  | 2012 г. – 25 204** | Местный бюджет |
| 2. | Строительство поликлиники в микрорайоне "Рахат" города Жанаозен | Акт ввода в эксплуатацию | МЗ, акимат Мангистауской области | 2012 год | 611 431 В том числе: |  |
|  |  |  |  |  | 2012 г. – 550 288* | Респуб- ликанский бюджет |
|  |  |  |  |  | 2012 г. – 61 143** | Местный бюджет |
| 3. | Строительство здания терапевтического корпуса городской больницы в городе Жанаозен | Акт ввода в эксплуатацию | МЗ, акимат Мангистауской области | 2012 - 2013 годы | 525 000 В том числе: |  |
|  |  |  |  |  | 2012 г. – 180 000* 2013 г. – 292 500* | Респуб- ликанский бюджет |
|  |  |  |  |  | 2012 г. – 52 500** | Местный бюджет |
| 4. | Строительство лечебного медицинского центра (поликлиники) со стационаром на 50 койко- мест в городе Жанаозен | Акт ввода в эксплуатацию | АО "РД "КазМунайГаз", акимат Мангистауской области | 2013 - 2014 годы | 3 000 000 В том числе: 2013 г. – 1 300 000 2014 г. – 1 700 000 | Средства АО "РД "Каз- МунайГаз" |
| 2. Образование |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Завершение строительства детского сада на 320 мест в микрорайоне "Жулдыз" города Жанаозен | Акт ввода в эксплуатацию | МОН, акимат Мангистауской области | 2012 год | 165 181* | Респуб- ликанский бюджет |
| 2. | Завершение строительства детского сада на 320 мест в микрорайоне "Бостандык" (Арай-3) города Жанаозен | Акт ввода в эксплуатацию | МОН, акимат Мангистауской области | 2012 год | 324 000 В том числе: |  |
|  |  |  |  |  | 2012 г. - 312 301* | Респуб- ликанский бюджет |
|  |  |  |  |  | 2012 г. – 11 699** | Местный бюджет |
| 3. | Проработка вопроса строительства 8-ми детских дошкольных учреждений (детские сады не менее 320 мест каждый) в городе Жанаозен | Акт ввода в эксплуатацию | МОН, акимат Мангистауской области | 2015 – 2017 годы | * в период с 2015-2017 годы финансиро- вание согласно бюджетной заявке | Респуб- ликанский бюджет |
| 4. | Строительство средней школы на 624 места в микрорайоне "Бостандык" (Арай-3) города Жанаозен | Акт ввода в эксплуатацию | МОН, акимат Мангистауской области | 2012 год | 805 187 В том числе: |  |
|  |  |  |  |  | 2012 г. – 708 318* | Респуб- ликанский бюджет |
|  |  |  |  |  | 2012 г. – 96 869** | Местный бюджет |
| 5. | Строительство средней школы на 900 мест в селе Тенге города Жанаозен | Акт ввода в эксплуатацию | МОН, акимат Мангистауской области | 2012 – 2013 годы | 1 350 000 2012 г. – 100 000* 2013 г. – 1 115 000* | Респуб- ликанский бюджет |
|  |  |  |  |  | 2012 г. – 35 000** 2013 г. – 100 000** | Местный бюджет |
| 6. | Строительство школы на 640 мест в микрорайоне "Мерей" города Жанаозен | Акт ввода в эксплуатацию | МОН, акимат Мангистауской области | 2012 – 2013 годы | 893 200 В том числе: |  |
|  |  |  |  |  | 2012 г. – 200 000* 2013 г. – 612 000* | Респуб- ликанский бюджет |
|  |  |  |  |  | 2012 г. – 20 000** 2013 г. – 61 200** | Местный бюджет |
| 7. | Строительство профильной школы на 1200 мест для детей 11-12 классов в городе Жанаозен | Акт ввода в эксплуатацию | МОН, акимат Мангистауской области | 2014 год | 1 000 000* | Респуб- ликанский бюджет |
| 3. Культура и спорт |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Строительство 24-х спортивных сооружений (спортивные площадки) в городе Жанаозен | Акт ввода в эксплуатацию | Акимат Мангистауской области | 2012 - 2020 годы | 450 000** Ежегодно по 50 000** | Местный бюджет |
| 2. | Строительство сельских домов культуры в селах Тенге и Кызылсай города Жанаозен | Акт ввода в эксплуатацию | Акимат Мангистауской области, АО "РД "КазМунайГаз" (по согласованию) | 2012 год | 300 267 | Средства АО "РД "Каз- МунайГаз" (по согласо- ванию) в рамках испол- нения конт- рактных обяза- тельств |
| 3. | Строительство городской библиотеки в городе Жанаозен | Акт ввода в эксплуатацию | МК, акимат Мангистауской области | 2013 год | Согласно ПСД | Респуб- ликанский бюджет |
| 4. Организация досуга и отдыха молодежи |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Строительство Дворца школьников в городе Жанаозен | Акт ввода в эксплуатацию | МОН, акимат Мангистауской области | 2014 год | Согласно ПСД | Респуб- ликанский бюджет |
| 2. | Строительство 20 дворовых площадок и обустройство 12 школьных дворов в городе Жанаозен | Акт ввода в эксплуатацию | Акимат Мангистауской области | 2012 - 2020 годы | 135 000** Ежегодно по 15 000** | Местный бюджет |
| 5. Развитие жизнеобеспечивающей инфраструктуры города Жанаозен |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Создание инфраструктуры по обеспечению населения электричеством, теплом, водоснабжением, газоснабжением и канализацией, в том числе: | Информация в МЭРТ | Акимат Мангистауской области, МИНТ, АДСиЖКХ | 2012 - 2020 годы | 7 376 370 В том числе: |  |
|  |  |  |  |  | 2012 г. – 3 217 237* 2013 г. – 2 658 914* 2014 г. – 1 177 290* | Респуб- ликанский бюджет |
|  |  |  |  |  | 2012 г. – 56 428** 2013 г. – 135 801** 2014 г. – 130 700** | Местный бюджет |
| 1) | реконструкция и расширение существующих сетей электроснабжения города Жанаозен | Акт ввода в эксплуатацию | Акимат Мангистауской области, АДСиЖКХ | 2012 - 2014 годы | 886 990 В том числе: |  |
|  |  |  |  |  | 2012 г. – 270 000* 2013 г. – 315 000* 2014 г. – 213 290* | Респуб- ликанский бюджет |
|  |  |  |  |  | 2012 г. – 30 000** 2013 г. – 35 000** 2014 г. – 23 700** | Местный бюджет |
| 2) | завершение реконструкции и расширение тепловых сетей в городе Жанаозен | Акт ввода в эксплуатацию | Акимат Мангистауской области, МИНТ | 2012 год | 1 544 387* | Респуб- ликанский бюджет |
| 3) | завершение реконструкции и расширение центральной котельной с переводом на мини-ТЭЦ в городе Жанаозен | Акт ввода в эксплуатацию | Акимат Мангистауской области, МИНТ | 2012 - 2013 годы | 2 005 000* В том числе: 2012 г.- 1 005 000* 2013 г. – 1 000 000* | Респуб- ликанский бюджет |
| 4) | завершение строительства систем водоснабжения микрорайона "Рахат-2" (2 очередь) города Жанаозен | Акт ввода в эксплуатацию | Акимат Мангистауской области, АДСиЖКХ | 2012 год | 94 945 В том числе: |  |
|  |  |  |  |  | 2012 г. – 78 450* | Респуб- ликанский бюджет |
|  |  |  |  |  | 2012 г. – 16 495** | Местный бюджет |
| 5) | завершение строительства систем водоснабжения микрорайона "Рахат-2" (3 очередь) города Жанаозен | Акт ввода в эксплуатацию | Акимат Мангистауской области, АДСиЖКХ | 2012 год | 29 333 В том числе: |  |
|  |  |  |  |  | 2012 г. – 19 400* | Респуб- ликанский бюджет |
|  |  |  |  |  | 2012 г. – 9 933** | Местный бюджет |
| 6) | строительство распределительных сетей водоснабжения микрорайона "Жулдыз" и "Мерей" города Жанаозен | Акт ввода в эксплуатацию | Акимат Мангистауской области, АДСиЖКХ | 2013 - 2014 годы | 1 671 000* В том числе: |  |
|  |  |  |  |  | 2013 г. – 540 000* 2014 г. – 964 000* | Респуб- ликанский бюджет |
|  |  |  |  |  | 2013 г. – 60 000** 2014 г. – 107 000** | Местный бюджет |
| 7) | строительство системы водоснабжения микрорайона "Рахат-3" города Жанаозен (1 очередь, дополнение) | Акт ввода в эксплуатацию | Акимат Мангистауской области, АДСиЖКХ | 2013 год | 222 008 В том числе: |  |
|  |  |  |  |  | 2013 г. – 199 807* | Респуб- ликанский бюджет |
|  |  |  |  |  | 2013 г. – 22 201** | Местный бюджет |
| 8) | строительство системы водоснабжения микрорайона "Рахат-3" города Жанаозен (2 очередь, дополнение) | Акт ввода в эксплуатацию | Акимат Мангистауской области, АДСиЖКХ | 2013 год | 186 001 В том числе: |  |
|  |  |  |  |  | 2013 г. – 167 401* | Респуб- ликанский бюджет |
|  |  |  |  |  | 2013 г. – 18 600** | Местный бюджет |
| 9) | завершение строительства систем электроснабжения в новых микрорайонах "Жулдыз" и "Мерей" города Жанаозен | Акт ввода в эксплуатацию | Акимат Мангистауской области, МИНТ | 2012 - 2013 годы | 736 706* В том числе: 2012 г. – 300 000* 2013 г. – 436 706* | Респуб- ликанский бюджет |
| 2. | Строительство и реконструкция дорог внутри города Жанаозен | Акт ввода в эксплуатацию | Акимат Мангистауской области | 2012 - 2020 годы | 900 000** ежегодно по 100 000** | Местный бюджет |
| 3. | Осуществление разведки и бурения колодцев, реконструкция водопроводных сооружений и сетей локальных водопроводов в городских и сельских населенных пунктах | Информация в МЭРТ | Акимат Мангистауской области | 2012 - 2018 годы | 700 000** В том числе: 2012 г. - 100 000** 2013 г. - 116 000** 2014 г. – 100 000** 2016 г. – 185 000** 2018 г. – 199 000** | Местный бюджет |
| 4. | Строительство комбината по переработке, утилизации и захоронению твердых бытовых отходов в городе Жанаозен (1-3 этапы) | Акт ввода в эксплуатацию | Акимат Мангистауской области, АДСиЖКХ | 2012 - 2013 годы | 1 072 324 В том числе: |  |
|  |  |  |  |  | 2012 г. - 403 500* 2013 г. - 541 942* | Респуб- ликанский бюджет |
|  |  |  |  |  | 2012 г. – 60 000** 2013 г. – 66 882** | Местный бюджет |
| 5. | Строительство канализационно-очистных сооружений (1 и 2 очереди) в городе Жанаозен | Акт ввода в эксплуатацию | Акимат Мангистауской области, АДСиЖКХ | 2012 - 2014 годы | 800 000* В том числе: 2012 г. – 300 000* 2014 г. – 500 000* | Респуб- ликанский бюджет |
| 6. | Строительство 2-х 200 квартирных коммунальных (арендных) жилых домов для работников бюджетных организаций и остро нуждающихся слоев населения в городе Жанаозен | Акт ввода в эксплуатацию | Акимат Мангистауской области, АДСиЖКХ | 2013 – 2015 годы | 3 040 000* В том числе: 2013 г. – 760 000* 2014 г. – 1 520 000* 2015 г. – 760 000* | Респуб- ликанский бюджет |
| 7. | Строительство систем водоснабжения села Тенге города Жанаозен (дополнение) | Акт ввода в эксплуатацию | Акимат Мангистауской области, АДСиЖКХ | 2012 год | 102 091 В том числе: |  |
|  |  |  |  |  | 2012 г. – 91 882* | Респуб- ликанский бюджет |
|  |  |  |  |  | 2012 г. – 10 209** | Местный бюджет |
| 8. | Устройство и установка счетчиков холодной воды в микрорайоне "Жулдыз" (Рахат-3, 1-2 очередь) (дополнительные работы) города Жанаозен | Акт ввода в эксплуатацию | Акимат Мангистауской области, АДСиЖКХ | 2012 год | 153 274 В том числе: |  |
|  |  |  |  |  | 2012 г. – 137 947* | Респуб- ликанский бюджет |
|  |  |  |  |  | 2012 г. – 15 327** | Местный бюджет |
| 9. | Перенос существующих сетей водоснабжения и газоснабжения сел Кызылсай, Тенге и города Жанаозен | Акт ввода в эксплуатацию | Акимат Мангистауской области | 2012 год | 76 869** | Местный бюджет |
| 10. | Строительство инженерных сетей по незавершенным участкам прилегающих населенных пунктов города Жанаозен (газо, водоснабжение) | Акт ввода в эксплуатацию | Акимат Мангистауской области | 2012 год | 20 513** | Местный бюджет |
| 11. | Строительство РВС-5000 м3 для хранения канализационных очищенных вод с насосной станции для перекачки к городским поливочным системам города Жанаозен | Акт ввода в эксплуатацию | Акимат Мангистауской области | 2012 год | 176 775** | Местный бюджет |
| 12. | Благоустройство улиц Бейбитшилик, Достык, Мангистау, Кашагана, Сарбопеева, 17 маусым, микрорайонов "Самал", "Коктем", аллеи "Адайдың алпыс батыры" в микрорайоне "Аксу" города Жанаозен | Акт ввода в эксплуатацию | Акимат Мангистауской области | 2012 год | 847 108** | Местный бюджет |
| 13. | Облицовка, художественная покраска жилых домов – объектов кондоминиума по центральным улицам города Жанаозен | Акт ввода в эксплуатацию | Акимат Мангистауской области | 2013 год | Согласно ПСД | Средства АО "РД "Каз- МунайГаз" (по согласо- ванию) в рамках исполне- ния конт- рактных обяза- тельств |
| 14. | Реконструкция линий освещения центральных улиц Кашагана, Мангистау, Коскулакова, Бейбитшилик, Достык, Абая, Мунайшы, Мичурина, 17 маусым города Жанаозен | Акт ввода в эксплуатацию | Акимат Мангистауской области | 2014 - 2016 годы | 750 000** В том числе: 2014 г. – 222 990** 2015 г. – 263 505** 2016 г. - 263 505** | Местный бюджет |
| 15. | Строительство линий освещения центральных улиц микрорайонов "Мунайлы", "Бостандык", "Рахат", "Аксу", "Байтерек", "Акбулак", "Мамыр", "Арай", "Астана" и сел Тенге, Кызылсай города Жанаозен | Акт ввода в эксплуатацию | Акимат Мангистауской области, АДСиЖКХ | 2014 - 2016 годы | Согласно ПСД | Местный бюджет |
| 16. | Капитальный ремонт центрального стадиона на 3000 мест в городе Жанаозен | Акт ввода в эксплуатацию | Акимат Мангистауской области, АО "РД "КазМунайГаз" (по согласованию) | 2012 год | 100 000 | Средства АО "РД "Каз- МунайГаз" (по согласо- ванию) в рамках исполне- ния конт- рактных обяза- тельств |
| 5. Вопросы продовольственного обеспечения региона |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация доставки продовольственных товаров из регионов Казахстана и сопредельных государств (Азербайджан, Иран, Россия и другие сопредельные государства) | Информация в МЭРТ | Акимат Мангистауской области, АО СПК "Каспий", АО "КМТФ" (по согласованию) | 2012 - 2020 годы | Не требуется | - |
| 2. | Проработка вопроса строительства хранилищ продуктов питания (крупы, подсолнечное масло и другие продукты питания) на долгосрочный период в городе Жанаозен | Предложение в МЭРТ | Акимат Мангистауской области, АО СПК "Каспий" (по согласованию) | I квартал 2012 года | Согласно ТЭО | Частные инвести- ции |
| 3. | Строительство овощехранилищ, теплиц в городе Жанаозен и прилегающих территориях | Акт ввода в эксплуатацию | Акимат Мангистауской области, АО СПК "Каспий", АО "НУХ "КазАгро" (по согласованию) | II квартал 2012 года | Не требуется | - |
| 4. | Выработка предложений о целесообразности строительства коммунальных рынков | Предложение в МЭРТ | Акимат Мангистауской области, АО СПК "Каспий" (по согласованию) | I квартал 2012 года | Не требуется | - |
| 5. | Разработка перспективной схемы развития подсобных и тепличных хозяйств в городе Жанаозен и прилегающих к нему населенных пунктов | Информация в МЭРТ | Акимат Мангистауской области | 2012 год | Не требуется | - |
| 6. Меры по укреплению правопорядка, общественной безопасности и предупреждению чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Строительство типового военного городка в городе Жанаозен | Акт ввода в эксплуатацию | МВД | 2012 - 2013 годы | 2 744 322* В том числе: 2012 г. – 1 373 161* 2013 г. – 1 371 161* | Респуб- ликанский бюджет |
| 2. | Материально-техническое обеспечение органов внутренних дел и проведение мероприятий антинаркотической направленности в городе Жанаозен | Информация в МЭРТ | МВД, ДВД Мангистауской области | 2012 - 2020 годы | В пределах средств, предусмат- риваемых в республи- канском и местном бюджетах органам внутренних дел по соответст- вующим бюджетным программам | Респуб- ликанский бюджет, Местный бюджет |
| 3. | Завершение строительства центра оперативного управления в микрорайоне "Шанырак" города Жанаозен | Акт ввода в эксплуатацию | МВД, ДВД Мангистауской области, акимат Мангистауской области | 2012 год | 178 297 В том числе: |  |
|  |  |  |  |  | 2012 г. – 150 467* | Респуб- ликанский бюджет |
|  |  |  |  |  | 2012 г. – 27 830** | Местный бюджет |
| 4. | Строительство зданий военкоматов в селах Тенге и Кызылсай города Жанаозен | Акт ввода в эксплуатацию | Акимат Мангистауской области | 2013 - 2014 годы | 245 500** В том числе: 2013 г. – 122 750** 2014 г. – 122 750** | Местный бюджет |
| 5. | Строительство опорных пунктов в селах Тенге и Кызылсай города Жанаозен | Акт ввода в эксплуатацию | Акимат Мангистауской области | 2013 год | 2013 г. – 30 000** | Местный бюджет |
| 6. | Строительство типового пожарного депо на 6 выездов в городе Жанаозен | Акт ввода в эксплуатацию | МЧС, акимат Мангистауской области | 2012 - 2013 годы | 989 000* В том числе: 2012 г. – 150 000* 2013 г. – 839 000* | Респуб- ликанский бюджет |
|  | ИТОГО |  |  |  | 45 999 218 |  |
|  |  |  |  | 2012 г. | 14 791 604 |  |
|  |  |  |  | 2013 г. | 14 980 339 |  |
|  |  |  |  | 2014 г. | 12 046 700 |  |
|  |  |  |  | после 2014 г. | 4 180 575 |  |
|  | ВСЕГО: республиканский бюджет |  |  |  | 31 494 174 В том числе: |  |
|  |  |  |  | 2012 г. | 8 312 115 |  |
|  |  |  |  | 2013 г. | 12 411 487 |  |
|  |  |  |  | 2014 г. | 9 049 963 |  |
|  |  |  |  | после 2014 г. | 1 720 609 |  |
|  | ВСЕГО: местный бюджет |  |  |  | 6 909 029 В том числе: |  |
|  |  |  |  | 2012 г. | 1 883 474 |  |
|  |  |  |  | 2013 г. | 1 268 852 |  |
|  |  |  |  | 2014 г. | 1 296 737 |  |
|  |  |  |  | после 2014 г. | 2 459 966 |  |
|  | ВСЕГО: другие источники |  |  |  | 7 596 015 В том числе: |  |
|  |  |  |  | 2012 г. | 4 596 015 |  |
|  |  |  |  | 2013 г. | 1 300 000 |  |
|  |  |  |  | 2014 г. | 1 700 000 |  |
|  |  |  |  | после 2014 г. | - |  |

Примечание:

* - объемы расходов на 2012 год по мероприятиям, финансируемым за счет средств республиканского бюджета, будут рассмотрены в установленном законодательством порядке при уточнении республиканского бюджета на соответствующий год; объемы расходов на 2013-2015 годы будут рассмотрены в установленном законодательством порядке при формировании республиканского бюджета на 2013-2015 годы;

** - объемы финансирования будут уточняться при составлении местного бюджета соответствующего года;

расшифровка аббревиатур:

АДСиЖКХ - Агентство Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства

МВД - Министерство внутренних дел Республики Казахстан

МИНТ - Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан

МНГ - Министерство нефти и газа Республики Казахстан

МСХ - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

МТК - Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан

МТС - Министерство туризма и спорта Республики Казахстан

МОН - Министерство образования и науки Республики Казахстан

МТСЗН - Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан

МЗ - Министерство здравоохранения Республики Казахстан

МФ - Министерство финансов Республики Казахстан

МЭРТ - Министерство экономического развития и торговли Республики Казахстан

МК - Министерство культуры Республики Казахстан

МЧС - Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан

ДВД Мангистауской области - Департамент внутренних дел Мангистауской области

АО "ЖССБК" - акционерное общество "Жилстройсбербанк Казахстана"

АО "КМТФ" - акционерное общество "Национальная морская судоходная компания "Казмортрансфлот"

АО "НГК "Казгеология" - акционерное общество "Национальная геологоразведочная компания "Казгеология"

АО "НК "КазМунайГаз" - акционерное общество "Национальная компания "КазМунайГаз"

АО "НК "КТЖ" - акционерное общество "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"

АО "НУХ "КазАгро" - акционерное общество "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"

АО "РД "КазМунайГаз" - акционерное общество "Разведка Добыча "КазМунайГаз"

АО СПК "Каспий" - акционерное общество "Национальная компания "Социально-предпринимательская корпорация "Каспий"

АО "ФНБ "Самрук-Казына" - акционерное общество "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына"

АО "ФРП "Даму" - акционерное общество "Фонд развития предпринимательства "Даму"

ПФ "Озенмунайгаз" - производственный филиал "Озенмунайгаз" АО "РД "КазМунайГаз"

КСКМ - казахстанский сектор Каспийского моря

АЗПМ - Актауский завод пластических масс

НПЗ - нефтеперерабатывающий завод

АО "KPI" - акционерное общество "Kazakhstan Petrol Industrial"

ПСД - проектно-сметная документация

ТЭО - технико-экономическое обоснование

ГКП - государственное коммунальное предприятие

ТОО - товарищество с ограниченной ответственностью

СП - совместное предприятие

ТЭЦ - тепловая электростанция

РВС - резервуар водоснабжения

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан