О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 29 октября 2010 год № 1125 "Об утверждении Программы по развитию космической деятельности в Республике Казахстан на 2010-2014 годы"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 19 января 2012 года № 136

Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:


      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 29 октября 2010 года № 1125 «Об утверждении Программы по развитию космической деятельности в Республике Казахстан на 2010–2014 годы» следующие изменения и дополнения:


      в Программе по развитию космической деятельности в Республике Казахстан на 2010–2014 годы, утвержденной указанным постановлением:


      в разделе 1. «Паспорт Программы»:


      в строке «Задачи»:


      подпункт 5) изложить в следующей редакции:


      «5) Формирование системы развития кадрового потенциала космической отрасли;»;


      в строке «Источники и объемы финансирования»:


      абзац второй изложить в следующей редакции:


      «Финансовые затраты, связанные с реализацией Программы на 2010 – 2014 годы, из республиканского бюджета составят 103,6 млрд. тенге.»;


      в разделе 4. «Цели, задачи, целевые индикаторы и показатели результатов реализации Программы»:


      в подразделе 4.3. «Задачи Программы»:


      подпункт 5) изложить в следующей редакции:


      «5) формирование системы развития кадрового потенциала космической отрасли;»;


      в подразделе 4.4. «Показатели результатов, устанавливаемые по каждой задаче Программы»:


      пункт 3 дополнить абзацем четвертым следующего содержания:


      «разработка 2-х технологических регламентов, 2-х методик и 2-х гигиенических нормативов для ряда продуктов трансформации гептила;»;


      пункт 5 изложить в следующей редакции:


      «5. Формирование системы развития кадрового потенциала космической отрасли, включающей в себя внедрение системы профессиональных стандартов, подготовку специалистов в отечественных и зарубежных ВУЗах, в т.ч. по международной программе «Болашак», переподготовку и повышение квалификации профессиональных кадров, включая стажировку в зарубежных космических центрах, предполагает достижение следующих результатов:


      увеличение числа казахстанских квалифицированных специалистов в области космической деятельности по отношению к общему числу работников космической отрасли до 50 %;


      количество подготовленных специалистов космического профиля (бакалавров, магистров, кандидатов и докторов наук, докторов Ph.D), в том числе по международной программе «Болашак» – 700 человек.»;


      в подразделе 4.5. «Государственные и иные органы, ответственные за достижение целей, целевых индикаторов, задач, показателей результатов»:


      в части первой:


      в абзаце седьмом слово «Казахстан.» заменить словом «Казахстан;»;


      дополнить абзацами следующего содержания:


      «Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан;


      Министерство здравоохранения Республики Казахстан;


      Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан;


      Акиматы областей, г. Астана и г. Алматы.»;


      в разделе 5. «Этапы реализации программы»:


      дополнить частью четвертой следующего содержания:


      «В разрезе задач программы ее реализация планируется следующим образом.»;


      абзац первый пункта 1 изложить в следующей редакции:


      «1. Создание целевых космических систем предполагает проведение следующих мероприятий:»;


      в пункте 2:


      в подпункте 3) слова «для КА.» заменить словом «для КА;»;


      дополнить подпунктами 4), 5) и 6) следующего содержания:


      «4) обоснование экономической целесообразности создания КРК с ракетоносителем космического назначения легкого класса;


      5) обеспечение сохранности объектов космодрома «Байконур», не вошедших в состав и исключенных из состава арендуемых Российской Федерацией;


      6) утилизация и ремонт объектов и рекультивация территорий комплекса «Байконур», не входящих в состав арендуемых Российской Федерацией.»;


      пункт 5 изложить в следующей редакции:


      «5. Формирование системы развития кадрового потенциала космической отрасли требует реализации следующих мер:


      1) обеспечение на постоянной основе мониторинга и прогнозирования потребностей подведомственных предприятий в специалистах с высшим и послевузовским образованием (магистратура, докторантура PhD), а также в повышении квалификации и переподготовке кадров. Разработка и внедрение в этих целях информационно-аналитической системы «Кадры»;


      2) создание Центра повышения квалификации и переподготовки специалистов и научных кадров для космической деятельности, важным направлением которого будет обучение потенциальных потребителей космических услуг из различных отраслей экономики;


      3) поэтапное внедрение системы профессиональных стандартов в космической отрасли в целях повышения качества кадрового потенциала;


      4) увеличение количества реализуемых проектов предприятиями Казкосмоса с целью создания дополнительных вакансий для молодых специалистов, подготовленных в рамках международной программы «Болашак»;


      5) принятие на долгосрочную перспективу (10 лет) Концепции (Программы) подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров космической отрасли;


      6) обеспечение подготовки, стажировки и повышения квалификации инженерно-технических и научных кадров в сфере космической деятельности в соответствующих учебных заведениях и научных центрах ближнего и дальнего зарубежья, в том числе в рамках международной программы «Болашак».»;


      в пункте 6:


      часть седьмую изложить в следующей редакции:


      «Мониторинг о ходе реализации Программы будет осуществляться в соответствии с Правилами разработки и мониторинга отраслевых программ, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 18 марта 2010 года № 218.»;


      дополнить частью восьмой и девятой следующего содержания:


      «Мониторинг достижения целевых индикаторов будет проводиться в разрезе проектов и по годам в соответствии с утвержденными планами-графиками работ, который будет осуществляться следующим образом:


      сравнение текущего хода исполнения проекта с планами-графиками реализации проектов;


      оценка хода исполнения для выявления моментов, требующих корректирующих или предупреждающих действий;


      анализ, отслеживание и мониторинг рисков проектов для своевременного их выявления и реагирования;


      ведение достоверной и актуальной информационной базы, касающейся хода реализации проектов и их продуктов;


      предоставление информации для составления отчетов о текущем состоянии, оценки прогресса и прогнозирования;


      предоставление прогнозов для обновления текущих данных о затратах и расписание проектов;


      мониторинг внесения изменений в ход реализации проектов.


      В целях снижения рисков Казкосмосом совместно с его подведомственными предприятиями будет проводиться системная работа по:


      внедрению стандартов по управлению проектами на предприятиях Казкосмоса;


      внедрению информационных систем в процессе реализации проектов;


      внедрению системы управления рисками проектов на предприятиях Казкосмоса;


      повышению уровня корпоративной культуры участников реализации проекта.»;


      в разделе 6. «Необходимые ресурсы и источники их финансирования»:


      части третью и четвертую изложить в следующей редакции:


      «Финансовые затраты, связанные с реализацией Программы на 


2010 – 2014 гг., составят 103 640 486 тыс. тенге, из них по годам и источникам финансирования:


      2010 г. – республиканский бюджет – 14 774 686 тысяч тенге;


      2011 г. – республиканский бюджет – 39 294 012 тысяч тенге;


      2012 г. – республиканский бюджет – 35 857 339 тысяч тенге;


      2013 г. – республиканский бюджет – 10 030 266 тысяч тенге;


      2014 г. – республиканский бюджет – 3 684 183 тысяч тенге.


      Республиканский бюджет, всего – 103 640 486 тысяч тенге.»;


      раздел 7. «План мероприятий по реализации Программы по развитию космической деятельности в Республике Казахстан на 2010 – 2014 годы» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.


      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

Премьер-Министр

      Республики Казахстан                       К. Масимов

Приложение 1

7. План мероприятий по реализации Программы по развитию

космической деятельности в Республике Казахстан

на 2010 – 2014 годы

| № п/п | Мероприятия | Форма завершения | Ответственные за исполнение | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Создание целевых космических систем |  |  |  |  |
| 1.1 | Создание системы спутниковой связи и вещания «KazSat» | Информация в МЭРТ | НКА, АО «РЦКС» | 4 квартал 2014 года |
| 1.1.1 | Создание и запуск космических аппаратов связи и вещания «KazSat-2» | Информация в МЭРТ | НКА, АО «РЦКС» | 4 квартал 2010 года |
| 1.1.2 | Создание и запуск космических аппаратов связи и вещания «KazSat-3» | Информация в МЭРТ | НКА, АО «РЦКС» | 4 квартал 2013 года |
| 1.1.3 | Создание резервного наземного комплекса управлений | Информация в МЭРТ | НКА, АО «РЦКС» | 4 квартал 2012 года |
| 1.1.4 | Обеспечение управления космическими аппаратами | Информация в МЭРТ | НКА, АО «РЦКС» | 4 квартал 2014 года |
| 1.2 | Создание космической системы дистанционного зондирования Земли Республики Казахстан среднего и высокого разрешения | Информация в МЭРТ | НКА, АО «НК «ҚҒС» | 4 квартал 2014 года |
| 1.3 | Разработка инвестиционного предложения по созданию космической системы научно-технологического назначения | Информация в МЭРТ | НКА, АО «НК «ҚҒС» | 4 квартал 2011 года |
| 2. Развитие наземной космической инфраструктуры |  |  |  |  |
| 2.1 | Создание сборочно-испытательного комплекса космических аппаратов | Информация в МЭРТ | НКА, АО «НК «ҚҒС» | 4 квартал 2013 года |
| 2.2 | Поддержка и модернизация космодрома «Байконур» | Информация в МЭРТ | НКА | 4 квартал 2016 года |
| 2.2.1 | Строительство КРК «Байтерек» | Информация в МЭРТ | НКА, СП «Байтерек» | 4 квартал 2016 года |
| 2.2.2 | Проработка вопроса участия Республики Казахстан в коммерческом использовании РН «Зенит» и РН «Днепр» на космодроме «Байконур» | Информация в МЭРТ | НКА, АО «НК «ҚҒС» | 1 квартал 2011 года, 4 квартал 2014 года |
| 2.2.3 | Организация работ по обеспечению сохранности объектов космодрома «Байконур», не вошедших в состав и исключенных из состава арендуемых Российской Федерацией | Информация в МЭРТ | НКА, РГП «Инфракос» | 4 квартал 2014 года |
| 2.2.4 | Организация работ по утилизации, рекультивации и ремонта объектов комплекса «Байконур», не входящих в состав арендуемых Российской Федерацией | Информация в МЭРТ | НКА, РГП «Инфракос» | 1 квартал 2011 года, 4 квартал 2014 года |
| 2.3 | Разработка инвестиционного предложения по созданию КРК с ракетоносителем космического назначения легкого класса | Информация в МЭРТ | НКА, АО «НК «ҚҒС» | 1 квартал 2012 года, 4 квартал 2014 года |
| 3. Развитие научной и научно-технологической базы космической деятельности |  |  |  |  |
| 3.1 | Прикладные научные исследования в области космической деятельности | Информация в МЭРТ | НКА, АО «НЦ КИТ» | 1 квартал 2010 года, 4 квартал 2014 года |
| 4. Реализация целевых проектов использования космических систем конечными пользователями |  |  |  |  |
| 4.1 | Создание наземной инфраструктуры системы высокоточной спутниковой навигации Республики Казахстан | Информация в МЭРТ | НКА, АО «НК «ҚҒС» | 4 квартал 2013 года |
| 5. Формирование системы развития кадрового потенциала космической отрасли |  |  |  |  |
| 5.1 | Организация переподготовки и повышения квалификации специалистов космической отрасли | Информация в МЭРТ | НКА | 1 квартал 2010 года, 4 квартал 2014 года |
| 5.2 | Принятие на долгосрочную перспективу Концепции (Программы) подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров космической отрасли | Информация в МЭРТ | НКА, АО «НЦ КИТ» | 4 квартал 2014 года |
| 5.3 | Содействие выпускникам программы «Болашак» в трудоустройстве на предприятиях Казкосмоса | Информация в МЭРТ | НКА, АО «НЦ КИТ», АО «НК «ҚҒС», АО «Байтерек», АО «РЦКС» | 4 квартал 2014 года |
| 6. Создание договорной, правовой и нормативно-технической базы космической деятельности |  |  |  |  |
| 6.1. | Организация пропаганды вопросов технического регулирования в средствах массовой информации | Информация на Веб-сайте НКА, публикации в СМИ | НКА | 1 квартал 2010 года, 4 квартал 2014 года |
| 6.2 | Обеспечение разработки государственных стандартов космической деятельности | Информация в МЭРТ | НКА, АО «НК «ҚҒС» | 1 квартал 2010 года, 4 квартал 2014 года |
| 6.3 | Обеспечение внедрения системы менеджмента на основе международных стандартов качества ISO на предприятиях в области космической деятельности | Информация в МЭРТ | НКА, «НЦ КИТ», АО «НК «ҚҒС», АО «Байтерек», АО «РЦКС» | 1 квартал 2010 года, 4 квартал 2014 года |
| 6.4 | Участие ТК 66 "Космическая деятельность" в работе международной организации по стандартизации ISO/ТК 20 | Информация в МЭРТ | НКА, АО «НК «ҚҒС» | 2 квартал 2010 года, 4 квартал 2014 года |
| 6.5 | Участие Республики Казахстан в реализации международных проектов по созданию космической техники, технологий, объектов космической инфраструктуры в кооперации с ведущими мировыми производителями | Информация в МЭРТ | НКА, АО «НК «ҚҒС» | 1 квартал 2010 года, 4 квартал 2014 года |
| 6.6 | Развитие договорно-правовой базы сотрудничества с другими государствами, являющимися мировыми лидерами в области космической деятельности | Информация в МЭРТ | НКА | 1 квартал 2010 года, 4 квартал 2014 года |
| 6.7 | Разработка проекта Закона Республики Казахстан "О космической деятельности" | проект Закона Республики Казахстан | НКА | 4 квартал 2010 года |
| 6.8 | Разработка проекта Закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам космической деятельности" | проект Закона Республики Казахстан | НКА | 4 квартал 2010 года |
| 6.9 | Обеспечение разработки образовательных стандартов по специальностям космического профиля | Информация в МЭРТ | НКА, «НЦ КИТ» | 1 квартал 2010 года, 4 квартал 2014 года |
| 6.10 | Создание системы экологического нормирования космической деятельности | Информация в МЭРТ | НКА, Инфракос-экос | 1 квартал 2010 года, 4 квартал 2014 года |
| 6.11 | Разработка и согласование документов в рамках Межгосударственной радионавигационной программы государств-участников Содружества Независимых Государств (СНГ) на период до 2012 года | Информация в МЭРТ | НКА, «АО «НК «ҚҒС» | 2011 г 2012 г. |
| Всего по мероприятиям (по РБК на 2012-2014 годы и уточнение 2011 года) |  |  |  |  |

продолжение таблицы

| Предполагаемые расходы (тыс. тенге) |  |  |  |  |  | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | Всего |  |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Создание целевых космических систем |  |  |  |  |  |  |
| 5 941 818 | 7 795 342 | 11 481 844 | 8989308 | 2803996 | 37012308 | 011 РБ |
| 1812200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1812200 | 011 РБ |
| 3000000 | 5500000 | 10500000 | 8000000 | 0 | 27000000 | 011 РБ |
| 1000000 | 1019503 | 0 | 0 | 0 | 2019503 | 011 РБ |
| 129618 | 1275839 | 981844 | 989308 | 2803996 | 6180605 | 009 РБ |
| 2785800 | 20281717 | 10142716 | 0 | 0 | 33210233 | 005 РБ |
| не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется |  |
| 2. Развитие наземной космической инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |
| 4191200 | 5281717 | 11033699 | 0 | 0 | 2050616 | 005 РБ |
| 79000 | 3722268 | 909138 | 990958 | 830187 | 6531551 | 010, 015, 004 РБ |
| - | 3587617 | 670664 | 725634 | 725634 | 5709549 | 010 РБ |
| не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | РБ |
| 79000 | 78474 | 78474 | 104553 | 104553 | 445034 | 015 РБ |
| - | 56177 | 160000 | 160771 | 0 | 376948 | 004 РБ |
| не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется |  |
| 3. Развитие научной и научно-технологической базы космической отрасли |  |  |  |  |  |  |
| 730660 | 734415 | 700000 | 0 | 0 | 2165075 | 002 РБ |
| 4. Реализация целевых проектов использования космических систем конечными пользователями |  |  |  |  |  |  |
| 978603 | 1365948 | 1421022 | 0 | 0 | 3765573 | 005 РБ |
| 5. Формирование системы развития кадрового потенциала космической отрасли |  |  |  |  |  |  |
| 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 250000 | 017 РБ |
| не требуются | не требуются | не требуются | не требуются | не требуются | не требуются |  |
| не требуются | не требуются | не требуются | не требуются | не требуются | не требуются |  |
| 6. Создание договорной, правовой и нормативно-технической базы космической отрасли |  |  |  |  |  |  |
| не требуются | не требуются | не требуются | не требуются | не требуются | не требуются |  |
| 17605 | 22579 | 13000 | 0 | 0 | 53184 | 014 РБ |
| не требуются | не требуются | не требуются | не требуются | не требуются | не требуются |  |
| не требуются | не требуются | не требуются | не требуются | не требуются | не требуются |  |
| не требуются | не требуются | не требуются | не требуются | не требуются | не требуются |  |
| не требуются | не требуются | не требуются | не требуются | не требуются | не требуются |  |
| не требуются | не требуются | не требуются | не требуются | не требуются | не требуются |  |
| не требуются | не требуются | не требуются | не требуются | не требуются | не требуются |  |
| не требуются | не требуются | не требуются | не требуются | не требуются | не требуются |  |
| не требуются | не требуются | не требуются | не требуются | не требуются | не требуются |  |
| 0 | 40026 | 105920 | 0 | 0 | 145946 | 020 РБ |
| 14774686 | 39294012 | 35857339 | 10030266 | 3684183 | 103640486 | РБ |

Примечание: расшифровка аббревиатур:

МИНТ – Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан

МЭРТ – Министерство экономического развития и торговли Республики Казахстан

НКА – Национальное космическое агентство Республики Казахстан

АО «НК «ҚҒС» – акционерное общество «Национальная компания «Қазақстан Ғарыш Сапары»

АО «РЦКС» – акционерное общество «Республиканский центр космической связи и электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств»

АО «НЦ КИТ» – акционерное общество «Национальный центр космических исследований и технологий»

РГП «Инфракос» – Республиканское государственное предприятие «Инфракос»

ДГП «Инфракос-Экос» – дочернее государственное предприятие «Инфракос-Экос»

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан