Об утверждении Комплексного плана по внедрению новых механизмов тарифообразования на воду в Республике Казахстан на 2013 - 2015 годы

Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2012 года № 1779

Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:


      1. Утвердить прилагаемый Комплексный план по внедрению новых механизмов тарифообразования на воду в Республике Казахстан на

2013–2015 годы (далее - План).


      2. Центральным и местным исполнительным органам, а также заинтересованным организациям, ответственным за исполнение Плана:


      1) принять меры по реализации Плана;


      2) представлять информацию о ходе реализации Плана в Министерство экономического развития и торговли Республики Казахстан два раза в год к 10 января и 10 июля по итогам полугодия.


      3. Министерству экономического развития и торговли Республики Казахстан представлять сводную информацию о ходе реализации Плана в Правительство Республики Казахстан два раза в год к 20 января и 20 июля по итогам полугодия.


      4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан Келимбетова К.Н.


      5. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

Премьер-Министр

      Республики Казахстан                       С. Ахметов

Утвержден         

постановлением Правительства

Республики Казахстан    

от 29 декабря 2012 года № 1779

Комплексный план по внедрению новых механизмов

тарифообразования на воду в Республике Казахстан

на 2013 – 2015 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Форма завершения | Ответственные исполнители | Срок исполнения | Предполагаемые расходы, млн. тенге | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Обеспечение возможности увеличения уровня средней заработной платы производственного персонала субъектов естественных монополий в сфере водоснабжения и водоотведения до уровня средней заработной платы производственного персонала соответствующего региона по данным статистики путем внесения изменений и дополнений в приказ и.о. Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий и защите конкуренции от 30 июля 2003 года № 185-ОД «Об утверждении Правил об особом порядке формирования затрат, применяемом при утверждении тарифов (цен, ставок сборов) на регулируемые услуги (товары, работы) субъектов естественных монополий | Приказ АРЕМ | АРЕМ | 1 квартал 2013 года | Не требуются | - |
| 2. | Обеспечение возможности учета результатов переоценки основных средств субъектов естественных монополий в сфере водоснабжения и водоотведения при расчете уровня амортизационных отчислений единовременно в полном объеме путем внесения изменений и дополнений в приказ и.о. Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий и защите конкуренции от 30 июля 2003 года № 185-ОД «Об утверждении Правил об особом порядке формирования затрат, применяемом при утверждении тарифов (цен, ставок сборов) на регулируемые услуги (товары, работы) субъектов естественных монополий» | Приказ АРЕМ | АРЕМ | 1 квартал 2013 года | Не требуются | - |
| 3. | Обеспечение возможности увеличения уровня ставки прибыли субъектов естественных монополий в сфере водоснабжения и водоотведения до 30 % при соответствии прибыли уровню потребности в инвестициях путем внесения изменений и дополнений в приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий и защите конкуренции от 27 января 2003 года № 17-ОД «Об утверждении Инструкции по расчету ставки прибыли (чистого дохода) на регулируемую базу задействованных активов для субъектов естественной монополии, оказывающих услуги водохозяйственной и (или) канализационной систем и субъектов естественной монополии энергетического сектора | Приказ АРЕМ | АРЕМ | 1 квартал 2013 года | Не требуются | - |
| 4. | Выработка критериев отбора субъектов естественных монополий в сфере водоснабжения и водоотведения для перехода на работу по предельным тарифам и формирование на их основе графика по переходу субъектов естественных монополий в сфере водоснабжения и водоотведения на работу по предельным тарифам | Совместный приказ АДС ЖКХ и АРЕМ | АДС ЖКХ, АРЕМ, местные исполнительные органы | 1 квартал 2013 года | Не требуются | - |
| 5. | Обеспечение введения нового механизма формирования тарифов для тех субъектов естественных монополий в сфере водоснабжения и водоотведения, тарифы на воду которых не превышают 200 тенге за 1 м3, в разовом порядке путем внесения изменений и дополнений в приказ и.о. Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий и защите конкуренции от 30 июля 2003 года № 185-ОД «Об утверждении Правил об особом порядке формирования затрат, применяемом при утверждении тарифов (цен, ставок сборов) на регулируемые услуги (товары, работы) субъектов естественных монополий» | Приказ АРЕМ | АРЕМ | 1 квартал 2013 года | Не требуются | - |
| 6. | Обеспечение проведения переоценки основных средств субъектами естественных монополий в сфере водоснабжения и водоотведения | Заключение о результатах проведения переоценки основных средств | АДС ЖКХ, АРЕМ, местные исполнительные органы | 2013 – 2015 годы | Не требуются | - |
| 7. | Обеспечение подготовки субъектов естественных монополий в сфере водоснабжения и водоотведения в установленном законодательством порядке заявок на утверждение предельных тарифов и их представления в уполномоченный орган в соответствии с графиком, предусмотренным пунктом 4 настоящего Плана | Заявки субъектов естественных монополий в сфере водоснабжения и водоотведения | АДС ЖКХ, местные исполнительные органы, субъекты естественных монополий в сфере водоснабжения и водоотведения (по согласованию) | 2013-2015 годы | Не требуются | - |
| 8. | Утверждение в установленном законодательством порядке предельных тарифов субъектов естественных монополий в сфере водоснабжения и водоотведения | Приказы АРЕМ | АРЕМ | 2013 – 2015 годы | Не требуются | - |
| 9. | Выработка новых подходов формирования тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения | Предложения в Правительство РК | МЭРТ, АРЕМ, АДС ЖКХ | Май 2013 года | Не требуются | - |
| 10. | Внесение изменений и дополнений в нормативные правовые акты по вопросам формирования тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения по результатам исполнения мероприятия, предусмотренного пунктом 9 настоящего Плана | Проекты НПА | МЭРТ, АРЕМ | 2013– 2014 годы | Не требуются | - |

Примечание: расшифровка аббревиатур:

      АРЕМ – Агентство Республики Казахстан по регулированию естественных монополий

      АДС ЖКХ – Агентство Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства

      МЭРТ – Министерство экономического развития и торговли Республики Казахстан

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан