Об утверждении Плана мероприятий по реализации Государственной программы управления водными ресурсами Казахстана на 2014 - 2020 годы

Утративший силу

Постановление Правительства Республики Казахстан от 5 мая 2014 года № 457. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 13 марта 2017 года № 113

Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 13.03.2017 № 113.

В целях реализации Указа Президента Республики Казахстан от 4 апреля 2014 года № 786 "О Государственной программе управления водными ресурсами Казахстана и внесении дополнения в Указ Президента Республики Казахстан от 19 марта 2010 года № 957 "Об утверждении Перечня государственных программ" Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации Государственной программы управления водными ресурсами Казахстана на 2014 – 2020 годы (далее – План мероприятий).

2. Ответственным центральным и местным исполнительным органам:

1) обеспечить своевременное исполнение Плана мероприятий;

2) представлять информацию о реализации Плана мероприятий в сроки и порядке, установленные Указом Президента Республики Казахстан от 4 марта 2010 года № 931 "О некоторых вопросах дальнейшего функционирования Системы государственного планирования в Республике Казахстан".

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан.

4. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

| Премьер-Министр |  |
| --- | --- |
| Республики Казахстан | К. Масимов |

|  | Утвержден постановлением Правительства Республики Казахстан от 5 мая 2014 года № 457 |
| --- | --- |

План мероприятий по реализации
Государственной программы управления водными ресурсами
Казахстана на 2014 – 2020 годы

| № п/п | Наимено- вание меропри- ятий | Форма завершения | Ответ- ствен- ные за исполне- ние | Сроки испол- нения | Единица измерения | Финансирование и натуральные показатели |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Всего, в том числе по источникам финан- сирова- ния |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Целевой индикатор 1. К 2020 году снижение потребления воды на единицу ВВП в реальном выражении на 33 % к уровню 2012 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Потери в магистральных и распределительных каналах не выше 20 % к 2020 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Реконструкция и модернизация, капитальный ремонт магистральных и распредели- тельных каналов республиканской и коммунальной собственности (сокращение потерь с 24 % в 2012 году до 20 % к 2020 году) | Акты приемки объектов | МОСВР, акиматы областей | 4 квартал 2014-2020 гг. | млн. тенге | 8911,5 | 5569,1 | 70884,8 | 88406,5 | 88936,8 | 87231,9 | 44464,9 | Всего – 394405,5 |
|  |  |  |  |  | сокращение потерь в млн. м3 |  | 8 | 17 | 27 | 65 | 156 | 181 | 520 |
|  |  |  |  |  | % |  | 0,06 | 0,13 | 0,21 | 0,50 | 1,20 | 1,72 | 4,00 |
|  |  |  |  |  | млн. тенге | 8411,5 | 4569,1 | 56318,8 | 73840,5 | 74370,8 | 72665,9 | 29898,9 | РБ – 320102,5 |
|  |  |  |  |  | млн. м3 |  | 7 | 14 | 23 | 54 | 130 | 100 | 393 |
|  |  |  |  |  | % |  | 0,05 | 0,10 | 0,18 | 0,42 | 1,00 | 1,20 | 3,02 |
|  |  |  |  |  | млн. тенге | 500,0 | 1000,0 | 14566,0 | 14566,0 | 14566,0 | 14566,0 | 14566,0 | МБ – 74330,0 |
|  |  |  |  |  | млн. м3 |  | 1 | 3 | 4 | 11 | 26 | 81 | 127 |
|  |  |  |  |  | % |  | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,08 | 0,20 | 0,52 | 0,98 |
| 1.1.2 | Обновление машинно-трак- торного парка и оснащение техническими средствами, строительство опорных баз по обслуживанию технологи- ческого автотран- спорта и приобретения служебных помещений путем увеличения уставного капитала РГП "Казводхоз" МОСВР, эксплуати- рующего водохозяй- ственные объекты, в т.ч.: |  | МОСВР, МЭБП, МФ | 4 квартал 2015-2017 гг. | млн. тенге |  | 7809,6 | 3316,7 |  |  |  |  | РБ – 11126,3 |
|  | обновление машинно-трак- торного парка и оснащения техническими средствами | Акты приемки техники |  |  | млн. тенге |  | 7459,6 | 3316,7 |  |  |  |  | 10776,3 |
|  |  |  |  |  | единиц |  | 789 | 342 |  |  |  |  | 1131 |
|  | строительство опорных баз по обслуживанию технологи- ческого автотран- спорта | Акты приемки госкомиссии |  |  | млн. тенге |  | 250,0 |  |  |  |  |  | 250,0 |
|  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
|  | приобретение служебных помещений | Акты приемки на баланс |  |  | млн. тенге |  | 100,0 |  |  |  |  |  | 100,0 |
|  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
| 1.1.3 | Проведение многофак- торного обследования водохозяй- ственных объектов республиканской и коммунальной собственности | Акт приемки обследования | МОСВР, акиматы областей | 4 квартал 2015-2020 гг. | млн. тенге |  | 1247,3 | 1247,3 | 1247,3 | 1247,3 | 1247,3 | 1247,3 | Всего – 7483,8 |
|  |  |  |  |  | шт. |  | 285 | 285 | 282 | 285 | 285 | 282 |  |
|  |  |  |  |  | млн. тенге |  | 900,8 | 900,8 | 900,8 | 900,8 | 900,8 | 900,8 | РБ – 5404,8 |
|  |  |  |  |  | шт. |  | 54 | 54 | 51 | 54 | 54 | 51 |  |
|  |  |  |  |  | млн. тенге |  | 346,5 | 346,5 | 346,5 | 346,5 | 346,5 | 346,5 | МБ – 2079,0 |
|  |  |  |  |  | шт. |  | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 |  |

| 1.2. Потери в ирригационной инфраструктуре не выше 30 % к 2020 г. (исключая магистральные и распределительные каналы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1 | Инвентаризация и государ- ственная регистрация прав на гидромелиора- тивные системы и системы обводнения пастбищ |  | Акт инвентаризации | Акиматы областей, МСХ, МОСВР | 4 квартал 2014-2016 гг. | млн. тенге | 425,0 | 715,0 | 570,0 |  |  |  |  | МБ - 1710,0 |
|  |  |  |  |  |  | тыс. га | 320,0 | 550,0 | 430,0 |  |  |  |  | 1300,0 |
| 1.2.2 | Реконструкция и модернизация гидромелиора- тивных систем земель регулярного и лиманного орошения |  | Акты приемки госкомиссии | Акиматы областей, МСХ, МОСВР | 4 квартал 2015-2020 гг. | млн. тенге |  | 2671,0 | 9802,0 | 16881,0 | 34070,4 | 50671,1 | 68664,2 | Всего – 182759,7 |
|  |  |  |  |  |  | тыс. га |  |  | 16,0 | 39,0 | 79,0 | 172,0 | 194,0 | 500,0 |
|  |  |  |  |  |  | млн. тенге |  | 2032,0 | 7891,0 | 12550,0 | 29741,4 | 47885,1 | 67383,2 | РБ – 167482,7 |
|  |  |  |  |  |  | тыс. га |  |  | 13,0 | 29,0 | 69,0 | 163,0 | 190,0 | 464,0 |
|  |  |  |  |  |  | млн. тенге |  | 639,0 | 1911,0 | 4331,0 | 4329,0 | 2786,0 | 1281,0 | МБРР - 15277,0 |
|  |  |  |  |  |  | тыс. га |  |  | 3,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 4,0 | 36,0 |
| 1.3. Оснащение измерительными приборами и автоматизация управления на всех этапах забора и подачи воды 80% СХТП к 2020 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Установка средств учета воды на всех этапах забора и автомати- зация водовыделов СХТП | Акты приемки госкомиссии |  | МСХ, акиматы областей | 4 квартал 2015-2020 гг. | млн. тенге |  | 660,0 | 660,0 | 660,0 | 660,0 | 660,0 | 700,0 | ХС - 4000,0 |
|  |  |  |  |  |  | тыс. шт. |  | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 35,0 | 200,0 |

| 1.4. Влагосберегающие методы обработки почвы и водосберегающая реструктуризация посевов на 50 % возможных площадей к 2020 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4.1 | Приобретение мелиора- тивной техники, капитальные затраты на мелиорацию. Проведение ежегодных мелиора- тивных мероприятий (глубокое рыхление и планировка орошаемых земель) | Акты приемки госкомиссии | Акиматы областей | 4 квартал 2015-2020 гг. | млн. тенге |  | 2210,0 | 2210,0 | 2210,0 | 2210,0 | 2210,0 | 2210,0 | Всего - 13260,0 |
|  |  |  |  |  | тыс. га |  | 125,0 | 125,0 | 125,0 | 125,0 | 125,0 | 125,0 | 750,0 |
|  |  |  |  |  | млн. тенге |  | 1105,0 | 1105,0 | 1105,0 | 1105,0 | 1105,0 | 1105,0 | МБ – 6630,0 |
|  |  |  |  |  | тыс. га |  | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 375,0 |
|  |  |  |  |  | млн. тенге |  | 1105,0 | 1105,0 | 1105,0 | 1105,0 | 1105,0 | 1105,0 | ХС – 6630,0 |
|  |  |  |  |  | тыс. га |  | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 375,0 |
| 1.4.2 | Пересмотр состава сельскохозяй- ственных культур, возделываемых на орошаемых землях | Предложение в Правительство Республики Казахстан | МСХ, акиматы областей | 2 квартал 2015 г. |  |  |  |  |  |  |  |  | Не требуется |

| 1.5. Водосберегающие технологии орошения на 30 % возможных площадей к 2020 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5.1 | Приобретение техники и оборудования для внедрения современных методов орошения: капельного, дождеванием, дискретного и других | Акты приемки госкомиссии | МСХ, МОСВР, акиматы областей | 4 квартал 2016-2020 гг. | млн. тенге |  |  | 7329,0 | 10993,5 | 14658,0 | 18322,5 | 21986,9 | РБ – 73289,9 |
|  |  |  |  |  | тыс. га. |  |  | 45,0 | 67,5 | 90,0 | 112,5 | 135,0 | 450,0 |
| 1.5.2 | Выработка предложений по организации отечес- твенного производства машин, оборудования, строительных материалов для водного хозяйства и гидромели- орации | Предложение в Правительство Республики Казахстан | МИНТ, МОСВР, МСХ, акиматы областей | 3 квартал 2015 г. |  |  |  |  |  |  |  |  | Не требуется |

| 1.6. Водосберегающие технологии в промышленности на 20 % предприятий к 2020 году, а также технологии оборотного водоснабжения на 30 % предприятий к 2020 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.6.1 | Информирование промышленных предприятий о доступных водосбе- регающих технологиях с последующим внедрением в производство, в т.ч. предприятия с: | Инфор- мация в Прави- тель- ство Рес- пуб- лики Казах- стан | МИНТ, МОСВР | 3 квар тал 2015- 2020 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  | Не требу- ется |
|  | водосбере- гающими технологиями |  |  |  | коли- чество пред- приятий | 180 | 186 | 192 | 198 | 204 | 210 | 216 |  |
|  | систе- мами оборот- ного водоснаб- жения |  |  |  | коли- чество пред- приятий | 180 | 188 | 196 | 204 | 212 | 220 | 228 |  |
| Итого по показателям результатов реализации государственной программы 1.1. – 1.6. |  |  |  |  |  | 9336,5 | 20882,0 | 96019,8 | 120398,3 | 141782,5 | 160342,8 | 139273,3 | Всего – 688035,2 |
|  |  |  |  |  |  | 8411,5 | 15311,5 | 75756,3 | 98284,8 | 119671,0 | 139774,3 | 120169,8 | РБ - 577406,2 |
|  |  |  |  |  |  | 925,0 | 3166,5 | 16587,5 | 16017,5 | 16017,5 | 16017,5 | 16017,5 | МБ – 84749,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 639,0 | 1911,0 | 4331,0 | 4329,0 | 2786,0 | 1281,0 | МБРР – 15277,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1765,0 | 1765,0 | 1765,0 | 1765,0 | 1765,0 | 1805,0 | ХС - 10630,0 |

| 1.7. Прочие мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.7.1 | Создание Межве- домствен- ного совета для опреде- ления нацио- нальных приори- тетов/ политики в области водного хозяй- ства | Поста- новле- ние Прави- ельства Рес- пуб- лики Казах- стан | МОСВР | 1 квар- тал 2015 г. |  |  |  |  |  |  |  |  | Не требуется |
| 1.7.2 | Проведение Международной конференции "Год воды в Казахстане" | Конфе- ренция | МОСВР, МИД | 3 квартал 2015 г. |  |  | 43,0 |  |  |  |  |  | РБ - 43,0 |
| 1.7.3 | Научное и кадровое обеспечение инновационного и квалифика- ционного развития управления водными ресурсами, водоснабжения и водоотведения, мелиорации земель, в.ч.: | Инфор- мация в Прави- тельство Рес- пуб- лики Казах- стан | МОСВР, МОН, МРР, МСХ | 4 квар- тал 2015 - 2020 гг. | млн. тенге |  | 261,5 | 1043,8 | 1418 | 1526,8 | 1854,5 | 897,5 | РБ – 7002,1 |
|  | научное обеспечение |  |  |  | коли- чество отче- тов и реко- мен- даций |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 36 |
|  | выпуск специа- листов |  |  |  | человек |  |  | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 4250 |
| 1.7.4 | Пропаганда бережного отношения к воде | Инфор- мация в Прави- тельство Рес- пуб- лики Казах- стан | МОСВР, МРР, МСХ, МИНТ, АСИ | 4 квар- тал 2015 - 2020 гг. | млн. тенге |  | 78,5 | 78,5 | 69,2 | 69,2 | 78,5 | 78,5 | 452,4 |
|  |  |  |  |  | коли- чество публи- каций в СМИ |  | 16 | 16 | 10 | 10 | 16 | 16 | 84 |
| 1.7.5 | Организация разработки методических документов, проведение исследо- вательских и опытно- конструк- торских работ | Акты выпол- ненных работ | МОСВР | 4 квартал 2014 - 2020 гг. | млн. тенге | 50,0 | 53,8 | 53,8 | 36,8 | 36,8 | 36,8 | 36,8 | РБ - 304,8 |
|  |  |  |  |  | коли- чество доку- ментов | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 |
| 1.7.6 | Обновление генеральной и бассейновых схем комплексного исполь- зования и охраны водных ресурсов | Акты выпол- ненных работ | МОСВР | 4 квартал 2014 - 2019 гг. | млн. тенге | 22,5 | 61,9 | 65,3 | 69,3 | 90,2 | 317,4 |  | РБ - 626,6 |
|  |  |  |  |  | шт. | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 9 |
| 1.7.7 | Выработка предложений по совершенство- ванию тарифной политики в сфере водных ресурсов | Предло- жение в Прави- тельство Респуб- лики Казахстан | МОСВР, АРЕМ, МСХ, МРР, МИНТ | 2 квар- тал 2015 г. |  |  |  |  |  |  |  |  | Не требуется |
| 1.7.8 | Выработка предложения о создании национальной компании по управ- лению и эксплуатации водо- хозяйст- венной инфра- структурой | Предло- жение в Прави- тельство Респуб- лики Казахстан | МОСВР, МФ, МЭБП, МРР, АЗК, акиматы областей | 2 квартал 2015 г. |  |  |  |  |  |  |  |  | Не требуется |
| 1.7.9 | Выработка предло- жения о создании единого нацио- нального оператора по строи- тельству и эксплуа- тации инфра- структуры водо- снаб- жения и водо- отве- дения в населен- ных пунктах | Предложение в Правительство Республики Казахстан | МРР, МОСВР, МФ, МЭБП, АЗК, акиматы областей | 2 квартал 2015 г. |  |  |  |  |  |  |  |  | Не требуется |
| 1.7.10 | Автоматизация систем управления водными ресурсами и водо- хозяйст- венными объек- тами с пред- проектной и проект- ной докумен- тацией | Информация в Прави- тельство Респуб- лики Казахстан | МОСВР, АСИ | 4 квартал 2015-2020 гг. | млн. тенге |  | 631,7 | 2087,0 | 2087,0 | 2087,0 | 2087,0 | 2087,0 | РБ - 11066,7 |
|  |  |  |  |  | объект |  |  | 68 | 95 | 95 | 95 | 99 | 452 |
| 1.7.11 | Совершенство- вание норма- тивной правовой базы в области водных ресурсов | Проект закона | МОСВР, МРР, МСХ, МИНТ, МЧС, МЭБП, МЮ, акиматы областей, городов Астаны и Алматы | 4 квартал 2016 г. |  |  |  | 2 |  |  |  |  | Не требуется |
| Итого по прочим мероприятиям |  |  |  |  |  | 72,5 | 1087,4 | 3328,4 | 3681,3 | 3810,0 | 4374,2 | 3099,8 | РБ - 19496,1 |
| Итого по целевому индикатору 1 |  |  |  |  |  | 9409,0 | 21969,4 | 99348,2 | 124078,6 | 145592,5 | 164717,0 | 142373,1 | Всего - 707487,8 |
|  |  |  |  |  |  | 8411,5 | 15573,0 | 76800,1 | 99702,8 | 121197,8 | 141628,8 | 121067,3 | РБ - 596902,3 |
|  |  |  |  |  |  | 925,0 | 3166,5 | 16587,5 | 16017,5 | 16017,5 | 16017,5 | 6017,5 | МБ – 84749,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 639,0 | 1911,0 | 4331,0 | 4329,0 | 2786,0 | 1281,0 | МБРР – 15277,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1765,0 | 1765,0 | 1765,0 | 1765,0 | 1765,0 | 1805,0 | ХС - 10630,0 |

| Целевой индикатор 2. Увеличение дополнительных поверхностных водных ресурсов на 0,6 км3 к 2020 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. Увеличение дополнительных поверхностных водных ресурсов на 0,6 км3 к 2020 году за счет мер по поддержанию и модернизации действующей инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Реконструкция и капитальный ремонт гидроузлов и водохранилищ, находящихся в республиканской собствен- ности | Акты приемки госкомиссии | МОСВР | 4 квартал 2014-2020 гг. | млн. тенге | 10498,0 | 34567,0 | 79210,0 | 85198,0 | 81024,0 | 77517,0 | 36037,0 | РБ - 404051,0 |
|  |  |  |  |  | объект | 3 | 11 | 26 | 28 | 30 | 28 | 13 | 139 |
| 2.1.2 | Подготовка предпроектной и проектной документации, строительство новых водо- хозяйственных сооружений и объектов | Акты приемки госкомиссии | МОСВР | 4 квартал 2015-2020 гг. | млн. тенге |  | 2892,0 | 11801,0 | 46368,0 | 67473,0 | 72630,0 | 70936,0 | РБ - 272100,0 |
|  |  |  |  |  | млн. м3 воды |  |  | 7 | 64 | 134 | 190 | 205 | 600 |
| 2.1.3 | Проведение оценки современного состояния лесистости водосборных площадей по 8-ми бассейнам рек. Разработка рабочих проектов проведения лесохозяйс- твенных работ в целях повышения водоохранной и водорегули- рующей роли лесов | Акты приемки работ | МОСВР, акиматы областей | 4 квартал 2015-2018 гг. | млн. тенге |  | 297,0 | 369,3 | 299,8 | 58,3 |  |  | РБ - 1024,4 |
|  |  |  |  |  | тыс. га |  | 2459,6 | 2306,3 | 2182,5 | 751,2 |  |  |  |
| 2.1.4 | Капитальный ремонт коллекторной сети на орошаемых землях для отвода дренажных вод | Акты приемки работ | МОСВР, акиматы областей | 4 квартал 2015 - 2020 гг. | млн. тенге |  | 999,0 | 6659,0 | 6659,0 | 6659,0 | 6659,0 | 6659,0 | Всего - 34294,0 |
|  |  |  |  |  | погонный км |  | 160 | 800 | 840 | 840 | 880 | 880 | 4400 |
|  |  |  |  |  | млн. тенге |  | 671,0 | 4474,0 | 4474,0 | 4474,0 | 4474,0 | 4474,0 | РБ - 23041,0 |
|  |  |  |  |  | погонный км |  | 107 | 537 | 564 | 564 | 591 | 591 | 2450 |
|  |  |  |  |  | млн. тенге |  | 126,0 | 838,0 | 838,0 | 838,0 | 838,0 | 838,0 | МБ - 4316,0 |
|  |  |  |  |  | погонный км |  | 20 | 101 | 106 | 106 | 11 | 11 | 554 |
|  |  |  |  |  | млн. тенге |  | 202,0 | 1347,0 | 1347,0 | 1347,0 | 1347,0 | 1347,0 | ХС - 6937,0 |
|  |  |  |  |  | погонный км |  | 32 | 162 | 170 | 170 | 178 | 178 | 890 |

| 2.2. Действующая автоматизированная информационная система государственного водного кадастра на основе совершенствования его организационной структуры и порядка ведения к 2020 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.1 | Внедрение информационных технологий в систему управления водными ресурсами | Акты приемки работ | МОСВР | 4 квартал 2015 - 2020 гг. | млн. тенге |  | 30,2 | 4974,8 | 435,4 | 5253,2 | 700,8 | 15,0 | РБ - 11409,4 |
|  |  |  |  |  | объект |  |  | 28 |  | 50 |  |  | 78 |
| 2.3. Прочие мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Организация международного сотрудничества | Протокол заседания | МОСВР, МЭБП, МИД | 4 квартал 2014 -2020 гг. | млн. тенге | 28,0 | 116,8 | 116,8 | 151,1 | 151,1 | 151,1 | 151,1 | РБ – 865,7 |
|  |  |  |  |  | количество заседаний комиссий и рабочих групп | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 96 |
| 2.3.2 | Проведение организацион- но-технических мероприятий по водо- обеспечению отраслей экономики в маловодные годы и защите населения и экономики от талых и паводковых вод путем оснащения системами оповещения ГТС, в т.ч.: |  | МОСВР, акиматы областей | 4 квартал 2014-2020 гг. | млн. тенге | 8,0 | 814,2 | 925,0 | 785,0 | 735,0 | 735,0 | 735,0 | РБ - 4737,2 |
|  | дополнительный объем водоподачи в маловодные годы | Акт подачи воды |  |  | млн. м3 |  | 164 | 200 | 256 | 240 | 240 | 240 |  |
|  | оснащение системами оповещения | Акт приемки на баланс |  |  | шт. |  | 38 | 36 |  |  |  |  |  |
| 2.3.3 | Заключение Межправи- тельственного соглашения о сотрудничестве в области безопасности гидротех- нических сооружений в Центральной Азии | Постановление Правительства Республики Казахстан | МОСВР, МЭБП, МИД, МЮ | 3 квартал 2016 г. |  |  |  |  |  |  |  |  | Не требуется |
| 2.3.4 | Заключение Межправи- тельственного соглашения о делении транс- граничных вод между Республикой Казахстан и Китайской Народной Республикой | Постановление Правительства Республики Казахстан | МОСВР, МЭБП, МИД, МЮ | 3 квартал 2016 г. |  |  |  |  |  |  |  |  | Не требуется |
| Итого по прочим мероприятиям |  |  |  |  |  | 36,0 | 931,0 | 1041,8 | 936,1 | 886,1 | 886,1 | 886,1 | РБ - 5602,9 |
| Итого по целевому индикатору 2 |  |  |  |  |  | 10534,0 | 39389,0 | 98711,8 | 139161,1 | 156042,1 | 157692,1 | 114518,1 | Всего – 716048,2 |
|  |  |  |  |  |  | 10534,0 | 39061,0 | 96526,8 | 136976,1 | 153857,1 | 155507,1 | 112333,1 | РБ – 704795,2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 126,0 | 838,0 | 838,0 | 838,0 | 838,0 | 838,0 | МБ - 4316,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 202,0 | 1347,0 | 1347,0 | 1347,0 | 1347,0 | 1347,0 | ХС - 6937,0 |

| Целевой индикатор 3. Доля водопользователей, имеющих постоянный доступ к системе центрального питьевого водоснабжения, в городах не ниже 100 % и в сельских населенных пунктах не ниже 80 % до 2020 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Обеспечение населения питьевой водой | Информация в Правительство Республики Казахстан | МРР, МОСВР | 2014-2020 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | городское |  |  |  | % обеспечения | 86 | 87 | 88 | 90 | 93 | 97 | 100 |  |
|  | сельское |  |  |  |  | 47 | 49 | 61 | 65 | 70 | 75 | 80 |  |
| Целевой индикатор 4. Доля водопользователей, имеющих доступ к системам водоотведения: в городах не ниже 100 % до 2020 года; в сельских населенных пунктах не ниже 20 % до 2020 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели результатов реализации государственной программы: 1) приборы учета воды в коммунальном хозяйстве у 95 % конечных потребителей к 2020 году; 2) уровень потерь воды в городских сетях не выше 15 % к 2020 году; 3) до 2020 года в действии система регулярного забора проб воды и сточных вод – не менее 12 проб в год, для городов с населением более 100 тысяч человек – не менее 24 проб в год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Целевые индикаторы 3 и 4 будут достигаться в рамках исполнения мероприятий, предусмотренных по развитию регионов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. | Обеспечение охвата населения приборами учета воды | Информация в Правительство Республики Казахстан | МРР, МОСВР | 2014-2020 гг. | % | 70,5 | 74,6 | 78,7 | 82,9 | 86,9 | 91 | 95 |  |
| 4.2. | Снижение уровня потерь воды в городских сетях | Информация в Правительство Республики Казахстан | МРР, акиматы областей, городов Астаны и Алматы | 2014-2020 гг. | % | 25 | 19 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 |  |
| 4.3. | Организация регулярного отбора проб в городах с населением: | Информация в Правительство Республики Казахстан | АЗПП, МРР | 2014-2020 гг. | количество проб в год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | менее 100 тыс. чел. |  |  |  |  | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 |  |
|  | более 100 тыс. чел. |  |  |  |  | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |  |

| 4.4. Прочие мероприятия по достижению целевых индикаторов 3 и 4, исполняемые в рамках настоящего плана мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.4.1 | Гидрогео- экологи- ческое картирование районов экологи- ческого кризиса, а также урбанизи- рованных территорий, разработка норм расхода и требований к качеству стоков в промышлен- ности, нормативов по фоновому содержанию вредных элементов (тяжелые металлы, нитраты и пр.) | Акт приемки работ | МОСВР | 4 квартал 2015-2018 гг. | млн. тенге |  | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 |  |  | РБ - 480,0 |
|  |  |  |  |  | тема |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 4.4.2 | Обеспечение прозрачности информации в отношении качества воды в водоемах путем публикации общедоступной карты с параметрами ее качества | Публикация карты на веб-сайте МОСВР | МОСВР | 2 квартал ежегодно |  |  |  |  |  |  |  |  | Не требуется |
| 4.4.3 | Изучение потенциала использования подземных вод для нужд сельского хозяйства, населения и промышлен- ности | Акт приемки работ | МИНТ, МОН, МСХ | 4 квартал 2015 - 2018 гг. | млн. тенге |  | 310,0 | 530,0 | 530,0 | 220,0 |  |  | РБ - 1590,0 |
|  |  |  |  |  | тема |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 4.4.4 | Исследование и использование геотермальных вод в пределах Джаркентской и Илийской впадин с реализацией пилотных проектов по созданию опытных производств по отработке передовых технологий использования тепловой энергии для различных нужд | Акт приемки работ | МИНТ, МОН | 4 квартал 2015 - 2017 гг. | млн. тенге |  | 65,0 | 65,0 | 70,0 |  |  |  | РБ – 200,0 |
|  |  |  |  |  | тема |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 4.4.5 | Создание автомати- зированной постоянно действующей геомигра- ционной модели для эксплуатируемых полигонов техногенного загрязнения подземных вод | Акт приемки работ | МИНТ, МОСВР, МОН | 4 квартал 2015 - 2017 гг. | млн. тенге |  | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |  |  | РБ - 150,0 |
|  |  |  |  |  | компьютерная модель |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 4.4.6 | Создание системы геодинамического мониторинга на территории Республики Казахстан в районах интенсивной добычи углеводородов и твердых полезных ископаемых в целях оценки, прогноза и выработки мероприятий по управлению состоянием недр | Акт приемки работ | МИНТ, МОН | 4 квартал 2015 - 2017 гг. | млн. тенге |  | 437,0 | 438,0 | 438,0 |  |  |  | РБ - 1313,0 |
|  |  |  |  |  | тема |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 4.4.7 | Совершенство- вание системы государственного мониторинга подземных вод с постепенным переходом на получение информации о состоянии основных параметров подземных вод в режиме online по районам с высокой степенью антропогенной нагрузки и густой сетью наблюдательных скважин | Акт приемки работ | МИНТ | 4 квартал 2015 - 2017 гг. | млн. тенге |  | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  |  |  | РБ - 90,0 |
|  |  |  |  |  | тема |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 4.4.8 | Оценка и прогноз гидро- геоэко- логи- ческой ситуации в районах загрязнения и истощения подземных вод с разработкой мероприятий по стабилизации экологической обстановки | Акт приемки работ | МИНТ, МОН | 4 квартал 2015 - 2017 гг. | млн. тенге |  | 25,0 | 25,0 | 30,0 |  |  |  | РБ - 80,0 |
|  |  |  |  |  | тема |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 4.4.9 | Разработка ТЭО по переброске подземных вод разведанных крупных месторождений в регионы, остро нуждающиеся в питьевой воде в рамках перераспреде- ления водных ресурсов | Акт приемки работ | МИНТ, МОН | 4 квартал 2015 - 2016 гг. | млн. тенге |  | 100,0 | 250,0 |  |  |  |  | РБ - 350,0 |
|  |  |  |  |  | ТЭО |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Итого по прочим мероприятиям целевых индикаторов 3 и 4 |  |  |  |  |  |  | 1 137,0 | 1 508,0 | 1 268,0 | 340,0 |  |  | Всего - 4253,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1137,0 | 1508,0 | 1268,0 | 340,0 |  |  | РБ - 4253,0 |

| Целевой индикатор 5. Удовлетворение ежегодных потребностей природных объектов в воде и сохранения навигации на уровне 39 км3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1. Обеспечение потребностей природных объектов в воде для сохранения и улучшения их экологического состояния, в том числе озера Балхаш не менее 12,0 км3 в год, озера Арал – 3,6 км3 в год, дельта реки Сырдарья – 2,7 км3 в год, дельта реки Или – 2,0 км3 в год и других природных объектов, включенных в Список водно-болотных угодий международного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Озеро Балхаш и река Или |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Обеспечение природо- охранных попусков по реке Или | Отчеты гидро- постов | МОСВР | 4 квартал 2014-2020 гг. | км3 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | Не требуется |
| Озеро Арал и река Сырдарья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.2 | Реализация проекта "Регулирование русла реки Сырдарьи и сохранение северной части Аральского моря" (РРССАМ-2), 1 очередь | Акты приемки госкомиссии | МОСВР | 4 квартал 2015-2020 гг. | млн. тенге |  | 909,0 | 3326,0 | 3326,0 | 5544,0 | 4635,0 | 4435,0 | Всего - 22175,0 |
|  |  |  |  |  | объект |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 2 |  |
|  |  |  |  |  | млн. тенге |  | 636,0 | 2328,0 | 2328,0 | 3881,0 | 3244,0 | 3105,0 | РБ - 15522,0 |
|  |  |  |  |  | млн. тенге |  | 273,0 | 998,0 | 998,0 | 1663,0 | 1390,0 | 1331,0 | МБРР - 6653,0 |
| 5.1.3 | Реконструкция плотин на озерах Кайынды и Нижний Кольсай в ГНПП "Кольсай колдерi" | Акты приемки госкомиссии | МОСВР, МЭБП | 4 квартал 2015-2017 гг. | млн. тенге |  | 8,7 | 182,3 | 182,4 |  |  |  | РБ - 373,4 |
|  |  |  |  |  | объект |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 5.1.4 | Осуществление природо- охранных попусков и проведение других организа- ционно-технических мероприятий на водных объектах, оказывающих влияние на окружающую среду и имеющих рекреационное значение | Информация в Правительство Республики Казахстан | МОСВР | 3 квартал 2014-2020 гг. | млн. тенге | 4390,0 | 4390,0 | 4390,0 | 4390,0 | 4390,0 | 4390,0 | 4390,0 | РБ - 30730,0 |
|  |  |  |  |  | км3 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 |  |
| 5.1.5 | Расчистка водотоков находящихся в пойме, намывов во входы стариц, протоков в отдельных местах основного русла по всей протяжен- ности поймы реки Иртыш | Акты приемки госкомиссии | МОСВР | 4 квартал 2015-2020 гг. | млн. тенге |  | 1103,0 | 1103,0 | 1103,0 | 1103,0 | 1103,0 | 1103,0 | РБ - 6618,0 |
|  |  |  |  |  | тыс. м3 грунта |  | 100 | 576,5 | 576,5 | 576,5 | 576,5 | 576,5 | 2982,5 |

| 5.2. Охват гидрологическими наблюдениями всех крупных и средних, а также значимых для хозяйственного комплекса республики малых рек и доведение числа государственных гидропостов до 2020 года до 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2.1 | Строительство 195 новых гидропостов и обеспечение их функциони- рования | Акты приемки госкомиссии | МОСВР | 4 квартал 2015-2020 гг. | млн. тенге |  | 59,4 | 682,5 | 741,9 | 919,9 | 1780,5 | 1602,5 | РБ - 5786,7 |
|  |  |  |  |  | шт. |  | 2 | 23 | 25 | 31 | 60 | 54 |  |
| 5.3. Уменьшение уровня загрязнения воды для 20 водоемов до 2020 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1 | Очистка и санация водоемов на особо охраняемых природных территориях и других | Акты приемки госкомиссии | МОСВР | 4 квартал 2015-2020 гг. | млн. тенге |  | 501,5 | 946,2 | 467,2 | 13244,8 | 13244,8 | 13244,8 | РБ - 41649,3 |
|  |  |  |  |  | водоем |  |  |  | 2 | 4 | 8 | 6 |  |
| Итого по целевому индикатору 5 |  |  |  |  |  | 4390,0 | 6971,6 | 10630,0 | 10210,5 | 25201,7 | 25152,3 | 24776,3 | Всего - 107332,4 |
|  |  |  |  |  |  | 4390,0 | 6698,6 | 9632,0 | 9212,5 | 23538,7 | 23762,3 | 23445,3 | РБ - 100679,4 |
|  |  |  |  |  |  |  | 273,0 | 998,0 | 998,0 | 1663,0 | 1390,0 | 1331,0 | МБРР - 6653,0 |
| Всего по Плану мероприятий |  |  |  |  |  | 24333,0 | 69467,0 | 210198,0 | 274718,2 | 327176,3 | 347561,4 | 281667,5 | Всего – 1535121,4 |
|  |  |  |  |  |  | 23408,0 | 63695,5 | 186781,5 | 249421,7 | 301216,8 | 323417,9 | 259048,0 | РБ – 1406559,4 |
|  |  |  |  |  |  | 925,0 | 3932,5 | 17425,5 | 16855,5 | 16855,5 | 16855,5 | 16855,5 | МБ – 89065,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 912,0 | 2909,9 | 5329,0 | 5992,0 | 14176,0 | 2612,0 | МБРР – 21930,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1967,0 | 3112,0 | 3112,0 | 3112,0 | 3112,0 | 3152,0 | ХС - 17567,0 |

Примечание:

ежегодные необходимые средства будут определяться в установленном законодательством порядке при формировании республиканского бюджета на соответствующие финансовые годы исходя из возможности республиканского бюджета и представления подтверждающей документации

| Расшифровка аббревиатур: |  |
| --- | --- |
|  | МСХ | - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан |  |
|  | МЮ | - Министерство юстиции Республики Казахстан |  |
|  | МОН | - Министерство образования и науки Республики Казахстан |  |
|  | МИНТ | - Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан |  |
|  | МФ | - Министерство финансов Республики Казахстан |  |
|  | МОСВР | - Министерство окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан |  |
|  | МРР | - Министерство регионального развития Республики Казахстан |  |
|  | МИД | - Министерство иностранных дел Республики Казахстан |  |
|  | МЧС | - Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан |  |
|  | МЭБП | - Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан |  |
|  | АСИ | - Агентство Республики Казахстан по связи и информатизации |  |
|  | АЗК | - Агентство Республики Казахстан по защите конкуренции |  |
|  | АЗПП | - Агентство Республики Казахстан по защите прав потребителей |  |
|  | АРЕМ | - Агентство Республики Казахстан по регулированию естественных монополий |  |
|  | СХТП | - сельскохозяйственные товаропроизводители |  |
|  | ГТС | - гидротехнические сооружения |  |
|  | МБ | - местный бюджет |  |
|  | ГНПП | - государственный национальный природный парк |  |
|  | СМИ | - средства массовой информации |  |
|  | РБ | - республиканский бюджет |  |
|  | РГП | - республиканское государственное предприятие |  |
|  | ТЭО | -технико-экономическое обоснование |  |
|  | МБРР | - Международный Банк Реконструкции и Развития |  |
|  | ХС | - хозяйствующие субъекты |  |

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан