Об утверждении Комплексного плана по развитию горно-металлургической промышленности на 2014 - 2018 годы

Постановление Правительства Республики Казахстан от 28 мая 2014 года № 568

Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. 

Утвердить прилагаемый Комплексный план по развитию горно-металлургической промышленности на 2014 – 2018 годы (далее – Комплексный план). 

      2. 

Центральным и местным исполнительным органам, а также заинтересованным организациям, ответственным за исполнение Комплексного плана: 

      1) 

принять меры по реализации Комплексного плана; 

      2) 

по итогам года, не позднее 20 января, представлять информацию о ходе его реализации в Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан. 

     Сноска. Пункт 2 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 29.08.2014 № 960.

      3. 

Министерству по инвестициям и развитию Республики Казахстан по итогам года, не позднее 1 февраля, представлять сводную информацию о ходе выполнения Комплексного плана в Правительство Республики Казахстан.

     Сноска. Пункт 3 в редакции постановления Правительства РК от 29.08.2014 № 960.

      4. 

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан. 

     Сноска. Пункт 4 в редакции постановления Правительства РК от 29.08.2014 № 960.

      5. 

Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

| Премьер-Министр Республики Казахстан | К. Масимов |
| --- | --- |

|  | Утвержден постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 мая 2014 года № 568 |
| --- | --- |

Комплексный план по развитию горно-металлургической промышленности

на 2014 – 2018 годы

Сноска. Комплексный план с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 29.08.2014 № 960.

| № п/п | Наименование мероприятия | Форма завершения | Ответственные исполнители | Срок исполнения | Предполагаемые расходы, млн. тенге |  |  |  |  | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Совершенствование нормативно-правовой базы и системы предоставления права недропользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение конкурсов по предоставлению права недропользования, исходя из предварительной оценки перспективности участка | проведение конкурса | МИР РК, заинтере- сованные государст- венные органы и АО « ФНБ «Самрук-Казына» (по согласованию) | 2014 – 2018 гг. | - | - | - | - | - | не требуются |
| 2 | Ежегодно подготовка 20 объектов недропользования для выставления на открытый конкурс | предоставление перечня перспективных участков | МИР РК, МЭ РК | 2014 – 2018 гг. | 217 000 | 217 000 | 217 000 | - | - | Республиканский бюджет |
| 3 | Упрощение порядка предоставления права недропользования на разведку путем внесения изменений в законодательство Республики Казахстан в рамках проекта Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам недропользования» | внесение Закона Республики Казахстан на подпись Главе государства | МИР РК, заинтере- сованные государст- венные органы, НПП РК (по согласованию) | 2014 – 2015 гг. | - | - | - | - | - | не требуются |
| 4 | Разработка Концепции проекта Кодекса о недрах | протокол МВК при Правительстве по законо- проектной деятельности | МИР РК, заинтере- сованные государст- венные органы, НПП РК (по согласованию) | 1 июля 2014 г. | - | - | - | - | - | не требуются |
| Развитие горно-металлургической промышленности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Подготовка аналитического доклада, выработка с научной точки зрения рекомендаций по принципу «сырье – в обмен на технологии» | аналитический доклад | МИР РК, АО «Kaznex Invest» (по согласованию) и АО «КИРИ» (по согласованию) | 2014 – 2015 гг. | 174 757 | - | - | - | - | Республиканский бюджет |
| Основные инвестиционные проекты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Освоение месторождения полиметаллических руд «Шалкия» АО «Тау-Кен Самрук», производственная мощность – 4 миллиона тонн руды в год | информация в МИР РК | АО «Тау-Кен Самрук» (по согласованию) и акимат Кызылординской области | 2016 г. | - | 212 115 | - | - | - | собственные средства АО «Тау-Кен Самрук» |
| 7 | Освоение полиметаллических руд месторождения «Алайгыр» АО «Тау-Кен Самрук», производственная мощность – 1 миллион тонн руды в год | информация в МИР РК | АО «Тау-Кен Самрук» (по согласованию) и акимат Карагандинской области | 2015 г. | - | 25 711,5 | - | - | - | собственные средства АО «Тау-Кен Самрук» |
| 8 | Освоение железорудного месторождения «Масальское» АО «Тау-Кен Самрук», производственная мощность – 10 миллионов тонн руды в год | информация в МИР РК | АО «Тау-Кен Самрук» (по согласованию) и акимат Акмолинской области | 2016 г. | - | 97 778,0 | - | - | - | собственные средства АО «Тау-Кен Самрук» |
| 9 | Строительство Актогайского горно-обогатительного комплекса, производственная мощность – в среднем 25 миллионов тонн руды в год | информация в МИР РК | акимат ВКО и ТОО «Корпорация «Казахмыс» (по согласованию) | 2016 г. | 225 000 | - | - | - | - | заемные средства от Китайского банка развития |
| 10 | Строительство Бозшагольского горно-обогатительного комплекса, 100,0 тысяч тонн концентрата меди в год, производственная мощность – в среднем 30 миллионов тонн руды в год | информация в МИР РК | акимат Павлодарской области и ТОО «Корпорация «Казахмыс» (по согласованию) | 2015 г. | 255 000 | - | - | - | - | заемные средства от Китайского банка развития |
| 11 | Строительство участка на Жезказганской обогатительной фабрике по гидрометаллургической переработке хвостов флотации смешанных руд и гидрометаллургической переработки после рудо подготовки окисленных руд | информация в МИР РК | акимат Карагандинской области и ТОО «Корпорация «Казахмыс» (по согласованию) | 2015 – 2018 гг. | - | 11 772 | - | - | - | собственные средства ТОО «Корпорация «Казахмыс» |
| 12 | Строительство новой флотационной обогатительной фабрики, производительностью 16 миллионов тонн в год по переработке лежалых отвальных хвостов Жезказганской обогатительной фабрики с получением чернового медного концентрата | информация в МИР РК | акимат Карагандинской области и ТОО «Корпорация «Казахмыс» (по согласованию) | 2015 – 2018 гг. | - | 25 216 | - | - | - | собственные средства ТОО «Корпорация «Казахмыс» |
| 13 | Создание комплекса капитальных выработок «Жомарт-2» (инфраструктуры рудника, передела обогащения и необходимых коммуникаций) для возможности извлечения и переработки 4 миллиона тонн медной руды в год | информация в МИР РК | акимат Карагандинской области и ТОО «Корпорация «Казахмыс» (по согласованию) | 2014 – 2018 гг. | 1 074 | * | * | * | * | собственные средства ТОО «Корпорация «Казахмыс» |
| 14 | Проектирование и строительство участка Юго-Восточного Нурказгана производительностью 14,4 миллионов тонн руды в год месторождения «Нурказган» | информация в МИР РК | акимат Карагандинской области и ТОО «Корпорация «Казахмыс» (по согласованию) | 2014 – 2018 гг. | * | * | * | * | * | собственные средства ТОО «Корпорация «Казахмыс» |
| 15 | Развитие рудных тел на нижних горизонтах Тишинского рудника | информация в МИР РК | акимат ВКО и ТОО «Казцинк» (по согласованию) | 2014 – 2015 гг. | - | - | - | - | - | собственные средства ТОО «Казцинк» |
| 16 | Разработка месторождения «Долинное» | информация в МИР РК | акимат ВКО и ТОО «Кацинк» (по согласованию) | 2014 – 2018 гг. | - | 5 180 | 3 563 | 2 115 | 1 759 | собственные средства ТОО «Казцинк» |
| 17 | Увеличение мощности рудоподготовительного комплекса до 60 миллионов тонн руды в год. Обогатительный комплекс высококачественного концентрата: ДОФ-2, ММО-4, мощностью 7 миллионов тонн в год в городе Рудный | информация в МИР РК | акимат Костанайской области и АО «ССГПО» (по согласованию) | 2014 – 2018 гг. | - | - | - | 21 403 | 19 581 | собственные средства АО «ССГПО» |
| 18 | Строительство обжиговой машины производительностью 4 миллиона тонн в год в городе Рудный | информация в МИР РК | акимат Костанайской области, АО «ССГПО» (по согласованию) | 2014 – 2018 гг. | - | - | - | 21 050 | 16 641 | собственные средства АО «ССГПО» |
| 19 | Строительство второй обогатительной фабрики | информация в МИР РК | акимат ВКО и АО «УКТМК» | 2015 г. | - | 1481 | - | - | - | собственные средства АО «УКТМК» |
| 20 | Строительство на «Горностаевском» месторождении кобальт-никелевых руд металлургического комбината по производству никелевой продукции (никелевый штейн, в перспективе и товарный ферроникель) с использованием технологий плавки «Ванюкова» (плавка в жидкой ванне), производственная мощность – 1,9 миллиона тонн руды в год | информация в МИР РК | акимат ВКО, АО «SAT &Nikel»; (по согласованию) | 2017 г. | - | - | - | 46 250 | - | заемные средства от международных институтов развития |
| 21 | Строительство металлургического комплекса и разработка подземного рудника, производительностью 1,5 миллиона тонн руды в год на месторождении Бакырчик | информация в МИР РК | акимат ВКО и ТОО «Бакырчикское горнодобывающее предприятие» (по согласованию) | 2014 – 2018 гг. | 62 900 | 62 900 | - | - | - | заемные средства от международных институтов развития |
| 22 | Строительства обогатительной фабрики по переработке золотосодержащих руд на месторождении «Юбилейное» и рудника с объемом добычи 5 миллионов тонн руды (6,0 тысяч тонн катодного золота) | информация в МИР РК | акимат Актюбинской области и ТОО «Юбилейное» (по согласованию) | 2015 г. | 12 300 | 17 100 | - | - | - | собственные средства ТОО «Юбилейное» |
| 23 | Строительство золотоизвлекательной фабрики с производительностью 2,4 тонн катодного золота в год | информация в МИР РК | акимат Карагандинской области и АО «АК «Алтыналмас» (по согласованию) | 2014 – 2015 гг. | 9 000 | 12 512 | - | - | - | собственные средства АО «АК «Алтыналмас» |
| 24 | Строительство Таскоринской золотоизвлекательной фабрики | информация в МИР РК | акимат ВКО и ТОО «Таскара» (по согласованию) | 2014 – 2015 гг. | 669,0 | - | - | - | - | собственные средства ТОО «Таскара» |
| 25 | Освоение золотосодержащих и свинцовых руд на Маятасской территории, производственная мощность на первом этапе по золотосодержащей руде - 150 тысяч тонн в год и по свинцовой руде - 500 тысяч тонн в год | информация в МИР РК | акимат Костанайской области и ТОО «Маятас» (по согласованию) | 2016 г. | - | - | - | - | - | собственные средства ТОО «Маятас» |
| 26 | Опытно-промышленная добыча и переработка до 450 тысячи тонн руды с получением готовой продукции – сплава Доре в Житикаринском районе | информация в МИР РК | акимат Костанайской области и ТОО «Брендт» (по согласованию) | 2014 – 2015 гг. | 552 | - | - | - | - | заемные средства от международных институтов развития |
| 27 | Строительство 2-ой очереди комплекса по переработке руды и производству катодной меди, мощностью 20,0 тысячи тонн катодной меди | информация в МИР РК | акимат Актюбинской области и ТОО «Kaz Copper» (по согласованию) | 2016 – 2018 гг. | - | - | * | * | * | заемные средства от международных институтов развития |
| 28 | Строительство и эксплуатация горно-обогатительного комплекса на базе месторождения «Коктасжал», 3 миллиона тонн руды (18,0 тысячи тонн катодной меди) | информация в МИР РК | акимат Карагандинской области и ТОО «Алтай-Полиметаллы» (по согласованию) | 2014 – 2015 гг. | 15 865 | - | - | - | - | собственные средства ТОО «Алтай-Полиметаллы» |
| 29 | Строительство обогатительной фабрики по переработке медесодержащих шлаков и гидрометаллургического цеха по выпуску катодной меди, 3,5 тысячи тонн меди в концентрате | информация в МИР РК | акимат Карагандинской области и ТОО «Profilex» (по согласованию) | 2014 – 2015 гг. | - | 3 278 | - | - | - | собственные средства ТОО «Profilex» |
| 30 | Строительство производственного комплекса по переработке баритовых руд, мощностью 200 000 тонн в год, 100 тысячи тонн концентрата | Информация в МИР РК | акимат Карагандинской области и ТОО «GlobalChemicalsIndustries» (по согласованию) | 2014 – 2015 гг. | 4 500 | - | - | - | - | заемные средства от международных институтов развития |
| 31 | Строительство современного комплекса по производству высококачественного гравитационного баритового концентрата, 30 000 тонн | информация в МИР РК | акимат Жамбылской области и ТОО «Каз Барит» (по согласованию) | 2016 г. | - | - | 300 | - | - | собственные средства ТОО «Каз Барит» |
| 32 | Освоение Велиховского месторождения железных руд со строительством обогатительной фабрики, производственная мощность – 1 миллион тонн руды в год | информация в МИР РК | акимат Актюбинской области и ТОО «Актобе Темир ВС» (по согласованию) | 2014 г. | 24 150 | - | - | - | - | собственные средства ТОО «Актобе Темир ВС» |
| 33 | Добыча и переработка железной руды с получением предельного чугуна по инновационной технологии, производственная мощность – 3 миллиона тонн руды в год | информация в МИР РК | акимат Алматинской области и ТОО «Bapy Mining» (по согласованию) | 2014 – 2015 гг. | 10 500 | - | - | - | - | собственные средства ТОО «BapyMining» |
| Международное сотрудничество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Проведение международного горного конгресса «Майнекс» | информация в СМИ | МИР РК | Ежегодно | - | - | - | - | - | не требуются |
| 35 | Проведение международного горно-металлургического конгресса «AstanaMiningandMetallurgy» | информация в СМИ | МИР РК | Ежегодно | - | - | - | - | - | не требуются |
| 36 | Проведение всемирного горного конгресса | информация в СМИ | МИР РК, заинтересованные государст- венные органы, акиматы областей и города Астана | 2018 год | - | - | - | - | - | не требуются |
| Развитие геологоразведки для выхода с этими услугами на мировой рынок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Внедрение в геологоразведочные работы передовой техники и технологий для повышения конкурентоспособности на рынке геологических услуг | Информация в МИР РК | АО «Казгеология» (по согласованию) | 2015 – 2018 гг. | - | * | * | * | * | Собственные средства |
| 38 | Формирование ведущей школы в сфере горнорудного дела и подготовка квалифицированных кадров международного уровня | Информация в МИР РК | АОО «Назарбаев Университет» (по согласованию) | 2018 год | - | - | - | - | * | Собственные средства |
| Создание условий для привлечения инвестиций и технологий в геологоразведку, добычу и переработку твердых полезных ископаемых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Обеспечение доступности информации, находящейся в республиканских геологических фондах | Веб-доступ к справочной информации | МИР РК | 2015 год | - | - | - | - | - | Не требуются |
| 40 | Формирование стратегического партнерства с ведущими зарубежными и казахстанскими компаниями – лидерами в области геологоразведочных исследований (создание совместных предприятий и консорциумов, подписание меморандумов) | Информация в МИР РК | АО «Казгеология» (по согласованию) | 2015 – 2018 гг. | - | * | * | * | * | Собственные средства, средства частных инвесторов |

Примечание: расшифровка аббревиатур:

      МИР РК – Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан


      МЭ РК – Министерство энергетики Республики Казахстан

      ВКО - Восточно-Казахстанская область

      АО «ФНБ «Самрук-Казына» - акционерное общество «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына»

      АО «УКТМК» - акционерное общество «Усть-Каменогорский титаномагниевый комбинат»

      АО «Kaznex Invest» - акционерное общество «Национальное агентство по экспорту и инвестициям «Kaznex Invest»

      АО «КИРИ» - акционерное общество «Казахстанский институт развития индустрии»

      АО «Тау-Кен Самрук» - акционерное общество «Тау-Кен Самрук»

      АО «ССГПО» - акционерное общество «Соколовско-Сарбайское горно-производственное объединение»

      ТОО – товарищество с ограниченной ответственностью

      НПП РК - Национальная палата предпринимателей РК

      ДОФ - дробильно-обогатительная фабрика

      МВК - межведомственная комиссия

      СМИ - средства массовой информации


      АО «Казгеология» – акционерное общество «Национальная геологоразведочная компания «Казгеология»

      АОО «Назарбаев Университет» – автономная организация образования «Назарбаев Университет».


      Примечание: * суммы по финансированию будут уточняться после разработки/утверждения проектно-сметной документации (ПСД)

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан