О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 11 ноября 2011 года № 1321 "Об утверждении Комплексного плана социально-экономического развития города Жанаозен Мангистауской области на 2012 – 2020 годы"

Утративший силу

Постановление Правительства Республики Казахстан от 6 декабря 2018 года № 806. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 ноября 2021 года № 784.

Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 04.11.2021 № 784.

Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 11 ноября 2011 года № 1321 "Об утверждении Комплексного плана социально-экономического развития города Жанаозен Мангистауской области на 2012 – 2020 годы" следующие изменения:

пункты 2 и 3 изложить в следующей редакции:

"2. Центральным исполнительным органам Республики Казахстан и местным исполнительным органам Мангистауской области обеспечить своевременное выполнение мероприятий, предусмотренных Планом, и по итогам года, не позднее 20 января, представлять информацию о ходе их реализации в Министерство национальной экономики Республики Казахстан.

3. Министерству национальной экономики Республики Казахстан по итогам года, не позднее 1 февраля, представлять в Правительство Республики Казахстан сводную информацию о ходе реализации Плана.";

пункт 5 изложить в следующей редакции:

"5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство национальной экономики Республики Казахстан.";

Комплексный план социально-экономического развития города Жанаозен Мангистауской области на 2012 – 2020 годы, утвержденный указанным постановлением, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

| Премьер-Министр Республики Казахстан | Б. Сагинтаев |
| --- | --- |

|  | Приложение к постановлению Правительства Республики Казахстан от 6 декабря 2018 года № 806 |
| --- | --- |
|  | Утвержден постановлением Правительства Республики Казахстан от 11 ноября 2011 года № 1321 |

Комплексный план
социально-экономического развития города Жанаозен Мангистауской области на 2012-2020 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Форма завершения | Ответственные за исполнение (реализацию) | Период исполнения (реализации) | Предпола гаемые расходы (млн. тенге) | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Решение проблемы перенаселенности города Жанаозен |
| 1. | Принятие комплекса мер по стабилизации численности населения в городе Жанаозен в соответствии с Генеральным планом развития города Жанаозен | информация в МНЭ | акимат Мангистауской области, МВД | 2012-2020 годы |  | не требуются | - |
| Обеспечение стабильной работы предприятий нефтегазовой отрасли |
| 2. | Обеспечение уровня добычи нефти на месторождениях АО "Озенмунайгаз" в объеме не менее 5,5 млн. тонн в год с сохранением рабочих мест | информация в МНЭ | АО "Озенму найгаз" (по согласова нию), МЭ, акимат Мангистауской области | 2012-2020 годы |  | не требуются | - |
| 3. | Строительство сервисного центра для обслуживания спецтехники | акт ввода в эксплуатацию | АО "Озенмунайгаз" (по согласованию) | 2020 год |  | в пределах предусмотренных средств | Средства АО "Озенмунайгаз" |
| Расширение и модернизация текущих производственных мощностей |
| 4. | Подготовка ТЭИ по модернизации завода ТОО "Казахский газоперерабатывающий комбинат" в целях снижения операционных затрат, включая строительство нового газоперерабатывающего завода с учетом существующих объемов сырья | ТЭИ | АО "НК "КМГ" (по согласованию), МЭ, акимат Мангистауской области | 2020 год |  | 335,0 | Средства АО "НК "КМГ" |
| 5. | Принятие мер по расширению производства комбината по переработке твердобытовых отходов города Жанаозен путем открытия цеха по производству брусчатки, бордюров, водостоков, резиновых покрытий | информация в МНЭ | Акимат Мангистауской области | 2020 год |  | - | Частные инвестиции в рамках ГЧП |
| Создание новых рабочих мест через развитие МСБ |
| 6. | Принятие комплекса мер по повышению предпринимательской активности и улучшению бизнес – климата в городе Жанаозен в рамках реализации Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2020" и Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы "Еңбек" | информация в МНЭ | Акимат Мангистауской области, МСХ, НПП "Атамекен" (по согласованию), АО "ФРП "Даму" (по согласованию) | 2012-2020 годы |  | в пределах предусмотренных средств | Республиканский бюджет Местный бюджет |
| 7. | Обеспечение спецодеждой и спецобувью работников предприятий нефтегазовой отрасли региона через местных производителей –швейные и обувные фабрики | заключение договора на пошив спец-одежды | АО "Озенмунайгаз" (по согласованию), АО "Эмбамунайгаз" (по согласованию), нефтегазовые компании региона (по согласованию) | 2018-2020 годы |  | не требуются | - |
| 8. | Обеспечение заполняемости производственной площадки технопарка проектами малого и среднего бизнеса | информация в МНЭ | Акимат Мангистауской области | 2019 год |  | не требуются | - |
| Обеспечение занятости населения, стимулирование экономической активности, содействие в создании новых производств и рабочих мест в точках экономического роста |
| Меры содействия занятости населения города Жанаозен |
| 9. | Организация профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации трудоспособного населения города Жанаозен по Государственной программе развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы "Еңбек" | информация в МНЭ | Акимат Мангистауской области, МТСЗН, МОН, национальные компании (по согласованию) | 2012-2020 годы |  | 809,4 в том числе: 2018 год –269,8**, 2019 год –269,8**, 2020 год –269,8** | Местный бюджет |
| 10. | Организация профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации трудоспособного населения города Жанаозен для проектов, реализуемых в регионе на базе учебных центров крупных производственных предприятий, частных учебно-тренинговых центров | информация в МНЭ | Акимат Мангистауской области, МТСЗН, МОН, национальные компании (по согласованию) | 2012-2020 годы |  | в пределах предусмотренных средств | Средства работодателей |
| 11. | Организация социальной адаптации по обучению и переподготовке кадров по востребованным специальностям в регионах переселения | информация в МНЭ | Акимат Мангистауской области, МТСЗН, МОН | 2018-2020 годы |  | не требуются | - |
| 12. | В целях содействия занятости населения города Жанаозен обеспечение организации не менее 1000 общественных рабочих мест ежегодно | информация в МНЭ | Акимат Мангистауской области, АО "Озенмунайгаз" (по согласованию) | 2012-2020 годы |  | ** ежегодно по 200,0 | Местный бюджет Средства АО "Озенмунайгаз" в рамках исполнения контрактных обязательств при условии наличия обязательств в ежегодном соглашении с местным исполнительным органом области |
| 13. | Организация прохождения молодежной практики выпускниками ВУЗов и ССУЗов на предприятиях и организациях ежегодно не менее 160 человек (из числа жителей города Жанаозен) | информация в МНЭ | Акимат Мангистауской области, компании-работодатели (по согласованию) | 2012-2020 годы |  | ежегодно по 25,0** | Местный бюджет |
| 14. | Реализация мероприятий по обеспечению внутри региональной трудовой миграции в рамках региональной программы "Жаңа Серпін" в городе Жанаозен | информация в МНЭ | Акимат Мангистауской области | 2012-2020 годы |  | не требуются | - |
| Создание новых производств и рабочих мест в точках экономического роста области |
| 15. | Обеспечение не менее 20% квоты на трудоустройство безработных города Жанаозен на проектах, реализуемых в точках экономического роста региона города Актау, села Курык Каракиянского района | заключение меморандума | Акимат Мангистауской области, АО "НК "КМГ" (по согласованию), компании-работодатели (по согласованию) | 2012-2020 годы |  | не требуются | - |
| 16. | Содействие в трудоус-тройстве безработных жителей города Жанаозен на заводе металлических конструкций ТОО "ЕРСАЙ Каспиан Контрактор" в селе Курык Каракиянского района | информация в МНЭ | Акимат Мангистауской области, ТОО "ЕРСАЙ Каспиан Контрактор" (по согласованию) | 2018-2020 годы |  | не требуются | - |
| 17. | Строительство опреснительного завода мощностью 50 тысяч кубических метров в сутки в селе Курык Каракиянского района | акт ввода в эксплуатацию | Акимат Мангистауской области | 2020 год |  | 37 000,0 | Частные инвестиции в рамках ГЧП |
| 18. | Развитие курортной зоны отдыха "Кендерли", в том числе строительство гостиниц, баз отдыха, детских оздоровительных лагерей и прочих объектов индустрии туризма путем привлечения инвесторов | информация в МНЭ | Акимат Мангистауской области, МКС | 2012-2020 годы |  | стоимость будет определена по итогам переговоров с инвесторами | Частные инвестиции |
| 19. | Принятие мер по строительству канализационно-очистного сооружения в рамках строительства внешней инфраструктуры курортной зоны отдыха "Кендерли" | информация в МНЭ | Акимат Мангистауской области, МИР | 2020 год |  | не требуются | - |
| 20. | Принятие мер по строительству распределительных газопроводов в рамках строительства внешней инженерной инфраструктуры курортной зоны отдыха "Кендерли" | информация в МНЭ | Акимат Мангистауской области, МЭ | 2020 год |  | не требуются | - |
| 21. | Принятие мер по строительству питающей линии электропередачи и новой подстанции в рамках строительства внешной инфраструктуры курортной зоны отдыха "Кендерли" | информация в МНЭ | Акимат Мангистауской области, МЭ | 2020 год |  | не требуются | - |
| 22. | Проработка вопроса включения территории зоны отдыха Кендерли в список месторасположения игорных заведений | информация в МНЭ | Акимат Мангистауской области, МКС, МФ | 2019 год |  | не требуются | - |
| 23. | Проработка вопроса по созданию пункта приграничной торговли в городе Жанаозен | информация в МНЭ | Акимат Мангистауской области | 2019 год |  | не требуются | - |
| Развитие новых населенных пунктов и населенных пунктов с высоким потенциалом развития |
| 24. | Проработка вопроса создания нового населенного пункта в местности "Кендерли" | информация в МНЭ | Акимат Мангистауской области | 2019 год |  | не требуются | - |
| Поддержание социальной и инженерной инфраструктуры города Жанаозен |
| Здравоохранение |
| 25. | Завершение строительства терапевтического корпуса Жанаозенской центральной городской больницы | акт ввода в эксплуатацию | Акимат Мангистауской области | 2020 год |  | стоимость будет определена после корректировки ПСД | Местный бюджет |
| 26. | Завершение строительства медицинского центра в городе Жанаозен со стационаром на 50 коек | акт ввода в эксплуатацию | Акимат Мангистауской области | 2020 год |  | стоимость будет определена после корректировки ПСД | Местный бюджет |
| 27. | Принятие мер по строительству отделения (структурного подразделения) Жанаозенской центральной городской больницы в селе Кызылсай (новый объект-терапия) | информация в МНЭ | Акимат Мангистауской области | 2020 год |  | не требуются | - |
| 28. | Строительство врачебной амбулатории на 50 посещений в смену в микрорайоне "Мерей" города Жанаозен | акт ввода в эксплуатацию | Акимат Мангистауской области | 2020 год |  | 387,9 ** | Местный бюджет |
| Образование |
| 29. | Принятие мер по строительству школы на 1200 мест в городе Жанаозен | информация в МНЭ | Акимат Мангистауской области, МОН | 2020 год |  | не требуются | - |
| 30. | Принятие мер по строительству школы интернатного типа на 300 мест | информация в МНЭ | Акимат Мангистауской области, МОН | 2020 год |  | не требуются | - |
| Культура и спорт |
| 31. | Строительство Дома культуры в селе Рахат | акт ввода в эксплуатацию | Акимат Мангистауской области | 2020 год |  | 590,4, в том числе: 2018 год – 5,0 2019 год – 100,0** 2020 год –485,4** | Местный бюджет |
| 32. | Принятие мер по строительству филиала областного историко-краеведческого музея в городе Жанаозен | информация в МНЭ | Акимат Мангистауской области | 2020 год |  | не требуются | - |
| 33. | Принятие мер по строительству типового здания государственного архива города Жанаозен | информация в МНЭ | Акимат Мангистауской области | 2020 год |  | не требуются | - |
| Организация досуга и отдыха молодежи |
| 34. | Принятие мер по строительству Дворца школьников с городской библиотекой в городе Жанаозен | информация в МНЭ | Акимат Мангистауской области | 2020 год |  | не требуются | - |
| 35. | Обустройство 10 школьных дворов в городе Жанаозен (2019 год - 5, 2020 год – 5) | информация в МНЭ | Акимат Мангистауской области | 2012-2020 годы |  | ежегодно по 15,0** | Местный бюджет |
| Развитие жизнеобеспечивающей инфраструктуры города Жанаозен |
| 36. | Реконструкция и расширение существующих сетей водоснабжения и канализации города Жанаозен | акт ввода в эксплуатацию | МИР, акимат Мангистауской области | 2020 год |  | 2019 год – 1 396,9 | Республиканский бюджет |
| 37. | Принятие мер по строительству линии электропередач (ЛЭП) ВЛ-6кВ от распредели-тельного пункта (РП-6) восточной части села Тенге до РП западной части села Тенге и от подстанций (ПС-11) промзоны до РП микрорайона "Арай" | информация в МНЭ | Акимат Мангистауской области, МНЭ | 2020 год |  | не требуются | - |
| 38. | Строительство водопровода от водоочистного сооружения до микрорайона "Мерей" города Жанаозен | акт ввода в эксплуатацию | Акимат Мангистауской области, МИР | 2019 год |  | 805,7, в том числе: 2018 год – 100,0 2019 год – 439,9* 2019 год – 265,8** | Республиканский бюджет Местный бюджет |
| 39. | Строительство водопровода от водоочистного сооружения до села Тенге города Жанаозен | акт ввода в эксплуатацию | Акимат Мангистауской области, МИР | 2020 год |  | 401,3, в том числе: 2019 год – 100* 2020 год – 181,0 2019 год – 42,8** 2020 год – 77,5** | Республиканский бюджет Местный бюджет |
| 40. | Реконструкция и расширение существующих наружных инженерных сетей водоочистного сооружения города Жанаозен | акт ввода в эксплуатацию | Акимат Мангистауской области, МИР | 2020 год |  | 1172,0, в том числе: 2019 год – 100* 2020 год – 720,4* 2019 год – 42,8** 2020 год – 308,8** | Республиканский бюджет Местный бюджет |
| 41. | Реконструкция и рас-ширение существующих канализационно-насосных станций на станции Узень и в микрорайоне "Рауан" города Жанаозен | акт ввода в эксплуатацию | Акимат Мангистауской области, МИР | 2019 год |  | 344,3, в том числе: 2019 год – 241,0 2019 год – 103,3** | Республиканский бюджет Местный бюджет |
| 42. | Строительство инженерных сетей незавершенных участков в селах Тенге и Рахат города Жанаозен | акт ввода в эксплуатацию | Акимат Мангистауской области, МИР | 2020 год |  | 279,4, в том числе: 2019 год – 100* 2020 год – 151,5* 2019 год – 11** 2020 год – 16,9** | Республиканский бюджет Местный бюджет |
| 43. | Строительство внутригородских автомобильных дорог города Жанаозен | акт ввода в эксплуатацию | Акимат Мангистауской области | 2020 год |  | 248,9, в том числе 2019 год – 100** 2020 год – 148,9** | Местный бюджет |
| 44. | Строительство внутригородских автомобильных дорог микрорайона Мерей города Жанаозен | акт ввода в эксплуатацию | Акимат Мангистауской области, МНЭ | 2020 год |  | 164,2, в том числе 2020 год – 16,4** 2020 год – 147,8* | Местный бюджет Республиканский бюджет |
| 45. | Строительство внутригородских автомобильных дорог в микрорайонах Бостандык, Мунайлы города Жанаозен | акт ввода в эксплуатацию | Акимат Мангистауской области, МНЭ | 2020 год |  | 188,2, в том числе 2020 год – 18,8** 2020 год – 169,4* | Местный бюджет Республиканский бюджет |
| 46. | Строительство внутригородских автомобильных дорог в микрорайонах Рахат, Аксу города Жанаозен | акт ввода в эксплуатацию | Акимат Мангистауской области, МНЭ | 2020 год |  | 298,4, в том числе 2020 год – 29,8** 2020 год – 268,6* | Местный бюджет Республи-канский бюджет |
| 47. | Строительство внутригородских автомобильных дорог в микрорайонах Аксу, Жулдыз города Жанаозен | акт ввода в эксплуатацию | Акимат Мангистауской области, МНЭ | 2020 год |  | 328,7, в том числе 2020 год – 32,9** 2020 год – 295,8* | Местный бюджет Республиканский бюджет |
| 48. | Принятие мер по реконструкции канализационно-очистных сооружений города Жанаозен (2- очередь) | информация в МНЭ | Акимат Мангистауской области, МИР | 2020 год |  | не требуются | - |
| 49. | Завершение строительства водоочистного сооружения для подготовки волжской воды до питьевого качества до 30 тыс.м3 в сутки в город Жанаозен | акт ввода в эксплуатацию | Акимат Мангистауской области | 2019 год |  | 791,9** | Местный бюджет |
| 50. | Строительство дренажной системы и ливневой канализации города Жанаозен, микрорайона Бостандык и село Рахат, Аксу, Мерей, Жулдыз | акт ввода в эксплуатацию | Акимат Мангистауской области, МНЭ | 2019 год |  | 581,6, в том числе 2018 год – 95,0 2019 год – 486,6* | Местный бюджет Республиканский бюджет |
| 51. | Принятие мер по строительству уличного освещения в городе Жанаозен | информация в МНЭ | Акимат Мангистауской области | 2019 год |  | не требуются | - |
| Жилье |
| 52. | Принятие мер по строительству общежития (180 мест) в городе Жанаозен для работников бюджетных организаций | информация в МНЭ | Акимат Мангистауской области | 2020 год | не требуются |  | - |
| 53. | Проработка вопроса по сносу аварийных жилых домов №59 и 43 в 1 микрорайоне города Жанаозен и строительства нового дома | информация в МНЭ | Акимат Мангистауской области | 2019 год | не требуются |  | - |
| Решение вопросов дефицита воды |
| 54. | Завершение проекта "Увеличение пропускной способности магистрального водовода "Астрахань-Мангышлак" на 35 тыс.м³ | акт ввода в эксплуатацию | АО "Казтрансойл" (по согласованию) | 2019 год |  | согласно ПСД | Средства АО "Казтрансойл" |
| 55. | Проработка вопроса по строительству завода по опреснению морской воды с магистральным трубопроводом в районе зоны отдыха Кендирли мощностью 45 тысяч кубических метров в сутки | информация в МНЭ | Акимат Мангистауской области, МИР | 2019 год |  | не требуются | - |
| Развитие агропромышленного комплекса |
| 56. | Обеспечение увеличения поставки воды сельхозназначения в местности Тонирекшин (Жанаозен) | информация в МНЭ | Акимат Мангистауской области | 2018-2020 годы |  | не требуются | - |
| 57. | Создание и развитие крестьянских хозяйств в сфере животноводства и растениеводства, предприятий по переработке мяса, молочной продукции на территории города Жанаозен | информация в МНЭ | Акимат Мангистауской области, МСХ | 2018-2020 годы |  | не требуются | - |
| 58. | Проработка вопросов обеспечения инженерно-коммуникационной инфраструктурой для дальнейшего расширения Индустриальной зоны города Жанаозен | информация в МНЭ | Акимат Мангистауской области | 2019 год |  | не требуются | - |
| 59. | Проработка вопросов обеспечения инженерной инфраструктурой (питьевой водой, электроэнергией и природным газом) земель сельхозназначения (для скотоводства и выращивания плодоовощной продукции) в городе Жанаозен (в местности Тонирекшин, вдоль дороги "Жанаозен-Кендирли", "Жанаозенстанция Болашак") | информация в МНЭ | Акимат Мангистауской области | 2019 год |  | не требуются | - |
| 60. | Развитие животноводства по направлениям "Жанаозен – Кендирли", "Жанаозен – станция Болашак" | информация в МНЭ | МСХ, акимат Мангистауской области | 2018-2020 годы |  | не требуются | - |
| 61. | Принятие мер по строительству ветеринарно-санитарной лаборатории в городе Жанаозен | информация в МНЭ | Акимат Мангистауской области | 2020 год |  | не требуются | - |
| Меры по укреплению правопорядка, общественной безопасности и предупреждению чрезвычайных ситуаций |
| 62. | Материально-техническое обеспечение органов внутренних дел и проведение мероприятий антинаркотической направленности в городе Жанаозен | информация в МНЭ | МВД, акимат Мангистауской области | 2012-2020 годы |  | в пределах предусмотренных средств | Республиканский бюджет, местный бюджет |
| 63. | Установка на улицах города Жанаозен 68 поворотных камер видеонаблюдения | акт ввода в эксплуатацию | Акимат Мангистауской области | 2020 год |  | согласно концепции проекта ГЧП | Частные инвестиции в рамках ГЧП |
| 64. | Строительство нового спецприемника в городе Жанаозен | акт ввода в эксплуатацию | Акимат Мангистауской области | 2020 год |  | 190,0** | Местный бюджет |
| 65. | Внедрение системы видеонаблюдения во дворах города Жанаозен | акт ввода в эксплуатацию | Акимат Мангистауской области | 2020 год |  | согласно концепции проекта ГЧП | Частные инвестиции в рамках ГЧП |
| 66. | Комплексное обучение и подготовка личного состава местной полицейской службы специалистами в области массовой психологии, коммуникаций, конфликтологии | информация в МНЭ | Акимат Мангистауской области | 2018-2020 годы |  | в пределах предусмотренных средств | Местный бюджет |
| Меры по усилению идеологической работы, улучшению социального самочувствия населения, усилению работы с молодежью, улучшению качества предоставления государственных услуг и управления проектами |
| 67. | Комплексное обучение государственных служащих, работников социальной сферы, специалистов по работе с молодежью и специалистов по социальной адаптации | информация в МНЭ | Акимат Мангистауской области | 2018-2020 годы |  | в пределах предусмотренных средств | Местный бюджет |
| 68. | Поддержка социально ориентированных неправительственных организации города Жанаозен через систему государственного социального заказа | информация в МНЭ | Акимат Мангистауской области | 2018-2020 годы |  | в пределах предусмотренных средств | Местный бюджет |
| Потребность в ресурсах: |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  | 47 034,2 |
|  |  |  |  |  |  | 2018 | 709,8 |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | 42 166,8 |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | 4 157,6 |
|  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  | 4 898,9 в том числе: |
|  |  |  |  |  |  | 2018 | 100,0 |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | 2 864,4 |
|  |  |  |  |  |  | в том числе предусмотрено | 439,9 |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | 1 934,5 |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  | 4 200,3 в том числе: |
|  |  |  |  |  |  | 2018 | 409,8 |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | 1 767,4 |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | 2 023,1 |
|  | Другие источники |  |  |  |  |  | 37 935,0 |

Примечание:

* - Объемы расходов будут рассмотрены в установленном законодательством Республики Казахстан порядке при формировании республиканского бюджета на соответствующие финансовые годы;

** - объемы финансирования будут уточняться при формировании местного бюджета соответствующего года.

Расшифровка аббревиатур:

| МНЭ | - | Министерство национальной экономики Республики Казахстан |
| --- | --- | --- |
| МСХ | - | Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан |
| МОН | - | Министерство образования и науки Республики Казахстан |
| МТСЗН | - | Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан |
| МИР | - | Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан |
| МФ | - | Министерство финансов Республики Казахстан |
| МВД | - | Министерство внутренних дел Республики Казахстан |
| МЭ | - | Министерство энергетики Республики Казахстан |
| МКС | - | Министерство культуры и спорта Республики Казахстан |
| АО "НК "КМГ" | - | акционерное общество "Национальная компания "КазМунайГаз" |
| АО "ФРП "Даму" | - | акционерное общество "Фонд развития предпринимательства "Даму" |
| АО "РЦ "ГЧП" Мангистауской области | - | акционерное общество "Региональный центр "Государственно-частного партнерства" Мангистауской области |
| АО | - | акционерное общество |
| НПП | - | Национальная палата предпринимателей "Атамекен" |
| ПСД | - | проектно-сметная документация |
| ТЭО | - | технико-экономическое обоснование |
| ТЭИ | - | технико-экономическое исследование |
| ВУЗ | - | высшее учебное заведение |
| ССУЗ | - | среднеспециальное учебное заведение |
| ГКП | - | государственное коммунальное предприятие |
| ГЧП | - | государственно-частное партнерство |
| ЧФИ | - | частные финансовые инициативы |
| ЧИ | - | частные инвестиции |
| ТОО | - | товарищество с ограниченной ответственностью |
| РПП | - | Региональная палата предпринимателей |
| МСБ | - | малый-средний бизнес |
| ИКИ | - | инженерно-коммуникационная инфраструктура |
| ЛЭП | - | линии электропередач |

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан