Об утверждении Комплексного плана "Новый Алматы" на 2020 - 2024 годы

Утративший силу

Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 января 2020 года № 23. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 10 августа 2023 года № 667.

Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 10.08.2023 № 667.

В целях социально-экономического развития города Алматы Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Комплексный план "Новый Алматы" на 2020 - 2024 годы (далее - План).

2. Центральным государственным органам и акимату города Алматы обеспечить своевременное выполнение мероприятий, предусмотренных Планом, и по итогам полугодия, не позднее 15 января и 15 июля, представлять информацию о ходе их реализации в Министерство национальной экономики Республики Казахстан.

3. Министерству национальной экономики Республики Казахстан по итогам полугодия, не позднее 15 февраля и 15 августа, представлять в Правительство Республики Казахстан сводную информацию о ходе реализации Плана.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство национальной экономики Республики Казахстан.

5. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

| Премьер-Министр Республики Казахстан | А. Мамин |
| --- | --- |

|  | Утвержден постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 января 2020 года № 23 |
| --- | --- |

Комплексный план "Новый Алматы" на 2020 - 2024 годы

Анализ текущей ситуации развития города

Город Алматы является крупнейшим городом страны, донором республиканского бюджета, занимая на протяжении продолжительного периода лидирующее положение среди других регионов страны по объему ВРП, за первое полугодие 2019 года, который составил 5 358,7 млрд.тенге. Так, за первое полугодие 2019 года удельный вес города в ВВП республики составил 19,2 %, в поступлениях налогов и платежей за 10 месяцев текущего года - 23,5%.

По состоянию на 1 ноября 2019 года население города составляет 1 902 тысяч человек, плотность населения - 2 715,5 человек на 1 кв. км.

Город с сервисной экономикой. В структуре ВРП на первое полугодие 2019 года доля сферы услуг и торговли занимает 84,6%. Сектор оптовой и розничной торговли вносит наибольший вклад в экономику города и составляет 30,4%.

Удельный вес секторов в общем объеме ВРП на первое полугодие 2019 года: промышленность - 5,8%, сельское хозяйство - 0,06%, строительство - 2%, торговля - 30,4%, финансовая и страховая деятельность - 8,6%, транспорт и складирование - 5,7%, операции с недвижимым имуществом -9,8%.

Город Алматы является лидером страны по объему производства реальной продукции малого и среднего предпринимательства. Выпуск продукции МСП за 6 месяцев 2019 года составил 3 414,4 млрд тенге, это номинально на 27,5% больше показателя аналогичного периода 2018 года.

Город Алматы является образовательным центром республики, располагает развитой сетью образовательных учреждений, обеспечивающей реальную возможность получить образование соответствующего уровня.

Город Алматы - город с развитой, многоуровневой системой здравоохранения. В последние годы проведена переориентация сети объектов здравоохранения в сторону развития амбулаторно-поликлинической помощи.

Город Алматы, являясь крупным финансовым и экономическим центром не только Республики Казахстан, но и Центральной Азии, а также большим рынком труда, остается привлекательным как для бизнеса, так и для незаконной миграции и криминальных структур.

В 2019 году за 10 месяцев на долю города Алматы приходится 24,1 % регистрируемых в республике уголовных правонарушений - 46 528, по республике - 192 764.

Анализируя оперативную обстановку на территории города Алматы, необходимо отметить, что за последние годы криминогенная ситуация стабилизировалась.

В сфере предупреждения чрезвычайных ситуаций уровень обеспеченности инфраструктуры противодействия паводкам и наводнениям, селям, оползням, землетрясениям, пожарам увеличился с 48,5 % до 56 % в 2014-2018 г.г.

Деятельность по уровню обеспеченности инфраструктурой предупреждения ЧС направлена на достижение целей создания условий по снижению рисков и минимизации ущерба от техногенных аварий, катастроф и стихийных бедствий. Ведутся работы в рамках цифровизации и создания умного города "Smart-city" по созданию автоматизированного мониторинга селевой опасности.

За последние 10 лет в результате присоединения к городу новых территорий площадь города выросла более чем в 2 раза. При этом резко возросла потребность в обеспечении новых районов инфраструктурой. Среди наиболее острых инфраструктурных проблем необходимо отметить следующее:

1) износ инженерных сетей превышает 60 %;

2) центральное водоснабжение и водоотведение отсутствует в 23 микрорайонах Наурызбайского, Алатауского, Медеуского, Турксибского, Бостандыкского и Жетысуского районов;

3) 30% улиц города не освещены или освещены частично (в районах с присоединенными территориями - Наурызбайском, Алатауском, Медеуском и Бостандыкском - не освещено почти 40% улиц);

4) 30% дорог из более чем 3 тыс. км улично-дорожной сети города, в основном в "Новый Алматы", находится в плохом состоянии;

5) часть районов, прежде всего, Турксибский, Жетысуйский, Ауэзовский - недостаточно обеспечены жильем и школами (обеспеченность школами в 1,5 раза ниже в "Новый Алматы");

6) серьезные дисбалансы в жилищной политике (за 6 лет общее число многоквартирных домов в Алматы увеличилось на 13%, а число ИЖС - более чем в 2 раза, происходит субурбанизация - расползание города и рост расходов на инфраструктуру);

7) в городе Алматы самый крупный в стране жилищный фонд - 8,4 тыс. МЖД (при этом 24,5 тыс. семей стоят в очереди на жилье (прирост 10% с прошлого года), не хватает доступного благоустроенного жилья (более 80% горожан не могут себе позволить приобретение благоустроенного жилья в ипотеку);

8) в городе Алматы живет лишь 10% населения страны, но совершаются 20% преступлений в разрезе республики, треть привлеченных к уголовной ответственности;

9) город испытывает серьезную миграционную нагрузку. Так с 2012 года население города выросло на 30%. С учетом незарегистрированного и "дневного" населения влияние миграции еще выше. Так, при официальной численности населения почти 1,9 млн. человек к поликлиникам прикреплено почти на 110 тысяч человек больше. При плане 735 тысяч вызовов скорой помощи фактические выезды превышают на 112 тысяч ежегодно.

При сохранении текущих темпов прироста населения в 2030 году число алматинцев может достичь 3 млн. человек. Ожидается, что основное расселение будет происходить на окраинах города.

В этой связи самый принципиальный вопрос - устранить дисбалансы в развитии центра и окраин мегаполиса. При этом фактически развит только центр города, где расположено порядка 70% всей социальной инфраструктуры Алматы.

Видение реализации Комплексного плана "Новый Алматы" на 2020 - 2024 годы

Реализация политической платформы Главы государства по развитию окраин городов жизненно необходима для решения острых социальных проблем Алматы.

Комплексный план "Новый Алматы" на 2020 - 2024 годы направлен на реализацию первого принципа Стратегии развития города Алматы до 2050 года "Город без окраин" с высокими стандартами жизни во всех районах и полицентрической планировкой и удобным транспортом.

Во всех районах будет создана красивая, удобная, безопасная и благоустроенная городская среда, соответствующая современным стандартам и максимально отвечающая ожиданиям жителей и гостей Алматы, но вместе с тем, сохранившая историческую индивидуальность.

Цели и стратегические задачи

В ответ на вызовы, на основе политической платформы Главы государства разработан Комплексный план "Новый Алматы" на 2020 - 2024 годы, главной целью которого является решение вопросов социальной обеспеченности, наличия инфраструктуры, улучшения качества жизни населения.

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих стратегических задач:

1) развитие инфраструктурной обеспеченности;

2) модернизация ЖКХ;

3) строительство многоэтажных домов и развитие объектов социального обеспечения;

4) развитие благоустройства;

5) обеспечение общественного правопорядка и гражданской защиты;

6) бизнес-среда и развитие предпринимательства.

| № п/п | Наименование мероприятия | Форма завершения | Ответственные исполнители | Сроки исполнения (год) | Предполагаемые расходы (млн.тенге) | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Развитие инфраструктурной обеспеченности |
| Транспортная инфраструктура |
| 1 |  | Строительство дорог в 51 микрорайоне | акт ввода в эксплуатацию | акимат города Алматы, МНЭ |  | 2020 | 1412,5 | МБ |
|  |  |  |  |  |  | 2021 | 11500,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2022 | 9400,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2023 | 14400,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2024 | 13500,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | 3511,0 | РБ |
| 2 |  | Капитальный ремонт дорог в микрорайоне "Думан" | акт ввода в эксплуатацию | акимат города Алматы |  | 2020 | 71,9 | МБ |
|  |  |  |  |  |  | 2021 | 1 000,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2022 | 2 000,0 |  |
| 3 |  | Реконструкция моста через реку "Каргалы" по улице Тажиева в микрорайоне "Карагайлы" | акт ввода в эксплуатацию | Акимат города Алматы |  | 2020 | 238,5 | МБ |
| 4 |  | Реконструкция улично-дорожной сети (3 проекта) | акт ввода в эксплуатацию | акимат города Алматы, МИИР |  | 2020 | 911,3 | МБ |
|  |  |  |  |  |  | 2021 | 197,3 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2022 | 300,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2023 | 866,2 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2024 | 991,5 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021 | 1 973,9 | РБ |
|  |  |  |  |  |  | 2022 | 3 000,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2023 | 8139,6 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2024 | 7 999,4 |  |
| 5 |  | Строительство транспортных развязок и разворотной эстакады (5 проектов) | акт ввода в эксплуатацию | акимат города Алматы, МИИР |  | 2020 | 847,0 | МБ |
|  |  |  |  |  |  | 2021 | 825,9 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2022 | 718,5 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2023 | 532,3 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2024 | 2 789,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | 10 471,6 | РБ |
|  |  |  |  |  |  | 2021 | 7 905,2 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2022 | 7 130,9 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2023 | 5 026,9 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2024 | 4000,0 |  |
| 6 |  | Пробивка улиц (6 проектов) | акт ввода в эксплуатацию | акимат города Алматы, МИИР |  | 2020 | 444,9 | МБ |
|  |  |  |  |  |  | 2021 | 933,1 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2022 | 826,2 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2023 | 1 077,3 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | 6748,9 | РБ |
|  |  |  |  |  |  | 2021 | 9662,8 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2022 | 9008,3 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2023 | 10515,6 |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  | 160 877,5 |  |
| ВСЕГО |  |  |  |  |  |  | 160 877,5 |  |
| 2. Модернизация ЖКХ |
| Газификация |
| 7 | Перевод на газ 10 объектов образования |  | акт ввода в эксплуатацию | акимат города Алматы |  | 2020 | 65,0 | МБ |
|  |  |  |  |  |  | 2021 | 1302,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2022 | 209,0 |  |
| 8 | Строительство магистральных сетей газоснабжения |  | акт ввода в эксплуатацию | акимат города Алматы |  | 2020 | 39,0 | МБ |
|  |  |  |  |  |  | 2021 | 741,0 |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  | 2 356,0 |  |
| Водоснабжение и водоотведение |
| 9 | Строительство сетей водопровода и сетей водоотведения в 7 районах города |  | акт ввода в эксплуатацию | акимат города Алматы, МНЭ, МИИР |  | 2020 | 11347,6 | МБ |
|  |  |  |  |  |  | 2021 | 14914,9 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2022 | 1060,7 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | 13194,2 | РБ |
|  |  |  |  |  |  | 2021 | 16984,8 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2022 | 8238,6 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2023 | 250,0 |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  | 65990,8 |  |
| Электроснабжение |
| 10 | Обеспечение дворовым наружным освещением в 7 районах города |  | акт ввода в эксплуатацию | акимат города Алматы |  | 2020 | 585,2 | МБ |
|  |  |  |  |  |  | 2021 | 1620,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2022 | 1156,9 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2023 | 900,0 |  |
| 11 | Обеспечение наружным освещением |  | акт ввода в эксплуатацию | акимат город Алматы |  | 2020 | 11229,9 | МБ |
| 12 | Реконструкция бесхозных существующих электрических сетей и оборудования в 3 районах города (Алатауский, Медеуский и Наурызбайский) |  | акт ввода в эксплуатацию | акимат города Алматы |  | 2020 | 2418,6 | МБ |
|  |  |  |  |  |  | 2021 | 500,0 |  |
| 13 | Строительство электрических сетей |  | акт ввода в эксплуатацию | акимат города Алматы, МЭ |  | 2020 | 2197,7 | МБ |
|  |  |  |  |  |  | 2021 | 4247,1 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2022 | 3005,9 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2023 | 1803,1 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | 7000,0 | РБ |
|  |  |  |  |  |  | 2021 | 8000,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2022 | 7200,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2023 | 7690,5 |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  | 59 554,9 |  |
| Теплоснабжение |
| 14 | Реконструкция двух котельных |  | акт ввода в эксплуатацию | акимат города Алматы |  | 2020 | 197,8 | МБ |
|  |  |  |  |  |  | 2021 | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2022 | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2023 | 712,5 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2024 | 612,5 |  |
| 15 | Реконструкция участков двух тепловых сетей |  | акт ввода в эксплуатацию | акимат города Алматы |  | 2020 | 1215,1 | МБ |
| 16 | Строительство двух тепловых сетей |  | акт ввода в эксплуатацию | акимат города Алматы |  | 2020 | 340,5 | МБ |
|  |  |  |  |  |  | 2021 | 700,0 |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  | 3 978,4 |  |
| Объекты кондоминиума |
| 17 | Замена 969 единиц лифтового оборудования |  | акт приема -передачи | акимат города Алматы |  | 2020 | 2 130,0 | МБ |
|  |  |  |  |  |  | 2021 | 2 375,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2022 | 2 374,0 |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  | 6 879,0 |  |
| ВСЕГО |  |  |  |  |  |  | 138759,1 |  |
| 3. Строительство многоэтажных домов и развитие объектов социального обеспечения |
| Объекты жилья |
| 18 | Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к объектам жилья |  | акт ввода в эксплуатацию | МИИР, акимат города Алматы |  | 2020 | 1 260,3 | МБ |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | 5 169,9 | РБ |
| 19 | Строительство, реконструкция и (или) приобретение арендного жилья без права выкупа |  | акт ввода в эксплуатацию | МИИР, акимат города Алматы |  | 2020 | 11 524,5 | РБ |
|  |  |  |  |  |  | 2021 | 11 524,5 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2022 | 11 524,5 |  |
| 20 | Строительство кредитного жилья для очередников МИО |  | акт ввода в эксплуатацию | акимат города Алматы |  | 2020 | 10000,0 | МБ |
|  |  |  |  |  |  | 2021 | 8800,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2022 | 8100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2023 | 8100,0 |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  | 76003,7 |  |
| Объекты образования |
| 21 | Сейсмоусиление зданий 4 детских садов |  | акт ввода в эксплуатацию | акимат города Алматы |  | 2020 | 2 188,0 | МБ |
| 22 | Реконструкция зданий 2 детских садов |  | акт ввода в эксплуатацию | акимат города Алматы |  | 2020 | 993,0 | МБ |
| 23 | Строительство 11 детских садов |  | акт ввода в эксплуатацию | акимат города Алматы |  | 2020 | 2 318,7 | МБ |
|  |  |  |  |  |  | 2021 | 5 384,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2022 | 2 770,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2023 | 810,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2024 | 290,0 |  |
| 24 | Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт зданий 18 школ |  | акт ввода в эксплуатацию | акимат города Алматы |  | 2020 | 2 772,4 | МБ |
|  |  |  |  |  |  | 2021 | 8 076,5 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2022 | 7 991,9 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2023 | 3 587,0 |  |
| 25 | Строительство 19 школ |  | акт ввода в эксплуатацию | акимат города Алматы, МНЭ |  | 2020 | 4 978,4 | МБ |
|  |  |  |  |  |  | 2021 | 16 575,1 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2022 | 10 860,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2023 | 8 340,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2024 | 4 560,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | 1 900,0 | РБ |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | 4 695,0 | ДИ |
|  |  |  |  |  |  | 2021 | 2 055,0 |  |
| 26 | Строительство 16 пристроек к существующим зданиям школ |  | акт ввода в эксплуатацию | акимат города Алматы, МНЭ |  | 2020 | 4 842,0 | МБ |
|  |  |  |  |  |  | 2021 | 6 108,3 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2022 | 1 406,7 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2023 | 800,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | 900,0 | РБ |
| 27 | Строительство 2 дворцов школьников |  | акт ввода в эксплуатацию | акимат города Алматы |  | 2020 | 60,0 | МБ |
|  |  |  |  |  |  | 2021 | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2022 | 1 000,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2023 | 2 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2024 | 900,0 |  |
| 28 | Строительство общежития на территории ГККП "Алматинский государственный колледж сервиса и технологии" акимата г. Алматы |  | акт ввода в эксплуатацию | акимат города Алматы |  | 2020 | 34,5 | МБ |
|  |  |  |  |  |  | 2021 | 1 500,0 |  |
| 29 | Строительство здания КГКП "Алматинский колледж сервисного обслуживания" акимата г. Алматы на 720 мест в микрорайоне "Зерделі" |  | акт ввода в эксплуатацию | акимат города Алматы |  | 2020 | 74,9 | МБ |
|  |  |  |  |  |  | 2023 | 1 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2024 | 1 100,0 |  |
| 30 | Реконструкция здания школы № 155 в микрорайоне "Дружба" |  | акт ввода в эксплуатацию | акимат города Алматы |  | 2020 | 40,0 | МБ |
|  |  |  |  |  |  | 2021 | 600,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2022 | 200,0 |  |
| 31 | Открытие 400 частных детских садов |  | акт ввода в эксплуатацию | акимат города Алматы |  | 2020 | 1 000,0 | ДИ |
|  |  |  |  |  |  | 2021 | 1 000,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2022 | 1 000,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2023 | 1 000,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2024 | 1 000,0 |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  | 119 011,4 |  |
| Объекты здравоохранения |
| 32 | Строительство 11 зданий семейно-врачебных амбулаторий по 200 посещений в смену |  | акт ввода в эксплуатацию | акимат города Алматы, МНЭ |  | 2020 | 297,3 | МБ |
|  |  |  |  |  |  | 2021 | 2800,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2022 | 2810,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2022 | 4590,0 | РБ |
| 33 | Строительство многопрофильной больницы на 200 койко-мест |  | акт ввода в эксплуатацию | акимат города Алматы |  | 2020 | 2 000,0 | ДИ |
|  |  |  |  |  |  | 2021 | 23 000,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2022 | 54 000,0 |  |
| 34 | Строительство здания хосписа с отделением СПИД центра |  | акт ввода в эксплуатацию | акимат города Алматы |  | 2020 | 2 600,0 | МБ |
|  |  |  |  |  |  | 2021 | 3 000,0 |  |
| 35 | Строительство ЦСМП на 100 мест по адресу: Ауэзовский район, микрорайон Мамыр-5,6 |  | акт ввода в эксплуатацию | акимат города Алматы |  | 2020 | 650,0 | МБ |
|  |  |  |  |  |  | 2021 | 401,0 |  |
| 36 | Строительство корпуса приемного отделения с операционным блоком для ГКП на ПВХ "Центр детской неотложной медицинской помощи" акимата г. Алматы по адресу: Бостандыкский район, улица Манаса, 40 |  | акт ввода в эксплуатацию | акимат города Алматы |  | 2021 | 3 500,0 | МБ |
|  |  |  |  |  |  | 2022 | 4 500,0 |  |
| 37 | Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом 8 объектов здравоохренения |  | акт ввода в эксплуатацию | акимат города Алматы, МЗ |  | 2020 | 323,0 | МБ |
|  |  |  |  |  |  | 2021 | 1 165,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2022 | 314,3 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | 1 270,0 | РБ |
|  |  |  |  |  |  | 2021 | 4519,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2022 | 3 028,8 |  |
| 38 | Строительство 2 пристроек к объектам здравоохранения |  | акт ввода в эксплуатацию | акимат города Алматы |  | 2021 | 2415,9 | МБ |
|  |  |  |  |  |  | 2022 | 2500,0 |  |
| 39 | Строительство многопрофильной университетской больницы на 300 койко-мест |  | акт ввода в эксплуатацию | МЗ, акимат города Алматы |  | 2022 | 11 586,0 | ГЧП |
|  |  |  |  |  |  | 2023 | 30 124,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2024 | 18 797,0 |  |
| 40 | Строительство здания объединенной университетской больницы на 1400 койко-мест |  | акт ввода в эксплуатацию | МЗ, акимат города Алматы |  | 2022 | 29 386,0 | ГЧП |
|  |  |  |  |  |  | 2023 | 76 403,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2024 | 47 676,0 |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  | 333656,3 |  |
| Объект социального благосостояния |
| 41 | Реализация проекта "Строительство пункта скорой социальной помощи в микрорайоне "Трудовик" Алатауского района для лиц, не имеющих определенного места жительства" |  | акт ввода в эксплуатацию | акимат города Алматы |  | 2022 | 700,0 | МБ |
|  |  |  |  |  |  | 2023 | 500,0 |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  | 1 200,0 |  |
| Объекты спорта |
| 42 | Реализация проекта "Строительство теннисного центра с крытыми и открытыми кортами по адресу: Алатауский район, севернее улицы Рыскулова, западнее улицы Момышулы" |  | акт ввода в эксплуатацию | акимат города Алматы |  | 2020 | 800,0 | МБ |
|  |  |  |  |  |  | 2021 | 1 320,0 |  |
| 43 | Строительство зданий 4 физкультурно-оздоровительных комплексов |  | акт ввода в эксплуатацию | акимат города Алматы |  | 2020 | 1 154,7 | МБ |
|  |  |  |  |  |  | 2021 | 2 600,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2022 | 900,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2023 | 1 400,0 |  |
| 44 | Реализация проекта "Строительство международного комплекса лыжных трамплинов (адаптационно-тренировочный центр, спортивный зал и крытый бассейн)" |  | акт ввода в эксплуатацию | акимат города Алматы |  | 2020 | 1 766,7 | ДИ |
|  |  |  |  |  |  | 2021 | 1 766,7 |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  | 11 708,1 |  |
| ВСЕГО |  |  |  |  |  |  | 541579,5 |  |
| 4. Развитие благоустройства |
| 45 | Благоустройство 4 парковых территорий и 1 селезащитной плотины вдоль реки Каргалы |  | акт ввода в эксплуатацию | акимат города Алматы |  | 2020 | 3 757,5 | МБ |
|  |  |  |  |  |  | 2021 | 295,8 |  |
| 46 | Благоустройство 5 пешеходных зон |  | акт ввода в эксплуатацию | акимат города Алматы |  | 2020 | 1626,5 | МБ |
| 47 | Строительство 8 надземных пешеходных переходов |  | акт ввода в эксплуатацию | акимат города Алматы |  | 2020 | 1 218,1 | МБ |
| 48 | Строительство 18 светофорных объектов |  | акт ввода в эксплуатацию | акимат города Алматы |  | 2020 | 484,1 | МБ |
|  |  |  |  |  |  | 2021 | 90,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2022 | 120,0 |  |
| 49 | Строительство 10 регулируемых пешеходных переходов |  | акт ввода в эксплуатацию | акимат города Алматы |  | 2020 | 11,0 | МБ |
|  |  |  |  |  |  | 2021 | 150,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2022 | 150,0 |  |
| 50 | Строительство 55 нерегулируемых пешеходных переходов |  | акт ввода в эксплуатацию | акимат города Алматы |  | 2020 | 33,0 | МБ |
|  |  |  |  |  |  | 2021 | 550,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2022 | 550,0 |  |
| ВСЕГО |  |  |  |  |  |  | 9 036,0 |  |
| 5. Обеспечение общественного правопорядка и гражданской защиты |
| Правоохранительная деятельность |
| 51 | Строительство 29 участковых пунктов полиции |  | акт ввода в эксплуатацию | акимат города Алматы |  | 2020 | 990,0 | МБ |
|  |  |  |  |  |  | 2021 | 1 670,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2022 | 770,0 |  |
| 52 | Приобретение 13 единиц автомашин |  | акт приема-передачи | акимат города Алматы |  | 2020 | 146,4 | МБ |
| 53 | Строительство спортивного комплекса для сотрудников ДП (улица Тайманова, дом 198) |  | акт ввода в эксплуатацию | акимат города Алматы |  | 2020 | 15,0 | МБ |
|  |  |  |  |  |  | 2021 | 250,0 |  |
| 54 | Строительство 1 комплекса "специальные учреждения ДП" с 3 зданиями (изолятор временного содержания, приемник-распределитель, специальный приемник для административно арестованных) |  | акт ввода в эксплуатацию | акимат города Алматы |  | 2021 | 700,0 | МБ |
|  |  |  |  |  |  | 2022 | 300,0 |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  | 4 841,4 |  |
| Гражданская защита |
| 55 | Приобретение пожарной техники в количестве 30 единиц |  | акт приема-передачи | акимат города Алматы |  | 2021 | 2 463,0 | МБ |
| 56 | Приобретение носимых и стационарных радиостанций в количестве 57 единиц |  | акт приема-передачи | акимат города Алматы |  | 2021 | 208,6 | МБ |
| 57 | Строительство 3 пожарных депо (2 на 6 выездов, 1 на 4 выезда) |  | акт ввода в эксплуатацию | акимат города Алматы |  | 2020 | 3 418,3 | МБ |
|  |  |  |  |  |  | 2021 | 1 300,0 |  |
| 58 | Строительство 21 единицы станций автоматизированной системы |  | акт ввода в эксплуатацию | акимат города Алматы |  | 2020 | 564,9 | МБ |
| 59 | Строительство 1 симуляционного учебно-методического центра обучения населения |  | акт ввода в эксплуатацию | акимат города Алматы |  | 2020 | 1 313,5 | МБ |
| 60 | Строительство селезадерживающей плотины в бассейне реки Аксай |  | акт ввода в эксплуатацию | МВД, акимат города Алматы |  | 2020 | 1175,4 | РБ |
|  |  |  |  |  |  | 2021 | 4404,8 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2022 | 6777,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2023 | 5040,1 |  |
| 61 | Строительство селезадерживающей плотины реки Аюсай |  | акт ввода в эксплуатацию | МВД, акимат города Алматы |  | 2020 | 918,6 | РБ |
|  |  |  |  |  |  | 2021 | 4213,7 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2022 | 3770,9 |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  | 35 568,9 |  |
| ВСЕГО |  |  |  |  |  |  | 40 410,3 |  |
| 6. Бизнес-среда и развитие предпринимательства |
| 62 |  | Строительство 20 объектов сферы услуг и торговли (здания для обслуживания населения, бизнес-центров) | акт ввода в эксплуатацию |  | акимат города Алматы | 2020 | 22 642,0 | ДИ |
| 63 |  | Строительство 6 заводов (по производству энерго-эффективных архитектурных фасадов, полимерных изделий, стальных сварных труб) | акт ввода в эксплуатацию |  | акимат города Алматы | 2020 | 28 800,0 | ДИ |
| 64 |  | Строительство 6 торговых домов | акт ввода в эксплуатацию |  | акимат города Алматы | 2021 | 1 600,0 | ДИ |
| ВСЕГО |  |  |  |  |  |  | 53 042,0 |  |
| ВСЕГО по КП |  |  |  |  |  |  | 943 704,4 |  |
| Источник финансирования |  |  | 2020 |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Республиканский бюджет |  |  | 63784,1 |  | 69188,7 | 64269,0 | 36662,7 | 11999,4 |
| Местный бюджет |  |  | 84658,1 |  | 112979,6 | 67094,1 | 47028,4 | 24743,0 |
| Другие источники |  |  | 60903,6 |  | 29421,7 | 55000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
| ГЧП |  |  |  |  |  | 40972,0 | 106527,0 | 66473,0 |
| Всего |  |  | 209 345,8 |  | 211 590,0 | 227 335,1 | 191 218,1 | 104 215,4 |

В результате реализации Плана

Доля ВРП в 2024 году составит 104,9%, доля МСБ - 45%, также будет создано 25,7 тысяч постоянных и 22,0 тысяч временных рабочих мест.

Будет достигнуто 99 % обеспечение питьевой водой, 100% газификация, 100% освещение улиц на окраинах города.

Для улучшения качества дорог до 95% и разгрузки ключевых магистралей будет построено 350 км дорог, 4 транспортные развязки, 6 пробивок, 28 светофорных объектов, 55 пешеходных переходов с электрооборудованием и 8 надземных пешеходных переходов.

За пять лет будет благоустроено 3 парковые зоны, 5 пешеходных зон, озеленено более 194 га земли.

В социальной сфере за счет строительства школ и пристроек к ним дефицит будет сокращен на более 50 тысяч ученических мест (2 смены). Открытие 400 частных дошкольных организаций, строительство 11 государственных детских садов на 3,1 тысяч мест приведут к снижению очередности на 23 тысяч мест.

Строительство порядка 19 медицинских объектов улучшит медицинское обслуживание и шаговую доступность медицинских услуг для более 1 млн. жителей.

В сфере безопасности за пять лет будут построены: 1 комплекс дорожной полиции с 3 зданиями (изолятор временного содержания, приемник распределитель, специальный приемник для административно арестованных), а также 29 участковых пунктов. В результате ожидается снижение криминогенной ситуации и количества преступлений в среднем небольшой тяжести на 22,7%, средней тяжести на 17,5%, тяжких на 26,5%.

В сфере предотвращения чрезвычайных ситуаций планируется строительство 3 пожарных депо с охватом 183 тысяч человек; строительство 2 плотин в ущельях рек Аюсай, Аксай, что обеспечит безопасность 35 тысяч человек; строительство 21 станции автоматизированной системы мониторинга селевой опасности и 1 симуляционного учебно-методического центра для обучения населения.

В сфере предпринимательства будут построены здания для обслуживания населения, торговые комплексы, бизнес-центры и заводы.

Примечание:

расшифровка аббревиатур:

| ДИ | - | другие источники |
| --- | --- | --- |
| МЗ | - | Министерство здравоохранения Республики Казахстан |
| МИО | - | местный исполнительный орган |
| МБ | - | местный бюджет |
| СПИД | - | синдром приобретенного иммунного дефицита |
| ЦСМП | - | центр скорой медицинской помощи |
| ИЖС | - | индивидуальное жилищное строительство |
| ВРП | - | валовый региональный продукт |
| ВВП | - | валовый внутренний продукт |
| МИИР | - | Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан |
| КП | - | комплексный план |
| МЖД | - | многоквартирные жилые дома |
| ГЧП | - | государственно-частное партнерство |
| КГКП | - | коммунальное государственное казенное предприятие |
| ДП | - | департамент полиции |
| ГККП | - | государственное коммунальное казенное предприятие |
| РБ | - | республиканский бюджет |
| ЧС | - | чрезвычайные ситуации |
| ЖКХ | - | жилищно-коммунальное хозяйство |
| МНЭ | - | Министерство национальной экономики Республики Казахстан |
| кв. км. | - | квадратные километры |
| ГКП на ПВХ | - | государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения |
| МСБ | - | малый и средний бизнес |
| МСП | - | малое и среднее предпринимательство |
| МЭ | - | Министерство энергетики Республики Казахстан |

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан