

**Об утверждении Комплексного плана социально-экономического развития Западно-Казахстанской области на 2022-2025 годы**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 1 февраля 2022 года № 40

      В целях социально-экономического развития Западно-Казахстанской области Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Утвердить прилагаемый Комплексный план социально-экономического развития Западно-Казахстанской области на 2022-2025 годы (далее – План).

      2. Центральным государственным органам, государственным органам, непосредственно подчиненным и подотчетным Президенту Республики Казахстан (по согласованию), акимату Западно-Казахстанской области и заинтересованным организациям (по согласованию) обеспечить своевременное выполнение мероприятий, предусмотренных Планом, и по итогам года, не позднее 25 января, представлять информацию о ходе их реализации в Министерство национальной экономики Республики Казахстан.

      3. Министерству национальной экономики Республики Казахстан по итогам года, не позднее 15 февраля, представлять в Правительство Республики Казахстан сводную информацию о ходе реализации Плана.

      4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство национальной экономики Республики Казахстан.

      5. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

|  |  |
| --- | --- |
| *Премьер-Министр*  *Республики Казахстан* | *А. Смаилов* |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Утвержден  постановлением Правительства  Республики Казахстан  от 1 февраля 2022 года  № 40 |

**Комплексный план**   
**социально-экономического развития Западно-Казахстанской области на 2022 – 2025 годы**

**Введение**

      Западно-Казахстанская область является одним из развитых индустриально-аграрных регионов Республики Казахстан.

      Действует крупнейшее в мире Карачаганакское нефтегазоконденсатное месторождение. На долю области в республике приходится 97 % от объема добычи газового конденсата и 37 % от объема добычи газа.

      Успешно развиваются нефтепереработка, машиностроительная, судостроительная отрасли, производство продуктов питания и стройиндустрия.

      Сельское хозяйство области специализируется на производстве мяса (говядина, баранина, конина) и зерна (пшеница, ячмень, рожь, просо).

      В масштабах республики регион обеспечивает 3,9 % валового внутреннего продукта (далее - ВВП) страны (11 место среди регионов Казахстана), 9,0 % промышленного производства (4 место после Атырауской, Мангистауской и Карагандинской областей).

      Объем валового регионального продукта (далее – ВРП), произведенного областью за 2020 год, составил 2736,0 млрд тенге или в сравнении с 2015 годом возрос в 1,6 раза. За последние пять лет численность экономически активного населения увеличилась на 3,7 % или 12 тысяч человек и в 2020 году составила 338 тысяч человек.

      Несмотря на выгодное географическое расположение, высокий ресурсный потенциал региона, имеющиеся положительные тенденции в экономическом росте области и улучшение основных социально-значимых показателей, основными, сдерживающими развитие области, факторами являются:

      1) значительная зависимость от стабильной работы одной компании – Карачаганак Петролиум Оперейтинг (далее – КПО б.в.), являющейся оператором Карачаганакского нефтегазоконденсатного месторождения (далее – КНГКМ). Сотни компаний работают на снабжение деятельности КНГКМ (поставка товаров, транспортные услуги и др.) и не заинтересованы в открытии других видов предпринимательства. При этом стабильная работа КНГКМ во многом зависит от Оренбургского газоперерабатывающего завода Российской Федерации, который покупает (утилизирует) около 50 % добываемого на КНГКМ сырого газа. В случаях чрезвычайных ситуаций (аварий на магистральных трубопроводах) КПО б.в. столкнется с проблемой утилизации газа, а население и предприятия области окажутся без достаточного объема товарного газа.

      Объемы инвестиций и строительных работ в регионе также связаны во многом с деятельностью КПО б.в. При падении цены на нефть и других проблемах на КНГКМ снижается экономическая активность в области;

      2) на диверсификацию экономики влияют дефицит и цена товарного газа. Высокая по сравнению с другими западными областями Казахстана цена товарного газа для населения, дефицит газа сдерживают рост малого и среднего бизнеса (далее – МСБ) и привлечение новых инвестиций в регион, снижают конкурентоспособность Западно-Казахстанской области. При гарантированном объеме товарного газа имеется возможность привлечения инвестиций в такие направления, как производство базовых масел (парафины), аккумуляторных батарей, литейное производство, газотурбинные станции, промышленные теплицы и другие;

      3) плохое состояние инфраструктуры водного хозяйства. Одним из драйверов экономики Западно-Казахстанской области является мясное животноводство, которое уже испытывало проблемы с водообеспечением домашнего скота. Большинство гидротехнических сооружений и каналов для орошения пашен и обводнения пастбищ практически бездействуют из-за низкого уровня воды в реке Урал и отсутствия восстановительных работ;

      4) плохое состояние дорожной инфраструктуры. Исходя из возможностей государственного бюджета ежегодно ведутся строительство и ремонт до 200 км местных автомобильных дорог. Однако из-за большого количества небольших сельских населенных пунктов Западно-Казахстанская область остается на последнем месте по качеству автомобильных дорог (39 % удовлетворительных дорог);

      5) наличие аварийных и трехсменных школ (в области аварийными признано 6 школ и 4 школы с трехсменным обучением);

      6) в здравоохранении по причинам роста общей смертности за счет увеличения смертности от болезней системы кровообращения на 14,5 %, болезней органов дыхания – на 18,2 %, от злокачественных новообразований – на 4,5 %, болезней органов пищеварения – на 9,4 %, а также перинатальными причинами, обусловленными низким индексом здоровья женщин, отмечается увеличение материнской смертности на 100 тысяч родившихся живыми в 2,8 раза (с 7,6 до 21,9), снижение ожидаемой продолжительности жизни с 72,81 лет до 70,87 лет;

      7) высокая очередность на жилье (общее количество граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилье, составляет свыше 30 тысяч человек, из них в городе Уральске – 22 тысячи человек);

      8) снижение реальных доходов населения на 1,7 % в связи с уменьшением доходов от предпринимательской деятельности в период пандемии и ростом инфляции;

      9) сокращение выпуска продукции субъектами МСБ на 26,2 % (с 1628,5 млрд тенге в 2019 году до 1281,9 млрд тенге в 2020 году). Снижение объема выпуска продукции обусловлено сокращением объемов производства субподрядчиками КПО б.в., которые являются субъектами МСБ, а также сокращением рабочего времени в связи с карантинными ограничениями и временным прекращением работы субъектов МСБ в период чрезвычайного положения;

      10) высокий износ линий электропередач и подстанций АО "Западно-Казахстанская РЭК" - 80 % или более 16,0 тысячи км. Из-за большого процента износа ежегодно растут случаи аварийного отключения в сетях;

      11) береговая линия рек Урал и Деркул в черте города Уральска и села Жарсуат Бурлинского района подвержена интенсивному размыву. При этом вместе с размывом берега происходит смещение русла реки. Необходимо проведение берегоукрепительных работ;

      12) низкий уровень переработки и утилизации твердых бытовых отходов (11 %) в связи с недостаточным развитием инфраструктуры для сбора, переработки и утилизации отходов.

      Ожидаемые результаты от реализации Комплексного плана по итогам 2025 года

      Доведение объема валового регионального продукта планируется обеспечить за счет развития реального сектора (промышленность, в том числе горнодобывающая промышленность, сельское хозяйство, строительство) и сферы услуг (оптовая и розничная торговля, транспорт и прочие услуги) до 3,5 трлн тенге (2020 год – 2,7 трлн тенге).

      В промышленности планируются направить инвестиции в основной капитал в размере свыше 1,0 трлн тенге и увеличение объҰмов обрабатывающей промышленности до 300,0 млрд тенге в 2025 году (в 2020 году –210,7 млрд тенге). Планируется увеличить производительность труда в обрабатывающей промышленности в 1,4 раза.

      Строительство индустриальной зоны с приданием статуса СЭЗ привлечет порядка 150 млрд тенге частных инвестиций до 2025 года (имеется земельный участок площадью 281 гектаров в Теректинском районе (удаленность от города 20 км, вдоль трассы 3,5 км). На территории индустриальной зоны планируется разместить около 40 проектов в различных отраслях экономики, где будет создано около 3 тысяч новых рабочих мест.

      По линии предпринимательства планируется создание порядка 2,7 тысячи новых рабочих мест, поступление налогов на сумму 54,5 млрд тенге. В целом ожидается увеличение показателей малого и среднего предпринимательства: увеличение количества действующих субъектов с 43,0 тысячи единиц до 45,1 тысячи единиц, а также планируется доведение доли малого и среднего предпринимательства до 37,8 % и рост выпуска продукции субъектов МСП до 1,5 трлн тенге в 2025 году.

      В рамках запланированных мероприятий по агропромышленному комплексу, учитывая возможности региона, после завершения капитального ремонта оросительно-обводнительных систем к 2025 году ожидается:

      увеличение посевных площадей с 537 тысяч га до 554,0 тысяч га;

      ввод в сельхозоборот более 300 тысяч га пастбищных земель с богатой кормовой базой (реконструкция каналов "Солянка-Азнабай-Тайпак", "Азнабай-Тайпак" в Акжаикском районе, Жайык-Шалкарского канала в Теректинском районе);

      увеличение объема валовой продукции сельского хозяйства региона до 312,0 млрд тенге;

      увеличение производительности труда в сельском хозяйстве в 2,5 раза.

      Реализация Комплексного плана также предполагает увеличение поголовья скота: КРС – на 34,3 %, МРС – на 7 %, лошадей – на 16,3 %.

      В результате реализации 76 инвестиционных проектов на сумму 146,3 млрд тенге появится возможность компенсации дефицита сельскохозяйственной продукции в межсезонье и стабилизации цен на рынках области. Планируется создание 1,6 тысячи рабочих мест.

      Строительство Жалпакталского водохранилища на реке Большой Узень позволит обеспечить водой 12 тысяч человек, снизить затраты республиканского бюджета на подачу волжской воды из Российской Федерации на 30 %, обводнить до 20 тысяч га лиманного орошения и естественных сенокосов, обеспечит безопасный пропуск паводковых вод.

      Планируется ввод в эксплуатацию 3,0 млн кв.метров жилья.

      В сельских населенных пунктах предусматриваются строительство объектов водоснабжения в 71 селе (762,6 км), реконструкция сетей водоснабжения в 13 селах (364 км), установка комплексных блок-модулей в 111 селах, будет охвачено более 91,5 тысячи человек. В результате водообеспеченность сельского населения к концу 2025 года достигнет 100 %.

      Увеличение доли дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии с 39 % до 95 %.

      Планируются реконструкция и ремонт 84,7 км городских сетей водоотведения и водоснабжения, канализационных очистных сооружений в городах Уральске и Аксае, канализационной насосной станции в городе Уральске, 46,2 км городских сетей теплоснабжения. Будет отремонтировано 2051 км электросетей, износ электросетей за 3 года снизится с 80 % до 50 %.

      Строительство реабилитационного центра для лиц с инвалидностью на 150 койко-мест в городе Уральске позволит обеспечить социальной защитой лиц с ограниченными возможностями, страдающих различными патологиями, а также их адаптацию в социально-бытовой среде. Реабилитационными мероприятиями будет охвачено более 2 тысяч лиц с инвалидностью в год.

      В здравоохранении предусматривается строительство 42 медицинских объектов, поликлиники на 250 посещений, корпуса кардиологического центра. Строительство данных объектов позволит повысить качество и развивать инфраструктуру объектов здравоохранения, доступность высокотехнологических медицинских услуг, улучшить здоровье населения.

      В сфере образования планируется строительство 74 новых школ, в том числе строительство 51 модульной школы решит проблемы трехсменного обучения, дефицита ученических мест и ликвидации аварийных школ области.

      В целях развития массового спорта будет построено 5 физкультурно-оздоровительных комплексов. В 2025 году показатель обеспеченности населения спортивной инфраструктурой увеличится с 44 % до 62 % на 1000 человек. Это позволит развить массовые виды спорта, увеличить охват жителей, занимающихся физической культурой и спортом, с 32 % до 50 %.

      По природоохранным мероприятиям предусматриваются закрытие и рекультивация полигона твердых бытовых отходов в городе Уральске, строительство 5 полигонов твердых бытовых отходов в городах Уральске и Аксае, в селах Чапаево Акжаикского района, Казталовка, Жалпактал Казталовского района. В результате реализации мероприятий ожидается увеличение доли переработки и утилизации твердо-бытовых отходов с 11,0 % до 30 % к 2025 году.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Форма завершения | Ответственные исполнители | Сроки исполнения | Предполагаемые объемы финансирования1 (млн тенге) | Источники финансирования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Ожидаемые результаты:  1) увеличить рост реальных денежных доходов населения на 25 % (в номинальном выражении к 2020 году);  2) увеличить производительность труда на 25 % (в номинальном выражении к 2020 году);  3) создать 38 тысяч рабочих мест, из них постоянных – 18 тысяч;  4) увеличить инвестиции в основной капитал – в 2 раза (в номинальном выражении к 2020 году). | | | | | |
|  | 1. Промышленность и предпринимательство | | | | | |
|  | Реализация проекта расширения Карачаганакского месторождения - этап 1А в Бурлинском районе | информация в Правительство Республики Казахстан | МЭ, акимат, КПО б.в. (по согласованию) | 2022 год | 123020,7 | ДИ |
| 2023 год | 111987,5 |
| 2024 год | 73024,7 |
| 2025 год | 34726,3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Проработка вопроса о поставке ТОО "ЖаикМунай" сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок Западно-Казахстанской области в объеме до 2000 тонн ежемесячно | информация в Правительство  Республики Казахстан | МЭ, акимат,  ТОО "ЖаикМунай"  (по согласованию) | 2022-2025 годы | не требуются |  |
|  | Проработка вопроса строительства газоперерабатывающего завода | информация в Правительство  Республики Казахстан | МЭ, акимат, КПО б.в. (по согласованию) | 2023 год | не требуются |  |
|  | Строительство индустриальной зоны в Теректинском районе | акт ввода в эксплуатацию | акимат,  АО "СПК "Aqjaiyq" (по согласованию) | 2023 год | 4300,0 | ДИ |
| 2024 год | 7804,0 |
|  | Модернизация производства силикатного кирпича в городе Уральске | акт ввода в эксплуатацию | акимат | 2022 год | 1500,0 | ДИ |
|  | Строительство завода по производству жидкого метанола в районе Байтерек | акт ввода в эксплуатацию | акимат | 2022 год | 15000,0 | ДИ |
| 2023 год | 15000,0 |
|  | Строительство завода по глубокой переработке нефти в Теректинском районе | акт ввода в эксплуатацию | акимат | 2022 год | 40000,0 | ДИ |
| 2023 год | 76000,0 |
| 2024 год | 40000,0 |
|  | Реализация проекта по производству керамического лицевого кирпича в городе Уральске | акт ввода в эксплуатацию | акимат | 2022 год | 1500,0 | ДИ |
| 2023 год | 1500,0 |
|  | Строительство современного литейного производства в районе Байтерек | акт ввода в эксплуатацию | акимат, АО "НУХ "Байтерек" (по согласованию) | 2022 год | 2072,7 | ДИ |
| 2023 год | 23717,9 |
| 2024 год | 22033,9 |
|  | Строительство завода по производству керамзитового гравия в Теректинском районе | акт ввода в эксплуатацию | акимат | 2022 год | 1300,0 | ДИ |
| 2023 год | 1200,0 |
|  | Расширение ГТЭС-200 МВт в районе Байтерек | акт ввода в эксплуатацию | акимат | 2022 год | 14000,0 | ДИ |
| 2023 год | 20000,0 |
| 2024 год | 40000,0 |
| 2025 год | 40000,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Строительство завода по производству свинцово-кислотных аккумуляторных батарей в районе Байтерек | акт ввода в эксплуатацию | акимат, МИИР | 2022 год | 3000,0 | ДИ |
| 2023 год | 3000,0 |
| 2024 год | 9000,0 |
|  | Расширение маслокомбината ТОО "Теректі май комбинаты" в Теректинском районе | акт ввода в эксплуатацию | акимат | 2022 год | 100,0 | ДИ |
|  | Реализация проекта по производству сухих трансформаторов в городе Уральске | акт ввода в эксплуатацию | акимат | 2023 год | 2270,0 | ДИ |
| 2024 год | 2000,0 |
|  | Строительство завода калийных удобрений на месторождениях Сатимола (Акжаикский район) | акт ввода в эксплуатацию | акимат | 2022 год | 17000,0 | ДИ |
| 2023 год | 53102,0 |
| 2024 год | 74344,0 |
| 2025 год | 63724,0 |
|  | Проработка вопроса строительства железнодорожной линии "Индер-Уральск" | информация в Правительство  Республики Казахстан | МИИР, АО "КТЖ", акимат | 2023 год | 120000,0 | ГЧП |
| 2024 год | 130000,0 |
| 2025 год | 150000,0 |
|  |  |
|  | Строительство цементного завода в Таскалинском районе | акт ввода в эксплуатацию | акимат | 2023 год | 2000,0 | ДИ |
| 2024 год | 20000,0 |
| 2025 год | 21500,0 |
|  | Строительство современного автозаправочного комплекса в районе Байтерек | акт ввода в эксплуатацию | акимат | 2022 год | 500,0 | ДИ |
|  | Создание медицинского центра в городе Уральске: маммологический центр, аллергологический центр, лаборатория | акт ввода в эксплуатацию | акимат | 2022 год | 500,0 | ДИ |
|  | Строительство термолитового завода в Таскалинском районе | акт ввода в эксплуатацию | акимат | 2024 год | 400,0 | ДИ |
| 2025 год | 3000,0 |
| 2024 год | 200,0 | МБ |
|  | Проект производства компонентов базовых масел из природного газа | акт ввода в эксплуатацию | акимат | 2023 год | 23000,0 | ДИ |
| 2024 год | 162612,0 |
| 2025 год | 162612,0 |
|  | Организация производства сухих смесей в городе Уральске | акт ввода в эксплуатацию | акимат | 2022 год | 700,0 | ДИ |
| 2023 год | 800,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Организация производства ветеринарных препаратов в городе Уральске | акт ввода в эксплуатацию | акимат | 2022 год | 150,0 | ДИ |
|  | Создание инновационного центра развития предпринимательства (малая индустриальная зона) в городе Уральске | акт ввода в эксплуатацию | акимат | 2022 год | 1500,0 | ДИ |
| 2022 год | 80,0 | МБ |
|  | Реализация проекта "Рожковская опытно-промышленная эксплуатация месторождения" (подготовительный этап – 2022 год, добыча – с 2023 года) | информация в Правительство  Республики Казахстан | МЭ, АО "НК "КазМунайГаз" (по согласованию), акимат | 2022 год | 2251,6 | ДИ |
| 2023 год | 32503,6 |
| 2024 год | 35,8 |
| 2025 год | 71,5 |
|  | Рассмотрение возможности загрузки газоперерабатывающих мощностей ТОО "ЖаикМунай" | информация в Правительство Республики Казахстан | МЭ, АО "НК "КазМунайГаз" (по согласованию), КПО б.в. (по согласованию) | 2023 год | не требуются |  |
|  | Проработка вопроса обеспечения сырьем по реализации нефтегазохимических проектов (производство метанола) | информация в Правительство Республики Казахстан | МЭ, АО "НК "QazaqGaz" (по согласованию) | 2023-2025 годы | не требуются |  |
|  | Проработка вопроса обеспечения дополнительным объемом товарного газа перспективных инвестиционных проектов | информация в Правительство Республики Казахстан | МЭ, акимат, АО "НК "QazaqGaz" (по согласованию) | 2023-2025 годы | не требуются |  |
|  | Освоение производства автоспецтехники IVECO в городе Уральске | акт выполненных работ | акимат, МИИР,  АО "УральскАгроРемМаш" (по согласованию) | 2022 год | 40,0 | ДИ |
|  | Создание центра трансграничной торговли "Евразия" в Западно-Казахстанской области | постановление Правительства  Республики Казахстан | МТИ, АО "НК QazExpoCongress" (по согласованию) | 2023 год | 1000,0 | ДИ |
| 2024 год | 4000,0 |
| 2025 год | 5000,0 |
|  | Проработка вопроса создания СЭЗ на базе индустриальной зоны и субзон в области | информация в Правительство  Республики Казахстан | МИИР, МФ, МНЭ, акимат | 2023 год | не требуются |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Организация производств на базе индустриальной зоны | акт ввода в эксплуатацию | акимат, АО "СПК "Aqjaiyq" (по согласованию) | 2023 год | 2100,0 | ДИ |
| 2024 год | 3200,0 |
| 2025 год | 3600,0 |
|  | Локализация производства оригинального оборудования (OEM) в Теректинском районе | акт ввода в эксплуатацию | акимат, АО "СПК "Aqjaiyq" (по согласованию) | 2023 год | 600,0 | ДИ |
| 2024 год | 1000,0 |
| 2025 год | 1500,0 |
|  | Создание мультивендерного сервисного центра на базе АО "ЗКМК" в городе Уральске | информация в Правительство  Республики Казахстан | МИИР, акимат, АО "ЗКМК" (по согласованию) | 2023 год | 7000,0 | ДИ |
|  | Cубсидирование ставки вознаграждения по кредитам в рамках национального проекта по развитию предпринимательства на 2021 – 2025 годы | информация в Правительство  Республики Казахстан | МНЭ, акимат | 2022 год | в пределах средств АО "ФРП "Даму" | РБ |
| 2023 год |
| 2024 год |
| 2022 год | 1601,4 | МБ |
| 2023 год | 1665,4 |
| 2024 год | 1732,3 |
| 2025 год | 1732,3 |
|  | Гарантирование по кредитам предпринимателей в рамках национального проекта по развитию предпринимательства на 2021 – 2025 годы | информация в Правительство  Республики Казахстан | МНЭ, акимат | 2022 год | в пределах средств АО "ФРП "Даму" | РБ |
| 2023 год |
| 2024 год |
| 2022 год | 155,0 | МБ |
| 2023 год | 163,1 |
| 2024 год | 171,1 |
| 2025 год | 171,1 |
|  | Подведение инженерно-коммуникационной инфраструктуры при реализации инвестиционных проектов в рамках национального проекта по развитию предпринимательства на 2021 – 2025 годы | информация в Правительство  Республики Казахстан | МНЭ, акимат | 2022 год | 2789,8 | РБ |
| 2023 год | 3050,0 |
| 2024 год | 3128,5 |
| 2025 год | 3128,5 |
|  | Итого |  |  |  | 1 820 172,8 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 2. Сельское хозяйство | | | | | |
|  | Реализация 76 инвестиционных проектов в рамках развития АПК | акт ввода в эксплуатацию | акимат | 2022 год | 28890,0 | ДИ |
| 2023 год | 25420,0 |
| 2024 год | 78355,0 |
| 2025 год | 13675,0 |
|  | Восстановление и расширение площадей орошаемых земель до 50 тысяч га | акт ввода в эксплуатацию | акимат | 2022 год | 1286,0 | ДИ |
| 2023 год | 300,0 |
| 2024 год | 24700,0 |
|  | Субсидирование развития племенного животноводства, повышения продуктивности и качества продукции животноводства | информация в Правительство  Республики Казахстан | МСХ, акимат | 2023 год | 4696,9 | РБ |
| 2024 год | 5253,6 |
| 2025 год | 9843,9 |
| 2022 год | 8469,7 | МБ |
| 2023 год | 3709,3 |
| 2024 год | 3876,0 |
|  | Субсидирование удешевления стоимости кормов для сельскохозяйственных животных | информация в Правительство  Республики Казахстан | МСХ, акимат | 2023 год | 8433,1 | РБ |
| 2024 год | 8924,3 |
| 2025 год | 9493,0 |
|  | Субсидирование возмещения части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса при инвестиционных вложениях | информация в Правительство  Республики Казахстан | МСХ, акимат | 2022 год | 5104,2 | РБ |
| 2023 год | 7775,0 |
| 2024 год | 19250,0 |
| 2025 год | 4896,0 |
|  | Субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании субъектов агропромышленного комплекса, а также лизинга на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и технологического оборудования | информация в Правительство  Республики Казахстан | МСХ, акимат | 2022 год | 2975,7 | РБ |
| 2023 год | 3873,0 |
| 2024 год | 6663,0 |
| 2025 год | 6994,0 |
|  | Субсидирование возмещения расходов, понесенных национальной компанией в сфере агропромышленного комплекса, при | информация в Правительство | МСХ, АО "НК "Продкорпорация", акимат | 2022 год | 191,5 | РБ |
| 2023 год | 237,9 |
| 2024 год | 287,5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | реализации продовольственного зерна для регулирования воздействия на внутренний рынок | Республики Казахстан |  | 2025 год | 716,8 |  |
|  | Проработка вопроса создания инновационной научно-производственной лаборатории при НАО "Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана" | информация в Правительство  Республики Казахстан | МСХ, акимат,  НАНОЦ  (по согласованию) | 2022 год | не требуются |  |
|  | Строительство водохранилища на реке Большой Узень выше села Жалпактал Казталовского района | акт ввода в эксплуатацию | МЭГПР, акимат | 2023 год | 1000,0 | РБ |
| 2024 год | 832,5 |
|  | Реконструкция канала "Солянка-Азнабай-Тайпак" в Акжаикском районе, Жайык-Шалкарского канала в Теректинском районе | акт ввода в эксплуатацию | акимат | 2022 год | 680,6 | МБ |
| 2023 год | 2269,3 |
|  | Реконструкция оросительной системы "Азнабай-Тайпак" Акжаикского района | акт ввода в эксплуатацию | акимат | 2022 год | 965,5 | МБ |
|  | Увеличение поставляемого необходимого объема воды из Российской Федерации в реки Большой и Малый Узени до 181,1 млн куб м | информация в Правительство  Республики Казахстан | МЭГПР | 2022 год | 5165,0 | РБ |
| 2023 год | 4165,0 |
| 2024 год | 4165,0 |
| 2025 год | 4165,0 |
|  | Реконструкция Кировского водохранилища в Акжаикском районе | акт ввода в эксплуатацию | МЭГПР | 2022 год | 800,0 | РБ |
| 2023 год | 915,2 |
| 2024 год | 708,0 |
|  | Механизированная очистка протоки Чаган и Кушумского магистрального канала | акт ввода в эксплуатацию | МЭГПР | 2023 год | 2300,0 | РБ |
|  | Реконструкция Кирово-Чижинского канала (4-этап) | акт ввода в эксплуатацию | МЭГПР | 2022 год | 1564,0 | РБ |
|  | Создание 4 садковых рыбоводных хозяйств по выращиванию рыб (в городе Уральске – 1, Сырымском районе – 1, Чингирлауском районе – 1, Теректинском районе – 1) | акт ввода в эксплуатацию | акимат, МЭГПР | 2023 год | 1500,0 | ДИ |
| 2024 год | 1300,0 |
| 2025 год | 2100,0 |
|  | Принятие мер по созданию инфраструктуры для расширения и строительства рыбоводных | акт ввода в эксплуатацию | акимат | 2022 год | 20,3 | МБ |
| 2023 год | 60,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | хозяйств (разработка ПСД, проведение линии электропередач, прокладка дорог, подведение газа, воды и другое) | акт ввода в эксплуатацию | акимат | 2024 год | 49,3 |  |
| 2025 год | 2,8 |
|  | Субсидирование повышения продуктивности и качества продукции аквакультуры (рыбоводства), а также развитие племенного рыбоводства | выплата  субсидий по заявке услугополучателей | акимат | 2022 год | 58,1 | МБ |
| 2023 год | 82,6 |
| 2024 год | 109,3 |
| 2025 год | 921,7 |
|  | Предоставление земельных участков для создания и развития рыбоводных хозяйств | постановление акимата Западно-Казахстанской области | акимат | 2022-2025 годы | не требуются |  |
|  | Организация обучения рыбоводству на базе действующих высших учебных заведений и других образовательных учреждений | договор и другие подтверждающие документы | акимат | 2022 год | 0,68 | МБ |
| 2023 год | 0,68 |
| 2024 год | 0,68 |
| 2025 год | 0,68 |
|  | Проработка вопроса государственной поддержки рыбоперерабатывающих предприятий в виде субсидирования на килограмм переработанной рыбной продукции | предложения с соответствующими расчетами в МЭГПР | акимат | 2022 год | не требуются |  |
|  | Итого |  |  |  | 330 192,3 |  |
|  | 3. Транспортная инфраструктура | | | | | |
|  | Реконструкция автомобильной дороги областного значения "Барбастау-Акжаик-Индер" (участок 43-93 км) | акт ввода в эксплуатацию | акимат, МИИР | 2022 год | 1800,0 | РБ |
| 2023 год | 1972,0 |
| 2022 год | 350,0 | МБ |
| 2023 год | 258,0 |
|  | Реконструкция автомобильной дороги областного значения "Чапай-Жангала-Сайхин" (участок 130-191 км) | акт ввода в эксплуатацию | акимат, МИИР | 2022 год | 800,0 | РБ |
| 2023 год | 3030,5 |
| 2024 год | 4261,5 |
| 2025 год | 3381,0 |
| 2022 год | 80,0 | МБ |
| 2023 год | 300,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  | 2024 год | 426,0 |  |
| 2025 год | 338,0 |
|  | Реконструкция автомобильной дороги областного значения "Бурлин-Аксай-Жымпиты" (участок 68-139 км) | акт ввода в эксплуатацию | акимат, МИИР | 2022 год | 800,0 | РБ |
| 2023 год | 2469,5 |
| 2024 год | 5000,0 |
| 2025 год | 7965,0 |
| 2022 год | 80,0 | МБ |
| 2023 год | 247,0 |
| 2024 год | 500,0 |
| 2025 год | 796,0 |
|  | Реконструкция мостов через реки Чижа-1 и Чижа-2 на автомобильной дороге "Таскала-Аккурай-Болашак-граница Российской Федерации" | акт ввода в эксплуатацию | акимат, МИИР | 2023 год | 920,0 | РБ |
| 2023 год | 92,0 | МБ |
|  | Капитальный ремонт автомобильной дороги  "Барбастау-Акжаик-Индер" (93-143 км) | акт ввода в эксплуатацию | акимат, МИИР | 2023 год | 2500,0 | РБ |
| 2024 год | 2120,0 |
| 2025 год | 5500,0 |
| 2023 год | 990,0 | МБ |
| 2024 год | 990,0 |
| 2025 год | 550,0 |
|  | Капитальный ремонт автомобильной дороги  "Чапаево-Жангала-Сайхин" (191-241 км) | акт ввода в эксплуатацию | акимат, МИИР | 2023 год | 4000,0 | РБ |
| 2024 год | 3896,0 |
| 2025 год | 5500,0 |
| 2023 год | 1700,0 | МБ |
| 2024 год | 1684,0 |
| 2025 год | 550,0 |
|  | Капитальный ремонт автомобильной дороги "Алгай-Жалпактал-Жулдыз-Карасу" 6-104 км (участок 50-70 км, 70-90 км) | акт ввода в эксплуатацию | акимат, МИИР | 2023 год | 3000,0 | РБ |
| 2024 год | 3160,0 |
| 2025 год | 5500,0 |
| 2023 год | 1300,0 | МБ |
| 2024 год | 1340,0 |
| 2025 год | 550,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Ремонт автомобильных дорог областного и районного значения (1542 км) | акт ввода в эксплуатацию | акимат, МИИР | 2022 год | 9353,8 | РБ |
| 2023 год | 10000,0 |
| 2024 год | 13000,0 |
| 2025 год | 13000,0 |
| 2022 год | 4500,0 | МБ |
| 2023 год | 3000,0 |
| 2024 год | 3900,0 |
| 2025 год | 3900,0 |
|  | Реконструкция и модернизация международного аэропорта города Уральска | акт ввода в эксплуатацию | акимат, СПК "Aqjaiyq" (по согласованию), КПО б.в. (по согласованию) | 2022 год | 1300,0 | ДИ |
|  | Расширение рулежной зоны и парковки аэропорта города Уральска | акт ввода в эксплуатацию | акимат | 2023 год | 2500,0 | ГЧП |
|  | Проработка вопроса по изменению статуса пунктов пропуска "Молодость (РК) – Верхний Баскунчак (РФ)" и "Казталовка (РК) - Фомин (РФ)" с упрощенного на двусторонний. Изменение статуса пунктов пропуска "Жанибек (РК) – Вишневка (РФ)" и "Орда (РК) – Полынный (РФ)" с двусторонних на многосторонние | информация в Правительство  Республики Казахстан | МИИР, акимат | 2024 год | не требуются |  |
|  | Модернизация пунктов пропуска "Сырым" и "Таскала" с установкой инспекционно-досмотровых комплексов | акт ввода в эксплуатацию | МИИР, акимат | 2022 год | 130,4 | РБ |
| 2023 год | 4142,9 |
| 2024 год | 4300,0 |
|  | Реконструкция автомобильной дороги по  улице Шолохова от улицы С. Датова до  улицы Есенжанова города Уральска | акт ввода в эксплуатацию | акимат | 2022 год | 892,5 | ДИ |
| 2023 год | 1020,0 |
|  | Итого |  |  |  | 155 636,1 |  |
|  | 4. Строительство | | | | | |
|  | Жилье и инженерно-коммуникационная инфраструктура | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Строительство кредитного жилья путем выпуска облигаций (359,1 тысячи кв.м) | акт ввода в эксплуатацию | акимат, МИИР, АО "НУХ "Байтерек" (по согласованию) | 2022 год | 11602,2 | ДИ |
| 2023 год | 17751,2 |
| 2024 год | 11748,1 |
| 2025 год | 11908,9 |
|  | Строительство жилья для очередников МИО (арендное жилье без права выкупа, 18 тысяч кв.м) | акт ввода в эксплуатацию | акимат, МИИР | 2022 год | 122,3 | РБ |
| 2022 год | 928,2 | МБ |
|  | Строительство инфраструктуры к районам новой жилищной застройки по области (243,6 км) | акт ввода в эксплуатацию | акимат, МИИР | 2022 год | 4528,8 | РБ |
| 2023 год | 5947,5 |
| 2024 год | 6037,5 |
| 2025 год | 6041,5 |
| 2022 год | 632,3 | МБ |
| 2023 год | 594,8 |
| 2024 год | 603,8 |
| 2025 год | 604,2 |
|  | Итого |  |  |  | 79 051,3 |  |
|  | 5. Жилищно-коммунальное хозяйство | | | | | |
|  | Городское водоснабжение и водоотведение | | | | | |
|  | Реконструкция и ремонт городских сетей водоотведения (29,7 км) | акт ввода в эксплуатацию | акимат, МИИР | 2022 год | 795,5 | РБ |
| 2023 год | 12420,0 |
| 2024 год | 11645,0 |
| 2025 год | 10485,0 |
| 2022 год | 413,3 | МБ |
| 2023 год | 174,4 |
| 2024 год | 567,0 |
| 2025 год | 3076,0 |
| 2022 год | 119,7 | ДИ |
| 2023 год | 117,6 |
| 2024 год | 117,6 |
| 2025 год | 117,6 |
|  | Строительство, реконструкция и ремонт городских сетей водоснабжения (55 км) | акт ввода в эксплуатацию | акимат, МИИР | 2023 год | 5172,0 | РБ |
| 2024 год | 5172,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  | 2025 год | 1500,0 |  |
| 2024 год | 116,0 | МБ |
| 2025 год | 1200,0 |
| 2022 год | 155,3 | ДИ |
| 2023 год | 165,7 |
| 2024 год | 177,8 |
| 2025 год | 285,7 |
|  | Реконструкция Каменского группового водопровода | акт ввода в эксплуатацию | МЭГПР, акимат | 2023 год | 2000,0 | РБ |
| 2024 год | 2000,0 |
| 2025 год | 3000,0 |
| 2022 год | 400,0 | МБ |
| 2023 год | 200,0 |
| 2024 год | 200,0 |
| 2025 год | 300,0 |
|  | Итого |  |  |  | 62 093,2 |  |
|  | Водоснабжение сельских населенных пунктов | | | | | |
|  | Строительство объектов водоснабжения в 71 СНП (2022 год – 33 СНП, 2023 год – 24 СНП, 2024 год – 8 СНП, 2025 год – 6 СНП) | акт ввода в эксплуатацию | акимат, МИИР | 2022 год | 5696,7 | РБ |
| 2023 год | 5490,8 |
| 2024 год | 1885,0 |
| 2025 год | 1305,8 |
| 2022 год | 1881,1 | МБ |
| 2023 год | 1459,9 |
| 2024 год | 806,5 |
| 2025 год | 857,7 |
|  | Реконструкция сетей водоснабжения в 13 СНП | акт ввода в эксплуатацию | акимат, МИИР | 2022 год | 1486,0 | РБ |
| 2023 год | 1661,1 |
| 2024 год | 2426,2 |
| 2025 год | 412,0 |
| 2022 год | 400,8 | МБ |
| 2023 год | 565,3 |
| 2024 год | 606,5 |
| 2025 год | 103,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Установка комплексных блок-модулей в 111 СНП | акт ввода в эксплуатацию | акимат | 2022 год | 860,0 | МБ |
| 2023 год | 772,4 |
| 2024 год | 120,0 |
| 2025 год | 1340,0 |
|  | Итого |  |  |  | 30 136,8 |  |
|  | Теплоснабжение | | | | | |
|  | Реконструкция тепловых сетей города Уральска (46,2 км) | акт выполненных работ | акимат, МИИР | 2023 год | 945,0 | РБ |
| 2024 год | 720,0 |
| 2025 год | 720,0 |
| 2024 год | 25,0 | МБ |
| 2025 год | 240,0 |
| 2022 год | 220,1 | ДИ |
| 2023 год | 230,5 |
| 2024 год | 228,1 |
| 2025 год | 253,5 |
|  | Итого |  |  |  | 3 582,2 |  |
|  | Электроснабжение | | | | | |
|  | Строительство, реконструкция и модернизация электрических сетей области (2051 км) | акт ввода в эксплуатацию | акимат, МЭ, МИИР, МФ | 2023 год | 5400,0 | РБ |
| 2024 год | 6300,0 |
| 2025 год | 6300,0 |
| 2023 год | 600,0 | МБ |
| 2024 год | 700,0 |
| 2025 год | 700,0 |
|  | Итого |  |  |  | 20000,0 |  |
|  | Газоснабжение | | | | | |
|  | Строительство АГРС в поселке Деркул города Уральска | акт ввода в эксплуатацию | акимат, МЭ | 2024 год | 2100,0 | РБ |
| 2025 год | 2100,0 |
| 2024 год | 900,0 | МБ |
| 2025 год | 900,0 |
|  | Реконструкция газопровода "Ростоши-Тайпак" | акт ввода в эксплуатацию | МЭ, акимат, АО "НК "QazaqGaz" (по согласованию) | 2022 год | 508,0 | ДИ |
| 2023 год | 588,0 |
| 2024 год | 637,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  | 2025 год | 612,0 |  |
|  | Итого |  |  |  | 8 345,0 |  |
|  | 6. Здравоохранение | | | | | |
|  | Строительство быстровозводимых модульных конструкций для размещения 42 амбулаторно-поликлинических объектов ПМСП в сельских населенных пунктах в рамках программы "Ауыл – Ел бесігі" | акт ввода в эксплуатацию | акимат, МНЭ, МЗ | 2023 год | 1577,0 | РБ |
| 2024 год | 1083,0 |
| 2025 год | 821,0 |
| 2023 год | 157,0 | МБ |
| 2024 год | 108,0 |
| 2025 год | 82,0 |
|  | Строительство поликлиники на 250 посещений в смену в поселке Зачаганск города Уральска | акт ввода в эксплуатацию | акимат, МЗ | 2023 год | 360,0 | МБ |
| 2024 год | 3240,0 | РБ |
|  | Оснащение медицинских организаций области путем внедрения новых высокоспециализированных технологий | акт приема-передачи | акимат, МЗ | 2023 год | 1500,0 | РБ |
| 2024 год | 1300,0 |
| 2025 год | 1200,0 |
|  | Приобретение оборудования для службы родовспоможения и детства | акт приема-передачи | акимат, МЗ | 2023 год | 700,0 | РБ |
| 2024 год | 700,0 |
| 2025 год | 400,0 |
|  | Оснащение организаций ПМСП области | акт приема-передачи | акимат, МЗ | 2023 год | 500,0 | РБ |
| 2024 год | 700,0 |
| 2025 год | 800,0 |
|  | Приобретение оборудования для развития офтальмологической службы | акт приема-передачи | акимат, МЗ | 2023 год | 500,0 | РБ |
| 2024 год | 250,0 |
| 2025 год | 250,0 |
|  | Закуп 12 цифровых маммографов | акт приема-передачи | акимат, МЗ | 2023 год | 1080,0 | РБ |
|  | Строительство корпуса кардиологического центра на 160 койко-мест в городе Уральске | акт ввода в эксплуатацию | акимат | 2022 год | 1275,0 | ДИ |
| 2023 год | 2401,3 |
|  | Итого |  |  |  | 20 984,3 |  |
|  | 6. Образование | | | | | |
|  | Строительство 6 школ (в Казталовском районе – 3, районе Байтерек – 2 и городе Уральске – 1) | акт ввода в эксплуатацию | акимат | 2022 год | 1910,5 | МБ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Строительство 44 школ (в том числе 35 модульных школ) | акт ввода в эксплуатацию | акимат, МОН | 2023 год | 9565,0 | МБ |
| 2024 год | 10285,0 |
| 2025 год | 11005,0 |
|  | Строительство 8 школ (в Бурлинском районе –3, Теректинском районе – 1, Сырымском районе – 1 и в городе Уральске – 3) за счет частных инвестиций | акт ввода в эксплуатацию | акимат | 2022 год | 3348,0 | ДИ |
| 2023 год | 5331,0 |
| 2024 год | 3 000,0 |
| 2025 год | 4400,0 |
|  | Строительство 16 модульных школ в районах области | акт ввода в эксплуатацию | акимат | 2022 год | 7 433,0 | ДИ |
|  | Строительство 4 спортивных залов (в Акжаикском, Теректинском, Чингирлауском, Сырымском районах) | акт ввода в эксплуатацию | акимат | 2023 год | 127,0 | МБ |
| 2024 год | 127,0 |
| 2025 год | 254,0 |
|  | Строительство общежитий на 650 мест для студентов колледжа и ВУЗа | акт ввода в эксплуатацию | акимат | 2022 год | 2407,2 | ДИ |
|  | Приобретение 54 школьных автобусов для подвоза детей на условиях финансового лизинга | акт приема-передачи | акимат, МОН | 2023 год | 632,7 | РБ |
| 2024 год | 482,6 |
|  | Итого |  |  |  | 60 308,0 |  |
| 8. Социальная защита населения | | | | | | |
|  | Строительство реабилитационного центра для лиц с инвалидностью на 150 койко-мест в городе Уральске | акт ввода в эксплуатацию | акимат, МТСЗН | 2022 год | 1000,0 | РБ |
| 2023 год | 2500,0 |
| 2024 год | 3250,0 |
| 2024 год | 750,0 | МБ |
|  | Итого |  |  |  | 7 500,0 |  |
|  | 9. Туризм | | | | | |
|  | Обустройство туристической деятельности на озере Шалкар в Теректинском районе с подведением инфраструктуры | акт ввода в эксплуатацию | акимат | 2022 год | 500,0 | ДИ |
| 2023 год | 500,0 |
| 2024 год | 1 000,0 |
| 2025 год | 1 000,0 |
| 2022 год | 150,0 | МБ |
|  | Строительство 4-х звездочной гостиницы в городе Уральске | акт ввода в эксплуатацию | акимат | 2022 год | 2500,0 | ДИ |
| 2023 год | 1000,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Строительство 4-х звездочной гостиницы в городе Аксае Бурлинского района | акт ввода в эксплуатацию | акимат | 2022 год | 500,0 | ДИ |
| 2023 год | 500,0 |
|  | Итого |  |  |  | 7650,0 |  |
|  | 10. Спорт | | | | | |
|  | Строительство 5 физкультурно-оздоровительных комплексов (в Акжаикском районе – 2, Казталовском районе – 1, Таскалинском районе – 1, Сырымском районе – 1) | акт ввода в эксплуатацию | акимат | 2022 год | 1923,8 | ДИ |
|  | Итого |  |  |  | 1923,8 |  |
|  | 11. Экология | | | | | |
|  | Закрытие и рекультивация полигона ТБО в городе Уральске | акт выполненных работ | акимат | 2024 год | 2500,0 | ДИ |
| 2025 год | 2500,0 |
|  | Строительство 5 полигонов ТБО (в городах Уральске, Аксае Бурлинского района, селах Чапаево Акжаикского района, Казталовка, Жалпактал Казталовского района) | акт ввода в эксплуатацию | акимат | 2023 год | 1659,4 | ДИ |
| 2024 год | 3300,0 |
| 2025 год | 2200,0 |
|  | Посадка 46,9 млн деревьев на 14,2 тысячи га в лесном фонде и 0,95 млн деревьев в населенных пунктах | информация в МЭГПР | акимат | 2022 год | 205,6 | МБ |
| 2023 год | 252,7 |
| 2024 год | 255,4 |
| 2025 год | 176,8 |
|  | Итого |  |  |  | 13 049,9 |  |
|  | 12. Обеспечение гражданской защиты | | | | | |
|  | Берегоукрепительные работы села Жарсуат Бурлинского района | акт ввода в эксплуатацию | акимат, МЧС | 2022 год | 992,0 | РБ |
| 2022 год | 186,9 | МБ |
|  | Строительство берегоукрепления реки Урал в селе Чапаево Акжаикского района | акт ввода в эксплуатацию | акимат, МЧС | 2022 год | 382,0 | РБ |
| 2022 год | 96,1 | МБ |
|  | Приобретение для Центра медицины катастроф специального медицинского автотранспорта | акт приема-передачи | МЧС | 2023 год | 65,2 | РБ |
| 2024 год | 60,0 |
|  | Реновация трассового медико-спасательного пункта "Чапаево", расположенного на 125 км трассы "Атырау-Уральск" (ремонт модуля, приобретение систем жизнеобеспечения) | акт приемки объекта в эксплуатацию | МЧС | 2023 год | 9,0 | РБ |
|  | Модернизация системы оповещения населения области | акт приема-передачи | МЧС | 2023 год | 706,0 | РБ |
| 2024 год | 706,0 |
| 2025 год | 702,0 |
|  | Строительство 3 пожарных депо (в селах Переметное района Байтерек, Подстепное Теректинского района, Бурлин Бурлинского района) | акт ввода в эксплуатацию | акимат, МЧС | 2022 год | 12,0 | МБ |
| 2023 год | 11,0 |
| 2023 год | 400,0 | РБ |
| 2024 год | 800,0 |
|  | Дооснащение цифровыми средствами радиосвязи | акт приема-передачи | акимат | 2024 год | 152,0 | МБ |
| 2025 год | 152,0 |
|  | Капитальный ремонт загородного пункта управления акима | акт ввода в эксплуатацию | акимат | 2025 год | 180,0 | МБ |
|  | Итого |  |  |  | 5 612,2 |  |

      Примечания:  
      1- объемы расходов по мероприятиям, финансируемым за счет средств республиканского и местного бюджетов, будут уточняться при формировании и уточнении республиканского и местного бюджетов на соответствующий плановый период при представлении акиматом необходимой документации в соответствии с бюджетным законодательством.

**Объем финансирования**

|  |  |
| --- | --- |
|  | млн тенге |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Итого |
| Республиканский бюджет | 46 477,6 | 117 687,3 | 135 807,2 | 116 120,6 | 416 092,7 |
| Местный бюджет | 25 118,1 | 30 676,9 | 31 300,9 | 30 683,3 | 117 779,2 |
| Другие источники (частные инвестиции) | 288 995,8 | 439 565,7 | 586 518,0 | 374 786,5 | 1 689 866,0 |
| ГЧП | 0,0 | 122 500,0 | 130 000,0 | 150 000,0 | 402 500,0 |
| Итого | 360 591,5 | 710 429,9 | 883 626,1 | 671 590,3 | 2 626 237,9 |

      расшифровка аббревиатур:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| АО | – | акционерное общество |
| СНП | – | сельский населенный пункт |
| АГРС | – | автоматизированная газораспределительная станция |
| ПМСП | – | первичная медико-санитарная помощь |
| АПК | – | агропромышленный комплекс |
| СЭЗ | – | специальная экономическая зона |
| МСХ | – | Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан |
| СПК | – | социально-предпринимательская корпорация |
| акимат | – | акимат Западно-Казахстанской области |
| МОН | – | Министерство образования и науки Республики Казахстан |
| ДИ | – | другие источники |
| ГТЭС | – | газотурбинная электростанция |
| МЗ | – | Министерство здравоохранения Республики Казахстан |
| МТСЗН | – | Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан |
| ПДП | – | план детальной планировки |
| МИО | – | местный исполнительный орган |
| МБ | – | местный бюджет |
| ВРП | – | валовой региональный продукт |
| ВВП | – | валовой внутренний продукт |
| ТОО | – | товарищество с ограниченной ответственностью |
| ПСД | – | проектно-сметная документация |
| МИИР | – | Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан |
| НАО | – | некоммерческое акционерное общество |
| КГУ | – | коммунальное государственное учреждение |
| МФ | – | Министерство финансов Республики Казахстан |
| КГИП МФ | – | Комитет государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан |
| КПК | – | Карачаганакский перерабатывающий комплекс |
| ТБО | – | твердые бытовые отходы |
| ГЧП | – | государственно-частное партнерство |
| РБ | – | республиканский бюджет |
| РФ | – | Российская Федерация |
| РГП | – | республиканское государственное предприятие |
| МТИ | – | Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан |
| МЧС | – | Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан |
| НАНОЦ | – | Национальный аграрный научно-образовательный центр |
| НУХ | – | Национальный управляющий холдинг |
| НК | – | национальная компания |
| МНЭ | – | Министерство национальной экономики Республики Казахстан |
| МСП | – | малое и среднее предпринимательство |
| МСБ | – | малый и средний бизнес |
| МЭ | – | Министерство энергетики Республики Казахстан |
| МЭГПР | – | Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан |

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан