

**Об утверждении Комплексного плана социально-экономического развития города Балхаша Карагандинской области на 2023 – 2027 годы**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 5 сентября 2023 года № 766.

      В целях социально-экономического развития города Балхаша Карагандинской области Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Утвердить прилагаемый Комплексный план социально-экономического развития города Балхаша Карагандинской области на 2023 – 2027 годы (далее – Комплексный план).

      2. Центральным исполнительным органам и акимату Карагандинской области обеспечить своевременное выполнение мероприятий, предусмотренных Комплексным планом, и по итогам года, не позднее 25 января, представлять информацию о ходе их реализации в Министерство национальной экономики Республики Казахстан.

      3. Министерству национальной экономики Республики Казахстан по итогам года, не позднее 15 февраля, представлять в Правительство Республики Казахстан сводную информацию о ходе реализации Комплексного плана.

      4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство национальной экономики Республики Казахстан.

      5. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

|  |  |
| --- | --- |
| *Премьер-Министр*  *Республики Казахстан* | *А. Смаилов* |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Утвержден постановлением Правительства  Республики Казахстан от " " 2023 года № |

**Комплексный план**   
**социально-экономического развития города Балхаша Карагандинской области на 2023 – 2027 годы**

      Город Балхаш (далее – город) – промышленный город Карагандинской области. Промышленный потенциал города определяют крупные, средние и малые предприятия обрабатывающего и добывающего секторов экономики. Основная доля сосредоточена в производстве цветных и редкоземельных металлов.

      В Карагандинской области город является крупнейшим производителем меди с полным циклом производства: от добычи руды до производства готовой продукции, где занята треть жителей города.

      Объем промышленного производства за 2022 год составил 772,8 миллиарда тенге. Основная доля в объеме приходится на подразделения системообразующего предприятия – ТОО "Корпорация Казахмыс".

      В структуре промышленности наибольший удельный вес отводится обрабатывающему сектору (2022 год – 96,8 %), доля которого в областном объеме составляет 28 %.

      Рост показателей в реальном секторе обеспечен за счет активной инвестиционной деятельности. Инвестиции в основной капитал по итогам 2022 года составили 58,3 миллиарда тенге. Наибольшая доля инвестиций в основной капитал приходится на обрабатывающую промышленность (31 %).

      Город обладает потенциалом для развития металлургической, химической, легкой промышленности и машиностроения. Используя имеющуюся минеральную базу и кадровый потенциал, существует большая вероятность развития высокотехнологичных производств.

      В целом город имеет потенциал, чтобы стать логистическим центром Казахстана, связующим север и юг, запад и восток, с учетом развития инфраструктуры и строительства дорог.

      Численность населения составляет 77,8 тысячи человек, в том числе рабочая сила – 39,8 тысячи человек. Учитывая демографический сдвиг в положительную сторону и развитие города в целом, в первую очередь требуются улучшение качества жизни местного населения, принятие соответствующих мер по развитию социальной сферы, экологии, жилья, инфраструктуры и дорожной отрасли.

      Реализация новых проектов обеспечит создание более 4 тысяч новых рабочих мест (из них постоянные – 450), что позволит снизить уровень безработицы с 4,7 % до 4 %, в том числе среди молодежи с 4,6 % до 4 %.

      За пять лет планируется реализация комплексного индустриального развития города, особое внимание будет уделено интенсивному развитию металлургической промышленности, туризма, социальной инфраструктуры и решению экологических проблем.

      С целью создания условий для вложения инвестиций в развитие Балхашской курортной зоны совместным постановлением акимата и решением областного маслихата Карагандинской области от 26 февраля 2020 года № 11/06 к городу присоединены земли села Шубартубек и земли запаса сельского округа Торангалык Актогайского района (8744 гектара). С изменением границ населенного пункта проведена корректировка генерального плана и разработана схема градостроительного развития.

      Внутренний туризм способен стать одним из драйверов экономического роста области, для которого необходимо принять комплекс мер по улучшению дорожной инфраструктуры, развитию придорожного сервиса и увеличению туристического потока.

      Согласно данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан за январь-декабрь 2022 года в городе услуги по организации проживания оказывают 42 объекта размещения. В них насчитывается 826 номеров, единовременная вместимость составляет 2103 койко-места (2021 год – 1963 койко-места).

      Количество обслуженных посетителей в местах размещения по сравнению с аналогичным периодом 2021 года увеличилось на 34,7 % и составило 54,2 тысячи человек (без учета данных по сельскому округу Торангалык и села Шубартубек).

      В 2021 году постановлением акимата города Балхаша (от 11 ноября 2021 года № 46/05) утвержден проект детальной планировки части города (курортная зона побережья), который позволяет предпринимателям уже сейчас увидеть информацию по архитектурно-пространственным и инженерно-экономическим решениям застройки (по свободной площади и возможности подключения инженерных сетей).

      Активно развивается малый и средний бизнес (далее – МСБ), численность занятых в МСБ в 2022 году составила 10845 человек, субъектами МСБ выпущена продукция на сумму 63,8 миллиарда тенге.

      На сегодняшний день остро стоят вопросы изношенности сетей канализации города и обеспечения водотеплоснабжением населения. Общая протяженность тепловых сетей города составляет 191,4 километра, из них в изношенном состоянии находится 70 % (134 километра). Общая протяженность водопроводных сетей города, находящихся в коммунальной собственности, – 443,8 километра, износ водопроводных сетей составляет 80 %.

      Водоснабжение осуществляется из Нижне-Токрауского месторождения подземных вод, которое расположено на 25-30 километров восточнее города. Общая площадь месторождения – 783 квадратных километра. На месторождении существует 4 водозабора с 46 скважинами, из которых в рабочем состоянии 17, на консервации 20 и в нерабочем состоянии 9 скважин.

      Из 17 рабочих скважин 14 скважин работают на город и 3 скважины на поселок Саяк. Среднесуточное потребление питьевой водой города и прилегающих поселков составляет 12,4 тысячи кубометра. По городу отпуск предприятиям – 163,4 тысячи кубометра в месяц, населению – 209,2 тысячи кубометра в месяц. Общие потери в системе водоснабжения по городу составляют 10 %.

      Поливная система города находится в неисправном состоянии (31,4 километра) и не функционирует ("правая" часть поливной системы водопровода покрывает всю территорию города в соответствии с ПДП 1-ой очереди). Кроме того, частный сектор использует питьевую воду для полива зеленых насаждений и соответственно имеет большой объем потребления питьевой воды.

      Происходящие изменения в городе, обеспечивающие рост уровня и качества жизни, позитивно влияют на демографические процессы. Однако одной из проблем города является обеспечение доступности комфортного жилья для населения, поскольку среди базовых потребностей людей жилье является основным элементом. По состоянию на 1 февраля 2023 года численность очередников в местном исполнительном органе составляет 2063 человека, в том числе сирот – 227, многодетных семей – 201, социально уязвимых слоев населения – 886 граждан и иных категорий граждан – 749 человек.

      Общая протяженность дорог по городу составляет 91 километр, из которых в хорошем состоянии – 60 километров (66 %) с асфальтобетонным покрытием, в неудовлетворительном состоянии – 31 километр (34 %), это грунтовые дороги и дороги, где ремонт не проводился более 7 лет. А также улицы частного сектора, которые не имеют асфальтового покрытия, где проживает порядка 12 тысяч человек (15 % от общей численности населения).

      В сфере дошкольного образования функционирует 19 учреждений (из них 3мини-центра, 2 частных учреждения) с общим охватом 3033 детей, дефицит дошкольных мест составляет 660 детей в возрасте от 1 до 6 лет.

      Проблема охвата детей младшего возраста дошкольным воспитанием и обучением решалась в основном за счет открытия мини-центров на базе общеобразовательных школ. Так как школы были вынуждены освобождать кабинеты для групп мини-центра, которым и так не хватает учебных кабинетов для проведения факультативных кружковых занятий, это вызывало нарекания со стороны родительской общественности. В связи с этим с сентября 2021 года было закрыто 3 мини-центра.

      При прогнозировании контингента детей от 1 года до 6 лет с учетом демографических показателей 2021 – 2022 годов произошли увеличение рождаемости детей, а также прирост в городе населения, имеющего детей дошкольного возраста.

      В марте 2022 года подписан меморандум о взаимном сотрудничестве между акиматом Карагандинской области и ТОО "Корпорация Казахмыс". Согласно меморандуму ТОО "Корпорация Казахмыс" возьмет на себя обязательства по разработке проектно-сметной документации и проведению капитального ремонта детского сада "Гулдер" (бывшая поликлиника) на 240 мест.

      В сфере здравоохранения динамика последних трех лет показывает рост уровня общей смертности населения на 5 %, лидирующее положение занимает смертность от болезней системы кровообращения (БСК). На сегодняшний день остро стоит вопрос открытия многопрофильной центральной районной больницы (далее – МЦРБ) на базе существующей центральной больницы города как аналога областной больницы и будет обслуживать население городов Балхаша, Приозерска, Актогайского и Шетского районов.

      Случай материнской смертности в период 2020 – 2022 годы зарегистрирован только в 2021 году (1 случай).

      Коэффициент младенческой смертности за 2022 год увеличился на 8 % (2021 год – 10,35, за 2022 год на 1000 человек населения – 11,27), зарегистрировано 17 случаев, из них условно предотвратимые потери за счет перинатальных причин – 14 случаев, 2 непредотвратимых несчастных случая, 1 врожденная аномалия развития, в т.ч. 4 ребенка из других регионов (Актогайский, Шетский районы, город Приозерск).

      Имеется ряд проблемных вопросов в сфере экологии. Действующий полигон коммунальных отходов полностью исчерпал свой запас вместимости в 2015 году и дальнейшая его эксплуатация не представляется возможной.

      Согласно статистическим данным за 2022 год по городу наибольшие объемы выбросов основных видов загрязняющих специфических веществ приходятся на сернистый ангидрид – 78,5 тысячи тонн (2021 год – 75,7 тысячи тонн).

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование | Форма завершения | Сроки исполнения | Ответственные исполнители | Объем финансирования, млн тенге\* | Источник финансирования |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Ожидаемые результаты: | | | | | | | |
| 1. | Увеличение индекса физического объема промышленного производства на 8,5 %, доля обрабатывающей промышленности составит в объеме не менее 90 %. Сумма инвестиций в основной капитал составит  57 миллиардов тенге (темп роста на 9,2 %). | | | | | | |
| 2. | Рост выпуска продукции МСБ до 112,7 миллиарда тенге (2022 год – 63,8 миллиарда тенге), увеличение численности занятых с 10,8 тысячи до 11,8 тысячи человек (2022 год – 10,8 тысячи человек), количества субъектов МСБ – с 5,4 тысячи до 6,5 тысячи (2022 год – 5,4 тысячи единиц). | | | | | | |
| 3. | Увеличение туристического потока и роста деловой активности в 4 раза с учетом присоединенных территорий поселков Торангалык и Шубартубек Актогайского района (8744 гектаров) посредством проведения работ по реконструкции аэропорта города для приема самолетов всех классов и приведению аэропорта к международному стандарту. | | | | | | |
| 4. | Создание более 4 тысяч новых рабочих мест (2022 год – 745 человек). | | | | | | |
| 5. | Улучшение системы тепло- и водоснабжения за счет реконструкции тепловых сетей 1 и 2-очередей и внутриквартальных сетей (31,5 километра), внутригородских водопроводных сетей 2 и 3-очередей города и текущего ремонта водовода Токырау-Саяк (367,2 километра). | | | | | | |
| 6. | Снижение износа водопроводных сетей в 2023 году до 62,7 % (2022 год – 80 %), в 2024 году до 40,3 %, в 2025 году до 10 %. | | | | | | |
| 7. | Увеличение охвата населения доступом к питьевой воде в 2023 году до 97,8 % (2022 год – 97,6 %), в 2024 году до 98,6 %, в 2025 году до 100 %. | | | | | | |
| 8. | Увеличение охвата населения по обеспечению поливной системой до 83 % (в 2022 году – 20 %, в 2023 году – 27 %, в 2024 году – 42 %, в 2025 году – 58 %, в 2026 году – 75 %, в 2027 году – 83 %). | | | | | | |
| 9. | Доля дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии будет доведена с 66 % до 90 %, что позволит улучшить безопасность на дорогах. | | | | | | |
| 10. | Снижение очередности на жилье граждан, состоящих в очереди МИО (на учете на 1 февраля 2023 года – 2063 человека) и за счет всех источников финансирования до 2028 года на 53 % (969 квартир), в 2023 году – 185 квартир (91 %), в 2024 году – 203 квартиры (82 %), в 2025 году – 193 квартиры (72 %), в 2026 году – 194 квартиры (63 %), в 2027 году – 194 квартиры (53 %). | | | | | | |
| 11. | Увеличение охвата детей дошкольного образования в возрасте от 1 до 6 лет с 80,3 % до 83,5%. | | | | | | |
| 12. | Снижение показателя смертности населения с 10 до 9,5 на 1000 человек. | | | | | | |
| 13. | Увеличение охвата занимающихся физической культурой и спортом с 57,9 % до 62,5 %. | | | | | | |
| 14. | Снижение выбросов в атмосферу загрязняющих веществ с 78,5 тысячи тонн до 50,2 тысячи тонн до 2027 года. | | | | | | |
| **Промышленность** |
| 1 | Строительство цеха по производству рения в целях повышения степени извлечения из руд и отходов металлургического производства попутных компонентов редких, благородных и драгоценных металлов | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал 2026 года – ІІІ квартал 2027 года | акимат Карагандинской области, МИИР | 2026 год  – 900 | ДИ | |
| 2027 год  – 1000 |
| 2 | Строительство цеха с участком по переработке драгметального шлака | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал 2023 года | акимат Карагандинской области, МИИР | 2023 год  – 900 | ДИ | |
| 3 | Строительство цеха рафинирования селена | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал 2023 года | акимат Карагандинской области, МИИР | 2023 год  – 600 | ДИ | |
| 4 | Реконструкция Балхашского цинкового завода для переработки некондиционных медных концентратов | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал 2024 года  – ІІ квартал 2026 года | акимат Карагандинской области, МИИР | 2024 год  – 2000 | ДИ | |
| 2025 год  – 2000 |
| 2026 год  – 1600 |
| 5 | Поисковые работы редкоземельных металлов на участке Кенкудук в районе города | информация в МИИР | IV квартал 2024 года | акимат Карагандинской области, МИИР | 2023 год – 210 | РБ | |
| 2024 год – 80 |
| Итого по разделу: | | | | | 290 | РБ | |
| 9000 | ДИ | |
| **Туризм** |
| 6 | Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство в районе залива Бертыс | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал 2024 года  – IV квартал 2025 года | акимат Карагандинской области, МНЭ | 2024 год  – 2000 | РБ | |
| 2025 год  – 557,2 | МБ | |
| 7 | Реконструкция набережной зоны, городского пляжа (1-очередь) | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал 2023 года  – IV квартал 2025 года | акимат Карагандинской области, МНЭ | 2023 год  – 500 | РБ | |
| 2024 год  – 665,1 | РБ | |
| 2024 год  – 104,5 | МБ | |
| 2025 год  – 104,5 | МБ | |
| 2026 год  – 714,7 | РБ | |
| 8 | Реконструкция набережной зоны, городского пляжа (2-очередь) | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал 2023 года  – IV квартал 2026 года | акимат Карагандинской области, МНЭ | 2023 год – 500 | РБ | |
| 2024 год – 534,5 | РБ | |
| 2024 год –108,2 | МБ | |
| 2025 год – 108,2 | МБ | |
| 2026 год – 911,5 | РБ | |
| 9 | Разработка проекта детальной планировки территории площадью 835 гектаров зоны отдыха (дачи) в городе | решение маслихата | IV квартал  2023 года | акимат Карагандинской области | 2023 год – 52,1 | МБ | |
| 10 | Строительство 10 объектов туризма (зоны отдыха) | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал 2023 года –  IV квартал 2024 года | акимат Карагандинской области | 2023 год  – 1060 | ДИ | |
| 2024 год  – 1330 |
| Итого по разделу: | | | | | 5825,8 | РБ | |
| 1034,7 | МБ | |
| 2390 | ДИ | |
| **Жилищно-коммунальное хозяйство** |
| **Теплоснабжение** |
| 11 | Реконструкция тепловых сетей 1 и 2-очередей, протяженность магистральной тепловой сети № 1 диаметром 630 миллиметров – 2074,1 метра, протяженность магистральной тепловой сети № 2 диаметром 630 миллиметров – 3140,5 метра | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2024 года | акимат Карагандинской области, МНЭ | 2023 год – 585,7 | РБ | |
| 2023 год  – 257,4 | МБ | |
| 2024 год  – 243,6 | РБ | |
| 2024 год  – 2673 | МБ | |
| 12 | Строительство внутриквартальных тепловых сетей микрорайона Конырат, улиц Финская, Октябрьская (протяженностью 8,3 километра) | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2023 года | акимат Карагандинской области, МНЭ | 2023 год – 472,3 | РБ | |
| 13 | Реконструкция магистральных и внутриквартальных тепловых сетей (улицы Агыбай батыра, Ленина, Сейфуллина, Амангельды и других, протяженность 18 километров) | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал 2024 года – IV квартал  2026 года | акимат Карагандинской области, МИИР | 2024 год  – 3 525,4 | РБ | |
| 2024 год  – 300 | МБ | |
| 2025 год  – 3 525,4 | РБ | |
| 2025 год  – 425,1 | МБ | |
| 2026 год  – 3525,4 | РБ | |
| 2026 год  – 450 | МБ | |
| 14 | Модернизация Балхашской теплоэлектроцентрали, в том числе:  установка котлоагрегата № 5;  установка турбоагрегата № 6. | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал 2023 года –  IV квартал 2024 года,  2025 год –  IV квартал 2027 года | акимат Карагандинской области,  МЭ | 2023 год –970 | ДИ | |
| 2024 год –  6378 |
| 2025 год – 650 |
| 2026 год  – 3200 |
| 2027 год  – 6221 |
| Итого по разделу: | | | | | 11877,8 | РБ | |
| 4105,5 | МБ | |
| 17419 | ДИ | |
| **Водоснабжение** |
| 15 | Реконструкция внутригородских водопроводных сетей 2 и 3-очередей | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал 2023 года  –  IV квартал 2024 года | акимат Карагандинской области,  МИИР | 2023 год  – 1562 | РБ | |
| 2024 год  – 1562 | РБ | |
| 2024 год  – 907,5 | МБ | |
| 16 | Реконструкция водозаборных сооружений Нижне-Токырауского месторождения подземных вод | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал 2024 года  –  IV квартал 2027 года | акимат Карагандинской области, МЭПР | 2024 год  – 270 | РБ | |
| 2024 год  – 30 | МБ | |
| 2025 год  – 2430 | РБ | |
| 2025 год  – 270 | МБ | |
| 2026 год  – 2700 | РБ | |
| 2026 год  – 300 | МБ | |
| 2027 год  – 2250 | РБ | |
| 2027 год  – 250 | МБ | |
| 17 | Восстановление поливной системы | акт выполненных работ | IV квартал  2023 года | акимат Карагандинской области | 2023 год – 487,6 | МБ | |
| 18 | Текущий ремонт водовода  Токырау-Саяк | акт выполненных работ | IV квартал 2023 года –  IV квартал  2027 года | акимат Карагандинской области | 2023 год – 500 | МБ | |
| 2024 год – 500 |
| 2025 год – 500 |
| 2026 год – 500 |
| 2027 год – 500 |
| 19 | Реконструкция водовода  Токырау-Саяк от насосной станции второго подъема до насосной станции четвертого подъема (диаметр – 530 миллиметров, протяженность – 100 километров) | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал 2023 года –  IV квартал  2026 года | акимат Карагандинской области,  МЭПР | 2023 год – 450 | РБ | |
| 2023 год – 50 | МБ | |
| 2024 год  – 4950 | РБ | |
| 2024 год –550 | МБ | |
| 2025 год – 4500 | РБ | |
| 2025 год – 500 | МБ | |
| 2026 год – 900 | РБ | |
| 2026 год – 100 | МБ | |
| 20 | Реконструкция водовода Токырау-Саяк от насосной станции четвертого подъема до поселка Саяк (диаметр – 530 миллиметров, протяженность – 60 километров) | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал 2023 года –  IV квартал  2026 года | акимат Карагандинской области,  МЭПР | 2023 год  – 450 | РБ | |
| 2023 год  – 50 | МБ | |
| 2024 год  – 4950 | РБ | |
| 2024 год  – 550 | МБ | |
| 2025 год  – 5400 | РБ | |
| 2025 год  – 600 | МБ | |
| 2026 год – 900 | РБ | |
| 2026 год – 100 | МБ | |
| 21 | Модернизация насосных станций водовода Токырау-Саяк (три насосные станции II, IV, V подъемов) | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал 2024 года  –  IV квартал 2027 года | акимат Карагандинской области,  МЭПР | 2024 год  – 450 | РБ | |
| 2024 год  – 50 | МБ | |
| 2025 год  – 1350 | РБ | |
| 2025 год  – 150 | МБ | |
| 2026 год  – 1350 | РБ | |
| 2026 год  – 150 | МБ | |
| 2027 год  – 1350 | РБ | |
| 2027 год  – 150 | МБ | |
| 22 | Реконструкция внутриквартальных водопроводных сетей поселка Саяк (протяженность – 14,1 километра) | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал 2023 года –  IV квартал 2024 года | акимат Карагандинской области,  МИИР | 2023 год – 445 | РБ | |
| 2024 год – 445 | РБ | |
| 2024 год – 222,4 | МБ | |
| 23 | Строительство магистрального водовода города Балхаша – поселка Торангалык | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал 2024 года –  IV квартал 2025 года | акимат Карагандинской области,  МЭПР | 2023 год – 100 | МБ | |
| 2024 год  – 2310 | РБ | |
| 2024 год – 256,7 | МБ | |
| 2025 год  – 2310 | РБ | |
| 2025 год – 156,7 | МБ | |
| 24 | Строительство водопроводных сетей поселка Торангалык | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал 2024 года –  IV квартал 2025 года | акимат Карагандинской области,  МИИР | 2024 год – 945,1 | РБ | |
| 2024 год – 105 | МБ | |
| 2025 год – 945,1 | РБ | |
| 2025 год – 105 | МБ | |
| 25 | Строительство водопроводных сетей поселка Шубартубек | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал 2024 года –  IV квартал 2025 года | акимат Карагандинской области,  МНЭ | 2024 год – 725,4 | РБ | |
| 2024 год – 80,6 | МБ | |
| 2025 год – 725,4 | РБ | |
| 2025 год – 80,7 | МБ | |
| Итого по разделу: | | | | | 46625 | РБ | |
| 8852,2 | МБ | |
| **Развитие благоустройства и коммунального хозяйства** |
| 26 | Обустройство дворовых территорий города (микрорайон Жидебай батыра, 2, 4, 8, 12, 14, 16, 18; улица Агыбай батыра, 19, 21, 20, 22, 24 и улица Томпиевой, 5; улица Абая, 14, 16, 28, 30, улица Байсеитовой, 7, 8; улица Сейфуллина, 2, улица Алимжанова, 12, 12а; улица Желтоксан, 2, 5, улица Бокейханова, 1; улица Сейфуллина, 19, 21; микрорайон З. Сабитовой, 35, 36; улица Амангельды, 19, 20; переулок Макаренко, 12) | акт выполненных работ | IV квартал 2023 года – IV квартал  2027 года | акимат Карагандинской области | 2023 год  – 1247 | МБ | |
| 2024 год – 582,3 |
| 2025 год – 611,4 |
| 2026 год  – 642 |
| 2027 год  – 674 |
| 27 | Благоустройство въездной группы по улице Агыбай батыра | акт выполненных работ | IV квартал 2023 года | акимат Карагандинской области | 2023 год – 442,7 | МБ | |
| 28 | Текущий ремонт кровли и фасада жилых домов (по 10 домов ежегодно: микрорайон Жидебай батыра, 2, 4, 8, 12, 14, 18, улица Агыбай батыра, 18, 20, 22, улица Абая, 4, 6, 8, 10, 14, 18, 20, 30, 40, 41, 43, улица Байсеитовой, 3, 4, 8, улица Молдагуловой, 1, 2, 4, 5, 6, улица Сейфуллина, 26, улица Караменде би, 8, 10, 16, улица Алимжанова, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 12а, 14, улица Бокейханова, 1, улица Желтоксан, 1, 2, 5, 7, 8, 12, 14, 15, 16, 18, улица Амангельды, 3, 4, 5, 6) | акт выполненных работ | IV квартал 2023 года –  IV квартал  2027 года | акимат Карагандинской области | 2023 год – 715,9 | МБ | |
| 2024 год – 367,5 |
| 2025 год – 387,5 |
| 2026 год – 409,5 |
| 2027 год – 432,2 |
| 29 | Благоустройство улицы Кадыржанова | акт выполненных работ | IV квартал 2023 года | акимат Карагандинской области | 2023 год – 316 | МБ | |
| 30 | Благоустройство парка имени Первостроителей по улице Иванова | акт выполненных работ | IV квартал 2024 года | акимат Карагандинской области | 2024 год – 500 | МБ | |
| 31 | Благоустройство входной группы в микрорайон Конырат | акт выполненных работ | IV квартал  2024 года | акимат Карагандинской области | 2024 год – 300 | МБ | |
| 32 | Благоустройства кольцевой развязки улиц Абая – Спицына | акт выполненных работ | IV квартал  2024 года | акимат Карагандинской области | 2024 год – 250 | МБ | |
| Итого по разделу: | | | | | 7878 | МБ | |
| **Жилищное строительство** |
| 33 | Строительство многоквартирных жилых домов № 11а и 10а в 10-м микрорайоне (8035,8 квадратных метра – 90 квартир) | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал 2024 года  –  IV квартал 2025 года | акимат Карагандинской области | 2024 год – 790,5 | ДИ | |
| 2025 год – 790,5 |
| 34 | Строительство многоквартирного жилого дома со стоматологической клиникой и нежилыми помещениями по адресу: улица Абая, дом 61 (2242,4 квадратных метра – 16 квартир) | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал 2024 года  –  IV квартал 2025 года | акимат Карагандинской области | 2024 год – 400 | ДИ | |
| 2025 год – 400 |
| 35 | Строительство "Таунхаус" по адресу: станция Балхаш-1 (3150 квадратных метров –  49 квартир) | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал 2024 года | акимат Карагандинской области | 2024 год – 550 | ДИ | |
| 36 | Строительство двухквартирных шести жилых домов по адресу: микрорайон Конырат (1260 квадратных метров) | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал 2024 года | акимат Карагандинской области | 2024 год – 113,4 | ДИ | |
| 37 | Строительство 12-ти квартирного жилого дома по адресу: микрорайон Конырат, улица Русакова, дом 5 (1224 квадратных метра) | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал 2024 года | акимат Карагандинской области | 2024 год – 277,2 | ДИ | |
| 38 | Строительство 12-ти квартирного жилого дома по адресу: микрорайон Конырат, улица Русакова, дом 5/1, (1224 квадратных метра) | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал 2024 года | акимат Карагандинской области | 2024 год – 277,2 | ДИ | |
| 39 | Строительство 12-ти квартирного жилого дома типа "Таунхаус" в 12-м микрорайоне (1440 квадратных метров) | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал 2023 года | акимат Карагандинской области | 2023 год – 277,2 | ДИ | |
| 40 | Строительство многоквартирного жилого дома в микрорайоне Сатпаева (3080 квадратных метров – 42 квартиры) | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал 2024 года –  IV квартал 2025 года | акимат Карагандинской области | 2024 год – 200 | ДИ | |
| 2025 год – 354,4 |
| 41 | Строительство жилого дома по адресу: улица Балхашская, южнее дома № 34/1 (204 квадратных метра – 2 квартиры) | акт приемки объекта в эксплуатацию | IІІ квартал 2024 года | акимат Карагандинской области | 2024 год – 36,7 | ДИ | |
| 42 | Строительство 10-ти квартирного жилого дома типа "Таунхаус" в 12-м микрорайоне (1245 квадратных метров) | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал 2023 года | акимат Карагандинской области | 2023 год – 224,1 | ДИ | |
| 43 | Строительство арендных 45-ти квартирных жилых домов № 7 (аренда для врачей и учителей) и № 8 (для очередников, в очереди на получение жилья – 1987 человек) | акт ввода в эксплуатацию | 2023 год – IV квартал 2024 года | акимат Карагандинской области | 2023 год – 432 | МБ | |
| 2023 год – 358 |
| 2024 год – 432 |
| 2024 год – 358 |
| 44 | Субсидирование льготной ипотеки, реализуемой через АО "Отбасы банк" для жителей города | договор субсидирования | IV квартал  2023 года | акимат Карагандинской области | 2023 год  – 350 | МБ | |
| Итого по разделу: | | | | | 1930,0 | МБ | |
| 4691,2 | ДИ | |
| **Транспорт и коммуникации** |
| 45 | Открытие сезонных внутриреспубликанских субсидируемых авиамаршрутов Балхаш – Шымкент, Балхаш – Туркестан, Балхаш – Жезказган | договор субсидирования авиамаршрутов | IV квартал 2024 года –  IV квартал 2026 года | акимат Карагандинской области,  МИИР | 2024 год – 556,8 | РБ | |
| 2025 год – 556,8 |
| 2026 год – 556,8 |
| 46 | Увеличение количества вагонов по железнодорожному маршруту Караганды – Балхаш с 4 до 6 вагонов | дополнительное соглашение к договору долгосрочного субсидирования | IV квартал 2023 года –  IV квартал  2027 года | акимат Карагандинской области | 2023 год – 170 | МБ | |
| 2024 год – 175 |
| 2025 год – 180 |
| 2026 год – 185 |
| 2027 год – 190 |
| 47 | Увеличение количества автобусных рейсов межобластных маршрутов Балхаш – Алматы, Балхаш – Астана, а также открытие новых автобусных маршрутов | информация в МИИР | IV квартал  2024 года | акимат Карагандинской области | не требуется | | |
| 48 | Строительство автодороги от Балхашской теплоэлектроцентрали до квартала Шиліауыз (Техснаб) | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал 2024 года | акимат Карагандинской области | 2024 год – 954,6 | МБ | |
| 49 | Средний ремонт автомобильной дороги улицы Язева (от железнодорожного вокзала) до улицы Спицына (мечеть) | акт выполненных работ | IV квартал 2023 года | акимат Карагандинской области | 2023 год – 219,2 | МБ | |
| Итого по разделу: | | | | | 1670,4 | РБ | |
| 2073,8 | МБ | |
| **Социальная сфера** |
| **Образование** |
| 50 | Строительство детского сада на 280 мест в 9-м микрорайоне | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2023 года – II квартал  2025 года | акимат Карагандинской области | 2023 год  – 20 | МБ | |
| 2024 год  – 500 |
| 2025 год  – 700 |
| Итого по разделу: | | | | | 1220 | МБ | |
| **Здравоохранение** |
| 51 | Модернизация центральной больницы под открытие МЦРБ в рамках строительства пристройки нового корпуса и капитального ремонта здания действующего объекта | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2023 года –  IV квартал 2024 года | акимат Карагандинской области | 2023 год – 671,3 | МБ | |
| 2024 год  – 700 |
| Итого по разделу: | | | | | 1371,3 | МБ | |
| **Спорт** |
| 52 | Строительство "Центра борьбы" на территории Детско-юношеской спортивной школы | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2023 года –  IV квартал 2025 года | акимат Карагандинской области | 2023 год  – 57 | МБ | |
| 2024 год  – 533 |
| 2025 год  – 180 |
| 53 | Строительство плавательного бассейна | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2024 года  –  IV квартал  2026 года | акимат Карагандинской области | 2024 год  – 30 | МБ | |
| 2025 год  – 500 |
| 2026 год  – 500 |
| 54 | Строительство крытого хоккейного корта | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2024 года  – IV квартал 2025 года | акимат Карагандинской области | 2024 год – 157 | МБ | |
| 2025 год  – 150 |
|  | Итого по разделу: | | | | 2107 | МБ | |
|  | **Экология и природопользование** |
| 55 | Строительство полигона твердых бытовых отходов с сортировочной линией | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал 2025 года | акимат Карагандинской области | 2025 год – 1000 | МБ | |
| 56 | Рекультивация земель, расположенных на территории бывшего РЛС "Дарьял – У" (Балхаш-9), использовавшегося для хранения полихлорилдефинил – содержащего оборудования и отходов | Акт выполненных работ | IV квартал 2024 года – IV квартал 2025 года | акимат Карагандинской области | 2024 год  – 1200 | МБ | |
| 2025 год  – 1500 |
| 57 | Строительство очистных сооружений | акт приемки объекта в эксплуатацию | июнь  2024 года – IV квартал 2026 года | акимат Карагандинской области,  АО "Казцентр ЖКХ" (по согласованию) | 2024 год – 1600 | ДИ | |
| 2025 год – 3000 |
| 2025 год – 950 |
| 2026 год – 3000 |
| 2026 год  – 950 |
| 58 | Строительство второй нитки (комплекса) сернокислотного цеха | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал 2024 года –  IV квартал 2025 года | акимат Карагандинской области | 2024 – 2025 годы – 70300 | ДИ | |
| 59 | Разработка и выполнение научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы "Исследование экологической обстановки в районе бухты Бертыс с разработкой предложений по восстановлению экосистемы" | акт выполненных работ | IV квартал 2023 года –  IV квартал 2024 года | акимат Карагандинской области | 2023 год  – 50 | МБ | |
| 2024 год  – 50 |
| Итого по разделу: | | | | | 3800 | МБ | |
| 79800 | ДИ | |
| **Мероприятия по чрезвычайным ситуациям** |
| 60 | Строительство комплекса пожарного депо на 4 выезда | акт приемки объекта в эксплуатацию | 2023 год  – IV квартал 2025 года | акимат Карагандинской области, МЧС | 2023 год  – 22 | МБ |
| 2024 год  – 585 | РБ |
| 2024 год  – 65 | МБ |
| 2025 год  – 585 | РБ |
| 2025 год  – 65 | МБ |
| **Модернизация системы оповещения** |
| 61 | Приобретение городского пульта управления системой оповещения – 1 комплект | акт приема-передачи | IV квартал 2023 года | акимат Карагандинской области | 2023 год – 6,7 | МБ |
| 62 | Приобретение сиренно-речевых устройств – 20 комплектов | акт приема-передачи | IV квартал 2023 года,  IV квартал 2024 года,  III квартал 2025 года | акимат Карагандинской области | 2023 год – 23,6 | МБ |
| 2024 год – 35,4 |
| 2025 год – 59 |
| 63 | Приобретение системы перехвата цифрового телерадиовещания | акт приема-передачи | IV квартал 2024 года | акимат Карагандинской области | 2024 год – 56 | МБ |
| **Мероприятия по гражданской обороне** |
| 64 | Строительство городского запасного пункта управления акима города | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал 2026 года | акимат Карагандинской области | 2026 год  – 50 | МБ |
| 2026 год  – 750 |
| 65 | Приобретение подвижного пункта управления гражданской защиты | акт приема-передачи | IV квартал 2026 года | акимат Карагандинской области | 2026 год  – 500 | МБ |
| 66 | Приобретение средств индивидуальной защиты (противогазы) для гражданского населения, проживающего (подпадающего) в зоне возможного заражения (ежегодно по 50 штук) | акт приема-передачи | 2024 год –  IV квартал 2027 года | акимат Карагандинской области | 2024 год  – 30 | МБ |
| 2025 год – 30 |
| 2026 год – 30 |
| 2027 год – 30 |
| Итого по разделу: | | | | | 1170 | РБ |
| 1752,7 | МБ |

      Примечания:

      \* Объемы расходов по мероприятиям, финансируемым за счет средств республиканского и местного бюджетов, будут рассмотрены и откорректированы в установленном законодательством порядке при формировании и уточнении республиканского и местных бюджетов на соответствующий плановый период.

**Объем финансирования по поддержанным проектам**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования: | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Всего |
| РБ | 5175 | 24797,9 | 22327,7 | 11558,4 | 3600 | 67 459 |
| МБ | 6598,5 | 13713,7 | 8920,3 | 4666,5 | 2226,2 | 36 125,2 |
| ДИ | 4031,3 | 13953 | 78444,9 | 9650 | 7221 | 113 300,2 |
| Всего: | 15804,8 | 52464,6 | 109692,9 | 25874,9 | 13 047,2 | 216 884,4 |

      расшифровка аббревиатур:

      АО – акционерное общество

      ДИ – другие источники

      ПДП – план детальной планировки

      МИО – местный исполнительный орган

      МБ – местный бюджет

      ПСД – проектно-сметная документация

      ТОО – товарищество с ограниченной ответственностью

      МИИР – Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

      РБ – республиканский бюджет

      РЛС – радиолокационная станция

      МЧС – Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан

      МНЭ – Министерство национальной экономики Республики Казахстан

      МЭ – Министерство энергетики Республики Казахстан

      МЭПР – Министерство экологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

|  |
| --- |
| *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан