Об утверждении национального проекта в области связи "Доступный Интернет"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 27 октября 2023 года № 949.

В соответствии с пунктом 85 Системы государственного планирования в Республике Казахстан, утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 ноября 2017 года № 790, Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый национальный проект в области связи "Доступный Интернет" (далее – национальный проект).

2. Центральным, местным исполнительным органам и иным организациям (по согласованию), ответственным за реализацию национального проекта:

1) принять меры по реализации национального проекта;

2) представлять информацию в Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан о ходе исполнения национального проекта согласно Системе государственного планирования в Республике Казахстан.

3. Министерству цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан обеспечить координацию, мониторинг и методологическое сопровождение национального проекта.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан.

5. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

| Премьер-Министр Республики Казахстан | А. Смаилов |
| --- | --- |

|  | Утвержден постановлением Правительства Республики Казахстан от 27 октября 2023 года № 949 |
| --- | --- |

Национальный проект в области связи
"Доступный Интернет" Оглавление

Наименование

Раздел 1. Паспорт

Раздел 2. Текущая ситуация в области телекоммуникаций

Раздел 3. Цель и задачи национального проекта

Раздел 4. Финансирование национального проекта

Приложение. План действий по реализации национального проекта в области связи "Доступный Интернет"

Раздел 1. Паспорт

| 1 | Наименование | Национальный проект в области связи "Доступный Интернет" (далее – национальный проект) |
| --- | --- | --- |
| 2 | Основание для разработки национального проекта | Пункт 85 Системы государственного планирования в Республике Казахстан, утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 ноября 2017 года № 790 |
| 3 | Цель национального проекта | Обеспечение населения и субъектов предпринимательства высокоскоростным доступом к сети Интернет (≥ 100 Мбит/с) |
| 4 | Срок реализации | 2023 – 2027 годы |
| 5 | Общий объем финансирования, необходимый для реализации национального проекта (с указанием источников и объема финансирования) | Всего: 1499333378 тыс. тенге, в том числе: 177554803 тыс. тенге – за счет средств республиканского бюджета; 6100000 тыс. тенге – за счет местного бюджета 1315678575 тыс. тенге – внебюджетные средства. В разрезе годов: в 2023 году – 87767267 тыс. тенге; в 2024 году – 303719567 тыс. тенге; в 2025 году – 363572289 тыс. тенге; в 2026 году – 385989711 тыс. тенге; в 2027 году – 358284544 тыс. тенге. |
| 6 | Наименование разработчика национального проекта | Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан |
| 7 | Наименование государственных органов и организаций, ответственных за реализацию национального проекта | Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан, Министерство национальной экономики Республики Казахстан, Министерство финансов Республики Казахстан, Министерство промышленности и строительства Республики Казахстан, Министерство транспорта Республики Казахстан, Министерство просвещения Республики Казахстан, Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан, местные исполнительные органы областей, городов Астаны, Алматы и Шымкента, акционерное общество "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" (по согласованию); акционерное общество "Казахтелеком" (по согласованию); операторы связи (по согласованию). |
| 8 | Руководитель национального проекта | Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан Мусин Б.Б. |
| 9 | Куратор национального проекта | Первый заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан Скляр Р.В. |
| 10 | Ожидаемые результаты | Уровень проникновения домашних сетей широкополосного доступа в Интернет в 2027 году – 100 % |

Раздел 2. Текущая ситуация в области телекоммуникаций

Интернет и цифровые информационно-коммуникационные технологии все больше интегрируются во все сферы экономики и общества: науку, культуру, медицину, образование, бизнес, политику, технологии и производство. Эти изменения становятся локомотивом социально-экономического развития и инноваций во всем мире.

Согласно данным Международного союза электросвязи (ITU) количество человек, пользующихся Интернетом, по всему миру в 2021 году превысило отметку в 4,9 млрд по сравнению с 4,1 млрд человек в 2019 году.

Рост количества интернет-пользователей, соответственно, приводит к увеличению объема информации, передаваемой ими через сеть. Так, общий интернет-трафик за последние 2 года вырос в 1,5 раза.

На ускорение процессов цифровизации повлияла наряду с технологическими трендами пандемия COVID-19. Переход на удаленную работу и онлайн-обучение дал новый импульс активному использованию гражданами и бизнесом возможностей социальных сетей, различных цифровых платформ в режиме видеоконференций.

В свою очередь цифровая трансформация с бесконтактным взаимодействием с гражданами и бизнесом повлекла нагрузку на имеющуюся информационную телекоммуникационную инфраструктуру.

В этой связи правительствами большинства стран были одобрены планы по организации соединений с пропускной способностью от 50 до 100 Мбит/с.

В целом пандемия COVID-19 выявила необходимость развития надежной, доступной для всех слоев населения и безопасной телекоммуникационной инфраструктуры с применением новых технологий.

Согласно прогнозам экспертов через 10 лет до 70 % продукции и услуг в мире будут базироваться на цифровых платформенных моделях, что также актуализирует вопрос проведения модернизации IT-инфраструктуры.

Сегодня Казахстан входит в топ-30 рейтинга самых оцифрованных государств Организации Объединенных Наций. Вместе с тем, в рамках подиндекса "Телекоммуникационная инфраструктура" Казахстан занимает 65 место.

При этом в настоящее время значительно растут темпы использования интернет-трафика в связи с ростом цифровой экономики, развлекательного контента, выходом бизнеса в виртуальное общение, т.е. переходом экономической деятельности на платформенную модель.

При условиях бурного ежедневного роста и увеличения продолжительности интернет-сессий из года в год увеличивается объем потребляемого трафика.

Рост пользователей социальных сетей и видеосервисов растет не только в нашей стране, но и во всем мире.

Так, на 16 % вырос трафик на социальные сети и мессенджеры (2022 год к 2021 году), на 13 % – Youtube и рекордный – 101 % на TikTok.

При этом важно отметить, что сам контент становится все более трафикоемким, так как качество произведенного видео постоянно увеличивается (со времен пандемии эта цифра достигла 1000 петабайт).

По данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан (далее – БНС) в 2022 году доля пользователей сети Интернет (включая мобильный) в возрасте от 6 до 74 лет составляет 94 %, доля домохозяйств, имеющих доступ к сети Интернет, – 96,2 %.

В Казахстане насчитывается 6290 сельских населенных пунктов (далее – СНП), из которых 4858 (76 %) обеспечены мобильным широкополосным доступом к сети Интернет, в том числе по технологии 4G – 2813 СНП, 3G – 2045 СНП.

В 2601 СНП из 6290 доведены волоконно-оптические линии связи (далее – ВОЛС).

Согласно исследованию, проведенному в апреле – июне 2022 года международной компанией IDC, текущее распределение рынка среди технологий широкополосного доступа выглядит следующим образом:

оптоволоконная домашняя связь в сельской местности составляет 18 %, в малых городах – 28 %;

доля оптоволоконной связи в крупных городах – 44 %.

В сельской местности, малых городах и пригородах в основном используется технология ADSL (по медным проводам), доля которой превышает 35 %. В крупных городах 25 % абонентов используют ADSL.

Технология ADSL позволяет одновременно передавать голос и данные на скорости до 10 Мбит/сек по обычным "медным" телефонным каналам, что не отвечает растущим потребностям населения и бизнеса.

Следует отметить, что в Казахстане плотность населения одна из самых низких в мире, менее 7 человек на квадратный километр.

На основании указов Президента, постановлений Правительства Республики Казахстан, совместных решений местных представительных и исполнительных органов ежемесячно до 17 числа в национальный классификатор административно-территориальных объектов НК РК 11-2021 (далее – КАТО) вносятся изменения и дополнения.

| Численность в 1 СНП | Количество СНП | Всего численность | Средняя численность в 1 СНП |
| --- | --- | --- | --- |
| 0-49 | 448 | 12 246 | 27 |
| 50-249 | 1 713 | 225 675 | 132 |
| 250-999 | 2 331 | 1 261 896 | 541 |
| 1000-9999 | 1 690 | 4 300 899 | 2 545 |
| более 10000 | 108 | 2 003 299 | 18 549 |
| Всего | 6 290 | 7 804 015 |  |

В инфраструктуре мобильного доступа для передачи трафика в качестве транспортной среды используются:

ВОЛС – подключение базовых станций напрямую к оптическим каналам связи;

радиорелейная линия связи – передача данных на основную базовую станцию через промежуточные посредством беспроводных технологий;

спутниковая связь – передача данных через спутниковые технологии посредством спутниковых терминалов.

Для обеспечения высокоскоростной передачи данных по мобильным технологиям на первом месте необходимо подключение базовых станций к оптической линии связи (до 100 Мбит/с).

Вместе с тем, в связи с отсутствием во многих селах оптической инфраструктуры используется в основном радиорелейная линия связи. При этом для доведения сигнала до села используются несколько промежуточных базовых станций, что уменьшает скорость передачи данных.

Рассредоточенность сельских населенных пунктов по территории Казахстана не делает коммерческую деятельность экономически привлекательной для операторов связи.

Вместе с тем, в соответствии с абзацем вторым пункта 6 статьи 12 Закона Республики Казахстан "О связи" в разрешении на использование радиочастотного спектра указываются вид или стандарт связи, территория использования, тип и технические параметры используемых радиоэлектронных средств, а также обязательства по обеспечению услугами связи населенных пунктов и (или) территорий.

В настоящее время согласно налоговым льготам на радиочастотный спектр в разрешениях указаны обязательства по обеспечению услугами связи и Интернета населенных пунктов с численностью жителей более 250 человек.

Так, за последние 3 года наблюдается снижение инвестиций в отрасль связи операторами:

2020 год – 136 млрд тенге;

2021 год – 109 млрд тенге;

2022 год – 76 млрд тенге.

Это связано с тем, что операторы связи обеспечили наиболее густонаселенные пункты, представляющие экономическую выгоду, которые имеют высокий спрос на интернет-соединения из-за высокой концентрации населения и бизнеса.

Таким образом, в настоящее время города имеют более развитую сетевую инфраструктуру, включая широкополосный доступ к Интернету и мобильную связь, по сравнению с селами.

При этом даже в условиях покрытия связью городских и крупных сел не все сельскохозяйственные предприятия и агропромышленные объекты в полной мере обеспечены услугами связи, так как большинство предприятий находится за пределами сельских населенных пунктов.

Другим важным вопросом является обеспечение потребителей услуг связи качественным Интернетом.

Для решения данного вопроса уполномоченным органом утверждены показатели качества услуг связи с установлением минимальных параметров для следующих технологий: 3G – 1 Мбит/с, 4G – 5 Мбит/с, а для фиксированного (проводного) доступа к Интернету – не менее 80 % от тарифного плана.

В целях повышения ответственности операторов связи за качество предоставляемых услуг с 10 сентября 2022 года увеличены штрафы за первичное нарушение со 100 до 1000 месячных расчетных показателей (далее – МРП) и за повторное нарушение – с 200 МРП до 1500 МРП. Данные меры позволяют увеличить исполнение выписанных операторам связи предписаний по устранению выявленных нарушений.

На сегодняшний день для обеспечения территории страны измерениями показателей качества услуг фиксированного доступа к Интернету у операторов фиксированной связи в разрезе областных центров требуется дооснащение системы мониторинга качества услуг фиксированного доступа к сети Интернет.

Кроме того, одним из сдерживающих факторов развития мобильной связи в стране является радиофобия. Внедрение нового стандарта связи 5G резко увеличило количество противников установки базовых станций мобильных операторов возле жилых комплексов в связи с якобы имеющимся негативным воздействием на здоровье людей.

В соответствии с действующим законодательством на основании одного заявления жильца (радиофоба) оператор обязан демонтировать свою базовую станцию, что неизбежно ухудшает качество сигнала из-за увеличения физического расстояния между передающими устройствами и увеличения нагрузок на них.

При этом поиск альтернативных мест переустановки базовых станций занимает длительное время, особенно в условиях плотной городской застройки.

Раздел 3. Цель и задачи национального проекта

Целью национального проекта является обеспечение населения и субъектов предпринимательства высокоскоростным доступом к сети Интернет (≥ 100 Мбит/с).

Для достижения цели снижения цифрового неравенства критически важно обеспечить соответствующей инфраструктурой все сельские населенные пункты. Учитывая процесс урбанизации и сильное воздействие цифровизации на экономическое развитие страны, предусмотрена государственная поддержка в соответствии с Планом действий по реализации национального проекта (далее – План) согласно приложению к национальному проекту.

Задача 1. Развитие проводной инфраструктуры связи

В отношении дальнейшего развития фиксированного (проводного) доступа к Интернету в селах основной упор будет сделан на строительство разветвленной системы ВОЛС.

Волоконно-оптический кабель будет доведен до 3000 СНП через механизм государственно-частного партнерства, что позволит предоставить доступ к высокоскоростному Интернету для 1,2 млн человек в селах. Это в свою очередь окажет положительное воздействие на развитие сел (цифровизация здравоохранения, образования, предпринимательства и др.).

Кроме того, будет улучшена ситуация с обеспечением качественным Интернетом 2003 сельских школ.

В целях улучшения качества фиксированного (проводного) Интернета в городах и доведения высокоскоростного Интернета до домохозяйств будет проведена работа по замене медных кабелей (технология ADSL) на высокопропускные ВОЛС. В результате это позволит предоставить доступ к высокоскоростному Интернету более 170 тыс. домохозяйств в городах и повысить скорость Интернета для абонентов с 8 Мбит/с до 100 Мбит/с.

В рамках субсидирования услуг связи на сельскохозяйственных и промышленных объектах планируется обеспечение необходимыми услугами связи для цифровизации данных отраслей.

Субсидированию будут подлежать различные проекты в области цифровизации сельского хозяйства и промышленности (к примеру, внедрение "Интернета вещей" - IoT, NB IoT, LoRaWan и т.д.), что позволит оптимизировать производственные процессы, а также повысит эффективность использования ресурсов, качество и безопасность продукции.

Подобные проекты предоставляют возможность управления фермой, мониторинга и подсчета скота, метеомониторинга, мониторинга температуры и влажности, сигнализации тревожных зон, внедрения системы параллельного вождения и автономного узла связи, дистанционного управления процессами сельского хозяйства, развертывания сетей 5G на производственных объектах, создания цифровых двойников месторождений, запуска "умных" карьеров, а также других комплексных решений по цифровой оптимизации в области растениеводства, животноводства и промышленности.

Обеспечение домохозяйств высокоскоростным Интернетом в селах также планируется осуществить посредством реализации механизма субсидирования средних и малых операторов связи (субсидирование "последней мили").

В целом эффект от субсидирования видится в виде сокращения разрыва неравномерного распределения доступа к Интернету между разными социальными группами и регионами, а также обеспечит равные возможности для 800 тысяч граждан, независимо от их местоположения или социально-экономического статуса, создаст благоприятную среду для развития цифровой экономики.

Основным условием субсидирования для операторов связи является возмещение им до 50 % от инвестиционных затрат по обеспечению доступом к Интернету домохозяйств в сельских районах.

Победитель конкурса будет определяться путем выбора предложения с наименьшей суммой возмещения инвестиционных затрат и согласно требованиям обеспечит полную техническую возможность подключения к Интернету каждого домохозяйства в селах.

Задача 2. Развитие беспроводной инфраструктуры связи

Подключение базовых станций сотовых операторов через спутник не позволяет предоставлять качественный Интернет и соответствовать минимальным требованиям по скорости (3G – 1 Мб/с, 4G – 5 Мб/с).

В связи с этим местные исполнительные органы построят антенно-мачтовые сооружения и подведут электроэнергию для перехода со спутника на наземную инфраструктуру.

В рамках выданных разрешений на использование радиочастотного спектра будут пересмотрены обязательства по обеспечению сельских населенных пунктов доступом к мобильному Интернету по технологии 4G в рамках налоговых льгот.

Предусматривается организация спутниковых каналов связи для обеспечения доступа к высокоскоростному Интернету в малонаселенных сельских пунктах. Данная организация будет осуществляться с использованием ресурсов космической системы связи. Целью этой инициативы является предоставление доступа к Интернету в селах, где в настоящее время отсутствует возможность проводного Интернета из-за удаленности или сложностей географии местности. В частности, в настоящее время насчитывается более 500 таких сел.

Потенциальными поставщиками спутникового Интернета будут рассмотрены технологии обеспечения Интернетом таких компаний, как акционерное общество "Республиканский центр космической связи" (национальный оператор спутниковой связи) и операторов негеостационарных спутниковых технологий (OneWeb, SES, SpaceX и др.).

Ожидается, что в качестве технологии абонентского доступа в данных селах для населения будут созданы общественные точки доступа к Интернету по технологии Wi-Fi.

Важным условием для дальнейшего развития телекоммуникационного рынка страны также является стремление государства к переходу на новые перспективные технологии в соответствии с общемировыми технологическими трендами. К примеру, в настоящее время таким трендом является запуск технологии мобильной связи пятого поколения – 5G.

Создание инфраструктуры для сетей мобильной связи 5G в столице, городах республиканского значения и областных центрах страны гарантирует доступность сотовой связи нового поколения.

Согласно лицензионным обязательствам акционерное общество "Kcell" (торговая марка Kcell/Activ) и товарищество с ограниченной ответственностью "Мобайл телеком – Сервис" (торговая марка Tele2/Altel 4G) обеспечат к 2027 году охват городов Астаны, Алматы и Шымкента технологией 5G на 75 %, а областных центров – на 60 %.

Локации и территории для покрытия технологией 5G будут определены с учетом мест с массовым скоплением людей.

Внедрение технологии 5G предоставит высокоскоростной доступ к Интернету, что позволит ускорить развитие цифровой экономики и улучшить условия работы современных технологических компаний. Это способствует увеличению производительности и конкурентоспособности экономики и в целом принесет в страну новые инвестиции и технологические разработки.

Быстрый обмен информацией и большие объемы передачи данных позволят создать более безопасные системы связи и мониторинга, что особенно важно для управления критической инфраструктурой и национальной безопасности.

В рамках обеспечения услугами связи и доступом к Интернету на республиканских и областных автодорогах местными исполнительными органами и операторами сотовой связи будут проведены работы по строительству более 400 антенно-мачтовых сооружений с подводом электроэнергии и установкой базовых станций сотовых операторов.

Как конечный результат от реализации данных мероприятий республиканские и основные областные дороги будут обеспечены связью и доступом к Интернету, что также создает условия обеспечения безопасности.

В то же время установка опор двойного назначения позволит решить важнейшие факторы, влияющие на низкое качество связи в городах и крупных районных центрах. Это особенно важно, учитывая, что одной из актуальных вопросов на сегодняшний день является распространенная радиофобия среди граждан, которая затрудняет развитие современных коммуникационных технологий.

В перспективе потребность в установке базовых станций следующего поколения 5G возрастет в несколько раз, так как данный стандарт связи требует более плотного покрытия базовыми станциями в целях обеспечения высоких скоростей передачи данных.

Задача 3. Увеличение транзитного потенциала и создание регионального дата хаба

В соответствии с предвыборной программой Президента Республики Казахстан Токаева К.К. "Справедливый Казахстан – для всех и для каждого. Сейчас и навсегда" реализуется комплекс мер по становлению Казахстана цифровым региональным хабом, включающий в себя строительство мощных центров обработки данных, прокладку трансграничных оптоволоконных магистралей и актуализацию законодательства для привлечения крупнейших международных IT-компаний.

Реализация проекта по строительству ВОЛС по дну Каспийского моря между Казахстаном и Азербайджаном предусматривает транзит трафика по территории Казахстана и подводному кабелю до Азербайджана с дальнейшим выходом в Европу (через Грузию – Черное море – Болгарию – Словакию в Германию).

В рамках данного проекта заключено двустороннее межправительственное соглашение между Казахстаном и Азербайджаном по содействию в совместной прокладке оптики по дну Каспийского моря.

Протяженность кабеля по дну Каспийского моря будет составлять около 380-400 км. Проектная емкость передачи данных не менее 4-6 терабит/с.

Также для уменьшения задержек при пропуске транзитного трафика предусматривается строительство национальной гипермагистрали по территории Казахстана с Запада на Восток.

В настоящее время 5 % трафика между Европой и Восточной Азией проходит транзитом, используя наземные каналы связи на территории России (3,5 %) и Казахстана (1,5 %). Посредством реализации указанных проектов планируется увеличить долю Казахстана в транзите трафика данных в вышеуказанном направлении до 5 % к 2027 году.

Предусматривается создание современных центров обработки данных не ниже уровня Tier-III в Казахстане. Они будут использоваться для хранения и передачи международного трафика, а также для обработки данных как для международных пользователей, так и внутри страны. Эти центры обработки данных будут обеспечивать высокий уровень надежности и безопасности для эффективной работы и хранения информации.

Реализация данного проекта будет осуществляться частными инвесторами, что поспособствует росту рынка цифровых услуг в Казахстане и других странах Центральной Азии.

Международные поставщики услуг получат возможность аренды мощностей для хранения и обработки данных от местного провайдера услуг центра обработки данных в Казахстане.

Это создаст дополнительные потоки доходов для поставщиков услуг и предоставит условия для хранения данных, управления данными, резервного копирования и восстановления данных, поддержки массовых транзакций электронной коммерции, предоставления ресурсов для развития игровых онлайн-сообществ, аналитики больших данных, машинного обучения и искусственного интеллекта и др.

Реализация данных проектов позволит обеспечить альтернативный маршрут международного транзита данных, увеличить долю Казахстана в транзите данных между Европой и Восточной Азией, а также привлечь на рынок страны крупных технологических (big–tech) компаний (таких как Microsoft, Amazon, Google, Apple, Facebook и др.).

В свою очередь, приход big–tech компаний принесет в страну международную компетенцию в цифровой трансформации и поспособствует широкомасштабному внедрению облачных технологий.

Вместе с тем, внедрение коммерческих точек обмена интернет-трафиком позволит участникам рынка интернет-услуг обмениваться интернет-трафиком напрямую без использования международных каналов связи. Это даст возможность снизить расходы участников рынка интернет-услуг и уменьшить задержки доставки контента до пользователя.

Кроме этого, коммерческие точки обмена интернет-трафиком позволят расширить разнообразие контента в сети Интернет и повысить качество оказания услуг за счет прямых соединений с международными точками обмена интернет-трафиком и сетью доставки контента международных интернет-ресурсов.

Внедрение коммерческих точек обмена интернет-трафиком означает создание специальных мест, где провайдеры интернет-услуг могут прямо соединяться друг с другом и обмениваться данными. Это позволяет им передавать информацию напрямую, минуя сложные и долгие пути через международные каналы связи.

Этот подход позволяет провайдерам устанавливать прямые связи между собой, что экономит время и ресурсы. Они могут передавать данные друг другу напрямую, без лишних промежуточных шагов. Это улучшает эффективность их сетей и позволяет сократить расходы на передачу данных.

Прямой обмен трафиком также снижает задержки в доставке информации до пользователей. Контент становится доступным быстрее и надежнее, что способствует более качественному функционированию интернет-сервисов.

Таким образом, будут расширены возможности для развития предпринимательства на рынке интернет-услуг.

Для реализации национального проекта предлагаются соответствующие изменения в нормативные правовые и иные акты в части улучшения и качественного предоставления услуг связи:

в Закон Республики Казахстан "Об автомобильных дорогах" касательно строительства ВОЛС при планировании, реконструкции и ремонте республиканских и областных автомобильных дорог;

в Закон Республики Казахстан "О связи":

по вопросам сдачи в аренду систем оперативно-розыскных мероприятий малым и средним операторам;

по предоставлению равного доступа операторам связи к объектам недвижимости (административные здания, бизнес-центры, жилые комплексы) и промышленным объектам для размещения ВОЛС и оборудования сотовой связи;

по субсидированию услуг связи на сельскохозяйственных и промышленных объектах;

в части использования трансмиссии ВОЛС для технологий 4G и 5G при наличии ВОЛС в населенном пункте;

в части децентрализации функции государственного контроля в области связи;

в части возложения функции на республиканское государственное предприятие "Государственная радиочастотная служба" по согласованию частотно-территориального планирования сетей сотовой связи;

в части исключения требований по обеспечению обмена интернет-трафиком между операторами связи строго через точки обмена интернет-трафиком акционерного общества "Государственная техническая служба" и обеспечение возможности обмена трафиком через коммерческие точки обмена;

в Закон Республики Казахстан "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан" в части ускоренного оформления необходимых документов при строительстве сетей телекоммуникаций;

в законы Республики Казахстан "О государственных закупках" и "О закупках отдельных субъектов квазигосударственного сектора" в части внедрения механизма по стимулированию местного производства радиооборудования сотовой связи;

в законы Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" и "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан" по включению в генеральные планы населенных пунктов телекоммуникаций;

в законы Республики Казахстан "Об информатизации" и "О связи" для привлечения бигтех-участников на территорию Казахстана.

в Правила "Санитарно-эпидемиологические требования к радиотехническим объектам" касательно повышения норматива предельно допустимого уровня;

разработка типовых проектно-сметных документаций на антенно-мачтовые сооружения, опоры двойного назначения и смарт-опоры сотовой и иной беспроводной связи с последующей передачей в банк данных типовых проектов.

Раздел 4. Финансирование национального проекта

На реализацию национального проекта в период 2023 – 2027 годы предусмотрено выделение 1499333378 тыс. тенге, в том числе:

2023 год – 87767267 тыс. тенге;

2024 год – 303719567 тыс. тенге;

2025 год – 363572289 тыс. тенге;

2026 год – 385989711 тыс. тенге;

2027 год – 358284544 тыс. тенге.

Источники финансирования:

из республиканского бюджета – 177554803 тыс. тенге;

местного бюджета – 6100000 тыс. тенге;

внебюджетные средства – 1315678575 тыс. тенге.

________________________________

|  | Приложение к национальному проекту в области связи "Доступный Интернет" |
| --- | --- |

План действий по реализации национального проекта в области связи "Доступный Интернет"

| № п/п | Наименование | Срок завершения | Ответственные за исполнение | Форма завершения | 2023 год (тыс. тенге) | 2024 год (тыс. тенге) | 2025 год (тыс. тенге) | 2026 год (тыс. тенге) | 2027 год (тыс. тенге) | Всего финансирование (тыс. тенге) | Источники финансирования |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РБ | МБ | ВБС |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1. Развитие проводной инфраструктуры связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель. Доведение волоконно-оптических линий связи до села (%) | 2023-2027 годы | МЦРИАП, операторы связи (по согласованию) | административные данные | 44 | 50 | 60 | 80 | 90 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Показатель. Охват домохозяйств доступом к высокоскоростному Интернету (%) | 2023-2027 годы | МЦРИАП, операторы связи (по согласованию) | официальные статистические данные | 50 | 55 | 60 | 70 | 95 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Показатель. Замена технологий ADSL на высокоскоростные технологии доступа к Интернету (%) | 2023-2027 годы | МЦРИАП, операторы связи (по согласованию) | административные данные | 10 | 30 | 50 | 70 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие. Реализация проекта "Обеспечение ШПД СНП посредством ВОЛС" согласно приложению 1 к Плану | 2024-2027 годы | МЦРИАП, МФ, МНЭ, МП, МИО, операторы связи (по согласованию) | акт выполненных работ |  | 2 081 069 | 11 975 731 | 23 484 317 | 36 058 903 | 73 600 020 | 73 600 020 |  |  |  |  |
| 2 | Мероприятие. Строительство сети ШПД в городах до домохозяйств | 4–квартал 2023 года | операторы связи (по согласованию) | информация в МЦРИАП согласно СГП | 15 500 000 |  |  |  |  | 15 500 000 |  |  |  | 15 500 000 |  |
| 3 | Мероприятие. Субсидирование услуг связи на сельскохозяйственных и промышленных объектах | 2024-2027 годы | МЦРИАП, МСХ | акт выполненных работ |  |  | 409 200 | 409 200 | 409 200 | 1 227 600 | 1 227 600 |  |  |  |  |
| 4 | Мероприятие. Субсидирование "последней мили" Интернета до домохозяйств в СНП | 2024-2026 годы | МЦРИАП,МИО | акт выполненных работ |  | 11 500 000 | 11 500 000 | 11 500 000 | 11 500 000 | 46 000 000 |  |  |  | 46 000 000 |  |
| Задача 2. Развитие беспроводной инфраструктуры связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Показатель. Охват широкополосным доступом к Интернету СНП (%) | 2023-2027 годы | МЦРИАП | административные данные | 76 | 80 | 85 | 90 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Показатель. Покрытие 5G: | 2023-2027 годы | МЦРИАП, АО "Кселл" (по согласованию), ТОО "Мобайл Телеком Сервис" (по согласованию), операторы связи (по согласованию) | административные данные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в городах республиканского значения (%) |  |  |  | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 |  |  |  |  |  |  |
|  | в городах областных центров (%) |  |  |  | - | 15 | 30 | 45 | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Мероприятие. Обеспечение СНП с численностью населения более 250 человек доступом к мобильному Интернету по технологии 4G | 2024-2027 годы | МЦРИАП, операторы связи (по согласованию), МИО | акт выполненных работ |  | 25 026 000 | 25 026 000 | 25 026 000 | 25 026 000 | 100 104 000 |  |  |  | 100 104 000 |  |
| 6 | Мероприятие. Организация спутниковых каналов до малонаселенных сельских пунктов с использованием ресурсов космической системы связи для предоставления услуг ШПД согласно приложению 2 к Плану | 2023-2027 годы | МЦРИАП, АО "РЦКС" (по согласованию), операторы связи (по согласованию), МИО | акт выполненных работ | 862 767 | 1 423 488 | 5 218 009 | 5 218 009 | 5 218 009 | 17 940 083 | 17 940 083 |  |  |  |  |
| 7 | Мероприятие. Внедрение и строительство сетей мобильной связи пятого поколения 5G в городах республиканского значения и областных центрах | 2023-2027 годы | МЦРИАП, АО "Кселл" (по согласованию), ТОО "Мобайл Телеком Сервис" (по согласованию), МИО | акт выполненных работ | 40 000 000 | 65 000 000 | 65 000 000 | 65 000 000 | 65 000 000 | 300 000 000 |  |  |  | 300 000 000 |  |
| 8 | Мероприятие. Проведение анализа по строительству цифровой инфраструктуры для покрытия МШПД республиканских и основных областных дорог: 1) определение списка основных областных дорог; 2) формирование технических требований для АМС, трансмиссии; 3) определение точек для установки АМС и подведения электроэнергии | 4–квартал 2023 года 4–квартал 2023 года 4–квартал 2023 года | МПС, МТ, МИО МЦРИАП МЦРИАП, операторы связи (по согласованию) | внесение информации в МЦРИАП согласно СГП рекомендации для операторов связи заключение операторов связи, письмо в МИО | финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Мероприятие. Строительство цифровой инфраструктуры (подведение ВОЛС, установка АМС и трансмиссии, подвод электроэнергии) для покрытия МШПД республиканских и основных областных автодорог согласно приложению 3 к Плану | 2024-2027 годы | МЦРИАП, МПС, МТ, МИО, операторы связи (по согласованию) | акт выполненных работ |  |  | 18 000 000 | 18 000 000 | 18 900 000 | 54 900 000 | 54 900 000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 100 000 | 6 100 000 |  |  | 6 100 000 |  |  |
| 10 | Мероприятие. Обеспечение республиканских и основных областных дорог МШПД с использованием цифровой инфраструктуры | 2024-2027 годы | операторы связи (по согласованию), МЦРИАП, МПС, МТ, МИО | акт выполненных работ |  |  | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 30 000 000 |  |  |  | 30 000 000 |  |
| 11 | Мероприятие. Установка опор двойного назначения | 2023-2027 годы | операторы связи (по согласованию), МЦРИАП, МИО | акт выполненных работ | 5 700 000 | 3 300 000 | 3 300 000 | 3 300 000 | 3 300 000 | 18 900 000 |  |  |  | 18 900 000 |  |
| Задача 3. Увеличение транзитного потенциала и создание регионального дата хаба |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Показатель. Создание альтернативного прямого канала между Европой и Восточной Азией (%) | 4–квартал 2027 года | МЦРИАП, совместное предприятие АО "Казахтелеком" (по согласованию) и ОАО "Азертелеком" (по согласованию) | административные данные | 10 | 70 | 100 | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Мероприятие. Реализация проекта по строительству ВОЛС по дну Каспийского моря между Казахстаном и Азербайджаном | 4–квартал 2025 года | МЦРИАП, совместное предприятие АО "Казахтелеком" (по согласованию) и ОАО "Азертелеком" (по согласованию) | акт выполненных работ | 19 904 500 | 36 965 500 |  |  |  | 56 870 000 |  |  |  | 56 870 000 |  |
| 13 | Мероприятие. Строительство национальной гипермагистрали Запад-Восток | 4–квартал 2023 года | МЦРИАП, АО "Казахтелеком" (по согласованию) | акт выполненных работ | 800 000 | 10 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 |  | 40 800 000 |  |  |  | 40 800 000 |  |
| 14 | Мероприятие. Создание ЦОД не ниже уровня TIER - III для транзита и хранения международного трафика | 2025-2027 годы | МЦРИАП, операторы связи (по согласованию) | акт выполненных работ |  |  | 45 000 000 | 45 000 000 | 45 000 000 | 135 000 000 |  |  |  | 135 000 000 |  |
| 15 | Мероприятие. Создание центра обработки данных для государственных органов с горячим и холодным резервами | 2024-2026 годы | МЦРИАП | акт выполненных работ |  | 27 000 000 | 10 000 000 |  |  | 37 000 000 | 37 000 000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 48 000 000 | 28 995 034 | 27 000 000 |  |  |  |  |  | 103 995 034 |  |
| 16 | Мероприятие. Создание коммерческих точек обмена интернет-трафиком | 2025-2027 годы | МЦРИАП, операторы связи (по согласованию) | акт выполненных работ |  |  | финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Мероприятие. Строительство нового центра обработки данных в городе Астане | 2023-2024 годы | АО "Казахтелеком" (по согласованию), АО "ФНБ "Самрук-Қазына" (по согласованию), акимат города Астаны | информация в МЦРИАП согласно СГП | 5 000 000 | 5 000 000 |  |  |  | 10 000 000 |  |  | 10 000 000 |  |  |
| Требуемые изменения и (или) дополнения в нормативные правовые и иные акты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Мероприятие. Внесение изменений и дополнений в законодательство Республики Казахстан касательно строительства ВОЛС при планировании, реконструкции и ремонте республиканских и областных автомобильных дорог | 4–квартал 2023 года | МЦРИАП, МПС, МТ | внесение изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан "Об автомобильных дорогах" | финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Мероприятие. Внесение изменений и дополнений в законодательные акты Республики Казахстан по вопросам сдачи в аренду СОРМ малым и средним операторам | 4–квартал 2024 года | МЦРИАП | внесение изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан "О связи" |  | финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Мероприятие. Внесение изменений и дополнений в законодательство Республики Казахстан по предоставлению равного доступа операторам связи к объектам недвижимости (административные здания, бизнес-центры, ЖК) и промышленным объектам для размещения ВОЛС и оборудования сотовой связи | 4–квартал 2023 года | МЦРИАП, МПС, МНЭ | внесение изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан "О связи" | финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Мероприятие. Внесение изменений и дополнений в законодательство Республики Казахстан в части ускоренного оформления необходимых документов при строительстве сетей телекоммуникаций | 4–квартал 2023 года | МЦРИАП,МПС | внесение изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан" | финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Мероприятие. Внесение изменений в законодательство Республики Казахстан по субсидированию услуг связи на сельскохозяйственных и промышленных объектах | 4–квартал 2023 года | МЦРИАП, МСХ | внесение изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан "О связи" | финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Мероприятие. Разработка типовых проектно-сметных документаций на АМС, ОДН и смарт-опоры сотовой и иной беспроводной связи, с последующей передачей в банк данных типовых проектов | 4–квартал 2023 года | МЦРИАП, МПС, операторы связи (по согласованию) | типовые проектно-сметные документации | финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Мероприятие. Внесение изменений в санитарные требования касательно повышения норматива ПДУ | 4–квартал 2023 год | МЦРИАП, МЗ | внесение изменений в Правила "Санитарно-эпидемиологические требования к радиотехническим объектам" | финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Мероприятие. Внесение изменений и дополнений в законодательные акты Республики Казахстан в части использования трансмиссии ВОЛС для технологий 4G и 5G при наличии ВОЛС в населенном пункте | 4–квартал 2024 года | МЦРИАП | внесение изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан "О связи" |  | финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Мероприятие. Внесение изменений и дополнений в законодательные акты Республики Казахстан в части внедрения механизма по стимулированию местного производства радиооборудования сотовой связи | 4–квартал 2024 года | МЦРИАП, МНЭ, МФ | внесение изменений и дополнений в законы Республики Казахстан "О государственных закупках" и "О закупках отдельных субъектов квазигосударственного сектора" |  | финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Мероприятие. Внесение изменений и дополнений в законодательный акт Республики Казахстан в части децентрализации функции государственного контроля в области связи (за счет и в пределах действующего лимита штатной численности) | 4–квартал 2024 года | МЦРИАП | внесение изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан "О связи" |  | финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Мероприятие. Внесение изменений и дополнений в законодательный акт Республики Казахстан в части возложения функции на РГП "Государственная радиочастотная служба" по согласованию частотно-территориального планирования сетей сотовой связи | 4–квартал 2024 года | МЦРИАП | внесение изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан "О связи" |  | финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Мероприятие. Внесение изменений в законодательство Республики Казахстан по включению в генеральные планы населенных пунктов сетей телекоммуникаций | 4–квартал 2023 года | МЦРИАП, МПС | внесение изменений и дополнений в законы Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" и "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан" | финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Мероприятие. Внесение изменений и дополнений в законодательный акт Республики Казахстан в части исключения требований по обеспечению обмена интернет-трафиком между операторами связи строго через точку обмена интернет-трафиком АО "Государственная техническая служба" и обеспечение возможности обмена трафиком через коммерческие точки обмена | 4–квартал 2024 года | МЦРИАП, КНБ (по согласованию) | внесение изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан "О связи" |  | финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Мероприятие. Внесение изменений в законодательство Республики Казахстан для привлечения бигтех-участников на территорию Казахстана | 4–квартал 2024 года | МЦРИАП | внесение изменений и дополнений в законы Республики Казахстан "О связи" и "Об информатизации" |  | финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО: в том числе |  |  |  | 87 767 267 | 303 719 567 | 363 572 289 | 385 989 711 | 358 284 544 | 1 499 333 378 | 177 554 803 | 6 100 000 |  | 1 315 678 575 |  |
|  | Республиканский бюджет |  |  |  | 862 767 | 30 504 557 | 43 231 907 | 44 740 493 | 58 215 079 | 177 554 803 | х | х |  | х |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 100 000 | 6 100 000 | х | х |  | х |  |
|  | Внебюджетные средства |  |  |  | 86 904 500 | 273 215 010 | 318 340 382 | 339 249 218 | 297 969 465 | 1 315 678 575 | х | х |  | х |  |

Примечание: расшифровка аббревиатур:

СНП – сельские населенные пункты

АМС – антенно-мачтовые сооружения

МСХ – Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

ЦОД – центр обработки данных

МЗ – Министерство здравоохранения Республики Казахстан

МИО – местные исполнительные органы

СОРМ – система оперативно–розыскных мероприятий

ШПД – широкополосный доступ к сети Интернет

МТ –  Министерство транспорта Республики Казахстан

МФ – Министерство финансов Республики Казахстан

ОДН – опоры двойного назначения

МШПД – мобильный широкополосный доступ к сети Интернет

СГП – Система государственного планирования в Республике Казахстан

МП – Министерство просвещения Республики Казахстан

МПС – Министерство промышленности и строительства Республики Казахстан

АО "РЦКС" – акционерное общество "Республиканский центр космической связи"

РГП – республиканское государственное предприятие

ВОЛС – волоконно-оптические линии связи

КНБ – Комитет национальной безопасности Республики Казахстан

МНЭ – Министерство национальной экономики Республики Казахстан

МЦРИАП – Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан

________________________________

|  | Приложение 1 к Плану действий по реализации национального проекта в области связи "Доступный Интернет" |
| --- | --- |

Реализация проекта "Обеспечение широкополосным доступом к сети Интернет сельских населенных пунктов посредством волоконно-оптических линий связи"

| № п/п | KATO | Область | Район | Сельский округ | Населенный пункт | Численность населения | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | 155637100 | Актюбинская область | Темирский район | Кайындинский с.о. | с. Кумкудык | 436 | 2024 |
| 2. | 155637200 | Актюбинская область | Темирский район | Кайындинский с.о. | с. Бабатай | 238 | 2024 |
| 3. | 155641300 | Актюбинская область | Темирский район | Кенестуский с.о. | ст. Калмаккырылган | 449 | 2024 |
| 4. | 155642400 | Актюбинская область | Темирский район | Саркольский с.о. | с. Копа | 221 | 2024 |
| 5. | 155642500 | Актюбинская область | Темирский район | Саркольский с.о. | с. Кумсай | 318 | 2024 |
| 6. | 155643100 | Актюбинская область | Темирский район | Таскопинский с.о. | с. Таскопа | 627 | 2024 |
| 7. | 156039100 | Актюбинская область | Хромтауский район | Аккудыкский с.о. | с. Аккудык | 492 | 2024 |
| 8. | 156053100 | Актюбинская область | Хромтауский район | Тасоткельский с.о. | с. Тасоткель | 298 | 2024 |
| 9. | 156433100 | Актюбинская область | Шалкарский район | Айшуакский с.о. | с. Бегимбет | 1434 | 2024 |
| 10. | 156437100 | Актюбинская область | Шалкарский район | Бозойский с.о. | с. Бозой | 2278 | 2024 |
| 11. | 156438400 | Актюбинская область | Шалкарский район | с.о. Бершугир | с. Сарсай | 406 | 2024 |
| 12. | 156441200 | Актюбинская область | Шалкарский район | Жанаконысский с.о. | с. Копасор | 123 | 2024 |
| 13. | 156442800 | Актюбинская область | Шалкарский район | Кишикумский с.о. | с. Шокысу | 418 | 2024 |
| 14. | 156445100 | Актюбинская область | Шалкарский район | Тогызский с.о. | с. Тогыз | 443 | 2024 |
| 15. | 156447300 | Актюбинская область | Шалкарский район | Челкарский с.о. | с. Талдыкум | 111 | 2024 |
| 16. | 156451100 | Актюбинская область | Шалкарский район | Шетиргизский с.о. | с. Каратогай | 480 | 2024 |
| 17. | 156451200 | Актюбинская область | Шалкарский район | Шетиргизский с.о. | с. Тумалыколь | 182 | 2024 |
| 18. | 156835300 | Актюбинская область | Иргизский район | Аманкольский с.о. | с. Жарма | 332 | 2024 |
| 19. | 156837100 | Актюбинская область | Иргизский район | Жайсанбайский с.о. | с. Жайсанбай | 477 | 2024 |
| 20. | 156845100 | Актюбинская область | Иргизский район | Тауипский с.о. | с. Куйлыс | 541 | 2024 |
| 21. | 153239300 | Актюбинская область | Алгинский район | Акайский с.о. | с. Кольтабан | 112 | 2024 |
| 22. | 153241200 | Актюбинская область | Алгинский район | Ушкудукский с.о. | с. Жеруйык | 251 | 2024 |
| 23. | 153243100 | Актюбинская область | Алгинский район | Карабулакский с.о. | с. Карабулак | 484 | 2024 |
| 24. | 153243200 | Актюбинская область | Алгинский район | Карабулакский с.о. | с. Амангельды | 196 | 2024 |
| 25. | 153248300 | Актюбинская область | Алгинский район | Сарыхобдинский с.о. | с. Болгарка | 367 | 2024 |
| 26. | 153251300 | Актюбинская область | Алгинский район | Токмансайский с.о. | с. Токмансай | 322 | 2024 |
| 27. | 153435300 | Актюбинская область | Айтекебийский район | Актастынский с.о. | с. Толыбай | 256 | 2024 |
| 28. | 153447200 | Актюбинская область | Айтекебийский район | Жабасакский с.о. | с. Аккум | 216 | 2024 |
| 29. | 153630400 | Актюбинская область | Байганинский район | Карауылкелдинский с.о. | с. Кокбулак | 268 | 2024 |
| 30. | 153630500 | Актюбинская область | Байганинский район | Карауылкелдинский с.о. | с. Косарал | 263 | 2024 |
| 31. | 153635100 | Актюбинская область | Байганинский район | Жанажолский с.о. | с. Оймауыт | 770 | 2024 |
| 32. | 153637100 | Актюбинская область | Байганинский район | Жаркамысский с.о. | с. Жаркамыс | 1836 | 2024 |
| 33. | 153637400 | Актюбинская область | Байганинский район | Жаркамысский с.о. | с. Каражар | 632 | 2024 |
| 34. | 153641300 | Актюбинская область | Байганинский район | Кольтабанский с.о. | с. Кораши | 377 | 2024 |
| 35. | 153643100 | Актюбинская область | Байганинский район | Копинский с.о. | с. Ебейти | 802 | 2024 |
| 36. | 153643400 | Актюбинская область | Байганинский район | Копинский с.о. | с. Копа | 228 | 2024 |
| 37. | 153649100 | Актюбинская область | Байганинский район | Кызылбулакский с.о. | с. Кемерши | 1132 | 2024 |
| 38. | 153649200 | Актюбинская область | Байганинский район | Кызылбулакский с.о. | с. Булактыколь | 538 | 2024 |
| 39. | 153649300 | Актюбинская область | Байганинский район | Кызылбулакский с.о. | с. Жанатан | 540 | 2024 |
| 40. | 153651100 | Актюбинская область | Байганинский район | Сарытогайский с.о. | с. Алтай батыра | 853 | 2024 |
| 41. | 153651200 | Актюбинская область | Байганинский район | Сарытогайский с.о. | с. Баршакум | 271 | 2024 |
| 42. | 153655100 | Актюбинская область | Байганинский район | Миялинский с.о. | с. Миялы | 442 | 2024 |
| 43. | 153655300 | Актюбинская область | Байганинский район | Миялинский с.о. | с. Дияр | 305 | 2024 |
| 44. | 154057100 | Актюбинская область | Каргалинский район | Степной с.о. | с. Степное | 521 | 2024 |
| 45. | 154057200 | Актюбинская область | Каргалинский район | Степной с.о. | с. Кайракты | 301 | 2024 |
| 46. | 154261100 | Актюбинская область | Хобдинский район | Отекский с.о. | с. Отек | 460 | 2024 |
| 47. | 154645300 | Актюбинская область | Мартукский район | Карашайский с.о. | с. Аккайын | 486 | 2024 |
| 48. | 154833300 | Актюбинская область | Мугалжарский район | Аккемерский с.о. | с. Жарык | 556 | 2024 |
| 49. | 154833600 | Актюбинская область | Мугалжарский район | Аккемерский с.о. | с. Котибар | 150 | 2024 |
| 50. | 154835100 | Актюбинская область | Мугалжарский район | Ащысайский с.о. | с. Ащысай | 321 | 2024 |
| 51. | 154835300 | Актюбинская область | Мугалжарский район | Ащысайский с.о. | с. Аксу | 231 | 2024 |
| 52. | 154835500 | Актюбинская область | Мугалжарский район | Ащысайский с.о. | с. Сабындыколь | 107 | 2024 |
| 53. | 154837300 | Актюбинская область | Мугалжарский район | Батпаккольский с.о. | с. Кожасай | 316 | 2024 |
| 54. | 154837400 | Актюбинская область | Мугалжарский район | Батпаккольский с.о. | с. Сага | 574 | 2024 |
| 55. | 154839100 | Актюбинская область | Мугалжарский район | Егиндыбулакский с.о. | с. Булакты | 423 | 2024 |
| 56. | 154843200 | Актюбинская область | Мугалжарский район | с.о. им.Кудайбергена Жубанова | с. Жанатурмыс | 152 | 2024 |
| 57. | 154847100 | Актюбинская область | Мугалжарский район | Кайындинский с.о. | с. Кайынды | 723 | 2024 |
| 58. | 154847300 | Актюбинская область | Мугалжарский район | Кайындинский с.о. | с. Алтынды | 617 | 2024 |
| 59. | 154855100 | Актюбинская область | Мугалжарский район | Кумсайский с.о. | с. Кумсай | 627 | 2024 |
| 60. | 154865400 | Актюбинская область | Мугалжарский район | Талдысайский с.о. | с. Енбек | 293 | 2024 |
| 61. | 155621200 | Актюбинская область | Темирский район |  | с. Жамбыл | 225 | 2024 |
| 62. | 155632500 | Актюбинская область | Темирский район | Аксайский с.о. | с. Шыгырлы | 352 | 2024 |
| 63. | 155633100 | Актюбинская область | Темирский район | Алтыкарасуский с.о. | с. Алтыкарасу | 621 | 2024 |
| 64. | 155633300 | Актюбинская область | Темирский район | Алтыкарасуский с.о. | с. Енбекши | 288 | 2024 |
| 65. | 155633400 | Актюбинская область | Темирский район | Алтыкарасуский с.о. | с. Сарытогай | 147 | 2024 |
| 66. | 333630200 | область Жетісу | Ескельдинский район | Карабулакский с.о. | с. Абай | 1092 | 2024 |
| 67. | 333657200 | область Жетісу | Ескельдинский район | с.о. Акын Сара | с. Акешки | 583 | 2024 |
| 68. | 334639300 | область Жетісу | Панфиловский район | Коктальский с.о. | с. Аккудык | 634 | 2024 |
| 69. | 334245100 | область Жетісу | Коксуский район | с.о. Кабылиса | с. Актекше | 912 | 2024 |
| 70. | 334035200 | область Жетісу | Кербулакский район | Басшийский с.о. | с. Актобе | 735 | 2024 |
| 71. | 334439300 | область Жетісу | Каратальский район | Байшегирский с.о. | с. Алмалы | 698 | 2024 |
| 72. | 333230200 | область Жетісу | Аксуский район | Жансугуровский с.о. | с. Алтынарык | 697 | 2024 |
| 73. | 333437100 | область Жетісу | Алакольский район | Архарлинский с.о. | с. Архарлы | 602 | 2024 |
| 74. | 333277300 | область Жетісу | Аксуский район | Суыксайский с.о. | с. Ащыбулак | 635 | 2024 |
| 75. | 334035100 | область Жетісу | Кербулакский район | Басшийский с.о. | с. Басши | 1862 | 2024 |
| 76. | 334820200 | область Жетісу | Саркандский район |  | с. Бирлик | 564 | 2024 |
| 77. | 333639200 | область Жетісу | Ескельдинский район | Кокжазыкский с.о. | с. Боктерли | 186 | 2024 |
| 78. | 334643400 | область Жетісу | Панфиловский район | Коныроленский с.о. | с. Борибай би | 687 | 2024 |
| 79. | 334633200 | область Жетісу | Панфиловский район | Айдарлинский с.о. | с. Дарбазакум | 588 | 2024 |
| 80. | 333445100 | область Жетісу | Алакольский район | Екпендинский с.о. | с. Екпенди | 1365 | 2024 |
| 81. | 333655200 | область Жетісу | Ескельдинский район | Туленгутский с.о. | с. Екпенди | 528 | 2024 |
| 82. | 331045380 | область Жетісу |  | Отенайский с.о. | с. Енбек | 2474 | 2024 |
| 83. | 334037100 | область Жетісу | Кербулакский район | Жайнак батырский с.о. | с. Жайнак батыра | 749 | 2024 |
| 84. | 333245100 | область Жетісу | Аксуский район | Жаналыкский с.о. | с. Жаналык | 761 | 2024 |
| 85. | 333451100 | область Жетісу | Алакольский район | Жанаминский с.о. | с. Жанама | 932 | 2024 |
| 86. | 333633300 | область Жетісу | Ескельдинский район | Алдабергеновский с.о. | с. Жастар | 756 | 2024 |
| 87. | 334249200 | область Жетісу | Коксуский район | Муканшинский с.о. | с. Жетыжал | 1012 | 2024 |
| 88. | 334447300 | область Жетісу | Каратальский район | Бастобинский с.о. | с. Жылыбулак | 662 | 2024 |
| 89. | 333265200 | область Жетісу | Аксуский район | Кызылагашский с.о. | с. Заречное | 503 | 2024 |
| 90. | 334851100 | область Жетісу | Саркандский район | Карашиганский с.о. | с. им.М.Тулебаева | 775 | 2024 |
| 91. | 333461100 | область Жетісу | Алакольский район | Кайнарский с.о. | с. Кайнар | 906 | 2024 |
| 92. | 333643100 | область Жетісу | Ескельдинский район | Кайнарлинский с.о. | с. Кайнарлы | 800 | 2024 |
| 93. | 333463100 | область Жетісу | Алакольский район | Камыскалинский с.о. | с. Камыскала | 830 | 2024 |
| 94. | 334239400 | область Жетісу | Коксуский район | Енбекшинский с.о. | с. Каратал | 608 | 2024 |
| 95. | 334835400 | область Жетісу | Саркандский район | Амангельдинский с.о. | с. Караултобе | 576 | 2024 |
| 96. | 333259300 | область Жетісу | Аксуский район | Карашиликский с.о. | с. Карашилик | 769 | 2024 |
| 97. | 334037500 | область Жетісу | Кербулакский район | Жайнак батырский с.о. | с. Карымсак | 579 | 2024 |
| 98. | 333255100 | область Жетісу | Аксуский район | Карасуский с.о. | с. Кенжыра | 786 | 2024 |
| 99. | 334245200 | область Жетісу | Коксуский район | с.о. Кабылиса | с. Кокбастау | 577 | 2024 |
| 100. | 334437300 | область Жетісу | Каратальский район | Ескельдинский с.о. | с. Кокдала | 522 | 2024 |
| 101. | 333233300 | область Жетісу | Аксуский район | Аксуский с.о. | с. Кокжайдак | 846 | 2024 |
| 102. | 334835200 | область Жетісу | Саркандский район | Амангельдинский с.о. | с. Кокозек | 585 | 2024 |
| 103. | 333433200 | область Жетісу | Алакольский район | Акжарский с.о. | с. Коныр | 752 | 2024 |
| 104. | 333267200 | область Жетісу | Аксуский район | с.о. Барлыбека Сырттанова | с. Копа | 523 | 2024 |
| 105. | 334445100 | область Жетісу | Каратальский район | Кызылбалыкский с.о. | с. Копбирлик | 925 | 2024 |
| 106. | 333247100 | область Жетісу | Аксуский район | Кошкентальский с.о. | с. Кошкентал | 1050 | 2024 |
| 107. | 331045500 | область Жетісу |  | Отенайский с.о. | с. Мойнак | 1046 | 2024 |
| 108. | 334035400 | область Жетісу | Кербулакский район | Басшийский с.о. | с. Нурум | 522 | 2024 |
| 109. | 333275100 | область Жетісу | Аксуский район | Ойтоганский с.о. | с. Ойтоган | 961 | 2024 |
| 110. | 333635200 | область Жетісу | Ескельдинский район | с.о. им.Бактыбая Жолбарысулы | с. Отенай | 451 | 2024 |
| 111. | 334433200 | область Жетісу | Каратальский район | Балпыкский с.о. | с. Оян | 564 | 2024 |
| 112. | 334835100 | область Жетісу | Саркандский район | Амангельдинский с.о. | с. Пограничник | 766 | 2024 |
| 113. | 333259400 | область Жетісу | Аксуский район | Карашиликский с.о. | с. Сагакурес | 657 | 2024 |
| 114. | 333441100 | область Жетісу | Алакольский район | с.о. Сапак | с. Сапак | 577 | 2024 |
| 115. | 334643300 | область Жетісу | Панфиловский район | Коныроленский с.о. | с. Сарытобе | 782 | 2024 |
| 116. | 334638300 | область Жетісу | Панфиловский район | Жаскентский с.о. | с. Суптай | 896 | 2024 |
| 117. | 333647200 | область Жетісу | Ескельдинский район | Каратальский с.о. | с. Теректы | 720 | 2024 |
| 118. | 334859100 | область Жетісу | Саркандский район | Шатырбайский с.о. | с. Шатырбай | 750 | 2024 |
| 119. | 334637400 | область Жетісу | Панфиловский район | Бирликский с.о. | с. Шижин | 545 | 2024 |
| 120. | 334643500 | область Жетісу | Панфиловский район | Коныроленский с.о. | с. Ынталы | 597 | 2024 |
| 121. | 331045780 | область Жетісу |  | Отенайский с.о. | уч. Ынтымак | 1556 | 2024 |
| 122. | 593230300 | Северо-Казахстанская область | Айыртауский район | Володарский с.о. | с. Айыртау | 603 | 2024 |
| 123. | 593242200 | Северо-Казахстанская область | Айыртауский район | Константиновский с.о. | с. Аканбурлык | 220 | 2024 |
| 124. | 593244500 | Северо-Казахстанская область | Айыртауский район | Камсактинский с.о. | с. Укили Ыбырай | 189 | 2024 |
| 125. | 593246800 | Северо-Казахстанская область | Айыртауский район | Каратальский с.о. | с. Шукирлик | 208 | 2024 |
| 126. | 593247500 | Северо-Казахстанская область | Айыртауский район | Нижнебурлукский с.о. | с. Жаксы Жалгызтау | 157 | 2024 |
| 127. | 593248700 | Северо-Казахстанская область | Айыртауский район | Лобановский с.о. | с. Шалкар | 511 | 2024 |
| 128. | 593443200 | Северо-Казахстанская область | Акжарский район | Новосельский с.о. | с. Горьковское | 712 | 2024 |
| 129. | 593651400 | Северо-Казахстанская область | Район Магжана Жумабаева | Каракогинский с.о. | с. Образец | 217 | 2024 |
| 130. | 593653300 | Северо-Казахстанская область | Район Магжана Жумабаева | Лебяжинский с.о. | с. Куралай | 221 | 2024 |
| 131. | 593657200 | Северо-Казахстанская область | Район Магжана Жумабаева | с.о. Магжан | с. Сарытомар | 232 | 2024 |
| 132. | 593673200 | Северо-Казахстанская область | Район Магжана Жумабаева | с.о. Алтын дән | с. Придорожное | 228 | 2024 |
| 133. | 593675300 | Северо-Казахстанская область | Район Магжана Жумабаева | Таманский с.о. | с. Майбалык | 190 | 2024 |
| 134. | 593677400 | Северо-Казахстанская область | Район Магжана Жумабаева | Успенский с.о. | с. Сулышок | 245 | 2024 |
| 135. | 594649200 | Северо-Казахстанская область | Жамбылский район | Майбалыкский с.о. | с. Жанажол | 293 | 2024 |
| 136. | 595055200 | Северо-Казахстанская область | Кызылжарский район | Новоникольский с.о. | с. Новоалександровка | 207 | 2024 |
| 137. | 595057600 | Северо-Казахстанская область | Кызылжарский район | Петерфельдский с.о. | с. Кривоозерка | 263 | 2024 |
| 138. | 595064400 | Северо-Казахстанская область | Кызылжарский район | Рощинский с.о. | с. Березовка | 460 | 2024 |
| 139. | 595241100 | Северо-Казахстанская область | Мамлютский район | Кызыласкерский с.о. | с. Кызыласкер | 510 | 2024 |
| 140. | 595649500 | Северо-Казахстанская область | Район Шал акына | Семипольский с.о. | с. Ступинка | 198 | 2024 |
| 141. | 595655300 | Северо-Казахстанская область | Район Шал акына | Юбилейный с.о. | с. Куприяновка | 223 | 2024 |
| 142. | 595655600 | Северо-Казахстанская область | Район Шал акына | Юбилейный с.о. | с. Тельманово | 456 | 2024 |
| 143. | 595839300 | Северо-Казахстанская область | Аккайынский район | Григорьевский с.о. | с. Коктерек | 162 | 2024 |
| 144. | 595847200 | Северо-Казахстанская область | Аккайынский район | Лесной с.о. | с. Дайындык | 180 | 2024 |
| 145. | 595857500 | Северо-Казахстанская область | Аккайынский район | Токушинский с.о. | с. Тюменка | 274 | 2024 |
| 146. | 596036100 | Северо-Казахстанская область | Тайыншинский район | Амандыкский с.о. | с. Амандык | 485 | 2024 |
| 147. | 596036500 | Северо-Казахстанская область | Тайыншинский район | Амандыкский с.о. | с. Ильичевка | 562 | 2024 |
| 148. | 596235100 | Северо-Казахстанская область | Тимирязевский район | Дзержинский с.о. | с. Дзержинское | 212 | 2024 |
| 149. | 596434500 | Северо-Казахстанская область | Уалихановский район | Амангельдинский с.о. | с. Тлеусай | 211 | 2024 |
| 150. | 596435100 | Северо-Казахстанская область | Уалихановский район | Бидайыкский с.о. | с. Бидайык | 860 | 2024 |
| 151. | 596441100 | Северо-Казахстанская область | Уалихановский район | Кайратский с.о. | с. Кайрат | 257 | 2024 |
| 152. | 596445100 | Северо-Казахстанская область | Уалихановский район | Каратерекский с.о. | с. Каратерек | 199 | 2024 |
| 153. | 596446100 | Северо-Казахстанская область | Уалихановский район | Кулыкольский с.о. | с. Кулыколь | 826 | 2024 |
| 154. | 596446300 | Северо-Казахстанская область | Уалихановский район | Кулыкольский с.о. | с. Каратал | 230 | 2024 |
| 155. | 596644100 | Северо-Казахстанская область | Район им.Габита Мусрепова | Кокалажарский с.о. | с. Кокалажар | 376 | 2024 |
| 156. | 596657200 | Северо-Казахстанская область | Район им.Габита Мусрепова | Рузаевский с.о. | с. Березовка | 204 | 2024 |
| 157. | 596665600 | Северо-Казахстанская область | Район им.Габита Мусрепова | Чистопольский с.о. | с. Ялты | 342 | 2024 |
| 158. | 395833100 | Костанайская область | Наурзумский район |  | с. Буревестник | 1375 | 2024 |
| 159. | 395837100 | Костанайская область | Наурзумский район | Дамдинский с.о. | с. Дамды | 349 | 2024 |
| 160. | 395847100 | Костанайская область | Наурзумский район |  | с. Кожа | 471 | 2024 |
| 161. | 395849100 | Костанайская область | Наурзумский район |  | с. Уленды | 452 | 2024 |
| 162. | 395851100 | Костанайская область | Наурзумский район | Раздольный с.о. | с. Раздольное | 486 | 2024 |
| 163. | 395859100 | Костанайская область | Наурзумский район | Шилинский с.о. | с. Шили | 496 | 2024 |
| 164. | 396239100 | Костанайская область | Сарыкольский район | Комсомольский с.о. | с. Комсомольское | 563 | 2024 |
| 165. | 396255100 | Костанайская область | Сарыкольский район | Сорочинский с.о. | с. Сорочинка | 518 | 2024 |
| 166. | 396255600 | Костанайская область | Сарыкольский район | Сорочинский с.о. | с. Караоба | 319 | 2024 |
| 167. | 396263100 | Костанайская область | Сарыкольский район |  | с. Урожайное | 347 | 2024 |
| 168. | 396435400 | Костанайская область | район Беимбета Майлина | Асенкритовский с.о. | с. Кызылжар | 270 | 2024 |
| 169. | 396435500 | Костанайская область | район Беимбета Майлина | Асенкритовский с.о. | с. Николаевка | 364 | 2024 |
| 170. | 396445300 | Костанайская область | район Беимбета Майлина | Калининский с.о. | с. Нагорное | 321 | 2024 |
| 171. | 396455100 | Костанайская область | район Беимбета Майлина | Набережный с.о. | с. Набережное | 287 | 2024 |
| 172. | 396459200 | Костанайская область | район Беимбета Майлина | Новоильинский с.о. | с. Аксуатское | 338 | 2024 |
| 173. | 396473200 | Костанайская область | район Беимбета Майлина |  | с. Приозерное | 389 | 2024 |
| 174. | 396635500 | Костанайская область | Узункольский район | Ершовский с.о. | с. Миролюбовка | 455 | 2024 |
| 175. | 396647300 | Костанайская область | Узункольский район | Новопокровский с.о. | с. Варваровка | 260 | 2024 |
| 176. | 396653300 | Костанайская область | Узункольский район | с.о. Обаған | с. Убаган | 399 | 2024 |
| 177. | 396830400 | Костанайская область | Федоровский район | Федоровский с.о. | с. Владыкинка | 394 | 2024 |
| 178. | 396830600 | Костанайская область | Федоровский район | Федоровский с.о. | с. Копыченка | 254 | 2024 |
| 179. | 396835200 | Костанайская область | Федоровский район | Банновский с.о. | с. Каракопа | 316 | 2024 |
| 180. | 396835300 | Костанайская область | Федоровский район | Банновский с.о. | с. Цабелевка | 317 | 2024 |
| 181. | 396837100 | Костанайская область | Федоровский район | Вишневый с.о. | с. Вишневое | 345 | 2024 |
| 182. | 396845700 | Костанайская область | Федоровский район | Камышинский с.о. | с. Мирное | 356 | 2024 |
| 183. | 396849100 | Костанайская область | Федоровский район | Коржинкольский с.о. | с. Лесное | 779 | 2024 |
| 184. | 396851100 | Костанайская область | Федоровский район | Косаралский с.о. | с. Кенарал | 836 | 2024 |
| 185. | 396853100 | Костанайская область | Федоровский район | Ленинский с.о. | с. Ленино | 924 | 2024 |
| 186. | 396853300 | Костанайская область | Федоровский район | Ленинский с.о. | с. Жанакой | 250 | 2024 |
| 187. | 396853400 | Костанайская область | Федоровский район | Ленинский с.о. | с. Заозерное | 306 | 2024 |
| 188. | 396855100 | Костанайская область | Федоровский район |  | с. Новошумное | 988 | 2024 |
| 189. | 391646100 | Костанайская область |  |  | с. Екидин | 247 | 2024 |
| 190. | 391647100 | Костанайская область |  | Жалгызталский с.о. | с. Жалгызтал | 248 | 2024 |
| 191. | 391648100 | Костанайская область |  | Жанакалинский с.о. | с. Жанакала | 269 | 2024 |
| 192. | 391659100 | Костанайская область |  | Молодежный с.о. | с. Молодежное | 219 | 2024 |
| 193. | 391663100 | Костанайская область |  | Уштобинский с.о. | с. Уштобе | 287 | 2024 |
| 194. | 392433100 | Костанайская область |  |  | п.Горняцкий | 1178 | 2024 |
| 195. | 392433200 | Костанайская область |  |  | с. Перцевка | 564 | 2024 |
| 196. | 393230500 | Костанайская область | Алтынсаринский район | Убаганский с.о. | с. Малая Чураковка | 490 | 2024 |
| 197. | 393235400 | Костанайская область | Алтынсаринский район | Большечураковский с.о. | с. Приозерное | 237 | 2024 |
| 198. | 393243100 | Костанайская область | Алтынсаринский район | с.о. им.Ильяса Омарова | с. им.Ильяса Омарова | 314 | 2024 |
| 199. | 393243400 | Костанайская область | Алтынсаринский район | с.о. им.Ильяса Омарова | с. Шокай | 544 | 2024 |
| 200. | 393247100 | Костанайская область | Алтынсаринский район |  | с. Новоалексеевка | 616 | 2024 |
| 201. | 393255100 | Костанайская область | Алтынсаринский район | Свердловский с.о. | с. Свердловка | 790 | 2024 |
| 202. | 393259300 | Костанайская область | Алтынсаринский район | с.о. имени Мариям Хәкімжановой | с. Сатай | 262 | 2024 |
| 203. | 393433100 | Костанайская область | Амангельдинский район | Аксайский с.о. | с. Аксай | 322 | 2024 |
| 204. | 393437280 | Костанайская область | Амангельдинский район | Амантогайский с.о. | с. Жалдама | 312 | 2024 |
| 205. | 393453100 | Костанайская область | Амангельдинский район | Кабыргинский с.о. | с. Кабырга | 276 | 2024 |
| 206. | 393475100 | Костанайская область | Амангельдинский район | Тастинский с.о. | с. Тасты | 346 | 2024 |
| 207. | 393631300 | Костанайская область | Аулиекольский район | Аманкарагайский с.о. | с. Лесное | 300 | 2024 |
| 208. | 393637200 | Костанайская область | Аулиекольский район | Казанбасский с.о. | с. Баганалы | 302 | 2024 |
| 209. | 393641100 | Костанайская область | Аулиекольский район | Москалевский с.о. | с. Москалевка | 573 | 2024 |
| 210. | 393645100 | Костанайская область | Аулиекольский район | Новоселовский с.о. | с. Новоселовка | 586 | 2024 |
| 211. | 393645400 | Костанайская область | Аулиекольский район | Новоселовский с.о. | с. Сосновка | 231 | 2024 |
| 212. | 393656100 | Костанайская область | Аулиекольский район |  | с. Коктал | 507 | 2024 |
| 213. | 394030300 | Костанайская область | Денисовский район | Денисовский с.о. | с. Гришенка | 395 | 2024 |
| 214. | 394035100 | Костанайская область | Денисовский район | Аршалинский с.о. | с. Аршалы | 489 | 2024 |
| 215. | 394035500 | Костанайская область | Денисовский район | Аршалинский с.о. | с. Комаровка | 274 | 2024 |
| 216. | 394045300 | Костанайская область | Денисовский район | Красноармейский с.о. | с. Красноармейское | 271 | 2024 |
| 217. | 394057100 | Костанайская область | Денисовский район | Покровский с.о. | с. Покровка | 214 | 2024 |
| 218. | 394063100 | Костанайская область | Денисовский район | Свердловский с.о. | с. Свердловка | 670 | 2024 |
| 219. | 394233100 | Костанайская область | Жангельдинский район |  | с. Акколь | 490 | 2024 |
| 220. | 394243100 | Костанайская область | Жангельдинский район |  | с. Шеген | 459 | 2024 |
| 221. | 394255100 | Костанайская область | Жангельдинский район |  | с. Ахмета Байтұрсынұлы | 500 | 2024 |
| 222. | 394259100 | Костанайская область | Жангельдинский район | Кызбельский с.о. | с. Сага | 442 | 2024 |
| 223. | 394265100 | Костанайская область | Жангельдинский район | Шилинский с.о. | с. Шили | 254 | 2024 |
| 224. | 394452100 | Костанайская область | Житикаринский район | Приречный с.о. | с. Приречное | 415 | 2024 |
| 225. | 394455100 | Костанайская область | Житикаринский район | Степновский с.о. | с. Степное | 630 | 2024 |
| 226. | 394830300 | Костанайская область | Камыстинский район | Камыстинский с.о. | с. Ливановка | 254 | 2024 |
| 227. | 394830500 | Костанайская область | Камыстинский район | Камыстинский с.о. | с. Фрунзе | 271 | 2024 |
| 228. | 394849100 | Костанайская область | Камыстинский район | Клочковский с.о. | с. Клочково | 322 | 2024 |
| 229. | 395046100 | Костанайская область | Карабалыкский район | Кособинский с.о. | с. Славенка | 305 | 2024 |
| 230. | 395047100 | Костанайская область | Карабалыкский район | Михайловский с.о. | с. Михайловка | 577 | 2024 |
| 231. | 395049100 | Костанайская область | Карабалыкский район | Новотроицкий с.о. | с. Новотроицкое | 643 | 2024 |
| 232. | 395055100 | Костанайская область | Карабалыкский район |  | с. Победа | 291 | 2024 |
| 233. | 395065300 | Костанайская область | Карабалыкский район | Тогузакский с.о. | с. Ворошиловка | 398 | 2024 |
| 234. | 395065400 | Костанайская область | Карабалыкский район | Тогузакский с.о. | с. Гурьяновское | 408 | 2024 |
| 235. | 395065800 | Костанайская область | Карабалыкский район | Тогузакский с.о. | с. Сарыколь | 257 | 2024 |
| 236. | 395231500 | Костанайская область | Карасуский район | Айдарлинский с.о. | с. Степное | 236 | 2024 |
| 237. | 395241100 | Костанайская область | Карасуский район | Жамбылский с.о. | с. Жамбыл | 481 | 2024 |
| 238. | 395247100 | Костанайская область | Карасуский район | Ильичевский с.о. | с. Комсомольское | 476 | 2024 |
| 239. | 395247400 | Костанайская область | Карасуский район | Ильичевский с.о. | с. Новоселовка | 318 | 2024 |
| 240. | 395265100 | Костанайская область | Карасуский район | Жалгысканский с.о. | с. Жалгыскан | 481 | 2024 |
| 241. | 395431200 | Костанайская область | Костанайский район | Заречный с.о. | с. Абай | 550 | 2024 |
| 242. | 395431300 | Костанайская область | Костанайский район | Заречный с.о. | с. Новоселовка | 380 | 2024 |
| 243. | 395431400 | Костанайская область | Костанайский район | Заречный с.о. | с. Осиновка | 567 | 2024 |
| 244. | 395431500 | Костанайская область | Костанайский район | Заречный с.о. | с. Рыспай | 597 | 2024 |
| 245. | 395431600 | Костанайская область | Костанайский район | Заречный с.о. | с. Талапкер | 501 | 2024 |
| 246. | 395433200 | Костанайская область | Костанайский район | Александровский с.о. | с. Еңбек | 440 | 2024 |
| 247. | 395433500 | Костанайская область | Костанайский район | Александровский с.о. | с. имени И.Ф.Павлова | 430 | 2024 |
| 248. | 395435100 | Костанайская область | Костанайский район | Белозерский с.о. | с. Белозерка | 470 | 2024 |
| 249. | 395435300 | Костанайская область | Костанайский район | Белозерский с.о. | с. Сергеевка | 483 | 2024 |
| 250. | 395439200 | Костанайская область | Костанайский район | Владимировский с.о. | с. Сормовка | 240 | 2024 |
| 251. | 395443200 | Костанайская область | Костанайский район | Айсаринский с.о. | с. Қостомар | 640 | 2024 |
| 252. | 395443500 | Костанайская область | Костанайский район | Айсаринский с.о. | с. Половниковка | 460 | 2024 |
| 253. | 395445100 | Костанайская область | Костанайский район | Ждановский с.о. | с. Ждановка | 480 | 2024 |
| 254. | 395445400 | Костанайская область | Костанайский район | Ждановский с.о. | с. Васильевка | 251 | 2024 |
| 255. | 395445600 | Костанайская область | Костанайский район | Ждановский с.о. | с. Кировка | 274 | 2024 |
| 256. | 395447200 | Костанайская область | Костанайский район | Майкольский с.о. | с. Арман | 270 | 2024 |
| 257. | 395447500 | Костанайская область | Костанайский район | Майкольский с.о. | с. Шеминовское | 600 | 2024 |
| 258. | 395453300 | Костанайская область | Костанайский район | Надеждинский с.о. | с. Воскресеновка | 330 | 2024 |
| 259. | 395455500 | Костанайская область | Костанайский район | Озерный с.о. | с. Шишкинское | 260 | 2024 |
| 260. | 395463200 | Костанайская область | Костанайский район | Садчиковский с.о. | с. Константиновка | 730 | 2024 |
| 261. | 395465200 | Костанайская область | Костанайский район | Октябрьский с.о. | с. Лиманное | 390 | 2024 |
| 262. | 395465300 | Костанайская область | Костанайский район | Октябрьский с.о. | с. Молокановка | 460 | 2024 |
| 263. | 395465400 | Костанайская область | Костанайский район | Октябрьский с.о. | с. Нечаевка | 660 | 2024 |
| 264. | 395465500 | Костанайская область | Костанайский район | Октябрьский с.о. | с. Рыбное | 270 | 2024 |
| 265. | 395467100 | Костанайская область | Костанайский район | Ульяновский с.о. | с. Ульяновское | 251 | 2024 |
| 266. | 395633100 | Костанайская область | Мендыкаринский район | Алешинский с.о. | с. Молодежное | 773 | 2024 |
| 267. | 395649100 | Костанайская область | Мендыкаринский район | Каракогинский с.о. | с. Узынагаш | 611 | 2024 |
| 268. | 395655400 | Костанайская область | Мендыкаринский район | Михайловский с.о. | с. Борки | 312 | 2024 |
| 269. | 396255400 | Костанайская область | Сарыкольский район | Сорочинский с.о. | с. Островное | 200 | 2024 |
| 270. | 396630400 | Костанайская область | Узункольский район | Узункольский с.о. | с. Павловка | 205 | 2024 |
| 271. | 396651500 | Костанайская область | Узункольский район | Пресногорьковский с.о. | с. Белоглинка | 253 | 2024 |
| 272. | 396830200 | Костанайская область | Федоровский район | Федоровский с.о. | с. Александрополь | 229 | 2024 |
| 273. | 396845400 | Костанайская область | Федоровский район | Камышинский с.о. | с. Камышный Чандак | 249 | 2024 |
| 274. | 396847600 | Костанайская область | Федоровский район | Костряковский с.о. | с. Курское | 223 | 2024 |
| 275. | 396849200 | Костанайская область | Федоровский район | Коржинкольский с.о. | с. Березовка | 213 | 2024 |
| 276. | 393430400 | Костанайская область | Амангельдинский район | Амангельдинский с.о. | с. Кемер | 61 | 2024 |
| 277. | 393477100 | Костанайская область | Амангельдинский район | Уштогайский с.о. | с. Уштогай | 251 | 2024 |
| 278. | 393477200 | Костанайская область | Амангельдинский район | Уштогайский с.о. | с. Степняк | 117 | 2024 |
| 279. | 393643280 | Костанайская область | Аулиекольский район | Новонежинский с.о. | с. Лаврентьевка | 149 | 2024 |
| 280. | 394035300 | Костанайская область | Денисовский район | Аршалинский с.о. | с. Георгиевка | 188 | 2024 |
| 281. | 394035400 | Костанайская область | Денисовский район | Аршалинский с.о. | с. Набережное | 165 | 2024 |
| 282. | 394057200 | Костанайская область | Денисовский район | Покровский с.о. | с. Досовка | 174 | 2024 |
| 283. | 394239500 | Костанайская область | Жангельдинский район | Албарбогетский с.о. | с. Колкамыс | 240 | 2024 |
| 284. | 394249200 | Костанайская область | Жангельдинский район | Жаркольский с.о. | с. Сарысу | 156 | 2024 |
| 285. | 394253300 | Костанайская область | Жангельдинский район | Каламкарасуский с.о. | с. Шубалан | 122 | 2024 |
| 286. | 394259400 | Костанайская область | Жангельдинский район | Кызбельский с.о. | с. Узынкарасу | 170 | 2024 |
| 287. | 394849200 | Костанайская область | Камыстинский район | Клочковский с.о. | с. Талдыколь | 232 | 2024 |
| 288. | 395039100 | Костанайская область | Карабалыкский район |  | с. Лесное | 500 | 2024 |
| 289. | 394265200 | Костанайская область | Жангельдинский район | Шилинский с.о. | с. Милисай | 195 | 2024 |
| 290. | 394259600 | Костанайская область | Жангельдинский район | Кызбельский с.о. | с. Бидайык | 104 | 2024 |
| 291. | 393430300 | Костанайская область | Амангельдинский район | Амангельдинский с.о. | с. Есир | 393 | 2024 |
| 292. | 393475300 | Костанайская область | Амангельдинский район | Тастинский с.о. | с. Карынсалды | 133 | 2024 |
| 293. | 391649100 | Костанайская область |  | Коктауский с.о. | с. Коктау | 215 | 2024 |
| 294. | 391667100 | Костанайская область |  |  | с. Целинное | 230 | 2024 |
| 295. | 391653100 | Костанайская область |  | Кайындинский с.о. | с. Кайынды | 263 | 2024 |
| 296. | 391653200 | Костанайская область |  | Кайындинский с.о. | с. Кызылжулдуз | 203 | 2024 |
| 297. | 391643200 | Костанайская область |  | Ашутастинский с.о. | с. Аккошкар | 147 | 2024 |
| 298. | 391659200 | Костанайская область |  | Молодежный с.о. | с. Матросово | 95 | 2024 |
| 299. | 394835100 | Костанайская область | Камыстинский район | Аралкольский с.о. | с. Аралколь | 116 | 2024 |
| 300. | 393237100 | Костанайская область | Алтынсаринский район | Димитровский с.о. | с. Танабаевское | 549 | 2024 |
| 301. | 393237200 | Костанайская область | Алтынсаринский район | Димитровский с.о. | с. Воробьевское | 226 | 2024 |
| 302. | 393243300 | Костанайская область | Алтынсаринский район | с.о. им.Ильяса Омарова | с. Докучаевка | 564 | 2024 |
| 303. | 393245100 | Костанайская область | Алтынсаринский район | с.о. имени Омара Шипина | с. Первомайское | 509 | 2024 |
| 304. | 393230400 | Костанайская область | Алтынсаринский район | Убаганский с.о. | с. Зуевка | 335 | 2024 |
| 305. | 393645200 | Костанайская область | Аулиекольский район | Новоселовский с.о. | с. Аккудук | 178 | 2024 |
| 306. | 393647200 | Костанайская область | Аулиекольский район | Сулыкольский с.о. | с. Федосеевка | 206 | 2024 |
| 307. | 394033100 | Костанайская область | Денисовский район | Архангельский с.о. | с. Жалтырколь | 608 | 2024 |
| 308. | 394033200 | Костанайская область | Денисовский район | Архангельский с.о. | с. Архангельское | 353 | 2024 |
| 309. | 394059100 | Костанайская область | Денисовский район | Приреченский с.о. | с. Приреченка | 650 | 2024 |
| 310. | 394059200 | Костанайская область | Денисовский район | Приреченский с.о. | с. Окраинка | 405 | 2024 |
| 311. | 394065200 | Костанайская область | Денисовский район | Тельманский с.о. | с. Алчановка | 353 | 2024 |
| 312. | 394435100 | Костанайская область | Житикаринский район | Большевистский с.о. | с. Тургеновка | 327 | 2024 |
| 313. | 395035100 | Костанайская область | Карабалыкский район | Боскольский с.о. | с. Босколь | 1257 | 2024 |
| 314. | 395049600 | Костанайская область | Карабалыкский район | Новотроицкий с.о. | с. Магнай | 186 | 2024 |
| 315. | 395053100 | Костанайская область | Карабалыкский район | Урнекский с.о. | с. Приречное | 468 | 2024 |
| 316. | 395281100 | Костанайская область | Карасуский район | Ушаковский с.о. | с. Ушаково | 154 | 2024 |
| 317. | 395241300 | Костанайская область | Карасуский район | Жамбылский с.о. | с. Павловское | 412 | 2024 |
| 318. | 395231100 | Костанайская область | Карасуский район | Айдарлинский с.о. | с. Айдарлы | 424 | 2024 |
| 319. | 395231300 | Костанайская область | Карасуский район | Айдарлинский с.о. | с. Герцено | 209 | 2024 |
| 320. | 395253200 | Костанайская область | Карасуский район | Койбагарский с.о. | с. Амангельды | 605 | 2024 |
| 321. | 395447400 | Костанайская область | Костанайский район | Майкольский с.о. | с. Рязановка | 206 | 2024 |
| 322. | 395433300 | Костанайская область | Костанайский район | Александровский с.о. | с. Жуковка | 237 | 2024 |
| 323. | 396857100 | Костанайская область | Федоровский район | Первомайский с.о. | с. Первомайское | 536 | 2024 |
| 324. | 393637500 | Костанайская область | Аулиекольский район | Казанбасский с.о. | с. Каракалпак | 715 | 2024 |
| 325. | 395281300 | Костанайская область | Карасуский район | Ушаковский с.о. | с. Заря | 131 | 2024 |
| 326. | 396859400 | Костанайская область | Федоровский район | Пешковский с.о. | с. Калиновка | 143 | 2024 |
| 327. | 395633200 | Костанайская область | Мендыкаринский район | Алешинский с.о. | с. Алешинка | 286 | 2024 |
| 328. | 395647100 | Костанайская область | Мендыкаринский район | Краснопресненский с.о. | с. Красная Пресня | 843 | 2024 |
| 329. | 395655200 | Костанайская область | Мендыкаринский район | Михайловский с.о. | с. Архиповка | 610 | 2024 |
| 330. | 395657300 | Костанайская область | Мендыкаринский район | Первомайский с.о. | с. Ивановка | 163 | 2024 |
| 331. | 395657500 | Костанайская область | Мендыкаринский район | Первомайский с.о. | с. Лесное | 254 | 2024 |
| 332. | 395659100 | Костанайская область | Мендыкаринский район | Сосновский с.о. | с. Харьковское | 652 | 2024 |
| 333. | 395659500 | Костанайская область | Мендыкаринский район | Сосновский с.о. | с. Каменскуральское | 544 | 2024 |
| 334. | 395663100 | Костанайская область | Мендыкаринский район | Тенизовский с.о. | с. Тенизовское | 612 | 2024 |
| 335. | 395837200 | Костанайская область | Наурзумский район | Дамдинский с.о. | с. Мереке | 198 | 2024 |
| 336. | 396430400 | Костанайская область | район Беимбета Майлина | с.о. Әйет | с. Оренбургское | 188 | 2024 |
| 337. | 396435300 | Костанайская область | район Беимбета Майлина | Асенкритовский с.о. | с. Варваринка | 172 | 2024 |
| 338. | 396459400 | Костанайская область | район Беимбета Майлина | Новоильинский с.о. | с. Валерьяновка | 491 | 2024 |
| 339. | 396247100 | Костанайская область | Сарыкольский район |  | с. Большие Дубравы | 356 | 2024 |
| 340. | 396233100 | Костанайская область | Сарыкольский район |  | с. Барвиновка | 948 | 2024 |
| 341. | 396253100 | Костанайская область | Сарыкольский район | Севастопольский с.о. | с. Севастополь | 431 | 2024 |
| 342. | 396255200 | Костанайская область | Сарыкольский район | Сорочинский с.о. | с. Крыловка | 674 | 2024 |
| 343. | 396257100 | Костанайская область | Сарыкольский район | Тагильский с.о. | с. Тагильское | 706 | 2024 |
| 344. | 396257500 | Костанайская область | Сарыкольский район | Тагильский с.о. | с. Соналы | 218 | 2024 |
| 345. | 396641100 | Костанайская область | Узункольский район | Кировский с.о. | с. Кировское | 251 | 2024 |
| 346. | 396653100 | Костанайская область | Узункольский район | с.о. Обаған | с. Тайсойган | 169 | 2024 |
| 347. | 396663300 | Костанайская область | Узункольский район | Федоровский с.о. | с. Сокол | 432 | 2024 |
| 348. | 394237500 | Костанайская область | Жангельдинский район | Акшиганакский с.о. | с. Туйемойнак | 88 | 2024 |
| 349. | 391653300 | Костанайская область |  | Кайындинский с.о. | с. Алуа | 58 | 2024 |
| 350. | 113241100 | Акмолинская область | Аккольский район | Карасайский с.о. | с. Кына | 650 | 2024 |
| 351. | 113433100 | Акмолинская область | Аршалынский район | с.о. Жибек жолы | с. Жибек жолы | 8933 | 2024 |
| 352. | 113453500 | Акмолинская область | Аршалынский район | Сарабинский с.о. | ст. Сарыоба | 654 | 2024 |
| 353. | 113437100 | Акмолинская область | Аршалынский район | Берсуатский с.о. | с. Берсуат | 773 | 2024 |
| 354. | 113451100 | Акмолинская область | Аршалынский район | Булаксайский с.о. | с. Булаксай | 783 | 2024 |
| 355. | 113453100 | Акмолинская область | Аршалынский район | Сарабинский с.о. | с. Сарыоба | 802 | 2024 |
| 356. | 113449100 | Акмолинская область | Аршалынский район | Михайловский с.о. | с. Михайловка | 1066 | 2024 |
| 357. | 113445100 | Акмолинская область | Аршалынский район | Константиновский с.о. | с. Константиновка | 1120 | 2024 |
| 358. | 113433200 | Акмолинская область | Аршалынский район | с.о. Жибек жолы | с. Жалтырколь | 1229 | 2024 |
| 359. | 113651100 | Акмолинская область | Астраханский район | Острогорский с.о. | с. Новый Колутон | 600 | 2024 |
| 360. | 113843300 | Акмолинская область | Атбасарский район | Мариновский с.о. | с. Бейса хазирета | 300 | 2024 |
| 361. | 117049600 | Акмолинская область | Бурабайский район | Зеленоборский с.о. | с. Мадениет | 600 | 2024 |
| 362. | 114639100 | Акмолинская область | Ерейментауский район | Бозтальский с.о. | с. Бозтал | 675 | 2024 |
| 363. | 114647100 | Акмолинская область | Ерейментауский район |  | с. Аксуат | 538 | 2024 |
| 364. | 115637100 | Акмолинская область | Зерендинский район | Булакский с.о. | с. Еленовка | 1397 | 2024 |
| 365. | 115671200 | Акмолинская область | Зерендинский район | Садовый с.о. | с. Еликти | 520 | 2024 |
| 366. | 115655100 | Акмолинская область | Зерендинский район | с.о. Малика Габдуллина | с. Малика Габдуллина | 543 | 2024 |
| 367. | 115673100 | Акмолинская область | Зерендинский район | с.о. им.Сакена Сейфуллина | с. Бирлестик | 552 | 2024 |
| 368. | 115633400 | Акмолинская область | Зерендинский район | Аккольский с.о. | с. Молодежное | 700 | 2024 |
| 369. | 116035100 | Акмолинская область | Коргалжынский район | Арыктинский с.о. | с. Арыкты | 912 | 2024 |
| 370. | 116438100 | Акмолинская область | Сандыктауский район | Берликский с.о. | с. Красная Поляна | 577 | 2024 |
| 371. | 111610000 | Акмолинская область |  |  | г.Косшы | 2729 | 2024 |
| 372. | 116637300 | Акмолинская область | Целиноградский район | Нуресильский с.о. | с. Жана Жайнак | 505 | 2024 |
| 373. | 116673100 | Акмолинская область | Целиноградский район | Шалкарский с.о. | с. Шалкар | 770 | 2024 |
| 374. | 116652200 | Акмолинская область | Целиноградский район | Кызылсуатский с.о. | с. Аккайын | 939 | 2024 |
| 375. | 116658100 | Акмолинская область | Целиноградский район |  | с. Маншук | 955 | 2024 |
| 376. | 116655400 | Акмолинская область | Целиноградский район | Арайлынский с.о. | с. Ынтымак | 1027 | 2024 |
| 377. | 116665400 | Акмолинская область | Целиноградский район | с.о. Кабанбай батыра | с. Кызылжар | 1360 | 2024 |
| 378. | 116652500 | Акмолинская область | Целиноградский район | Кызылсуатский с.о. | с. Шубар | 1500 | 2024 |
| 379. | 116672500 | Акмолинская область | Целиноградский район | Талапкерский с.о. | с. Ыбырая Алтынсарина | 2536 | 2024 |
| 380. | 116652100 | Акмолинская область | Целиноградский район | Кызылсуатский с.о. | с. Кызыл суат | 2800 | 2024 |
| 381. | 116835600 | Акмолинская область | Шортандинский район | Дамсинский с.о. | с. Степное | 1396 | 2024 |
| 382. | 116837500 | Акмолинская область | Шортандинский район | с.о. Бозайгыр | ст. Тонкерис | 916 | 2024 |
| 383. | 271033800 | Западно-Казахстанская область |  |  | с. Маштаково | 1377 | 2024 |
| 384. | 271035800 | Западно-Казахстанская область |  |  | с. Меловые Горки | 678 | 2024 |
| 385. | 273230400 | Западно-Казахстанская область | Акжаикский район | Чапаевский с.о. | с. Жайык | 610 | 2024 |
| 386. | 273273300 | Западно-Казахстанская область | Акжаикский район | Тайпакский с.о. | с. Шабдаржап | 723 | 2024 |
| 387. | 273633100 | Западно-Казахстанская область | Бурлинский район | Акбулакский с.о. | с. Акбулак | 745 | 2024 |
| 388. | 273653100 | Западно-Казахстанская область | Бурлинский район | Карагандинский с.о. | с. Қарағанды | 551 | 2024 |
| 389. | 273655100 | Западно-Казахстанская область | Бурлинский район | Канайский с.о. | с. Канай | 625 | 2024 |
| 390. | 274047400 | Западно-Казахстанская область | Жангалинский район | Маштексайский с.о. | с. Мукыр | 507 | 2024 |
| 391. | 274235100 | Западно-Казахстанская область | Жанибекский район | Борсынский с.о. | с. Борсы | 717 | 2024 |
| 392. | 274247100 | Западно-Казахстанская область | Жанибекский район | Таловский с.о. | с. Таловка | 873 | 2024 |
| 393. | 274431200 | Западно-Казахстанская область | район Бәйтерек | Дарьинский с.о. | с. Озерное | 626 | 2024 |
| 394. | 274433100 | Западно-Казахстанская область | район Бәйтерек | с.о. Атамекен | с. Атамекен | 903 | 2024 |
| 395. | 274433300 | Западно-Казахстанская область | район Бәйтерек | с.о. Атамекен | с. Қайнар | 678 | 2024 |
| 396. | 274441400 | Западно-Казахстанская область | район Бәйтерек | Кушумский с.о. | с. Колесово | 595 | 2024 |
| 397. | 274443100 | Западно-Казахстанская область | район Бәйтерек | Макаровский с.о. | с. Макарово | 718 | 2024 |
| 398. | 274445300 | Западно-Казахстанская область | район Бәйтерек | Мичуринский с.о. | с. Жамбыл | 612 | 2024 |
| 399. | 274445500 | Западно-Казахстанская область | район Бәйтерек | Мичуринский с.о. | с. Асан | 1845 | 2024 |
| 400. | 274445600 | Западно-Казахстанская область | район Бәйтерек | Мичуринский с.о. | с. Октябрьское | 556 | 2024 |
| 401. | 274447100 | Западно-Казахстанская область | район Бәйтерек | Шалғайский с.о. | с. Шалғай | 644 | 2024 |
| 402. | 274461200 | Западно-Казахстанская область | район Бәйтерек | Трекинский с.о. | с. Володарское | 1153 | 2024 |
| 403. | 274463700 | Западно-Казахстанская область | район Бәйтерек | Достыкский с.о. | с. Чувашинское | 693 | 2024 |
| 404. | 274469100 | Западно-Казахстанская область | район Бәйтерек | Сұлукөлский с.о. | с. Сұлу көл | 560 | 2024 |
| 405. | 274837100 | Западно-Казахстанская область | Казталовский район | Болашакский с.о. | с. Болашак | 780 | 2024 |
| 406. | 274853100 | Западно-Казахстанская область | Казталовский район | Караузенский с.о. | с. Караузен | 1129 | 2024 |
| 407. | 274859100 | Западно-Казахстанская область | Казталовский район | Талдыапанский с.о. | с. Талдыапан | 742 | 2024 |
| 408. | 274863100 | Западно-Казахстанская область | Казталовский район | Талдыкудукский с.о. | с. Талдыкудук | 646 | 2024 |
| 409. | 275033100 | Западно-Казахстанская область | Каратобинский район | Аккозинский с.о. | с. Коржын | 680 | 2024 |
| 410. | 275049500 | Западно-Казахстанская область | Каратобинский район | Сулыкольский с.о. | с. Ушана | 592 | 2024 |
| 411. | 275837100 | Западно-Казахстанская область | Сырымский район | Буланский с.о. | с. Булан | 575 | 2024 |
| 412. | 275857100 | Западно-Казахстанская область | Сырымский район | Талдыбулакский с.о. | с. Талдыбулак | 523 | 2024 |
| 413. | 276233200 | Западно-Казахстанская область | Теректинский район | Акжаикский с.о. | с. Абай | 2841 | 2024 |
| 414. | 276233400 | Западно-Казахстанская область | Теректинский район | Акжаикский с.о. | с. Ыждағат | 656 | 2024 |
| 415. | 276235100 | Западно-Казахстанская область | Теректинский район | Аксогымский с.о. | с. Аксогым | 554 | 2024 |
| 416. | 276237100 | Западно-Казахстанская область | Теректинский район | Аксуатский с.о. | с. Аксуат | 1215 | 2024 |
| 417. | 276243100 | Западно-Казахстанская область | Теректинский район | Богдановский с.о. | с. Богдановка | 431 | 2024 |
| 418. | 276249100 | Западно-Казахстанская область | Теректинский район | Новопавловский с.о. | с. Новопавловка | 655 | 2024 |
| 419. | 276253200 | Западно-Казахстанская область | Теректинский район | Подстепновский с.о. | с. Лесопитомник | 779 | 2024 |
| 420. | 276255100 | Западно-Казахстанская область | Теректинский район | Покатиловский с.о. | с. Покатиловка | 945 | 2024 |
| 421. | 276259100 | Западно-Казахстанская область | Теректинский район | Приречный с.о. | с. Приречное | 700 | 2024 |
| 422. | 276633100 | Западно-Казахстанская область | Чингирлауский район | Акбулакский с.о. | с. Акбулак | 505 | 2024 |
| 423. | 273233300 | Западно-Казахстанская область | Акжаикский район | Акжолский с.о. | с. Кабыл | 345 | 2024 |
| 424. | 273269100 | Западно-Казахстанская область | Акжаикский район | Сарытогайский с.о. | с. Жанама | 750 | 2024 |
| 425. | 273235100 | Западно-Казахстанская область | Акжаикский район |  | с. Аксуат | 570 | 2024 |
| 426. | 273239200 | Западно-Казахстанская область | Акжаикский район | Алмалинский с.о. | с. Атамекен | 574 | 2024 |
| 427. | 101051100 | область Абай |  | Кокентауский с.о. | с. Кокентау | 1462 | 2024 |
| 428. | 101045200 | область Абай |  | Иртышский с.о. | с. Мурат | 498 | 2024 |
| 429. | 101059300 | область Абай |  | Приречный с.о. | с. Жаркын | 791 | 2024 |
| 430. | 101053300 | область Абай |  | Новобаженовский с.о. | с. Булак | 590 | 2024 |
| 431. | 101057400 | область Абай |  | Озерский с.о. | с. Талица | 756 | 2024 |
| 432. | 103437100 | область Абай | район Ақсуат | Киндиктинский с.о. | с. Киндикты | 563 | 2024 |
| 433. | 103235100 | область Абай | Абайский район | Архатский с.о. | с. Архат | 645 | 2024 |
| 434. | 103441100 | область Абай | район Ақсуат | Кызылкесекский с.о. | с. Кызылкесек | 1236 | 2024 |
| 435. | 103249100 | область Абай | Абайский район |  | с. Токтамыс | 665 | 2024 |
| 436. | 103253100 | область Абай | Абайский район | Сарыжалский с.о. | с. Сарыжал | 1630 | 2024 |
| 437. | 103441400 | область Абай | район Ақсуат | Кызылкесекский с.о. | с. Уштобе | 622 | 2024 |
| 438. | 103643100 | область Абай | Аягозский район | Акшатауский с.о. | с. Доненбай | 631 | 2024 |
| 439. | 103647100 | область Абай | Аягозский район | Акшийский с.о. | с. Акши | 704 | 2024 |
| 440. | 103655100 | область Абай | Аягозский район | Емелтауский с.о. | с. Емелтау | 515 | 2024 |
| 441. | 103659100 | область Абай | Аягозский район | Карагашский с.о. | с. Караагаш | 786 | 2024 |
| 442. | 103671100 | область Абай | Аягозский район | Мынбулакский с.о. | с. Ай | 533 | 2024 |
| 443. | 103679100 | область Абай | Аягозский район | Сарыаркинский с.о. | с. Сарыарка | 1014 | 2024 |
| 444. | 103687100 | область Абай | Аягозский район |  | с. Тарбагатай | 1335 | 2024 |
| 445. | 103847200 | область Абай | Бескарагайский район | Карабасский с.о. | с. Ондирис | 574 | 2024 |
| 446. | 103851100 | область Абай | Бескарагайский район | Ерназаровский с.о. | с. Ерназар | 1015 | 2024 |
| 447. | 103851200 | область Абай | Бескарагайский район | Ерназаровский с.о. | с. Коянбай | 538 | 2024 |
| 448. | 104063100 | область Абай | Бородулихинский район | Переменовский с.о. | с. Переменовка | 783 | 2024 |
| 449. | 104279100 | область Абай | Жарминский район | Каратобинский с.о. | с. Каратобе | 501 | 2024 |
| 450. | 104047100 | область Абай | Бородулихинский район | Жерновский с.о. | с. Жерновка | 604 | 2024 |
| 451. | 104465100 | область Абай | Кокпектинский район | Тассайский с.о. | с. Тассай | 1061 | 2024 |
| 452. | 104467100 | область Абай | Кокпектинский район | Теректинский с.о. | с. Теректы | 736 | 2024 |
| 453. | 104469100 | область Абай | Кокпектинский район | Ульгулималшинский с.о. | с. Ульгули-Малши | 650 | 2024 |
| 454. | 104637100 | область Абай | Урджарский район | Акшокинский с.о. | с. Акшокы | 970 | 2024 |
| 455. | 104639200 | область Абай | Урджарский район | Алтыншокинский с.о. | с. им.Айтбая | 875 | 2024 |
| 456. | 104063300 | область Абай | Бородулихинский район | Переменовский с.о. | с. Орловка | 758 | 2024 |
| 457. | 104069300 | область Абай | Бородулихинский район | Степной с.о. | с. Орловка | 123 | 2024 |
| 458. | 103645100 | область Абай | Аягозский район | Акшаулинский с.о. | с. Акшаули | 534 | 2024 |
| 459. | 104055100 | область Абай | Бородулихинский район | Кунарлинский с.о. | с. Песчанка | 633 | 2024 |
| 460. | 104057100 | область Абай | Бородулихинский район | Новодворовский с.о. | с. Ивановка | 797 | 2024 |
| 461. | 101037100 | область Абай |  | Акбулакский с.о. | с. Акбулак | 500 | 2024 |
| 462. | 103833100 | область Абай | Бескарагайский район | Баскольский с.о. | с. Карагайлы | 812 | 2024 |
| 463. | 103849100 | область Абай | Бескарагайский район | Жетижарский с.о. | с. Жетижар | 620 | 2024 |
| 464. | 104630300 | область Абай | Урджарский район | Урджарский с.о. | с. Кызылту | 670 | 2024 |
| 465. | 104245100 | область Абай | Жарминский район | Бирликский с.о. | с. Бирлик | 819 | 2024 |
| 466. | 104265100 | область Абай | Жарминский район | Жарыкский с.о. | с. Жарык | 569 | 2024 |
| 467. | 104659100 | область Абай | Урджарский район | Коктальский с.о. | с. Коктал | 643 | 2024 |
| 468. | 104661100 | область Абай | Урджарский район | Коктерекский с.о. | с. Коктерек | 1230 | 2024 |
| 469. | 104665200 | область Абай | Урджарский район | Карабулакский с.о. | с. Барлыкарасан | 119 | 2024 |
| 470. | 104675200 | область Абай | Урджарский район | Науалинский с.о. | с. Малак | 578 | 2024 |
| 471. | 104679400 | область Абай | Урджарский район | Баркытбельский с.о. | с. Некрасовка | 506 | 2024 |
| 472. | 104681100 | область Абай | Урджарский район | Салкынбельский с.о. | с. Сегизбай | 624 | 2024 |
| 473. | 104663100 | область Абай | Урджарский район | Карабутинский с.о. | с. Карабута | 1181 | 2024 |
| 474. | 104277300 | область Абай | Жарминский район | Карасуский с.о. | с. Конырбиик | 262 | 2024 |
| 475. | 104643300 | область Абай | Урджарский район | Бестерекский с.о. | с. Кабанбай | 447 | 2024 |
| 476. | 474233100 | Мангистауская область | Каракиянский район | Бостанский с.о. | с. Бостан | 2115 | 2024 |
| 477. | 431039200 | Кызылординская область |  | Косшынырауский с.о. | с. Досан | 854 | 2024 |
| 478. | 433235300 | Кызылординская область | Аральский район | Богенский с.о. | с. Карашалан | 661 | 2024 |
| 479. | 433238100 | Кызылординская область | Аральский район | Бекбауылский с.о. | ст. Бекбауыл | 953 | 2024 |
| 480. | 433245300 | Кызылординская область | Аральский район | Каратеренский с.о. | с. Жанаконыс | 1462 | 2024 |
| 481. | 433249100 | Кызылординская область | Аральский район | Мергенсайский с.о. | с. Жаланаш | 661 | 2024 |
| 482. | 433635100 | Кызылординская область | Жалагашский район | Аккырский с.о. | с. Аккыр | 1083 | 2024 |
| 483. | 434046100 | Кызылординская область | Жанакорганский район | Коктобинский с.о. | с. Коктобе | 637 | 2024 |
| 484. | 434445100 | Кызылординская область | Казалинский район | Кызылкумский с.о. | с. Каукей | 1154 | 2024 |
| 485. | 433233100 | Кызылординская область | Аральский район | Аманоткельский с.о. | с. Аманоткель | 2425 | 2024 |
| 486. | 433236100 | Кызылординская область | Аральский район | Жанакурылысский с.о. | с. Жанакурылыс | 903 | 2024 |
| 487. | 433241100 | Кызылординская область | Аральский район | Жинишкекумский с.о. | с. Токабай | 1021 | 2024 |
| 488. | 433255600 | Кызылординская область | Аральский район | Раимский с.о. | с. Шомишколь | 698 | 2024 |
| 489. | 433256100 | Кызылординская область | Аральский район | Саздинский с.о. | с. Сазды | 502 | 2024 |
| 490. | 434857100 | Кызылординская область | Сырдарьинский район | Инкардарьинский с.о. | с. Инкардарья | 778 | 2024 |
| 491. | 435249300 | Кызылординская область | Чиилийский район | Иркольский с.о. | с. Жансеит | 481 | 2024 |
| 492. | 435256100 | Кызылординская область | Чиилийский район | Майлытогайский с.о. | с. Майлытогай | 745 | 2024 |
| 493. | 434645100 | Кызылординская область | Кармакшинский район | Жосалинский с.о. | с. Торебай би | 540 | 2024 |
| 494. | 351645100 | Карагандинская область |  |  | п.Саяк | 2635 | 2024 |
| 495. | 353233100 | Карагандинская область | Абайский район | Акбастауский с.о. | с. Акбастау | 612 | 2024 |
| 496. | 353237100 | Карагандинская область | Абайский район | Дзержинский с.о. | с. Сарепта | 884 | 2024 |
| 497. | 353241100 | Карагандинская область | Абайский район | Есенгельдинский с.о. | с. Есенгельды | 831 | 2024 |
| 498. | 353253500 | Карагандинская область | Абайский район | Коксунский с.о. | с. Южное | 573 | 2024 |
| 499. | 353263100 | Карагандинская область | Абайский район | Курминский с.о. | с. Курминское | 1066 | 2024 |
| 500. | 353281100 | Карагандинская область | Абайский район | Самарский с.о. | с. Самарка | 877 | 2024 |
| 501. | 353649100 | Карагандинская область | Актогайский район | Кусакский с.о. | с. Кошкар | 424 | 2024 |
| 502. | 353651100 | Карагандинская область | Актогайский район | Кызыларайский с.о. | с. Акжарык | 670 | 2024 |
| 503. | 353663100 | Карагандинская область | Актогайский район | Сарытерекский с.о. | с. Сарытерек | 454 | 2024 |
| 504. | 354035100 | Карагандинская область | Бухар-Жырауский район | Актобинский с.о. | с. Актобе | 722 | 2024 |
| 505. | 354053300 | Карагандинская область | Бухар-Жырауский район | Кокпектинский с.о. | с. Сарытобе | 687 | 2024 |
| 506. | 354059100 | Карагандинская область | Бухар-Жырауский район |  | с. Каракудук | 675 | 2024 |
| 507. | 354073100 | Карагандинская область | Бухар-Жырауский район | Акбелский с.о. | с. Акбел | 541 | 2024 |
| 508. | 354075300 | Карагандинская область | Бухар-Жырауский район | Ростовский с.о. | с. Кызылжар | 886 | 2024 |
| 509. | 354089100 | Карагандинская область | Бухар-Жырауский район | Белагашский с.о. | с. Белагаш | 558 | 2024 |
| 510. | 354837100 | Карагандинская область | Каркаралинский район | Аманжоловский с.о. | с. Талды | 888 | 2024 |
| 511. | 354839100 | Карагандинская область | Каркаралинский район | с.о. Таттимбет | с. Актасты | 509 | 2024 |
| 512. | 354847100 | Карагандинская область | Каркаралинский район | Бесобинский с.о. | с. Бесоба | 868 | 2024 |
| 513. | 354873100 | Карагандинская область | Каркаралинский район | с.о. Мартбек Мамыраев | с. Акжол | 648 | 2024 |
| 514. | 354879100 | Карагандинская область | Каркаралинский район | Темиршинский с.о. | с. Татан | 729 | 2024 |
| 515. | 354881100 | Карагандинская область | Каркаралинский район | Томарский с.о. | с. Томар | 573 | 2024 |
| 516. | 354887100 | Карагандинская область | Каркаралинский район | Шарыктинский с.о. | с. Теректы | 739 | 2024 |
| 517. | 355237100 | Карагандинская область | Нуринский район | Баршинский с.о. | с. Баршино | 686 | 2024 |
| 518. | 355243100 | Карагандинская область | Нуринский район | Жараспайский с.о. | с. Жараспай | 546 | 2024 |
| 519. | 355265100 | Карагандинская область | Нуринский район | Кызылталский с.о. | с. Кертинди | 1001 | 2024 |
| 520. | 355269100 | Карагандинская область | Нуринский район | с.о. Мұзбел | с. Мұзбел | 679 | 2024 |
| 521. | 355279100 | Карагандинская область | Нуринский район | Тассуатский с.о. | с. Кайнар | 1166 | 2024 |
| 522. | 355289100 | Карагандинская область | Нуринский район |  | п.Шубарколь | 622 | 2024 |
| 523. | 355651100 | Карагандинская область | Осакаровский район | Кундуздинский с.о. | с. Шункыркол | 610 | 2024 |
| 524. | 355655100 | Карагандинская область | Осакаровский район | Мирный с.о. | с. Мирное | 540 | 2024 |
| 525. | 355659100 | Карагандинская область | Осакаровский район | Николаевский с.о. | с. Николаевка | 512 | 2024 |
| 526. | 355663100 | Карагандинская область | Осакаровский район | с.о. Карагайлы | с. Карагайлы | 575 | 2024 |
| 527. | 355673100 | Карагандинская область | Осакаровский район | Родниковский с.о. | с. Родниковское | 741 | 2024 |
| 528. | 355673200 | Карагандинская область | Осакаровский район | Родниковский с.о. | с. Карасу | 59 | 2024 |
| 529. | 355681100 | Карагандинская область | Осакаровский район | Трудовой с.о. | с. Трудовое | 623 | 2024 |
| 530. | 356430200 | Карагандинская область | Шетский район | Аксу-Аюлинский с.о. | с. Аксу | 78 | 2024 |
| 531. | 356447100 | Карагандинская область | Шетский район |  | п.Дарьинский | 802 | 2024 |
| 532. | 356459100 | Карагандинская область | Шетский район | Талдинский с.о. | с. Талды | 879 | 2024 |
| 533. | 356461100 | Карагандинская область | Шетский район | Коктенкольский с.о. | с. Коктенколь | 604 | 2024 |
| 534. | 356467100 | Карагандинская область | Шетский район | Краснополянский с.о. | с. Красная Поляна | 600 | 2024 |
| 535. | 356473100 | Карагандинская область | Шетский район | Нураталдинский с.о. | с. Кошкарбай | 816 | 2024 |
| 536. | 551659400 | Павлодарская область |  | Кызылжарский с.о. | с. Сарышыганак | 552 | 2024 |
| 537. | 552233100 | Павлодарская область |  | Аккольский с.о. | с. Акколь | 566 | 2024 |
| 538. | 552235200 | Павлодарская область |  | Байетский с.о. | с. Атыгай | 520 | 2024 |
| 539. | 552237100 | Павлодарская область |  | Экибастузский с.о. | с. Тортуй | 485 | 2024 |
| 540. | 552243100 | Павлодарская область |  | с.о. им.Алькея Маргулана | с. им.Алькея Маргулана | 523 | 2024 |
| 541. | 552244200 | Павлодарская область |  | Кояндинский с.о. | с. "Ќоянды" | 522 | 2024 |
| 542. | 553243600 | Павлодарская область | Актогайский район | Караобинский с.о. | с. Ауельбек | 592 | 2024 |
| 543. | 553649100 | Павлодарская область | Баянаульский район | Кызылтауский с.о. | с. Жусупбека Аймауытова | 616 | 2024 |
| 544. | 553659100 | Павлодарская область | Баянаульский район | Торайгыровский с.о. | с. Торайгырова | 614 | 2024 |
| 545. | 553663100 | Павлодарская область | Баянаульский район | Узунбулакский с.о. | с. Узунбулак | 621 | 2024 |
| 546. | 554255100 | Павлодарская область | Железинский район | Новомирский с.о. | с. Церковное | 518 | 2024 |
| 547. | 554843100 | Павлодарская область | район Тереңкөл | Верненский с.о. | с. Львовка | 658 | 2024 |
| 548. | 554849100 | Павлодарская область | район Тереңкөл | Ивановский с.о. | с. Ивановка | 551 | 2024 |
| 549. | 555239100 | Павлодарская область | район Аққулы | Жамбылский с.о. | с. Жамбыл | 716 | 2024 |
| 550. | 555245100 | Павлодарская область | район Аққулы | Кызылагашский с.о. | с. Бескарагай | 548 | 2024 |
| 551. | 555263100 | Павлодарская область | район Аққулы | Ямышевский с.о. | с. Ямышево | 1188 | 2024 |
| 552. | 556035200 | Павлодарская область | Павлодарский район | Григорьевский с.о. | с. Жана кала | 701 | 2024 |
| 553. | 556059200 | Павлодарская область | Павлодарский район | Рождественский с.о. | с. Рождественка | 726 | 2024 |
| 554. | 556065600 | Павлодарская область | Павлодарский район | Чернорецкий с.о. | с. Пресное | 769 | 2024 |
| 555. | 556067300 | Павлодарская область | Павлодарский район | Черноярский с.о. | с. Черноярка | 582 | 2024 |
| 556. | 556833100 | Павлодарская область | Щербактинский район | Александровский с.о. | с. Александровка | 747 | 2024 |
| 557. | 556833200 | Павлодарская область | Щербактинский район | Александровский с.о. | с. Жанааул | 743 | 2024 |
| 558. | 556833300 | Павлодарская область | Щербактинский район | Александровский с.о. | с. Алексеевка | 649 | 2024 |
| 559. | 555247400 | Павлодарская область | район Аққулы | с.о. Қарақала | с. Шабар | 228 | 2024 |
| 560. | 555259180 | Павлодарская область | район Аққулы | Шарбактинский с.о. | с. Жабаглы | 229 | 2024 |
| 561. | 554649400 | Павлодарская область | Иртышский район | Коскольский с.о. | с. Кызылкак | 237 | 2024 |
| 562. | 554637100 | Павлодарская область | Иртышский район | Амангельдинский с.о. | с. Ленино | 311 | 2024 |
| 563. | 554637200 | Павлодарская область | Иртышский район | Амангельдинский с.о. | с. Амангельды | 278 | 2024 |
| 564. | 554635100 | Павлодарская область | Иртышский район | Агашорынский с.о. | с. Агашорын | 677 | 2024 |
| 565. | 554659100 | Павлодарская область | Иртышский район |  | с. Майконыр | 352 | 2024 |
| 566. | 556839400 | Павлодарская область | Щербактинский район | Жылыбулакский с.о. | с. Сахновка | 241 | 2024 |
| 567. | 552255200 | Павлодарская область |  | Торт Кудукский с.о. | с. Бозшаколь | 268 | 2024 |
| 568. | 234636100 | Атырауская область | Курмангазинский район | Асанский с.о. | с. Асан | 592 | 2024 |
| 569. | 234636400 | Атырауская область | Курмангазинский район | Асанский с.о. | с. Уштаган | 705 | 2024 |
| 570. | 234659300 | Атырауская область | Курмангазинский район | Нуржауский с.о. | с. Жамбыл | 655 | 2024 |
| 571. | 634649600 | Восточно-Казахстанская область | Зайсанский район | Шиликтинский с.о. | с. Тасбастау | 855 | 2024 |
| 572. | 634835300 | Восточно-Казахстанская область | район Алтай | Ново-Бухтарминский с.о. | с. Березовка | 71 | 2024 |
| 573. | 634843100 | Восточно-Казахстанская область | район Алтай | Никольский с.о. | с. Никольск | 374 | 2024 |
| 574. | 634853100 | Восточно-Казахстанская область | район Алтай | Северный с.о. | с. Феклистовка | 307 | 2024 |
| 575. | 634861100 | Восточно-Казахстанская область | район Алтай | Чапаевский с.о. | с. Чапаево | 555 | 2024 |
| 576. | 635230200 | Восточно-Казахстанская область | Курчумский район | Курчумский с.о. | с. Алгабас | 595 | 2024 |
| 577. | 635239600 | Восточно-Казахстанская область | Курчумский район | Тоскаинский с.о. | с. Урунхайка | 325 | 2024 |
| 578. | 635249100 | Восточно-Казахстанская область | Курчумский район | Калгутинский с.о. | с. Каратогай | 567 | 2024 |
| 579. | 635257100 | Восточно-Казахстанская область | Курчумский район | Маралдинский с.о. | с. Маралды | 286 | 2024 |
| 580. | 635259300 | Восточно-Казахстанская область | Курчумский район | Сарыоленский с.о. | с. Бирлик | 276 | 2024 |
| 581. | 635259400 | Восточно-Казахстанская область | Курчумский район | Сарыоленский с.о. | с. Барак батыра | 557 | 2024 |
| 582. | 635430300 | Восточно-Казахстанская область | Катон-Карагайский район | Улкен Нарынский с.о. | с. Жулдыз | 191 | 2024 |
| 583. | 635430600 | Восточно-Казахстанская область | Катон-Карагайский район | Улкен Нарынский с.о. | с. Кокбастау | 255 | 2024 |
| 584. | 635435100 | Восточно-Казахстанская область | Катон-Карагайский район | Жамбылский с.о. | с. Жамбыл | 321 | 2024 |
| 585. | 635435200 | Восточно-Казахстанская область | Катон-Карагайский район | Жамбылский с.о. | с. Берель | 422 | 2024 |
| 586. | 635443300 | Восточно-Казахстанская область | Катон-Карагайский район | Катон-Карагайский с.о. | с. Кабырга | 153 | 2024 |
| 587. | 635443500 | Восточно-Казахстанская область | Катон-Карагайский район | Катон-Карагайский с.о. | с. Шынгыстай | 529 | 2024 |
| 588. | 635447200 | Восточно-Казахстанская область | Катон-Карагайский район | Белкарагайский с.о. | с. Орнек | 114 | 2024 |
| 589. | 635447400 | Восточно-Казахстанская область | Катон-Карагайский район | Белкарагайский с.о. | с. Топкаин | 522 | 2024 |
| 590. | 635449300 | Восточно-Казахстанская область | Катон-Карагайский район | Алтынбельский с.о. | с. Майемер | 552 | 2024 |
| 591. | 635449500 | Восточно-Казахстанская область | Катон-Карагайский район | Алтынбельский с.о. | с. Уштобе | 169 | 2024 |
| 592. | 635465200 | Восточно-Казахстанская область | Катон-Карагайский район | Аккайнарский с.о. | с. Кайынды | 227 | 2024 |
| 593. | 635633100 | Восточно-Казахстанская область | район Самар | с.о. Аккала | с. Аккала | 728 | 2024 |
| 594. | 635633200 | Восточно-Казахстанская область | район Самар | с.о. Аккала | с. Жанажол | 125 | 2024 |
| 595. | 635635100 | Восточно-Казахстанская область | район Самар | Бастаушинский с.о. | с. Бастауши | 679 | 2024 |
| 596. | 635830200 | Восточно-Казахстанская область | Тарбагатайский район | Акжарский с.о. | с. Жаналык | 531 | 2024 |
| 597. | 635839100 | Восточно-Казахстанская область | Тарбагатайский район | Жанааулский с.о. | с. Жанаауыл | 693 | 2024 |
| 598. | 636233200 | Восточно-Казахстанская область | Уланский район | Аблакетский с.о. | с. Бестерек | 368 | 2024 |
| 599. | 636253200 | Восточно-Казахстанская область | Уланский район | Айыртауский с.о. | с. Новая Канайка | 465 | 2024 |
| 600. | 636269400 | Восточно-Казахстанская область | Уланский район | Таврический с.о. | с. Гагарино | 893 | 2024 |
| 601. | 636273500 | Восточно-Казахстанская область | Уланский район | Таргынский с.о. | с. Изгутты Айтыков | 578 | 2024 |
| 602. | 636843400 | Восточно-Казахстанская область | Шемонаихинский район | Зевакинский с.о. | с. Убинка | 597 | 2024 |
| 603. | 636845100 | Восточно-Казахстанская область | Шемонаихинский район | Каменевский с.о. | с. Рассыпное | 643 | 2024 |
| 604. | 636845700 | Восточно-Казахстанская область | Шемонаихинский район | Каменевский с.о. | с. Рулиха | 853 | 2024 |
| 605. | 636845780 | Восточно-Казахстанская область | Шемонаихинский район | Каменевский с.о. | ст. Рулиха | 53 | 2024 |
| 606. | 636849100 | Восточно-Казахстанская область | Шемонаихинский район | Разинский с.о. | с. Красная Шемонаиха | 616 | 2024 |
| 607. | 636857200 | Восточно-Казахстанская область | Шемонаихинский район | Первомайский с.о. | с. Барашки | 376 | 2024 |
| 608. | 631000400 | Восточно-Казахстанская область |  |  | с. Прудхоз | 320 | 2024 |
| 609. | 631000800 | Восточно-Казахстанская область |  |  | с. Самсоновка | 973 | 2024 |
| 610. | 632400200 | Восточно-Казахстанская область |  |  | п. Ульба | 4642 | 2024 |
| 611. | 634055300 | Восточно-Казахстанская область | Глубоковский район | Быструшинский с.о. | с. Зимовье | 323 | 2024 |
| 612. | 634065400 | Восточно-Казахстанская область | Глубоковский район | Ушановский с.о. | с. Степное | 898 | 2024 |
| 613. | 634633300 | Восточно-Казахстанская область | Зайсанский район | Биржанский с.о. | с. Куаныш | 342 | 2024 |
| 614. | 634635500 | Восточно-Казахстанская область | Зайсанский район | Каратальский с.о. | с. Улкен Каратал | 936 | 2024 |
| 615. | 634643600 | Восточно-Казахстанская область | Зайсанский район | Сарытерек с.о. | с. Когедай | 395 | 2024 |
| 616. | 634647200 | Восточно-Казахстанская область | Зайсанский район |  | с. Жамбыл | 397 | 2024 |
| 617. | 634647300 | Восточно-Казахстанская область | Зайсанский район |  | с. Кокжыра | 453 | 2024 |
| 618. | 634649100 | Восточно-Казахстанская область | Зайсанский район | Шиликтинский с.о. | с. Шиликты | 358 | 2024 |
| 619. | 634649200 | Восточно-Казахстанская область | Зайсанский район | Шиликтинский с.о. | с. Жалшы | 422 | 2024 |
| 620. | 635233100 | Восточно-Казахстанская область | Курчумский район | Абайский с.о. | с. Бурабай | 378 | 2024 |
| 621. | 635233400 | Восточно-Казахстанская область | Курчумский район | Абайский с.о. | с. Теректыбулак | 338 | 2024 |
| 622. | 193637200 | Алматинская область | Балхашский район | Аккольский с.о. | с. Кокжиде | 677 | 2024 |
| 623. | 193653100 | Алматинская область | Балхашский район | Жиделинский с.о. | с. Жидели | 1379 | 2024 |
| 624. | 193655100 | Алматинская область | Балхашский район | Коктальский с.о. | с. Коктал | 1145 | 2024 |
| 625. | 193657100 | Алматинская область | Балхашский район | Караойский с.о. | с. Караой | 1977 | 2024 |
| 626. | 193665100 | Алматинская область | Балхашский район | Куйганский с.о. | с. Куйган | 1256 | 2024 |
| 627. | 194035200 | Алматинская область | Енбекшиказахский район | Акшийский с.о. | с. Казатком | 662 | 2024 |
| 628. | 194035300 | Алматинская область | Енбекшиказахский район | Акшийский с.о. | с. Кайрат | 708 | 2024 |
| 629. | 194039700 | Алматинская область | Енбекшиказахский район | Балтабайский с.о. | с. Орнек | 631 | 2024 |
| 630. | 194053100 | Алматинская область | Енбекшиказахский район | Каражотинский с.о. | с. Каражота | 2495 | 2024 |
| 631. | 194053200 | Алматинская область | Енбекшиказахский район | Каражотинский с.о. | с. Актоган | 967 | 2024 |
| 632. | 194053300 | Алматинская область | Енбекшиказахский район | Каражотинский с.о. | с. Сарыбулак | 1149 | 2024 |
| 633. | 194055200 | Алматинская область | Енбекшиказахский район | Каракемерский с.о. | с. Сатай | 827 | 2024 |
| 634. | 194065200 | Алматинская область | Енбекшиказахский район | Масакский с.о. | с. Нурлы | 2273 | 2024 |
| 635. | 194077200 | Алматинская область | Енбекшиказахский район | Ташкенсазский с.о. | с. Баяндай | 1179 | 2024 |
| 636. | 194079200 | Алматинская область | Енбекшиказахский район | Тескенсуский с.о. | с. Кольди | 894 | 2024 |
| 637. | 194079300 | Алматинская область | Енбекшиказахский район | Тескенсуский с.о. | с. Толкын | 589 | 2024 |
| 638. | 194081200 | Алматинская область | Енбекшиказахский район | Тургенский с.о. | с. Таутургень | 762 | 2024 |
| 639. | 194237200 | Алматинская область | Жамбылский район | Аксенгирский с.о. | с. Жайсан | 2302 | 2024 |
| 640. | 194253400 | Алматинская область | Жамбылский район | Карасуский с.о. | с. Карасай | 640 | 2024 |
| 641. | 194255800 | Алматинская область | Жамбылский район | с.о. Матибулак | с. Шилибастау | 545 | 2024 |
| 642. | 194433100 | Алматинская область | Кегенский район | Алгабасский с.о. | с. Жанаталап | 629 | 2024 |
| 643. | 194473300 | Алматинская область | Кегенский район | Узынбулакский с.о. | с. Жалаулы | 707 | 2024 |
| 644. | 195231400 | Алматинская область | Карасайский район | Айтейский с.о. | с. Кумарал | 1398 | 2024 |
| 645. | 195233600 | Алматинская область | Карасайский район | Ельтайский с.о. | с. Каратобе | 777 | 2024 |
| 646. | 195255100 | Алматинская область | Карасайский район | Умтылский с.о. | с. Жалпаксай | 8169 | 2024 |
| 647. | 195859300 | Алматинская область | Райымбекский район | Сарыжазский с.о. | с. Комирши | 815 | 2024 |
| 648. | 196247580 | Алматинская область | Талгарский район | Кайнарский с.о. | с. Коктал | 2654 | 2024 |
| 649. | 196247600 | Алматинская область | Талгарский район | Кайнарский с.о. | с. Кайнар | 1115 | 2024 |
| 650. | 196253700 | Алматинская область | Талгарский район | Панфиловский с.о. | с. Тузусай | 482 | 2024 |
| 651. | 196255300 | Алматинская область | Талгарский район | Кендалинский с.о. | с. Актас | 1278 | 2024 |
| 652. | 196645200 | Алматинская область | Уйгурский район | Кетменский с.о. | с. Кепебулак | 524 | 2024 |
| 653. | 196833600 | Алматинская область | Илийский район | Ащибулакский с.о. | с. Толе би | 1100 | 2024 |
| 654. | 196837200 | Алматинская область | Илийский район | Жетыгенский с.о. | с. Енбек | 654 | 2024 |
| 655. | 623630100 | область Ұлытау | Жанааркинский район |  | п.Жаңаарқа | 18448 | 2024 |
| 656. | 623645200 | область Ұлытау | Жанааркинский район | Бидайыкский с.о. | с. Актайлак | 537 | 2024 |
| 657. | 623657100 | область Ұлытау | Жанааркинский район |  | п.Кызылжар | 1705 | 2024 |
| 658. | 623835100 | область Ұлытау | Улытауский район | Борсенгирский с.о. | с. Борсенгир | 634 | 2024 |
| 659. | 623839100 | область Ұлытау | Улытауский район | Егиндинский с.о. | с. Егинди | 260 | 2024 |
| 660. | 623841100 | область Ұлытау | Улытауский район | Жангильдинский с.о. | с. Байконур | 580 | 2024 |
| 661. | 621835100 | область Ұлытау |  |  | п.Жайрем | 9175 | 2024 |
| 662. | 621039100 | область Ұлытау |  | Кенгирский с.о. | с. Кенгирское | 2646 | 2024 |
| 663. | 623653100 | область Ұлытау | Жанааркинский район | Ералиевский с.о. | с. Ералиево | 1375 | 2024 |
| 664. | 623641100 | область Ұлытау | Жанааркинский район | с.о. им.Мукажана Жумажанова | с. им.Мукажана Жумажанова | 731 | 2024 |
| 665. | 621039200 | область Ұлытау |  | Кенгирский с.о. | с. Корганбай | 111 | 2024 |
| 666. | 623831200 | область Ұлытау | Улытауский район |  | с. Пионер | 174 | 2024 |
| 667. | 621039900 | область Ұлытау |  | Кенгирский с.о. | ст. Туйемойнак | 183 | 2024 |
| 668. | 313631200 | Жамбылская область | Байзакский район | с.о. Байтерек | с. Базарбай | 1142 | 2024 |
| 669. | 313639300 | Жамбылская область | Байзакский район | Жалгызтобинский с.о. | с. Аккия | 820 | 2024 |
| 670. | 313653100 | Жамбылская область | Байзакский район | Туймекентский с.о. | с. Туймекент | 7633 | 2024 |
| 671. | 314030500 | Жамбылская область | Жамбылский район | Асинский с.о. | с. Рахат | 502 | 2024 |
| 672. | 314034700 | Жамбылская область | Жамбылский район | Акбастауский с.о. | с. Шокай | 825 | 2024 |
| 673. | 314061800 | Жамбылская область | Жамбылский район | с.о. Карасу | с. Шайдана | 892 | 2024 |
| 674. | 314233200 | Жамбылская область | Жуалынский район | Аксайский с.о. | с. Дихан | 845 | 2024 |
| 675. | 314235100 | Жамбылская область | Жуалынский район | Актюбинский с.о. | с. Байтерек | 1851 | 2024 |
| 676. | 314239100 | Жамбылская область | Жуалынский район | Боралдайский с.о. | с. Кольтоган | 1231 | 2024 |
| 677. | 314245600 | Жамбылская область | Жуалынский район | Жетитобинский с.о. | с. Шынбулак | 807 | 2024 |
| 678. | 314249100 | Жамбылская область | Жуалынский район | Куренбельский с.о. | с. Куренбель | 2224 | 2024 |
| 679. | 314254100 | Жамбылская область | Жуалынский район | Кошкаратинский с.о. | с. Кошкарата | 1053 | 2024 |
| 680. | 314255200 | Жамбылская область | Жуалынский район | Шакпакский с.о. | с. Таттибая Дуйсебайулы | 961 | 2024 |
| 681. | 314263100 | Жамбылская область | Жуалынский район | Мынбулакский с.о. | с. Кольбастау | 4002 | 2024 |
| 682. | 314833300 | Жамбылская область | Кордайский район | Аухаттинский с.о. | с. Байтерек | 968 | 2024 |
| 683. | 314841100 | Жамбылская область | Кордайский район | Карасайский с.о. | с. им.Карасай батыра | 2982 | 2024 |
| 684. | 314841200 | Жамбылская область | Кордайский район | Карасайский с.о. | с. Енбек | 1274 | 2024 |
| 685. | 314843100 | Жамбылская область | Кордайский район | Карасуский с.о. | с. Карасу | 4173 | 2024 |
| 686. | 315433700 | Жамбылская область | Меркенский район | Жамбылский с.о. | уч. Талдыбулак | 812 | 2024 |
| 687. | 315435400 | Жамбылская область | Меркенский район | Жанатоганский с.о. | с. Мынказан | 1217 | 2024 |
| 688. | 315632100 | Жамбылская область | Мойынкумский район |  | с. Акбакай | 807 | 2024 |
| 689. | 315633100 | Жамбылская область | Мойынкумский район |  | с. Аксуек | 1027 | 2024 |
| 690. | 315639100 | Жамбылская область | Мойынкумский район | Кызылталский с.о. | с. Кокжелек | 853 | 2024 |
| 691. | 315647100 | Жамбылская область | Мойынкумский район | Уланбелский с.о. | с. Уланбель | 1062 | 2024 |
| 692. | 315031500 | Жамбылская область | район Турара Рыскулова | Абайский с.о. | с. Кокарык | 906 | 2024 |
| 693. | 315035600 | Жамбылская область | район Турара Рыскулова | Каракыстакский с.о. | с. Казах | 889 | 2024 |
| 694. | 315042600 | Жамбылская область | район Турара Рыскулова | Акбулакский с.о. | с. Кызылшаруа | 1510 | 2024 |
| 695. | 316037100 | Жамбылская область | Сарысуский район | Жанаарыкский с.о. | с. Узакбай Сыздыкбаева | 885 | 2024 |
| 696. | 316041100 | Жамбылская область | Сарысуский район | Туркестанский с.о. | с. Ашира Буркитбаева | 965 | 2024 |
| 697. | 316247200 | Жамбылская область | Таласский район | Ушаралский с.о. | с. Арал | 2023 | 2024 |
| 698. | 316631180 | Жамбылская область | Шуский район | Алгинский с.о. | с. Жайсан | 851 | 2024 |
| 699. | 316651100 | Жамбылская область | Шуский район | Тасоткелский с.о. | с. Тасоткель | 870 | 2024 |
| 700. | 313637200 | Жамбылская область | Байзакский район | Диханский с.о. | с. Аймантобе | 1105 | 2024 |
| 701. | 611633100 | Туркестанская область |  | Акдалинский с.о. | с. Акдала | 3796 | 2024 |
| 702. | 611637200 | Туркестанская область |  | Дармениский с.о. | с. Саналы | 914 | 2024 |
| 703. | 611645500 | Туркестанская область |  | Монтайтасский с.о. | с. Атамекен | 1422 | 2024 |
| 704. | 611645800 | Туркестанская область |  | Монтайтасский с.о. | с. Шагыр | 908 | 2024 |
| 705. | 611647100 | Туркестанская область |  | с.о. Кожатогай | с. Кожатогай | 2125 | 2024 |
| 706. | 611647200 | Туркестанская область |  | с.о. Кожатогай | с. Байтогай | 980 | 2024 |
| 707. | 611647700 | Туркестанская область |  | с.о. Кожатогай | с. Шогирли | 914 | 2024 |
| 708. | 613637300 | Туркестанская область | район Байдибека | Алгабасский с.о. | с. Танатар | 908 | 2024 |
| 709. | 613645300 | Туркестанская область | район Байдибека | Боралдайский с.о. | с. Жогаргы Боралдай | 3154 | 2024 |
| 710. | 613645400 | Туркестанская область | район Байдибека | Боралдайский с.о. | с. Жыланды | 852 | 2024 |
| 711. | 613645200 | Туркестанская область | район Байдибека | Боралдайский с.о. | с. Амансай | 880 | 2024 |
| 712. | 613645600 | Туркестанская область | район Байдибека | Боралдайский с.о. | с. Сарыбулак | 818 | 2024 |
| 713. | 613645880 | Туркестанская область | район Байдибека | Боралдайский с.о. | с. Теректи | 1006 | 2024 |
| 714. | 613647400 | Туркестанская область | район Байдибека | Борлысайский с.о. | с. Кошкарата | 935 | 2024 |
| 715. | 613649500 | Туркестанская область | район Байдибека | Бугунский с.о. | с. Саркырама | 818 | 2024 |
| 716. | 613649400 | Туркестанская область | район Байдибека | Бугунский с.о. | с. Жиенкум | 834 | 2024 |
| 717. | 613659100 | Туркестанская область | район Байдибека | Мынбулакский с.о. | с. Мынбулак | 1894 | 2024 |
| 718. | 613659400 | Туркестанская область | район Байдибека | Мынбулакский с.о. | с. Кайнарбулак | 923 | 2024 |
| 719. | 614036400 | Туркестанская область | Казыгуртский район | Жигергенский с.о. | с. Дикан | 1216 | 2024 |
| 720. | 614033200 | Туркестанская область | Казыгуртский район | Алтынтобинский с.о. | с. Аккум | 432 | 2024 |
| 721. | 614035700 | Туркестанская область | Казыгуртский район | Жанабазарский с.о. | с. Карабастау | 985 | 2024 |
| 722. | 614035200 | Туркестанская область | Казыгуртский район | Жанабазарский с.о. | с. Жылыбулак | 1960 | 2024 |
| 723. | 614035800 | Туркестанская область | Казыгуртский район | Жанабазарский с.о. | с. Тилектес | 859 | 2024 |
| 724. | 614045100 | Туркестанская область | Казыгуртский район | Карабауский с.о. | с. Карабау | 970 | 2024 |
| 725. | 614057100 | Туркестанская область | Казыгуртский район | с.о. Сарапхана | с. Сарапхана | 4101 | 2024 |
| 726. | 614057400 | Туркестанская область | Казыгуртский район | с.о. Сарапхана | с. Майлыошак | 896 | 2024 |
| 727. | 614049100 | Туркестанская область | Казыгуртский район | с.о. Каракозы Абдалиева | с. Рабат | 4287 | 2024 |
| 728. | 614049700 | Туркестанская область | Казыгуртский район | с.о. Каракозы Абдалиева | с. Кызылдала | 1028 | 2024 |
| 729. | 614043300 | Туркестанская область | Казыгуртский район | Какпакский с.о. | с. Сырлысай | 875 | 2024 |
| 730. | 614055100 | Туркестанская область | Казыгуртский район | Шанакский с.о. | с. Шанак | 1836 | 2024 |
| 731. | 614435400 | Туркестанская область | Мактааральский район | Достыкский с.о. | с. Жолбарыса Калшораева | 3009 | 2024 |
| 732. | 614483200 | Туркестанская область | Мактааральский район | с.о. Аязхана Калыбекова | с. Жамбыл | 1123 | 2024 |
| 733. | 614477300 | Туркестанская область | Мактааральский район | Мактааральский с.о. | с. Елконыс | 849 | 2024 |
| 734. | 614477700 | Туркестанская область | Мактааральский район | Мактааральский с.о. | с. 40 лет Казахской ССР | 851 | 2024 |
| 735. | 614477880 | Туркестанская область | Мактааральский район | Мактааральский с.о. | с. Азаттык | 830 | 2024 |
| 736. | 614477200 | Туркестанская область | Мактааральский район | Мактааральский с.о. | с. Акалтын | 898 | 2024 |
| 737. | 614438300 | Туркестанская область | Мактааральский район | Бирликский с.о. | с. Еркинабад | 888 | 2024 |
| 738. | 614455900 | Туркестанская область | Мактааральский район | Жанажолский с.о. | с. Нурлыжол | 941 | 2024 |
| 739. | 614455100 | Туркестанская область | Мактааральский район | Жанажолский с.о. | с. Арайлы | 987 | 2024 |
| 740. | 614463400 | Туркестанская область | Мактааральский район | Иржарский с.о. | с. Азамат | 1120 | 2024 |
| 741. | 614473500 | Туркестанская область | Мактааральский район | с.о. Жолдабая Нурлыбаева | с. Мырзатобе | 1043 | 2024 |
| 742. | 614473300 | Туркестанская область | Мактааральский район | с.о. Жолдабая Нурлыбаева | с. Каракыр | 930 | 2024 |
| 743. | 613889100 | Туркестанская область | Жетисайский район | с.о. Казыбек би | с. Казыбек би | 4080 | 2024 |
| 744. | 613889400 | Туркестанская область | Жетисайский район | с.о. Казыбек би | с. Джамбул | 1761 | 2024 |
| 745. | 613889300 | Туркестанская область | Жетисайский район | с.о. Казыбек би | с. Алькен Оспанова | 2910 | 2024 |
| 746. | 613853600 | Туркестанская область | Жетисайский район | Жанааульский с.о. | с. Ынтымак | 7365 | 2024 |
| 747. | 613853300 | Туркестанская область | Жетисайский район | Жанааульский с.о. | с. Абдихалык | 1512 | 2024 |
| 748. | 613849300 | Туркестанская область | Жетисайский район | с.о. Шаблана Дильдабекова | с. Достык | 981 | 2024 |
| 749. | 613849480 | Туркестанская область | Жетисайский район | с.о. Шаблана Дильдабекова | с. Байдала | 954 | 2024 |
| 750. | 613849680 | Туркестанская область | Жетисайский район | с.о. Шаблана Дильдабекова | с. Кызылтан | 837 | 2024 |
| 751. | 613849800 | Туркестанская область | Жетисайский район | с.о. Шаблана Дильдабекова | с. Сайлау | 1112 | 2024 |
| 752. | 613849280 | Туркестанская область | Жетисайский район | с.о. Шаблана Дильдабекова | с. Бирлик | 873 | 2024 |
| 753. | 613849900 | Туркестанская область | Жетисайский район | с.о. Шаблана Дильдабекова | с. Сулубулак | 1151 | 2024 |
| 754. | 613849700 | Туркестанская область | Жетисайский район | с.о. Шаблана Дильдабекова | с. Сырабат | 1356 | 2024 |
| 755. | 613839580 | Туркестанская область | Жетисайский район | с.о. Жолдасбая Ералиева | с. Байтерек | 1436 | 2024 |
| 756. | 613839680 | Туркестанская область | Жетисайский район | с.о. Жолдасбая Ералиева | с. Жетиказына | 1160 | 2024 |
| 757. | 613879200 | Туркестанская область | Жетисайский район | Макталинский с.о. | с. Алтынсарина | 993 | 2024 |
| 758. | 613879800 | Туркестанская область | Жетисайский район | Макталинский с.о. | с. Тын | 922 | 2024 |
| 759. | 614637100 | Туркестанская область | Ордабасынский район | Буржарский с.о. | с. Бирлик | 2503 | 2024 |
| 760. | 614637400 | Туркестанская область | Ордабасынский район | Буржарский с.о. | с. Калаш | 1122 | 2024 |
| 761. | 614637500 | Туркестанская область | Ордабасынский район | Буржарский с.о. | с. Теспе | 823 | 2024 |
| 762. | 614637800 | Туркестанская область | Ордабасынский район | Буржарский с.о. | с. Ынтымак | 966 | 2024 |
| 763. | 614643100 | Туркестанская область | Ордабасынский район | Караспанский с.о. | с. Караспан | 3678 | 2024 |
| 764. | 614643800 | Туркестанская область | Ордабасынский район | Караспанский с.о. | с. Макташы | 982 | 2024 |
| 765. | 614643900 | Туркестанская область | Ордабасынский район | Караспанский с.о. | с. Сарыарык | 961 | 2024 |
| 766. | 614653700 | Туркестанская область | Ордабасынский район | с.о. Торткуль | с. Кокарал | 927 | 2024 |
| 767. | 614655400 | Туркестанская область | Ордабасынский район | Шубарский с.о. | с. Жусансай | 1155 | 2024 |
| 768. | 614655600 | Туркестанская область | Ордабасынский район | Шубарский с.о. | с. Токсансай | 1130 | 2024 |
| 769. | 614835500 | Туркестанская область | Отрарский район | Балтакольский с.о. | с. Колкудык | 1016 | 2024 |
| 770. | 614836100 | Туркестанская область | Отрарский район | с.о. Каргалы | с. Каргалы | 801 | 2024 |
| 771. | 614841300 | Туркестанская область | Отрарский район | Когамский с.о. | с. Мыншункыр | 1239 | 2024 |
| 772. | 614839100 | Туркестанская область | Отрарский район | Караконырский с.о. | с. Шамши Калдаякова | 1913 | 2024 |
| 773. | 614849700 | Туркестанская область | Отрарский район | Талаптинский с.о. | с. Ынталы | 1160 | 2024 |
| 774. | 614857100 | Туркестанская область | Отрарский район | Шиликский с.о. | с. Жана шилик | 1844 | 2024 |
| 775. | 614857300 | Туркестанская область | Отрарский район | Шиликский с.о. | с. Старый Шилик | 823 | 2024 |
| 776. | 615247100 | Туркестанская область | Сайрамский район | Жибекжолинский с.о. | с. Машат | 966 | 2024 |
| 777. | 615257400 | Туркестанская область | Сайрамский район | Карасуский с.о. | с. Айтеке би | 1664 | 2024 |
| 778. | 615257800 | Туркестанская область | Сайрамский район | Карасуский с.о. | с. Жанатурмыс | 1084 | 2024 |
| 779. | 615249600 | Туркестанская область | Сайрамский район | Кайнарбулакский с.о. | с. Курлык | 1177 | 2024 |
| 780. | 615265200 | Туркестанская область | Сайрамский район | Колкентский с.о. | с. Жанатурмыс | 833 | 2024 |
| 781. | 615265400 | Туркестанская область | Сайрамский район | Колкентский с.о. | с. Молыбая Оразалиева | 3462 | 2024 |
| 782. | 615265700 | Туркестанская область | Сайрамский район | Колкентский с.о. | с. Теспе | 990 | 2024 |
| 783. | 615263400 | Туркестанская область | Сайрамский район | Кутарысский с.о. | с. Оймауыт | 854 | 2024 |
| 784. | 615435200 | Туркестанская область | Сарыагашский район | Акжарский с.о. | с. Багыс | 1428 | 2024 |
| 785. | 615461300 | Туркестанская область | Сарыагашский район | Жибекжолинский с.о. | с. Жанакурылыс | 2318 | 2024 |
| 786. | 615463300 | Туркестанская область | Сарыагашский район | Жылгинский с.о. | с. Каракалпак | 1057 | 2024 |
| 787. | 615463900 | Туркестанская область | Сарыагашский район | Жылгинский с.о. | с. Шымырбай | 822 | 2024 |
| 788. | 615465580 | Туркестанская область | Сарыагашский район | Куркелесский с.о. | с. Келес | 936 | 2024 |
| 789. | 615465280 | Туркестанская область | Сарыагашский район | Куркелесский с.о. | с. Ак уй | 1086 | 2024 |
| 790. | 615465300 | Туркестанская область | Сарыагашский район | Куркелесский с.о. | с. Бескудук | 1109 | 2024 |
| 791. | 615469400 | Туркестанская область | Сарыагашский район | Кабланбекский с.о. | с. Акниет | 1349 | 2024 |
| 792. | 615469800 | Туркестанская область | Сарыагашский район | Кабланбекский с.о. | с. Чичерино | 3634 | 2024 |
| 793. | 613971900 | Туркестанская область | Келесский район | Кошкаратинский с.о. | с. Шыныр | 1243 | 2024 |
| 794. | 613971600 | Туркестанская область | Келесский район | Кошкаратинский с.о. | с. Кошкарата | 3991 | 2024 |
| 795. | 613971700 | Туркестанская область | Келесский район | Кошкаратинский с.о. | с. Макташы | 1297 | 2024 |
| 796. | 613971100 | Туркестанская область | Келесский район | Кошкаратинский с.о. | с. Алгабас | 1069 | 2024 |
| 797. | 613971300 | Туркестанская область | Келесский район | Кошкаратинский с.о. | с. Аманжар | 866 | 2024 |
| 798. | 613971480 | Туркестанская область | Келесский район | Кошкаратинский с.о. | с. Жанаконыс | 1312 | 2024 |
| 799. | 613977100 | Туркестанская область | Келесский район | Ошактинский с.о. | с. Ошакты | 3528 | 2024 |
| 800. | 613977400 | Туркестанская область | Келесский район | Ошактинский с.о. | с. Жетитобе | 1018 | 2024 |
| 801. | 613977880 | Туркестанская область | Келесский район | Ошактинский с.о. | с. Сарыжылга | 1229 | 2024 |
| 802. | 613977200 | Туркестанская область | Келесский район | Ошактинский с.о. | с. Атаконыс | 1178 | 2024 |
| 803. | 613937100 | Туркестанская область | Келесский район | Актобинский с.о. | с. Жуантобе | 972 | 2024 |
| 804. | 613937600 | Туркестанская область | Келесский район | Актобинский с.о. | с. Лесбек батыр | 5047 | 2024 |
| 805. | 613937200 | Туркестанская область | Келесский район | Актобинский с.о. | с. Акжар | 898 | 2024 |
| 806. | 613937780 | Туркестанская область | Келесский район | Актобинский с.о. | с. Куйган | 1011 | 2024 |
| 807. | 613947680 | Туркестанская область | Келесский район | Биртилекский с.о. | с. Игилик | 1052 | 2024 |
| 808. | 613947100 | Туркестанская область | Келесский район | Биртилекский с.о. | с. Шырылдак | 857 | 2024 |
| 809. | 613947700 | Туркестанская область | Келесский район | Биртилекский с.о. | с. Курылыс | 863 | 2024 |
| 810. | 613983300 | Туркестанская область | Келесский район | Ушкынский с.о. | с. Коралас | 1244 | 2024 |
| 811. | 613953200 | Туркестанская область | Келесский район | Жамбылский с.о. | с. Ашикуль | 1121 | 2024 |
| 812. | 613953400 | Туркестанская область | Келесский район | Жамбылский с.о. | с. Калгансыр | 960 | 2024 |
| 813. | 615639200 | Туркестанская область | Сузакский район | Каратауский с.о. | с. Бакырлы | 1418 | 2024 |
| 814. | 615647200 | Туркестанская область | Сузакский район | Сузакский с.о. | с. Коктобе | 885 | 2024 |
| 815. | 615653100 | Туркестанская область | Сузакский район | Тастинский с.о. | с. Тасты | 1619 | 2024 |
| 816. | 615649100 | Туркестанская область | Сузакский район | Сызганский с.о. | с. Сызган | 848 | 2024 |
| 817. | 615649400 | Туркестанская область | Сузакский район | Сызганский с.о. | с. Кайнар | 1162 | 2024 |
| 818. | 615645100 | Туркестанская область | Сузакский район | Кыземшекский с.о. | п.Кыземшек | 4177 | 2024 |
| 819. | 615645200 | Туркестанская область | Сузакский район | Кыземшекский с.о. | с. Тайконыр | 960 | 2024 |
| 820. | 615635100 | Туркестанская область | Сузакский район | Жуантобинский с.о. | с. Жуантобе | 2101 | 2024 |
| 821. | 615835100 | Туркестанская область | Толебийский район | Аккумский с.о. | с. Жанауйым | 1468 | 2024 |
| 822. | 615853400 | Туркестанская область | Толебийский район | Каратобинский с.о. | с. Каратобе | 2088 | 2024 |
| 823. | 615853100 | Туркестанская область | Толебийский район | Каратобинский с.о. | с. Балдыберек | 892 | 2024 |
| 824. | 615846500 | Туркестанская область | Толебийский район | Кемекалганский с.о. | с. Уйымшыл | 817 | 2024 |
| 825. | 615857100 | Туркестанская область | Толебийский район | Когалинский с.о. | с. Алшалы | 800 | 2024 |
| 826. | 615855100 | Туркестанская область | Толебийский район | Каскасуйский с.о. | с. Жогаргы Каскасу | 852 | 2024 |
| 827. | 615839300 | Туркестанская область | Толебийский район | с.о. Биринши Мамыр | с. Бейнеткеш | 1263 | 2024 |
| 828. | 615859200 | Туркестанская область | Толебийский район | Тасарыкский с.о. | с. Жамбыл | 954 | 2024 |
| 829. | 616053200 | Туркестанская область | Тюлькубасский район | Машатский с.о. | с. Енбек | 1017 | 2024 |
| 830. | 616045300 | Туркестанская область | Тюлькубасский район | Жаскешуский с.о. | с. Рыскул | 1165 | 2024 |
| 831. | 616049100 | Туркестанская область | Тюлькубасский район | Кемербастауский с.о. | с. Кемербастау | 1215 | 2024 |
| 832. | 616049200 | Туркестанская область | Тюлькубасский район | Кемербастауский с.о. | с. Алгабас | 1091 | 2024 |
| 833. | 616049300 | Туркестанская область | Тюлькубасский район | Кемербастауский с.о. | с. Мантай Жаримбетова | 1138 | 2024 |
| 834. | 616039500 | Туркестанская область | Тюлькубасский район | Балыктинский с.о. | с. Шарафкент | 859 | 2024 |
| 835. | 616039300 | Туркестанская область | Тюлькубасский район | Балыктинский с.о. | с. Кокбулак | 801 | 2024 |
| 836. | 616039200 | Туркестанская область | Тюлькубасский район | Балыктинский с.о. | с. Абай | 1551 | 2024 |
| 837. | 616030200 | Туркестанская область | Тюлькубасский район | Майлыкентский с.о. | с. Бакыбека | 1578 | 2024 |
| 838. | 616047700 | Туркестанская область | Тюлькубасский район | Кельтемашатский с.о. | с. Сеславино | 1043 | 2024 |
| 839. | 616047400 | Туркестанская область | Тюлькубасский район | Кельтемашатский с.о. | с. Жиынбая | 1059 | 2024 |
| 840. | 616061200 | Туркестанская область | Тюлькубасский район | Тастумсыкский с.о. | с. Амангельды | 886 | 2024 |
| 841. | 616061100 | Туркестанская область | Тюлькубасский район | Тастумсыкский с.о. | с. Тастумсык | 2521 | 2024 |
| 842. | 616055300 | Туркестанская область | Тюлькубасский район | Мичуринский с.о. | с. Таусагыз | 1036 | 2024 |
| 843. | 616055400 | Туркестанская область | Тюлькубасский район | Мичуринский с.о. | с. Кожамберды | 984 | 2024 |
| 844. | 616033100 | Туркестанская область | Тюлькубасский район | Акбийкский с.о. | с. Акбиик | 1942 | 2024 |
| 845. | 616420100 | Туркестанская область | Шардаринский район |  | г.Шардара | 2696 | 2024 |
| 846. | 616437500 | Туркестанская область | Шардаринский район | Жаушикумский с.о. | с. Куйган | 6281 | 2024 |
| 847. | 616439400 | Туркестанская область | Шардаринский район | Коксуский с.о. | с. Жоласар | 3089 | 2024 |
| 848. | 615534300 | Туркестанская область | район Сауран | с.о. Бабайкорган | с. Кумайлыкас | 980 | 2024 |
| 849. | 615534400 | Туркестанская область | район Сауран | с.о. Бабайкорган | с. Улгили | 948 | 2024 |
| 850. | 615538300 | Туркестанская область | район Сауран | с.о. Ески Икан | с. Мәшһүр Жүсіп | 1267 | 2024 |
| 851. | 615545100 | Туркестанская область | район Сауран | с.о. Карашык | с. Карашык | 9102 | 2024 |
| 852. | 615545400 | Туркестанская область | район Сауран | с.о. Карашык | с. Кумтиым | 1958 | 2024 |
| 853. | 615547300 | Туркестанская область | район Сауран | с.о. Майдантал | с. Каражон | 957 | 2024 |
| 854. | 615553300 | Туркестанская область | район Сауран | с.о. Ушкайык | с. Султанбека Кожанова | 829 | 2024 |
| 855. | 615555200 | Туркестанская область | район Сауран | с.о. Шага | с. 30 лет Казахстана | 8542 | 2024 |
| 856. | 615555400 | Туркестанская область | район Сауран | с.о. Шага | с. Бершинтобе | 1210 | 2024 |
| 857. | 612035100 | Туркестанская область |  |  | с. Баялдыр | 2005 | 2024 |
| 858. | 612037100 | Туркестанская область |  |  | с. Кантаги | 6945 | 2024 |
| 859. | 156033100 | Актюбинская область | Хромтауский район | Абайский с.о. | с. Абай | 280 | 2025 |
| 860. | 156036600 | Актюбинская область | Хромтауский район | с.о. Дон | с. Онгар | 338 | 2025 |
| 861. | 156037100 | Актюбинская область | Хромтауский район | Коктобинский с.о. | с. Майтобе | 402 | 2025 |
| 862. | 156040100 | Актюбинская область | Хромтауский район | Коктауский с.о. | с. Коктау | 2450 | 2025 |
| 863. | 156041100 | Актюбинская область | Хромтауский район | Копинский с.о. | с. Копа | 710 | 2025 |
| 864. | 156041400 | Актюбинская область | Хромтауский район | Копинский с.о. | с. Тамды | 630 | 2025 |
| 865. | 156045100 | Актюбинская область | Хромтауский район | Кызылсуский с.о. | с. Сарысай | 490 | 2025 |
| 866. | 156045600 | Актюбинская область | Хромтауский район | Кызылсуский с.о. | с. Кызылсу | 320 | 2025 |
| 867. | 156047500 | Актюбинская область | Хромтауский район | Акжарский с.о. | ст. Жазык | 309 | 2025 |
| 868. | 156049100 | Актюбинская область | Хромтауский район | Табантальский с.о. | с. Табантал | 453 | 2025 |
| 869. | 156051100 | Актюбинская область | Хромтауский район | Тассайский с.о. | с. Тассай | 454 | 2025 |
| 870. | 156438200 | Актюбинская область | Шалкарский район | с.о. Бершугир | с. Алабас | 224 | 2025 |
| 871. | 156439100 | Актюбинская область | Шалкарский район | с.о. им.Есета Котибарова | с. Байкадам | 611 | 2025 |
| 872. | 156441100 | Актюбинская область | Шалкарский район | Жанаконысский с.о. | с. Аккайтым | 532 | 2025 |
| 873. | 156442300 | Актюбинская область | Шалкарский район | Кишикумский с.о. | с. Карашокат | 417 | 2025 |
| 874. | 156447100 | Актюбинская область | Шалкарский район | Челкарский с.о. | с. Жылтыр | 545 | 2025 |
| 875. | 156830200 | Актюбинская область | Иргизский район | Иргизский с.о. | с. Акши | 501 | 2025 |
| 876. | 156830300 | Актюбинская область | Иргизский район | Иргизский с.о. | с. Калыбай | 220 | 2025 |
| 877. | 156835200 | Актюбинская область | Иргизский район | Аманкольский с.о. | с. Аманколь | 536 | 2025 |
| 878. | 156839100 | Актюбинская область | Иргизский район | Кумтогайский с.о. | с. Кумтогай | 600 | 2025 |
| 879. | 156839200 | Актюбинская область | Иргизский район | Кумтогайский с.о. | с. Каракудык | 256 | 2025 |
| 880. | 156839300 | Актюбинская область | Иргизский район | Кумтогайский с.о. | с. Карасай | 157 | 2025 |
| 881. | 156841200 | Актюбинская область | Иргизский район | Кызылжарский с.о. | с. Жаныс би | 494 | 2025 |
| 882. | 156841400 | Актюбинская область | Иргизский район | Кызылжарский с.о. | с. Шенбертал | 504 | 2025 |
| 883. | 153235300 | Актюбинская область | Алгинский район | Бестамакский с.о. | с. Бескоспа | 435 | 2025 |
| 884. | 153237100 | Актюбинская область | Алгинский район | Каракудыкский с.о. | с. Каракудык | 1052 | 2025 |
| 885. | 153237200 | Актюбинская область | Алгинский район | Каракудыкский с.о. | с. Коктогай | 321 | 2025 |
| 886. | 153237300 | Актюбинская область | Алгинский район | Каракудыкский с.о. | с. Тиккайын | 350 | 2025 |
| 887. | 153239100 | Актюбинская область | Алгинский район | Акайский с.о. | с. Акай | 627 | 2025 |
| 888. | 153245100 | Актюбинская область | Алгинский район | Карахобдинский с.о. | с. Карахобда | 452 | 2025 |
| 889. | 153247200 | Актюбинская область | Алгинский район | Маржанбулакский с.о. | с. Кайындысай | 287 | 2025 |
| 890. | 153248100 | Актюбинская область | Алгинский район | Сарыхобдинский с.о. | с. Сарыхобда | 371 | 2025 |
| 891. | 153249300 | Актюбинская область | Алгинский район | Тамдинский с.о. | с. Талдысай | 252 | 2025 |
| 892. | 153433100 | Актюбинская область | Айтекебийский район | Аккольский с.о. | с. Акколь | 549 | 2025 |
| 893. | 153435100 | Актюбинская область | Айтекебийский район | Актастынский с.о. | с. Актасты | 272 | 2025 |
| 894. | 153437500 | Актюбинская область | Айтекебийский район | Аралтогайский с.о. | с. Улгайсын | 395 | 2025 |
| 895. | 153439100 | Актюбинская область | Айтекебийский район | Кызылжулдузский с.о. | с. Аралтобе | 784 | 2025 |
| 896. | 153443100 | Актюбинская область | Айтекебийский район | Баскудукский с.о. | с. Тумабулак | 670 | 2025 |
| 897. | 153443600 | Актюбинская область | Айтекебийский район | Баскудукский с.о. | с. Сарыбулак | 168 | 2025 |
| 898. | 153447100 | Актюбинская область | Айтекебийский район | Жабасакский с.о. | с. Жабасак | 614 | 2025 |
| 899. | 153453300 | Актюбинская область | Айтекебийский район | Карабутакский с.о. | с. Белкопа | 376 | 2025 |
| 900. | 153453400 | Актюбинская область | Айтекебийский район | Карабутакский с.о. | с. Енбекту | 260 | 2025 |
| 901. | 153453500 | Актюбинская область | Айтекебийский район | Карабутакский с.о. | с. Жароткель | 190 | 2025 |
| 902. | 153458100 | Актюбинская область | Айтекебийский район | Саратский с.о. | с. Сарат | 502 | 2025 |
| 903. | 153459100 | Актюбинская область | Айтекебийский район | Сулукольский с.о. | с. Сулуколь | 368 | 2025 |
| 904. | 153473100 | Актюбинская область | Айтекебийский район | Ушкаттинский с.о. | с. Ушкатты | 330 | 2025 |
| 905. | 154033200 | Актюбинская область | Каргалинский район | Ащылысайский с.о. | с. Бозтобе | 264 | 2025 |
| 906. | 154049400 | Актюбинская область | Каргалинский район | Велиховский с.о. | с. Акжайык | 155 | 2025 |
| 907. | 154233100 | Актюбинская область | Хобдинский район | Акрабский с.о. | с. Акраб | 586 | 2025 |
| 908. | 154237100 | Актюбинская область | Хобдинский район | Сарбулакский с.о. | с. Сарбулак | 480 | 2025 |
| 909. | 154239200 | Актюбинская область | Хобдинский район | Булакский с.о. | с. Булак | 131 | 2025 |
| 910. | 154241100 | Актюбинская область | Хобдинский район | с.о. Имангали Билтабанова | с. им.Имангали Билтабанова | 452 | 2025 |
| 911. | 154247200 | Актюбинская область | Хобдинский район | Жарсайский с.о. | с. Аксай | 179 | 2025 |
| 912. | 154249100 | Актюбинская область | Хобдинский район | Жарыкский с.о. | с. Жарык | 309 | 2025 |
| 913. | 154251100 | Актюбинская область | Хобдинский район | Жиренкопинский с.о. | с. Жиренкопа | 420 | 2025 |
| 914. | 154257100 | Актюбинская область | Хобдинский район | Кызылжарский с.о. | с. Кызылжар | 280 | 2025 |
| 915. | 154263100 | Актюбинская область | Хобдинский район | Согалинский с.о. | с. Кок Уй | 131 | 2025 |
| 916. | 154263200 | Актюбинская область | Хобдинский район | Согалинский с.о. | с. Когалы | 131 | 2025 |
| 917. | 154267100 | Актюбинская область | Хобдинский район | Терисакканский с.о. | с. Терисаккан | 720 | 2025 |
| 918. | 154635400 | Актюбинская область | Мартукский район | Байторысайский с.о. | с. Полтавка | 342 | 2025 |
| 919. | 154645100 | Актюбинская область | Мартукский район | Карашайский с.о. | с. Каратаусай | 417 | 2025 |
| 920. | 154647100 | Актюбинская область | Мартукский район | Кызылжарский с.о. | с. Кызылжар | 466 | 2025 |
| 921. | 154647200 | Актюбинская область | Мартукский район | Кызылжарский с.о. | с. Борте | 408 | 2025 |
| 922. | 154651300 | Актюбинская область | Мартукский район | с.о. Танирберген | с. Кенсахара | 689 | 2025 |
| 923. | 154653100 | Актюбинская область | Мартукский район | с.о. Байнассай | с. Байнассай | 475 | 2025 |
| 924. | 154655200 | Актюбинская область | Мартукский район | Аккудыкский с.о. | с. Достык | 443 | 2025 |
| 925. | 154659100 | Актюбинская область | Мартукский район | с.о. Курмансай | с. Курмансай | 289 | 2025 |
| 926. | 154841200 | Актюбинская область | Мугалжарский район | Енбекский с.о. | с. Басшили | 832 | 2025 |
| 927. | 154851500 | Актюбинская область | Мугалжарский район | Кумжарганский с.о. | с. Шенгельши | 398 | 2025 |
| 928. | 155230200 | Актюбинская область | Уилский район | Уилский с.о. | с. Акшатау | 429 | 2025 |
| 929. | 155230300 | Актюбинская область | Уилский район | Уилский с.о. | с. Екпетал | 369 | 2025 |
| 930. | 155230400 | Актюбинская область | Уилский район | Уилский с.о. | с. Каракемер | 300 | 2025 |
| 931. | 155239300 | Актюбинская область | Уилский район | с.о. им. Ш.Берсиева | с. Кумжарган | 552 | 2025 |
| 932. | 155243100 | Актюбинская область | Уилский район | Коптогайский с.о. | с. Коптогай | 840 | 2025 |
| 933. | 155243200 | Актюбинская область | Уилский район | Коптогайский с.о. | с. Аманкельды | 636 | 2025 |
| 934. | 155245200 | Актюбинская область | Уилский район | Саралжынский с.о. | с. Аккемер | 378 | 2025 |
| 935. | 153251100 | Актюбинская область | Алгинский район | Токмансайский с.о. | с. Кайнар | 795 | 2025 |
| 936. | 331039200 | область Жетісу |  | Еркинский с.о. | Отделение 3 | 485 | 2025 |
| 937. | 334233300 | область Жетісу | Коксуский район | Айнабулакский с.о. | Подхоз ПЧ-45 | 266 | 2025 |
| 938. | 334249300 | область Жетісу | Коксуский район | Муканшинский с.о. | с. 50 лет Казахстана | 460 | 2025 |
| 939. | 334449200 | область Жетісу | Каратальский район | с.о. Айту би | с. Айту | 288 | 2025 |
| 940. | 334657200 | область Жетісу | Панфиловский район | Ушаралский с.о. | с. Акарал | 469 | 2025 |
| 941. | 334037200 | область Жетісу | Кербулакский район | Жайнак батырский с.о. | с. Акбастау | 216 | 2025 |
| 942. | 334439100 | область Жетісу | Каратальский район | Байшегирский с.о. | с. Акжар | 292 | 2025 |
| 943. | 334857300 | область Жетісу | Саркандский район | Черкасский с.о. | с. Аккайын | 243 | 2025 |
| 944. | 334655200 | область Жетісу | Панфиловский район | Улькеншыганский с.о. | с. Аккент | 459 | 2025 |
| 945. | 333643200 | область Жетісу | Ескельдинский район | Кайнарлинский с.о. | с. Актасты | 313 | 2025 |
| 946. | 334833100 | область Жетісу | Саркандский район | Аманбоктерский с.о. | с. Аманбоктер | 496 | 2025 |
| 947. | 334067200 | область Жетісу | Кербулакский район | Шубарский с.о. | с. Аралтобе | 357 | 2025 |
| 948. | 334045200 | область Жетісу | Кербулакский район | Карашокинский с.о. | с. Архарлы | 243 | 2025 |
| 949. | 334033200 | область Жетісу | Кербулакский район | Алтынемельский с.о. | с. Байгазы | 476 | 2025 |
| 950. | 334043200 | область Жетісу | Кербулакский район | Коксуский с.о. | с. Бериктас | 454 | 2025 |
| 951. | 334439400 | область Жетісу | Каратальский район | Байшегирский с.о. | с. Дойыншы | 315 | 2025 |
| 952. | 334037300 | область Жетісу | Кербулакский район | Жайнак батырский с.о. | с. Доланалы | 295 | 2025 |
| 953. | 333255200 | область Жетісу | Аксуский район | Карасуский с.о. | с. Енбек | 354 | 2025 |
| 954. | 334857600 | область Жетісу | Саркандский район | Черкасский с.о. | с. Ешкиолмес | 323 | 2025 |
| 955. | 333633200 | область Жетісу | Ескельдинский район | Алдабергеновский с.о. | с. Жаналык | 432 | 2025 |
| 956. | 334449300 | область Жетісу | Каратальский район | с.о. Айту би | с. Жасталап | 335 | 2025 |
| 957. | 334445200 | область Жетісу | Каратальский район | Кызылбалыкский с.о. | с. Каракум | 400 | 2025 |
| 958. | 334443500 | область Жетісу | Каратальский район | с.о. Жолбарыс батыра | с. Карашенгель | 266 | 2025 |
| 959. | 333445200 | область Жетісу | Алакольский район | Екпендинский с.о. | с. Карлыгаш | 447 | 2025 |
| 960. | 333253200 | область Жетісу | Аксуский район | Каракозский с.о. | с. Кенкарын | 408 | 2025 |
| 961. | 334643200 | область Жетісу | Панфиловский район | Коныроленский с.о. | с. Кермеагаш | 481 | 2025 |
| 962. | 334447400 | область Жетісу | Каратальский район | Бастобинский с.о. | с. Киши Тобе | 276 | 2025 |
| 963. | 334047300 | область Жетісу | Кербулакский район | Каспанский с.о. | с. Коксай | 321 | 2025 |
| 964. | 334043300 | область Жетісу | Кербулакский район | Коксуский с.о. | с. Коктал | 290 | 2025 |
| 965. | 334653300 | область Жетісу | Панфиловский район | Улкенагашский с.о. | с. Коктал-Арасан | 267 | 2025 |
| 966. | 333247200 | область Жетісу | Аксуский район | Кошкентальский с.о. | с. Колтабан | 333 | 2025 |
| 967. | 333643300 | область Жетісу | Ескельдинский район | Кайнарлинский с.о. | с. Коржымбай | 208 | 2025 |
| 968. | 334043400 | область Жетісу | Кербулакский район | Коксуский с.о. | с. Косагаш | 459 | 2025 |
| 969. | 333269600 | область Жетісу | Аксуский район | Матайский с.о. | с. Кураксу | 384 | 2025 |
| 970. | 334657300 | область Жетісу | Панфиловский район | Ушаралский с.о. | с. Кызылжиде | 413 | 2025 |
| 971. | 333239200 | область Жетісу | Аксуский район | Есебулатовский с.о. | с. Кызылкайын | 492 | 2025 |
| 972. | 334033400 | область Жетісу | Кербулакский район | Алтынемельский с.о. | с. Кызылшкол | 416 | 2025 |
| 973. | 334063300 | область Жетісу | Кербулакский район | Шанханайский с.о. | с. Майтобе | 278 | 2025 |
| 974. | 334243400 | область Жетісу | Коксуский район | с.о. Мусабек | с. Маулимбай | 428 | 2025 |
| 975. | 334249500 | область Жетісу | Коксуский район | Муканшинский с.о. | с. Муканши | 364 | 2025 |
| 976. | 334255300 | область Жетісу | Коксуский район | Жарлыозекский с.о. | с. Муканшы | 375 | 2025 |
| 977. | 334067300 | область Жетісу | Кербулакский район | Шубарский с.о. | с. Онжас | 301 | 2025 |
| 978. | 333630500 | область Жетісу | Ескельдинский район | Карабулакский с.о. | с. Оркусак | 467 | 2025 |
| 979. | 331045800 | область Жетісу |  | Отенайский с.о. | с. Пригородное | 287 | 2025 |
| 980. | 334633300 | область Жетісу | Панфиловский район | Айдарлинский с.о. | с. Сарпылдак | 281 | 2025 |
| 981. | 333657400 | область Жетісу | Ескельдинский район | с.о. Акын Сара | с. Тамбала | 318 | 2025 |
| 982. | 333255300 | область Жетісу | Аксуский район | Карасуский с.о. | с. Тарас | 372 | 2025 |
| 983. | 334837300 | область Жетісу | Саркандский район | Бакалинский с.о. | с. Таскудык | 306 | 2025 |
| 984. | 334839200 | область Жетісу | Саркандский район | Екиашинский с.о. | с. Тополевка | 402 | 2025 |
| 985. | 334433400 | область Жетісу | Каратальский район | Балпыкский с.о. | с. Умтул | 217 | 2025 |
| 986. | 333445300 | область Жетісу | Алакольский район | Екпендинский с.о. | с. Ушкаиын | 328 | 2025 |
| 987. | 334420300 | область Жетісу | Каратальский район |  | с. Ушкомей | 280 | 2025 |
| 988. | 334047500 | область Жетісу | Кербулакский район | Каспанский с.о. | с. Шаган | 93 | 2025 |
| 989. | 593240300 | Северо-Казахстанская область | Айыртауский район | Елецкий с.о. | с. Айыртауское | 115 | 2025 |
| 990. | 593245300 | Северо-Казахстанская область | Айыртауский район | Казанский с.о. | с. Бурлык | 137 | 2025 |
| 991. | 593248200 | Северо-Казахстанская область | Айыртауский район | Лобановский с.о. | с. Альжан | 186 | 2025 |
| 992. | 593249480 | Северо-Казахстанская область | Айыртауский район | Сырымбетский с.о. | с. Каракамыс | 161 | 2025 |
| 993. | 593251300 | Северо-Казахстанская область | Айыртауский район | Украинский с.о. | с. Каменный Брод | 492 | 2025 |
| 994. | 593251500 | Северо-Казахстанская область | Айыртауский район | Украинский с.о. | с. Кутузовка | 113 | 2025 |
| 995. | 593432100 | Северо-Казахстанская область | Акжарский район | Айсаринский с.о. | с. Айсаринское | 220 | 2025 |
| 996. | 593436100 | Северо-Казахстанская область | Акжарский район | Кенащинский с.о. | с. Кенащы | 188 | 2025 |
| 997. | 593443100 | Северо-Казахстанская область | Акжарский район | Новосельский с.о. | с. Коммунизм | 192 | 2025 |
| 998. | 593449800 | Северо-Казахстанская область | Акжарский район | Уялинский с.о. | с. Аксары | 169 | 2025 |
| 999. | 593633200 | Северо-Казахстанская область | Район Магжана Жумабаева | Авангардский с.о. | с. Достық | 147 | 2025 |
| 1000. | 593657100 | Северо-Казахстанская область | Район Магжана Жумабаева | с.о. Магжан | с. Жастар | 186 | 2025 |
| 1001. | 593663200 | Северо-Казахстанская область | Район Магжана Жумабаева | с.о. Ноғайбай би | с. Бинаш | 160 | 2025 |
| 1002. | 593663400 | Северо-Казахстанская область | Район Магжана Жумабаева | с.о. Ноғайбай би | с. Еремеевка | 143 | 2025 |
| 1003. | 593665400 | Северо-Казахстанская область | Район Магжана Жумабаева | с.о. Аққайың | с. Хлебороб | 185 | 2025 |
| 1004. | 593669200 | Северо-Казахстанская область | Район Магжана Жумабаева | Полудинский с.о. | с. Ганькино | 161 | 2025 |
| 1005. | 593675200 | Северо-Казахстанская область | Район Магжана Жумабаева | Таманский с.о. | с. Пулеметовка | 135 | 2025 |
| 1006. | 593679300 | Северо-Казахстанская область | Район Магжана Жумабаева | Узынкольский с.о. | с. Шандак | 139 | 2025 |
| 1007. | 594237400 | Северо-Казахстанская область | Есильский район | Бескудукский с.о. | с. Черуновка | 161 | 2025 |
| 1008. | 594255400 | Северо-Казахстанская область | Есильский район | Покровский с.о. | с. Мальцево | 188 | 2025 |
| 1009. | 594256100 | Северо-Казахстанская область | Есильский район | Спасовский с.о. | с. Спасовка | 135 | 2025 |
| 1010. | 594637300 | Северо-Казахстанская область | Жамбылский район | Благовещенский с.о. | с. Майбалык | 178 | 2025 |
| 1011. | 594643500 | Северо-Казахстанская область | Жамбылский район | Кладбинский с.о. | с. Миролюбово | 182 | 2025 |
| 1012. | 594651200 | Северо-Казахстанская область | Жамбылский район | Мирный с.о. | с. Айымжан | 230 | 2025 |
| 1013. | 594651400 | Северо-Казахстанская область | Жамбылский район | Мирный с.о. | с. Петровка | 250 | 2025 |
| 1014. | 594661200 | Северо-Казахстанская область | Жамбылский район | Пресноредутский с.о. | с. Нурымбет | 104 | 2025 |
| 1015. | 595037200 | Северо-Казахстанская область | Кызылжарский район | Березовский с.о. | с. Барневка | 156 | 2025 |
| 1016. | 595037400 | Северо-Казахстанская область | Кызылжарский район | Березовский с.о. | с. Гончаровка | 105 | 2025 |
| 1017. | 595053200 | Северо-Казахстанская область | Кызылжарский район | Налобинский с.о. | с. Дубровное | 172 | 2025 |
| 1018. | 595069200 | Северо-Казахстанская область | Кызылжарский район | Якорский с.о. | с. Вишневка | 99 | 2025 |
| 1019. | 595069300 | Северо-Казахстанская область | Кызылжарский район | Якорский с.о. | с. Вознесенка | 121 | 2025 |
| 1020. | 595233600 | Северо-Казахстанская область | Мамлютский район | Беловский с.о. | с. Чистое | 110 | 2025 |
| 1021. | 595237300 | Северо-Казахстанская область | Мамлютский район | Дубровинский с.о. | с. Новодубровное | 190 | 2025 |
| 1022. | 595239200 | Северо-Казахстанская область | Мамлютский район | Краснозаменный с.о. | с. Беловка | 193 | 2025 |
| 1023. | 595243200 | Северо-Казахстанская область | Мамлютский район | Леденевский с.о. | с. Новоандреевка | 54 | 2025 |
| 1024. | 595643200 | Северо-Казахстанская область | Район Шал акына | Новопокровский с.о. | с. Аксу | 174 | 2025 |
| 1025. | 595643500 | Северо-Казахстанская область | Район Шал акына | Новопокровский с.о. | с. Жанасу | 124 | 2025 |
| 1026. | 595649300 | Северо-Казахстанская область | Район Шал акына | Семипольский с.о. | с. Астаган | 114 | 2025 |
| 1027. | 595858400 | Северо-Казахстанская область | Аккайынский район | с.о. Шагалалы | с. Степное | 121 | 2025 |
| 1028. | 596033300 | Северо-Казахстанская область | Тайыншинский район | Абайский с.о. | с. Константиновка | 173 | 2025 |
| 1029. | 596055400 | Северо-Казахстанская область | Тайыншинский район | Келлеровский с.о. | с. Кременчуг | 154 | 2025 |
| 1030. | 596059200 | Северо-Казахстанская область | Тайыншинский район | Кировский с.о. | с. Агроном | 102 | 2025 |
| 1031. | 596063600 | Северо-Казахстанская область | Тайыншинский район | Летовочный с.о. | с. Мадениет | 132 | 2025 |
| 1032. | 596064300 | Северо-Казахстанская область | Тайыншинский район | Мироновский с.о. | с. Виноградовка | 196 | 2025 |
| 1033. | 596069200 | Северо-Казахстанская область | Тайыншинский район | Чермошнянский с.о. | с. Бахмут | 160 | 2025 |
| 1034. | 596069680 | Северо-Казахстанская область | Тайыншинский район | Чермошнянский с.о. | с. Новоивановка | 149 | 2025 |
| 1035. | 596245100 | Северо-Казахстанская область | Тимирязевский район | Комсомольский с.о. | с. Комсомольское | 488 | 2025 |
| 1036. | 596263100 | Северо-Казахстанская область | Тимирязевский район | Целинный с.о. | с. Целинное | 172 | 2025 |
| 1037. | 596433100 | Северо-Казахстанская область | Уалихановский район | Актуесайский с.о. | с. Актуесай | 527 | 2025 |
| 1038. | 596433200 | Северо-Казахстанская область | Уалихановский район | Актуесайский с.о. | с. Кузексай | 109 | 2025 |
| 1039. | 596441500 | Северо-Казахстанская область | Уалихановский район | Кайратский с.о. | с. Жаскайрат | 158 | 2025 |
| 1040. | 596446200 | Северо-Казахстанская область | Уалихановский район | Кулыкольский с.о. | с. Береке | 150 | 2025 |
| 1041. | 596657700 | Северо-Казахстанская область | Район им.Габита Мусрепова | Рузаевский с.о. | с. Чернобаевка | 148 | 2025 |
| 1042. | 596659300 | Северо-Казахстанская область | Район им.Габита Мусрепова | Тахтабродский с.о. | с. Литвиновка | 144 | 2025 |
| 1043. | 396859500 | Костанайская область | Федоровский район | Пешковский с.о. | с. Кравцово | 186 | 2025 |
| 1044. | 395046500 | Костанайская область | Карабалыкский район | Кособинский с.о. | с. Кособа | 182 | 2025 |
| 1045. | 395653200 | Костанайская область | Мендыкаринский район | Ломоносовский с.о. | с. Коктерек | 167 | 2025 |
| 1046. | 396255500 | Костанайская область | Сарыкольский район | Сорочинский с.о. | с. Новое | 144 | 2025 |
| 1047. | 396435200 | Костанайская область | район Беимбета Майлина | Асенкритовский с.о. | с. Баталы | 89 | 2025 |
| 1048. | 396439100 | Костанайская область | район Беимбета Майлина | Белинский с.о. | с. Кайындыколь | 157 | 2025 |
| 1049. | 396439400 | Костанайская область | район Беимбета Майлина | Белинский с.о. | с. Максут | 135 | 2025 |
| 1050. | 396453200 | Костанайская область | район Беимбета Майлина | Майский с.о. | с. Приреченское | 122 | 2025 |
| 1051. | 396459300 | Костанайская область | район Беимбета Майлина | Новоильинский с.о. | с. Богородское | 170 | 2025 |
| 1052. | 396459500 | Костанайская область | район Беимбета Майлина | Новоильинский с.о. | с. Козыревка | 118 | 2025 |
| 1053. | 396459800 | Костанайская область | район Беимбета Майлина | Новоильинский с.о. | с. Увальное | 65 | 2025 |
| 1054. | 396463100 | Костанайская область | район Беимбета Майлина | Павловский с.о. | с. Павловка | 98 | 2025 |
| 1055. | 396630300 | Костанайская область | Узункольский район | Узункольский с.о. | с. Есмырза | 157 | 2025 |
| 1056. | 396635200 | Костанайская область | Узункольский район | Ершовский с.о. | с. Отынагаш | 125 | 2025 |
| 1057. | 396651200 | Костанайская область | Узункольский район | Пресногорьковский с.о. | с. Волна | 123 | 2025 |
| 1058. | 396663500 | Костанайская область | Узункольский район | Федоровский с.о. | с. Сибирка | 158 | 2025 |
| 1059. | 396839300 | Костанайская область | Федоровский район | Воронежский с.о. | с. Лысановка | 170 | 2025 |
| 1060. | 396845300 | Костанайская область | Федоровский район | Камышинский с.о. | с. Дорожное | 104 | 2025 |
| 1061. | 396847200 | Костанайская область | Федоровский район | Костряковский с.о. | с. Волковка | 177 | 2025 |
| 1062. | 396847400 | Костанайская область | Федоровский район | Костряковский с.о. | с. Запасное | 127 | 2025 |
| 1063. | 396857400 | Костанайская область | Федоровский район | Первомайский с.о. | с. Трактовое | 140 | 2025 |
| 1064. | 393243200 | Костанайская область | Алтынсаринский район | с.о. им.Ильяса Омарова | с. Жанасу | 128 | 2025 |
| 1065. | 393245300 | Костанайская область | Алтынсаринский район | с.о. имени Омара Шипина | с. Темир Казык | 127 | 2025 |
| 1066. | 393259400 | Костанайская область | Алтынсаринский район | с.о. имени Мариям Хәкімжановой | с. Коскудук | 222 | 2025 |
| 1067. | 393635300 | Костанайская область | Аулиекольский район | Диевский с.о. | с. Ушкарасу | 135 | 2025 |
| 1068. | 394433100 | Костанайская область | Житикаринский район | Аккаргинский с.о. | с. Аккарга | 150 | 2025 |
| 1069. | 394447100 | Костанайская область | Житикаринский район | Муктикольский с.о. | с. Муктиколь | 170 | 2025 |
| 1070. | 395047200 | Костанайская область | Карабалыкский район | Михайловский с.о. | с. Лесное | 102 | 2025 |
| 1071. | 395059400 | Костанайская область | Карабалыкский район | Смирновский с.о. | с. Рыбкино | 188 | 2025 |
| 1072. | 395063300 | Костанайская область | Карабалыкский район | Станционый с.о. | с. Приуральское | 184 | 2025 |
| 1073. | 395065200 | Костанайская область | Карабалыкский район | Тогузакский с.о. | с. Веренка | 192 | 2025 |
| 1074. | 395065500 | Костанайская область | Карабалыкский район | Тогузакский с.о. | с. Ельшанское | 118 | 2025 |
| 1075. | 395065600 | Костанайская область | Карабалыкский район | Тогузакский с.о. | с. Котлованное | 114 | 2025 |
| 1076. | 395065900 | Костанайская область | Карабалыкский район | Тогузакский с.о. | с. Целинное | 125 | 2025 |
| 1077. | 395231200 | Костанайская область | Карасуский район | Айдарлинский с.о. | с. Дружба | 92 | 2025 |
| 1078. | 395251300 | Костанайская область | Карасуский район | Карамырзинский с.о. | с. Кошевое | 103 | 2025 |
| 1079. | 395255300 | Костанайская область | Карасуский район | Люблинский с.о. | с. Корниловка | 112 | 2025 |
| 1080. | 395287300 | Костанайская область | Карасуский район | Черняевский с.о. | с. Зеленовка | 127 | 2025 |
| 1081. | 395287500 | Костанайская область | Карасуский район | Черняевский с.о. | с. Маршановка | 105 | 2025 |
| 1082. | 395287700 | Костанайская область | Карасуский район | Черняевский с.о. | с. Черняевка | 109 | 2025 |
| 1083. | 395435200 | Костанайская область | Костанайский район | Белозерский с.о. | с. Балыкты | 160 | 2025 |
| 1084. | 395459300 | Костанайская область | Костанайский район | Жамбылский с.о. | с. Самир | 115 | 2025 |
| 1085. | 395639200 | Костанайская область | Мендыкаринский район | Буденновский с.о. | с. Кызыл Ту | 117 | 2025 |
| 1086. | 395643200 | Костанайская область | Мендыкаринский район | Введенский с.о. | с. Загаринка | 146 | 2025 |
| 1087. | 395649600 | Костанайская область | Мендыкаринский район | Каракогинский с.о. | с. Кульчукай | 115 | 2025 |
| 1088. | 395657200 | Костанайская область | Мендыкаринский район | Первомайский с.о. | с. Долбушка | 169 | 2025 |
| 1089. | 395659300 | Костанайская область | Мендыкаринский район | Сосновский с.о. | с. Приозерное | 84 | 2025 |
| 1090. | 395659400 | Костанайская область | Мендыкаринский район | Сосновский с.о. | с. Сосна | 163 | 2025 |
| 1091. | 393465200 | Костанайская область | Амангельдинский район | Урпекский с.о. | с. Агаштыколь | 93 | 2025 |
| 1092. | 395063500 | Костанайская область | Карабалыкский район | Станционый с.о. | с. Шадыксаевка | 109 | 2025 |
| 1093. | 395267400 | Костанайская область | Карасуский район | Октябрьский с.о. | с. Теректы | 108 | 2025 |
| 1094. | 395255500 | Костанайская область | Карасуский район | Люблинский с.о. | с. Симферополь | 117 | 2025 |
| 1095. | 395285300 | Костанайская область | Карасуский район | Челгашинский с.о. | с. Прогресс | 104 | 2025 |
| 1096. | 396845200 | Костанайская область | Федоровский район | Камышинский с.о. | с. Алабутала | 136 | 2025 |
| 1097. | 396835400 | Костанайская область | Федоровский район | Банновский с.о. | с. Чеховка | 172 | 2025 |
| 1098. | 396837300 | Костанайская область | Федоровский район | Вишневый с.о. | с. Белояровка | 81 | 2025 |
| 1099. | 395465600 | Костанайская область | Костанайский район | Октябрьский с.о. | с. Шоккарагай | 147 | 2025 |
| 1100. | 395633300 | Костанайская область | Мендыкаринский район | Алешинский с.о. | с. Алкау | 86 | 2025 |
| 1101. | 396439300 | Костанайская область | район Беимбета Майлина | Белинский с.о. | с. Смайловка | 73 | 2025 |
| 1102. | 396463600 | Костанайская область | район Беимбета Майлина | Павловский с.о. | с. Евгеновка | 72 | 2025 |
| 1103. | 393235200 | Костанайская область | Алтынсаринский район | Большечураковский с.о. | с. Новониколаевка | 88 | 2025 |
| 1104. | 113255200 | Акмолинская область | Аккольский район | Урюпинский с.о. | с. Амангельды | 249 | 2025 |
| 1105. | 113241200 | Акмолинская область | Аккольский район | Карасайский с.о. | с. Карасай | 267 | 2025 |
| 1106. | 113241300 | Акмолинская область | Аккольский район | Карасайский с.о. | с. Сазды булак | 270 | 2025 |
| 1107. | 113243400 | Акмолинская область | Аккольский район | Кенесский с.о. | с. Малый Барап | 332 | 2025 |
| 1108. | 113247300 | Акмолинская область | Аккольский район | Наумовский с.о. | с. Орнек | 350 | 2025 |
| 1109. | 113251100 | Акмолинская область | Аккольский район | Жалгызкарагайский с.о. | с. Жалгызкарагай | 417 | 2025 |
| 1110. | 113449200 | Акмолинская область | Аршалынский район | Михайловский с.о. | с. Николаевка | 276 | 2025 |
| 1111. | 113445200 | Акмолинская область | Аршалынский район | Константиновский с.о. | с. Белоярка | 285 | 2025 |
| 1112. | 113441500 | Акмолинская область | Аршалынский район | Волгодоновский с.о. | с. Койгельды | 316 | 2025 |
| 1113. | 113451700 | Акмолинская область | Аршалынский район | Булаксайский с.о. | с. Костомар | 488 | 2025 |
| 1114. | 113645200 | Акмолинская область | Астраханский район | Кызылжарский с.о. | с. Акимовка | 279 | 2025 |
| 1115. | 113657100 | Акмолинская область | Астраханский район | Узункольский с.о. | с. Узунколь | 325 | 2025 |
| 1116. | 113645400 | Акмолинская область | Астраханский район | Кызылжарский с.о. | с. Оксановка | 329 | 2025 |
| 1117. | 113649200 | Акмолинская область | Астраханский район | Николаевский с.о. | с. Жамбыл | 374 | 2025 |
| 1118. | 113650400 | Акмолинская область | Астраханский район | Новочеркасский с.о. | с. Ондирис | 409 | 2025 |
| 1119. | 113867400 | Акмолинская область | Атбасарский район | Ярославский с.о. | с. Магдалиновка | 247 | 2025 |
| 1120. | 113867300 | Акмолинская область | Атбасарский район | Ярославский с.о. | с. Калиновка | 296 | 2025 |
| 1121. | 113857400 | Акмолинская область | Атбасарский район | Сергеевский с.о. | с. Самарка | 340 | 2025 |
| 1122. | 114043400 | Акмолинская область | Буландынский район | Карамышевский с.о. | с. Отрадное | 320 | 2025 |
| 1123. | 114031200 | Акмолинская область | Буландынский район | Вознесенский с.о. | с. Аккайын | 340 | 2025 |
| 1124. | 117049500 | Акмолинская область | Бурабайский район | Зеленоборский с.о. | с. Кумызынай | 265 | 2025 |
| 1125. | 117051400 | Акмолинская область | Бурабайский район | Златопольский с.о. | с. Обалы | 346 | 2025 |
| 1126. | 117055800 | Акмолинская область | Бурабайский район | с.о. Атамекен | с. Каражар | 383 | 2025 |
| 1127. | 117051500 | Акмолинская область | Бурабайский район | Златопольский с.о. | с. Савинка | 391 | 2025 |
| 1128. | 114446100 | Акмолинская область | Егиндыкольский район | Коржинкольский с.о. | с. Коржинколь | 346 | 2025 |
| 1129. | 114447100 | Акмолинская область | Егиндыкольский район | Узункольский с.о. | с. Узункольское | 360 | 2025 |
| 1130. | 114435100 | Акмолинская область | Егиндыкольский район | Алакольский с.о. | с. Полтавское | 431 | 2025 |
| 1131. | 114646200 | Акмолинская область | Ерейментауский район | Койтасский с.о. | с. Ажы | 281 | 2025 |
| 1132. | 114645100 | Акмолинская область | Ерейментауский район | Куншалганский с.о. | с. Куншалган | 458 | 2025 |
| 1133. | 114879300 | Акмолинская область | Есильский район | Интернациональный с.о. | с. Биртал | 140 | 2025 |
| 1134. | 114857400 | Акмолинская область | Есильский район | Красивинский с.о. | с. Ленинское | 251 | 2025 |
| 1135. | 114859200 | Акмолинская область | Есильский район |  | с. Иглик | 317 | 2025 |
| 1136. | 114837300 | Акмолинская область | Есильский район | Бузулукский с.о. | с. Сурган | 350 | 2025 |
| 1137. | 114845200 | Акмолинская область | Есильский район | Жаныспайский с.о. | с. Ковыльное | 441 | 2025 |
| 1138. | 115275100 | Акмолинская область | Жаксынский район |  | с. Терсакан | 302 | 2025 |
| 1139. | 115274100 | Акмолинская область | Жаксынский район | Тарасовский с.о. | с. Тарасовка | 318 | 2025 |
| 1140. | 115251100 | Акмолинская область | Жаксынский район | Калининский с.о. | с. Калининское | 333 | 2025 |
| 1141. | 115251500 | Акмолинская область | Жаксынский район | Калининский с.о. | с. Моховое | 340 | 2025 |
| 1142. | 115265100 | Акмолинская область | Жаксынский район | Кызылсайский с.о. | с. Кировское | 429 | 2025 |
| 1143. | 115455100 | Акмолинская область | Жаркаинский район | Нахимовский с.о. | с. Нахимовка | 241 | 2025 |
| 1144. | 115475100 | Акмолинская область | Жаркаинский район |  | с. Ушкарасу | 252 | 2025 |
| 1145. | 115443300 | Акмолинская область | Жаркаинский район | Жанадалинский с.о. | с. Зерноградское | 282 | 2025 |
| 1146. | 115471100 | Акмолинская область | Жаркаинский район |  | с. Тассуат | 286 | 2025 |
| 1147. | 115441100 | Акмолинская область | Жаркаинский район |  | с. Далабай | 301 | 2025 |
| 1148. | 115469100 | Акмолинская область | Жаркаинский район |  | с. Тасоткель | 307 | 2025 |
| 1149. | 115453100 | Акмолинская область | Жаркаинский район |  | с. Кумсуат | 325 | 2025 |
| 1150. | 115437100 | Акмолинская область | Жаркаинский район |  | с. Бирсуат | 469 | 2025 |
| 1151. | 115655700 | Акмолинская область | Зерендинский район | с.о. Малика Габдуллина | с. Малые Тюкты | 188 | 2025 |
| 1152. | 115630380 | Акмолинская область | Зерендинский район | Зерендинский с.о. | с. Коктерек | 203 | 2025 |
| 1153. | 115659700 | Акмолинская область | Зерендинский район | Чаглинский с.о. | с. Ескенежал | 211 | 2025 |
| 1154. | 115655800 | Акмолинская область | Зерендинский район | с.о. Малика Габдуллина | с. Серафимовка | 220 | 2025 |
| 1155. | 115637700 | Акмолинская область | Зерендинский район | Булакский с.о. | с. Карлыколь | 253 | 2025 |
| 1156. | 115667700 | Акмолинская область | Зерендинский район | Кызылегисский с.о. | с. Ортаагаш | 263 | 2025 |
| 1157. | 115633200 | Акмолинская область | Зерендинский район | Аккольский с.о. | с. Ивановка | 282 | 2025 |
| 1158. | 115677300 | Акмолинская область | Зерендинский район | Сарыозекский с.о. | с. Баратай | 288 | 2025 |
| 1159. | 115665100 | Акмолинская область | Зерендинский район | с.о. им.Канай би | с. Карауыл Канай-бия | 293 | 2025 |
| 1160. | 115652400 | Акмолинская область | Зерендинский район | Ортакский с.о. | с. Кызылтан | 345 | 2025 |
| 1161. | 115669400 | Акмолинская область | Зерендинский район | Байтерекский с.о. | с. Красный Кордон | 378 | 2025 |
| 1162. | 115665400 | Акмолинская область | Зерендинский район | с.о. им.Канай би | с. Игилик | 390 | 2025 |
| 1163. | 115671300 | Акмолинская область | Зерендинский район | Садовый с.о. | с. Заречное | 397 | 2025 |
| 1164. | 115673500 | Акмолинская область | Зерендинский район | с.о. им.Сакена Сейфуллина | с. Сейфуллино | 434 | 2025 |
| 1165. | 115669100 | Акмолинская область | Зерендинский район | Байтерекский с.о. | с. Байтерек | 453 | 2025 |
| 1166. | 115659300 | Акмолинская область | Зерендинский район | Чаглинский с.о. | с. Акадыр | 459 | 2025 |
| 1167. | 115652100 | Акмолинская область | Зерендинский район | Ортакский с.о. | с. Ортак | 463 | 2025 |
| 1168. | 115663100 | Акмолинская область | Зерендинский район | Исаковский с.о. | с. Исаковка | 475 | 2025 |
| 1169. | 115649200 | Акмолинская область | Зерендинский район | Конысбайский с.о. | с. Васильковка | 497 | 2025 |
| 1170. | 115651100 | Акмолинская область | Зерендинский район | Кызылсаянский с.о. | с. Кызылсая | 498 | 2025 |
| 1171. | 116045100 | Акмолинская область | Коргалжынский район | Кызылсайский с.о. | с. Шалкар | 389 | 2025 |
| 1172. | 116037100 | Акмолинская область | Коргалжынский район | Кенбидаикский с.о. | с. Кенбидаик | 464 | 2025 |
| 1173. | 114538100 | Акмолинская область | район Биржан сал |  | с. Заозерное | 276 | 2025 |
| 1174. | 114537800 | Акмолинская область | район Биржан сал | Енбекшильдерский с.о. | с. Актас | 282 | 2025 |
| 1175. | 114543400 | Акмолинская область | район Биржан сал | Макинский с.о. | с. Когам | 314 | 2025 |
| 1176. | 114543500 | Акмолинская область | район Биржан сал | Макинский с.о. | с. Макпал | 321 | 2025 |
| 1177. | 114540100 | Акмолинская область | район Биржан сал |  | с. Кенащи | 340 | 2025 |
| 1178. | 114543200 | Акмолинская область | район Биржан сал | Макинский с.о. | с. Буланды | 367 | 2025 |
| 1179. | 114539400 | Акмолинская область | район Биржан сал | Зауральский с.о. | с. Кудукагаш | 371 | 2025 |
| 1180. | 114537100 | Акмолинская область | район Биржан сал | Енбекшильдерский с.о. | с. Енбекшильдерское | 450 | 2025 |
| 1181. | 116449600 | Акмолинская область | Сандыктауский район | Лесной с.о. | с. Михайловка | 231 | 2025 |
| 1182. | 116439100 | Акмолинская область | Сандыктауский район | Васильевский с.о. | с. Васильевка | 264 | 2025 |
| 1183. | 116455200 | Акмолинская область | Сандыктауский район | Сандыктауский с.о. | с. Новоромановка | 270 | 2025 |
| 1184. | 116439200 | Акмолинская область | Сандыктауский район | Васильевский с.о. | с. Улан | 293 | 2025 |
| 1185. | 116438600 | Акмолинская область | Сандыктауский район | Берликский с.о. | с. Петриковка | 302 | 2025 |
| 1186. | 116661300 | Акмолинская область | Целиноградский район | с.о. Родина | с. Садовое | 358 | 2025 |
| 1187. | 116673300 | Акмолинская область | Целиноградский район | Шалкарский с.о. | с. Отаутускен | 285 | 2025 |
| 1188. | 116648400 | Акмолинская область | Целиноградский район | Караоткельский с.о. | с. Жанажол | 295 | 2025 |
| 1189. | 116649200 | Акмолинская область | Целиноградский район | Оразакский с.о. | с. Бирлик | 315 | 2025 |
| 1190. | 116653700 | Акмолинская область | Целиноградский район | с.о. Тасты | ст. Тастак | 349 | 2025 |
| 1191. | 116637500 | Акмолинская область | Целиноградский район | Нуресильский с.о. | с. Раздольное | 351 | 2025 |
| 1192. | 116653300 | Акмолинская область | Целиноградский район | с.о. Тасты | с. Акмечеть | 392 | 2025 |
| 1193. | 116667400 | Акмолинская область | Целиноградский район | с.о. Рахымжана Кошкарбаева | с. Сарыколь | 425 | 2025 |
| 1194. | 116655200 | Акмолинская область | Целиноградский район | Арайлынский с.о. | ст. Косшокы | 493 | 2025 |
| 1195. | 116855300 | Акмолинская область | Шортандинский район | Раевский с.о. | с. Гуляйполе | 270 | 2025 |
| 1196. | 116833800 | Акмолинская область | Шортандинский район | Андреевский с.о. | с. Октябрьское | 277 | 2025 |
| 1197. | 116847500 | Акмолинская область | Шортандинский район | Петровский с.о. | ст. Караадыр | 298 | 2025 |
| 1198. | 116841200 | Акмолинская область | Шортандинский район | с.о. Бектау | с. Мыктыколь | 324 | 2025 |
| 1199. | 116837200 | Акмолинская область | Шортандинский район | с.о. Бозайгыр | с. Ключи | 497 | 2025 |
| 1200. | 273237500 | Западно-Казахстанская область | Акжаикский район | Алгабасский с.о. | с. Жанажол | 413 | 2025 |
| 1201. | 273243300 | Западно-Казахстанская область | Акжаикский район | Базартобинский с.о. | с. Кызылжар | 303 | 2025 |
| 1202. | 273247200 | Западно-Казахстанская область | Акжаикский район | Бударинский с.о. | с. Самал | 257 | 2025 |
| 1203. | 273249300 | Западно-Казахстанская область | Акжаикский район | Есенсайский с.о. | с. Кенсуат | 458 | 2025 |
| 1204. | 273255200 | Западно-Казахстанская область | Акжаикский район | Жамбылский с.о. | с. Уштобе | 380 | 2025 |
| 1205. | 273267200 | Западно-Казахстанская область | Акжаикский район | Мергеневский с.о. | с. Мойылды | 348 | 2025 |
| 1206. | 273273200 | Западно-Казахстанская область | Акжаикский район | Тайпакский с.о. | с. Томпак | 291 | 2025 |
| 1207. | 273635100 | Западно-Казахстанская область | Бурлинский район | Аксуский с.о. | с. Аксу | 453 | 2025 |
| 1208. | 273637100 | Западно-Казахстанская область | Бурлинский район | Достық с.о. | с. Достық | 430 | 2025 |
| 1209. | 273645200 | Западно-Казахстанская область | Бурлинский район | Бумакольский с.о. | с. Облавка | 256 | 2025 |
| 1210. | 273663100 | Западно-Казахстанская область | Бурлинский район | Каракудукский с.о. | с. Қарақұдық | 310 | 2025 |
| 1211. | 273667100 | Западно-Казахстанская область | Бурлинский район | Успенский с.о. | с. Успенка | 319 | 2025 |
| 1212. | 273667200 | Западно-Казахстанская область | Бурлинский район | Успенский с.о. | с. Жанаталап | 380 | 2025 |
| 1213. | 274035400 | Западно-Казахстанская область | Жангалинский район | Жанажолский с.о. | с. Сарыколь | 480 | 2025 |
| 1214. | 274037400 | Западно-Казахстанская область | Жангалинский район | Жанаказанский с.о. | с. Жуалыой | 367 | 2025 |
| 1215. | 274045200 | Западно-Казахстанская область | Жангалинский район | Кызылобинский с.о. | с. Айтпай | 282 | 2025 |
| 1216. | 274053400 | Западно-Казахстанская область | Жангалинский район | Пятимарский с.о. | с. Борык | 271 | 2025 |
| 1217. | 274235200 | Западно-Казахстанская область | Жанибекский район | Борсынский с.о. | с. Тегисшил | 370 | 2025 |
| 1218. | 274430400 | Западно-Казахстанская область | район Бәйтерек | Переметнинский с.о. | с. Болашақ | 370 | 2025 |
| 1219. | 274430700 | Западно-Казахстанская область | район Бәйтерек | Переметнинский с.о. | с. Қаражар | 284 | 2025 |
| 1220. | 274441700 | Западно-Казахстанская область | район Бәйтерек | Кушумский с.о. | с. Оркен | 395 | 2025 |
| 1221. | 274443300 | Западно-Казахстанская область | район Бәйтерек | Макаровский с.о. | с. Садовое | 491 | 2025 |
| 1222. | 274443600 | Западно-Казахстанская область | район Бәйтерек | Макаровский с.о. | с. Жалын | 329 | 2025 |
| 1223. | 274445400 | Западно-Казахстанская область | район Бәйтерек | Мичуринский с.о. | с. Зеленое | 418 | 2025 |
| 1224. | 274453100 | Западно-Казахстанская область | район Бәйтерек | Раздольненский с.о. | с. Раздольное | 485 | 2025 |
| 1225. | 274459100 | Западно-Казахстанская область | район Бәйтерек | Егиндибулакский с.о. | с. Егиндибулак | 478 | 2025 |
| 1226. | 274461300 | Западно-Казахстанская область | район Бәйтерек | Трекинский с.о. | с. Жайык | 505 | 2025 |
| 1227. | 274467100 | Западно-Казахстанская область | район Бәйтерек | с.о. Құрманғазы | с. Құрманғазы | 468 | 2025 |
| 1228. | 274471100 | Западно-Казахстанская область | район Бәйтерек | Чировский с.о. | с. Чирово | 421 | 2025 |
| 1229. | 274475400 | Западно-Казахстанская область | район Бәйтерек | Щаповский с.о. | с. Жаңатаң | 355 | 2025 |
| 1230. | 274479200 | Западно-Казахстанская область | район Бәйтерек | Январцевский с.о. | с. Кирсаново | 273 | 2025 |
| 1231. | 274479400 | Западно-Казахстанская область | район Бәйтерек | Январцевский с.о. | с. Красноармейское | 451 | 2025 |
| 1232. | 274837200 | Западно-Казахстанская область | Казталовский район | Болашакский с.о. | с. Копкутир | 261 | 2025 |
| 1233. | 274837300 | Западно-Казахстанская область | Казталовский район | Болашакский с.о. | с. Жана тан | 309 | 2025 |
| 1234. | 274845300 | Западно-Казахстанская область | Казталовский район | Жанажолский с.о. | с. Комекши | 288 | 2025 |
| 1235. | 274849500 | Западно-Казахстанская область | Казталовский район | Коктерекский с.о. | с. Сатыбалды | 268 | 2025 |
| 1236. | 274853200 | Западно-Казахстанская область | Казталовский район | Караузенский с.о. | с. Жас | 331 | 2025 |
| 1237. | 274859500 | Западно-Казахстанская область | Казталовский район | Талдыапанский с.о. | с. Сарыкудук | 279 | 2025 |
| 1238. | 275047400 | Западно-Казахстанская область | Каратобинский район | Саралжынский с.о. | с. Сауле | 318 | 2025 |
| 1239. | 275049400 | Западно-Казахстанская область | Каратобинский район | Сулыкольский с.о. | с. Толен | 289 | 2025 |
| 1240. | 275433200 | Западно-Казахстанская область | Бокейординский район | Бисенский с.о. | с. Жетібай | 301 | 2025 |
| 1241. | 275443300 | Западно-Казахстанская область | Бокейординский район | Ординский с.о. | с. Карасу | 318 | 2025 |
| 1242. | 275837200 | Западно-Казахстанская область | Сырымский район | Буланский с.о. | с. Жамбыл | 329 | 2025 |
| 1243. | 275839200 | Западно-Казахстанская область | Сырымский район | Булдуртинский с.о. | с. Аккудук | 457 | 2025 |
| 1244. | 275839400 | Западно-Казахстанская область | Сырымский район | Булдуртинский с.о. | с. Когерис | 276 | 2025 |
| 1245. | 275843100 | Западно-Казахстанская область | Сырымский район | Елтайский с.о. | с. Таскудук | 389 | 2025 |
| 1246. | 275855300 | Западно-Казахстанская область | Сырымский район | Саройский с.о. | с. Коздикара | 313 | 2025 |
| 1247. | 275859400 | Западно-Казахстанская область | Сырымский район | Шолаканкатынский с.о. | с. Куспанколь | 276 | 2025 |
| 1248. | 276030300 | Западно-Казахстанская область | Таскалинский район | Таскалинский с.о. | с. Бірлік | 311 | 2025 |
| 1249. | 276049400 | Западно-Казахстанская область | Таскалинский район | Мерейский с.о. | с. Айнабұлақ | 320 | 2025 |
| 1250. | 276233600 | Западно-Казахстанская область | Теректинский район | Акжаикский с.о. | с. Талпын | 122 | 2025 |
| 1251. | 276237200 | Западно-Казахстанская область | Теректинский район | Аксуатский с.о. | с. Айтиево | 256 | 2025 |
| 1252. | 276243200 | Западно-Казахстанская область | Теректинский район | Богдановский с.о. | с. Алгабас | 290 | 2025 |
| 1253. | 276245500 | Западно-Казахстанская область | Теректинский район | Долинский с.о. | с. Тонкерис | 460 | 2025 |
| 1254. | 276253300 | Западно-Казахстанская область | Теректинский район | Подстепновский с.о. | с. Тукпай | 347 | 2025 |
| 1255. | 276253400 | Западно-Казахстанская область | Теректинский район | Подстепновский с.о. | с. Юбилейное | 416 | 2025 |
| 1256. | 276269300 | Западно-Казахстанская область | Теректинский район | Чаганский с.о. | с. Кемер | 478 | 2025 |
| 1257. | 276273300 | Западно-Казахстанская область | Теректинский район | Шагатайский с.о. | с. Когалытобек | 343 | 2025 |
| 1258. | 276273500 | Западно-Казахстанская область | Теректинский район | Шагатайский с.о. | с. Кызылжар | 275 | 2025 |
| 1259. | 276630800 | Западно-Казахстанская область | Чингирлауский район | Чингирлауский с.о. | с. Шоктыбай | 253 | 2025 |
| 1260. | 276635100 | Западно-Казахстанская область | Чингирлауский район | Алмазненский с.о. | с. Алмазное | 484 | 2025 |
| 1261. | 276639100 | Западно-Казахстанская область | Чингирлауский район | Актауский с.о. | с. Актау | 454 | 2025 |
| 1262. | 276649100 | Западно-Казахстанская область | Чингирлауский район | Ардакский с.о. | с. Ардак | 340 | 2025 |
| 1263. | 276643200 | Западно-Казахстанская область | Чингирлауский район | Карагашский с.о. | с. Аксуат | 177 | 2025 |
| 1264. | 274845200 | Западно-Казахстанская область | Казталовский район | Жанажолский с.о. | с. Абиш | 228 | 2025 |
| 1265. | 276233300 | Западно-Казахстанская область | Теректинский район | Акжаикский с.о. | санаторий Акжаик | 209 | 2025 |
| 1266. | 274465200 | Западно-Казахстанская область | район Бәйтерек | Махамбетский с.о. | с. Горбуново | 131 | 2025 |
| 1267. | 274467200 | Западно-Казахстанская область | район Бәйтерек | с.о. Құрманғазы | с. Аманат | 176 | 2025 |
| 1268. | 276035400 | Западно-Казахстанская область | Таскалинский район | Амагельдинский с.о. | с. Чижа 1 | 180 | 2025 |
| 1269. | 276049600 | Западно-Казахстанская область | Таскалинский район | Мерейский с.о. | с. Тоғайлы | 228 | 2025 |
| 1270. | 276245700 | Западно-Казахстанская область | Теректинский район | Долинский с.о. | с. Шоптыкуль | 234 | 2025 |
| 1271. | 101043200 | область Абай |  | Достыкский с.о. | с. Достык | 414 | 2025 |
| 1272. | 101057300 | область Абай |  | Озерский с.о. | с. Половинка | 432 | 2025 |
| 1273. | 101059200 | область Абай |  | Приречный с.о. | с. Гранитное | 375 | 2025 |
| 1274. | 101059400 | область Абай |  | Приречный с.о. | с. Муздыбай | 291 | 2025 |
| 1275. | 103235500 | область Абай | Абайский район | Архатский с.о. | с. Орда | 253 | 2025 |
| 1276. | 103445100 | область Абай | район Ақсуат | Сатпаевский с.о. | с. Сатпаев | 463 | 2025 |
| 1277. | 103445200 | область Абай | район Ақсуат | Сатпаевский с.о. | с. Коктубек | 347 | 2025 |
| 1278. | 103833200 | область Абай | Бескарагайский район | Баскольский с.о. | с. Башкуль | 420 | 2025 |
| 1279. | 103841100 | область Абай | Бескарагайский район | Долонский с.о. | с. Долонь | 395 | 2025 |
| 1280. | 103841300 | область Абай | Бескарагайский район | Долонский с.о. | с. Мостик | 352 | 2025 |
| 1281. | 103843200 | область Абай | Бескарагайский район | Канонерский с.о. | с. Карамырза | 367 | 2025 |
| 1282. | 103837300 | область Абай | Бескарагайский район | Глуховский с.о. | с. Белокаменка | 276 | 2025 |
| 1283. | 103837500 | область Абай | Бескарагайский район | Глуховский с.о. | с. Джеланды | 392 | 2025 |
| 1284. | 103837700 | область Абай | Бескарагайский район | Глуховский с.о. | с. Стеклянка | 371 | 2025 |
| 1285. | 104051100 | область Абай | Бородулихинский район | Красноярский с.о. | с. Красный Яр | 335 | 2025 |
| 1286. | 103845200 | область Абай | Бескарагайский район | Маловладимировский с.о. | с. Бозтал | 330 | 2025 |
| 1287. | 104247100 | область Абай | Жарминский район | Бирликшильский с.о. | с. Сулусары | 413 | 2025 |
| 1288. | 104459100 | область Абай | Кокпектинский район | Бигашский с.о. | с. Бигаш | 337 | 2025 |
| 1289. | 103851300 | область Абай | Бескарагайский район | Ерназаровский с.о. | Морозовский лесхоз | 294 | 2025 |
| 1290. | 104063200 | область Абай | Бородулихинский район | Переменовский с.о. | с. Андроновка | 431 | 2025 |
| 1291. | 104639300 | область Абай | Урджарский район | Алтыншокинский с.о. | с. Лайбулак | 392 | 2025 |
| 1292. | 104230400 | область Абай | Жарминский район | Калбатауский с.о. | с. Батыр Капай | 458 | 2025 |
| 1293. | 104239200 | область Абай | Жарминский район | Божегурский с.о. | с. Каражал | 262 | 2025 |
| 1294. | 103245100 | область Абай | Абайский район | Медеуский с.о. | с. Медеу | 387 | 2025 |
| 1295. | 104277100 | область Абай | Жарминский район | Карасуский с.о. | с. Киши Карасу | 406 | 2025 |
| 1296. | 103833300 | область Абай | Бескарагайский район | Баскольский с.о. | с. Букебай | 282 | 2025 |
| 1297. | 103849200 | область Абай | Бескарагайский район | Жетижарский с.о. | с. Кривинка | 480 | 2025 |
| 1298. | 104430500 | область Абай | Кокпектинский район | Кокпектинский с.о. | с. Шариптогай | 284 | 2025 |
| 1299. | 104439500 | область Абай | Кокпектинский район | Кокжайыкский с.о. | с. Карамойыл | 251 | 2025 |
| 1300. | 104049100 | область Абай | Бородулихинский район | Зубаировский с.о. | с. Зубаир | 275 | 2025 |
| 1301. | 104071100 | область Абай | Бородулихинский район | Таврический с.о. | с. Буркотово | 265 | 2025 |
| 1302. | 104469600 | область Абай | Кокпектинский район | Ульгулималшинский с.о. | с. Мамай | 323 | 2025 |
| 1303. | 104237100 | область Абай | Жарминский район | Бельтерекский с.о. | с. Белтерек | 415 | 2025 |
| 1304. | 104279300 | область Абай | Жарминский район | Каратобинский с.о. | с. Кентарлау | 293 | 2025 |
| 1305. | 104643200 | область Абай | Урджарский район | Бестерекский с.о. | с. Казымбет | 467 | 2025 |
| 1306. | 104647200 | область Абай | Урджарский район | Жана тилекский с.о. | с. Тасарык | 361 | 2025 |
| 1307. | 104661200 | область Абай | Урджарский район | Коктерекский с.о. | с. Кайынды | 430 | 2025 |
| 1308. | 104661300 | область Абай | Урджарский район | Коктерекский с.о. | с. Кызылбулак | 266 | 2025 |
| 1309. | 104281100 | область Абай | Жарминский район | Кызылагашский с.о. | с. Кызылагаш | 370 | 2025 |
| 1310. | 104667400 | область Абай | Урджарский район | Каракольский с.о. | с. Сагат | 295 | 2025 |
| 1311. | 104669300 | область Абай | Урджарский район | Каратальский с.о. | с. Бекет | 407 | 2025 |
| 1312. | 104681300 | область Абай | Урджарский район | Салкынбельский с.о. | с. Карабуйрат | 343 | 2025 |
| 1313. | 104051300 | область Абай | Бородулихинский район | Красноярский с.о. | с. Уба-Форпост | 129 | 2025 |
| 1314. | 104055400 | область Абай | Бородулихинский район | Кунарлинский с.о. | с. Жарбұлақ | 128 | 2025 |
| 1315. | 104477100 | область Абай | Кокпектинский район |  | с. Шугылбай | 383 | 2025 |
| 1316. | 104071400 | область Абай | Бородулихинский район | Таврический с.о. | с. Сохновка | 158 | 2025 |
| 1317. | 104265300 | область Абай | Жарминский район | Жарыкский с.о. | с. Малай | 127 | 2025 |
| 1318. | 104279200 | область Абай | Жарминский район | Каратобинский с.о. | с. Ади | 231 | 2025 |
| 1319. | 104285500 | область Абай | Жарминский район | Суыкбулакский с.о. | с. Узунжал | 174 | 2025 |
| 1320. | 104221400 | область Абай | Жарминский район |  | с. Кошек | 169 | 2025 |
| 1321. | 104221700 | область Абай | Жарминский район |  | с. Сарыарка | 176 | 2025 |
| 1322. | 104679500 | область Абай | Урджарский район | Баркытбельский с.о. | с. Батпакты | 343 | 2025 |
| 1323. | 474249200 | Мангистауская область | Каракиянский район | Сенекский с.о. | с. Аккудук | 144 | 2025 |
| 1324. | 474633300 | Мангистауская область | Мангистауский район | Актюбинский с.о. | с. Сазды | 159 | 2025 |
| 1325. | 474643200 | Мангистауская область | Мангистауский район | Ондынский с.о. | с. Баскудук | 50 | 2025 |
| 1326. | 433247100 | Кызылординская область | Аральский район | Куландинский с.о. | с. Акбасты | 440 | 2025 |
| 1327. | 433238500 | Кызылординская область | Аральский район | Бекбауылский с.о. | с. Кумбазар | 536 | 2025 |
| 1328. | 433243300 | Кызылординская область | Аральский район | Каракумский с.о. | с. Еримбетжага | 314 | 2025 |
| 1329. | 435235600 | Кызылординская область | Чиилийский район | Алмалинский с.о. | рзд. 21 | 515 | 2025 |
| 1330. | 353253200 | Карагандинская область | Абайский район | Коксунский с.о. | с. Жартас | 365 | 2025 |
| 1331. | 353263200 | Карагандинская область | Абайский район | Курминский с.о. | с. Жумабек | 398 | 2025 |
| 1332. | 353631100 | Карагандинская область | Актогайский район | Абайский с.о. | с. Абай | 192 | 2025 |
| 1333. | 353641300 | Карагандинская область | Актогайский район | с.о. Жидебай | с. Ушарал | 253 | 2025 |
| 1334. | 353643100 | Карагандинская область | Актогайский район | с.о. Кежек | с. Акший | 291 | 2025 |
| 1335. | 353645100 | Карагандинская область | Актогайский район | Карабулакский с.о. | с. Нарманбет | 400 | 2025 |
| 1336. | 353655100 | Карагандинская область | Актогайский район | Нуркенский с.о. | с. Нуркен | 343 | 2025 |
| 1337. | 353671100 | Карагандинская область | Актогайский район | Тасаралский с.о. | с. Тасарал | 502 | 2025 |
| 1338. | 353675100 | Карагандинская область | Актогайский район | Торангылыкский с.о. | с. Торангылык | 294 | 2025 |
| 1339. | 353677100 | Карагандинская область | Актогайский район | с.о. Шабанбай би | с. Шабанбай би | 414 | 2025 |
| 1340. | 354031400 | Карагандинская область | Бухар-Жырауский район | Зеленобалковский с.о. | с. Трудовое | 418 | 2025 |
| 1341. | 354033100 | Карагандинская область | Бухар-Жырауский район |  | с. Акоре | 353 | 2025 |
| 1342. | 354035200 | Карагандинская область | Бухар-Жырауский район | Актобинский с.о. | с. Интумак | 309 | 2025 |
| 1343. | 354045200 | Карагандинская область | Бухар-Жырауский район | Гагаринский с.о. | с. Садовое | 299 | 2025 |
| 1344. | 354047200 | Карагандинская область | Бухар-Жырауский район | с.о. Керней | с. Акжар | 350 | 2025 |
| 1345. | 354047300 | Карагандинская область | Бухар-Жырауский район | с.о. Керней | с. Алгабас | 332 | 2025 |
| 1346. | 354055300 | Карагандинская область | Бухар-Жырауский район | Тогузкудукский с.о. | с. Тасшокы | 285 | 2025 |
| 1347. | 354057200 | Карагандинская область | Бухар-Жырауский район | Каражарский с.о. | с. Асыл | 289 | 2025 |
| 1348. | 354063300 | Карагандинская область | Бухар-Жырауский район | Самаркандский с.о. | с. Чкалово | 288 | 2025 |
| 1349. | 354067200 | Карагандинская область | Бухар-Жырауский район | Петровский с.о. | с. Жанакала | 308 | 2025 |
| 1350. | 354075200 | Карагандинская область | Бухар-Жырауский район | Ростовский с.о. | с. Красная Нива | 317 | 2025 |
| 1351. | 354087500 | Карагандинская область | Бухар-Жырауский район | Уштобинский с.о. | с. Сокурское | 285 | 2025 |
| 1352. | 354087600 | Карагандинская область | Бухар-Жырауский район | Уштобинский с.о. | с. Новостройка | 499 | 2025 |
| 1353. | 354831100 | Карагандинская область | Каркаралинский район | Абайский с.о. | с. Айнабулак | 381 | 2025 |
| 1354. | 354833100 | Карагандинская область | Каркаралинский район | с.о. Мади | с. Айрык | 269 | 2025 |
| 1355. | 354837200 | Карагандинская область | Каркаралинский район | Аманжоловский с.о. | с. Акбай-Кызылбай | 305 | 2025 |
| 1356. | 354837500 | Карагандинская область | Каркаралинский район | Аманжоловский с.о. | с. Сарыобалы | 394 | 2025 |
| 1357. | 354843200 | Карагандинская область | Каркаралинский район | Бактинский с.о. | с. Абыз | 306 | 2025 |
| 1358. | 354847400 | Карагандинская область | Каркаралинский район | Бесобинский с.о. | с. Кызылту | 354 | 2025 |
| 1359. | 354855100 | Карагандинская область | Каркаралинский район | Жанатоганский с.о. | с. Жанатоган | 485 | 2025 |
| 1360. | 354863300 | Карагандинская область | Каркаралинский район |  | с. Актерек | 253 | 2025 |
| 1361. | 354869200 | Карагандинская область | Каркаралинский район | Киргизский с.о. | с. Борлыбулак | 250 | 2025 |
| 1362. | 354871100 | Карагандинская область | Каркаралинский район | с.о. Коянды | с. Коянды | 309 | 2025 |
| 1363. | 354875100 | Карагандинская область | Каркаралинский район | с.о. Ныгмет Нурмаков | с. Осибай | 252 | 2025 |
| 1364. | 354879300 | Карагандинская область | Каркаралинский район | Темиршинский с.о. | с. Караагаш | 271 | 2025 |
| 1365. | 355241100 | Карагандинская область | Нуринский район | Донской с.о. | с. Куланотпес | 339 | 2025 |
| 1366. | 355249100 | Карагандинская область | Нуринский район | Акмешитский с.о. | с. Акмешит | 490 | 2025 |
| 1367. | 355253100 | Карагандинская область | Нуринский район | Кенжарыкский с.о. | с. Изенды | 497 | 2025 |
| 1368. | 355259100 | Карагандинская область | Нуринский район | Каракоинский с.о. | с. Жанбобек | 393 | 2025 |
| 1369. | 355265200 | Карагандинская область | Нуринский район | Кызылталский с.о. | с. Алгабас | 375 | 2025 |
| 1370. | 355271100 | Карагандинская область | Нуринский район | Сарыозенский с.о. | с. Ткенекты | 251 | 2025 |
| 1371. | 355633300 | Карагандинская область | Осакаровский район | Батпактинский с.о. | с. Ошаганды | 398 | 2025 |
| 1372. | 355633500 | Карагандинская область | Осакаровский район | Батпактинский с.о. | с. Акпан | 255 | 2025 |
| 1373. | 355643100 | Карагандинская область | Осакаровский район | Звездный с.о. | с. Звездное | 305 | 2025 |
| 1374. | 355647200 | Карагандинская область | Осакаровский район | с.о. Есиль | с. Колхозное | 450 | 2025 |
| 1375. | 355663400 | Карагандинская область | Осакаровский район | с.о. Карагайлы | с. Окольное | 409 | 2025 |
| 1376. | 355679100 | Карагандинская область | Осакаровский район | Тельманский с.о. | с. Тельманское | 379 | 2025 |
| 1377. | 356431500 | Карагандинская область | Шетский район |  | с. Сарыши | 256 | 2025 |
| 1378. | 356438100 | Карагандинская область | Шетский район | Акчатауский с.о. | с. Жарылгап батыр | 361 | 2025 |
| 1379. | 356439100 | Карагандинская область | Шетский район | Акшокинский с.о. | с. Кызылтау | 419 | 2025 |
| 1380. | 356445300 | Карагандинская область | Шетский район | Бурминский с.о. | с. Мухтар | 257 | 2025 |
| 1381. | 356461200 | Карагандинская область | Шетский район | Коктенкольский с.о. | с. Алихан | 252 | 2025 |
| 1382. | 356467200 | Карагандинская область | Шетский район | Краснополянский с.о. | с. Бекет | 274 | 2025 |
| 1383. | 356469100 | Карагандинская область | Шетский район | с.о. Карима Мынбаева | с. Кызылтау | 311 | 2025 |
| 1384. | 356473300 | Карагандинская область | Шетский район | Нураталдинский с.о. | с. Аксу | 348 | 2025 |
| 1385. | 356473400 | Карагандинская область | Шетский район | Нураталдинский с.о. | с. Кызылкой | 389 | 2025 |
| 1386. | 356477400 | Карагандинская область | Шетский район | Успенский с.о. | с. Еркиндык | 495 | 2025 |
| 1387. | 355277100 | Карагандинская область | Нуринский район | Талдысайский с.о. | с. Талдысай | 189 | 2025 |
| 1388. | 355263100 | Карагандинская область | Нуринский район | Куланутпесский с.о. | с. Куланутпес | 208 | 2025 |
| 1389. | 551639800 | Павлодарская область |  | Алгабасский с.о. | с. Ребровка | 192 | 2025 |
| 1390. | 551653500 | Павлодарская область |  | с.о. им.Мамаита Омарова | с. Сырлыкала | 201 | 2025 |
| 1391. | 553230200 | Павлодарская область | Актогайский район | Актогайский с.о. | с. Жоламан | 190 | 2025 |
| 1392. | 553241300 | Павлодарская область | Актогайский район | Жолболдинский с.о. | с. Шуга | 187 | 2025 |
| 1393. | 553249200 | Павлодарская область | Актогайский район | Муткеновский с.о. | с. Абжан | 190 | 2025 |
| 1394. | 553249400 | Павлодарская область | Актогайский район | Муткеновский с.о. | с. Жанабет | 208 | 2025 |
| 1395. | 553630400 | Павлодарская область | Баянаульский район | Баянаульский с.о. | с. Шонай | 189 | 2025 |
| 1396. | 553633800 | Павлодарская область | Баянаульский район | Аксанский с.о. | с. Октябрь | 267 | 2025 |
| 1397. | 553639100 | Павлодарская область | Баянаульский район | Жанажольский с.о. | с. Мәшһүр Жүсіп | 413 | 2025 |
| 1398. | 553643100 | Павлодарская область | Баянаульский район | Каратомарский с.о. | с. Каратомар | 485 | 2025 |
| 1399. | 553649500 | Павлодарская область | Баянаульский район | Кызылтауский с.о. | с. Лекер | 258 | 2025 |
| 1400. | 553655200 | Павлодарская область | Баянаульский район |  | с. Майкөбе | 219 | 2025 |
| 1401. | 553655300 | Павлодарская область | Баянаульский район |  | Ушкулун с. | 322 | 2025 |
| 1402. | 553663600 | Павлодарская область | Баянаульский район | Узунбулакский с.о. | с. Акши | 342 | 2025 |
| 1403. | 554230400 | Павлодарская область | Железинский район | Железинский с.о. | с. Моисеевка | 318 | 2025 |
| 1404. | 554249100 | Павлодарская область | Железинский район | Лесной с.о. | с. Лесное | 476 | 2025 |
| 1405. | 554257100 | Павлодарская область | Железинский район | Озерновский с.о. | с. Озерное | 334 | 2025 |
| 1406. | 554635300 | Павлодарская область | Иртышский район | Агашорынский с.о. | с. Узынсу | 377 | 2025 |
| 1407. | 554649100 | Павлодарская область | Иртышский район | Коскольский с.о. | с. Косколь | 417 | 2025 |
| 1408. | 554663400 | Павлодарская область | Иртышский район | Панфиловский с.о. | с. Косагаш | 372 | 2025 |
| 1409. | 554665300 | Павлодарская область | Иртышский район | Северный с.о. | с. Караагаш | 286 | 2025 |
| 1410. | 554830200 | Павлодарская область | район Тереңкөл | Теренкольский с.о. | с. Ынталы | 209 | 2025 |
| 1411. | 554833200 | Павлодарская область | район Тереңкөл | Байконысский с.о. | с. Кызылтан | 465 | 2025 |
| 1412. | 554845100 | Павлодарская область | район Тереңкөл | Воскресенский с.о. | с. Воскресенка | 328 | 2025 |
| 1413. | 555235100 | Павлодарская область | район Аққулы | Баймульдинский с.о. | с. им.Абылхаира Баймульдина | 430 | 2025 |
| 1414. | 555259200 | Павлодарская область | район Аққулы | Шарбактинский с.о. | с. Тосагаш | 317 | 2025 |
| 1415. | 555263300 | Павлодарская область | район Аққулы | Ямышевский с.о. | с. Кызылкогам | 349 | 2025 |
| 1416. | 555635100 | Павлодарская область | Майский район | Акшиманский с.о. | с. Жана Акшиман | 286 | 2025 |
| 1417. | 556045200 | Павлодарская область | Павлодарский район | Заринский с.о. | с. Бирлик | 434 | 2025 |
| 1418. | 556045400 | Павлодарская область | Павлодарский район | Заринский с.о. | с. Подстепное | 269 | 2025 |
| 1419. | 556047200 | Павлодарская область | Павлодарский район | Кенесский с.о. | с. Айтім ауылы | 269 | 2025 |
| 1420. | 556065200 | Павлодарская область | Павлодарский район | Чернорецкий с.о. | с. Достык | 477 | 2025 |
| 1421. | 556065300 | Павлодарская область | Павлодарский район | Чернорецкий с.о. | с. Караголь | 281 | 2025 |
| 1422. | 556067200 | Павлодарская область | Павлодарский район | Черноярский с.о. | с. Сычевка | 470 | 2025 |
| 1423. | 556069500 | Павлодарская область | Павлодарский район | Шакатский с.о. | с. Маралды | 454 | 2025 |
| 1424. | 556430300 | Павлодарская область | Успенский район | Успенский с.о. | с. Белоусовка | 278 | 2025 |
| 1425. | 556435200 | Павлодарская область | Успенский район | Козыкеткенский с.о. | с. Ковалевка | 435 | 2025 |
| 1426. | 556443400 | Павлодарская область | Успенский район | Лозовский с.о. | с. Каратай | 392 | 2025 |
| 1427. | 556447300 | Павлодарская область | Успенский район | Новопокровский с.о. | с. Новопокровка | 399 | 2025 |
| 1428. | 556449100 | Павлодарская область | Успенский район | Ольгинский с.о. | с. Ольгино | 375 | 2025 |
| 1429. | 556830200 | Павлодарская область | Щербактинский район | Шарбактинский с.о. | с. Сынтас | 244 | 2025 |
| 1430. | 556837100 | Павлодарская область | Щербактинский район | Галкинский с.о. | с. Галкино | 903 | 2025 |
| 1431. | 556837600 | Павлодарская область | Щербактинский район | Галкинский с.о. | с. Чигириновка | 758 | 2025 |
| 1432. | 556839500 | Павлодарская область | Щербактинский район | Жылыбулакский с.о. | с. Жылыбулак | 408 | 2025 |
| 1433. | 556839600 | Павлодарская область | Щербактинский район | Жылыбулакский с.о. | ст. Маралды | 430 | 2025 |
| 1434. | 556857100 | Павлодарская область | Щербактинский район | Сосновский с.о. | с. Сосновка | 493 | 2025 |
| 1435. | 556857500 | Павлодарская область | Щербактинский район | Сосновский с.о. | с. Красиловка | 541 | 2025 |
| 1436. | 556867500 | Павлодарская область | Щербактинский район | Шалдайский с.о. | с. Есильбай | 657 | 2025 |
| 1437. | 553255400 | Павлодарская область | Актогайский район | с.о. Ақжол | с. Баскамыс | 203 | 2025 |
| 1438. | 554663500 | Павлодарская область | Иртышский район | Панфиловский с.о. | с. Тохта | 176 | 2025 |
| 1439. | 554667100 | Павлодарская область | Иртышский район | Селетинский с.о. | с. Селеты | 273 | 2025 |
| 1440. | 553655500 | Павлодарская область | Баянаульский район |  | с. Служон | 205 | 2025 |
| 1441. | 234241300 | Атырауская область | Исатайский район | Нарынский с.о. | с. Жана Жанбай | 299 | 2025 |
| 1442. | 234245200 | Атырауская область | Исатайский район | Тущыкудыкский с.о. | с. Айбас | 338 | 2025 |
| 1443. | 234245500 | Атырауская область | Исатайский район | Тущыкудыкский с.о. | с. Кызылуй | 265 | 2025 |
| 1444. | 234633200 | Атырауская область | Курмангазинский район | Азгирский с.о. | с. Азгир | 380 | 2025 |
| 1445. | 234633400 | Атырауская область | Курмангазинский район | Азгирский с.о. | с. Коныртерек | 265 | 2025 |
| 1446. | 234649300 | Атырауская область | Курмангазинский район | с.о. Орлы | с. Шестой | 261 | 2025 |
| 1447. | 234651400 | Атырауская область | Курмангазинский район | Коптогайский с.о. | с. Балыкши | 411 | 2025 |
| 1448. | 234653400 | Атырауская область | Курмангазинский район | с.о. Жаңаталап | с. Шагырлы | 290 | 2025 |
| 1449. | 234657400 | Атырауская область | Курмангазинский район | Макашский с.о. | с. Иманово | 293 | 2025 |
| 1450. | 234663200 | Атырауская область | Курмангазинский район | Тенизский с.о. | с. Кумаргали | 115 | 2025 |
| 1451. | 234663300 | Атырауская область | Курмангазинский район | Тенизский с.о. | с. Даулет | 130 | 2025 |
| 1452. | 234667200 | Атырауская область | Курмангазинский район | Суюндукский с.о. | с. Батырбек | 255 | 2025 |
| 1453. | 234667300 | Атырауская область | Курмангазинский район | Суюндукский с.о. | с. Егинкудук | 161 | 2025 |
| 1454. | 234669200 | Атырауская область | Курмангазинский район | Шортанбайский с.о. | с. Жасталап | 349 | 2025 |
| 1455. | 634839300 | Восточно-Казахстанская область | район Алтай | Малеевский с.о. | с. Быково | 250 | 2025 |
| 1456. | 634839500 | Восточно-Казахстанская область | район Алтай | Малеевский с.о. | с. Путинцево | 410 | 2025 |
| 1457. | 634843300 | Восточно-Казахстанская область | район Алтай | Никольский с.о. | с. Бородино | 356 | 2025 |
| 1458. | 634845200 | Восточно-Казахстанская область | район Алтай | Парыгинский с.о. | с. Баяновск | 97 | 2025 |
| 1459. | 634855300 | Восточно-Казахстанская область | район Алтай | Соловьевский с.о. | с. Ново-Крестьянка | 161 | 2025 |
| 1460. | 634861200 | Восточно-Казахстанская область | район Алтай | Чапаевский с.о. | с. Крестовка | 127 | 2025 |
| 1461. | 634861500 | Восточно-Казахстанская область | район Алтай | Чапаевский с.о. | с. Снегирево | 170 | 2025 |
| 1462. | 635230400 | Восточно-Казахстанская область | Курчумский район | Курчумский с.о. | с. Топтерек | 128 | 2025 |
| 1463. | 635233300 | Восточно-Казахстанская область | Курчумский район | Абайский с.о. | с. Койтас | 285 | 2025 |
| 1464. | 635235600 | Восточно-Казахстанская область | Курчумский район | Маркакольский с.о. | с. Караой | 209 | 2025 |
| 1465. | 635237100 | Восточно-Казахстанская область | Курчумский район | Балыкшинский с.о. | с. Аксуат | 276 | 2025 |
| 1466. | 635237300 | Восточно-Казахстанская область | Курчумский район | Балыкшинский с.о. | с. Жолнускау | 236 | 2025 |
| 1467. | 635243200 | Восточно-Казахстанская область | Курчумский район | Бурановский с.о. | с. Жанааул | 167 | 2025 |
| 1468. | 635243400 | Восточно-Казахстанская область | Курчумский район | Бурановский с.о. | с. Игилик | 247 | 2025 |
| 1469. | 635245100 | Восточно-Казахстанская область | Курчумский район | Акбулакский с.о. | с. Акбулак | 211 | 2025 |
| 1470. | 635255400 | Восточно-Казахстанская область | Курчумский район | Куйганский с.о. | с. Кайынды | 223 | 2025 |
| 1471. | 635430200 | Восточно-Казахстанская область | Катон-Карагайский район | Улкен Нарынский с.о. | с. Балгын | 233 | 2025 |
| 1472. | 635430400 | Восточно-Казахстанская область | Катон-Карагайский район | Улкен Нарынский с.о. | с. Коктерек | 246 | 2025 |
| 1473. | 635433100 | Восточно-Казахстанская область | Катон-Карагайский район | Аксуский с.о. | с. Аксу | 558 | 2025 |
| 1474. | 635465300 | Восточно-Казахстанская область | Катон-Карагайский район | Аккайнарский с.о. | с. Кызылжулдыз | 261 | 2025 |
| 1475. | 635637200 | Восточно-Казахстанская область | район Самар | Кулынжонский с.о. | с. Кокжыра | 611 | 2025 |
| 1476. | 635639100 | Восточно-Казахстанская область | район Самар | Мариногорский с.о. | с. Мариногорка | 445 | 2025 |
| 1477. | 635645300 | Восточно-Казахстанская область | район Самар | Сарыбельский с.о. | с. Новостройка | 76 | 2025 |
| 1478. | 635830300 | Восточно-Казахстанская область | Тарбагатайский район | Акжарский с.о. | с. Жанатилеу | 275 | 2025 |
| 1479. | 635843300 | Восточно-Казахстанская область | Тарбагатайский район | Кабанбайский с.о. | с. Тауке | 251 | 2025 |
| 1480. | 635847700 | Восточно-Казахстанская область | Тарбагатайский район | Карасуский с.о. | с. Шолакорда | 360 | 2025 |
| 1481. | 635863200 | Восточно-Казахстанская область | Тарбагатайский район | Тугыльский с.о. | с. Байтогас | 434 | 2025 |
| 1482. | 636233400 | Восточно-Казахстанская область | Уланский район | Аблакетский с.о. | с. Желдиозек | 284 | 2025 |
| 1483. | 636235100 | Восточно-Казахстанская область | Уланский район | Азовский с.о. | с. Ново-Азовое | 353 | 2025 |
| 1484. | 636237200 | Восточно-Казахстанская область | Уланский район | Алмасайский с.о. | с. Баяш Утепов | 362 | 2025 |
| 1485. | 636237500 | Восточно-Казахстанская область | Уланский район | Алмасайский с.о. | с. Сарыөзек | 119 | 2025 |
| 1486. | 636265100 | Восточно-Казахстанская область | Уланский район | Усть-Каменогорский с.о. | с. Восточное | 329 | 2025 |
| 1487. | 636265300 | Восточно-Казахстанская область | Уланский район | Усть-Каменогорский с.о. | с. Макеевка | 320 | 2025 |
| 1488. | 636267200 | Восточно-Казахстанская область | Уланский район | Саратовский с.о. | с. Ново-Одесское | 584 | 2025 |
| 1489. | 636269300 | Восточно-Казахстанская область | Уланский район | Таврический с.о. | с. Пролетарка | 570 | 2025 |
| 1490. | 636273300 | Восточно-Казахстанская область | Уланский район | Таргынский с.о. | с. Верхние Таинты | 375 | 2025 |
| 1491. | 636275300 | Восточно-Казахстанская область | Уланский район | Толеген Тохтаровский с.о. | с. Казачье | 357 | 2025 |
| 1492. | 636275600 | Восточно-Казахстанская область | Уланский район | Толеген Тохтаровский с.о. | с. Украинка | 652 | 2025 |
| 1493. | 636837200 | Восточно-Казахстанская область | Шемонаихинский район | Волчанский с.о. | с. Березовка | 161 | 2025 |
| 1494. | 636845300 | Восточно-Казахстанская область | Шемонаихинский район | Каменевский с.о. | с. Коневка | 271 | 2025 |
| 1495. | 636857300 | Восточно-Казахстанская область | Шемонаихинский район | Первомайский с.о. | с. Ново-Ильинка | 324 | 2025 |
| 1496. | 636863200 | Восточно-Казахстанская область | Шемонаихинский район | Усть-Таловский с.о. | с. Березовка | 289 | 2025 |
| 1497. | 632400300 | Восточно-Казахстанская область |  |  | с. Бутаково | 126 | 2025 |
| 1498. | 632400480 | Восточно-Казахстанская область |  |  | с. Лесное | 153 | 2025 |
| 1499. | 632400500 | Восточно-Казахстанская область |  |  | с. Верхняя Хариузовка | 81 | 2025 |
| 1500. | 634041200 | Восточно-Казахстанская область | Глубоковский район | Веселовский с.о. | с. Заречное | 234 | 2025 |
| 1501. | 634049300 | Восточно-Казахстанская область | Глубоковский район | Иртышский с.о. | рзд. 226 км | 225 | 2025 |
| 1502. | 634063300 | Восточно-Казахстанская область | Глубоковский район | Секисовский с.о. | с. Белокаменка | 350 | 2025 |
| 1503. | 634067500 | Восточно-Казахстанская область | Глубоковский район | Тарханский с.о. | с. Новая Ульба | 349 | 2025 |
| 1504. | 634067700 | Восточно-Казахстанская область | Глубоковский район | Тарханский с.о. | с. Горная Ульбинка | 112 | 2025 |
| 1505. | 634633200 | Восточно-Казахстанская область | Зайсанский район | Биржанский с.о. | с. Акарал | 129 | 2025 |
| 1506. | 634637200 | Восточно-Казахстанская область | Зайсанский район | Кенсайский с.о. | с. Бакасу | 208 | 2025 |
| 1507. | 634637600 | Восточно-Казахстанская область | Зайсанский район | Кенсайский с.о. | с. Сарыжыра | 212 | 2025 |
| 1508. | 634643300 | Восточно-Казахстанская область | Зайсанский район | Сарытерек с.о. | с. Шалкар | 245 | 2025 |
| 1509. | 634645200 | Восточно-Казахстанская область | Зайсанский район |  | с. Жанатурмыс | 206 | 2025 |
| 1510. | 634645400 | Восточно-Казахстанская область | Зайсанский район |  | с. Кайнар | 357 | 2025 |
| 1511. | 635847600 | Восточно-Казахстанская область | Тарбагатайский район | Карасуский с.о. | с. Отеген | 210 | 2025 |
| 1512. | 193630300 | Алматинская область | Балхашский район | Баканасский с.о. | с. Ушжарма | 204 | 2025 |
| 1513. | 194039600 | Алматинская область | Енбекшиказахский район | Балтабайский с.о. | с. Куш | 252 | 2025 |
| 1514. | 194063200 | Алматинская область | Енбекшиказахский район | Кырбалтабайский с.о. | с. Акжал | 273 | 2025 |
| 1515. | 194077300 | Алматинская область | Енбекшиказахский район | Ташкенсазский с.о. | с. Кульжинское | 433 | 2025 |
| 1516. | 194237400 | Алматинская область | Жамбылский район | Аксенгирский с.о. | с. Кокдала | 375 | 2025 |
| 1517. | 194239200 | Алматинская область | Жамбылский район | Актерекский с.о. | с. Архарлы | 290 | 2025 |
| 1518. | 194245400 | Алматинская область | Жамбылский район | Дегересский с.о. | с. Караарша | 240 | 2025 |
| 1519. | 194247200 | Алматинская область | Жамбылский район | Жамбылский с.о. | с. Бирлик | 292 | 2025 |
| 1520. | 194251300 | Алматинская область | Жамбылский район | Каракастекский с.о. | с. Ушбулак | 271 | 2025 |
| 1521. | 194259200 | Алматинская область | Жамбылский район | Самсинский с.о. | с. Копа | 314 | 2025 |
| 1522. | 194261100 | Алматинская область | Жамбылский район | Сарытаукумский с.о. | с. Ащису | 460 | 2025 |
| 1523. | 194281200 | Алматинская область | Жамбылский район | Шиенский с.о. | с. Когамшыл | 298 | 2025 |
| 1524. | 194430400 | Алматинская область | Кегенский район | Кегенский с.о. | с. Туменбай | 453 | 2025 |
| 1525. | 194437200 | Алматинская область | Кегенский район | Жаланашский с.о. | с. Жайдакбулак | 343 | 2025 |
| 1526. | 194441300 | Алматинская область | Кегенский район | Жылысайский с.о. | с. Шыбышы | 445 | 2025 |
| 1527. | 194461200 | Алматинская область | Кегенский район | Сатинский с.о. | с. Курмети | 317 | 2025 |
| 1528. | 194465100 | Алматинская область | Кегенский район | Тасашинский с.о. | с. Жанатасашы | 362 | 2025 |
| 1529. | 194477300 | Алматинская область | Кегенский район | Шырганакский с.о. | с. Кокпияз | 429 | 2025 |
| 1530. | 194477400 | Алматинская область | Кегенский район | Шырганакский с.о. | с. Каркара | 310 | 2025 |
| 1531. | 194477600 | Алматинская область | Кегенский район | Шырганакский с.о. | с. Талды | 351 | 2025 |
| 1532. | 195231600 | Алматинская область | Карасайский район | Айтейский с.о. | с. Сауыншы | 1046 | 2025 |
| 1533. | 195233900 | Алматинская область | Карасайский район | Ельтайский с.о. | рзд. 71 | 434 | 2025 |
| 1534. | 195249300 | Алматинская область | Карасайский район | Первомайский с.о. | с. Сауыншы | 404 | 2025 |
| 1535. | 195851200 | Алматинская область | Райымбекский район | Карасазский с.о. | с. Тузкол | 453 | 2025 |
| 1536. | 195859200 | Алматинская область | Райымбекский район | Сарыжазский с.о. | с. Акбеит | 284 | 2025 |
| 1537. | 195869200 | Алматинская область | Райымбекский район | Текесский с.о. | с. Жанатекес | 480 | 2025 |
| 1538. | 196247480 | Алматинская область | Талгарский район | Кайнарский с.о. | с. Жанаарна | 317 | 2025 |
| 1539. | 196247800 | Алматинская область | Талгарский район | Кайнарский с.о. | с. Теренкара | 511 | 2025 |
| 1540. | 196247900 | Алматинская область | Талгарский район | Кайнарский с.о. | с. Кайрат | 199 | 2025 |
| 1541. | 196253300 | Алматинская область | Талгарский район | Панфиловский с.о. | с. Каменское плато | 187 | 2025 |
| 1542. | 196257300 | Алматинская область | Талгарский район | Нуринский с.о. | с. Каратоган | 438 | 2025 |
| 1543. | 196643200 | Алматинская область | Уйгурский район | Дардамтинский с.о. | с. Ардолайты | 476 | 2025 |
| 1544. | 196653200 | Алматинская область | Уйгурский район | Кыргызсайский с.о. | с. Рахат | 376 | 2025 |
| 1545. | 196659200 | Алматинская область | Уйгурский район | Тигерменский с.о. | с. Узынтам | 260 | 2025 |
| 1546. | 621045100 | область Ұлытау |  | Сарыкенгирский с.о. | с. Малшыбай | 423 | 2025 |
| 1547. | 623633100 | область Ұлытау | Жанааркинский район | Айнабулакский с.о. | с. Айнабулак | 310 | 2025 |
| 1548. | 623639300 | область Ұлытау | Жанааркинский район | Актубекский с.о. | ст. Мынадыр | 495 | 2025 |
| 1549. | 623665300 | область Ұлытау | Жанааркинский район | Тогускенский с.о. | с. Кенжебайсамай | 264 | 2025 |
| 1550. | 623669100 | область Ұлытау | Жанааркинский район | с.о. Орынбай | с. Орынбай | 485 | 2025 |
| 1551. | 623833100 | область Ұлытау | Улытауский район | Алгабасский с.о. | с. Бетбулак | 430 | 2025 |
| 1552. | 623853100 | область Ұлытау | Улытауский район | Коргасынский с.о. | с. Коргасын | 424 | 2025 |
| 1553. | 623865100 | область Ұлытау | Улытауский район | Мыйбулакский с.о. | с. Мыйбулак | 324 | 2025 |
| 1554. | 623879100 | область Ұлытау | Улытауский район | Терсакканский с.о. | с. Терсаккан | 403 | 2025 |
| 1555. | 621039800 | область Ұлытау |  | Кенгирский с.о. | ст. Теректы | 384 | 2025 |
| 1556. | 621049100 | область Ұлытау |  | Талапский с.о. | с. Талап | 579 | 2025 |
| 1557. | 623653200 | область Ұлытау | Жанааркинский район | Ералиевский с.о. | с. Акбастау | 125 | 2025 |
| 1558. | 623645500 | область Ұлытау | Жанааркинский район | Бидайыкский с.о. | рзд. 69 км | 205 | 2025 |
| 1559. | 623641200 | область Ұлытау | Жанааркинский район | с.о. им.Мукажана Жумажанова | с. Байгул | 121 | 2025 |
| 1560. | 313633200 | Жамбылская область | Байзакский район | Ботамойнакский с.о. | с. Ботамойнак | 628 | 2025 |
| 1561. | 313637300 | Жамбылская область | Байзакский район | Диханский с.о. | с. Женис | 435 | 2025 |
| 1562. | 313641300 | Жамбылская область | Байзакский район | Жанатурмысский с.о. | с. Жанатурмыс | 714 | 2025 |
| 1563. | 313641400 | Жамбылская область | Байзакский район | Жанатурмысский с.о. | с. Жибек жолы | 482 | 2025 |
| 1564. | 313641600 | Жамбылская область | Байзакский район | Жанатурмысский с.о. | с. Тегистик | 423 | 2025 |
| 1565. | 313641700 | Жамбылская область | Байзакский район | Жанатурмысский с.о. | с. Торегельды | 101 | 2025 |
| 1566. | 313645100 | Жамбылская область | Байзакский район | Костюбинский с.о. | с. Талас | 1343 | 2025 |
| 1567. | 313646700 | Жамбылская область | Байзакский район | Мырзатайский с.о. | с. Сенкибай | 806 | 2025 |
| 1568. | 313647400 | Жамбылская область | Байзакский район | Суханбаевский с.о. | с. Кокозек | 832 | 2025 |
| 1569. | 313647500 | Жамбылская область | Байзакский район | Суханбаевский с.о. | с. Косы батыр | 655 | 2025 |
| 1570. | 313648400 | Жамбылская область | Байзакский район | Сазтерекский с.о. | с. Актобе | 409 | 2025 |
| 1571. | 313649100 | Жамбылская область | Байзакский район | Темирбекский с.о. | с. Тегистик | 753 | 2025 |
| 1572. | 314033300 | Жамбылская область | Жамбылский район | Айшабибинский с.о. | с. Каратау | 750 | 2025 |
| 1573. | 314043500 | Жамбылская область | Жамбылский район | Жамбылский с.о. | с. Танты | 314 | 2025 |
| 1574. | 314039300 | Жамбылская область | Жамбылский район | Гродековский с.о. | с. Кызылдихан | 677 | 2025 |
| 1575. | 314043300 | Жамбылская область | Жамбылский район | Жамбылский с.о. | с. Капал | 650 | 2025 |
| 1576. | 314043400 | Жамбылская область | Жамбылский район | Жамбылский с.о. | с. Коныртобе | 464 | 2025 |
| 1577. | 314045200 | Жамбылская область | Жамбылский район | Колькайнарский с.о. | с. Енбек | 582 | 2025 |
| 1578. | 314045300 | Жамбылская область | Жамбылский район | Колькайнарский с.о. | с. Жамбыл | 490 | 2025 |
| 1579. | 314046400 | Жамбылская область | Жамбылский район | Каракемерский с.о. | с. Кумтиын | 844 | 2025 |
| 1580. | 314046600 | Жамбылская область | Жамбылский район | Каракемерский с.о. | с. Сенгирбай | 77 | 2025 |
| 1581. | 314047800 | Жамбылская область | Жамбылский район | Караойский с.о. | с. Кемел | 302 | 2025 |
| 1582. | 314065500 | Жамбылская область | Жамбылский район | Тогызтарауский с.о. | с. Кумсуат | 56 | 2025 |
| 1583. | 314065100 | Жамбылская область | Жамбылский район | Тогызтарауский с.о. | с. Тогызтарау | 466 | 2025 |
| 1584. | 314235300 | Жамбылская область | Жуалынский район | Актюбинский с.о. | с. Жанаталап | 560 | 2025 |
| 1585. | 314235500 | Жамбылская область | Жуалынский район | Актюбинский с.о. | с. Актоган | 97 | 2025 |
| 1586. | 314239300 | Жамбылская область | Жуалынский район | Боралдайский с.о. | с. Ертай | 724 | 2025 |
| 1587. | 314239600 | Жамбылская область | Жуалынский район | Боралдайский с.о. | с. им.Рысбека батыра | 460 | 2025 |
| 1588. | 314245100 | Жамбылская область | Жуалынский район | Жетитобинский с.о. | с. Карикорган | 596 | 2025 |
| 1589. | 314245200 | Жамбылская область | Жуалынский район | Жетитобинский с.о. | с. Коныртобе | 646 | 2025 |
| 1590. | 314245500 | Жамбылская область | Жуалынский район | Жетитобинский с.о. | с. Тасбастау | 674 | 2025 |
| 1591. | 314247200 | Жамбылская область | Жуалынский район | Кокбастауский с.о. | с. Бакалы | 510 | 2025 |
| 1592. | 314247300 | Жамбылская область | Жуалынский район | Кокбастауский с.о. | с. Коктобе | 735 | 2025 |
| 1593. | 314247400 | Жамбылская область | Жуалынский район | Кокбастауский с.о. | с. Косболтек | 743 | 2025 |
| 1594. | 314253200 | Жамбылская область | Жуалынский район | Карасазский с.о. | с. Акбастау | 720 | 2025 |
| 1595. | 314255500 | Жамбылская область | Жуалынский район | Шакпакский с.о. | с. Интымак | 493 | 2025 |
| 1596. | 314243300 | Жамбылская область | Жуалынский район | Нурлыкент с.о. | рзд. Казбастау | 70 | 2025 |
| 1597. | 314255300 | Жамбылская область | Жуалынский район | Шакпакский с.о. | с. Амансай | 173 | 2025 |
| 1598. | 314257100 | Жамбылская область | Жуалынский район | Кызыларыкский с.о. | с. Кызыларык | 512 | 2025 |
| 1599. | 314257200 | Жамбылская область | Жуалынский район | Кызыларыкский с.о. | с. Актобе | 758 | 2025 |
| 1600. | 314257300 | Жамбылская область | Жуалынский район | Кызыларыкский с.о. | с. Алатау | 428 | 2025 |
| 1601. | 314263400 | Жамбылская область | Жуалынский район | Мынбулакский с.о. | с. Талапты | 600 | 2025 |
| 1602. | 314835500 | Жамбылская область | Кордайский район | Беткайнарский с.о. | с. Соганды | 487 | 2025 |
| 1603. | 314839200 | Жамбылская область | Кордайский район | Каракемерский с.о. | с. Керу | 455 | 2025 |
| 1604. | 314847300 | Жамбылская область | Кордайский район | Масанчинский с.о. | с. Кунбатыс 2 | 738 | 2025 |
| 1605. | 314849400 | Жамбылская область | Кордайский район | Ногайбайский с.о. | с. Шарбакты | 632 | 2025 |
| 1606. | 314856300 | Жамбылская область | Кордайский район | Сулуторский с.о. | с. Коктобе | 463 | 2025 |
| 1607. | 315431500 | Жамбылская область | Меркенский район | Акерменский с.о. | с. Алтынарык | 492 | 2025 |
| 1608. | 315431600 | Жамбылская область | Меркенский район | Акерменский с.о. | с. Кентай | 672 | 2025 |
| 1609. | 315430200 | Жамбылская область | Меркенский район | Меркенский с.о. | санаторий Мерке | 122 | 2025 |
| 1610. | 315432500 | Жамбылская область | Меркенский район | Актоганский с.о. | с. Казахдикан | 552 | 2025 |
| 1611. | 315437700 | Жамбылская область | Меркенский район | Кенесский с.о. | с. Жаугаш | 107 | 2025 |
| 1612. | 315433400 | Жамбылская область | Меркенский район | Жамбылский с.о. | с. Турлыбай батыр | 637 | 2025 |
| 1613. | 315435300 | Жамбылская область | Меркенский район | Жанатоганский с.о. | с. Кызылсай | 448 | 2025 |
| 1614. | 315441200 | Жамбылская область | Меркенский район | с.о. Андас батыра | с. Аралкишлак | 448 | 2025 |
| 1615. | 315446200 | Жамбылская область | Меркенский район | Суратский с.о. | с. Аккайнар | 420 | 2025 |
| 1616. | 315446600 | Жамбылская область | Меркенский район | Суратский с.о. | с. Тескентоган | 591 | 2025 |
| 1617. | 315447500 | Жамбылская область | Меркенский район | Таттинский с.о. | рзд. Тасоткель | 50 | 2025 |
| 1618. | 315453200 | Жамбылская область | Меркенский район | Аспаринский с.о. | с. Кайындысай | 415 | 2025 |
| 1619. | 315639400 | Жамбылская область | Мойынкумский район | Кызылталский с.о. | с. им.Назарбекова А. | 446 | 2025 |
| 1620. | 315641100 | Жамбылская область | Мойынкумский район |  | с. Мирный | 770 | 2025 |
| 1621. | 315643100 | Жамбылская область | Мойынкумский район | Кызылотауский с.о. | с. Кушаман | 664 | 2025 |
| 1622. | 315651200 | Жамбылская область | Мойынкумский район | Чиганакский с.о. | с. Бурубайтал | 155 | 2025 |
| 1623. | 315033380 | Жамбылская область | район Турара Рыскулова | Акыртобинский с.о. | с. Малдыбай | 486 | 2025 |
| 1624. | 315035300 | Жамбылская область | район Турара Рыскулова | Каракыстакский с.о. | с. Жалпаксаз | 408 | 2025 |
| 1625. | 315035700 | Жамбылская область | район Турара Рыскулова | Каракыстакский с.о. | с. Тасшолак | 477 | 2025 |
| 1626. | 315036700 | Жамбылская область | район Турара Рыскулова | Кокдоненский с.о. | ст. Кумарык | 66 | 2025 |
| 1627. | 315037200 | Жамбылская область | район Турара Рыскулова | Корагатинский с.о. | с. Аккайнар | 88 | 2025 |
| 1628. | 315037700 | Жамбылская область | район Турара Рыскулова | Корагатинский с.о. | с. Мамыртобе | 139 | 2025 |
| 1629. | 315037900 | Жамбылская область | район Турара Рыскулова | Корагатинский с.о. | с. Тайкудык | 75 | 2025 |
| 1630. | 315045200 | Жамбылская область | район Турара Рыскулова | с.о. Акниет | с. Абылкаир | 108 | 2025 |
| 1631. | 315051600 | Жамбылская область | район Турара Рыскулова | Орнекский с.о. | с. Сункайты | 63 | 2025 |
| 1632. | 315041200 | Жамбылская область | район Турара Рыскулова | Кумарыкский с.о. | с. Алгабас | 510 | 2025 |
| 1633. | 315055280 | Жамбылская область | район Турара Рыскулова | Теренозекский с.о. | с. Кокарык | 611 | 2025 |
| 1634. | 316035600 | Жамбылская область | Сарысуский район | Жайылминский с.о. | с. Кызылдикан | 475 | 2025 |
| 1635. | 316035700 | Жамбылская область | Сарысуский район | Жайылминский с.о. | с. Маятас | 407 | 2025 |
| 1636. | 316041200 | Жамбылская область | Сарысуский район | Туркестанский с.о. | с. Буденное | 428 | 2025 |
| 1637. | 316237200 | Жамбылская область | Таласский район | Кенесский с.о. | с. Кошек батыра | 568 | 2025 |
| 1638. | 316249400 | Жамбылская область | Таласский район | Бостандыкский с.о. | с. Талапты | 595 | 2025 |
| 1639. | 316259500 | Жамбылская область | Таласский район | Шакировский с.о. | с. Амангельды | 515 | 2025 |
| 1640. | 316631200 | Жамбылская область | Шуский район | Алгинский с.о. | с. Сауытбек | 791 | 2025 |
| 1641. | 316635400 | Жамбылская область | Шуский район | Дулатский с.о. | с. Болтирик | 777 | 2025 |
| 1642. | 316637300 | Жамбылская область | Шуский район | Ескишуский с.о. | с. Енбекши | 715 | 2025 |
| 1643. | 316637500 | Жамбылская область | Шуский район | Ескишуский с.о. | с. Тасоткель | 791 | 2025 |
| 1644. | 316645400 | Жамбылская область | Шуский район | Корагатинский с.о. | с. Жиенбет | 447 | 2025 |
| 1645. | 315051500 | Жамбылская область | район Турара Рыскулова | Орнекский с.о. | с. Салимбай Прманов | 608 | 2025 |
| 1646. | 316651200 | Жамбылская область | Шуский район | Тасоткелский с.о. | ст. Аспара | 149 | 2025 |
| 1647. | 316651300 | Жамбылская область | Шуский район | Тасоткелский с.о. | рзд. Кумозек | 116 | 2025 |
| 1648. | 313649200 | Жамбылская область | Байзакский район | Темирбекский с.о. | с. Сарыбарак | 655 | 2025 |
| 1649. | 316047300 | Жамбылская область | Сарысуский район | Досболский с.о. | с. Кокдала-киши | 56 | 2025 |
| 1650. | 611637300 | Туркестанская область |  | Дармениский с.о. | с. Каражантак | 566 | 2025 |
| 1651. | 611637700 | Туркестанская область |  | Дармениский с.о. | с. Темиржолшы | 575 | 2025 |
| 1652. | 611637800 | Туркестанская область |  | Дармениский с.о. | с. Кызылкопир | 630 | 2025 |
| 1653. | 611645400 | Туркестанская область |  | Монтайтасский с.о. | с. Кабылсай | 625 | 2025 |
| 1654. | 613633200 | Туркестанская область | район Байдибека | Агыбетский с.о. | с. Алгабас | 667 | 2025 |
| 1655. | 613639200 | Туркестанская область | район Байдибека | Алмалинский с.о. | с. Жарыкбас | 639 | 2025 |
| 1656. | 613639100 | Туркестанская область | район Байдибека | Алмалинский с.о. | с. Алмалы | 614 | 2025 |
| 1657. | 613635400 | Туркестанская область | район Байдибека | Акбастауский с.о. | с. Кенес | 721 | 2025 |
| 1658. | 613635200 | Туркестанская область | район Байдибека | Акбастауский с.о. | с. Жолгабас | 402 | 2025 |
| 1659. | 613635700 | Туркестанская область | район Байдибека | Акбастауский с.о. | с. Туракты | 616 | 2025 |
| 1660. | 613645800 | Туркестанская область | район Байдибека | Боралдайский с.о. | с. Талап | 679 | 2025 |
| 1661. | 613645900 | Туркестанская область | район Байдибека | Боралдайский с.о. | с. Туйетас | 780 | 2025 |
| 1662. | 613645580 | Туркестанская область | район Байдибека | Боралдайский с.о. | с. Каратас | 587 | 2025 |
| 1663. | 613647300 | Туркестанская область | район Байдибека | Борлысайский с.о. | с. Кенсай | 766 | 2025 |
| 1664. | 613653200 | Туркестанская область | район Байдибека | Жамбылский с.о. | с. Жузимдик | 674 | 2025 |
| 1665. | 613653600 | Туркестанская область | район Байдибека | Жамбылский с.о. | с. Шыбыт | 511 | 2025 |
| 1666. | 613653500 | Туркестанская область | район Байдибека | Жамбылский с.о. | с. Таскудык | 513 | 2025 |
| 1667. | 613655100 | Туркестанская область | район Байдибека | Коктерекский с.о. | с. Бирлик | 574 | 2025 |
| 1668. | 613655200 | Туркестанская область | район Байдибека | Коктерекский с.о. | с. Ынтымак | 507 | 2025 |
| 1669. | 613659300 | Туркестанская область | район Байдибека | Мынбулакский с.о. | с. Бестогай | 424 | 2025 |
| 1670. | 613659500 | Туркестанская область | район Байдибека | Мынбулакский с.о. | с. Косбулак | 495 | 2025 |
| 1671. | 613659600 | Туркестанская область | район Байдибека | Мынбулакский с.о. | с. Мадениет | 490 | 2025 |
| 1672. | 614053200 | Туркестанская область | Казыгуртский район | Турбатский с.о. | с. Енбек | 797 | 2025 |
| 1673. | 614035600 | Туркестанская область | Казыгуртский район | Жанабазарский с.о. | с. Ушбастау | 794 | 2025 |
| 1674. | 614057600 | Туркестанская область | Казыгуртский район | с.о. Сарапхана | с. Талдыбулак | 447 | 2025 |
| 1675. | 614049200 | Туркестанская область | Казыгуртский район | с.о. Каракозы Абдалиева | с. Амангельды | 688 | 2025 |
| 1676. | 614047600 | Туркестанская область | Казыгуртский район | Кызылкиянский с.о. | с. Атажұрт | 758 | 2025 |
| 1677. | 614055300 | Туркестанская область | Казыгуртский район | Шанакский с.о. | с. Старый Шанак | 465 | 2025 |
| 1678. | 614483600 | Туркестанская область | Мактааральский район | с.о. Аязхана Калыбекова | с. Туран | 445 | 2025 |
| 1679. | 614477500 | Туркестанская область | Мактааральский район | Мактааральский с.о. | с. Жулдыз | 440 | 2025 |
| 1680. | 614455600 | Туркестанская область | Мактааральский район | Жанажолский с.о. | с. Найман Бухарбай | 419 | 2025 |
| 1681. | 614463200 | Туркестанская область | Мактааральский район | Иржарский с.о. | с. Азат | 420 | 2025 |
| 1682. | 614473700 | Туркестанская область | Мактааральский район | с.о. Жолдабая Нурлыбаева | с. Оркен | 511 | 2025 |
| 1683. | 614445100 | Туркестанская область | Мактааральский район | Енбекшинский с.о. | с. Жантаксай | 740 | 2025 |
| 1684. | 613867300 | Туркестанская область | Жетисайский район | Каракайский с.о. | с. Енбек | 435 | 2025 |
| 1685. | 613849500 | Туркестанская область | Жетисайский район | с.о. Шаблана Дильдабекова | с. Алпамыс | 649 | 2025 |
| 1686. | 613849580 | Туркестанская область | Жетисайский район | с.о. Шаблана Дильдабекова | с. Кемер | 498 | 2025 |
| 1687. | 613871200 | Туркестанская область | Жетисайский район | Кызылкумский с.о. | с. Актобе | 790 | 2025 |
| 1688. | 613871280 | Туркестанская область | Жетисайский район | Кызылкумский с.о. | с. Алгабас | 657 | 2025 |
| 1689. | 613871300 | Туркестанская область | Жетисайский район | Кызылкумский с.о. | с. Коскудык | 655 | 2025 |
| 1690. | 613871680 | Туркестанская область | Жетисайский район | Кызылкумский с.о. | с. Кызылту | 465 | 2025 |
| 1691. | 613871500 | Туркестанская область | Жетисайский район | Кызылкумский с.о. | с. Карасакал | 503 | 2025 |
| 1692. | 613871780 | Туркестанская область | Жетисайский район | Кызылкумский с.о. | с. Макталы | 586 | 2025 |
| 1693. | 613871900 | Туркестанская область | Жетисайский район | Кызылкумский с.о. | с. Енбекши | 477 | 2025 |
| 1694. | 613871800 | Туркестанская область | Жетисайский район | Кызылкумский с.о. | с. Алтынкөл | 655 | 2025 |
| 1695. | 613871600 | Туркестанская область | Жетисайский район | Кызылкумский с.о. | с. Туркебай | 472 | 2025 |
| 1696. | 613871100 | Туркестанская область | Жетисайский район | Кызылкумский с.о. | с. Датка | 525 | 2025 |
| 1697. | 613871580 | Туркестанская область | Жетисайский район | Кызылкумский с.о. | с. Жалпаккум | 422 | 2025 |
| 1698. | 613839880 | Туркестанская область | Жетисайский район | с.о. Жолдасбая Ералиева | с. Жанадауир | 653 | 2025 |
| 1699. | 613833600 | Туркестанская область | Жетисайский район | Абайский с.о. | с. Атажурт | 434 | 2025 |
| 1700. | 613879480 | Туркестанская область | Жетисайский район | Макталинский с.о. | с. Темиржол | 511 | 2025 |
| 1701. | 613879500 | Туркестанская область | Жетисайский район | Макталинский с.о. | с. Жибек жолы | 427 | 2025 |
| 1702. | 613865400 | Туркестанская область | Жетисайский район | Атамекенский с.о. | с. Габдуллино | 522 | 2025 |
| 1703. | 614630300 | Туркестанская область | Ордабасынский район | Кажымуканский с.о. | с. Боралдай | 524 | 2025 |
| 1704. | 614630700 | Туркестанская область | Ордабасынский район | Кажымуканский с.о. | с. Кызылсенгир | 447 | 2025 |
| 1705. | 614635200 | Туркестанская область | Ордабасынский район | Бугунский с.о. | с. Кемер | 485 | 2025 |
| 1706. | 614643300 | Туркестанская область | Ордабасынский район | Караспанский с.о. | с. Акжол | 758 | 2025 |
| 1707. | 614643680 | Туркестанская область | Ордабасынский район | Караспанский с.о. | с. Акпан | 491 | 2025 |
| 1708. | 614643780 | Туркестанская область | Ордабасынский район | Караспанский с.о. | с. Мадениет | 438 | 2025 |
| 1709. | 614653280 | Туркестанская область | Ордабасынский район | с.о. Торткуль | с. Арыстанды | 790 | 2025 |
| 1710. | 614653300 | Туркестанская область | Ордабасынский район | с.о. Торткуль | с. Енбекши | 764 | 2025 |
| 1711. | 614653400 | Туркестанская область | Ордабасынский район | с.о. Торткуль | с. Жайылма | 414 | 2025 |
| 1712. | 614653600 | Туркестанская область | Ордабасынский район | с.о. Торткуль | с. Елшибек батыр | 798 | 2025 |
| 1713. | 614655200 | Туркестанская область | Ордабасынский район | Шубарский с.о. | с. Аккойлы | 638 | 2025 |
| 1714. | 614655500 | Туркестанская область | Ордабасынский район | Шубарский с.о. | с. Сарытогай | 631 | 2025 |
| 1715. | 614837300 | Туркестанская область | Отрарский район | Коксарайский с.о. | с. Шенгельды | 627 | 2025 |
| 1716. | 614845600 | Туркестанская область | Отрарский район | Маякумский с.о. | с. Костерек | 782 | 2025 |
| 1717. | 614849600 | Туркестанская область | Отрарский район | Талаптинский с.о. | с. Сарыколь | 650 | 2025 |
| 1718. | 615257300 | Туркестанская область | Сайрамский район | Карасуский с.о. | с. Бескепе | 589 | 2025 |
| 1719. | 615249500 | Туркестанская область | Сайрамский район | Кайнарбулакский с.о. | с. Сарыарык | 558 | 2025 |
| 1720. | 615249700 | Туркестанская область | Сайрамский район | Кайнарбулакский с.о. | с. Ошакты | 742 | 2025 |
| 1721. | 615265800 | Туркестанская область | Сайрамский район | Колкентский с.о. | с. Шапрашты | 636 | 2025 |
| 1722. | 615263200 | Туркестанская область | Сайрамский район | Кутарысский с.о. | с. Кызылжар | 717 | 2025 |
| 1723. | 615439400 | Туркестанская область | Сарыагашский район | Алимтауский с.о. | с. Таскудук | 466 | 2025 |
| 1724. | 615465600 | Туркестанская область | Сарыагашский район | Куркелесский с.о. | с. Култума | 534 | 2025 |
| 1725. | 615465780 | Туркестанская область | Сарыагашский район | Куркелесский с.о. | с. Береке | 578 | 2025 |
| 1726. | 615449600 | Туркестанская область | Сарыагашский район | Дарбазинский с.о. | с. Ердаут | 785 | 2025 |
| 1727. | 615449800 | Туркестанская область | Сарыагашский район | Дарбазинский с.о. | с. Таскудук | 775 | 2025 |
| 1728. | 615449700 | Туркестанская область | Сарыагашский район | Дарбазинский с.о. | с. Сарысу | 508 | 2025 |
| 1729. | 615469700 | Туркестанская область | Сарыагашский район | Кабланбекский с.о. | с. Тынтобе | 532 | 2025 |
| 1730. | 615469300 | Туркестанская область | Сарыагашский район | Кабланбекский с.о. | с. Зах | 590 | 2025 |
| 1731. | 613959200 | Туркестанская область | Келесский район | Жузумдикский с.о. | с. Аксу | 719 | 2025 |
| 1732. | 613971800 | Туркестанская область | Келесский район | Кошкаратинский с.о. | с. Ушкын | 690 | 2025 |
| 1733. | 613971580 | Туркестанская область | Келесский район | Кошкаратинский с.о. | с. Карабура аулие | 778 | 2025 |
| 1734. | 613971500 | Туркестанская область | Келесский район | Кошкаратинский с.о. | с. Бесауыл | 569 | 2025 |
| 1735. | 613977300 | Туркестанская область | Келесский район | Ошактинский с.о. | с. Енбек | 467 | 2025 |
| 1736. | 613977800 | Туркестанская область | Келесский район | Ошактинский с.о. | с. Санырау | 795 | 2025 |
| 1737. | 613977580 | Туркестанская область | Келесский район | Ошактинский с.о. | с. Каратал | 550 | 2025 |
| 1738. | 613945700 | Туркестанская область | Келесский район | Бирликский с.о. | с. Ушагаш | 496 | 2025 |
| 1739. | 613937480 | Туркестанская область | Келесский район | Актобинский с.о. | с. Когерту | 667 | 2025 |
| 1740. | 613937380 | Туркестанская область | Келесский район | Актобинский с.о. | с. Кеңдала | 734 | 2025 |
| 1741. | 613937580 | Туркестанская область | Келесский район | Актобинский с.о. | с. Кияжол | 765 | 2025 |
| 1742. | 613947380 | Туркестанская область | Келесский район | Биртилекский с.о. | с. Жабайытобе | 739 | 2025 |
| 1743. | 613941300 | Туркестанская область | Келесский район | Бозайский с.о. | с. Тентексай | 625 | 2025 |
| 1744. | 613953500 | Туркестанская область | Келесский район | Жамбылский с.о. | с. Майдабозай | 429 | 2025 |
| 1745. | 615630200 | Туркестанская область | Сузакский район | Шолаккорганский с.о. | с. Абай | 505 | 2025 |
| 1746. | 615637400 | Туркестанская область | Сузакский район | Карагурский с.о. | с. Шага | 522 | 2025 |
| 1747. | 615637200 | Туркестанская область | Сузакский район | Карагурский с.о. | с. Ран | 479 | 2025 |
| 1748. | 615639100 | Туркестанская область | Сузакский район | Каратауский с.о. | с. Аксумбе | 472 | 2025 |
| 1749. | 615647500 | Туркестанская область | Сузакский район | Сузакский с.о. | с. Ыбырай Жаукебаева | 750 | 2025 |
| 1750. | 615643200 | Туркестанская область | Сузакский район | Кумкентский с.о. | с. Кызылканат | 635 | 2025 |
| 1751. | 615643300 | Туркестанская область | Сузакский район | Кумкентский с.о. | с. Кызылкол | 766 | 2025 |
| 1752. | 615663100 | Туркестанская область | Сузакский район | Шуский с.о. | с. Шу | 672 | 2025 |
| 1753. | 615837580 | Туркестанская область | Толебийский район | Алатауский с.о. | с. Косагаш | 776 | 2025 |
| 1754. | 615837300 | Туркестанская область | Толебийский район | Алатауский с.о. | с. Жанатурмыс | 597 | 2025 |
| 1755. | 615837500 | Туркестанская область | Толебийский район | Алатауский с.о. | с. Корган | 632 | 2025 |
| 1756. | 615837600 | Туркестанская область | Толебийский район | Алатауский с.о. | с. Нысанбек | 735 | 2025 |
| 1757. | 615837900 | Туркестанская область | Толебийский район | Алатауский с.о. | с. Шубарагаш | 471 | 2025 |
| 1758. | 615837700 | Туркестанская область | Толебийский район | Алатауский с.о. | с. Бургулюк | 429 | 2025 |
| 1759. | 615837800 | Туркестанская область | Толебийский район | Алатауский с.о. | с. Шатыртобе | 444 | 2025 |
| 1760. | 615853500 | Туркестанская область | Толебийский район | Каратобинский с.о. | с. Тонкерис | 713 | 2025 |
| 1761. | 615853200 | Туркестанская область | Толебийский район | Каратобинский с.о. | с. Костобе | 743 | 2025 |
| 1762. | 615846600 | Туркестанская область | Толебийский район | Кемекалганский с.о. | с. Каратобе | 722 | 2025 |
| 1763. | 615847300 | Туркестанская область | Толебийский район | Коксаекский с.о. | с. Жинишке | 539 | 2025 |
| 1764. | 615855300 | Туркестанская область | Толебийский район | Каскасуйский с.о. | с. Керегетас | 761 | 2025 |
| 1765. | 615859400 | Туркестанская область | Толебийский район | Тасарыкский с.о. | с. Онтустик | 626 | 2025 |
| 1766. | 616053500 | Туркестанская область | Тюлькубасский район | Машатский с.о. | с. Кызылбастау | 513 | 2025 |
| 1767. | 616043100 | Туркестанская область | Тюлькубасский район | Джабаглинский с.о. | с. Абаил | 569 | 2025 |
| 1768. | 616057200 | Туркестанская область | Тюлькубасский район | Рыскуловский с.о. | с. Жанаталап | 581 | 2025 |
| 1769. | 616049500 | Туркестанская область | Тюлькубасский район | Кемербастауский с.о. | с. Кумисбастау | 543 | 2025 |
| 1770. | 616049400 | Туркестанская область | Тюлькубасский район | Кемербастауский с.о. | с. Ельтай | 741 | 2025 |
| 1771. | 616059200 | Туркестанская область | Тюлькубасский район | Састобенский с.о. | с. Кызылту | 562 | 2025 |
| 1772. | 616059100 | Туркестанская область | Тюлькубасский район | Састобенский с.о. | с. Састобе | 691 | 2025 |
| 1773. | 616061400 | Туркестанская область | Тюлькубасский район | Тастумсыкский с.о. | с. Жыланды | 681 | 2025 |
| 1774. | 616457400 | Туркестанская область | Шардаринский район | с.о. Кауысбека Турысбекова | с. Бозей | 562 | 2025 |
| 1775. | 615536200 | Туркестанская область | район Сауран | с.о. Жибек жолы | рзд. 30 | 799 | 2025 |
| 1776. | 156043100 | Актюбинская область | Хромтауский район | Кудуксайский с.о. | с. Кудуксай | 226 | 2026 |
| 1777. | 156435100 | Актюбинская область | Шалкарский район | Актогайский с.о. | с. Котртас | 629 | 2026 |
| 1778. | 156445200 | Актюбинская область | Шалкарский район | Тогызский с.о. | с. Жылан | 204 | 2026 |
| 1779. | 156445280 | Актюбинская область | Шалкарский район | Тогызский с.о. | с. Копмула | 201 | 2026 |
| 1780. | 156843200 | Актюбинская область | Иргизский район | Нуринский с.о. | с. Белшер | 163 | 2026 |
| 1781. | 153242100 | Актюбинская область | Алгинский район | Караагашский с.о. | с. Самбай | 818 | 2026 |
| 1782. | 153242800 | Актюбинская область | Алгинский район | Караагашский с.о. | с. Нурбулак | 504 | 2026 |
| 1783. | 153249200 | Актюбинская область | Алгинский район | Тамдинский с.о. | с. Еркинкуш | 192 | 2026 |
| 1784. | 153437300 | Актюбинская область | Айтекебийский район | Аралтогайский с.о. | с. Киякты | 201 | 2026 |
| 1785. | 153437400 | Актюбинская область | Айтекебийский район | Аралтогайский с.о. | с. Милысай | 207 | 2026 |
| 1786. | 153447400 | Актюбинская область | Айтекебийский район | Жабасакский с.о. | с. Байжанколь | 137 | 2026 |
| 1787. | 153451100 | Актюбинская область | Айтекебийский район | Кайрактинский с.о. | с. Талдык | 251 | 2026 |
| 1788. | 154033500 | Актюбинская область | Каргалинский район | Ащылысайский с.о. | с. Акколь | 156 | 2026 |
| 1789. | 154235100 | Актюбинская область | Хобдинский район | Бестауский с.о. | с. Бестау | 409 | 2026 |
| 1790. | 154241200 | Актюбинская область | Хобдинский район | с.о. Имангали Билтабанова | с. Косоткель | 146 | 2026 |
| 1791. | 154247100 | Актюбинская область | Хобдинский район | Жарсайский с.о. | с. Жарсай | 515 | 2026 |
| 1792. | 154258500 | Актюбинская область | Хобдинский район | с.о. им.И.Курманова | с. Егиндибулак | 318 | 2026 |
| 1793. | 154267200 | Актюбинская область | Хобдинский район | Терисакканский с.о. | с. Жанаталап | 299 | 2026 |
| 1794. | 154637100 | Актюбинская область | Мартукский район | Хазретовский с.о. | с. Хазретовка | 418 | 2026 |
| 1795. | 154647300 | Актюбинская область | Мартукский район | Кызылжарский с.о. | с. Шевченко | 221 | 2026 |
| 1796. | 154655100 | Актюбинская область | Мартукский район | Аккудыкский с.о. | с. Вознесеновка | 484 | 2026 |
| 1797. | 154833400 | Актюбинская область | Мугалжарский район | Аккемерский с.о. | с. Елек | 610 | 2026 |
| 1798. | 154843100 | Актюбинская область | Мугалжарский район | с.о. им.Кудайбергена Жубанова | с. Караколь | 608 | 2026 |
| 1799. | 154865100 | Актюбинская область | Мугалжарский район | Талдысайский с.о. | с. Талдысай | 554 | 2026 |
| 1800. | 155243400 | Актюбинская область | Уилский район | Коптогайский с.о. | с. Шубарши | 309 | 2026 |
| 1801. | 333420200 | область Жетісу | Алакольский район |  | МТФ 3 | 151 | 2026 |
| 1802. | 334443200 | область Жетісу | Каратальский район | с.о. Жолбарыс батыра | с. Айдар | 141 | 2026 |
| 1803. | 333657300 | область Жетісу | Ескельдинский район | с.о. Акын Сара | с. Актума | 148 | 2026 |
| 1804. | 333467200 | область Жетісу | Алакольский район | Лепсинский с.о. | с. Байзерек | 246 | 2026 |
| 1805. | 334453200 | область Жетісу | Каратальский район | Тастобинский с.о. | с. Бесагаш | 113 | 2026 |
| 1806. | 333441200 | область Жетісу | Алакольский район | с.о. Сапак | с. Бибакан | 202 | 2026 |
| 1807. | 333637200 | область Жетісу | Ескельдинский район | Жалгызагашский с.о. | с. Бигаш | 231 | 2026 |
| 1808. | 334453300 | область Жетісу | Каратальский район | Тастобинский с.о. | с. Бирлик | 130 | 2026 |
| 1809. | 334849300 | область Жетісу | Саркандский район | Карабогетский с.о. | с. Еркин | 167 | 2026 |
| 1810. | 333459200 | область Жетісу | Алакольский район | Кабанбайский с.о. | с. Жамбыл | 103 | 2026 |
| 1811. | 334053300 | область Жетісу | Кербулакский район | Кызылжарский с.о. | с. Желдикара | 105 | 2026 |
| 1812. | 333655300 | область Жетісу | Ескельдинский район | Туленгутский с.о. | с. Жендик | 175 | 2026 |
| 1813. | 333233200 | область Жетісу | Аксуский район | Аксуский с.о. | с. Казсельхозтехника | 165 | 2026 |
| 1814. | 334033300 | область Жетісу | Кербулакский район | Алтынемельский с.о. | с. Карлыгаш | 136 | 2026 |
| 1815. | 334449400 | область Жетісу | Каратальский район | с.о. Айту би | с. Кожбан | 198 | 2026 |
| 1816. | 333455300 | область Жетісу | Алакольский район | Жыландинский с.о. | с. Кокжар | 184 | 2026 |
| 1817. | 333253100 | область Жетісу | Аксуский район | Каракозский с.о. | с. Каракоз | 608 | 2026 |
| 1818. | 333235300 | область Жетісу | Аксуский район | Арасанский с.о. | с. Кызылжар | 132 | 2026 |
| 1819. | 334055400 | область Жетісу | Кербулакский район | Сарыбастауский с.о. | с. Малайсары | 229 | 2026 |
| 1820. | 334249600 | область Жетісу | Коксуский район | Муканшинский с.о. | с. Надиризбек | 144 | 2026 |
| 1821. | 334047400 | область Жетісу | Кербулакский район | Каспанский с.о. | с. Сайлыколь | 118 | 2026 |
| 1822. | 333451200 | область Жетісу | Алакольский район | Жанаминский с.о. | с. Старая Жанама | 161 | 2026 |
| 1823. | 333469200 | область Жетісу | Алакольский район | Теректинский с.о. | с. Талдыбулак | 101 | 2026 |
| 1824. | 334033500 | область Жетісу | Кербулакский район | Алтынемельский с.о. | с. Тастыбастау | 235 | 2026 |
| 1825. | 334851300 | область Жетісу | Саркандский район | Карашиганский с.о. | с. Ульга | 226 | 2026 |
| 1826. | 334053400 | область Жетісу | Кербулакский район | Кызылжарский с.о. | с. Шилису | 206 | 2026 |
| 1827. | 334851200 | область Жетісу | Саркандский район | Карашиганский с.о. | с. Шубартубек | 140 | 2026 |
| 1828. | 333455500 | область Жетісу | Алакольский район | Жыландинский с.о. | с. Шынжылы | 247 | 2026 |
| 1829. | 333239300 | область Жетісу | Аксуский район | Есебулатовский с.о. | с. Энергетик | 216 | 2026 |
| 1830. | 334030200 | область Жетісу | Кербулакский район | Сарыозекский с.о. | ст. Дос | 112 | 2026 |
| 1831. | 334057400 | область Жетісу | Кербулакский район | Сарыбулакский с.о. | Ферма 1 Шилису | 229 | 2026 |
| 1832. | 593230400 | Северо-Казахстанская область | Айыртауский район | Володарский с.о. | с. Воскресеновка | 200 | 2026 |
| 1833. | 593233200 | Северо-Казахстанская область | Айыртауский район | Антоновский с.о. | с. Акан сере | 52 | 2026 |
| 1834. | 593233480 | Северо-Казахстанская область | Айыртауский район | Антоновский с.о. | с. Заря | 118 | 2026 |
| 1835. | 593233580 | Северо-Казахстанская область | Айыртауский район | Антоновский с.о. | с. Комаровка | 332 | 2026 |
| 1836. | 593235400 | Северо-Казахстанская область | Айыртауский район | Арыкбалыкский с.о. | с. Карасай батыра | 277 | 2026 |
| 1837. | 593235500 | Северо-Казахстанская область | Айыртауский район | Арыкбалыкский с.о. | с. Баян | 125 | 2026 |
| 1838. | 593239300 | Северо-Казахстанская область | Айыртауский район | Гусаковский с.о. | с. Карсаковка | 100 | 2026 |
| 1839. | 593239800 | Северо-Казахстанская область | Айыртауский район | Гусаковский с.о. | с. Новосветловка | 398 | 2026 |
| 1840. | 593240100 | Северо-Казахстанская область | Айыртауский район | Елецкий с.о. | с. Елецкое | 302 | 2026 |
| 1841. | 593243300 | Северо-Казахстанская область | Айыртауский район | Имантауский с.о. | с. Верхний Бурлук | 255 | 2026 |
| 1842. | 593244400 | Северо-Казахстанская область | Айыртауский район | Камсактинский с.о. | с. Кумтоккен | 285 | 2026 |
| 1843. | 593244700 | Северо-Казахстанская область | Айыртауский район | Камсактинский с.о. | с. Светлое | 217 | 2026 |
| 1844. | 593245200 | Северо-Казахстанская область | Айыртауский район | Казанский с.о. | с. Аксеновка | 287 | 2026 |
| 1845. | 593245400 | Северо-Казахстанская область | Айыртауский район | Казанский с.о. | с. Всеволодовка | 117 | 2026 |
| 1846. | 593245680 | Северо-Казахстанская область | Айыртауский район | Казанский с.о. | с. Никольско-Бурлукское | 240 | 2026 |
| 1847. | 593245700 | Северо-Казахстанская область | Айыртауский район | Казанский с.о. | с. Никольское | 103 | 2026 |
| 1848. | 593246300 | Северо-Казахстанская область | Айыртауский район | Каратальский с.о. | с. Высокое | 102 | 2026 |
| 1849. | 593248400 | Северо-Казахстанская область | Айыртауский район | Лобановский с.о. | с. Заря | 118 | 2026 |
| 1850. | 593249200 | Северо-Казахстанская область | Айыртауский район | Сырымбетский с.о. | с. Даукара | 246 | 2026 |
| 1851. | 593249600 | Северо-Казахстанская область | Айыртауский район | Сырымбетский с.о. | с. Сулуколь | 102 | 2026 |
| 1852. | 593249700 | Северо-Казахстанская область | Айыртауский район | Сырымбетский с.о. | с. Шоккарагай | 103 | 2026 |
| 1853. | 593430200 | Северо-Казахстанская область | Акжарский район | Талшыкский с.о. | с. Казанское | 359 | 2026 |
| 1854. | 593430600 | Северо-Казахстанская область | Акжарский район | Талшыкский с.о. | с. Ульгили | 267 | 2026 |
| 1855. | 593435100 | Северо-Казахстанская область | Акжарский район | Восходский с.о. | с. Восходское | 290 | 2026 |
| 1856. | 593437300 | Северо-Казахстанская область | Акжарский район | Кишикараойский с.о. | с. Киевское | 336 | 2026 |
| 1857. | 593438300 | Северо-Казахстанская область | Акжарский район | Кулыкольский с.о. | с. Карашилик | 279 | 2026 |
| 1858. | 593441100 | Северо-Казахстанская область | Акжарский район | Майский с.о. | с. Майское | 340 | 2026 |
| 1859. | 593449100 | Северо-Казахстанская область | Акжарский район | Уялинский с.о. | с. Уялы | 326 | 2026 |
| 1860. | 593637400 | Северо-Казахстанская область | Район Магжана Жумабаева | Бастомарский с.о. | с. Веселовка | 143 | 2026 |
| 1861. | 593639400 | Северо-Казахстанская область | Район Магжана Жумабаева | Возвышенский с.о. | с. Александровка | 264 | 2026 |
| 1862. | 593647100 | Северо-Казахстанская область | Район Магжана Жумабаева | Конюховский с.о. | с. Конюхово | 338 | 2026 |
| 1863. | 593647400 | Северо-Казахстанская область | Район Магжана Жумабаева | Конюховский с.о. | с. Куломзино | 91 | 2026 |
| 1864. | 593651500 | Северо-Казахстанская область | Район Магжана Жумабаева | Каракогинский с.о. | с. Чистое | 104 | 2026 |
| 1865. | 593665500 | Северо-Казахстанская область | Район Магжана Жумабаева | с.о. Аққайың | с. Гаврино | 109 | 2026 |
| 1866. | 593669300 | Северо-Казахстанская область | Район Магжана Жумабаева | Полудинский с.о. | ст. Ганькино | 95 | 2026 |
| 1867. | 593675100 | Северо-Казахстанская область | Район Магжана Жумабаева | Таманский с.о. | с. Таманское | 477 | 2026 |
| 1868. | 593683200 | Северо-Казахстанская область | Район Магжана Жумабаева | с.о. Бәйтерек | с. Новотроицкое | 199 | 2026 |
| 1869. | 593683300 | Северо-Казахстанская область | Район Магжана Жумабаева | с.о. Бәйтерек | с. Береке | 121 | 2026 |
| 1870. | 593685500 | Северо-Казахстанская область | Район Магжана Жумабаева | Чистовский с.о. | с. Пролетарка | 272 | 2026 |
| 1871. | 594233100 | Северо-Казахстанская область | Есильский район | Алматинский с.о. | с. Орнек | 167 | 2026 |
| 1872. | 594233300 | Северо-Казахстанская область | Есильский район | Алматинский с.о. | с. Мектеп | 194 | 2026 |
| 1873. | 594237100 | Северо-Казахстанская область | Есильский район | Бескудукский с.о. | с. Бескудук | 272 | 2026 |
| 1874. | 594237200 | Северо-Казахстанская область | Есильский район | Бескудукский с.о. | с. Алабие | 100 | 2026 |
| 1875. | 594239100 | Северо-Казахстанская область | Есильский район | Булакский с.о. | с. Булак | 365 | 2026 |
| 1876. | 594239200 | Северо-Казахстанская область | Есильский район | Булакский с.о. | с. Актас | 192 | 2026 |
| 1877. | 594239300 | Северо-Казахстанская область | Есильский район | Булакский с.о. | с. Карагай | 101 | 2026 |
| 1878. | 594241200 | Северо-Казахстанская область | Есильский район | Волошинский с.о. | с. Ивано-Петровка | 280 | 2026 |
| 1879. | 594243200 | Северо-Казахстанская область | Есильский район | Заградовский с.о. | с. Горное | 140 | 2026 |
| 1880. | 594245500 | Северо-Казахстанская область | Есильский район | Заречный с.о. | с. Караагаш | 189 | 2026 |
| 1881. | 594247300 | Северо-Казахстанская область | Есильский район | Ильинский с.о. | с. Александровка | 405 | 2026 |
| 1882. | 594249400 | Северо-Казахстанская область | Есильский район | Корнеевский с.о. | с. Советское | 257 | 2026 |
| 1883. | 594251200 | Северо-Казахстанская область | Есильский район | Николаевский с.о. | с. Каратал | 68 | 2026 |
| 1884. | 594253200 | Северо-Казахстанская область | Есильский район | Петровский с.о. | с. Бирлик | 175 | 2026 |
| 1885. | 594255300 | Северо-Казахстанская область | Есильский район | Покровский с.о. | с. Есильское | 136 | 2026 |
| 1886. | 594256500 | Северо-Казахстанская область | Есильский район | Спасовский с.о. | с. Тауагаш | 343 | 2026 |
| 1887. | 594257100 | Северо-Казахстанская область | Есильский район | Тарангульский с.о. | с. Тарангул | 486 | 2026 |
| 1888. | 594257200 | Северо-Казахстанская область | Есильский район | Тарангульский с.о. | с. Двинск | 238 | 2026 |
| 1889. | 594633100 | Северо-Казахстанская область | Жамбылский район | Архангельский с.о. | с. Архангелка | 423 | 2026 |
| 1890. | 594633200 | Северо-Казахстанская область | Жамбылский район | Архангельский с.о. | с. Айтуар | 142 | 2026 |
| 1891. | 594639100 | Северо-Казахстанская область | Жамбылский район | Жамбылский с.о. | с. Жамбыл | 337 | 2026 |
| 1892. | 594639300 | Северо-Казахстанская область | Жамбылский район | Жамбылский с.о. | с. Есперли | 119 | 2026 |
| 1893. | 594649100 | Северо-Казахстанская область | Жамбылский район | Майбалыкский с.о. | с. Святодуховка | 352 | 2026 |
| 1894. | 594649600 | Северо-Казахстанская область | Жамбылский район | Майбалыкский с.о. | с. Сабит | 120 | 2026 |
| 1895. | 594651100 | Северо-Казахстанская область | Жамбылский район | Мирный с.о. | с. Мирное | 400 | 2026 |
| 1896. | 594655300 | Северо-Казахстанская область | Жамбылский район | Озерный с.о. | с. Бауманское | 170 | 2026 |
| 1897. | 594661100 | Северо-Казахстанская область | Жамбылский район | Пресноредутский с.о. | с. Пресноредуть | 408 | 2026 |
| 1898. | 594661300 | Северо-Казахстанская область | Жамбылский район | Пресноредутский с.о. | с. Макарьевка | 88 | 2026 |
| 1899. | 595035500 | Северо-Казахстанская область | Кызылжарский район | Асановский с.о. | с. Плоское | 132 | 2026 |
| 1900. | 595037600 | Северо-Казахстанская область | Кызылжарский район | Березовский с.о. | с. Ташкентка | 227 | 2026 |
| 1901. | 595037700 | Северо-Казахстанская область | Кызылжарский район | Березовский с.о. | с. Долматово | 295 | 2026 |
| 1902. | 595043300 | Северо-Казахстанская область | Кызылжарский район | Вагулинский с.о. | с. Желяково | 104 | 2026 |
| 1903. | 595043400 | Северо-Казахстанская область | Кызылжарский район | Вагулинский с.о. | с. Красноярка | 295 | 2026 |
| 1904. | 595043500 | Северо-Казахстанская область | Кызылжарский район | Вагулинский с.о. | с. Кустовое | 232 | 2026 |
| 1905. | 595045400 | Северо-Казахстанская область | Кызылжарский район | Виноградовский с.о. | с. Сумное | 120 | 2026 |
| 1906. | 595049200 | Северо-Казахстанская область | Кызылжарский район | Куйбышевский с.о. | с. Вознесенка | 412 | 2026 |
| 1907. | 595049300 | Северо-Казахстанская область | Кызылжарский район | Куйбышевский с.о. | с. Надежка | 277 | 2026 |
| 1908. | 595050300 | Северо-Казахстанская область | Кызылжарский район | Кызылжарский с.о. | с. Карлуга | 125 | 2026 |
| 1909. | 595050400 | Северо-Казахстанская область | Кызылжарский район | Кызылжарский с.о. | с. Приишимка | 409 | 2026 |
| 1910. | 595050500 | Северо-Казахстанская область | Кызылжарский район | Кызылжарский с.о. | с. Подгорное | 616 | 2026 |
| 1911. | 595050800 | Северо-Казахстанская область | Кызылжарский район | Кызылжарский с.о. | с. Чапаево | 398 | 2026 |
| 1912. | 595051200 | Северо-Казахстанская область | Кызылжарский район | Лесной с.о. | с. Глубокое | 289 | 2026 |
| 1913. | 595053500 | Северо-Казахстанская область | Кызылжарский район | Налобинский с.о. | с. Гайдуково | 51 | 2026 |
| 1914. | 595055300 | Северо-Казахстанская область | Кызылжарский район | Новоникольский с.о. | с. Трудовое | 278 | 2026 |
| 1915. | 595057200 | Северо-Казахстанская область | Кызылжарский район | Петерфельдский с.о. | с. Боровское | 171 | 2026 |
| 1916. | 595057300 | Северо-Казахстанская область | Кызылжарский район | Петерфельдский с.о. | с. Затон | 196 | 2026 |
| 1917. | 595063200 | Северо-Казахстанская область | Кызылжарский район | Рассветский с.о. | с. Водопроводное | 323 | 2026 |
| 1918. | 595063300 | Северо-Казахстанская область | Кызылжарский район | Рассветский с.о. | с. Красная Горка | 321 | 2026 |
| 1919. | 595063400 | Северо-Казахстанская область | Кызылжарский район | Рассветский с.о. | с. Семипалатное | 188 | 2026 |
| 1920. | 595065200 | Северо-Казахстанская область | Кызылжарский район | Светлопольский с.о. | с. Байсал | 132 | 2026 |
| 1921. | 595065400 | Северо-Казахстанская область | Кызылжарский район | Светлопольский с.о. | с. Метлишино | 181 | 2026 |
| 1922. | 595069400 | Северо-Казахстанская область | Кызылжарский район | Якорский с.о. | с. Ольшанка | 395 | 2026 |
| 1923. | 595231200 | Северо-Казахстанская область | Мамлютский район | Андреевский с.о. | с. Бостандык | 246 | 2026 |
| 1924. | 595233700 | Северо-Казахстанская область | Мамлютский район | Беловский с.о. | с. Щучье | 121 | 2026 |
| 1925. | 595235200 | Северо-Казахстанская область | Мамлютский район | Воскресеновский с.о. | с. Искра | 216 | 2026 |
| 1926. | 595235400 | Северо-Казахстанская область | Мамлютский район | Воскресеновский с.о. | с. Становое | 175 | 2026 |
| 1927. | 595237200 | Северо-Казахстанская область | Мамлютский район | Дубровинский с.о. | с. Михайловка | 475 | 2026 |
| 1928. | 595237400 | Северо-Казахстанская область | Мамлютский район | Дубровинский с.о. | с. Пчелино | 57 | 2026 |
| 1929. | 595239300 | Северо-Казахстанская область | Мамлютский район | Краснозаменный с.о. | с. Калугино | 218 | 2026 |
| 1930. | 595241300 | Северо-Казахстанская область | Мамлютский район | Кызыласкерский с.о. | с. Раздольное | 116 | 2026 |
| 1931. | 595241400 | Северо-Казахстанская область | Мамлютский район | Кызыласкерский с.о. | с. Степное | 104 | 2026 |
| 1932. | 595247200 | Северо-Казахстанская область | Мамлютский район | Новомихайловский с.о. | с. Бексеит | 353 | 2026 |
| 1933. | 595247500 | Северо-Казахстанская область | Мамлютский район | Новомихайловский с.о. | с. Токаревка | 98 | 2026 |
| 1934. | 595635100 | Северо-Казахстанская область | Район Шал акына | Аютасский с.о. | с. Каратал | 468 | 2026 |
| 1935. | 595637400 | Северо-Казахстанская область | Район Шал акына | Городецкий с.о. | с. Жалтыр | 255 | 2026 |
| 1936. | 595637600 | Северо-Казахстанская область | Район Шал акына | Городецкий с.о. | с. Мерген | 408 | 2026 |
| 1937. | 595638500 | Северо-Казахстанская область | Район Шал акына | Жанажолский с.о. | с. Кенес | 234 | 2026 |
| 1938. | 595639200 | Северо-Казахстанская область | Район Шал акына | Кривощековский с.о. | с. Алкаагаш | 148 | 2026 |
| 1939. | 595647200 | Северо-Казахстанская область | Район Шал акына | Приишимский с.о. | с. Бирлик | 212 | 2026 |
| 1940. | 595653300 | Северо-Казахстанская область | Район Шал акына | Сухорабовский с.о. | с. Ольгинка | 303 | 2026 |
| 1941. | 595655200 | Северо-Казахстанская область | Район Шал акына | Юбилейный с.о. | с. Белоградовка | 93 | 2026 |
| 1942. | 595833100 | Северо-Казахстанская область | Аккайынский район | Аралагашский с.о. | с. Аралагаш | 429 | 2026 |
| 1943. | 595835200 | Северо-Казахстанская область | Аккайынский район | Астраханский с.о. | с. Каратомар | 230 | 2026 |
| 1944. | 595839400 | Северо-Казахстанская область | Аккайынский район | Григорьевский с.о. | с. Кенжегалы | 104 | 2026 |
| 1945. | 595857200 | Северо-Казахстанская область | Аккайынский район | Токушинский с.о. | с. Камышлово | 227 | 2026 |
| 1946. | 595859200 | Северо-Казахстанская область | Аккайынский район | Черкасский с.о. | с. Добровольское | 255 | 2026 |
| 1947. | 596033200 | Северо-Казахстанская область | Тайыншинский район | Абайский с.о. | с. Калиновка | 311 | 2026 |
| 1948. | 596036400 | Северо-Казахстанская область | Тайыншинский район | Амандыкский с.о. | с. Жанадаур | 90 | 2026 |
| 1949. | 596037500 | Северо-Казахстанская область | Тайыншинский район | Большеизюмовский с.о. | с. Новоприречное | 314 | 2026 |
| 1950. | 596041200 | Северо-Казахстанская область | Тайыншинский район | Драгомировский с.о. | с. Иван-город | 225 | 2026 |
| 1951. | 596053300 | Северо-Казахстанская область | Тайыншинский район | Зеленогайский с.о. | с. Новогречановка | 319 | 2026 |
| 1952. | 596055200 | Северо-Казахстанская область | Тайыншинский район | Келлеровский с.о. | с. Богатыровка | 115 | 2026 |
| 1953. | 596056900 | Северо-Казахстанская область | Тайыншинский район | Краснополянский с.о. | с. Южное | 109 | 2026 |
| 1954. | 596063700 | Северо-Казахстанская область | Тайыншинский район | Летовочный с.о. | с. Подлесное | 252 | 2026 |
| 1955. | 596067100 | Северо-Казахстанская область | Тайыншинский район | Тендыкский с.о. | с. Тендык | 307 | 2026 |
| 1956. | 596067600 | Северо-Казахстанская область | Тайыншинский район | Тендыкский с.о. | с. Кантемировское | 102 | 2026 |
| 1957. | 596068100 | Северо-Казахстанская область | Тайыншинский район | Тихоокеанский с.о. | с. Тихоокеанское | 398 | 2026 |
| 1958. | 596068700 | Северо-Казахстанская область | Тайыншинский район | Тихоокеанский с.о. | с. Шункырколь | 142 | 2026 |
| 1959. | 596069580 | Северо-Казахстанская область | Тайыншинский район | Чермошнянский с.о. | с. Многоцветное | 379 | 2026 |
| 1960. | 596075300 | Северо-Казахстанская область | Тайыншинский район | Яснополянский с.о. | с. Дашко-Николаевка | 318 | 2026 |
| 1961. | 596075400 | Северо-Казахстанская область | Тайыншинский район | Яснополянский с.о. | с. Новодворовка | 117 | 2026 |
| 1962. | 596237200 | Северо-Казахстанская область | Тимирязевский район | Дмитриевский с.о. | с. Жаркен | 336 | 2026 |
| 1963. | 596244100 | Северо-Казахстанская область | Тимирязевский район | Интернациональный с.о. | с. Дружба | 251 | 2026 |
| 1964. | 596247100 | Северо-Казахстанская область | Тимирязевский район | Ленинский с.о. | с. Ленинское | 268 | 2026 |
| 1965. | 596253100 | Северо-Казахстанская область | Тимирязевский район | Акжанский с.о. | с. Акжан | 314 | 2026 |
| 1966. | 596435200 | Северо-Казахстанская область | Уалихановский район | Бидайыкский с.о. | с. Жамбыл | 277 | 2026 |
| 1967. | 596435400 | Северо-Казахстанская область | Уалихановский район | Бидайыкский с.о. | с. Ондирис | 338 | 2026 |
| 1968. | 596437180 | Северо-Казахстанская область | Уалихановский район | Коктерекский с.о. | с. Коктерек | 227 | 2026 |
| 1969. | 596449200 | Северо-Казахстанская область | Уалихановский район | Акбулакский с.о. | с. Карашилик | 126 | 2026 |
| 1970. | 596449300 | Северо-Казахстанская область | Уалихановский район | Акбулакский с.о. | с. Жас Улан | 222 | 2026 |
| 1971. | 596635300 | Северо-Казахстанская область | Район им.Габита Мусрепова | Бирликский с.о. | с. Старобелка | 275 | 2026 |
| 1972. | 596637100 | Северо-Казахстанская область | Район им.Габита Мусрепова | Возвышенский с.о. | с. Возвышенка | 309 | 2026 |
| 1973. | 596637500 | Северо-Казахстанская область | Район им.Габита Мусрепова | Возвышенский с.о. | с. Чернозубовка | 265 | 2026 |
| 1974. | 596645400 | Северо-Казахстанская область | Район им.Габита Мусрепова | Кырымбетский с.о. | с. Сокологоровка | 233 | 2026 |
| 1975. | 596649280 | Северо-Казахстанская область | Район им.Габита Мусрепова | Нежинский с.о. | с. Ефимовка | 370 | 2026 |
| 1976. | 596657500 | Северо-Казахстанская область | Район им.Габита Мусрепова | Рузаевский с.о. | с. Сарыадыр | 118 | 2026 |
| 1977. | 596658100 | Северо-Казахстанская область | Район им.Габита Мусрепова | Салкынкольский с.о. | с. Салкынколь | 251 | 2026 |
| 1978. | 596658500 | Северо-Казахстанская область | Район им.Габита Мусрепова | Салкынкольский с.о. | с. Токты | 126 | 2026 |
| 1979. | 596659200 | Северо-Казахстанская область | Район им.Габита Мусрепова | Тахтабродский с.о. | с. Ковыльное | 380 | 2026 |
| 1980. | 596665400 | Северо-Казахстанская область | Район им.Габита Мусрепова | Чистопольский с.о. | с. Гаршино | 342 | 2026 |
| 1981. | 596667500 | Северо-Казахстанская область | Район им.Габита Мусрепова | Шоптыкольский с.о. | с. Разгульное | 424 | 2026 |
| 1982. | 396239200 | Костанайская область | Сарыкольский район | Комсомольский с.о. | с. Косколь | 92 | 2026 |
| 1983. | 396239400 | Костанайская область | Сарыкольский район | Комсомольский с.о. | с. Чапаевка | 94 | 2026 |
| 1984. | 396655200 | Костанайская область | Узункольский район | Ряжский с.о. | с. Речное | 87 | 2026 |
| 1985. | 396851200 | Костанайская область | Федоровский район | Косаралский с.о. | с. Жыланды | 109 | 2026 |
| 1986. | 396859700 | Костанайская область | Федоровский район | Пешковский с.о. | с. Полтавка | 64 | 2026 |
| 1987. | 393631400 | Костанайская область | Аулиекольский район | Аманкарагайский с.о. | с. Озерное | 82 | 2026 |
| 1988. | 394836300 | Костанайская область | Камыстинский район | Аркинский с.о. | с. Красногорское | 81 | 2026 |
| 1989. | 395047400 | Костанайская область | Карабалыкский район | Михайловский с.о. | с. Терентьевка | 97 | 2026 |
| 1990. | 395063400 | Костанайская область | Карабалыкский район | Станционый с.о. | с. Фадеевка | 94 | 2026 |
| 1991. | 395247300 | Костанайская область | Карасуский район | Ильичевский с.о. | с. Кызкеткен | 75 | 2026 |
| 1992. | 395287200 | Костанайская область | Карасуский район | Черняевский с.о. | с. Белозерка | 89 | 2026 |
| 1993. | 395649700 | Костанайская область | Мендыкаринский район | Каракогинский с.о. | с. Туленгут | 92 | 2026 |
| 1994. | 393643200 | Костанайская область | Аулиекольский район | Новонежинский с.о. | с. Калинин | 137 | 2026 |
| 1995. | 394845100 | Костанайская область | Камыстинский район |  | с. Дружба | 125 | 2026 |
| 1996. | 395449300 | Костанайская область | Костанайский район | Московский с.о. | с. Светлый Жарколь | 116 | 2026 |
| 1997. | 395467200 | Костанайская область | Костанайский район | Ульяновский с.о. | с. Бегежан | 90 | 2026 |
| 1998. | 395657800 | Костанайская область | Мендыкаринский район | Первомайский с.о. | с. Чернышевка | 110 | 2026 |
| 1999. | 396235200 | Костанайская область | Сарыкольский район | Веселоподольский с.о. | с. Ананьевка | 115 | 2026 |
| 2000. | 396647200 | Костанайская область | Узункольский район | Новопокровский с.о. | с. Воскресеновка | 120 | 2026 |
| 2001. | 396849300 | Костанайская область | Федоровский район | Коржинкольский с.о. | с. Малороссийка | 119 | 2026 |
| 2002. | 395647400 | Костанайская область | Мендыкаринский район | Краснопресненский с.о. | с. Молодежное | 51 | 2026 |
| 2003. | 396430700 | Костанайская область | район Беимбета Майлина | с.о. Әйет | с. Шербиновка | 55 | 2026 |
| 2004. | 393651400 | Костанайская область | Аулиекольский район | Черниговский с.о. | с. Харьковка | 97 | 2026 |
| 2005. | 393635500 | Костанайская область | Аулиекольский район | Диевский с.о. | с. К.Тургумбаева | 91 | 2026 |
| 2006. | 395281500 | Костанайская область | Карасуский район | Ушаковский с.о. | с. Панфилово | 89 | 2026 |
| 2007. | 395230300 | Костанайская область | Карасуский район | Карасуский с.о. | с. Жумагул | 88 | 2026 |
| 2008. | 396253200 | Костанайская область | Сарыкольский район | Севастопольский с.о. | с. Дубинка | 86 | 2026 |
| 2009. | 395455300 | Костанайская область | Костанайский район | Озерный с.о. | с. Суриковка | 85 | 2026 |
| 2010. | 394435600 | Костанайская область | Житикаринский район | Большевистский с.о. | с. Шевченковка | 84 | 2026 |
| 2011. | 395046700 | Костанайская область | Карабалыкский район | Кособинский с.о. | с. Октябрьское | 84 | 2026 |
| 2012. | 396859200 | Костанайская область | Федоровский район | Пешковский с.о. | с. Большое | 69 | 2026 |
| 2013. | 113247200 | Акмолинская область | Аккольский район | Наумовский с.о. | с. Кемеркол | 174 | 2026 |
| 2014. | 113253300 | Акмолинская область | Аккольский район | Енбекский с.о. | с. Рамадан | 152 | 2026 |
| 2015. | 113255700 | Акмолинская область | Аккольский район | Урюпинский с.о. | с. Малоалександровка | 121 | 2026 |
| 2016. | 113249200 | Акмолинская область | Аккольский район | Новорыбинский с.о. | с. Кара-Озек | 147 | 2026 |
| 2017. | 113447200 | Акмолинская область | Аршалынский район | с.о. Турген | с. Красное Озеро | 119 | 2026 |
| 2018. | 113445400 | Акмолинская область | Аршалынский район | Константиновский с.о. | с. Шортанды | 291 | 2026 |
| 2019. | 113437200 | Акмолинская область | Аршалынский район | Берсуатский с.о. | с. Байдала | 130 | 2026 |
| 2020. | 113449300 | Акмолинская область | Аршалынский район | Михайловский с.о. | с. Ольгинка | 240 | 2026 |
| 2021. | 113651200 | Акмолинская область | Астраханский район | Острогорский с.о. | с. Караколь | 165 | 2026 |
| 2022. | 113640500 | Акмолинская область | Астраханский район | Жалтырский с.о. | с. Жарсуат | 211 | 2026 |
| 2023. | 113657300 | Акмолинская область | Астраханский район | Узункольский с.о. | с. Булакты | 105 | 2026 |
| 2024. | 113655300 | Акмолинская область | Астраханский район | Староколутонский с.о. | с. Енбек | 114 | 2026 |
| 2025. | 113649500 | Акмолинская область | Астраханский район | Николаевский с.о. | с. Орнек | 140 | 2026 |
| 2026. | 113637200 | Акмолинская область | Астраханский район | Есильский с.о. | с. Шиликти | 161 | 2026 |
| 2027. | 113650600 | Акмолинская область | Астраханский район | Новочеркасский с.о. | с. Приишимка | 181 | 2026 |
| 2028. | 113655400 | Акмолинская область | Астраханский район | Староколутонский с.о. | с. Ковыленка | 206 | 2026 |
| 2029. | 113630300 | Акмолинская область | Астраханский район | Астраханский с.о. | с. Таволжанка | 236 | 2026 |
| 2030. | 113867700 | Акмолинская область | Атбасарский район | Ярославский с.о. | с. Хрящевка | 202 | 2026 |
| 2031. | 113863200 | Акмолинская область | Атбасарский район | Тельманский с.о. | с. Поповка | 243 | 2026 |
| 2032. | 114037400 | Акмолинская область | Буландынский район | Ергольский с.о. | с. Новокиевка | 112 | 2026 |
| 2033. | 114047200 | Акмолинская область | Буландынский район | Новобратский с.о. | с. Буденновка | 178 | 2026 |
| 2034. | 114039600 | Акмолинская область | Буландынский район | Журавлевский с.о. | с. Ярославка | 167 | 2026 |
| 2035. | 114055700 | Акмолинская область | Буландынский район | Караузекский с.о. | с. Байсуат | 192 | 2026 |
| 2036. | 114039200 | Акмолинская область | Буландынский район | Журавлевский с.о. | с. Воробьевка | 217 | 2026 |
| 2037. | 114037300 | Акмолинская область | Буландынский район | Ергольский с.о. | с. Иванковка | 218 | 2026 |
| 2038. | 114037200 | Акмолинская область | Буландынский район | Ергольский с.о. | с. Гордеевка | 240 | 2026 |
| 2039. | 114051100 | Акмолинская область | Буландынский район | Айнакольский с.о. | с. Айнаколь | 245 | 2026 |
| 2040. | 117063800 | Акмолинская область | Бурабайский район | Успеноюрьевский с.о. | с. Райгородок | 105 | 2026 |
| 2041. | 117049180 | Акмолинская область | Бурабайский район | Зеленоборский с.о. | с. Жанаталап | 157 | 2026 |
| 2042. | 117057500 | Акмолинская область | Бурабайский район | Катаркольский с.о. | с. Сосновка | 180 | 2026 |
| 2043. | 117037400 | Акмолинская область | Бурабайский район | Веденовский с.о. | с. Карабулак | 188 | 2026 |
| 2044. | 117033600 | Акмолинская область | Бурабайский район | Абылайхановский с.о. | с. Карабауыр | 194 | 2026 |
| 2045. | 117061600 | Акмолинская область | Бурабайский район | Урумкайский с.о. | с. Киндиккарагай | 229 | 2026 |
| 2046. | 114435200 | Акмолинская область | Егиндыкольский район | Алакольский с.о. | с. Коркем | 179 | 2026 |
| 2047. | 114447200 | Акмолинская область | Егиндыкольский район | Узункольский с.о. | с. Тоганас | 213 | 2026 |
| 2048. | 114645300 | Акмолинская область | Ерейментауский район | Куншалганский с.о. | с. Шакей | 140 | 2026 |
| 2049. | 114655300 | Акмолинская область | Ерейментауский район | Еркиншиликский с.о. | с. Енбек | 271 | 2026 |
| 2050. | 114653100 | Акмолинская область | Ерейментауский район | Улентинский с.о. | с. Уленты | 792 | 2026 |
| 2051. | 114646100 | Акмолинская область | Ерейментауский район | Койтасский с.о. | с. Койтас | 95 | 2026 |
| 2052. | 114637400 | Акмолинская область | Ерейментауский район | с.о. Олжабай батыра | с. Ынтымак | 153 | 2026 |
| 2053. | 114659300 | Акмолинская область | Ерейментауский район | Тургайский с.о. | с. Балыкты | 184 | 2026 |
| 2054. | 114659180 | Акмолинская область | Ерейментауский район | Тургайский с.о. | с. Жанажол | 248 | 2026 |
| 2055. | 114857700 | Акмолинская область | Есильский район | Красивинский с.о. | с. Ярославка | 199 | 2026 |
| 2056. | 114873300 | Акмолинская область | Есильский район | Свободненский с.о. | с. Раздольное | 208 | 2026 |
| 2057. | 114857300 | Акмолинская область | Есильский район | Красивинский с.о. | с. Кумай | 234 | 2026 |
| 2058. | 115247300 | Акмолинская область | Жаксынский район | Ишимский с.о. | с. Казахстан | 34 | 2026 |
| 2059. | 115247400 | Акмолинская область | Жаксынский район | Ишимский с.о. | с. Монастырка | 110 | 2026 |
| 2060. | 115243200 | Акмолинская область | Жаксынский район | Жанакииминский с.о. | с. Алгабас | 113 | 2026 |
| 2061. | 115239300 | Акмолинская область | Жаксынский район | Беловодский с.о. | с. Кайракты | 168 | 2026 |
| 2062. | 115479100 | Акмолинская область | Жаркаинский район |  | с. Шойындыколь | 229 | 2026 |
| 2063. | 115657300 | Акмолинская область | Зерендинский район | Симферопольский с.о. | с. Жолдыбай | 166 | 2026 |
| 2064. | 115659900 | Акмолинская область | Зерендинский район | Чаглинский с.о. | с. Уялы | 147 | 2026 |
| 2065. | 115677800 | Акмолинская область | Зерендинский район | Сарыозекский с.о. | с. Уголки | 157 | 2026 |
| 2066. | 115657200 | Акмолинская область | Зерендинский район | Симферопольский с.о. | с. Булак | 161 | 2026 |
| 2067. | 115649400 | Акмолинская область | Зерендинский район | Конысбайский с.о. | с. Донгулагаш | 162 | 2026 |
| 2068. | 115643600 | Акмолинская область | Зерендинский район | Викторовский с.о. | с. Богенбай би | 169 | 2026 |
| 2069. | 115669300 | Акмолинская область | Зерендинский район | Байтерекский с.о. | с. Ермаковка | 172 | 2026 |
| 2070. | 115637400 | Акмолинская область | Зерендинский район | Булакский с.о. | с. Жанааул | 172 | 2026 |
| 2071. | 115658400 | Акмолинская область | Зерендинский район | Троицкий с.о. | с. Карсак | 179 | 2026 |
| 2072. | 115633300 | Акмолинская область | Зерендинский район | Аккольский с.о. | с. Казахстан | 184 | 2026 |
| 2073. | 115658500 | Акмолинская область | Зерендинский район | Троицкий с.о. | с. Кошкарбай | 194 | 2026 |
| 2074. | 115663400 | Акмолинская область | Зерендинский район | Исаковский с.о. | с. Костомаровка | 205 | 2026 |
| 2075. | 115667100 | Акмолинская область | Зерендинский район | Кызылегисский с.о. | с. Кызылегис | 238 | 2026 |
| 2076. | 115653400 | Акмолинская область | Зерендинский район | Приреченский с.о. | с. Павловка | 239 | 2026 |
| 2077. | 116035400 | Акмолинская область | Коргалжынский район | Арыктинский с.о. | с. Садырбай | 100 | 2026 |
| 2078. | 116045500 | Акмолинская область | Коргалжынский район | Кызылсайский с.о. | с. Ушсарт | 174 | 2026 |
| 2079. | 116039100 | Акмолинская область | Коргалжынский район | Майшукырский с.о. | с. Майшукур | 181 | 2026 |
| 2080. | 116041400 | Акмолинская область | Коргалжынский район | Карашалгинский с.о. | с. Уялы | 130 | 2026 |
| 2081. | 114531100 | Акмолинская область | район Биржан сал |  | с. Аксу | 151 | 2026 |
| 2082. | 114545300 | Акмолинская область | район Биржан сал | Валихановский с.о. | с. Алга | 143 | 2026 |
| 2083. | 114545100 | Акмолинская область | район Биржан сал | Валихановский с.о. | с. Валиханово | 164 | 2026 |
| 2084. | 114541100 | Акмолинская область | район Биржан сал |  | с. Краснофлотское | 180 | 2026 |
| 2085. | 116453200 | Акмолинская область | Сандыктауский район | Новоникольский с.о. | с. Кумдыколь | 163 | 2026 |
| 2086. | 116438200 | Акмолинская область | Сандыктауский район | Берликский с.о. | с. Арбузинка | 189 | 2026 |
| 2087. | 116451300 | Акмолинская область | Сандыктауский район | Максимовский с.о. | с. Новый Городок | 109 | 2026 |
| 2088. | 116443300 | Акмолинская область | Сандыктауский район | Жамбылский с.о. | с. Кызылказахстан | 161 | 2026 |
| 2089. | 116449200 | Акмолинская область | Сандыктауский район | Лесной с.о. | с. Быстримовка | 162 | 2026 |
| 2090. | 116449700 | Акмолинская область | Сандыктауский район | Лесной с.о. | с. Речное | 180 | 2026 |
| 2091. | 116441200 | Акмолинская область | Сандыктауский район | Веселовский с.о. | с. Жиланды | 196 | 2026 |
| 2092. | 116453400 | Акмолинская область | Сандыктауский район | Новоникольский с.о. | с. Мысок | 203 | 2026 |
| 2093. | 116673200 | Акмолинская область | Целиноградский район | Шалкарский с.о. | с. Каратомар | 131 | 2026 |
| 2094. | 116667500 | Акмолинская область | Целиноградский район | с.о. Рахымжана Кошкарбаева | с. Преображенка | 117 | 2026 |
| 2095. | 116665500 | Акмолинская область | Целиноградский район | с.о. Кабанбай батыра | с. Нура | 206 | 2026 |
| 2096. | 116659200 | Акмолинская область | Целиноградский район | Жанаесильский с.о. | с. Мортык | 226 | 2026 |
| 2097. | 116663200 | Акмолинская область | Целиноградский район | Приреченский с.о. | с. Опан | 236 | 2026 |
| 2098. | 116855400 | Акмолинская область | Шортандинский район | Раевский с.о. | с. Егемен | 110 | 2026 |
| 2099. | 116843200 | Акмолинская область | Шортандинский район | Новокубанский с.о. | с. Алтайское | 134 | 2026 |
| 2100. | 116849400 | Акмолинская область | Шортандинский район | Пригородный с.о. | с. Камышенка | 138 | 2026 |
| 2101. | 116845600 | Акмолинская область | Шортандинский район | Новоселовский с.о. | с. Ошак | 138 | 2026 |
| 2102. | 116855500 | Акмолинская область | Шортандинский район | Раевский с.о. | с. Новографское | 140 | 2026 |
| 2103. | 116847200 | Акмолинская область | Шортандинский район | Петровский с.о. | с. Белое Озеро | 146 | 2026 |
| 2104. | 116841400 | Акмолинская область | Шортандинский район | с.о. Бектау | с. Конкрынка | 151 | 2026 |
| 2105. | 273233200 | Западно-Казахстанская область | Акжаикский район | Акжолский с.о. | с. Битилеу | 243 | 2026 |
| 2106. | 273233400 | Западно-Казахстанская область | Акжаикский район | Акжолский с.о. | с. Тинали | 209 | 2026 |
| 2107. | 273237300 | Западно-Казахстанская область | Акжаикский район | Алгабасский с.о. | с. Тегисжол | 158 | 2026 |
| 2108. | 273243200 | Западно-Казахстанская область | Акжаикский район | Базартобинский с.о. | с. Кадыркул | 230 | 2026 |
| 2109. | 273247300 | Западно-Казахстанская область | Акжаикский район | Бударинский с.о. | с. Коловертное | 130 | 2026 |
| 2110. | 273249400 | Западно-Казахстанская область | Акжаикский район | Есенсайский с.о. | с. Тасоба | 137 | 2026 |
| 2111. | 273255100 | Западно-Казахстанская область | Акжаикский район | Жамбылский с.о. | с. Жамбыл | 249 | 2026 |
| 2112. | 273255400 | Западно-Казахстанская область | Акжаикский район | Жамбылский с.о. | с. Битик | 235 | 2026 |
| 2113. | 273267300 | Западно-Казахстанская область | Акжаикский район | Мергеневский с.о. | с. Жолап | 102 | 2026 |
| 2114. | 273649200 | Западно-Казахстанская область | Бурлинский район | Жарсуатский с.о. | с. Димитрово | 144 | 2026 |
| 2115. | 273649300 | Западно-Казахстанская область | Бурлинский район | Жарсуатский с.о. | с. Карашыганак | 171 | 2026 |
| 2116. | 274033200 | Западно-Казахстанская область | Жангалинский район | Бирликский с.о. | с. Акбалшык | 211 | 2026 |
| 2117. | 274035200 | Западно-Казахстанская область | Жангалинский район | Жанажолский с.о. | с. Киши Айдархан | 203 | 2026 |
| 2118. | 274045400 | Западно-Казахстанская область | Жангалинский район | Кызылобинский с.о. | с. Торткулак | 230 | 2026 |
| 2119. | 274053200 | Западно-Казахстанская область | Жангалинский район | Пятимарский с.о. | с. Аккус | 123 | 2026 |
| 2120. | 274243400 | Западно-Казахстанская область | Жанибекский район | Куйгенкольский с.о. | с. Онеге | 145 | 2026 |
| 2121. | 274247200 | Западно-Казахстанская область | Жанибекский район | Таловский с.о. | с. Майтубек | 103 | 2026 |
| 2122. | 274249300 | Западно-Казахстанская область | Жанибекский район | Тауский с.о. | с. им.И.Жумаева | 113 | 2026 |
| 2123. | 274253200 | Западно-Казахстанская область | Жанибекский район | Узункольский с.о. | с. Енбекши | 185 | 2026 |
| 2124. | 274439300 | Западно-Казахстанская область | район Бәйтерек | с.о. Бейбітшілік | с. Сырым батыр | 168 | 2026 |
| 2125. | 274441300 | Западно-Казахстанская область | район Бәйтерек | Кушумский с.о. | с. Ақсу | 215 | 2026 |
| 2126. | 274443200 | Западно-Казахстанская область | район Бәйтерек | Макаровский с.о. | с. Мирное | 140 | 2026 |
| 2127. | 274455200 | Западно-Казахстанская область | район Бәйтерек | Белесский с.о. | с. Акжол | 133 | 2026 |
| 2128. | 274465400 | Западно-Казахстанская область | район Бәйтерек | Махамбетский с.о. | с. Павлово | 210 | 2026 |
| 2129. | 274477300 | Западно-Казахстанская область | район Бәйтерек | Янайкинский с.о. | с. Скворкино | 115 | 2026 |
| 2130. | 274479500 | Западно-Казахстанская область | район Бәйтерек | Январцевский с.о. | с. Чинарево | 226 | 2026 |
| 2131. | 274830200 | Западно-Казахстанская область | Казталовский район | Казталовский с.о. | с. Бозоба | 116 | 2026 |
| 2132. | 274830400 | Западно-Казахстанская область | Казталовский район | Казталовский с.о. | с. Сексенбаев | 111 | 2026 |
| 2133. | 274849400 | Западно-Казахстанская область | Казталовский район | Коктерекский с.о. | с. Саралжын | 230 | 2026 |
| 2134. | 274851200 | Западно-Казахстанская область | Казталовский район | Караобинский с.о. | с. Енбек | 181 | 2026 |
| 2135. | 274851300 | Западно-Казахстанская область | Казталовский район | Караобинский с.о. | с. Конысбай | 119 | 2026 |
| 2136. | 274855200 | Западно-Казахстанская область | Казталовский район | Карасуский с.о. | с. Ашысай | 115 | 2026 |
| 2137. | 274855300 | Западно-Казахстанская область | Казталовский район | Карасуский с.о. | с. Бостандык | 102 | 2026 |
| 2138. | 274857300 | Западно-Казахстанская область | Казталовский район | Кошанколский с.о. | с. Ордабай | 152 | 2026 |
| 2139. | 274859200 | Западно-Казахстанская область | Казталовский район | Талдыапанский с.о. | с. Бейистерек | 146 | 2026 |
| 2140. | 274859300 | Западно-Казахстанская область | Казталовский район | Талдыапанский с.о. | с. Кайшакудук | 170 | 2026 |
| 2141. | 274859400 | Западно-Казахстанская область | Казталовский район | Талдыапанский с.о. | с. Кособа | 166 | 2026 |
| 2142. | 274865200 | Западно-Казахстанская область | Казталовский район | Теренколский с.о. | с. Беспишен | 173 | 2026 |
| 2143. | 275033300 | Западно-Казахстанская область | Каратобинский район | Аккозинский с.о. | с. Бесоба | 100 | 2026 |
| 2144. | 275039200 | Западно-Казахстанская область | Каратобинский район | Каракулский с.о. | с. Алаколь | 203 | 2026 |
| 2145. | 275045200 | Западно-Казахстанская область | Каратобинский район | Коскольский с.о. | с. Шалгын | 188 | 2026 |
| 2146. | 275430200 | Западно-Казахстанская область | Бокейординский район | Сайхинский с.о. | с. Большевик | 205 | 2026 |
| 2147. | 275439200 | Западно-Казахстанская область | Бокейординский район | Муратсайский с.о. | с. Ажен | 107 | 2026 |
| 2148. | 275439400 | Западно-Казахстанская область | Бокейординский район | Муратсайский с.о. | с. Тайгара | 159 | 2026 |
| 2149. | 275443500 | Западно-Казахстанская область | Бокейординский район | Ординский с.о. | с. Уштерек | 183 | 2026 |
| 2150. | 275833500 | Западно-Казахстанская область | Сырымский район | Алгабасский с.о. | с. Сасыкколь | 121 | 2026 |
| 2151. | 275835200 | Западно-Казахстанская область | Сырымский район | Аралтобинский с.о. | с. Кызылагаш | 221 | 2026 |
| 2152. | 275857400 | Западно-Казахстанская область | Сырымский район | Талдыбулакский с.о. | с. Казахстан | 133 | 2026 |
| 2153. | 276037300 | Западно-Казахстанская область | Таскалинский район | Достыкский с.о. | с. Ынтымақ | 152 | 2026 |
| 2154. | 276045300 | Западно-Казахстанская область | Таскалинский район | Казахстанский с.о. | с. Калмакшабын | 119 | 2026 |
| 2155. | 276230300 | Западно-Казахстанская область | Теректинский район | с.о. Теректі | с. Тақсай | 114 | 2026 |
| 2156. | 276235200 | Западно-Казахстанская область | Теректинский район | Аксогымский с.о. | с. Бозай | 158 | 2026 |
| 2157. | 276239400 | Западно-Казахстанская область | Теректинский район | Анкатинский с.о. | с. Кандык | 91 | 2026 |
| 2158. | 276243500 | Западно-Казахстанская область | Теректинский район | Богдановский с.о. | с. Придорожное | 58 | 2026 |
| 2159. | 276245300 | Западно-Казахстанская область | Теректинский район | Долинский с.о. | с. Коныссай | 103 | 2026 |
| 2160. | 276275300 | Западно-Казахстанская область | Теректинский район | Шалкарский с.о. | с. Шалкар | 151 | 2026 |
| 2161. | 276630400 | Западно-Казахстанская область | Чингирлауский район | Чингирлауский с.о. | с. Жанакуш | 106 | 2026 |
| 2162. | 276630700 | Западно-Казахстанская область | Чингирлауский район | Чингирлауский с.о. | с. Ұрысай | 89 | 2026 |
| 2163. | 276643100 | Западно-Казахстанская область | Чингирлауский район | Карагашский с.о. | с. Карагаш | 245 | 2026 |
| 2164. | 276643400 | Западно-Казахстанская область | Чингирлауский район | Карагашский с.о. | с. Кайынды | 101 | 2026 |
| 2165. | 273235200 | Западно-Казахстанская область | Акжаикский район |  | с. Акбулак | 175 | 2026 |
| 2166. | 273264200 | Западно-Казахстанская область | Акжаикский район | Конеккеткенский с.о. | с. Камыстыколь | 202 | 2026 |
| 2167. | 276635300 | Западно-Казахстанская область | Чингирлауский район | Алмазненский с.о. | с. Сегизсай | 145 | 2026 |
| 2168. | 273269200 | Западно-Казахстанская область | Акжаикский район | Сарытогайский с.о. | с. Сарман | 186 | 2026 |
| 2169. | 273237600 | Западно-Казахстанская область | Акжаикский район | Алгабасский с.о. | с. Тоган | 187 | 2026 |
| 2170. | 275435200 | Западно-Казахстанская область | Бокейординский район | Уялинский с.о. | с. Кеной | 149 | 2026 |
| 2171. | 273635300 | Западно-Казахстанская область | Бурлинский район | Аксуский с.о. | с. Жанаконыс | 128 | 2026 |
| 2172. | 274053500 | Западно-Казахстанская область | Жангалинский район | Пятимарский с.о. | с. Плантация | 140 | 2026 |
| 2173. | 274043300 | Западно-Казахстанская область | Жангалинский район | Копжасарский с.о. | с. Саралжын | 110 | 2026 |
| 2174. | 274033300 | Западно-Казахстанская область | Жангалинский район | Бирликский с.о. | с. Ушкемпир | 135 | 2026 |
| 2175. | 274849300 | Западно-Казахстанская область | Казталовский район | Коктерекский с.о. | с. Уразгали | 162 | 2026 |
| 2176. | 274839200 | Западно-Казахстанская область | Казталовский район | Бостандыкский с.о. | с. Караколь | 167 | 2026 |
| 2177. | 274837400 | Западно-Казахстанская область | Казталовский район | Болашакский с.о. | с. Аккурай | 151 | 2026 |
| 2178. | 275833300 | Западно-Казахстанская область | Сырымский район | Алгабасский с.о. | с. Жанаонир | 122 | 2026 |
| 2179. | 275859200 | Западно-Казахстанская область | Сырымский район | Шолаканкатынский с.о. | с. Анкаты | 173 | 2026 |
| 2180. | 275847400 | Западно-Казахстанская область | Сырымский район | Жосалинский с.о. | с. Тамды | 157 | 2026 |
| 2181. | 275845300 | Западно-Казахстанская область | Сырымский район | Жетыкольский с.о. | с. Жетыколь | 158 | 2026 |
| 2182. | 276275200 | Западно-Казахстанская область | Теректинский район | Шалкарский с.о. | с. Дуана | 142 | 2026 |
| 2183. | 101035100 | область Абай |  | Айнабулакский с.о. | с. Айнабулак | 208 | 2026 |
| 2184. | 101035200 | область Абай |  | Айнабулакский с.о. | с. Самай | 108 | 2026 |
| 2185. | 101037200 | область Абай |  | Акбулакский с.о. | с. Танат | 106 | 2026 |
| 2186. | 101051200 | область Абай |  | Кокентауский с.о. | с. Кыземшек | 104 | 2026 |
| 2187. | 101051500 | область Абай |  | Кокентауский с.о. | с. Жазык | 167 | 2026 |
| 2188. | 101053200 | область Абай |  | Новобаженовский с.о. | с. Баженово | 167 | 2026 |
| 2189. | 101053400 | область Абай |  | Новобаженовский с.о. | с. Климентьевка | 151 | 2026 |
| 2190. | 101057200 | область Абай |  | Озерский с.о. | с. Караколь | 152 | 2026 |
| 2191. | 103447300 | область Абай | район Ақсуат | Ыргызбайский с.о. | с. Кожакельды | 108 | 2026 |
| 2192. | 103639300 | область Абай | Аягозский район | Айгызский с.о. | с. Коксала | 146 | 2026 |
| 2193. | 103645300 | область Абай | Аягозский район | Акшаулинский с.о. | с. Карабулак | 161 | 2026 |
| 2194. | 103667300 | область Абай | Аягозский район | Майлинский с.о. | с. Старое Майлино | 165 | 2026 |
| 2195. | 103671500 | область Абай | Аягозский район | Мынбулакский с.о. | с. Кенколат | 148 | 2026 |
| 2196. | 103837600 | область Абай | Бескарагайский район | Глуховский с.о. | с. Старая Крепость | 128 | 2026 |
| 2197. | 103687400 | область Абай | Аягозский район |  | с. Малтугел | 178 | 2026 |
| 2198. | 103835200 | область Абай | Бескарагайский район | Бегенский с.о. | Бегенский лесхоз | 122 | 2026 |
| 2199. | 103837400 | область Абай | Бескарагайский район | Глуховский с.о. | с. Бирлик | 101 | 2026 |
| 2200. | 104237400 | область Абай | Жарминский район | Бельтерекский с.о. | с. 8 Марта | 168 | 2026 |
| 2201. | 103849300 | область Абай | Бескарагайский район | Жетижарский с.о. | с. Лесное | 185 | 2026 |
| 2202. | 104030300 | область Абай | Бородулихинский район | Бородулихинский с.о. | с. Знаменка | 104 | 2026 |
| 2203. | 104030600 | область Абай | Бородулихинский район | Бородулихинский с.о. | с. Успенка | 222 | 2026 |
| 2204. | 104057200 | область Абай | Бородулихинский район | Новодворовский с.о. | Подхоз Березовка | 183 | 2026 |
| 2205. | 104061600 | область Абай | Бородулихинский район | Новошульбинский с.о. | с. Солоновка | 104 | 2026 |
| 2206. | 104233300 | область Абай | Жарминский район | Акжальский с.о. | с. Акжал | 213 | 2026 |
| 2207. | 104275300 | область Абай | Жарминский район | Капанбулакский с.о. | с. Егинбулак | 102 | 2026 |
| 2208. | 104275500 | область Абай | Жарминский район | Капанбулакский с.о. | с. Төлеуғали Әбдібекова | 177 | 2026 |
| 2209. | 104435200 | область Абай | Кокпектинский район | Улкен Букенский с.о. | с. Актас | 116 | 2026 |
| 2210. | 104435300 | область Абай | Кокпектинский район | Улкен Букенский с.о. | с. Жалсары | 130 | 2026 |
| 2211. | 104439300 | область Абай | Кокпектинский район | Кокжайыкский с.о. | с. Акой | 240 | 2026 |
| 2212. | 104047300 | область Абай | Бородулихинский район | Жерновский с.о. | с. Боровлянка | 189 | 2026 |
| 2213. | 104465500 | область Абай | Кокпектинский район | Тассайский с.о. | с. Ушкумей | 156 | 2026 |
| 2214. | 104469500 | область Абай | Кокпектинский район | Ульгулималшинский с.о. | с. Сулеймен | 106 | 2026 |
| 2215. | 104630200 | область Абай | Урджарский район | Урджарский с.о. | с. Бургон | 120 | 2026 |
| 2216. | 104633200 | область Абай | Урджарский район | Акжарский с.о. | с. Амангельды | 110 | 2026 |
| 2217. | 104669400 | область Абай | Урджарский район | Каратальский с.о. | с. Бугубай | 200 | 2026 |
| 2218. | 104679300 | область Абай | Урджарский район | Баркытбельский с.о. | с. Благодатное | 188 | 2026 |
| 2219. | 104285300 | область Абай | Жарминский район | Суыкбулакский с.о. | с. Жайма | 201 | 2026 |
| 2220. | 103659300 | область Абай | Аягозский район | Карагашский с.о. | с. Каражал | 107 | 2026 |
| 2221. | 104047500 | область Абай | Бородулихинский район | Жерновский с.о. | с. Поллог | 140 | 2026 |
| 2222. | 104069100 | область Абай | Бородулихинский район | Степной с.о. | с. Шелехово | 170 | 2026 |
| 2223. | 104221300 | область Абай | Жарминский район |  | с. Кезенсу | 159 | 2026 |
| 2224. | 104445200 | область Абай | Кокпектинский район | с.о. им.Койгельды Аухадиева | с. Укиликыз | 204 | 2026 |
| 2225. | 104430300 | область Абай | Кокпектинский район | Кокпектинский с.о. | с. Ажа | 235 | 2026 |
| 2226. | 104430600 | область Абай | Кокпектинский район | Кокпектинский с.о. | с. Толагай | 133 | 2026 |
| 2227. | 473644200 | Мангистауская область | Бейнеуский район | Самский с.о. | с. Ногайты | 193 | 2026 |
| 2228. | 474649300 | Мангистауская область | Мангистауский район | Шайырский с.о. | с. Тиген | 47 | 2026 |
| 2229. | 431037200 | Кызылординская область |  |  | с. Бирказан | 249 | 2026 |
| 2230. | 433232100 | Кызылординская область | Аральский район | Атаншинский с.о. | с. Жинишкекум | 429 | 2026 |
| 2231. | 433233300 | Кызылординская область | Аральский район | Аманоткельский с.о. | с. Аккулак | 263 | 2026 |
| 2232. | 433233700 | Кызылординская область | Аральский район | Аманоткельский с.о. | с. Хан | 108 | 2026 |
| 2233. | 433234700 | Кызылординская область | Аральский район | Аралкумский с.о. | ст. Шомиш | 479 | 2026 |
| 2234. | 433238700 | Кызылординская область | Аральский район | Бекбауылский с.о. | рзд. 93 Укулисай | 290 | 2026 |
| 2235. | 433242100 | Кызылординская область | Аральский район | с.о. Жетес би | с. Раим | 366 | 2026 |
| 2236. | 433244100 | Кызылординская область | Аральский район | Беларанский с.о. | с. Куланды | 351 | 2026 |
| 2237. | 433245400 | Кызылординская область | Аральский район | Каратеренский с.о. | с. Тастак | 190 | 2026 |
| 2238. | 433246100 | Кызылординская область | Аральский район | Косаманский с.о. | с. Косаман | 389 | 2026 |
| 2239. | 433246200 | Кызылординская область | Аральский район | Косаманский с.о. | с. Акеспе | 294 | 2026 |
| 2240. | 433257900 | Кызылординская область | Аральский район | Саксаульский с.о. | рзд. 86 Жалгызагаш | 176 | 2026 |
| 2241. | 433259100 | Кызылординская область | Аральский район | Сапакский с.о. | ст. Сапак | 505 | 2026 |
| 2242. | 433645300 | Кызылординская область | Жалагашский район | Каракеткенский с.о. | с. Далдабай | 406 | 2026 |
| 2243. | 433653200 | Кызылординская область | Жалагашский район | Танский с.о. | с. Жанаконыс | 133 | 2026 |
| 2244. | 434037200 | Кызылординская область | Жанакорганский район | Байкенженский с.о. | с. Билибай | 320 | 2026 |
| 2245. | 434047400 | Кызылординская область | Жанакорганский район | Кандозский с.о. | с. Кашканколь | 103 | 2026 |
| 2246. | 434441300 | Кызылординская область | Казалинский район | Карашенгельский с.о. | с. Шитубек | 109 | 2026 |
| 2247. | 434441800 | Кызылординская область | Казалинский район | Карашенгельский с.о. | рзд. Ойында | 100 | 2026 |
| 2248. | 434449280 | Кызылординская область | Казалинский район | Майлыбасский с.о. | с. Майлыбас | 198 | 2026 |
| 2249. | 434449300 | Кызылординская область | Казалинский район | Майлыбасский с.о. | с. Байкожа | 343 | 2026 |
| 2250. | 434453100 | Кызылординская область | Казалинский район | Сарбулакский с.о. | с. Сарбулак | 488 | 2026 |
| 2251. | 434459400 | Кызылординская область | Казалинский район | Тасарыкский с.о. | с. Лакалы | 325 | 2026 |
| 2252. | 434465100 | Кызылординская область | Казалинский район | Шакенский с.о. | с. Шакен | 418 | 2026 |
| 2253. | 434630600 | Кызылординская область | Кармакшинский район | Жосалинский с.о. | ст. Коркыт | 183 | 2026 |
| 2254. | 433245100 | Кызылординская область | Аральский район | Каратеренский с.о. | с. Каратерен | 156 | 2026 |
| 2255. | 434657400 | Кызылординская область | Кармакшинский район | Кармакшинский с.о. | с. Кызылтам | 396 | 2026 |
| 2256. | 353237300 | Карагандинская область | Абайский район | Дзержинский с.о. | с. Коянды | 244 | 2026 |
| 2257. | 353253400 | Карагандинская область | Абайский район | Коксунский с.о. | с. Северное | 221 | 2026 |
| 2258. | 353261200 | Карагандинская область | Абайский район | Кулайгырский с.о. | с. Жаманжол | 163 | 2026 |
| 2259. | 353267200 | Карагандинская область | Абайский район | Мичуринский с.о. | с. Садовое | 218 | 2026 |
| 2260. | 353267800 | Карагандинская область | Абайский район | Мичуринский с.о. | с. Ягодное | 197 | 2026 |
| 2261. | 353633100 | Карагандинская область | Актогайский район | Айыртасский с.о. | с. Айыртас | 129 | 2026 |
| 2262. | 353641200 | Карагандинская область | Актогайский район | с.о. Жидебай | с. Жаланаш | 187 | 2026 |
| 2263. | 353645300 | Карагандинская область | Актогайский район | Карабулакский с.о. | с. Карасу | 113 | 2026 |
| 2264. | 353647200 | Карагандинская область | Актогайский район | с.о. Караменде би | с. Куаныш | 207 | 2026 |
| 2265. | 353659200 | Карагандинская область | Актогайский район | Ортадересинский с.о. | с. Акжайдак | 70 | 2026 |
| 2266. | 354039300 | Карагандинская область | Бухар-Жырауский район | Кызылкаинский с.о. | с. Тасаул | 247 | 2026 |
| 2267. | 354057300 | Карагандинская область | Бухар-Жырауский район | Каражарский с.о. | с. Волковское | 187 | 2026 |
| 2268. | 354057400 | Карагандинская область | Бухар-Жырауский район | Каражарский с.о. | с. Геологическое | 230 | 2026 |
| 2269. | 354063200 | Карагандинская область | Бухар-Жырауский район | Самаркандский с.о. | с. Тегизжол | 186 | 2026 |
| 2270. | 354067300 | Карагандинская область | Бухар-Жырауский район | Петровский с.о. | с. Жастилек | 107 | 2026 |
| 2271. | 354069200 | Карагандинская область | Бухар-Жырауский район | с.о. Баймырза | с. Астаховка | 246 | 2026 |
| 2272. | 354073300 | Карагандинская область | Бухар-Жырауский район | Акбелский с.о. | с. Курама | 210 | 2026 |
| 2273. | 354083300 | Карагандинская область | Бухар-Жырауский район | с.о. Тузды | с. Первое Мая | 198 | 2026 |
| 2274. | 354845200 | Карагандинская область | Каркаралинский район | с.о. Балкантау | с. Айнабулак | 200 | 2026 |
| 2275. | 354853200 | Карагандинская область | Каркаралинский район | с.о. Нуркена Абдирова | с. Акшокы | 138 | 2026 |
| 2276. | 355235100 | Карагандинская область | Нуринский район | Балыктыкольский с.о. | с. Балыктыколь | 213 | 2026 |
| 2277. | 355249200 | Карагандинская область | Нуринский район | Акмешитский с.о. | с. Кантай | 203 | 2026 |
| 2278. | 355267200 | Карагандинская область | Нуринский район | Байтуганский с.о. | с. Жанакурылыс | 175 | 2026 |
| 2279. | 355633400 | Карагандинская область | Осакаровский район | Батпактинский с.о. | с. Сарыозен | 226 | 2026 |
| 2280. | 355635200 | Карагандинская область | Осакаровский район | с.о. Сарыозек | с. Русская Ивановка | 120 | 2026 |
| 2281. | 355635400 | Карагандинская область | Осакаровский район | с.о. Сарыозек | ст. Шокай | 193 | 2026 |
| 2282. | 355637100 | Карагандинская область | Осакаровский район | с.о. Жансары | с. Аманконыр | 156 | 2026 |
| 2283. | 355645100 | Карагандинская область | Осакаровский район | Иртышский с.о. | с. Иртышское | 220 | 2026 |
| 2284. | 355661200 | Карагандинская область | Осакаровский район | Озерный с.о. | с. Ералы | 121 | 2026 |
| 2285. | 355689100 | Карагандинская область | Осакаровский район | Шидертинский с.о. | с. Шидерты | 153 | 2026 |
| 2286. | 356430400 | Карагандинская область | Шетский район | Аксу-Аюлинский с.о. | с. Енбекшил | 204 | 2026 |
| 2287. | 356430500 | Карагандинская область | Шетский район | Аксу-Аюлинский с.о. | с. Кайракты | 134 | 2026 |
| 2288. | 356435200 | Карагандинская область | Шетский район |  | с. Акжартас | 125 | 2026 |
| 2289. | 356439300 | Карагандинская область | Шетский район | Акшокинский с.о. | с. Акбауыр | 196 | 2026 |
| 2290. | 356461400 | Карагандинская область | Шетский район | Коктенкольский с.о. | ст. Коктинколи | 221 | 2026 |
| 2291. | 356467400 | Карагандинская область | Шетский район | Краснополянский с.о. | с. Карамурун | 239 | 2026 |
| 2292. | 356473500 | Карагандинская область | Шетский район | Нураталдинский с.о. | с. Шопа | 180 | 2026 |
| 2293. | 356475200 | Карагандинская область | Шетский район | Ортауский с.о. | с. Босага | 132 | 2026 |
| 2294. | 356477300 | Карагандинская область | Шетский район | Успенский с.о. | ст. Айса | 149 | 2026 |
| 2295. | 356483300 | Карагандинская область | Шетский район | Тагылинский с.о. | с. Кызылту | 128 | 2026 |
| 2296. | 356487200 | Карагандинская область | Шетский район | Шетский с.о. | с. Карамыс | 163 | 2026 |
| 2297. | 356487400 | Карагандинская область | Шетский район | Шетский с.о. | с. Тумсык | 132 | 2026 |
| 2298. | 551639300 | Павлодарская область |  | Алгабасский с.о. | с. Карабай | 100 | 2026 |
| 2299. | 551639400 | Павлодарская область |  | Алгабасский с.о. | с. Коктас | 196 | 2026 |
| 2300. | 551639500 | Павлодарская область |  | Алгабасский с.о. | с. Сынтас | 131 | 2026 |
| 2301. | 551643800 | Павлодарская область |  | Достыкский с.о. | ст. Спутник | 333 | 2026 |
| 2302. | 551645300 | Павлодарская область |  | Евгеньевский с.о. | с. Сольветка | 225 | 2026 |
| 2303. | 551653200 | Павлодарская область |  | с.о. им.Мамаита Омарова | с. Донентаев | 145 | 2026 |
| 2304. | 551659200 | Павлодарская область |  | Кызылжарский с.о. | с. Борыктал | 118 | 2026 |
| 2305. | 551659500 | Павлодарская область |  | Кызылжарский с.о. | с. Суатколь | 108 | 2026 |
| 2306. | 552233300 | Павлодарская область |  | Аккольский с.о. | с. Зеленая Роща | 385 | 2026 |
| 2307. | 552237300 | Павлодарская область |  | Экибастузский с.о. | с. Мынтамыр | 125 | 2026 |
| 2308. | 552237600 | Павлодарская область |  | Экибастузский с.о. | с. Тай | 264 | 2026 |
| 2309. | 552239100 | Павлодарская область |  | Железнодорожный с.о. | с. Кулаколь | 467 | 2026 |
| 2310. | 552239300 | Павлодарская область |  | Железнодорожный с.о. | с. Кудайколь | 440 | 2026 |
| 2311. | 552244100 | Павлодарская область |  | Кояндинский с.о. | с. Бескауга | 443 | 2026 |
| 2312. | 552244500 | Павлодарская область |  | Кояндинский с.о. | с. "ЌӘрылысшы" | 168 | 2026 |
| 2313. | 552244700 | Павлодарская область |  | Кояндинский с.о. | с. "Теміртас" | 104 | 2026 |
| 2314. | 552251100 | Павлодарская область |  | Сарыкамысский с.о. | с. Сарыкамыс | 327 | 2026 |
| 2315. | 553230600 | Павлодарская область | Актогайский район | Актогайский с.о. | с. Харьковка | 350 | 2026 |
| 2316. | 553239500 | Павлодарская область | Актогайский район | Жалаулинский с.о. | с. Шолаксор | 261 | 2026 |
| 2317. | 553243300 | Павлодарская область | Актогайский район | Караобинский с.о. | с. Жанааул | 100 | 2026 |
| 2318. | 553243700 | Павлодарская область | Актогайский район | Караобинский с.о. | с. Отес | 123 | 2026 |
| 2319. | 553247200 | Павлодарская область | Актогайский район | Кожамжарский с.о. | с. Жамбыл | 200 | 2026 |
| 2320. | 553255300 | Павлодарская область | Актогайский район | с.о. Ақжол | с. Барлыбай | 172 | 2026 |
| 2321. | 553633100 | Павлодарская область | Баянаульский район | Аксанский с.о. | с. Аксан | 370 | 2026 |
| 2322. | 553633380 | Павлодарская область | Баянаульский район | Аксанский с.о. | с. Каражар | 343 | 2026 |
| 2323. | 553639500 | Павлодарская область | Баянаульский район | Жанажольский с.о. | с. Карашокы | 125 | 2026 |
| 2324. | 553647300 | Павлодарская область | Баянаульский район | Куркелинский с.о. | с. Шоманколь | 202 | 2026 |
| 2325. | 553647800 | Павлодарская область | Баянаульский район | Куркелинский с.о. | с. Жарылгап | 145 | 2026 |
| 2326. | 553649280 | Павлодарская область | Баянаульский район | Кызылтауский с.о. | с. Акши | 109 | 2026 |
| 2327. | 553655700 | Павлодарская область | Баянаульский район |  | с. Шоптыколь | 178 | 2026 |
| 2328. | 553659600 | Павлодарская область | Баянаульский район | Торайгыровский с.о. | с. Кызылшилик | 289 | 2026 |
| 2329. | 554230200 | Павлодарская область | Железинский район | Железинский с.о. | с. Захаровка | 226 | 2026 |
| 2330. | 554230300 | Павлодарская область | Железинский район | Железинский с.о. | с. Аккайын | 143 | 2026 |
| 2331. | 554230500 | Павлодарская область | Железинский район | Железинский с.о. | с. Пятирыжск | 150 | 2026 |
| 2332. | 554237300 | Павлодарская область | Железинский район | Башмачинский с.о. | с. Береговое | 244 | 2026 |
| 2333. | 554247300 | Павлодарская область | Железинский район | Казахстанский с.о. | с. Екишок | 236 | 2026 |
| 2334. | 554249200 | Павлодарская область | Железинский район | Лесной с.о. | с. Крупское | 167 | 2026 |
| 2335. | 554249400 | Павлодарская область | Железинский район | Лесной с.о. | с. Раздельное | 111 | 2026 |
| 2336. | 554253400 | Павлодарская область | Железинский район | Михайловский с.о. | с. Мынкуль | 370 | 2026 |
| 2337. | 554253500 | Павлодарская область | Железинский район | Михайловский с.о. | с. Петропавловка | 208 | 2026 |
| 2338. | 554639400 | Павлодарская область | Иртышский район | Иса Байзаковский с.о. | с. Ульгули | 166 | 2026 |
| 2339. | 554645500 | Павлодарская область | Иртышский район | Каракудукский с.о. | с. Ынтымак | 122 | 2026 |
| 2340. | 554667200 | Павлодарская область | Иртышский район | Селетинский с.о. | с. Буланбай | 152 | 2026 |
| 2341. | 554667300 | Павлодарская область | Иртышский район | Селетинский с.о. | с. Кызылагаш | 271 | 2026 |
| 2342. | 554830700 | Павлодарская область | район Тереңкөл | Теренкольский с.о. | с. Юбилейное | 107 | 2026 |
| 2343. | 554835200 | Павлодарская область | район Тереңкөл | Береговой с.о. | с. Зеленая Роща | 156 | 2026 |
| 2344. | 554835400 | Павлодарская область | район Тереңкөл | Береговой с.о. | с. Осьмерыжск | 203 | 2026 |
| 2345. | 554839300 | Павлодарская область | район Тереңкөл | Бобровский с.о. | с. Жаскайрат | 155 | 2026 |
| 2346. | 554843700 | Павлодарская область | район Тереңкөл | Верненский с.о. | с. Фрументьевка | 250 | 2026 |
| 2347. | 554845200 | Павлодарская область | район Тереңкөл | Воскресенский с.о. | с. Березовка | 313 | 2026 |
| 2348. | 554847100 | Павлодарская область | район Тереңкөл | Жанакурлысский с.о. | с. Трофимовка | 388 | 2026 |
| 2349. | 554853300 | Павлодарская область | район Тереңкөл | Калиновский с.о. | с. Кызылдау | 144 | 2026 |
| 2350. | 554863300 | Павлодарская область | район Тереңкөл | Песчанский с.о. | с. Карасук | 220 | 2026 |
| 2351. | 555235200 | Павлодарская область | район Аққулы | Баймульдинский с.о. | с. Такыр | 267 | 2026 |
| 2352. | 555239200 | Павлодарская область | район Аққулы | Жамбылский с.о. | с. Жанатан | 271 | 2026 |
| 2353. | 555239300 | Павлодарская область | район Аққулы | Жамбылский с.о. | с. Айтей | 267 | 2026 |
| 2354. | 555247300 | Павлодарская область | район Аққулы | с.о. Қарақала | с. Шамши | 197 | 2026 |
| 2355. | 555255200 | Павлодарская область | район Аққулы | Малыбайский с.о. | с. Казантай | 204 | 2026 |
| 2356. | 555257500 | Павлодарская область | район Аққулы | Шакинский с.о. | с. Шоктал | 161 | 2026 |
| 2357. | 555263400 | Павлодарская область | район Аққулы | Ямышевский с.о. | с. Тлектес | 289 | 2026 |
| 2358. | 555630200 | Павлодарская область | Майский район | Коктобинский с.о. | Белогорский ХПП | 112 | 2026 |
| 2359. | 555651200 | Павлодарская область | Майский район | Малайсаринский с.о. | ферма 1 | 123 | 2026 |
| 2360. | 555653300 | Павлодарская область | Майский район | Сатинский с.о. | с. Абай | 151 | 2026 |
| 2361. | 556045300 | Павлодарская область | Павлодарский район | Заринский с.о. | с. Жертумсык | 218 | 2026 |
| 2362. | 556047300 | Павлодарская область | Павлодарский район | Кенесский с.о. | с. Каратогай | 204 | 2026 |
| 2363. | 556049300 | Павлодарская область | Павлодарский район | с.о. Кемеңгер | ст. Красноармейка | 162 | 2026 |
| 2364. | 556053300 | Павлодарская область | Павлодарский район | Луганский с.о. | с. Аккудык | 143 | 2026 |
| 2365. | 556055300 | Павлодарская область | Павлодарский район | Мичуринский с.о. | с. Үміт апа | 214 | 2026 |
| 2366. | 556069200 | Павлодарская область | Павлодарский район | Шакатский с.о. | с. Заозерное | 152 | 2026 |
| 2367. | 556449300 | Павлодарская область | Успенский район | Ольгинский с.о. | с. Тимирязево | 271 | 2026 |
| 2368. | 556453200 | Павлодарская область | Успенский район | Конырозекский с.о. | с. Дмитриевка | 174 | 2026 |
| 2369. | 556453300 | Павлодарская область | Успенский район | Конырозекский с.о. | с. Вознесенка | 291 | 2026 |
| 2370. | 556830400 | Павлодарская область | Щербактинский район | Шарбактинский с.о. | с. Малиновка | 250 | 2026 |
| 2371. | 556833400 | Павлодарская область | Щербактинский район | Александровский с.о. | ст. Куркамыс | 193 | 2026 |
| 2372. | 556837200 | Павлодарская область | Щербактинский район | Галкинский с.о. | с. Арбаиген | 288 | 2026 |
| 2373. | 556839200 | Павлодарская область | Щербактинский район | Жылыбулакский с.о. | с. Кольбулак | 93 | 2026 |
| 2374. | 556857400 | Павлодарская область | Щербактинский район | Сосновский с.о. | с. Заборовка | 123 | 2026 |
| 2375. | 556867300 | Павлодарская область | Щербактинский район | Шалдайский с.о. | с. Садыкащи | 124 | 2026 |
| 2376. | 553249300 | Павлодарская область | Актогайский район | Муткеновский с.о. | с. Жанатап | 182 | 2026 |
| 2377. | 553239200 | Павлодарская область | Актогайский район | Жалаулинский с.о. | с. Балтасап | 176 | 2026 |
| 2378. | 553247300 | Павлодарская область | Актогайский район | Кожамжарский с.о. | с. Кайран | 110 | 2026 |
| 2379. | 553247400 | Павлодарская область | Актогайский район | Кожамжарский с.о. | с. Караой | 115 | 2026 |
| 2380. | 554253300 | Павлодарская область | Железинский район | Михайловский с.о. | с. Красновка | 110 | 2026 |
| 2381. | 554247200 | Павлодарская область | Железинский район | Казахстанский с.о. | с. Ескара | 160 | 2026 |
| 2382. | 554233300 | Павлодарская область | Железинский район | Актауский с.о. | с. Жолтаптык | 136 | 2026 |
| 2383. | 556049400 | Павлодарская область | Павлодарский район | с.о. Кемеңгер | с. Шанды | 139 | 2026 |
| 2384. | 554859500 | Павлодарская область | район Тереңкөл | Октябрьский с.о. | с. Первомайск | 132 | 2026 |
| 2385. | 556830300 | Павлодарская область | Щербактинский район | Шарбактинский с.о. | с. Богодаровка | 151 | 2026 |
| 2386. | 552251200 | Павлодарская область |  | Сарыкамысский с.о. | с. Куандык | 93 | 2026 |
| 2387. | 552239200 | Павлодарская область |  | Железнодорожный с.о. | Отд.3 | 144 | 2026 |
| 2388. | 552237500 | Павлодарская область |  | Экибастузский с.о. | с. Коксиыр | 110 | 2026 |
| 2389. | 234037700 | Атырауская область | Индерский район | Жарсуатский с.о. | с. Кызылжар | 102 | 2026 |
| 2390. | 234243300 | Атырауская область | Исатайский район | Камыскалинский с.о. | с. Жаскайрат | 142 | 2026 |
| 2391. | 234647400 | Атырауская область | Курмангазинский район | Енбекшинский с.о. | с. Кошалак | 143 | 2026 |
| 2392. | 234649200 | Атырауская область | Курмангазинский район | с.о. Орлы | с. Каспий | 226 | 2026 |
| 2393. | 234653200 | Атырауская область | Курмангазинский район | с.о. Жаңаталап | с. Большой Куйген | 212 | 2026 |
| 2394. | 234653300 | Атырауская область | Курмангазинский район | с.о. Жаңаталап | с. Жасарал | 139 | 2026 |
| 2395. | 234839300 | Атырауская область | Кзылкогинский район | Коздыгаринский с.о. | с. Буйрек | 157 | 2026 |
| 2396. | 234839400 | Атырауская область | Кзылкогинский район | Коздыгаринский с.о. | с. Коскулак | 188 | 2026 |
| 2397. | 234847700 | Атырауская область | Кзылкогинский район | Мукурский с.о. | с. Таскудук | 138 | 2026 |
| 2398. | 234849200 | Атырауская область | Кзылкогинский район | Ойылский с.о. | с. Аккора | 111 | 2026 |
| 2399. | 234853400 | Атырауская область | Кзылкогинский район | Сагизский с.о. | с. Кенбай | 103 | 2026 |
| 2400. | 234855200 | Атырауская область | Кзылкогинский район | Тасшагильский с.о. | с. Когам | 219 | 2026 |
| 2401. | 235639300 | Атырауская область | Махамбетский район | Баксайский с.о. | с. Коздикора | 164 | 2026 |
| 2402. | 235639400 | Атырауская область | Махамбетский район | Баксайский с.о. | с. Томан | 117 | 2026 |
| 2403. | 634820200 | Восточно-Казахстанская область | район Алтай |  | с. Березовское | 251 | 2026 |
| 2404. | 634861400 | Восточно-Казахстанская область | район Алтай | Чапаевский с.о. | с. Пролетарка | 53 | 2026 |
| 2405. | 635235500 | Восточно-Казахстанская область | Курчумский район | Маркакольский с.о. | с. Карашилик | 185 | 2026 |
| 2406. | 635239100 | Восточно-Казахстанская область | Курчумский район | Тоскаинский с.о. | с. Тоскаин | 285 | 2026 |
| 2407. | 635243300 | Восточно-Казахстанская область | Курчумский район | Бурановский с.о. | с. Жиделы | 115 | 2026 |
| 2408. | 635243500 | Восточно-Казахстанская область | Курчумский район | Бурановский с.о. | с. Казахстан | 220 | 2026 |
| 2409. | 635257500 | Восточно-Казахстанская область | Курчумский район | Маралдинский с.о. | с. Ушбулак | 271 | 2026 |
| 2410. | 635263200 | Восточно-Казахстанская область | Курчумский район | Калжырский с.о. | с. Правый Усть-Кальжыр | 182 | 2026 |
| 2411. | 635263300 | Восточно-Казахстанская область | Курчумский район | Калжырский с.о. | с. Такыр | 162 | 2026 |
| 2412. | 635263400 | Восточно-Казахстанская область | Курчумский район | Калжырский с.о. | с. Шенгельды | 179 | 2026 |
| 2413. | 635433200 | Восточно-Казахстанская область | Катон-Карагайский район | Аксуский с.о. | с. Жазаба | 153 | 2026 |
| 2414. | 635445100 | Восточно-Казахстанская область | Катон-Карагайский район | Коробихинский с.о. | с. Коробиха | 336 | 2026 |
| 2415. | 635445400 | Восточно-Казахстанская область | Катон-Карагайский район | Коробихинский с.о. | с. Ушбулак | 157 | 2026 |
| 2416. | 635453500 | Восточно-Казахстанская область | Катон-Карагайский район | Новополяковский с.о. | с. Сенное | 225 | 2026 |
| 2417. | 635457200 | Восточно-Казахстанская область | Катон-Карагайский район | Урыльский с.о. | с. Аршаты | 298 | 2026 |
| 2418. | 635633300 | Восточно-Казахстанская область | район Самар | с.о. Аккала | с. Караткуль | 125 | 2026 |
| 2419. | 635635200 | Восточно-Казахстанская область | район Самар | Бастаушинский с.о. | с. Кокжота | 384 | 2026 |
| 2420. | 635639300 | Восточно-Казахстанская область | район Самар | Мариногорский с.о. | с. ЖӘмба | 205 | 2026 |
| 2421. | 635643280 | Восточно-Казахстанская область | район Самар | Палатцынский с.о. | с. Каракол | 188 | 2026 |
| 2422. | 635643480 | Восточно-Казахстанская область | район Самар | Палатцынский с.о. | с. Подгорное | 157 | 2026 |
| 2423. | 635843200 | Восточно-Казахстанская область | Тарбагатайский район | Кабанбайский с.о. | с. Казахстан | 148 | 2026 |
| 2424. | 635843400 | Восточно-Казахстанская область | Тарбагатайский район | Кабанбайский с.о. | с. Шенгельды | 204 | 2026 |
| 2425. | 635847800 | Восточно-Казахстанская область | Тарбагатайский район | Карасуский с.о. | с. Караой | 118 | 2026 |
| 2426. | 636239200 | Восточно-Казахстанская область | Уланский район | Асубулакский с.о. | с. Белогорское | 118 | 2026 |
| 2427. | 636243200 | Восточно-Казахстанская область | Уланский район | Багратионовский с.о. | с. Митрофановка | 282 | 2026 |
| 2428. | 636249300 | Восточно-Казахстанская область | Уланский район | Егинсуский с.о. | с. Жанузак | 203 | 2026 |
| 2429. | 636255100 | Восточно-Казахстанская область | Уланский район | Каменский с.о. | с. Каменка | 554 | 2026 |
| 2430. | 636255300 | Восточно-Казахстанская область | Уланский район | Каменский с.о. | с. Тройницкое | 155 | 2026 |
| 2431. | 636267300 | Восточно-Казахстанская область | Уланский район | Саратовский с.о. | с. Отрадное | 380 | 2026 |
| 2432. | 636835300 | Восточно-Казахстанская область | Шемонаихинский район | Вавилонский с.о. | с. Кенюхово | 277 | 2026 |
| 2433. | 636837900 | Восточно-Казахстанская область | Шемонаихинский район | Волчанский с.о. | с. Большая речка | 379 | 2026 |
| 2434. | 636839200 | Восточно-Казахстанская область | Шемонаихинский район | Выдрихинский с.о. | с. Межовка | 108 | 2026 |
| 2435. | 636847300 | Восточно-Казахстанская область | Шемонаихинский район | Октябрьский с.о. | с. Луговое | 236 | 2026 |
| 2436. | 636849200 | Восточно-Казахстанская область | Шемонаихинский район | Разинский с.о. | с. Белый Камень | 143 | 2026 |
| 2437. | 636849400 | Восточно-Казахстанская область | Шемонаихинский район | Разинский с.о. | с. Медведка | 185 | 2026 |
| 2438. | 636863400 | Восточно-Казахстанская область | Шемонаихинский район | Усть-Таловский с.о. | с. Половинка | 105 | 2026 |
| 2439. | 632400600 | Восточно-Казахстанская область |  |  | с. Поперечное | 152 | 2026 |
| 2440. | 632400700 | Восточно-Казахстанская область |  |  | п.Ульбастрой | 103 | 2026 |
| 2441. | 632400800 | Восточно-Казахстанская область |  |  | с. Коноваловка | 161 | 2026 |
| 2442. | 634049500 | Восточно-Казахстанская область | Глубоковский район | Иртышский с.о. | с. Черногорка | 170 | 2026 |
| 2443. | 634063600 | Восточно-Казахстанская область | Глубоковский район | Секисовский с.о. | с. Ново-Михайловка | 138 | 2026 |
| 2444. | 634065200 | Восточно-Казахстанская область | Глубоковский район | Ушановский с.о. | с. Каменный Карьер | 311 | 2026 |
| 2445. | 193630200 | Алматинская область | Балхашский район | Баканасский с.о. | с. Бояулы | 181 | 2026 |
| 2446. | 194057500 | Алматинская область | Енбекшиказахский район | Каратурыкский с.о. | с. Арна | 205 | 2026 |
| 2447. | 194063400 | Алматинская область | Енбекшиказахский район | Кырбалтабайский с.о. | с. Кайнар | 217 | 2026 |
| 2448. | 194083300 | Алматинская область | Енбекшиказахский район | Шелекский с.о. | с. Тургайбаза | 197 | 2026 |
| 2449. | 194245300 | Алматинская область | Жамбылский район | Дегересский с.о. | с. Булак | 138 | 2026 |
| 2450. | 194253500 | Алматинская область | Жамбылский район | Карасуский с.о. | с. Кызылсок | 229 | 2026 |
| 2451. | 194277200 | Алматинская область | Жамбылский район | Унгуртасский с.о. | с. Акдала | 185 | 2026 |
| 2452. | 194430300 | Алматинская область | Кегенский район | Кегенский с.о. | с. Темирлик | 118 | 2026 |
| 2453. | 194433300 | Алматинская область | Кегенский район | Алгабасский с.о. | с. Жинишке | 170 | 2026 |
| 2454. | 194465300 | Алматинская область | Кегенский район | Тасашинский с.о. | с. Тасашы | 103 | 2026 |
| 2455. | 194477200 | Алматинская область | Кегенский район | Шырганакский с.о. | с. Кенсу | 126 | 2026 |
| 2456. | 195235200 | Алматинская область | Карасайский район | Жандосовский с.о. | с. Кайрат | 463 | 2026 |
| 2457. | 195253400 | Алматинская область | Карасайский район | Райымбекский с.о. | с. Кумтоган | 224 | 2026 |
| 2458. | 195830200 | Алматинская область | Райымбекский район | Нарынкольский с.о. | с. Костобе | 172 | 2026 |
| 2459. | 196243200 | Алматинская область | Талгарский район | Бесагашский с.о. | с. Акбулак | 570 | 2026 |
| 2460. | 196247300 | Алматинская область | Талгарский район | Кайнарский с.о. | с. Достык | 215 | 2026 |
| 2461. | 196247780 | Алматинская область | Талгарский район | Кайнарский с.о. | с. Сактан | 210 | 2026 |
| 2462. | 623653400 | область Ұлытау | Жанааркинский район | Ералиевский с.о. | ст. Жомарт | 181 | 2026 |
| 2463. | 623653600 | область Ұлытау | Жанааркинский район | Ералиевский с.о. | рзд. 189 км | 194 | 2026 |
| 2464. | 623669300 | область Ұлытау | Жанааркинский район | с.о. Орынбай | с. Бидайык | 165 | 2026 |
| 2465. | 623875500 | область Ұлытау | Улытауский район | Сарысуский с.о. | с. Тюемойнак | 50 | 2026 |
| 2466. | 623669302 | Область Ұлытау | Жанааркинский район | Орынбай с/о | Акшагат | 51 | 2026 |
| 2467. | 623637100 | область Ұлытау | Жанааркинский район | Актауский с.о. | с. Актау | 429 | 2026 |
| 2468. | 623663100 | область Ұлытау | Жанааркинский район | Сейфуллинский с.о. | с. Интымак | 575 | 2026 |
| 2469. | 623849100 | область Ұлытау | Улытауский район | Амангельдинский с.о. | с. Сарлык | 424 | 2026 |
| 2470. | 623831100 | область Ұлытау | Улытауский район |  | п.Актас | 194 | 2026 |
| 2471. | 623649100 | область Ұлытау | Жанааркинский район | Байдалы бийский с.о. | с. Атасу | 284 | 2026 |
| 2472. | 623637400 | область Ұлытау | Жанааркинский район | Актауский с.о. | с. Клыч | 52 | 2026 |
| 2473. | 623639400 | область Ұлытау | Жанааркинский район | Актубекский с.о. | с. Уркендеу | 51 | 2026 |
| 2474. | 623637200 | область Ұлытау | Жанааркинский район | Актауский с.о. | с. Айшырак | 53 | 2026 |
| 2475. | 313639500 | Жамбылская область | Байзакский район | Жалгызтобинский с.о. | с. Торткул | 286 | 2026 |
| 2476. | 313641500 | Жамбылская область | Байзакский район | Жанатурмысский с.о. | рзд. Кайнар | 142 | 2026 |
| 2477. | 313648600 | Жамбылская область | Байзакский район | Сазтерекский с.о. | с. Жанасаз | 263 | 2026 |
| 2478. | 314033400 | Жамбылская область | Жамбылский район | Айшабибинский с.о. | с. Аулиеколь | 172 | 2026 |
| 2479. | 314045500 | Жамбылская область | Жамбылский район | Колькайнарский с.о. | с. Костобе | 400 | 2026 |
| 2480. | 314065300 | Жамбылская область | Жамбылский район | Тогызтарауский с.о. | с. Жанаоткель | 244 | 2026 |
| 2481. | 314237200 | Жамбылская область | Жуалынский район | Биликольский с.о. | с. Дарбаза | 165 | 2026 |
| 2482. | 314237400 | Жамбылская область | Жуалынский район | Биликольский с.о. | с. Жылыбулак | 228 | 2026 |
| 2483. | 314237600 | Жамбылская область | Жуалынский район | Биликольский с.о. | с. Абдыкадыр | 171 | 2026 |
| 2484. | 314245300 | Жамбылская область | Жуалынский район | Жетитобинский с.о. | с. Космурат | 182 | 2026 |
| 2485. | 314245400 | Жамбылская область | Жуалынский район | Жетитобинский с.о. | с. Майбулак | 169 | 2026 |
| 2486. | 314249200 | Жамбылская область | Жуалынский район | Куренбельский с.о. | с. Каратас | 186 | 2026 |
| 2487. | 314253500 | Жамбылская область | Жуалынский район | Карасазский с.о. | с. Коктас | 153 | 2026 |
| 2488. | 314254200 | Жамбылская область | Жуалынский район | Кошкаратинский с.о. | с. Актасты | 238 | 2026 |
| 2489. | 314254500 | Жамбылская область | Жуалынский район | Кошкаратинский с.о. | с. Кызтоган | 266 | 2026 |
| 2490. | 314257700 | Жамбылская область | Жуалынский район | Кызыларыкский с.о. | с. Терсащибулак | 150 | 2026 |
| 2491. | 314832400 | Жамбылская область | Кордайский район | Алгинский с.о. | с. Кокадыр | 300 | 2026 |
| 2492. | 314832600 | Жамбылская область | Кордайский район | Алгинский с.о. | с. Музбель | 226 | 2026 |
| 2493. | 314847200 | Жамбылская область | Кордайский район | Масанчинский с.о. | с. Кунбатыс 1 | 288 | 2026 |
| 2494. | 314849300 | Жамбылская область | Кордайский район | Ногайбайский с.о. | с. Сарыбастау | 363 | 2026 |
| 2495. | 315447200 | Жамбылская область | Меркенский район | Таттинский с.о. | с. Бельарык | 213 | 2026 |
| 2496. | 315447300 | Жамбылская область | Меркенский район | Таттинский с.о. | с. Карасу | 199 | 2026 |
| 2497. | 315447400 | Жамбылская область | Меркенский район | Таттинский с.о. | с. Ак жол | 364 | 2026 |
| 2498. | 315453300 | Жамбылская область | Меркенский район | Аспаринский с.о. | с. Кумарык | 155 | 2026 |
| 2499. | 315637500 | Жамбылская область | Мойынкумский район | Карабогетский с.о. | с. Сарыозек | 392 | 2026 |
| 2500. | 315651200 | Жамбылская область | Мойынкумский район | Чиганакский с.о. | с. Бурубайтал | 181 | 2026 |
| 2501. | 315030300 | Жамбылская область | район Турара Рыскулова | Куланский с.о. | с. Шенгер | 249 | 2026 |
| 2502. | 315040200 | Жамбылская область | район Турара Рыскулова | Кайындинский с.о. | с. Согети | 296 | 2026 |
| 2503. | 315040400 | Жамбылская область | район Турара Рыскулова | Кайындинский с.о. | с. Мамай | 255 | 2026 |
| 2504. | 315042300 | Жамбылская область | район Турара Рыскулова | Акбулакский с.о. | с. Байтели | 238 | 2026 |
| 2505. | 315055800 | Жамбылская область | район Турара Рыскулова | Теренозекский с.о. | с. Шолак-Кайынды | 322 | 2026 |
| 2506. | 316039100 | Жамбылская область | Сарысуский район | Камкалинский с.о. | с. Шыганак | 272 | 2026 |
| 2507. | 316039200 | Жамбылская область | Сарысуский район | Камкалинский с.о. | с. Жайлауколь | 224 | 2026 |
| 2508. | 316039300 | Жамбылская область | Сарысуский район | Камкалинский с.о. | с. Камкалы | 292 | 2026 |
| 2509. | 316041400 | Жамбылская область | Сарысуский район | Туркестанский с.о. | с. Ушбас | 167 | 2026 |
| 2510. | 316043300 | Жамбылская область | Сарысуский район | Тогызкентский с.о. | с. Майлыколь | 221 | 2026 |
| 2511. | 316047100 | Жамбылская область | Сарысуский район | Досболский с.о. | с. Досбол | 295 | 2026 |
| 2512. | 316239200 | Жамбылская область | Таласский район | Каратауский с.о. | с. Караой | 368 | 2026 |
| 2513. | 316247300 | Жамбылская область | Таласский район | Ушаралский с.о. | с. Кайыр | 203 | 2026 |
| 2514. | 316641300 | Жамбылская область | Шуский район | Шокпарский с.о. | ст. Эспе | 277 | 2026 |
| 2515. | 316645300 | Жамбылская область | Шуский район | Корагатинский с.о. | с. Енбек | 349 | 2026 |
| 2516. | 316630300 | Жамбылская область | Шуский район | Толебийский с.о. | с. Кокжиек | 171 | 2026 |
| 2517. | 316043400 | Жамбылская область | Сарысуский район | Тогызкентский с.о. | с. Ушарал | 164 | 2026 |
| 2518. | 316243200 | Жамбылская область | Таласский район | Ойыкский с.о. | с. Турымкул | 227 | 2026 |
| 2519. | 316243400 | Жамбылская область | Таласский район | Ойыкский с.о. | с. Сейлбек | 263 | 2026 |
| 2520. | 611633300 | Туркестанская область |  | Акдалинский с.о. | с. Пакентай Арапов | 337 | 2026 |
| 2521. | 611637400 | Туркестанская область |  | Дармениский с.о. | с. Орманды | 306 | 2026 |
| 2522. | 611645200 | Туркестанская область |  | Монтайтасский с.о. | с. Актас | 178 | 2026 |
| 2523. | 613633400 | Туркестанская область | район Байдибека | Агыбетский с.о. | с. Жулдыз | 368 | 2026 |
| 2524. | 613633300 | Туркестанская область | район Байдибека | Агыбетский с.о. | с. Жанаталап | 318 | 2026 |
| 2525. | 613645500 | Туркестанская область | район Байдибека | Боралдайский с.о. | с. Акжар | 229 | 2026 |
| 2526. | 614036500 | Туркестанская область | Казыгуртский район | Жигергенский с.о. | с. Кызылбулак | 361 | 2026 |
| 2527. | 614035500 | Туркестанская область | Казыгуртский район | Жанабазарский с.о. | с. Женис | 310 | 2026 |
| 2528. | 614057200 | Туркестанская область | Казыгуртский район | с.о. Сарапхана | с. Бакабулак | 330 | 2026 |
| 2529. | 614049500 | Туркестанская область | Казыгуртский район | с.о. Каракозы Абдалиева | с. Жанаталап | 370 | 2026 |
| 2530. | 614043200 | Туркестанская область | Казыгуртский район | Какпакский с.о. | с. Зангар | 377 | 2026 |
| 2531. | 614047100 | Туркестанская область | Казыгуртский район | Кызылкиянский с.о. | с. Тугыртас | 241 | 2026 |
| 2532. | 614055400 | Туркестанская область | Казыгуртский район | Шанакский с.о. | ст. Чанак | 249 | 2026 |
| 2533. | 614055500 | Туркестанская область | Казыгуртский район | Шанакский с.о. | с. Ызабулак | 194 | 2026 |
| 2534. | 614435200 | Туркестанская область | Мактааральский район | Достыкский с.о. | с. Коксу | 329 | 2026 |
| 2535. | 614477600 | Туркестанская область | Мактааральский район | Мактааральский с.о. | с. Тулпар | 244 | 2026 |
| 2536. | 614477280 | Туркестанская область | Мактааральский район | Мактааральский с.о. | с. Амангельды | 375 | 2026 |
| 2537. | 614463900 | Туркестанская область | Мактааральский район | Иржарский с.о. | с. Рахимово | 298 | 2026 |
| 2538. | 614463100 | Туркестанская область | Мактааральский район | Иржарский с.о. | с. Шапагат | 263 | 2026 |
| 2539. | 614445200 | Туркестанская область | Мактааральский район | Енбекшинский с.о. | с. Жанатурмыс | 344 | 2026 |
| 2540. | 613887200 | Туркестанская область | Жетисайский район | Ынтымакский с.о. | с. Агынсай | 358 | 2026 |
| 2541. | 613849600 | Туркестанская область | Жетисайский район | с.о. Шаблана Дильдабекова | с. Куришти | 179 | 2026 |
| 2542. | 613871880 | Туркестанская область | Жетисайский район | Кызылкумский с.о. | с. Кобек | 173 | 2026 |
| 2543. | 613871980 | Туркестанская область | Жетисайский район | Кызылкумский с.о. | с. Костакыр | 253 | 2026 |
| 2544. | 613871700 | Туркестанская область | Жетисайский район | Кызылкумский с.о. | с. Молшылык | 201 | 2026 |
| 2545. | 613871480 | Туркестанская область | Жетисайский район | Кызылкумский с.о. | с. Ақбұлақ | 195 | 2026 |
| 2546. | 613839500 | Туркестанская область | Жетисайский район | с.о. Жолдасбая Ералиева | с. Жетикубыр | 165 | 2026 |
| 2547. | 613839280 | Туркестанская область | Жетисайский район | с.о. Жолдасбая Ералиева | с. Жазыксай | 248 | 2026 |
| 2548. | 613839200 | Туркестанская область | Жетисайский район | с.о. Жолдасбая Ералиева | с. Дихан | 225 | 2026 |
| 2549. | 613839400 | Туркестанская область | Жетисайский район | с.о. Жолдасбая Ералиева | с. Жагажай | 275 | 2026 |
| 2550. | 613879300 | Туркестанская область | Жетисайский район | Макталинский с.о. | с. Жайлауколь | 190 | 2026 |
| 2551. | 613879400 | Туркестанская область | Жетисайский район | Макталинский с.о. | с. Шолпанкудук | 340 | 2026 |
| 2552. | 613865300 | Туркестанская область | Жетисайский район | Атамекенский с.о. | с. Гарышкер | 163 | 2026 |
| 2553. | 613865980 | Туркестанская область | Жетисайский район | Атамекенский с.о. | с. Тындала | 309 | 2026 |
| 2554. | 614633580 | Туркестанская область | Ордабасынский район | Бадамский с.о. | с. Карабастау | 314 | 2026 |
| 2555. | 614639200 | Туркестанская область | Ордабасынский район | Женисский с.о. | с. Дихан | 334 | 2026 |
| 2556. | 614643280 | Туркестанская область | Ордабасынский район | Караспанский с.о. | с. Бейсен Онтаева | 365 | 2026 |
| 2557. | 614643400 | Туркестанская область | Ордабасынский район | Караспанский с.о. | с. Жулдыз | 379 | 2026 |
| 2558. | 614643480 | Туркестанская область | Ордабасынский район | Караспанский с.о. | с. Ынтымак | 297 | 2026 |
| 2559. | 614643700 | Туркестанская область | Ордабасынский район | Караспанский с.о. | с. Жанатурмыс | 390 | 2026 |
| 2560. | 614653200 | Туркестанская область | Ордабасынский район | с.о. Торткуль | с. Аксары | 353 | 2026 |
| 2561. | 614653800 | Туркестанская область | Ордабасынский район | с.о. Торткуль | с. Нура | 324 | 2026 |
| 2562. | 614835200 | Туркестанская область | Отрарский район | Балтакольский с.о. | с. Акколь | 382 | 2026 |
| 2563. | 614837200 | Туркестанская область | Отрарский район | Коксарайский с.о. | с. Жанкел | 191 | 2026 |
| 2564. | 614837400 | Туркестанская область | Отрарский район | Коксарайский с.о. | с. Ызаколь | 275 | 2026 |
| 2565. | 614839500 | Туркестанская область | Отрарский район | Караконырский с.о. | с. Бесторангыл | 192 | 2026 |
| 2566. | 614839800 | Туркестанская область | Отрарский район | Караконырский с.о. | с. Сырдарья | 336 | 2026 |
| 2567. | 614839600 | Туркестанская область | Отрарский район | Караконырский с.о. | с. Караконыр | 209 | 2026 |
| 2568. | 614845300 | Туркестанская область | Отрарский район | Маякумский с.о. | с. Бестам | 235 | 2026 |
| 2569. | 614839300 | Туркестанская область | Отрарский район | Караконырский с.о. | с. Арысь | 340 | 2026 |
| 2570. | 614835103 | Туркестанская область | Отрарский район | Балтакольский | с.Самырат (Үштам) | 211 | 2026 |
| 2571. | 615249800 | Туркестанская область | Сайрамский район | Кайнарбулакский с.о. | с. Тоган | 351 | 2026 |
| 2572. | 615439200 | Туркестанская область | Сарыагашский район | Алимтауский с.о. | с. Жайдаккудук | 161 | 2026 |
| 2573. | 615463700 | Туркестанская область | Сарыагашский район | Жылгинский с.о. | с. Чайхана | 356 | 2026 |
| 2574. | 615463400 | Туркестанская область | Сарыагашский район | Жылгинский с.о. | с. Кызыласу | 201 | 2026 |
| 2575. | 615463600 | Туркестанская область | Сарыагашский район | Жылгинский с.о. | с. Нурауыл | 341 | 2026 |
| 2576. | 615449500 | Туркестанская область | Сарыагашский район | Дарбазинский с.о. | рзд. 51 | 216 | 2026 |
| 2577. | 615449300 | Туркестанская область | Сарыагашский район | Дарбазинский с.о. | с. Курысай | 257 | 2026 |
| 2578. | 613943300 | Туркестанская область | Келесский район | Бирлесуский с.о. | с. Дихан | 309 | 2026 |
| 2579. | 613943400 | Туркестанская область | Келесский район | Бирлесуский с.о. | с. Берекели | 283 | 2026 |
| 2580. | 613959400 | Туркестанская область | Келесский район | Жузумдикский с.о. | с. Онтустик | 263 | 2026 |
| 2581. | 613977680 | Туркестанская область | Келесский район | Ошактинский с.о. | с. Бакышсай | 345 | 2026 |
| 2582. | 613945400 | Туркестанская область | Келесский район | Бирликский с.о. | с. Курыозек | 245 | 2026 |
| 2583. | 613945600 | Туркестанская область | Келесский район | Бирликский с.о. | с. Косоткел | 346 | 2026 |
| 2584. | 613945300 | Туркестанская область | Келесский район | Бирликский с.о. | с. Ащысай | 174 | 2026 |
| 2585. | 615630300 | Туркестанская область | Сузакский район | Шолаккорганский с.о. | с. Балдысу | 335 | 2026 |
| 2586. | 615630500 | Туркестанская область | Сузакский район | Шолаккорганский с.о. | с. Карабулак | 212 | 2026 |
| 2587. | 615639300 | Туркестанская область | Сузакский район | Каратауский с.о. | с. Сарыжаз | 335 | 2026 |
| 2588. | 615653200 | Туркестанская область | Сузакский район | Тастинский с.о. | с. Кылты | 189 | 2026 |
| 2589. | 615649200 | Туркестанская область | Сузакский район | Сызганский с.о. | с. Басбулак | 386 | 2026 |
| 2590. | 615633100 | Туркестанская область | Сузакский район | Жартытобинский с.о. | с. Жартытобе | 1638 | 2026 |
| 2591. | 615655100 | Туркестанская область | Сузакский район | с.о. Таукент | с. Таукент | 8064 | 2026 |
| 2592. | 615630400 | Туркестанская область | Сузакский район | Шолаккорганский с.о. | с. Жеткеншек | 514 | 2026 |
| 2593. | 615846700 | Туркестанская область | Толебийский район | Кемекалганский с.о. | с. Каракия | 366 | 2026 |
| 2594. | 615847200 | Туркестанская область | Толебийский район | Коксаекский с.о. | с. Алтынбастау | 320 | 2026 |
| 2595. | 615843200 | Туркестанская область | Толебийский район | Зертасский с.о. | с. Жанакуш | 380 | 2026 |
| 2596. | 616045200 | Туркестанская область | Тюлькубасский район | Жаскешуский с.о. | с. Жанузак | 283 | 2026 |
| 2597. | 616045400 | Туркестанская область | Тюлькубасский район | Жаскешуский с.о. | с. Пистели | 160 | 2026 |
| 2598. | 616057300 | Туркестанская область | Тюлькубасский район | Рыскуловский с.о. | с. Тастыбулак | 351 | 2026 |
| 2599. | 616049600 | Туркестанская область | Тюлькубасский район | Кемербастауский с.о. | с. Майликент | 271 | 2026 |
| 2600. | 616065200 | Туркестанская область | Тюлькубасский район | Чакпакский с.о. | рзд. 114 | 219 | 2026 |
| 2601. | 616047600 | Туркестанская область | Тюлькубасский район | Кельтемашатский с.о. | с. Когалы | 171 | 2026 |
| 2602. | 616061600 | Туркестанская область | Тюлькубасский район | Тастумсыкский с.о. | с. Кабанбай | 394 | 2026 |
| 2603. | 616061700 | Туркестанская область | Тюлькубасский район | Тастумсыкский с.о. | с. Карабастау | 200 | 2026 |
| 2604. | 616033300 | Туркестанская область | Тюлькубасский район | Акбийкский с.о. | с. Сарытур | 389 | 2026 |
| 2605. | 616437400 | Туркестанская область | Шардаринский район | Жаушикумский с.о. | с. Калгансыр | 221 | 2026 |
| 2606. | 616457100 | Туркестанская область | Шардаринский район | с.о. Кауысбека Турысбекова | с. Чардара | 298 | 2026 |
| 2607. | 616457300 | Туркестанская область | Шардаринский район | с.о. Кауысбека Турысбекова | с. Бимырза | 396 | 2026 |
| 2608. | 616439200 | Туркестанская область | Шардаринский район | Коксуский с.о. | с. Айдарколь кашары | 271 | 2026 |
| 2609. | 616439300 | Туркестанская область | Шардаринский район | Коксуский с.о. | с. Басланды | 326 | 2026 |
| 2610. | 615541200 | Туркестанская область | район Сауран | с.о. Жана Икан | с. Ойык | 266 | 2026 |
| 2611. | 615543200 | Туркестанская область | район Сауран | Иассы с.о. | с. Енбекшидихан | 384 | 2026 |
| 2612. | 615545300 | Туркестанская область | район Сауран | с.о. Карашык | с. Каратобе | 177 | 2026 |
| 2613. | 615553100 | Туркестанская область | район Сауран | с.о. Ушкайык | с. Жалантос | 304 | 2026 |
| 2614. | 615555300 | Туркестанская область | район Сауран | с.о. Шага | с. Шоктас | 191 | 2026 |
| 2615. | 156035400 | Актюбинская область | Хромтауский район | Богетсайский с.о. | с. Карлау | 135 | 2027 |
| 2616. | 156053200 | Актюбинская область | Хромтауский район | Тасоткельский с.о. | с. Акбулак | 189 | 2027 |
| 2617. | 156433200 | Актюбинская область | Шалкарский район | Айшуакский с.о. | с. Есетата | 152 | 2027 |
| 2618. | 156437200 | Актюбинская область | Шалкарский район | Бозойский с.о. | с. Канбакты | 129 | 2027 |
| 2619. | 156442100 | Актюбинская область | Шалкарский район | Кишикумский с.о. | с. Шиликты | 812 | 2027 |
| 2620. | 156843300 | Актюбинская область | Иргизский район | Нуринский с.о. | с. Дукен | 107 | 2027 |
| 2621. | 156843400 | Актюбинская область | Иргизский район | Нуринский с.о. | с. Мамыр | 121 | 2027 |
| 2622. | 153245400 | Актюбинская область | Алгинский район | Карахобдинский с.о. | с. Кумсай | 93 | 2027 |
| 2623. | 154033400 | Актюбинская область | Каргалинский район | Ащылысайский с.о. | с. Преображеновка | 111 | 2027 |
| 2624. | 154053200 | Актюбинская область | Каргалинский район | Кемпирсайский с.о. | с. Кемпирсай | 170 | 2027 |
| 2625. | 154230200 | Актюбинская область | Хобдинский район | Кобдинский с.о. | с. Курсай | 122 | 2027 |
| 2626. | 154257300 | Актюбинская область | Хобдинский район | Кызылжарский с.о. | с. Каракемер | 105 | 2027 |
| 2627. | 154630500 | Актюбинская область | Мартукский район | Мартукский с.о. | с. Кумсай | 140 | 2027 |
| 2628. | 154635200 | Актюбинская область | Мартукский район | Байторысайский с.о. | с. Дмитриевка | 182 | 2027 |
| 2629. | 154635300 | Актюбинская область | Мартукский район | Байторысайский с.о. | с. Покровка | 160 | 2027 |
| 2630. | 154639500 | Актюбинская область | Мартукский район | Жайсанский с.о. | с. Кокпекти | 117 | 2027 |
| 2631. | 154653400 | Актюбинская область | Мартукский район | с.о. Байнассай | с. Акмоласай | 143 | 2027 |
| 2632. | 154659300 | Актюбинская область | Мартукский район | с.о. Курмансай | с. Егизата | 108 | 2027 |
| 2633. | 154851400 | Актюбинская область | Мугалжарский район | Кумжарганский с.о. | с. Кумжарган | 238 | 2027 |
| 2634. | 155239200 | Актюбинская область | Уилский район | с.о. им. Ш.Берсиева | с. Карасу | 132 | 2027 |
| 2635. | 155243300 | Актюбинская область | Уилский район | Коптогайский с.о. | с. Карасу | 257 | 2027 |
| 2636. | 155245500 | Актюбинская область | Уилский район | Саралжынский с.о. | с. Шикудук | 169 | 2027 |
| 2637. | 155247200 | Актюбинская область | Уилский район | Сарыбийский с.о. | с. Караколь | 105 | 2027 |
| 2638. | 154841880 | Актюбинская область | Мугалжарский район | Енбекский с.о. | ст. Темир-мост | 236 | 2027 |
| 2639. | 155645300 | Актюбинская область | Темирский район | Жаксымайский с.о. | ст. Жаксымай | 220 | 2027 |
| 2640. | 156047100 | Актюбинская область | Хромтауский район | Акжарский с.о. | с. Акжар | 2436 | 2027 |
| 2641. | 333439500 | область Жетісу | Алакольский район | Бескольский с.о. | рзд. 13 | 54 | 2027 |
| 2642. | 334447500 | область Жетісу | Каратальский район | Бастобинский с.о. | рзд. Курышдаласы | 56 | 2027 |
| 2643. | 333439300 | область Жетісу | Алакольский район | Бескольский с.о. | рзд. Пятый | 53 | 2027 |
| 2644. | 333439600 | область Жетісу | Алакольский район | Бескольский с.о. | рзд. Сайхан | 62 | 2027 |
| 2645. | 333277200 | область Жетісу | Аксуский район | Суыксайский с.о. | с. Актобе | 95 | 2027 |
| 2646. | 333457200 | область Жетісу | Алакольский район | Кольбайский с.о. | с. Алемды | 99 | 2027 |
| 2647. | 333649200 | область Жетісу | Ескельдинский район | Конырский с.о. | с. Алмалы | 50 | 2027 |
| 2648. | 333235200 | область Жетісу | Аксуский район | Арасанский с.о. | с. Арасан-Капал | 96 | 2027 |
| 2649. | 334055200 | область Жетісу | Кербулакский район | Сарыбастауский с.о. | с. Архарлы | 137 | 2027 |
| 2650. | 333449200 | область Жетісу | Алакольский район | Жагатальский с.о. | с. Бесагаш | 59 | 2027 |
| 2651. | 333457300 | область Жетісу | Алакольский район | Кольбайский с.о. | с. Будыр | 83 | 2027 |
| 2652. | 334653200 | область Жетісу | Панфиловский район | Улкенагашский с.о. | с. Жаркент-Арасан | 61 | 2027 |
| 2653. | 334659300 | область Жетісу | Панфиловский район | Чулакайский с.о. | с. Жидели | 88 | 2027 |
| 2654. | 334437400 | область Жетісу | Каратальский район | Ескельдинский с.о. | с. Кайнар | 86 | 2027 |
| 2655. | 334047200 | область Жетісу | Кербулакский район | Каспанский с.о. | с. Кайнарлы | 221 | 2027 |
| 2656. | 334837200 | область Жетісу | Саркандский район | Бакалинский с.о. | с. Какимжан | 220 | 2027 |
| 2657. | 333439400 | область Жетісу | Алакольский район | Бескольский с.о. | с. Каратума | 96 | 2027 |
| 2658. | 333473300 | область Жетісу | Алакольский район | Ушбулакский с.о. | с. Кенес | 84 | 2027 |
| 2659. | 333649300 | область Жетісу | Ескельдинский район | Конырский с.о. | с. Коктобе | 226 | 2027 |
| 2660. | 334049200 | область Жетісу | Кербулакский район | Когалинский с.о. | с. Коноваловка | 94 | 2027 |
| 2661. | 334049300 | область Жетісу | Кербулакский район | Когалинский с.о. | с. Куренбел | 180 | 2027 |
| 2662. | 333455400 | область Жетісу | Алакольский район | Жыландинский с.о. | с. Майкан | 79 | 2027 |
| 2663. | 333233500 | область Жетісу | Аксуский район | Аксуский с.о. | с. Оним | 62 | 2027 |
| 2664. | 334039700 | область Жетісу | Кербулакский район | Жоламанский с.о. | с. Самен | 141 | 2027 |
| 2665. | 333275300 | область Жетісу | Аксуский район | Ойтоганский с.о. | с. Улгили | 59 | 2027 |
| 2666. | 333467400 | область Жетісу | Алакольский район | Лепсинский с.о. | с. Чимбулак | 64 | 2027 |
| 2667. | 333233600 | область Жетісу | Аксуский район | Аксуский с.о. | с. Шолакозек | 201 | 2027 |
| 2668. | 334855200 | область Жетісу | Саркандский район | Лепсинский с.о. | ст. Акбалык | 50 | 2027 |
| 2669. | 334243300 | область Жетісу | Коксуский район | с.о. Мусабек | ст. Быжы | 114 | 2027 |
| 2670. | 334039400 | область Жетісу | Кербулакский район | Жоламанский с.о. | ст. Дала | 77 | 2027 |
| 2671. | 334039500 | область Жетісу | Кербулакский район | Жоламанский с.о. | ст. Жоламан | 129 | 2027 |
| 2672. | 334243500 | область Жетісу | Коксуский район | с.о. Мусабек | ст. Моинкум | 64 | 2027 |
| 2673. | 593230900 | Северо-Казахстанская область | Айыртауский район | Володарский с.о. | с. Орловка | 75 | 2027 |
| 2674. | 593233400 | Северо-Казахстанская область | Айыртауский район | Антоновский с.о. | с. Жумысшы | 74 | 2027 |
| 2675. | 593233900 | Северо-Казахстанская область | Айыртауский район | Антоновский с.о. | ст. Уголки | 58 | 2027 |
| 2676. | 593239200 | Северо-Казахстанская область | Айыртауский район | Гусаковский с.о. | с. Береславка | 67 | 2027 |
| 2677. | 593240500 | Северо-Казахстанская область | Айыртауский район | Елецкий с.о. | с. Колесниковка | 50 | 2027 |
| 2678. | 593244600 | Северо-Казахстанская область | Айыртауский район | Камсактинский с.о. | с. Орлиногорское | 56 | 2027 |
| 2679. | 593246200 | Северо-Казахстанская область | Айыртауский район | Каратальский с.о. | с. Ботай | 62 | 2027 |
| 2680. | 593246500 | Северо-Казахстанская область | Айыртауский район | Каратальский с.о. | с. Косколь | 55 | 2027 |
| 2681. | 593249300 | Северо-Казахстанская область | Айыртауский район | Сырымбетский с.о. | с. Егиндыагаш | 73 | 2027 |
| 2682. | 593249500 | Северо-Казахстанская область | Айыртауский район | Сырымбетский с.о. | с. Сарыбулак | 51 | 2027 |
| 2683. | 593249680 | Северо-Казахстанская область | Айыртауский район | Сырымбетский с.о. | с. Шолакозек | 54 | 2027 |
| 2684. | 593251700 | Северо-Казахстанская область | Айыртауский район | Украинский с.о. | с. Сарысай | 79 | 2027 |
| 2685. | 593436200 | Северо-Казахстанская область | Акжарский район | Кенащинский с.о. | с. Байтус | 123 | 2027 |
| 2686. | 593633400 | Северо-Казахстанская область | Район Магжана Жумабаева | Авангардский с.о. | с. Рощино | 57 | 2027 |
| 2687. | 593663300 | Северо-Казахстанская область | Район Магжана Жумабаева | с.о. Ноғайбай би | с. Дюсеке | 53 | 2027 |
| 2688. | 593663500 | Северо-Казахстанская область | Район Магжана Жумабаева | с.о. Ноғайбай би | с. Ногайбай | 84 | 2027 |
| 2689. | 593685200 | Северо-Казахстанская область | Район Магжана Жумабаева | Чистовский с.о. | с. Тищенко | 92 | 2027 |
| 2690. | 594233200 | Северо-Казахстанская область | Есильский район | Алматинский с.о. | с. Жаркайын | 74 | 2027 |
| 2691. | 594241300 | Северо-Казахстанская область | Есильский район | Волошинский с.о. | с. Лузинка | 88 | 2027 |
| 2692. | 594243300 | Северо-Казахстанская область | Есильский район | Заградовский с.о. | с. Жамбыл | 51 | 2027 |
| 2693. | 594243600 | Северо-Казахстанская область | Есильский район | Заградовский с.о. | с. Тонкошуровка | 61 | 2027 |
| 2694. | 594249200 | Северо-Казахстанская область | Есильский район | Корнеевский с.о. | с. Леонидовка | 62 | 2027 |
| 2695. | 594255200 | Северо-Казахстанская область | Есильский район | Покровский с.о. | с. Енбек | 110 | 2027 |
| 2696. | 594261300 | Северо-Казахстанская область | Есильский район | Ясновский с.о. | с. Стрельниковка | 150 | 2027 |
| 2697. | 594643200 | Северо-Казахстанская область | Жамбылский район | Кладбинский с.о. | с. Сенжарка | 53 | 2027 |
| 2698. | 594645200 | Северо-Казахстанская область | Жамбылский район | Казанский с.о. | с. Екатериновка | 119 | 2027 |
| 2699. | 594645400 | Северо-Казахстанская область | Жамбылский район | Казанский с.о. | с. Светлое | 53 | 2027 |
| 2700. | 594651300 | Северо-Казахстанская область | Жамбылский район | Мирный с.о. | с. Узынколь | 154 | 2027 |
| 2701. | 594655400 | Северо-Казахстанская область | Жамбылский район | Озерный с.о. | с. Каракамыс | 55 | 2027 |
| 2702. | 594657200 | Северо-Казахстанская область | Жамбылский район | Первомайский с.о. | с. Калиновка | 80 | 2027 |
| 2703. | 594657300 | Северо-Казахстанская область | Жамбылский район | Первомайский с.о. | с. Кабань | 59 | 2027 |
| 2704. | 594657400 | Северо-Казахстанская область | Жамбылский район | Первомайский с.о. | с. Чапаевка | 65 | 2027 |
| 2705. | 594663200 | Северо-Казахстанская область | Жамбылский район | Троицкий с.о. | с. Орталык | 51 | 2027 |
| 2706. | 595035300 | Северо-Казахстанская область | Кызылжарский район | Асановский с.о. | с. Михайловка | 83 | 2027 |
| 2707. | 595035400 | Северо-Казахстанская область | Кызылжарский район | Асановский с.о. | с. Малое Белое | 50 | 2027 |
| 2708. | 595035600 | Северо-Казахстанская область | Кызылжарский район | Асановский с.о. | с. Толмачевка | 69 | 2027 |
| 2709. | 595043600 | Северо-Казахстанская область | Кызылжарский район | Вагулинский с.о. | с. Красный Яр | 50 | 2027 |
| 2710. | 595050600 | Северо-Казахстанская область | Кызылжарский район | Кызылжарский с.о. | с. Трудовая Нива | 57 | 2027 |
| 2711. | 595633200 | Северо-Казахстанская область | Район Шал акына | Афанасьевский с.о. | с. Двойники | 74 | 2027 |
| 2712. | 595633400 | Северо-Казахстанская область | Район Шал акына | Афанасьевский с.о. | с. Рясинка | 70 | 2027 |
| 2713. | 595635300 | Северо-Казахстанская область | Район Шал акына | Аютасский с.о. | с. Коктерек | 66 | 2027 |
| 2714. | 595638300 | Северо-Казахстанская область | Район Шал акына | Жанажолский с.о. | с. Жанаталап | 88 | 2027 |
| 2715. | 595639300 | Северо-Казахстанская область | Район Шал акына | Кривощековский с.о. | с. Ровное | 64 | 2027 |
| 2716. | 595639400 | Северо-Казахстанская область | Район Шал акына | Кривощековский с.о. | с. Социал | 96 | 2027 |
| 2717. | 595643400 | Северо-Казахстанская область | Район Шал акына | Новопокровский с.о. | с. Енбек | 62 | 2027 |
| 2718. | 595647400 | Северо-Казахстанская область | Район Шал акына | Приишимский с.о. | с. Меней | 93 | 2027 |
| 2719. | 595837200 | Северо-Казахстанская область | Аккайынский район | Власовский с.о. | с. Безлесное | 79 | 2027 |
| 2720. | 595845200 | Северо-Казахстанская область | Аккайынский район | Киялинский с.о. | с. Барыколь | 57 | 2027 |
| 2721. | 595845500 | Северо-Казахстанская область | Аккайынский район | Киялинский с.о. | с. Кучковка | 81 | 2027 |
| 2722. | 595858600 | Северо-Казахстанская область | Аккайынский район | с.о. Шагалалы | с. Южное | 91 | 2027 |
| 2723. | 596039200 | Северо-Казахстанская область | Тайыншинский район | Донецкий с.о. | с. Белоярка | 67 | 2027 |
| 2724. | 596056300 | Северо-Казахстанская область | Тайыншинский район | Краснополянский с.о. | с. Доброжановка | 62 | 2027 |
| 2725. | 596056700 | Северо-Казахстанская область | Тайыншинский район | Краснополянский с.о. | с. Степное | 73 | 2027 |
| 2726. | 596056800 | Северо-Казахстанская область | Тайыншинский район | Краснополянский с.о. | с. Черниговское | 64 | 2027 |
| 2727. | 596066200 | Северо-Казахстанская область | Тайыншинский район | Рощинский с.о. | с. Димитровка | 50 | 2027 |
| 2728. | 596066400 | Северо-Казахстанская область | Тайыншинский район | Рощинский с.о. | с. Краматоровка | 63 | 2027 |
| 2729. | 596067700 | Северо-Казахстанская область | Тайыншинский район | Тендыкский с.о. | с. Котовское | 71 | 2027 |
| 2730. | 596237300 | Северо-Казахстанская область | Тимирязевский район | Дмитриевский с.о. | с. Интымак | 70 | 2027 |
| 2731. | 596243100 | Северо-Казахстанская область | Тимирязевский район | Есильский с.о. | с. Есиль | 68 | 2027 |
| 2732. | 596443580 | Северо-Казахстанская область | Уалихановский район | Карасуский с.о. | с. Золотая Нива | 57 | 2027 |
| 2733. | 596633400 | Северо-Казахстанская область | Район им.Габита Мусрепова | Андреевский с.о. | с. Жанасу | 50 | 2027 |
| 2734. | 596647400 | Северо-Казахстанская область | Район им.Габита Мусрепова | Ломоносовский с.о. | с. Степное | 55 | 2027 |
| 2735. | 596667300 | Северо-Казахстанская область | Район им.Габита Мусрепова | Шоптыкольский с.о. | с. Жарколь | 52 | 2027 |
| 2736. | 596669500 | Северо-Казахстанская область | Район им.Габита Мусрепова | Шукыркольский с.о. | с. 15 лет Казахстана | 95 | 2027 |
| 2737. | 395830300 | Костанайская область | Наурзумский район | Карамендинский с.о. | с. Жамбыл | 60 | 2027 |
| 2738. | 395837300 | Костанайская область | Наурзумский район | Дамдинский с.о. | с. Кайга | 53 | 2027 |
| 2739. | 396239300 | Костанайская область | Сарыкольский район | Комсомольский с.о. | с. Ленинское | 68 | 2027 |
| 2740. | 396430600 | Костанайская область | район Беимбета Майлина | с.о. Әйет | с. Журавлевка | 51 | 2027 |
| 2741. | 396435600 | Костанайская область | район Беимбета Майлина | Асенкритовский с.о. | с. Майлин | 51 | 2027 |
| 2742. | 396635300 | Костанайская область | Узункольский район | Ершовский с.о. | с. Абай | 86 | 2027 |
| 2743. | 396641200 | Костанайская область | Узункольский район | Кировский с.о. | с. Иваноровное | 54 | 2027 |
| 2744. | 396641300 | Костанайская область | Узункольский район | Кировский с.о. | с. Ксеньевка | 77 | 2027 |
| 2745. | 396641400 | Костанайская область | Узункольский район | Кировский с.о. | с. Моховое | 58 | 2027 |
| 2746. | 396651400 | Костанайская область | Узункольский район | Пресногорьковский с.о. | с. Крутоярка | 85 | 2027 |
| 2747. | 396651700 | Костанайская область | Узункольский район | Пресногорьковский с.о. | с. Первомайка | 64 | 2027 |
| 2748. | 396651900 | Костанайская область | Узункольский район | Пресногорьковский с.о. | с. Красный Борок | 51 | 2027 |
| 2749. | 396837200 | Костанайская область | Федоровский район | Вишневый с.о. | с. Балыкты | 85 | 2027 |
| 2750. | 396837500 | Костанайская область | Федоровский район | Вишневый с.о. | с. Усаковка | 69 | 2027 |
| 2751. | 393230300 | Костанайская область | Алтынсаринский район | Убаганский с.о. | с. Бирюковка | 51 | 2027 |
| 2752. | 393235300 | Костанайская область | Алтынсаринский район | Большечураковский с.о. | с. Осиповка | 51 | 2027 |
| 2753. | 393259200 | Костанайская область | Алтынсаринский район | с.о. имени Мариям Хәкімжановой | с. Басбек | 51 | 2027 |
| 2754. | 393645300 | Костанайская область | Аулиекольский район | Новоселовский с.о. | с. Кургуус | 57 | 2027 |
| 2755. | 393651300 | Костанайская область | Аулиекольский район | Черниговский с.о. | с. Дузбай | 56 | 2027 |
| 2756. | 394045200 | Костанайская область | Денисовский район | Красноармейский с.о. | с. Кочержиновка | 72 | 2027 |
| 2757. | 394063300 | Костанайская область | Денисовский район | Свердловский с.о. | с. Подгорное | 77 | 2027 |
| 2758. | 394447300 | Костанайская область | Житикаринский район | Муктикольский с.о. | с. Волгоградское | 52 | 2027 |
| 2759. | 394457300 | Костанайская область | Житикаринский район | Тохтаровский с.о. | с. Львовка | 58 | 2027 |
| 2760. | 394830200 | Костанайская область | Камыстинский район | Камыстинский с.о. | с. Мечетное | 61 | 2027 |
| 2761. | 394835200 | Костанайская область | Камыстинский район | Аралкольский с.о. | с. Уркаш | 77 | 2027 |
| 2762. | 395230500 | Костанайская область | Карасуский район | Карасуский с.о. | с. Майское | 52 | 2027 |
| 2763. | 395287600 | Костанайская область | Карасуский район | Черняевский с.о. | с. Тучковка | 83 | 2027 |
| 2764. | 395443300 | Костанайская область | Костанайский район | Айсаринский с.о. | с. Степное | 52 | 2027 |
| 2765. | 395453200 | Костанайская область | Костанайский район | Надеждинский с.о. | с. Майалап | 57 | 2027 |
| 2766. | 395643300 | Костанайская область | Мендыкаринский район | Введенский с.о. | с. Каменка | 57 | 2027 |
| 2767. | 395647300 | Костанайская область | Мендыкаринский район | Краснопресненский с.о. | с. Лоба | 58 | 2027 |
| 2768. | 395649200 | Костанайская область | Мендыкаринский район | Каракогинский с.о. | с. Байгожа | 50 | 2027 |
| 2769. | 395049200 | Костанайская область | Карабалыкский район | Новотроицкий с.о. | с. Аккудук | 92 | 2027 |
| 2770. | 396830500 | Костанайская область | Федоровский район | Федоровский с.о. | с. Затышенка | 82 | 2027 |
| 2771. | 395653600 | Костанайская область | Мендыкаринский район | Ломоносовский с.о. | с. Шиели | 80 | 2027 |
| 2772. | 396257300 | Костанайская область | Сарыкольский район | Тагильский с.о. | с. Ермаковка | 71 | 2027 |
| 2773. | 396651800 | Костанайская область | Узункольский район | Пресногорьковский с.о. | с. Песчанка | 69 | 2027 |
| 2774. | 393430500 | Костанайская область | Амангельдинский район | Амангельдинский с.о. | с. Когалыколь | 67 | 2027 |
| 2775. | 395053500 | Костанайская область | Карабалыкский район | Урнекский с.о. | с. Урнек | 66 | 2027 |
| 2776. | 396849400 | Костанайская область | Федоровский район | Коржинкольский с.о. | с. Дубровка | 66 | 2027 |
| 2777. | 393235500 | Костанайская область | Алтынсаринский район | Большечураковский с.о. | с. Кубековка | 64 | 2027 |
| 2778. | 113249300 | Акмолинская область | Аккольский район | Новорыбинский с.о. | с. Курылыс | 86 | 2027 |
| 2779. | 113867500 | Акмолинская область | Атбасарский район | Ярославский с.о. | с. Родионовка | 89 | 2027 |
| 2780. | 117051700 | Акмолинская область | Бурабайский район | Златопольский с.о. | с. Тулькули | 81 | 2027 |
| 2781. | 117053200 | Акмолинская область | Бурабайский район | Кенесаринский с.о. | с. Брусиловка | 95 | 2027 |
| 2782. | 114445100 | Акмолинская область | Егиндыкольский район | Жалманкулакский с.о. | с. Жалманкулак | 67 | 2027 |
| 2783. | 114441100 | Акмолинская область | Егиндыкольский район | Буревестникский с.о. | с. Буревестник | 68 | 2027 |
| 2784. | 115251400 | Акмолинская область | Жаксынский район | Калининский с.о. | с. Калмакколь | 70 | 2027 |
| 2785. | 115265200 | Акмолинская область | Жаксынский район | Кызылсайский с.о. | с. Баягиз | 83 | 2027 |
| 2786. | 115274500 | Акмолинская область | Жаксынский район | Тарасовский с.о. | с. Казахское | 83 | 2027 |
| 2787. | 115455200 | Акмолинская область | Жаркаинский район | Нахимовский с.о. | с. Баранкуль | 89 | 2027 |
| 2788. | 115473200 | Акмолинская область | Жаркаинский район | Валихановский с.о. | с. Достык | 138 | 2027 |
| 2789. | 115655200 | Акмолинская область | Зерендинский район | с.о. Малика Габдуллина | с. Дороговка | 145 | 2027 |
| 2790. | 116030200 | Акмолинская область | Коргалжынский район | Коргалжынский с.о. | с. Абай | 85 | 2027 |
| 2791. | 116033300 | Акмолинская область | Коргалжынский район | Амангельдинский с.о. | с. Жумай | 95 | 2027 |
| 2792. | 116437300 | Акмолинская область | Сандыктауский район | Белгородский с.о. | с. Преображенка | 108 | 2027 |
| 2793. | 116453300 | Акмолинская область | Сандыктауский район | Новоникольский с.о. | с. Меньшиковка | 126 | 2027 |
| 2794. | 116437500 | Акмолинская область | Сандыктауский район | Белгородский с.о. | с. Раздольное | 138 | 2027 |
| 2795. | 273245200 | Западно-Казахстанская область | Акжаикский район | Базаршоланский с.о. | с. Есим | 94 | 2027 |
| 2796. | 273245500 | Западно-Казахстанская область | Акжаикский район | Базаршоланский с.о. | с. Баянтобе | 74 | 2027 |
| 2797. | 273647200 | Западно-Казахстанская область | Бурлинский район | Григорьевский с.о. | с. Бактыарал | 72 | 2027 |
| 2798. | 273655200 | Западно-Казахстанская область | Бурлинский район | Канайский с.о. | с. Даниляколь | 51 | 2027 |
| 2799. | 274243300 | Западно-Казахстанская область | Жанибекский район | Куйгенкольский с.о. | с. Курсай | 78 | 2027 |
| 2800. | 274430200 | Западно-Казахстанская область | район Бәйтерек | Переметнинский с.о. | с. Забродино | 71 | 2027 |
| 2801. | 274430500 | Западно-Казахстанская область | район Бәйтерек | Переметнинский с.о. | с. Поливное | 96 | 2027 |
| 2802. | 274441600 | Западно-Казахстанская область | район Бәйтерек | Кушумский с.о. | с. Малый Чаган | 58 | 2027 |
| 2803. | 274463400 | Западно-Казахстанская область | район Бәйтерек | Достыкский с.о. | с. Красный Урал | 86 | 2027 |
| 2804. | 274471200 | Западно-Казахстанская область | район Бәйтерек | Чировский с.о. | с. Балабаново | 79 | 2027 |
| 2805. | 274479300 | Западно-Казахстанская область | район Бәйтерек | Январцевский с.о. | с. Петрово | 54 | 2027 |
| 2806. | 274479600 | Западно-Казахстанская область | район Бәйтерек | Январцевский с.о. | с. Спартак | 63 | 2027 |
| 2807. | 274833200 | Западно-Казахстанская область | Казталовский район | Акпатерский с.о. | с. Кишкенеталдыкудук | 65 | 2027 |
| 2808. | 274841200 | Западно-Казахстанская область | Казталовский район | Бирикский с.о. | с. Кызылту | 70 | 2027 |
| 2809. | 274845500 | Западно-Казахстанская область | Казталовский район | Жанажолский с.о. | с. Танат | 61 | 2027 |
| 2810. | 274853400 | Западно-Казахстанская область | Казталовский район | Караузенский с.о. | с. Серик | 84 | 2027 |
| 2811. | 274863600 | Западно-Казахстанская область | Казталовский район | Талдыкудукский с.о. | с. Хайруш | 73 | 2027 |
| 2812. | 274865300 | Западно-Казахстанская область | Казталовский район | Теренколский с.о. | с. Мереке | 57 | 2027 |
| 2813. | 275437300 | Западно-Казахстанская область | Бокейординский район | с.о. им.Темира Масина | с. Теренкудук | 94 | 2027 |
| 2814. | 275830200 | Западно-Казахстанская область | Сырымский район | Жымпитынский с.о. | с. Саралжын | 86 | 2027 |
| 2815. | 275839500 | Западно-Казахстанская область | Сырымский район | Булдуртинский с.о. | с. Каракудук | 51 | 2027 |
| 2816. | 276033200 | Западно-Казахстанская область | Таскалинский район | Актауский с.о. | с. Ақкүтір | 52 | 2027 |
| 2817. | 276037200 | Западно-Казахстанская область | Таскалинский район | Достыкский с.о. | с. Бастау | 86 | 2027 |
| 2818. | 276043400 | Западно-Казахстанская область | Таскалинский район | Кощинский с.о. | с. Кеңжайлау | 99 | 2027 |
| 2819. | 276045400 | Западно-Казахстанская область | Таскалинский район | Казахстанский с.о. | с. Алмалы | 55 | 2027 |
| 2820. | 276047500 | Западно-Казахстанская область | Таскалинский район | Мерекенский с.о. | с. Калмак | 60 | 2027 |
| 2821. | 276235300 | Западно-Казахстанская область | Теректинский район | Аксогымский с.о. | с. Табынбай | 70 | 2027 |
| 2822. | 276239200 | Западно-Казахстанская область | Теректинский район | Анкатинский с.о. | с. Рыбцех | 61 | 2027 |
| 2823. | 276239300 | Западно-Казахстанская область | Теректинский район | Анкатинский с.о. | с. Ерсары | 59 | 2027 |
| 2824. | 276239600 | Западно-Казахстанская область | Теректинский район | Анкатинский с.о. | с. Сатымшеген | 60 | 2027 |
| 2825. | 276630200 | Западно-Казахстанская область | Чингирлауский район | Чингирлауский с.о. | с. Аксугум | 88 | 2027 |
| 2826. | 276630500 | Западно-Казахстанская область | Чингирлауский район | Чингирлауский с.о. | с. Кызылкуль | 78 | 2027 |
| 2827. | 273237400 | Западно-Казахстанская область | Акжаикский район | Алгабасский с.о. | с. Карагай | 85 | 2027 |
| 2828. | 273645300 | Западно-Казахстанская область | Бурлинский район | Бумакольский с.о. | с. Утвинка | 74 | 2027 |
| 2829. | 274043200 | Западно-Казахстанская область | Жангалинский район | Копжасарский с.о. | с. Салтанат | 74 | 2027 |
| 2830. | 274841300 | Западно-Казахстанская область | Казталовский район | Бирикский с.о. | с. Саралжын | 90 | 2027 |
| 2831. | 274453200 | Западно-Казахстанская область | район Бәйтерек | Раздольненский с.о. | с. Ақбидай | 85 | 2027 |
| 2832. | 275855200 | Западно-Казахстанская область | Сырымский район | Саройский с.о. | с. Жанаконыс | 76 | 2027 |
| 2833. | 275859300 | Западно-Казахстанская область | Сырымский район | Шолаканкатынский с.о. | с. Караганды | 77 | 2027 |
| 2834. | 276049300 | Западно-Казахстанская область | Таскалинский район | Мерейский с.о. | с. Өркен | 92 | 2027 |
| 2835. | 276269200 | Западно-Казахстанская область | Теректинский район | Чаганский с.о. | с. Бекей | 62 | 2027 |
| 2836. | 103439200 | область Абай | район Ақсуат | Кумгольский с.о. | с. Кокбастау | 68 | 2027 |
| 2837. | 103441200 | область Абай | район Ақсуат | Кызылкесекский с.о. | с. Егиндибулак | 58 | 2027 |
| 2838. | 103443200 | область Абай | район Ақсуат | Ойшиликский с.о. | с. Айнабастау | 53 | 2027 |
| 2839. | 103443400 | область Абай | район Ақсуат | Ойшиликский с.о. | с. Есим | 53 | 2027 |
| 2840. | 103445300 | область Абай | район Ақсуат | Сатпаевский с.о. | с. Сулутал | 83 | 2027 |
| 2841. | 103643200 | область Абай | Аягозский район | Акшатауский с.о. | с. Акклет | 90 | 2027 |
| 2842. | 103671400 | область Абай | Аягозский район | Мынбулакский с.о. | с. Желдыкара | 91 | 2027 |
| 2843. | 103841400 | область Абай | Бескарагайский район | Долонский с.о. | с. Черемушка | 82 | 2027 |
| 2844. | 104030400 | область Абай | Бородулихинский район | Бородулихинский с.о. | с. Поднебесное | 64 | 2027 |
| 2845. | 104049200 | область Абай | Бородулихинский район | Зубаировский с.о. | с. Байтанат | 53 | 2027 |
| 2846. | 104059200 | область Абай | Бородулихинский район | Новопокровский с.о. | с. Карагайлы | 93 | 2027 |
| 2847. | 104061400 | область Абай | Бородулихинский район | Новошульбинский с.о. | с. Ақши | 81 | 2027 |
| 2848. | 104063400 | область Абай | Бородулихинский район | Переменовский с.о. | с. Ремки | 78 | 2027 |
| 2849. | 104230800 | область Абай | Жарминский район | Калбатауский с.о. | с. Ортабулак | 85 | 2027 |
| 2850. | 104235200 | область Абай | Жарминский район | Ауэзовский с.о. | с. Солнечное | 52 | 2027 |
| 2851. | 104239300 | область Абай | Жарминский район | Божегурский с.о. | с. Укили | 86 | 2027 |
| 2852. | 104277200 | область Абай | Жарминский район | Карасуский с.о. | с. Аскаралы | 87 | 2027 |
| 2853. | 104285400 | область Абай | Жарминский район | Суыкбулакский с.о. | с. Теристанбалы | 62 | 2027 |
| 2854. | 104445400 | область Абай | Кокпектинский район | с.о. им.Койгельды Аухадиева | с. Черноярка | 81 | 2027 |
| 2855. | 104059300 | область Абай | Бородулихинский район | Новопокровский с.о. | с. Сарногай | 52 | 2027 |
| 2856. | 104469400 | область Абай | Кокпектинский район | Ульгулималшинский с.о. | с. Нура | 79 | 2027 |
| 2857. | 104477300 | область Абай | Кокпектинский район |  | с. Мелитополь | 79 | 2027 |
| 2858. | 104633300 | область Абай | Урджарский район | Акжарский с.о. | с. Карамойыл | 90 | 2027 |
| 2859. | 104637300 | область Абай | Урджарский район | Акшокинский с.о. | с. Подгорное | 58 | 2027 |
| 2860. | 104639400 | область Абай | Урджарский район | Алтыншокинский с.о. | с. Текебулак | 94 | 2027 |
| 2861. | 104645200 | область Абай | Урджарский район | Келдимуратовский с.о. | с. Кызылжулдуз | 98 | 2027 |
| 2862. | 104667180 | область Абай | Урджарский район | Каракольский с.о. | ферма 1 Абай | 72 | 2027 |
| 2863. | 431047200 | Кызылординская область |  |  | с. Ирколь | 92 | 2027 |
| 2864. | 433239880 | Кызылординская область | Аральский район | Камыстыбасский с.о. | рзд. 92 | 86 | 2027 |
| 2865. | 433259300 | Кызылординская область | Аральский район | Сапакский с.о. | рзд. 87 Алтыкудык | 62 | 2027 |
| 2866. | 434441500 | Кызылординская область | Казалинский район | Карашенгельский с.о. | ст. Кубек | 84 | 2027 |
| 2867. | 434441600 | Кызылординская область | Казалинский район | Карашенгельский с.о. | с. Уйрек | 77 | 2027 |
| 2868. | 434441700 | Кызылординская область | Казалинский район | Карашенгельский с.о. | рзд. Алтай | 77 | 2027 |
| 2869. | 434445200 | Кызылординская область | Казалинский район | Кызылкумский с.о. | с. Ажар | 89 | 2027 |
| 2870. | 434465500 | Кызылординская область | Казалинский район | Шакенский с.о. | с. Шолкум | 111 | 2027 |
| 2871. | 353241200 | Карагандинская область | Абайский район | Есенгельдинский с.о. | с. Пахотное | 59 | 2027 |
| 2872. | 353249500 | Карагандинская область | Абайский район | Ильичевский с.о. | с. Тасзаемка | 61 | 2027 |
| 2873. | 353259300 | Карагандинская область | Абайский район | Карагандинский с.о. | с. Восход | 91 | 2027 |
| 2874. | 353259700 | Карагандинская область | Абайский район | Карагандинский с.о. | с. Поливное | 78 | 2027 |
| 2875. | 353261800 | Карагандинская область | Абайский район | Кулайгырский с.о. | с. Ялта | 60 | 2027 |
| 2876. | 353281400 | Карагандинская область | Абайский район | Самарский с.о. | с. Огороды | 58 | 2027 |
| 2877. | 353663300 | Карагандинская область | Актогайский район | Сарытерекский с.о. | с. Жетымшокы | 89 | 2027 |
| 2878. | 354030200 | Карагандинская область | Бухар-Жырауский район |  | ст. Ботакара | 71 | 2027 |
| 2879. | 354065300 | Карагандинская область | Бухар-Жырауский район | Новоузенский с.о. | с. Стан | 51 | 2027 |
| 2880. | 354853300 | Карагандинская область | Каркаралинский район | с.о. Нуркена Абдирова | с. Жекежал | 86 | 2027 |
| 2881. | 354855200 | Карагандинская область | Каркаралинский район | Жанатоганский с.о. | с. Ежебай | 80 | 2027 |
| 2882. | 354861200 | Карагандинская область | Каркаралинский район | Кайнарбулакский с.о. | с. Жалпакшилик | 98 | 2027 |
| 2883. | 354869300 | Карагандинская область | Каркаралинский район | Киргизский с.о. | с. Жанибек | 53 | 2027 |
| 2884. | 354869400 | Карагандинская область | Каркаралинский район | Киргизский с.о. | с. Кент | 95 | 2027 |
| 2885. | 354877300 | Карагандинская область | Каркаралинский район | Тегисшилдикский с.о. | с. Калинино | 93 | 2027 |
| 2886. | 355653200 | Карагандинская область | Осакаровский район | Маржанкольский с.о. | с. Куркопа | 55 | 2027 |
| 2887. | 355663200 | Карагандинская область | Осакаровский район | с.о. Карагайлы | с. Коллективное | 65 | 2027 |
| 2888. | 356459200 | Карагандинская область | Шетский район | Талдинский с.о. | с. Берекеши | 73 | 2027 |
| 2889. | 356461300 | Карагандинская область | Шетский район | Коктенкольский с.о. | с. Жыланды | 89 | 2027 |
| 2890. | 356467300 | Карагандинская область | Шетский район | Краснополянский с.о. | с. Дерипсал | 57 | 2027 |
| 2891. | 356473200 | Карагандинская область | Шетский район | Нураталдинский с.о. | с. Аккияк | 62 | 2027 |
| 2892. | 551639700 | Павлодарская область |  | Алгабасский с.о. | с. Караколь | 76 | 2027 |
| 2893. | 551643200 | Павлодарская область |  | Достыкский с.о. | с. Торткудук | 76 | 2027 |
| 2894. | 553239300 | Павлодарская область | Актогайский район | Жалаулинский с.о. | с. Карасу | 90 | 2027 |
| 2895. | 553241200 | Павлодарская область | Актогайский район | Жолболдинский с.о. | с. Шиликты | 82 | 2027 |
| 2896. | 553637200 | Павлодарская область | Баянаульский район | Бирликский с.о. | с. Акмектеп | 88 | 2027 |
| 2897. | 553641500 | Павлодарская область | Баянаульский район | Жанатилекский с.о. | с. Мурынтал | 77 | 2027 |
| 2898. | 553649980 | Павлодарская область | Баянаульский район | Кызылтауский с.о. | с. Үйтас | 75 | 2027 |
| 2899. | 554237200 | Павлодарская область | Железинский район | Башмачинский с.о. | с. Абай | 52 | 2027 |
| 2900. | 554237500 | Павлодарская область | Железинский район | Башмачинский с.о. | с. Кузьмино | 90 | 2027 |
| 2901. | 554241400 | Павлодарская область | Железинский район | Веселорощинский с.о. | с. Славяновка | 85 | 2027 |
| 2902. | 554259500 | Павлодарская область | Железинский район | Прииртышский с.о. | с. Урлютюб | 66 | 2027 |
| 2903. | 554645300 | Павлодарская область | Иртышский район | Каракудукский с.о. | с. Караоткель | 49 | 2027 |
| 2904. | 554833300 | Павлодарская область | район Тереңкөл | Байконысский с.о. | с. Тлеубай | 89 | 2027 |
| 2905. | 554847200 | Павлодарская область | район Тереңкөл | Жанакурлысский с.о. | с. Жанакурлыс | 82 | 2027 |
| 2906. | 554865200 | Павлодарская область | район Тереңкөл | Федоровский с.о. | с. Воронцовка | 50 | 2027 |
| 2907. | 555637200 | Павлодарская область | Майский район | Баскольский с.о. | с. Бозша | 79 | 2027 |
| 2908. | 556069300 | Павлодарская область | Павлодарский район | Шакатский с.о. | с. Коктюбе | 56 | 2027 |
| 2909. | 556069400 | Павлодарская область | Павлодарский район | Шакатский с.о. | с. Толубай | 92 | 2027 |
| 2910. | 556430400 | Павлодарская область | Успенский район | Успенский с.о. | с. Травянка | 61 | 2027 |
| 2911. | 556453400 | Павлодарская область | Успенский район | Конырозекский с.о. | с. Надаровка | 71 | 2027 |
| 2912. | 551659300 | Павлодарская область |  | Кызылжарский с.о. | с. Жанашаруа | 60 | 2027 |
| 2913. | 553230700 | Павлодарская область | Актогайский район | Актогайский с.о. | с. Карабузау | 60 | 2027 |
| 2914. | 553243200 | Павлодарская область | Актогайский район | Караобинский с.о. | с. Исантерек | 58 | 2027 |
| 2915. | 553639200 | Павлодарская область | Баянаульский район | Жанажольский с.о. | с. Буркутты | 50 | 2027 |
| 2916. | 553643200 | Павлодарская область | Баянаульский район | Каратомарский с.о. | с. Белагаш | 64 | 2027 |
| 2917. | 553657400 | Павлодарская область | Баянаульский район | Сатпаевский с.о. | с. Кокдомбак | 78 | 2027 |
| 2918. | 553659200 | Павлодарская область | Баянаульский район | Торайгыровский с.о. | с. Александровка | 69 | 2027 |
| 2919. | 553647700 | Павлодарская область | Баянаульский район | Куркелинский с.о. | с. Койтас | 72 | 2027 |
| 2920. | 556449400 | Павлодарская область | Успенский район | Ольгинский с.о. | с. Ольховка | 78 | 2027 |
| 2921. | 556830600 | Павлодарская область | Щербактинский район | Шарбактинский с.о. | с. Назаровка | 134 | 2027 |
| 2922. | 552233200 | Павлодарская область |  | Аккольский с.о. | с. Жаксат | 72 | 2027 |
| 2923. | 552237400 | Павлодарская область |  | Экибастузский с.о. | с. Каражар | 75 | 2027 |
| 2924. | 551643700 | Павлодарская область |  | Достыкский с.о. | ст. Таскудык | 55 | 2027 |
| 2925. | 553255200 | Павлодарская область | Актогайский район | с.о. Ақжол | с. Разумовка | 54 | 2027 |
| 2926. | 553255600 | Павлодарская область | Актогайский район | с.о. Ақжол | с. Каракога | 55 | 2027 |
| 2927. | 554847400 | Павлодарская область | район Тереңкөл | Жанакурлысский с.о. | с. Покровка | 54 | 2027 |
| 2928. | 554847500 | Павлодарская область | район Тереңкөл | Жанакурлысский с.о. | с. Тегистик | 51 | 2027 |
| 2929. | 555651300 | Павлодарская область | Майский район | Малайсаринский с.о. | ферма 2 | 69 | 2027 |
| 2930. | 556837300 | Павлодарская область | Щербактинский район | Галкинский с.о. | с. Ботабас | 67 | 2027 |
| 2931. | 234237200 | Атырауская область | Исатайский район | Зинеденский с.о. | с. Амангельды | 68 | 2027 |
| 2932. | 234657600 | Атырауская область | Курмангазинский район | Макашский с.о. | с. Караколь | 70 | 2027 |
| 2933. | 234663400 | Атырауская область | Курмангазинский район | Тенизский с.о. | с. Шайхы | 59 | 2027 |
| 2934. | 234835200 | Атырауская область | Кзылкогинский район | Жамбылский с.о. | с. Айдын | 60 | 2027 |
| 2935. | 234847500 | Атырауская область | Кзылкогинский район | Мукурский с.о. | с. Сарыкумак | 84 | 2027 |
| 2936. | 234853500 | Атырауская область | Кзылкогинский район | Сагизский с.о. | с. Коныраулы | 72 | 2027 |
| 2937. | 235634200 | Атырауская область | Махамбетский район | Актогайский с.о. | с. Бала Ораза | 52 | 2027 |
| 2938. | 634649300 | Восточно-Казахстанская область | Зайсанский район | Шиликтинский с.о. | с. Какенталды | 81 | 2027 |
| 2939. | 634841300 | Восточно-Казахстанская область | район Алтай | Октябрьский с.о. | с. Сажаевка | 53 | 2027 |
| 2940. | 634841400 | Восточно-Казахстанская область | район Алтай | Октябрьский с.о. | ст. Селезневка | 75 | 2027 |
| 2941. | 634849200 | Восточно-Казахстанская область | район Алтай | Прибрежный с.о. | с. Заводинка | 68 | 2027 |
| 2942. | 634861300 | Восточно-Казахстанская область | район Алтай | Чапаевский с.о. | с. Орловка | 98 | 2027 |
| 2943. | 635235400 | Восточно-Казахстанская область | Курчумский район | Маркакольский с.о. | с. Булгартабыты | 58 | 2027 |
| 2944. | 635239300 | Восточно-Казахстанская область | Курчумский район | Тоскаинский с.о. | с. Бугумуюз | 63 | 2027 |
| 2945. | 635430500 | Восточно-Казахстанская область | Катон-Карагайский район | Улкен Нарынский с.о. | с. Свинчатка | 63 | 2027 |
| 2946. | 635435500 | Восточно-Казахстанская область | Катон-Карагайский район | Жамбылский с.о. | с. Рахмановские ключи | 52 | 2027 |
| 2947. | 635447300 | Восточно-Казахстанская область | Катон-Карагайский район | Белкарагайский с.о. | с. Согорное | 60 | 2027 |
| 2948. | 635453200 | Восточно-Казахстанская область | Катон-Карагайский район | Новополяковский с.о. | с. Бесюй | 80 | 2027 |
| 2949. | 635453400 | Восточно-Казахстанская область | Катон-Карагайский район | Новополяковский с.о. | с. Каражал | 51 | 2027 |
| 2950. | 635455200 | Восточно-Казахстанская область | Катон-Карагайский район | Новохайрузовский с.о. | с. Алыбай | 51 | 2027 |
| 2951. | 635630300 | Восточно-Казахстанская область | район Самар | Самарский с.о. | с. Кайынды | 94 | 2027 |
| 2952. | 635639400 | Восточно-Казахстанская область | район Самар | Мариногорский с.о. | с. Мойылды | 62 | 2027 |
| 2953. | 636235200 | Восточно-Казахстанская область | Уланский район | Азовский с.о. | с. Беткудук | 64 | 2027 |
| 2954. | 636249200 | Восточно-Казахстанская область | Уланский район | Егинсуский с.о. | с. Бурсак | 82 | 2027 |
| 2955. | 636269200 | Восточно-Казахстанская область | Уланский район | Таврический с.о. | с. Актобе | 69 | 2027 |
| 2956. | 636835200 | Восточно-Казахстанская область | Шемонаихинский район | Вавилонский с.о. | с. Горкуново | 96 | 2027 |
| 2957. | 636837600 | Восточно-Казахстанская область | Шемонаихинский район | Волчанский с.о. | с. Крюковка | 83 | 2027 |
| 2958. | 636843200 | Восточно-Казахстанская область | Шемонаихинский район | Зевакинский с.о. | с. Новая Убинка | 70 | 2027 |
| 2959. | 636863300 | Восточно-Казахстанская область | Шемонаихинский район | Усть-Таловский с.о. | с. Заречное | 50 | 2027 |
| 2960. | 632400900 | Восточно-Казахстанская область |  |  | с. Ливино | 84 | 2027 |
| 2961. | 634033200 | Восточно-Казахстанская область | Глубоковский район | Алтайский с.о. | с. Калинино | 60 | 2027 |
| 2962. | 634063700 | Восточно-Казахстанская область | Глубоковский район | Секисовский с.о. | с. Планидовка | 69 | 2027 |
| 2963. | 634067200 | Восточно-Казахстанская область | Глубоковский район | Тарханский с.о. | с. Веселое | 63 | 2027 |
| 2964. | 634067600 | Восточно-Казахстанская область | Глубоковский район | Тарханский с.о. | ст. Ульба перевалочная | 63 | 2027 |
| 2965. | 634067800 | Восточно-Казахстанская область | Глубоковский район | Тарханский с.о. | с. Топиха | 71 | 2027 |
| 2966. | 634639500 | Восточно-Казахстанская область | Зайсанский район | Карабулакский с.о. | с. Сатбай | 52 | 2027 |
| 2967. | 193649200 | Алматинская область | Балхашский район | Желторангинский с.о. | с. Каскаогиз | 52 | 2027 |
| 2968. | 193653500 | Алматинская область | Балхашский район | Жиделинский с.о. | с. Оракты батыр | 60 | 2027 |
| 2969. | 193655300 | Алматинская область | Балхашский район | Коктальский с.о. | с. Коскумбез | 85 | 2027 |
| 2970. | 193657300 | Алматинская область | Балхашский район | Караойский с.о. | с. Аркар | 72 | 2027 |
| 2971. | 193665200 | Алматинская область | Балхашский район | Куйганский с.о. | с. Караозек | 64 | 2027 |
| 2972. | 194035500 | Алматинская область | Енбекшиказахский район | Акшийский с.о. | с. Сазы | 83 | 2027 |
| 2973. | 194037700 | Алматинская область | Енбекшиказахский район | Асинский с.о. | с. Сарытау | 59 | 2027 |
| 2974. | 194037800 | Алматинская область | Енбекшиказахский район | Асинский с.о. | с. Таусугур | 66 | 2027 |
| 2975. | 194069200 | Алматинская область | Енбекшиказахский район | с.о. Согеты | с. Кокпек | 94 | 2027 |
| 2976. | 194255300 | Алматинская область | Жамбылский район | с.о. Матибулак | с. Еспе | 78 | 2027 |
| 2977. | 194255600 | Алматинская область | Жамбылский район | с.о. Матибулак | с. Карабастау | 70 | 2027 |
| 2978. | 194255500 | Алматинская область | Жамбылский район | с.о. Матибулак | с. Жартас | 64 | 2027 |
| 2979. | 194273300 | Алматинская область | Жамбылский район | Ульгулинский с.о. | с. Каншенгель | 86 | 2027 |
| 2980. | 194441200 | Алматинская область | Кегенский район | Жылысайский с.о. | с. Мойнак | 97 | 2027 |
| 2981. | 194453300 | Алматинская область | Кегенский район | Каркаринский с.о. | с. Ереул | 97 | 2027 |
| 2982. | 194465400 | Алматинская область | Кегенский район | Тасашинский с.о. | с. Сарыколь | 99 | 2027 |
| 2983. | 194477500 | Алматинская область | Кегенский район | Шырганакский с.о. | с. Кызылжар | 54 | 2027 |
| 2984. | 195220300 | Алматинская область | Карасайский район |  | с. Коктобе | 59 | 2027 |
| 2985. | 195237200 | Алматинская область | Карасайский район | с.о. Жибек жолы | с. Жынгылды | 68 | 2027 |
| 2986. | 195237500 | Алматинская область | Карасайский район | с.о. Жибек жолы | с. Куркудык | 62 | 2027 |
| 2987. | 195259200 | Алматинская область | Карасайский район | Шамалганский с.о. | с. Айкым | 58 | 2027 |
| 2988. | 623645300 | область Ұлытау | Жанааркинский район | Бидайыкский с.о. | с. Карамола | 51 | 2027 |
| 2989. | 623649400 | область Ұлытау | Жанааркинский район | Байдалы бийский с.о. | рзд. 117 км | 70 | 2027 |
| 2990. | 623661400 | область Ұлытау | Жанааркинский район | Караагашский с.о. | Лесхоз Караагаш | 86 | 2027 |
| 2991. | 623667300 | область Ұлытау | Жанааркинский район | Талдыбулакский с.о. | с. Алгабас | 86 | 2027 |
| 2992. | 623855100 | область Ұлытау | Улытауский район | Коскольский с.о. | с. Косколь | 616 | 2027 |
| 2993. | 314045400 | Жамбылская область | Жамбылский район | Колькайнарский с.о. | уч.Колькайнар | 67 | 2027 |
| 2994. | 314253300 | Жамбылская область | Жуалынский район | Карасазский с.о. | с. Журумбай | 336 | 2027 |
| 2995. | 314253400 | Жамбылская область | Жуалынский район | Карасазский с.о. | с. Карасу | 102 | 2027 |
| 2996. | 315431300 | Жамбылская область | Меркенский район | Акерменский с.о. | с. Аккоз-Кайнар | 75 | 2027 |
| 2997. | 315443300 | Жамбылская область | Меркенский район |  | с. Маханда | 79 | 2027 |
| 2998. | 316035200 | Жамбылская область | Сарысуский район | Жайылминский с.о. | с. Актам | 66 | 2027 |
| 2999. | 316047500 | Жамбылская область | Сарысуский район | Досболский с.о. | с. Кокдала-улкен | 65 | 2027 |
| 3000. | 316047700 | Жамбылская область | Сарысуский район | Досболский с.о. | с. Шагалалы | 116 | 2027 |
| 3001. | 316241200 | Жамбылская область | Таласский район | Кызылаутский с.о. | с. Актобе | 129 | 2027 |
| 3002. | 316640200 | Жамбылская область | Шуский район | Балуан Шолакский с.о. | с. Жидели | 142 | 2027 |
| 3003. | 611637500 | Туркестанская область |  | Дармениский с.о. | с. 40-разъезд | 100 | 2027 |
| 3004. | 611645300 | Туркестанская область |  | Монтайтасский с.о. | с. Бакырша | 120 | 2027 |
| 3005. | 611645600 | Туркестанская область |  | Монтайтасский с.о. | с. 42-разъезд | 69 | 2027 |
| 3006. | 611645700 | Туркестанская область |  | Монтайтасский с.о. | с. Тогансай | 114 | 2027 |
| 3007. | 611647300 | Туркестанская область |  | с.о. Кожатогай | с. Булак | 115 | 2027 |
| 3008. | 611647400 | Туркестанская область |  | с.о. Кожатогай | с. Дарбаза | 98 | 2027 |
| 3009. | 613647600 | Туркестанская область | район Байдибека | Борлысайский с.о. | с. Шукыршак | 79 | 2027 |
| 3010. | 613653300 | Туркестанская область | район Байдибека | Жамбылский с.о. | с. Кызылжар | 104 | 2027 |
| 3011. | 613659700 | Туркестанская область | район Байдибека | Мынбулакский с.о. | с. Нура | 140 | 2027 |
| 3012. | 614036800 | Туркестанская область | Казыгуртский район | Жигергенский с.о. | с. Огем | 140 | 2027 |
| 3013. | 614033400 | Туркестанская область | Казыгуртский район | Алтынтобинский с.о. | с. Карабау | 78 | 2027 |
| 3014. | 614477900 | Туркестанская область | Мактааральский район | Мактааральский с.о. | с. Бахыт | 116 | 2027 |
| 3015. | 614477480 | Туркестанская область | Мактааральский район | Мактааральский с.о. | с. Енбекши | 96 | 2027 |
| 3016. | 614455200 | Туркестанская область | Мактааральский район | Жанажолский с.о. | с. Достык | 95 | 2027 |
| 3017. | 613871380 | Туркестанская область | Жетисайский район | Кызылкумский с.о. | с. Акжайлау | 109 | 2027 |
| 3018. | 613879700 | Туркестанская область | Жетисайский район | Макталинский с.о. | с. Саркырама | 86 | 2027 |
| 3019. | 614839700 | Туркестанская область | Отрарский район | Караконырский с.о. | с. Костуин | 140 | 2027 |
| 3020. | 614853400 | Туркестанская область | Отрарский район | Тимурский с.о. | с. Отырабат | 118 | 2027 |
| 3021. | 615257900 | Туркестанская область | Сайрамский район | Карасуский с.о. | с. Береке | 74 | 2027 |
| 3022. | 615439300 | Туркестанская область | Сарыагашский район | Алимтауский с.о. | с. Коктал | 130 | 2027 |
| 3023. | 615449400 | Туркестанская область | Сарыагашский район | Дарбазинский с.о. | рзд. 50 | 115 | 2027 |
| 3024. | 613959100 | Туркестанская область | Келесский район | Жузумдикский с.о. | с. Бирлесу | 127 | 2027 |
| 3025. | 613945500 | Туркестанская область | Келесский район | Бирликский с.о. | с. Мадениет | 128 | 2027 |
| 3026. | 613941200 | Туркестанская область | Келесский район | Бозайский с.о. | с. Тартогай | 108 | 2027 |
| 3027. | 613953300 | Туркестанская область | Келесский район | Жамбылский с.о. | с. Байгабыл | 103 | 2027 |
| 3028. | 616063180 | Туркестанская область | Тюлькубасский район | Тюлькубасский с.о. | с. Ирсу | 121 | 2027 |
| 3029. | 616043300 | Туркестанская область | Тюлькубасский район | Джабаглинский с.о. | рзд. 115 | 107 | 2027 |
| 3030. | 616047300 | Туркестанская область | Тюлькубасский район | Кельтемашатский с.о. | с. Даубаба | 128 | 2027 |
| 3031. | 616457200 | Туркестанская область | Шардаринский район | с.о. Кауысбека Турысбекова | с. Акберди | 161 | 2027 |
| 3032. | 615547200 | Туркестанская область | район Сауран | с.о. Майдантал | с. Егизкара | 103 | 2027 |
| 3033. | 615530400 | Туркестанская область | район Сауран | с.о. Шорнак | рзд. 32 | 125 | 2027 |

_____________________________________

|  | Приложение 2 к Плану действий по реализации национального проекта в области связи "Доступный Интернет" |
| --- | --- |

Организация спутниковых каналов до малонаселенных сельских пунктов с использованием ресурсов космической системы связи для предоставления услуг широкополосного доступа к Интернету

| № п/п | KATO | Область | Район | Сельский округ | Населенный пункт | Население | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 194037700 | Алматинская область | Енбекшиказахский район | Асинский с.о. | с. Сарытау | 59 | 2023 |
| 2 | 195237500 | Алматинская область | Карасайский район | с.о. Жибек жолы | с. Куркудык | 62 | 2023 |
| 3 | 195237200 | Алматинская область | Карасайский район | с.о. Жибек жолы | с. Жынгылды | 68 | 2023 |
| 4 | 194255600 | Алматинская область | Жамбылский район | с.о. Матибулак | с. Карабастау | 83 | 2023 |
| 5 | 394237500 | Костанайская область | Жангельдинский район | Акшиганакский с.о. | с. Туйемойнак | 95 | 2023 |
| 6 | 113220400 | Акмолинская область | Аккольский район |  | с. Радовка | 100 | 2023 |
| 7 | 396430700 | Костанайская область | район Беимбета Майлина | с.о. Әйет | с. Шербиновка | 100 | 2023 |
| 8 | 104035400 | Область Абай | Бородулихинский район | Бель-Агачский с.о. | с. Бековка | 101 | 2023 |
| 9 | 634855600 | Восточно-Казахстанская область | район Алтай | Соловьевский с.о. | с. Подорленок | 101 | 2023 |
| 10 | 395445800 | Костанайская область | Костанайский район | Ждановский с.о. | с. Семилетка | 102 | 2023 |
| 11 | 434630200 | Кызылординская область | Кармакшинский район | Жосалинский с.о. | ст. Дирментобе | 103 | 2023 |
| 12 | 354043200 | Карагандинская область | Бухар-Жырауский район | Бухар-Жырау с.о. | с. Семизбуга | 104 | 2023 |
| 13 | 594657200 | Северо-Казахстанская область | Жамбылский район | Первомайский с.о. | с. Калиновка | 104 | 2023 |
| 14 | 634861600 | Восточно-Казахстанская область | район Алтай | Чапаевский с.о. | с. Восточное | 105 | 2023 |
| 15 | 154843200 | Актюбинская область | Мугалжарский район | с.о. им.Кудайбергена Жубанова | с. Жанатурмыс | 106 | 2023 |
| 16 | 114539600 | Акмолинская область | район Биржан сал | Зауральский с.о. | с. Яблоновка | 108 | 2023 |
| 17 | 355637300 | Карагандинская область | Осакаровский район | с.о. Жансары | с. Кызылтасское | 108 | 2023 |
| 18 | 356477200 | Карагандинская область | Шетский район | Успенский с.о. | с. Айгыржал | 108 | 2023 |
| 19 | 613941200 | Туркестанская область | Келесский район | Бозайский с.о. | с. Тартогай | 108 | 2023 |
| 20 | 594661300 | Северо-Казахстанская область | Жамбылский район | Пресноредутский с.о. | с. Макарьевка | 109 | 2023 |
| 21 | 116855400 | Акмолинская область | Шортандинский район | Раевский с.о. | с. Егемен | 110 | 2023 |
| 22 | 553247300 | Павлодарская область | Актогайский район | Кожамжарский с.о. | с. Кайран | 110 | 2023 |
| 23 | 593669300 | Северо-Казахстанская область | район Магжана Жумабаева | Полудинский с.о. | ст. Ганькино | 110 | 2023 |
| 24 | 354861400 | Карагандинская область | Каркаралинский район | Кайнарбулакский с.о. | с. Саз | 111 | 2023 |
| 25 | 553255400 | Павлодарская область | Актогайский район | с.о. Ақжол | с. Баскамыс | 111 | 2023 |
| 26 | 596039200 | Северо-Казахстанская область | Тайыншинский район | Донецкий с.о. | с. Белоярка | 111 | 2023 |
| 27 | 621039200 | Область Ұлытау |  | Кенгирский с.о. | с. Корганбай | 111 | 2023 |
| 28 | 114037400 | Акмолинская область | Буландынский район | Ергольский с.о. | с. Новокиевка | 112 | 2023 |
| 29 | 154241500 | Актюбинская область | Хобдинский район | с.о. Имангали Билтабанова | с. Байтак | 113 | 2023 |
| 30 | 356430300 | Карагандинская область | Шетский район | Аксу-Аюлинский с.о. | с. Актобе | 113 | 2023 |
| 31 | 334243300 | Область Жетісу | Коксуский район | с.о. Мусабек | ст. Быжы | 114 | 2023 |
| 32 | 553247400 | Павлодарская область | Актогайский район | Кожамжарский с.о. | с. Караой | 115 | 2023 |
| 33 | 611647300 | Туркестанская область |  | с.о. Кожатогай | с. Булак | 115 | 2023 |
| 34 | 354867200 | Карагандинская область | Каркаралинский район | Каршигалинский с.о. | с. Новый Путь | 116 | 2023 |
| 35 | 354875300 | Карагандинская область | Каркаралинский район | с.о. Ныгмет Нурмаков | с. Бастал | 116 | 2023 |
| 36 | 593249700 | Северо-Казахстанская область | Айыртауский район | Сырымбетский с.о. | с. Шоккарагай | 116 | 2023 |
| 37 | 394259600 | Костанайская область | Жангельдинский район | Кызбельский с.о. | с. Бидайык | 118 | 2023 |
| 38 | 635455400 | Восточно-Казахстанская область | Катон-Карагайский район | Новохайрузовский с.о. | с. Приморское | 118 | 2023 |
| 39 | 113447200 | Акмолинская область | Аршалынский район | с.о. Турген | с. Красное Озеро | 119 | 2023 |
| 40 | 393651400 | Костанайская область | Аулиекольский район | Черниговский с.о. | с. Харьковка | 119 | 2023 |
| 41 | 154249400 | Актюбинская область | Хобдинский район | Жарыкский с.о. | с. Канай | 121 | 2023 |
| 42 | 593240300 | Северо-Казахстанская область | Айыртауский район | Елецкий с.о. | с. Айыртауское | 121 | 2023 |
| 43 | 275833300 | Западно-Казахстанская область | Сырымский район | Алгабасский с.о. | с. Жанаонир | 122 | 2023 |
| 44 | 354861300 | Карагандинская область | Каркаралинский район | Кайнарбулакский с.о. | с. Милыбулак | 122 | 2023 |
| 45 | 616457300 | Туркестанская область | Шардаринский район | с.о. Кауысбека Турысбекова | с. Бимырза | 122 | 2023 |
| 46 | 156441200 | Актюбинская область | Шалкарский район | Жанаконысский с.о. | с. Копасор | 124 | 2023 |
| 47 | 395281500 | Костанайская область | Карасуский район | Ушаковский с.о. | с. Панфилово | 124 | 2023 |
| 48 | 394835100 | Костанайская область | Камыстинский район | Аралкольский с.о. | с. Аралколь | 124 | 2023 |
| 49 | 393635400 | Костанайская область | Аулиекольский район | Диевский с.о. | с. Косагал | 125 | 2023 |
| 50 | 474647200 | Мангистауская область | Мангистауский район | Тущыкудукский с.о. | с. Киякты | 125 | 2023 |
| 51 | 623653200 | Область Ұлытау | Жанааркинский район | Ералиевский с.о. | с. Акбастау | 125 | 2023 |
| 52 | 104051300 | Область Абай | Бородулихинский район | Красноярский с.о. | с. Уба-Форпост | 126 | 2023 |
| 53 | 396253200 | Костанайская область | Сарыкольский район | Севастопольский с.о. | с. Дубинка | 126 | 2023 |
| 54 | 104265300 | Область Абай | Жарминский район | Жарыкский с.о. | с. Малай | 127 | 2023 |
| 55 | 356475400 | Карагандинская область | Шетский район | Ортауский с.о. | с. Сарыбулак | 127 | 2023 |
| 56 | 273635300 | Западно-Казахстанская область | Бурлинский район | Аксуский с.о. | с. Жанаконыс | 128 | 2023 |
| 57 | 355659200 | Карагандинская область | Осакаровский район | Николаевский с.о. | с. Комсомольское | 128 | 2023 |
| 58 | 613945500 | Туркестанская область | Келесский район | Бирликский с.о. | с. Мадениет | 128 | 2023 |
| 59 | 116673200 | Акмолинская область | Целиноградский район | Шалкарский с.о. | с. Каратомар | 131 | 2023 |
| 60 | 354887200 | Карагандинская область | Каркаралинский район | Шарыктинский с.о. | с. Кызылшилик | 131 | 2023 |
| 61 | 104055400 | Область Абай | Бородулихинский район | Кунарлинский с.о. | с. Жарбұлақ | 132 | 2023 |
| 62 | 636273400 | Восточно-Казахстанская область | Уланский район | Таргынский с.о. | с. Манат | 132 | 2023 |
| 63 | 116843200 | Акмолинская область | Шортандинский район | Новокубанский с.о. | с. Алтайское | 134 | 2023 |
| 64 | 556830600 | Павлодарская область | Щербактинский район | Шарбактинский с.о. | с. Назаровка | 134 | 2023 |
| 65 | 101049200 | Область Абай |  |  | с. Маралды | 135 | 2023 |
| 66 | 156443900 | Актюбинская область | Шалкарский район | Кауылжырский с.о. | с. Улпан | 136 | 2023 |
| 67 | 554233300 | Павлодарская область | Железинский район | Актауский с.о. | с. Жолтаптык | 136 | 2023 |
| 68 | 634847300 | Восточно-Казахстанская область | район Алтай | с.о. Полянское | с. Дородница | 137 | 2023 |
| 69 | 393235200 | Костанайская область | Алтынсаринский район | Большечураковский с.о. | с. Новониколаевка | 138 | 2023 |
| 70 | 395657800 | Костанайская область | Мендыкаринский район | Первомайский с.о. | с. Чернышевка | 138 | 2023 |
| 71 | 354037200 | Карагандинская область | Бухар-Жырауский район | Умуткерский с.о. | с. Тортколь | 139 | 2023 |
| 72 | 595241300 | Северо-Казахстанская область | Мамлютский район | Кызыласкерский с.о. | с. Раздольное | 139 | 2023 |
| 73 | 274053500 | Западно-Казахстанская область | Жангалинский район | Пятимарский с.о. | с. Плантация | 140 | 2023 |
| 74 | 334039700 | Область Жетісу | Кербулакский район | Жоламанский с.о. | с. Самен | 141 | 2023 |
| 75 | 393475300 | Костанайская область | Амангельдинский район | Тастинский с.о. | с. Карынсалды | 141 | 2023 |
| 76 | 316651300 | Жамбылская область | Шуский район | Тасоткелский с.о. | рзд. Кумозек | 142 | 2023 |
| 77 | 354873300 | Карагандинская область | Каркаралинский район | с.о. Мартбек Мамыраев | с. Жананегиз | 142 | 2023 |
| 78 | 433257400 | Кызылординская область | Аральский район | Саксаульский с.о. | ст. Конту | 142 | 2023 |
| 79 | 635449200 | Восточно-Казахстанская область | Катон-Карагайский район | Алтынбельский с.о. | с. Егынды | 142 | 2023 |
| 80 | 635465400 | Восточно-Казахстанская область | Катон-Карагайский район | Аккайнарский с.о. | с. Акмарал | 142 | 2023 |
| 81 | 552239200 | Павлодарская область |  | Железнодорожный с.о. | отд.3 | 143 | 2023 |
| 82 | 434443880 | Кызылординская область | Казалинский район | Кумжиекский с.о. | с. Тапа | 144 | 2023 |
| 83 | 596063600 | Северо-Казахстанская область | Тайыншинский район | Летовочный с.о. | с. Мадениет | 144 | 2023 |
| 84 | 115655200 | Акмолинская область | Зерендинский район | с.о. Малика Габдуллина | с. Дороговка | 145 | 2023 |
| 85 | 276635300 | Западно-Казахстанская область | Чингирлауский район | Алмазненский с.о. | с. Сегизсай | 145 | 2023 |
| 86 | 594645200 | Северо-Казахстанская область | Жамбылский район | Казанский с.о. | с. Екатериновка | 145 | 2023 |
| 87 | 623831200 | Область Ұлытау | Улытауский район |  | с. Пионер | 145 | 2023 |
| 88 | 594243200 | Северо-Казахстанская область | Есильский район | Заградовский с.о. | с. Горное | 146 | 2023 |
| 89 | 156447300 | Актюбинская область | Шалкарский район | Челкарский с.о. | с. Талдыкум | 147 | 2023 |
| 90 | 354039200 | Карагандинская область | Бухар-Жырауский район | Кызылкаинский с.о. | с. Саратовка | 148 | 2023 |
| 91 | 275435200 | Западно-Казахстанская область | Бокейординский район | Уялинский с.о. | с. Кеной | 149 | 2023 |
| 92 | 396235200 | Костанайская область | Сарыкольский район | Веселоподольский с.о. | с. Ананьевка | 150 | 2023 |
| 93 | 114531100 | Акмолинская область | район Биржан сал |  | с. Аксу | 151 | 2023 |
| 94 | 594639300 | Северо-Казахстанская область | Жамбылский район | Жамбылский с.о. | с. Есперли | 151 | 2023 |
| 95 | 113253300 | Акмолинская область | Аккольский район | Енбекский с.о. | с. Рамадан | 152 | 2023 |
| 96 | 634847200 | Восточно-Казахстанская область | район Алтай | с.о. Полянское | с. Васильевка | 157 | 2023 |
| 97 | 104221300 | Область Абай | Жарминский район |  | с. Кезенсу | 159 | 2023 |
| 98 | 395063500 | Костанайская область | Карабалыкский район | Станционый с.о. | с. Шадыксаевка | 159 | 2023 |
| 99 | 595043300 | Северо-Казахстанская область | Кызылжарский район | Вагулинский с.о. | с. Желяково | 159 | 2023 |
| 100 | 156839300 | Актюбинская область | Иргизский район | Кумтогайский с.о. | с. Карасай | 160 | 2023 |
| 101 | 154851400 | Актюбинская область | Мугалжарский район | Кумжарганский с.о. | с. Кумжарган | 161 | 2023 |
| 102 | 276643200 | Западно-Казахстанская область | Чингирлауский район | Карагашский с.о. | с. Аксуат | 161 | 2023 |
| 103 | 154635300 | Актюбинская область | Мартукский район | Байторысайский с.о. | с. Покровка | 162 | 2023 |
| 104 | 274849300 | Западно-Казахстанская область | Казталовский район | Коктерекский с.о. | с. Уразгали | 162 | 2023 |
| 105 | 113651200 | Акмолинская область | Астраханский район | Острогорский с.о. | с. Караколь | 165 | 2023 |
| 106 | 435245200 | Кызылординская область | Чиилийский район | Жолекский с.о. | с. Жуантобе | 165 | 2023 |
| 107 | 594261300 | Северо-Казахстанская область | Есильский район | Ясновский с.о. | с. Стрельниковка | 165 | 2023 |
| 108 | 115657300 | Акмолинская область | Зерендинский район | Симферопольский с.о. | с. Жолдыбай | 166 | 2023 |
| 109 | 235639200 | Атырауская область | Махамбетский район | Баксайский с.о. | с. Есмахан | 166 | 2023 |
| 110 | 433233400 | Кызылординская область | Аральский район | Аманоткельский с.о. | с. Акшатау | 166 | 2023 |
| 111 | 274839200 | Западно-Казахстанская область | Казталовский район | Бостандыкский с.о. | с. Караколь | 167 | 2023 |
| 112 | 354043300 | Карагандинская область | Бухар-Жырауский район | Бухар-Жырау с.о. | с. Шалкар | 168 | 2023 |
| 113 | 155632200 | Актюбинская область | Темирский район | Аксайский с.о. | с. Ащысай | 169 | 2023 |
| 114 | 396837300 | Костанайская область | Федоровский район | Вишневый с.о. | с. Белояровка | 169 | 2023 |
| 115 | 391659200 | Костанайская область |  | Молодежный с.о. | с. Матросово | 170 | 2023 |
| 116 | 275859200 | Западно-Казахстанская область | Сырымский район | Шолаканкатынский с.о. | с. Анкаты | 173 | 2023 |
| 117 | 104285500 | Область Абай | Жарминский район | Суыкбулакский с.о. | с. Узунжал | 174 | 2023 |
| 118 | 113247200 | Акмолинская область | Аккольский район | Наумовский с.о. | с. Кемеркол | 174 | 2023 |
| 119 | 433249200 | Кызылординская область | Аральский район | Мергенсайский с.о. | с. Тастубек | 174 | 2023 |
| 120 | 596067600 | Северо-Казахстанская область | Тайыншинский район | Тендыкский с.о. | с. Кантемировское | 174 | 2023 |
| 121 | 273235200 | Западно-Казахстанская область | Акжаикский район |  | с. Акбулак | 175 | 2023 |
| 122 | 155245500 | Актюбинская область | Уилский район | Саралжынский с.о. | с. Шикудук | 176 | 2023 |
| 123 | 395837200 | Костанайская область | Наурзумский район | Дамдинский с.о. | с. Мереке | 176 | 2023 |
| 124 | 553239200 | Павлодарская область | Актогайский район | Жалаулинский с.о. | с. Балтасап | 176 | 2023 |
| 125 | 593669200 | Северо-Казахстанская область | район Магжана Жумабаева | Полудинский с.о. | с. Ганькино | 176 | 2023 |
| 126 | 114547500 | Акмолинская область | район Биржан сал | Ульгинский с.о. | с. Кызылуюм | 177 | 2023 |
| 127 | 114047200 | Акмолинская область | Буландынский район | Новобратский с.о. | с. Буденновка | 178 | 2023 |
| 128 | 611645200 | Туркестанская область |  | Монтайтасский с.о. | с. Актас | 178 | 2023 |
| 129 | 154865400 | Актюбинская область | Мугалжарский район | Талдысайский с.о. | с. Енбек | 179 | 2023 |
| 130 | 334049300 | Область Жетісу | Кербулакский район | Когалинский с.о. | с. Куренбел | 180 | 2023 |
| 131 | 596659300 | Северо-Казахстанская область | район им.Габита Мусрепова | Тахтабродский с.о. | с. Литвиновка | 180 | 2023 |
| 132 | 116039100 | Акмолинская область | Коргалжынский район | Майшукырский с.о. | с. Майшукур | 181 | 2023 |
| 133 | 154635200 | Актюбинская область | Мартукский район | Байторысайский с.о. | с. Дмитриевка | 182 | 2023 |
| 134 | 553249300 | Павлодарская область | Актогайский район | Муткеновский с.о. | с. Жанатап | 182 | 2023 |
| 135 | 104069100 | Область Абай | Бородулихинский район | Степной с.о. | с. Шелехово | 183 | 2023 |
| 136 | 621039900 | Область Ұлытау |  | Кенгирский с.о. | ст. Туйемойнак | 183 | 2023 |
| 137 | 635249200 | Восточно-Казахстанская область | Курчумский район | Калгутинский с.о. | с. Акчий | 184 | 2023 |
| 138 | 233643300 | Атырауская область | Жылыойский район | Косчагилский с.о. | с. Карагай | 186 | 2023 |
| 139 | 273269200 | Западно-Казахстанская область | Акжаикский район | Сарытогайский с.о. | с. Сарман | 186 | 2023 |
| 140 | 616437500 | Туркестанская область | Шардаринский район | Жаушикумский с.о. | с. Куйган | 186 | 2023 |
| 141 | 595065400 | Северо-Казахстанская область | Кызылжарский район | Светлопольский с.о. | с. Метлишино | 187 | 2023 |
| 142 | 595235400 | Северо-Казахстанская область | Мамлютский район | Воскресеновский с.о. | с. Становое | 187 | 2023 |
| 143 | 634853400 | Восточно-Казахстанская область | район Алтай | Северный с.о. | с. Северное | 187 | 2023 |
| 144 | 115655700 | Акмолинская область | Зерендинский район | с.о. Малика Габдуллина | с. Малые Тюкты | 188 | 2023 |
| 145 | 116438200 | Акмолинская область | Сандыктауский район | Берликский с.о. | с. Арбузинка | 189 | 2023 |
| 146 | 594239200 | Северо-Казахстанская область | Есильский район | Булакский с.о. | с. Актас | 189 | 2023 |
| 147 | 354043100 | Карагандинская область | Бухар-Жырауский район | Бухар-Жырау с.о. | с. Бухар-Жырау | 191 | 2023 |
| 148 | 635630500 | Восточно-Казахстанская область | район Самар | Самарский с.о. | с. Шубаркайын | 191 | 2023 |
| 149 | 393645200 | Костанайская область | Аулиекольский район | Новоселовский с.о. | с. Аккудук | 192 | 2023 |
| 150 | 155632300 | Актюбинская область | Темирский район | Аксайский с.о. | с. Бирлик | 193 | 2023 |
| 151 | 593251500 | Северо-Казахстанская область | Айыртауский район | Украинский с.о. | с. Кутузовка | 193 | 2023 |
| 152 | 594253200 | Северо-Казахстанская область | Есильский район | Петровский с.о. | с. Бирлик | 193 | 2023 |
| 153 | 314033400 | Жамбылская область | Жамбылский район | Айшабибинский с.о. | с. Аулиеколь | 194 | 2023 |
| 154 | 154239200 | Актюбинская область | Хобдинский район | Булакский с.о. | с. Булак | 196 | 2023 |
| 155 | 355681200 | Карагандинская область | Осакаровский район | Трудовой с.о. | с. Степное | 197 | 2023 |
| 156 | 396845200 | Костанайская область | Федоровский район | Камышинский с.о. | с. Алабутала | 198 | 2023 |
| 157 | 553247200 | Павлодарская область | Актогайский район | Кожамжарский с.о. | с. Жамбыл | 200 | 2023 |
| 158 | 356475100 | Карагандинская область | Шетский район | Ортауский с.о. | с. Ортау | 201 | 2023 |
| 159 | 273264200 | Западно-Казахстанская область | Акжаикский район | Конеккеткенский с.о. | с. Камыстыколь | 202 | 2023 |
| 160 | 395281100 | Костанайская область | Карасуский район | Ушаковский с.о. | с. Ушаково | 204 | 2023 |
| 161 | 623645500 | Область Ұлытау | Жанааркинский район | Бидайыкский с.о. | рзд. 69 км | 205 | 2023 |
| 162 | 104430300 | Область Абай | Кокпектинский район | Кокпектинский с.о. | с. Ажа | 215 | 2023 |
| 163 | 635235200 | Восточно-Казахстанская область | Курчумский район | Маркакольский с.о. | с. Акжайлау | 219 | 2023 |
| 164 | 104279200 | Область Абай | Жарминский район | Каратобинский с.о. | с. Ади | 220 | 2023 |
| 165 | 334837200 | Область Жетісу | Саркандский район | Бакалинский с.о. | с. Какимжан | 220 | 2023 |
| 166 | 354079100 | Карагандинская область | Бухар-Жырауский район |  | с. Суыксу | 220 | 2023 |
| 167 | 394265200 | Костанайская область | Жангельдинский район | Шилинский с.о. | с. Милисай | 223 | 2023 |
| 168 | 334851300 | Область Жетісу | Саркандский район | Карашиганский с.о. | с. Ульга | 226 | 2023 |
| 169 | 395447400 | Костанайская область | Костанайский район | Майкольский с.о. | с. Рязановка | 228 | 2023 |
| 170 | 555247400 | Павлодарская область | район Аққулы | с.о. Қарақала | с. Шабар | 228 | 2023 |
| 171 | 634857400 | Восточно-Казахстанская область | район Алтай | Средигорненский с.о. | с. Чиркаин | 230 | 2023 |
| 172 | 554649400 | Павлодарская область | Иртышский район | Коскольский с.о. | с. Кызылкак | 237 | 2023 |
| 173 | 104277300 | Область Абай | Жарминский район | Карасуский с.о. | с. Конырбиик | 238 | 2023 |
| 174 | 595649500 | Северо-Казахстанская область | район Шал акына | Семипольский с.о. | с. Ступинка | 241 | 2023 |
| 175 | 433242500 | Кызылординская область | Аральский район | с.о. Жетес би | с. Ескиура | 242 | 2023 |
| 176 | 613945400 | Туркестанская область | Келесский район | Бирликский с.о. | с. Курыозек | 245 | 2023 |
| 177 | 114633300 | Акмолинская область | Ерейментауский район | Акмырзинский с.о. | с. Жолбасшы | 50 | 2024 |
| 178 | 356435300 | Карагандинская область | Шетский район |  | с. Аякши | 50 | 2024 |
| 179 | 393637300 | Костанайская область | Аулиекольский район | Казанбасский с.о. | с. Дангербай | 50 | 2024 |
| 180 | 394435400 | Костанайская область | Житикаринский район | Большевистский с.о. | с. Хозрет | 50 | 2024 |
| 181 | 394435500 | Костанайская область | Житикаринский район | Большевистский с.о. | с. Тасыбай | 50 | 2024 |
| 182 | 553639200 | Павлодарская область | Баянаульский район | Жанажольский с.о. | с. Буркутты | 50 | 2024 |
| 183 | 593240500 | Северо-Казахстанская область | Айыртауский район | Елецкий с.о. | с. Колесниковка | 50 | 2024 |
| 184 | 623841300 | Область Ұлытау | Улытауский район | Жангильдинский с.о. | с. Талдыкудук | 50 | 2024 |
| 185 | 103643500 | Область Абай | Аягозский район | Акшатауский с.о. | с. Коныртау | 51 | 2024 |
| 186 | 103681200 | Область Абай | Аягозский район | Мамырсуский с.о. | с. Батпак | 51 | 2024 |
| 187 | 113640700 | Акмолинская область | Астраханский район | Жалтырский с.о. | с. Ягодное | 51 | 2024 |
| 188 | 114534500 | Акмолинская область | район Биржан сал | Баймырзинский с.о. | с. Шошкалы | 51 | 2024 |
| 189 | 154247300 | Актюбинская область | Хобдинский район | Жарсайский с.о. | с. Караганда | 51 | 2024 |
| 190 | 273659300 | Западно-Казахстанская область | Бурлинский район | Пугачевский с.о. | с. Бесагаш | 51 | 2024 |
| 191 | 354065200 | Карагандинская область | Бухар-Жырауский район | Новоузенский с.о. | с. Севан | 51 | 2024 |
| 192 | 355263200 | Карагандинская область | Нуринский район | Куланутпесский с.о. | с. Актубек | 51 | 2024 |
| 193 | 396837400 | Костанайская область | Федоровский район | Вишневый с.о. | с. Уйское | 51 | 2024 |
| 194 | 396845500 | Костанайская область | Федоровский район | Камышинский с.о. | с. Северное | 51 | 2024 |
| 195 | 396845600 | Костанайская область | Федоровский район | Камышинский с.о. | с. Крамское | 51 | 2024 |
| 196 | 594245600 | Северо-Казахстанская область | Есильский район | Заречный с.о. | с. Луговое | 51 | 2024 |
| 197 | 595053500 | Северо-Казахстанская область | Кызылжарский район | Налобинский с.о. | с. Гайдуково | 51 | 2024 |
| 198 | 635245300 | Восточно-Казахстанская область | Курчумский район | Акбулакский с.о. | с. Кунгей-Бокенбай | 51 | 2024 |
| 199 | 635435600 | Восточно-Казахстанская область | Катон-Карагайский район | Жамбылский с.о. | с. Шубарагаш | 51 | 2024 |
| 200 | 103239400 | Область Абай | Абайский район | Каскабулакский с.о. | с. Борлы | 52 | 2024 |
| 201 | 103437200 | Область Абай | район Ақсуат | Киндиктинский с.о. | с. Алгабас | 52 | 2024 |
| 202 | 103687300 | Область Абай | Аягозский район |  | с. Акшокы | 52 | 2024 |
| 203 | 103687500 | Область Абай | Аягозский район |  | с. Ортаарал | 52 | 2024 |
| 204 | 113447300 | Акмолинская область | Аршалынский район | с.о. Турген | с. Родники | 52 | 2024 |
| 205 | 113657200 | Акмолинская область | Астраханский район | Узункольский с.о. | с. Алгабас | 52 | 2024 |
| 206 | 154263300 | Актюбинская область | Хобдинский район | Согалинский с.о. | с. Согалы | 52 | 2024 |
| 207 | 235634500 | Атырауская область | Махамбетский район | Актогайский с.о. | с. Отешкали Атамбаева | 52 | 2024 |
| 208 | 395267300 | Костанайская область | Карасуский район | Октябрьский с.о. | с. Жекеколь | 52 | 2024 |
| 209 | 596653400 | Северо-Казахстанская область | район им.Габита Мусрепова | Новосельский с.о. | с. Мукур | 52 | 2024 |
| 210 | 634053200 | Восточно-Казахстанская область | Глубоковский район | Красноярский с.о. | ст. Аврора | 52 | 2024 |
| 211 | 635245500 | Восточно-Казахстанская область | Курчумский район | Акбулакский с.о. | с. Терскей-Бокенбай | 52 | 2024 |
| 212 | 635443400 | Восточно-Казахстанская область | Катон-Карагайский район | Катон-Карагайский с.о. | с. Мойылды | 52 | 2024 |
| 213 | 154845400 | Актюбинская область | Мугалжарский район | Журынский с.о. | с. Колденен Темир | 53 | 2024 |
| 214 | 154851300 | Актюбинская область | Мугалжарский район | Кумжарганский с.о. | с. Кумсай | 53 | 2024 |
| 215 | 154837200 | Актюбинская область | Мугалжарский район | Батпаккольский с.о. | с. Жаркемер | 53 | 2024 |
| 216 | 233635300 | Атырауская область | Жылыойский район | Жемский с.о. | с. Караша | 53 | 2024 |
| 217 | 354839300 | Карагандинская область | Каркаралинский район | с.о. Таттимбет | с. Шилдебай | 53 | 2024 |
| 218 | 395059200 | Костанайская область | Карабалыкский район | Смирновский с.о. | с. Батмановка | 53 | 2024 |
| 219 | 595633500 | Северо-Казахстанская область | район Шал акына | Афанасьевский с.о. | с. Садовка | 53 | 2024 |
| 220 | 103443300 | Область Абай | район Ақсуат | Ойшиликский с.о. | с. Акжол | 54 | 2024 |
| 221 | 156051400 | Актюбинская область | Хромтауский район | Тассайский с.о. | с. Кокпекти | 54 | 2024 |
| 222 | 355283300 | Карагандинская область | Нуринский район | Кобетейский с.о. | с. Ондирис | 54 | 2024 |
| 223 | 355637400 | Карагандинская область | Осакаровский район | с.о. Жансары | с. Баскорык | 54 | 2024 |
| 224 | 394063400 | Костанайская область | Денисовский район | Свердловский с.о. | с. Приречное | 54 | 2024 |
| 225 | 353655300 | Карагандинская область | Актогайский район | Нуркенский с.о. | с. Жалантас | 55 | 2024 |
| 226 | 355637500 | Карагандинская область | Осакаровский район | с.о. Жансары | с. Юго-Восток | 55 | 2024 |
| 227 | 394831500 | Костанайская область | Камыстинский район | Адаевский с.о. | с. Пушкино | 55 | 2024 |
| 228 | 615635300 | Туркестанская область | Сузакский район | Жуантобинский с.о. | с. Коныратарык | 55 | 2024 |
| 229 | 623637400 | Область Ұлытау | Жанааркинский район | Актауский с.о. | с. Клыч | 55 | 2024 |
| 230 | 623639400 | Область Ұлытау | Жанааркинский район | Актубекский с.о. | с. Уркендеу | 55 | 2024 |
| 231 | 623855400 | Область Ұлытау | Улытауский район | Коскольский с.о. | с. Кулжанбай | 55 | 2024 |
| 232 | 103671300 | Область Абай | Аягозский район | Мынбулакский с.о. | с. Ескенебулагы | 56 | 2024 |
| 233 | 114637200 | Акмолинская область | Ерейментауский район | с.о. Олжабай батыра | с. Алгабас | 56 | 2024 |
| 234 | 353677400 | Карагандинская область | Актогайский район | с.о. Шабанбай би | с. Касабай | 56 | 2024 |
| 235 | 355253300 | Карагандинская область | Нуринский район | Кенжарыкский с.о. | с. Топаркол | 56 | 2024 |
| 236 | 435239200 | Кызылординская область | Чиилийский район | с.о. Байтерек | с. Актам | 56 | 2024 |
| 237 | 103435500 | Область Абай | район Ақсуат | Кокжиринский с.о. | с. Мурсалим | 57 | 2024 |
| 238 | 116447200 | Акмолинская область | Сандыктауский район | Каменский с.о. | с. Богословка | 57 | 2024 |
| 239 | 234241600 | Атырауская область | Исатайский район | Нарынский с.о. | с. Мынтобе | 57 | 2024 |
| 240 | 594243300 | Северо-Казахстанская область | Есильский район | Заградовский с.о. | с. Жамбыл | 57 | 2024 |
| 241 | 355637200 | Карагандинская область | Осакаровский район | с.о. Жансары | с. Жуантобе | 58 | 2024 |
| 242 | 553243200 | Павлодарская область | Актогайский район | Караобинский с.о. | с. Исантерек | 58 | 2024 |
| 243 | 596443580 | Северо-Казахстанская область | Уалихановский район | Карасуский с.о. | с. Золотая Нива | 58 | 2024 |
| 244 | 623637200 | Область Ұлытау | Жанааркинский район | Актауский с.о. | с. Айшырак | 58 | 2024 |
| 245 | 104281300 | Область Абай | Жарминский район | Кызылагашский с.о. | с. Карасу | 59 | 2024 |
| 246 | 195220300 | Алматинская область | Карасайский район |  | с. Коктобе | 59 | 2024 |
| 247 | 333275300 | Область Жетісу | Аксуский район | Ойтоганский с.о. | с. Улгили | 59 | 2024 |
| 248 | 333449200 | Область Жетісу | Алакольский район | Жагатальский с.о. | с. Бесагаш | 59 | 2024 |
| 249 | 396830300 | Костанайская область | Федоровский район | Федоровский с.о. | с. Андреевка | 59 | 2024 |
| 250 | 634635200 | Восточно-Казахстанская область | Зайсанский район | Каратальский с.о. | с. Жинишкесу | 59 | 2024 |
| 251 | 104051200 | Область Абай | Бородулихинский район | Красноярский с.о. | с. Речное | 60 | 2024 |
| 252 | 153245300 | Актюбинская область | Алгинский район | Карахобдинский с.о. | с. Ерназар | 60 | 2024 |
| 253 | 551659300 | Павлодарская область |  | Кызылжарский с.о. | с. Жанашаруа | 60 | 2024 |
| 254 | 553230700 | Павлодарская область | Актогайский район | Актогайский с.о. | с. Карабузау | 60 | 2024 |
| 255 | 593244600 | Северо-Казахстанская область | Айыртауский район | Камсактинский с.о. | с. Орлиногорское | 60 | 2024 |
| 256 | 596667300 | Северо-Казахстанская область | район им.Габита Мусрепова | Шоптыкольский с.о. | с. Жарколь | 60 | 2024 |
| 257 | 154835500 | Актюбинская область | Мугалжарский район | Ащысайский с.о. | с. Сабындыколь | 61 | 2024 |
| 258 | 635255200 | Восточно-Казахстанская область | Курчумский район | Куйганский с.о. | с. Кайнар | 61 | 2024 |
| 259 | 104439600 | Область Абай | Кокпектинский район | Кокжайыкский с.о. | с. Карагандыколь | 62 | 2024 |
| 260 | 114547700 | Акмолинская область | район Биржан сал | Ульгинский с.о. | с. Трамбовка | 62 | 2024 |
| 261 | 276269200 | Западно-Казахстанская область | Теректинский район | Чаганский с.о. | с. Бекей | 62 | 2024 |
| 262 | 316047500 | Жамбылская область | Сарысуский район | Досболский с.о. | с. Кокдала-улкен | 62 | 2024 |
| 263 | 333233500 | Область Жетісу | Аксуский район | Аксуский с.о. | с. Оним | 62 | 2024 |
| 264 | 333439600 | Область Жетісу | Алакольский район | Бескольский с.о. | рзд. Сайхан | 62 | 2024 |
| 265 | 395663200 | Костанайская область | Мендыкаринский район | Тенизовский с.о. | с. Новониколаевка | 62 | 2024 |
| 266 | 594249200 | Северо-Казахстанская область | Есильский район | Корнеевский с.о. | с. Леонидовка | 62 | 2024 |
| 267 | 615257900 | Туркестанская область | Сайрамский район | Карасуский с.о. | с. Береке | 62 | 2024 |
| 268 | 103647200 | Область Абай | Аягозский район | Акшийский с.о. | с. Актубек | 63 | 2024 |
| 269 | 614853500 | Туркестанская область | Отрарский район | Тимурский с.о. | с. 37-разъезд | 63 | 2024 |
| 270 | 103679200 | Область Абай | Аягозский район | Сарыаркинский с.о. | с. Биесимас | 64 | 2024 |
| 271 | 234853300 | Атырауская область | Кзылкогинский район | Сагизский с.о. | с. Былкылдакты | 64 | 2024 |
| 272 | 354887300 | Карагандинская область | Каркаралинский район | Шарыктинский с.о. | с. Шоптыколь | 64 | 2024 |
| 273 | 433257600 | Кызылординская область | Аральский район | Саксаульский с.о. | рзд. 82 Курылык | 64 | 2024 |
| 274 | 553643200 | Павлодарская область | Баянаульский район | Каратомарский с.о. | с. Белагаш | 64 | 2024 |
| 275 | 594633600 | Северо-Казахстанская область | Жамбылский район | Архангельский с.о. | с. Баймаганбета Изтолина | 64 | 2024 |
| 276 | 596066200 | Северо-Казахстанская область | Тайыншинский район | Рощинский с.о. | с. Димитровка | 64 | 2024 |
| 277 | 596647400 | Северо-Казахстанская область | район им.Габита Мусрепова | Ломоносовский с.о. | с. Степное | 64 | 2024 |
| 278 | 116453500 | Акмолинская область | Сандыктауский район | Новоникольский с.о. | с. Смольное | 65 | 2024 |
| 279 | 355679300 | Карагандинская область | Осакаровский район | Тельманский с.о. | с. Кутумсук | 65 | 2024 |
| 280 | 394435300 | Костанайская область | Житикаринский район | Большевистский с.о. | с. Кусакан | 65 | 2024 |
| 281 | 595845200 | Северо-Казахстанская область | Аккайынский район | Киялинский с.о. | с. Барыколь | 65 | 2024 |
| 282 | 113851200 | Акмолинская область | Атбасарский район | с.о. Акана Курманова | с. Караколь | 66 | 2024 |
| 283 | 353641400 | Карагандинская область | Актогайский район | с.о. Жидебай | с. Каракой | 66 | 2024 |
| 284 | 593633400 | Северо-Казахстанская область | район Магжана Жумабаева | Авангардский с.о. | с. Рощино | 66 | 2024 |
| 285 | 104067200 | Область Абай | Бородулихинский район | Подборный с.о. | с. Михайловка | 67 | 2024 |
| 286 | 395230700 | Костанайская область | Карасуский район | Карасуский с.о. | с. Тюнтюгур | 67 | 2024 |
| 287 | 355663300 | Карагандинская область | Осакаровский район | с.о. Карагайлы | с. Крещеновка | 67 | 2024 |
| 288 | 117051600 | Акмолинская область | Бурабайский район | Златопольский с.о. | с. Сотниковка | 68 | 2024 |
| 289 | 433234400 | Кызылординская область | Аральский район | Аралкумский с.о. | с. Мойнак | 68 | 2024 |
| 290 | 595649200 | Северо-Казахстанская область | район Шал акына | Семипольский с.о. | с. Балуан | 68 | 2024 |
| 291 | 634635400 | Восточно-Казахстанская область | Зайсанский район | Каратальский с.о. | с. Коскора | 68 | 2024 |
| 292 | 636837500 | Восточно-Казахстанская область | Шемонаихинский район | Волчанский с.о. | с. Кандыковка | 68 | 2024 |
| 293 | 153241300 | Актюбинская область | Алгинский район | Ушкудукский с.о. | с. Аксазды | 69 | 2024 |
| 294 | 153641500 | Актюбинская область | Байганинский район | Кольтабанский с.о. | с. Жынгылдытогай | 69 | 2024 |
| 295 | 353655500 | Карагандинская область | Актогайский район | Нуркенский с.о. | с. Каратал | 69 | 2024 |
| 296 | 553659200 | Павлодарская область | Баянаульский район | Торайгыровский с.о. | с. Александровка | 69 | 2024 |
| 297 | 634057400 | Восточно-Казахстанская область | Глубоковский район | Малоубинский с.о. | с. Карагужиха | 69 | 2024 |
| 298 | 354847300 | Карагандинская область | Каркаралинский район | Бесобинский с.о. | с. Карашокы | 70 | 2024 |
| 299 | 634635300 | Восточно-Казахстанская область | Зайсанский район | Каратальский с.о. | с. Кабыргатал | 70 | 2024 |
| 300 | 153651300 | Актюбинская область | Байганинский район | Сарытогайский с.о. | с. Шукырши | 71 | 2024 |
| 301 | 552233200 | Павлодарская область |  | Аккольский с.о. | с. Жаксат | 72 | 2024 |
| 302 | 356483200 | Карагандинская область | Шетский район | Тагылинский с.о. | с. Койтас | 72 | 2024 |
| 303 | 396651800 | Костанайская область | Узункольский район | Пресногорьковский с.о. | с. Песчанка | 72 | 2024 |
| 304 | 433253300 | Кызылординская область | Аральский район | с.о. Аккум | с. Куршек | 72 | 2024 |
| 305 | 553647700 | Павлодарская область | Баянаульский район | Куркелинский с.о. | с. Койтас | 72 | 2024 |
| 306 | 634839200 | Восточно-Казахстанская область | район Алтай | Малеевский с.о. | с. Богатырево | 72 | 2024 |
| 307 | 593249500 | Северо-Казахстанская область | Айыртауский район | Сырымбетский с.о. | с. Сарыбулак | 73 | 2024 |
| 308 | 611645600 | Туркестанская область |  | Монтайтасский с.о. | с. 42-разъезд | 73 | 2024 |
| 309 | 273645300 | Западно-Казахстанская область | Бурлинский район | Бумакольский с.о. | с. Утвинка | 74 | 2024 |
| 310 | 396849400 | Костанайская область | Федоровский район | Коржинкольский с.о. | с. Дубровка | 74 | 2024 |
| 311 | 615463500 | Туркестанская область | Сарыагашский район | Жылгинский с.о. | рзд. 49 | 74 | 2024 |
| 312 | 634835200 | Восточно-Казахстанская область | район Алтай | Ново-Бухтарминский с.о. | с. Александровка | 74 | 2024 |
| 313 | 115667500 | Акмолинская область | Зерендинский район | Кызылегисский с.о. | с. Карашилик | 75 | 2024 |
| 314 | 552237400 | Павлодарская область |  | Экибастузский с.о. | с. Каражар | 75 | 2024 |
| 315 | 394259300 | Костанайская область | Жангельдинский район | Кызбельский с.о. | с. Ошаганды | 75 | 2024 |
| 316 | 636845400 | Восточно-Казахстанская область | Шемонаихинский район | Каменевский с.о. | с. Михайловка | 75 | 2024 |
| 317 | 113841200 | Акмолинская область | Атбасарский район | Макеевский с.о. | с. Макеевка | 76 | 2024 |
| 318 | 275855200 | Западно-Казахстанская область | Сырымский район | Саройский с.о. | с. Жанаконыс | 76 | 2024 |
| 319 | 434443600 | Кызылординская область | Казалинский район | Кумжиекский с.о. | с. Мадениет | 76 | 2024 |
| 320 | 275859300 | Западно-Казахстанская область | Сырымский район | Шолаканкатынский с.о. | с. Караганды | 77 | 2024 |
| 321 | 355283400 | Карагандинская область | Нуринский район | Кобетейский с.о. | с. Первое Мая | 78 | 2024 |
| 322 | 434047300 | Кызылординская область | Жанакорганский район | Кандозский с.о. | с. Калгансыр | 78 | 2024 |
| 323 | 553657400 | Павлодарская область | Баянаульский район | Сатпаевский с.о. | с. Кокдомбак | 78 | 2024 |
| 324 | 556449400 | Павлодарская область | Успенский район | Ольгинский с.о. | с. Ольховка | 78 | 2024 |
| 325 | 154655300 | Актюбинская область | Мартукский район | Аккудыкский с.о. | с. Первомайка | 79 | 2024 |
| 326 | 355259200 | Карагандинская область | Нуринский район | Каракоинский с.о. | с. Акколка | 79 | 2024 |
| 327 | 595635300 | Северо-Казахстанская область | район Шал акына | Аютасский с.о. | с. Коктерек | 79 | 2024 |
| 328 | 613647600 | Туркестанская область | район Байдибека | Борлысайский с.о. | с. Шукыршак | 79 | 2024 |
| 329 | 635239700 | Восточно-Казахстанская область | Курчумский район | Тоскаинский с.о. | с. Шаганатты | 79 | 2024 |
| 330 | 354037300 | Карагандинская область | Бухар-Жырауский район | Умуткерский с.о. | с. Ульга | 80 | 2024 |
| 331 | 354887180 | Карагандинская область | Каркаралинский район | Шарыктинский с.о. | с. Айыр | 80 | 2024 |
| 332 | 394435600 | Костанайская область | Житикаринский район | Большевистский с.о. | с. Шевченковка | 80 | 2024 |
| 333 | 395053500 | Костанайская область | Карабалыкский район | Урнекский с.о. | с. Урнек | 80 | 2024 |
| 334 | 117051700 | Акмолинская область | Бурабайский район | Златопольский с.о. | с. Тулькули | 81 | 2024 |
| 335 | 393235500 | Костанайская область | Алтынсаринский район | Большечураковский с.о. | с. Кубековка | 81 | 2024 |
| 336 | 155245400 | Актюбинская область | Уилский район | Саралжынский с.о. | с. Конырат | 82 | 2024 |
| 337 | 353677200 | Карагандинская область | Актогайский район | с.о. Шабанбай би | с. Бегазы | 82 | 2024 |
| 338 | 391653300 | Костанайская область |  | Кайындинский с.о. | с. Алуа | 82 | 2024 |
| 339 | 396830500 | Костанайская область | Федоровский район | Федоровский с.о. | с. Затышенка | 82 | 2024 |
| 340 | 636235180 | Восточно-Казахстанская область | Уланский район | Азовский с.о. | с. Азовое | 83 | 2024 |
| 341 | 435235400 | Кызылординская область | Чиилийский район | Алмалинский с.о. | с. Тогайлы | 84 | 2024 |
| 342 | 273237400 | Западно-Казахстанская область | Акжаикский район | Алгабасский с.о. | с. Карагай | 85 | 2024 |
| 343 | 274453200 | Западно-Казахстанская область | район Бәйтерек | Раздольненский с.о. | с. Ақбидай | 85 | 2024 |
| 344 | 395449300 | Костанайская область | Костанайский район | Московский с.о. | с. Светлый Жарколь | 85 | 2024 |
| 345 | 634649500 | Восточно-Казахстанская область | Зайсанский район | Шиликтинский с.о. | с. Карасай | 85 | 2024 |
| 346 | 113249300 | Акмолинская область | Аккольский район | Новорыбинский с.о. | с. Курылыс | 86 | 2024 |
| 347 | 334437400 | Область Жетісу | Каратальский район | Ескельдинский с.о. | с. Кайнар | 86 | 2024 |
| 348 | 353663200 | Карагандинская область | Актогайский район | Сарытерекский с.о. | с. Актумсык | 86 | 2024 |
| 349 | 593230900 | Северо-Казахстанская область | Айыртауский район | Володарский с.о. | с. Орловка | 86 | 2024 |
| 350 | 611647400 | Туркестанская область |  | с.о. Кожатогай | с. Дарбаза | 87 | 2024 |
| 351 | 116441300 | Акмолинская область | Сандыктауский район | Веселовский с.о. | с. Новоселовка | 88 | 2024 |
| 352 | 113867500 | Акмолинская область | Атбасарский район | Ярославский с.о. | с. Родионовка | 89 | 2024 |
| 353 | 117055300 | Акмолинская область | Бурабайский район | с.о. Атамекен | с. Жаркайын | 89 | 2024 |
| 354 | 104459200 | Область Абай | Кокпектинский район | Бигашский с.о. | с. Егинбулак | 90 | 2024 |
| 355 | 274841300 | Западно-Казахстанская область | Казталовский район | Бирикский с.о. | с. Саралжын | 90 | 2024 |
| 356 | 354073200 | Карагандинская область | Бухар-Жырауский район | Акбелский с.о. | с. Алабас | 90 | 2024 |
| 357 | 395049200 | Костанайская область | Карабалыкский район | Новотроицкий с.о. | с. Аккудук | 91 | 2024 |
| 358 | 593663300 | Северо-Казахстанская область | район Магжана Жумабаева | с.о. Ноғайбай би | с. Дюсеке | 91 | 2024 |
| 359 | 594657400 | Северо-Казахстанская область | Жамбылский район | Первомайский с.о. | с. Чапаевка | 91 | 2024 |
| 360 | 276049300 | Западно-Казахстанская область | Таскалинский район | Мерейский с.о. | с. Өркен | 92 | 2024 |
| 361 | 433259700 | Кызылординская область | Аральский район | Сапакский с.о. | рзд. 88 Тасбогет | 92 | 2024 |
| 362 | 353663400 | Карагандинская область | Актогайский район | Сарытерекский с.о. | с. Кенели | 93 | 2024 |
| 363 | 552251200 | Павлодарская область |  | Сарыкамысский с.о. | с. Куандык | 93 | 2024 |
| 364 | 634843400 | Восточно-Казахстанская область | район Алтай | Никольский с.о. | с. Кремнюха | 93 | 2024 |
| 365 | 355677300 | Карагандинская область | Осакаровский район | с.о. Сункар | с. Сельстрой | 95 | 2024 |
| 366 | 395455300 | Костанайская область | Костанайский район | Озерный с.о. | с. Суриковка | 95 | 2024 |
| 367 | 396439300 | Костанайская область | район Беимбета Майлина | Белинский с.о. | с. Смайловка | 95 | 2024 |
| 368 | 616063180 | Туркестанская область | Тюлькубасский район | Тюлькубасский с.о. | с. Ирсу | 95 | 2024 |
| 369 | 234657500 | Атырауская область | Курмангазинский район | Макашский с.о. | с. Кокарна | 96 | 2024 |
| 370 | 393465400 | Костанайская область | Амангельдинский район | Урпекский с.о. | с. Косжан | 96 | 2024 |
| 371 | 396463600 | Костанайская область | район Беимбета Майлина | Павловский с.о. | с. Евгеновка | 96 | 2024 |
| 372 | 103439400 | Область Абай | район Ақсуат | Кумгольский с.о. | с. Кызылжулдыз | 97 | 2024 |
| 373 | 114879200 | Акмолинская область | Есильский район | Интернациональный с.о. | с. Алматинское | 97 | 2024 |
| 374 | 611635300 | Туркестанская область |  | с.о. Байыркумский | с. Жосалы | 97 | 2024 |
| 375 | 634645600 | Восточно-Казахстанская область | Зайсанский район |  | с. Шыршытсу | 98 | 2024 |
| 376 | 634857300 | Восточно-Казахстанская область | район Алтай | Средигорненский с.о. | с. Андреевка | 98 | 2024 |
| 377 | 153643200 | Актюбинская область | Байганинский район | Копинский с.о. | с. Айрык | 99 | 2024 |
| 378 | 355263300 | Карагандинская область | Нуринский район | Куланутпесский с.о. | с. Ныгман | 99 | 2024 |
| 379 | 116035400 | Акмолинская область | Коргалжынский район | Арыктинский с.о. | с. Садырбай | 100 | 2024 |
| 380 | 396647200 | Костанайская область | Узункольский район | Новопокровский с.о. | с. Воскресеновка | 103 | 2024 |
| 381 | 194430300 | Алматинская область | Кегенский район | Кегенский с.о. | с. Темирлик | 104 | 2024 |
| 382 | 395046700 | Костанайская область | Карабалыкский район | Кособинский с.о. | с. Октябрьское | 106 | 2024 |
| 383 | 395230300 | Костанайская область | Карасуский район | Карасуский с.о. | с. Жумагул | 107 | 2024 |
| 384 | 354837300 | Карагандинская область | Каркаралинский район | Аманжоловский с.о. | с. Аккора | 107 | 2024 |
| 385 | 434655700 | Кызылординская область | Кармакшинский район |  | с. Шобанказган | 107 | 2024 |
| 386 | 116437300 | Акмолинская область | Сандыктауский район | Белгородский с.о. | с. Преображенка | 108 | 2024 |
| 387 | 274043300 | Западно-Казахстанская область | Жангалинский район | Копжасарский с.о. | с. Саралжын | 110 | 2024 |
| 388 | 552237500 | Павлодарская область |  | Экибастузский с.о. | с. Коксиыр | 110 | 2024 |
| 389 | 554253300 | Павлодарская область | Железинский район | Михайловский с.о. | с. Красновка | 110 | 2024 |
| 390 | 156843300 | Актюбинская область | Иргизский район | Нуринский с.о. | с. Дукен | 113 | 2024 |
| 391 | 354837400 | Карагандинская область | Каркаралинский район | Аманжоловский с.о. | с. Белдеутас | 114 | 2024 |
| 392 | 113255500 | Акмолинская область | Аккольский район | Урюпинский с.о. | с. Ерофеевка | 116 | 2024 |
| 393 | 623641200 | Область Ұлытау | Жанааркинский район | с.о. им.Мукажана Жумажанова | с. Байгул | 118 | 2024 |
| 394 | 594237200 | Северо-Казахстанская область | Есильский район | Бескудукский с.о. | с. Алабие | 121 | 2024 |
| 395 | 635235700 | Восточно-Казахстанская область | Курчумский район | Маркакольский с.о. | с. Кайнарлы | 121 | 2024 |
| 396 | 155639200 | Актюбинская область | Темирский район | Кенкиякский с.о. | с. Башенколь | 123 | 2024 |
| 397 | 353249200 | Карагандинская область | Абайский район | Ильичевский с.о. | с. Жон | 123 | 2024 |
| 398 | 116453300 | Акмолинская область | Сандыктауский район | Новоникольский с.о. | с. Меньшиковка | 126 | 2024 |
| 399 | 155247200 | Актюбинская область | Уилский район | Сарыбийский с.о. | с. Караколь | 127 | 2024 |
| 400 | 593675200 | Северо-Казахстанская область | район Магжана Жумабаева | Таманский с.о. | с. Пулеметовка | 127 | 2024 |
| 401 | 396859200 | Костанайская область | Федоровский район | Пешковский с.о. | с. Большое | 129 | 2024 |
| 402 | 623841200 | Область Ұлытау | Улытауский район | Жангильдинский с.о. | с. Кызылуй | 130 | 2024 |
| 403 | 274465200 | Западно-Казахстанская область | район Бәйтерек | Махамбетский с.о. | с. Горбуново | 131 | 2024 |
| 404 | 355273100 | Карагандинская область | Нуринский район | Соналинский с.о. | с. Соналы | 131 | 2024 |
| 405 | 554859500 | Павлодарская область | район Тереңкөл | Октябрьский с.о. | с. Первомайск | 132 | 2024 |
| 406 | 104430600 | Область Абай | Кокпектинский район | Кокпектинский с.о. | с. Толагай | 134 | 2024 |
| 407 | 274033300 | Западно-Казахстанская область | Жангалинский район | Бирликский с.о. | с. Ушкемпир | 135 | 2024 |
| 408 | 635257300 | Восточно-Казахстанская область | Курчумский район | Маралдинский с.о. | с. Курчумкистауы | 135 | 2024 |
| 409 | 393637500 | Костанайская область | Аулиекольский район | Казанбасский с.о. | с. Каракалпак | 136 | 2024 |
| 410 | 334055200 | Область Жетісу | Кербулакский район | Сарыбастауский с.о. | с. Архарлы | 137 | 2024 |
| 411 | 116437500 | Акмолинская область | Сандыктауский район | Белгородский с.о. | с. Раздольное | 138 | 2024 |
| 412 | 393635500 | Костанайская область | Аулиекольский район | Диевский с.о. | с. К.Тургумбаева | 138 | 2024 |
| 413 | 395653600 | Костанайская область | Мендыкаринский район | Ломоносовский с.о. | с. Шиели | 138 | 2024 |
| 414 | 114645300 | Акмолинская область | Ерейментауский район | Куншалганский с.о. | с. Шакей | 140 | 2024 |
| 415 | 114879300 | Акмолинская область | Есильский район | Интернациональный с.о. | с. Биртал | 140 | 2024 |
| 416 | 614036800 | Туркестанская область | Казыгуртский район | Жигергенский с.о. | с. Огем | 140 | 2024 |
| 417 | 104047500 | Область Абай | Бородулихинский район | Жерновский с.о. | с. Поллог | 141 | 2024 |
| 418 | 276275200 | Западно-Казахстанская область | Теректинский район | Шалкарский с.о. | с. Дуана | 142 | 2024 |
| 419 | 395467200 | Костанайская область | Костанайский район | Ульяновский с.о. | с. Бегежан | 142 | 2024 |
| 420 | 154653400 | Актюбинская область | Мартукский район | с.о. Байнассай | с. Акмоласай | 145 | 2024 |
| 421 | 274837400 | Западно-Казахстанская область | Казталовский район | Болашакский с.о. | с. Аккурай | 151 | 2024 |
| 422 | 395281300 | Костанайская область | Карасуский район | Ушаковский с.о. | с. Заря | 151 | 2024 |
| 423 | 556830300 | Павлодарская область | Щербактинский район | Шарбактинский с.о. | с. Богодаровка | 151 | 2024 |
| 424 | 155637300 | Актюбинская область | Темирский район | Кайындинский с.о. | с. Шибулак | 152 | 2024 |
| 425 | 434455300 | Кызылординская область | Казалинский район | Сарыкольский с.о. | с. Жубан | 154 | 2024 |
| 426 | 635839400 | Восточно-Казахстанская область | Тарбагатайский район | Жанааулский с.о. | с. Сарыолен | 156 | 2024 |
| 427 | 275847400 | Западно-Казахстанская область | Сырымский район | Жосалинский с.о. | с. Тамды | 157 | 2024 |
| 428 | 104071400 | Область Абай | Бородулихинский район | Таврический с.о. | с. Сохновка | 158 | 2024 |
| 429 | 275845300 | Западно-Казахстанская область | Сырымский район | Жетыкольский с.о. | с. Жетыколь | 158 | 2024 |
| 430 | 596446200 | Северо-Казахстанская область | Уалихановский район | Кулыкольский с.о. | с. Береке | 158 | 2024 |
| 431 | 394845100 | Костанайская область | Камыстинский район |  | с. Дружба | 159 | 2024 |
| 432 | 554247200 | Павлодарская область | Железинский район | Казахстанский с.о. | с. Ескара | 160 | 2024 |
| 433 | 156843400 | Актюбинская область | Иргизский район | Нуринский с.о. | с. Мамыр | 161 | 2024 |
| 434 | 116453200 | Акмолинская область | Сандыктауский район | Новоникольский с.о. | с. Кумдыколь | 163 | 2024 |
| 435 | 154835300 | Актюбинская область | Мугалжарский район | Ащысайский с.о. | с. Аксу | 164 | 2024 |
| 436 | 316641200 | Жамбылская область | Шуский район | Шокпарский с.о. | ст. Алайгыр | 164 | 2024 |
| 437 | 474633200 | Мангистауская область | Мангистауский район | Актюбинский с.о. | с. Жарма | 164 | 2024 |
| 438 | 596433200 | Северо-Казахстанская область | Уалихановский район | Актуесайский с.о. | с. Кузексай | 164 | 2024 |
| 439 | 635237200 | Восточно-Казахстанская область | Курчумский район | Балыкшинский с.о. | с. Аманат | 164 | 2024 |
| 440 | 596069200 | Северо-Казахстанская область | Тайыншинский район | Чермошнянский с.о. | с. Бахмут | 169 | 2024 |
| 441 | 434443480 | Кызылординская область | Казалинский район | Кумжиекский с.о. | с. Кожаказган | 170 | 2024 |
| 442 | 593677400 | Северо-Казахстанская область | район Магжана Жумабаева | Успенский с.о. | с. Сулышок | 170 | 2024 |
| 443 | 194433300 | Алматинская область | Кегенский район | Алгабасский с.о. | с. Жинишке | 171 | 2024 |
| 444 | 595035500 | Северо-Казахстанская область | Кызылжарский район | Асановский с.о. | с. Плоское | 172 | 2024 |
| 445 | 116045500 | Акмолинская область | Коргалжынский район | Кызылсайский с.о. | с. Ушсарт | 174 | 2024 |
| 446 | 595053200 | Северо-Казахстанская область | Кызылжарский район | Налобинский с.о. | с. Дубровное | 174 | 2024 |
| 447 | 614055500 | Туркестанская область | Казыгуртский район | Шанакский с.о. | с. Ызабулак | 174 | 2024 |
| 448 | 595639200 | Северо-Казахстанская область | район Шал акына | Кривощековский с.о. | с. Алкаагаш | 175 | 2024 |
| 449 | 274467200 | Западно-Казахстанская область | район Бәйтерек | с.о. Құрманғазы | с. Аманат | 176 | 2024 |
| 450 | 554663500 | Павлодарская область | Иртышский район | Панфиловский с.о. | с. Тохта | 176 | 2024 |
| 451 | 594637300 | Северо-Казахстанская область | Жамбылский район | Благовещенский с.о. | с. Майбалык | 178 | 2024 |
| 452 | 593633200 | Северо-Казахстанская область | район Магжана Жумабаева | Авангардский с.о. | с. Достық | 179 | 2024 |
| 453 | 194277200 | Алматинская область | Жамбылский район | Унгуртасский с.о. | с. Акдала | 180 | 2024 |
| 454 | 276035400 | Западно-Казахстанская область | Таскалинский район | Амагельдинский с.о. | с. Чижа 1 | 180 | 2024 |
| 455 | 393643200 | Костанайская область | Аулиекольский район | Новонежинский с.о. | с. Калинин | 183 | 2024 |
| 456 | 623865200 | Область Ұлытау | Улытауский район | Мыйбулакский с.о. | с. Аккенсе | 185 | 2024 |
| 457 | 635839200 | Восточно-Казахстанская область | Тарбагатайский район | Жанааулский с.о. | с. Ахметбулак | 186 | 2024 |
| 458 | 273237600 | Западно-Казахстанская область | Акжаикский район | Алгабасский с.о. | с. Тоган | 187 | 2024 |
| 459 | 593663200 | Северо-Казахстанская область | район Магжана Жумабаева | с.о. Ноғайбай би | с. Бинаш | 187 | 2024 |
| 460 | 316641400 | Жамбылская область | Шуский район | Шокпарский с.о. | ст. Кулакшино | 188 | 2024 |
| 461 | 355277100 | Карагандинская область | Нуринский район | Талдысайский с.о. | с. Талдысай | 189 | 2024 |
| 462 | 595847200 | Северо-Казахстанская область | Аккайынский район | Лесной с.о. | с. Дайындык | 189 | 2024 |
| 463 | 314237600 | Жамбылская область | Жуалынский район | Биликольский с.о. | с. Абдыкадыр | 191 | 2024 |
| 464 | 154263200 | Актюбинская область | Хобдинский район | Согалинский с.о. | с. Когалы | 195 | 2024 |
| 465 | 594237400 | Северо-Казахстанская область | Есильский район | Бескудукский с.о. | с. Черуновка | 197 | 2024 |
| 466 | 594233300 | Северо-Казахстанская область | Есильский район | Алматинский с.о. | с. Мектеп | 199 | 2024 |
| 467 | 333233600 | Область Жетісу | Аксуский район | Аксуский с.о. | с. Шолакозек | 201 | 2024 |
| 468 | 595239200 | Северо-Казахстанская область | Мамлютский район | Краснозаменный с.о. | с. Беловка | 201 | 2024 |
| 469 | 104445200 | Область Абай | Кокпектинский район | с.о. им.Койгельды Аухадиева | с. Укиликыз | 203 | 2024 |
| 470 | 115630380 | Акмолинская область | Зерендинский район | Зерендинский с.о. | с. Коктерек | 203 | 2024 |
| 471 | 156433200 | Актюбинская область | Шалкарский район | Айшуакский с.о. | с. Есетата | 204 | 2024 |
| 472 | 156843200 | Актюбинская область | Иргизский район | Нуринский с.о. | с. Белшер | 204 | 2024 |
| 473 | 615463400 | Туркестанская область | Сарыагашский район | Жылгинский с.о. | с. Кызыласу | 204 | 2024 |
| 474 | 553655500 | Павлодарская область | Баянаульский район |  | с. Служон | 205 | 2024 |
| 475 | 355263100 | Карагандинская область | Нуринский район | Куланутпесский с.о. | с. Куланутпес | 208 | 2024 |
| 476 | 593432100 | Северо-Казахстанская область | Акжарский район | Айсаринский с.о. | с. Айсаринское | 208 | 2024 |
| 477 | 113640500 | Акмолинская область | Астраханский район | Жалтырский с.о. | с. Жарсуат | 211 | 2024 |
| 478 | 115659700 | Акмолинская область | Зерендинский район | Чаглинский с.о. | с. Ескенежал | 211 | 2024 |
| 479 | 396859400 | Костанайская область | Федоровский район | Пешковский с.о. | с. Калиновка | 212 | 2024 |
| 480 | 593683200 | Северо-Казахстанская область | район Магжана Жумабаева | с.о. Бәйтерек | с. Новотроицкое | 213 | 2024 |
| 481 | 153443600 | Актюбинская область | Айтекебийский район | Баскудукский с.о. | с. Сарыбулак | 214 | 2024 |
| 482 | 635839300 | Восточно-Казахстанская область | Тарбагатайский район | Жанааулский с.о. | с. Жанаталап | 218 | 2024 |
| 483 | 115655800 | Акмолинская область | Зерендинский район | с.о. Малика Габдуллина | с. Серафимовка | 220 | 2024 |
| 484 | 334047200 | Область Жетісу | Кербулакский район | Каспанский с.о. | с. Кайнарлы | 221 | 2024 |
| 485 | 153241200 | Актюбинская область | Алгинский район | Ушкудукский с.о. | с. Жеруйык | 223 | 2024 |
| 486 | 155245300 | Актюбинская область | Уилский район | Саралжынский с.о. | с. Бестамак | 226 | 2024 |
| 487 | 333649300 | Область Жетісу | Ескельдинский район | Конырский с.о. | с. Коктобе | 226 | 2024 |
| 488 | 153447400 | Актюбинская область | Айтекебийский район | Жабасакский с.о. | с. Байжанколь | 227 | 2024 |
| 489 | 153243200 | Актюбинская область | Алгинский район | Карабулакский с.о. | с. Амангельды | 228 | 2024 |
| 490 | 274845200 | Западно-Казахстанская область | Казталовский район | Жанажолский с.о. | с. Абиш | 228 | 2024 |
| 491 | 276049600 | Западно-Казахстанская область | Таскалинский район | Мерейский с.о. | с. Тоғайлы | 228 | 2024 |
| 492 | 555259180 | Павлодарская область | район Аққулы | Шарбактинский с.о. | с. Жабаглы | 229 | 2024 |
| 493 | 593657200 | Северо-Казахстанская область | район Магжана Жумабаева | с.о. Магжан | с. Сарытомар | 230 | 2024 |
| 494 | 116449600 | Акмолинская область | Сандыктауский район | Лесной с.о. | с. Михайловка | 231 | 2024 |
| 495 | 104679500 | Область Абай | Урджарский район | Баркытбельский с.о. | с. Батпакты | 232 | 2024 |
| 496 | 153437400 | Актюбинская область | Айтекебийский район | Аралтогайский с.о. | с. Милысай | 232 | 2024 |
| 497 | 434465400 | Кызылординская область | Казалинский район | Шакенский с.о. | с. Шили | 233 | 2024 |
| 498 | 276245700 | Западно-Казахстанская область | Теректинский район | Долинский с.о. | с. Шоптыкуль | 234 | 2024 |
| 499 | 596446300 | Северо-Казахстанская область | Уалихановский район | Кулыкольский с.о. | с. Каратал | 234 | 2024 |
| 500 | 391643200 | Костанайская область |  | Ашутастинский с.о. | с. Аккошкар | 235 | 2024 |
| 501 | 194063500 | Алматинская область | Енбекшиказахский район | Кырбалтабайский с.о. | с. Шалкар | 237 | 2024 |
| 502 | 396849300 | Костанайская область | Федоровский район | Коржинкольский с.о. | с. Малороссийка | 239 | 2024 |
| 503 | 556839400 | Павлодарская область | Щербактинский район | Жылыбулакский с.о. | с. Сахновка | 241 | 2024 |
| 504 | 113867400 | Акмолинская область | Атбасарский район | Ярославский с.о. | с. Магдалиновка | 247 | 2024 |

________________________________

|  | Приложение 3 к Плану действий по реализации национального проекта в области связи "Доступный Интернет" |
| --- | --- |

Обеспечение республиканских дорог мобильным широкополосным доступом к Интернету с использованием цифровой инфраструктуры

| № п/п | Индекс дороги | Наименование дороги | Протяженность, км | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | М-32 | "Граница Российской Федерации (на Самару) - Шымкент, через Уральск, Актобе, Кызылорду" | 2036,6 | 2026 |
| 2 | М-36 | "Граница Российской Федерации (на Екатеринбург) - Алматы, через Костанай, Астану, Караганду" | 2042,1 | 2026 |
| 3 | М-38 | "Граница Российской Федерации (на Омск) - Майкапшагай (выход на Китайскую Народную Республику), через Павлодар, Семей" | 1081 | 2026 |
| 4 | М-39 | "Граница Республики Узбекистан (на Ташкент) - граница Республики Узбекистан" (на Термез) | 24,1 | 2026 |
| 5 | М-51 | "Граница Российской Федерации (на Челябинск) - граница Российской Федерации (на Новосибирск), через Петропавловск, Омск" | 190 | 2026 |
| 6 | А-1 | "Астана - Петропавловск, через Кокшетау" | 456 | 2024 |
| 7 | А-2 | "Граница Республики Узбекистан (на Ташкент) - Шымкент - Тараз - Алматы - Хоргос через Кокпек, Коктал, Кайнар" (с подъездами к границе Республики Казахстан и обходами Тараз, Кулан, перевала Кордай) | 1289,815 | 2024 |
| 8 | А-3 | "Алматы - Усть-Каменогорск - Шемонаиха - граница Российской Федерации" (с обходом Сарканд, Аягоз и подъездом к перевалу Мукры) | 1212 | 2024 |
| 9 | А-4 | "Алматы - Шамалган - Узынагаш - Аккайнар - Сураншы батыр - граница Республики Казахстан" (с подъездом к поселку Узынагаш) | 115 | 2024 |
| 10 | А-5 | "Аксай - Чунджа - Кольжат - граница Китайской Народной Республики" (с подъездом к границе Китайской Народной Республики) | 160 | 2025 |
| 11 | А-6 | "Кокпек - Кеген - граница Республики Казахстан" (Тюп) с обходом Кегенского перевала) | 115 | 2024 |
| 12 | А-7 | "Ушарал – Достык" | 184 | 2024 |
| 13 | А-8 | "Таскескен – Бахты" (граница Китайской Народной Республики) | 187 | 2024 |
| 14 | А-9 | "Усть-Каменогорск - Риддер - граница Российской Федерации" | 167 | 2024 |
| 15 | А-11 | "Семей - граница Российской Федерации" (на Барнаул) | 111 | 2024 |
| 16 | А-12 | "Петропавловск - Соколовка - граница Российской Федерации" (на Ишим) | 62 | 2024 |
| 17 | А-13 | "Кокшетау - Кишкенеколь - Бидайык - граница Российской Федерации" (на Омск) | 278 | 2024 |
| 18 | А-14 | "Тараз - Утмек - граница Республики Казахстан" | 14 | 2024 |
| 19 | А-15 | "Жизак - Гагарин - Жетысай - Кировский - Кызыласкер - Сарыагаш - Абай - Жибекжолы" (с подъездом к с. Атакент граница Республики Узбекистан на Сырдарью, Гулистан, Чиназ и санаторию "Сарыагаш") | 221 | 2024 |
| 20 | А-16 | "Жезказган - Петропавловск, через Аркалык" | 940 | 2024 |
| 21 | А-17 | "Кызылорда - Павлодар - Успенка - граница Российской Федерации" | 1493 | 2025 |
| 22 | А-18 | "Павлодар - Щербакты - граница Российской Федерации" | 112 | 2025 |
| 23 | А-19 | "Алматы - Шелек – Хоргос" | 303,8 | 2025 |
| 24 | А-20 | "Караганда - Аягоз - Тарбагатай – Бугаз" | 921 | 2024 |
| 25 | А-21 | "Мамлютка – Костанай" | 398 | 2024 |
| 26 | А-22 | "Карабутак - Комсомольское - Денисовка - Рудный – Костанай" | 546 | 2025 |
| 27 | А-23 | "Денисовка - Житикара - Мюктиколь - граница Российской Федерации" | 142 | 2024 |
| 28 | А-24 | "Актобе - Мартук - граница Российской Федерации" (на Оренбург) | 92,3 | 2025 |
| 29 | А-25 | "Актобе - граница Российской Федерации" (на Орск) | 120,8 | 2025 |
| 30 | А-26 | "Кандыагаш - Эмба - Шалкар – Иргиз" | 401 | 2025 |
| 31 | А-27 | "Актобе - Атырау - граница Российской Федерации" (на Астрахань) | 865,4 | 2025 |
| 32 | А-28 | "Атырау – Уральск" | 487 | 2025 |
| 33 | А-29 | "Уральск - Таскала - граница Российской Федерации" (на Озинки) | 100 | 2025 |
| 34 | А-30 | "Подстепное - Федоровка - граница Российской Федерации" | 144 | 2025 |
| 35 | А-31 | "Чапаево - Жалпактал - Казталовка - граница Российской Федерации" | 213 | 2025 |
| 36 | А-32 | "Уральск - граница Российской Федерации" (на Бузулук) | 28 | 2025 |
| 37 | А-33 | "Доссор - Кульсары - Бейнеу - Сай-Утес - Шетпе - Жетыбай - порт Актау" (с подъездом к Шетпе и проездом через Жетыбай) | 786 | 2025 |
| 38 | А-34 | "Жетыбай - Жанаозен - Кендерлы - граница Республики Туркменистан" (на Туркменбаши) | 222,6 | 2025 |
| 39 | А-35 | "Актау – Курык" | 59 | 2025 |
| 40 | А-36 | "Курык – Жетыбай" | 64 | 2025 |
| 41 | Р-1 | "Бейнеу - Акжигит - граница Республики Узбекистан" (на Нукус) | 84 | 2026 |
| 42 | Р-2 | "Астана - Коргалжын" (с подъездом к Коргалжынскому заповеднику) | 161 | 2026 |
| 43 | Р-3 | "Астана - Кабанбай батыра - Энтузиаст - Киевка - Темиртау" | 250 | 2026 |
| 44 | Р-4 | "Астана - Ерейментау - Шидерты" | 238 | 2026 |
| 45 | Р-5 | "Западный обход Павлодара через мостовой переход реки Иртыш" | 15 | 2026 |
| 46 | Р-6 | "Макинск - Аксу – Торгай" | 235 | 2026 |
| 47 | Р-7 | "Дороги Боровской курортной зоны" | 66 | 2027 |
| 48 | Р-8 | "Щучинск – Зеренда" | 80 | 2027 |
| 49 | Р-9 | "Подъезд к Вячеславскому водохранилищу" | 17 | 2027 |
| 50 | Р-10 | "Обход Астана" | 52,7 | 2027 |
| 51 | Р-11 | "Кокшетау – Рузаевка" | 196 | 2027 |
| 52 | Р-12 | "Кокшетау – Атбасар" | 184 | 2027 |
| 53 | Р-13 | "Жаксы - Есиль – Бузулук" | 82 | 2027 |
| 54 | Р-14 | "Обход Кокшетау" (с подъездом к Аэропорту) | 18 | 2027 |
| 55 | Р-15 | "Кеген – Нарынкол" | 89 | 2027 |
| 56 | Р-16 | автомобильная дорога "Кокпек - Кеген - Тюп" - Жаланаш - Саты-Курметты" (с подъездом к озеру Кольсай) | 89 | 2027 |
| 57 | Р-17 | "Алматы - Талгар - Байдибек би" | 68 | 2027 |
| 58 | Р-18 | "Конаев – Курты" | 67 | 2027 |
| 59 | Р-19 | автомобильная дорога "Алматы - Коктал - Байсерке - Междуреченское" - граница Российской Федерации (на Екатеринбург) – Алматы" | 52 | 2027 |
| 60 | Р-20 | "Сарыозек – Коктал" (с обходом ст. Сарыозек) | 192 | 2027 |
| 61 | Р-21 | "Подъезд к турбазе Алма-Тау" | 15 | 2027 |
| 62 | Р-22 | "Алматы – Космостанция" (с подъездом к санаториям Алматы и Алма-Арасан) | 37 | 2027 |
| 63 | Р-23 | "Семей – Кайнар" | 276 | 2027 |
| 64 | Р-24 | "Усть-Каменогорск – Семей" | 195 | 2027 |
| 65 | Р-25 | "Усть-Каменогорск - Алтай - Улкен Нарын - Катон - Карагай - Рахмановские ключи" | 446 | 2027 |
| 66 | Р-26 | "Граница Российской Федерации (на Омск) – Майкапшагай (выход на Китайскую Народную Республику) - Калжыр – Маркаколь" | 124 | 2027 |
| 67 | Р-27 | "Калкаман - Баянаул - Умуткер – Ботакара" | 324 | 2027 |
| 68 | Р-28 | "Подъезд к мемориальному комплексу Карасай батыра" | 24 | 2027 |
| 69 | Р-29 | "Мерке – Бурылбайтал" | 266 | 2027 |
| 70 | Р-30 | "Шу – Кайнар" | 56 | 2027 |
| 71 | Р-31 | "Кентау - Туркестан - Арыстанбаб - Шаульдер – Тортколь" | 4 | 2027 |
| 72 | Р-32 | "Северный обход Шымкента" | 36,5 | 2027 |
| 73 | Р-33 | "Мукур – Кульсары" | 136 | 2027 |
| 74 | Р-34 | автомобильная дорога "Кызылорда – Павлодар" - Жайрем - Каражал – Атасу" | 144 | 2027 |
| 75 | Р-35 | "Акчатау - Агадырь - Ортау - автомобильная дорога "Кызылорда - Павлодар" | 195 | 2027 |
| 76 | Р-36 | "Костанай - Аулиеколь – Сурган" | 257 | 2027 |
| 77 | Р-37 | "Бастау - Актау – Темиртау" | 53 | 2027 |
| 78 | Р-38 | автомобильная дорога "Костанай - Жаксы" - автомобильная дорога "Костанай – Карабутак" | 6 | 2027 |
| 79 | Р-39 | автомобильная дорога "Костанай - Карабутак" - граница Российской Федерации (на Екатеринбург) – Алматы" | 21 | 2027 |
| 80 | Р-40 | "Махамбет - Хамит Ергалиев" | 45 | 2027 |
| 81 | Р-41 | "Ленинский - Иртышск - Русская Поляна" | 263,78 | 2027 |
| 82 | Р-42 | "Подъезд к мемориальному комплексу Кабанбай Батыра" | 4 | 2027 |
| 83 | Р-43 | "Западный обход Рудного" | 6,9 | 2027 |
| 84 | Р-44 | "Казталовка - Жанибек - граница Российской Федерации" | 165 | 2027 |
| 85 | Р-45 | "Ленинский - Аксу - Коктобе - Большой Акжар – Курчатов" | 220 | 2027 |
| 86 | Р-46 | "Подъезд к развлекательному центру Шучинско-Боровской курортной зоны" | 8,9 | 2027 |
| 87 | Р-47 | "Подъезд к границе Республики Казахстан" (Карасу) | 17,7 | 2027 |
| 88 | Р-48 | "Подъезд к свободной экономической зоне "Парк информационных технологий Алатау" | 9,95 | 2027 |
| 89 | Р-49 | "Обход Петропавловска" | 30 | 2027 |
| 90 | Р-50 | "Северный обход Актобе" | 39,3 | 2027 |
| 91 | Р-51 | "Униге - Бисен – Сайхин" | 103 | 2027 |
| 92 | Р-52 | "Подъезд к автомобильной дороге "Новый Колутон" - Акколь - Минское" | 4,6 | 2027 |
| 93 | Р-53 | "Подъезд к с. Т. Рыскулова" | 31 | 2027 |
| 94 | Р-54 | "Подъезд к Караганде" | 16 | 2027 |
| 95 | Р-55 | "Подъезд к Ерейментау" | 36 | 2027 |
| 96 | Р-56 | "Подъезд к с. Хан Орда" | 21 | 2027 |
| 97 | Р-57 | "Петерфельд - Архангельск - Новокаменка - республиканская дорога А-16 "Жезказган - Петропавловск" | 30,519 | 2027 |
| 98 | Р-58 | "Булаево - Возвышенка - Молодогвардейское - Кирово - Киялы – Рощинское" | 228,386 | 2027 |
| 99 | Р-59 | "Рощинское - Корнеевка – Волошинка" | 86,87 | 2027 |
| 100 | Р-60 | "Волошинка - Сергеевка – Тимерязево" | 119,441 | 2027 |
| 101 | Р-61 | "Тимирязево - Сарыколь - граница области" | 31,574 | 2027 |
| 102 | Р-62 | "Подъезд к аэропорту города Петропавловска" | 5 | 2027 |
| 103 | Р-63 | "Денисовка – Тавриченка – Аршалы – Комаровка" | 96 | 2027 |
| 104 | Р-64 | "Житикара – Чайковское" | 27 | 2027 |
| 105 | Р-65 | "Подъезд к селу Мариновка" | 9 | 2027 |
| 106 | Р-66 | "Карасу – Масанчи – Сортобе" | 45,45 | 2027 |
| Итого |  |  | 24 937,085 |  |

________________________________

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан