

**О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 30 ноября 2022 года № 963 "Об утверждении пилотного национального проекта в области образования "Комфортная школа"**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 апреля 2025 года № 294

      Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 30 ноября 2022 года № 963 "Об утверждении пилотного национального проекта в области образования "Комфортная школа" следующие изменения:

      в пилотном национальном проекте в области образования "Комфортная школа", утвержденном указанным постановлением:

      в приложении 10 к пилотному национальному проекту в области образования "Комфортная школа":

      сводный план ввода новых ученических мест по годам в разрезе регионов в рамках реализации пилотного национального проекта в области образования "Комфортная школа" на 2023 – 2025 годы изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

      план ввода новых ученических мест в городе Алматы изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

      в приложении 12 к пилотному национальному проекту в области образования "Комфортная школа":

      в Плане действий по реализации пилотного национального проекта в области образования "Комфортная школа":

      строку четвертую изложить в следующей редакции:

      "

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель 1.  "Ввод не менее 460400 новых ученических мест (при двухсменном обучении), соответствующих требованиям национального проекта":  в 2024 году – 257000 новых ученических мест (при двухсменном обучении), в 2025 году – 203400 новых ученических мест (при двухсменном обучении).  Показатель 2.  "Доля аварийных школ с проектной мощностью более 300 мест": в 2023 году – 0,2 %, в 2024 году – 0,2 %, в 2025 году – 0,1 %.  Показатель 3.  "Доля школ с трехсменным обучением в организациях среднего образования с проектной мощностью более 300 мест": в 2023 году – 1,2 %, в 2024 году – 1,2 %, в 2025 году – 0,6 % |  |  |  |  |

      ";

      мероприятие 10 изложить в следующей редакции:

      "

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 10. Начало строительства/выкуп 460400 новых ученических мест (при двухсменном обучении), соответствующих требованиям национального проекта: в 2024 году – 454000 новых ученических мест (при двухсменном обучении), в 2025 году – 6400 новых ученических мест (при двухсменном обучении) | информация в Правительство Республики Казахстан | до 31 декабря 2024 года, до 31 декабря 2025 года | республиканский бюджет/ Нацио  нальный фонд | МП,  МИО,  АО "Samruk-Kazyna Construction" (по согласова  нию) |

      ";

      строку вторую мероприятия 11 изложить в следующей редакции:

      "

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель:  "Доля вводимых школ, соответствующих требованиям комфортной школы, от общего количества вводимых школ" – 100 %, в том числе:  в 2024 году – 50,6 %, из них: в городе – 30,3 %, на селе – 20,3 %; в 2025 году – 100 %, из них: в городе – 60,9 %, на селе – 39,1 % |  |  |  |  |

      ".

      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

|  |  |
| --- | --- |
| *Премьер-Министр*  *Республики Казахстан* | *О. Бектенов* |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 1  к постановлению Правительства  Республики Казахстан  от " " 2025 года № |
|  |  |
|  | Приложение 10 к пилотному национальному проекту в области образования "Комфортная школа" |

**Сводный план ввода новых ученических мест по годам в разрезе регионов в рамках реализации пилотного национального проекта в области образования "Комфортная школа" на 2023 – 2025 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование региона | Всего | | 2023 год | | 2024 год | | | | 2025 год | | | |
| Коли чество | Проектная мощность объекта  (ученических мест в одну смену) | Начало строительства | | Начало строительства | | Ввод | | Начало строительства | | Ввод | |
| Коли чество | Проектная мощность объекта  (ученических мест в одну смену) | Количество | Проектная мощность объекта  (ученических мест в одну смену) | Количество | Проектная мощность объекта  (ученических мест в одну смену) | Количество | Проект ная мощность объекта  (ученических мест в одну смену) | Количест  во | Проект ная мощность объекта  (ученических мест в одну смену) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 11 | 12 |
| 1 | Область Абай | 5 | 3 000 | 5 | 3 000 |  |  | 3 | 2 100 |  |  | 2 | 900 |
| 2 | Акмолинская область | 9 | 12 200 | 9 | 12 200 |  |  | 7 | 9 200 |  |  | 2 | 3 000 |
| 3 | Актюбинская область | 14 | 11 400 | 14 | 11 400 |  |  | 2 | 2 300 |  |  | 12 | 9 100 |
| 4 | Алматинская область | 26 | 24 900 | 26 | 24 900 |  |  | 11 | 12 600 |  |  | 15 | 12 300 |
| 5 | Атырауская область | 9 | 7 800 | 9 | 7 800 |  |  | 4 | 3 600 |  |  | 5 | 4 200 |
| 6 | Западно-Казахстанская область | 9 | 8 100 | 9 | 8 100 |  |  | 3 | 4 200 |  |  | 6 | 3 900 |
| 7 | Жамбылская область | 7 | 6 200 | 7 | 6 200 |  |  | 3 | 3 000 |  |  | 4 | 3 200 |
| 8 | Область Жетісу | 2 | 1 800 | 2 | 1 800 |  |  | 1 | 1 200 |  |  | 1 | 600 |
| 9 | Карагандинская область | 10 | 7 100 | 10 | 7 100 |  |  | 6 | 5 000 |  |  | 4 | 2 100 |
| 10 | Костанайская область | 6 | 4 500 | 6 | 4 500 |  |  | 4 | 3 300 |  |  | 2 | 1 200 |
| 11 | Кызылординская область | 10 | 6 900 | 10 | 6 900 |  |  | 4 | 2 400 |  |  | 6 | 4 500 |
| 12 | Мангистауская область | 13 | 12 600 | 13 | 12 600 |  |  | 3 | 3 600 |  |  | 10 | 9 000 |
| 13 | Павлодарская область | 2 | 1 800 | 2 | 1 800 |  |  | 1 | 1 200 |  |  | 1 | 600 |
| 14 | Северо-Казахстанская область | 2 | 1 200 | 2 | 1 200 |  |  | 1 | 600 |  |  | 1 | 600 |
| 15 | Туркестанская область | 29 | 22 900 | 29 | 22 900 |  |  | 16 | 13 300 |  |  | 13 | 9 600 |
| 16 | Область Ұлытау | 1 | 300 | 1 | 300 |  |  | 1 | 300 |  |  |  |  |
| 17 | Восточно-Казахстанская область | 7 | 3 000 | 7 | 3 000 |  |  | 4 | 1 800 |  |  | 3 | 1 200 |
| 18 | Город Алматы | 21 | 34 800 | 19 | 31 600 |  |  | 8 | 12 600 | 2 | 3200 | 13 | 22 200 |
| 19 | Город Астана | 23 | 42 400 | 23 | 42 400 |  |  | 17 | 30 400 |  |  | 6 | 12 000 |
| 20 | Город Шымкент | 12 | 17 300 | 12 | 17 300 |  |  | 11 | 15 800 |  |  | 1 | 1 500 |
| ВСЕГО: | | 217 | 230 200 | 215 | 227 000 |  |  | 110 | 128 500 | 2 | 3 200 | 107 | 101 700 |

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 2  к постановлению Правительства  Республики Казахстан  от " " 2025 года № |

**План ввода новых ученических мест в городе Алматы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Месторасположение и условное наименование объекта | Всего | | 2023 год | | 2024 год | | | | 2025 год | | | |
| Количество | Проектная мощность объекта  (ученических мест в одну смену) | Начало строительства | | Начало строительства | | Ввод | | Начало строительства | | Ввод | |
| Количество | Проектная мощность объекта  (ученических мест в одну смену) | Количество | Проектная мощность объекта  (ученических мест в одну смену) | Количество | Проектная мощность объекта  (ученических мест в одну смену) | Количество | Проектная мощность объекта  (ученических мест в одну смену) | Количество | Проектная мощность объекта  (ученических мест в  одну смену) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Алатауский район | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Строительство школы в микрорайоне "Акбулак" со сносом существующей школы № 154 | 1 | 1 500 | 1 | 1 500 | - | - | 1 | 1 500 | - | - | - | - |
| 2 | Строительство школы в микрорайоне "Карасу" | 1 | 2 000 | 1 | 2 000 | - | - | 1 | 2 000 | - | - | - | - |
| 3 | Строительство школы в микрорайоне "Самгау" | 1 | 2 000 | 1 | 2 000 | - | - | 1 | 2 000 | - | - | - | - |
| 4 | Строительство школы в микрорайоне "Теректи" | 1 | 2 000 | 1 | 2 000 | - | - | 1 | 2 000 | - | - | - | - |
| 5 | Строительство школы по проспекту Рыскулова и улицы Сағи Әшімов | 1 | 2 000 | 1 | 2 000 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 000 |
| 6 | Строительство школы в микрорайоне "Алгабас" | 1 | 2 000 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 000 | 1 | 2 000 |
| 7 | Строительство школы в микрорайоне "Ғажайып" | 1 | 1200 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1200 | 1 | 1200 |
| Алмалинский район | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Строительство школы по проспекту Райымбека, 210 | 1 | 1 500 | 1 | 1 500 | - | - | 1 | 1 500 |  |  | - | - |
| Ауэзовский район | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Строительство школы со сносом существующей школы № 97 | 1 | 600 | 1 | 600 | - | - | 1 | 600 |  |  | - | - |
| Бостандыкский район | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Строительство школы по улице Егизбаева, 9 | 1 | 2 500 | 1 | 2 500 | - | - |  |  |  |  | 1 | 2 500 |
| 11 | Строительство школы на пересечении улиц Розыбакиева-Левитана | 1 | 1 500 | 1 | 1 500 | - | - | 1 | 1 500 |  |  | - | - |
| Жетысуский район | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Строительство школы на улице Бурундайской | 1 | 1 200 | 1 | 1 200 | - | - | - | - |  |  | 1 | 1 200 |
| Медеуский район | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Строительство школы Южнее Кульджинского шоссе | 1 | 2 000 | 1 | 2 000 | - | - |  |  |  |  | 1 | 2 000 |
| Наурызбайский район | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Строительство школы в микрорайоне "Курамыс" | 1 | 1 500 | 1 | 1 500 | - | - |  |  |  |  | 1 | 1 500 |
| 15 | Строительство школы по улице Сабденова микрорайона "Шугыла" | 1 | 2 500 | 1 | 2 500 | - | - |  |  |  |  | 1 | 2 500 |
| 16 | Строительство школы по улице С. Жунисова, 2/41, микрорайона "Шугыла" | 1 | 1 200 | 1 | 1 200 | - | - | - | - |  |  | 1 | 1 200 |
| 17 | Строительство школы в районе жилого комплекса "Нурлы Дала", по проспекту Райымбека | 1 | 1 500 | 1 | 1 500 | - | - | 1 | 1 500 |  |  | - | - |
| Турксибский район | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Строительство школы в микрорайоне "Кайрат" на участке 297/4 | 1 | 2 000 | 1 | 2 000 | - | - | - | - |  |  | 1 | 2 000 |
| 19 | Строительство школы в микрорайоне "Кайрат" 153/16-153/17 | 1 | 1 500 | 1 | 1 500 | - | - | - | - |  |  | 1 | 1 500 |
| 20 | Строительство школы в районе производственного кооператива имени  Д. Кунаева | 1 | 2 000 | 1 | 2 000 | - | - | - | - |  |  | 1 | 2 000 |
| 21 | Строительство школы в микрорайоне "Кайрат" | 1 | 600 | 1 | 600 | - | - | - | - |  |  | 1 | 600 |
| ВСЕГО: | | 21 | 34 800 | 19 | 31 600 |  |  | 8 | 12 600 | 2 | 3200 | 13 | 22 200 |

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан